UMOWA  Nr MZD /            / TN/2011

zawarta w dniu ...................................  w Opolu pomiędzy Miastem Opole działającym poprzez Miejski  Zarząd  Dróg  w  Opolu, 45-512 Opole, ul. obrońców stalingradu 66  reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………………………….…..zwanym dalej „Zamawiającym”

a  Panem/Panią/ firmą ……..……………………………………………………………………………..…………...…..……

………………………………………………………………………………………….…..……………………

wpisaną/ym do ……………………………..………………………………..…….…. w ……..………..….………  pod numerem …………………  reprezentowaną/nym przez : ……………………………………..………………..

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące zadanie pn.:

Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej – odcinek ul. Złotej (od Wn14/Wn15 do Wn16/Wn17)

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna opracowana przez:  Biuro Obsługi Technicznej „SEWI” w Opolu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

2. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją  i oznakowaniem.

3. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, który obejmuje:

- roboty drogowe,

- odwodnienie nawierzchni.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 2

1. Wartość robót objętych niniejszą umową, stanowiąca jednocześnie kwotę ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całego przedmiotu umowy, zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, wynosi:

n e t t o : ……………….……..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………….……………………………)

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………………………………………..………. , czyli

b r u t t o: ……………..……. ...zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….)

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Podstawę do określenia wyżej wymienionych wartości robót stanowi dokumentacja projektowa i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z projektu.

4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej i ust. 3 niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowanych przy zastosowaniu składników cenotwórczych w wysokościach takich samych jak podano w ofercie przetargowej dla robót podstawowych. Zarówno przedmiar jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W zależności od wielkości wyceny, udzielenie zamówienia dodatkowego odbędzie się przy zastosowaniu odpowiednich procedur. Na zamówienia dodatkowe będą zawierane odrębne umowy.

5. W przypadku inicjowania zmian przez Wykonawcę dotyczących wykonania przedmiotu niniejszej umowy konieczne jest przedstawienie wyceny dla robót zamiennych, zgody na wprowadzenie takich zmian (gdy jest to konieczne) autora projektu, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Powyższe może mieć formę protokołu konieczności. Do wyceny należy przyjąć składniki cenotwórcze w wysokościach takich samych jak podano w ofercie przetargowej dla robót podstawowych. Zarówno przedmiar, ceny i ceny jednostkowe zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W przypadku konieczności wprowadzenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy robót zamiennych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego stosowany będzie sposób postępowania opisany w § 2 ust. 5.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 3

Termin wykonania inwestycji: do 18 listopada 2011 r.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną oraz przekazać plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

§ 5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy :

1) przekazanie protokolarne Wykonawcy teren budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z geodezyjną planszą uzbrojenia podziemnego terenu budowy,

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

4) wskazanie lokalizacji i rzędnych reperów, wyznaczenie punktów głównych osi trasy, wytyczenie projektowanego uzbrojenia, wyznaczenie kolizyjnego uzbrojenia i sporządzenie geodezyjnej mapy powykonawczej.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie wykazania na przekazanej planszy uzbrojenia podziemnego, jeżeli pomimo należytej staranności, nie mógł ujawnić tego rodzaju uzbrojenia.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie robót i innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, z materiałów posiadających aktualne deklaracje zgodności zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania, przez cały czas trwania realizacji zadania.

3. Zlecenie nadzoru nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi (na czas prowadzenia robót) poszczególnym ich użytkownikom.

4. Bieżąca obsługa geodezyjna budowy.

5. Wykonawca ponosi całkowity koszt odtworzenia kamieni granicznych zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych w trakcie wykonywania prac.

6. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazanie Zamawiającemu 
w terminie odbioru zadania.

7. Nieprzerwane posiadanie przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie szkód majątkowych i osobowych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących zarówno pracowników i personelu Wykonawcy, jak i osób trzecich, które mogą wystąpić w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, w tym także w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i  przekazanie Zamawiającemu dowodu potwierdzającego tak posiadane opłacone ubezpieczenie w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć umowę takiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty zawarcia umowy takiego ubezpieczenia Zamawiający może wówczas potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Informowanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan pierwotny.

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, wpisem do dziennika budowy a także pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.

10. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o gotowości odbioru robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności wypełnionego dziennika budowy, niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, dokumentów potwierdzających, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane.

W razie nie złożenia kompletnych dokumentów, zgłoszenie o gotowości do odbioru robót uznaje się za niezasadne co skutkować będzie możliwością naliczania kar umownych,

11.Pisemne powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad, usterek stwierdzonych w trakcie odbioru bądź w trakcie trwania rękojmi-gwarancji oraz żądanie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

§ 7

1. Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga  zgody Zamawiającego w     trybie art. 6471 § 2 k.c.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył     wykonywanie robót.

3. W terminie 7 dni, od daty podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu     kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa,  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez      osoby prawnie umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

4. Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy     z następującymi załącznikami:

a)  kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę;

b)  protokół odbioru robót;

c)  cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku  oraz numeru          konta bankowego podwykonawcy.

5. Zapłata faktury, o której mowa w ust. 4, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

6. Nie dopuszcza się przelewania wynikających z umowy wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły kredytu na realizację niniejszej umowy do wysokości kwoty kredytu oraz dla podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę. Zgoda Zamawiającego na jakikolwiek tak opisany, jako dopuszczalny, przelew wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy na rzecz banku lub podwykonawcy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczenie finansowe.

2.  Roboty będą płacone ze środków Zamawiającego z konta:

PKO BP SA 16 1020 3668 0000 5102 0159 5768

Numer identyfikacyjny NIP 754-10-13-696.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP …………………………………………………………………………..………………………………

4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………….………………………………………

§ 9

1.  Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących odbiorów:

a) dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu, poprzez wpis do dziennika budowy  dokonany przez Inspektora Nadzoru, w trakcie ich realizacji bez powodowania przerw  w robotach,

b)  końcowego, po zakończeniu wszystkich robót,

c) ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, po upływie terminu rękojmi-gwarancji.

2. Potwierdzenie przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

3. Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

4. Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania materiałów, w rezultacie których okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wchodzącą w skład dokumentacji technicznej, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia     dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,     usterek.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Gwarancja ta stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

2. Okres  rękojmi trwa 3 lata od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

3. Okres gwarancji trwa 5 lat od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, w terminach      ustalonych przez  Strony  pod rygorem  zapłaty kar przewidzianych w § 13 ust. 1.

§ 11

1. W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym ) - Zamawiający wyznacza :

……………………………………………………………………………………..……………………….

2. Inspektor nadzoru, Zamawiający, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy : ……………………………………

§ 12

1. Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane roboty z Zamawiającym fakturami częściowymi i fakturą końcową.

2. Faktury częściowe wystawiane będą za wykonane elementy robót i czynności objętych przedmiotem umowy (proporcjonalnie do stanu ich faktycznego zaawansowania) potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego – do wysokości 80 % kwoty brutto wynagrodzenia ryczałtowego opisanego w § 2 ust. 1.

3. Faktura końcowa wystawiona będzie po komisyjnym odbiorze całości przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawione i zawierające komplet wymaganych załączników faktury w terminie do 28 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy  wskazany w § 8 ust. 4 z zastrzeżeniem § 7 ust. 5.

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 13

Strony ustalają następujące kary umowne liczone od kwoty ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 2 ust. 1:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %,

b) za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % , za  każdy  dzień zwłoki lub opóźnienia,

c) za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,4 %, za każdy dzień od dnia  wyznaczonego na ich usunięcie.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,2 % ,za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,4 %, ,  za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z płatnościami należnymi na rzecz Wykonawcy.

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość należnych zgodnie z umową kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, w formie …………………………………………………………………………………………... na kwotę ……………………………. (słownie: ….…………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………)

2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości:
a) 70 % wartości - w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót,
b)   30 % wartości - nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 15

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania,

2)  w razie wystąpienia istotnej zmiany, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  o nich wiadomości. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

6) wysokość kar umownych przekroczy 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 2 ust. 1.

§ 16

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej (tj. formy pisemnego aneksu) i mogą być dokonywane tylko w przypadku, gdy będzie to zgodne z obowiązującymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							  WYKONAWCA