SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu

- Trasy Średnicowej  -  zadanie nr 1

- Trasy Bolkowskiej   - zadanie nr 2

- Obwodnicy Południowej  - zadanie nr 3

wraz z analizą oddziaływania na środowisko

CPV  71.32.00.00-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

CPV   71.32.20.00-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

TRYB ZAMÓWIENIA.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130 000 euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OFERTA PRZETARGOWA

- FORMULARZ  CENOWY

- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;

- Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat;

- WZÓR UMOWY

Zatwierdzam dnia …………………………

……………………………………………………

Arkadiusz Karbowiak  Dyrektor  Miejskiego Zarządu Dróg

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu wariantowej koncepcji z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (decyzji środowiskowej) lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzji lokalizacyjnej), przeprawy drogowej przez rzekę Odrę w mieście Opolu w ciągu: Trasy Średnicowej, Trasy Bolkowskiej oraz obwodnicy południowej w lokalizacji określonej przez Zamawiającego. Koncepcja dla każdej trasy stanowi odrębne opracowanie.

Koncepcja Trasy swoim zakresem musi obejmować przeprawę przez rzekę Odrę wraz z drogami i obiektami umożliwiającymi włączenie przeprawy do układu komunikacyjnego miasta Opola.

Aktualnie Miasto Opole w obrębie ścisłej zabudowy posiada dwa mosty na rzece Odrze i dwa na Kanale Ulgi, które w godzinach szczytu komunikacyjnego nie zapewniają przepustowości dla obecnego natężenia ruchu. Trzeci most na rzece Odrze zlokalizowany w ciągu obwodnicy północnej obsługuje ruch tranzytowy.  Dodatkowo na Kanale Ulgi został wykonany przejazd ponad jazem klapowym umożliwiający dojazd do wyspy Bolko i parkingu przy Ogrodzie zoologicznym. Most na rzece Odrze w rejonie jazu i śluzy służy dla ruchu pieszego i rowerowego.

  - Ogólne wytyczne dla koncepcji dla poszczególnych tras:

1.1.1 Trasa Średnicowa.

Dla trasy Średnicowej przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego była rozpatrywana rezerwa terenu dla drogi na poszerzonym nasypie biegnącej równolegle do linii kolejowej E30 Zgorzelec – Medyka, od ul. Piastowskiej do ul. Prószkowskiej. W śladzie Trasy Średnicowej znajduje się przejście przez rzekę Odrę, kanał Ulgi, ul. Krapkowicką i ul. Prószkowską. Na odcinku od ul. Piastowskiej do wału wzdłuż rzeki Odry trasa przebiega przez wyspę Pasiekę objętą ochroną konserwatorską. Rozpatrywana była możliwość przedłużenia trasy do ul. Niemodlińskiej (z przejściem ponad ul. Wojska Polskiego i włączeniem na wysokości ul. Domańskiego)  oraz przedłużenie do ul. Armii Krajowej (z przejściem przez teren dworca kolejowego w śladzie dwóch torów wyłączonych z eksploatacji)

Wytyczne do koncepcji:

- przyjęcie punktów styku z układem komunikacyjnym miasta zgodnie z wytycznymi,

- Prószkowska – Armii Krajowej,

- Prószkowska – Piastowska,

- Prószkowska – Andrzeja Struga,

- propozycja własna Wykonawcy,

- klasa drogi Z 1/2 z jednostronnym chodnikiem lub ciągiem pieszo – rowerowym,

    - Trasa Bolkowska

Przebieg trasy Bolkowskiej został uwzględniony przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola od ul. Krapkowickiej do ul. Armii Krajowej. W śladzie Trasy Bolkowskiej znajduje się przejście przez: kanał Ulgi (istniejące na jazie klapowym), rzekę Odrę, ul. Marka z Jemielnicy, linię kolejową E30 Zgorzelec – Medyka, al. Przyjaźni, linię kolejową Opole - Warszawa i teren lokomotywowni z rozrządem kolejowym. Na odcinku od kanału Ulgi do rzeki Odry trasa przebiega przez wyspę Bolko stanowiącą tereny rekreacyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców miasta Opola. Pomiędzy al. Przyjaźni a terenami kolejowymi znajdują się wyrobiska margla wykorzystane na miejskie składowisko odpadów komunalnych obecnie teren w trakcie rekultywacji.

Wytyczne do koncepcji:

- przyjęcie punktów styku z układem komunikacyjnym miasta zgodnie z wytycznymi,

- ul. Krapkowicka – ul. Marka z Jemielnicy

- ul. Krapkowicka – al. Przyjaźni,

- ul. Krapkowicka – ul. Armii Krajowej,

- propozycja własna Wykonawcy,

- klasa drogi Z 1/2 z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową,

    - Obwodnica Południowa.

Przebieg obwodnicy południowej został uwzględniony przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola od obwodnicy północnej do ul. Strzeleckiej. Obecnie jest opracowywana dokumentacja dla odcinka od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej dla całego odcinka i decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od obwodnicy północnej do ul. Niemodlińskiej.  W śladzie obwodnicy południowej znajduje się przejście przez: rzekę Odrę, ul. Popiełuszki, linię kolejową E30 Zgorzelec – Medyka z torowiskiem w rejonie dworca kolejowego Opole - Groszowice. Na całym odcinku trasa przebiega przez tereny rolnicze. Fragment obwodnicy jest zlokalizowany w pobliżu wyrobiska margla wykorzystywanego jako składowisko popiołów z Elektrowni Opole.

Wytyczne do koncepcji:

- przyjęcie punktów styku z układem komunikacyjnym miasta zgodnie z wytycznymi,

- ul. Krapkowicka – ul. Popiełuszki,

- ul. Krapkowicka – ul. Strzelecka,

- propozycja własna Wykonawcy,

- klasa drogi GP 2/2 z jednostronną ścieżką rowerową zintegrowaną z drogą transportu rolnego,

1.2. Zakres opracowania koncepcji dla każdej trasy obejmuje:

1.2.1 Etap I

a) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo prawną,

b) badania geotechniczne gruntu – rozpoznanie geologiczne,

c  )wykonanie wariantowej koncepcji,

d ) opisanie językiem nietechnicznym zalet i wad proponowanych rozwiązań

e ) przedłożenie minimum trzech wariantów trasy do zaopiniowania i zatwierdzenia geometrii przez zespół powołany przez  Prezydenta Miasta Opola,

f ) uzyskanie pozytywnej opinii dla wariantów zakwalifikowanych do Etapu II,

1. 2. 2 Etap II

  - określenie wpływu na otoczenie (zakres ingerencji przebiegu Trasy na środowisko przyrodnicze, wzrost emisji zanieczyszczenia i hałasu w rejonie projektowanej Trasy) wraz z podaniem sposobu przeciwdziałania tym zjawiskom,

  - wykonanie w oparciu o pomiary ruchu udostępnione przez Zamawiającego analizy ruchu kołowego dla miasta Opola po wybudowaniu trasy dla każdego wariantu oddzielnie,

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych określonych przepisami opinii, decyzji i uzgodnień dla uzyskania decyzji środowiskowej,

  - opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

  - podanie przewidywanego czasu realizacji inwestycji ze względu na technologię,

  - podanie szacunkowego kosztu realizacji inwestycji wraz z harmonogramem odnoszącym się do proponowanej kolejności realizacji,

  - przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (decyzji środowiskowej) lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzji lokalizacyjnej),

  - uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej,

1.2.3 Etap III

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego ( jak do przetargu zamówienia publicznego ),

- opracowanie studium wykonalności inwestycji,

1.3.Dokumentacja  na każde zadanie powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy

- trzy warianty tras do zaopiniowania – po 4 egz.

- koncepcja – 4 egz.

- kosztorysy szacunkowy - 2 egz.

- Analiza ruchu kołowego – 4 egz.

- decyzja środowiskowa lub decyzja lokalizacyjna wraz z przyjętym wariantem - 2 egz.

- program funkcjonalno – użytkowy – 2 egz.

- studium wykonalności - 2 egz.

- wersja elektroniczna całości dokumentacji - po 2 szt w formacie - .pdf,

1.4 Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV  71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2. Termin realizacji dla każdego zadania :

cykl 8 miesięcy  w tym:

3 m-ce licząc od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania wariantowej koncepcji Zamawiającemu,

3 m-ce licząc od dnia wydania pozytywnej opinii przez zespół Prezydenta Miasta Opola dla przedłożonych wariantów do dnia złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami dla uzyskania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej

2 m-ce licząc od dnia wydania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej do dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji.

3. Informacje dodatkowe.

3.1.W ramach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej www.bip.um.opole.pl w formie plików do pobrania wzór umowy i Formularz cenowy.

3.2.  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa.

3.3. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom

3.4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, Zamawiający w formularzu oferty żąda wskazania przez Wykonawcę tych części.

3.5. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć od jednej do trzech ofert (oddzielnie dla każdej trasy). Umieszczenie w ofercie więcej niż jednej trasy jest niezgodne z zapisem SIWZ.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.7. Podatek VAT należy przyjąć w wysokości 23 %.

3.8. Zamawiający dopuszcza następującą strukturę podziału kosztów w formularzu cenowym:

- Etap I – 22 ÷ 28 % wartości ogółem

- Etap II – 46 ÷ 52 % wartości ogółem

- Etap III – 20 ÷ 26 % wartości ogółem

Dokonanie podziału kosztów w formularzu cenowym wykraczającego poza ustalone wartości jest niezgodne z zapisem SIWZ

4.Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

Zmian przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności jej:

4.1. Zakresu,

4.2. Terminu,

4.3. Ceny, a w szczególności:

a) zmian podatku VAT,

b) wprowadzenia akcyzy,

c) braku konieczności wykonania któregokolwiek elementu zamówienia wykazanego w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4.4. Zmiany nazwy lub adresu firmy spowodowane zmianą formy organizacyjno- prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,

4.5. Zmiany podwykonawcy lub osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kierowania pracami wymienionymi w ofercie, za uprzednią zgoda Zamawiającego,

4.6. Zmiany terminu wykonania usług w przypadku:

a) przedłużenia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, terminu wydania decyzji administracyjnych lub uzgodnień przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację usług,

b) udzielenia zamówienia dodatkowego bądź uzupełniającego powodującego wstrzymanie usług zasadniczych,

c) konieczności przerwania usług ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie usług,

d) zaistnienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
a mającej wpływ na realizację usług,

e) wstrzymania usług, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, przez uprawniony organ.

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Wykonawcy.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a strony umowy wyrażają na to zgodę.

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

OFERTA PRZETARGOWA – dot. Zadania nr 1

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………

NIP ……………………….. 					Regon………………………

Telefon ……………………					Faks ……………………….

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie 1 pn:  Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferta jest złożona przez

a) firmę*……………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

b) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników

- ........................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

………………………………………………………………………….Wykonawca – lider konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania

c-1) w postępowaniu,

c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

- Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego.

- Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

*niepotrzebne skreślić

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za:

CENA OFERTY BRUTTO  : …………………………..……………….………………… zł

Słownie:    ………………………………………………………………………………………zł

3.Termin realizacji:

cykl 8 miesięcy  w tym:

3 m-ce licząc od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania wariantowej koncepcji Zamawiającemu,

3 m-ce licząc od dnia wydania pozytywnej opinii przez zespół Prezydenta Miasta Opola dla przedłożonych wariantów do dnia złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami dla uzyskania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej

2 m-ce licząc od dnia wydania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej do dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji

4. Warunki gwarancji – zgodnie z § 7 wzoru umowy

5. Warunki płatności - zgodnie z § 5 wzoru umowy

6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.  W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w  podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione usługi: (wypełniają Wykonawcy przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców).

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………….

9.  Załącznikami do oferty są:

1)  Formularz cenowy,

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru,

4)  Wykaz wykonanych/wykonywanych usług,

6)  Wykaz  osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

8)  Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika,

9)  Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c) – konsorcjum.

………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

OFERTA PRZETARGOWA – dot. Zadania nr 2

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………

NIP ……………………….. 					Regon………………………

Telefon ……………………					Faks ……………………….

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie 1 pn:  Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Bolkowskiej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferta jest złożona przez

a) firmę*……………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

b) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników

- ........................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

………………………………………………………………………….Wykonawca – lider konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania

c-1) w postępowaniu,

c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

- Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego.

- Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

*niepotrzebne skreślić

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za:

CENA OFERTY BRUTTO  : …………………………..……………….………………… zł

Słownie:    ………………………………………………………………………………………zł

3.Termin realizacji:

cykl 8 miesięcy  w tym:

3 m-ce licząc od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania wariantowej koncepcji Zamawiającemu,

3 m-ce licząc od dnia wydania pozytywnej opinii przez zespół Prezydenta Miasta Opola dla przedłożonych wariantów do dnia złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami dla uzyskania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej

2 m-ce licząc od dnia wydania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej do dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji

4. Warunki gwarancji – zgodnie z § 7 wzoru umowy

5. Warunki płatności - zgodnie z § 5 wzoru umowy

6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.  W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w  podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione usługi: (wypełniają Wykonawcy przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców).

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

9.  Załącznikami do oferty są:

1)  Formularz cenowy,

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru,

4)  Wykaz wykonanych/wykonywanych usług,

6)  Wykaz  osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

8)  Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika,

9)  Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c) – konsorcjum.

………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

OFERTA PRZETARGOWA – dot. Zadania nr 3

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………

NIP ……………………….. 					Regon………………………

Telefon ……………………					Faks ……………………….

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie 1 pn:  Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Obwodnicy Południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferta jest złożona przez

a) firmę*……………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

b) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników

- ........................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

………………………………………………………………………….Wykonawca – lider konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

………………………………………………………………………….Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania

c-1) w postępowaniu,

c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

- Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego.

- Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

*niepotrzebne skreślić

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za:

CENA OFERTY BRUTTO  : …………………………..……………….………………… zł

Słownie:    ………………………………………………………………………………………zł

3.Termin realizacji:

cykl 8 miesięcy  w tym:

3 m-ce licząc od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania wariantowej koncepcji Zamawiającemu,

3 m-ce licząc od dnia wydania pozytywnej opinii przez zespół Prezydenta Miasta Opola dla przedłożonych wariantów do dnia złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami dla uzyskania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej

2 m-ce licząc od dnia wydania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej do dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji

4. Warunki gwarancji – zgodnie z § 7 wzoru umowy

5. Warunki płatności - zgodnie z § 5 wzoru umowy

6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.  W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w  podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione usługi: (wypełniają Wykonawcy przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców).

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

9.  Załącznikami do oferty są:

1)  Formularz cenowy,

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru,

4)  Wykaz wykonanych/wykonywanych usług,

6)  Wykaz  osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

8)  Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika,

9)  Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c) – konsorcjum.

………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW z załącznikami Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia Wykaz wykonanych usług

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.  posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:              - co najmniej 1 udokumentowaną usługę, obejmującą koncepcję lub projekt budowy, wykonany przez osoby wskazane do wykonania niniejszego zlecenia i obejmującą ( w jednym lub w dwóch różnych zadaniach):

- drogę klasy min Z o długości nie mniejszej niż 1 km,

- most o długości min 100 m

3.  dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia tj. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia  do projektowania w branży:

- drogowej bez ograniczeń,

- mostowej bez ograniczeń,

i będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych     do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa).

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 PRAWA

- Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne

1.1 W celu potwierdzenia prawa Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne określonego w art. 22 ust.1 Prawa, Zamawiający na podstawie art. 44 Prawa żąda złożenia oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców  z osobna),

albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie.

2. Niezbędna wiedza i doświadczenie

2.1  W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem do wykazu dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 1 udokumentowaną usługę, obejmującą koncepcję lub projekt budowy, wykonany przez osoby wskazane do wykonania niniejszego zlecenia i obejmującą  (w jednym lub w dwóch różnych zadaniach):

- drogę klasy min Z o długości nie mniejszej niż 1 km,

- most o długości min 100 m

Posługując się doświadczeniem innego podmiotu Wykonawca winien powołać się na jego udział w wykonywaniu części zamówienia. W tym, celu należy określić część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone temu podmiotowi (patrz formularz Oferta Przetargowa p. 8).

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.

3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.1 W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                       i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia  do projektowania w branży:

- drogowej bez ograniczeń,

- mostowej bez ograniczeń,

i będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.

W przypadku wykazania w wykazie osoby, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.

4. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 Prawa

4.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamawiający żąda złożenia:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do   rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)  oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku osób fizycznych Zamawiający żąda złożenia wyłącznie oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna),

albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów wymienionych w tym artykule.

- Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole,

- W przypadku przekazu za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. (art. 27 ust. 2 Pzp).  Numer faksu Zamawiającego +48 -77 – 469-74-02

- Przekazanie poczty drogą elektroniczną na adres: mzd_opole@um.opole.pl

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest  Pan Marek Dusza– Inspektor w Dziale Dokumentacji – tel. 77  469-74-21.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie procedury przetargowej jest Pani Teresa Kwasik prowadząca zamówienia publiczne, tel. 77 469-74-13

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

- Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z     zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale pt. Informacje o sposobie porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienia treści   SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do  procedury Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu

- Trasy Średnicowej

- Trasy Bolkowskiej

- Obwodnicy południowej

wraz z analizą oddziaływania na środowisko

W/w zapytanie musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 7 maja 2012 r do godziny 14:00

5.  Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

7. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

8.  Oferta ma być złożona oddzielnie na każde zadanie w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na przetarg pn: Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu :

Zad. Nr 1- Trasy Średnicowej

Zad. Nr 2- Trasy Bolkowskiej

Zad. Nr 3- Obwodnicy południowej

wraz z analizą oddziaływania na środowisko

z wyszczególnieniem numeru zadania (zadanie nr 1; zad. Nr 2 lub zadanie nr 3).

Uwaga!!!  Jeden Wykonawca może złożyć od 1 do 3 ofert oddzielnie na każde zadanie.

9.Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.

INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA

1. Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. (PL-835-94/LM/EO/07-219) pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być podpisane przez tak ustanowionego pełnomocnika.

2.   Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia mają być podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.

3.  W celu identyfikacji osób uprawnionych do składania ww. podpisów należy dołączyć    do oferty dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji firmy

4.   Żądane przez Zamawiającego dokumenty (za wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw), tj. odpisy     z właściwych rejestrów ,  wszelkiego rodzaju referencje, mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) uprawnione, o których mowa w pkt. 2 albo ustanowionego jak w pkt. 1 pełnomocnika.

5.  W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanowienie pełnomocnika  do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe, a dokumenty, o których mowa w pkt. 4 poświadcza za zgodność z oryginałem ustanowiony pełnomocnik. Również żądane przez Zamawiającego oświadczenia w formie wykazu usług i osób podpisuje ten sam pełnomocnik.

6.   W przypadku dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust.2b Prawa mogą one być składane w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez     te podmioty ( podpis i imienna pieczęć osoby/osób uprawnionych do podpisywania).

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 213 – sekretariat do 16. 05. 2012r. do godziny  10:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15  w pokoju nr 213.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca wypełnia Formularz cenowy a następnie podaje w formularzu Oferta Przetargowa cenę ryczałtową brutto za całość wykonanej usługi.

3. Przez koszty zwykłe należy rozumieć planowane koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego oszacowania usługi .

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Przy ocenie ofert będzie obowiązywało w każdym zadaniu jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%.  Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru : (Cn : Cb) x 100,  gdzie: Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert;  Cb -cena oferty badanej.

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

- Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania faksem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

- Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 i 3 Prawa .

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny brutto zadania w formie/mach podanych w ofercie zgodnie z art. 148 Pzp.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 4, dziale VI, przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust. 2 oraz w terminach opisanych        w art. 182 Prawa .

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zad. Nr …..

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………….

Siedziba Wykonawcy:……………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Uwaga! Oświadczenie należy złożyć oddzielnie na każde zadanie

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa.

Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:. Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.  Zadanie nr ……………………………………………

oświadczam/oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma…………………………………………

…………………………………………………………………….................................nie jest w gronie:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

…………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie). Zadanie nr …..

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt 2  Prawa  zamówień publicznych tj. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia czyniącego nas zdolnymi do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Lp. | Przedmiot zamówienia () | Odbiorca | Data wykonania | Wartość zamówienia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzającego należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie.

Uwagi Zamawiającego:

1.Wykonawca winien wykazać się  co najmniej 1 udokumentowaną usługę, obejmującą koncepcję lub projekt budowy, wykonany przez osoby wskazane do wykonania niniejszego zlecenia i obejmującą ( w jednym lub w dwóch różnych zadaniach):

- drogę klasy min Z o długości nie mniejszej niż 1 km,

- most o długości min 100 m

2.W rubryce uwagi należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot ( art. 26 ust.2b Prawa) W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

Przedmiotowy dokument należy wypełnić oddzielnie dla każdego zadania

………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-7-P-2012

Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej- Trasy Bolkowskiej- Obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko

.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dotyczy zadania nr ………….

………………..………………………………………………………. posiadający uprawnienia

( imię  i  nazwisko )

do projektowania w branży drogowej bez ograniczeń ……….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

( wpisać żądane uprawnienia -  nr uprawnień )

………………..………………………………………………………. posiadający uprawnienia

( imię  i  nazwisko )

do projektowania w branży mostowej bez ograniczeń …………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

( wpisać żądane uprawnienia -  nr uprawnień )

………………..………………………………………………………. posiadający uprawnienia

( imię  i  nazwisko )

W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Uwaga! Przedmiotowy dokument należy złożyć oddzielnie dla każdego zadania.