Wzór

Umowa

zawarta w dniu  .................................pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg z siedzibą  w Opolu zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Dyrektora ..................................................................................................................

a ...............................................................................................................................

reprezentowanym przez :

.................................................................................................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą ”uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. nr 113 poz.759)

w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od chwili zawarcia

umowy  do 31.12.2013r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego roboty

polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu przy drogach krajowych,

wojewódzkich,  powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola

2. Zakres robót wyszczególniony jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik

do oferty przetargowej.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy na warunkach

opisanych poniżej wynagrodzenie umowne ( koszt wykonanych robót wyliczony

zostanie na podstawie przyjętych do przetargu cen jednostkowych z załącznika nr 1 ;

roboty nie objęte wyceną jednostkową rozliczane będą na podstawie kosztorysu

powykonawczego , wg katalogów KNR i wskaźników cenotwórczych ujętych w

załączniku nr 2) , którego górny limit nie może przekroczyć kwoty :

............................................................................złotych brutto

słownie : .................................................................................../100

w tym podatek Vat obowiązujący w dniu wystawienia faktury .

2. Strony ustalają , że wynagrodzenie  z ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane

z realizacją zadania.

3. Podane ceny jednostkowe są stałe i nie mogą być zmieniane przez okres obowiązywania

umowy  .

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia  mniejszego zakresu robót , niż podany

w kosztorysie ofertowym , co będzie wynikało z faktycznych potrzeb bieżących

i przyznanych środków finansowych . Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń

z tego tytułu.

5. Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej wyceny

robót i w związku z tym wyklucza się roszczenia Wykonawcy związane z błędnym

skalkulowaniem ceny jednostkowej  lub pominięcie  elementów niezbędnych do

prawidłowego wykonania umowy .

§ 3

Termin realizacji zamówienia określonego w § 1:

rozpoczęcie realizacji zadania : od chwili podpisania umowy

zakończenie realizacji zadania : 31.12.2013r. chyba , że wcześniej dojdzie do  wyczerpania środków finansowych określonych w § 2 niniejszej  umowy.

§ 4

- Bieżące utrzymanie drzewostanu obejmuje  :

  - mechaniczne ścinanie drzew wraz z wyfrezowaniem pni z wymiarowaniem oraz wywozem drewna na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zezrąbkowaniem pozyskanych gałęzi i konarów i wywozem pozyskanej masy na teren kompostowni miejskiej ,

  - pielęgnacja drzew (w tym usuwanie posuszu) ,

  - usuwanie złamanych gałęzi,

  - usuwanie wiatrołomów ,

  - usuwanie samosiewów i odrostów ze  zezrąbkowaniem pozyskanych gałęzi     i konarów i wywozem pozyskanej masy na teren kompostowni miejskiej,

  - ustawianie, usuwanie i poprawianie pali z założeniem wiązania,

  - przekopanie mis przy drzewach z pieleniem i rozłożeniem kory lub zrąbków drzewnych warstwą 20 cm .

- Każdorazowo Zamawiający określa zakres robót i termin realizacji .

- Do zakresu prac ustala się niżej wymienione zalecenia :

- przy wycinaniu drzew , a następnie składowaniu drewna na terenie wskazanym   przez Zamawiającego , Wykonawca obowiązany jest do stosowania norm „PN91/D-95018 Surowiec Drzewny.

Drewno średniowymiarowe . Wspólne wymagania i Badania oraz PN-93/D-

95000 Surowiec Drzewny .Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie .

Wykonawca przekazuje pisemnie Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze informacje o ilości drewna przewiezionego w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a następnie pisemne potwierdzenie przekazania drewna wskazanym przez Zamawiającego odbiorcom na terenie miasta Opola.

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu wytworzonych odpadów w związku

z wykonywaniem umowy , nie później niż w terminie 3 dni od daty ich

zebrania lub sukcesywnie w miarę postępu robót przy pracach związanych z

wycinką drzew .

3. Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania wszelkich powstałych odpadów

Przez zagospodarowanie należy rozumieć odzysk składowanie odpadów na

składowisku o uregulowanym stanie formalno-prawnym, przekazania odpadów

z pielęgnacji zieleni do kompostowni miejskiej zgodnie z obowiązującymi

przepisami .

4.  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas

trwania realizacji zadania .

§5

Do obowiązków wykonawcy należy :

1. wykonywanie zleconych przez Zamawiającego prac zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej i dendrologii oraz szczegółowymi

uzgodnieniami z Zamawiającym,

- zabezpieczenie terenu wykonywanych prac ,

- stosowanie materiałów posiadających wymagane świadectwa i atesty,

- przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i usuwanie ewentualnych usterek,

- zabezpieczenie wykonywanych prac przed zniszczeniem ,

- zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco trudności lub niemożności realizacji zleconych prac ,

7. posiadanie aktualnych dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami

(zezwolenia , umowy, karty przekazania odpadów itp.) i przedstawianie ich

Zamawiającemu na każdorazowe żądanie .

§6

- Wykonawca może powierzyć innym wykonawcom wykonanie prac objętych umową tylko w zakresie jaki wykazał w ofercie przetargowej do wykonania w podwykonawstwie.

- Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga zgody

Zamawiającego w trybie art. 647 §2 k.c.

- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa,

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane w KRS do

zaciągania zobowiązań .

- Fakturowanie robót w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury

Wykonawcy z następującymi załącznikami :

  - kserokopia faktury podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

  - protokół odbioru robót,

  - cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

- Zapłata faktury o której mowa w ust. 4 nastąpi bezpośrednio na rachunek

podwykonawcy.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie z wyjątkiem banków ,

które udzieliły kredytu na realizację niniejszej umowy oraz osób fizycznych i prawnych

wymienionych w ofercie Wykonawcy na realizację przedmiotu niniejszej Umowy jako podwykonawcy.

§7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :

a. skuteczność wykonywanych zabiegów,

b. wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania robót określonych

w umowie,

c. całkowitą za wszelkie działania ewentualnych podwykonawców , co oznacza, że

Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności , wynikające z faktu

podzielenia części prac dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień

niniejszej umowy  .

2.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu

prowadzenia robót wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia  niezależnie

od odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od

odpowiedzialności cywilnej za szkody  wyrządzone osobom  trzecich powstałe w związku

z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem umowy , na kwotę nie mniejszą niż

100 000,00zł.

W przypadku nie dostarczenia umów ubezpieczenia w terminie 28 dni od daty podpisania umowy , Zamawiający może dokonać ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

  - udzielenie Wykonawcy wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji prac,

  - przeprowadzenie bieżących kontroli realizowanych prac,

  - odbiór prac potwierdzony odpowiednimi protokołami ,

  - sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

  - zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace,

§9

1. Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie .................................... która

jest jednocześnie upoważniona do odbioru prac. W przypadku jej nieobecności

prace będzie  nadzorował i odbierał inny pracownik wyznaczony przez

Zamawiającego .

2. Ze strony Wykonawcy przedstawicielem upoważnionym do nadzorowania prac oraz

uczestniczenia w odbiorach będzie ...................................................., a w przypadku

nieobecności .............................................. .

3.Inspektor nadzoru w imieniu Zamawiającego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy

poleceń związanych z jakością i ilością robót , które są niezbędne do prawidłowego ,

zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy  .

§ 10

- Ustala się ,że za przedmiot umowy będzie następowało fakturami miesięcznymi        w rozbiciu na poszczególne kategorie dróg .Podstawę do wystawienia faktury stanowił będzie wpis do księgi obmiarów oraz podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru faktycznie wykonanych robót .

- Odbiór robót wykonanych w danym miesiącu przeprowadzi Zamawiający w terminie  do 7 dni następnego miesiąca .

- Księgi obmiaru robót wykonanych w danym miesiącu będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni następnego miesiąca .

- Zamawiający będzie regulował należności za wykonane przez Wykonawcę usługi

w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury  wraz z niezbędnymi dokumentami

rozliczeniowymi.

5.   Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego .

- Za nieterminowe płacenie faktur Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami

w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.

7.  Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu zamówienia posiada

zabezpieczone środki finansowe.

§ 11

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy   nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może

zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy

bez wypowiedzenia i prawa Wykonawcy do odszkodowania w przypadku gdy :

a/  Wykonawca nie przystąpi do wykonania prac określonych w zawartej umowie

pomimo dwukrotnych wezwań ze strony Zamawiającego ,

b/  w przypadku trzykrotnego nie usunięcia w wyznaczonych terminach

nieprawidłowości w wykonywanej pracy , do której jest zobowiązany umową .

§ 12

- Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od    strony   drugiej , odstępującemu od umowy przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia rocznego określonego w § 2 ust. 1,

- Strony ustalają odpowiedzialność wykonawczą w formie kar umownych

z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

2.W wypadku zwłoki lub opóźnienia Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy karę umowną :

a. za niewykonanie w terminie poszczególnego zlecenia w wysokości 2%

wynagrodzenia umownego brutto za dane zlecenie , za każdy dzień liczony

od upływu terminu w jakim roboty miały być wykonane ,

b. za niewykonanie w terminie zlecenia określonego przez Zamawiającego jako

zagrażające bezpieczeństwu ruchu w wysokości 4% wynagrodzenia umownego

brutto liczonego od wartości danego zlecenia za każdy kolejny dzień ,

- za nie usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego    w wysokości 4% wynagrodzenia umownego brutto za dane zlecenie za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie przez Zamawiającego

3.  Zamawiający będzie miał prawo sumowania kar umownych, o których mowa  w ust.1

i naliczenia ich w łącznej wysokości.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści .

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę , która naruszyła postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty .Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary przez Wykonawcę może potrącić należną mu kwotę z dowolnej wymagalnej i bezspornej należności Wykonawcy wynikającej ze wszelkich zobowiązań .

Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych.

§  13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . Niedopuszczalne są zmiany umowy w stosunku do treści umowy chyba , że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany .

§ 14

- Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań aby rozwiązać je polubownie.

- Skierowanie sprawy do właściwego Sądu w Opolu Strony będą traktować

jako ostateczność .

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy .

Wykonawca                                                     Zamawiający