Opole, dnia 18.01.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ  nr 1

Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od budynku nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) do skrzyżowania z ul. Jaśminów, nr ref. NP.260.01.2019.P

Niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

- Wzór umowy §2 ust. 2

Zmienia się zapisy ust. 2  na następujące:

Terminy zakończenia wykonania przedmiotu umowy:

1) ETAP I – do dnia 15.04.2019 r.

2) ETAP II  - do dnia 30.06.2019 r.

- Program funkcjonalno-użytkowy

Zmienia się zapis ppkt 6.3.1 na następujący

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania (etap I i II)  do dnia 30.06.2019 r. – obejmuje zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych.

- Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24.01.2019 r. godz. 09:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

- Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 24.01.2019 r. godz. 09:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

- Rozdział 20 [Termin związania ofertą]

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 22.02.2019r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.