- ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – PODZIAŁ ZADAŃ ZWIĄZANYCH 
Z REALIZACJĄ PROJEKTU POMIĘDZY KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA OPOLA

  - Wydziały Urzędu Miasta Opola oraz stanowiska uczestniczące w realizacji zadania (w części objętej umową o dofinansowanie):

1.   Prezydent Miasta Opola

- Skarbnik Miasta Opola

- Wydział Budżetu

- Wydział Finansowo – Księgowy

- Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

- Wydział Inwestycji Miejskich

- Wydział Gospodarki i Promocji Miasta

  - Zadania poszczególnych wydziałów i stanowisk zaangażowanych w realizację projektu

    - Prezydent Miasta Opola

Ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania:

- Podpisuje umowę o dofinansowanie i aneksy;

- Zatwierdza dokumenty związane z zamówieniami publicznymi;

- Podpisuje umowy z wykonawcami w ramach projektu;

- Zatwierdza decyzję o sposobie zapłaty faktury;

- Zatwierdza decyzjię o przelaniu środków na rachunek Projektu wskazany 
w umowie o dofinansowanie;

- Zatwierdza faktury do zapłaty;

- Zatwierdza wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą;

- Zatwierdza inne dokumenty merytoryczne i finansowe związane 
z realizacją projektu, które wymagają podpisu Prezydenta Miasta;

    - Skarbnik Miasta Opola

- Kontrasygnuje umowy o dofinansowanie i aneksy;

- Akceptuje wniosek o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wzorem umowy;

- Kontrasygnuje umowy z wykonawcami;

- Zatwierdza decyzję o sposobie zapłaty faktury;

- Zatwierdza decyzję o przelaniu środków na rachunek beneficjenta wskazany 
w umowie o dofinansowanie;

- Zatwierdza faktury do zapłaty;

- Zatwierdza wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą;

- Zatwierdza inne dokumenty finansowe związane z realizacją projektu.

    - Wydział Inwestycji Miejskich

- Nadzoruje zadania związane z prowadzoną inwestycją;

- Prowadzi nadzór inwestorski;

- Reprezentuje interesy inwestora wobec wykonawców;

- Dokonuje odbiorów zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- Weryfikuje i zatwierdza protokoły odbioru;

- Weryfikuje faktury pod względem zgodności z umową z wykonawcą;

- Prowadzi nadzór nad wykonaniem planu wydatków i dochodów zadania inwestycyjnego;

- Weryfikuje faktury pod względem merytorycznym;

- Sporządza opisy faktur;

- Przekazuje EiPR faktury do weryfikacji pod kątem formalnym i prawidłowości opisu;

- Przekazuje EiPR informacje niezbędne do sporządzenia wniosku o płatność;

- Weryfikuje i akceptuje wnioski o płatność pod kątem merytorycznym 
i finansowym;

- Przekazuje, za pośrednictwem EiPR, Instytucji Zarządzającej wszystkie dokumenty 
i informacje określone w umowie o dofinansowanie projektu;

- Przekazuje EiPR wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla realizacji inwestycji;

- Realizuje działania informacyjno – promocyjne projektu, po uprzednim uzgodnieniu z EiPR;

- Przygotowuje i przeprowadza wybór wykonawców dostaw i usług o wartości do 14.000 euro netto zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie Miasta Opola oraz zgodnie z zapisami Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013;

- Przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane dla postępowań o wartości powyżej 14.000 euro netto;

- Parafuje wszystkie dokumenty związane z rzeczowym i finansowym przebiegiem projektu przekazywane przez EiPR Instytucji Zarządzającej.

    - Wydział Gospodarki i Promocji Miasta

- Nadzoruje zadania związane z prowadzoną inwestycją w zakresie związanym 
z realizacją działań dotyczących wyposażenia obiektu;

- Reprezentuje interesy inwestora wobec dostawcy wyposażenia obiektu;

- Dokonuje odbiorów zakupionego wyposażenia;

- Weryfikuje i zatwierdza protokoły odbioru;

- Weryfikuje faktury pod względem zgodności z umową z wykonawcą;

- Prowadzi nadzór nad wykonaniem planu wydatków i dochodów zadania inwestycyjnego w zakresie wyposażenia obiektu;

- Weryfikuje faktury pod względem merytorycznym;

- Sporządza opisy faktur;

- Przekazuje EiPR faktury do weryfikacji pod kątem formalnym i prawidłowości opisu;

- Przekazuje EiPR informacje niezbędne do sporządzenia wniosku o płatność;

- Weryfikuje i akceptuje wnioski o płatność pod kątem merytorycznym 
i finansowym;

- Przekazuje, za pośrednictwem EiPR, Instytucji Zarządzającej wszystkie dokumenty i informacje określone w umowie o dofinansowanie projektu;

- Przekazuje EiPR wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla realizacji inwestycji;

- Przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane dla postępowań o wartości powyżej 14.000 euro netto;

- Parafuje wszystkie dokumenty związane z rzeczowym i finansowym przebiegiem projektu przekazywane przez EiPR Instytucji Zarządzającej.

- Przygotowuje uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola – Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu i nadania jej statutu.

- Sprawuje nadzór nad jednostką organizacyjną - Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu.

    - Wydział Budżetu

Referat Planowania Budżetu:

- Sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków w ramach projektu zgodnie z zapisami budżetu miasta Opola;

- Przygotowuje decyzję o sposobie zapłaty faktury wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;

- Przygotowuje decyzję o przelaniu środków na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie projektu;

- Weryfikuje fakturę do zapłaty pod względem rachunkowym, zgodności z budżetem projektu i budżetem miasta Opola;

- Weryfikuje wnioski o płatność po względem rachunkowym.

Referat Prognozowania Finansowego i Nadzoru Korporacyjnego

1.  Potwierdza dostępność środków z kredytu na zapłatę faktury.

    - Wydział Finansowo – Księgowy

Sprawuje nadzór nad prawidłowym i zgodnym z przepisami prawa prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, w sposób umożliwiający identyfikację wszystkich operacji księgowych i bankowych dla wszystkich wydatków projektu;

Referat Księgowości Organu:

- Opracowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola wyodrębnioną ewidencję finansowo – księgową dla dochodów (refundacje, zaliczki);

- Dokumentuje operacje gospodarcze, widoczne na wyciągach bankowych, właściwymi dowodami księgowymi, zgodnie z wyodrębnioną ewidencją finansowo – księgową, jak również sprawozdań Rb-28S, otrzymywanych z Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych.

Referat Księgowości Wydatków Budżetowych:

- Księguje zobowiązania faktury, uzupełnienia numer ewidencyjny na fakturze;

- Księguje harmonogramy do umów;

- Księguje wyciągi bankowe;

- Kontroluje zgodność planu z wydatkami i zaangażowaniem;

- Weryfikuje wnioski o płatność pod kątem zgodności z ewidencją księgową;

- Potwierdza kopie faktur i wyciągów bankowych za zgodność z oryginałem.

Referat Rozliczeń Budżetowych:

- Weryfikuje faktury wraz z załącznikami pod względem formalno – rachunkowym;

- Dokonuje przelewu środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania płatności na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie 
o dofinansowanie;

- Dokonuje przelewu na rzecz wykonawcy z wyodrębnionego rachunku bankowego beneficjenta wskazanego w umowie o dofinansowanie (lub na rzecz podwykonawców zgodnie z cesją wierzytelności płatności faktury);

- Rejestruje umowy o dofinansowanie wraz z aneksami oraz umowy z wykonawcami zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

    - Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

- Przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na podstawie dokumentacji otrzymanej z wydziałów merytorycznych;

- Przygotowuje załączniki do umowy o dofinansowanie;

- Przygotowuje dokumenty niezbędne do zawarcia aneksów do umowy 
o dofinansowanie na podstawie informacji uzyskanych z WIM/GiPM;

- Nadzoruje realizację zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy 
o dofinansowanie projektu oraz obowiązującymi wytycznymi;

- Informuje Instytucję Zarządzającą o wszystkich istotnych dla realizacji projektu zdarzeniach;

- Przygotowuje wnioski o płatność na podstawie informacji otrzymanych z WIM/GiPM oraz dokumentów otrzymanych z WFK;

- Przekazuje wnioski o płatność wraz z załącznikami Instytucji Zarządzającej;

- Weryfikuje faktury wraz z załącznikami pod względem formalnym i prawidłowości opisu;

- Monitoruje realizację projektu.

UWAGA:

Wszystkie komórki organizacyjne biorące udział w realizacji projektu zobowiązane są do odpowiedniego przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzeniem nr OR-I.120.1.14.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Miasto Opole.

Ponadto wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do przygotowania i udostępniania dokumentów na potrzeby kontroli projektu przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli oraz do udzielania wyjaśnień kontrolującym w zakresie zgodnym z wykonywanymi zadaniami.

Komórkę organizacyjną odpowiedzialną za koordynację działań związanych 
z przeprowadzaną kontrolą każdorazowo wyznacza Prezydent Miasta Opola.

- WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W PROCEDURACH

| RPO WO 2007-2013 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| IZ | Instytucja Zarządzająca |
| GiPM | Wydział Gospodarki i Promocji Miasta |
| WFK | Wydział Finansowo - Księgowy |
| RKO | Referat Księgowości Organu |
| RKWB | Referat Księgowości Wydatków Budżetowych |
| RRB | Referat Rozliczeń Budżetowych |
| WB | Wydział Budżetu |
| RPB | Referat Planowania Budżetu |
| EiPR | Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju |
| RMP | Referat Monitorowania Projektów |
| WIM | Wydział Inwestycji Miejskich |