Załącznik nr 1do Zarządzenia zmieniającego 
nr OR-I.120.1. 60. 2012

z dnia  02 kwietnia   2012 r.

PROCEDURA ROZLICZENIA FINANSOWEGO Z WYKONAWCĄ

OPIS PROCESU:

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Czas wykonania (dni robocze) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca | Sporządza protokół odbioru wykonanych robót. | ----- | Protokół odbioru robót. |
| 2. | WOŚ / Pracownik nr 1 Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych | Weryfikuje protokół. W razie potrzeby protokół weryfikowany jest również przez Inspektorów poszczególnych branż. | ------ | Weryfikacja zgodnie z procedurami obowiązującymi w WOŚ. |
| 3. | Wykonawca | Na podstawie zweryfikowanego protokołu wystawia fakturę VAT. Przekazuje fakturę do sekretariatu WOŚ. | -------- | Faktura VAT |
| 4. | Sekretariat WOŚ | Rejestruje fakturę, przekazuje fakturę wraz z załącznikami do Pracownika nr 1 Wypełnia listę kontrolną. | 1 | Lista kontrolna |
| 5. | WOŚ / Pracownik nr 1 Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych | Dokonuje weryfikacji faktury VAT pod względem rachunkowym i merytorycznym. Przekazuje oryginał faktury wraz z załącznikami do Pracownika nr 2 | 2 |  |
| 6. | WOŚ / Pracownik nr 2 Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami sprawdzając w szczególności: czy faktura dotyczy właściwego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zgodność stron (wykonawcy i zamawiającego) z zawartą umową z wykonawcą; zgodność wydatku z planem finansowym na dany rok; zgodność wydatku z harmonogramem realizacji projektu oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu; kwalifikowalność wydatków (czy wydatek objęty fakturą ponoszony jest w ramach projektu, jaka część wydatku stanowi część kwalifikowaną); dokonuje podziału wydatku na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną, podziału na poszczególne kategorie określone we wniosku o dofinansowanie; określa poziom wydatków strukturalnych oraz klasyfikację budżetową. Opisuje fakturę zgodnie z wytycznymi IW. Zweryfikowaną fakturę wraz z załącznikami przekazuje Kierownikowi WOŚ / Wypełnia listę kontrolną. | 3 | Opis faktury (elementy niezbędne): numer umowy o dofinansowanie i nr projektu nazwa projektu nr osi priorytetowej oraz nr działania numer dokumentu księgowego (nr faktury) opis związku wydatku z projektem kwotę wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych podział procentowy i kwotowy na poszczególne źródła finansowania projektu (FS i wkład własny) informacja o poprawności formalno – rachunkowej (WFK) i merytorycznej (WOŚ) informację w zakresie stosowania PZP informację o współfinansowaniu ze środków FS numer ewidencyjny lub księgowy (nadawany przez WFK) numer i nazwa zadania budżetowego Nr umowy (RB) z Wykonawcą zadania klasyfikację wydatków strukturalnych klasyfikację budżetową |
| 7. | WOŚ / Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych | Dokonuje weryfikacji faktury wraz z załącznikami oraz opisu sporządzonego przez Pracownika nr 2 Przekazuje dokumenty Naczelnikowi WOŚ. Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 8. | WOŚ / Naczelnik | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami pod względem merytorycznym. Składa podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem Pracownika nr 2 przekazuje Pracownikowi RMP w EiPR oryginał faktury wraz z załącznikami listę kontrolną | 0,5 |  |
| 9. | EiPR/ Pracownik Referatu Monitorowania Projektów | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami pod względem formalnym oraz prawidłowości opisu. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Kierownikowi RMP w EiPR. | 0,5 |  |
| 10. | EiPR/ Kierownik Referatu Monitorowania Projektów | Potwierdza prawidłowość dokonanej przez Pracownika EiPR/RMP weryfikacji poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Naczelnikowi EiPR. | 0,25 |  |
| 11. | EiPR / Naczelnik | Zatwierdza prawidłowość dokonanej weryfikacji poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Pracownikowi EiPR. | 0,25 |  |
| 12. | EiPR/ Pracownik Referatu Monitorowania Projektów | Przekazuje: oryginał faktury wraz z załącznikami oryginał listy kontrolnej Pracownikowi WB. | 0,25 |  |
| 13. | WB/ Pracownik Referatu Planowania Budżetu | Weryfikuje fakturę pod względem rachunkowym, zgodności z budżetem projektu oraz zgodności z budżetem miasta. Przygotowuje dokumenty niezbędne do zapłaty faktury na rzecz wykonawcy, tj: 1. Decyzję o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzję o przelaniu środków na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Podpisuje decyzje w miejscu „Sporządził”. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty kierownikowi WB/Referat Planowania Budżetu.WB/Referat Planowania Budżetu. | 3 |  |
| 14. | WB / Kierownik Referatu Planowania Budżetu | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami oraz prawidłowość sporządzenia: 1. Decyzji o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzji o przelaniu środków na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Podpisuje decyzje w miejscu „Sprawdził”. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowane i podpisane dokumenty Kierownikowi WB/RPF za pośrednictwem Pracownika B/RPB | 0,5 |  |
| 15. | Kierownik WB / Referat Prognozowania Finansowego | Potwierdzenie dostępności środków z kredytu na zapłatę faktury Wypełnia listę kontrolną Przekazuje dokumenty do Naczelnika WB | 0,5 |  |
| 16. | WB / Naczelnik | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami oraz prawidłowość sporządzenia: 1. Decyzji o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzji o przelaniu środków rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Podpisuje decyzje w miejscu „Sprawdził”. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowane i podpisane dokumenty pracownikowi WFK/RRB za pośrednictwem pracownika WB/RPB | 0,5 |  |
| 17. | WFK/ Pracownik Referatu Rozliczeń Budżetowych | Dokonuje weryfikacji formalno – rachunkowej faktury wraz z załącznikami. Składa podpis na fakturze potwierdzając weryfikację formalno – rachunkową. Przeprowadzoną weryfikację potwierdza podpisem na liście kontrolnej. Przekazuje komplet dokumentów Kierownikowi WFK/Referat Rozliczeń Budżetowych | 2 |  |
| 18. | WFK/ Kierownik Referatu Rozliczeń Budżetowych | Dokonuje kontroli weryfikacji formalno – rachunkowej faktury. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowane dokumenty Skarbnikowi Miasta za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 1 |  |
| 19. | Skarbnik Miasta | Akceptuje fakturę do zapłaty składając podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Akceptuje: decyzję o sposobie zapłaty faktury decyzję o przelaniu środków na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Ww dokumenty akceptuje, składając podpis wraz z pieczęcią w miejscu „zatwierdzam” oraz wpisując datę. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Prezydentowi Miasta za pośrednictwem pracownika RPB/WB. | 1 |  |
| 20. | Prezydent Miasta | Zatwierdza fakturę do zapłaty składając podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Zatwierdza: decyzję o sposobie zapłaty faktury decyzję o przelaniu środków na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Ww dokumenty zatwierdza, składając podpis wraz z pieczęcią w wyznaczonym miejscu oraz wpisując datę. Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem sekretariatu przekazuje dokumenty pracownikowi WFK/RKWB. | 1 |  |
| 21. | WFK/ Pracownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych | Dokonuje zaksięgowania faktury (zobowiązania) Wypełnia listę kontrolną Przekazuje fakturę z załącznikami oraz decyzją o sposobie zapłaty faktury i decyzją o przelaniu środków na rachunek Projektu pracownikowi FK/RRB za pośrednictwem Pracownika B/RPB | 0,5 |  |
| 22. | WFK/ Pracownik Referatu Rozliczeń Budżetowych | Na podstawie: faktury wraz z załącznikami decyzji o sposobie zapłaty faktury decyzji o przelaniu środków na rachunek Projektu dokonuje przelewu środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania płatności z rachunku bankowego organu oraz wyodrębnionego rachunku pomocniczego pn. „Rachunek bieżący – Transakcja kredytowana EBI” na wyodrębniony rachunek Projektu, a następnie przelewu z rachunku Projektu na rzecz wykonawcy, ewentualnie podwykonawców zgodnie z cesją wierzytelności płatności faktury. Wykonanie czynności potwierdza składając podpis na decyzjach w miejscu „zrealizowano” oraz wypełniając listę kontrolną. Po realizacji przelewów podpisane decyzje oraz listę kontrolną przekazuje do zatwierdzenia Naczelnikowi WFK. | 2 |  |
| 23. | WFK / Naczelnik | Podpisuje decyzje w miejscu „zrealizowano”. Przekazuje dokumenty Pracownikowi WFK/ RKWB za pośrednictwem pracownika WFK/RRB | 0,5 |  |
| 24. | WFK/ Pracownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych | Dokonuje zaksięgowania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzupełnia na opisie faktury nr ewidencyjny. Przekazuje kserokopię faktury wraz z załącznikami oraz kserokopię wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zapłaty Pracownikowi EiPR. Wszystkie dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika WFK/RKWB. Przekazuje kserokopię faktury wraz z decyzjami Pracownikowi WB/RPB oraz WFK/RKO Wypełnia listę kontrolną. Przechowuje i archiwizuje oryginały dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu | ----- |  |