PROCEDURA WNIOSKOWANIA O PŁATNOŚĆ Z CZĘŚCIĄ SPRAWOZDAWCZĄ

Podstawowe zasady:

- Dofinansowanie w ramach projektu przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków;

- Warunkiem przekazania refundacji jest złożenie poprawnego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz zatwierdzenie go przez Instytucję Zarządzającą programem – Zarząd Województwa Opolskiego;

- Wniosek beneficjenta o płatność spełnia również funkcję sprawozdawczą na poziomie beneficjenta;

- Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosku o płatność 
z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu;

- Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od momentu podpisania umowy o dofinansowanie;

- Wymogi formalne przy składaniu wniosków beneficjenta o płatność określa Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013;

- Każdy wydatek wykazany we wniosku o płatność powinien być faktycznie i w całości poniesiony, 
co powinno zostać udokumentowane;

- Do wniosku o płatność dołączone powinny być kopie dokumentów potwierdzających wydatki 
w ramach projektu, które są tożsame z oryginałami, i podlegać będą kontroli ze strony uprawnionych do tego organów;

- Środki w ramach refundacji są przekazywane po akceptacji przez IZ złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność. IZ weryfikuje wniosek o płatność pośrednią oraz załączone do niego dokumenty w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania;

- Termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do zakończenia czynności kontrolnych i wdrożenia przez beneficjanta zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli przez IZ/PII.

- Płatności pośrednie w formie refundacji, beneficjent może otrzymać tylko do 95% wartości dofinansowania;

- Wniosek beneficjenta o płatność końcową, beneficjent powinien złożyć w terminie do 25 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu.

OPIS PROCESU:

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Dni robocze | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pracownik RMP w EiPR | Wnioskuje do WIM / GI o przekazanie informacji i ewentualnie dokumentów merytorycznych niezbędnych do przygotowania wniosku o płatność. | ------- | Wniosek w wersji pisemnej. We wniosku określony termin dostarczenia informacji (nie krótszy niż 4 dni). Informacje nt. zaawansowania robót / dostaw z podziałem na poszczególne kategorie wydatków, roboty planowane do wykonania w przyszłych okresach, zakupu wyposażenia informacja nt. ewentualnych problemów. Dokumenty finansowo księgowe dostarczane na bieżąco przez WFK zgodnie z procedurą Rozliczenie finansowe z wykonawcą |
| 2. | Pracownik RMP w EiPR | W oparciu o dokumenty otrzymane z WFK i informacje otrzymane z WIM, GI sporządza wniosek o płatność. Sporządza pismo przewodnie, ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność oraz parafuje pismo przewodnie. Przekazuje Kierownikowi RMP w EiPR: wniosek o płatność z załącznikami pismo przewodnie listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | ------- | Wniosek o płatność wraz z załącznikami. Pismo przewodnie. Lista kontrolna WOP-01 |
| 3. | Kierownik RMP w EiPR | Weryfikuje wniosek o płatność . Weryfikuje dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność. Weryfikuje pismo przewodnie. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Parafuje pismo przewodnie. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowany wniosek o płatność wraz z załącznikami i listą kontrolną oraz pismo przewodnie Naczelnikowi EiPR. | 1 |  |
| 4. | Naczelnik EiPR | Podpisuje wniosek o płatność. Parafuje pismo przewodnie . Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje wniosek o płatność wraz z załącznikami i listą kontrolną oraz pismo przewodnie do Pracownika RMP w EiPR | 1 |  |

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Dni robocze | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Pracownik RMP w EiPR | Przekazuje do WIM/Inspektor Nadzoru / GI - wniosek o płatność z załącznikami - pismo przewodnie - listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 6. | Inspektor Nadzoru WIM/Pracownik GI | Weryfikuje wniosek o płatność pod kątem poprawności merytorycznej. Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Pracownikowi RPiRI w WIM / Naczelnikowi GI | 1 | Weryfikacja obejmuje: - poprawność merytoryczno – finansową wniosku o płatność; - merytorycznym danych zawartych we wniosku dotyczących: - postępu rzeczowo – finansowego projektu (pkt 15); - planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku (pkt 16 wniosku); - informacja na temat napotkanych problemów (pkt 18A) |
| 7. | Pracownik RPiRI w WIM | Weryfikuje wniosek o płatność Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność i pismo przewodnie wraz z listą kontrolną Kierownikowi RPiRI w WIM | 2 | Weryfikacja obejmuje punkty 11, 15 oraz 19. Weryfikacja polega na: - sprawdzeniu zgodności informacji zamieszczonych w tabelach finansowych wniosku o płatność z dokumentami towarzyszącymi; - sprawdzenie poprawności rachunkowej tabel finansowych; - sprawdzenie czy nie zostały przekroczone kwoty wydatków określone dla poszczególnych kategorii we wniosku o dofinansowanie; - sprawdzenie czy prawidłowo dokonano podziału na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz czy kwoty wydatków przedstawione dla poszczególnych kategorii są zgodne z poprzednimi wnioskami o płatność (narastająco). Pracownik GI weryfikuje pkt 11, 15, 16,18A, 19. |
| 8. | Kierownik RPRI w WIM | Dokonuje kontroli weryfikacji wniosku o płatność dokonanej przez pracownika WIM. Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność oraz pismo przewodnie wraz z listą kontrolną do akceptacji Naczelnika WIM | 1 |  |
| 9. | Naczelnik WIM / GI | Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej oraz podpisanie 1 egz. wniosku o płatność. Przekazuje dokumenty Pracownikowi RKWB w WFK za pośrednictwem Pracownika RPiRI w WIM / GI | 0,5 | W przypadku gdy do wniosku o płatność dołączone są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące merytorycznej realizacji projektu Naczelnik WIM / GI parafuje również wyjaśnienia. |
| 10. | Pracownik RKWB w WFK | Weryfikuje wniosek o płatność pod kątem zgodności z zapisami księgowymi. Akceptuje wniosek poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność do zatwierdzenia Kierownikowi RKWB w WFK. | 1 |  |
| 11. | Kierownik RKWB w WFK | Dokonuje kontroli weryfikacji wniosku przeprowadzonej przez Pracownika RKWB w WFK pod kątem zgodności z zapisami księgowymi. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami, pismo przewodnie oraz listę kontrolną Pracownikowi RPB w WB. | 1 |  |
| 12. | Pracownik RPB w WB | Weryfikuje wniosek o płatność w zakresie finansowym. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim (2 egz.) oraz listą kontrolną Kierownikowi RPB w WB. | 2 |  |
| 13. | Kierownik RPB w WB | Weryfikuje wniosek o płatność w zakresie finansowym. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim (2 egz.) oraz listą kontrolną Naczelnikowi WB za pośrednictwem Pracownika RPB w WB. | 1 |  |
| 14. | Naczelnik WB | Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim (2 egz.) oraz listą kontrolną Skarbnikowi Miasta za pośrednictwem Pracownika RPB w WB. | 0,5 |  |
| 15. | Skarbnik Miasta | Akceptuje 2 egzemplarze wniosku o płatność. Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem Sekretariatu przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim oraz listą kontrolną Prezydentowi Miasta. | 1 |  |
| 16. | Prezydent Miasta | Zatwierdza 2 egzemplarze wniosku o płatność. Podpisuje pismo przewodnie (2egz.). Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem pracownika Sekretariatu przekazuje dokumenty Pracownikowi RMP w EiPR. | 1 |  |
| 17. | Pracownik RMP w EiPR | Dołącza do wniosku o płatność wersję elektroniczną . Przekazuje 1 egzemplarz wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim do IZ. Wersję elektroniczną wniosku przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej do: Wydziału Inwestycji Miejskich (WIM) Wydziału Gospodarki i Innowacji (GI) Wydziału Budżetu – Referat Planowania Budżetu (WB) | 2 |  |