PROCEDURA ROZLICZENIA FINANSOWEGO Z WYKONAWCĄ

OPIS PROCESU:

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Czas wykonania (dni robocze) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca | Sporządza protokół odbioru wykonanych robót. | ----- | Protokół odbioru robót. |
| 2. | Inspektor Nadzoru | Weryfikuje protokół. W razie potrzeby protokół weryfikowany jest również przez Inspektorów poszczególnych branż. | ------ |  |
| 3. | Wykonawca | Na podstawie zweryfikowanego protokołu wystawia fakturę VAT. Przekazuje fakturę do UM Opole | -------- | Faktura VAT |
| 4. | Sekretariat ITGK | Przyjmuje fakturę, przekazuje fakturę wraz z załącznikami do Pracownika Referatu RPRI. | 1 |  |
| 5. | Pracownik ds. technicznych RPRI * | Dokonuje weryfikacji faktury VAT pod względem merytorycznym. Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami sprawdzając w szczególności: czy faktura dotyczy właściwego projektu realizowanego w ramach RPO WO; zgodność stron (wykonawcy i zamawiającego) z zawartą umową z wykonawcą; zgodność wydatku z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu; dokonuje podziału wydatku na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną, podziału na poszczególne kategorie określone we wniosku o dofinansowanie; Opisuje fakturę zgodnie z wytycznymi IZ. Zweryfikowaną fakturę wraz z załącznikami przekazuje Głównemu księgowemu ITGK | 3 | Opis faktury (elementy niezbędne zgodnie z zapisami Vademecum dla Beneficjentów RPO WO, Tom III): numer umowy o dofinansowanie i nr projektu nazwa projektu numer dokumentu księgowego (nr faktury) opis związku wydatku z projektem kwotę wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych podział procentowy i kwotowy na poszczególne źródła finansowania projektu (EFRR i wkład własny) informację w zakresie stosowania PZP numer i nazwa zadania budżetowego RB umowy z Wykonawcą zadania klasyfikację wydatków strukturalnych klasyfikację budżetową |
| 6. | Pracownik ds. finansowych RPRI * | Weryfikuje fakturę pod względem formalno - rachunkowym, zgodności z budżetem projektu oraz zgodności z budżetem miasta. Weryfikując fakturę wraz z załącznikami określa poziom wydatków strukturalnych oraz klasyfikację budżetową. Opisuje fakturę zgodnie z wytycznymi IZ. Zweryfikowaną fakturę wraz z załącznikami przekazuje Naczelnikowi ITGK | 1 |  |
| 7. | Naczelnik ITGK | Ocena faktury i załączników wraz z opisem pod względem merytorycznym. Składa podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Za pośrednictwem Pracownika ITGK: Referat RPRI przekazuje pracownikowi B: oryginał faktury wraz z załącznikami | 0,5 |  |
| 8. | Referat Planowania Budżetu / B | Weryfikuje fakturę pod względem rachunkowym, zgodności z budżetem projektu oraz zgodności z budżetem miasta. Przygotowuje dokumenty niezbędne do zapłaty faktury na rzecz Wykonawcy, tj: 1. Decyzję o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzję o przelaniu środków na rachunek zaliczki Projektu Podpisuje decyzje w miejscu „Sporządził”. Przekazuje dokumenty Kierownikowi Referatu Planowania Budżetu, który po sprawdzeniu prawidłowości sporządzenia dokumentów Podpisuje decyzje w miejscu „Sprawdził” i przekazuje do Naczelnika Wydziału Budżetu. | 3 | Decyzja o sposobie zapłaty faktury Decyzja o przelaniu środków na rachunek zaliczki Projektu |
| 9. | Naczelnik Wydziału Budżetu | Weryfikuje fakturę oraz prawidłowość sporządzenia: 1. Decyzji o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzji o przelaniu środków rachunek zaliczki Projektu Podpisuje decyzje w miejscu „Sprawdził”. Przekazuje zweryfikowane i podpisane dokumenty Pracownikowi FK/RRB za pośrednictwem pracownika B/RPB | 0,5 |  |
| 10. | Referat Rozliczeń Budżetowych / FK | Dokonuje weryfikacji formalno – rachunkowej faktury wraz z załącznikami. Składa podpis na fakturze potwierdzając weryfikację formalno – rachunkową. Przekazuje komplet dokumentów Kierownikowi Referatu Rozliczeń Budżetowych w celu akceptacji, a następnie za pośrednictwem Pracownika B/RPB zweryfikowane dokumenty przekazuje Skarbnikowi Miasta. | 2 |  |
| 11. | Skarbnik Miasta | Zatwierdza fakturę do zapłaty składając podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Akceptuje: decyzję o sposobie zapłaty faktury decyzję o przelaniu środków na rachunek zaliczki Projektu. Ww. dokumenty akceptuje, składając podpis wraz z pieczęcią w miejscu „zatwierdzam” oraz wpisując datę na decyzjach. Przekazuje dokumenty Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pracownika B/RPB | 1 |  |
| 12. | Prezydent Miasta | Zatwierdza fakturę do zapłaty składając podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Akceptuje: decyzję o sposobie zapłaty faktury decyzję o przelaniu środków na rachunek zaliczki Projektu. Ww. dokumenty akceptuje, składając podpis wraz z pieczęcią w miejscu „zatwierdzam” oraz wpisując datę. Przekazuje dokumenty pracownikowi FK/RRB za pośrednictwem Pracownika B/RPB | 1 |  |
| 13. | Referat Rozliczeń Budżetowych/ FK | Na podstawie: faktury wraz z załącznikami decyzji o sposobie zapłaty faktury decyzji o przelaniu środków na rachunek zaliczki Projektu dokonuje przelewu środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania płatności z rachunku bankowego organu oraz wyodrębnionego rachunku pomocniczego pn. „Rachunek bieżący – Transakcja kredytowana EBI” na wyodrębniony rachunek zaliczki Projektu, a następnie przelewu z rachunku zaliczki Projektu na rzecz Wykonawcy, ewentualnie podwykonawców zgodnie z cesją wierzytelności płatności faktury. Wykonanie czynności potwierdza składając podpis na decyzjach w miejscu „zrealizowano”. Po realizacji przelewów podpisane decyzje przekazuje do zatwierdzenia Naczelnikowi FK. | 2 | Przelew |
| 14. | Naczelnik FK | Podpisuje decyzje w miejscu „zrealizowano”. Przekazuje dokumenty pracownikowi FK/ RKWB za pośrednictwem pracownika FK/RRB | 0,5 |  |
| 15. | Referat Księgowości Wydatków Budżetowych/ FK | Dokonuje zaksięgowania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisuje na opisie faktury nr ewidencyjny. Przekazuje kserokopię faktury wraz z załącznikami oraz kserokopię wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zapłaty pracownikowi RPRI w Wydziale ITGK oraz pracownikowi EiPR. Wszystkie dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika FK/RKWB. Przekazuje kserokopię faktury wraz z decyzją o sposobie zapłaty pracownikowi B/RPB oraz FK/RKO. Przechowuje i archiwizuje oryginały dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu | ----- | Kserokopie dla EiPR nie obejmują decyzji. |

* RPRI – Referat Realizacji Projektów i Rozwoju Infrastruktury w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej