PROCEDURA WNIOSKOWANIA O PŁATNOŚĆ Z CZĘŚCIĄ SPRAWOZDAWCZĄ

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Dni robocze | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik ds. finansowych RPRI * | Sporządza wniosek o płatność wraz z załącznikami. Dane techniczne i opisowe do części sprawozdawczej wniosku przygotowuje pracownik merytoryczny Referatu RPRI. Wniosek o płatność wraz z wymaganym kompletem dokumentów i pismem przewodnim przekazywany jest Kierownikowi Referatu RPRI . | 7 | Wniosek sporządzany jest nie częściej niż 1 w miesiącu i nie rzadziej nić raz na 3 miesiące. |
| 2. | Kierownik Referatu RPRI | Weryfikuje wniosek o płatność oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność. Fakt weryfikacji potwierdza na rewersie ostatniej strony wniosku, a następnie przekazuje Naczelnikowi ITGK. | 1 |  |
| 3. | Naczelnik ITGK | Weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność wraz z załącznikami oraz parafuje pismo przewodnie. Akceptuje wniosek i załączniki poprzez ich parafowanie i za pośrednictwem Pracownika RPRI przekazuje wniosek o płatność do Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych. | 1 |  |
| 4. | Referat Księgowości Wydatków Budżetowych | Dokonuje sprawdzenia weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z zapisami księgowymi przeprowadzonej przez Pracownika Ref. Księgowości Wydatków Fakt sprawdzenia wniosku potwierdzany jest podpisem osoby sprawdzającej na rewersie ostatniej strony wniosku. Następnie przekazuje wniosek wraz z załącznikami do Referatu Planowania Budżetu. | 1 |  |
| 5. | Referat Planowania Budżetu | Weryfikuje wniosek o płatność wraz z załącznikami oraz sprawdza pod kątem zgodności z wytycznymi Instytucji Zarządzającej i przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami. Fakt sprawdzenia wniosku potwierdzany jest podpisem osoby sprawdzającej na rewersie ostatniej strony wniosku. pismem przewodnim do Skarbnika Miasta. | 1 |  |
| 6. | Skarbnik Miasta | Akceptuje wniosek o płatność przez podpisanie 2 egzemplarzy na ostatniej stronie. Za pośrednictwem Pracownika Referatu Planowania Budżetu przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim do Prezydenta Miasta. | 1 |  |
| 7. | Prezydent Miasta | Zatwierdza wniosek o płatność. Parafuje każdą stronę 2 egzemplarzy wniosku o płatność oraz podpisuje 2 egzemplarze w wyznaczonym miejscu. Podpisuje pismo przewodnie. Za pośrednictwem pracownika Sekretariatu przekazuje dokumenty Pracownikowi Referatu RPRI w Wydziale ITGK. | 1 |  |
| 8. | Pracownik RPRI | Dołącza do wniosku o płatność wersję elektroniczną zgodną z wersją papierową i przekazuje wniosek o płatność wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim Instytucji Zarządzającej. Sporządza 1 kopię wniosku o płatność, i przekazuje do Wydziału Budżetu – Referat Planowania Budżetu. | 1 |  |

* RPRI – Referat Realizacji Projektów i Rozwoju Infrastruktury  w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

I. Podstawowe zasady:

- Dofinansowanie w ramach projektu przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków;

- Warunkiem przekazania refundacji jest złożenie poprawnego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność wraz z załącznikami;

- Wniosek beneficjenta o płatność spełnia również funkcję sprawozdawczą na poziomie beneficjenta;

- Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu;

- Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 
3 miesiące, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu, licząc od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. IZ może wyrazić zgodę na składanie wniosków o płatność częściej niż raz w miesiącu;

- Wymogi formalne przy składaniu wniosków beneficjenta o płatność określa Tom III Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013;

- Każdy wydatek wykazany we wniosku o płatność powinien być faktycznie i w całości poniesiony, co powinno zostać udokumentowane;

- Do wniosku o płatność dołączone powinny być kopie dokumentów potwierdzających wydatki w ramach projektu, które są tożsame z oryginałami, które podlegać będą kontroli ze strony uprawnionych do tego organów;

- Środki w ramach refundacji są przekazywane beneficjentowi w terminie 40 dni od dnia złożenia przez beneficjenta prawidłowego wniosku beneficjenta o płatność pośrednią lub końcową, pod warunkiem dostępności środków na rachunku IZ;

- Płatności pośrednie w formie refundacji, beneficjent może otrzymać tylko do 95% wartości dofinansowania;

- Wniosek beneficjenta o płatność końcową, beneficjent powinien złożyć w terminie 25 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu.

II. Weryfikacja wniosku

Weryfikacja wniosku pod względem formalno – rachunkowym polega na:

- sprawdzeniu zgodności informacji zamieszczonych w tabelach finansowych wniosku o płatność z dokumentami towarzyszącymi;

- sprawdzenie poprawności rachunkowej tabel finansowych;

- sprawdzenie czy nie zostały przekroczone kwoty wydatków określone dla poszczególnych kategorii we wniosku o dofinansowanie oraz czy kwoty wydatków przedstawione dla poszczególnych kategorii są zgodne z poprzednimi wnioskami o płatność (narastająco)

Weryfikacja pod kątem merytorycznym danych zawartych we wniosku dotyczących z:

- faktycznym postępem rzeczowo – finansowym projektu oraz podjętymi działaniami

- planowanym przebiegiem rzeczowej realizacji projektu

- sprawdzenie czy prawidłowo dokonano podziału na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

- informacjami na temat problemów pojawiających się przy realizacji projektu oraz planowanych działaniach