Opole, 30.03.2004r

KWiA-I-0913/1/1/2004

|  | Naczelnik Wydziału Administracyjno –Gospodarczego w miejscu |
| --- | --- |

Wystąpienie Pokontrolne

W okresie od 05.02.2004r do 10.02.2004r przeprowadzono w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne, którego celem była ocena legalności postępowania przy nadzorze oraz odbiorze prac dotyczących remontu dachu 2-go pawilonu położonego w Opolu przy ul. Budowlanych 4 należącego do UM, ocena zgodności trybu wyłonienia wykonawcy z ustawą o zamówieniach publicznych (Dz.U.02.72.664) oraz ocena zgodności trybu wyłonienia wykonawcy z uchwałą nr 2236/98 Zarządu Miasta Opola z dnia 05.02.1998r. w sprawie zatwierdzenia „Trybu postępowania przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi, opłacane ze środków publicznych w całości lub części.

Ponadto w trakcie postępowania kontrolnego oceniano zgodność zakresu wykonanych prac z zakresem określonym w kosztorysie ofertowym oraz jakość wykonanych prac remontowych.

Kontrola nie ujawniła uchybień w zakresie zgodności trybu postępowania przy wyłanianiu wykonawcy z ustawą o zamówieniach publicznych (Dz.U.02.72.664). Także jakość i zakres wykonanych prac oceniono pozytywnie. Jako nieprawidłowość uznano fakt niezastosowania się do przepisów uchwały nr 2236/98 Zarządu Miasta Opola z dnia 05.02.1998r w zakresie trybu wyłonienia wykonawcy.

- Podsumowanie ustaleń kontroli

- W toku postępowania kontrolnego nie stwierdzono uchybień przy nadzorze oraz odbiorze prac dotyczących remontu dachu 2-go pawilonu położonego w Opolu przy ul. Budowlanych 4.

- Tryb wyłonienia wykonawcy był zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.02.72.664).

- Zakres prac wykonanych w pawilonie nr 2 przy ul. Budowlanych 4 w Opolu jest zgodny z zakresem określonym w kosztorysie ofertowym.

- Jakość prac remontowych wykonanych w pawilonie nr 2 przy ul. Budowlanych 4 w Opolu nie odbiega od powszechnie obowiązujących standardów.

- Przy przeprowadzaniu zamówienia publicznego na remont dachu w pawilonie nr 2 przy ul. Budowlanych 4 w Opolu  nie zastosowano trybu określonego w obowiązującej uchwale nr 2236/98 Zarządu Miasta Opola z dnia 05.02.1998r. w sprawie zatwierdzenia  „Trybu postępowania przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi, opłacane ze środków publicznych w całości lub części”. Zgodnie z trybem określonym w ww. uchwale Wydział Administracyjno – Gospodarczy, jako wykorzystujący środki finansowe z budżetu Gminy, w kwocie wyższej niż 3.000,00 euro, na realizację zamówienia publicznego, powinien był złożyć w Referacie Przetargów pisemne zgłoszenie (w formie wniosku) o zamiarze realizacji tego zamówienia. Wniosek ten zaakceptowany przez Prezydenta powinien być podstawą do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne przez Referat Przetargów. W przypadku badanego zamówienia publicznego całość postępowania była prowadzona przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy.

Nie zastosowanie się do postanowień ww. uchwały stanowi naruszenie wewnętrznych przepisów Urzędu.

- Zalecenia

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości opisanej w pkt. I.5. polecam Naczelnikowi Wydziału Administracyjno – Gospodarczego pouczenie pracowników Wydziału o bezwzględnej konieczności stosowania obok przepisów prawa powszechnego także wewnętrznych przepisów obowiązujących w Urzędzie Miasta.

Termin wykonania zalecenia: do 15.04.2004r

Na podstawie par. 43 Zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola wyznaczam termin przedstawienia sprawozdania z realizacji zaleceń na 20.04.2004r.

Do wiadomości:

Sekretarz Miasta.