KWiA-I-0913-10-1/2004

Opole, 11.10.2004r.

Pan ZDZISŁAW STARZYŃSKI

Naczelnik Wydziału IM

w/m

Wystąpienie Pokontrolne

W okresie od 16.03.2004r. do 31.05.2004r. przeprowadzono w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola (IM) postępowanie kontrolne obejmujące następujący zakres tematyczny:

Prawidłowość i legalność postępowań o zamówienie publiczne oraz prawidłowość i efektywność realizacji zamówień publicznych przeprowadzonych w 2002 i 2003 roku.

- Podsumowanie ustaleń kontroli

Postępowanie kontrolne przeprowadzone w Wydziale Inwestycji Miejskich (IM) Urzędu Miasta Opola dotyczyło działalności Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych (PZP) w latach 2002 i 2003. W przedmiotowym postępowaniu badaniu poddano ogółem 27 postępowań o zamówienie publiczne, z czego wyodrębniono 7 obiektów kontroli i poddano je szczegółowemu badaniu pod względem legalności i prawidłowości postępowania w świetle wymogów ustawy. Ponadto, analizie poddano system kontroli wewnętrznej oraz kwalifikacje pracowników Referatu PZP. Na podstawie ustaleń zespołu kontrolnego, zawartych w protokole kontroli, stwierdzono szereg nieprawidłowości zarówno w procedurze dokonywania zamówień publicznych jak i w organizacji Referatu PZP, z których najistotniejsze to:

- nieprecyzyjne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

- niejasny i nieprzejrzysty sposób formułowania SIWZ;

- brak nadzoru nad realizacją umów zawartych w postępowaniu o zamówienie publiczne ;

- aneksowanie umów zawartych w drodze przetargu publicznego, w sposób niezgodny z ustawą;

- stawianie oferentom nieuzasadnionych wymagań, a w konsekwencji naruszenie zasad uczciwej konkurencji;

- udzielanie błędnych odpowiedzi dotyczących zagadnień prawnych postępowania o zamówienie publiczne bez konsultacji z radcą prawnym, a w konsekwencji doprowadzenie do postępowania odwoławczego przed Urzędem Zamówień Publicznych;

- powierzanie realizacji zadań inwestycyjnych komórkom Urzędu nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji i kadry;

- naruszenie ustawy o pracownikach samorządowych przy odpłatnym wykonywaniu dodatkowych zleceń na własny rachunek;

- niskie kwalifikacje znacznej części pracowników Referatu PZP;

- brak procedur i praktyki kontroli wewnętrznej;

- niska jakość organizacji pracy w Referacie.

Ad.1 i 2

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez zespół kontrolny, w poszczególnych obiektach kontroli stwierdzono, że najczęstszą przyczyną niepowodzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest niewłaściwe sformułowanie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W szczególności wniosek ten dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, który – zgodnie z przepisami art. 29-32 Prawa zamówień publicznych (Dz.U.04.145.1537) – powinien być określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą obowiązujących norm. Ponieważ zamówienia publiczne realizowane w badanym okresie dotyczyły różnych rodzajowo kategorii, opis przedmiotu zamówienia winien być każdorazowo szczegółowo weryfikowany przez wnioskodawcę lub – w przypadku braku takiej możliwości – właściwego eksperta powołanego na etapie sporządzania SIWZ. Dodatkowo, praktyczne zastosowanie takiego rozwiązania winno skutkować przejęciem przez wnioskującego pełnej odpowiedzialności za opis przedmiotu zamówienia, wraz z określeniem sankcji za nienależyte wykonanie opisu przedmiotu zamówienia i ewentualne problemy powstałe po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Aby jednak móc egzekwować powyższe, należy ustalić jednolity, ogólny wzór SIWZ obowiązujący w Urzędzie Miasta Opola oraz każdorazowo umieszczać w nim wyłącznie informacje istotne dla danego postępowania bez nadmiernego odwoływania się do treści ustaw (lepszym rozwiązaniem jest wpisanie do SIWZ cytatu odpowiedniego przepisu ustawy).

Zespół kontrolny ustalił, że w wyniku niejasnych i nieprecyzyjnych zapisów SIWZ w 3 na 7 postępowań poddanych badaniu, odrzucono oferty najkorzystniejsze cenowo (por. pkt. 7). W jednym z ww. przypadków, Urząd Zamówień Publicznych nakazał uwzględnić odrzuconą ofertę, którą następnie uznano za najkorzystniejszą.

Ad. 3 i 4

Zespół kontrolny ustalił, że umowy zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie są właściwie wykonywane. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnego z umową naliczania wynagrodzenia za wykonanie usług geodezyjnych (wynagrodzenie wykonawcy było naliczane z zastosowaniem stawek innych, niż określone w umowie) oraz podwyższania wartości umownego wynagrodzenia ryczałtowego w drodze aneksu – roboty budowlano-remontowe obiektu na ul. Odrzańskiej w Opolu. Wymienione nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 76 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych – Dz.U.01.76.813). Dodatkowo, wydatkowanie środków publicznych niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 138 ust. 1 pkt. 12 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.03.15.148). Wobec zaistniałych nieprawidłowości należy wzmóc nadzór nad właściwym wykonaniem umowy poprzez określenie zakresu odpowiedzialności pracowników za przestrzeganie warunków umowy i przepisów o zamówieniach publicznych. Zapisy o odpowiedzialności powinny zostać ujęte w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności każdego z pracowników nadzorujących wykonanie umów, a w szczególności naczelników wydziałów i kierowników referatów wykonujących zadania gminy. Dodatkowo, należałoby rozważyć powołanie pełnomocnika Prezydenta ds. zamówień publicznych odpowiedzialnego za koordynację i właściwy przebieg całego procesu, tj:

- planowania,

- przygotowania,

- realizacji,

- rozliczenia,

- kontroli końcowej.

Ad. 5

W opinii zespołu kontrolnego nieuzasadnionym wymogiem, postawionym przez zamawiającego, była konieczność udzielenia przez wykonawcę 6-letniej gwarancji na tablice rejestracyjne (dot. przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych, sygn. PZP II 3411-1/03) oraz bezpodstawne żądanie przedłożenia zaświadczenia, które nie zostało ujęte w SIWZ (dot. przetargu nieograniczonego na modernizację ulicy X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu, sygn. PZP II 3410-11/03).

W pierwszym przypadku, konieczność udzielenia 6-letniej gwarancji na tablice rejestracyjne nie jest uzasadniona technicznie, ponieważ producenci komponentów użytych do produkcji tablic udzielają 2-3-letniej gwarancji. Należy zatem przyjąć, że taki sam okres gwarancji powinien dotyczyć tablic rejestracyjnych. Wymaganie 6-letniego okresu gwarancji wiąże się także z poniesieniem przez zamawiającego dodatkowego kosztu ryzyka wykonawcy (wynikającego z tak długiego okresu gwarancji), a koszt ten wliczony jest w cenę tablicy. Z analizy przeprowadzonej przez zespół kontrolny wynika, że cena jaka została ustalona w przedmiotowym przetargu nie jest konkurencyjna. Wynika to z faktu, że najwięksi producenci tablic rejestracyjnych nie wzięli udziału w przetargu ze względu na ryzyko udzielenia 6-letniej gwarancji.

W przypadku drugim, bezpodstawność wymogu postawionego przez zamawiającego potwierdził Zespół Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w wydanym wyroku. Zespół Arbitrów wykazał, że zamawiający nie tylko bezpodstawnie żądał od oferentów zaświadczenia wydanego przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, ale żądał niewłaściwego zaświadczenia - właściwym było zaświadczenie wydane przez wojewodę. W wyniku niewłaściwego działania zamawiającego zamawiającego, czynności wyboru oferty należało powtórzyć, co znacznie wydłużyło proces inwestycyjny, a dodatkowo budżet Gminy poniósł koszty postępowania odwoławczego przed UZP.

W ocenie zespołu kontrolnego, oba stwierdzone w toku kontroli przypadki stanowią naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych). Przypadki te świadczą także o istniejącym ryzyku powstania nieprawidłowości przy sporządzaniu SIWZ (por. ad. 1, 2).

Ad. 6.

W opisanym powyżej przypadku, zamawiający – w kwestii wymaganego zaświadczenia – doprowadził do postępowania przed Zespołem Arbitrów UZP. Tym samym zamawiający wyczerpał drogę postępowania protestacyjnego i rozstrzygnął żądania oferenta na jego niekorzyść. Jednocześnie, z posiadanej przez zespół kontrolny dokumentacji, wynika, że postępowanie protestacyjne zostało przeprowadzone przez komisję przetargową bez zasięgnięcia opinii prawnej. Konsultacje takie przeprowadzono dopiero w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przed UZP (rozstrzygniętym na niekorzyść zamawiającego).

Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolny stwierdził, że w zaistniałej sytuacji zamawiający winien każdorazowo zasięgać opinii prawnej już na etapie postępowania protestacyjnego. Postępowanie takie, przeprowadzone w sposób właściwy i szczegółowy zabezpiecza interes zamawiającego w przypadku ewentualnego odwołania oferenta do UZP.

Ad. 7.

Stwierdzone przez zespół kontrolny nieprawidłowości w realizacji zadań inwestycyjnych, a w szczególności przypadek zlecenia wykonawcy robót dodatkowych, niezgodnie z art. 71 ustawy o zamówieniach publicznych dowodzą (por. ad. 3, 4), że nadzór inwestorski Urzędu jest niewłaściwie sprawowany. Należy także zauważyć, że przytoczony powyżej przypadek nadzorował Wydział Lokalowy, który nie posiada wykwalifikowanej w tym zakresie kadry. W opinii zespołu kontrolnego, zadania inwestycyjne powinien nadzorować Wydział Inwestycji Miejskich, a w szczególności powinien zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących wydatkowania środków publicznych na przedmiotowe zadania oraz niezwłocznie reagować na wszelkie przejawy nierzetelności wykonawcy lub próby uzyskania przezeń dodatkowego wynagrodzenia.

Ad. 8.

Stwierdzony przez zespół kontrolny przypadek wykonywania przez pracownika Urzędu odpłatnych zleceń na rzecz jednostki podległej Urzędowi – w ocenie zespołu kontrolnego – jest nieetyczny i stanowi naruszenie art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593). Opinia taka została także wyrażona przez Radcę Prawnego Urzędu. Należy zatem ograniczyć zakres dodatkowej działalności pracowników Urzędu, wprowadzając zakaz odpłatnego świadczenia usług dla Urzędu i jednostek podległych.

Ad. 9. – 11.

Przeprowadzona w toku kontroli analiza stanowisk służbowych oraz kwalifikacji pracowników Referatu PZP wykazała, że jedynie 2 osoby w 7-osobowym referacie posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe. Dodatkowo, pracownicy nie odbywają regularnych szkoleń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych (prowadzonych przez pracownika uczestniczącego w szkoleniu zewnętrznym). Zdaniem zespołu kontrolnego, w Referacie PZP należy dokonać rzetelnej oceny kwalifikacji zawodowych pracowników oraz przeprowadzić pogłębioną analizę efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach. Należy także systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w referacie o newralgicznym znaczeniu dla całej instytucji.

W wyniku przeprowadzonych analiz organizacji wewnętrznej Referatu PZP oraz funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zespół kontrolny wykazał brak procedur, brak praktyki kontroli wewnętrznej oraz brak usystematyzowania zasadniczych kwestii organizacyjnych. Stwierdzone nieprawidłowości są – w opinii zespołu kontrolnego – główną przyczyną niskiej efektywności realizowanych przez Referat zadań. W przedstawionej sytuacji należy podjąć niezwłoczne działania w celu poprawy organizacji pracy, polegające przede wszystkim na:

- stosowaniu w praktyce jednoosobowej podległości służbowej Kierownika Referatu PZP (podległość służbowa wyłącznie Naczelnikowi Wydziału IM),

- pełnym zintegrowaniu pracy Referatu PZP z pozostałą częścią Wydziału IM (obieg dokumentów, system kontroli wewnętrznej, system planowania i monitoring wykonania zadań inwestycyjnych),

- wprowadzeniu obowiązku pisemnego rejestrowania uwag, poleceń i uzgodnień wewnętrznych (przychodzących i wychodzących do innych wydziałów Urzędu),

- opracowaniu i wdrożeniu jednolitych wzorów dokumentów wytwarzanych w Referacie PZP (dokumentacja robocza, SIWZ).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono także przykłady działania świadczące o dużym zaangażowaniu pracowników Urzędu w realizację procesu udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami ustawy oraz interesem Urzędu. Do wyżej wymienionych przykładów zespół kontrolny zaliczył dwa postępowania:

  - „Obsługa bankowa budżetu Miasta Opola” – sygn. PZP II 3412-55/03

  - „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bolka II w Opolu” – sygn. 
PZP 3410-26/03.

## Ad. i

## Obsługa bankowa budżetu miasta Opola

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Wydziału Finansowo – Księgowego, który wpłyną do Wydziału Inwestycji Miejskich w dniu 29.09.2003r. Po jego unieważnieniu w dniu 01.12.2003r wszczęte zostało na wniosek Wydziału Finansowo – Księgowego z dnia 19.12.2003r kolejne postępowanie o sygnaturze PZP.II. 3412-81/03 i PZP.II.3412-5/04.

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w skutek umieszczenia w SIWZ nieistotnych zapisów, oraz zapisów korygowanych w trakcie postępowania, a także brak precyzji w ich formułowaniu, doprowadził do unieważnienia pierwszego z postępowań oraz znacznie wydłużył proces udzielania zamówienia publicznego (o minimum 5 miesięcy). Ponadto zdaniem kontrolującego, zakupy przez samorząd terytorialny usług bankowych polegających na zaciąganiu kredytów powinny być przeprowadzane na podstawie odrębnych postępowań o zamówienie publiczne. Nie było więc powodu, dla którego przy konstruowaniu warunków jakim powinien odpowiadać bank wykonujący usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu należało brać pod uwagę warunki jakie powinien spełniać bank udzielający w późniejszych terminach kredytów dla gminy.

Należy jednak podkreślić, że przetarg na kompleksową obsługę bankową obejmującą obsługę jednostek budżetowych w ramach rachunku skonsolidowanego był prowadzony przez Urząd po raz pierwszy, a także fakt, że jakość drugiego wniosku oraz sporządzonej na jego podstawie SIWZ była znacząco lepsza.

Ad. ii

# Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bolka II w Opolu

W ocenie zespołu kontrolnego postępowanie zostało przeprowadzone właściwie, zarówno pod względem postępowania przetargowego, uzyskanej ceny (blisko czterokrotnie niższa niż cena kosztorysowa) oraz wykonania i rozliczenia inwestycji - poniesione nakłady były zgodne z wybraną ofertą. Ponadto postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w terminie 45 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zakończyło się wyborem oferenta w tymże trybie (brak protestów i odwołań). Wyłoniony oferent wykonał roboty będące przedmiotem zamówienia w terminie 51 dni (10 dni przed terminem umownym).

- Zalecenia

- Określić odpowiedzialność wnioskodawcy za opis przedmiotu zamówienia i umieścić odpowiednie zapisy w jego zakresie obowiązków.

Termin wykonania: niezwłocznie

- Umieścić w zakresach obowiązków wszystkich naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów zapis o odpowiedzialności za właściwe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania: grudzień 2004

- Rozważyć możliwość powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. zamówień publicznych.

Termin wykonania: grudzień 2004

- Każdorazowo wymagać opinii prawnej w przypadku postępowania protestacyjnego.

Termin wykonania: na bieżąco

- Każdorazowo stosować w praktyce wynikający z Regulaminu Organizacyjnego UM Opola nadzór inwestorski Wydziału IM nad wszystkimi realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, których nie nadzorują bezpośrednio inne wyodrębnione jednostki (Biuro ISPA, MZD itp.)

Termin wykonania: na bieżąco

- Wprowadzić zakaz odpłatnego świadczenia dodatkowych usług na rzecz Urzędu i jednostek podległych przez pracowników Urzędu, których zakres obowiązków pokrywa się z zakresem rzeczowym zlecenia.

Termin wykonania: niezwłocznie

- Wprowadzić zmiany w organizacji pracy w Referacie PZP zgodnie opisem zawartym w pkt. ad. 9-11.

Termin wykonania: grudzień 2004

Na podstawie par. 43 Zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola wyznaczam termin przedstawienia sprawozdania z realizacji zaleceń na dzień 07.01.2005r.

Prezydent Miasta Opola

(-) Ryszard Zembaczyński

OTRZYMUJĄ:

- Egz. nr 1 – adresat

- Egz. nr 2 – a/a

- KOPIA1 – Pan ARKADIUSZ KARBOWIAK

Zastępca Prezydenta Miasta Opola

- KOPIA2 – Pani JOLANTA CISEK

Sekretarz Miasta Opola

- KOPIA3 – Pani ANNA JĘDRZEJAK

Skarbnik Miasta Opola