| Sygnatura: | KWiA-I-0913/2/2007 | Opole dnia: | 23.10.2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wnioski pokontrolne |  |  |  |
| Numer kontroli |  | 15/2007 |  |
| Termin przeprowadzenia kontroli |  | 29.06.2007 r. – 20.07.2007 r. |  |
| Jednostka Kontrolowana |  | Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”: - Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa, - Miejski Zarząd Dróg w Opolu. |  |
| Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną |  | Prezydent Miasta Opola |  |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej |  | Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Stanisław Tyka – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu |  |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego |  | Jacek Spadło – inspektor WKWiA Agnieszka Lisiecka – inspektor WKWiA |  |

Streszczenie

Przeprowadzona Kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:

- Badanie zgodności postępowania z zapisami Podręcznika procedur,

- Prawidłowość sporządzania wniosku o płatność i sprawozdań okresowych (w tym zgodności ze stanem faktycznym, dokumentacją i zapisami księgowymi),

- Kwalifikowalności wydatków,

- Zgodności postępowania beneficjenta z zapisami umowy o dofinansowanie,

- Prawidłowości realizacji procedur związanych z ochroną środowiska,

- Realizacji zaleceń pokontrolnych po poprzednich kontrolach.

Zastosowano następujące techniki:

- analiza dokumentacji znajdującej się w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejskim Zarządzie Dróg.

- wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej oraz naczelników kontrolowanych wydziałów.

## Uwagi i wnioski do ustaleń kontroli

Cel kontroli:

Celem kontroli było ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi SPOT oraz zawartą umową nr 50/5 z dnia 14 lipca 2005 r. o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” nr SPOT/2.2/36/04 oraz Podręcznikiem procedur wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta miasta Opola Nr OR.I-0152-63/2006 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia podręcznika procedur.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z pkt. 6.1.3. Podręcznika procedur.

Ustalono, że:

- realizacja projektu w badanym obszarze jest prowadzona prawidłowo zgodnie z zapisami Podręcznika procedur oraz zapisami umowy,

- sprawozdawczość dotycząca projektu w kontrolowanym obszarze była sporządzana terminowo,

- wydatki, które zbadano zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- w badanym obszarze realizacja projektu jest zgodna z polityką ochrony środowiska,

Sprawozdania – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

Zgodnie z § 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń Dz. U. Nr 107, poz.729 dokonano prawidłowości sporządzenia sprawozdań:

- za II półrocze 2006 r.,

- roczne za 2006 r.,

- za I półrocze 2007 r.,

- końcowe.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że sprawozdanie za II półrocze 2006 r. złożone zostało dwa dni po terminie. Pozostałe sprawozdania złożone zostały w wymaganym terminie.

Wniosek beneficjenta o płatność – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

- W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zbadano cztery wnioski o płatność za okres:

  - od 29.06.2006 r. do 06.11.2006 r. – ( korekta z dnia 31.01.2006r.),

  - od 07.11.2006 r. do 28.12.2006 r.,

  - od 29.12.2006 r. do 29.03.2007 r.,

  - od 01.06.2007 r. do 28.06.2007 r. (płatność końcowa uwzględniająca faktury nie ujmowane we wcześniejszych wnioskach).

W trakcie prowadzonego postępowania IŻ nie wniosła do nich uwag.

2. Zbadano prawidłowość sporządzania wniosków w oparciu o podręcznik procedur na podstawie list kontrolnych. Listy wykonane zostały prawidłowo.

Prawidłowość realizacji procedur związanych z ochroną środowiska - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska wynikającą z Podręcznika procedur poprzez weryfikację listy kontrolnej nr OŚR-01-1.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że w dwóch przypadkach w pkt. 11 listy kontrolnej brak informacji dotyczącej sposobu usunięcia usterek z kontroli poprzedniej. W punkcie tym znajduje się natomiast wpis dotyczący stwierdzonych usterek z kontroli bieżącej.

Poza stwierdzonymi uchybieniami listy kontrolne sporządzane były prawidłowo.

Kwalifikowalność wydatków – Miejski Zarząd Dróg

- Poświadczenie kwalifikowalności wydatków wymagało sprawdzenia czy:

  - wydatki zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane.

- Dokonano kontroli prawidłowości dokumentowania wydatków poprzez:

- porównanie danych z kryteriami ustalonymi na podstawie przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu i wytycznych instytucji zarządzającej,

- sprawdzenie, czy dowody księgowe spełniają wymagania wynikające z przepisów art. 22 ust. -3 ustawy o rachunkowości, tj. czy są:

  - rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,

  - kompletne, zawierające, co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości,

- sprawdzenie, czy dokumenty księgowe zawierają niezbędne podpisy osób.

- Badaniu poddano 24 dowody księgowe zakwalifikowane przez MZD jako koszty kwalifikowane.

- Skontrolowane dowody księgowe są zgodne z ustawą o rachunkowości, posiadają elementy określone w art. 21 ustawy. Ponadto zostały opatrzone właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami osób działających w imieniu stron. Faktury są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym przez upoważnione osoby.

Opis faktur jest zgodny ze wzorem określonym w podręczniku procedur.

W dniu 09.10.2007 r. naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju wniósł uwagi do ustaleń zawartych w  protokole kontroli.

Zespół Kontrolny w dniu 18.10.2007 r. zajął stanowisko w sprawie wniesionych zastrzeżeń uznając w części zgłoszone uwagi.

- Osoby odpowiedzialne

Pan Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,

Pani Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

Pan Stanisław Tyka – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

- Zalecenia

W listach kontrolnych nr OŚR-01-1 dotyczących zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska w pkt. 11 uzupełnić wpisy dotyczące terminu oraz sposobu realizacji wydanych zaleceń w poprzednich kontrolach.

Termin wykonania zalecenia: niezwłocznie

Powiadomić Prezydenta Miasta Opola o sposobie wykonania zalecenia do dnia 31.10.2007 r.

- Adresaci wystąpienia pokontrolnego:

Pani Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

| Sporządził: (Kontrolujący) Data: | Sprawdził: (Główny Specjalista) Data: |
| --- | --- |

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału) Data:

## Uwagi Naczelnika WKWiA:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Akceptuję wnioski i zalecenia: (Prezydent) Data:

Uwagi Prezydenta:

.................................................................................................................