Opole, 05.11.2007 r.

| KWiA-I-0913/3/2007 | Pan Krzysztof Początek Naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju |
| --- | --- |

Wystąpienie Pokontrolne

W okresie od 29.06.2007 r. do 20.07.2007 r. przeprowadzono w jednostkach zaangażowanych w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04” postępowanie kontrolne obejmujące następujący zakres tematyczny :

- Badanie zgodności postępowania z zapisami Podręcznika procedur,

- Prawidłowość sporządzania wniosku o płatność i sprawozdań okresowych (w tym zgodności ze stanem faktycznym, dokumentacją i zapisami księgowymi),

- Kwalifikowalności wydatków,

- Zgodności postępowania beneficjenta z zapisami umowy o dofinansowanie,

- Prawidłowości realizacji procedur związanych z ochroną środowiska,

- Realizacji zaleceń pokontrolnych po poprzednich kontrolach.

- Podsumowanie ustaleń kontroli

Sprawozdania – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

- Zgodnie z § 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów, zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń Dz. U. Nr 107, poz.729 dokonano prawidłowości sporządzania sprawozdań za:

  - II półrocze 2006 r.,

  - roczne za 2006 r.,

  - I półrocze 2007 r.,

  - końcowe.

Zespół kontrolny w trakcie prowadzonych czynności stwierdził, że sprawozdanie za II półrocze 2006 r. złożone zostało dwa dni po terminie. Pozostałe złożone zostały prawidłowo.

Wnioski beneficjenta o płatność – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

- W takcie przeprowadzonego postępowania zbadano cztery wnioski o płatność za okres:

- od 29.06.2006 r. do 06.11.2006 r. (korekta z dnia 31.01.2006 r.),

- od 07.11.2006 r. do 28.12.2006 r.,

- od 29.12.2006 r. do 29.03.2007 r.,

- od 01.06.2007 r. do 28.06.2007 r. (płatność końcowa uwzględniająca faktury nie ujmowane we wcześniejszych wnioskach).

W trakcie prowadzonego postępowania IŻ  nie wniosła do nich uwag.

2. Zbadano prawidłowość sporządzania wniosków w oparciu o Podręcznik procedur na podstawie list kontrolnych. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

Prawidłowość realizacji procedur związanych z ochroną środowiska – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kontrolujący dokonali weryfikacji zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska wynikającą z Podręcznika procedur poprzez weryfikację listy kontrolnej nr OŚR-01-1. Ustalono, że w dwóch przypadkach w pkt. 11 listy kontrolnej brak jest informacji dotyczącej sposobu usunięcia usterek z kontroli poprzedniej. W punkcie tym znajduje się natomiast wpis dotyczący stwierdzonych usterek z kontroli bieżącej.

Kwalifikowalność wydatków – Miejski Zarząd Dróg.

- Poświadczenie kwalifikowalności wydatków wymagało sprawdzenia czy:

  - wydatki zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane.

- Dokonano kontroli prawidłowości dokumentowania wydatków poprzez:

- porównanie danych z kryteriami ustalonymi na podstawie przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu i wytycznych instytucji zarządzającej,

- sprawdzenie, czy dowody księgowe spełniają wymagania wynikające z przepisów art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. czy są:

  - rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,

  - kompletne, zawierające, co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości,

- sprawdzenie, czy dokumenty księgowe zawierają niezbędne podpisy osób.

- Badaniu poddano 24 dowody księgowe zakwalifikowane przez MZD jako koszty kwalifikowane.

- Skontrolowane dowody księgowe są zgodne z ustawą o rachunkowości, posiadają elementy określone w art. 21 ustawy. Ponadto zostały opatrzone właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami osób działających w imieniu stron. Faktury są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym przez upoważnione osoby.

Opis faktur jest zgodny ze wzorem określonym w podręczniku procedur.

W dniu 09.10.2007 r. naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju wniósł uwagi do ustaleń zawartych w  protokole kontroli.

Zespół Kontrolny w dniu 18.10.2007 r. zajął stanowisko w sprawie wniesionych zastrzeżeń uznając w części zgłoszone uwagi.

- Zalecenia

Wydział Ochrony  Środowiska

W listach kontrolnych nr OŚR-01-1 dotyczących zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska w pkt. 11 uzupełnić wpisy dotyczące terminu oraz sposobu realizacji wydanych zaleceń po poprzednich kontrolach.

O sposobie wykonania ww. zalecenia powiadomić Prezydenta Miasta Opola.

Termin wykonania zaleceń: niezwłocznie

Na podstawie § 43 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola wyznaczam termin przedstawienia sprawozdania z realizacji zaleceń na 16.11.2007r.