Spis treści:

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA OPOLA ORAZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA W 2007 R.	2

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU	6

2. 1. Podatek od nieruchomości	8

2. 2. Opłata skarbowa	9

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych	10

2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10

2. 5. Podatek od środków transportowych	11

2. 6. Opłata targowa	11

2. 7. Podatek od spadków i darowizn	12

2. 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12

2. 9. Dochody z majątku gminy	13

2.10. Pozostałe  dochody	15

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu miasta Opola	15

2.12. Windykacja należności z tytułu  dochodów budżetowych	16

2.13. Subwencje i dotacje z budżetu państwa	16

3. PRZYCHODY BUDŻETOWE	17

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK	18

5. ROZCHODY BUDŻETOWE	148

6. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	149

7. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE	181

8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE	187

9. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	192

10. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK KULTURY	193

11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193

12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO	193

13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	194

14. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ	194

15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	195

16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	199

17. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2007 R.	200

18. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY	202

19. DODATKOWE INFORMACJE	203

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA OPOLA ORAZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA W 2007 R.

Budżet Miasta Opola na 2007 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miasta Opola Nr VI/47/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 573.456.247 zł oraz przychodów w wysokości 180.083.926 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 753.540.173 zł.	Ustalony plan wydatków wynosił 639.991.429 zł, a plan rozchodów wynosił 113.548.744 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem wyniosły 753.540.173 zł, a  tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie 2007 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 12) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 67). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 19;

- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok 
– w ilości 18;

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu – w ilości 30.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-81/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 stycznia 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania własne |
| 2 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-82/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 stycznia 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 3 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-107/07 Prezydenta Miasta Opola | 9 lutego 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 4 | Uchwała Nr VII/68/07 Rady Miasta Opola | 23 lutego 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 5 | Uchwała Nr VIII/80/07 Rady Miasta Opola | 1 marca 2007 r. | zmiany uchwały |
| 6 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-129/07 Prezydenta Miasta Opola | 1 marca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 7 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-130/07 Prezydenta Miasta Opola | 1 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 8 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-147/07 Prezydenta Miasta Opola | 14 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 9 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-155/07 Prezydenta Miasta Opola | 19 marca 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 10 | Uchwała Nr IX/90/07 Rady Miasta Opola | 22 marca 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 11 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-163/07 Prezydenta Miasta Opola | 23 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 12 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-171/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 13 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-172/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 marca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 14 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-202/07 Prezydenta Miasta Opola | 18 kwietnia 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 15 | Uchwała Nr X/100/07 Rady Miasta Opola | 19 kwietnia 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 16 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-216/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 kwietnia 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 17 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-217/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 kwietnia 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 18 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-218/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 kwietnia 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 19 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-245/07 Prezydenta Miasta Opola | 8 maja 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 20 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-246/07 Prezydenta Miasta Opola | 9 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 21 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-257/07 Prezydenta Miasta Opola | 16 maja 2007 r. | zmiany zarządzenia OR.I-0151-257/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25.06.2007r. w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007r. Dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 22 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-263/07 Prezydenta Miasta Opola | 17 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 23 | Uchwała Nr XIII/114/07 Rady Miasta Opola | 24 maja 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 24 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-293/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 maja 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 25 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-303/07 Prezydenta Miasta Opola | 30 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 26 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-304/07 Prezydenta Miasta Opola | 30 maja 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 27 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-305/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 28 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-324/07 Prezydenta Miasta Opola | 6 czerwca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 29 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-325/07 Prezydenta Miasta Opola | 6 czerwca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 30 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-355/07 Prezydenta Miasta Opola | 26 czerwca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 31 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-356/07 Prezydenta Miasta Opola | 26 czerwca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 32 | Uchwała Nr XIV/120/07 Rady Miasta Opola | 28 czerwca 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 33 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-361/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 czerwca 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 34 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-362/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 czerwca 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007r. dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). |
| 35 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-375/07 Prezydenta Miasta Opola | 11 lipca 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 36 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-382/07 Prezydenta Miasta Opola | 16 lipca 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 37 | Uchwała Nr XV/138/07 Rady Miasta Opola | 19 lipca 2007 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 38 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-391/07 Prezydenta Miasta Opola | 23 lipca 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 39 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-397/07 Prezydenta Miasta Opola | 26 lipca 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 40 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-414/07 Prezydenta Miasta Opola | 13 sierpnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 41 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-415/07 Prezydenta Miasta Opola | 13 sierpnia 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 42 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-416/07 Prezydenta Miasta Opola | 13 sierpnia 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania własne |
| 43 | Uchwała Nr XV/146/07 Rady Miasta Opola | 30 sierpnia 2007 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 44 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-435/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 sierpnia 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 45 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-436/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 sierpnia 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 46 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-437/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 sierpnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 47 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-462/07 Prezydenta Miasta Opola | 11 września 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 48 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-468/07 Prezydenta Miasta Opola | 18 września 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 49 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-469/07 Prezydenta Miasta Opola | 18 września 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 50 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-484/07 Prezydenta Miasta Opola | 27 września 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 51 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-485/07 Prezydenta Miasta Opola | 27 września 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 52 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-486/07 Prezydenta Miasta Opola | 27 września 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 53 | Uchwała Nr XVIII/160/07 Rady Miasta Opola | 27 września 2007 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 54 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-498/07 Prezydenta Miasta Opola | 4 października 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 55 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-502/07 Prezydenta Miasta Opola | 9 października 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 56 | Uchwała Nr XIX/177/07 Rady Miasta Opola | 25 października 2007 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 57 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-535/07 Prezydenta Miasta Opola | 26 października 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 58 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-536/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 października 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 59 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-538/07 Prezydenta Miasta Opola | 30 października 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 60 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-539/07 Prezydenta Miasta Opola | 30 października 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 61 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-544/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 października 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 62 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-552/07 Prezydenta Miasta Opola | 08 listopada 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 63 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-555/07 Prezydenta Miasta Opola | 13 listopada 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 64 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-562/07 Prezydenta Miasta Opola | 20 listopada 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 65 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-571/07 Prezydenta Miasta Opola | 28 listopada 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 66 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-572/07 Prezydenta Miasta Opola | 28 listopada 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 67 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-573/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 listopada 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 68 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-574/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 listopada 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 69 | Uchwała Nr XXI/211/07 Rady Miasta Opola | 29 listopada 2007 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 70 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-581/07 Prezydenta Miasta Opola | 5 grudnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 71 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-599/07 Prezydenta Miasta Opola | 11 grudnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 72 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-600/07 Prezydenta Miasta Opola | 11 grudnia 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 73 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-601/07 Prezydenta Miasta Opola | 11 grudnia 2007 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 74 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-606/07 Prezydenta Miasta Opola | 17 grudnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 75 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-609/07 Prezydenta Miasta Opola | 19 grudnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 76 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-613/07 Prezydenta Miasta Opola | 28 grudnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 77 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-614/07 Prezydenta Miasta Opola | 28 grudnia 2007 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 78 | Uchwała Nr XXIII/235/07 Rady Miasta Opola | 28 grudnia 2007 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 79 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-615/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 grudnia 2007 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2007 roku, plan dochodów został zmniejszony o łączną kwotę 5.114.307 zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 
568.341.940 zł. Plan przychodów budżetu został zmniejszony o kwotę 8.697.508 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31.12.2007 r. wyniosły kwotę 739.728.358 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 20.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 
21.330.358 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 661.321.787 zł. Plan rozchodów zmniejszony został o łączną kwotę 35.142.173 zł, doprowadzając tym samym do zrównoważenia budżetu. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 21.

# 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2007 rok ustalony został na podstawie  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r.).

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2007 rok, po zmianach wyniósł 568.341.940 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie
561.770.444,74 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 6.571.495,26 zł. Dla porównania w 2006 r. plan dochodów wykonano w 98,5 %, zaś niewykonana kwota dochodów wyniosła 7.122.366,83 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2007 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
– 216.497.235,47 zł, co stanowi 38,5% ogółu dochodów.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 106.961.006,86 zł, tj. 19% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).

- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 
94.513.652,39 zł, tj. 16,8% ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z gmin ościennych uczestniczących w realizacji programu FS/ISPA oraz dofinansowanie otrzymane z UE na realizację programu FS/ISPA.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 900 obejmują łączną kwotę dochodów 
w wysokości 417.971.894,72 zł, co stanowi 74,4% ogółem dochodów pozyskanych w roku budżetowym 2007.

W załączniku nr 1a przedstawiono dochody wg działów osiągnięte przez gminę, natomiast w załączniku nr 1b – dochody osiągnięte przez powiat. Wykonanie dochodów gminy ukształtowało się na poziomie 407.593.768,91 zł, co daje 72,6% ogółem dochodów miasta. Najważniejsze pozycje tych dochodów,  bo stanowiące 45,7%, to dochody w dziale 756, a więc zawierające pobierane podatki i opłaty. Dochody powiatu uzyskano w wysokości łącznej 154.176.675,83 zł, co stanowi 27,4% wszystkich dochodów miasta. Najistotniejszą pozycję dochodów  powiatu, bo stanowiącą 41,5%, to dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, które ujęto w dziale 758.

Załącznik nr 1c przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione
 w załączniku dane wskazują, że 93,4% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 6,6% stanowią otrzymane dotacje.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2007 roku wyniosło łącznie          524.822.347,54 zł, tj. 100,2% planu i było ono wyższe od planowanych o kwotę 
1.218.385,54 zł. W porównaniu do wykonania 2006 r. było wyższe  o kwotę 88.178.566,49 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 38% ogółu dochodów;

- subwencje z budżetu państwa – 18,5% ogółu dochodów;

- pozostałe dochody – 32,5% ogółu dochodów;

- dochody z majątku gminy – 4,5% ogółu dochodów.

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 36.948.097,20 zł, tj. 82,6% planu, przy czym dotacje 
z tytułu zadań zleconych i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 30.194.740,05 zł, co stanowiło 5,4% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne 
w wysokości 6.753.357,15 zł, tj. odpowiednio 1,2%.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	125.798.514,00 zł

- subwencja oświatowa 	95.053.233,00 zł

- dofinansowanie UE na realizację programu FS/ISPA          	61.047.400,95 zł

- podatek od nieruchomości 	      54.376.960,78 zł

- udział gmin w realizacji zadań z programu FS/ISPA      	 26.417.840,17 zł

- dochody ze sprzedaży majątku gminy      	 21.549.445,33 zł

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych   	13.809.909,28 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych          	    8.619.013,85 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2007 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- wpływy z opłaty produktowej				235,5% wykonania planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych			156,7% wykonania planu

- podatek od środków transportowych		 	151,2% wykonania planu

- opłata eksploatacyjna					145,4% wykonania planu

- dochody ze sprzedaży majątku				126,8% wykonania planu

- udziały we wpływach z pod. doch. od osób prawnych	125,5% wykonania planu

Najniższy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 
na podstawie odrębnych ustaw	           			     8,5% wykonania planu

- dochody z wieczystego użytkowania			   82,8% wykonania planu

- opłata targowa     						   94,7% wykonania planu

Najniższe pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny					 		    9.381,68 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 
na podstawie odrębnych ustaw	           			   	  11.054,43 zł

- podatek od posiadania psów			  		  18.480,84 zł

- wpływy z opłaty produktowej					  23.547,32 zł

## 2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w 2007 r. stanowi 10,4%, a w stosunku 
do dochodów ogółem, jest to 9,7%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 
54.376.960,78 zł, tj. 96,2% planu, co oznacza niewykonanie zaplanowanych dochodów 
o kwotę 2.123.039,22 zł.

Struktura  podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 49.000.000 zł, wykonanie wyniosło 46.558.453,10 zł 
– tj. 95% planu,

- od osób fizycznych, na plan 7.500.000 zł, wykonanie wyniosło 7.818.507,68 zł 
– tj. 104,2%.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 46.962.476,48 | - 49.000.000 | - 46.558.453,10 | - 95% | - 99,1% |

- Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że do pełnego wykonania   zaplanowanych dochodów zabrakło kwoty 2.441.546,90 zł, co stanowi 5 punktów procentowych. W stosunku do wykonania w 2006 r.  wystąpił również spadek poboru tego podatku o kwotę 404.023,38 zł, a więc o 0,9%. Dochody z tytułu tego podatku nie zostały wykonane w pełnej wysokości z uwagi na korekty deklaracji podatkowych składanych przez podmioty gospodarcze, zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miasta w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, a także przejęcie nieruchomości za zaległości .

- W 2007 r. podatek od nieruchomości płacony był przez 819 podmiotów gospodarczych, co stanowiło wzrost o 8 podmiotów, w porównaniu do ich liczby w 2006 r. W trakcie roku budżetowego wydano 162 decyzje przypisowe (na kwotę 1.701.642 zł) oraz 196 decyzji odpisowych (na kwotę 4.265.263 zł), które  związane były ze sprzedażą, zmianą sposobu użytkowania nieruchomości bądź zastosowaniem zwolnień z tytułu nabycia nieruchomości 
w trakcie trwania roku budżetowego.

- Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, 
na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano 22 decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 99.201 zł, natomiast 2 podmiotom odroczono termin płatności, względnie rozłożono na raty, na łączną kwotę 284.234 zł.

- W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złożono 221 tytułów wykonawczych oraz wystawiono 64 upomnienia i 503 postanowienia. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę 1.550.871,80 zł wpłat na poczet zaległości.

- Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku 
od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2007 r. wynosi łącznie 16.064.802,20 zł.

- Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7.271.495,96 | - 7.500.000 | - 7.818.507,68 | - 104,2% | - 107,5% |

- Jak wynika z powyższych danych – zaplanowane dochody zostały przekroczone 
o kwotę 318.507,68 zł. W stosunku do wykonania 2006 r. nastąpił również wzrost jego poboru o 547.011,72 zł, co stanowi 7,5% wzrostu.

- W 2007 r. wydano 24.250 decyzji ustalających podatek (jest to wzrost w stosunku do roku 2006 r. o 2.058 decyzji), wydano 317 decyzji przypisowych (dot. kwoty 227.049 zł) 
i 798 decyzji odpisowych (dot. kwoty 295.664 zł). Na wnioski zainteresowanych, wydano
34 decyzje na umorzenie (dot. kwoty 13.966 zł) oraz 4 decyzje związane z odroczeniem terminu płatności, względnie rozłożenia na raty (dot. kwoty 72.344 zł).

- W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 1.763 upomnienia oraz wystawiono 281 postanowień i 257 tytułów wykonawczych, przez co ściągnięto zaległości w kwocie 574.090,32 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2007 r. wyniosły 2.252.026,04 zł.

## 2. 2. Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.170.963,60 | - 4.305.800 | - 3.938.587,04 | - 91,5% | - 94,4% |

- Wykonanie ww. opłaty stanowiło 91,5% kwoty planowanej (mniejsze było od zaplanowanej kwoty o 367.212,96 zł), również w porównaniu do wykonania za 2006 r. było niższe o kwotę 232.376,56 zł i stanowiło 94,4% wykonania 2006 r. W okresie sprawozdawczym wydane zostały 354 decyzje w sprawie opłaty skarbowej, w tym: 31 decyzji umorzeniowych (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce oraz od podatku VAT) na łączną kwotę 9.742 zł  oraz 323 decyzje w sprawie zwrot tej opłaty.

## 2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.). Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.021.529,01 | - 5.500.000 | - 8.619.013,85 | - 156,7% | - 143,1% |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku znacznie przekroczyły planowane wielkości i były wyższe od planu o kwotę 3.119.013,85 zł. Również w porównaniu do wykonania za 2006 r. wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 2.597.484,84 zł. Przyjęcie wielkości planu na poziomie 5,5 mln zł wynikało z oparcia prognozy 
na wielkościach pozyskanych środków za III kwartały 2006 r., które wynosiły 4,1 mln zł, stąd przy braku określonej rytmiczności wpływów uniemożliwiło to precyzyjne określenie poziomu tego podatku.

- Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie 
na konto Urzędu Miasta Opola.

## 2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

- Wpływy z tego podatku wyniosły:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 301.947,95 | - 250.000 | - 292.578,88 | - 117% | - 96,9% |

- W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były większe od kwoty zaplanowanej o 42.578,88 zł, natomiast w porównaniu do wykonania za 
2006 r. były one niższe o kwotę 9.369,07 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2. 5. Podatek od środków transportowych

- Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2007 r. przedstawia się następująco:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.619.482,24 | - 2.300.000 | - 3.477.900,05 | - 151,2% | - 132,8% |

- Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 151,2% kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 1.177.900,05 zł), również w porównaniu do wykonania za 2006 r. uzyskano większe wpływy o kwotę 858.417,81 zł.

- Jak wynika z powyższej tabeli, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 3.477.900,05 zł, z tego:

- od osób fizycznych na plan 600.000 zł wykonano 614.898,10 zł, tj. 102,5% planu,

- od osób prawnych na plan 1.700.000 zł wykonano 2.863.001,95 zł, tj. 168,4% planu.

- W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym, wystawiono łącznie 510 wezwań i postanowień określających wysokość zobowiązań, 133 upomnień  oraz  69 tytułów wykonawczych, w tym:

- od osób fizycznych 360 wezwań i postanowień, 93 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych,

- od osób prawnych 150 wezwań i postanowień, 40 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych.

- W wyniku podjętych działań, ściągnięto zaległości w łącznej kwocie 156.755,91 zł, w tym:

- od osób fizycznych 63.056,43 zł,

- od osób prawnych 93.699,48 zł.

Równocześnie, na złożone wnioski podatników, umorzono, odroczono termin płatności lub rozłożono na raty, łącznie zaległości tego podatku na kwotę 48.357 zł, w tym :

- osoby fizyczne – wydano 4 decyzje na umorzenie zaległości na kwotę 1.645 zł oraz 9 decyzji dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, na kwotę 41.509 zł,

- osoby prawne – wydano 1 decyzje dot. umorzenia zaległości na kwotę 5.203 zł.

## 2. 6. Opłata targowa

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.048.643,40 | - 1.000.000 | - 946.593,60 | - 94,7% | - 90,3% |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z opłaty targowej nie przekroczyły wielkości planowane i były niższe o kwotę 53.406,40 zł. Wykonanie to w porównaniu do wykonania za 2006 r. było również mniejsze, o kwotę 102.049,80 zł.

- W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał 1 zarządca, który zgodnie z podpisaną umową, za jej zbiórkę otrzymuje określoną prowizję.

- W 2007 r. dłużnikom opłaty targowej wystawiono 15 postanowień. W wyniku prowadzonej windykacji uzyskano kwotę 505,50 zł na poczet zaległości.

## 2. 7. Podatek od spadków i darowizn

- O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.325.698,11 | - 1.300.000 | - 1.473.859,95 | - 113,4% | - 111,2% |

- W 2007 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej 
o kwotę 173.859,95 zł i były one również wyższe w porównaniu do wykonania za 2006 r.
o kwotę 148.161,84 zł.

- W trakcie roku budżetowego wydano 36 postanowień w sprawie częściowego umorzenia 
i rozłożenia podatku na raty na kwotę 72.904,50 zł. Podatek ten inkasowany jest przez dwa urzędy skarbowe i w całości realizowany zgodnie z należnościami wynikającymi ze sprawozdań tych urzędów.

## 2. 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 139.608.423,28 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych		13.809.909,28 zł

- w podatku dochodowym od osób fizycznych         125.798.514,00 zł

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10.273.520,98 | - 11.000.000 | - 13.809.909,28 | - 125,5% | - 134,4% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były wyższe od zaplanowanych 
o kwotę 2.809.909,28 zł, co stanowi 125,5% wykonania planu. Również w porównaniu 
do realizacji za 2006 r. było  ono większe  o 34,4%, tj. o kwotę 3.536.388,30 zł. Planowane wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2005 r. oraz pozyskanych środkach za trzy kwartały 2006 r.  Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł: gmina – 6,71%, powiat – 1,40%.

- Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizyczna została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007 i ST4-4820-105/2007 z dnia 12.02.2007 r. i  wynosiła: gmina (36,22%) – kwota 90.688.536 zł, powiat (10,25%) – kwota 25.664.205 zł. W okresie sprawozdawczym udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 103.659.809 | - 116.352.741 | - 125.798.514 | - 108,1% | - 121,4% |

- Wykonanie ww. podatku stanowiło 108,1% kwoty planowanej (nastąpiło przekroczenie  zaplanowanej kwoty o 9.445.773 zł), również  w porównaniu do wykonania za 2006 r. wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 22.138.705 zł. Wysokie wykonanie planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów należy wiązać z obserwowanym w trakcie roku 2007 ożywieniem gospodarczym.

## 2. 9. Dochody z majątku gminy

- W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 25.330.074,18 zł, co stanowi realizację planu w 119,5%.  Plan dochodów został przekroczony o kwotę 4.130.074,18 zł.

- Dochody z majątku gminy stanowią istotną pozycją w dochodach budżetu miasta Opola, gdyż ich udział w planie dochodów ustalono w wysokości 4,5%, zajmując tym samym czwarte miejsce w grupie dochodów własnych, po podatkach i opłatach, subwencjach oraz pozostałych dochodach.

- Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego użytkowania 
i dzierżawy oraz z jego sprzedaży. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- Dochody z wieczystego użytkowania i dzierżawy

- W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania 
i dzierżawy w następujących wielkościach:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.251.308,59 | - 4.200.000 | - 3.780.628,85 | - 90% | - 88,9% |

- Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości niższej  od planu o 419.371,15 zł. Również w porównaniu do wykonania za 2006 r. nastąpił spadek tych wpływów o kwotę 470.679,74 zł.

- Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody z dzierżawy

- Dochody z dzierżawy zostały zrealizowane w wysokości 1.296.967,40 zł, co przy planie rocznym wynoszącym 1.200.000 zł, stanowi wykonanie w 108,1%. Jest to również  
o 33.852,99 zł więcej w porównaniu do wykonania za 2006 r.

- Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu wynika m.in. ze wzrostu windykacji należności.

- Dzierżawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne. Obejmuje ona kioski, lokale użytkowe i czynsz dzierżawny. Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości 325.505,79 zł, w tym:  za dzierżawę kiosków w kwocie 207.337,05 zł, za lokale użytkowe 
w kwocie 114.022,95 zł, a za czynsz dzierżawny w kwocie 4.145,79 zł.

- W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano łącznie 180 wezwań na łączną kwotę 210.530,43 zł, z tego uzyskana kwota to 117.502,35 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie dot. umorzenia należności z tytułu dzierżawy działki na kwotę 25,27 zł.

- Dochody z wieczystego użytkowania

- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 
i Kartografii dla poszczególnych płatników.

- W 2007 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.483.661,45 zł, co daje 82,8% wykonania planu przy planie wynoszącym 3.000.000 zł. Wykonanie 2007 r. jest również o 504.532,73 zł niższe w porównaniu do wykonania za 2006 r.

- Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 1.560.300,15 zł.

- Mimo, iż opłatę tę wnosi się bez wezwania, w  celu zwiększenia windykacji ww. należności wysłano 2.419 wezwań do zapłaty na kwotę 1.290.205,74 zł.

- Uwzględniając określoną sytuację finansową zainteresowanych, zastosowano system ratalny wobec 1 podmiotu gospodarczego na kwotę 34.660,14 zł oraz umorzono należności z tytułu wieczystego użytkowania dla 1 podmiotu na kwotę 5.752,95 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

- Istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| - Wykonanie 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 34.824.071,63 | - 17.000.000 | - 21.549.445,33 | - 126,8% | - 61,9% |

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtowały na poziomie wyższym 
od wielkości planowanej i wynosiły 21.549.445,33 zł. Przekroczenie planu dochodów 
ze sprzedaży składników majątkowych związane było z szybkim wzrostem cen nieruchomości, co z kolei spowodowało znaczne zainteresowanie ich nabyciem tak przez inwestorów jak i osoby fizyczne.

- Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w 2007 r. w porównaniu do wykonania w 2006 r. przedstawia się następująco:

| - Sprzedaż, zwrot lub nabycie nieruchomości | - 2006 r. | - 2007 r. | - Różnica | - Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych | - 303 | - 265 | - - 38 | - 87,5% |
| - Sprzedaż lokali użytkowych | - 25 | - 21 | - - 4 | - 84% |
| - Sprzedaż budynków - (wraz z gruntem) | - 11 | - 15 | - 4 | - 136,4% |
| - Garaże zwrócone | - 9 | - 6 | - - 3 | - 66,7% |
| - Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych | - 12 | - 15 | - 3 | - 125% |

## 2.10. Pozostałe  dochody

- W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| - Wykonanie - 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wykonania - 2007r./ 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 117.464.537,38 | - 199.472.614 | - 182.343.378,48 | - 91,4% | - 155,2% |

- Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach mniejszych niż zakładał plan o kwotę 17.129.235,52 zł. Były one natomiast wyższe o 64.878.841,10 zł 
w porównaniu do wykonania w 2006 roku.

- Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu w 2007 r. obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe 	       21.288.766,40 zł, (za 2006 r. – 21.218.121,93zł)

- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu	  2.750.369,33 zł, (za 2006 r. – 2.553.962,91 zł)

- opłaty komunikacyjne (tablice rejestracyjne) 2.560.662,17 zł, (za 2006 r. 
– 2.938.981,84 zł)

- dywidenda ECO	  2.285.503,56 zł, (za 2006 r.– 1.879.743,87 zł)

- dofinansowanie UE na realizację zadań w zakresie Program Fundusz Spójności/ISPA 	61.047.400,95 zł, (za 2006 r. – 32.804.126,14 zł)

- udział gmin w realizacji zadań w zakresie Program Fundusz Spójności/ISPA       26.417.840,17 zł, (za 2006 r. – 18.356.998,94 zł)

- środki UE, stanowiące zwrot z tytułu prefinansowania 36.329.880,84 zł, (za 2006 r. – 15.043.518,14 zł)

W 2007 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 3.848.575,11 zł, wykonując plan w 194,9%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 2.780.842,43 zł tj.185,4% planu, a z pozostałych odsetek 1.067.732,68 zł (225% planu). Wyższe wykonanie było wynikiem opóźnień w realizacji niektórych inwestycji oraz ponadplanowym wpływem dochodów do budżetu co spowodowało utrzymanie się znacznej ilości środków finansowych na rachunkach bankowych. Kolejną przyczyną było wdrożenie sprawnego systemu negocjacji lokat bankowych.

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu miasta Opola

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 264.890,28 zł, tj. na poziomie 101,9 % planu 
(w porównaniu do wykonania za 2006 r. nastąpił wzrost o 75.677,55 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę 233.938,06 zł, a osoby prawne 30.952,22 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano dla osób fizycznych 3.399 decyzji określających jego wymiar, a także 91 decyzji przypisowych na kwotę 18.640 zł i 178 decyzji odpisowych 
na kwotę 23.833 zł. Ponadto wydano 12 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 
1.099 zł.

W roku 2007 podatkiem rolnym objęto 58 osób prawnych na kwotę 35.710 zł. 
W trakcie roku wydano 3 decyzje przypisowe na kwotę 1.116 zł, 6 decyzji odpisowych na kwotę 7.263 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych w zakresie podatku rolnego wystawiono 860 upomnień oraz 43 postanowienia, ściągnięto zaległości na kwotę 54.678,99 zł.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 290.815,90 zł, tj. 145,4% planu 
i była ona również wyższa o 64.020,52 zł od uzyskanej opłaty w 2006 roku. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż. Wnosi ją Cementownia „Odra” i Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych „Groszowice II”

Podatek od posiadania psów – wykonany został w wysokości 18.480,84 zł, tj. 108,7% planu i w  stosunku do wykonania za 2006 r. nastąpił nieznaczny wzrost dochodów z tego źródła o 793,84 zł.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 9.381,68 zł, tj. 104,2% planu i był on wyższy o kwotę 56,46 zł od uzyskanego w 2006 r. Dla osób fizycznych wydano 26 decyzji ustalających ten podatek, a dla osób prawnych 4 decyzje.

## 2.12. Windykacja należności z tytułu  dochodów budżetowych

- Oprócz służb finansowo-księgowych egzekwowaniem należnych podatków 
w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu. W okresie sprawozdawczym Referat ten otrzymał łącznie 445 tytułów wykonawczych obejmujących: podatek od nieruchomości – 331 tytułów (dominująca pozycja, gdyż dot. 74,4% ogółu), podatek od środków transportu – 62 tytuły (13,9%),  podatek rolny – 52 tytuły,  opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego – 10 tytułów.  Zrealizowano całkowicie 628 tytułów 
(442 tytuły dot. podatku od nieruchomości, 138 tytułów podatku od środków transportu,
37 tytułów podatku rolnego, 10 tytułów opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz 1 tytuł opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu), ściągając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną 1.214.470,73 zł.

- Ponadto poborcy dokonali egzekucji:

- z wynagrodzenia za pracę 13 zajęć – uzyskano kwotę 3.964,88 zł,

- z rachunków bankowych 51 zajęć – uzyskano 249.043,56 zł,

- ze świadczeń dot. emerytur i rent 24 zajęcia – uzyskano 3.075,68 zł.

W trakcie wykonywanej pracy poborcy egzekucyjni sporządzili 2.936 raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, ze względu na nieobecność zobowiązanego w miejscu zamieszkania lub z innych przyczyn.

## 2.13. Subwencje i dotacje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 103.796.807 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100% i były one wyższe 7.797.451 zł w porównaniu 
do wykonania w 2006 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 7.743.574 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 95.053.233 zł 
i w porównaniu do wykonania w 2006 r. była ona wyższa o 5.866.095 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem 
w wysokości 1.000.000 zł.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości 36.948.097,20 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 82,6% i były one wyższe o 1.591.741,08 zł w porównaniu do wykonania w 2006 r. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 30.194.740,05 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 6.753.357,15 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszego sprawozdania.

# 3. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały 
w załączniku nr 1.

Za okres sprawozdawczy przychody budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości  113.276.469,97 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 66,1%. Dotyczyły one następujących pozycji:

- pożyczki krajowe – wykonanie 40.728.105 zł tj. 46,9% planu. W 2007 r. zostały uruchomione następujące transze kredytów  i pożyczek:

  - umowa pożyczki Nr 18/2005/G-41/OW-OK.-OT/P z dnia 21.07.2005 r., aneks 
Nr 01/032/2006 z dnia 15.05.2006 r., aneks Nr 2 z dnia 14.06.2006 r. zawartej z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Poprawa jakości wody w Opolu” 
– kwota 19.729.990,52 zł,

  - umowa o kredyt Nr 310-13/1/II/30/x2x/2005 z dnia 23.12.2005 r., aneks Nr 1 z dnia 08.02.2006 r., aneks Nr 2 z dnia 28.07.2006 r. zawartej z PKO Bank Polski S.A na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 13.541.534,62 zł,

  - umowa o kredyt Nr 310-13/3II/13/2007 z dnia 20.07.2007 r. zawartej z PKO Bank Polski S.A na realizację przedsięwzięcia „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego ul. Północna w Opolu” – kwota 6.663.488,72 zł,

  - umowa o kredyt Nr 5/W08/TM/2006/229  z dnia 30.08.2006 r. zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu  – kwota 793.091,14 zł,

- pożyczki krajowe na prefinansowanie  wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – wykonanie 44.269.011,31 zł tj. 79,4% planu. W 2007 r. zostały uruchomione następujące transze pożyczek:

  - umowa pożyczki Nr SPOT 220.000092.16 z dnia 07.07.2005 r. zawartej 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym odc. od ul. Częstochowskiej do 
ul. Strzeleckiej” – kwota 9.683.679,14 zł,

  - umowa pożyczki Nr 22/2006/Z z dnia 14.11.2006 r. zawartej z NFOŚiGW 
w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości wody w Opolu” 
– kwota 26.126.457,51 zł,

  - umowa pożyczki Nr 41/2007/Z z dnia 13.08.2007 r. zawartej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości wody w Opolu” 
– kwota 8.458.874,66 zł.

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – w pozycji tej nie odnotowano żadnych wpływów. Spłata pożyczki ma nastąpić w 2008 r.

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 
– wykonanie 28.279.353,66 zł, tj. 100% planu.

# 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Plan wydatków budżetu Miasta Opola za 2007 r. został wykonany w wysokości 584.312.759,55 zł, co stanowiło 88,4% planu rocznego. Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 2.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości łącznej 171.547.167,61 zł, 
tj. 29,4% ogółu wydatków. W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy: 
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 160.831.002,75 zł, tj. 27,5% ogółu wydatków, dział 600 – Transport i łączność z kwotą 68.741.642,54 zł, tj. 11,8% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna z kwotą 45.542.507,71 zł, tj. 7,8% ogółu wydatków oraz dział 750 – Administracja publiczna z kwotą 37.987.055,54 zł, tj. 6,5% ogółu wydatków. Powyższe cztery działy zrealizowały łącznie 313.102.208,54 zł, tj. 53,6% ogółu wydatków, a po dodaniu wydatków działów dot. oświaty stanowi to 82,9% ogółu wydatków, zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Opola.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2007 r. występowały w dziale – 630 Turystyka, w kwocie 1.817,80 zł, tj. 0,0003% ogółu wydatków, dziale 020 – Leśnictwo, bo w kwocie 11.942,45 zł, co stanowiło odpowiednio 0,002% i w dziale – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 181.242,70 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu miasta Opola realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe, podano przyczyny tego stanu. W wydatkach tych uwzględniono także wielkości, ujęte w załączniku do Uchwały Nr XXIII/239/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki z budżetu Miasta Opola realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 269.882,04 zł, tj. 95,5% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 49.496,33 zł, tj. 99% planu rocznego, które przeznaczono na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym w następujących dzielnicach miasta Opola: Wójtowa Wieś, Grotowice, Wróblin, Groszowice, Bierkowice, Półwieś, Zakrzów, Malina i Grudzice o łącznej długości 18.517 mb.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2007 r. wydatkowano kwotę 4.500 zł, realizując plan w 75% (I kw. –1.500 zł, II kw. – 500 zł, III kw. 
–500 zł, IV kw. – 2.000 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 215.885,71 zł,
 tj. 95,3% planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę
148.792,85 zł, którą przeznaczono na:

- remonty dróg dojazdowych - kwota 89.549,65 zł, tj. 99,5% planu na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w dzielnicach: Malina, Groszowice, Grotowice, Wójtowa Wieś i Gosławice,

- remonty mostów – kwota 49.288 zł, tj. 98,6% planu na remonty mostów łączących drogi dojazdowe do gruntów rolnych (wykonano projekty remontów i napraw dla mostów na rzece Swornica i na rzece Prószkówka oraz wykonanie remontu na rzece Prószkówka,

- przeglądy podstawowe mostów łączących drogi dojazdowe do gruntów rolnych – kwota 9.955,20 zł, tj. 99,6% planu – wykonano przeglądy podstawowe obiektów inżynierskich na rzece Malinie, kanale Półwieś, rzece Prószkówka, Swornica i na kanale Przerzutowym.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego omówiono oddzielnie.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej
11.942,45 zł, tj. 91,9% planu rocznego.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 396 zł, tj. 99% planu rocznego, które przeznaczono dla Nadleśnictwa Opole, za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, a należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosta.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 11.546,45 zł, tj. 91,6% planu, z przeznaczeniem na opłacenie za nadzór nad lasem komunalnym (1.548,45 zł, tj. 51,6% planu) oraz za prace pielęgnacyjne i wykonanie poprawek i nasadzeń uzupełniających w lesie komunalnym w Opolu – Grudzicach (9.998 zł, tj. 100% planu).

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 68.741.642,54 zł, co stanowiło 90% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 33.191.904,77 zł, tj. 98,1% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem lokalnym i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, a na wydatki inwestycyjne kwotę 35.549.737,77 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym wydatkowana została zgodnie z planem kwota 9.600.000 zł. Wydatek zrealizowano z § 4150 (dopłaty w spółkach prawa handlowego). Dopłata ma charakter podmiotowy i została wniesiona do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
Sp. z o.o. w ratach miesięcznych między innymi na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej na podstawie art. 177 i 178 kodeksu spółek handlowych.

Celem wnoszonej dopłaty było zasilenie kapitału rezerwowego z którego w 2008 r. zostanie pokryta strata bilansowa spółki z 2007 r. i część strat z lat wcześniejszych. Zasilanie kapitałowe Spółki przez miasto Opole jest niezbędne z uwagi na fakt, iż główną przyczyną powstawania straty są ulgi i zwolnienia przysługujące pasażerom przy zakupie biletów stosowane na podstawie zapisów odpowiednich uchwał Rady Miasta Opola (uchwały w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego). Określanie wysokości dopłaty do MZK Sp. z o.o. w danym roku, następuje na podstawie odpowiedniej procedury, a jej podstawą są przedstawiane przez Spółkę plany finansowe, które podlegają weryfikacji przez Urząd Miasta Opola. Ostatecznie wysokość dopłaty zostaje zapisana w uchwale budżetowej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek dotyczący zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Planu Rozwoju Transportu Publicznego” z kwotą 45.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatku, gdyż podpisana umowa z firma TRAKO na wykonanie tego zadania, przewiduje jego zakończenie w marcu 2008 r.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 38.819.794,62 zł, realizując plan roczny w wysokości 86%, przy czym na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 11.809.443,87 zł, tj. 98,4% planu, a na inwestycje kwotę 27.010.350,75 zł.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano łącznie 11.809.443,87 zł, przeznaczając kwotę 11.720.127,02 zł na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na dodatkowe wydatki bieżące łącznie kwotę 89.316,85 zł (na wypłatę odszkodowań 23 049,49 zł, na zakup usług 64.767,36 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zrealizowano w wysokości 98,4% planu i obejmowały wykonanie robót o powierzchni 1.482,7 tys. m2.

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało:

drogi krajowe		4.584,3 tys. zł		powierzchnia	923,2 tys. m2

drogi wojewódzkie	2.890,4 tys. zł		powierzchnia	269,7 tys. m2

drogi powiatowe	4.245,4 tys. zł		powierzchnia	289,8 tys. m2

Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy:

Drogi krajowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 57,8 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła 3.173,5 tys. zł. Kwota ta obejmuje ułożenie nowego dywanika na Obwodnicy Północnej - odc. od ul. Sobieskiego do wiaduktu - wartość 289 tys. zł, o pow. 10 tys. m2 i na ul. Nysy Łużyckiej - wartość 124,2 tys. zł o pow. 4,5 tys. m2, wykonanie nakładki na ul. Wróblewskiego - Prószkowskiej (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Krapkowickiej) - wartość 633,8 tys. zł o pow. 7,1 tys. m2), wykonanie nakładki na Obwodnicy Północnej (na odcinku od wiaduktu do ul. Luboszyckiej) - wartość 1.233,4 tys. zł o pow. 12,2 tys. m2) oraz wykonano remonty cząstkowe jezdni na wartość 893,1 tys. zł o pow. 24 tys. m2 na 17 ulicach i skrzyżowaniach, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych.  remonty nawierzchni na wartość

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano ich remonty na 6 ulicach na wartość 100 tys. zł, na pow. 0,8 tys. m2,

- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne o pow. łącznej16,5 tys. m2, wartość wykonanych robót 168,9 tys. zł,

- oznakowanie pionowe – wykonano prace na wartość 128,1 tys. zł, dot. m.in. ustawienia słupków drogowych – 133 szt., montażu tarcz – 404 szt., demontażu tarcz – 261 szt., demontażu słupków – 279 szt., montażu barier energochłonnych – 65 m, mycia tarcz 
– 44 szt., prostowanie słupków drogowych – 95 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – łącznie wydatkowano 262,9 tys. zł, w tym na bieżące utrzymanie i konserwację, a także na naprawy uszkodzeń wydatkowano kwotę 203,1 tys. zł oraz kwotę 59,8 tys. zł za energię elektryczną do utrzymania tej sygnalizacji,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac 225 tys. zł, a zakres wykonanych robót obejmował m.in. pielęgnację i odnowę żywopłotów, wycinkę i pielęgnację drzew, koszenie traw na poboczach dróg o pow. 848,1 tys. m2,

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 336,1 tys. zł, obejmując zakresem m. in. naprawa rur spustowych na wiadukcie ul. A. Krajowej, czyszczenie dylatacji na mostach – Obwodnica, estakady Pl. Konstytucji 3 Maja i wiadukt na ul. A. Krajowej, malowanie konstrukcji stalowej – most n/rz. Odrą – ul. N. Łużyckiej, konserwacja łożysk i wymiana bariery energochłonnej na moście ul. Nysy Łużyckiej, naprawa zjazdu dla wózków w przejściu podziemnym ul. N. Łużyckiej, naprawa i oczyszczenie skarp przy moście n/k Półwieś,

- opłaty za użytkowanie gruntów – wydatkowano kwotę 168 tys. zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – wydatkowano kwotę 20,1 tys. zł,

- mapa ewidencyjna gruntów i budynków - wydatkowano kwotę 0,1 tys. zł

- regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wydatkowano kwotę
1,6 tys. zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła 4.584,3 tys. zł, na powierzchni 923,2 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 98,7%.

Ponadto w ramach „dróg krajowych” wydatkowano;

  - kwotę 46.467,36 zł na zakup usług (za dokonanie przeglądu ekologicznego estakady na Placu Konstytucji 3 Maja),

  - kwotę 500 zł na wynagrodzenie bezosobowe (za wykonanie kart obiektów mostowych).

Drogi wojewódzkie

    - nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 26,6 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 2.178,8 tys. zł. W ramach tych prac ułożono nową nawierzchnię na ul. Niemodlińskiej (wartość 587,5 tys. zł o pow. 6,5 tys. m2), położono cienki dywanik na ul. Prószkowskiej (wartość 127 tys. zł o pow. 3,4 tys. m2), wykonano nakładkę na ul. Prószkowskiej (od „starej drogi” do „granicy miasta” - wartość 62 tys. zł o pow. 1,9 tys. m2), ułożono nową nawierzchnię na ul. Marka z Jemielnicy (wartość 984,4 tys. zł o pow. 10 tys. m2) oraz remonty cząstkowe jezdni mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych - wykonano je na 19 ulicach  i 2 skrzyżowaniach, o pow. 4,7 tys. m2, wartość robót 417,9 tys. zł,

    - nawierzchnie chodnikowe – wykonano je na 6 ulicach o łącznej pow. 0,9 tys. m2 na wartość 75 tys. zł,

    - oznakowanie poziome – wartość robót 87,9 tys. zł – powierzchnia 8,2 tys. m2,

    - oznakowanie pionowe – wartość robót 173,9 tys. zł, dot. m.in. montażu tarcz – 483 szt., ustawienia słupków – 122 szt., prostowania słupków – 148 szt., demontażu słupków – 
195 szt., demontażu tarcz – 199 szt., mycie barierek łańcuchowych – 1.563 mb,

    - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 126,3 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwacje 80,1 tys. zł oraz kwotę 46,3 tys. zł za energię elektryczną,

    - utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 84,1 tys. zł (obejmowało m.in. koszenie traw i chwastów na poboczach dróg o pow. 234 tys. m2),

    - utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na wartość 119 tys. zł, realizując m.in. naprawa ekranów osłonowych w ciągu ul. Niemodlińskiej, mycie poręczy na mostach, czyszczenie skarp przy mostach ul. , malowanie poręczy na wiadukcie ul. Popiełuszki, czyszczenie przepustu na ul. Niemodlińskiej, Ozimskiej i Częstochowskiej, wymiana i naprawa poręczy na wiadukcie ul. Oświęcimska,

    - użytkowanie  i wykup gruntów – kwota 15,5 tys. zł,

    - opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 5,1 tys. zł,

    - mapa ewidencyjna gruntów i budynków - wydatkowano kwotę 0,1 tys. zł

    - regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – wydatkowano kwotę
7 tys. zł.

    - monitoring o kontrola projektów unijnych – kwota 17,7 tys. zł,

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła 2.890,4 tys. zł na powierzchni 269,7 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 97,2%.

Ponadto w ramach „dróg wojewódzkich” wydatkowano;

    - kwotę 18.300 zł na zakup usług (za dokonanie przeglądu ekologicznego estakady na Placu Konstytucji 3 Maja),

    - kwotę 500 zł na wynagrodzenie bezosobowe (za wykonanie kart obiektów mostowych).

Drogi powiatowe

  - nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wyniosła 3.318,2 tys. zł, o 
pow. 49,5 tys. m2. Kwota ta obejmuje położenie nowej nawierzchni od ul. Kwoczka do „granicy miasta” (wartość 311,7 tys. zł o pow. 5,5 tys. m2), wymianę nawierzchni na ul. 
1 -go Maja (od ul. Cementowej do ul. Rejtana o pow. 4,6 tys. m2 na wartość 571,8 tys. zł), wykonanie nakładki na ul. Sosnkowskiego o pow. 5,4 tys. m2, na wartość 382,7 tys. zł, wykonanie cienkiego dywanika na ul. Jagiellonów o pow. 4,7 tys. m2 na wartość 210,5 tys. zł, wykonanie nakładki na ul. Morcinka o pow. 0,9 tys. m2, na wartość 92,8 tys. zł,  na ul. Teligi o pow. 0,9 tys. m2, na wartość 90 tys. zł i  na ul. Luboszyckiej o pow. 7,7 tys. m2, na wartość 1.150,8 tys. zł oraz wykonane remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 26 ulicach na wartość 507,9 tys. zł o pow. 19,8 tys. m2,

  - nawierzchnie chodnikowe - wykonano je na 17 ulicach o łącznej pow. 3,6 tys. m2, wartość robót wyniosła 305 tys. zł,

  - oznakowanie poziome - wykonano prace o pow. 10,1 tys.m2 na wartość 105,4 tys. zł,

  - oznakowanie pionowe - wartość wykonanych robót wyniosła 212,1 tys. zł, a dot. m.in. montażu tarcz – 372 szt., ustawienia słupków drogowych – 126 szt., prostowania słupków – 138 szt., demontażu tarcz – 227 szt., demontażu słupków – 188 szt.,  mycie barier z łańcuchem – 648 mb,

  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 106,3 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwacje kwotę 58,8 tys. zł oraz kwotę 47,5 tys. zł za energię elektryczną,

  - utrzymanie zieleni i drzewostanu - wartość robót 83,8 tys. zł (dot. wycinki i pielęgnacji drzew oraz koszenia trawy i chwastów na poboczach dróg o pow. 226,7 tys. m2)

  - utrzymanie obiektów inżynierskich - wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 93 tys. zł, obejmując m.in. malowanie poręczy na wiadukcie ul. 
Mieszka I, czyszczenie dylatacji i wpustów mostowych – na moście Piastowskim i Zaodrzańskim, mycie poręczy na mostach w ciągu dróg powiatowych, wymiana opraw oświetleniowych na moście Piastowskim, naprawa murów – przejście podziemne 
ul. Wodociągowa,

  - użytkowanie i wykup gruntów – wydatkowano kwotę 3,5 tys. zł,

  - opłaty za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 11,4 tys. zł,

  - mapa ewidencyjna gruntów i budynków - wydatkowano kwotę 0,1 tys. zł

  - regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – wydatkowano kwotę
5,6 tys. zł.

  - pomiar ruchu – wydatkowano kwotę 1,1 tys. zł

Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła 4.245,5 tys. zł na powierzchni 289,8 tys. m2 realizując plan wartościowy w wysokości 99,1%.

Ponadto w ramach „dróg powiatowych” wydatkowano:

- kwotę 23.049,49 zł jako odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu,

- kwotę 500 zł na wynagrodzenie bezosobowe (za wykonanie kart obiektów mostowych).

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

###### Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej
14.546.715,35 zł, realizując plan roczny w 96,1%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.388.018 zł, tj. 98,4% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 4.158.697,35 zł.

Na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu kwotę 8.012.733,17 zł, tj. 99,8% planu, wykonując następujący zakres rzeczowy:

  - nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wynosiła 4.983,2 tys. zł o 
pow. 51,3 tys. m2. Kwota ta obejmuje wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na ul. Broniewskiego (odcinek od ul. Zielonogórskiej do torów) o pow. 1,5 tys. m2 na wartość 116 tys. zł, na ul. Mikołajczyka o pow. 2,2 tys. m2 na wartość 227,2 tys. zł, na ul. Wyszomirskiego o pow. 0,4 tys. m2 na wartość 40,4 tys. zł, na ul. Solskiego o pow. 5,1 tys. m2 na wartość 549,2 tys. zł, na ul. Rataja o pow. 5,9 tys. m2 na wartość 829,1 tys. zł, na ul. Smolki o pow. 0,8 tys. m2 na wartość 142,5 tys. zł, na ul. Nałkowskiej o pow. 0,7 tys. m2 na wartość 102,2 tys. zł, na ul. Katowickiej o pow. 6 tys. m2 na wartość 826,6 tys. zł, na ul. Andersa o pow. 1,7 tys. m2 na wartość 361,3 tys. zł, na 
ul. X Sudeckiej Dywizji Wojsk Zmechanizowanych o pow. 1,7 tys. m2 na wartość 
232,6 tys. zł, a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 265 ulicach na wartość 1.556,1 tys. zł o pow. 25,3 tys. m2, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych,

  - nawierzchnie chodnikowe – wykonano prace o łącznej pow. 13,8 tys. m2 o wartości  1.610 tys. zł, w tym remont nawierzchni chodników w ul. Kośnego (pow. 2,5 tys. m2 o wartości 437,3 tys. zł), w ul. Górnej II etap (pow. 2,5 tys. m2 o wartości 328,5 tys. zł), w ul. Domańskiego (pow. 1,6 tys. m2 o wartości 277,9 tys. zł) a także wykonano remonty chodników na 104 ulicach o pow. 7,2 tys. m2 i wartości  566,3 tys. zł,

  - utrzymanie dróg gruntowych – na bieżące utrzymanie 14 dróg gruntowych oraz utwardzenie nawierzchni tłuczniem lub frezowiną asfobetonową o pow. 11,6 tys. m2 przeznaczono kwotę 246,4 tys. zł,

  - oznakowanie poziome - wykonano prace o pow. 1,3 tys.m2 na wartość 90,9 tys. zł,

  - oznakowanie pionowe jezdni - koszt tego oznakowania wyniósł 382 tys. zł i dotyczył m. in.: prostowania słupków – 246 szt., montażu tarcz – 1.204 szt., prostowania tarcz znaków – 22 szt., demontażu słupków – 282 szt., demontażu tarcz - 407 szt., montażu progu zwalniającego – 6 szt., montażu lustra zwalniającego – 6 szt.,

  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - wydatkowano kwotę 5,6 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwacje 5 tys. zł oraz kwotę 0,6 tys. zł za energię elektryczną,

  - utrzymywanie zieleni i drzewostanu - wartość wykonanych robót 182 tys. zł 
(dot. m. in. wycinki i pielęgnacji drzew, koszenia chwastów i traw na poboczach o 
pow. 355,7 tys. m2 oraz nasadzenia uzupełniające),

  - utrzymanie obiektów inżynierskich - wartość wykonanych robót 349,3 tys. zł, dot. m.in. mycie i malowanie poręczy na mostach w ciągu dróg powiatowych, naprawa murków i schodów przy kładce ul. Mozarta, przebudowa przepustu – ul. Bronicza,   naprawy dźwigara wiaduktu nad ul. Głogowską w c. ul. Wschodniej, naprawa kładki w c. 
ul. 11 Listopada – remont konstrukcji stalowej i wykonanie płyty żelbetowej,

  - użytkowanie i wykup gruntów – kwota 8,2 tys. zł,

  - opłaty za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 23,1 tys. zł,

  - opłaty za przyjęcie dróg pod tzw. „trwały zarząd” – kwota 2,9 tys. zł.

  - mapa ewidencyjna gruntów i budynków - wydatkowano kwotę 0,1 tys. zł

  - regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – wydatkowano kwotę
13,5 tys. zł.

  - pomiar ruchu - wydatkowano kwotę 1,1 tys. zł

W 2007 r. wykonane zostały roboty na powierzchni łącznej 433,7 tys. m2 dróg gminnych, 
a wartości tych robót wyniosła 7.898,3 tys. zł, realizując plan wartościowy w 100%.

Ponadto w ramach „dróg gminnych” wydatkowano;

- kwotę 39.000 zł na ubezpieczenie  dróg,

- kwotę 30.406 zł jako odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu,

- kwotę 45.018 zł na zakup usług (za opracowanie ekspertyz, analiz i opinii).

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano na ten cel środki w wysokości 810.516,50 zł, realizując plan w 96,5%.

Administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu zajmowała się firma Projekt 
& Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w podpisanej umowie. Z firmą tą zawarto umowę na administrowanie tej strefy do 14 października 2011 roku. Wpływy z tyt. pobieranych opłat za parkowanie w okresie sprawozdawczym zostały przekazywane przez MZD na dochody Urzędu Miasta Opola. Do końca 2007 r. przekazano kwotę łączną 4.619.868,61 zł.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Zarząd Dróg.

W rozdziale tym, ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej z przeznaczeniem na eksploatację kanalizacji deszczowej. W 2007 r. wydatkowano na to zadanie kwotę łączną 1.410.011,33 zł, tj. 94% planu, realizując następujący zakres:

- eksploatacja przepompowni wód deszczowych:

  - eksploatacja przepompowni wielofunkcyjnej „Metalchem”- kwota łączna 95.001,89 zł, w tym 66,6 tys. zł, tj. 70,1% ogółu, to koszt zużytej energii elektrycznej, a pozostała kwota 28,4 tys. zł dot. kosztu obsługi i prac konserwacyjno- remontowych,

  - eksploatacja przepompowni wód deszczowych w centrum miasta – kwota łączna 
77.900,85 zł, w tym 71 tys. zł, tj. 91,1% ogółu, to koszt obsługi, natomiast pozostała kwota 6,9 tys. zł dotyczy kosztu poboru energii elektrycznej.

- eksploatacja kanalizacji deszczowych, kwota łączna 1949.303,90 zł, z czego najważniejsze pozycje obejmują następujące zadania:

  - mechaniczne czyszczenia wpustów			kwota 316,0 tys. zł

  - ręczne czyszczenia wpustów				kwota 109,2 tys. zł

  - czyszczenie  separatorów				kwota 277,3 tys. zł

  - remonty, wymiana i regulacja wpustów ulicznych	kwota  39,8 tys. zł

  - czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej	kwota  48,9 tys. zł

- różne opłaty i składki					kwota 287.805,10 zł

w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych do odbiornika				kwota 281,9 tys. zł

- ubezpieczenie kanalizacji deszczowej		kwota	   5,9 tys. zł

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

###### Rozdział  60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 5.587.044,37 zł, tj. 93,5% planu, 
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

  - remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – wydatkowano łącznie kwotę 1.277.322,90 zł na remonty o pow. 14,6 tys. m2, w tym:

  - przebudowa nawierzchni jezdni (nakładki) na 5 ulicach: Tatrzańskiej, Spacerowej, Dambonia, Książąt Opolskich i  Kośnego o pow. 13,9 tys. m2 a wartość prac 1.185,6 tys. zł oraz remonty cząstkowe 30 dróg o pow. 6,7 tys. m2 a wartość prac 239,2 tys. zł,

  - remonty chodników – pow. 0,7 tys. m2, wartość 91,6 tys. zł (przy ul. Kośnego – 39,3 tys. zł i ul. Dambonia – 52,3 tys. zł)),

  - użytkowania i wykup gruntów kwota 0,1 tys. zł.

    - na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja - wydatkowano kwotę 117.120 zł, realizując plan roczny w 99,3%. Administratorem tego parkingu był Zakład Komunalny, który całość uzyskanych opłat parkingowych i abonamentów przekazywał na dochody miasta (kwota brutto 173.128,36 zł).

Zadania dot. wydatków majątkowych zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane były zadanie inwestycyjne dot. budowy optycznej sieci teleinformatycznej Opola (OSTO) oraz wykonania znaków witających na drogach dojazdowych do miasta, stąd ich realizacja została omówiona oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- Rozdział  63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 1.817,80 zł, tj. 90,9% planu, które wykorzystano na wykonanie planów miasta Opola.

Zadaniem Miejskiej Informacji Turystycznej jest udzielanie informacji o Opolu, wykorzystując posiadaną bazę danych o miejscach i adresach przydatnych turystom oraz udostępnianie różnych wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla turystów krajowych i zagranicznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 29.674.324,52 zł, tj. 86,1% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 26.178.317,64 zł, tj. 88,8% planu, a wydatki majątkowe kwotę 3.496.006,88 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe, które dotyczyły problematyki inwestycyjnej, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 23.112.528,89 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 96,5%. Wydatki obejmowały pozycje związane z kosztami eksploatacji 
i zarządu dwóch spółek zarządzających mieniem komunalnym miasta oraz z kosztami remontów i modernizacji budynków komunalnych. Wielkości tych wydatków związane były 
z wpływami z czynszów, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych.

Wpływy czynszowe stanowią źródło finansowania wynagrodzenia zarządców za powierzony zarząd. Wysokość tego wynagrodzenia ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do zarządzanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych budynków, budowli oraz terenów zewnętrznych.

Pozyskane wpływy czynszowe pomniejszone o wynagrodzenie zarządcy finansują dwa tytuły wydatków, tj. eksploatację bieżącą i remonty bieżące i konserwację budynków oraz lokali stanowiących własność gminy.

Przedmiotem działania spółek jest administrowanie powierzonymi w zarządzanie zasobami gminy. Podstawowe zadania realizowane są przez spółki zgodnie z umowami o zarządzanie zasobem gminy oraz umowami zawartymi ze wspólnotami mieszkaniowymi.

1. Wielkość zasobów znajdujących się w poszczególnych rejonach

Zasoby stanowiące własność gminy znajdujące się w poszczególnych rejonach, 
a pozostające w zarządach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. obejmowały następujące wielkości:

Łączne zasoby Gminy Opole:

    - Lokale mieszkalne – 5.531 lokali o łącznej powierzchni 278.025,67 m²

    - Lokale użytkowe – 459 lokali o łącznej powierzchni 47.593,99 m²

    - Garaże – 715 garaży o łącznej powierzchni 11.802 m²

    - Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 774.143,22 m²

w tym:

Rejon I

W zarządzie „Turhand - Ret  ” spółka z o.o. pozostaje:

    - Lokale mieszkalne – 1.505 lokali o łącznej powierzchni 72.715,49  m²

    - Lokale użytkowe – 89 lokale o łącznej powierzchni 8.344,08 m²

    - Garaże – 212 garaży o łącznej powierzchni 3.604,79 m²

    - Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 238.750,52 m²

Rejon II

W zarządzie „Turhand - Ret  ” spółka z o.o. pozostaje:

    - Lokale mieszkalne – 1.565 lokali o łącznej powierzchni 78.797,33 m²

    - Lokale użytkowe – 196 lokali o łącznej powierzchni 17.639,42 m²

    - Garaże – 251 garaże o łącznej powierzchni 4.121,74 m²

    - Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 245.067,70 m²

Rejon III

W zarządzie „Feroma” spółka z o.o. pozostaje:

- Lokale mieszkalne – 2.461 lokali o łącznej powierzchni 126.512,85 m²

- Lokale użytkowe – 174 lokali o łącznej powierzchni 21.610,49 m²

- Garaże – 252 garaże o łącznej powierzchni 4.075,47 m²

- Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 290.325 m²

2. Realizacja wydatków budżetowych

W poszczególnych rejonach wydatki w zakresie wynagrodzeń zarządcy i na bieżącą eksploatację nie odbiegały w sposób istotny od planowanej wielkości. Niższe wykonanie planu wydatków odnotowane przy realizacji zadań remontowych w poszczególnych rejonach, wynikały przede wszystkim z konieczność przygotowania dokumentacji technicznej, a także z przestrzegania procedury przetargowej.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Rejon I - Turhand- Ret  sp.  z o.o.

Na wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 600.647,14 zł, tj. 96,9% planu rocznego. Na eksploatację bieżącą spółka wydatkowała kwotę 1.054.884,39 zł, co stanowiło wykonanie planu w 87,9%.

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

- uregulowaniem należności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych,

- utrzymanie terenów zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnację drzew i krzewów, remont lub montaż ławek, remont chodników i dróg wewnątrzosiedlowych),

- sprzątanie budynków (klatek schodowych, strychów, piwnic),

- sprzątanie terenów zewnętrznych (zamiatanie, odśnieżanie itp.),

- zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem Gminy Opole.

Na remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 1.817.783,13 zł, co stanowiło 94,7%  planu, wykonując m.in.:

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w 4 budynkach 10.935,13 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej w 6 budynkach na kwotę
34.099,48 zł,

- roboty w zakresie instalacji c. o. w 2 budynkach na kwotę 20.635,89 zł,

- roboty malarskie na kwotę 16.252,84 zł,

- roboty murarskie na kwotę  77.157,93 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 34.066,20 zł.

- roboty konstrukcyjne w 3 budynkach na kwotę 493.159,27 zł.

- roboty stolarskie obejmujące wymianę okien, drzwi, podłóg na kwotę
18.246,29 zł,

- drobne remonty na kwotę 194.221,19 zł.

Na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy z tytułu zaliczek i jednorazowych dopłat wydatkowano  łączną kwotę 692.701,54 zł.

W ramach tej pozycji wydatkowano także środki na dokumentację techniczną (projekty techniczne, opinie mykologiczne i kominiarskie, opinie i orzeczenia techniczne, uproszczone inwentaryzacje), usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej, c.o., roboty ślusarskie, drobne roboty stolarskie, ogólnobudowlane oraz obsługę pogotowia technicznego.

Ponadto zapłata za dostarczone media wyniosła kwotę 2.069.392,92 zł, tj. 96,3% planu, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwotę 294.775,76 zł, tj. 98,3% planu, a za podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 70.749,79 zł, tj. 94,3% planu.

Rejon II - Turhand- Ret  sp.  z o.o.

Wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych wyniosło 492.418,27 zł, co stanowiło 99,5% planu. Na bieżącą eksploatację zasobów gminnych spółka wydatkowała kwotę 1.697.808,92 zł, co stanowiło 97% planu.

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

- uregulowaniem należności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych,

- utrzymanie terenów zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnację drzew i krzewów, remont lub montaż ławek, remont chodników i dróg wewnątrzosiedlowych),

- sprzątanie budynków (klatek schodowych, strychów, piwnic),

- sprzątanie terenów zewnętrznych (zamiatanie, odśnieżanie itp.),

- zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem Gminy Opole.

Na remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 2.750.248,95 zł, co stanowiło 99,3% planu, wykonując m.in.:

- remonty dachów w 3 budynkach na kwotę 89.386,24 zł,

- remonty elewacji w 3 budynkach na kwotę 167.721,66 zł,

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w 9 budynkach na kwotę 27.272,65 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej w 18 budynkach na kwotę 123.504,99 zł,

- roboty murarskie na kwotę 136.579,77 zł,

- roboty stolarskie obejmujące wymianę okien, drzwi, podłóg na kwotę 449.711,13 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 40.623,69 zł,

- drobne remonty na kwotę 287.014,30 zł.

Na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy z tytułu zaliczek i jednorazowych dopłat wydatkowano łączną kwotę 1.180.915,64 zł.

W ramach tej pozycji wydatkowano także środki na dokumentację techniczną (projekty techniczne, opinie mykologiczne i kominiarskie, opinie i orzeczenia techniczne, uproszczone inwentaryzacje) usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej, c.o., roboty ślusarskie, drobne roboty stolarskie, ogólnobudowlane oraz obsługę pogotowia technicznego.

Ponadto zapłata za dostarczone media wyniosła kwotę 1.867.791,53 zł, tj. 98,3% planu, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwotę 328.847,69 zł, tj. 99,7% planu, a za podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 78.763,03 zł, tj. 98,5% planu.

Rejon III - Feroma  sp.  z o.o.

Wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych wyniosło kwotę 1.257.604,19 zł, co stanowiło 96,7% planu. Na eksploatację spółka wydatkowała kwotę 2.153.083,62 zł, realizując plan w 96,1%, przeznaczając ją na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

- uregulowaniem należności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych,

- utrzymanie terenów zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnację drzew i krzewów, remont lub montaż ławek, remont chodników i dróg wewnątrzosiedlowych),

- sprzątanie budynków (klatek schodowych, strychów, piwnic),

- sprzątanie terenów zewnętrznych (zamiatanie, odśnieżanie itp.),

- zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem Gminy Opole.

Na remonty bieżące zabezpieczono w planie kwotę 2.600.000 zł oraz dodatkowo 500.000 zł , stąd wydatkowano łącznie kwotę 3.000.726,28 zł, co stanowiło 96,8% planu, wykonując m.in.:

- remonty dachów w 7 budynkach na kwotę 278.054 zł,

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w 4 budynkach oraz w 46 lokalach na kwotę  168.954,27 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na kwotę 174.768,89 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 74.079,70 zł.

- remonty konserwacyjne w zakresie robót dekarskich, instalacyjnych, murarskich, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich i awarii na kwotę 392.769,42 zł,

Na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy z tytułu zaliczek i jednorazowych dopłat wydatkowano łączną kwotę 1.780.866,32 zł.

W ramach tej pozycji wydatkowano także środki na dokumentację techniczną (projekty techniczne, opinie mykologiczne i kominiarskie, opinie i orzeczenia techniczne, uproszczone inwentaryzacje) usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej, c.o., roboty ślusarskie, drobne roboty stolarskie, ogólnobudowlane oraz obsługę pogotowia technicznego.

Ponadto zapłata za dostarczone media wyniosła kwotę 2.734.412,37 zł, tj. 96% planu, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwotę 728.500,73 zł, tj. 97,1% planu, a za podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 114.090,18 zł, tj. 95,1% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowana została kwota łączna 2.929.672,96 zł, co stanowi 56,3% realizacji planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

W ramach tej pozycji zrealizowano wydatki w kwocie 2.841.170,39 zł, tj. 55,5% planu i  były one związane:

- z wykupami gruntów do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 19,6901 ha (kwota 2.375.920,56 zł),

- z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży (wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia itp.) oraz różnymi opłatami, przede wszystkim sądowymi i notarialnymi.

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z wykupami gruntów, wynikało z faktu, iż w IV kwartale 2007 r. zwiększony został plan wydatków o 2.000.000 zł  z przeznaczeniem na wykupy dotyczące sportu i rekreacji, w związku z planowaną inwestycją EURO 2012. Biorąc pod uwagę, że procedura wykupu gruntów jest długotrwała, koniecznym stało się przesunięcie zakończenia prac na rok następny.

Powyższe zadania realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

Wykonywany zakres prac dotyczący zadań zleconych został omówione oddzielnie.

Rozdział 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wydatków majątkowych i realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 
136.115,79 zł, tj. 41,9% planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- wydatki związane z eksmisjami - ich wykorzystanie uzależnione jest od liczby spraw związanych z eksmisjami z mieszkań. Wydział Lokalowy nie realizował żadnej eksmisji w 2007 r.,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 17.127,93 zł, tj. 42,8% planu, przeznaczając ją na pokrycie kosztów opłat czynszowych lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych - wydatkowano kwotę
88.599,26 zł, tj. 88,6% planu, przeznaczając ją na rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Jagiellonów 40, ul. 1 Maja 33, ul. 1 Maja 85, ul. Niemodlińskiej 5, ul. Rudzkiego 2 oraz ogrodzenia przy ul. Walecki 4.

- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 30.388,60 zł, tj. 50,6% planu. Zwrócono 21 kaucji, w tym 8 w oparciu o ugodę sądową. Zwrotów dokonywano w oparciu o zasady ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 7.01.2004 r. nr OR.I-0151-4/2004, które regulują tryb postępowania administracyjnego przy załatwianiu wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,

- wydatki związane z remontami i odtworzeniem placów zabaw – środki nie zostały wydatkowane w tej pozycji. Wydział Lokalowy realizował zadanie „budowa placów zabaw i wyposażenie w urządzenia zabawowe” w ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowując kwotę 90.333,64 zł.

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale, rzutował przede wszystkim brak realizacji zadań związanych remontami i odtworzeniem placów zabaw, a także dużo niższe niż zaplanowano wydatki bieżące oraz wypłaty związane ze zwrotami kaucji mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 3.249.998,32 zł, tj. 92,4% planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej
421.816,94 zł, tj. 71,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na opracowania projektowe.

Kwoty powyższe zostały przeznaczone na:

    - Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

W okresie sprawozdawczym Wydział zrealizował wydatki w łącznej kwocie 166.364,34 zł, tj. 53,7% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania (największe wydatki):

      - Zakup usług pozostałych – kwota 63.567,79 zł

- kontynuacja opracowania projektów miejscowych terenów Grudzice – Północ faza 
II i III oraz 10 SDZm – Ludowa Faza II i III,

- rozpoczęcie procedury sporządzenia MPZP – teren górniczy Groszowice - Południe oraz terenu w rejonie  ul. Tarnopolskiej; zrealizowano fazę „O”,

- pozostałe zlecenia i opracowania (wykonanie zdjęć lotniczych dla potrzeb konkursu urb.–arch. Śródmieścia, organizacja tego konkursu, opinie dot. operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, zakupy map dla potrzeb analiz do decyzji o warunkach nowej zabudowy),

      - Nagrody  o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 60.000 zł,

      - Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – kwota 42.639,43 zł

- wykonanie opinii na rzecz Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i rent planistycznych, wypłaty członkom sądu konkursowego, wykonania analiz 
i koreferatu dla potrzeb Wydziału oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno 
– Architektonicznej.

Niższe wykorzystanie środków niż zaplanowano w budżecie, wynikało z braku opracowań dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy na zlecenia oraz, a także nie rozpoczęto opracowań związanych z organizacją EURO 2012.

b) Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

W okresie sprawozdawczym Biuro zrealizowało wydatki w łącznej kwocie 195.505,95 zł, tj. 89,3% z przeznaczeniem na następujące zadania (największe wydatki):

    - dokumentacja geodezyjna dla potrzeb projektu MPZP – kwota 33.214,64 zł, w tym: MPZP terenów w rejonie – wyrobiska „Bolko”, w rejonie – ul. Mikołaja, w rejonie 
– ul. Wrocławskiej-Domańskiego, w rejonie – obwodnicy północnej – ul. Północnej, w rejonie – ul. Zbożowej, w rejonie – ul. Krapkowickiej, w rejonie ul. Olimpijskiej oraz koncepcja urbanistyczno-architektoniczna programu „Odra Urzeka w Opolu”,

    - publikacje w miesięczniku „Urbanista” – kwota 15.140 zł,

- opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do projektu MPZP – kwota 25.432,01 zł - dot. rejonu ul. Mikołaja, Wójtowej Wsi, Śródmieścia I – Wyspa Pasieka, Szczepanowic, Śródmieścia II – centrum, ul. Górnej, koncepcji śródmieścia i 
EURO 2012,

- opracowania ekofizjograficzne – podstawowe dla terenów w rejonie kąpieliska Malina 
– kwota 40.992 zł,

- przeprowadzenie konkursu „Odra uRzeka” – kwota 24.000 zł,

- opracowanie programu „Odra uRzeka” – kwota 44.726,42 zł.

W 2007 r. Biuro Urbanistyczne zakończyło prace nad planami zagospodarowania przestrzennego i zostały one uchwalone przez Radę Miasta Opola – mpzp osiedla Malinka, Groszowice – Metalchem,  obwodnicy północnej – ul. Północnej oraz Śródmieścia I – Wyspa Pasieka. Przystąpiono także do opracowania mpzp terenów w rejonie ul. Krapkowickiej, 
ul. Mikołaja, ul. Wrocławskiej - Domańskiego, Śródmieścia VII – Piast oraz ul. Olimpijskiej, a także kontynuowano opracowania pozostałych 18 planów miejscowych, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Biuro Urbanistyczne zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków pomocowych z „Via Regia ED - C III”. Wydatkowano łącznie kwotę 59.946,65 zł, tj. 99,9% planu, w tym 36,557,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, pracowników uczestniczących w realizacji tego projektu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki zgodnie z planem w łącznej wysokości 220.000 zł, w tym środki miasta 150.000 zł oraz 70.000 zł w ramach zadań zleconych.

W ramach wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na:

- dostosowanie numeracji działek w ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów – 9.699 zł.

- modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Opola na obrębie ewidencyjnym Wróblin - 107.051,62 zł,

- archiwizację dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej kopii – 30.474,38 zł.

Wydatki realizowane w tym rozdziale, a dotyczące zadań zleconych, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2007 wydatkowano środki w wysokości łącznej 375.290,29 zł, realizując plan roczny w 99,5%, przy czym z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wydatkowano 296.659,69 zł, tj. 99,6% planu, natomiast kwotę 78.630,60 zł, tj. 99% planu, przeznaczono z dochodów własnych miasta.

Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na zakup usług pozostałych, w tym w głównej mierze na uiszczenie opłat pocztowych (kwota 13.500 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 8.000 zł) oraz opłaty za media (kwota 5.769,60 zł).

Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 44.400 zł, zrealizowano w 100%.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.204.953,09 zł, realizując plan roczny w wysokości 95,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 727.884,93 zł, tj. 98,9% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę
1.477.068,16 zł.

Wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy obejmowały kwotę zgodnie z planem w wysokości 667.477,50 zł i były przeznaczone dla Zakładu Komunalnego sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania w 2007 r. Wydatki realizowano w formie dopłat i były wnoszone zaliczkowo w okresach miesięcznych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku i czystości na 15 - tu cmentarzach komunalnych, czynnych jak i zamkniętych. W okresie zimowym usuwano z alejek śnieg, a w okresie wiosenno - letnim na wszystkich cmentarzach wykoszono trawy i chwasty.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz zadania remontowe i inwestycyjne, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 27.938 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- realizacja projektu pn. „Program badawczy UE dla samorządów lokalnych, stanu i rozwoju sektora handlu i usług w Opolu” – wydatkowano kwotę 5.978 zł, tj. 99,6% planu. Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Eurotest z Gdańska w ramach

7 Programu Ramowego Europejskich Badań Rozwoju oraz Prezentacji. Celem badania było ustalenie stanu nasycenia usługami i siecią handlową w Opolu oraz określenie kierunków możliwych zmian w gospodarce, a także na rynku pracy,

- opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 – wydatkowano kwotę 21.960 zł, tj. 99,8% planu. Opracowanie zostało wykonane przez Tarnowską Fundację Kultury z Tarnowa. Zawiera wszechstronną analizę sytuacji społeczno – gospodarczej Opola , charakterystykę tzw. obszarów problemowych miasta oraz listę projektów zgłoszonych do realizacji w ramach ekonomicznej, społecznej i przestrzennej rewitalizacji wybranych obszarów miejskich.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 37.987.055,54 zł, co stanowiło 91,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 35.010.766,57 zł, tj. 93,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę
2.976.288,97 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki realizowano w tym rozdziale jako zadania zlecone i zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na prowadzenie zadań otrzymanych w ramach realizowanej reformy ustrojowej państwa, wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.980.141,93 zł, tj. 87% planu, z przeznaczeniem przede wszystkim, na zakupy druków na prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych (kwota 821.747,83 zł) oraz na zakupy tablic rejestracyjnych (kwota 459.394,10 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących te zadania (kwota 683.000 zł) oraz na odpisy ZFŚS - kwota 16.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Rady Miasta Opola wydatkowano kwotę 570.660,98 zł, co stanowiło 86,6% planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach, bo stanowiącą 87,4% powyższej kwoty, tj. 498.715,40 zł, stanowiły diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Miasta Opola.  W pozostałych pozycjach największe wydatki dotyczą „zakupu usług pozostałych” – kwota 18.788,94 zł, tj. 3,3% ogólnych wydatków (m.in. materiały biurowe, uzupełnienie wyposażenia, napoje i inne art. spożywcze na sesje i spotkania) oraz „zakupu materiałów i wyposażenia” – kwota 42.621,57 zł, tj. 7,5% (m.in. koszty szkolenia radnych, koszty organizacji Konwentu Przewodniczącego Rad Miast Wojewódzkich, ogłoszenia prasowe, usługi grawerskie, drukarskie oraz introligatorskie).

W rozdziale tym wydatkowano także środki w wysokości 104.538,92 zł, tj. 89,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie rejestracji, a także na pokrycie kosztów dwukrotnej emisji i archiwizację nagrań sesji Rady Miasta Opola.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
31.114.409,36 zł, tj. 93,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 28.138.120,39 zł, tj. 95,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.976.288,97 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miasta Opola wynoszących kwotę 27.274.231,74 zł, tj. 95,5% planu, największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, gdyż obejmują one kwotę 21.743.614,79 zł, tj. 98,4% planu.

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczą kwoty łącznej 5.530.616,95 zł  i obejmują następujące  największe pozycje:

- zakup usług pozostałych - kwota 1.068.982,64. zł, tj. 77,4% planu, co stanowi 19,3% pozostałych wydatków bieżących – w grupie tej największe pozycje dotyczące funkcjonowania urzędu to ochrona obiektów - kwota 438.930,91 zł, co stanowiło 41,1% tych zakupów usług, opłaty pocztowe - kwota 342.098,50 zł (odpowiednio 32%) oraz „inne pozycje” - 225.105,56 zł (odpowiednio 21,1%), w tym m.in. prace porządkowe, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi introligatorskie, ogłoszenia,  wyrób pieczątek i wizytówek,

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1.088.534,86 zł, tj. 95% planu, co stanowi 19,7% pozostałych wydatków bieżących - w grupie tej największe wydatki obejmowały zakup sprzętu i mebli - kwota 245.193,22 zł, co stanowiło 22,5% tych zakupów materiałów, materiały do drukarek i kserokopiarek - kwota 172.245,04 zł (odpowiednio 15,8%), zakup prasy i książek – kwota 146.192,51 zł (odpowiednio 13,4%), zakup materiałów biurowych - kwota 107.201,17 zł (odpowiednio 9,8%), zakup środków czystości i higieny – 93.663,59 zł (odpowiednio 8,6%) oraz „inne pozycje” 
– 144.282,38 zł (odpowiednio 13,3%), w tym m.in. zakup paliwa i materiałów do remontu,

- zakup usług remontowych - kwota 1.344.351,49 zł, tj. 84,6% planu i stanowi to 24,3% pozostałych wydatków bieżących, a główna pozycją stanowiły remonty bieżące budynków Urzędu Miasta – 996.119,31 zł, co stanowiło 74,1% tych zakupów usług oraz naprawy i konserwacje sprzętu – 282.352,18 zł (odpowiednio 21%),

- zakup energii - kwota 608.968,30 zł, tj. 85,8% planu i stanowi to 11% pozostałych wydatków bieżących - obejmują przede wszystkim wydatki za wykorzystaną energię cieplną - kwota 332.459,12 zł (tj. 54,6% tych zakupów) oraz energię elektryczną 
– kwota 234.974,61 zł (odpowiednio 38,6%).

W okresie sprawozdawczym prowadzono oszczędną gospodarkę finansową Urzędu Miasta, wykorzystując środki finansowe w mniejszym wymiarze niż zaplanowano. Wydatki ogółem zrealizowano w tym rozdziale w wysokości 93,4% planu rocznego, a więc oszczędzając kwotę 2.195.952,64 zł, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 95,2% planu, co oznacza oszczędności w wysokości 1.414.719,61 zł.

W poszczególnych pozycjach wydatków bieżących Urzędu Miasta Opola, nie odnotowano w 2007 r. realizacji na poziomie 100% planu, a najwięcej zaoszczędzono w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne (wykonanie planu 98,4%) i dotyczy to kwoty 348.385,21 zł, a w dalszej kolejności na zakupach materiałów i wyposażeniu – 57.465,14 zł, na płatach PFRON – 74.650 zł, na zużyciu energii – 101.031,70 zł, na usługach remontowych – 244.648,51 zł i na pozostałych usługach – 311.769,36 zł.

Powyższe zadania realizował Wydział Administracyjno - Gospodarczy.

W rozdziale tym zaplanowano również zadania zaliczone do wydatków bieżących, a ich realizacja przedstawia się następująco:

- zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 271.374,41 zł realizując plan w 99,2% (zadanie realizował Wydział Informatyki),

- remont korytarzy w ratuszu -  wydatkowano kwotę 65.880 zł realizując plan w 99,8%, a wykonany zakres został omówiony oddzielnie (zadanie realizował Wydział Administracyjno - Gospodarczy),

- realizacja projektu „Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb administracji samorządowej” – wydatkowano kwotę 526.634,24 zł realizując plan w 81,4% (najwięcej, bo 88,9% całej kwoty wydatku, tj. kwotę 468.266,68 zł przeznaczono na szkolenia). Projekt miał na celu rozwój umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry samorządowej poprzez uczestnictwo w kursach językowych, w zakresie wykorzystania technik informacyjnych oraz nauki komunikacji interpersonalnej. Zakończono realizację kursów językowych w wymiarze 120 godzin. Kursy prowadzono w 25 grupach. Ukończyło je 215 osób i otrzymało świadectwa ukończenia. Do międzynarodowego egzaminu certyfikującego z języka obcego przystąpiło 186 osób. W II półroczu 2007r. realizowano szkolenia interpersonalne dla 140 osób oraz 50 szkoleń komputerowych. Zakończenie zadania przewidziano na 30.06.2008r.

Powyższe zadanie realizował Wydział Organizacyjny.

Realizowane w Urzędzie Miasta Opola zadania remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 56.054,39 zł, tj. 86,9% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 22.621,44 zł, tj. 78% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na przygotowanie i przeprowadzenie poboru, przeznaczono kwotę 14.092,96 zł na zakupy usług (obwieszczenia o poborze, opłaty pocztowe) oraz kwotę 8.528,48 zł na zakupy materiałów, a także akcesoriów komputerowych wykorzystywanych przy pracach komisji.

Pozostałe wydatki, realizowano jako zadanie zlecone i wg porozumienia z organami administracji rządowej, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta w okresie 2007 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 1.473.521,51 zł, tj. 93,2% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.:

- przygotowanie wydawnictw i broszur – wykonano m.in. 2.000 szt. plakatów promocyjnych, drukowano pięć rodzajów wkładek zawierających ofertę inwestycyjną miasta (w tym WSSE) do folderu „Opole-miasto bez granic”, 32.000 szt. broszur w czterech językach (Kultura, Katedra, Rynek, Muzea Opolskie, Rekreacja i Wypoczynek, Ogród Zoologiczny, Ścieżki rowerowe, Hotele i Restauracje), dodrukowano folder turystyczny „Opole” oraz dokupiono albumy „Opole – 150 lat fotografii”, „Opole cztery pory roku”, „Kolorowe wędrówki po Opolu”. Wykonano także 1.000 szt. płytek CD z prezentacją miasta oraz 1.000 szt. widokówek z DVD z filmami o Alei Gwiazd Polskiej Piosenki i o gospodarce miasta.

- przygotowanie prezentacji miasta w czasopismach m.in.:

- w specjalnym wydaniu Forum Opolskiego Biznesu, dwutygodniku „Wspólnota” 
– pismo samorządu terytorialnego, Kaleidoscope – magazyn pokładowy PLL LOT SA,  Informatorze Samorządów Śląska Opolskiego 2007, w Opolskiej Gazecie Festiwalowej 2007r., Business Kontakt International,

- w Opolskim Magazynie Targowym 2007 wydanym z okazji XXX Opolskich Targów Budownictwa „Mój Dom”, które odbyły się 13-15 kwietnia 2007 r.

- w Katalogu XXVI Międzynarodowej  Wystawy  Psów Rasowych, która odbyła się

28-29 kwietnia 2007 r.

- ogólnopolskim dodatku Gazety Wyborczej „Ziemia pod inwestycje”, który ukazał się 27 listopada 2007r.,

- w Wiadomościach Turystycznych wydaniu specjalnym, przygotowanym na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie 2007r.,

- udziału w targach:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2007 w Berlinie, 7-11 marca 2007 r.,

- Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes, 13-16 marca 2007 r.,

- VI Międzynarodowe Targi Turystyczne Dovolena a Region, Ostrawa 30.03.2007 r.

– 1.04.2007 r. (wspólne stoisko z miastem partnerskim Bruntal),

- Forum Przedsiębiorców – Targi Kooperacja Ostrawa, 11.04.2007 r.,

- VII Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w Opolu, 7-9.05.2007 r.,

- Wystawa MIBA w partnerskim mieście Inglostadt, 12-20.05.2007 r.

- Targi Nieruchomości CEPIF Warszawa, 4-5 .06.2007 r.,

- Targi EXPO REAL Monachium, 8-10.10.2007 r.

Promocję miasta realizowano także m. in. w trakcie wyjazdu Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” na Mistrzostwa Świat Modern Jazz w Nowym Jorku 
(14-28.07.2007r.), Międzynarodowego Festiwalu Teatrów w Banialuce (Bośnia i Hercegowina) w dniach 27-30.10.2007r., udziału drużyny Zespołu Szkół „Tak” w finale konkursu Odyseja Umysłu w Michigan (22.05-5.06.2007r.)

- Inne działania związane z promocja miasta m.in.:

- opracowanie 10 ofert inwestycyjnych i przekazanie ich do Związku Miast Polskich,

- przygotowanie prezentacji gospodarczej miasta w wersji „power point”, która jest prezentowana zainteresowanym inwestowaniem w mieście,

- koordynacja prac kapituły przyznającej tytuł Ambasadora Stolicy Polskiej Piosenki (tytuł wraz z orderem otrzymała w dniu 19.04.2007r. p. Kayah, a w dniu 19.12.2007r. p. M. Bajor),

- udział w programie „Gmina atrakcyjna dla inwestora” przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego

- zgłoszenie  broszury promocyjnej „Miasto bez granic” wraz z prezentacją miasta  na CD do konkursu Złote Formaty, organizowanego w ramach Festiwalu Promocji Miast Polskich (17-18.04.2007r.),

- przygotowanie projektów „witaczy” miasta Opola i przekazanie ich do realizacji MZD,

- obsługa inwestorów i koordynowanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia podstrefą WSSE w Opolu (m.in. organizacja spotkań z inwestorami, promocja podstrefy),

- współpraca z inwestorami (przygotowanie materiałów promocyjnych miasta, udzielanie odpowiedzi na złożone zapytania, prowadzenie korespondencji itp.),

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – wydatkowanie kwoty 69.406,45 zł   jako dotacje na realizowane zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne | Udział Opole Gospel Choir w VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel ‘Bottroper Gospelwoche 2007 | 5.000 |
| 2 | 2820 | Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne | Udział Opole Gospel Choir w VI Międzynarodowym Festiwalu GOSPEL OPEN AIR Berlin 2007 | 3.301,73 |
| 3 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | XIV PRESS SHOW na 10-lecie OPOLSKIEJ ALEI GWIAZD | 4.500 |
| 4 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | XVIII Międzynarodowy Festiwal „Jazz Rock Meeting 2007” | 17.000ł |
| 5 | 2820 | Stowarzyszenie „Bieg Opolski” | V Bieg Opolski o Puchar Prezydenta Miasta Opola | 8.000 |
| 6 | 2820 | Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera | Poznaj miasto Opole – słowiański gród na Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego Kielce 2007 – „Jeden świat, jedno przyrzeczenie” | 13.004,72 |
| 7 | 2820 | Opolska Izba Gospodarcza | Wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań w zakresie działalności wspomagającej szkoleniowo organizacje pozarządowe | 9.000 |
| 8 | 2820 | Opolska Izba Gospodarcza | Szkolenie i warsztaty dla osób rozpoczynajacych działalność gospodarczą “zakładam firmę” | 3.000 |
| 9 | 2820 | Opolska Izba Gospodarcza | Prawo pracy w małej firmie | 3.000 |
| 10 | 2820 | Opolska Izba Gospodarcza | Zastosowanie internetu w firmie | 3.600 |

- prowadzenie promocji miasta poprzez sport - realizacja umów z 6 klubami sportowymi działającymi na terenie miasta Opola,

- przygotowanie zestawu gadżetów z logo miasta (długopisy, notesy, znaczki, kubki itp.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.711.124,45 zł, tj. 72,5% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

1) Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 719.506,70 zł, tj. 68,4% planu rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez:

a) Wydział  Administracyjno – Gospodarczy – kwota 580.897,48 zł, tj. 64,4% planu, a najwięcej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – kwota 255.614,82 zł, tj. 44% tych wydatków (dot. m.in. współpracy z zagranicą, opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej, dekoracji świątecznej ul. Krakowskiej, wydatków związanych z opracowaniem ratingu krajowego miasta Opola),

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 133.809,38 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 67.640,58 zł,

Niskie wykonanie planu w tej pozycji, związane było z ograniczeniem wydatków bieżących, które podjęto w II półroczu 2007 r.

b) Biuro Spraw Międzynarodowych – kwota 138.609,22 zł, tj. 92,4% planu, przeznaczając na:

- zakup usług pozostałych – kwota 54.284,67 zł, tj. 39,2% tych wydatków, z przeznaczeniem na następujące zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4300 | Galeria Sztuki Współczesnej | Sztuka Bez Granic – Opole w Hilversum II (Holandia) | 5.500 |
| 2 | 4300 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | Udział drużyny MOS Opole w Turnieju Koszykówki „Przyjaźń bez Granic” w partnerskim mieście Grasse | 8.836 |
| 3 | 4300 | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu | Udział szkolnej grupy teatralnej w XVIII Festiwalu Teatrów Szkolnych „Didaskalia” w partnerskim mieście Grasse | 7.500 |
| 4 | 4300 | Publiczna Szkoła Pod-stawowa Nr 16 w Opolu | „Chcę poznać Twój kraj – sąsiedzi i przyjaciele już od 10 lat” – program współpracy uczniów PSP Nr 16 w Opolu i uczniów Oberschule Nr 51 w Potsdamie | 7.000 |
| 5 | 4300 | Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu | Spotkanie w ramach współpracy ZSZ ze szkołami z Francji, Bułgarii, Rumunii i Słowacji | 3.147,39 |
| 6 | 4300 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | Międzynarodowe Mistrzostwa Miast Partnerskich w Piłce Siatkowej | 10.000 |
| 7 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu | VI Międzynarodowe Spotkania Taneczne i organizacja międzynarodowych warsztatów artystycznych – Opole 2007 | 9.250 |
| 8 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu | Udział Teatru Jednego Wiersza w 14 Festival for Young Theater in Europe UNIDRAM 2007 w partnerskim mieście Potsdam | 3.051,28 |

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a także dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wydatkowano kwotę 84.324,55 zł, tj. 60,8% tych wydatków na następujące zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu | Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne dla młodzieżowych orkiestr symfonicznych | 5.290 |
| 2 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu | Wymiana kulturalno-artystyczna uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu z miastem partnerskim Dijon - Francja | 7.000 |
| 3 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” Opole | Udział w międzynarodowych zawodach pływackich w partnerskim mieście Bruntal | 1.650 |
| 4 | 2820 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Regionalny Śląska Opolskiego w Opolu | Międzynarodowe polsko-czesko-niemieckie XX/13 Śląskie Sympozjum Krajoznawców | 3.500 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | Współudział w organizacji wystawy malarstwa Huberta Globischa „Woda i powódź na Odrze w 1997 r. w opolskiej galerii Zachęta | 1.606,20 |
| 6 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | Artystyczna promocja Opola w partnerskim Potsdamie i Berlinie | 1.600 |
| 7 | 2820 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region III Korona w Opolu | Wizyta delegacji zagranicznych z miasta partnerskiego Potsdam oraz Węgier i Szwajcarii, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA w ramach rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej | 4.000 |
| 8 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”. Okręg w Opolu | Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Odra 2007” | 3.000 |
| 9 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „Z Ognia Ogień” | 10.000 |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” | II Obóz Sportowy z partnerami zagranicznymi z miast Bruntal i Ołomuniec | 6.000 |
| 11 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dylaki 2007” | 4.700 |
| 12 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”. Okręg w Opolu | Międzynarodowy Plener Malarski „Biała 2007” | 2.000 |
| 13 | 2820 | Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Terenowy Oddział w Opolu | Warsztaty ekologiczne na Litwie dla młodzieży miast partnerskich Opole – Alytus | 10.000 |
| 14 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | IV Międzynarodowy Plener Malarski „Góra Św. Anny 2007” | 2.500 |
| 15 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | X Międzynarodowy Plener Malarski „Głuchołazy 2007” | 3.500 |
| 16 | 2820 | Opolski Okręgowy Związek Pływacki w Opolu | Organizacja zawodów II Grand Prix Miast Partnerskich Opola w Pływaniu pod patronatem Prezydenta Miasta Opola | 9.978,35 |
| 17 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | Udział grupy „TAKiTEATR” w festiwalu „Teatro Giovani” w partnerskim mieście Carrara | 8.000 |

2) Obsługa Urzędu Miasta – wydatkowano kwotę w wysokości 834.646,88 zł, tj. 74,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola (wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Niższe wykonanie wydatków wynikało z długotrwałych nieobecności w pracy pracowników obsługi (wynikających ze zwolnień lekarskich).

Wydziałem realizującym był Wydział Administracyjno – Gospodarczy.

3) Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) – wydatkowano kwotę 156.970,87 zł, tj. 87,2% planu rocznego, na należne składki członkowskie dla organizacji do których należy miasto Opole, w tym: Międzygminny Związek „Trias Opolski” 
– 57.721 zł, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 25.653,60 zł, Związek Powiatów Polskich – 9.133 zł, Związek Miast Polskich – 22.930,89 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 22.205 zł, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – 600 zł, Stowarzyszenie Samorządowe A-4 – 7.000 zł, Stowarzyszenie na Kupieckim Szlaku – 7.000 zł i Stowarzyszenie Szlak Staropolski – 3.817,38 zł oraz opłaty za udział przedstawicieli miasta w spotkaniach organizowanych przez te organizacje – kwota 910 zł.

Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 14.176.864,94 zł, realizując plan w 95,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13.066.796,54 zł, tj. 99,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.110.068,40 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 212.985 zł, tj. 100% planu, które przeznaczono dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu, na wzmocnienie służb patrolowych na terenie miasta Opola. W dodatkowych patrolach wzięło udział 1.591 funkcjonariuszy Policji, którzy przepracowali w czasie ponadnormatywnym 10.052 godziny.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału realizowano zadania zlecone oraz zadania inwestycyjne i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 748.828,65 zł, realizując plan roczny w wysokości 97,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 298.728,65 zł, tj. 94,5% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 450.000 zł.

Wydatki bieżące realizowano na bieżące potrzeby czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, przeznaczając je przede wszystkim na realizację następujących wydatków:

    - wynagrodzenia i pochodne - kwota 61.978,14 zł, tj. 20,7% ogółu wydatków bieżących 
– dot. wypłat wynagrodzeń z tyt. umów i zleceń podpisanych z gospodarzami strażnic i kierowcami samochodów gaśniczych,

    - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 73.276,92 zł, tj. odpowiednio 24,5%. W ramach tej kwoty najwięcej wydatkowano na zakup paliwa do samochodów i sprzętu 
– 24.132,75 zł, na opony, oleje, filtry i inne części do wymiany – 11.687,58 zł oraz węże tłoczne – 4.327,20 zł. Pozostałe wydatki obejmowały różne zakupy wyposażenia i  materiałów do posiadanego sprzętu pożarniczego,

    - zakup energii - kwota 52.705,51 zł, tj. odpowiednio 17,6%. W ramach tej kwoty dominuje wydatek związany z zużyciem gazu – kwota 39.601,16 zł, co stanowiło 75,1% całej kwoty w tej pozycji oraz z energią elektryczną  - kwota 10.107,93 zł,

    - zakup usług remontowych - kwota 23.866,66 zł, tj. odpowiednio 8%. W ramach tej kwoty najwięcej wydatkowano na przeglądy i konserwacje posiadanego sprzętu pożarniczego – 16.953,58 zł oraz na remonty i naprawy samochodów – 3.462,47 zł,

    - zakup usług pozostałych - kwota 13.852,79 zł, tj. odpowiednio 4,6%. W ramach tej kwoty najwięcej wydatkowano za udział płetwonurków w euroregionalnych mistrzostwach Polski – 2.440 zł, za okresowe badania techniczne samochodów i przyczep – 1.753 zł oraz na badania lekarskie strażaków – 1.650 zł,

    - różne opłaty i składki - kwota 53.029,60 zł, tj. odpowiednio 17,8%. Pozycja ta obejmuje zapłacone ubezpieczenia, a dominują składki ubezpieczenia samochodów i przyczep 
– 22.603 zł, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OSP – 13.642 zł, NW strażaków 
– 10.572 zł oraz ubezpieczenia łodzi – 2.644 zł.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych łącznie z jednostką ratownictwa wodnego, na koniec 2007 r. czynnych strażaków było 160, a członków wspierających 25. Najwięcej, bo 49 czynnych strażaków, tj. 30,6% ogólnego stanu osobowego było w OSP Grudzice, a w następnej kolejności w OSP Szczepanowice - 33 osoby, tj. odpowiednio 20,6%, natomiast w  jednostce ratownictwa wodnego czynnych członków było 23.

W okresie sprawozdawczym wyjeżdżano do pożarów 76 razy (o 13 mniej niż w
2006 r.), do podtopień 39 razy, a do zabezpieczeń i różnych zagrożeń 47 razy. Strażacy uczestniczyli w 54 szkoleniach z udziałem sprzętu, w różnych pokazach (17), ćwiczeniach (30) i zawodach (6). Zadania Ochotniczych Strażach Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na bieżące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej wysokości 30.545,59 zł, realizując plan roczny w 99,2%, przy czym z budżetu państwa zrealizowano kwotę 6.999,99 zł,  a pozostała kwota 23.545,60 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu miasta.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 23.545,60 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczając ją przede wszystkim na wydatki związane z zakupami usług pozostałych 
– 16.760,69 zł (najwięcej, bo 15.542 zł przeznaczono na wykonanie demontażu urządzeń  
w budowlach ochronnych skreślonych z ewidencji) oraz na zakupy usług remontowych 
– 5.867,92 zł (przede wszystkim na naprawę syren alarmowych i urządzeń łączności).

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano zgodnie z planem kwotę 116.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko). Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na ten cel jako podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na potrzeby Straży Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki z budżetu w łącznej wysokości 3.300.572,61 zł, tj. 84,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.224.462,21 zł, tj. 98% planu, a na wydatki majątkowe pozostałą kwotę 76.110,40 zł.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne	2.692.668,30 zł, tj. 99,8 % planu

- pozostałe wydatki		   531.793,91 zł, tj. 89,7 % planu

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatków przeznaczono na materiały i wyposażenie – kwota 146.368,21 zł, co stanowi 27,5% tych wydatków (dominują tu wydatki na paliwo – 46.334 zł oraz na uzbrojenie i odzież - 28.501 zł), na wydatki nie  zaliczane do wynagrodzeń - kwota 103.770,26 zł, tj. odpowiednio 19,5% (ekwiwalenty za odzież i za jej pranie), na odpis na ZFŚS – kwota 51.902,08 zł, tj. odpowiednio 9,8% oraz na zakup usług pozostałych - kwota 39.283 zł, tj. odpowiednio 7,4%.

Teren działania Straży Miejskiej w Opolu został podzielony na trzy rejony i był obsługiwany przez Oddział „Śródmieście”, Oddział „Zaodrze” i Oddział „Jana Bytnara Rudego”.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu wykonywali zadania służbowe wynikające z potrzeb i uprawnień ustawowych oraz z wydanych na ich podstawie rozporządzeń oraz prawa miejscowego, w formie patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pełnili służbę dyżurną i obsługę monitoringu. Koncentrowano się głównie na zapewnieniu porządku i spokoju oraz czystości w miejscach publicznych.

Realizując powyższe formy pracy przeprowadzono 25.670 interwencji oraz wykonano 64.588 kontroli, uzyskując następujące wyniki (m.in.):

- usunięto 68 pojazdów z drogi w trybie art. 50a i 130a prawa o ruch drogowym,

- 479 razy stosowano urządzenie blokujące koła samochodu w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów,

- doprowadzono 69 osób do wytrzeźwienia, do ośrodków zdrowia lub do miejsca zamieszkania,

- ujawniono 63 przestępstwa oraz ujęto i przekazano Policji 18 osób,

- zabezpieczono 61 miejsc różnych zdarzeń,

- ukarano mandatami karnymi 1.648 osób na łączną kwotę 152.530 zł,

- udzielono 1.702 pouczeń osobom, które popełniły wykroczenia (głównie w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, porządku publicznego, bezpieczeństwa osób i mienia oraz urządzeniom publicznym),

- skierowano 81 wniosków o wszczęcie postępowania przez Sąd Grodzki,

Straż Miejska w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych przeprowadziła 191 prelekcji oraz pogadanek z uczniami opolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ze strażnikami miejskimi aktywny udział wzięło około 5.000 uczniów.

Współpraca z Policją odbywała się głównie w formie wspólnych patroli pieszych i zmotoryzowanych, których łącznie odbyto 1.557, podejmując 7.165 interwencji, wylegitymowano 6.666 osób, udzielono 3.137pouczeń, a także zabezpieczono 185 zdarzeń. Również wykorzystując prowadzony monitoring miasta, wielu sprawców dewastacji mienia, sprawców pobicia i kradzieży ujawniono i przekazano Policji.

- Zadania inwestycyjne omówiono oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki ze środków budżetu miasta w kwocie 22.938,29 zł, tj. 97,6% planu rocznego, przeznaczając najwięcej, bo 18.177,14 zł, tj. 79,2% powyższej kwoty, na zakupy materiałów i wyposażenia koniecznego na wypadek klęsk żywiołowych (m.in. zakupiono namioty, nagrzewnice, kamizelki ostrzegawcze i termosy), a pozostałą kwotę przeznaczono przede wszystkim na przeglądy i konserwacje urządzeń.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
844.671,76 zł, tj. 90% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

    - na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych wydatkowano kwotę 322.194,26 zł, tj. 89,3% planu. Obejmuje ona wynagrodzenia oraz prowizje (wraz pochodnymi) dla poborców podatkowych – kwota 75.436,38 zł, na inkaso opłaty skarbowej – kwota 9.696,03 zł, a także opłaty pocztowe dot. poboru podatków kwota 236.061,85 zł. W pozycje tej ujęto także kwotę 1.000 zł, jako opłatę na rzecz budżetu państwa. Zadanie realizował Wydział Administracyjno 
– Gospodarczy,

    - na zwrot odsetek od nadpłaconego podatku od nieruchomości - wydatkowano kwotę 427.551 zł, tj. 99,9% planu.

    - na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej w kwocie 94.926,50 zł, co stanowiło 63,3% planu rocznego. Wysokość tej prowizji uzależniona jest od wielkości zebranych opłat targowych i wypłaty za zbieranie tej opłaty obejmowały następujących realizatorów: Zakład Komunalny otrzymał łącznie kwotę 60.506,66 zł, tj. 63,7% łącznej kwoty wydatku (z tego targowisko „Cytrusek” - kwota 31.957,64 zł, „Centrum” - kwota 9.861,88 zł i „Centruś” - kwota 18.687,14 zł), Giełda samochodowa - kwota
1.932,86 zł, Giełda warzywna - kwota 552,32 zł, z różnych miejsc na terenie miasta Opola pozyskano kwotę 22.556,40 zł oraz uregulowano zobowiązania za 2006 r. w wysokości 9.378,26 zł.

- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 2.299.724,76 zł, realizując plan roczny w 47,4%, z przeznaczeniem na:

    - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 1.744.024,43 zł, w tym od kredytów na prefinansowanie wydatków ze środków UE  636.765,43 zł,

    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych  555.700,33 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W omawianym okresie wydatkowano zgodnie z planem kwotę 6.902.614 zł, jako należną wpłatę środków do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  oraz  DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta Opola realizowane są w dwóch działach:

- 801 – Oświata i wychowanie,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Część opisowa sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych na zadania oświatowe w budżecie miasta Opola za 2007 rok traktować będzie wydatki w oświacie jako całość, bez podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych kosztów oświaty w poszczególnych jednostkach oświatowych w mieście Opolu.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1330) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,

- zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1966 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). W myśl zapisu dotyczącego wysokości udzielanych dotacji dokonano podziału szkół na placówki:

- realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- pozostałe szkoły tzn: szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr VI/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18.01.2007 r. wraz późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych w 2007 roku ostatecznie zaplanowano wydatki w wysokości 176.381.748 zł.

Źródłem finansowania tych zadań były:

- subwencja oświatowa	95.053.233 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin	1.173.868 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu	145.817 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 	341.373 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 	19.099 zł

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu

terytorialnego	231.144,40 zł

- środki własne budżetu miasta	79.417.213,60 zł

Jak wynika z powyższych danych, subwencja oświatowa stanowi 53,9% planowanych w dziale 801 i 854 wydatków ogółem, środki pozabudżetowe 1,1%, a środki budżetowe miasta stanowią 45% wydatków ogółem.

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę	171.547.167,61 zł,

co stanowi 97,3%  planu rocznego,

w tym:

- Wydatki bieżące	 163.109.174,49 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	122.360.868,71 zł

- remonty 	1.364.186,23 zł

- dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych	13.041.400,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	26.342.719,55 zł

- Wydatki inwestycyjne z załączników nr 8 i 9	8.437.993,12 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano ponadto dotacje z budżetu państwa na:

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.045.250,99 zł

- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67.704,04 zł

- Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin	352.675,78 zł

- Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych powiatu	95.380,40 zł

Biorąc pod uwagę wykonanie ogółem w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, udział subwencji oświatowej wyniósł 55,4%, środków pozabudżetowych 1%, a środków budżetowych  43,6%.

Realizacja zadań zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 18 szkół podstawowych 
i 18 świetlic szkolnych, które są integralną częścią tych szkół (od września 2007 r. funkcjonuje również świetlica przy PSP Nr 25 – Zarządzenie Nr OR. I-0151-486/07 Prezydenta Miasta Opola z dn. 27.09.2007 r.). W roku szkolnym 2006/2007 w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 5.811 uczniów w 260 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 w  253 oddziałach uczy się 5.589 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie oddziałów i liczby uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

|  |  | Rok szkolny 2006/2007 |  | Rok szkolny 2007/2008 |  |  | Średnia liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Przeciętna liczba uczniów w 2007 r. | uczniów w oddziale w roku 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PSP Nr 1 | 471 | 18 | 468 | 18 | 470 | 26,1 |
| 2. | PSP Nr 2 | 611 | 24 | 553 | 22 | 592 | 25,4 |
| 3. | PSP Nr 5 | 566 | 26 | 526 | 24 | 553 | 21,8 |
| 4. | PSP Nr 7 | 84 | 6 | 88 | 6 | 85 | 14,2 |
| 5. | PSP Nr 8 | 220 | 11 | 199 | 10 | 213 | 20,0 |
| 6. | PSP Nr 9 | 145 | 7 | 143 | 7 | 144 | 20,6 |
| 7. | PSP Nr 10 | 128 | 6 | 120 | 6 | 125 | 21,0 |
| 8. | PSP Nr 11 | 361 | 16 | 375 | 16 | 366 | 22,9 |
| 9. | PSP Nr 14 | 633 | 30 | 613 | 28 | 626 | 21,4 |
| 10. | PSP Nr 15 | 551 | 24 | 567 | 25 | 556 | 22,9 |
| 11. | PSP Nr 16 | 231 | 12 | 222 | 12 | 228 | 19,0 |
| 12. | PSP Nr 20 | 307 | 14 | 278 | 14 | 297 | 21,2 |
| 13. | PSP Nr 21 | 527 | 21 | 500 | 20 | 518 | 25,1 |
| 14. | PSP Nr 24 | 327 | 15 | 321 | 15 | 325 | 21,7 |
| 15. | PSP Nr 25 | 105 | 6 | 98 | 6 | 103 | 17,1 |
| 16. | PSP Nr 26 | 107 | 6 | 100 | 6 | 105 | 17,4 |
| 17. | ZSP Nr 1-PSP Nr 28 | 134 | 6 | 143 | 6 | 137 | 22,8 |
| 18. | PSP Nr 29 | 303 | 12 | 275 | 12 | 294 | 24,5 |
|  | R A Z E M | 5.811 | 260 | 5.589 | 253 | 5.737 | 22,3 |

Dane powyższe odzwierciedlają spadek liczebności uczniów w oddziale w stosunku do standardowej wielkości, tj. 26 uczniów na oddział. Zdecydowanie niższa liczba uczniów        w oddziale występuje w szkołach na obrzeżach miasta Opola.

Uchwałą Nr VI/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18.01.2007 r. z późniejszymi zmianami na działalność szkół podstawowych i świetlic szkolnych w 2007 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 45.098.857 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	32.327.464 zł

- zadania remontowe	751.620 zł

- wydatki majątkowe	3.743.933 zł

- dotacje do szkół niepublicznych	903.040 zł

- dotacje do szkół publicznych	307.300 zł

- pozostałe wydatki bieżące	7.065.500 zł

Na realizację tych zadań w roku budżetowym 2007 wydatkowano 43.776.579,80 zł,

z tego na:

1. wydatki bieżące ogółem	38.864.620,51 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	 31.606.032,52 zł

- zadania remontowe	734.100,04 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	1.456.690,00 zł

- wydatki rzeczowe	5.067.797,95 zł

2. dotacje do szkół podstawowych niepublicznych i publicznych	1.205.063,00 zł

3. na wydatki majątkowe	3.706.896,29 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne realizowano przyznaną w wysokości  240.284 zł dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczoną na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. Jej wykonanie za rok 2007 wyniosło 128.558,56 zł.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia	2.375.350,92 zł

- drobne remonty	931.858,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	797.958,63 zł

- usługi pozostałe 	301.914,53 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141.696,62 zł

- opłaty za telefony i Internet	126.179,69 zł

Jak wynika z powyższych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 81,3% wydatków bieżących ogółem. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2007 r. po wyłączeniu wydatków remontowych oraz dotacji celowej na język angielski, wyniósł 552,00 zł. Różnice w koszcie utrzymania jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych wynikają między innymi   z małej liczby uczniów w oddziale. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych w 2007 roku przedstawiono              w załączniku Nr 20.

W okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtował się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 600,90 587,32 | 293,66 290,58 | 894,56 877,90 |
| 3. | R ó ż n i c a (poz. 2-1) | - 13,58 | - 3,08 | - 16,66 |
| 4. | Przeciętnie w roku 2007 | 586,68 | 291,01 | 877,69 |

Zmiana zatrudnienia w szkołach podstawowych w roku budżetowym wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2007/2008 oraz z zaznaczającego się niżu demograficznego.

Zmiany zatrudnienia w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiono w załączniku Nr 21.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych w 2007 roku według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	299,42 etatu

nauczyciele mianowani	184,79 etatu

nauczyciele kontraktowi	  79,49 etatu

nauczyciele stażyści	  22,98 etatu

Publiczne szkoły podstawowe w oparciu o uchwałę Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola         z dnia 17.03.2005 r. gromadziły dochody własne, dysponentami których są dyrektorzy jednostek. W okresie sprawozdawczym z  tego tytułu w szkołach podstawowych uzyskano kwotę 736.274,48 zł, natomiast wydatkowano 670.472,63 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakupy materiałów i doposażenia placówek	 174.552,03 zł

- drobne remonty i konserwacje	 177.757,47 zł

- zakup usług pozostałych	71.097,22 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	19.114,00 zł

- zakup energii	53.539,92 zł

- wydatki inwestycyjne	68.037,62 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne:

1. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Specjalnych;

2. Publiczną Szkołę Podstawową w Pogotowiu Opiekuńczym.

- W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2006/2007 do szkół specjalnych uczęszczało 150 uczniów, tworząc 15 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 w 18 oddziałach uczy się 113 uczniów.

Dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

|  |  | Rok szkolny 2006/2007 |  | Rok szkolny 2007/2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Przeciętna liczba uczniów w 2006 r. | Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PSP Nr 13 – Specjalna | 120 | 11 | 91 | 12 | 110 | 9,7 |
| 2. | PSP w Pogotowiu Opiekuńczym | 30 | 4 | 22 | 6 | 27 | 5,9 |
|  | R a z e m : | 150 | 15 | 113 | 18 | 137 | 8,6 |

- Na realizację zadań w tych placówkach w 2007 r. zaplanowano środki w wysokości 4.409.220 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	3.459.100 zł

- wydatki majątkowe	358.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące	591.420 zł

W roku budżetowym 2007 wydatkowano 4.320.177,16 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.417.640,93 zł

- wydatki majątkowe	354.829,01 zł

- pozostałe wydatki bieżące	547,707,22 zł

W tym rozdziale budżetowym w ramach wydatków majątkowych dotyczących rozbudowy Centrum Kształcenia Specjalnego zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w wysokości 254.829,01 zł.

Miesięczny koszt utrzymania ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieżących w roku 2007 wyniósł:

- w PSP Nr 13	2.501,53 zł

- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym	1.991,83 zł

i znacznie przewyższa miesięczny koszt utrzymania ucznia w publicznych szkołach podstawowych. Wysoki koszt wynika z bardzo niskiej liczby uczniów w oddziale oraz ze specyfiki placówek.

Realizację planu wydatków budżetowych oraz miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia przedstawiono w załączniku Nr 20.

Na realizację zadań statutowych szkoły zatrudniały:

|  | Stan na 1.01.2007 r. |  |  |  | Stan na 31.12.2007 r. |  |  | Przeciętnie za rok 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła | Prac. Pedag. | Prac. Niepedag | Razem | Prac. Pedag. |  | Prac. Niepedag | Razem | Prac. Pedag. | Prac. Niepedag | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ZSS– PSPNr13 PSPwPO | 44,67 11,39 | 29,75 -- | 74,42 11,39 | 42,11 12,56 |  | 31,75 -- | 73,86 12,56 | 43,4 11,49 | 30,75 -- | 74,15 11,49 |

- Zmiana zatrudnienia w trakcie roku budżetowego wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2007/2008.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2007 według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	14,02 etatu

nauczyciel mianowany	29,47 etatu

nauczyciel kontraktowy	  9,57 etatu

nauczyciel stażysta	  1,83 etatu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w ramach dochodów własnych w wysokości 44.231,57 zł, natomiast wydatkowała 32.861,80 zł. Główne kierunki wydatków to zakup środków żywności i energii.

Rozdział  80104 – Przedszkola

W roku 2007 w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych. Na rok szkolny 2006/2007 w przedszkolach publicznych przygotowano 127 oddziałów z 2.984 miejscami, natomiast na rok szkolny 2007/2008 zaplanowano 3.028 miejsc w 130 oddziałach. Przeciętna liczba dzieci zapisanych w roku 2007 wyniosła 3.031, co daje wykorzystanie miejsc w ponad 100%. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w omawianym okresie wynikający z wydatków bieżących wyniósł 558,80 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 170,71 zł. Łączny przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 729,51 zł. Najwyższe koszty utrzymania dziecka występują w przedszkolach integracyjnych. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go dziecka w przedszkolach przedstawia załącznik  Nr 26.

Przedszkola realizują swoją działalność w ramach środków budżetowych miasta oraz dochodów własnych.

W roku sprawozdawczym na działalność przedszkoli z budżetu miasta wydatkowano

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Dotacje do przedszkoli niepublicznych Pozostałe wydatki bieżące | 19.186.292 174.600 1.516.560 1.219.550 | 19.091.398,58 174.044,81 1.514.550,00 1.150.244,85 | 99,5 99,7 99,9 94,3 |
| 5. | R a z e m : | 22.097.002 | 21.930.238,24 | 99,2 |

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		831.603,00 zł

- energia								  69.223,49 zł

- usługi remontowe							127.394,11 zł

- zakup usług pozostałych						  36.897,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	  34.992,37 zł

Wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów własnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola głównym źródłem przychodów w przedszkolach jest odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i tzw. „wsad do kotła”.

W roku 2007 z tytułu odpłatności za przedszkola uzyskano kwotę 4.384.343,58 zł, natomiast z tytułu wsadu do kotła kwotę 1.725.646,56 zł.

W okresie sprawozdawczym ogólnie z dochodów własnych przedszkola uzyskały przychody w wysokości 6.216.103,48 zł, a wydatkowano 6.209.141,92 zł.

Większe pozycje wydatków to:

- wyżywienie							1.683.496,74 zł

- opłata za energię						1.060.654,08 zł

- usługi remontowe						   954.444,31 zł

- zakup usług pozostałych					   651.619,23 zł

- zakup materiałów i doposażenie placówek	   		1.411.938,95 zł

- różne opłaty i składki		  			     22.581,34 zł

- usługi telekomunikacyjne					     96.443,17 zł

- wydatki majątkowe 						   155.734,23 zł

Na realizację zadań statutowych w przedszkolach zatrudnionych było:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 287,17 292,80 | 307,47 313,98 | 594,64 606,78 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 5,63 | + 6,51 | + 12,14 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 288,11 | 308,42 | 596,53 |

W okresie sprawozdawczym wystąpiły ruchy kadrowe, które wynikały ze zmian organizacyjnych roku szkolnego. Szczegółowe informacje w zakresie zatrudnienia w rozbiciu na numeratywnie wymienione przedszkola przedstawia załącznik Nr 27.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2007 według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco :

- nauczyciel dyplomowany		153,93 etatu

- nauczyciel mianowany		  82,42 etatu

- nauczyciel kontraktowy		  33,05 etatu

- nauczyciel stażysta		  18,71 etatu

Rozdział  80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przedszkole dysponuje 16 miejscami, prowadząc zajęcia 
w 4 oddziałach. W 2007 roku średnia liczba zapisanych dzieci wyniosła 16.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynikający z wydatków bieżących gminy wyniósł 2.985,31 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 76,03 zł. Łączny przeciętny koszt utrzymania 1-go dziecka wyniósł 3.061,34 zł.

Z uwagi na specyfikę placówki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka     w pozostałych przedszkolach publicznych.

Na realizację zadań statutowych placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 494.030 93.815 | 484.222,89 88.955,69 | 98,0 94,8 |
| 3. | R a z e m : | 587.845 | 573.178,58 | 97,5 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia								11.449,25 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23.400,00 zł

- opłaty eksploatacyjno-remontowe			  		10.356,44 zł

- zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych					39.138,29 zł

W okresie sprawozdawczym placówka osiągnęła przychody w ramach dochodów własnych w wysokości 15.825,59 zł głównie z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci                     w przedszkolu oraz z wynajmu powierzchni reklamowej. Na przestrzeni roku wydatkowano kwotę 14.597,24 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci oraz w nieznacznej mierze na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na realizację swoich zadań jednostka zatrudniała przeciętnie w roku:

- pracowników pedagogicznych		8,78 etatu

- pracowników administracji		    	0,88 etatu

- pracowników obsługi			5,75 etatu

W grupie pracowników pedagogicznych struktura przeciętnego zatrudnienia według szczebli awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			2,27 etatu

- nauczyciel mianowany			2,03 etatu

- nauczyciel kontraktowy			2,67 etatu

- nauczyciel stażysta				1,81 etatu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku budżetowym 2007 w gminie Opole funkcjonowało 11 gimnazjów, z czego 7 w obiektach szkół podstawowych, 3 w Zespołach Szkół, tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Specjalnych i w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, i 1 przy Szkole Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu.

W roku szkolnym 2006/2007 w gimnazjach (bez gimnazjum specjalnego) uczyło się 3.820 uczniów w 142 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 do 130 oddziałów uczęszcza 3.480 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  | Rok szkolny 2006/2007 |  | Rok szkolny 2007/2008 |  |  | Średnia liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Przeciętna liczba uczniów w 2007 r. | uczniów w oddziale w roku 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PG Nr 1 | 535 | 20 | 480 | 18 | 517 | 26,7 |
| 2. | PG Nr 2 | 382 | 13 | 314 | 11 | 359 | 29,1 |
| 3. | PG Nr 3 | 289 | 12 | 244 | 10 | 274 | 24,2 |
| 4. | PG Nr 4 | 364 | 14 | 319 | 12 | 349 | 26,2 |
| 5. | PG Nr 5 | 548 | 21 | 548 | 21 | 548 | 26,1 |
| 6. | PG Nr 6 | 337 | 12 | 284 | 10 | 319 | 28,2 |
| 7. | PG Nr 7 | 569 | 20 | 548 | 19 | 562 | 28,6 |
| 8. | PG Nr 8 | 378 | 15 | 353 | 14 | 370 | 25,2 |
| 9. | ZSO - PG Nr 9 | 162 | 5 | 155 | 5 | 160 | 31,9 |
| 10. | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Gimnazjum dla Dorosłych | 256 | 10 | 235 | 10 | 249 | 24,9 |
|  | R A Z E M: | 3.820 | 142 | 3.480 | 130 | 3.707 | 27,1 |
| 11. | Zespół Szkół Specjalnych – Publiczne Gimnazjum Specjalne | 88 | 9 | 99 | 10 | 92 | 9,82 |

- Na funkcjonowanie gimnazjów w 2007 roku zaplanowano środki w wysokości 23.827.652 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						18.248.490 zł

- wydatki majątkowe							     925.500 zł

- zadania remontowe							     215.184 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych				     452.400 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  3.986.078 zł

W okresie sprawozdawczym  wydatkowano kwotę			23.224.241,12 zł,

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem					21.829.273,50 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					17.997.394,42 zł

- zadania remontowe						     206.875,48 zł

- fundusz świadczeń socjalnych					     779.995,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  2.845.008,60 zł

2. na dotacje do gimnazjów niepublicznych				     451.456,00 zł

3. wydatki majątkowe							     943.511,62 zł

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia								1.250.890,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					   384.251,17 zł

- drobne remonty i konserwacje					   571.910,54 zł

- zakup usług pozostałych						   187.095,92 zł

- zakup pomocy dydaktycznych					   283.749,22 zł

Jak wynika z powyższych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 77,5 % wydatków bieżących ogółem.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach w  roku 2007 wyniósł 451,17 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów     w oddziale koszt ten wyniósł 1.406,32 zł i znacznie odbiega od kosztów w pozostałych gimnazjach.

Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go ucznia w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 22.

Zatrudnienie w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 362,26 358,66 | 107,84 111,71 | 470,10 470,37 |
| 3. | R ó ż n i c a poz. 2-1 | - 3,60 | + 3,87 | + 0,27 |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 | 359,24 | 111,66 | 470,90 |

Zmiana zatrudnienia w gimnazjach w 2007 r. wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2007/2008. Strukturę i zmiany zatrudnienia w poszczególnych gimnazjach przedstawiono w załączniku Nr 23.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2007 według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		167,64 etatu

nauczyciel mianowany		119,73 etatu

nauczyciel kontraktowy		  57,29 etatu

nauczyciel stażysta			  14,58 etatu

Gimnazja z dniem 1 stycznia 2001 r. stały się zarządcami obiektów i tym samym osiągają  przychody w dochodach własnych. W roku 2007 uzyskano przychody w wysokości 286.236,95 zł, a wydatkowano 293.319,91 zł, angażując środki obrotowe z 2006 r.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych		122.688,35 zł

- drobne remonty, konserwacje						  57.714,00 zł

- zakup usług pozostałych							  49.377,43 zł

- wydatki majątkowe								  48.412,75 zł

Rozdział  80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art.14a oraz 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, miasto Opole zadaniem tym objęło 7 gimnazjów i 1 szkołę podstawową:

- Publiczne Gimnazjum Nr 2,

- Publiczne Gimnazjum Nr 3,

- Publiczne Gimnazjum Nr 4,

- Publiczne Gimnazjum Nr 5,

- Publiczne Gimnazjum Nr 6,

- Publiczne Gimnazjum Nr 7,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24.

Na realizację tych wydatków w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 269.700 zł, a wydatkowano kwotę 250.514,762 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						122.398,01 zł

- zakup biletów MZK							121.716,75 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			    	    6.400,00 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół w roku 2007 objętych było, w skali miesiąca, 422 uczniów.

Zestawienie średniomiesięcznej liczby dowożonych uczniów w poszczególnych szkołach poniżej:

1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	208 uczniów

2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	3 uczniów

3. publiczne Gimnazjum Nr 4 	41 uczniów

4. Publiczne Gimnazjum Nr 5	72 uczniów

5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	15 uczniów

6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	52 uczniów

7. ZSO – Publiczne Gimnazjum Nr 9	16 uczniów

8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	     15 uczniów

- Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół realizowały dwa gimnazja: PG Nr 2 i PG Nr 7, zatrudniając nauczycieli – przeciętnie 2,89 etatu.

- Ponadto w rozdziale tym miały miejsce wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu niepełnosprawnego ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz, poprzez wyodrębnienie przewoźnika, zorganizowano dowożenie dzieci z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w miejscowości Kup. Na realizację tych zadań z zaplanowanej kwoty 128.000 zł wydatkowano 87.444,03 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 liceów ogólnokształcących, 3 z nich funkcjonuje jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 3 w ramach Zespołów Szkół.

W 2007 r. na realizację zadań statutowych w tych jednostkach zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.353.904,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						16.871.660,00  zł

- zadania remontowe							     180.000,00  zł

- zadania inwestycyjne						      916.500,00 zł

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		   2.265.800,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						 22.437.407,00 zł

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.961.149,39 zł,

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem	 		         		22.044.991,89 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	                                		16.643.650,03 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		              	     763.100,00 zł

- zadania remontowe				              	     179.165,90 zł

- pozostałe wydatki bieżące			           		  2.193.853,90 zł

2. na dotacje do liceów niepublicznych	                       		  2.265.222,00 zł

3. na wydatki majątkowe				              	     916.157,50 zł

Z powyższych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,50% wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia					                1.120.500,12 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			       324.251,50 zł

- pozostałe usługi i opłaty eksploatacyjne		       460.728,96 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     82.257,00 zł

W roku szkolnym 2006/2007 w liceach ogólnokształcących kształciło się 4.513 uczniów         w 149 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 do 141 oddziałów uczęszcza  4.420 uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia poniższa tabela:

|  |  | Rok szkolny 2006/2007 |  | Rok szkolny 2007/2008 |  | Przeciętna liczba uczniów w roku 2007 | Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PLO Nr I | 683 | 21 | 687 | 21 | 685 | 32,62 |
| 2. | PLO Nr II | 1.129 | 33 | 1156 | 34 | 1138 | 34,94 |
| 3. | ZSO – PLO Nr III | 449 | 14 | 446 | 14 | 442 | 31,57 |
| 4. | ZSTiO – PLO Nr IV | 405 | 14 | 452 | 14 | 410 | 29,28 |
| 5. | ZS im. Prymasa Tysiąclecia – PLO Nr V | 1.321 | 48 | 1207 | 40 | 1273 | 31,82 |
| 6. | PLO Nr VI | 526 | 19 | 472 | 18 | 511 | 28,39 |
|  | R A Z E M : | 4.513 | 149 | 4420 | 141 | 4459 |  |

Miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia w liceach wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2007 r.,  bez wydatków  remontowych, wyniósł 366,31 zł. Wykonanie planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawiono w załączniku Nr 24.

Realizacja zadań planowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika

W roku szkolnym 2006/2007 w placówce uczyło się  683 uczniów w 21 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 do 21 oddziałów uczęszczało 687 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2006 roku szkołę ukończyło 208 absolwentów.

W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie realizują program nauczania w następujących klasach:

- klasa uniwersytecka i autorska pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, szczególnie matematyką;

- klasa matematyczno-informatyczna dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi, o rozszerzonym programie fizyki i matematyki;

- klasa biologiczno-chemiczna;

- klasa humanistyczno-dziennikarska;

- klasa lingwistyczna z poszerzonym językiem angielskim;

- klasa lingwistyczna z poszerzonym językiem niemieckim;

- klasa społeczno-prawna.

Oprócz zajęć przedmiotowych szkoła prowadzi również koła zainteresowań:

- koło matematyczne,

- koło biologiczne,

- koło geograficzne,

- koło filozoficzne,

- koło chemiczne,

- koło fizyczne,

- koło informatyczne,

- koło dziennikarskie,

- koło języka polskiego,

- koło ekologiczne,

- koło teatralne,

- szkolny klub sportowy.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I współpracuje i prowadzi wymianę młodzieży           z francuskim Liceum Cournota w Gray oraz szkołami niemieckimi i belgijskimi.  Liceum  jest szkołą mającą dostęp do światowej sieci komputerowej Internet w ramach programu „Internet dla szkół”. Od kilku lat  szkoła realizuje projekt międzyoddziałowego nauczania języka angielskiego.

Prowadzi również program Integracji Europejskiej poprzez udział w seminariach zagranicznych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.680.270 394.850 | 2.666.110,06 387.519,15 | 99,5 98,1 |
| 4. | R a z e m : | 3.075.120 | 3.053.629,21 | 99,3 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia							     123.291,98 zł

- drobne remonty i opłaty eksploatacyjne			       37.347,71 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			     120.600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych     66.500,00 zł

- zakup usług pozostałych					       17.932,58 zł

W roku budżetowym placówka osiągnęła przychody w dochodach własnych w wysokości 21.925,27 zł, a wydatkowała 21.517,28 zł. Główne kierunki wydatków to:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		      11.844,35 zł

- zakup usług pozostałych					        8.996,58 zł

Jednostka na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 54,31 57,48 | 13,38 13,38 | 67,69 70,86 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +3,17 | - | +3,17 |
| 5. | Przeciętne za rok 2007 | 54,62 | 13,38 | 68,00 |

Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2007/2008.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego w roku 2007 kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	29,50	etatu

nauczyciel mianowany	11,95   etatu

nauczyciel kontraktowy	 9,62	etatu

nauczyciel stażysta		 3,55	etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Marii Konopnickiej

Do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 1.129 uczniów tworząc 33 oddziały. Od września roku szkolnego 2007/2008 naukę rozpoczęło 1.156 uczniów w 34 oddziałach. W czerwcu 2007 r. szkołę ukończyło 364 absolwentów.

Szkoła prowadzi nauczanie w klasach o różnych nachyleniach, gdzie zintegrowany system proeuropejskiego nauczania w duchu otwartości, tolerancji oraz szacunku dla wielokulturowości i prawa zapewnia uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II prowadzi nauczanie w klasach o nachyleniach:

- matematyczno-fizycznym,

- matematyczno-informatycznym,

- humanistycznym,

- społeczno-prawnym,

- biologiczno-chemicznym,

- językowym z językiem angielskim i niemieckim,

- matematycznym,

- biologicznym z rozszerzonym programem języka angielskiego,

- klasy europejskie,

- klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim.

Szkoła zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską, w tym pracowników Uniwersytetu Opolskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, zapewniając wysoki poziom i efektywne metody nauczania oparte na twórczej inspiracji i kreatywności młodzieży.

W celu udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego i psychologa oraz szkolnego doradcę zawodu.

Poprzez prowadzenie zróżnicowanych profili kształcenia, kół zainteresowań i indywidualnej pracy z uczniami uczestniczącymi w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i turniejach, szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów wykraczających poza programy nauczania.

Szkoła posiada 41 sal lekcyjnych, w tym 37 pracowni przedmiotowych, 2 sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym, siłownię, bibliotekę, czytelnię, a także stołówkę z zapleczem kuchennym, wydającą do 300 obiadów dziennie.

W roku 2007 uczniowie PLO Nr II brali udział w wielu olimpiadach i konkursach zarówno na szczeblu okręgowym, jak i ogólnopolskim, uzyskując wysokie lokaty. Uczestniczyli w:

- Olimpiadzie Języka Niemieckiego –  4 uczennice uzyskały tytuł laureata, a 2 uczniów tytuł finalisty;

- Olimpiadzie Historycznej – uczennica kl. III została finalistką;

- Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Wiedzy o Unii Europejskiej – 1 uczeń został finalistą, a 1 uzyskał tytuł laureata;

- Olimpiadzie Ekonomicznej – 1 uczeń uzyskał tytuł finalisty, a 1 uczeń tytuł laureata;

- Olimpiadzie Artystycznej – uczennica  klasy III została finalistką;

- Olimpiadzie Geograficznej – 1 uczeń uzyskał tytuł finalisty;

- Olimpiadzie Teologicznej – 1 uczennica uzyskała tytuł finalisty;

- Olimpiadzie Języka Francuskiego, Literatury i Języka Polskiego – 2 uczniów zostało finalistami.

Również w konkursach ogólnopolskich uczniowie pokazali się z jak najlepszej strony. Uczestniczyli  w: Konkursie Ogólnopolskim „Pokaż nam język” (I miejsce), XI Ogólnopolskim Turnieju Informatycznym (I i II miejsce), Małej Olimpiadzie Matematycznej (II i IV miejsce),   w Konkursie „Matematyka bez granic” klasa I zajęła drugie miejsce w regionie.

Również - Olimpiadzie o Prawach Człowieka – 1 uczeń uzyskał tytuł laureata, a 1 tytuł finalisty

- Olimpiadzie Chemicznej – 1 uczeń uzyskał tytuł finalisty

- Olimpiadzie Filozoficznej – 2 uczennice uzyskały tytuł finalistek

- Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego – 1 uczennica uzyskała tytuł finalistki

- Olimpiadzie Biologicznej – 1 uczennica uzyskała tytuł finalistki

- Olimpiadzie Wiedzy Religijnej – 1 uczennica uzyskała tytuł finalistki

Na realizację zadań planowych w 2007 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 4.351.860 876.000 704.447 | 4.329.096,18 875.982,00 699.788,12 | 99,5 100,0 99,3 |
| 4. | R a z e m : | 5.932.307 | 5.904.866,30 | 99,5 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia						          	351.955,64 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        	203.400,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	  47.174,81 zł

- usługi pozostałe						  14.966,50 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła oprócz środków budżetowych dysponowała przychodami i realizowała wydatki w ramach dochodów własnych. Z tego tytułu osiągnęła przychody w wysokości 500 488,23 zł, głównie ze sprzedaży obiadów w stołówce i wynajmu sal lekcyjnych.

Wydatki wykonano w wysokości 486.292,44 zł. (w tym wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci komputerowej w 2 pracowniach – 19.210,08zł), angażując pozostałe z roku 2007 środki obrotowe, z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup produktów żywnościowych do stołówki	    	 128.949,52 zł

- remonty i konserwację sprzętu		                 	   87.036,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia		               	 153.250,10 zł

- podatek od towarów i usług                                       	   48.680,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 87,46 87,49 | 27,25 27,25 | 114,71 114,74 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +0,03 | - | +0,03 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 87,61 | 27,25 | 114,86 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	44,66	etatu

nauczyciel mianowany	20,55	etatu

nauczyciel kontraktowy	19,43	etatu

nauczyciel stażysta		  2,97	etatu

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie

W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły uczęszczało 446 uczniów w ramach 14 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 naukę pobiera 427 uczniów, tworząc 13 oddziałów.

W miesiącu czerwcu 2007 roku 146 uczniów dołączyło do grona absolwentów opolskich szkół średnich.

Szkoła prowadzi następujące profile kształcenia :

- społeczno-prawny,

- społeczno-prawny dwujęzyczny,

- biologiczno-chemiczny,

- biologiczno-chemiczny dwujęzyczny,

- matematyczno-informatyczny.

W okresie sprawozdawczym liceum kontynuowało realizację działań dydaktyczno-wychowawczych. Rok 2007 dla III LO rozpoczął się od zbierania laurów za osiągnięcia         w roku szkolnym 2006/2007. W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych szkoła uplasowała się na 24 miejscu,  otrzymała również Srebrny Laur Kompetencji i Umiejętności Opolskiej Izby Gospodarczej za efektywne przygotowanie przyszłych kadr przedsiębiorczych. Organizowało cykliczne i okolicznościowe imprezy, np. sesja popularno-naukowa „Od słów do czynów. Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1918”. W sesji uczestniczyły delegacje uczniów opolskich gimnazjów. Uczniowie III LO zorganizowali w dniach 12 i 14 grudnia Dni Tolerancji i Praw Człowieka. Wielu uczniów z powodzeniem wzięło udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych – od eliminacji miejskich do szczebla ogólnopolskiego: 5 laureatów ogólnopolskich olimpiad, 13 finalistów ogólnopolskich konkursów tematycznych (np. Know America, Mistrz Ortografii Angielskiej). 11 uczniów zostało wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Opola tytułem Orła Białego. Realizowano programy edukacyjno-wychowawcze, m.in. „Auschwitz – historia            i symbolika”, spotkania koła politologicznego m.in. z Januszem Korwin–Mikke, kurs ratownictwa medycznego, warsztaty matematyczne i biologiczne. Uczniowie szkoły bardzo aktywnie działali w ramach wolontariatu poprzez organizowanie imprez charytatywnych.      W omawianym okresie klasy licealne uczestniczyły w imprezach naukowych i kulturalno- oświatowych organizowanych na terenie miasta Opola, w tym w Festiwalu Nauki oraz wystawach w Galerii Sztuki Współczesnej, Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

W ramach programu stypendialnego 3 uczniów uzyskało stypendia Ministra Edukacji Narodowej, 1 uczeń – Prezesa Rady Ministrów oraz 3 uczniów – tytuł Prymusa Opolszczyzny.

Sukcesem szkoły jest kolejne z rzędu I miejsce w mieście Opolu, jak i całym województwie opolskim pod względem wyników matury zewnętrznej w 2007 roku.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.189.260 454.167 | 2.176.781,08 441.060,48 | 99,4 97,1 |
| 4. | R a z e m : | 2.643.427 | 2.617.841,56 | 99,0 |

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia					 	139.616,71 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	 	102.200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz

pomocy naukowych                                       	  36.753,42 zł

- zakup usług pozostałych		               	  32.369,61 zł

- zakup usług remontowych                             	  72.419,69 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła pozyskała przychody w ramach dochodów własnych     w wysokości 102.900,75 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, auli szkolnej i sali gimnastycznej. Wykonanie wydatków wyniosło 81.205,47 zł, przy zaangażowaniu środków obrotowych z roku 2006.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów biurowych i doposażenie placówki	31.644,02 zł

- remonty sal dydaktycznych i naprawa sprzętu		  8.825,36 zł

- opłaty i usługi pozostałe					40.736,09 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r.. Stan na 31.12.2007 r. | 42,09 44,33 | 16,25 16,25 | 58,34 60,58 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | 2,24 | - | 2,24 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 42,83 | 16,25 | 59,08 |

Zmiany zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2007/2008.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	   19,94 etatu

nauczyciel mianowany	   15,37 etatu

nauczyciel kontraktowy	     6,09 etatu

nauczyciel stażysta		    1,43	 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych            i Ogólnokształcących w Opolu. W roku szkolnym 2006/2007 w 14 oddziałach uczyło się 452 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 kształci się 418 uczniów w 15 oddziałach.

W czerwcu 2007 roku 96 uczniów uzyskało status absolwenta. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV kształci młodzież w klasach o profilach:

- matematyczno-informatycznym z językiem angielskim i niemieckim,

- dziennikarsko-medialnym z językiem angielskim i niemieckim,

- społeczno-prawnym z językiem angielskim i francuskim,

- geograficzno-ekonomicznym z językiem angielskim i niemieckim,

- przyrodniczo-prawnym z językiem angielskim i francuskim.

W Publicznym Liceum Profilowanym Nr IV kształci się młodzież w klasach o profilu ‘zarządzanie informacją  z językiem angielskim i niemieckim’.

Na realizację zadań statutowych szkoły w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 1.500.260 35.500 269.000 | 1.466.407,33 35.176,50 259.974,65 | 97,7 99,1 96,6 |
| 3. | R a z e m : | 1.804.760 | 1.761.558,48 | 97,6 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia				                        71.704,17 zł

- opłaty i usługi pozostałe			            17.748,57 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy

naukowych, dydaktycznych			            39.700,00 zł

- drobne naprawy, konserwacje	            	 47.500,00 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	            74.700,00 zł

Liceum na realizację swoich zadań zatrudniało:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 33,9 34,0 | 6,0 6,0 | 39,9 40,0 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 0,1 | - | + 0,1 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 34,0 | 6,0 | 40,0 |

W roku 2007 przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	12,53	etatu

nauczyciel mianowany	9,22	etatu

nauczyciel kontraktowy	9,29	etatu

nauczyciel stażysta		2,96	etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V funkcjonuje w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. W roku szkolnym 2006/2007 do liceum uczęszczało 1.207 uczniów tworząc 40 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 w 49 oddziałach uczy się 1.177 uczniów. W miesiącu czerwcu 2007 roku szkołę ukończyło 322 absolwentów.

Funkcjonuje tutaj :

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V;

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

- Publiczne Liceum Profilowane Nr II,

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoła kształci młodzież i dorosłych w systemie dziennym i zaocznym o profilach:

- matematyczno-informatycznym,

- biologiczno-chemicznym,

- humanistycznym,

- ogólnym.

W Publicznym Liceum Profilowanym Nr II szkoła prowadzi profil socjalny.

Od wielu lat prowadzone są klasy, których uczniowie są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Sukcesy szkoły pogłębia udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach:

- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka,

- XXII Olimpiada Ekonomiczna,

- Olimpiada Biologiczna,

- Olimpiada Filozoficzna,

- XXXVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,

- XXXIII Olimpiada Historyczna,

- XXX Olimpiada Języka Niemieckiego i Francuskiego,

- Olimpiada Teologii Katolickiej,

- IV edycja Konkursu „Polska w NATO”,

- 52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,

- III Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”,

- Konkurs „Kartka dla Unii Europejskiej”,

- Turniej Języków Angielskiego, Francuskiego i Niemieckiego dla Szkół Ponadgimazjalnych,

- Opolski Konkurs Poezji Karola Wojtyły,

- IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Retro w Krakowie.

Szkoła zajęła I miejsce w Konkursie na Najciekawsze Stoisko II Opolskich Targów Edukacyjnych w Opolu, które przebiegały pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki remontowe Pozostałe wydatki bieżące | 4.137.010 180.000 529.980 | 4.064.207,07 179.165,90 513.719,62 | 98,2 99,5 96,9 |
| 4. | R a z e m : | 4.846.990 | 4.757.092,59 | 98,2 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia						         1.163.565,63 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		            169.800,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych			              60.985,29 zł

- drobne remonty, konserwacje oraz usługi pozostałe	125.981,61 zł

W roku sprawozdawczym jednostka oprócz otrzymanych środków budżetowych dysponowała pozyskanymi przychodami w ramach dochodów własnych. Osiągnięte przychody to kwota 32.578,91 zł, głównie z opłat za egzaminy eksternistyczne, z darowizn     i za wynajem pomieszczeń szkolnych. W omawianym okresie wydatkowano 37.924,78 zł. Większe kierunki wydatków to:

- usługi pozostałe						13.225,65 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych		            	11.613,80 zł

- opłaty eksploatacyjne			              	  5.140,41 zł

- podatek VAT                                                            	  4.745,00 zł

Stan zatrudnienia na przestrzeni roku 2007 obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 73,36 67,37 | 24,91 24,91 | 98,27 92,28 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -5,99 | - | -5,99 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 70,41 | 24,91 | 95,32 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 42,95	etatu

nauczyciel mianowany	 22,48	etatu

nauczyciel kontraktowy	  4,74  etatu

nauczyciel stażysta		  0,24  etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI ma swoją siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Opolu. W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowało w szkole 19 oddziałów o łącznej liczbie 526 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 naukę pobiera 472 uczniów w 18 oddziałach. W czerwcu 2007 roku szkołę ukończyło 183 absolwentów. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI kształci się uczniów w klasach o następujących profilach:

- humanistyczno-prawnym,

- humanistyczno-socjologicznym,

- matematyczno-ekonomicznym,

- biologiczno-sportowym,

- językowo-turystycznym,

- europejskim.

Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI przyczyniają się do sławienia dobrego imienia szkoły swoimi osiągnięciami, a mianowicie:

- VI miejsce w XXXIX Małej Olimpiadzie Matematycznej – zespołowo,

- wyróżnienie za udział w konkursie socjologicznym „Życie w Internecie”,

- wyróżnienie dla uczennicy za udział w konkursie tworzenia poezji własnej, organizowanym

przez Uniwersytet Opolski,

- III miejsce w Konkursie Wiedzy o Parlamencie Europejskim,

- I miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce ręcznej,

- II miejsce w koszykówce – Szkolna Liga SKS,

- I miejsce w siatkówce – Szkolna Liga SKS,

- I miejsce w lekkiej atletyce w biegu na 100, 400 i 1.000 m.

Od kilku lat nauczyciele szkoły współpracują z wieloma instytucjami takimi jak:

- Uniwersytety: Opolski, Jagielloński, Wrocławski,

- Wojewódzkie Centrum Edukacji Ekologicznej,

- instytucje, którym bliskie są problemy kształcenia ekologicznego: oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, Elektrownia Opole, Wodociągi i Kanalizacja, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

- Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej,

- Muzeum Śląska Opolskiego,

- służby porządkowe (Policja, Straż Miejska),

- teatry i kina,

- Biblioteka Pedagogiczna i Wojewódzka

oraz z wieloma innymi instytucjami wspomagającymi samokształcenie nauczycieli i uczniów.

Na realizację zadań planowych w roku 2007 jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 2.013.000 5.000 767.500 | 1.941.048,31 4.999,00 654.891,94 | 96,4 100,0 85,3 |
| 4. | R a z e m : | 2.785.500 | 2.600.939,25 | 93,4 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia					                              317.575,99 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	        92.400,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych			                  101.475,20 zł

- drobne remonty, konserwacje oraz usługi pozostałe                 72.474,79 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w dochodach własnych             w łącznej wysokości 7.870,44 zł, a wydatkowała środki w wysokości 13.133,18 zł, angażując środki obrotowe z roku 2006 – na drobne zakupy materiałów, pomocy naukowych oraz usług pozostałych.

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 81,76 85,28 | 27,75 27,75 | 109,51 113,03 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +3,52 | - | +3,52 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 82,88 | 27,6 | 110,48 |

Zmiana zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynika ze zmian organizacji roku szkolnego 2007/2008.

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w 2007 roku według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	28,49	etatu

nauczyciel mianowany	33,15	etatu

nauczyciel kontraktowy	19,40	etatu

nauczyciel stażysta		 1,84	etatu

Rozdział  80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział  80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wyżej wymienione rozdziały budżetowe obejmują 9 Zespołów Szkół Zawodowych różnego typu. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki finansowe w wysokości	 34.474.510 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					     22.739.640 zł

- wydatki majątkowe						          257.600 zł

- dotacje do szkół niepublicznych				       3.263.800	 zł

- dotacje do szkół publicznych				       3.847.220 zł

- pozostałe wydatki bieżące					       4.366.250 zł

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę 			34.005.916,68	zł,

z tego na :

1. wydatki bieżące						26.646.032,82 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne				22.470.429,04 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	  1.050.460,00 zł

- wydatki rzeczowe						  3.125.143,78	 zł

2. dotacje do szkół niepublicznych i publicznych		  7.109.309,00	 zł

3. wydatki majątkowe						     250.574,86	 zł

Z przedstawionych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,33% wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia						          1.111.865,29 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	   		             525.573,58 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	             289.246,54 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje		             480.722,40 zł

- opłaty eksploatacyjne i zakup usług pozostałych	             428.184,28 zł

W roku szkolnym 2006/2007 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 5.594 uczniów       w  212 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 w  218 oddziałach naukę pobiera 5.397 uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  | Rok szkolny 2006/2007 |  |  |  | Rok szkolny 2007/2008 |  |  |  | Przeciętna liczba uczniów w roku 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T r e ś ć |  | Liczba uczniów ogółem |  | W tym: uczniów oddz. specjal. | Liczba oddz. ogółem | W tym : oddz. specjal. | Liczba uczniów ogółem | W tym : uczniów oddz. specjal. | Liczba oddz. ogółem | W tym : oddz. specjal. |  |
| 1 | Zespół Szkół Elektrycznych | 979 |  |  | 37 |  | 1.028 |  | 38 |  | 995 |
| 2 | Zespół Szkół Mechan. | 852 |  |  | 30 |  | 890 |  | 33 |  | 865 |
| 3 | Zespół Szkół Ekonom. | 729 |  |  | 25 |  | 661 |  | 24 |  | 661 |
| 4 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ. | 323 |  |  | 14 |  | 285 |  | 12 |  | 310 |
| 5 | Zespół Szkół Zawod. Nr 4 | 919 |  |  | 35 |  | 870 |  | 32 |  | 903 |
| 7 | Zespół Szkół Budowlanych | 594 |  | 95 | 25 | 5 | 646 | 108 | 37 | 5 | 611 |
| 8 | Zespół Szkół im.Staszica | 1.059 |  |  | 39 |  | 926 |  | 35 |  | 1015 |
| 9 | Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia | 124 |  |  | 5 |  | 70 |  | 4 |  | 106 |
|  | Zespół Szkół Specjalnych – Szkoła Przysp do Pracy | 15 |  | 15 | 2 | 2 | 21 | 21 | 3 | 3 | 17 |
|  | RAZEM: | 5.594 |  | 110 | 212 | 7 | 5.397 | 129 | 218 | 8 | 5.483 |

Miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający          z poniesionych wydatków bieżących w 2007 roku wyniósł 404,98 zł. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go ucznia w poszczególnych zespołach szkół przedstawia załącznik  Nr 25.

Wykonanie planowych zadań w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkól Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w roku 2007 obejmującym lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008 prowadził działalność dydaktyczno-wychowawczą                   i opiekuńczą w następujących szkołach:

1. Publiczne Technikum Nr 5 o specjalizacjach:

- elektronik

- elektryk

- teleinformatyk

- mechatronik

- teleinformatyk

- informatyk

2. Publiczne Liceum Profilowane Nr VI o profilach:

- elektronicznym

- zarządzania informacją

3. Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w zawodach:

- monter elektronik

- elektromechanik

4. Technikum dla Dorosłych o specjalnościach:

- elektryk

- elektronik

- maszyny i aparaty elektryczne

5. Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych w zawodach:

-    elektryk i elektronik.

W roku szkolnym 2006/2007 kształciło się w  37 oddziałach 976 uczniów. W czerwcu 2007 r. szkołę opuściło 259 absolwentów, z czego:

– technikum				156

– liceum profilowane  		  40

– szkoła zasadnicza			  48

– technikum dla dorosłych		  15

W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół Elektrycznych kształci się 1.028 uczniów          i słuchaczy w 38 oddziałach. Zajęcia praktyczne dla uczniów są organizowane w oparciu       o bazę szkoleniową Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych mogą poszczycić się następującymi osiągnięciami:

- Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji „Brussels – Eureka”,

- nagroda Homera na Eurofestiwalu Odysei Umysłu w Berlinie,

- II miejsce w XVI Ogólnopolskim finale Odysei Umysłu w Gdyni,

- Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”,

- „Opolskie Orły”,

- stypendium Prezesa Rady Ministrów,

- I miejsce w konkursie „Bliżej Świata”.

Młodzież Zespołu Szkół Elektrycznych odnosiła również sukcesy w sporcie, w sztafetowych biegach przełajowych, w biegu na 3.000 m i w mitingu lekkoatletycznym.

Uczniowie są także stałymi uczestnikami imprez kulturalnych miasta Opola oraz imprez okolicznościowych, apeli, świąt państwowych.

W szkole działa też Dęta Orkiestra Zespołu Szkół Elektrycznych, dając koncerty na licznych imprezach organizowanych w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty, Politechnice Opolskiej, w Akademii Morskiej i na Darze Pomorza w Gdyni.

W celu wykonania planowych zadań w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 . | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 4.002.440 716.930 | 3.984.983,41 701.549,59 | 99,6 97,9 |
| 3. | R a z e m : | 4.719.370 | 4.686.533,00 | 99,3 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia					              153.180,20 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	              197.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia		                85.194,87 zł

- drobne remonty i opłaty eksploatacyjne	              124.964,18 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	     77.200,00 zł

W roku budżetowym jednostka realizowała przychody i wydatki w ramach dochodów własnych. Osiągnięte przychody łącznie wyniosły 153.429,47 zł, w szczególności z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Wydatki wykonano w wysokości 176.022,82 zł, z przeznaczeniem na:

- doposażenie pomieszczeń szkolnych	           	 	88.889,90 zł

- drobne naprawy, remonty, konserwacje sprzętu		62.036,02 zł

Szkoła na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 81,76 85,28 | 27,75 27,75 | 109,51 113,03 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +3,52 | - | +3,52 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 82,88 | 27,60 | 110,48 |

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w roku 2007 według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	  28,49 etatu

nauczyciel mianowany	  33,15 etatu

nauczyciel kontraktowy	    19,4 etatu

nauczyciel stażysta		    1,84 etatu

Zespół Szkół Mechanicznych

W roku szkolnym 2006/2007 kształciło się 852 uczniów w 30 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 naukę pobiera 890 uczniów tworząc 33 oddziały. W miesiącu czerwcu 2007 r. szkołę ukończyło 171 absolwentów. Zespół kształci młodzież i dorosłych                   w następujących typach szkół:

- Publiczne Technikum Nr 4 o specjalnościach:

- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,

- konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych oraz ochrony środowiska,

- konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- Publiczne Liceum Profilowane Nr V o profilach:

- transportowo-spedycyjny,

- mechatroniczny,

- zarządzanie informacją,

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2:

- mechanik pojazdów samochodowych,

- elektromechanik pojazdów samochodowych,

- blacharz samochodowy,

- ślusarz,

- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych:

- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów odbywa się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, 17 zakładach produkcyjnych oraz 102 warsztatach i zakładach samochodowych na terenie miasta Opola i województwa opolskiego.

Szczególne osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych:

- dyplom na zajęcie III miejsca w konkursie „Bliżej Świata”,

- dyplom za udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej,

- udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2007”,

- udział w XIV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (1 uczeń otrzymał tytuł finalisty),

- III miejsce w Wojewódzkim Finale Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,

- II i III miejsce w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne „Rok

przed Maturą”,

Uczniowie szkoły mogą poszczycić się również osiągnięciami sportowymi:

- I i IV miejsce w biegach przełajowych,

- II miejsce w wędkarstwie spinningowym,

- tytuł wicemistrza w All Style Karate Sami Kontakt.

Na działalność Zespołu w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 3.510.330 809.640 | 3.487.055,82 711.682,01 | 99,3 87,9 |
| 3. | R a z e m : | 4.319.970 | 4.198.737,83 | 97,2 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia					      185.736,71 zł

- drobne naprawy i opłaty eksploatacyjne	      141.829,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia		      102.816,99 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	      142.700,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych      81.787,00 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła osiągnęła również przychody w ramach dochodów własnych w wysokości 66.570,56 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i pracowni komputerowej.

Na przestrzeni roku wydatkowano  58.870,41 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup artykułów gospodarczych,

materiałów do remontu i wyposażenia		32.741,56 zł

-     wynagrodzenia bezosobowe			  8.791,00 zł

-     podatek VAT					12.990,00 zł

Stan zatrudnienia w omawianym okresie obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 57,11 56,22 | 24,25 23,25 | 81,36 79,47 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -0,89 | 1,00 | -1,89 |
| 4. | Przeciętne za 2007 rok | 56,00 | 24,00 | 80,00 |

W roku 2007 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 21,67	etatu

nauczyciel mianowany	25,09	etatu

nauczyciel kontraktowy	  5,76	etatu

nauczyciel stażysta		  3,48	etatu

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2006/2007 prowadził naukę w 25 oddziałach dla 729 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 w 24 oddziałach uczy się 669 uczniów. W miesiącu czerwcu 2007 r. szkołę ukończyło 250 absolwentów. Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi:

- Publiczne Liceum Profilowane Nr IV o profilach:

- zarządzanie informacją,

- ekonomiczno-administracyjny,

- socjalny,

- usługowo-gospodarczy,

- Publiczne Technikum Nr 3 (kształci w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec),

- Szkołę Policealną Nr III dla Dorosłych.

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w roku 2007:

- I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Kabaretowej,

- II miejsce w Mistrzostwach Opola w lekkiej atletyce,

- II miejsce w  wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej LICEALIADA w halowej piłce   nożnej dziewcząt,

- II miejsce w Mistrzostwach Opola w piłce siatkowej chłopców,

- I miejsce w finale konkursu wiedzy o Niemczech,

- I miejsce w „Konkursie na najbardziej kreatywne koło europejskie” podczas Lokalnych Spotkań Europejskich.

W okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne | 3.120.310 632.500 239.000 | 3.096.781,55 630.487,57 231.994,00 | 99,5 99,7 97,1 |
| 4. | R a z e m : | 3.991.810 | 3.959.263,12 | 99,2 |

Większymi pozycjami  w wydatkach bieżących są:

- energia (w obiekcie szkolnym i sali gimnastycznej

Klubu Sportowego „Budowlani” z porozumienia)		215.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.900,00 zł

- zakup usług remontowych				              85.989,87 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia		                         61.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	              27.999,49 zł

- zakup usług pozostałych					  59.930,70 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w dochodach własnych             w wysokości 27.819,60 zł, a wydatkowała 17.637,08 zł, głównie na:

- zakup materiałów biurowych

oraz  pomocy naukowych i dydaktycznych			    9.216,23 zł

- zakup usług pozostałych			           		    4.736,24 zł

- wydatek majątkowy				           		       700,00 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 61,22 61,56 | 21,50 22,50 | 82,72 84,06 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 0,34 | + 1,00 | +1,34 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 61,50 | 22,42 | 83,92 |

Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku, w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	26,12	etatu

nauczyciel mianowany	19,79	etatu

nauczyciel kontraktowy	11,64	etatu

nauczyciel stażysta		 3,95	etatu

Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w roku szkolnym 2006/2007 prowadził naukę w 14 oddziałach dla 323 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 uczy się w 12 oddziałach 285 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2007 r. szkołę ukończyło 64 absolwentów.

Zespół prowadzi następujące typy szkół:

- Publiczne Liceum Profilowane nr 1 – 3-letnie, 1 oddział o profilu zarządzenie informacją (język angielski, język niemiecki),

- Publiczne Technikum Nr 1 – 4-letnie, 11 oddziałów o specjalnościach:

- budownictwo ogólne z językiem niemieckim i angielskim,

- pomiary geodezyjne z językiem niemieckim i angielskim,

- architektura krajobrazu z językiem niemieckim i angielskim.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uczestniczyła w olimpiadach i konkursach, między innymi w:

- XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – szkoła     zajęła 8 miejsce w kraju,

- XX edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – trzech uczniów uzyskało tytuł finalisty w zawodach centralnych,

- I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” oraz wyróżnienia dwóch uczennic,

- uczennica szkoły została finalistką w wojewódzkim konkursie „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim”.

Ponadto uczniowie szkoły odnosili sukcesy w licznych turniejach i zawodach sportowych.

W ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców ZSTiO im. K. Gzowskiego zajął wysokie premiowane III miejsce.

Na realizację zadań planowych jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące Zakup inwestycyjny | 1.948.400 264.400 4.000 | 1.908.401,16 257.579,27 3.980,86 | 97,9 97,4 99,5 |
| 4. | R a z e m: | 2.216.800 | 2.169.961,29 | 97,9 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia							58.679,72 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          88.500,00 zł

- wydatki i opłaty remontowo-eksploatacyjne	            51.207,25 zł

- zakupy artykułów biurowych, środków czystości,

pomocy naukowych i dydaktycznych			46.999,99 zł

Zespół w 2007 roku pozyskał przychody w ramach dochodów własnych w łącznej  wysokości 14.917,04 zł, natomiast wydatkował  9.711,20 zł, w większości na:

- materiały i wyposażenie				            3.701,94 zł

- drobne remonty i konserwacje                                           5.231,65 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 35,57 33,03 | 18,50 18,50 | 54,07 51,53 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -2,54 | - | -2,54 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 34,34 | 18,50 | 52,84 |

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2007 roku, według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 12,63	etatu

nauczyciel mianowany	   9,36  etatu

nauczyciel kontraktowy	   9,35  etatu

nauczyciel stażysta		   3,00  etatu

Zespół Szkół  Zawodowych Nr 4

W skład Zespołu wchodzą:

- Szkoły ponadgimnazjalne:

- Publiczne Liceum Profilowane nr III o profilu usługowo-gospodarczym

- Publiczne Technikum nr 2 o specjalności:

- organizator usług gastronomicznych,

- technologia odzieży,

- technik hotelarstwa,

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1:

- sprzedawca,

- kucharz małej gastronomii,

- cukiernik,

- piekarz,

- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych:

- technik żywienia i gospodarstwa domowego,

- technik handlowiec,

- Szkoły Policealne.

W roku szkolnym 2006/2007 do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu uczęszczało 919 uczniów do 35 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 kształci się 870 uczniów    w 32 oddziałach. W miesiącu czerwcu 2007 roku szkołę ukończyło 217 absolwentów.

Uczniowie szkoły czynnie uczestniczyli w kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych, sportowo-rekreacyjnych, w pracy samorządu szkolnego i wolontariacie.

Zespół współpracuje także ze szkołami w Niemczech i Czechach. Młodzież rozwija swoje zainteresowania w kołach: biologicznym, informatycznym, polonistycznym, teatralno-recytatorskim, europejskim, języka angielskiego i niemieckiego, wiedzy ekonomicznej            i chórze.

Uczniowie klas gastronomicznych organizują pokazy stołów okolicznościowych bankietowych oraz biorą udział w konkursach p.t. „Deser Lodowy”, „Olimpiada Smaku”. Uczestniczyli również w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „Żywienie człowieka” zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.  Obsługują wiele imprez masowych w Opolu, np. pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających do Iraku,  wigilie i inne imprezy charytatywne. Uczniowie szkoły brali udział również w licznych zawodach sportowych, osiągając wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w piłce siatkowej, koszykowej, w lekkiej atletyce, w piłce nożnej oraz tenisie stołowym.

Na działalność Zespołu w 2007 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne | 3.524.990 539.840 11.300 | 3.521.017,13 523.870,20 11.300,00 | 99,9 97,0 100,0 |
| 4. | R a z e m : | 4.076.130 | 4.065.187,33 | 99,7 |

Największymi pozycjami w wydatkach bieżących są:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             162.500,00 zł

- energia							   143.999,33 zł

- drobne naprawy, konserwacje sprzętu			     40.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych    47.200,00 zł

- zakup usług pozostałych					      60.099,71 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała przychody w dochodach własnych            w wysokości 19.216,45 zł, a wydatkowała 19.628,77 zł, głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych    22.886,78 zł

- usługi pozostałe						        2.315,88 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 68,75 69,76 | 21,50 21,50 | 90,25 91,26 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +1,01 | - | +1,01 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 69,99 | 21,28 | 91,27 |

W roku 2007 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według szczebla awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	    25,98 etatu

- nauczyciel mianowany	   19,73 etatu

- nauczyciel kontraktowy	   18,77 etatu

- nauczyciel stażysta	     5,51 etatu

Zespół Szkół Budowlanych

W skład Zespołu wchodzą:

- Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych:

- budownictwo ogólne,

- technik technologii drewna,

- Technikum Zawodowe dla Dorosłych:

- technik technolog drewna,

- technik budownictwa,

- Publiczne Liceum Profilowane Nr VIII:

- kształtowanie środowiska,

- Publiczne Technikum Nr 6:

- technik architektury krajobrazu,

- technik budownictwa,

- technik technologii drewna,

- technik urządzeń sanitarnych,

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5:

- stolarz,

- murarz,

- elektryk,

- wielozawodowa,

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:

- malarz,

- stolarz,

- wielozawodowa,

- piekarz,

- cukiernik.

W roku szkolnym 2006/2007 w Zespole kształciło się 594 uczniów w 25 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 646 uczniów uczy się w 37 oddziałach, z czego 108 uczniów tworzy 5 oddziałów klas specjalnych.

W roku 2007 szkołę opuściło 150 absolwentów, w tym 22 uczniów szkoły specjalnej.

Uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach sportowych zajmując wysokie miejsca:

- IV miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – Sztafetowe Biegi Przełajowe,

- I i II miejsce w Mistrzostwach Opola w Lekkoatletyce,

- I miejsce w Igrzyskach Szkół Zawodowych w streetballu,

- I miejsce w Mistrzostwach Opola w Piłce Ręcznej Chłopców,

- uczeń szkoły uzyskał tytuł najlepszego sportowca Szkół Ponadgimnazjalnych miasta Opola,

- X miejsce w XXXVI Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota kielnia” w Sławie.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w akcji plenerowej „Murowana Sztuka 2007” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.464.660 487.900 | 2.405.093.47 454.410,89 | 97,6 93,1 |
| 4. | R a z e m : | 2.952.560 | 2.859.504,36 | 96,8 |

W wydatkach bieżących większymi pozycjami są:

- energia						111.984,27 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		119.560,00 zł

- drobne remonty i usługi pozostałe			  63.509,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

oraz pomocy naukowych				128.273,03 zł

W roku budżetowym 2007 szkoła pozyskała przychody w ramach dochodów własnych         w wysokości 10.893,63 zł.

Wydatkowano kwotę 3.530,28 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia.

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 51,83 56,74 | 13,5 13,5 | 65,33 70,24 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 4,91 | - | + 4,91 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 53,38 | 13,54 | 66,92 |

Przeciętna zatrudnienie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		22,37 etatu

nauczyciel mianowany		11,39 etatu

nauczyciel kontraktowy		17,96 etatu

nauczyciel stażysta			  1,66 etatu

Zespół  Szkół  Zawodowych  im. St. Staszica

W skład Zespołu wchodzą:

- Publiczne Liceum Profilowane Nr VII o następujących kierunkach:

- usługowo-gospodarczy,

- socjalny,

- zarządzanie informacją,

- Publiczne Technikum Nr 7 o profilu:

- technik ochrony środowiska,

- Publiczna Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa Nr 4:

oddziały sprofilowane:

- fryzjer,

- malarz,

- stolarz,

- wielozawodowe,

- Szkoła Policealna Nr IV dla Dorosłych o profilu:

- opiekunka środowiskowa,

- technik agrobiznesu.

W roku szkolnym 2006/2007 w Zespole kształciło się 1.059 uczniów w 39 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 naukę pobiera 926 uczniów w 35 oddziałach.

W miesiącu czerwcu 2007 r. szkołę ukończyło 336 uczniów.

Osiągnięcia szkoły i uczniów w 2007 roku:

- realizacja Narodowego Programu Zdrowia – działania antynikotynowe, antynarkotykowe      i promujące zdrowe żywienie,

- stała opieka nad mogiłami zmarłych pracowników,

- korelacja międzyprzedmiotowa – historia i język angielski, chemia i informatyka, język angielski i informatyka,

- opracowanie projektu pt. „Nature and human activity” w konkursie „eTwinning” – projekt został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie.

Młodzież osiąga dobre efekty w sporcie, w mistrzostwach miasta i województwa.

Uczniowie i szkoła biorą udział i organizują olimpiady, konkursy, wycieczki. Współpracuje również z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, MODN-em, Naukowym Kołem Terapeutów, Arką Noego, Ochotniczym Hufcem Pracy, Ligą Ochrony Kraju, Domem Dziecka w Opolu, Świetlicą środowiskową, MOS-em, Policją, Opolskim Centrum Doradztwa i Edukacji Przeciw Przemocy Wobec Dzieci, Pogotowiem Opiekuńczym i innymi jednostkami.

Na zadania statutowe jednostki w 2007 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 3.762.610 3.300 694.840 | 3.682.545,80 3.300,00 687.668,56 | 97,9 100,0 99,0 |
| 4. | R a z e m : | 4.460.750 | 4.373.514,36 | 98,0 |

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- energia							138.128,62 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.300,00 zł

- zakup usług remontowo-konserwacyjnych			141.652,55 zł

- zakup usług pozostałych	       	 		              68.723,62 zł

- zakup materiałów , wyposażenia

oraz pomocy dydaktycznych				            131.576,36 zł

W okresie sprawozdawczym pozyskano również przychody w ramach dochodów własnych  w wysokości 126.482,58 zł, a wydatkowano 132.009,62 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia		       47.758,63 zł

- drobne remonty, naprawy			       30.185,62 zł

- usługi pozostałe			                     9.365,47 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 77,20 70,75 | 16,75 16,75 | 93,95 87,50 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -6,45 | - | -6,45 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 73,19 | 16,46 | 16,46 |

W 2007 roku przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		31,61 etatu

- nauczyciel mianowany		11,12 etatu

- nauczyciel kontraktowy		  22,6 etatu

- nauczyciel stażysta		  7,86 etatu

Zespół  Szkół  im. Prymasa  Tysiąclecia

W skład tego rozdziału budżetowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej o profilu kształcenia  murarz i sprzedawca.

W roku szkolnym 2006/2007 w  5 oddziałach uczyło się 124 uczniów, obecnie naukę pobiera 70 uczniów w 4 oddziałach.

Na działalność tej szkoły w 2007r. wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 142.000 190.000 | 128.139,16 176.998,98 | 90,2 93,2 |
| 3. | R a z e m : | 332.000 | 305.138,16 | 91,9 |

W  celu realizacji zadań statutowych w szkole obsadzano przeciętnie w 2007 roku 3,30 etatów pedagogicznych.

Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego w 2007 roku przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		1,42 etatu

- nauczyciel mianowany		0,63 etatu

- nauczyciel kontraktowy		1,25 etatu

Zespół  Szkół Specjalnych – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XLIV/453/05 z dnia 17.03.2005 r. powołano nową jednostkę oświatową – Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która funkcjonuje od dnia 1 września 2005 r. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.

Uczęszczają do niej absolwenci gimnazjum specjalnego posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z upośledzeniami sprzężonymi.

Nauka w szkole trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zadaniem szkoły jest przysposobienie do samodzielnego wykonywania prostych prac w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, m.in. sporządzanie i podawanie posiłków, prace      w ogrodzie, szycie ręczne i maszynowe.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli pracujących z uczniami.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

- zajęcia edukacyjne,

- funkcjonowanie osobiste i społeczne,

- wychowanie fizyczne,

- przysposobienie do pracy,

- religia,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia sportowe,

- zajęcia kształtujące kreatywność.

Zajęcia odbywają się w budynku przy ulicy Bytnara Rudego 7 w Opolu.

W szkole funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza 21 uczniów.

Na działalność tej szkoły w 2007r. wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 263.900 30.200 | 256.411,52 22.356,71 | 97,2 74,0 |
| 3. | R a z e m : | 294.100 | 278.768,23 | 94,8 |

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół Specjalnych w roku 2007 wyniosło 4,73 etatu pracowników pedagogicznych.

Rozdział  80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 1 czerwca 1999 r. został przyjęty do prowadzenia jako zadanie własne miasta Opola na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego funkcjonuje:

- Publiczne Liceum Plastyczne  4-letnie,

- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 6-letnia.

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2006/2007 w szkole kształciło się 262 uczniów w 10 oddziałach. Aktualnie  do szkoły uczęszcza 254 uczniów, tworząc 10 oddziałów. W miesiącu czerwcu 2007 roku szkołę ukończyło 53 absolwentów. Obowiązkowy program edukacyjny w szkole wzbogaca się poprzez organizowanie wielu imprez.

W roku 2007 oprócz działalności podstawowej dodatkowo zorganizowano:

- wernisaże prac plenerowych „Toskania” IX 2007,

- wystawę prac fotograficznych w ramach międzynarodowego projektu Socrates-Comenius ”Świat wokół nas – widzę, myślę, czuję”,

- wystawę prac „Dyplom 2007”,

- wystawę poplenerową pt. „Paleta Toskanii”,

- wystawę poplenerową pt. „Kazimierz 2007”,

- udział w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Muzealne spotkania z fotografią 2007”,

- udział w Ogólnopolskim Biennale Autoportretu 2007 Radom,

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Poznajmy świat Wyspiańskiego„,

- udział w ogólnopolskim przeglądzie rysunku, malarstwa i rzeźby,

- udział w IV Ogólnopolskim Biennale Plakatu Bydgoszcz 2007 „Plakat Młodych”,

- udział w II Regionalnych Targach Edukacyjnych.

Uczniowie szkoły otrzymali wyróżnienia oraz nagrody w konkursach plastycznych zorganizowanych przez inne Zespoły Szkół Plastycznych w kraju, jak również przez Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie.

Uczniowie szkoły biorą również udział w akcjach charytatywnych.

W ramach szkolnych projektów edukacyjnych realizowane są kontakty zagraniczne, które w znaczący sposób wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.029.312 360.100 | 2.000.882,06 354.003,64 | 98,6 98,3 |
| 3. | R a z e m : | 2.389.412 | 2.354.885,70 | 98,6 |

Pozostałe wydatki bieżące to głównie:

- zakup energii							49.582,49 zł

- opłaty eksploatacyjne i usługi pozostałe				22.333,97 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88.900,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 					55.760,78 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			67.964,49 zł

- zakup usług remontowych						44.999,33 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia z wydatków bieżących w 2007 roku wyniósł 716,90 zł.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego pozyskano w ramach dochodów własnych łączną kwotę 33.363,24 zł, głównie za wynajem sali gimnastycznej i ze sprzedaży prac uczniowskich, a wydatkowano 48.326,21 zł,  angażując środki obrotowe z roku 2006.

Wydatki dotyczyły miedzy innymi:

- opłaty za energię cieplną i elektryczną			 	11.602,49 zł

- zakup usług remontowych						27.381,02 zł

- zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych		  4.149,96 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 38,52 41,28 | 16,0 16,0 | 54,52 57,28 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +2,76 | - | +2,76 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 39,65 | 16,0 | 55,65 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			12,06 etatu

- nauczyciel mianowany			17,56 etatu

- nauczyciel kontraktowy			  6,23 etatu

- nauczyciel stażysta			  3,80 etatu

SZKOŁY – PLACÓWKI  NIEPUBLICZNE

W 2007 roku do otrzymywania dotacji z budżetu miasta uprawnione były cztery przedszkola niepubliczne: „Skrzat”, Przed-szkółka”, „Kubuś” oraz „Bajka”.

Kolejne jednostki, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole, uprawnione do otrzymywania dotacji, to szkoły różnego typu i rodzaju:

- Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, które prowadziło:

społeczne językowe gimnazjum dla młodzieży,

społeczne językowe liceum dla młodzieży,

uzupełniające dwuletnie liceum dla dorosłych,

policealne studium administracyjno-politologiczne dla młodzieży i dorosłych,

- Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia prowadzące

Liceum Ogólnokształcące „Tak”,

szkołę podstawową i gimnazjum „TAK”,

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, które prowadziło w 2007 roku dwie szkoły zawodowe dla młodzieży i cztery szkoły zawodowe dla dorosłych,

- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, który prowadził publiczne gimnazjum dla dorosłych, publiczne liceum uzupełniające dla dorosłych, liceum profilowane dla młodzieży i dorosłych oraz pięć szkól zawodowych i internat,

- Towarzystwo Edukacji Bankowej, prowadzące sześć szkół zawodowych dla dorosłych,

- Benedykt Raczyński, który prowadził Liceum Ogólnokształcące „BETA”,

- Jan Cipior, prowadzący Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SUKCES” oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „SUKCES”,

- Leokadia Czyżyńska, prowadząca Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych,

- Bożena Heller, która prowadziła Policealne Studium Kosmetyczne dla dorosłych,

- Barbara Barcz-Berdak, która prowadziła Policealne Studium Kosmetyki dla dorosłych,

- PROGRESS Tadeusz Jacek Rogoża, prowadzący  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,

- Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu, prowadząca Policealną Szkołę Detektywów       i Pracowników Ochrony,

- Tomasz Kubala, prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

- Małgorzata Jendrysik, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową „NASZA SZKOŁA”,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadziło Katolicką Szkołę Podstawową i Gimnazjum,

- Zespół Szkół „SOCRATES” Adriana Chromik obejmujące Liceum Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,

- Anna i Paweł Ciurzyńscy – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony,

- Centrum Kształcenia Kadr we Wrocławiu „PROFESJA”, prowadzące zaoczne liceum      ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające liceum oraz policealną szkołę rozwoju zawodowego,

- Małgorzata Morzyszek, która prowadziła w 2007 roku szkoły „ŻAK” – studium prawa i administracji oraz informatyki,

- Edwarda-Ligia Pawelec, która prowadziła dwie szkoły „AWANGARDA”,

- Profesjonalna Agencja Ochrony „COBRA-POŁUDNIE”, która prowadziła elitarną szkołę służb ochrony i biznesu.

Wyżej wymienione jednostki jako organy prowadzące szkoły niepubliczne otrzymywały dotacje przyznane w oparciu o:

- art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty,

- Rozporządzenie MEN z dnia 29.12.2000 r. (Dz.U. Nr 122 poz. 1330),

- Uchwały Rady Miasta Opola.

Wielkość dotacji udzielonych organom prowadzącym w rozbiciu na poszczególne typy szkół przedstawiają poniższe tabele:

WOLNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE REGIONU OPOLSKIEGO

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gimnazjum | 55 | 173.785 | 173.784 |
| Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące | 102 | 294.200 | 294.195 |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 50 | 90.310 | 90.305 |
| Policealne Studium Administracyjno-Politologiczne dla Dorosłych | 33 | 49.190 | 49.186 |
| R A Z E M | 240 | 607.485 | 607.470 |

TOWARZYSTWO ALTERNATYWNEGO KSZTAŁCENIA  „TAK”

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa TAK | 129 | 409.410 | 409.405 |
| Niepubliczne Gimnazjum TAK | 51 | 163.125 | 163.122 |
| Liceum Ogólnokształcące TAK | 33 | 105.550 | 105.550 |
| R A Z E M | 213 | 678.085 | 678.077 |

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Liceum Profilowane | 18 | 44.780 | 44.779 |
| Technikum Zawodowe dla Dorosłych Uzupełniające | 76 | 128.075 | 127.976 |
| Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych | 132 | 178.225 | 178.225 |
| Publiczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych | 8 | 29.400 | 29.148 |
| Publiczna Szkoła Zawodowa | 425 | 2.064.400 | 2.064.341 |
| Internat przy ZSZ WZDZ | 93 | 497.360 | 495.800 |
| Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych | 15 | 37.040 | 36.722 |
| Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające | 174 | 557.980 | 557.631 |
| Liceum Ogólnokształcące Profilowane dla Dorosłych | 35 | 46.000 | 45.998 |
| Publiczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych | 78 | 207.500 | 207.385 |
| Publiczne Technikum Zawodowe | 310 | 1.545.820 | 1.544.850 |
| R A Z E M | 1.364 | 5.336.580 | 5.332.855 |

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH

OPOLSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Ekonomiczne | 7 | 11.875 | 11.873 |
| Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych | 27 | 42.665 | 42.665 |
| Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie | 33 | 60.200 | 60.216 |
| Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie dla Dorosłych | 16 | 14.575 | 14.574 |
| Policealne Studium Zawodowe Pracowników Służb Społecznych dla Dorosłych | 8 | 1.215 | 1.214 |
| Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych | 47 | 60.715 | 60.724 |
| R A Z E M | 138 | 191.245 | 191.266 |

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PRYWATNYCH  „PROGRESS”

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 18 | 25.700 | 25.666 |
| R A Z E M | 18 | 25.700 | 25.666 |

TOWARZYSTWO  EDUKACJI  BANKOWEJ

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Informatyki i Internetu | 172 | 221.800 | 221.794 |
| Studium Projektowania i Reklamy | 44 | 41.900 | 41.900 |
| Szkoła Turystyki | 134 | 201.300 | 201.300 |
| Szkoła Europejska Eurocollege | 189 | 273.410 | 273.410 |
| Studium Edukacji Społecznej | 45 | 45.400 | 45.397 |
| Studium Zdrowia i Urody | 234 | 369.800 | 369.809 |
| R A Z E M | 818 | 1.153.610 | 1.153.610 |

BENEDYKT  RACZYŃSKI

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „BETA” | 78 | 106.000 | 105.990 |
| R A Z E M | 78 | 106.000 | 105.990 |

JAN  CIPIOR

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SUKCES” | 59 | 104.440 | 104.405 |
| Prywatne Liceum Uzupełniające „SUKCES” | 15 | 17.000 | 16.958 |
| Policealna Szkoła Zawodowa | 16 | 21.870 | 21.861 |
| R A Z E M | 90 | 143.310 | 143.224 |

TOMASZ  KUBALA

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 256 | 365.050 | 365.023 |
| R A Z E M | 256 | 365.050 | 365.023 |

LEOKADIA  CZYŻYŃSKA

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych | 41 | 53.440 | 53.437 |
| R A Z E M | 41 | 53.440 | 53.437 |

BOŻENA  HELLER

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych | 60 | 72.870 | 72.869 |
| R A Z E M | 60 | 72.870 | 72.869 |

BARBARA  BARCZ-BERDAK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Kosmetyki dla Dorosłych | 107 | 194.320 | 194.317 |
| R A Z E M | 107 | 194.320 | 194.317 |

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA MODERN JU- JITSU

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony | 13 | 13.360 | 13.359 |
| R A Z E M | 13. | 13.360 | 13.359 |

MAŁGORZATA  JENDRYSIK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NASZA SZKOŁA” | 165 | 493.630 | 493.632 |
| R A Z E M | 165 | 493.630 | 493.632 |

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa | 57 | 307.300 | 302.026 |
| Katolickie Gimnazjum | 14 | 78.450 | 77.828 |
| R A Z E M | 71 | 385.750 | 379.854 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ SOCRATES – ADRIANA CHROMIK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Liceum Ogólnokształcące | 137 | 243.550 | 243.507 |
| Technikum Uzupełniające | 46 | 83.180 | 83.180 |
| Liceum Uzupełniające | 146 | 262.050 | 262.043 |
| R A Z E M | 329 | 588.780 | 588.730 |

ANNA  I  PAWEŁ  CIURZYŃSCY

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony | 57 | 94.275 | 94.274 |
| R A Z E M | 57 | 94.275 | 94.274 |

CENTRUM NAUKI I BIZNESU  ŻAK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium | 102 | 144.525 | 144.523 |
| Policealne Studium Prawa i Administracji | 48 | 85.470 | 85.475 |
| Policealne Studium Informatyki | 23 | 37.650 | 37.649 |
| R A Z E M | 173 | 267.645 | 267.647 |

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR  PROFESJA

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego | 334 | 607.850 | 607.847 |
| Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | 26 | 47.060 | 47.054 |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące | 26 | 46.900 | 46.895 |
| R A Z E M | 386 | 701.810 | 701.796 |

PROFESJONALNA AGENCJA OCHRONY  COBRA-POŁUDNIE

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu COBRA | 17 | 28.090 | 28.085 |
| R A Z E M : | 17 | 28.090 | 28.085 |

EDWARDA – LIGIA  PAWELEC

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA | 26 | 35.670 | 35.669 |
| R A Z E M : | 26 | 35.670 | 35.669 |

P R Z E D S Z K O L A     N I E P U B L I C Z N E

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe PRZED-SZKÓŁKA | 115 | 555.000 | 554.098 |
| Przedszkole Niepubliczne SKRZAT | 37 | 178.900 | 178.275 |
| Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ | 71 | 305.660 | 305.557 |
| Przedszkole Niepubliczne BAJKA | 100 | 477.000 | 476.620 |
| R A Z E M | 323 | 1.516.560 | 1.514.550 |

Rozdział  80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego  oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego powołano uchwałą Rady Miasta Opola 
Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002 r. Jednostka jest  placówką publiczną  realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zawodowego.

Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.11.2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą :

- Centrum Kształcenia Praktycznego ,

- Bursa,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w roku szkolnym 2006/2007 praktyczną naukę zawodu pobierało średnio 831 uczniów. Zajęcia praktyczne odbywały się dla uczniów następujących szkół:

- Zespół Szkół Elektrycznych  – 240 uczniów kształciło się w zawodach – specjalnościach:

elektronik, elektryk, telekomunikacja, monter – elektronik.

- Zespół Szkół Mechanicznych – 213 uczniów kształciło się w zawodach – specjalnościach:

konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń precyzyjnych, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, technik mechatronik,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 126 uczniów do września 2007 r. kształciło się w zawodzie technik budownictwa, technik architektury krajobrazu,

- Zespół Szkół Budowlanych – 50 uczniów kształciło się w zawodzie technik architektury krajobrazu,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – 94 uczniów kształciło się w zawodzie technik hotelarstwa.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 1.288.130 1.330.000 550.300 | 1.222.293,35 1.268.299,16 514.939,71 | 94,9 95,4 93,6 |
| 4. | R a z e m | 3.168.430 | 3.005.532,22 | 94,9 |

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące głównie wydatkowano na:

- zakup energii							101.254,10 zł

- usługi remontowe i usługi pozostałe		 		  97.777,09 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		  61.600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 					112.590,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		  93.337,16 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w 2007 roku wyniósł 169,66 zł.

W roku 2007 Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało w ramach dochodów własnych  przychody w wysokości 57.116,40 zł, a wydatkowało kwotę 41.042,78 zł. Najpoważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia					14.171,13 zł

- zakupu usług remontowych						15.876,08 zł

- wydatków majątkowych						  5.900,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 16,34 21,36 | 11,38 15,40 | 27,72 36,76 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +5,02 | +4,02 | +9,04 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 20,17 | 12,21 | 32,38 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			7,01 etatu

- nauczyciel mianowany			1,90 etatu

- nauczyciel kontraktowy			7,88 etatu

- nauczyciel stażysta			3,38 etatu

Rozdział  80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach omawianego rozdziału budżetowego funkcjonuje powołany przez Radę Miasta Opola uchwałą Nr LVIII/700/02 z dnia 21 marca 2002 r. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Do zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy w szczególności :

- inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz  na podstawie zawartych porozumień realizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli ościennych gmin,

- prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej,

- opieka merytoryczna na innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach,

- przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia.

W roku kalendarzowym 2007 zorganizowano 74 konferencje przedmiotowo-metodyczne        i problemowe, w których udział wzięło 1.412 osób. Ponadto 1.588 uczestników wzięło udział  w 108 konsultacjach zbiorowych oraz przeprowadzono 38 płatnych form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyło 1.052 osób. Z katalogu ofert składanych przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z różnych form doskonalenia zawodowego skorzystało 4.777 osób.

Szczególne osiągnięcia placówki :

- podpisanie umowy o współpracy z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,

- realizacja konkursów „Nowoczesna edukacja szansą dla przyszłości”, ”Młody Literat”, „Mikrofon i Ty” dla szkół województwa opolskiego,

- organizacja I Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „ Śpiewajmy razem”,

- wydane publikacje: „Edukacja w ruchu”, „Rola pasji i zainteresowań w rozwoju dzieci i młodzieży”.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 396.980 388.700 34.150 | 394.699,16 388.691,00 32.551,23 | 99,4 100,0 95,3 |
| 4. | R a z e m | 819.830 | 815.941,39 | 99,5 |

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące środki głównie wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych		 				  9.973,93 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.450,00 zł

- krajowe podróże służbowe 						  2.081,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					  4.185,76 zł

W roku 2007 jednostka uzyskała w ramach dochodów własnych przychody w wysokości 192.229,10 zł, a wydatkowała kwotę 197.384,88 zł, angażując środki finansowe pozostałe z roku poprzedniego.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	  30.847,00 zł

- umowy zlecenia i umowy o dzieło					125.663,94 zł

- zakup usług pozostałych			  	       		  38.837,27 zł

Stan zatrudnienia w etatach w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

- pracownicy pedagogiczni		4,44 etatów

- pracownicy administracji		3,33 etatu

W grupie pracowników pedagogicznych zatrudnienie według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		4,44 etatu

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem.

Rozdział  80146 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2007 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 780.000 zł.

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-123/2007 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2007 r. oraz pismem z dnia 16.11.2007 r. znak Oś.O.VII.43900-43/07 w sprawie dodatkowego przydzielenia środków pozostających w dyspozycji UM Opole dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola publiczne			105.347 zł

- publiczne szkoły podstawowe		195.863 zł

- publiczne gimnazja				  98.281 zł

- szkoły ponadgimnazjalne			261.117 zł

- placówki oświatowe				  15.788 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		103.604 zł

Wykonanie w roku 2007 wynosi 731.097,66 zł, co stanowi 93,7% wykonania planu, 
z tego:

-     przedszkola publiczne			104.709,60 zł

- publiczne szkoły podstawowe		193.416,82 zł

- publiczne gimnazja			  90.898,39 zł

- szkoły ponadgimnazjalne			250.678,16 zł

- placówki oświatowe			  14.526,00 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  76.868,69 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 ujmuje się środki finansowe, które w miarę realizacji poszczególnych zadań są wydatkowane w Urzędzie Miasta, względnie przekazywane w ramach korekty budżetowej jednostkom, w których następuje realizacja wydatku. Dotyczy to zadań typu: fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius, a ponadto koordynowane przez Wydział Oświaty dodatkowe zadania dotyczące ogólnie oświaty i wychowania.

W roku 2007 plan wydatków w tym rozdziale, po zmianach, wynosił 3.184.669 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.033.426,89 zł, w tym na:

1. Kontakty zagraniczne placówek oświatowych – 37 jednostek prowadziło współpracę zagraniczną. W 33 szkołach działały szkolne kluby europejskie. Spotkania młodzieży w klubach umożliwiają poszerzenie wiedzy na temat państw wspólnoty europejskiej, pozwalają na zrozumienie procesów gospodarczych, społecznych etc. Działalność klubów pomaga w zdobywaniu wiedzy na temat funkcjonowania instytucji i organizacji europejskich oraz ich znaczenia dla współczesnego świata. Na realizację tych zadań zaplanowano 60.000 zł, natomiast wykorzystano 58.894,16 zł, co stanowi 98,2% planu.

2. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – zgodnie z przepisami art.71 ust.1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2004 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami ujmowane są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W roku 2007 na ten cel zaplanowano środki na poziomie 1.004.000 zł, przy czym wykonano 1.003.963 zł, obejmując świadczeniami 1.241 osób.

3. Komisje egzaminacyjne –  art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) określa, że organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji udział biorą dwaj eksperci z listy ekspertów, dla których ustalono wynagrodzenie w wysokości 50 zł za jedno posiedzenie, zgodnie z Uchwałą Nr 5801/2001 Zarządu Miasta Opola z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2007 roku zwołano 9 komisji egzaminacyjnych, a w ich pracach udział wzięło 15 ekspertów. Wydatkowano łącznie kwotę 769,66 zł.

4. Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych – zadanie dotyczy zapłaty za usługę przechowywania dokumentacji po zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2004 r. siedmiu publicznych szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Opolu, w oparciu o zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Opola a Spółką Archiwa Opolskie sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie umową przechowywania ww. dokumentacji. Plan w wysokości 4.000 zł wykorzystano w kwocie 3.010,00 zł.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2007 roku przyznano dotację 6 podmiotom na wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizację konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom edukacyjnym oraz druk niskonakładowych wydawnictw naukowych związanych z edukacją. Wsparto realizację zadań: VII Wojewódzki Turniej Wiedzy o BRD dla uczniów szkół specjalnych, „NIE TYLKO NAUKA” – działania samorządów uczniowskich opolskich szkół na rzecz społeczności uczniowskiej, „PO LEKCJACH” – wydawnictwo przygotowane przez MDK, wydanie niskonakładowej publikacji związanej z edukacją „Głosy z ulicy Barlickiego”, organizację międzynarodowej konferencji naukowej, druk wydawnictwa naukowego pt „Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku”. Z planowanych wydatków w wysokości 40.000 zł wykorzystano na to zadanie kwotę 32.200 zł.

6. Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych – w 2007 roku Prezydent Miasta Opola wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zorganizował Targi Edukacyjne adresowane do przyszłych absolwentów gimnazjów. Targi po raz kolejny okazały się być interesującym przedsięwzięciem na rzecz promocji edukacji, gdyż możliwym było zaprezentowanie kierunków kształcenia w opolskich szkołach ponadgimnazjalnych wśród uczniów z całego województwa. Na ww. imprezie prezentowane były także oferty edukacyjne niepublicznych szkół oraz uczelni, oświata pozaszkolna, wydawnictwa szkolne i książkowe oraz pomoce naukowe. W budżecie miasta Opola na 2007 rok na to zadanie zapisano wydatki w wysokości 16.850 zł, które wykorzystano w 83,1%, tj. wydatkowano na ten cel kwotę 14.000 zł.

7. Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne – w ramach tego zadania zrealizowano m.in. konferencję szkoleniowo-metodyczną „Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół i placówek oświatowych miasta Opola w roku szkolnym 2006/2007 – Bilans dokonań”. W związku z organizacją konferencji przygotowano wydawnictwo niskonakładowe „Edukacja w ruchu. Samorząd bliżej szkoły”. Zakupiono nagrody rzeczowe w imprezie organizowanej przez Publiczne Gimnazjum Nr 7 „Złote klucze”, zakupiono nagrodę rzeczową dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu z okazji jubileuszu 10-lecia działalności, zakupiono nagrody rzeczowe dla LO Nr III i LO Nr II za zajęcie wysokich pozycji w Ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2007. Z planowanych wydatków w wysokości 34.386 zł wykorzystano 30.237,60 zł.

8. Wydatki na planowane ogłoszenia prasowe o konkursie – zgodnie z § 1 rozporządzenia MENiS w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz.1855) ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej dwóch dziennikach, jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym. W 2007 roku w 18 jednostkach oświatowych dyrektora wyłoniono w drodze konkursu. Plan zadania wyniósł 12.000 zł, wykorzystano 6.359,79 zł.

9. Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe – zgodnie z zatwierdzonym wykazem zadań edukacyjno-wychowawczych zrealizowano 14 tytułów. Środki wydatkowano na zakup nagród w konkursach, turniejach i przeglądach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zrealizowano m.in. duże przedsięwzięcie edukacyjne – trzeci festiwal filmów dla dzieci „ZERO NUDY”, Międzynarodowe Spotkania Taneczne, konferencję samorządów uczniowskich, Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Zapalona Świeca”, Mistrzostwa Opola w narciarstwie alpejskim szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zieleńcu oraz kolejną edycję „Opolskich Orłów”. Plan w wysokości 106.200 zł wykonano prawie w 100%  -- wydatkowano kwotę 106.121,55 zł.

10. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zgodnie z art. 70b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżety wojewodów. Zadanie to przypisane jest gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników. W roku 2007 na realizację tego zadania w budżecie miasta Opola zapisano kwotę 50.000 zł, z czego wykorzystano 23.374,27 zł. Ponadto otrzymaną dotację celową w wysokości 292.820,00 zł wykorzystano w całości.

11. Realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius – w roku 2007 dziesięć jednostek oświatowych realizowało projekty edukacyjne pilotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Socrates. Łączna kwota przekazanych szkołom środków wyniosła 42.659.17 zł.

12. Realizacja akcji „Pij mleko codziennie” – zadanie w 2007 roku realizowane było w gimnazjach i szkołach podstawowych, które wydały na zakup mleka 134.352,56 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje jedna Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku 0-24 lat. Celem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Specjaliści Poradni udzielają  dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i rehabilitacyjnej. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym, w  szczególności:

- w zakresie diagnozy, prowadząc badania dzieci i kwalifikując je do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

- w zakresie terapii poprzez prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i społecznej,

- w zakresie doradztwa, kształtując u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

- w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych, wspierając rodzinę i szkołę oraz inicjując różnorodne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i przedszkolnym,

- w zakresie rehabilitacji poprzez  różnego rodzaju formy usprawniania rozwoju ruchowego dziecka.

W roku 2007 za najważniejsze uznano wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz budowanie systemu wsparcia dla nauczycieli i rodziców ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dziecku niepełnosprawnemu od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Pod opieką poradni znajdowały się dzieci z wadami wzroku, słuchu, narządu ruchu, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, opóźnieniem rozwoju mowy.

W roku 2007 poradnia wprowadziła terapię metodą EEG Biefeetbeck, a pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki w wysokości 8.815 zł wykorzystano na:

- program opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepłynnością mowy,

- utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

W roku sprawozdawczym pracownicy poradni przyjęli blisko 4.500 uczniów. W ramach działalności diagnostycznej przeprowadzono 1.718 badań psychologicznych, 1.544 badania pedagogiczne, 399 logopedycznych oraz 91 lekarskich.

W celu efektywnej i prawidłowej realizacji zadań w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudnia się psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitanta, lekarza orzecznika i lekarza psychiatrę.

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Dotacja Dotacja Pozostałe wydatki bieżące | 2.160.365 5.515 3.500 207.965 | 2.154.569,47 5.514,37 3.500,00 195.887,91 | 99,7 100 100 94,2 |
|  | R a z e m | 2.377.345 | 2.359.471,75 | 99,3 |

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- zakupy materiałów i wyposażenia				  25.780,06 zł

- energia cieplna, elektryczna				  25.346,26 zł

- drobne naprawy, usługi pozostałe				  20.793,10 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.300,00 zł

Oprócz środków budżetowych jednostka spodziewała się również przychodów w ramach dochodów własnych. Osiągnęła jedynie przychody z odsetek w wysokości 21,62 zł.

Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 44 44 | 11,75 11,50 | 55,75 55,50 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | 0 | - 0,25 | -0,25 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 44 | 11,56 | 55,56 |

W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie w 2007 roku według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	 		30,42 etatu

- nauczyciel mianowany		 	  9,25 etatu

- nauczyciel kontraktowy		 	  4,00 etaty

- nauczyciel stażysta                                   0,33 etatu

Rozdział  85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu w 2007 roku działały:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu,

- Młodzieżowy  Dom Kultury w Opolu,

- Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu,

- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu.

Na działalność placówek w tym rozdziale budżetowym w 2007 roku zaplanowano środki w wysokości 4.430.410 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne		 	3.363.100 zł

- dotację do Ogniska Plastycznego	 	   161.800 zł

- wydatki 					     17.510 zł

- pozostałe wydatki bieżące		 	   888.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.364.093,40 zł,

z tego :

1. na wydatki bieżące ogółem				4.202.293,40 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne				3.318.086,58 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	   157.400,00 zł

- wydatki rzeczowe						   726.806,82 zł

2. na dotacje do Państwowego Ogniska Plastycznego	   161.800,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych Młodzieżowy Dom Kultury wykorzystał w całości dotację celową w wysokości 17.510 zł na program „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”.

Realizację zadań statutowych i finansowych poszczególnych placówek przedstawiono poniżej:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie wychowania fizycznego, zaspokajając zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem.

Stałą formą działania i podstawową jednostką organizacyjną w trakcie trwania roku szkolnego są sekcje, które pracują w oparciu o stały tygodniowy plan zajęć oraz własne programy i plany pracy. Obecnie działają 34 sekcje w następujących dyscyplinach:

- piłka siatkowa,

- koszykówka,

- piłka ręczna,

- lekkoatletyka,

- tenis stołowy,

- strzelectwo,

- pływanie,

- gry i zabawy.

W sekcjach regularnie ćwiczą w miesiącu średnio 784 osoby, tworząc zespoły reprezentujące nasze miasto w rozgrywkach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich.

W okresie ferii i wakacji organizowane są różne formy aktywnego wypoczynku, w tym obozy sportowe, kolonie, półkolonie oraz okazjonalne imprezy rekreacyjno-sportowe.

W 2007 roku Ośrodek był organizatorem około 300 międzyszkolnych imprez sportowych, w których brało udział 6.321 osób, w tym:

- z publicznych szkół podstawowych		2.290 uczniów

- z publicznych gimnazjów			2.154 uczniów

- ze szkół ponadgimnazjalnych		1.877 uczniów

Oferta programowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego adresowana jest do wszystkich młodych ludzi począwszy od 10 roku życia, a zajęcia odbywają się w różnych grupach wiekowych. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy propaguje pozytywne wzorce zachowań poprzez organizację „Plebiscytu na najlepszego ucznia – sportowca” szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na realizację zadań statutowych jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 767.600 130.100 | 762.246,70 127.058,36 | 99,3 97,7 |
|  | R a z e m : | 897.700 | 889.305,06 | 99,1 |

Wydatki przebiegały zgodnie z planem, a największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 85,7% wydatków ogółem.

Z pozostałych wydatków bieżących większymi pozycjami były:

- wydatki eksploatacyjne – energia, remonty, usługi pozostałe		65.220,96 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33.900,00 zł

Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała przychody w dochodach własnych w wysokości 96.270,86 zł, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń oraz sprzedaży biletów na siłownię. Wydatkowano kwotę 94.138,11 zł.

Z pozyskanych kwot głównymi kierunkami wydatków były:

- zakup materiałów i wyposażenia				11.059,06 zł

- opłata za energię						  2.261,33 zł

- usługi pozostałe						72.821,49 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnienie przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 15,78 15,75 | 6,50 7,00 | 22,28 22,75 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -0,03 | 0,50 | 0,47 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 15,10 | 6,70 | 21,80 |

W roku 2007 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		5,74 etatu

nauczyciel mianowany 		5,33 etatu

nauczyciel kontraktowy		3,20 etatu

nauczyciel stażysta			0,83 etatu

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka wychowania pozaszkolnego wspiera szkoły w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży. Zadaniem Młodzieżowego Domu Kultury jest oferowanie młodym mieszkańcom Opola zajęć dla wszechstronnego ich rozwoju, tworzenie opcji programowych dla rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej, jak również rozszerzanie pracy z młodzieżą trudną, zagubioną oraz poszukującą swojego miejsca w codziennym życiu. MDK swoje cele i zadania realizuje w obszarze edukacyjnym, artystycznym i animacji kulturalnej. Organizuje imprezy otwarte dla mieszkańców Opola, konkursy, festiwale, przeglądy, koncerty oraz zajęcia kulturalne i wypoczynkowe w okresie letnich, świątecznych i zimowych przerw w nauce. Prowadzi działalność profilaktyczną związaną z problemami narkomanii i alkoholizmu. Czynnie uczestniczy w szeroko rozumianym procesie wychowania, rozszerzając obszar działań opiekuńczych – funkcjonują w nim dwie świetlice środowiskowe dla dzieci młodszych zagrożonych marginalizacją. Ponadto placówka podejmuje szereg działań wspierających inicjatywy młodzieżowe, w swoich założeniach przygotowujące młodzież do pełnienia aktywnych ról w społeczności ludzi dorosłych.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadził swoją działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Był również organizatorem 137 godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Utworzono 133 koła przedmiotowe dla około 1.700 uczestników. W pracowniach i zespołach działających w Młodzieżowym Domu Kultury realizowane są stale zainteresowania dzieci i młodzieży:

- w dziedzinie rozpowszechniania sztuki teatralnej,

- w dziedzinie upowszechniania muzyki,

- w dziedzinie upowszechniania tańca,

- w dziedzinie upowszechniania plastyki,

- w dziedzinie upowszechniania filmu,

- w dziedzinie upowszechniania edukacji humanistycznej,

- w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji,

- w dziedzinie promocji i organizacji imprez.

Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu jest obiekt przy ul. Strzelców Bytomskich i dwie filie – po zlikwidowanym Przedszkolu Nr 58 na osiedlu ZWM oraz przy ul. Targowej. Młodzieżowy Dom Kultury swym zakresem działania obejmuje przedszkola i wszystkie typy szkół z terenu miasta Opola. Ponadto jest organizatorem imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Na działalność placówki w 2007 r. zaplanowano środki w wysokości 3.156.900 zł, a wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.502.900 654.000 | 2.463.621,87 650.532,13 | 98,4 99,5 |
|  | R a z e m | 3.156.900 | 3.114.154 | 98,6 |

Z powyższej tabeli wynika, iż największą pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 79% w wydatkach ogółem. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia								119.975,84 zł

- usługi remontowe					    		  59.997,68 zł

- usługi pozostałe					  		261.143,89 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120.000,00 zł

- różne opłaty i składki						    2.758,00 zł

- podróże służbowe krajowe						    9.861,82 zł

Placówka jako jednostka budżetowa w 2007 r. pozyskała na swą działalność dochody własne w wysokości 796.840,81 zł, głównie z opłat rodziców oraz organizacji imprez.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z dochodów własnych kwotę 809.475,71 zł, angażując środki obrotowe z roku 2006.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia			161.391,09 zł

- usługi remontowe					  16.880,99 zł

- zakup usług pozostałych				498.354,35 zł

W omawianym okresie zatrudnienie przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 52,40 51,61 | 21,50 21,12 | 73,90 72,73 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 0,79 | - 0,38 | - 1,17 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 52,00 | 21,31 | 73,31 |

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych w roku 2007 według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

nauczyciel dyplomowany		22,78 etatu

nauczyciel mianowany		17,21 etatu

nauczyciel kontraktowy		  9,47 etatu

nauczyciel stażysta			  2,54 etatu

Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Zieleńcu

Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy jako placówka wychowania pozaszkolnego służy dzieciom i młodzieży szkolnej z jednostek oświatowych miasta Opola. Realizacja zadań statutowych tej placówki jest niepełna, z powodu nie zakończonych prac remontowo-modernizacyjnych, a co za tym idzie – ograniczonej ilości miejsc noclegowych. W związku z powyższym Ośrodek dysponuje tylko 16-toma miejscami noclegowymi, nie oferując żywienia z uwagi na brak profesjonalnie przygotowanych do tego pomieszczeń oraz wyposażenia.

W roku 2007 z bazy noclegowej Szkolnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego skorzystały 144 osoby. Liczba udzielonych noclegów wyniosła 560.

W 2007 roku na działalność jednostki zaplanowano kwotę 196.500 zł, a wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 92.600 103.900 | 92.218,01 89.106,33 | 99,6 85,8 |
|  | R a z e m : | 196.500 | 181.324,34 | 92,3 |

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- energia						61.607,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			12.398,52 zł

- drobne remonty, naprawy, konserwacje

oraz zakup usług pozostałych			  4.034,05 zł

W 2007 r. jednostka pozyskała na swą działalność przychody w dochodach własnych w wysokości 24.499,76 zł. Główne źródła przychodów stanowiła odpłatność za zakwaterowanie oraz opłaty czynszu za mieszkanie służbowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.566,58 zł, angażując środki roku 2006, a głównymi kierunkami wydatków był:

- zakup materiałów i wyposażenia				24.444,77 zł

- zakup usług pozostałych					  5.185,26 zł

W celu realizacji zadań placówka zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 1 1 | 2 2 | 3 3 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 1 | 1,79 | 2,79 |

Pracownik pedagogiczny – dyrektor ośrodka jest nauczycielem mianowanym.

Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

Ognisko to działa przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, a na jego działalność zaplanowano dotację w wysokości 161.800 zł, którą wydatkowano w 100%.

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży obejmuje rysunek, malarstwo, modelarstwo, rzeźbę oraz historię sztuki. Od lat nie słabnie zainteresowanie zajęciami prowadzonymi w pracowniach: ceramicznej, fotograficznej, snycerskiej, grafiki użytkowej i komputerowej.

Rozdział  85410 – Internaty i bursy szkolne

Na realizację zadań w tym rozdziale budżetowym zaplanowano środki w wysokości 2.985.960 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						    1.340.000 zł

- dotacja do Internatu przy PZSZ WZDZ				       497.360 zł

- zadania remontowe							         70.000 zł

- wydatki majątkowe							       520.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące						       558.600 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			2.896.385,46 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						1.316.395,55 zł

- dotacja do Internatu przy PZSZ WZDZ				   495.800,00 zł

- zadania remontowe							     70.000,00 zł

- wydatki majątkowe							   507.514,74 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   506.675,17 zł

Realizacja zadań statutowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

Internat jest placówką, która oferuje kwaterunek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach. Dysponuje 150 miejscami. Przeciętnie w skali miesiąca wykorzystywano 128 miejsc. Odpłatność za pobyt w internacie wynosi miesięcznie:

- dla uczniów szkół średnich		   100 zł

- dla studentów		               200 zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła   10 zł

W sezonie letnim w  Internacie funkcjonuje  Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

W roku budżetowym 2007 na działalność placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 1.011.400 70.000 220.000 374.700 | 1.000.256,18 70.000,00 213.848,74 331.691,76 | 98,9 100 97,2 88,5 |
|  | R a z e m | 1.676.100 | 1.615.796,68 | 96,4 |

Pozostałe większe wydatki to:

- energia						              132.124,73 zł

- zakup materiałów i doposażenie placówki	                            86.082,91 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               31.600,00 zł

- usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych		     72.121,27 zł

- różne opłaty i składki					       3.845,53 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach uzyskanych dochodów własnych placówka osiągnęła przychody w wysokości 545.280,92 zł, głównie z odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie oraz za wynajem pomieszczeń, a także z wpłat za korzystanie ze Schroniska Młodzieżowego w czasie wakacji i ferii. Wydatkowano w omawianym okresie kwotę 507.190,38 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- wyżywienie mieszkańców internatu	244.848,35 zł

- doposażenie placówki			125.289,77 zł

- usługi remontowe				  16.879,02 zł

- zakup usług pozostałych			  18.630,25 zł

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 26,5 etatu, w tym:

etatów pedagogicznych	   8,75

etatów niepedagogicznych	 17,75

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		2,91 etatu

- nauczyciel mianowany		5,17 etatu

- nauczyciel kontraktowy		0,67 etatu

Bursa

Bursa jest placówką przeznaczoną dla słuchaczy szkół pomaturalnych w wieku do 24 lat, uczących się poza miejscem zamieszkania. Bursa dysponowała 120 miejscami, a wykorzystanie miejsc kształtowało się na poziomie 51,67%. Odpłatność za pobyt w Bursie wynosiła od stycznia 2007 roku:

190 zł w pokoju 3 osobowym

210 zł w pokoju 2 osobowym

250 zł w pokoju 1 osobowym

Od 2006 roku Bursa funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych utworzonego uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.11.2005 r.

Na funkcjonowanie placówki w 2007 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 328.600 300.000 183.900 | 316.139,37 293.666,00 174.983,41 | 96,2 97,9 95,2 |
|  | R a z e m : | 812.500 | 784.788,78 | 96,6 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12.700	zł

- zakup energii					74.900	zł

- zakup materiałów i wyposażenia			20.600	zł

- zakup usług remontowych i pozostałych               49.400 zł

Na przestrzeni roku budżetowego placówka pozyskała dochody własne w wysokości 122.099,67 zł, głównie za korzystanie z noclegów w bursie. W omawianym okresie wydatkowano 69.874,98 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- doposażenie placówki					16.566,86 zł

- opłata za energię					 	21.752,08 zł

- pozostałe usługi i drobne remonty				22.965,04 zł

Placówka na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2007 r. Stan na 31.12.2007 r. | 1,83 1,83 | 8,98 8,85 | 10,81 10,68 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - | -0,13 | -0,13 |
| 4. | Przeciętne za rok 2007 | 1,83 | 9,59 | 11,42 |

Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym są wynikiem zmian organizacyjnych placówki.

Rozdział  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydział Oświaty jak co roku koordynował wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych i patologicznych z terenu miasta Opola, i proponował uczniom podczas ferii zimowych różnorodne formy wypoczynku w miejscu zamieszkania. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podczas ferii organizował gry i zabawy, turnieje, grupowe wyjścia na krytą pływalnię Akwarium czy sztuczne lodowisko Toropol. We wszystkich zajęciach rekreacyjno – sportowych udział wzięło 4.149 uczniów. Młodzieżowy Dom Kultury podczas zimowych ferii organizował zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne, taneczne, piosenkarskie oraz gry i zabawy, w których udział wzięło 705 osób. W ramach akcji wypoczynku letniego „LATO 2007” dla dzieci żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zorganizował 4 turnusy kolonii w Zieleńcu dla 291 dzieci, natomiast Młodzieżowy Dom Kultury – 4 turnusy kolonii w Polanicy Zdroju dla 227 dzieci. W trakcie kolonii realizowano programy profilaktyczno-terapeutyczne, rekreacyjno-sportowe, turystyczno-krajoznawcze, artystyczno-kulturalne.

Ogółem z zaplanowanych w wysokości 352.300 zł środków wykorzystano kwotę 352.299,60 zł, realizując plan w 100%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W planie budżetu miasta Opola na 2007 rok na pomoc materialną dla uczniów zapisano kwotę 1.376.782 zł. Wydatkowano kwotę 1.253.330.48 zł.

Na podstawie art. 90p ust. 1 i 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na podstawie ustawy z dnia 16.12.2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 281, poz.2781) oraz uchwały Rady Miasta Opola Nr XLIV/457/05 z dnia 17 marca 2005 r. Wydział Świadczeń Socjalnych realizuje wypłaty o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uprawnionych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa oraz miasto dołożyło dodatkowe środki. Ogółem wydano na ten cel 850.726,40 zł.

W rozdziale tym realizowano również projekt „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. W roku 2007 otrzymaną na ten cel dotację w wysokości 187.450 zł, która wykorzystana została w całości. Przy realizacji projektu wykorzystano również środki budżetowe w wysokości 9.760 zł, które przeznaczone były na jego audyt.

W ramach otrzymanych dotacji celowych realizowano programy:

1. Aktywizację i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym. Otrzymaną dotację w wysokości 80.595 zł wykorzystano w kwocie 79.518,70 zł.

2. Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006–2008. Otrzymaną w wysokości 38.000 zł dotację wykorzystano w całości.

3. Zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 84.505,06 zł.

Rozdział  85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Bursie w Opolu jest schroniskiem całorocznym. Placówka dysponuje 48 miejscami noclegowymi wykorzystanymi w 2007 roku na poziomie 35,86%. Odpłatność za dobowy pobyt w schronisku wynosi 15 zł dla młodzieży i 20 zł dla dorosłych, przy czym członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przysługuje ulga 20%. W 2007 roku udzielono 6.283 noclegów dla 3.648 osób.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład powołanego uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.11.2005 r. Zespołu Placówek Oświatowych.

W okresie sprawozdawczym na działalność placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 72.300 58.800 | 71.668,91 54.932,39 | 99,1 93,4 |
|  | R a z e m : | 131.100 | 126.601,30 | 96,6 |

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki jednostka realizuje w ramach dochodów własnych.

W 2007 roku placówka osiągnęła przychody w dochodach własnych w wysokości 118.824,81 zł, a wydatkowała 90.138,32 zł, w tym na:

- doposażenie placówki		30.692,51 zł

- energię				43.127,20 zł

- zakup usług pozostałych		11.769,29 zł

Jednostka swoje zadania statutowe realizowała zatrudniając jednego pracownika pedagogicznego (przeciętnie 0,20 etatu) oraz trzech pracowników niepedagogicznych (przeciętnie w roku 2,45 etatu).

Rozdział  85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2007 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 65.000 zł. Zarządzeniem                    Nr OR.I-0151-123/2007 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2007 r. oraz pismem z dnia 16.11.2007 r. znak Oś.O.VII.43900-43/07 w sprawie dodatkowego przydzielenia środków pozostających w dyspozycji UM Opola jednostkom, dokonano podziału tych środków między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne				18.534 zł

- placówki oświatowe				43.066 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  3.400 zł

Wykonanie w wysokości 63.178 zł  stanowi 95,2% wykonania planu, z tego:

- świetlice szkolne				16.726 zł

- placówki oświatowe			43.052 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  3.400 zł

Rozdział  85495 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki  w wysokości 73.820 zł, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	  61.500 zł

- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty			  12.320 zł

W roku 2007 wykonano wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości  61.484 zł.

Z pozycji odprawy i nagrody jubileuszowe w trakcie roku przenoszono środki do poszczególnych jednostek oświatowych w zależności od ich potrzeb. Kwota 12.320 zł to kwota niewykorzystana.

Rok budżetowy 2007 w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza był kolejnym rokiem bez wystarczającego wsparcia finansowego ze strony państwa. W związku z powyższym gmina Opole, by wypełnić ustawowo zapisane jej zadania w obszarze oświaty i edukacji, musiała zaangażować znaczące środki własne. W roku sprawozdawczym tzw. „bon oświatowy” przekazywany gminie za pośrednictwem subwencji na jednego ucznia wyniósł 3.198,5263 zł, wobec tego w rozliczeniu miesięcznym na jednego opolskiego ucznia przypadło średnio 266,54 zł. Natomiast niezbędne wydatki poniesione przez gminę na oświatę i edukację znacznie podniosły ten wskaźnik i przeciętny koszt kształcenia jednego ucznia osiągnął poziom:

- szkoły podstawowe			552,00 zł

- gimnazja				451,17 zł

- licea					366,31 zł

- zespoły szkół zawodowych		404,98 zł

Przedstawione dane dowodzą, że budżet państwa tylko w części finansuje oświatę i wychowanie oraz  edukacyjną opiekę wychowawczą.

Porównując średnie koszty utrzymania uczniów w poszczególnych typach szkół do roku poprzedniego można zauważyć najwyższy wzrost kosztów w szkołach podstawowych (o około 11%) oraz w gimnazjach (o 9%). W szkołach zawodowych wzrost ten wyniósł średnio    8,8%, a w liceach 8,5%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 77,8%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w obu działach bez uwzględnienia przedszkoli, na które gmina nie otrzymuje subwencji, wyniosło kwotę 103.269.470,13 zł, a subwencję oświatową otrzymano w wysokości 95.053.233 zł. Fakt ten świadczy o tym, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza nawet w pełnej wysokości poniesionych kosztów osobowych.

Zwiększenie udziału środków budżetowych spowodowane jest wieloma czynnikami. Jednym z najbardziej istotnych jest pogłębiający się niż demograficzny, który decyduje o liczbie dzieci w oddziałach, a niewielka ich liczba podnosi jednostkowy koszt utrzymania.

Ponadto niebagatelny wpływ na zwiększający się z roku na rok udział środków gminy w finansowaniu oświaty ogółem mają zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Gwarantuje ona pracownikom pedagogicznym, oprócz podstawowych składników ich wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia pozostające poza wpływem prawa lokalnego, a stanowiące dla gminy poważne wydatki. Należą do nich np. urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, czy też zasiłki na zagospodarowanie. W roku 2007 na zasiłki na zagospodarowanie przeznaczono kwotę 111.189 zł, a dodatkowe koszty związane z urlopami zdrowotnymi wyniosły 1.153.683 zł. Kolejny czynnik ma związek z dużą ilością nauczycieli korzystających z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 2.916.305 zł.

Spory wzrost ponoszonych na oświatę nakładów związany był z rosnącą z roku na rok liczbą godzin nauczania indywidualnego, o których orzeka Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto nauczyciele mają prawo domagać się od gminy partycypacji w kosztach dokształcania i doskonalenia zawodowego, na które gmina w swoim budżecie ma obowiązek zabezpieczyć 1% planowanych wynagrodzeń. W roku 2007 zabezpieczona na to zadanie kwota wyniosła ogółem 845.000 zł. Wykorzystanie tych środków zostało przedstawione w opisie do rozdziałów 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Brak standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na jeden oddział w sposób istotny ogranicza racjonalizację wydatków w oświacie. Nie podjęto również działań zmierzających do zmiany organizacji sieci szkół.

Reasumując należy stwierdzić, że rosnące z roku na rok wydatki na oświatę może powstrzymać standaryzacja zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz systematyczne działania zmierzające do zmiany organizacji sieci szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 5.404.607,90 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 76,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.114.720,22 zł, tj. 75,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 289.887,68 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły zadania inwestycyjnego i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły zadań remontowych i inwestycyjnych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki realizowano jako zadanie zlecone, stąd zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 816.837,05 zł, tj. 63,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zagadnienia:

- Realizacja programu promocji i profilaktyki zdrowia – badania mammograficzne 
– dotacja dla SP ZOZ Centrum – wydatkowano kwotę 92.448 zł, tj. 51,4% planu; celem programu było obniżenie umieralności kobiet z powodu raka piersi. Realizując ten program, wykonano badania mammograficzne u 1.284 kobiet z roczników 1939 -1967, nie kwalifikujących się do objęcia programem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia

- Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia – dotacja dla SP ZOZ Centrum – wydatkowano kwotę 15.000 zł, tj. 100% planu; celem programu zmniejszenie zachorowalności i umieralności mieszkańców miasta Opola z powodu chorób układu krążenia poprzez wykonanie badań przesiewowych określających ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego, wczesną diagnostykę oraz edukację zdrowotną. Programem objęto łącznie 334 osoby w wieku 30 – 60 lat,

- Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia - dotacja dla SP ZOZ Zaodrze – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 4.500 zł. Programem objęto ok. 100 osób w wieku 30 – 60 lat,

- Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia – dotacja dla SP ZOZ Śródmieście – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 24.500 zł. Programem objęto łącznie 544 osoby w wieku 30 – 60 lat,

- Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci  w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” – nie wydatkowano środków finansowych na wykonanie tego programu dot. profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci. W celu wyboru realizatora ww. programu, zostały ogłoszone dwa konkursy, lecz nie wpłynęła żadna oferta – program nie został  zrealizowany,

- Realizacja programu zapobiegania otyłości wśród dzieci „ABC zdrowego żywienia” – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 15.000 zł. na wykonanie programu dot. edukacji Celem programu była edukacja zdrowotna oraz wczesna diagnostyka i zapobieganie otyłości wśród dzieci. Był on realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w Opolu poprzez wykonanie badań przesiewowych wraz z interpretacją pomiarów w oparciu o siatki centylowe, spotkania edukacyjne dla dzieci i rodziców, pokazy i degustację zdrowej żywności oraz konsultacje pediatryczne i niezbędne badania laboratoryjne dla dzieci zagrożonych otyłością i otyłych. Programem objęto 1.050 dzieci urodzonych w 1996 r.,

- Realizacja programu samobadania piersi „Badaj swoje piersi”” – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 10.000 zł, na naukę samobadania piersi w celu wczesnego wykrycia raka gruczołu piersiowego. Zrealizowano go w 16 szkołach ponadgimnazjalnych w Opolu. Programem objęto 1.525 uczennic,

- Realizacja programu profilaktyki chorób cukrzycy” – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 4.999,62 zł, tj. 100% planu. Celem programu było przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta Opola poprzez m. in. organizację spotkań edukacyjno-informacyjnych w zakresie upowszechnienia wiedzy o cukrzycy i chorobach jej towarzyszących, opracowanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki medycznej związanej z cukrzycą oraz ulotek, plakatów informacyjnych i zaproszeń,

- Realizacja programu profilaktyki wad postawy – nie wydatkowano środków finansowych na wykonanie tego programu. Do ogłoszonego konkursu nie wpłynęła żadna oferta – program nie został  zrealizowany,

- Realizacja programu profilaktyki w zakresie  wczesnego wykrywania raka krtani - dotacja dla SP ZOZ „Centrum” – wydatkowano kwotę 5.500 zł, tj. 50% planu, na wykonanie badań przesiewowych określających ocenę ryzyka zachorowalności na raka krtani, wczesną diagnostykę oraz edukację zdrowotną. Zaplanowano objęcie programem łącznie ok. 360 osób w wieku od 40 do 75 lat. Przebadano 205 osób,

- Badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych –  zaplanowano kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań uczniów i studentów, przy podejrzeniu o istnieniu chorób zakaźnych  i zakażeniach oraz zaistnieniu możliwości przenoszenia zakażenia na inne osoby. W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono potrzeby przeprowadzenia takich badań,

- Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciw meningokokom grupy C – wydatkowano kwotę 644.889,43 zł, tj. 64,5% planu. Szczepieniami ochronnymi objęto dzieci i młodzież uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich na terenie miasta Opola w latach szkolnych 2006/2007 i 2007 /2008 oraz dzieci i młodzież z roczników 1988-2000 zameldowanych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zaszczepiono 8. 373 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 60.000 zł, tj. 98,4% planu rocznego, na prowadzenie programów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz terapię systemową dla dzieci i rodzin uzależnionych od narkotyków.

Po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wybrano następujących realizatorów programów:

- Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” - kwota 20.000 zł – na AFTER CARE program terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych będących po leczeniu w ośrodkach stacjonarnych,

- Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” - kwota 10.000 zł – na poradnictwo prawno -terapeutyczno - psychologiczne dla członków rodzin z problemem narkotykowym,

- Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” - kwota 20.000 zł – na terapię rodzinną rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków,

- Fundacja Pro Lege - kwota 10.000 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – organizowanie lokalnych imprez dla młodzieży.

Zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 1.682.247,60 zł, 
tj. 92,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na
2007 r. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte w następujących  paragrafach:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – kwota 25.155,84 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadanie pn. „Podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Pomocą objęto uczniów opolskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych: niepełnych dotkniętych problemem bezrobocia, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 37.908 zł

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 61 posiedzeń. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniu Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 10% obowiązującego w 2007 roku najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Radę Ministrów tj. 93,60 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.490,97 zł

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała powyższą kwotę na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności profilaktycznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 315.409,61 zł

W tej pozycji najwięcej wydatkowano na następujące zadania:

- organizację „II Opolskie Dni Trzeźwości” – kwota 4.403,66 zł,

- budowę placów zabaw – kwota 90.333,64 zł -  zadanie to było kontynuacją realizacji programu budowy placów zabaw, jako alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży (przy PP nr 38, PP nr 56 oraz ogrodzenie placów zabaw na ul. Orląt Lwowskich i ul. Chabrów). Zadanie koordynował Wydział Lokalowy.

- na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarte konkursy ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów, nw. podmioty realizowały zadania, na które wydatkowano następujące środki finansowe:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 | Kochaj mądrze – program profilaktyczny dla rodziców –umowa 38/A | 3.900 |
| 2 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań ( w tym prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych) - umowa 19/A | 5.117,94 |
| 3 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 | Czas wolny bez nudy (II moduł) - umowa 36/A | 7.000 |
| 4 | 4300 | Pogotowie Opiekuńcze | Prowadzenie programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach ... - umowa 31/A | 14.917,48 |
| 5 | 4300 | Publiczne Gimnazjum nr 5 | Szkolna pracownia profilaktyczno-wychowawcza „Przystań” – młodzieżowe inicjatywy profilaktyczne pn. MOC - przeciw ... przemocy, uzależnieniom i innym patologiom - umowa 40/A | 7.615,28 |
| 6 | 4300 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Maraton szkolny – umowa nr 35/A | 3.980 |
| 7 | 4300 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicy środowiskowej w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” umowa 33/A | 9.373,55 |
| 8 | 4300 | Przedszkole nr 14 | Świetlica socjoterapeutyczna - umowa 20/A | 29.876,12 |
| 9 | 4300 | Przedszkole nr 44 | Świetlica środowiskowa PROMYK - umowa 18/A | 28.077,55 |
| 10 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 | Szkolna pracownia profilaktyczno-wychowawcza - umowa 34/A | 4.998,64 |
| 11 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 | Jesteśmy razem – program psychoedukacyjny realizowany w szkolnej pracowni profilaktyczno-wychowawczej - umowa 39/A | 5.000 |
| 12 | 4300 | Straż Miejska | Zachowaj Trzeźwy Umysł – kampania społeczna - umowa 21/A | 9.994 |
| 13 | 4300 | Dom Dziecka | Praca z dzieckiem z FAS umowa 28/A | 19.228 |
| 14 | 4300 | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym | Przeciwdziałanie patologii w rodzinie - umowa 37/A | 2.940 |
| 15 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Program profilaktyczno-edukacyjny „Wybieram zdrowie” - umowa 13/N | 1.899,32 |
| 16 | 4300 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Program promocji zdrowia i edukacji nt. narkotyków oraz HIV/AIDS w PG 1 - umowa 14/N | 4.192,75 |
| 17 | 4300 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | Nie zażywam – wygrywam - umowa 4/N | 7.000 |
| 18 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury | Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej jako program profilaktyczny adresowany do dzieci i młodzieży oraz Alternatywny Klub Młodzieżowy TAMA jako miejsce wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka - umowa 20/N | 6.431 |
| 19 | 4300 | Publiczne Gimnazjum nr 4 | Organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych, udział w konferencjach - umowa 18/N | 7.100 |
| 20 | 4300 | Straż Miejska | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie promowania trzeźwego i zdrowego stylu życia – organizacja spektakli i imprez profilaktycznych – konkurs na scenariusz i realizację form teatralno – filmowych pn. W Opolu chcę żyć bezpiecznie - umowa 45/A | 5.448,39 |
| 21 | 4300 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Wsparcie rodziny z problemem alkoholowym poprzez organizację wyjazdów terapeutycznych - umowa 41/A | 26.070 |
| 22 | 4300 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Szkolenie młodzieży w Short Tracku | 3.336,29 |

Wymienione podmioty realizowały takie zadania publiczne jak: prowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 158.464,20 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie programów reintegracji zawodowej osób uzależnionych od alkoholu, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także prowadzenie profilaktyki I stopnia.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nw. podmioty realizowały zadania ujęte w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe | Poradnictwo prawne – konsultacje dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz ofiar przemocy w domowej - umowa 14/A | 4.680 |
| 2 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Akademia Rodziców 2007 - umowa 4/A | 7.500 |
| 3 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Nie zgadzaj się na przemoc. Interwencja i pomoc - umowa 5/A | 20.000 |
| 4 | 2810 | PIASTUN Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | Szlakiem Karolinki – warsztaty dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem uzależnień – podopiecznych świetlic środowiskowych Opola - umowa 15/A | 13.420,66 |
| 5 | 2810 | Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe | Program profilaktyczny i edukacyjno-rozwojowy w świetlicy środowiskowej „Arka Noego” - umowa 16/A | 29.731,25 |
| 6 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | Prowadzenie warsztatów i zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy PARASOL - umowa 13/A | 15.000 |
| 7 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Wsparcie Integracji Społecznej – razem łatwiej pokonać trudności - umowa 6/A | 20.000 |
| 8 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Narkopomoc – Punkt Konsultacyjny - umowa 10/N | 15.000 |
| 9 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne - umowa 2/N | 7.560 |
| 10 | 2810 | Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe | Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych - umowa 1/N | 9.570 |
| 11 | 2810 | Fundacja Kultura Mentis | Szkolenie liderów młodzieżowych oraz innych osób realizujących zadnia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych -umowa 11/N | 7.416,75 |
| 12 | 2810 | PIASTUN Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | Jesienne warsztaty twórczej wrażliwości – dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień - umowa 23/N | 8.585,54 |

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.076.617,54 zł

Wydatkowane w tym paragrafie środki finansowe zostały przeznaczone na realizację przede wszystkim zadania publicznego pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Poza tym na prowadzenie programów terapeutycznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i programy profilaktyczne oraz prowadzenie świetlic. Największe środki finansowe wydatkowano na realizację  następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” | Profilaktyka i terapia mechanizmów rodzinnych warunkujących rozwój uzależnienia od alkoholu u dzieci i młodzieży umowa 25/A | 20.000 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | Prawo Przeciw Przemocy – punkt poradnictwa i informacji prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie umowa 12/A | 15.720 |
| 3 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | Wolni od przemocy – w ramach Opolskiej Koalicji Przeciw Przemocy w Rodzinie umowa 7/A | 20.000 |
| 4 | 2820 | Pracownia Rozwoju Osobistego | Rówieśnicze pomaganie umowa 32/A | 25.000 |
| 5 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego „Chciej Chcieć” | Program środowiskowej świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Razem łatwiej i bezpieczniej” umowa 17/A | 29.148,58 |
| 6 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla serca” | Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy środowiskowej „Serce dla serca” umowa 30/A | 30.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS | Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Przystań” umowa 3/A | 30.000 |
| 8 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | „Bliżej siebie” program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska uczęszczających do świetlicy Fabryka Marzeń umowa 22/A | 30.000 |
| 9 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Jesteśmy razem socjoterapeutyczny i opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z osiedla ZWM uczęszczających do świetlicy TPD „Iskierka” umowa 23/A | 30.000 |
| 10 | 2820 | Pracownia Rozwoju Osobistego | Internetowy Punkt Konsultacyjny umowa 16/N | 25.000 |
| 11 | 2820 | Pracownia Rozwoju Osobistego | Psychoedukacyjny program dla wolontariuszy miasta Opola (młodzieżowych i dorosłych) z zakresu profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS umowa 15/N | 16.360 |
| 12 | 2820 | U.K.S. Start Opole | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce | 15.000 |
| 13 | 2820 | P.U.K.S „Rodło” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 30.000 |
| 14 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu | 27.000 |
| 15 | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów RB/248/2007 | 21.500 |
| 16 | 2820 | Opolski Klub Taekwon-do | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwon-do | 25.000 |
| 17 | 2820 | Opolski Klub Sportowy „Odra” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 40.000 |
| 18 | 2820 | U.K.S. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 23.000 |
| 19 | 2820 | Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym RB/263/2007 | 15.000 |
| 20 | 2820 | M.U.K.S „Orlik” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie | 37.500 |
| 21 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Nauka pływania dla dzieci w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych | 20.000 |
| 22 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym | 15.000 |
| 23 | 2820 | Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate tradycyjnym | 15.000 |
| 24 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie | 20.000 |
| 25 | 2820 | Klub Żużlowy. „Kolejarz” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym | 20.000 |
| 26 | 2820 | Opolski Klub Łyżwiarstwa Szybkiego Na Krótkim Torze | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku | 22.000 |
| 27 | 2820 | Opolski Klub Karate Kyokushin | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate kyokushin | 25.000 |
| 28 | 2820 | Liga Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie sportowym | 27.000 |
| 29 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 18.000 |
| 30 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 25.000 |
| 31 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 17.000 |

§ 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 66.201,44 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z rodzin problemowych, niewydolnych wychowawczo oraz promocji zdrowia i edukacji na temat HIV/AIDS.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów, nw. podmioty realizowały zadania, na które wydatkowano następujące środki finansowe:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2830 | Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury XAVERIANUM | Świetlica socjoterapeutyczna PROMYK - umowa 11/A | 28.656,44 |
| 2 | 2830 | Chrześcijańska Służba Charytatywna | Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej GARAŻ dla dzieci w wieku 9 – 17 lat” - umowa 29/A | 30.000 |
| 3 | 2830 | Polski Czerwony Krzyż | Kampania Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - umowa 3/N | 7.545 |

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 60.174,58 zł, tj. 62,3% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego” - wydatkowano zgodnie z planem kwotę 56.398 zł, tj. 94%. Celem zadania było wsparcie dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego, w osiąganiu optymalnej sprawności fizycznej i umysłowej. Zadanie to było nakierowane na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym placówek zajmujących się kompleksową opieką w tym zakresie. W wyniku rozstrzygnięcia dwóch konkursów ofert zadanie to realizowała Fundacja „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”, ul. K. Szymanowskiego nr 1 w Opolu i Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna nr 5a w Opolu. W zajęciach prowadzonych przez ww. podmioty w ramach zadania uczestniczyło miesięcznie średnio 10 dzieci z terenu miasta Opola,

- „Wydatki na planowane ogłoszenia o konkursach ofert związanych z ochrona zdrowia” - wydatkowano kwotę 2.226,76 zł, tj. 14,8% planu za zamieszczenie w lokalnej prasie ogłoszeń o 4 otwartych konkursach ofert związanych z ochroną zdrowia,

- „Wydatki na planowane ekspertyzy związane z kasacją mienia pozostałego po zlikwidowanych SP ZOZ-ach” – nie było wydatków w tej pozycji, gdyż nie zlecono ekspertyz w zakresie wyceny sprzętu pozostałego po zlikwidowanych SP ZOZ-ach.

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z opieką społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 
45.542.507,71 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 93,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 45.138.539,93 zł, tj. 93,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 403.967,78 zł.

Wydatki w tym dziale, realizowane były przede wszystkim przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 4.544.935,42 zł, 
tj. 91,3% planu rocznego na realizację następujących zadań:

1. Dom Dziecka

Dom Dziecka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą na terenie miasta Opola, w której przebywają dzieci w wieku 3 - 18 lat pozbawione całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono opieki zastępczej. W placówce stale przebywa 30 wychowanków, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości łącznej 1.163.278,38 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 98,8%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	916.458,67 zł, tj. 98,8% planu

- pozostałe wydatki		246.819,71 zł, tj. 98,7% planu

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem środków żywności – kwota 64.797,82 zł, tj. 26,3 % tych wydatków, z poborem energii - kwota 45.506,40 zł, tj. odpowiednio 18,4%, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 30.391,09 zł, tj. odpowiednio 12,3% oraz z zakupem usług pozostałych - kwota 
28.718,78 zł, tj. odpowiednio 11,4%.

Placówka prowadziła również rachunek dochodów własnych. W ramach przychodów dysponowano kwotą łączną 74.838,98 zł, przy czym dochody własne pozyskano w kwocie 43.590,11 zł, tj. 105,8% planu (najwięcej w formie darowizny od sponsorów na kwotę
41.297 zł), a z BO stanowiła kwota 31.248,87 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łączną 58.097,62 zł, w tym przede wszystkim na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 23.064,09 zł, tj. 39,7% całej kwoty (na zakupy artykułów edukacyjnych i szkolnych, materiałów do remontów, zakupy wyposażenia i drobnego sprzętu), na zakupy usług remontowych - kwota 21.336,65 zł, tj. odpowiednio 36,7% (odnowienie pokoi i korytarzy) oraz na zakupy usług pozostałych - kwota 11.452,05 zł, tj. odpowiednio 19,7% (na opłacenie wyjazdu na zieloną szkołę, wydatki w trakcie trwania wycieczki, na opłacenie basenu i za naukę pływania, a także na renowacje mebli tapicerskich, czyszczenie wykładzin dywanowych i inne drobne usługi).

2. Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wielofunkcyjną, łącząc działania interwencyjne, specjalizacyjne i inne, na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Zapewnia one dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także całodobowe działanie terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 18 lat z miasta Opola oraz z województwa opolskiego, a także dzieci i młodzież zatrzymane przez Policję z innych województw. Podstawą ich umieszczenia są postanowienia Sądów Rodzinnych woj. opolskiego , do czasu wyjaśnienia ich sytuacji prawnej. Dzieci przebywające w placówce, w większości wywodzą się z rodzin patologicznych, w których doszło do zaniedbań obowiązków rodzicielskich. Są też po konfliktach z prawem: kradzieże, ucieczki z domów, spożycie alkoholu, czy stosowanie środków odurzających.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki w wysokości
2.413.019,08 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 93,4%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	 1.808.883,41 zł tj. 93,1% planu

- pozostałe wydatki		    604.135,67 zł tj. 94,1% planu

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami środków żywności - kwota 122.188,20 zł, tj. 20,2% tych wydatków, materiałów i wyposażenia – kwota 117.505,53 zł, tj. odpowiednio 19,5% oraz energii – kwota 112.346,13 zł, tj. odpowiednio 18,6%.

Pogotowie realizowało również program pn. „Przekształcenie placówek opiekuńczo 
– wychowawczych do osiągnięcia standardów opieki i wychowania" – wydatkowano kwotę 16.068,59 zł, tj. 94,5% planu z przeznaczeniem na zakupy mebli do pokoi  wychowanków oraz sprzęt AGD do aneksów kuchennych.

- Placówka prowadziła również rachunek dochodów własnych W okresie sprawozdawczym pozyskano kwotę łączną w wysokości 14.003,37 zł, a najwięcej za wynajem garaży - 5.604,63 zł, darowizn - 5.100 zł oraz z tyt. innych usług – 894,46 zł. 
Z bilansu otwarcia dysponowano kwotą 3.424,47 zł. W ramach wydatków wykonanych w kwocie 7.843,02 zł, a najwięcej przeznaczono na zakupy usług pozostałych – kwota 2.111,07 zł, tj. 26,9% całej kwoty wydatków, na zakup energii - kwota 1.894,46 zł, tj. odpowiednio 24,1% oraz na szkolenia pracowników - kwota 1.398 zł, tj. odpowiednio 17,8%.

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne zostały omówione oddzielnie.

3. Inne realizowane wydatki

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na następujące zadania:

- kwota 110.277,98 zł, tj. 79,3% planu, jako pomoc przy usamodzielnianiu, czy też na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W omawianym okresie 25 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywało miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki (93.189,96 zł), a czterech na zagospodarowanie (17.088,02 zł). Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmniejszenia liczby wychowanków kontynuujących naukę,

- kwota 618.298,22 zł, tj. 73,9% planu, na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 32 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (zawarto porozumienia z 7 powiatami),

Zadania powyższe realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 5.247.359,37 zł, tj. 98% planu, 
z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Domy Dziennego Pobytu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch domów dziennego pobytu tj. DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria, których zadaniem jest zapewnienie osobom w wieku emerytalnym oraz rencistom pomocy w organizacji i aktywizacji życia.

- Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały środki w wysokości 1.240.385,15 zł,
 tj. 97,9% planu rocznego, z tego:

- - wynagrodzenia i pochodne	818.073,66 zł tj. 99,9% planu

- - pozostałe wydatki		422.311,49 zł tj. 94,1% planu

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami energii - kwota 151.345,64 zł, tj. 35,8% tych wydatków, usług remontowych – kwota 140.532,92 zł, tj. odpowiednio 33,3% oraz materiałów i wyposażenia – kwota 41.260,45 zł, tj. odpowiednio 9,8%.

Domy Dziennego Pobytu  są  ośrodkiem wsparcia dla ludzi starszych, rozumianym jako forma środowiskowej pomocy półstacjonarnej, służącej utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Wprawdzie świadczą one pomoc tylko w określonym czasie, niemniej umożliwiają osobom starszym zaspokojenie wielu potrzeb nie tylko podstawowych jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wyższego rzędu (potrzeb rozwojowych), jak wielorakie usługi wspomagające, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne.

Różne formy terapii zajęciowej pozwalają osobom starszym zachować aktywną postawę.

Seniorzy najbardziej akceptują w tych placówkach racjonalne żywienie, zabawy przy śpiewie i muzyce, spacery, codzienną gimnastykę, rehabilitację, pogadanki na temat profilaktyki starości. Osoby korzystające z usług Domów Dziennego Pobytu mogą także w większym stopniu korzystać z różnych imprez artystycznych i wycieczek .

W okresie sprawozdawczym funkcjonujące na terenie Opola dwa domy dziennego pobytu przez okres 252 dni wydawały posiłki  dla :

- 81 osób  ( liczba osób przeciętnie dziennie korzystających ) w DDP Magda – Maria

- 152 osób  ( liczba osób przeciętnie dziennie korzystających ) w DDP Złota Jesień

W obu domach organizowane były stałe formy pracy m.in.. muzyczna terapia zajęciowa-chór, zajęcia rytmiczno-taneczne, Klub Seniora, zajęcia plastyczne, gimnastyka, klub szachowy i brydżowy, Koło Seniora oraz grupa teatralno – kabaretowa. W zajęciach tych stale uczestniczyło około 500 osób.

- W swojej bieżącej działalności DDP wykorzystywały także środki finansowe zgromadzone na koncie rachunku dochodów własnych.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano łączne przychody w wysokości 296.782,61 zł, tj. 76,9%, na co składały się przede wszystkim wpłaty podopiecznych za posiłki w wysokości 291.188,09 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 304.233,82 zł, tj. 78,8% planu, w tym najwięcej przeznaczono na zakup środków żywności do przygotowywanych posiłków (kwota 207.656,22 zł, tj. 68,3% łącznych wydatków), a następnie na materiały i wyposażenie - kwota 34.503,38 zł oraz na energię - kwota 27.443,26 zł.

- Realizowane zakupy inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- 2. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku (lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (przeciętnie 80,5 lat) i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności.

- Dom dysponował 138 miejscami, a na koniec 2007r. liczba mieszkańców wyniosła 138 osób, z tego 74 osób pokrywa odpłatność na tzw. „starych zasadach”, a 64 osób wg „nowych zasad. Przeciętne wykorzystanie miejsc w okresie sprawozdawczym wynosiło 137,4.

- Jednostka pozyskuje własne dochody jako odpłatność mieszkańców. Środki te, po odprowadzeniu do budżetu miasta, placówka otrzymuje na bieżące funkcjonowanie Domu, wspierane dodatkowo dotacją z budżetu państwa.

- Za okres sprawozdawczy wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy zrealizowano w wysokości łącznej 3.309.666,82 zł, tj. 99,3% planu, wykorzystując środki miasta (1.781.257,24 zł - udział 53,8%) oraz wsparcie w formie dotacji z budżetu państwa (1.528.409,58 zł - udział 46,2%).

Ze środków miasta, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.781.257,24 zł, tj. 98,7% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę
620.011,89 zł, tj. 99,7% planu, a na pozostałe wydatki kwotę 1.161.245,35 zł, tj. 98,2% planu.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej przeznaczono na zakup energii – 
351.695,69 zł (stanowi to 30,3% tych wydatków), na zakup żywności – kwota 337.445,07 zł (odpowiednio 29,1%), na zakup usług pozostałych – kwota 127.076,03 zł (odpowiednio 10,9%) oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 121.746,53 zł, tj. odpowiednio 10,5%.

- Wydatki związane z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji zostały omówione oddzielnie.

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów prowadził również rachunek dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano łączne przychodami w wysokości
14.162,57 zł, w tym pozyskano najwięcej za obiady – 3.200 zł, z czynszów za lokal – 1.760,85 zł, za noclegi – 1.620 zł, z opłat za garaże – 1.175 zł, a z bilansu otwarcia dysponowano kwotą 5.398,48 zł.

- W wydatkach zrealizowano kwotę łączną 5.644,05 zł, w tym najwięcej na zakupy środków żywności – kwota 4.824,81 zł (z przeznaczeniem na paczki świąteczne) oraz na zakupy usług pozostałych – kwota 819,24 zł (na pokrycie wydatków dot. wycieczek i organizowanych imprez).

- Realizowane zadanie inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

3. Dom Pomocy Społecznej w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka przekazano dotację z budżetu  państwa, stąd realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę łączną 1.128.142,28 zł, tj. 97,7% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, a także na ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy.

Realizują one zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Na bieżące potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy 
ul. Stoińskiego 8 wydatkowano środki w wysokości łącznej 482.027,40 zł, realizując plan roczny w 99,9%, przy czym z budżetu państwa zrealizowano kwotę 458.027,40 zł, tj. 99,9% planu, a pozostała kwota, tj. 24.000 zł stanowiła wsparcie z budżetu miasta.

Środki miasta wykorzystano zgodnie z planem na zakup energii – kwota 6.000 zł, na zakup usług remontowych – kwota 8.000 zł, za zakup usług pozostałych – kwotę 8.000 zł oraz na zakup usług dot. wykonania ekspertyz  – kwota 2.000 zł.

Ponadto z budżetu miasta dofinansowano działalność warsztatu terapii zajęciowej w wysokości 21.180 zł, tj. 80,1% planu. Wymóg pokrycia 5% kosztów prowadzenia tego warsztatu, wynikał z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (pozostałe 95% pokrywał PFRON).

Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe związane z Ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy, a także z programami korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy wydatkowano w ramach realizacji zadań zleconych, stąd zostały omówione oddzielnie.

Wydatki dot. zakupów inwestycyjnych zostały omówione oddzielnie.

##### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.313.473,22 zł, tj. 87% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach (przebywało 220 dzieci).

W omawianym okresie wypłacono rodzinom zastępczym m.in. na:

- wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego – 29.680,53 zł,

- zasiłki na kontynuowanie nauki – 238.262,44 zł – dla 58 wychowanków,

- zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci – 1.540.804,16 zł,

- zagospodarowanie – 16.941 zł – dot. 1 wychowanka,

- finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – w ilości 23 dzieci – wydatkowano 454.626,48 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 5.769.926,43 zł, realizując plan w 94,8%, przy czym na wydatki dot. zadań własnych przeznaczono kwotę 3.970.982,12 zł, tj. 95,5% planu, wydając je na następujące zadania:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych - wydatkowano na ten cel kwotę 1.219.808,63 zł, z tej formy pomocy skorzystało ogółem 1 911  rodzin, w tym z zasiłku specjalnego celowego 644  rodzin,

- przyznawanie i finansowanie obiadów w szkole - wydatkowano na ten cel kwotę
97. 232,67 zł, z tej formy pomocy skorzystało 551 dzieci.

- sprawienie  pogrzebu 18 osobom - wydatkowano na ten cel kwotę 39.755,41 zł,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - wydatkowano na ten cel kwotę                    1.058.242  zł, z tej formy pomocy skorzystało  1 112 rodzin.

- ponoszenie odpłatności za  136 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - wydatkowano na ten cel kwotę 1.462.891,39 zł,

- zapewnienie posiłku - zgodnie z umową dziennie około 238 osób może  korzystać przez 7 dni w tygodniu z gorącego posiłku, koszt 1 posiłku wynosi 3,80 zł, wydatkowano na ten cel kwotę  93 052,02 zł. Zadanie zostało zlecone PCK.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych oraz własnych zostały omówione oddzielnie.

##### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.195.582,85 zł, tj. 97,9% planu rocznego, przy czym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3.193.155,05 zł, realizując plan roczny w 98,1%, a na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwotę 2.427,80 zł.

Kwotę wypłaconych dodatków przeznaczono na:

- mieszkaniowy zasób gminy  kwota	1.562,3 tys. zł,	48,9% całej kwoty

- lokale spółdzielcze	     kwota	   939,7 tys. zł,	29,4% całej kwoty

- lokale pozostałe		     kwota	   691,2 tys. zł,	21,7% całej kwoty

W okresie sprawozdawczym, średnia miesięczna ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.573.

W 2007 r. wypłaconych zostało 18.878 dodatków mieszkaniowych, z tego dla użytkowników mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy		8.167

- lokali spółdzielczych			            6.781

- lokali pozostałych 				3.930

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 102.832,96 zł, tj. 97,9% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 99.874,63 zł, tj. 97,9% planu, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 90,7% całej kwoty, tj. 90.542,96 zł, na wydatki osobowe dot. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów samorządowych. Pozostałą kwotę 9.331,67 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS oraz na zakupy towarów i usług.

Wydatki realizowane jako zadania własne zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Miasta Opola, w ramach zadań własnych gminy.

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego Ośrodka  było zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób  i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna).

Zakres i wielkość realizowanych zadań Ośrodka, zostały szczegółowo omówione w poszczególnych rozdziałach tego działu.

W ramach zadań własnych, na bieżące utrzymanie MOPR wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 3.112.149,45 zł, tj. 98,6% planu rocznego, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne		2.520.186,43 zł, tj. 99,4% planu

- pozostałe wydatki bieżące			   591.963,02 zł, tj. 95,4% planu.

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia– kwota 176.645,55 zł, tj. 29,8% tych wydatków (najwięcej na meble – 80.012,83 zł, na bilety MZK dla pracowników socjalnych - 26.817,80 zł, na części do komputerów – 26.922,79 zł, na materiały biurowe – 7.738,21 zł), z zakupem usług pozostałych – kwota 119.866,72 zł, tj. odpowiednio 20,2% (najwięcej na usługi pocztowe – 52.244,27 zł i ochrona obiektów – 17.860,80 zł), z odpisem na ZFŚS – kwota 71.223,19 zł, tj. odpowiednio 12% oraz z zakupem energii – kwota 57.281,60 zł, tj. 9,7%.

Na utrzymanie Ośrodka przeznaczane były także środki otrzymane z budżetu państwa, na realizację bieżących zadań własnych gminy, co zostało omówione oddzielnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionym w Opolu

Realizuje on zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno – terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta.

Za okres sprawozdawczy Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 2.568 osób (w porównaniu do 2006 r. zwiększenie o 111 osób) oraz zrealizował 13.265 osobodni pobytów w noclegowni (wzrost o 1.883).

Za świadczone usługi Ośrodek odprowadził na dochody budżetu miasta środki z tytułu uzyskanych wpływów z usług w kwocie 225.031 zł (tj. o 29.933 zł więcej niż za 2006r.), a także pozostałe dochody na kwotę 4.626,57zł.

Za 2007 r. uzyskano wpłaty za opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, stanowiące 41,4% przypisów, co wynika z faktu, iż dominujący klienci, to osoby niepracujące, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia oraz nałogowi alkoholicy, od których nie ma możliwości wyegzekwowania należności za pobyt. Powodowało to równocześnie narastanie zobowiązań, gdyż zaległości za pobyt na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 1.773.853,10 zł, a więc nastąpił wzrost w stosunku do zaległości na początek roku o kwotę 68.238,90 zł (przy równoczesnej wpłacie należności wynoszącej 225.031 zł i umorzeniu niektórych zobowiązań wynoszących 250.000 zł). W okresie sprawozdawczym podejmowano działania w kierunku poprawy istniejącego stanu wielkości zobowiązań - wystawiono 916 tytułów wykonawczych do I i II Urzędu Skarbowego w Opolu na kwotę 303.810 zł oraz do urzędów pozamiejscowych - 272 tytułów na kwotę 98.540 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionym w Opolu wydatkował łącznie kwotę 820.260,75 zł (co stanowi 99,5% planu rocznego), z tego na wydatki bieżące kwotę 810.260,75  zł oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 529.220,47 zł, tj. 99,4% planu

- pozostałe wydatki		kwota 281.040,28 zł, tj. 99,5% planu

W ramach pozostałych wydatków bieżących, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 124.696,77 zł, tj. 44,4% tych wydatków (z dominującymi pozycjami wypłat za usługi medyczne – 73.733 zł, za usługi pralnicze – 9.265,93 zł oraz za opłaty pocztowe – 11.917,96 zł), na zakup energii - kwota 54.334,10 zł (odpowiednio 19,3%) oraz na zakup usług remontowych – kwota 42.311,20 zł (odpowiednio 15,1%).

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

W Miejskim Ośrodku prowadzony był rachunek dochodów własnych – źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń, które w omawianym okresie wyniosły kwotę 8.828,68 zł, tj. 94,9% planu. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 11.410,26 zł,
tj. 83,3% planu, przeznaczając kwotę 3.913,26 zł na zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, kwotę 1.500 zł na zakup usług remontowych (remont dwóch pomieszczeń) oraz kwotę 5.997 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono kwotę
698.276,98 zł, co stanowiło 96,4% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	610.855,10 zł, tj. 98,1% planu

- pozostałe wydatki		  87.421,88 zł, tj. 85,5% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 24.254,21 zł, tj. 27,7% tych wydatków oraz opłatami z tyt. telefonii stacjonarnej – kwota 15.700,80 zł, tj. odpowiednio 18%.

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był poprzez całodobową, interdyscyplinarną formułę działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, siedem dni w tygodniu, przez cały rok, z pełnym wachlarzem form pomocowych zawierających
m. in.:

- całodobową dostępnością interdyscyplinarnej pomocy w sytuacjach kryzysowych i problemach społecznych,

- całodobową interwencję wobec nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych w miejscu zdarzenia, we współpracy ze służbami ratowniczymi, Policją i Strażą Miejską,

- całodobowym telefonem zaufania,

- codzienną dostępnością bezpłatnej pomocy prawnej,

W okresie  sprawozdawczym udzielono 5.309 specjalistycznych porad indywidualnych 2.520 osobom, w tym :

- poradnictwa psychologicznego – 2.113 porad dla 709 osób, w tym m.in.: doświadczających przemocy, z problemami uzależnienia i współuzależnienia, rodzinnymi ,  emocjonalnymi,  wychowawczymi  i z zaburzeniami psychicznymi,

- poradnictwa prawnego – 1.286 porad dla 958 osób,

- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.487 porad.

Ponadto w Ośrodku, w którym pod stałą opieką pozostawało 1.348 podopiecznych, realizowano następujące zagadnienia:

- prowadzono cztery grupy psychoedukacyjne (dla ofiar przemocy domowej, grupa wsparcia dla kobiet, dla osób, które doświadczyły straty kogoś bliskiego oraz grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkola integracyjnego w Opolu nr 53),

- realizowano program pomocy więźniom na terenie Aresztu Śledczego (udzielono 98 specjalistycznych porad z zakresu poradnictwa socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego),

- kontynuowano działalność biura pracy dla wolontariuszy (z biurem współpracowało 389 wolontariuszy),

  - stworzono zespół interwencyjny dla mieszkańców lokali socjalnych przy  ul. Odrzańskiej 4, który przeprowadził diagnozę problemów i opracował dla nich system wsparcia,

  - sporządzono 602 wywiadów środowiskowych zakończonych decyzjami administracyjnymi.

Na utrzymanie tego Ośrodka przeznaczane zostały także środki otrzymane w budżetu państwa, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy jest specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno – konsultacyjnym, którego przedmiotem działania jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego zapobiegających sieroctwu społecznemu. Ponadto jego zadaniem jest prowadzenie pracy ze środowiskiem naturalnym dziecka, tworzenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego oraz pełnienie roli placówki merytoryczno – edukacyjnej.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 325.407,71 zł, co stanowiło 98,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	268.654,81 zł tj. 99,7% planu

- pozostałe wydatki		  56.752,90 zł tj. 94,6% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 16.558,33 zł, tj. 29,2% tych wydatków, z odpisem na ZFŚS – kwota 9.913,02 zł, tj. odpowiednio 17,5%, z zakupem energii - 
9.695,90 zł, tj. odpowiednio 17,1% oraz z zakupami usług pozostałych - kwota 8.741,15 zł, tj. odpowiednio 15,4% .

W okresie sprawozdawczym Ośrodek udzielił 741 porad, prowadził m.in. szkolenia rodzin adopcyjnych i zastępczych (ukończyły je 284 osoby), zarejestrował 73 nowych małżeństw – kandydatów na rodziców, a także przyznał pełną kwalifikację na rodzinę adopcyjną 68 małżeństwom. W 2007 r. Ośrodek umieścił w rodzinach adopcyjnych 48 dzieci.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 991.194 zł, tj. 96,7% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano kwotę 869.694 zł, tj. 96,3% planu.

Powyższe zadanie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych w miejscu zamieszkania pacjenta. Ośrodek realizował powyższe usługi zlecając ich wykonanie do Polskiego Czerwonego Krzyża (4.300 godzin miesięcznie) oraz do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (2.866 godzin miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało przeciętnie w miesiącu 
217 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.285,45 zł, czyli 99,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczego, w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.926.249,36 zł, realizując plan roczny w 91,7% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” - funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy utracili mieszkania. Środki finansowe w kwocie 484.365,58 zł, tj. 94,5% planu rocznego, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka, z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i pochodne	206.537,28 zł	tj. 95,4% planu

- - pozostałe wydatki		277.828,30 zł	tj. 93,9% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem energii, gdyż wydatkowano kwotę 175.311,59 zł, czyli 63,1% tych wydatków, a w następnej kolejności z zakupem usług pozostałych – kwota 43.819 zł, tj. 15,8% oraz  z zakupem materiałów i wyposażenia, bo kwotę 23.686,29 zł, tj. odpowiednio 8,5%.

Realizując założenia programowe Ośrodka na 2007 r. udzielono schronienia w ORS „Szansa" 160 osobom bezdomnym (dotyczyło to 70 rodzin ).

- Oprócz realizacji podstawowego zadania, prowadzono także działania motywacyjno – readaptacyjne, polegające m.in. na:

- współpracy z wolontariuszami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzono świetlicę dla czasowo mieszkających dzieci (codziennie uczestniczyło ok. 35 dzieci),

- współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej, praktykantami oraz z wolontariuszami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zorganizowano 15 imprez dla dzieci i ich rodzin m.in.  Walentynki, spotkania wielkanocne połączone z poczęstunkiem i teatrzykiem, Dzień Matki, Dzień Dziecka (konkursy, nagrody, dyskoteka), Andrzejki, zajęcia plastyczne - muzyczne, imprezę Mikołajkową,

- prowadzeniu na terenie placówki praktyk studenckich (zaliczyło je 32 studentów).

Bieżące sprawy dotyczące problemów mieszkańców rozwiązywane były na cyklicznych zebraniach. W  2007 r. odbyło się 14 zebrań.

W okresie sprawozdawczym kolejna grupa mieszkańców (19 rodzin, co dotyczyło 45 osób) osiągnęła samodzielność życiową i mogła opuścić Ośrodek (uzyskali mieszkanie z zasobów gminy Opole lub wynajęli mieszkania), także 31 mieszkańców podjęło prace zarobkową m.in. w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, czy też prac społecznie użytecznych.

- Wydatki inwestycyjne zostały  omówione oddzielnie.

- Punkt Konsultacyjny – na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę 45.236,78 zł, tj. 98,6% planu, przeznaczając 90,5% tej kwoty, tj. 40.949,50 zł na wynagrodzenia i pochodne, a pozostałą kwotę 4.287,28 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych. Główną ideą pracy Punktu jest profilaktyka II stopnia - program adresowany do osób które mają inicjację narkotykową i alkoholową za sobą. Punkt służy również pomocą adresowaną do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc ta realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. Z tej formy pomocy skorzystało około tysiąca osób, biorąc pod uwagę również porady telefoniczne.

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - na te zadanie wydatkowano kwotę 16.180 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem dla 20 emerytów i rencistów nauczycieli z Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka,

- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta – fundusz przeznaczony dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych; przyznane zostały dwie nagrody dla dyrektorów Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka - wydatkowano kwotę 8.418,90 zł, tj. 99% planu,

- Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczna - wydatkowano kwotę 4.346,21 zł, tj. 29% planu. Zgodnie z obowiązującym prawem, ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym. Zrealizowany wydatek obejmuje 5 ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz pomocy społecznej,

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc Państwa w zakresie  dożywiania) – na to zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne - realizację omówiono oddzielnie,

- Prace społecznie użyteczne – wydatkowano kwotę 36.540,24 zł, tj. 87,2% na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 17 osób, wykonując na rzecz miasta 5.063 godzin prac społecznie użytecznych (w Pogotowiu Opiekuńczym, Straży Miejskiej, Zakładzie Komunalnym, Ogrodzie Zoologicznym i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów).

- Pomoc finansowa dla Gminy Otmuchów z przeznaczeniem na wsparcie mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy deszczu i gradu w maju 2007r. – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 50.000 zł,

- Wydatki na realizacje programu „Program opieki nad dzieckiem i rodziną” - na realizację tego zadania otrzymano środki finansowe z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia. Zadanie zostało omówione oddzielnie.

Wydatki inwestycyjne oraz realizowane jako zadanie własne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 6.630.061,18 zł, realizując plan roczny w 90,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.484.302,78 zł, tj. 95,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę
145.758,40 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na potrzeby żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano łącznie kwotę 3.032.255,59 zł, tj. 85,3% planu rocznego, przy czym na bieżące funkcjonowanie wydatkowano kwotę 2.952.809,19 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.415.844,83 zł),  a na wydatki majątkowe kwotę 79.446,40 zł.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek nr 2

Na bieżące funkcjonowanie żłobka, wydatkowana została łącznie kwota 464.237,58 zł 
(co stanowi 97,2% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 363.554,22 zł, tj. 99,9% planu

- pozostałe wydatki		kwota 100.683,36 zł, tj. 88,4% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup usług remontowych – kwota 34.348,08 zł, co stanowi 34,1% tych wydatków, na zakup energii – kwota 31.729,37 zł tj. odpowiednio 31,5%, oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15.928,24 zł, tj. odpowiednio 15,8%.

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 550 miejsc, wykorzystanych było 572 miejsc, tj. 104%, co wskazuje, że średnio w m – cu, do żłobka uczęszczało 52 dzieci.

Wykonanie dochodów wyniosło 105.261,74 zł, tj. 111,5% planu rocznego i dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (opłata ta stanowi 20% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Opola nr XXXV/479/00 z dnia 28.12.2000 r.) w kwocie 105.226,13 zł, a także uzyskanych odsetek w kwocie 35,61 zł. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 
27.922,30 zł, realizując plan w 84,3% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 27.725,20 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 26.642,90 zł, tj. 80,4% planu, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 26.589,45 zł na zakupy art. spożywczych oraz kwotę 53,45 zł na zakupy materiałów.

Żłobek nr 4

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 1.047.014,54 zł (co stanowi 97,5% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 900.551,86 zł, tj. 99,1% planu

- pozostałe wydatki		kwota 146.462,68 zł, tj. 88,8% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota
65.823,92 zł, co stanowi 44,9% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwota 22.126,50 zł, tj. odpowiednio 15,1%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 19.154,66 zł, tj. odpowiednio 13,1% oraz na zakup usług remontowych – kwota 11.703,30 zł, tj. odpowiednio 8%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Na planowanych 880 miejsc, wykorzystanych było 753, tj. 85,5%, co wskazuje, że średnio w m–cu, do żłobka uczęszczało 68 dzieci.

Wykonanie dochodów wyniosło 136.926,46 zł, co stanowiło 90,7% planu rocznego
i dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (kwota 136.852,87 zł) oraz otrzymanych odsetek (kwota 73,59 zł). Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 36.218,57 zł realizując plan w 66,2% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 34.403,38 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 37.026,86 zł, tj. 67,5% planu, przeznaczając najwięcej, bo 35.130,79 zł na zakupy art. spożywczych.

Realizowane zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Żłobek nr 9

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 704.539,78 zł (co stanowi 95,9% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 584.842,33 zł, tj. 99,9% planu

- pozostałe wydatki		kwota 119.697,45 zł, tj. 80,0% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 52.206,95 zł, tj. 43,6%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 23.648,25 zł, tj. odpowiednio 19,8% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 15.689,70 zł, tj. odpowiednio 13,1%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Na planowanych 825 miejsc, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 882, co stanowiło 106,9%. Oznacza to, że średnio w m – cu, do żłobka uczęszczało 80 dzieci.

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 156.859,20 zł, co stanowiło 110,7% planu rocznego i dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (kwota 156.808,02 zł) oraz otrzymanych odsetek (kwota 51,18 zł). Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 45.118,72 zł realizując plan w 71,6% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 42.089,12 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 45.371,48 zł, tj. 72% planu, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 41.573,39 zł na zakupy art. spożywczych.

Żłobek Pomnik Matki Polki

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 737.017,29 zł (co stanowi 97,9% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 566.896,42 zł, tj. 99,8% planu

- pozostałe wydatki		kwota 170.120,87 zł, tj. 92,0% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 84.272,76 zł, co stanowi 49,5% tych wydatków, na zakup usług remontowych – kwota 26.087,79 zł, tj. odpowiednio 15,3%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 18.340,86 zł, tj. odpowiednio 10,8% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 17.298,90 zł, tj. odpowiednio 10,2%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Na planowanych 825 miejsc, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 898, co stanowiło 108,8%. Oznacza to, że średnio w m – cu, do żłobka uczęszczało 82 dzieci.

Wykonanie dochodów wyniosło 161.378,01 zł, co stanowiło 113,9% planu rocznego 
i dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (kwota 161.340,44 zł) oraz otrzymanych odsetek (kwota 37,57 zł). Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 42.320,89 zł realizując plan w 85,3% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 42.130 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 41.541,94 zł, tj. 83,7% planu, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 41.480,64 zł na zakupy art. spożywczych.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę łączną 213.415,70 zł, tj. 87,7% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 38.599,85 zł, tj. 57,4% planu, a z budżetu państwa w kwocie 174.815,85 zł, tj. 99,3% planu.

Podstawowe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności realizowano jako zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa, co zostało omówione oddzielnie.

Realizację zadań wspierano środkami własnymi miasta. Wydatkowano je na pokrycie kosztów funkcjonowania tego Zespołu, przeznaczając 80,1% całej kwoty, tj. 30.928,85 zł, na wynagrodzenia bezosobowe i składek na ubezpieczenia społeczne, a pozostałą kwotę 
7.671 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Na bieżące funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej wydatkowane zostały  środki w wysokości 82.255,61 zł, tj. 96,4% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących ten Klub przeznaczono kwotę 74.226,38 zł, co stanowiło 90,2% całej kwoty wydatków. Z pozostałej kwoty 8.029,23 zł, przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów – 3.141,26 zł, na ryczałty – 2.430,01 zł oraz na odpis ZFŚS – 1.673,57 zł.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

W 2007r przyjęto 257 osób bezrobotnych - podopiecznych Ośrodka , które w trakcie 558 indywidualnych sesji skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby te korzystały również ze stałego dostępu do aktualnych ofert pracy w prasie i Internecie, informacji o kursach i szkoleniach zawodowych. Współpracując
z Klubem 42 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Pracownicy Klubu zajmowali się również organizowaniem i nadzorowaniem prac wykonywanych  przez  osoby  skazane   na   karę   ograniczenia  wolności  oraz prace społecznie użyteczne -  skierowanych przez Sąd Rejonowy w Opolu do wykonywania kary w Ośrodku.

Do końca 2007 r. pod nadzorem wykonywało karę 29 osób, z czego 11 osób zakończyło wykonywanie kary,  11 osób podjęło pracę przerywając  wykonywanie kary, a 7 osób jest w trakcie wykonywania postanowienia Sądu. Osoby skazane wykonywały prace porządkowe w jednostkach organizacyjnych Ośrodka, pomagały w przeprowadzkach i dostarczaniu darowanych mebli              do podopiecznych Ośrodka.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 37.037,35 zł, tj. 95,2% stanowiące 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 27.624,35 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego, przeznaczając je na potrzeby wynikające z realizacji zadań dot. PFRON, a najwięcej, bo kwotę 15.808 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, kwotę 4.200,04 zł na zakup usług pozostałych (wydruk ulotek i informatora dla osób niepełnosprawnych), kwotę 4.100 zł zakup usług dot. ekspertyz, analiz i opinii (opłata inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych)  oraz kwotę 3.131,86 zł na zakupy papieru dla kserokopiarek.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 3.092.625,96 zł, realizując plan roczny w 96,1% i była ona przeznaczona na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

W ramach wydatków bieżących wynoszących kwotę 2.694.649,70 zł, tj. 96,1% planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.424.722,32 zł tj. 95,6% planu

- pozostałe wydatki		   269.927,38 zł tj. 98,5% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z odpisami na ZFŚS kwota – 71.051,28 zł, tj. 26,3% tych wydatków, z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 65.758 zł, odpowiednio 24,4%, z opłatami za wykorzystaną energię - kwota 46.684,97 zł, tj. odpowiednio 17,3% oraz z zakupem usług pozostałych – kwota 16.662,15 zł, tj. odpowiednio 6,2%.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, wydawanie różnych decyzji, udzielanie pomocy bezrobotnym, podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizacje zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługę bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego, z wyjątkiem miasta i gminy Ozimek i Niemodlin oraz gminy Tułowice, które są obsługiwane przez filie Urzędu, zlokalizowane  w Ozimku i Niemodlinie.

Na koniec m-ca grudnia 2007 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 5,4 (powiat Opole 10,7), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 7.741 osób (w porównaniu do grudnia 2006 r. nastąpił spadek o 4.074 osoby), w tym 842 osób z prawem do zasiłku, 6.745 osób bez prawa do zasiłku oraz 154 osób poszukujących pracy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej oraz pozyskiwał środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MPiPS na finansowanie programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, na szkolenia oraz finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, staży itp.).

W okresie sprawozdawczym PUP realizował dwa projekty:

- „Pracofonik” – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 1.1 Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Celem projektu jest podwyższenie  skuteczności i efektywności działań PUP. Celowi temu posłuży wyposażenie Urzędu w narzędzia  informacyjne, tj. bezpłatna infolinia oraz usługę sms do hurtowego wysyłania wiadomości o ofertach pracy.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 188.299,65 zł, realizując 92,4% planu rocznego.

- „Ten Drugi Pierwszy Raz” - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Celem tego jest uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych poprzez kompleksowe, wielomodułowe szkolenia. Oprócz zdobywania wiedzy zawodowej: m.in. fryzjer, kucharz, tynkarz, malarz, opiekun osób chorych i niepełnosprawnych, osoby te przechodzą intensywny kurs języków obcych. Projekt zakończono w m-cu listopadzie 2007 r.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 152.777,61 zł, realizując 98,3% planu rocznego.

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 172.470,97 zł, realizując plan roczny w 84,3%.

Powyższą kwotę przeznaczono na następujące zadania:

      - Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert:

- w zakresie promocji i organizacji wolontariatu – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 15.000 zł. Celem tego zadania był rozwój samopomocy wśród mieszkańców miasta Opola. Beneficjentami zadania byli bezrobotni z terenu miasta Opola, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadanie realizował Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy,

- w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych– wydatkowano kwotę 62.261,42 zł, tj. 92,9% planu. Celem zadania była integracja osób  niepełnosprawnych umożliwiająca ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz osiąganie przez dzieci niepełnosprawne optymalnej sprawności fizycznej i umysłowej. Zadanie to realizowały: Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie – Dzieciom” w Opolu (kwota 33.907,42 zł) i Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu (kwota 28.354 zł),

- w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 50.000 zł. Celem tego zadania było organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób ubogich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak również przygotowanie wigilii dla osób ubogich, bezdomnych, samotnych i chorych. Zadanie było realizowane przez Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu (kwota 42.440 zł)  oraz przez Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” (kwota 7.560 zł),

- w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wydatkowano kwotę 15.000 zł, tj. 60% planu. Celem zadania było umożliwienie rozwoju wspólnot lokalnych poprzez edukację oraz działania poszerzające zainteresowania we wszystkich dziedzinach życia i było skierowane do osób starszych zamieszkałych w mieście Opolu. Realizowane było przez Stowarzyszenie Uniwersytetu III wieku w Opolu (kwota 10.000 zł) oraz przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu (kwota 5.000 zł).

      - Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej:

- wydatki bieżące - wydatkowano kwotę 10.216,55 zł, tj. 58,4% planu, przeznaczając ją dla żołnierzy rezerwy jako rekompensata za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych (kwota 8.432,55 zł) oraz na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (1.784 zł),

- dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 19.993 zł, tj. 66,6% planu. Z usług transportowych wykonywanych codziennie pojazdem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich, skorzystało w IV kw. 2007 r.  52 osoby (wykonano ponad 500 kursów).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale, zostały omówione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta w 2007 r. kwotę łączną w wysokości 160.831.002,75 zł, realizując plan roczny w 79,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 14.473.871,26 zł, tj. 94,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 146.357.131,49 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 130.118.098,45 zł, tj. 78,8% planu na realizację zadań związanych z Projektu Funduszu Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu”. Oprócz zadań inwestycyjnych zaplanowano w tym rozdziale, także środki finansowe w wysokości 458.200 zł, jako wydatki bieżące niekwalifikowane, wynikające z realizacji tego Projektu. Wydatki te zaplanowano przede wszystkim na zapłaty  ewentualnych kar i odszkodowań osobom fizycznym – właścicielom terenów, na których były wykonywane roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej.

W 2007 r. wydatkowano z tej pozycji kwotę łączną 115.398,14 zł, tj. 25,2% planu, w tym najwięcej w pozycji „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” - kwota 81.961,32 zł (wypłacono odszkodowania za wykonywane roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej. na podstawie złożonych wniosków przez właścicieli gruntów), na zakup usług pozostałych – kwota 22.692 zł (za opracowanie operatów odszkodowawczych i dotyczyła wypłaconych odszkodowań) oraz na zakup energii – kwota 6.813,24 zł (za zapłatę energii elektrycznej podłączonej do przepompowni powstałych w wyniku realizacji Projektu FS, a nie przekazanych jeszcze do użytku do WiK w Opolu).

Realizowane w tym rozdziale zaplanowane zadania inwestycyjne, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 15.502,73 zł tj. 48,4% planu, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych z wywozem selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym przez spółką Remondis Opole.

Zadanie realizował Wydział Inżynierii Miejskiej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta, zgodnie z planem kwotę łączną 4.399.997,53 zł, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych oczyszczaniem zimowym i letnim miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty na łącznej powierzchni 133.800,1 tys.m2 
(z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania), przy czym:

- na oczyszczanie zimowe	przeznaczono łącznie		1.721.126,42 zł

- na oczyszczanie letnie przeznaczono łącznie		2.678.871,11 zł

Powyższe zadania wykonywał Miejski Zarząd Dróg, który zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

Oczyszczanie zimowe – wydatki związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały kwotę 1.721,1 tys. zł i dotyczyły zimowego oczyszczania jezdni, chodników i placów, montażu i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

Prace wykonywano na drogach o łącznej pow. 16.337,0 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności), ponosząc następujące nakłady na drogach:

- krajowych		o pow.	  3.319,6 tys. m2 	kwota	525,1 tys. zł,

- wojewódzkich	o pow.	  2.403,6 tys. m2 	     „      394,1 tys. zł,

- powiatowych	o pow.   4.796,1 tys. m2 	     „      494,0 tys. zł,

- gminnych		o pow.   5.817,7 tys. m2 	     „      307,9 tys. zł,

Wykonane roboty związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały następujący zakres rzeczowy:

- w okresie zimowym śnieżnym – długość jezdni 152,5 km, ilość ulic – 149,

- powierzchnie chodników – 145,5 tys. m2 (ilość – 134 szt. i wielokrotność oczyszczania).

Oczyszczanie letnie – wydatki na oczyszczanie letnie obejmujące wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i placów, dotyczyły łącznej kwoty 2.678,9 tys. zł.

Prace wykonywano na łącznej powierzchni 117.463 tys. m2 (przy uwzględnieniu wielokrotności), ponosząc nakłady na następujących drogach:

- krajowych		pow.  27.950,0 tys. m2 	kwota 719,1 tys. zł

- wojewódzkich	pow.  23.575,2 tys. m2    	kwota 436,7 tys. zł

- powiatowych		pow.  26.123,5 tys. m2  	kwota 560,5 tys. zł

- gminnych		pow.  39.814,3 tys. m2 	kwota 962,6 tys. zł

Zakres rzeczowy wykonanego oczyszczania letniego obejmował:

- zamiatanie - ilość ulic 206, powierzchnia ulic – 845,4 tys. m2 i jej wielokrotność,

- zmywanie mechaniczne - ilość ulic 85, powierzchnia ulic – 476,5 tys. m2 i jej wielokrotność,

- opróżniane koszy ulicznych - ilość 981 szt. i wielokrotność opróżniania, natomiast ilość ulic i

placów – 112,

- opróżnianie pojemników (PA –1100 litrów) – 8 szt.,

- powierzchnia chodników 145,2 tys. m2 i jej wielokrotność, ilość ciągów 151 szt.

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Opolu zrealizowano w łącznej kwocie 1.848.112,28 zł, tj. 89,6% planu.

- Wydatki bieżące związane z utrzymywaniem w należytym porządku terenów zieleni w mieście zrealizowano w wysokości 1.505.251,95 zł, tj. 88% planu. Wykonywano prace związane z pielęgnacją drzew, odmładzaniem krzewów, usuwaniem samosiejów, wygrabianiem trawników, koszenie traw na zieleńcach, skwerach i w parkach na obszarze około 150 ha. Ponadto naprawiano ławki, zbierano wszelkie nagromadzone odpady, opróżniano kosze, oczyszczano alejki parkowe, ścinano uschnięte drzewa i krzewy, odmładzano krzewy i żywopłoty. Przygotowywano rabaty kwiatowe i wazony oraz obsadzano je kwiatami.

- Pokrywano z tej pozycji także koszty eksploatacji wszystkich pięciu czynnych fontann (woda i energia elektryczna), a także wykupiono polisę odpowiedzialności cywilnej OC z tyt. posiadania i administrowania  terenami zieleni, terenami cmentarzy oraz terenami obejmującymi place zabaw.

W rozdziale tym wydatkowano również:

- kwotę 14.798,60 zł, tj. 98,7% planu – na zakupienie 25 szt. betonowych koszy na śmieci oraz 12 kompletów koszy siatkowych z listwami sosnowymi z przeznaczeniem na tereny parków i skwerów miejskich,

- kwotę 14.244,72 zł, tj. 95% planu – na zakupienie 28 szt. ławek parkowych z oparciem, które zostały zamontowane na terenach parków i skwerów miejskich,

- kwotę 69.995,70 zł, tj. 100% planu – na przeprowadzenie konserwacji placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni urządzonej, obejmując przeglądy techniczne, naprawy urządzeń i wymiany uszkodzonych elementów. Dokonano także wymiany piasku w piaskownicach oraz wykonano konserwację urządzeń zainstalowanych na ścieżce zdrowia,

- kwotę 151.926,02 zł, tj. 95% planu, na interwencyjne porządkowanie terenów zieleni. Wykonywane były interwencyjne prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej i pozostałych terenach komunalnych w Opolu, nie objętych stałym utrzymaniem, z wyłączeniem pasów drogowych (koszono trawy, wywożono nagromadzone odpady – gruz, wykonywano pielęgnacyjne i redukcyjne cięcia drzew, usuwano odrosty i samosiewy drzew i krzewów, grabiono i wywożono liście na kompostownię lub składowisko, wyremontowano ogrodzenie z płyt betonowych na kamionce przy ul. 1 Maja. Przy pracach porządkowych zatrudniani byli więźniowie, którzy nieodpłatnie wykonywali te prace, stąd jedynie wydatkowano środki na wykupienia przez Urząd Miasta Opola ubezpieczenia z tytułu NNW oraz OC dla skazanych (kwota 1.972 zł) oraz dla nich na rękawice robocze i niezbędne narzędzia (kwota 604,60 zł),

- kwotę 21.995,50 zł, tj. 100% planu, za zakup materiału sadzeniowego tj. drzew i krzewów ozdobnych do wysadzenia na miejskie tereny zieleni.

Wykonany zakres zadań remontowych został omówiony oddzielnie.

Powyższe zadania wykonywał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano łączną kwotę 
2.649.908,47 zł, tj. 100% planu, przy czym na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 439.909,47 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.209.999 zł.

Ogród Zoologiczny, który prowadził to schronisko, przeznaczył w ramach wydatków bieżących kwotę 160.961,25 zł, tj. 100% planu rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne zatrudnionych w tym schronisku, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczył kwotę 278.948,22 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 146.571,28 zł, co stanowiło 52,5% tych wydatków (najwięcej, bo kwotę 99.972 zł przeznaczono na znakowanie zwierząt oraz na usługi weterynaryjne - 18.000 zł), z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 48.695,89 zł, tj. odpowiednio 17,5% (najwięcej, bo kwotę 34.439,32 zł przeznaczono na zakupy wyposażenia - budy, klatki, sprzęt kuchenny, lampy), z zakupem usług remontowych – kwota 46.579,48 zł, tj. odpowiednio 16,7% oraz z zakupem energii – kwota 23.799,37 zł, tj. odpowiednio 8,5%.

- Schronisko pozyskiwało także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną
60.067,74 zł, w tym z BO kwotą 30.282,28 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 29.784,76 zł (w tym: darowizny – 10.214,25 zł, za przechowywanie zwierząt domowych i szczepienia - 9.628,63 zł oraz opłaty za adopcję zwierząt – 9.941,88 zł).

W wydatkach wynoszących ogółem kwotę 16.896,36 zł, najwięcej przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.294,61 zł (zakup materiałów do ocieplenia bud) oraz na zakup usług remontowych - kwota 13.601,75 zł (m.in. remonty boksów i kuchni zwierzęcej).

Do zadań Schroniska należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania - mikroczipy. Zwierzęta były objęte opieką weterynaryjną, szczepiono je szczepionką przeciwko wściekliźnie oraz poddawano zabiegowi sterylizacji.

W 2007 r. przyjęto 343 psów dorosłych, 153 szczeniąt i 271 koty. Do adopcji oddano 215 psów, 136 szczeniąt i 180 kotów. Na koniec 2007 r. stan zwierząt wyniósł - psy 86 szt., szczenięta 7 szt. i koty 68 szt.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 3.641.351,64 zł, 
tj. 89,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 
3.149.901,33 zł, tj. 34,1% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 491.450,31 zł.

- W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki budżetowe z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, przy czym na opłaty za energię elektryczną wydano kwotę 2.510.061,91 zł, co stanowiło 79,7% tych wydatków, a na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz składki przeznaczono pozostałą kwotę 639.839,42 zł.

- Oświetlenie miasta Opola, wg stanu na koniec 2007 r. charakteryzują następujące wielkości:

- moc zainstalowanych urządzeń oświetleniowych	2.227 MW, Ps =1,893 MW

- łączna ilość źródeł światła (opraw oświetleniowych)	8.432 sztuk

- Wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 2.538.920,95 zł, tj. 99,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, który realizował swoje zadania rzeczowe związane z oczyszczaniem miasta, bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, a także inne zadania dot. utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola.

- Wydatki związane z powyższym zakresem, realizowane były w określonych rozdziałach wydatków budżetowych i zostały omówione odrębnie.

- Na bieżące utrzymanie MZD wydatkowano z budżetu miasta kwotę 2.529.024,73 zł, tj. 99,4%  planu rocznego, przy czym wydatkowano:

- - na wynagrodzenia i pochodne	2.049.003,40 zł tj. 99,3% planu

- - na pozostałe wydatki		   480.021,33 zł tj. 99,9% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 211.888,29 zł, tj. 44,1% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 80.650,27 zł, tj. odpowiednio 16,8%, odpis na ZFŚS – kwota 28.974,10 zł, tj. odpowiednio 6% oraz na podróże służbowe – kwota 26.842,24 zł, tj. odpowiednio 5,6%.

- Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 7.419,33 zł. tj. 74,2% planu rocznego przeznaczone na selektywną zbiórkę i utylizację odpadów. Niższe wykonanie wydatku w tej pozycji wynikało z pokrycia bieżących potrzeb.

W ramach prowadzonej akcji selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zakupiono specjalne pojemniki do zbiórki w opolskich aptekach przeterminowanych, bezużytecznych leków, wydatkowując kwotę 4.670,16 zł, tj. 93,4% planu. Z tej pozycji został też opłacony odbiór leków, zbieranych w ramach prowadzonej akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia. Na to zadanie wydatkowano kwotę 2.749,17 zł, tj. 55% planu.

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 15.611.691,37 zł, realizując plan roczny w 76%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.968.605,72 zł, tj. 90,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 13.643.085,65 zł.

- W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie szaletu - wydatkowano kwotę 97.716,31 zł, tj. 91,3% planu, obejmującą zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi (kwota 84.543,84 zł) oraz za zużytą energie eklektyczną, wodę i ścieki, a także na pokrycie kosztów remontu szaletu na pl. M. Kopernika - kwota 1.324,55 zł,

- usługi weterynaryjne dla zwierząt – w pozycji tej wydatkowano kwotę 9.990 zł, tj. 99,9% planu, za wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,

- zakup znaczków rejestracyjnych dla psów – wydatkowano kwotę 1.708 zł, tj. 56,9% planu, za wykonywanie 4.000 sztuk znaczków rejestracyjnych,

- odkomarzanie i odszczurzanie - wydatkowano kwotę 3.714,31 zł, tj. 61,9% planu za akcję odkomarzania rejonu Amfiteatru wraz z terenami przyległymi oraz skarp kanału Młynówka przeprowadzoną w miesiącach: maju i czerwcu 2007 r.,

- usuwanie odpadów z terenów gminy - wydatkowano kwotę 15.118,68 zł, tj. 75,6% planu, na pokrycie kosztów wywozu odpadów pochodzących z prac porządkowych, w ramach akcji interwencyjnego porządkowania terenów zieleni. Ponieważ ilość zebranych odpadów okazała się mniejsza niż przewidywano, stąd nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty,

- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – nie było wydatków w tej pozycji z uwagi na brak zgłoszeń,

- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska- wydatkowano kwotę 16.305 zł, tj. 60,4% planu za wykonanie badań poziomu wody oraz gruntu na poszerzonej części cmentarza przy ul. Tysiąclecia, za opracowanie opinii dot. prowadzonej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kruszywa mineralnego w Opolu- Malince, za opracowanie  trzech opinii dendrologicznych dot. prawidłowości cięć gałęzi drzew na terenie ul. Wiejskiej i ul. Kolejowej, a także za ekspertyzę hydrogeologiczną dla działki nr 604 z karty mapy obrębu Gosławice,

- badania dotyczące ochrony środowiska - wydatkowano kwotę 11.000 zł, tj. 100% planu na wykonanie pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego na ul. Górnej dla potrzeb oceny zagrożenia hałasem zabudowy chronionej (mieszkaniowej) oraz wykonania zabezpieczeń akustycznych oraz badania poziomu hałasu komunikacyjnego na Obwodnicy Północnej (na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej) dla potrzeb oceny zagrożenia hałasem osiedla Medyk,

- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni – wydatkowano kwotę 59.841 zł, tj. 99,7% planu,

- eksploatacja rowów komunalnych  – wydatkowano kwotę 74.997,84 zł, tj. 100% planu, za wykonane roboty dot. rowów komunalnych w dzielnicach: Groszowice, Grudzice, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice, Wróblin - Zakrzów o łącznej długości 18.431 mb. Ponadto wykonano prace udrażniające rów komunalny (rurociąg) doprowadzający wodę z rzeki Odry do stawu na Wyspie Bolko (przez tereny ZOO) na długości 324 mb,

- dopłaty związane z odprowadzeniem  ścieków z gospodarstw domowych - wydatkowano na te dopłaty kwotę 131.139,08 zł, realizując plan roczny w 99,3%. Dopłatę w wysokości 2,10 zł netto za 1m3 ścieków bytowych z gospodarstw domowych reguluje uchwała Nr LIV/609/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie dopłaty do VI grupy taryfowej cen i stawek za odprowadzane ścieki,

- ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę 16.171,21 zł, tj. 89,8% planu, na pokrycie kosztów związanych  z publikacją ogłoszeń prasowych dot. możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.

- remont kanalizacji deszczowej – wykonany zakres został omówiony oddzielnie,

- analizy i opracowania dot. opracowanej dokumentacji przyszłościowej – wydatkowano kwotę 23.068,81 zł, tj. 51,3% planu, z przeznaczeniem na zakupy usług – kwota 9.504,81 zł (za wykonanie kopii map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty przyłączeniowe i za opinie Państwowego Pow. Inspektora Sanitarnego) oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 13.564 zł,

- rozbiórka nieczynnego obiektu szaletu na ul. Ściegiennego – za wykonanie rozbiórki wydatkowano kwotę 19.520 zł, tj. 81,3% planu,

- rozbiórka budynków handlowo-usługowego na terenie targowiska „Centrum” 
– wydatkowano kwotę 423.870,94 zł, tj. 100% planu za wykonanie tej rozbiórki (wyburzono budynek starej rzeźni na terenie targowiska Centrum),

- odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – wydatkowano kwotę 14.600 zł, tj. 97,3% planu, jako odszkodowanie za umieszczenie separatora podczyszczającego na nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej – kwota wynika z operatu szacunkowego.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki przeznaczone na utrzymanie Biura Projektu FS/ISPA, do zadań, którego należało m.in. koordynowanie realizacji Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności/ISPA, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej tego Projektu, opracowywanie sprawozdań i raportów miesięcznych, a także współpraca z gminami uczestniczącymi w realizacji Projektu.

- W okresie sprawozdawczym koszty utrzymania PIU ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach tego Projektu, stąd określone wpłaty w dochodach budżetowych miasta. Wpłaty gmin wyniosły kwotę 270.561,38 zł co stanowiło 91,6% planu.

- Wydatki na utrzymanie Biura za 2007 r. zrealizowano w kwocie łącznej 917.929,68 zł, tj. 91,8% i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 776.115,26 zł, tj. 95,1% planu

- pozostałe wydatki		kwota 141.814,42 zł, tj. 77,2% planu

W pozycji pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 73.784,64 zł, co stanowi 52% tych wydatków, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 35.563 zł, tj. odpowiednio 25,1%, oraz na odpis na ZFŚS - kwota 10.000 zł, tj. odpowiednio 7,1%.

Pozostałe wydatki majątkowe i remonty, realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 15.144.335,86 zł, realizując plan roczny w 93,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.058.349,54 zł, tj. 94,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 5.085.986,32 zł.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna

Korektą budżetu w m-cu lipcu 2007 r. wprowadzono do budżetu kwotę 44.200 zł, stanowiącą dopłatę na pokrycie strat bilansowych za rok obrotowy 2006 dla Miejskiej Telewizji Opole Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest miasto Opole.

Wydatek zrealizowano 31.10.2007r. a podstawę jego realizacji, oprócz zapisów budżetowych, stanowiła stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki podjęta na podstawie art. 178 kodeksu spółek handlowych. Wniesiona dopłata została przeznaczona na pokrycie straty Spółki wykazanej za 2006 r.

Rozdział 92106 – Teatry

Podstawowym zadaniem Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, funkcjonującego jako instytucja kultury, była edukacja kulturalna i wychowanie odbiorców sztuki, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz współczesnych wartości kultury światowej, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej.

Powyższe zadania Opolski Teatr Lalki i Aktora realizuje poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru i jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej). Prezentowanie tych przedstawień odbywa się we własnej siedzibie oraz na terenie całego kraju. Prowadzi także wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami w kraju i zagranicą.

W okresie sprawozdawczym Teatr wystawił 313 przedstawień, które obejrzało 36.415 widzów. Zrealizowano sześć premier: „Ondyna”, „Spowiedź w drewnie. Żywoty Świętych”, „O Feliksie, który przyniósł szczęście” „Drums – 4 dance/s”, „Idziemy po skarb” i „Amelka, bóbr i król na dachu”.

Na realizację swoich zadań statutowych Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymywał dotację z budżetu miasta. Na potrzeby Teatru w 2007 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości łącznej 7.439.715,55 zł, przy czym kwota 2.923.669,49 zł dotyczyła działalności bieżącej, natomiast kwota 4.510.046,06 zł dotyczyła realizowanego zadania inwestycyjnego. Dotacja przekazywana z budżetu na działalność podstawową jest dominującą pozycją w przychodach, gdyż stanowiła ona 78,2% łącznych przychodów wynoszących
3.737.793,43 zł.

W ramach osiągniętych przychodów własnych stanowiących kwotę 628.045,98 zł (101,7% planu), najwięcej, bo 87,4% tych przychodów, tj. kwotę 548.750,35 zł, uzyskano ze sprzedaży usług (102,3% planu), natomiast pozostałe przychody stanowiły kwotę
79.295,63 zł.

Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Teatru, wyniosły w 2007 r. kwotę 
3.684.747,59 zł, co stanowiło 99,7% planu rocznego i były one wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.515.785,21 zł tj. 99,7% planu

- pozostałe koszty		1.168.962,38 zł tj. 99,7% planu

W pozostałych kosztach, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 585.754,11 zł, tj. 50,1% tych kosztów, na materiały i wyposażenie kwotę 302.308 zł, tj. odpowiednio 25,9% oraz na zakup energii – kwotę 91.492,61 zł, tj. odpowiednio 7,8%.

W dniach 15-20 października 2007 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował XXIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, w ramach, którego, udział wzięło 10 teatrów oraz wydziały lalkarskie szkół teatralnych z Białegostoku i Wrocławia, które zaprezentowały łącznie 18 przedstawień, w tym 11 konkursowych i 7 przedstawień towarzyszących. Spektakle festiwalowe obejrzało 4.669 widzów.

W okresie sprawozdawczym Opolski Teatr Lalki i Aktora uczestniczył także festiwalach i przeglądach teatrów lalek m.in. prezentując przedstawienia;

- „O królestwie drzew i traw” na V Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy w Teatrze Lalek „Arlekin” w Łodzi, na XX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży oraz na VI Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice dzieciom – 2007”,

- „...I odsłoniłam noc” na 47 Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Sibeniku (Chorwacja),

- „Drums – 4 dance/s/” na 47 Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Sibeniku (Chorwacja) i podczas Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek,

- „Księga dżungli” podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Banja – Luce (Bośnia i Hercegowina), w Gliwickim Teatrze Muzycznym oraz w Śląskim Teatrze im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.

Realizując swoje zadania statutowe, teatr współpracował także z amatorskim ruchem teatralnym. W 2007 r. współorganizowano XI Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych, Przegląd Teatrów Szkolnych „SCENA 2007” oraz Ogólnopolskie Forum Teatrów „Miniatury 2007”- Przegląd Teatrów Szkół Podstawowych.

Teatr kontynuował cykliczną akcję w ramach „Scena Familijna Opolszczyzny” prezentując 16 spektakli będących w bieżącym repertuarze („O królestwie drzew i traw”, „Idziemy po skarb” oraz „Amelka, bóbr i król na dachu”) w domach kultury w Kędzierzynie-Koźlu, Leśnicy Opolskiej, Dobrodzieniu, Ozimku, Prudniku Oleśnie i w Strzelcach Opolskich, dając możliwość wspólnego spędzenia rodzin z dziećmi i przeżycia dużych wrażeń.

W 2007 r. kontynuowano akcje organizowanie w teatrze:

- dnia otwartego-poznaj swój teatr - pokazywano tajniki sztuki teatralnej, umożliwiono dzieciom samodzielne projektowanie lalek, podziwiano tajniki teatru cieni (uczestniczyło kilkaset osób),

- lekcje teatralne - 45 minutowe spotkania prowadzone przez aktorów, przeznaczone dla wielu grup wiekowych (odbyto 106 spotkań lekcyjnych – uczestniczyło 2.724 osób),

- baśniowy balonik – aktorzy czytali baśnie m.in. starożytnej Grecji, Indian kanadyjskich, węgierskie, rosyjskie, duńskie, norweskie, kosmiczne opowieści, bajki o czarach, czarownicach i czarodziejkach, bajki z wysp. Zrealizowano 23 spotkania, w których uczestniczyło 637 osób.

Wydatki związane z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dot. budowy budynku zaplecza technicznego zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Ośrodek Kultury realizował swoje zadania programowe związane z upowszechnianiem kultury, wykorzystując pozyskane środki finansowe oraz otrzymane dotacje z budżetu miasta.

W 2007 r. MOK dysponował przychodami w wysokości łącznej 3.490.104,34 zł, co stanowiło 93,6% planu rocznego, przy czym przychody własne wyniosły kwotę
1.466.950,76 zł, tj. 90,3% planu (co stanowiło 42,1% tych przychodów), dotacja podstawowa uzyskana z budżetu miasta w wysokości 1.770.100 zł, tj. 95,6% planu oraz środki z BO wysokości 236.250,95 zł.

W ramach przychodów własnych największe pozycje stanowiły wpływy z usług – kwota 1.141.785,79 zł (wykonanie 88% planu), co stanowi 77,8% tych przychodów (najwięcej pozyskano z organizacji imprez – kwota 729.308,62 zł, ze współorganizacji imprez – kwota 181.065,42 zł, z reklam i innych usług – kwota 114.712,28 zł oraz z wynajmu i wypożyczania sprzętu – kwota 84.244,12 zł), a także z różnych przychodów – kwota 312.195,08 zł, co stanowiło odpowiednio 21,3% i odsetek – kwota 8.051,86 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty bieżące działalności podstawowej MOK wyniosły łącznie kwotę 3.194.767,07 zł, co stanowiło wykonanie 85,7% planu rocznego, przy czym poniesiono je na:

- wynagrodzenia i pochodne		  1.140.837,66 zł, tj. 92,0% planu

- pozostałe koszty			  2.053.929,41 zł, tj. 85,3% planu

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 1.410.754,39 zł, co stanowi 68,7% tych kosztów (dominują koszty związane z zakupami biletów na imprezy KFPP oraz usługi wydawnicze - kwota 523.854,19 zł, z koncertami i występami artystycznymi - kwota 279.950,73 zł, z umowami o dzieło z wykonawcami koncertów - kwota 81.995,09 zł oraz z pozostałymi umowami – zleceniami – kwota 62.864,22 zł), a w dalszej kolejności na materiały i wyposażenie – kwota 90.715,60 zł, tj. odpowiednio 4,4% oraz na zakup energii – kwota 86.135,27 zł, tj. odpowiednio 4,2%. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 314.869,10 zł.

W okresie sprawozdawczym MOK realizował założony program działania, realizując swoją misję dla mieszkańców Opola i wszystkich chętnych do skorzystania z oferty MOK. Przedkładane propozycje zawierały bogaty repertuar imprez i przedsięwzięć kulturalnych, obejmujących niemal wszystkie formy upowszechniania kultury, z których korzysta szeroko pojęta publiczność o dużym przekroju wiekowym, rozpiętości gustów, wymagań i upodobań.

Powodzeniem niezmiennie cieszyły się koncerty niemal wszystkich gatunków muzycznych, zarówno imprezy z udziałem artystów i gwiazd o dużym dorobku artystycznym i wyrobionej renomie na rynku muzycznym, jak i te kameralne dla węższego grona widzów. Opolanie uczestniczyli też w imprezach cyklicznych - tematycznych, dyskusjach panelowych, prezentacjach różnych rodzajów muzyki, kultur, kuchnią danego regionu, jej tradycyjnym tańcem, wystawach, projekcjach filmowych danego kraju itd.

Zgodnie ze swoją specyfiką wielokrotnie podejmowano współpracę z Filharmonią Opolską, Miejską Biblioteką Publiczną, szkołami, Domem Dziennego Pobytu „Maria Magda”, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Młodzieżowym Domem Kultury, Jugent Forum Młodych, środowiskami studenckimi, instytucjami, mediami, firmami i organizacjami. MOK włączał się także chętnie do akcji charytatywnych, jak choćby wspomagając swymi działaniami Orkiestrę Świątecznej Pomocy, fundację działającą na rzecz dzieci autystycznych, czy też umożliwiając darmowe zwiedzanie obiektu Amfiteatru.

Ważne miejsce w działalności MOK zajmowała Piwnica Artystyczna czyli galeria działająca przez cały rok. Służyła rozwojowi artystycznych talentów młodzieży i dorosłych - wernisaże, wystawy fotografii, malarstwa, plakatów i innych prac plastycznych. Od lat też w pomieszczeniach MOK-u rezydują młodzi artyści muzycy - Opolskie Studio Piosenki, Studio Piosenki 4MATON, jak też zespoły muzyczne, które w 2007 roku odbywały u nas swoje próby.

Bardzo rozwiniętą formą działalności MOK jest działalność kinowa, prezentująca dorobek twórców kina niezależnego i komercyjnego w ramach cyklu Cafe Ciemna. Zainteresowaniem niezmiennie cieszyło się letnie kino plenerowe pn. „Kino pod gwiazdami”, gdzie na dużym ekranie rozwieszonym pod dachem Amfiteatru Tysiąclecia wyświetlane były filmy dla szerokiej publiczności.

Służąc szerokiej publiczności MOK w 2007 roku stał się współorganizatorem wielu ważnych imprez miejskich i masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników. Były to: Miejski Sylwester pod Ratuszem, Polonez dla Maturzystów na Opolskim Rynku, Dni Opola, Jarmark Franciszkański, współorganizacja różnych obchodów rocznicowych. Ośrodek miał też, jak co roku, swój znaczny udział przy realizacji Debiutów i Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury funkcjonują kluby i zespoły artystyczne, które działały zgodnie z harmonogramem na dany rok, realizując program warsztatowo-artystyczny, również koncertowy, prezentując i przybliżając kulturę (pieśni, tańce, stroje, zwyczaje) różnych regionów folklorystycznych Polski (Zespół Pieśni i Tańca „Opole”), jak też pielęgnując i upowszechniając kulturę muzyczną mniejszości niemieckiej (Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej). Jednostki MOK spełniły swoją rolę w zakresie opieki artystycznej oraz w dużej mierze dydaktyczno-wychowawczej nad uczestnikami zajęć (Klub Osiedlowy Metalchem). Wszystkie jednostki MOK aktywnie współpracowały ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami.

Przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Miejskiego Ośrodka Kultury, w 2007 roku odbyło się łącznie 118 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ponad 85.700 ludzi. Ze stałych form działalności w Amfiteatrze – próby zespołów muzycznych, zajęcia grupy, spotkania grup młodzieżowych - comiesięcznie korzysta około 50 osób. Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło blisko 5.600 osób uczestnicząc w 529 zajęciach i innych przedsięwzięciach, jak również około 4.950 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard tenis, gry planszowe). Chóry Mniejszości Niemieckiej wystąpiły dla 3.000 osób podczas 30 występów, a Zespół Pieśni i Tańca OPOLE dla ok. 4.000 widzów podczas 14 prezentacji. Ilość uczestników stałych zajęć w jednostkach podległych MOK-owi, czyli zajęciach poszczególnych grup Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”, jak też w próbach zespołów śpiewaczych DKMN uczestniczyło łącznie do 133 osób.

Zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej przeznaczono z budżetu miasta zgodnie z planem dotację w kwocie 1.341.000 zł, a na inwestycje 456.920,38 zł, stąd łącznie w wysokości 1.797.920,38 zł, tj. co stanowiło 84% środków będących do dyspozycji, tj. 2.140.144,17 zł (BO i przychody własne).

Wykonując swoje zadania statutowe, uzyskano przychody własne w wysokości 304.625,99 zł, a najwięcej, bo 38,4% tych przychodów, tj. 117.054,41 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (najwięcej na dofinansowania do projektów artystycznych – 38.443 zł, na organizację wystawy „Sztuka Polska” – 24.495 zł oraz na dofinansowanie wystaw – 16.537 zł – 16.210 zł). W następnej kolejności znajdują się wpływy ze sprzedaży usług - 84.836,75 zł (za bilety i katalogi).

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 1.637.013,14 zł, co stanowiło 99,7% planu, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	   608.032,73 zł tj. 99,9% planu

- pozostałe koszty			1.028.980,41 zł tj. 99,6% planu

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 501.766,71 zł, co stanowiło 48,8% tych kosztów (dominują pozycje – ochrona mienia - kwota 179.580 zł, za wypożyczenie wystawy „World Press Photo” – kwota 46.004 zł, druk zaproszeń, plakatów, plansz i biletów - kwota 35.552 zł oraz druk katalogów – kwota
29.909 zł), na zakup usług remontowych – kwota 140.556,68 zł (odpowiednio 13,7%) oraz na materiały i wyposażenie – kwota 121.622,39 zł (odpowiednio 11,8%).

Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonowała jako instytucja kultury, propagująca wiedzę o sztuce, organizująca wystawy i pokazy środowiska plastycznego, a także prowadząca działalność edukacyjną. W okresie sprawozdawczym Galeria była organizatorem 46 premierowych wystaw i ekspozycji, w tym:13 dużych ekspozycji w głównych salach Galerii oraz 9 wystaw w kameralnej Galerii „Aneks”. Pozostałe zorganizowano  w innych miejscach wystawienniczych na terenie miasta jak również w instytucjach poza Opolem. Zorganizowano również 5 wystaw zagranicznych.

- W ramach działalności wystawowej Galeria realizując swoje zadania statutowe, zorganizowała m. in. wystawę „3 in 1 Exhibitions” prezentującą cykle fotografii trzech znanych fotografów: C. Capozziello, T. Guzowatego i W. Wieteski, wystawę retrospektywną zmarłego R. Kowala, zawierającą  ponad 100 prac malarskich, rysunków, szkiców i pasteli, wystawa pt. „Ptaki” obejmująca malarstwo A. Beskiej i rzeźbę ceramiczną M. Kupczok –Zajadacz, wernisaż wystawy pt. „Sztuka bez granic – równość szans”, ekspozycję prac 26 artystów z Opola, Burgundii, Kraju Środkowoczeskiego i Nadrenii Palatynatu obejmujących malarstwo, grafikę, fotografię, rzeźbę i instalacje, wystawę J. M. Maciucha będącą retrospektywną prezentacją jego malarstwa, grafiki i fotografii, wystawę jubileuszową malarstwa B. Polnara oraz wystawę „Salon Jesienny” obejmującą twórczość ponad 50 artystów środowiska opolskiego, prezentując malarstwo, rzeźbę, instalacje i grafikę.

- Poza granicami kraju Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała wystawę w Galerii Związkowej w Hilversum (Holandia) pt. „Sztuka bez granic – Opole w Hilvelrsum II” prezentując twórczość 9 opolskich artystów, w Berlinie w galerii der Ort pt. „Sztuka bez granic – Opole w Berlinie” prezentowano dorobek młodych opolskich artystów oraz w Arras (Francja) wystawę „Sztuka- Polska się  odkrywa” w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, instalacji i fotografii 25 artystów plastyków z różnych rejonów Polski.

Galeria Sztuki Współczesnej z dużym powodzeniem prezentowała ekspozycje plenerowe w ramach cyklu pt. „Galeria Pod Chmurką”. Na opolskim Rynku prezentowano wielkoformatowe wystawy „Kulturalne Opole 2006”, „Miasta Partnerskie Opola”, „W obiektywie NTO” i „Dyptyk” (wystawa poplenerowa ISUO), na placu Jana Pawła II „Ostatnie takie miejsce na Ziemi” National Geographic, na pl. Teatralnym „Co słychać - młodzi malują Opole” oraz na pl. Wolności „Solidarność Walcząca”. Ponadto w Krakowie na Plantach zaprezentowano wystawę „Kulturalne Opole 2006 – Poselstwo”.

Galeria Sztuki Współczesnej realizowała bogaty program edukacyjny przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców sztuki. Zajęcia kierowane były do najmłodszych (przedszkolaków), dzieci młodzieży jak również do osób dorosłych. W ramach działań edukacyjnych odbywały się m.in. spotkania autorskie, prelekcje, zajęcia plastyczne, różne konkursy plastyczne i fotograficzne dla młodych twórców, czy też akcje plenerowe.  .

Realizowane zadania obejmowały m. in.:

- zajęcia z cyklu „ABC plastyki” – z zadaniem zapoznania dzieci z technikami artystycznymi: rzeźbą, grafiką, instalacją i plakatem, a także zaprezentowanie podstawowej działalności Galerii. Prowadzono także zajęcia poświęcone technice rysunku oraz malarstwa poznając warsztat pracy artysty i narzędzia umożliwiające twórczość w danej technice,

- kurs doskonalący „Bliżej sztuki”- przeznaczony dla dorosłych pragnących  poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu sztuk plastycznych (malarstwo, grafika tradycyjna, rysunek),

- zajęcia „Ze sztuką na ty” – na zajęciach dzieci poznawały poszczególne techniki plastyczne (wykonywały pejzaże, collage, portrety, okolicznościowe kartki pocztowe oraz świąteczne ozdoby),

- „Mój kolorowy świat” – dzieci ze szkół specjalnych wykonywały prace w technice farb plakatowych, eksponując je na odpowiedniej wystawie,

- zajęcia z cyklu „Stop: wystawa”- organizowane dla dzieci ze szkól podstawowych i gimnazjum. Zwiedzając aktualne wystawy uczyły się interpretować prezentowane dzieła sztuki.

W trakcie trwania wystaw, przygotowywano do druku i wydawano określone wydawnictwa, tj. katalogi, albumy, zaproszenia na imprezy, różne składanki, wielkoformatowe banery, foldery, pocztówki oraz plakaty. Galeria jest również wydawcą czasopisma kulturalnego Teatr Lai – kwartalnik redagowany i składany przez studentów Uniwersytetu Opolskiego (zawierający artykuły dot. sztuk plastycznych, historii sztuki, teatru, muzyki, literatury, filmu, wywiady z artystami oraz reprodukcje prac plastycznych studentów Instytutu Sztuki UO).

Realizowane przez Galerię zadania inwestycyjne zostało omówienie oddzielnie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na realizację swoich zadań statutowych Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta na bieżącą działalność w wysokości 2.554.000 zł, tj. 99,1% planu, co stanowiło 94,6% środków będących do dyspozycji, tj. 2.700.536,09 zł (BO i przychody własne).

W ramach osiągniętych przychodów własnych, stanowiących kwotę 127.094,05 zł (100,1% planu), najwięcej wpływów uzyskano z różnych dochodów – kwota 72.523,34 zł (najwięcej za usługi informacyjne – 42.503 zł), kary za przetrzymanie książek – kwota 24.250,60 zł oraz z wpływów z usług - kwota 8.890,70 zł (za usługi kserograficzne). Za sprzedaż książek osiągnięto kwotę 21.421,89 zł.

Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowane zostały w wysokości 2.681.438,58 zł, tj. 99,2% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.818.673,86 zł, tj. 99,6% planu

- pozostałe koszty		   862.764,72 zł, tj. 97,3% planu

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych - kwota 322.460,86 zł, co stanowiło 37,4% tych kosztów (w tym najważniejsze są czynsze - kwota 255.433,65 zł oraz opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - kwota 31.108,21 zł), w następnej kolejności na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - kwota 194.581,36 zł, tj. odpowiednio 22,6% oraz na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 148.157,27 zł, tj. 17,2%.

Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako instytucja kultury, której zadaniem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta Opola, gromadzenie i opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich do domu, a także prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. Zadania te realizowane są poprzez sieć 18 placówek rozlokowanych w różnych częściach miasta

Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziło w skali całego roku 191.636 osób, wypożyczając 615.122 jednostek tj. książek, czasopism i kaset video. Na miejscu w bibliotekach udostępniono 82.384 jednostek zbioru i były to informacje bibliograficzne, biblioteczne i faktograficzne .

Niezależnie od wypożyczeń i udostępniania zbiorów, Miejska Biblioteka Publiczna organizowała liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. „4 Dni Literatury Dziecięcej”  - uczestników 1.177 osób, „V Opolską Jesień Literacką”, w której uczestniczyło 1.660 osób, „VI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – uczestniczyło 734 dzieci oraz „Cała Polska czyta dzieciom” gdzie na 250 spotkaniach uczestniczyło 2.858 osób.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono 546 lekcji bibliotecznych dla 11.875 uczniów i przedszkolaków, odbyto 62 spotkań autorskich - dla 4.177 osób, a także przygotowano 61 wystawek tematycznych związanych z rocznicami państwowymi, literackimi,  czy też świętami. Zrealizowano także 9 różnych wystaw w Galerii na Cyplu, które odwiedziło 3.039 osób.

Organizowano też różne zajęcia oraz zabawy dla dzieci i młodzieży w czasie trwania ferii, a także w czasie wakacji – w różnorodnych zajęciach brało udział 2.170 dzieci.

- Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości łącznej 802.719,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 794.719,12 zł, tj. 62,4% planu oraz wydatki majątkowe 7.999,88 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 12.000 zł, tj. 100% planu (na opracowanie części ewidencji zabytków koniecznej do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta i spełnienia wymogów ustawowych Gminy oraz badania archeologiczne Bramy wrocławskiej),

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 997,13 zł, tj. 99,7% planu,

- zakupy usług pozostałych – kwota 89.347,28 zł, tj. 89,4% planu (m.in. na opracowanie ekspertyzy technicznej schodów łączących Mały Rynek z pl. Kopernika, przeniesienie i wykonanie nowego cokołu pomnika J. Lompy, koncepcja mostu zwodzonego do konkursu na zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego, skanowanie map i dokumentacji konstruktorskich),

- dotacje celowe – kwota 211.542,66 zł, tj. 39,2% planu, na wykonanie zadania pn. „Remont elewacji ścian zewnętrznych w budynku wielorodzinnym mieszkalno- usługowym” ul. Szpitalna 3 - kwota 51.542,66 zł oraz „Remont wieży kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha” ul. Kopernika 12 – kwota 160.000 zł,

- dotacje celowe – kwota 200.000 zł, tj. 100% planu, na realizację zadania pn. „wzmocnienia uszkodzonego muru oporowego utrzymującego skarpę cmentarzyka kościelnego na górce pomiędzy dawnym budynkiem Kolegium Jezuickiego, Kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha”

Realizacja zadania inwestycyjnego i remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 660.981,66 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 73,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 549.961,66 zł, tj. 92,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 111.020 zł.

Wydatki bieżące były realizowane w następujących paragrafach przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

| § | PLAN | WYKONANIE | Stopień wykonania planu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2800 | 92.200 | 92.200,00 | 100,0% |
| 2810 | 12.000 | 11.997,90 | 100,0% |
| 2820 | 94.000 | 93.876,86 | 99,9% |
| 2830 | 9.000 | 9.000,00 | 100,0% |
| 3040 | 34.000 | 25.712,00 | 75,6% |
| 3240 | 13.200 | 13.200,00 | 100,0% |
| 4170 | 15.000 | 14.980,00 | 99,9% |
| 4210 | 5.000 | 2.200,00 | 44,4% |
| 4300 | 244.400 | 238.794,90 | 97,7% |
| RAZEM | 518.800 | 501.961,66 | 96,8% |

§ 2800 – Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 92.200 zł

W 2007 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu | Warsztaty muzyczne oraz organizacja koncertu orkiestry symfonicznej PSM z solistami | 12.400 |
| 2 | 2800 | Teatr im. Jana Kochanowskiego | XXXII Opolskie Konfrontacje Opolskie „Klasyka Polska” | 18.000 |
| 3 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu | Publikacja z kart historii „60 lat Opolskiej Szkoły Muzycznej” | 4.000 |
| 4 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu | Konferencja naukowo-Artystyczna „Z tradycji muzycznych Opola” | 1.300 |
| 5 | 2800 | Uniwersytet Opolski | „Zimowa Giełda Piosenki” | 2.000 |
| 6 | 2800 | Uniwersytet Opolski | „Piastonalia” | 2.000 |
| 7 | 2800 | Uniwersytet Opolski | Konferencja naukowa Pt. „Polonia na rzecz demokracji w Polsce” | 4.000 |
| 8 | 2800 | Uniwersytet Opolski | Katalog wystawy dyplomowej 2007, studentów Instytutu Sztuki UO | 2.000 |
| 9 | 2800 | Uniwersytet Opolski | Wydanie numeru czasopisma „Dyskurs” | 4.000 |
| 10 | 2800 | Filharmonia Opolska | „Jazz w Filharmonii”, Zaduszki | 16.500 |
| 11 | 2800 | Uniwersytet Opolski | „Złota seria wykładów otwartych” | 5.000 |
| 12 | 2800 | Muzeum Śląska Opolskiego | Wystawa fotograficzna „60 lat działalności związku polskich artystów fotografików w Opolu” | 6.000 |
| 13 | 2800 | Filharmonia Opolska | Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży „Musica Viva” | 15.000 |

§ 2810 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 11.997,90 zł

W 2007 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2801 | Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki | Ósmy, dziewiąty i dziesiąty element w Alei gwiazd polskiej piosenki | 11.997,90 |

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 93.876,86 zł

W 2007 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | V Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych „Opolskie Lamy 2007” | 8.000 |
| 2 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne | XVI Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny | 25.000 |
| 3 | 2820 | ZPAP Okręg Opolski | Artyści w Galerii ZPAP „Pierwsze Piętro” | 4.000 |
| 4 | 2820 | Stowarzyszenie Teatru Otwartego | VII Międzynarodowe Forum Teatrów Młodych „Czas Teatru 2007” | 10.000 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Śpiewacze HARFA | Uroczysty koncert chórów w Katedrze Opolskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja | 3.000 |
| 6 | 2820 | Opolskie Bractwo Rycerskie | VII Międzynarodowy Festyn Rycerski | 14.000 |
| 7 | 2820 | ZPAP Okręg Opolski | „Salon Jesienny 2007” | 7.000 |
| 8 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu | „790 lat lokacji Opola (1217 – 2007)” | 9.876,86 |
| 9 | 2820 | ZPAP Okręg Opolski | „30 lat twórczości Bolesława Polnara” | 3.000 |
| 10 | 2820 | Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich | IV Mistrzostwa Europy Zespołów Mażoretkowych 2007 r. | 6.000 |
| 11 | 2820 | Stowarzyszenie Instytut Śląski | Joachim Glensk, „Czarna księga prasy śląskiej”, tom II | 4.000 |

§ 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. publicznych

– kwota 9.000zł

W 2007 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2830 | Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame | Obchody 150-lecia przybycia Sióstr Szkolnych de Notre Dame do Opola | 3.000 |
| 2 | 2830 | Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” | Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej – „14 Dni Xaverianum” | 6.000 |

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 25.712 zł

Nagrody Prezydenta Miasta przyznane na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki OPOLE 2007 oraz Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.

§ 3240 – Stypendia – kwota 13.200 zł

Obejmuje stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów średnich szkół artystycznych przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 14.980 zł

Umowa o dzieło dotycząca wykonania projektu wystawy „Twarze bezpieki”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – kwota 2.200 zł

Zakup drobnych upominków, kwiatów na premiery teatralne, wernisaże.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 238.794,90 zł

Pokrywano wszelkie koszty związane z organizacją cyklu imprez pn. „Koncerty Wojciechowie” w ramach Dni Opola 2007, „Koncerty Promenadowe 2007”, Opolskie Poselstwo w Krakowie oraz przeznaczenie środków na realizację zadań wg zestawienia:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4300 | Opolski Tetra Lalki i Aktora | „Lekcje Teatralne” | 12.000 |
| 2 | 4300 | Opolski Tetra Lalki i Aktora | „Baśniowy salonik” | 4.500 |
| 3 | 4300 | Galeria Sztuki Współczesnej | Kulturalne Opole 2006” | 9.942,75 |
| 4 | 4300 | Opolski Tetra Lalki i Aktora | „Ryksza Teatralna” | 4.000 |
| 5 | 4300 | Miejski Ośrodek Kultury | Rozwój działalności „Piwnicy Artystycznej” w zakresie organizacji wystaw | 1.800 |
| 6 | 4300 | Miejski Ośrodek Kultury | Akcja „Wakacje w mieście” | 3.000 |
| 7 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury” | Udział Zespołu Artystycznego PECH w XXVIII Międzynarodowym Dziecięcym festiwalu Piosenki i Tańca-Konin 2007 | 4.000 |
| 8 | 4300 | Miejski Ośrodek Kultury | „Kino pod gwiazdami” | 12.002,63 |
| 9 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury | VII Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury 2007” | 4.394,11 |
| 10 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury | Festyn „Kochajmy dzieci” | 5.000 |
| 11 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury | III Festiwal Filmów dla dzieci „Zero Nudy” | 15.000 |
| 12 | 4300 | Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki | IX Warsztaty Muzyczne dla członków Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki | 3.000 |
| 13 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury” | Udział Zespołu Artystycznego ADENA w XXVIII Międzynarodowym Dziecięcym festiwalu Piosenki i Tańca-Konin 2007 | 1.986 |
| 14 | 4300 | Galeria Sztuki Współczesnej | „Co słychać? – młodzi ludzie malują Opole” | 3.000 |
| 15 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury” | Warsztaty taneczne oraz organizacja Ogólnopolskiego festiwalu Tańca Nowoczesnego EXPRESSION | 2.000 |
| 16 | 4300 | Miejska Biblioteka Publiczna | Opolska Promocja Książki Anny Mieszkowskiej „Ja, Kabareciarz” | 2.500 |
| 17 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury | Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu „Zapalonej Świecy” Opole 2007 | 11.566,72 |
| 18 | 4300 | Publiczne Gimnazjum Nr 4 | Przygotowanie i wystawienie przedstawienia muzycznego w międzypokoleniowej obsadzie z udziałem, młodzieży szkoły specjalnej | 4.498,09 |

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 6.881.921,28 zł, realizując plan roczny w 99,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.163.080,85 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 718.840,43 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

###### Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale tym wydatkowano zgodnie z planem kwotę 14.978,15 zł, która została przeznaczona na wykonanie 15 tablic informacyjnych pn. „Pomnik Przyrody”, wykonanie prac pielęgnacyjnych na pomnikowym platanie klonolistnym przy ul. Piastowskiej oraz za wykonane prace związane  z montażem ogrodzeń wokół pomników przyrody znajdujących się w mieście przy ul. Strzelców Bytomskich, Ul. Mozarta , ul. Żwirki i Wigury, ul. Wrocławskiej i ul. Oleskiej .

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

##### Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wydatki związane z działalnością Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości łącznej 6.866.943,13 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 99,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.148.102,70 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 718.840,43 zł.

Realizując swoje zadania statutowe Ogród uzyskał dochody własne w wysokości łącznej 989.469,84 zł, tj. 131,7% planu rocznego, przy czym największą pozycję stanowiły wpływy z usług, bo kwotę 986.539,87 zł, (wykonanie 131,% planu), co stanowiło 99,7% tych dochodów. Dochody te, które uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu, a także pozostałe wpływy (2.929,97 zł) zostały przekazane do budżetu miasta.

Na bieżące funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego wydatkowano kwotę 6.148.102,70 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i pochodne	3.440.305,35 zł	tj. 100,0% planu

- na pozostałe wydatki			2.707.797,35 zł	tj.   99,9% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem materiałów – kwota 1.211.682,25 zł, tj. 44,7% tych wydatków (m.in. zakupy żywności dla zwierząt - 571.213,09 zł, materiały do remontów - 272.518,46 zł, wyposażenie – 88.878 zł), z poborem energii - kwota 400.396,41 zł, tj. odpowiednio 14,8%, z zakupami usług pozostałych – kwota 340.632,48 zł, tj. odpowiednio 12,6% oraz z zakupami usług remontowych – kwota 339.995,62 zł, tj. odpowiednio 12,5%

W okresie sprawozdawczym Ogród Zoologiczny wykonywał swoje zadania statutowe związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, głównie poprzez hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnicząc w międzynarodowych programach ochrony zwierząt, w pracach naukowo – badawczych oraz w prowadzeniu dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży).

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony w EEP i TAG, w organizacjach międzynarodowych – m.in. WAZA, ISIS, EAZA oraz w krajowych – m.in. Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Dzięki współpracy z ogrodami zoologicznymi w Europie, pojawiły się takie rzadkie zwierzęta jak: uchatka kalifornijska, manul, lori małe, łabędź czarnoszyi, czubacz rudy, karmazynka, patagonka, gekon czarnoplamy, syczek, puszczyk uralski.

Sprowadzono także m.in. kangura rudego, tamarynę cesarską, wielbłąda dwugarbnego, alpakę, kapibarę, nandu szare, gekona paskowanego i inne zwierzęta do uzupełnienia stad lub par hodowlanych.

Na koniec 2007 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 962 szt. zwierząt w 236 gatunkach, w tym ssaki - 75 gat. (346 szt.), ptaki – 93 gat. (405 szt.), gady – 12 gat.(75 szt.), płazy 16 gat. (136 szt.) i bezkręgowce - 40 gatunki.

Ogród Zoologiczny jest także miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta. W 2007 r. odwiedziło go 168.037 osób, odnotowując istotny wzrost liczby zwiedzających w stosunku do 2006 r. o 37.466 osób.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

W swojej bieżącej działalności Ogród Zoologiczny wykorzystywał również środki finansowe zgromadzone na koncie dochodów własnych. Źródłem tych dochodów były środki pochodzące z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z najmu pomieszczeń i terenu pod reklamę, darowizn pieniężnych oraz ze sprzedaży zwierząt z nadwyżki hodowlanej.

Dochody pozyskano w 2007 r. w łącznej kwocie 92.227,71 zł (najwięcej za najem powierzchni i terenu – 48.779,03 zł oraz za sprzedaż zwierząt z nadwyżki hodowlanej i sprzedaży karmy 28.803,67 zł), co przy kwocie 62.926,86 zł wynikającej z BO, dysponowano kwotą 155.154,57 zł.

W wydatkach wynoszących 90.867,76 zł, przeznaczono:

- na wydatki bieżące – kwotę 9.809,05 zł, w tym najwięcej, na zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 8.711,40 zł, głównie zakupy małych zwierząt (chrząszcze, świerszcze), usługi weterynaryjne, reklamowe i szkoleniowe,

- na zakupy inwestycyjne - kwota 81.058,71 zł – m.in. na budowę schroniska dla z wybiegiem dla wilków grzywiastych II etap.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 7.989.373,89 zł, co stanowiło 60,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.908.677,06 zł, tj. 97% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.080.696,83 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne i remontowe, stąd ich realizacja została omówiona oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W tym rozdziale ujęte są wydatki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, prowadzącego działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich oraz innej działalności usługowej, możliwej do wykonania w administrowanych obiektach.

Poza bieżącym udostępnianiem obiektów dla mieszkańców Opolszczyzny MOSiR inicjował i organizował wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, stanowiących dodatkową atrakcję w działalności poszczególnych obiektów jak i alternatywną formę spędzania czasu dla mieszkańców miasta.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzał obiektami sportowo - rekreacyjnymi w mieście, obejmujące Halę Widowiskowo – Sportową „Okrąglak”, Sztuczne Lodowisko i obiekt hotelowo – administracyjny „TOROPOL”, Krytą Pływalnię „Akwarium”, Basen Letni „Błękitna Fala”, tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach, korty do tenisa ziemnego na 
Pl. Teatralnym i przy stadionie na ul. Oleskiej, Stadion Miejski przy ul. Oleskiej, Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Sosnkowskiego – Szarych Szeregów oraz Skate Park.

Przy realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uzyskano dochody własne w wysokości 2.351.760,16 zł, co stanowiło 84,4% planu, w tym dochody z usług w wysokości 2.190.878,75 zł, tj. 81,1% planu (najwięcej pozyskano z podstawowych obiektów, tj. z Krytej Pływalni „Akwarium”- 926.075,61 zł, ze Sztucznego Lodowiska „Toropol”– 639.116,31 zł, z Hali Widowiskowo- Sportowej „Okrąglak”- 260.694,73 zł, z Basenu Letniego „Błękitna Fala”- 155.834,87 zł oraz z Domu Wypoczynkowego „Toropol”- 82.961,17 zł) ) pozostałe dochody w kwocie 156.147,65 zł oraz odsetki w kwocie 4.733,76 zł.

Pozyskane środki finansowe zostały przekazane na dochody miasta.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOSiR wykonane zostały w wysokości łącznej 5.919.486,94 zł, tj. 97,7% planu, przy czym przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.402.031,76 zł, tj. 96,5% planu

- pozostałe wydatki		2.517.455,18 zł, tj. 99,5% planu

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowią wydatki na zakup energii wykorzystywanej na obiektach sportowych - kwota łączna 1.545.995,38 zł (stanowi to 61,4% pozostałych wydatków), a następnie zakup usług pozostałych - 297.591,59 zł (odpowiednio 11,8%) oraz zakup materiałów i wyposażenia - kwota 127.482,68 zł (tj. odpowiednio 5,1%).

Na najważniejszych obiektach w okresie sprawozdawczym, organizowano między innymi następujące imprezy:

Hala Widowiskowo – Sportowa „Okrąglak”

W obiekcie zorganizowano 63 imprez sportowych, 5 imprez artystycznych i 15 imprez targowo – wystawienniczych oraz 865 zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Były to imprezy nie tylko o wymiarze lokalnym, lecz także ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Na uwagę zasługują następujące imprezy:

- Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych – piłka nożna,

- Halowa Liga Trampkarzy NESTLE - 2007

- turnieje piłki nożnej, siatkówki, halowej piłki nożnej badmintona,

- XIV Mistrzostwa Polski w Taekwon-do,

- Zajęcia w ramach „Biała Zima”,

- XIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - otwarcie

- IV Mistrzostwa Europy Mażoretek,

- Turniej – Akademickie Mistrzostwa Polski – eliminacje wojewódzkie,

- XXIX Wystawa, Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich. Ogólnopolskie Targi Mody, Urody i Zdrowego Stylu Życia.

- Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych,

- Targi Budownictwa

- Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych,

- Targi Ślubne,

- Skrzypek na dachu,

- Serduszka Dwa, czyli Śląskie Szlagiery 2007r.,

- koncert galowy Zespołu „Śląsk”.

W okresie letnim parking oraz tereny wokół hali wynajmowane są na działalność różnych imprez (m.in. wesołych miasteczek czy lunaparków). Ponadto obiekt uzyskuje dochody z wynajmu lokali użytkowych i miejsc reklamowych.

- Ogółem w 2007 roku z obiektu hali skorzystało około 94 tys. osób.

- Sztuczne Lodowisko „Toropol”

W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają głównie młodzież szkolna i studencka w grupach zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia dla pracowników różnych zakładów pracy. W środy, soboty i niedziele organizowane były przez MOSiR ślizgawki ogólnodostępne. Głównie jednak obiekt był bazą treningową dla klubów młodzieżowych takich jak:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Opole” – hokej na lodzie;,

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze – short- track,

- Uczniowski Klub Sportowy „PIAST Opole” – jazda figurowa,

- Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „PIRUETTE” – jazda figurowa,

- różnych klubów seniorskich i amatorskich, takich jak: Klub Hokejowy „OLD BOYS” oraz amatorski klub hokejowy lekarzy.

Od połowy kwietnia 2007r. do sierpnia 2007r. obiekt był nieczynny - trwała przerwa technologiczna.

Na płycie lodowiska rozłożona została wykładzina plastikowa, na której odbyły się takie imprezy jak:

- XIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych „Opolskie 2007”,

- Ogólnopolskie zawody karate,

- VII Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla dzieci 
i młodzieży szkół specjalnych,

- Ogólnopolskie zawody szermiercze

- Na obiekcie organizowano różnorodne imprezy i zawody sportowe, w tym m.in.:

- Opolska Gala Żużlowa,

- Mistrzostwa Opola w short-tracku szkół gimnazjalnych miasta Opola,

- Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Opolska łyżwa 2007”,

- Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w hokeju na lodzie o Puchar Prezydenta Miasta Opola,

- Międzynarodowy memoriał im. Krzysztofa Pawłowskiego oraz Zdzisława Trojanowskiego w hokeju na lodzie,

- Międzynarodowy Turniej Radości w jeździe figurowej na lodzie,

- zgrupowania sportowe drużyn Legi Warszawa Kadry Narodowej Polski do lat 18 oraz opolskich klubów sportowych  (m-c sierpień 2007r.),

- cykliczne rozgrywki młodzieżowych drużyn w hokeju na lodzie,

- mecze drużyny seniorów „Orlik Opole” w ramach rozgrywek  I ligi hokeja na lodzie,

- Ogólnopolskie zawody w jeździe figurowej na lodzie o Puchar Prezydenta Miasta Opola.

W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało ok. 49,7 tys. osób, w tym:

- ze ślizgawek ogólnodostępnych				37,5 tys. osób

- podczas zajęć sportowych dla uczniów i studentów   	10,0 tys. osób

- podczas zajęć treningowych dla klubów		  	  1,4 tys. osób

- w trakcie zajęć organizowanych przez zakłady pracy	  0,8 tys. osób

Dodatkowo w czasie ferii zimowych w ramach „Białej Zimy 2007” z lodowiska skorzystało około 11,3 tys. osób. Były to grupy zorganizowane np. przez Młodzieżowe Domy Kultury z Opola, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, Domy Dziecka, szkoły prowadzące zimowiska, jak również młodzież z miejscowości ościennych. Na terenie obiektu działa wypożyczalnia łyżew, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba osób z niej korzystających, tj. 38.400.

Kryta Pływalnia „AKWARIUM”

Pływalnia była czynna  codziennie w godz. 600 do 2200, wyjątkiem przerwy technologicznej w okresie od 1.07 – 31.08.2007r. Udostępniana w godzinach przedpołudniowych głównie dzieciom i młodzieży opolskich szkół i wyższych uczelni, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych dla zorganizowanych grup z zakładów pracy i instytucji, klubów sportowych oraz osobom indywidualnym.

W ramach własnej działalności dodatkowo w obiekcie krytej pływalni prowadzona jest sauna, a także organizowane są przez różne instytucje zajęcia, tj.:

- nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- nauka pływania dla niemowląt,

- gimnastyka korekcyjna z nauką pływania,

- fitness w wodzie,

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone  zostały  m.in. następujące imprezy:

- akcja „Biała Zima”- organizator Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,

- III Mistrzostwa Zespołu Szkół Specjalnych,

- pływanie  synchroniczne w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

- Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym,

- Sztafety Rodzinne,

- Zimowe Mistrzostwa Polski „MASTERS”,

- Bicie Rekordu Guinnesa  /500x25m/  organizator: MOSiR Opole i Artur Pokorny.

Kryta Pływalnia uzyskuje dodatkowe dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz miejsc reklamowych.  W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało łącznie ok. 143,2 tys. osób.

Na pozostałych obiektach realizowano zadania zgodnie z ich przeznaczeniem:

- basen letni „Błękitna Fala” – w trakcie trwania sezonu (15.06 –2.09.2007r.) z obiektu skorzystało 22.966 osób, w tym 16.306 osób kupując bilety ulgowe. Przeprowadzono trzy imprezy sportowo-rekreacyjne: Murowana sztuka, Bezpiecznie pod wodą i Letnie Mistrzostwa Polski juniorów 16 – letnich,

- Dom Wycieczkowy „Toropol” – czynny jest przez cały rok, dysponuje 39 miejscami noclegowymi w 13, trzy-osobowych pokojach. Z usług hotelowych w 2007 r. skorzystało 1.150 osób, którym udzielono 2.671 noclegów,

- tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach - wydzierżawione na podstawie umowy najmu Izbie Rolniczej w Opolu i LKJ „Ostroga”,

- korty tenisowe – przy Pl. Teatralnym wydzierżawione są osobom prywatnym, które odpowiadają za właściwe utrzymanie tych obiektów. Korty udostępnia się wszystkim chętnym do uprawiania tenisa ziemnego. Korty przy Stadionie Miejskim prowadzone były przez MOSiR (skorzystało z nich 2.287 osób),

- stadion miejski „Odra” - oddany w dzierżawę Opolskiemu Klubowi Sportowemu „Odra” Opole, który uczestniczy w rozgrywkach II ligi piłki nożnej,

- skate park – park jazdy na rolkach. Teren został przekazany w dzierżawę Stowarzyszeniu Sportów Ekstremalnych Skate Park w Opolu,

- stadion lekkoatletyczny ”Gwardia” – zorganizowano wiele imprez sportowych, m.in.: Akademickie Mistrzostwa Opola, Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych, Mistrzostwa Powiatu Opolskiego w LA, Indywidualne Mistrzostwa Opola w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych, Finał „Czwartki Lekkoatletyczne”, Drużynowe Czwartki Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych. W trakcie sezonu z obiektu korzystali: Politechnika Opolska, Komenda Miejska Policji, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby  sportowe, oraz klienci indywidualni. W okresie sprawozdawczym z usług stadionu skorzystało łącznie ok. 48 tys. osób

Przy realizacji swoich zadań Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa prowadził rachunek dochodów własnych, zasilając je wpływami pozyskanymi z wynajmu lokali użytkowych na prowadzenie różnej działalności m.in. usługowej, handlowej i biurowej.

Na koncie dochodów własnych odnotowano wpływy w wysokości łącznej 
661.469,59 zł, tj. 106% planu (najwięcej pozyskano z Krytej Pływalni „Akwarium”-
131.391,97 zł, ze Sztucznego Lodowiska „Toropol”– 238.325,25 zł oraz z Hali Widowiskowo- Sportowej „Okrąglak”- 63.207,65 zł), co przy kwocie z BO w wysokości 43.426,82 zł, dysponowano środkami w wysokości 704.896,41 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na działalność bieżącą jednostki, uzupełniając  wydatki realizowane w oparciu o środki budżetu miasta. Wydatki realizowano na poszczególnych obiektach i wykonano je w wysokości łącznej 619.871,47 zł, a najwięcej przeznaczono na zakup usług remontowych – kwota 221.636,05 zł (35,8% łącznych wydatków), a w następnej kolejności na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 147.327,79 zł (odpowiednio 23,8%), zakup energii – kwota 125.204,33 zł (odpowiednio 20,2%) oraz na zakup usług pozostałych – kwota 54.539,12 zł (odpowiednio 8,8%).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 658.516,18 zł, realizując plan roczny w 78,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 590.460,23 zł, tj. 88,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 68.055,95 zł.

W okresie sprawozdawczym Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej, na stypendia sportowe, oraz na realizację projektów dot. współpracy sportowej.

Na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, przeznaczono następujące środki finansowe:

| § | PLAN | WYKONANIE | stopień wykonania planu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2820 | 192.555 | 192.518,34 | 100,0% |
| 3040 | 85.000 | 84.300,00 | 99,2% |
| 4210 | 12.000 | 9.369,19 | 78,1% |
| 4300 | 73.445 | 73.068,83 | 99,5% |
| 4430 | 3.000 | 2.386,00 | 79,5% |
| RAZEM | 366.000 | 361.642,36 | 98,8% |

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 192.518,34 zł

W 2007 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Turnieju Grand Prix Polski w Judo | 8.700 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Old Boys” | Organizacja Turnieju w hokeju na lodzie. | 4.500 |
| 3 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Organizacja zawodów w łyżwiarstwie figurowym. | 2.000 |
| 4 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy | Organizacja Otwartych Mistrzostw Opola w lekkoatletyce | 2.350 |
| 5 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” | Organizacja cyklu turniejów dla dzieci w unihokeju. | 3.000 |
| 6 | 2820 | Opolski Klub Taekwondo | Organizacja Mistrzostw Opola dzieci w taekwondo | 3.400 |
| 7 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja Memoriału G. Stacha | 25.770 |
| 8 | 2820 | Automobilklub Opolski | Organizacja Rajdu Festiwalowego | 10.000 |
| 9 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Organizacja otwartych Mistrzostw Opola w kajakarstwie | 1.500 |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Activ” | Organizacja turnieju amatorów w badmintonie | 2.800 |
| 11 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Organizacja imprezy jeździeckiej | 3.000 |
| 12 | 2820 | Opolski Klub Karate „Budokan” | Organizacja turnieju karate z okazji „Dnia Dziecka” | 600 |
| 13 | 2820 | . Klub Sportowy „Groszmal” | Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” | 500 |
| 14 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Old Boys” | Organizacja zawodów w ramach Mistrzostw Polski w hokeju na łyżworolkach. | 1.600 |
| 15 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Turnieju w ju-jitsu | 3.400 |
| 16 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Turnieju Juniorów i Juniorek w judo. | 8.200 |
| 17 | 2820 | Automobilklub Opolski | Organizacja Rajdu Sobótkowego | 4.000 |
| 18 | 2820 | Liga Obrony Kraju | Organizacja cyklu zawodów w kategorii szkół w strzelectwie sportowym. | 2.400 |
| 19 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Organizacja Letnich Mistrzostw Polski juniorów w pływaniu | 29.798,34 |
| 20 | 2820 | Kędzierzyński Klub Tenisowy | Organizacja zawodów Grand Prix w tenisie ziemnym | 30.000 |
| 21 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki juniorów | 6.300 |
| 22 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w judo | 11.800 |
| 23 | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani” | Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów | 15.000 |
| 24 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start” | Organizacja ogólnopolskiego turnieju juniorów w szermierce | 5.500 |
| 25 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Organizacja zawodów w łyżwiarstwie figurowym | 6.400 |

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym – kwota 84.300 zł

Nagrody dla zawodników i trenerów, którzy uplasowali się na czołowych miejscach w Plebiscycie na najpopularniejszych trenerów i sportowców województwa oraz nagrody  za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zdobywających czołowe lokaty w mistrzostwach świata i Europy w kategorii seniorów i juniorów i mistrzostwach Polski juniorów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.369,19 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup medali, pucharów, upominków i drobnych nagród na różnorodne imprezy sportowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota  73.068,83 zł

Powyższe wydatki związane były z organizacją turnieju piłki nożnej i szachowego w okresie ferii, Memoriału W. Sarneckiego w tenisie stołowym i meczu bokserskiego B.C. Mulheim-Demten – Carbo Gliwice (wynajem obiektów, opłaty sędziowskie i za opiekę medyczną, wynajem i transport ringu, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników niemieckich). Wydatkowano także na pokrycie kosztów transportu drużyny koszykarek na turniej w partnerskim mieście Alytus (Litwa), na turniej piłki nożnej do Darlington (Anglia) oraz na turniej piłki nożnej do Shekesfehervar (Wegry).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – kwota 2.386 zł

Wydatkowano na ubezpieczenie organizowanych imprez i wyjazdów zagranicznych.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z:

- wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym - wypłacono kwotę 119.100 zł, tj. 99,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 40-tu zawodników zarekomendowanych Prezydentowi Miasta Opola przez powołaną przez niego odpowiednią komisję,

- realizacją projektu „Polsko-czeska współpraca sportowa Opole – Ołomuniec” 
– w ramach programu INTERREG IIIa - łącznie wydatkowano kwotę 109.717,87 zł, tj. 60% planu, przeznaczając najwięcej, bo 75,9% całej kwoty wydatków, tj. 83.314,49 zł na zakup usług pozostałych. Wydatki te obejmują zakup pucharów, medali i pamiątkowych upominków, wynajem obiektów, obsługę sędziowską i medyczną, wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenia, umowy z tłumaczem, spikerem i trenerami oraz transport i podróże służbowe związane z realizacja projektu.

W ramach tego projektu zorganizowano halowy turniej piłki nożnej i mityng lekkoatletyczny w Opolu, wspólny obóz sportowy piłkarskich drużyn opolskich i ołomunieckich w Ołomuńcu, wspólny obóz sportowy piłki nożnej w Turawie oraz turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w Opolu.

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych zostały omówione oddzielnie.

# 5. ROZCHODY BUDŻETOWE

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych rozchodów budżetu podane zostały w załączniku nr 2.

W 2007 r. rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły 61.543.957,25 zł z czego:

- 555.814,64 zł stanowiła udzielona pożyczka dla Województwa Opolskiego w ramach realizowanego projektu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”,

- 58.069.949,00 zł stanowiły rozchody z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- 2.918.193,61 zł stanowiły rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych 
na rynku krajowym.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- BGK w Warszawie pożyczka na zapewnienie płynności projektu pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska w Opolu” – spłata 3.151.863,58 zł,

- BGK w Warszawie pożyczka na zapewnienie płynności projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata 33.178.017,26 zł,

- NFOŚiGW w Warszawie pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata 21.740.068,16 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, dróg i parkingów wraz z oświetleniem w rejonie ulicy Stokrotek w Opolu” – spłata 116.059,80 zł,

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt na  zadanie pn. „Remont lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r.” – spłata 258.956,58 zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Budowę II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu” – spłata 900.000,00 zł,

- NFOŚiGW w Warszawie, pożyczka na zadanie pn. „Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola – zadanie nr 1” – spłata 375.000,00 zł,

- BOŚ SA, kredyt termomodernizacyjny PSP Nr 21 – spłata 426.377,80 zł,

- BOŚ SA, kredyt termomodernizacyjny PG Nr 2 – spłata 387.274,43 zł,

- BOŚ SA, kredyt termomodernizacyjny  PSP Nr 20 – spłata 14.525,00 zł,

- PKO BP w Katowicach Oddział w Opolu, kredyt na zadanie pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata 300.000 zł,

- Bank Handlowy w Warszawie, kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata 140.000,00 zł.

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie umowy pożyczki pomiędzy Gminą Opole a Województwem Opolskim Gmina Opole udzieliła kredytu na prefinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych udziału własnego w realizacji projektu "eurząd" współfinansowanego przez EFRR  w kwocie 555.814,65 zł.

# 6. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W 2007 roku uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/47/07 z dnia 18.01.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2007 rok, na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz realizowanych w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” zostały przeznaczone środki finansowe w łącznej wysokości  243.028.196 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu roku (według stanu na dzień 31.12.2007 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe oraz inwestycje realizowane w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” zaplanowano łączną kwotę 265.671.364 zł, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę
262.630.960 zł.

Stopień realizacji planu wynosi:

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” – wykorzystana została kwota 124.332.021,44 zł, tj. 78,6% (na plan po zmianach: 158.212.924 zł), 
w tym na roboty z terenu miasta Opola kwota 70.323.830 zł,

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań – wykorzystana została kwota 40.975.560,39 zł, tj. 82,5% (na plan po zmianach 49.676.738 zł),

- pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 41.826.793,40 zł, 
tj. 76,4% (na plan po zmianach 54.741.298 zł),

- zadania remontowe – wykorzystana została kwota 2.520.376,52 zł, tj. 82,9% (na plan po zmianach 3.040.404 zł).

Uwzględniając łączne wykonanie zadań inwestycyjnych, remontowych oraz inwestycji realizowanych w ramach programu Fundusz Spójności/ISPA stopień realizacji planu wynosi 209.654.751,75 zł, tj. 78,8%, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę 207.134.375,23 zł, tj. 78,7%.

Brak pełnego wykonania inwestycji związany jest przede wszystkim z niższym wykonaniem planu zadań realizowanych w ramach programu Fundusz Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu". Spowodowane zostało to głównie koniecznością wykonania dodatkowych projektów zamiennych w związku z wycofaniem zgód właścicieli posesji na umieszczenie kolektorów sanitarnych na terenie ich działek, potrzebą zmiany technologii, a także występowaniem nieprzewidzianych warunków fizycznych w postaci gruntów skalistych.

Na dzień 31.12.2007 r. wystawione zostały faktury za wykonane roboty w łącznej kwocie 9.828.062,75 zł. Tym samym rzeczywiste niewykonanie wydatków w ramach ww. programu wynosi 24.052.839,81 zł.

W związku z tym, że części wydatków inwestycyjnych i remontowych na ogólną kwotę 17.566.182 zł ujętych na rok 2007 w budżecie miasta Opola nie można było realizować z przyczyn, których nie można było przewidzieć, ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego i przechodzących do realizacji na rok 2008. Tematyka ta została omówiona w punkcie 18 – Dodatkowe Informacje.

Wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” przedstawiono w załączniku nr 7, wykonanie pozostałych inwestycji realizowanych w ramach WPI przedstawiono w załączniku nr 8, wykonanie pozostałych inwestycji przedstawiono w załączniku nr 9, natomiast wykonanie wydatków na remonty przedstawiono w załączniku nr 10.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych (poza programem Fundusz Spójności/ISPA) za 2007 rok na ogólną kwotę 209.654.751,75 zł składają się:

- środki finansowe poniesione na zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe wg zapłaconych faktur na dzień 31 grudnia 2007 r. w wysokości 192.088.569,75 zł;

- środki finansowe niewykorzystane w 2007 r. i przechodzące na 2008 r., jako niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 17.566.182 zł.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Funduszu Spójności/ISPA za rok 2006 na ogólną kwotę 124.332.021,44 zł składają się wyłącznie środki poniesione na zrealizowane zadania inwestycyjne wg zapłaconych faktur na dzień 
31 grudnia 2007 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych miasta (bez wydatków w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA) w wysokości 104.418.036 zł wykorzystane zostały w wysokości 82.802.353,79 zł (w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 17.357.197 zł), co stanowi 79,3 % wykonania planu.

Na realizację remontów miasta przeznaczono środki finansowe na ogólną kwotę 
3.040.404 zł, które wykorzystane zostały w wysokości 2.520.376,52 zł (w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 208.985 zł), co stanowi 82,9 % wykonania planu.

Wykonanie planu inwestycji realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” przedstawiono w punkcie 6a części opisowej niniejszego sprawozdania.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2007 rok w załącznikach    nr 8, 9 i 10 przedstawia się następująco:

I. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.536.043 zł wykorzystano w kwocie 35.549.737,77 zł na realizację następujących zadań:

DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA   PRAWACH  POWIATU

Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym: odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.768.711 zł, wykorzystano w kwocie 14.328.688,26 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przebudowę odcinka ul. Częstochowskiej, na skrzyżowaniu z obwodnicą zamontowano sygnalizację świetlną; wykonano przebudowę odcinka ul. Strzeleckiej z wybudowaniem ronda; wykonano drogi transportu rolnego i leśnego; wybudowano wiadukt nad linią kolejową Tarnowskie Góry – Opole. Na istniejących i projektowanych ciekach i rowach wykonano przepusty, zabezpieczenia i ekrany akustyczne oraz wały ziemne; przebudowano uzbrojenie telekomunikacyjne, elektryczne oraz trakcji elektrycznej; wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Częstochowskiej i ul. Strzeleckiej; wykonano roboty melioracyjne przy regulacji odcinka rzeki i budowie rowów odpływowych. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy asfaltowej SMA o pow. 41.300 m2 i długości 3,52 km, wiadukt klasy A o pow. 700 m2, drogi transportu rolnego o nawierzchni mineralno – cementowo - emulsyjnej długości 4.752,90 m i pow. 33.167,03 m2, drogi transportu leśnego o naw. tłuczniowej długości 470,80 m i pow. 2.212,35 m2 a także przepusty na rzece Malina, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, przebudowę linii SN, trakcji elektrycznej PKP oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego        w ciągu ul. Reymonta.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 150.000 zł, wykorzystano w kwocie 42.090 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano opinię naukową dotyczącą opracowanej dokumentacji technicznej, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności. Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków EFRR. Zadanie realizowane w ramach WPI.

EURO 2012 – etap I – budowa dojazdów do obiektów sportowych (dokumentacja wstępna).

W 2007 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł. Ze względu na inną lokalizację obiektów sportowych zrezygnowano z realizacji zadania.

Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500.000 zł, wykorzystano w kwocie 3.493.444,76 zł. Zadanie obejmowało wykonanie ronda o średnicy 16 m i pierścienia szerokości 2,5 m oraz nowej nawierzchni jezdni i chodników. Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni, chodników, krawężników oraz podbudowy, wykonano roboty ziemne i podbudowę. Wykonano jezdnię o nawierzchni z warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych i warstwy ścieranej z mieszanek SMA w ilości 2814,04 m2, wjazdy z kostki kamiennej w ilości 204,81m2, chodniki z kostki Polbruk gr. 6 i 8 cm w ilości 3.491,05 m2. 
W ramach tego zadania wykonano również regulację istniejącego uzbrojenia, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz przełożenie sieci gazowej i elektroenergetycznej. Wykonano także oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.832.821 zł, wykorzystano w kwocie  4.836.670 zł (w tym: środki niewygasające 4.836.670 zł). W zakresie ww. zadania opracowano dokumentację techniczną. Zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację zadania. Zadanie przyjęto do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Na Drogach. Termin zakończenia zadania przewidywany jest na 31.05.2008 r.  Zakres rzeczowy do wykonania: przebudowa ul. Plebiscytowej o długości 252,60 m, odcinka ul. Ozimskiej o długości 352,40 m, przebudowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowa istniejącego uzbrojenia, wycinka drzew i krzewów, przebudowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz budowa ekranów akustycznych.

Przebudowa mostu nad Kanałem Ulgi ul. Niemodlińska – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 187.997 zł, wykorzystano w kwocie 187.996,20 zł (w tym: środki niewygasające 123.220 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano inwentaryzację obiektu oraz koncepcję przebudowy. W trakcie opracowania jest projekt przebudowy mostu, warunki techniczne zabezpieczenia przebudowy urządzeń obcych oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowej jak również uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin zakończenia zadania do dnia 30.06.2008 r.

Przebudowa wiaduktu nad ul. Bończyka w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.824 zł, zostały wykorzystane w 100%. W zakresie ww. zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Budowa chodników, kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Partyzanckiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.266.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.265.947,93 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie, projekt gospodarki drzewostanem i inwentaryzację zieleni oraz specyfikację wykonania i odbioru robót. Wykonano przebudowę odcinka jezdni z betonu asfaltowego o pow. 2.800 m2 i chodnika z kostki Polbruk o pow. 1.000 m2 oraz kanalizację deszczową.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem od ul. Chabrów wzdłuż              ul. Luboszyckiej do skrzyżowania z obwodnicą północną im. Powstańców Warszawskich – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 82.960 zł, zostały wykorzystane w 100% 
(w tym: środki niewygasające 70.760 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odc. od 
ul. Chabrów wzdłuż ul. Luboszyckiej do obwodnicy północnej. W trakcie opracowania dokumentacja jest techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin zakończenia opracowania dokumentacji 30.06.2008 r.

Przebudowa Placu Daszyńskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.100 zł, zostały wykorzystane w 100%. 
W zakresie ww. zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Przebudowa ulicy Częstochowskiej – droga krajowa nr 46.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.016.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.545.694,06 zł (w tym: środki niewygasające 524.281 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty drogowe rozbiórkowe, przepusty, wycinkę drzew, wykonano poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego o pow. 1.120 m2, Termin zakończenia 31.05.2008 r.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Krapkowicka – Odrodzenia – droga dojazdowa do parkingu na wyspie Bolko.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.172.935,54  zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o pow. 711,25 m2, wykonano przebudowę istniejącego przepustu, przełożenie sieci wodociągowej, przebudowę kabla teletechnicznego i linii energetycznej oraz oświetlenie.

DROGI  PUBLICZNE  GMINNE

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 293.998,49 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano kanalizację deszczową  w dzielnicy Nowa Wieś Królewska  o długości 241,0 m i w dzielnicy Gosławice o długości 360,0 m oraz odbudowę dróg po wykonanych robotach.

Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie domków jednorodzinnych przy ul. Lawendowej – II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 392.748,86 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki Polbruk o długości 295,50 m, ciąg pieszy z kostki Polbruk o długości 84,0 m oraz wpusty uliczne.

Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Kremsera z nieruchomościami położonymi przy   ul. Obrońców Stalingradu 66.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 41.993,20 (w tym: środki niewygasające 8.370 zł). W zakresie ww. zadania wykonano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Termin zakończenia 31.03.2008 r.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Luboszyckiej – odc. od ul. Chabrów do ronda.

Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 380.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 379.991,77 zł (w tym: środki niewygasające 146.997 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zaktualizowano kosztorysy, wykonano projekt nasadzeń; wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 1.200 m2, oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia 31.01.2008 r.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 681.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 634.118,09 zł (w tym: środki niewygasające 230.643 zł).

Wykonano następujące dokumentacje:

- Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową w Opolu,

- Przebudowa ul. Częstochowskiej – drogi krajowej nr 46 w Opolu,

- Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy zatoki autobusowej oraz przebudowy             ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ul. Hallera w kierunku granicy miasta;

- Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego Nr 24 od ul. Kasprzaka;

- Opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości do wykupu pod budowę wiaduktu wciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP;

- Przebudowa skrzyżowania ul. Krapkowicka – Odrodzenia – droga dojazdowa do jazu (wydzielenie części projektu);

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy 
ul. Złotej na odc. od ul. Metalowej do ul. Srebrnej;

- Przebudowa Pl. Oleandrów, ul. Tulipanów i ul. Astrów w Opolu wraz z rozbudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej;

- Budowa chodnika  wraz z oświetleniem w ul. Olsztyńskiej na odc. od ul. Łódzkiej do 
ul. Rzeszowskiej;

- Budowa azylu dla pieszych w ciągu ul. Wiejskiej w rejonie ul. Łódzkiej.

W trakcie realizacji są następujące dokumentacje:

- Budowa zatoki autobusowej – ul. Spychalskiego w Opolu; środki niewygasające  w wysokości 8.296 zł (rozszerzenie zakresu ze względu na brak zgody OSM na użyczenie terenu);

- Rozbudowa ul. Rybackiej i ul. Poświatowskiej w Opolu wraz z przebudową oświetlenia; środki niewygasające w wysokości 12.152 zł (uzyskanie pozwolenia na budowę);

- Podział geodezyjny dla wydzielenia projektowanej przebudowy układu komunikacyjnego w obszarze wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Ozimskiej; środki niewygasające w wysokości 22.387 zł;

- Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej; środki niewygasające w wysokości 53.680 zł;

- Przebudowa ul. Zwierzynieckiej; środki niewygasające w wysokości 3.660 zł (odwołanie do SKO od decyzji środowiskowej);

- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Opolu – odc. od granicy miasta do ul. Metalowej; środki niewygasające w wysokości: 74.542 zł ( rozszerzenie zakresu ze względu na brak zgody właścicieli terenów na użyczenie terenu);

- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Opolu; środki niewygasające w wysokości: 3.197 zł ;

- Przebudowa chodnika w ul. Plebiscytowej na odc. od ul. Drzymały do km 184+585,50 
(w kierunku ul. Ozimskiej); środki niewygasające w wysokości: 3.416 zł;

- Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rudzkiego w Opolu; środki niewygasające 
w wysokości: 4.417 zł;

- Przebudowa wyspy dzielącej kierunki ruchu w jezdni ul. Oleskiej w Opolu w rejonie skrzyżowania z obwodnicą północną (kierunek Kluczbork); środki niewygasające 
w wysokości: 4.880 zł;

- Koncepcja budowy kładki dla pieszych na Wyspie Bolko w Opolu; środki niewygasające w wysokości: 15.616 zł;

- Dwie koncepcje budowy kładki dla pieszych na Wyspie Bolko w Opolu; środki nie wygasające w wysokości: 24.400 zł;

Termin zakończenia 30.06.2008 r. Opracowanie kilku koncepcji budowy kładki jest konieczne aby wybrać najkorzystniejszy wariant pod względem użytkowym, estetycznym i urbanistycznym. Każda z koncepcji posiada również oszacowanie kosztów budowy kładki. W związku z tym przy wyborze właściwej koncepcji można się również kierować kryteriami ekonomicznymi.

Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 710.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 606.619,65 zł (w tym: środki niewygasające  388.052 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano odcinek ulicy Stanisławowskiej długości 90,0m odc. od ul. Wileńskiej do    ul. Grodzieńskiej  o nawierzchni z asfaltobetonu i chodniki z kostki Polbruk oraz kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Termin zakończenia 31.05.2008 r.

Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Niklowej, Irydowej i Metalowej w Opolu wraz                   z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 350.718,91 zł (w tym: środki niewygasające 201.739 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano odcinek ul. Złotej długości 120,0m o nawierzchni z asfaltobetonu o pow. 720,0 m2,  chodnik długości 120,0 m z kostki Polbruk, wpusty uliczne, studzienki ślepe. Termin zakończenia zadania 31.05.2008 r.

Przebudowa ulicy Damrota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.459.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.458.508,38 zł (w tym: środki niewygasające  502.733 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przebudowę jezdni z kostki brukowej kamiennej o pow. 1.450,0 m2, na odc. od ul. Krakowskiej do ul. Kołłątaja;  nową nawierzchnię chodników z płyt Waletzko i kostki Polbruk o pow. 1.722 m2, przebudowę wpustów i budowę nowych. Termin wykonania 31.05.2008 r.

DROGI WEWNĘTRZNE

Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.687.630 zł, zostały wykorzystane w kwocie 3.548.471,33 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano parking o nawierzchni z kostki Polbruk o pow. 4.390,0m2, parking o nawierzchni z betonu asfaltowego    o pow. 916,0 m2, drogę dojazdową o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 6.232,0 m2 oraz kanalizację deszczową i oświetlenie; uzyskano 70 miejsc parkingowych.

Rozbudowa ulicy Rzeszowskiej (drogi wewnętrznej) w Opolu – II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 660.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 644.130,14 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przebudowę nawierzchni jezdni długości 208,0 m o pow. 1.192 m2, oraz chodniki o pow. 339,0 m2 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz 16 wpustów deszczowych i 8 szt. słupów oświetleniowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 360.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 188.088,20 zł (w tym: środki niewygasające 67.588,00 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano kanalizację teletechniczną pierwotną i wtórną dla relacji Sienkiewicz 
– Kominka oraz Żeromskiego – pl. Kopernika, kanalizację teletechniczną  pierwotną i wtórną dla relacji Urząd Miasta/pl. Wolności – Straż Miejska/ul. Mały Rynek, w celu przyłączenia do sieci LAN Urzędu; na wszystkich odcinkach wybudowano po jednej studni telekomunikacyjnej; pozostaje do ułożenia linia światłowodowa łącząca wymienione lokalizacje. Planowany termin wykonania 30.04.2008 r. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Wykonanie znaków witających przy drogach dojazdowych do Opola tzw. witaczy.

W 2007 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000 zł. Ze względu na brak dokumentacji realizację zadania przesunięto na rok 2008.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.095.000 zł, zostały wykorzystane               w wysokości: 3.496.006,88 zł na niżej wymienione zadania:

ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki   w Opolu (działka nr 12).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.034.700 zł, zostały wykorzystane w kwocie 995.800,48 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano budynek czterokondygnacyjny nie podpiwniczony o konstrukcji murowanej, ściany, stropy i stropodach w systemie YTONG. Uzyskano 12 lokali mieszkalnych, samodzielną kotłownię gazową, pomieszczenie na wózki oraz strych. Budynek wyposażony jest w instalację wod. – kan. 
c. o., elektryczną, domofonową oraz telewizyjną antenę zbiorczą.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki 5-7 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.300 zł, zostały wykorzystane w kwocie 206,40 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania i przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia 28.02.2009 r. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Rozbudowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Rybackiej 13 w Opolu.

W 2007 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 440.000 zł. W zakresie ww. zadania zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania i przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia 30.11.2008 r. Zadanie realizowane w ramach WPI.

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł,  zostały wykorzystane w 100% 
i przeznaczone na nabycie udziałów w Spółce.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Remont i odtworzenie placów zabaw.

W 2007 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 120.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowano ze względu na przedłużenie procedury przygotowawczej. Realizację przeniesiono na rok 2008.

III. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.624.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.534.418,59 zł na niżej wymienione zadania:

NADZÓR BUDOWLANY

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł, wykorzystano w kwocie 4.943,00 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy.

CMENTARZE

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – zakończenie I etapu realizacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie  448.623,16 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty ziemne, podbudowę, alejki, drogę i parking. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – II etap – opracowanie dokumentacji.

W 2007 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Zakupy inwestycyjne sprzętu do obsługi cmentarzy.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 710.000 zł, wykorzystano w kwocie  709.996 zł (w tym: środki niewygasające 20.000 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono przyczepę ciągnikową, ciągnik ogrodniczy, ciągnik rolniczy, zamiatarkę, samochód ciężarowy, zawarto umowę na zakup koparko - ładowarki Mikrus. Planowany termin zakończenia 29.02.2008 r.

Przebudowa wejścia do kaplicy przy ul. Cmentarnej i wykonanie elewacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 356.000 zł, wykorzystano w kwocie  318.449 zł (w tym: środki niewygasające 316.249 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano aktualizację projektu technicznego i kosztorysów; zawarto umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia 30.06.2008 r.

Remont kaplicy cmentarnej przy ul. Krapkowickiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł, wykorzystano w kwocie 52.407,43 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano aktualizację kosztorysów; prace remontowe polegające na wymianie okien i drzwi, naprawie tynków, pokryciu dachu dachówką, utworzeniu placu postojowego, malowaniu dzwonnicy.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.823.522 zł, zostały wykorzystane w wysokości  3.042.168,97 zł, na niżej wymienione zadania:

URZĘDY  GMIN  (MIAST  I  MIAST  NA   PRAWACH  POWIATU)

Realizacja projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.127 zł, zostały wykorzystane w kwocie 96.126,98 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w wyniku realizacji projektu Urząd Miasta otrzymał system informatyczny realizujący elektroniczny obieg dokumentów oraz sprzęt komputerowy w postaci komputerów, serwera oraz urządzeń sieciowych dla potrzeb tego systemu.

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 696.395 zł, zostały wykorzystane w kwocie 694.463,58 zł (w tym: środki niewygasające 224.480 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory); urządzenia sieciowe, m.in. dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem; oraz zakupiono urządzenia sieciowych LAN – wymiana urządzeń – realizacja w styczniu 2008.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 120.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 100.484,63 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono kserokopiarki, klimatyzator do kasy, ploter tnący do punktu obsługi poligrafii oraz traktor do utrzymania administrowanych terenów zielonych i placów.

Przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego w budynku na Pl. Wolności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł, zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wyremontowano pomieszczenie serwerowni           w budynku na pl. Wolności (wykonanie nowej ściany i odnowienie starych, ułożenie wykładziny, wymiana drzwi, montaż instalacji alarmowej).

Budowa windy i wykonanie wiatrołapu w holu wejściowym do budynku biurowego na Pl.Wolności.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości: 1.000.000 zł,  zostały wykorzystane  środki w kwocie 998.228,79 zł (w tym: środki niewygasające 285.000 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: przebudowano wejście do piwnicy, przebudowano strop nad piwnicą, wymieniono grzejniki, drzwi i balustrady na klatce schodowej, wykonano klapę oddymiającą klatkę schodową, sufity podwieszone. Pozostało do realizacji wykonanie dźwigu osobowego z przeszkloną kabiną oraz wiatrołapu w głównym holu wejściowym do budynku. Termin zakończenia 31.05.2008r.

Zakup samochodu dostawczego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40.000 zł, zostały wykorzystane środki w kwocie 32.099,99 zł i zakupiono samochód dostawczy.

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I – system finansowo-księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje.

Zaplanowane środki w wysokości 1.550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie     801.052 zł (w tym: środki niewygasające 389.176 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dostarczono i zainstalowano zintegrowany system informatyczny w zakresie finansowo – księgowym, planowania i obsługi budżetu, pełnej obsługi podatkowej, obsługi kadr i płac oraz ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, świadczeń rodzinnych, pomocy dla ucznia a także ewidencji umów oraz ewidencji środków trwałych. Terminowo zrealizowano trzy etapy określone w przyjętym harmonogramie rzeczowo – finansowym; opracowano projekt realizacji przedsięwzięcia; przeprowadzono szkolenia użytkowników systemu oraz rozpoczęto wdrożenia w poszczególnych wydziałach/referatach. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

Zakup samochodu osobowego typu bus.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 130.000 zł, zostały wykorzystane środki w kwocie 129.033,00 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter Caravelle.

Zakup samochodu osobowego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 75.000 zł, zostały wykorzystane środki w kwocie 74.800,00 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono samochód osobowy marki Volkswagen Passat.

Remont korytarzy w Ratuszu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 66.000 zł, zostały wykorzystane środki w kwocie 65.880 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano dokumentację techniczną z kosztorysami na zakres robót remontowych - nowej aranżacji wnętrz korytarzy, klatek schodowych i holu głównego w budynku; wydzielenie przestrzeni technologicznej pod sufitem w korytarzach skrzydła północnego; wymiany grzejników oraz wykonanie nowego zasilania elektrycznego.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.648.000 zł, zostały wykorzystane środki w kwocie 1.110.068,40 zł na realizację następujących zadań:

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.000 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono specjalistyczny samochód ratowniczo – gaśniczy.

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł, wykorzystano w kwocie  350.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono specjalistyczny samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Modernizacja użytkowanych obiektów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł, wykorzystano w kwocie 199.958 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano systemy odciągów spalin i zamontowano bramy przemysłowe.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bierkowice.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 450.000 zł,  wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Bierkowice.

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska - zakup samochodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.000 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono samochód specjalistyczny Peugeot Partner Presence.

Budowa radiowego systemu monitoringu miasta – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 570.000 zł, wykorzystano w kwocie             32.110,40 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano koncepcję monitoringu wizyjnego w oparciu o radiową platformę przesyłu danych.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.379.109 zł, zostały wykorzystane w kwocie 9.224.664,61 zł (w tym: środki niewygasające 2.371.274 zł) na realizację następujących zadań:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.495.553  zł zostały wykorzystane w kwocie 4.440.996,33 zł (w tym: środki niewygasające 1.084.910 zł) na niżej wymienione zadania:

PSP Nr 2 – wykonanie wentylacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123.400 zł, wykorzystano w kwocie 123.307,72 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wentylację w pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej (w szatni, natryskach, wc, pokoju nauczycielskim). Wentylacja wykonano z przewodów blaszanych ocynkowanych obudowanych regipsami oraz centralę nawiewno - wywiewną Mistral 800, a także wentylację grawitacyjną sal lekcyjnych i administracyjnych.

PSP Nr 5 – przebudowa boiska szkolnego na tartanowe wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 648.000 zł, wykorzystano w kwocie 
647.674,58 zł (w tym: środki niewygasające 298.668 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano projekt oraz zawarto umowę na roboty budowlane; wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonano nową podbudowę z drenażem, studzienki, pobocze z kostki Polbruk oraz remont ogrodzenia; wymiary boiska 44x30 m. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

PSP Nr 11 – przebudowa boiska szkolnego na tartanowe wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 669.400 zł, wykorzystano w kwocie 
669.311,97 zł (w tym: środki niewygasające  267.841 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano projekt, zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie robót. Wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowe, wykonano nową podbudowę z drenażem, studzienki, pobocze z kostki Polbruk oraz ogrodzenie. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

PSP Nr 11 – instalacja monitoringu wizyjnego terenu zewnętrznego szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.400 zł, wykorzystano w kwocie 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zamontowano cztery kamery na zewnątrz budynku oraz dwie kamery na dwóch słupach oświetleniowych boiska oraz rejestrator i monitor w budynku szkoły.

PSP Nr 14 – opracowanie audytu i dokumentacji termomodernizacyjnej.

Zaplanowane środki w wysokości 15 000 zł, wykorzystano w kwocie 12.810 zł (w tym: środki niewygasające 12.810 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania 30.04.2008 r.

PSP Nr 15 – przebudowa wejścia do świetlicy szkolnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki w wysokości 150 000 zł, wykorzystano w 100% (w tym: środki       niewygasające 150.000 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę             z Wykonawcą na wykonanie robót. Termin zakończenia 31.03.2008 r.

PSP Nr 15 – wykonanie projektu windy zewnętrznej w budynku głównym szkoły.

W 2007 roku zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na nie rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

PSP Nr 16 – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł, wykorzystano w kwocie 4.995,90 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy.

PSP Nr 20 – termomodernizacja obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.452.833 zł, wykorzystano w kwocie 1.448.516,80 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wymianę stolarki okiennej z montażem nawiewników sterowanych ciśnieniowo i stolarki drzwiowej, ocieplono ściany zewnętrzne i ściany piwnic, stropodach wentylowany o pow. 562 m2 i nie wentylowany o pow. 985 m2,  ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną o pow. 321 m2, przebudowano instalację c. o.

PSP Nr 24 – budowa boiska tartanowego wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 624.900 zł, wykorzystano w kwocie   624.879,32 zł (w tym: środki niewygasające 282.392 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty ziemne, podbudowę pod nawierzchnię wraz z drenażem, nawierzchnię pobocza z kostki betonowej, nawierzchnię boiska, ogrodzenie, zakupiono i zamontowano bramki, wykonano zagospodarowanie terenu, oświetlenie  i monitoring. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

PSP Nr 2 – remont sanitariatów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 220.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 218.980,92 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano remont sanitariatów (branża budowlano – instalacyjna wraz z wymianą okien),  cztery dla dziewcząt, trzy dla chłopców oraz sanitariat dla personelu.

PSP Nr 10 – remont sali gimnastycznej i wymiana okien.

Zaplanowane środki w wysokości 116.000 zł, wykorzystano w kwocie 115.854,44 zł (w tym: środki niewygasające  46.342 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV, instalacji c. o., wykonanie pokrycia z papy z obróbkami blacharskimi, obudowy grzejników oraz zamurowaniu otworów okiennych. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

PSP Nr 11 – wymiana instalacji oświetleniowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł, zostały wykorzystane na kwotę 55.441,69 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano demontaż istniejących opraw w salach dydaktycznych na I i II piętrze, parterze, I i II piętrze segmentu „C”, zamontowano nowe oprawy oraz ułożono nowe instalacje w segmencie „A”.

PSP Nr 21 – remont sanitariatów.

Zaplanowane środki w wysokości 134 300 zł, wykorzystano w kwocie 134.283,32 zł (w tym: środki niewygasające  26.857 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano remont sanitariatów na trzech kondygnacjach (branża budowlano – instalacyjna), 
3 sanitariaty dla dziewcząt, po jednym na każdej kondygnacji o trzech oczkach, oraz jeden sanitariat na parterze dla nauczycieli. Termin zakończenia 31.03.2008 r.

PSP Nr 21 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki w wysokości 96 320 zł, wykorzystano w kwocie: 96.319,52 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano nową nawierzchnię sportową                   z wykładziny Taraflex oraz zamurowano otwory pomiędzy filarami.

PSP Nr 24 – remont balkonów zewnętrznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 59.867,30 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano likwidację pęknięć                 i uszkodzeń występujących w budynku części mieszkalnej – balkonach.

PSP Nr 29 – remont parkietu sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł, zostały wykorzystane na kwotę   53.352,85 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty odtworzeniowe polegające na mechanicznym szlifowaniu posadzki parkietu oraz jego pomalowaniu lakierem      o wysokiej odporności na zarysowania oraz pomalowaniu linii boiskowych.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 358.700 zł, wykorzystano w kwocie 
354.829,01 zł  na realizację:

Rozbudowa Centrum Kształcenia Specjalnego – III etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 358.700 zł, wykorzystano w kwocie       354.829,01 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano dobudowę części obiektu 1 kondygnacyjnego nie podpiwniczonego, dach pokryto papą termozgrzewalną. 
W budynku po rozbudowie mieści się: 7 gabinetów zajęć edukacyjno – terapeutycznych i indywidualnych dla młodzieży o głębokim upośledzeniu, zespół sal gimnastycznych z zapleczem i sanitariaty; powierzchnia zabudowy 414 m2, kubatura 1.530 m3.

PRZEDSZKOLA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 174.600 zł, wykorzystano w kwocie           174.044,81 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 4 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.600 zł, wykorzystano w kwocie          91.044,81 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wymianę pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, remont tynków kominów, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien deszczowych oraz docieplenie stropodachu.

Przedszkole Nr 14 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.000 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wymianę pokrycia dachowego ze starej dachówki na nową dachówkę ceramiczną, remont tynków kominów, wymieniono obróbki blacharskie, wymianę rynien deszczowych oraz wykonano docieplenie dachu.

GIMNAZJA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.175.684 zł, wykorzystano w kwocie    1.150.387,10 zł, na realizację następujących zadań:

PG Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki w wysokości 3.700 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy.

PG Nr 3 i PG Nr 4 – opracowanie audytu i dokumentacji termomodernizacyjnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 32.163 zł (w tym: środki niewygasające  32.163 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Projektantem na wykonanie audytu i dokumentacji termomodernizacyjnej. Termin zakończenia 30.04.2008 r.

PG Nr 3 – budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 740.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 731.068,62 zł (w tym: środki niewygasające  348.433 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z asfaltu, roboty ziemne, podbudowę pod nawierzchnię wraz z drenażem, nawierzchnię pobocza z kostki betonowej, ogrodzenie; zakupiono i zamontowano bramki; wykonano zagospodarowanie terenu, oświetlenie                     i monitoring. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

PG Nr 7 – przebudowa boiska.

Zaplanowane środki w wysokości 126.200 zł, wykorzystano w 100% (w tym: środki niewygasające  126.200 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę           z wykonawcą zadania na wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni mineralno 
– syntetycznej, oraz wierzchniej warstwy wraz z malowaniem linii boiskowych. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

PG Nr 7 – opracowanie dokumentacji budowy hali namiotowej.

Zaplanowane środki w wysokości 53.800 zł, wykorzystano w kwocie 48.580 zł (w tym: środki niewygasające 47.580 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę 
z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania 30.06.2008 r.

PG Nr 8 – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki w wysokości 1.800 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono komputer.

PG Nr 4 – remont dachu nad salą gimnastyczną.

Zaplanowane środki w wysokości 29.570 zł, zostały wykorzystane w kwocie 29.569,95 zł.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zerwano istniejącą nawierzchnię dachu, położono dwie warstwy papy termozgrzewalnej oraz wykonano obróbki blacharskie i nową instalację odgromową.

PG Nr 5 – remont przewodów kominowych.

Zaplanowane środki w wysokości 107.614 zł, wykorzystano w  kwocie 104.523,60 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty dekarskie, montaż z lekkich konstrukcji stalowych oraz montaż płyt gipsowo – kartonowych.

PG Nr 7 – wymiana instalacji oświetleniowej.

Zaplanowane środki w wysokości 78.000 zł, wykorzystano w  kwocie 72.781,93 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano demontaż istniejących opraw w salach dydaktycznych na I i II piętrze, parterze, I i II piętrze segmentu „C”, zamontowano nowe oprawy oraz ułożono nowe instalacje w segmencie „A”.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.096.500 zł, wykorzystano w kwocie 1.095.323,40 zł na realizację następujących zadań:

PLO Nr II – termomodernizacja obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 860.000 zł, zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą; wykonano docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości  5.500 zł,  wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono kserokopiarkę.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – wykonanie łapaczy piłek.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł, wykorzystano w kwocie 29.676,50 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono i zamontowano łapacze piłek.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II – zakup kserokopiarki.

Zaplanowane środki w wysokości 16.000 zł, wykorzystano w kwocie 15.982 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono kserokopiarkę.

PLO Nr VI – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki w wysokości 5.000 zł, wykorzystano w kwocie 4.999 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – remont dachu budynku OHP.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 179.165,90 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wymianę pokrycia dachowego z zastosowaniem dwóch warstw papy zgrzewalnej, remont tynków kominów, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rur i rynien deszczowych.

SZKOŁY  ZAWODOWE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 257.600 zł, wykorzystano w kwocie 
250.574,86 zł (w tym: środki niewygasające 189.638 zł) na realizację następujących zadań:

Zespół Szkół Ekonomicznych – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł, zostały wykorzystano w kwocie 11.856 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono projektor multimedialny, notebook, kserokopiarkę.

Zespół Szkół Ekonomicznych – wykonanie wentylacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 227.000 zł, zostały wykorzystano w kwocie 220.138 zł (w tym: środki nie wygasające 189.638 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty murarskie (przebicia i zamurowanie ścian), instalacje wentylacji mechanicznej, montaż instalacji elektrycznych, obudowy z płyt kartonowo – gipsowych. Termin zakończenia 31.03.2008 r.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł, wykorzystano w kwocie 3.980,86 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 8.300 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono kserokopiarkę.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – wykonanie monitoringu wizyjnego.

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano monitoring.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 3.300 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono kserokopiarkę.

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA  ZAWODOWEGO

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.330.000 zł, wykorzystano środki  
w kwocie 1.268.299,16 zł (w tym: środki niewygasające  218.380 zł) na realizację:

Adaptacja Bursy na pracownię hotelarską.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 980.000 zł, wykorzystano w kwocie: 
979.974,75 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano adaptację pomieszczeń parteru części wysokiej bursy na pracownię hotelarską o pow. 359,83 m2, w której wykonano szatnie damskie, męskie, umywalnie, serwerownie, dwie pracownie szkoleniowe typu apartament dwupokojowy, z sanitariatami damskimi i męskimi, apartament dla niepełnosprawnych oraz pracownię recepcyjną i pomieszczenie jadalni.

Centrum Kształcenia Praktycznego – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł, wykorzystano w kwocie 
288.324,41 zł (w tym: środki niewygasające 218.380 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą na dostawę pionowego centrum obróbkowego realizującego frezowanie, wiercenie, rozwiercenie gwintowane oraz roztaczanie, wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem operatorów i programistów. Termin zakończenia 29.02.2008 r.

OŚRODKI  SZKOLENIA,  DOKSZTAŁCANIA  I  DOSKONALENIA  KADR

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 388.700 zł, wykorzystano w kwocie  388.691 zł (w tym: środki niewygasające  323.970 zł) na realizację następujących zadań:

Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 10 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 388.700 zł, wykorzystano w kwocie  388.691 zł (w tym: środki niewygasające 323.970 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty murarskie (przebicia i zamurowanie ścian), instalację wentylacji mechanicznej, montaż instalacji elektrycznych. Na parterze pokój nauczycielski przerobiono na salę lekcyjną, na I piętrze odzyskano część pomieszczenia i zaadaptowano na pokój nauczycielski. Termin zakończenia 31.05.2008 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Realizacja rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 101.772 zł, wykorzystano w kwocie 101.518,94 zł. W ramach tej kwoty wykonano monitoring w: PG Nr 1, PG Nr2, PG Nr 3, PG Nr 4,

PG Nr 5, PG Nr 6, PG Nr 7, PG Nr 8, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Ekonomicznych.

VII. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 467.927 zł zostały wykorzystane w kwocie 446.413,68 zł na realizację następujących zadań:

SZPITALE  OGÓLNE

Pomoc finansowa na zakup systemu analizy komputerowej zapisu kardiotokograficznego (KTG) typu MONAKO dla potrzeb oddziału Patologii Ciąży i Sali Porodowej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości: 90.000 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dofinansowano zakup systemu analizy komputerowej zapisu kardiotokograficznego typu MONAKO.

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Budowa konsoli w Pracowni Mammograficznej SP ZOZ „Centrum” w Opolu.

Na 2007 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na późne rozpoczęcie robót remontowych warunkujących tę realizację.

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.427 zł, zostały wykorzystane w kwocie 15.426,83 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt do poradni okulistycznej, kardiologicznej i laboratorium (m. in. spirometr, koagulometr, system do badań wysiłkowych, wirówkę stołową z wirnikiem kątowym).

SP ZOZ Zaodrze – wymiana instalacji co.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.500 zł,  wykorzystano na kwotę 104.460,85 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano: wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przychodni.

Remont pomieszczeń siedziby Ośrodka Diagnostyki Chorób Gruczołu Piersiowego 
SP ZOZ „Centrum” przy ul. Budowlanych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 156.526 zł (w tym: środki niewygasające  135.786 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą, przekazano plac budowy, wykonano prace rozbiórkowe ścianek działowych. Planowany termin zakończenia 30.04.2008 r.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu ambulansu przewozowego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 80.000 zł, wykorzystano w kwocie w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dofinansowanie zakup ambulansu przewozowego dla Opolskiego Centrum Medycznego.

VIII. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 459.809 zł, zostały wykorzystane w kwocie 403.967,78 zł (w tym: środki niewygasające 174.026 zł) na realizację następujących zadań:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 37.900 zł, wykorzystane zostały w kwocie 37.619,28 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono maglownicę, pralnicę, suszarkę, zmywarki do naczyń, szczotkę do mikrociągnika, 4 zestawy komputerowe.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakup samochodu.

Zaplanowane środki w wysokości 123.000 zł, wykorzystane zostały w 100% (w tym: środki niewygasające 123.000 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą na dostarczenie samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

Dom Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 17.000 zł, wykorzystane zostały w kwocie 16.999,98 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono obieraczkę, roboty wieloczynnościowe.

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki w wysokości: 110.000 zł, wykorzystane zostały w kwocie   56.856 zł (w tym: środki niewygasające 51.026 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano ekspertyzę i dokumentację, zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie robót. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

Przebudowa oświetlenia ewakuacyjnego oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego zasilania w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Zaplanowane środki w wysokości 93.000 zł, wykorzystane zostały w kwocie 91.859,50 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przebudowę oświetlenia ewakuacyjnego oraz głównego wyłącznika ppoż. zasilania budynku.

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zakupy inwestycyjne sprzętu – Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Zaplanowane środki w wysokości 28.500 zł, wykorzystane zostały w kwocie 27.436,64 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono maglownicę, pralnicę, suszarkę, zmywarki do naczyń, szczotkę do mikrociągnika, 4 zestawy komputerowe.

OŚRODKI WSPARCIA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Zaplanowane środki w wysokości 5.309 zł, wykorzystane zostały w 100% Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono zestaw komputerowy.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł, wykorzystane zostały w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono defibrylator.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – instalacja sygnalizacji alarmu pożaru.

Zaplanowane środki w wysokości 18.300 zł, wykorzystane zostały w kwocie 18.148,39 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano instalację sygnalizacji alarmu pożaru.

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – instalacja oddymiania klatek schodowych.

Zaplanowane środki w wysokości 16.800 zł, wykorzystane zostały w kwocie 16.738,99 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano instalację oddymiania klatek schodowych.

IX. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości: 582.400 zł, wykorzystano kwocie 145.758,40 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

ŻŁOBKI.

Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Nr 4 Opole ul. Barlickiego 2.

Zaplanowane środki w wysokości 115.400 zł, wykorzystano w kwocie 79.446,40 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację na przebudowę budynku żłobka.

Żłobek Pomnik Matki Polki – adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowej grupy dziecięcej.

Na 2007 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2008 ze względu na konieczność dostosowania obiektu do przepisów ppoż.

Przebudowa i remont lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 w Opolu na potrzeby żłobka 
– opracowanie dokumentacji.

Na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł. Realizację przesunięto na rok 2008.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł, wykorzystano w kwocie 9.413 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono laptop i kserokopiarkę.

POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy – zakup samochodu.

Zaplanowane środki w wysokości: 55.000 zł, wykorzystano w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono samochód.

Powiatowy Urząd Pracy – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości: 2.000 zł, wykorzystano w kwocie: 1.899 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono kosiarkę.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki finansowe zaplanowane na 2007 rok w wysokości 590.000 zł, wykorzystano w kwocie 577.514,74 zł na realizację następujących zadań:

INTERNATY  I  BURSY  SZKOLNE

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych – wydzielenie klatki schodowej ppoż.

Zaplanowane środki w wysokości 220.000 zł, wykorzystano w kwocie 213.848,74 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, specyfikacje wykonania i odbioru robót, wersję elektroniczną dokumentacji projektowej,

Zespół Placówek Oświatowych – wymiana stolarki okiennej w budynku bursy.

Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł, wykorzystano w kwocie 293.666 zł (w tym: środki niewygasające 293.666 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia zadania 31.05.2008 r.

.

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych – remont łazienek i sanitariatów.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł, wykorzystano w 100 %. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, tynki i okładziny ścienne, posadzki, izolacje, stolarkę drzwiową, roboty malarskie, a także instalacje wod. – kan. i elektryczne w łazienkach i sanitariatach na trzech kondygnacjach.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania przewidziane do realizacji w roku 2007 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 28.009.497 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 22.226.924,70 zł na realizację następujących zadań:

GOSPODARKA  ŚCIEKOWA  I  OCHRONA  WÓD

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA  – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 6.384.997 zł, wykorzystano środki w kwocie 5.670.678,87 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przykanaliki (52 szt. o długości 1.300m w Opolu, 96 szt. o długości 2.800 m w gminach ościennych) dokonano opłat za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, dokonano opłaty za wycinkę drzew oraz za podłączenie przepompowni do sieci energetycznych.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Remont zabytkowej fontanny Ceres.

Zaplanowane zostały środki w wysokości 70.000 zł, wykorzystano w kwocie 69.899,79 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano naprawę stropów, rozbiórka starego stropu, wykonanie nowego stropu pod pompę, wymianę podestu roboczego nad głównym zbiornikiem, wymianę zbiornika wyrównawczego z zaworem pływakowym, wymianę uszkodzonego odcinka rury kanalizacyjnej z kamionki oraz udrożnienie odpływu wody, a także zamontowano króciec redukcyjny na połączeniu pompy z instalacją wodną.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wykonanie boksów dla psów wraz z aktualizacją dokumentacji.

Zaplanowane środki w wysokości 2.210.000 zł, wykorzystano w kwocie 2.209.999 zł (w tym: środki niewygasające 2.192.215 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zaktualizowano dokumentację zawarto umowę z Wykonawcą i umowy o pełnienie nadzorów autorskich. Termin zakończenia 31.06.2008 r.

OŚWIETLENIE  ULIC,  PLACÓW  I  DRÓG.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 810.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 491.450,31 zł; na realizację następujących zadań:

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie: 194.791,94 zł na realizację następujących zadań: Budowa oświetlenia ul. Brzechwy (boczna), budowa oświetlenia ul. Wrzosowej, budowa oświetlenia przejścia pieszego 
z ul. Karola Miarki do ul. Ozimskiej, budowa oświetlenia ul. Młodej Polski, budowa oświetlenia ul. Curie - Skłodowskiej – Sąsiedzkiej, budowa oświetlenia ul. Bierkowicka 
– Wiejska, budowa oświetlenia ul. Dworskiej.

Przebudowa oświetlenia na ul. Budowlanych (odc. od ul. Prudnickiej do obwodnicy Północnej).

Na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 260.000 zł. Ze względu na długo trwające prace projektowe związane z koniecznością ich skoordynowania z innymi projektami zadania nie zrealizowano.

Przebudowa oświetlenia ulic: Drzymały, Telesfora, Jakuba Kani, Kasprowicza, Kolejowa, Warsztatowa, Przemysłowa.

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł, wykorzystano w kwocie 199.470 zł (w tym: środki niewygasające  199.470 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

Budowa oświetlenia ulicy Olsztyńskiej.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł, wykorzystano w kwocie 97.188,37 zł Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano kabel YKY 4x16 mm2 o długości 517,70 m oraz zamontowano 16 lamp oświetleniowych z oprawami.

Oświetlenie Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

Na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż po dwóch zapytaniach ofertowych nie zgłosił się żaden Projektant na wykonanie dokumentacji, która jest wymagana.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.896,22 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.524.000 zł, wykorzystano w kwocie 13.775.000,51 zł (w tym: środki niewygasające  3.600.000 zł)  na realizację następujących zadań:

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł, wykorzystano w kwocie 38.687,67 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: wykonano odcinek kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej                   i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.280.000 zł, wykorzystano w kwocie 11.469.648,76 zł (w tym: środki niewygasające 3.600.000 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakres WIM zakończony: wykonano sieć wodociągową o długości 1.763 m wraz z zasuwami i hydrantami; kanalizację deszczową w ul. Północnej o długości 1.297,5m, przykanaliki o długości 230 m oraz studzienki rewizyjne; kanalizację deszczową 
w ul. Partyzanckiej  o długości 314,5m, przykanaliki oraz studzienki rewizyjne. Zakres MZD 
– wykonano: kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową; do wykonania: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, nawierzchnia bitumiczna na ul. Północnej oraz sięgaczu nr 2. Termin zakończenia 30.06.2008 r.

Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie  460.618,26 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano 50% robót na wylocie kanalizacji deszczowej W-7P w ul. Koszyka, W-17P w ul. Prószkowskiej, W-118P 
w ul. Tęczowej. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetleniowej wraz z budową nawierzchni ul. Miłej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł, wykorzystano w kwocie 445.788,45 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano I etap inwestycji kanalizację sanitarną i  kanalizację deszczową. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Żwirowa, Al. Przyjaźni, ul. Marka z Jemielnicy w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 614.000 zł, wykorzystano w kwocie 510.936,56 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przebudowę rowu R-12 na odcinku 570,0m. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 465.000 zł, wykorzystano w kwocie 348.427,73 zł na realizację następujących zadań:

- Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i          ul. Ks. Stefana Baldego w Opolu na trasie kolektora „K”;

- Projekt budowlano - wykonawczy przyłączy kanalizacji deszczowej  w ul. Partyzanckiej 13, 13a, 13b w Opolu;

- Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Partyzanckiej 47a w Opolu;

- Aktualizacja dokumentacji projektowej podłączenia terenu pompowni P-7 do ul.Oświęcimskiej w Opolu;

- Projekt remontu masztów oświetleniowych stadionu „Odra” w Opolu wraz z opinią techniczną;

- Projekt przebudowy linii kablowych średniego i niskiego napięcia usytuowanych na działkach 574/2 do 574/7 przy ul. Tarnopolskiej w Opolu;

- Projekt budowlano – wykonawczy zamienny odcinka bulwaru im. Karola Musioła, odcinek od ul. Konsularnej do bramy wjazdowej na nadbrzeże w rejonie mostu kolejowego w Opolu;

- Opłata przyłączeniowa z tytułu przyłączenia do sieci nn. EnergiaPro oświetlenia ul.Strzeleckiej;

- Opłata przyłączeniowa z tytułu przyłączenia do sieci nn. EnergiaPro oświetlenia sięgaczy A i B projektowanych w rejonie ul. Północnej;

- Projekt budowlano - wykonawczy urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na wylocie W-3R kanalizacji deszczowej do Potoku Ryjec;

- Projekt budowlano - wykonawczy rozwiązania kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją sanitarną w rejonie Zakładu Karnego przy 
ul. Partyzanckiej;

- Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej;

- Projekt zamienny przebudowy rowu R-12;

- Projekt budowlano - wykonawczy podłączenia wpustu ulicznego do kanalizacji w ul.Robotniczej;

- Projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej w ul. Gwarków w Opolu;

- Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w rejonie ul.Żeglarskiej 206 A;

- Projekt budowlano – wykonawczy studni chłonnych w rejonie ul. Sportowej i Żeglarskiej;

- Projekt budowlano – wykonawczy przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji przy ul.Partyzanckiej 64b, 64c, 66;

- Projekt odcinka sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Koszalińskiej i Al.Solidarności;

- Aktualizacja dokumentacji remontu i przebudowy muru na prawym nadbrzeżu Kanału Młynówka w Opolu, pomiędzy budowlą wlotową i mostem kolejowym;

- Projekt budowlany i wykonawczy urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na wylocie W-11P kanalizacji deszczowej do Kanału Półwieś;

- Projekt budowlany i wykonawczy  urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na wylocie W-12P kanalizacji deszczowej do Kanału Półwieś;

- Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej w ul. Kazimiera Przerwy- Tetmajera wraz z dokumentacją kosztową;

- Aktualizacja operatu wodno prawnego wylotu kanalizacji deszczowej W-8 dla kanału k. d. do kanału Szczepanowickiego;

- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia terenu przedszkola przy ul. Bielskiej 
w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia boiska Szkoły Nr 20 przy ul. Szkolnej 
w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ul. Bierkowickiej – Wiejskiej w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ul. Dworskiej w Opolu, rejon szpitala;

- Opracowanie koncepcji ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Budowlanych na odc. od 
ul. Rolnej do ul. Jana III Sobieskiego;

- Projekt budowlany i wykonawczy budowy oświetlenia ulic: Kazimierz Wielkiego, Kilińskiego i Polnej w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ul. Budowlanych w Opolu, odc. od ul.Prudnickiej do Obwodnicy Północnej.

Inwestycje z udziałem ludności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 210.000 zł zostały wykorzystane w wysokości  199.285,71 zł na zadanie: „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 
– zasilanie ROD „KASZTELANKA” przy ul. Kurpiowskiej 9 w Opolu”; Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano sieć energetyczną kablową YAKY 4x120 mm2 o długości 800 m, YKY 5x16 mm2 o długości 26m, YKY 3x6mm2 o długości 3.215 m, szafki  pomiarowe – 1 kpl., szafki rozdzielcze – 11 kpl., szafki licznikowe – 8 kpl.

Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.000 zł, wykorzystano w kwocie 169.692,51 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano dodatkowe wpusty uliczne w ulicach: Pomarańczowej, Fałata, Robotniczej, Wilczej, Grzybowej, Prywatnej, Amarantowej, Porzeczkowej, Morcinka; studnie chłonne w ul. Sportowej i Żeglarskiej; ścieki korytkowe 
w ul. Amarantowej; a także przejęto odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej.

Rozbudowa parkingu przy ul. Batalionu Zośka.

Na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ustalenia lokalizacji parkingu.

Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia usytuowanych na działkach przy ul.Tarnopolskiej w Opolu.

Na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł. Z powodu nie rozstrzygnięcia procedury przetargowej realizacja zadania nastąpi w 2008 roku.

Remont kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości 131.914,86 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wyremontowano 44 studzienki kanalizacyjne w ulicach: Wiejska, Obwodnica Północna, Gombrowicza, Luboszycka, Adama, Nysy Łużyckiej, Domańskiego, Sosnkowskiego, Fieldorfa, Kani, Wróblewskiego; wpusty w ulicach:  Wróblewskiego, Częstochowska, Metalchem, Wschodnia, Konopnicka, Morysa, Osmańczyka,  Krakowska, Solskiego, Jagiellonów, Niemodlińska, Pułaskiego, Zielona, Traugutta, Ligudy, Adama; w ul. Rataja wykonano wymianę przyłączy wpustów ulicznych oraz wyremontowano kanalizację deszczową w ulicach: Reymonta, Rataja, Adama, Słowiańska.

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.101.100 zł, wykorzystano w kwocie 5.366.818,64 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

TEATRY

Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatr Lalki i Aktora       im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.514.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości 4.469.468,10 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty rozbiórkowe starego budynku zaplecza technicznego; wykonano nowy obiekt zaplecza technicznego o kubaturze 6.894,52 m3, powierzchni całkowitej 2.384,87m2, powierzchni użytkowej 
1.474,93 m2, instalację elektryczną 230/400 V, sygnalizację ppoż., odgromową, komputerową, oddymiania klatek schodowych.

Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł, wykorzystano w kwocie 40.577,96 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano założenia do projektu systemu elektroakustycznego  i interkomowego w sali prób oraz prowadzono prace związane z wyposażeniem obiektu w urządzenia wyciągowe zlokalizowane w łączniku. Zadanie realizowane w ramach WPI.

DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY,  ŚWIETLICE  I  KLUBY

Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 71.500 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno 
– urbanistycznej. Zawarto umowę z Pracownią projektową na wykonanie koncepcji i projektu budowlano – wykonawczego. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Przygotowanie dokumentacji remontu budynku siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” przy Al. Przyjaźni.

Na rok 2007 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 80.000 zł. Ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu projektu o termomodernizację  realizację zadania przeniesiono na rok 2008 r.

GALERIE  I  BIURA  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 457.000 zł, wykorzystano w kwocie 
456.920,38 zł na wykonanie następujących zadań:

Zagospodarowanie terenu – przebudowa placu od strony północnej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 457.000 zł, wykorzystano w kwocie 
456.920,38 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano dokumentację oraz roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne; wykonano warstwę odsączającą, nawierzchnię placu, linie kablowe, uziom powierzchniowy, schody do kawiarenki, ogrodzenie.

OCHRONA  I  KONSERWACJA  ZABYTKÓW

Iluminacja zabytkowej zabudowy Kanału Młynówki od ul. Katedralnej do ul. Zamkowej       w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł, wykorzystano w kwocie 7.999,88 zł. Kwota ta została wykorzystana na zapłatę za nadzór autorski.

Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Zaplanowane środki w wysokości 620.000 zł na kompleksową rewaloryzację murów obronnych przy ul. Ks. Baldego, wykorzystano w kwocie 280.832,32 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano rewaloryzację odcinka murów obronnych z wieżą wieloboczną przy ul. Ks. Baldego; konserwację kapliczki przy ul. Oleskiej, remont i konserwację dachu kapliczki przy ul. Wrocławskiej; wykonano czyszczenie i konserwację pomnika A. Mickiewicza, konserwację tablicy pamiątkowej oraz wymianę okien w zabytkowym budynku przy ul. Piastowskiej 22.

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 32.000 zł, wykorzystano w kwocie 7.320 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentacja budowlana i wykonawcza. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Budowa pomnika Karola Musioła.

Zaplanowane środki w wysokości 36.600 zł, zostały wykorzystane w kwocie 30.500 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano odlew pomnika. Ustawienie odlewu na cokole nastąpi w I kw. 2008 r.

Budowa fundamentów pod posadowienie rzeźb plenerowych Pierwszego Międzynarodowego Pleneru Rzeźby w marmurze Opole 2006 wraz z montażem rzeźb          i z zagospodarowaniem terenu.

Zaplanowane środki w wysokości 230.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 73.200 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę. Kontynuacja zadania w roku 2008.

XIII OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 723.200 zł, wykorzystano w kwocie 
718.840,43 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

OGRODY  BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 152.200 zł, wykorzystano w kwocie 
147.904,01 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono wagę elektroniczną nierdzewną, odkurzacz do basenu uchatek, pierwsze wyposażenie uchatek (ponton z wiosłami, regał, basen porządkowy, szafa chłodnicza, waga wisząca uniwersalna) oraz samochód osobowy.

Kontynuacja zadania budowa zimowiska dla fok wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowania wybiegu wokół obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 271.000 zł, wykorzystano w kwocie 
270.999,42 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano zmianę projektu budowlanego schroniska fok ze stacją uzdatniania wody wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania i odbioru robót, dokumentację podłączenia basenów zapleczowych do istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania i odbioru robót; wyłoniono Wykonawców w wyniku postępowanie przetargowego na wykonanie  zadania. Wykonano roboty związane z technologią przygotowania, zasalania wody; dokonano dostawy i montaż zbiorników i klatek oraz konstrukcję plaży.

Adaptacja budynku akwarium – terrarium na pawilon dla zwierząt nocnych 
i ekspozycję „żywych dinozaurów” – aktualizacja kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i wykonania specyfikacji wykonania robót.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.600 zł, wykorzystano w kwocie 27.600 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zaktualizowano dokumentację i kosztorysy oraz specyfikację wykonania i odbioru robót.

Budowa pawilonu orangutanów – nosorożców wraz z przylegającym wybiegiem zewnętrznym -  opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 215.400 zł, wykorzystano w kwocie 215.337 zł (w tym: środki niewygasające 215.337 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Projektantem. Termin wykonania 31.05.2008 r.

Budowa sanitariatów na terenie Ogrodu Zoologicznego – I etap opracowanie projektu ogólnobudowlanego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł, wykorzystano w 100% (w tym: środki niewygasające 18.700 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Projektantem. Termin wykonania 31.05.2008 r.

Budowa zaplecza socjalnego dla pracowników Ogrodu Zoologicznego I etap 
– wykonanie projektu ogólnobudowlanego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł, wykorzystano w 100% (w tym: środki niewygasające  29.750 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Projektantem. Termin wykonania 31.05.2008 r.

XIV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.418.833 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.479.426,72 zł  na realizację następujących zadań:

OBIEKTY SPORTOWE

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów – II etap.

Zaplanowane środki w wysokości: 2.200.000 zł, wykorzystano w kwocie 499.999,99 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Wykonawcą, rozpoczęto roboty rozbiórkowe. Zadanie realizowane w ramach WPI.

Przebudowa części budynku gospodarczego na toalety stadionu żużlowego wraz 
z pokojem pomocniczym dla lekarza dyżurnego w Opolu przy ul. Wschodniej.

Zaplanowane środki w wysokości: 253.000 zł, wykorzystano w kwocie 251.851,37 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wyburzenia istniejących ścianek działowych; wykonano fundamenty pod nowe ścianki, ocieplono stropodach, wykonano stropy podwieszone, doprowadzono instalacje wod. - kan. i energii elektrycznej, wykonano prace wykończeniowe. W wyniku prac wykonano pokój lekarza dyżurnego oraz toalety damskie i męskie.

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu 
pn. „ODRA uRZEKA w Opolu”.

Na 2007 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z Projektantem na wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej. Realizacja zadania nastąpi w  2008 r.

Przebudowa kopuły Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak”.

Na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 2.828.833 zł. Ze względu na znaczne przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie w wyniku ogłaszania procedur przetargowych, zrezygnowano z realizacji zadania.

Wykonanie systemu nagłośnieniowego stadionu żużlowego w Opolu przy 
ul. Wschodniej.

Zaplanowane środki w wysokości 17.000 zł, wykorzystano w kwocie 16.770 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano instalację nagłośnienia, montaż głośników, wzmacniaczy i odtwarzaczy wraz z mikrofonem stałym i bezprzewodowym.

Zakup i montaż ochronnych barier pneumatycznych dla stadionu żużlowego w Opolu przy  ul. Wschodniej.

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł, wykorzystano w kwocie 196.115 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano demontaż drewnianych barier na łukach, przesunięcie ich, zakupiono i zamontowano nowe bariery pneumatyczne wraz z kompresorami i agregatem prądotwórczym.

Wykonanie monitoringu na obiekcie Krytej Pływalni „Akwarium” oraz Sztucznego Lodowiska „Toropol”.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł, wykorzystano w kwocie 47.904,52 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano monitoring pól bramkowych na obiekcie Sztucznego Lodowiska zgodnie z zaleceniem  PZHL, oraz monitoring wejść i szatni obiektu Krytej Pływalni w celu zabezpieczenia przed kradzieżami.

Remont masztów oświetleniowych oraz utworzenie sektora wyznaczonego dla kibiców przyjezdnych na stadionie miejskim przy ul. Oleskiej.

Zaplanowane środki w wysokości 400.000 zł, wykorzystano w kwocie 398.729,89 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano demontaż skorodowanych elementów konstrukcji stalowej masztów, wykonano nowe maszty, wzmocniono fundamenty, zabezpieczono antykorozyjnie; zdemontowano zniszczone oprawy oświetleniowe, wprowadzono nowe i wstawiono nowe żarówki o mocy 2000Vat.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zagospodarowanie terenu kąpieliska Bolko wraz z budową boiska do piłki siatkowej           i nawiezieniem piasku na plażę.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł, wykorzystano w kwocie 68.055,95 zł.  Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano niwelację terenu, wycięto krzewy, przemieszczono masy ziemne, wytyczono boisko i wykonano, nawieziono piasek na plaże akwenów wodnych.

Budowa rowerowego toru przeszkód.

Na 2007 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku ofert potrzebnych do rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

6a. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ SPÓJNOŚCI / ISPA "POPRAWA JAKOŚCI WODY 
W OPOLU"

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W załączniku nr 7 przedstawiono wykonanie wydatków dotyczących zadań  inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Wydatki na realizację poszczególnych kontaktów programu zrealizowano łącznie w wysokości 124.332.021,44 zł, co stanowiło 78,6% planu, a na poszczególne kontrakty  wydatkowano następujące środki:

- Kontrakt nr 1: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś – wydatkowano kwotę 9.866.934,67 zł, tj. 95,1% planu.

Do 31.12.2007 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 3,9 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – 0,16 km

- przepompownie sieciowe – 1 szt.

- przepompownie przydomowe – 26 szt.

Roboty budowlane zakończone zostały w 2007 roku.

- Kontrakt nr 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola: Grotowice; Kolektora ściekowego "K" w Opolu; ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody Grotowice – wydatkowano kwotę 31.605.727,31 zł, tj. 77,3% planu.

Do 31.12.2007 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 21 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – 18,3 km

- przepompownie sieciowe – 4 szt.

- przepompownie przydomowe – 341 szt.

- SUW z ujęciami wody i magistralą – 44%

Wykonanie finansowe stanowi 77,3% planu, natomiast nakłady wyższe są o wartość róbót fakturowanych na dzień 31.12.2007 r., tj. o wartość 3.012.630,72 zł. Wykonanie rzeczowe w stosunku do planu wynosi 84,7%.

Opóźnienia w stosunku do harmonogramu spowodowane były:

- koniecznością wykonania projektów zamiennych w związku z wycofaniem zgód właścicieli posesji na umieszczenie kolektorów sanitarnych na terenie ich działek (odcinek Dębska Kuźnia),

- potrzebą zmiany technologii robót ze względu na nieprzewidziane warunki gruntowe  – grunty skaliste – uniemożliwiające wykonanie robót metodą mikrotunelingu (odcinek kolektor Dn 0,5),

- oczekiwaniem na udostępnienie frontu robót przez wykonawcę zabezpieczenia przeciwpowodziowego Młynówki – firmę SKANSKA w celu wykonania tymczasowego rurociągu ominięciowego niezbędnego do przeprowadzenia prac w ul. Katedralnej i Szpitalnej (odcinek Kolektor K).

- Kontrakt nr 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wrzoski-Chróścina, Karczów, Chróścina-Mechnice, Dąbrowa-Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś, Bierkowice – wydatkowano kwotę 30.165.084,96 zł, tj. 84,8% planu.

Do 31.12.2007 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 31,7 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – 17,1 km

- przepompownie sieciowe – 13 szt.

- przepompownie przydomowe – 248 szt.

Wykonanie finansowe wynosi 84,8% planu, natomiast nakłady inwestycyjne w 2007 roku wynoszą 31.207.136,00 zł i stanowią 87,7% założonego planu. Faktura wystawiona 31.12.2007 r. opiewa na kwotę 1.042.051,04 zł.

Nie wykonano zaplanowanego do 31.10.2007 zakresu rzeczowego z powodu nieprzewidzianych warunków geologicznych podczas budowy przepompowni PD. Ekspert Inżyniera Kontraktu  po przeanalizowaniu całości materiałów i dokumentów potwierdził, że  w podłożu budowlanym  pompowni i częściowo sieci kanalizacyjnej  zalegają nawodnione utwory ziarniste co powoduje brak efektów przy  odwadnianiu wykopów igłofiltrami. Prowadzenie dalszego odwodnienia wykopów studniami  depresyjnymi  w oparciu o zatwierdzony projekt prac geologicznych spowodowało spowolnienie prac na Odcinku Dąbrowa-Ciepielowice

- Kontrakt nr 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów-Wróblin; magistrali wodociągowej "Południe" w Opolu 
– wydatkowano kwotę 49.908.071,52 zł, tj. 72,8% planu.

Do 31.12.2007 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 32 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – 14,5 km

- przepompownie sieciowe – 5 szt.

- przepompownie przydomowe – 249 szt.

- magistrala wodociągowa – 7,6 km.

Wykonanie finansowe wynosi 72,8% planu, natomiast nakłady inwestycyjne w 2007 roku wynoszą 55.681.452,51 zł. Faktura wystawiona 31.12.2007 r. opiewa na kwotę 5.773.380,99 zł.

Opóźnienia w stosunku do harmonogramu spowodowane są:

- występowaniem nieprzewidzianych warunków fizycznych w postaci gruntów skalistych kategorii V i VI (skała marglowa) na trasie min. Odcinek Zakrzów, Gosławice, Wróblin, Magistrala wodociągowa Południe, Groszowice. Mechaniczne odspajanie gruntów skalistych oraz potrzeba stosowania zamiennych technologii spowodowały znaczne opóźnienia w realizacji Kontraktu,

- koniecznością wykonania projektu zamiennego dla Odcinka Magistrala wodociągowa Południe w rejonie ulic Niemodlińska Hallera. Ze względu na istniejącą infrastrukturę w ww. rejonie, uniemożliwiającą lokalizację magistrali wodociągowej zgodnie z projektem pierwotnym, niezbędne było wykonanie projektu zamiennego oraz uzyskanie zmiany do Decyzji pozwolenia na budowę,

- koniecznością uzyskiwania zgód właścicieli działek rolnych na wejście z robotami związanymi z budową Magistrali wodociągowej Południe. Uwzględnianie terminów zbiorów płodów rolnych znacznie utrudniło i spowolniło postęp robót.

- Kontrakt nr 7: Nadzór nad realizacją Projektu - Inżynier Kontraktu – wydatkowano kwotę 2.786.202,98 zł, tj. 100,0% planu.

Reasumując wykonanie wydatków w 2007 r. na realizację projektu pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” wynosi 124.332.021,44 zł, co przy planie 158.212.924 zł, stanowi wykonanie 78,6% planu. Przy czym z kwoty niewykonania 33.880.902,56 zł, zafakturowane zostały roboty na łączną kwotę 9.828.062,75 zł. Pozostała kwota niewykonania wydatków w wysokości 24.052.839,81 zł przeniesiona została do realizacji na 2008 rok.

# 7. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W 2007 r. miasto Opole zaplanowało środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 32.321.482 zł, a ich wykonywanie zrealizowano w kwocie 29.833.841,89 zł tj. 92,3% planu.

W realizowanych zadaniach podanych w załączniku nr 4, największą pozycję stanowią wydatki ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna wynoszące 16.314.234,46 zł, tj. odpowiednio 54,7% ogółu tych wydatków, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 9.402.094,79 zł, tj. odpowiednio 31,5% oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwota 2.246.109,02 zł, tj. odpowiednio 7,5%.

Najniższe wydatki odnotowano w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo - kwota 67.092,86 zł (udział 0,2% w łącznych wydatkach), 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 
88.502,57 zł (udział 0,3 % w łącznych wydatkach) oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 174.815,85 zł (odpowiednio 0,6%).

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 67.092,86 zł, tj. 87,7% planu rocznego, która przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 69 szt.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane przez Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 88.502,57 zł, tj. 99,6% planu rocznego. Z powyższej kwoty 57.926 zł wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i podziały geodezyjne .

Pozostała kwota 30.577,00 zł, przeznaczona została na sfinansowanie innych prac niezbędnych do realizacji przypisanych zadań, m. in. na:

- 	   ustaleniu odszkodowań za drogi i ich wypłata oraz podziały geodezyjne działek podlegających zwrotowi – 12.299,00 zł

- koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie – 6.288.000,00 zł

- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 7.613,00 zł

- utrzymanie porządku na nieruchomościach Skarbu Państwa – 4.377,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na zadania związane z dokonaniem modernizacji ewidencji gruntów oraz na założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego w Opolu-Wróblin wydatkowano środki finansowe zgodnie z planem w wysokości 70.000 zł.

Prace te współfinansowane były z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2007 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 296.659,69 zł, tj. 99,6% planu rocznego, przy czym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydatkowano 260.338,97 zł, co stanowi 99,8% wykonania w stosunku do planu w wysokości 260.794 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,2 % całości wydatków.

Z planowanej na wydatki majątkowe kwoty 5.000 zł zrealizowano zakupy sprzętu komputerowego w wysokości 4.943 zł.

Pozostałą kwotę na wydatki bieżące Inspektoratu w wysokości 31.377,72 zł przeznaczono na:

- różne opłaty i składki,

- zakup usług pozostałych,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- podróże służbowe krajowe,

- zakup usług dostępu do sieci Internet

- opłaty czynszowe i telefoniczne

- zakup materiałów i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym Inspektorat zarejestrował 1.083 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 807 zawiadomień o zakończeniu budowy.

Przeprowadzono łącznie 424 kontroli, w tym: 80 kontroli obowiązkowych, 295 kontroli prowadzenia robót i utrzymania obiektów oraz 50 kontroli prewencyjnych w związku z art. 1 ustawy z dnia 10 maja 2007r.

Wszczęto 155 postępowań dotyczących naruszenia ustawy Prawo budowlane.

W roku 2007 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał 306 decyzji i 102 postanowienia wynikające z prowadzonych postępowań.

###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 976.604 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki te w dominującej pozycji, bo w 98,8 % ogółu (kwota 
965.293,00 zł), dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 16.485,95 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 11.880,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 1.607,28 zł, na zakup materiałów biurowych – kwota 690,00 zł, na zakup energii – kwota 800,00 zł oraz na zakup leków i materiałów medycznych kwota 702,91 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 20.068 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrów wyborców miasta Opola, a 93,7 % tej kwoty 
tj. 18.837 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania. Pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji w/w zadań.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 161.174,70 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

###### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

###### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizuje swoje zadania statutowe m. in. rozpoznanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego (KSRG) mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

W 2007 r. na  funkcjonowanie jednostki wydatkowano łączną kwotę 9.395.094,80 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.161.136,80 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 233.958,00 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy, były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne		7.024.741,00 zł	tj. 76,7%;

- pozostałe wydatki			2.136.395,80 zł	tj. 23,3%.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 602.958,54 zł, co stanowi 28,2% pozostałych wydatków a w następnej kolejności wydatki związane z zakupem energii – kwota 262.311,85 zł, tj. odpowiednio 12,3%, oraz z zakupem usług remontowych – kwota 103.380,31 zł, tj. odpowiednio 4,8%.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2.709 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 268 zdarzeń. Najwięcej zdarzeń powstało w m-cu sierpniu (352), a najmniej w m-cu lutym (119). Jednostki ochrony ppoż. wyjeżdżały do zdarzeń średnio co 3 godz. i 15 min. W ogólnej liczbie zdarzeń, pożary stanowiły 30% (803 pożary), a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 79.  Najwięcej pożarów zanotowano w m-cu kwietniu (153), a najmniej w lutym (40).

W 2007 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w usuwaniu 1.633 miejscowych zagrożeń. W ogólnej liczbie zdarzeń, miejscowe zagrożenia stanowiły 60% zdarzeń. 
Podczas zdarzeń zginęły 34 osoby, a 341 zostało rannych.

Największą liczbę zdarzeń w 2007 roku zanotowano na terenie gmin:

Opole		1.417 zdarzeń		tj. ok. 52% ogólnej liczby zdarzeń,

Niemodlin	   264 zdarzeń		tj. ok. 10% ogólnej liczby zdarzeń,

Ozimek	   204 zdarzeń		tj. ok.   7% ogólnej liczby zdarzeń.

W okresie sprawozdawczym prowadzono rachunek dochodów własnych. Uzyskano dochody w wysokości 29.808,46 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 28.882,80 zł, przeznaczając  kwotę 11.400,00 zł na inwestycje związane z zakupem samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe środki pieniężne w kwocie 17.482,80 zł  przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną realizowaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, wydatkowano kwotę łączną w wysokości 6.999,99 zł, realizując plan roczny w 100% z przeznaczeniem między innymi na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 2.999,99 zł oraz na zakup usług remontowych – kwota 4.000,00 zł.

###### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 2.244.559,20 zł, tj. 70,1 % planu.

Na zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkowano kwotę 2.227.965,00 zł, tj. 70,0 % planu (dot. osób z przeznaczeniem opłaty składek za osoby  bezrobotne bez prawa do zasiłku), natomiast za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka opłacono składki zdrowotne w wysokości 16.594,20 zł, tj. 87,3% planu

###### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 
dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, których zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy tym mieszkańcom miasta, którzy z powodu choroby psychicznej bądź niepełnosprawności umysłowej, samodzielnie nie radzą sobie w życiu codziennym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Stoińskiego realizuje zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukację uczestników i ich rodzin oraz psychoterapię. Podstawowa działalność nacechowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej - z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem. Skierowana jest także na pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielaniu wsparcia psychicznego i przełamywanie wszelkich barier.

Na bieżące funkcjonowanie Domu wydatkowano ogółem kwotę 458.027,40 zł, 99,9% planu rocznego i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		  327.800,00 zł tj.   71,6%

- pozostałe wydatki			  130.227,40 zł  tj.  28,4%

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z:

zakupem środków żywności  - kwota 26.991,09 zł. tj. odpowiednio 20,7%

zakupem usług pozostałych – kwota 25.711,02 zł. tj. odpowiednio 19,7%

zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 22.549,21 zł. tj. 17,3%

zakupem usług remontowych – kwota 16.766,15 zł. tj. odpowiednio 12,9%

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego otrzymał dotację w wysokości 298.689,00 zł, przeznaczoną na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie treningu umiejętności samoobsługi, treningu zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych i interpersonalnych. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych.

Program Korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

W okresie sprawozdawczym  na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia § 2110 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 45 000 zł.

Kwota wydatkowana ogółem 43 894,11 zł (97,5% planu), w tym:

- płace, pochodne płac, odpis na f. św. soc.	-	31 996,96 zł

zatrudnione 2 osoby

- szkolenie pracowników 			-	  6 000,00 zł

- zakup wyposażenia 				-	  5 897,15 zł

W ramach programu  korekcyjno – edukacyjnego  dla sprawców przemocy w rodzinie realizowano usługi prawne, terapię psychologiczną, poradnictwo socjalne, trapie grupowe       i indywidualne, m.in. na terenie Aresztu Śledczego realizowano Program edukacyjno – korekcyjny dla kobiet sprawców przemocy w warunkach odosobnienia. Programem objęto 15 kobiet i 7 mężczyzn.

Czas (okres zajęć, w których uczestniczyli sprawcy przemocy w rodzinie):

grupa  korekcyjno – edukacyjna od m-ca października do grudnia 2007,

indywidualna terapia od miesiąca stycznia do grudnia 2007 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 13.976.972,09 zł, co stanowi 91,1% realizacji planu rocznego z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Na zadania zrealizowane przez Wydział Świadczeń Socjalnych całość kwoty wydatkowano na wydatki bieżące, w tym  najwięcej, bo 91% całej kwoty tj. 13.430.782,58 zł przeznaczono na świadczenia społeczne, w następnej kolejności kwotę 513.359,56 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych prowadzących te zagadnienia, na zakup usług pozostałych kwotę 9.464,95 zł oraz kwotę 23.000 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 119.560,03 zł, realizując plan w 63,9%, przeznaczając je na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- za podopiecznych MOPR wydatkowano kwotę 89.017,63 zł, tj. 74,5 %, opłacając co miesiąc składki dla 279 rodzin,

- za podopiecznych Wydziału Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 30.542,40 zł, tj. 25,5 %, opłacając składki dla średnio 67 osób miesięcznie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ogółem w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.013.240,06 zł, tj. 94,6% planu i przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku  w minimalnej wysokości tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub w przypadku rodziny – 25 %., nie mniej niż 20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1 112  osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zlecając PCK wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Łączny koszt usług opiekuńczo – specjalistycznych w 2007 roku wyniósł 121.500,00 zł. tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 174.815,85 zł, tj. 99,3% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 
147.903,04 zł, tj. 85,7%, a na pozostałe wydatki kwotę 26.912,81 zł, tj. 14,3% (najwięcej 73,7% tych pozostałych  wydatków przeznaczono na zakup usług pozostałych – 18.369 zł, a następnej kolejności kwotę 4.719,27 zł na zakup materiałów i wyposażenia).

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tego zespołu 2.077 wniosków. Po ich rozpatrzeniu składy orzekające wydały 1.999 orzeczeń i postanowień (w tym m. in. 1808 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 476 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 716 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności).

Zespół wydał także 448 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 105 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

# 8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE

W okresie sprawozdawczym miasto Opole otrzymało dotacje na zadania własne w kwocie 6.753.357,15 zł, przy czym ich wykonanie wynosiło 6.753.350,32 zł, co stanowi 94,8% planu.

Największe dofinansowanie odnotowano w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwota 
5.169.105,20 zł, co stanowiło 76,6% ogółu. Najmniejsze dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w dziale 851 – Ochrona zdrowia i obejmowało kwotę 15.426,83 zł.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie dotacji podano w załączniku nr 3 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym środki dotacji na zadania własne przeznaczono na realizację wprowadzonego od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. Otrzymaną dotację w wysokości 240.284 zł   wykorzystano w kwocie 128.558,56 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale realizowano wydatki inwestycyjne, które zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

###### W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.280 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Realizacja wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego zamknęła się kwotą 45.792,72 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

###### W rozdziale tym zaplanowano kwotę 32.900 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Realizacja wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego zamknęła się kwotą 32.556,35 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

###### W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.112 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego

###### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

- komisje egzaminacyjne –  art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) określa, że organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji udział biorą dwaj eksperci z listy ekspertów, dla których ustalono wynagrodzenie w wysokości 50 zł za jedno posiedzenie komisji, zgodnie z Uchwała Nr 5801/2001 Zarządu Miasta Opola z dnia 25 lipca 20001r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2007 roku przeprowadzono  9 komisji egzaminacyjnych a w ich pracach udział brało 15 ekspertów. Na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 761,16 zł .

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 145, poz.1532) dofinansowanie przysługuje pracodawcom z tytułu kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31 grudnia 2003r. oraz tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęło się w roku szkolnym 2004/2005. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżety wojewodów. Zadanie to, przypisane gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników, określa przepis art.70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).W roku 2007 na realizację tego zadania miasto Opole otrzymało dotację celową w wysokości 292.820 zł wykorzystaną w 100%.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne  w ramach realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” zrealizowano w kwocie 101.518,94 zł

- Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” zrealizowano w kwocie 38.593,84 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W tym rozdziale realizowano wydatki inwestycyjne, które zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w kwocie  263.993,17 zł, które  przeznaczone zostały głównie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Pogotowiu Opiekuńczym.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.948.226,98 zł (w tym na wydatki bieżące kwota – 1.871.945.58 zł, a na wydatki inwestycyjne kwota - 76.281,40 zł) z przeznaczeniem na:

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w kwocie 1.528.409,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.336.998,58 zł, tj. 87,47% ogólnej kwoty, a w ramach pozostałej kwoty wydatków, tj. 191.411,00 zł, najwięcej przeznaczono na zakup usług remontowych – kwota 101.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.000,00 zł, zakup leków i materiałów medycznych – kwota 25.700,00 zł oraz na zakup energii – kwota 13.510,00 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek 
III Reguły Św. Franciszka jako dotację w kwocie 343.536,00 zł. Środki te głównie przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymał dotacje celową w wysokości 856 435  zł, która została wykorzystana w 91,74 % tj. w kwocie 785 704,25 zł. Dotacja mogła być przeznaczona na wypłatę zasiłku  w minimalnej wysokości tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub w przypadku rodziny – 25 %., nie mniej niż 20 zł. 
 Z tej formy pomocy skorzystało 1 112  osób.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na mocy art. 121 ust. 3a  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64  poz. 593 z późn. zm.) pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Dodatek przysługiwał tylko jeżeli były spełnione równocześnie dwa warunki – musiał to być pracownik socjalny, który spędza 50 % czasu w terenie.

Zapewnienie środków na wynagrodzenia ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gmin i powiatów. Środki na wypłatę dodatków w roku 2007 pochodziły  z  dotacji         z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego.

Dotacja powyższa nie obejmowała  środków finansowych potrzebnych na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzymał środki w wysokości 3 000 zł. Została ona wykorzystana w wysokości 2 958,33 zł, tj. w 98,61 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  otrzymał dotację, którą wydatkowano w wysokości 1.254.899,36 zł., co stanowi 99,7% planu. W ramach wydatkowanej kwoty 1.223.699,36 zł. tj. 97,5% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne,  pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na zakup towarów i usług w kwocie 31.200,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

Na mocy art. 121 ust. 3a  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64  poz. 593 z późn. zm.)  pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Dodatek przysługiwał tylko jeżeli były spełnione równocześnie dwa warunki – musiał to być pracownik socjalny, który spędza 50 % czasu w terenie.

Środki na wypłatę dodatków w roku 2007 pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego.

Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzymał środki w wysokości 3.000 zł, które zostały wykorzystane  w 100 %.

Na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach Krajowego Programu Zwalczania i zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008  Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 6.500 zł, która została wykorzystana w kwocie  3.945,12 zł, tj. w 60,69%. Adresatem programu były ofiary handlu ludźmi oraz członkowie ich rodzin, a także osoby zmuszane do prostytucji.

W ramach realizowanych zadań:

- prowadzono stałą akcję informacyjno - profilaktyczną, dotyczącą zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania i rozwiązywania problemu zarówno dla osób bezpośrednio dotkniętych zjawiskiem handlu ludźmi i prostytucją, jak i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska;

- rozprowadzano na terenie miasta: w innych instytucjach zajmujących się pomaganiem, przychodniach lekarskich, rejonach opiekuńczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych ulotki informacyjne, mówiące o przeciwdziałaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi,

- 15 pracowników uczestniczyło w szkoleniu „ Interwencja kryzysowa wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych;

- Zabezpieczono bezpłatne poradnictwo prawne dla ofiar handlu ludźmi oraz edukację prawną dla członków rodzin osób przebywających za granicą i zmuszanych do prostytucji. 
Z takiej formy pomocy skorzystało 7 osób osobiście oraz 22 osoby anonimowo poprzez kontakt telefoniczny;

- psycholog osobiście podjął pracę terapeutyczną z 4 osobami, których dotknął problem handlu ludźmi i prostytucji.

Ponadto kontynuowano ofertę pomocy dla ofiar w formie możliwości otrzymania bezpłatnego schronienia i pomocy socjalnej. Z takiej formy skorzystała 1 osoba przez okres 2 tygodni.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymaną dotację przeznaczono na:

1. Na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 1.034.030 zł, która została wykorzystana w kwocie 909.823,11 zł, tj. w 87,99 %

Pomocą w formie dożywiania w 2007r. objęto ogółem 3.657  osób i rodzin, których dochód nie przekraczał 150%   kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca  2006r.  w sprawie zweryfikowanych  kryteriów dochodowych  oraz  kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z liczby 3.657 – ogółem osób korzystających z pomocy:

- 824 osoby korzystały z gorących posiłków (562 dzieci w szkołach oraz 262 osoby  dorosłe - w Punkcie Socjalnym IKAR),

- 2.833 osoby w  1.190 rodzinach otrzymywało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Koszt pomocy wniósł w roku 2007 . ogółem 1.540.681 zł, z czego:

- środki własne-630.857,89 zł,

- dotacja budżetu państwa - 909 823,11 zł

- udział środków własnych stanowił 41% kosztu realizacji zadania;

Koszt zakupu posiłków wyniósł ogółem 454.070 zł, (koszt jednego posiłku w szkołach wynosił 5 zł, w Punkcie Socjalnym IKAR - 3,5 zł).

Dożywianiem objęto 2.010 osób dorosłych oraz 1.647 dzieci i młodzieży uczęszczającej  do 30 szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Na mocy art. 121 ust. 3a  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64  poz. 593 z późn. zm.)  pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Zapewnienie środków na wynagrodzenia ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gmin i powiatów. Dotacja powyższa nie obejmowała środków finansowych potrzebnych na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzymał środki w wysokości 2.000 zł. Zostały one  wykorzystane w wysokości 500 zł, co stanowi 25% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 5.514,37 zł na realizację  rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole „ oraz środki w kwocie 3.500 zł na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepłynnością mowy. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 9.014.37 co stanowi 100% planu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na  realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury  rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole wydatkowano środki w wysokości 17.510 zł co stanowi 100% środków zaplanowanych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w wysokości 637.935,23 zł, tj. 99,8% planu wydatkowano na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 oraz na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w kwocie 553.430,17 zł, oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 84.505,06 zł.

# 9. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2007 r. otrzymano łącznie dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie łącznej 360.898,16 zł, co stanowiło 6,8% planu rocznego. Wielkości zrealizowanych wydatków podano w załączniku nr 5 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.925.000,00 zł przeniesiono na 2008 r. Stopień skomplikowania realizacji zadania spowodował konieczność uwzględnienia kwoty dotacji jako wydatku niewygasającego budżetu państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 8.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na potrzeby funkcjonowania komisji poborowych wydatkowano środki w kwocie 
16.947,00 zł., W ramach realizowanego zadania najwięcej, bo 94,4% tej kwoty, tj. 
15.990,00 zł, przeznaczono dla członków  Powiatowej  Komisji Poborowej i Lekarskiej. Pozostałą kwotę tj. 957 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług pozostałych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 335.951,16 zł (98,9% planu) 
z przeznaczeniem na realizację zadania: "Program opieki nad dzieckiem i rodziną"

W kwietniu 2007 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację przez jednostki samorządu gminnego programu pomocy społecznej z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Wydział Polityki Społecznej opracował ofertę konkursową, w skład której wchodziło 8 szczegółowych zadań na łączną kwotę dotacji w wysokości:  646.923,00 zł.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu Miasto Opole otrzymało dotację na realizację 6 zadań na łączną kwotę 339.800,00 zł podpisując z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie nr 1/8/2007 z dnia 10 września 2007 roku oraz Aneks z dnia 15 listopada 2007 roku.

W ramach ww. zadania realizowane były programy szczegółowe tj.:

- Przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w celu osiągnięcia standardów opieki i wychowania (realizowany przez Pogotowie Opiekuńcze – kwota 67.800),

- Pomoc psychologiczno-społeczna dziecku i rodzinie wykluczonej społecznie pn. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” (realizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom  „Bądź Dobroczyńcą”  – kwota 10.000 zł),

- Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie w świetlicach środowiskowych w mieście Opolu (realizowany przez organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Publiczne Przedszkole nr 14, Publiczne Przedszkole nr 44 – kwota 90.000 zł),

- Wolontariat jako ogniwo wspomagające funkcjonowanie zastępczego środowiska rodzinnego (realizowany przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – 60.000 zł),

- Doposażenie i modernizacja mieszkania chronionego przeznaczonego dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – kwota 16.000 zł),

- Adaptacja mieszkania dla wielodzietnej niespokrewnionej z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – kwota 96.000 zł).

# 10. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK KULTURY

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie dotacji dla określonych jednostek organizacyjnych funkcjonujących jako instytucje kultury. W 2007 roku instytucje kultury otrzymały dotacje w łącznej wysokości 8.588.769,49 zł, co stanowiło 99,6% planu, przy czym tylko Galeria Sztuki Współczesnej oraz Miejski Ośrodek Kultury otrzymały dotacje w planowanych wielkościach.

Realizacja dotacji w 2007 r. została omówiona przy przedstawianiu wykonania wydatków budżetowych poszczególnych jednostek kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

# 11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W załączniku nr 12 przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych funkcjonujących przy określonych jednostkach budżetowych miasta Opola, a utworzonych zgodnie z uchwałą nr VI/47/07 Rady Miasta Opola z 18.01.2007 r.

Z załącznika tego wynika, że dochody własne wykonano w kwocie 11.664.520,06 zł, realizując plan w 91,6%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 11.488.141,06 zł, tj. 84,2% planu.

Pozyskiwane kwoty wspierały jednostki budżetowe przy realizacji ich bieżących zadań, a tym samym powiększały ich możliwości finansowe. Wykorzystanie tych dochodów własnych w 2007 r. zostało omówione przy przedstawianiu wykonania wydatków budżetowych każdej z jednostki budżetowej, która dysponowała tymi środkami.

# 12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

W załączniku nr 14 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola, funkcjonującego jako gospodarstwo pomocnicze, którego przedmiotem działalności jest odpłatna obsługa techniczna tego Ośrodka, obejmująca m.in.:

- przygotowanie danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych 
i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z Zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, zwanego dalej Zasobem;

- ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;

- tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego;

- modernizacja i aktualizacja Zasobu oraz sporządzenie dokumentów lustrujących Zasób;

- obsługa Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD);

- sprawdzanie przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branżowymi, a także wytycznymi wydanymi przez MODGiK;

- przygotowanie informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola;

- świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych;

- informatyzacji Zasobu;

- prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów dla MODGiK.

Realizując swoje zadania statutowe, pozyskano kwotę przychodów w wysokości łącznej 276.602,67 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%, przy czym wpływy z usług wyniosły 276.600 zł, a pozostała kwota w wysokości 2,67 zł, to uzyskane odsetki, oraz pokrycie amortyzacji w wysokości 250 zł.

Koszty zrealizowano w kwocie łącznej 273.597,89 zł (co stanowiło 98,5% planu), w tym przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w Ośrodku, pracowników kwotę 258.112,72 zł, tj. 98,4% poniesionych kosztów. W pozostałej kwocie wydatków tj. 15.485,17 zł, wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 2.992,35 zł), na zakup usług pozostałych  (kwota 3.706,03 zł), na opłacenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 4.658,63 zł), na różne opłaty i składki (kwota 2.473 zł), na szkolenia pracowników (kwota 875 zł), na zakup akcesoriów komputerowych (kwota 
530,16 zł) oraz na odpisy amortyzacji (kwota 250 zł).

# 13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 19 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2007 r. wyniosło łącznie 5.951.658,07 zł, co stanowiło 125,7% planu rocznego. Powyższe zadania realizowały cztery jednostki organizacyjne, a najwięcej uzyskał do budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, bo kwotę 4.793.929,62 zł i stanowi ona 80,5% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

# 14. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ

W uchwale budżetowej na 2007 r. została ustalona rezerwa celowa w wysokości 
6.570.000 zł i była zmniejszona zgodnie z przeznaczeniem, łącznie o kwotę 5.873.210 zł. Szczegółowe rozliczenie tej rezerwy podano w załączniku nr 22.

Rezerwa ogólna wynosząca na początku 2007 r. kwotę 2.000.000 zł, była zmniejszana uchwałami Rady Miasta Opola oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola, łącznie o kwotę 1.893.271 zł. Zmniejszenia obejmowały pozycje wyszczególnione w załączniku nr 23. Wielkość rezerwy ogólnej po zmianach wyniosła kwotę 106.729 zł.

# 15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu za 2007 r. (zał. nr 15) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2007 r. | 814.719,21zł |
| --- | --- |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40.132,77 zł |
| Wpływy z różnych opłat | 7.195.357,25 zł |
| Ogółem | 8.050.209,23 zł |

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. zamknęły się kwotą 7.235.490,02 zł, co stanowi 182% założonego planu przychodów GFOŚiGW. Stan funduszu na początek 2007 r. wyniósł 814.719,21 zł, co łącznie z wpływami daje kwotę 8.050.209,23 zł

Wpływy na konto funduszu pochodziły z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (40.132,77 zł), opłat za usuwania drzew i krzewów z terenu miasta (6.096.379,80 zł), opłat za korzystanie ze środowiska (1.091.267,73 zł).

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju | 102.088,99 zł |
| --- | --- |
| Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | 20.000 zł |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 29.697,20 zł |
| Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 43.730,31 zł |
| Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 2.476.283,72 zł |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 128.121,77 zł |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza | 349.808,94 zł |
| Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym programy ochrony środowiska | 10.980 zł |
| Prowizje bankowe | 1.386,61 zł |
| Ogółem | 3.162.097,54 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2007 r. | 4.888.111,69 zł |

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęły się          w roku 2007 kwotą 3.162.097,54 zł. , co stanowi 66% założonego planu wydatków GFOŚ i GW.

Środki finansowe funduszu przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w wysokości 102.088,99 zł, co stanowi 3,23% całości wydatków. W ramach tego zadania dofinansowano na łączną kwotę
6.317,55 zł działalność placówek oświatowych w zakresie realizacji programu  edukacji ekologicznej oraz przeznaczono na współorganizację imprez min. „Dzień bez samochodu”, „Zielone Opole”, kwotę 5.724,27 zł przekazano jako dofinansowanie realizacji edukacji ekologicznej przez placówki oświatowe oraz Opolski Ogród Zoologiczny z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych. Natomiast kwotę 2.255 zł przekazano na dofinansowanie zajęć terenowych organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 20 w Opolu i Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu. Kwotę 56.749, 52 zł przekazano dla organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie „Pracownia Aktywności Lokalnej”, OCDL, Fundacja Małych Braci św. Franciszka, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS, Stowarzyszenie EPIN Edukacja, Promocja, Informacja i Nauka) Dofinansowano również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu na kwotę 15.099,45 zł, dotacja przeznaczona została na opracowanie publikacji „Stan Środowiska w Opolu i powiecie opolskim” jak i Zakład Komunalny Sp. z o.o  na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej na kwotę 5.000 zł. Pozostałą kwotę 7.691,20 zł przeznaczono na pokrycie kosztów udziału pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w szkoleniach i konferencjach o tematyce ochrony środowiska.

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – kwotę 20.000 zł (0,63% całości wydatków) przeznaczono na dofinansowanie badań stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

- zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej – kwotę w wysokości 2.476.283,72 zł (78,31% całości wydatków) z tego 1.574.270,72 zł przeznaczono na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją  Rowu Szczepanowickiego i przebudową jezdni ul. Partyzanckiej w Opolu, kwotę 2.013 zł przeznaczono na wykonanie specyfikacji technicznej na wykonanie i odbiór robót polegających na rekultywacji części terenu przy Al. Przyjaźni w Opolu. Dotację w wysokości 900.000 zł przekazano Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. na budowę kompostowni pryzmowej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej eksploatacji na terenie Miejskiego Składowiska w Opolu.

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – kwota 
29.697,20 zł (0,94% całości wydatków). Zgodnie z zawartą umową RB/260/2007 z dnia 6.03.2007 r. na monitorowanie zagrożeń środowiska na terenie zrekultywowanego wysypiska przy Al. Przyjaźni w Opolu, wydatkowano 18.400 zł. Ponadto w dniu 27.12.2006 r. zawarto umowę RB/1769/2006 na wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie dokumentacji geologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu na kwotę 5.612 zł oraz zainstalowano wodomierze na kwotę 5.685,20 zł w studniach położonych na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – kwota 128.121,77 zł (4,05% całości wydatków), z tego 29.648,25 zł przeznaczono na zakup materiału roślinnego i wyposażenia terenów zieleni, kwotę 93.426,52 zł wydatkowano na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej polegającej na nasadzeniu drzew liściastych w wybranych punktach miasta Opola oraz pielęgnacji drzew na cmentarzach komunalnych. Ponadto kwotę 5.047 zł przeznaczono na prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie PSP nr 11 w Opolu.

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – kwotę 349.808,94 zł (11,06% całości wydatków) z czego 282.468,94 dofinansowano likwidację niskiej emisji na terenie miasta Opola. Dotacja w kwocie 50.000 zł została przekazana Parafii Katedralnej przy ul. Katedralnej 2 w Opolu na zmianę sposobu ogrzewania, natomiast kwotę 17.340 zł przekazano dla Polskiego Związku Głuchych o/Opole Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego również na zmianę sposobu ogrzewania.

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 43.730,31 zł (1,38% całości wydatków) na zakup sprzętu i oprogramowania narzędziowego do obliczeń hałasu, sporządzania map akustycznych, gromadzenia, aktualizowania, analizowania danych oraz tworzenia zapytań oraz wizualizacji i publikacji danych GIS, służących do stworzenia bazy danych koniecznej do opracowania strategicznej mapy hałasu miasta Opola.

- inne zadania ustalone przez Radę Miasta, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym programy ochrony środowiska kwota 10.980 zł (0,35% całości wydatków) sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej oraz opracowanie ekofizjologiczne dla terenów w rejonie kąpieliska Malina w Opolu.

- Opłaty dot. prowizji bankowych wyniosły 1.386,61 zł (0,04% całości wydatków)

Stan „Gminnego Funduszu” na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 4.888.111,69 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za 2007 r. (zał. nr 16) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2007 r. | 236.648,77 zł |
| --- | --- |
| Wpływy z różnych opłat | 330.119,95 zł |
| Ogółem | 566.768,72 zł |

Przychody  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. wynosiły 330.119,95 zł,  co stanowiło 76,35% założonego planu, a uwzględniając środki obrotowe na 1.01.2007 r. fundusz dysponował środkami w wysokości 236.648,77 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 26.326,05 zł |
| --- | --- |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 31.354 zł |
| Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 381.888,42 zł |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 123.406,25 zł |
| Ogółem | 562.974,72 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2007 r. | 3.794 zł |

W roku 2007 wydatkowano ze środków funduszu kwotę 562.974,72 zł, która została przeznaczona na następujące zadania:

- na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 26.326,05 zł, tj. 4,68% całości wydatków, z czego 22.450 zł przeznaczono na prowadzenie edukacji ekologicznej w opolskich placówkach oświatowych, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, za kwotę 3.476,05 zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie „Śmieci mniej-Ziemi lżej 2007” , za pozostałą kwotę 400 zł opłacono roczną składkę członkowską Urzędu Miasta w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew;

- na wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – kwota 31.354 zł, tj. 5,60% całości wydatków. Kwota 3.660 zł została przeznaczona na wykonanie badań hałasu komunikacyjnego z terenu skrzyżowania ul. Sobieskiego i obwodnicy Północnej. Pozostałą kwotę w wysokości 27.694 zł przeznaczono na monitoring jakości gleb na terenie miasta Opola.

- na zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i  gospodarce wodnej, w tym instalacje lub urządzenia ochrony przeciwpowodziowej i obiekty małej retencji wodnej  - kwota 381.888,42 zł tj. 67,83% całości wydatków. Kwota 3.100 zł wydatkowana została na wykonanie przedmiaru robót, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz opracowania specyfikacji technicznej na wykonanie robót dla zadania „Budowa płyty gnojowej wraz z podziemnym zbiornikiem wybieralnym na terenie Ogrodu Zoologicznego”, pozostałą kwotę w wysokości 378.788,42 zł przeznaczono na prace związane  z budową płyty gnojowej.

- kwotę 123.406,25 zł, stanowiącą 21,92% ogółu wydatków, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami  i ochroną powierzchni ziemi z tego 1.850 zł wydatkowano na zakup rozdrabniacza do gałęzi dla ROD „Działkowiec Opolski”, 1.750 zł wydatkowano na zakup rozdrabniacza do gałęzi dla ROD „ODRA”, 
5. 486,22 zł przeznaczono na dofinansowanie usuwania azbestu na terenie ROD: ODRA-1, Koszyka, Międzypole, Tęcza w Opolu. Kwota 6.100,93 zł wydatkowano  na zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów i biokompostników, 14.367,42 zł wydatkowano na usuwanie i utylizację odpadów zwierzęcych, 
53.310,56 zł na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów z terenu miasta Opola m.in. usuwanie azbestu z terenu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 8.294,24 zł wydatkowano na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych (świetlówki, odczynniki chemiczne), 32.246,88 zł przeznaczono na prace związane z selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie miasta Opola.

Po realizacji ww. zadań, stan tego funduszu na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 3.794 zł.

# 16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Opolu za 2007 r. (zał. nr 17) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2007 r. | 118.544,29 zł |
| --- | --- |
| Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu koszty upomnienia, odsetki bankowe, kary | 686.503,26 zł |
| Ogółem | 805.047,55 zł |

W 2007 r. przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zamknęły się kwotą 686.503,26 zł, a po uwzględnieniu kwoty bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2007 r. wynoszącej 118.544,29 zł, do dyspozycji była kwota 805.047,55 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
w Opolu za 2007 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Zakup materiałów i wyposażenia | 1.952,14 zł |
| --- | --- |
| Zakup usług pozostałych | 432.774,31 zł |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.964,85 zł |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 9.453,78 |
| Przelewy redystrybucyjne na fundusz centralny i wojewódzki | 129.765,48 zł |
| Inne zmniejszenia | 128,87 zł |
| Ogółem | 579.039,43 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2007 r. | 226.008,12 zł |

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zamknęły się w 2007 r. kwotą 579.039,43 zł, która obejmuje m.in.:

- zakup usług technicznych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego od zakładu Obsługi Technicznej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 276.600 zł;

- modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Opola na obrębie ewidencyjnym Wróblin – kwota 56.944,38 zł,

- zakup usług reprodukcyjnych, oprawa dokumentów – kwota 5.825,37 zł;

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 10% zgromadzonych środków – kwota 
129.765,48 zł,

- zakup papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego – kwota 4.964,85 zł;

- koszty prowadzenia zadań związanych z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla miasta Opola przez Starostę Opolskiego – kwota 
39.382,96 zł;

- serwis i nadzór informatyczny nad bazami ewidencji gruntów i budynków, oraz programami informatycznymi służącymi do prowadzenia tych baz – kwota 23.039,70 zł;

- archiwizacja dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej kopii – kwota 30.493,90 zł,

- zakup programów do obsługi mapy ewidencji gruntów i budynków w formie numerycznej – kwota 9.453,78 zł.

# 17. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Saldo zadłużenia Miasta Opola na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 95.409.194,07 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 	63.879.781,35 zł

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19.729.412,72 zł

- z tytułu emisji obligacji komunalnych 	11.800.000,00 zł

Zadłużenie miasta Opola na 31.12.2007 r. w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2007 r., wyniosło 13,47%. Tym samym zachowana została norma zawarta 
w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2007 r. nie przekracza 60% wykonanych w 2007 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym:

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, dróg i parkingów wraz 
z oświetleniem w rejonie ulicy Stokrotek w Opolu” – saldo zadłużenia  96.594,84 zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu” – saldo zadłużenia  5.019.439,67 zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 28.085.710,17 zł,

- PKO BP SA w Warszawie, kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia  16.888.205,86 zł,

- PKO BP SA w Warszawie, kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – saldo zadłużenia 1.848.145,00 zł,

- PKO BP SA w Warszawie, kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i  deszczowej” – saldo zadłużenia 6.663.488,72 zł,

- Bank Handlowy w Warszawie SA, kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 4.697.903,74 zł,

- BOŚ SA, kredyt termomodernizacyjny PSP Nr 20 – saldo zadłużenia 580.293,35 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- BGK w Warszawie, pożyczka na zapewnienie płynności projektu pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska w Opolu” – saldo zadłużenia 797.716,99 zł,

- BGK w Warszawie, pożyczka na zapewnienie płynności projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – saldo zadłużenia 982.580,96 zł,

- NFOŚiGW w Warszawie, pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia  9.490.240,11 zł,

- NFOŚiGW w Warszawie, pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia  8.458.874,66 zł.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych:

- Obligacje serii A z przeznaczeniem na dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. 
z przeznaczeniem na zakup autobusów – saldo zadłużenia 4.000.000,00 zł,

- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000,00 zł,

- Obligacje serii C z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 5.800.000,00 zł.

Ponadto w 2007 r. zadłużenie Miasta Opola zmniejszyło się o kwotę 1.252.533,91 zł, w tym:

- kwota 906.628,19 zł stanowiła umorzenie 10%  kwoty kredytu powodziowego udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na remont lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w lipcu 1997 r., udzielonego na podstawie umowy   Nr 11300007/7/K z dnia 30.12.1997 r.

- kwota 147.632,93 zł stanowiła premię termomodernizacyjną wynoszącą 25% faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, która przyznana była przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kredytu na realizację zadania „Modernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu przy ul. Sienkiewicza 4 i pomniejszyła jego zadłużenie o ww. kwotę.

- kwota 198.272,79 zł stanowiła premię termomodernizacyjną wynoszącą 25% faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, która przyznana była przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kredytu na realizację zadania „Modernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu” i pomniejszyła jego zadłużenie o ww. kwotę.

# 18. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W mieście Opolu funkcjonują trzy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej jak również cztery instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu miasta.

Wykonanie planów finansowych tych jednostek przedstawione jest poniżej:

1) Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 35. Plan przychodów został zrealizowany w 94 %, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 51,2%. Koszty zrealizowano na poziomie 85,7% planu (dane liczbowe dotyczą MOK łącznie z Zespołem Pieśni i Tańca „Opole”).

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Ośrodek Kultury wykazał należności na kwotę 233.089,00 zł, zobowiązań wymagalnych nie było.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Kultury został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Miejska Biblioteka Publiczna – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 36. Plan przychodów został zrealizowany w 99,9%, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 94,6%.

Koszty zrealizowano na poziomie 99,9% planu. Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego należności na poziomie 102.158,35 zł, zobowiązań nie wykazano.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116- Biblioteki.

Galeria Sztuki Współczesnej – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 37. Plan przychodów został zrealizowany w 100,2% natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 84%. Koszty zrealizowano na poziomie 99,8% planu Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego należności na poziomie 24.092,18 zł (w tym wymagalne: 1.220,00 zł), zobowiązań nie wykazano.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Galerię Sztuki Współczesnej został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 38. Przychody zrealizowano w wysokości 99,8%, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 79,3%.

Koszty zrealizowano na poziomie 99,4% planu. Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego należności na poziomie 795.158,00 zł, zobowiązań nie wykazano.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92106 – Teatry.

2) Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Zaodrze – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik 
Nr 39. Wykonanie przychodów na dzień koniec 2007 roku ukształtował się na poziomie 105,9%, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 104,3% planu. Rok 2007 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 43.205,75 zł. Wykazane zostały należności na kwotę 441.799,00 zł (w tym wymagalne: 15.220,98 zł). Zobowiązań nie wykazano.

SP ZOZ Centrum – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 40. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykonano 100,9% planowanych przychodów, koszty zrealizowano w wysokości 100,8% planu. Jednocześnie jednostka wykazała należności na poziomie 2.362.800,00 zł (wymagalne w wysokości 10.677,00 zł). Zobowiązań nie wykazano.

SP ZOZ Śródmieście – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 41. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wykonano 91,5 % planu przychodów oraz 91,6% planu wydatków na rok 2007. Rok 2007 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 13.700 zł. Jednocześnie wykazano należności w wysokości 312.564,12 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 26.174,00 zł – są to głównie należności z tytułu dzierżawy lokali oraz za usługi medyczne.  Zobowiązania nie wystąpiły.

# 19. DODATKOWE INFORMACJE

A. Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola

W załączniku nr 32 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2007r. W zestawieniu ujęto łącznie w jednej pozycji zatrudnienie w jednostkach oświatowych, a ich uszczegółowienie znajduje się w części opisowej i w pozostałych załącznikach.

W 2007 r. w jednostkach organizacyjnych miasta Opola średnie zatrudnienie wyniosło 4.967,01 etatów, co stanowiło 99,2 % planowanego zatrudnienia.

B. Informacja w zakresie dokonanych umorzeń wierzytelności oraz o udzielonych ulgach przez jednostki organizacyjne miasta Opola

Na podstawie uchwały nr LXXI/838/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października  2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych miasta Opola z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych dokonano umorzeń na łączną kwotę 328.381,02 zł, odroczono należności na łączną kwotę 18.082,49 zł, a także rozłożono na raty kwotę 70.874,18 zł. Ogółem umorzenia oraz ulgi zastosowano w stosunku do 964 podmiotów.

Najwięcej umorzeń, zarówno jeśli chodzi o liczbę dłużników jak i kwotę należności  dokonano w Miejskim Ośrodku Pomocy Bezdomnym i Uzależnionym. Z łącznej kwoty 278.320,10 zł umorzono 250.000,10 zł, a pozostałe 28.320,00 rozłożono na raty. Umorzeń dokonano na podstawie protokołów wystawionych przez działy egzekucji urzędów skarbowych z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności od dłużników. 
W wyniku podjętych decyzji skorzystało 814 podmiotów.

Drugą pozycję pod względem wysokości należności stanowią umorzenia i rozłożenia na raty dokonane w Urzędzie Miasta Opola. Kwota wierzytelności w wysokości 
34.660,14 zł stanowi rozłożenie na raty z tytułu wieczystego użytkowania. Pozostała kwota w łącznej wysokości 3.178,87 zł stanowi umorzenia wierzytelności z tytułu koncesji alkoholowych, dzierżawy działek oraz wieczystego użytkowania gruntu.

Trzecią pozycję pod względem wielkości stanowi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w którym podjęto decyzję wobec 35 dłużników na łączną kwotę 28.016,32 zł, z tego 10.907,39 zł umorzono, 11.464,89 zł odroczono, a 5.644,04 zł rozłożono na raty.

Szczegółowe dane dotyczące udzielonych umorzeń i ulg znajdują się w załączniku nr 33.

C. Informacja w zakresie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na
2007 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwałą nr XXIII/239/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2007 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przechodząc na 2007 rok. Zgodnie z tym wykazem, łączna kwota wydatków niewygasających została ustalona w wysokości 17.781.524 zł, w tym wydatki bieżące 424.327 zł oraz majątkowe 17.357.197 zł.

Szczegółowy wykaz zadań, kwot wydatków niewygasających oraz ostateczny termin dokonania wydatku przedstawiono w załączniku nr 34.

D. Zobowiązania Miasta Opola na dzień 31.12.2007 r.

Poziom zobowiązań miasta Opola kształtował się następująco:

- Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. z tytułu odroczonych płatności wyniosły kwotę 22.919.133,17 zł.

- Zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły ogółem: kwota 95.409.194,07 zł, z tego:

  - długoterminowe papiery wartościowe: 11.800.000,00 zł

  - kredyty i pożyczki: 83.609.194,07 zł (w tym na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: 66.551.473,75 zł).

Zobowiązań wymagalnych tj. takich, których termin płatności minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone nie stwierdzono.