Spis treści:

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2009 R.	2

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6

2. 1. Podatek od nieruchomości	7

2. 2. Opłata skarbowa	8

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych	9

2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9

2. 5. Podatek od środków transportowych	10

2. 6. Opłata targowa	10

2. 7. Podatek od spadków i darowizn	11

2. 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11

2. 9. Dochody z majątku gminy	12

2.10. Pozostałe  dochody	14

2.11. Pozostałe źródła dochodów	14

2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych	15

2.13. Subwencje z budżetu państwa	15

2.14. Dotacje celowe z budżetu państwa	15

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH	15

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	17

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH	181

6. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	182

7. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE	211

8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE	215

9. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	223

10. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK KULTURY	226

11. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	226

12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO	226

13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	227

14. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ	227

15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	227

16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	232

17. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.	234

18. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY	236

19. DODATKOWE INFORMACJE	238

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2009 R.

Budżet Miasta Opola na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XLII/425/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 497.732.088 zł oraz przychodów w wysokości 80.834.394 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 578.566.482 zł.	Ustalony plan wydatków wynosił 563.714.482 zł, a plan rozchodów wynosił 14.852.000 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i rozchody wyniosły 578.566.482 zł, a  tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie 2009 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 14) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 62). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 
– w ilości 18;

- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok 
– w ilości 12;

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu – w ilości 32.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1143/09 Prezydenta Miasta Opola | 8 stycznia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 2 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1167/09 Prezydenta Miasta Opola | 15 stycznia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 3 | Uchwała Nr XLIV/442/09 Rady Miasta Opola | 29 stycznia 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 4 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1184/09 Prezydenta Miasta Opola | 29 stycznia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 5 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1223/09 Prezydenta Miasta Opola | 23 lutego 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 6 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1224/09 Prezydenta Miasta Opola | 24 lutego 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
| 7 | Uchwała Nr XLV/478/09 Rady Miasta Opola | 26 lutego 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 8 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1230/09 Prezydenta Miasta Opola | 27 lutego 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 9 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1233/09 Prezydenta Miasta Opola | 2 marca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 10 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1273/09 Prezydenta Miasta Opola | 24 marca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 11 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1274/09 Prezydenta Miasta Opola | 24 marca 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 12 | Uchwała Nr XLVII/488/09 Rady Miasta Opola | 26 marca 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 13 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1282/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 marca 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
| 14 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1297/09 Prezydenta Miasta Opola | 09 kwietnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 15 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1299/09 Prezydenta Miasta Opola | 15 kwietnia 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 16 | Uchwała Nr XLVIII/504/09 Rady Miasta Opola | 23 kwietnia 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 17 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1320/09 Prezydenta Miasta Opola | 28 kwietnia 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 18 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1321/09 Prezydenta Miasta Opola | 28 kwietnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 19 | Zarządzenie Nr OR-0151-1340/09 Prezydenta Miasta Opola | 15 maja 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 20 | Zarządzenie Nr OR-0151-1342/09 Prezydenta Miasta Opola | 18 maja 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 21 | Zarządzenie Nr OR-0151-1343/09 Prezydenta Miasta Opola | 21 maja 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 22 | Zarządzenie Nr OR-0151-1346/09 Prezydenta Miasta Opola | 25 maja 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 23 | Zarządzenie Nr OR-0151-1351/09 Prezydenta Miasta Opola | 28 maja 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 24 | Zarządzenie Nr OR-0151-1352/09 Prezydenta Miasta Opola | 28 maja 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 25 | Uchwała Nr LI/526/09 Rady Miasta Opola | 28 maja 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 26 | Zarządzenie Nr OR-0151-1361/09 Prezydenta Miasta Opola | 3 czerwca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 27 | Zarządzenie Nr OR-0151-1362/09 Prezydenta Miasta Opola | 3 czerwca 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 28 | Zarządzenie Nr OR-0151-1369/09 Prezydenta Miasta Opola | 8 czerwca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 29 | Zarządzenie Nr OR-0151-1381/09 Prezydenta Miasta Opola | 16 czerwca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 30 | Zarządzenie Nr OR-0151-1387/09 Prezydenta Miasta Opola | 19 czerwca 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 31 | Uchwała Nr LII/542/09 Rady Miasta Opola | 25 czerwca 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 32 | Zarządzenie Nr OR-0151-1401/09 Prezydenta Miasta Opola | 29 czerwca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 33 | Zarządzenie Nr OR-0151-1402/09 Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 34 | Zarządzenie Nr OR-0151-1403/09 Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 35 | Uchwała Nr LIII/565/09 Rady Miasta Opola | 9 lipca 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 36 | Zarządzenie Nr OR-0151-1465/09 Prezydenta Miasta Opola | 14 lipca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 37 | Zarządzenie Nr OR-0151-1501/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 lipca 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne |
| 38 | Zarządzenie Nr OR-0151-1502/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 lipca 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 39 | Zarządzenie Nr OR-0151-1503/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 lipca 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 40 | Zarządzenie Nr OR-0151-1520/09 Prezydenta Miasta Opola | 5 sierpnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 41 | Zarządzenie Nr OR-0151-1529/09 Prezydenta Miasta Opola | 12 sierpnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 42 | Zarządzenie Nr OR-0151-1544/09 Prezydenta Miasta Opola | 20 sierpnia 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 43 | Zarządzenie Nr OR-0151-1543/09 Prezydenta Miasta Opola | 20 sierpnia 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 44 | Uchwała Nr LIV/566/09 Rady Miasta Opola | 27 sierpnia 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 45 | Zarządzenie Nr OR-0151-1549/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 sierpnia 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 46 | Zarządzenie Nr OR-0151-1550/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 sierpnia 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 47 | Zarządzenie Nr OR-0151-1551/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 sierpnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 48 | Zarządzenie Nr OR-0151-1566/09 Prezydenta Miasta Opola | 9 września 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 49 | Zarządzenie Nr OR-0151-1575/09 Prezydenta Miasta Opola | 18 września 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 50 | Uchwała Nr LV/585/09 Rady Miasta Opola | 24 września 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 51 | Zarządzenie Nr OR-0151-1582/09 Prezydenta Miasta Opola | 25 września 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 52 | Zarządzenie Nr OR-0151-1587/09 Prezydenta Miasta Opola | 28 września 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 53 | Zarządzenie Nr OR-0151-1590/09 Prezydenta Miasta Opola | 30 września 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 54 | Zarządzenie Nr OR-0151-1600/09 Prezydenta Miasta Opola | 6 października 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
| 55 | Zarządzenie Nr OR-0151-1601/09 Prezydenta Miasta Opola | 6 października 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 56 | Zarządzenie Nr OR-0151-1625/09 Prezydenta Miasta Opola | 22 października 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 57 | Uchwała Nr LVI/589/09 Rady Miasta Opola | 29 października 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 58 | Zarządzenie Nr OR-0151-1629/09 Prezydenta Miasta Opola | 29 października 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 59 | Zarządzenie Nr OR-0151-1632/09 Prezydenta Miasta Opola | 30 października 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. |
| 60 | Uchwała Nr LVII/607/09 Rady Miasta Opola | 4 listopada 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 61 | Zarządzenie Nr OR-0151-1656/09 Prezydenta Miasta Opola | 17 listopada 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 62 | Zarządzenie Nr OR-0151-1660/09 Prezydenta Miasta Opola | 19 listopada 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 63 | Uchwała Nr LIX/610/09 Rady Miasta Opola | 26 listopada 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 64 | Zarządzenie Nr OR-0151-1675/09 Prezydenta Miasta Opola | 26 listopada 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 65 | Zarządzenie Nr OR-0151-1679/09 Prezydenta Miasta Opola | 30 listopada 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 66 | Zarządzenie Nr OR-0151-1680/09 Prezydenta Miasta Opola | 30 listopada 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 67 | Zarządzenie Nr OR-0151-1695/09 Prezydenta Miasta Opola | 9 grudnia 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne |
| 68 | Zarządzenie Nr OR-0151-1698/09 Prezydenta Miasta Opola | 9 grudnia 2009 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 69 | Zarządzenie Nr OR-0151-1699/09 Prezydenta Miasta Opola | 9 grudnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 70 | Zarządzenie Nr OR-0151-1703/09 Prezydenta Miasta Opola | 14 grudnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 71 | Uchwała Nr LX/620/09 Rady Miasta Opola | 15 grudnia 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 72 | Zarządzenie Nr OR-0151-1707/09 Prezydenta Miasta Opola | 18 grudnia 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne |
| 73 | Zarządzenie Nr OR-0151-1708/09 Prezydenta Miasta Opola | 21 grudnia 2009 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 74 | Zarządzenie Nr OR-0151-1713/09 Prezydenta Miasta Opola | 28 grudnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |
| 75 | Uchwała Nr LXI/630/09 Rady Miasta Opola | 29 grudnia 2009 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok |
| 76 | Zarządzenie Nr OR-0151-1724/09 Prezydenta Miasta Opola | 31 grudnia 2009 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu |

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2009 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 23.059.041 zł i na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 
520.791.129 zł. Plan przychodów budżetu został zmniejszony o kwotę 8.647.104 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31.12.2009 r. wyniosły kwotę 592.978.419 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 20.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 
15.350.140 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 579.064.622 zł. Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 938.203 zł i na koniec 2009 roku wyniósł 13.913.797 zł. Tym samym środki do dyspozycji na dzień 31.12.2009 r. wyniosły kwotę 592.978.419 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 21.

# 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2009 rok ustalony został na podstawie  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r.).

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2009 rok, po zmianach wyniósł 520.791.129 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie
483.290.461,27 zł, co stanowi 92,8% wykonania planu. Plan dochodów został nie wykonany o kwotę 37.500.667,73 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2009 rok przedstawiono 
wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, 
że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
– 236.488.584,70 zł, co stanowi 48,9% ogółu dochodów.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 129.725.868,76 zł, tj. 26,8% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).

- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 34.456.746,16 zł, tj. 7,1% ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim wpływy czynszowe oraz dochody z majątku gminy.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 700 obejmują łączną kwotę dochodów 
w wysokości 400.671.199,62 zł, co stanowi 82,9% ogółem dochodów pozyskanych w roku budżetowym 2009.

W załączniku nr 1a przedstawiono dochody wg działów osiągnięte przez gminę, natomiast w załączniku nr 1b – dochody osiągnięte przez powiat. Wykonanie dochodów gminy ukształtowało się na poziomie 323.914.735,03 zł, co daje 67,0% ogółem dochodów miasta. Najważniejsze pozycje tych dochodów, bo stanowiące 62,8%, to dochody w dziale 756, a więc zawierające pobierane podatki i opłaty. Dochody powiatu uzyskano w wysokości łącznej 159.375.726,24 zł, co stanowi 23,3% wszystkich dochodów miasta. Najistotniejszą pozycję dochodów powiatu, bo stanowiącą 51,7%, to dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, które ujęto w dziale 758.

Załącznik nr 1c przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione
w załączniku dane wskazują, że 64,8% uzyskanych dochodów to dochody własne, 26,5% stanowią subwencje, a 8,7% stanowią otrzymane dotacje celowe.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2009 roku wyniosło łącznie          313.061.771,35 zł, tj. 89,4% planu i było ono niższe od planowanych o kwotę 
37.217.536,65 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania 2008 r. było ono niższe o kwotę 37.404.639,65 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 46,9% ogółu dochodów;

- pozostałe dochody – 15,4% ogółu dochodów;

- dochody z majątku gminy – 2,5% ogółu dochodów.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	129.702.397,00 zł

- podatek od nieruchomości 	      61.975.156,89 zł

- dotacje rozwojowe      	 21.354.604,82 zł

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych   	12.703.934,95 zł

- dochody ze sprzedaży majątku gminy          	    8.567.235,78 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych          	    6.684.071,07 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2009 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 
na podstawie odrębnych ustaw				122,2% wykonania planu

- podatek od spadków i darowizn			 	113,9% wykonania planu

- podatek od środków transportowych		 	112,1% wykonania planu

- opłata eksploatacyjna					110,4% wykonania planu

- podatki opłacane w formie karty podatkowej		103,8% wykonania planu

Najniższy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 			   35,7% wykonania planu

- opłata targowa     						   63,8% wykonania planu

- opłata skarbowa						   79,4% wykonania planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych			   79,6% wykonania planu

Najniższe pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny					 		  11.107,31 zł

- wpływy z opłaty produktowej					  12.390,38 zł

- opłata eksploatacyjna           			   		275.961,58 zł

- podatki opłacane w formie karty podatkowej   			280.239,90 zł

## 2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola i stanowi 19,8% ich wykonania, a w stosunku do dochodów ogółem, jest to 12,8%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 
61.975.156,89 zł, tj. 98,8% planu, co oznacza nie wykonanie zaplanowanych dochodów 
o kwotę 774.843,11 zł.

Struktura  podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 53.400.000 zł, wykonanie wyniosło 52.603.136,69 zł 
– tj. 98,5% planu,

- od osób fizycznych, na plan 9.350.000 zł, wykonanie wyniosło 9.372.020,20 zł 
– tj. 100,2%.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 49.965.119,57 | - 53.400.000 | - 52.603.136,69 | - 98,5% | - 105,3% |

- Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że do pełnego wykonania plan dochodów zabrakło kwoty 796.863,31 zł, co stanowi 1,5%. W stosunku do wykonania za 
2008 r. wystąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 2.638.017,12 zł, a więc o 5,3%.

- W 2009 r. podatek od nieruchomości płacony był przez 913 podmioty gospodarcze, co stanowiło wzrost o 78 podmioty, w porównaniu do ich liczby w 2008 r.

- Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, 
na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano 23 decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 312.958,45 zł, natomiast 5 podmiotom odroczono termin płatności, względnie rozłożono na raty, na łączną kwotę 801.678,25 zł.

- W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złożono 264 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 264 postanowienia. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę 950.951 zł wpłat na poczet zaległości.

- Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku 
od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2009 r. wynosi łącznie 16.091.552,86 zł i zwiększyły się o kwotę 265.707,21 zł w stosunku do stanu na koniec 2008 roku.

- Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8.900.209,02 | - 9.350.000 | - 9.372.020,20 | - 100,2% | - 105,3% |

- Jak wynika z powyższych danych – zaplanowane dochody zostały przekroczone 
o kwotę 22.020,20 zł. W stosunku do wykonania 2008 r. nastąpił również wzrost jego poboru o 471.811,18 zł, co stanowi 5,3% wzrostu.

- W 2009 r. wydano 28.629 decyzji ustalających podatek (jest to wzrost w stosunku do roku 2008 r. o 1.568 decyzji), wydano 218 decyzji przypisowych (dot. kwoty 66.269 zł) i 713 decyzji odpisowych (dot. kwoty 180.145 zł). Na wnioski zainteresowanych, wydano
60 decyzji na umorzenie (dot. kwoty 37.398,30 zł).

- W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 2.815 upomnień oraz wystawiono 463 postanowienia i 1.536 tytułów wykonawczych, przez co ściągnięto zaległości w kwocie 993.683,26 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły 2.050.514,48 zł i zwiększył się o kwotę 56.667,18 zł 
w stosunku do stanu na koniec 2008 roku.

## 2. 2. Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.107.316,05 | - 4.400.000 | - 3.495.477,27 | - 79,4% | - 85,1% |

- Wykonanie ww. opłaty stanowiło 79,4% kwoty planowanej (mniejsze było od zaplanowanej kwoty o 904.522,73 zł), również w porównaniu do wykonania za 2008 r. było niższe o kwotę 611.838,78 zł i stanowiło 85,1% wykonania 2008 r. W okresie sprawozdawczym wydane zostały 158 decyzje w sprawie opłaty skarbowej, w tym: 39 decyzji umorzeniowych (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce oraz od podatku VAT) na łączną kwotę 12.057 zł oraz 119 decyzje w sprawie zwrot tej opłaty.

## 2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.). Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8.450.498,73 | - 8.400.000 | - 6.684.071,07 | - 79,6% | - 79,1% |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku nie osiągnęły planowanych wielkości i były niższe od planu o kwotę 1.715.928,93 zł. Również w porównaniu do wykonania za 2008 r. wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 1.766.427,66 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

## 2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

- Wpływy z tego podatku wyniosły:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 295.724,85 | - 270.000 | - 280.239,90 | - 103,8% | - 94,8% |

- W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były wyższe od kwoty zaplanowanej o 10.239,90 zł, natomiast w porównaniu do wykonania za 2008 r. były one niższe o kwotę 15.484,95 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 postanowienia dot. rozłożenia na raty ww. podatku na kwotę 16.192,67 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2. 5. Podatek od środków transportowych

- Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2009 r. przedstawia się następująco:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania - w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.439.021,75 | - 4.400.000 | - 4.934.428,69 | - 112,1% | - 111,2% |

- Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 112,1% kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 534.428,69 zł), również w porównaniu do wykonania za 2008 r. uzyskano większe wpływy o kwotę 495.406,94 zł.

- Jak wynika z powyższej tabeli, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 4.934.428,69 zł, z tego:

- od osób fizycznych na plan 600.000 zł wykonano 636.778,43 zł, tj. 106,1% planu,

- od osób prawnych na plan 3.800.000 zł wykonano 4.297.650,26 zł, tj. 113,1% planu.

- W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym, wystawiono łącznie 316 wezwań i postanowień określających wysokość zobowiązań, 157 upomnień oraz 81 tytułów wykonawczych, w tym:

- od osób fizycznych 249 wezwań i postanowień, 113 upomnień oraz 66 tytułów wykonawczych,

- od osób prawnych 67 wezwań i postanowień, 44 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

- W wyniku podjętych działań, ściągnięto zaległości w łącznej kwocie 346.154,38 zł, w tym:

- od osób fizycznych 107.319,56 zł,

- od osób prawnych 238.834,82 zł.

Równocześnie, na złożone wnioski podatników, umorzono, odroczono termin płatności lub rozłożono na raty, łącznie zaległości tego podatku na kwotę 39.306,80 zł, w tym:

- osoby fizyczne – wydano 4 decyzje na umorzenie zaległości na kwotę 16.309 zł oraz 4 decyzje dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, na kwotę 22.997,80 zł,

- osoby prawne – nie  wydano żadnej decyzji.

- Podatkiem tym objętych było w 2009 r. 3.041 pojazdów.

- Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan zaległości na koniec 2009 r. wynosi łącznie 1.271.222,02 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 1.079.188,42 zł (zmniejszenie o kwotę 192.033,60 zł 
w stosunku do stanu na koniec 2008 roku),

- osoby prawne – kwota 192.033,60 zł (zmniejszenie o kwotę 15.185,61 zł 
w stosunku do stanu na koniec 2008 roku).

## 2. 6. Opłata targowa

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 901.683,40 | - 900.000 | - 574.598 | - 63,8% | - 63,7% |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z opłaty targowej nie przekroczyły wielkości planowanej i były niższe o kwotę 325.402 zł. Wykonanie to w porównaniu do wykonania za 2008 r. było również mniejsze o kwotę 327.085,40 zł.

- W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał jeden zarządca, który zgodnie 
z podpisaną umową, za jej zbiórkę otrzymuje określoną prowizję.

## 2. 7. Podatek od spadków i darowizn

- O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.903.568,56 | - 800.000 | - 910.996,04 | - 113,9% | - 47,8% |

- W 2009 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej 
o kwotę 110.996,04 zł. Natomiast były one niższe w porównaniu do wykonania za 2008 r.
o kwotę 992.572,52 zł.

- W trakcie roku budżetowego wydano 32 postanowień w sprawie częściowego umorzenia 
i rozłożenia na raty płatności ww. podatku na łączną kwotę 98.491 zł. Podatek ten inkasowany jest przez urzędy skarbowe i w całości realizowany jest zgodnie z należnościami wynikającymi ze sprawozdań tych urzędów.

## 2. 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 158.186.443 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych		15.500.000 zł

- w podatku dochodowym od osób fizycznych         142.686.443 zł

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 16.120.567,03 | - 15.500.000 | - 12.703.934,95 | - 82,0% | - 78,8% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe od zaplanowanych 
o kwotę 2.796.065,05 zł, co stanowi 82,0% wykonania planu. Również w porównaniu 
do realizacji za 2008 r. było  ono niższe  o 21,2%, tj. o kwotę 3.416.632,08 zł. Planowane wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2007 r. oraz pozyskanych środkach za trzy kwartały 2008 r.  Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł: gmina – 6,71%, powiat – 1,40%.

- Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-1/09 i ST4/4820/33/2009 z dnia 13.01.2009 r. i  wynosiła: gmina (36,72%) – kwota 
111.548.780 zł, powiat (10,25%) – kwota 31.137.663 zł.

- W okresie sprawozdawczym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania - w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 138.087.630 | - 142.686.443 | - 129.702.397 | - 90,9% | - 93,9% |

- Wykonanie ww. podatku stanowiło 90,9% kwoty planowanej (nie wykonano zaplanowanej kwoty o 12.984.046 zł), również  w porównaniu do wykonania za 2008 r. wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 8.385.233 zł.

## 2. 9. Dochody z majątku gminy

- W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 
12.321.233,32 zł, co stanowi realizację planu w 43,6%. Do pełnego wykonania plan dochodów zabrakło kwoty 15.928.766,68 zł.

- Dochody z majątku gminy stanowią istotną pozycją w dochodach budżetu miasta Opola, gdyż ich udział w planie dochodów ustalono w wysokości 5,4%.

- Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego użytkowania 
i dzierżawy oraz z jego sprzedaży. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- Dochody z wieczystego użytkowania i dzierżawy

- W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania 
i dzierżawy w następujących wielkościach:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.708.706,51 | - 4.250.000 | - 3.753.997,54 | - 88,3% | - 101,2% |

- Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości niższej  od planu o 496.002,46 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania za 2008 r. nastąpił nieznaczny wzrost tych wpływów o kwotę 45.291,03 zł.

- Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody z dzierżawy

- Dochody z dzierżawy zostały zrealizowane w wysokości 1.063.034,38 zł, co przy planie rocznym wynoszącym 1.250.000 zł, stanowi wykonanie w 85,0%. Również w porównaniu do wykonania za 2008 r. nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 227.771,48 zł.

- Dzierżawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne. Obejmuje ona kioski, lokale użytkowe i czynsz dzierżawny. Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości 181.387,37 zł, w tym:  za dzierżawę kiosków w kwocie 98.763,05 zł, za lokale użytkowe 
w kwocie 81.800,24 zł, a za czynsz dzierżawny w kwocie 824,08 zł.

- W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 422 wezwania na łączną kwotę 353.110,95 zł, z czego wpłacono 99.221,47 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie zastosowano żadnych ulg w spłacie należności.

- Dochody z wieczystego użytkowania

- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 
i Kartografii dla poszczególnych płatników.

- W 2009 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.690.963,16 zł, co daje 89,7% wykonania planu. Wykonanie za 2009 r. jest natomiast wyższe o 273.062,51 zł 
w porównaniu do wykonania za 2008 r.

- Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 1.616.178,70 zł. W celu zwiększenia windykacji ww. należności wysłano 3.856 wezwań do zapłaty na kwotę 1.636.396,82 zł, z czego wpłacono kwotę 678.945,99 zł. Uwzględniając określoną sytuację finansową zainteresowanych, zastosowano system ratalny wobec 4 podmiotów gospodarczych na kwotę 10.188,56 zł oraz umorzono należności wobec 5 podmiotów na kwotę 4.993,33 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

- Istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. 
W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| - Wykonanie 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 21.240.593,25 | - 24.000.000 | - 8.567.235,78 | - 35,7% | - 40,3% |

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtowały na poziomie niższym od wielkości planowanej i wynosiły 8.567.235,78 zł. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 15.432.764,22 zł. Również w porównaniu do roku 2008 nastąpił znaczny spadek dochodów tj. o kwotę 12.673.357,47 zł.

- Przyczyną niskiego wykonania planu jest załamanie się rynków finansowych skutkujące trudnościami kredytowymi nabywców, co w konsekwencji spowodowało rezygnację potencjalnych nabywców z kupna nieruchomości.

- Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w 2009 r. w porównaniu do wykonania w 2008 r. przedstawia się następująco:

| - Sprzedaż, zwrot lub nabycie nieruchomości | - 2008 r. | - 2009 r. | - Różnica | - Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych | - 223 | - 151 | - - 72 | - 67,7% |
| - Sprzedaż lokali użytkowych | - 8 | - 5 | - - 3 | - 62,5% |
| - Garaże zwrócone | - 4 | - 2 | - - 2 | - 50,0% |
| - Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych | - 41 | - 21 | - - 20 | - 51,2% |

## 2.10. Pozostałe  dochody

- W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| - Wykonanie - 2008 r. | - Plan - 2009 r. | - Wykonanie 2009 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2009 r. | - Dynamika wykonania - 2009r./ 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 87.601.953,29 | - 77.481.165 | - 74.234.554,30 | - 95,8% | - 84,7% |

- Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach mniejszych niż zakładał plan o kwotę 3.246.610,7 zł. Były one również niższe o 13.367.398,99 zł 
w porównaniu do wykonania w 2008 roku.

- Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu w 2009 r. obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe 	      19.274.263,74 zł (za 2008 r.: 21.240.593,25 zł)

- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu	  2.954.461,62 zł (za 2008 r.: 2.812.823,68 zł)

- opłaty komunikacyjne 	2.474.871,34 zł (za 2008 r.: 2.856.575 zł)

- dywidenda ECO	  2.890.002,69 zł (za 2008 r.:  2.815.475,40 zł)

- dotacje rozwojowe 	21.354.604,82 zł (za 2008 r.: 772.508,29 zł)

W 2009 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 2.170.057 zł, wykonując plan w 86,8%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 1.614.616,75 zł tj.80,7% planu, a z pozostałych odsetek 555.440,25 zł (110,8% planu).

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 401.179,87 zł, tj. na poziomie 90,0 % planu 
(w porównaniu do wykonania za 2008 r. nastąpił spadek o 42.479,89 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę 356.913,47 zł, a osoby prawne 44.266,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano dla osób fizycznych 3.356 decyzji określających jego wymiar, a także 8 decyzji na umorzenie tego podatku na łączną kwotę 4.503,90 zł oraz 
1 decyzję na rozłożenie na raty na kwotę 11.249,85 zł.

W roku 2009 podatkiem rolnym objęto 52 podmioty gospodarcze na kwotę 44.078 zł. 
W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych od osób fizycznych w zakresie podatku rolnego wystawiono 470 upomnień oraz 27 postanowień oraz 21 tytułów wykonawczych.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 275.961,58 zł, tj. 110,4% planu. 
Była ona również wyższa o 11.184,46 zł od uzyskanej opłaty w 2008 roku. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż. Wnosi ją Cementownia „Odra” i Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych „Groszowice II”.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 11.107,31 zł, tj. 103,8% planu i był 
on wyższy o kwotę 611,65 zł od uzyskanego w 2008 r. Dla osób fizycznych wydano 
24 decyzje ustalające ten podatek oraz objęto 4 podmioty tym podatkiem.

## 2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych

- Oprócz służb finansowo-księgowych egzekwowaniem należnych podatków w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu. W okresie sprawozdawczym Referat ten otrzymał łącznie 3.827 tytułów wykonawczych obejmujących: opłata parkingowa – 2.060 tytułów, podatek od nieruchomości – 1.640 tytułów, podatek rolny – 12 tytułów, podatek od środków transportu – 67 tytułów, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 13 tytułów, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna – 9 tytułów, opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego – 16 tytułów oraz opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10 tytułów. Zrealizowano całkowicie 1.788 tytułów (870 tytułów dot. podatku od nieruchomości, 849 tytułów opłaty parkingowej, 26 tytułów podatku rolnego, 
35 tytułów podatku od środków transportowych, 5 tytułów opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego, 3 tytuły nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych), ściągając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną 1.690.292,32 zł.

- Ponadto poborcy dokonali egzekucji:

- z wynagrodzenia na kwotę 40.692,24 zł,

- z rachunków bankowych na kwotę 350.420,96 zł,

- ze świadczeń dot. emerytur i rent na kwotę 29.212,74 zł.

Tym samym łączna wartość pobranych przez poborców należności wynosiła w 2009 r. 2.110.618,26 zł.

## 2.13. Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 128.094.043 zł, 
co stanowiło wykonanie planu w 100% i były one wyższe o kwotę 15.868.521 zł 
w porównaniu do wykonania w 2008 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano 
w następującym wymiarze:

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 9.121.558 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 115.810.497 zł 
i w porównaniu do wykonania w 2008 r. była ona wyższa o 11.347.652 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem 
w wysokości 3.000.000 zł.

Uzupełnienie dochodów powiatów – zrealizowana została zgodnie z planem tj. w kwocie 161.988 zł.

## 2.14. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 42.134.646,92 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99,3% i były one niższe o 1.494.267,76 zł w porównaniu do wykonania w 2008 r. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 33.223.244,75 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 8.911.402,17 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszego sprawozdania.

# 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały 
w załączniku nr 3. W 2009 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 62.796.338,02 zł, co stanowi 87,0% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 5.000.000 zł:

- Na podstawie umowy z dnia 21.03.2008 r. zawartej pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie a Miastem Opole została podpisana umowa w zakresie organizacji, przeprowadzenia i obsługi niepublicznej Emisji Obligacji Miasta Opola. Zakres usług wynikających z umowy obejmuje przeprowadzenie emisji obligacji oraz świadczenie usług doradztwa finansowego i organizacyjnego, zmierzających do zorganizowania i przeprowadzenia sprzedaży, wypłaty oprocentowania oraz wykupu obligacji. W  2009 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 9.534.366,45 zł. Na ww. przychody składają się środki:

- pozyskane z Banku Ochrony Środowiska S.A. na mocy umowy kredytowej zawartej 15 października 2008 r. Pozyskany kredyt służył współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”.  Łączna wartość uruchomień kredytu w 2009 r. wyniosła 6.000.000 zł, z czego 113.118,40 zł stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE.

- Pozyskane z Banku Ochrony Środowiska S.A. na mocy umowy kredytowej zawartej 15 października 2008 r. Pozyskany kredyt służył współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III 
– termomodernizacja”.  Łączna wartość uruchomień kredytu w 2009 r. wyniosła 701.717 zł.

- Pozyskane z Banku Ochrony Środowiska S.A. na mocy umowy kredytowej zawartej 15 października 2008 r. Pozyskany kredyt służył współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, 
ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu”.  Łączna wartość uruchomień kredytu 
w 2009 r. wyniosła 462.224,00 zł.

- Pozyskane z Banku Ochrony Środowiska S.A. na mocy umowy kredytowej zawartej 14 lipca 2008 r. Pozyskany kredyt służył współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku  na siedzibę  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”. Łączna wartość uruchomień kredytu w 2009 r. wyniosła 2.370.425,45 zł, z czego 370.425,45 zł stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE.

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – łączna kwota 15.000.000 zł. W 2009 r. łączna wartość uruchomień kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na mocy umowy kredytowej z 11 sierpnia 2009 r. wyniosła 15.000.000 zł 
z czego 1.595.995,33 zł stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji 
z funduszy UE. Uruchomione środki zostały rozdysponowane na następujące zadania inwestycyjne:

    - „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego 
w ciągu ul. Reymonta w Opolu”;  6.471.468,40 zł,

    - „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku  na siedzibę  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”; 1.595.995,33 zł w całości na „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE,

    - „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”; 1.800.000,00 zł.

Pozostała nierozdysponowana w 2009 r. część uruchomionej transzy w 2009 r. w wysokości 5.132.536,27 zł zostanie przetransferowana na wydatki w 2010 r.

Bezpośrednim celem pozyskania przez miasto Opole środków finansowych w ramach niniejszej umowy jest zachowanie płynności inwestycyjnej miasta Opola. Uruchomione środki finansowe mają  wspomagać finansowo realizację 17 zadań inwestycyjnych m.in. „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”, „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”, „Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul. Kośnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku”, „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Opole" przy Al. Przyjaźni w Opolu”, „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”, „Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej”, „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu”.

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – kwota 33.261.971,57 zł

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2008 r. – przy planie wynoszącym kwotę 33.261.972 zł, a faktyczne wykonanie w tej pozycji wyniosło 33.261.971,57 zł, 
co stanowi realizację planu w 100%. Wolne środki z 2008 r. przeznaczone zostały realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2009 r.

# 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu Miasta Opola za 2009 r. został wykonany w wysokości 515.779.761,88 zł, co stanowiło 89,1% planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 421.922.410,70 zł (tj. 81,8% wykonania wydatków ogółem), natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 93.857.351,18 zł, (tj. 18,2% wykonania wydatków ogółem).

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 2.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości łącznej 190.815.837,46 zł, 
tj. 37% ogółu wydatków. W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy: dział 600 – Transport i łączność z kwotą 73.585.554,13 zł, tj. 14,3% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna z kwotą 48.373.537,09 zł, tj. 9,4% ogółu wydatków, dział 750 
– Administracja publiczna z kwotą 39.412.491,11 zł, tj. 7,6% ogółu wydatków oraz dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 30.770.859,75 zł, tj. 6% ogółu wydatków,. Powyższe cztery działy zrealizowały łącznie 192.142.442,08 zł, tj. 37,3% ogółu wydatków, a po dodaniu wydatków działów dot. oświaty, stanowi to 74,2% ogółu wydatków, zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Opola.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2009 r. występowały w dziale – 752 Obrona narodowa w  kwocie 3.000 zł, tj. 0,0006% ogółu wydatków, w dziale 020 – Leśnictwo, bo w kwocie 9.670,90 zł, tj. odpowiednio 0,002% oraz w dziale – 630 Turystyka, w kwocie 32.186,74 zł, tj. odpowiednio 0,006%.

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu miasta Opola realizowano 
w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe, podano przyczyny tego stanu.

Wydatki z budżetu miasta Opola realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą 
o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 271.215,67 zł, tj. 75,8% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 50.911,40 zł, tj. 99,8% planu rocznego, które przeznaczono na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych charakterze rolniczym. Prace te wykonywano w następujących częściach miasta Opola: Bierkowice, Grotowice, Groszowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Malina i Wróblin o łącznej długości 15.033 mb.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2009 r. wydatkowano zgodnie z planem kwotę 9.000 zł (I kw. – 2.604,58 zł, II kw. – 1.927 zł, 
III kw. – 1.530,70 zł, IV kw. – 2.937,72 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 211.304,27 zł, tj. 70,9% planu rocznego. W ramach pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 78.642,39 zł, tj. 52,8% planu, którą przeznaczono na:

- remonty dróg dojazdowych – kwota 41.742,39 zł - na remonty dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w dzielnicach: Gosławice, Półwieś i Wójtowa Wieś o łącznej długości 2.470 mb

- przeglądy 12 obiektów inżynierskich, należących do gminy, a znajdujących się 
na gruntach Skarbu Państwa pokrytych wodami – kwota 36.600 zł,

- szkolenia dla rolników nt. „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zasady wzajemnej zgodności” – kwota 300 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi (uchwała nr LI/529/09 Rady Miasta Opola z dnia 28.05.2009r.) realizację zadań w zakresie dróg transportu rolnego oraz obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, z dniem 1 sierpnia 2009 r. powierzono Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu, stąd też odnotowano niższe wykonanie wydatków 
w tym rozdziale.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego omówiono oddzielnie.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.670,90 zł, tj. 74,4% planu na opłacenie nadzoru nad lasami komunalnymi w Opolu, na zabezpieczenie upraw leśnych poprzez montaż szablonu przy wjeździe do lasu komunalnego w Opolu - Grudzicach oraz na prace pielęgnacyjne upraw leśnych położonych w Nowej Wsi Królewskiej.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 73.585.554,13 zł, 
co stanowiło 80,1% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 26.823.499,96 zł, tj. 90,9% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem lokalnym i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, a na wydatki inwestycyjne kwotę 46.762.054,17 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 9.932.940 zł, tj. 100% planu rocznego.

Wydatkowano zgodnie z planem kwotę 9.900.000 zł, jako dopłatę w spółkach prawa handlowego (§ 4150). Została ona wniesiona do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
Sp. z o.o. w ratach miesięcznych, m.in. na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej na podstawie art. 177 i 178 kodeksu spółek handlowych. Celem wnoszonej dopłaty było zasilenie kapitału rezerwowego, z którego w zamierzeniu w 2010 r. zostanie pokryta strata bilansowa spółki za 2009 r.

Zasilanie kapitałowe Spółki przez miasto Opole jest niezbędne z uwagi na fakt, iż główną przyczyną powstawania straty są ulgi i zwolnienia przysługujące pasażerom przy zakupie biletów stosowane na podstawie zapisów odpowiednich uchwał Rady Miasta Opola (uchwały w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego).

Określanie wysokości dopłaty do MZK Sp. z o.o. w danym roku następuje na podstawie odpowiedniej procedury, a jej podstawą są przedstawiane przez Spółkę plany finansowe, które podlegają weryfikacji przez Urząd Miasta Opola. Ostatecznie wysokość dopłaty zostaje zapisana w uchwale budżetowej.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu miasta 
w wysokości łącznej 48.920.538,29 zł, realizując plan roczny w wysokości 81%, przy czym na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 9.028.463,64 zł, tj. 85,8% planu, a na inwestycje kwotę 39.892.074,65 zł.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano łącznie 7.305.216,62 zł, 
tj. 94,3% planu, przeznaczając kwotę 6.947.619,46 zł na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zrealizowano w wysokości 95,3% planu i obejmowały wykonanie robót o powierzchni 1.802,2 tys. m2.

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało:

drogi krajowe		1.167,3 tys. zł		powierzchnia	981,0 tys. m2

drogi wojewódzkie	3.184,5 tys. zł		powierzchnia	449,0 tys. m2

drogi powiatowe	2.595,8 tys. zł		powierzchnia	372,2 tys. m2

Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy:

Drogi krajowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 1,8 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła 157,4 tys. zł. Kwota ta obejmuje wymianę nawierzchni Obwodnicy Północnej – wartość 65,8 tys. zł, o pow. 0,5 tys. m2, wymianę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Niemodlińska - Hallera (wartość 
36,9 tys. zł o pow. 0,6 tys. m2) oraz wykonano remonty cząstkowe jezdni 
na wartość 54,7 tys. zł o pow. 0,7 tys. m2 na 7 ulicach, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych,

- rowy – wydatkowano kwotę 2,3 tys. zł na oczyszczenie rowu na odcinku 
od wiaduktu n/PKP a ul. Częstochowską,

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano ich remonty na 3 ulicach, na wartość 
80 tys. zł, na pow. 0,6 tys. m2,

- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne 
o pow. łącznej 9,9 tys. m2, wartość wykonanych robót 146,5 tys. zł,

- oznakowanie pionowe – wykonano prace na wartość 250 tys. zł, dot. m.in. ustawienia słupków drogowych – 59 szt., montażu tarcz – 139 szt., demontażu tarcz – 136 szt., demontażu słupków – 39 szt., ustawienia zapór i ich demontażu – 75 szt., montażu tablic – 45 szt., demontażu tablic – 51 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – łącznie wydatkowano 60,6 tys. zł, 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji drogowej,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac 195 tys. zł, a zakres wykonanych robót obejmował m.in. pielęgnację i odnowę żywopłotów, wycinkę 
i pielęgnację drzew, koszenie traw na poboczach dróg o pow. 968,7 tys. m2,

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 217,3 tys. zł, obejmując zakresem m. in. czyszczenie dylatacji na moście n/rz. Odrą w ciągu obwodnicy, naprawa balustrady betonowej 
na moście n/rz. Odrą, naprawa i oczyszczenie skarp przy moście n/k Półwieś, czyszczenie wpustów na wiadukcie n/PKP w ciągu obwodnicy płn. (odcinek 
ul. Częstochowska – Strzelecka), naprawa przejścia przez wiadukt na obwodnicy (Krzanowice), roboty naprawcze i utrzymaniowe na mostach w ciągu obwodnicy, czyszczenie dylatacji i wpustów na mostach,

- opłaty za użytkowanie i wykup gruntów – wydatkowano kwotę 0,1 tys. zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – wydatkowano kwotę 11,3 tys. zł,

- wykonanie objazdu video dróg z zasileniem do bazy danych w systemie EDIOM 
– wydatkowano kwotę 2,5 tys. zł,

- monitoring i kontrola projektów unijnych – wydatkowano kwotę 44,3 tys. zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła 1.167,3 tys. zł, 
na powierzchni 981 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 82,1%.

Drogi wojewódzkie

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 13,5 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 1.334,3 tys. zł. W ramach tych prac wykonano wymianę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Marka z Jemielnicy i Alei Przyjaźni (wartość 71,4 tys. zł o pow. 0,8 tys. m2), a także remont nawierzchni 
na ul. Oświęcimskiej (wartość 204,7 tys. zł o pow. 0,8 tys. m2), na ul. Popiełuszki (na odcinku od ul. Gorzołki do ul. Buhla - wartość 88 tys. zł o pow. 1,1 tys. m2) 
i na tej samej ulicy od stacji PKP do hurtowni „Gaja” (wartość 338,5 tys. zł o pow. 3,8 tys. m2) oraz remonty cząstkowe jezdni, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych – wykonano 
je na 28 ulicach o pow. 7 tys. m2, wartość robót 631,7 tys. zł,

- rowy – wydatkowano kwotę 38,7 tys. zł, na odmulenie rowu z profilowaniem skarp – ul. Wrocławska oraz na odtworzenie rowów – ul. Wrocławska i ul. Plebiscytowa,

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano je na 5 ulicach o łącznej pow. 3,7 tys. m2 na wartość 495 tys. zł,

- oznakowanie poziome – wartość robót 186,7 tys. zł – powierzchnia 12,9 tys. m2,

- oznakowanie pionowe – wartość robót 287 tys. zł, dot. m.in. montażu tarcz 
– 160 szt., ustawienia słupków – 153 szt., prostowania słupków – 63 szt., demontażu słupków – 154 szt., demontażu tarcz – 93 szt., montażu łańcucha 
– 17szt., montażu tablic – 22 szt., demontażu tablic – 27 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 111,7 tys. zł 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji drogowej, 
a także montaż wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach oraz na naprawę uszkodzonej sygnalizacji pieszych ul. Obrońców Stalingradu - Jagiellonów,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 140 tys. zł (obejmowało m.in. koszenie traw i chwastów na poboczach dróg o pow. 418,9 tys. m2),

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na wartość 519,6 tys. zł, realizując m.in. naprawę łożysk ruchomych na filarach mostu n/rz. Odrą 
w c. ul. ul. Nysy Łużyckiej, naprawę kładki rewizyjnej pod mostem n/rz. Odrą 
ul. Nysy Łużyckiej, czyszczenie dylatacji na mostach dróg wojewódzkich, naprawę poręczy – most n/K. Ulgi – ul. Wrocławska, naprawę wpustu i studni rewizyjnej mostu n/k Ulgi ul. Niemodlińska, czyszczenie skarp  przy wiaduktach ul. Ozimska oraz przy wiadukcie n/PKP ul. Armii Krajowej i ul. Obrońców Stalingradu, czyszczenie dylatacji i wpustów na wiadukcie ul. Niemodlińska, naprawę dylatacji na moście n/rz. Odrą – ul. Nysy Łużyckiej, naprawę balustrady na dojeździe do mostu ul. Niemodlińska,

- opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 2,9 tys. zł,

- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – kwota 0,2 tys. zł,

- regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – kwota 8,4 tys. zł,

- monitoring i kontrola projektów unijnych – kwota 12,1 tys. zł,

- wykonanie objazdu video dróg z zasileniem do bazy danych w systemie EDIOM 
– wydatkowano kwotę 4,4 tys. zł,

- aktualizacja i uzupełnienie ewidencji dróg – 42,5 tys. zł,

- obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 1 tys. zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła 3.184,5 tys. zł 
na powierzchni 449 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 99,1%.

Drogi powiatowe

- nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wyniosła 1.572,9 tys. zł, 
o pow. 21,6 tys. m2. Kwota ta obejmuje wymianę nawierzchni na ul. Lipowej (wartość 466,3 tys. zł o pow. 9,1 tys. m2) oraz remonty na ul. Teligi (wartość 
496,1 tys. zł o pow. 4,7 tys. m2) i na ul. Frankiewicza (wartość 418,5 tys. zł 
o pow. 4,5 tys. m2), jak również wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni 
na 31 ulicach na wartość 192 tys. zł o pow. 3,3 tys. m2,

- nawierzchnie chodnikowe - wykonano je na 8 ulicach o łącznej pow. 2 tys. m2,  
a wartość robót wyniosła 232,5 tys. zł,

- oznakowanie poziome – wykonano prace o pow. 10,1 tys. m2 na wartość 
155,1 tys. zł,

- oznakowanie pionowe – wartość wykonanych robót wyniosła 290 tys. zł, 
a dot. m.in. montażu tarcz – 283 szt., ustawienia słupków – 208 szt., prostowania słupków – 80 szt., demontażu tarcz – 193 szt., demontażu słupków – 245 szt., montażu tablic – 22 szt., mycia znaków – 143 szt., malowania słupków – 366 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 122,8 tys. zł, 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji drogowej, 
a także na budowę tymczasowej sygnalizacji na ul. 1 Maja oraz naprawę uszkodzenia programu sterownika oświetlenia skrzyżowania ul. Sosnkowskiego (przejście podziemne),

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 77 tys. zł (dot. wycinki 
i pielęgnacji drzew oraz koszenia trawy i chwastów na poboczach dróg 
o pow. 338,5 tys. m2),

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 115,6 tys. zł, obejmując m.in. czyszczenie dylatacji na mostach w ciągu dróg powiatowych, czyszczenie skarp  przy wiaduktach ul. Wschodnia, naprawę poręczy na wiadukcie n/PKP – ul. Wschodnia, naprawę poręczy 
na moście Piastowskim – ul. Katedralna, czyszczenie przejścia podziemnego 
ul. Sosnkowskiego (Politechnika),

- wykonanie objazdu video dróg z zasileniem do bazy danych w systemie EDIOM 
– wydatkowano kwotę 4,1 tys. zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 6,4 tys. zł,

- aktualizacja i uzupełnienie ewidencji dróg – 18,2 tys. zł,

- obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 1,2 tys. zł.

Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła 2.595,8 tys. zł 
na powierzchni 372,2 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 97,8%.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano następujące kwoty:

§ 4260 – zakup energii – kwota  238.507,34 zł, tj. 91,7% planu – za zakup energii koniecznej do utrzymania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic, znaków wczesnego ostrzegania oraz oświetlenia przejść podziemnych (dot. drogi krajowe – 66.501,69 zł, drogi wojewódzkie – 104.109,17 zł i drogi powiatowe – 67.896,48 zł),

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota  32.818 zł, tj. 41% planu – za wykonane opinii nt. wpływu spiętrzenia zwierciadła wody w korycie rz. Malina na przyległy teren w trakcie przebudowy przepustu w c. ul. Częstochowskiej i ochrony akustycznej budynków rejonie Placu Konstytucji (dot. drogi krajowe – 25.498 zł i drogi wojewódzkie – 7.320 zł),

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa – kwota  6.562,24 zł, tj. 76,3% planu – dot. opłat za wydanie odpisów z księgi wieczystej i o założenie tej księgi, 
a także opłata sądowa od zasądzonego świadczenia (dot. drogi krajowe – 350 zł, drogi wojewódzkie – 480 zł i drogi powiatowe 
– 5.732,24 zł).

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.213,88 zł, tj. 92,3% planu – dot. wypisów z operatu ewidencji gruntów oraz reprodukcji map i poświadczenia wpisu do księgi wieczystej 
(dot. drogi wojewódzkie – 2.157,88 zł i drogi powiatowe – 56 zł),

§ 4580 – pozostałe odsetki – kwota  4.111,99 zł, tj. 100% planu,

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota  73.383,71 zł, 
tj. 73,4% planu – dot. wypłacenia odszkodowań dla osób fizycznych i naprawy bramy ogrodzenie (dot. drogi powiatowej).

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale oraz remonty, omówione zostały oddzielnie.

###### Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej
13.185.367,01 zł, realizując plan roczny w 78,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.063.842,61 zł, tj. 89,1% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 6.121.524,40 zł.

Na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu kwotę 4.845.032,38 zł, tj. 99,3% planu.

W okresie sprawozdawczym na drogach publicznych gminnych wykonano roboty, realizując następujący zakres rzeczowy:

- nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wynosiła 2.051,8 tys. zł 
o pow. 24,9 tys. m2. Kwota ta obejmuje remont nawierzchni na ul. Akacjowej 
i ul. Wilsona (o pow. 4,1 tys. m2 na wartość 382,8 tys. zł), na ul. Tetmajera 
(o pow. 0,9 tys. m2 na wartość 75,6 tys. zł) oraz budowę dwóch azyli dla pieszych 
w ciągu ul. Luboszyckiej (o pow. 0,1 tys. m2 na wartość 26,5 tys. zł), a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 245 ulicach i placach na wartość 1.566,9 tys. zł 
o pow. 19,8 tys. m2, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych,

- rowy – wydatkowano kwotę 4,3 tys. zł, na oczyszczenie rowu – ul. Podmiejska,

- utrzymanie dróg gruntowych – wydatkowano kwotę 136,2 tys. zł za rozplantowanie na 5 drogach gruntowych kory asfaltowej z zawałowaniem (na pow. 8,8 tys.m2),

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano prace o łącznej pow. 12,6 tys. m2 o wartości  1.235,7 tys. zł, w tym remont nawierzchni chodników na 10 ulicach (pow. 5,4 tys. m2 o wartości 876,3 tys. zł), a także remonty chodników na 124 ulicach o pow. 
7,2 tys. m2 i wartości  359,4 tys. zł,

- oznakowanie poziome – wykonano prace o pow. 6,8 tys.m2 na wartość 99,7 tys. zł,

- oznakowanie pionowe jezdni - koszt tego oznakowania wyniósł 389,7 tys. zł i dotyczył m. in.: ustawienia słupków – 1.249 szt., prostowania słupków – 253 szt., montażu tarcz – 853 szt., demontażu słupków – 288 szt., demontażu tarcz - 438 szt., montażu łańcucha – 138 szt., malowania słupków -28 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – na bieżące utrzymanie i konserwacje wydatkowano kwotę 2,8 tys. zł,

- utrzymywanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych robót 223,5 tys. zł 
(dot. m. in. wycinki i pielęgnacji drzew, koszenia chwastów i traw na poboczach 
o pow. 485,1 tys. m2),

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wartość wykonanych robót 524 tys. zł, dot. m.in. naprawa poręczy, oczyszczenie skarp i krawężników na wiadukcie ul. Reja, mycie poręczy na mostach w ciągu dróg powiatowych, czyszczenie dylatacji na kładce dla pieszych ul. Mozarta, czyszczenie skarp przy mostach  – ul. Zamkowa, ul. Mozarta, ul. Żerkowicka, ul. Wschodnia n/ ul. Głogowską, naprawa dźwigarów i płyty betonowej wiaduktu n/PKP ul. Reja, naprawa pylonów na moście Groszowym ul. Mozarta,

- użytkowanie i wykup gruntów – kwota 13,8 tys. zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 12,9 tys. zł,

- wykonanie objazdu video dróg z zasileniem do bazy danych w systemie EDIOM 
– wydatkowano kwotę 20,3 tys. zł,

- regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – kwota 0,4 tys. zł,

- obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 7,1 tys. zł.

W 2009 r. wykonane zostały roboty na powierzchni łącznej 538,2 tys. m2 dróg gminnych, 
a wartości tych robót wyniosła 4.722,2 tys. zł, realizując plan w 99,6%.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano następujące kwoty:

§ 4260 – zakup energii – kwota  865,35 zł – za zakup energii koniecznej do utrzymania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 48.800 zł 
– za wykonanie oceny stanu technicznego wraz z oceną możliwości wymiany pomostu tymczasowego na pomost stały, mostu nad kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej,

§ 4430 – różne opłaty i składki – kwota  48.100 zł – za ubezpieczenie dróg w mieście Opolu,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa – kwota  5.818,50 zł - dot. opłaty za wnioski 
o odpis zwykły i o założenie księgi wieczystej,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota
1.325,37 zł, dot. wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów,

§ 4580 – pozostałe odsetki – kwota  1.833 zł – odsetki naliczone do wyroku sądowego,

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wyrok sądu w sprawie odszkodowania za wypadek na  ul. Lelewela – kwota  15.559,10 zł).

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota  528 zł, jako koszty postępowania sądowego.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano na ten cel środki w wysokości 898.756,70 zł, realizując plan w 79,5%.

Administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu zajmowała się firma Projekt 
& Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie 
z zasadami zawartymi w podpisanej umowie. Z firmą tą zawarto umowę na administrowanie tej strefy do 14 października 2011 roku. Wpływy z tyt. pobieranych opłat za parkowanie 
w okresie sprawozdawczym zostały przekazywane przez MZD na dochody Urzędu Miasta Opola. Do końca 2009 r. przekazano kwotę łączną 3.427.285,64 zł.

W 2009 r. wystawiono 54.193 wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego. Opłaconych zostało 11.790 wezwań, a reklamowano 3.417 pozycji. 
W tym samym okresie wystawionych zostało 22.632 upomnienia, z czego zapłacono 9.847. Wystawiono także 4.387 tytułów wykonawczych – uregulowanych zostało 2.255 tytułów.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Zarząd Dróg.

W rozdziale tym, ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej z przeznaczeniem na eksploatację kanalizacji deszczowej. W 2009 r. wydatkowano na to zadanie kwotę łączną 1.318.833,53 zł, tj.75,4% planu, realizując następujący zakres:

- eksploatacja przepompowni wód deszczowych:

  - eksploatacja przepompowni wielofunkcyjnej „Metalchem” – kwota łączna 131.467,77 zł, w tym 92,8 tys. zł, tj. 70,6% ogółu, to koszt zużytej energii elektrycznej, a pozostała kwota 38,7 tys. zł dot. kosztu obsługi i prac konserwacyjno-remontowych,

  - eksploatacja przepompowni wód deszczowych w centrum miasta – kwota łączna 
82.811,04 zł, w tym 72,1 tys. zł, tj. 87,1% ogółu, to koszt obsługi prac konserwacyjno- remontowych, natomiast pozostała kwota 10,7 tys. zł dotyczy kosztu poboru energii elektrycznej.

- eksploatacja kanalizacji deszczowych, kwota łączna 953.933,94 zł, z czego najważniejsze pozycje obejmują następujące zadania:

  - czyszczenia wpustów ulicznych			kwota 652,4 tys. zł

  - zakup wpustów, włazów i koszy			kwota   64,9 tys. zł

  - czyszczenie  kanałów deszczowych			kwota   52,7 tys. zł

  - wymiana włazów na samopoziomujące		kwota   49,4 tys. zł

  - pobór próbek i analiza ścieków			kwota   39,1 tys. zł

- różne opłaty i składki					kwota 150.620,78 zł

w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika						kwota 139,1 tys. zł

- ubezpieczenie kanalizacji deszczowej			kwota	 11,5 tys. zł

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

###### Rozdział  60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 661.000,62 zł, tj. 47% planu, 
przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 576.820,62 zł, tj. 67,4% planu, 
a na wydatki majątkowe kwotę 84.180 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

  - remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – wydatkowano łącznie kwotę 462.654,63 zł na remonty o pow. 8,3 tys. m2, w tym:

  - remonty dróg – kwota 357.735,95 zł pow. 7,5 tys. m2 – obejmuje remont nawierzchni względnie wykonanie nawierzchni tymczasowej na 32 ulicach, a także oczyszczenie rowu przydrożnego - od ul. Zbożowej do węzła drogowego na ul. Niemodlińskiej,

  - remonty chodników – pow. 0,8 tys. m2, wartość 103.118,68 zł (przy ul. Dekabrystów 
i Plac Teatralny, ul. Częstochowska, ul. Hallera oraz deptak z ul. Korfantego na wyspę Bolko - I etap),

  - wynagrodzenie bezosobowe – kwota 1.800 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej drogi wewnętrznej dot. ul. M.C. Skłodowskiej.

- na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja – wydatkowano kwotę 114.165,99 zł, realizując plan roczny w 98,4%. Administratorem tego parkingu 
od 1.03.2008 r. jest firma APCOA Parking Polska w Warszawie, z którą zawarto umowę do dnia 31.01.2011 r. Za 2009 r. całość uzyskanych opłat parkingowych i abonamentów 
w wysokości brutto 89.803,88 zł zostało przekazanych na dochody miasta.
Zadanie nadzorował Wydział Inżynierii Miejskiej.

- na odszkodowania z tyt. szkód powstałych na drogach wewnętrznych 
– nie wydatkowano żadnych środków finansowych w tej pozycji.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 885.708,21 zł, tj. 26,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 254.373,09 zł, tj. 83,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 631.335,12 zł.

Wydatkowane środki przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu przeznaczone zostały 
na następujące zadania:

  - dokumentacja pozostała – kwota 185.668,80 zł, tj. 79% planu, na wykonanie koncepcji dot. poprawy organizacji ruchu drogowego miasta Opola, poprawy akustyki 
na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową oraz na wiadukcie nad linią PKP 
w c. ul. Armii Krajowej, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Placu Daszyńskiego w Opolu oraz na wynagrodzenia bezosobowe,

  - wydatki bieżące – kwota 68.704,29 zł, tj. 98,1% planu – dot. opłaty za wynajem placu 
w Bierkowicach na składowanie konstrukcji stalowej oraz za załadunek i wywóz materiałów budowlanych z działki gminy Opole zlokalizowanej przy Al. Przyjaźni 9 wraz z wyrównaniem terenu.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 32.186,74 zł, 
tj. 100% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowane zostały środki finansowe 
w kwocie 7.186,74 zł, tj. 99,8% planu, a pozostałą kwotę 25.000 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe na druk, dodruk 
i tłumaczenia wydawnictw oraz informatorów, a także na inne bieżące potrzeby biura Miejskiej Informacji Turystycznej. Zadaniem tej placówki jest udzielanie informacji o Opolu, wykorzystując posiadaną bazę danych o miejscach i adresach przydatnych turystom oraz udostępnianie różnych wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla turystów krajowych 
i zagranicznych.

Wydatki dot. realizacji zadania inwestycyjnego, zostały omówione oddzielnie.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 29.007.608,88 zł, tj. 83,3% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 23.595.840,46 zł, tj. 85,7% planu, a wydatki majątkowe kwotę 5.411.768,42 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.770.453,88 zł, tj. 100% planu, które dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 21.972.482,69 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 87,6%. Wielkości wydatków związane były przede wszystkim z wpływami z czynszów, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych.

Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym obejmowały następujące pozycje:

- Eksploatacja  		kwota 3.427.496,90 zł, tj. 58,3% planu;

- Media  			kwota 9.428.783,67 zł, tj. 98,2% planu;

- Podatek od nieruchomości kwota 	  339.243,00 zł, tj. 96,9% planu;

- Remonty 			kwota 5.445.170,42 zł, tj. 92,2% planu;

- Zarządzanie 		kwota 3.161.900,80 zł, tj. 99,7% planu.

Podstawowe zadania w tym zakresie realizowane były przez spółki zgodnie 
z umowami o zarządzanie zasobem gminy oraz umowami zawartymi ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także przez Urząd Miasta Opola.

1. Wielkość zasobów znajdujących się w poszczególnych rejonach

Zasoby stanowiące własność gminy znajdujące się w poszczególnych rejonach, 
a pozostające w zarządach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. obejmowały następujące wielkości:

Rejon I

W zarządzie „Turhand - Ret  ” spółki z o.o. pozostawało:

- Lokale mieszkalne – 1.410 lokali o łącznej powierzchni 68.091,32 m²

- Lokale użytkowe – 80 lokali o łącznej powierzchni 7.736,81 m²

- Garaże – 204 garaży o łącznej powierzchni 3.478,86 m²

- Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 239.597,03 m²

Rejon II

W zarządzie „Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” spółki z o.o. pozostawało:

- Lokale mieszkalne – 1.461 lokali o łącznej powierzchni 73.350,29 m²

- Lokale użytkowe – 197 lokali o łącznej powierzchni 17.499,85 m²

- Garaże – 243 garaże o łącznej powierzchni 3.937,04 m²

- Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 249.559,18 m²

Rejon III

W zarządzie „Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” spółki z o.o. pozostawało:

- Lokale mieszkalne – 2.348 lokali o łącznej powierzchni 118.548,89 m²

- Lokale użytkowe – 158 lokali o łącznej powierzchni 18.032,52 m²

- Garaże – 247 garaży o łącznej powierzchni 4.003,23 m²

- Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 288.267 m²

Łączne zasoby Gminy Opole na koniec 2009 r. wynosiły:

- Lokale mieszkalne – 5.219 lokali o łącznej powierzchni 259.990,50 m²

- Lokale użytkowe – 435 lokali o łącznej powierzchni 43.269,18 m²

- Garaże – 694 garaży o łącznej powierzchni 11.419,13 m²

- Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 777.423,21 m²

2. Realizacja wydatków budżetowych

W poszczególnych rejonach wydatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Eksploatacja – wydatkowano łącznie kwotę 3.427.496,90 zł, realizując plan roczny 
w 58,3%. Środki te przeznaczano na pokrycie m.in. kosztów związanych uregulowaniem należności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych, utrzymanie terenów zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnacja drzew), sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych, zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem Gminy Opole, a także pokrycie kosztów postępowań sądowych dot. najemców gminnych.

W poszczególnych spółkach wydatki na eksploatację obejmowały następujące kwoty:

- rejon Nr I – TURHAND - RET Sp. z o. o. – spółka wydatkowała kwotę 865.448,33 zł,

- rejon Nr II – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w BYTOMIU Sp. z o. o. 
– spółka wydatkowała kwotę 917.983,74 zł,

- rejon Nr III – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w BYTOMIU Sp. z o. o 
– spółka wydatkowała kwotę 1.644.064,83 zł.

Remonty – wydatkowano łącznie kwotę 5.445.170,42 zł, realizując plan roczny w 92,2%. 
W poszczególnych spółkach wydatki na remonty obejmowały następujące pozycje (najważniejsze):

REJON  Nr I - TURHAND - RET Sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 1.288.118,65 zł, co stanowiło 99,9% planu, wykonując m.in. następujące prace remontowe:

- roboty malarskie na kwotę 6.989,58 zł,

- roboty murarskie w 3 budynkach na kwotę 89.268,75 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej w 4 lokalach na kwotę 32.531,39 zł,

- roboty ślusarskie na kwotę 1.459,31 zł,

- roboty zduńskie  w 14 lokalach na kwotę 33.525,39 zł,

- roboty konserwacyjne na łączną kwotę 80.349,72 zł,

- pogotowie techniczne na kwotę 21.413,11 zł.

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych 
na kwotę 876.073,51 zł.

REJON  Nr II - ZAKŁAD GOSP. MIESZKANIOWEJ w BYTOMIU Sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 1.488.795,65 zł, co stanowiło 97,6%  planu, wykonując m.in. następujące prace remontowe:

- wymiana instalacji elektrycznej na kwotę 3.733,66 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na kwotę 17.863,84 zł,

- roboty murarskie  na kwotę 54.807,27 zł,

- roboty zduńskie  na kwotę 65.781,48 zł,

- roboty konserwacyjne na łączną kwotę 31.679,41 zł,

- pogotowie techniczne na kwotę 22.819,86 zł.

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych 
na kwotę 1.141.964,89 zł.

REJON Nr III - ZAKŁAD GOSP. MIESZKANIOWEJ w BYTOMIU Sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 2.668.256,12 zł, co stanowiło 86,2%  planu, wykonując między innymi następujące prace remontowe:

- roboty w zakresie instalacji elektrycznej na kwotę 35.329,38 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na kwotę 40.959,76 zł,

- roboty w zakresie instalacji c.o. na kwotę 5.905,65 zł,

- roboty w zakresie instalacji gazowej na kwotę 6.498,56 zł,

- roboty murarskie na kwotę 60.472,62 zł,

- roboty zduńskie  na kwotę 87.879,40 zł,

- roboty dekarsko-blacharskie w 8 budynkach na łączną kwotę 163.691,17 zł,

- roboty konserwacyjne na łączną kwotę 32.064,68 zł,

- pogotowie techniczne na kwotę 21.977,73 zł.

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 2.120.006,99 zł.

Zarządzanie – wydatkowano łącznie kwotę 3.161.900,80 zł, realizując plan roczny 
w 99,7%. W poszczególnych spółkach wydatki na wynagrodzenie dla zarządcy obejmowały następujące kwoty:

- rejon Nr I - TURHAND - RET Sp. z o. o. – wydatkowano kwotę 839.054,97 zł, 
co stanowiło 99,9% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr II - ZAKŁAD GOSP. MIESZKANIOWEJ w BYTOMIU Sp. z o. o 
– wydatkowano kwotę 1.015.299,21 zł, co stanowiło 99,5% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr III - ZAKŁAD GOSP. MIESZKANIOWEJ w BYTOMIU Sp. z o. o 
– wydatkowano kwotę 1.307.546,62 zł, co stanowiło 99,8% wykonania planu rocznego.

Media – wydatkowano łącznie kwotę 9.428.783,67 zł, realizując plan roczny w 98,2%.

Podatek od nieruchomości – wydatkowano łącznie kwotę 339.243 zł, realizując plan roczny w 96,9%.

W rozdziale tym realizowano również następujące zadania:

- realizację programu budowy placów zabaw ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano zgodnie 
z planem kwotę 130.000 zł, na budowę placu zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu (budowa tego placu została także wsparta dodatkową kwotą 36.762,86 zł z MDK),

- remonty placów zabaw – wydatkowano kwotę 39.887,90 zł, tj. 99,7% planu, 
na wykonanie remontów urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Katowickiej 2-22, ul.Szczeszyńskiego, ul. Srebrnej i ul. Katowickiej 40.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.223.570,12 zł, realizując plan roczny w wysokości 45,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.082.255,58 zł, tj. 56,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 1.141.314,54 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki finansowe przeznaczono 
na następujące zadania:

- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – prowizji tej nie wypłacono, ponieważ 
w 2009 r. nie przeprowadzono żadnego przetargu łącznego na sprzedaż nieruchomości i wydania zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej 
w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Trudna sytuacja gospodarcza sprawiła, że zmniejszyło się zainteresowanie inwestorów terenami pod inwestycje. Także inwestorzy, którzy wcześniej deklarowali chęć nabycia terenów 
w podstrefie Opole WSSE, wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi.

- w pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 857.367,53 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 81,7% i było to związane z przygotowaniem nieruchomości 
do zbycia względnie do jej nabycia. Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - kwota 422.731,21 zł - na operaty szacunkowe 
i opracowania geodezyjne niezbędne do sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych
i garaży na rzecz najemców i w drodze przetargów, sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,

- różne opłaty i składki - kwota 97.666,49 zł - na opłaty notarialne i sądowe związanymi z regulacją stanów prawnych, darowiznami oraz z opłatami 
z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa,

- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 7.495,27 zł

- kary i odszkodowania – kwota 222.427,56 zł - na odszkodowania za sprzedaż uprzednio wywłaszczonych nieruchomości, które nie zostały właściwie zagospodarowane.

- Kary i odszkodowania - kwota łączna 107.047 zł, tj. 71,4% planu, w tym wypłacona  jako odszkodowanie na rzecz osób prawnych – kwota 83.063 zł 
(na rzecz Polskiego Związku Działkowców – decyzja Wojewody Opolskiego) oraz kwota 23.984 zł jako odszkodowanie na rzecz osób fizycznych (decyzja Wojewody Opolskiego), ujęta w pozycji drogi wojewódzkie.

Powyższe odszkodowania realizował Miejski Zarząd Dróg.

- wydatki na ogłoszenia prasowe – kwota 18.257,59 zł, tj. 36,5% planu, przeznaczona została na ogłoszenia prasowe dotyczące najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności. Ogłoszenia zamawiane były przez Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich.

- wydatki w kwocie 206.630,46 zł realizowano jako zadania zlecone, co zostało omówione oddzielnie.

Realizowane zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł, 
tj. 100% planu, które dotyczyły problematyki inwestycyjnej, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 
541.102,19 zł, tj. 96,8% planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- wydatki związane z eksmisjami – w związku z tym, iż nie przeprowadzono żadnej eksmisji zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

- remonty terenów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 199.957,13 zł, tj. 100% planu 
na remont nawierzchni chodników przy ul. Robotniczej 1-13, remont nawierzchni podwórek i chodników przy ul. Robotniczej 2 -12 i 26-36 oraz utwardzenie nawierzchni dojścia do budynków przy ul. Ligudy 118-120,

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – wydatkowano kwotę 4.880 zł, 
tj. 97,7% planu,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 306.418,56 zł, tj. 95,6% planu, a najwięcej przeznaczono na odszkodowania osób prawych (155.474,90 zł), na odsetki 
z zakończonych postępowań sądowych (60.183,29 zł), na koszty postępowań sadowych (38.689,13 zł), a także na pokrycie kosztów różnych opłat dot. lokali mieszkalnych, będących własnością gminy (19.675,30 zł),

- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 29.846,50 zł, tj. 90,4% planu. Zwrócono 23 zwaloryzowanych kaucji (29.103,18 zł), 
a pozostała kwota to koszty sądowe i odsetki. Zwrotów dokonywano w oparciu 
o zasady ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 7.01.2004 r. 
nr OR.I-0151-4/2004, które regulują tryb postępowania administracyjnego przy załatwianiu wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 5.705.893,25 zł, tj. 87,2% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 1.928.731,15 zł, tj. 69,8% planu, a wydatki majątkowe kwotę 3.777.162,10 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej
126.020,06 zł, tj. 31,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na opracowania projektowe.

Kwoty powyższe zostały przeznaczone na:

    - Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

W okresie sprawozdawczym Wydział zrealizował wydatki w łącznej kwocie 82.322,70 zł, 
tj. 26,1% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb opracowań urbanistycznych oraz dokonanie analiz dla nowej budowy (dot. decyzji o warunkach zabudowy) – kwota 1.216,98 zł,

- na opracowanie „prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola” – kwota 45.237,60 zł,

- na ogłoszenia prasowe – kwota 115,68 zł,

- zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii (dot. wykonanie opinii na rzecz Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz operatów szacunkowych dot. wzrostu wartości nieruchomości) – kwota 35.752,44 zł.

Niższe wykorzystanie środków budżetowych wynikało ze wstrzymania zaplanowanych prac w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i wprowadzenie zmian w procedurach sporządzania, uchwalania studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dostosowanie przepisów prawa polskiego do dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy). Zmiany te spowodowały także to, iż dotychczasowe wykonane przez wydział opracowania, zostały zawieszone do czasu uchwalenia zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Opola.

b) Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

W okresie sprawozdawczym Biuro zrealizowało wydatki w łącznej kwocie 43.697,36 zł, 
tj. 52,6% planu, z przeznaczeniem na:

- dokumentację geodezyjną dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skansen” Opola oraz w rejonie ulic Budowlanych i Nysy Łużyckiej, 
a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola  – kwota 18.945,80 zł,

- ogłoszenia prasowe dot. 11 mpzp oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola – kwota 1.787,59 zł,

- opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do projektów 8 mpzp oraz 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola – kwota 22.181,12 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – kwota 782,85 zł.

W 2009 r. Biuro Urbanistyczne zakończyło prace nad planami zagospodarowania przestrzennego i zostały one uchwalone przez Radę Miasta Opola – mpzp w rejonie 
ul. Krapkowickiej, ul. Górnej, ul. Wiejskiej i ul. Brzozowej.

Przystąpiono także do opracowania mpzp „Skansen” i „Okrąglak” oraz terenów w rejonie 
ul. Budowlanej i ul. Nysy Łużyckiej, a także kontynuowano opracowania pozostałych 
23 planów miejscowych, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach ubiegłych. Zakończono także opracowywanie mpzp w rejonie ulic Wrocławska – J. Kokota.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 193.484 zł, tj. 95,3% planu, w tym środki miasta w kwocie 148.484 zł oraz 45.000 zł w ramach zadań zleconych.

W ramach poz. „wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe na wykonanie szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla miasta Opola, mapę zasadniczą w formie numerycznej dla obrębu ewidencyjnego Wróblin oraz odtworzenie i wznowienie punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy.

Wydatki realizowane w tym rozdziale, a dotyczące zadań zleconych, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości łącznej 466.079,66 zł, realizując plan roczny w 95,4%, przy czym z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wydatkowano 388.172,60 zł, tj. 99,7% planu, natomiast kwotę 77.907,06 zł, tj. 78,7% planu, przeznaczono z dochodów własnych miasta.

Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia 
i pochodne w wysokości 41.692,63 zł, tj. 87% planu, a w następnej kolejności na zakup usług pozostałych w wysokości 14.088,13 zł (m.in. na wykonanie zabezpieczenia poprzez rozbiórkę obiektu budowlanego przy ul. Olimpijskiej - kwota 7.320 zł i na uiszczenie opłat pocztowych – kwota 7.171,40) oraz na opłaty czynszowe i za media - kwota 11.273,43 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 7.856,57 zł na zakupy materiałów, wyposażenia 
i akcesoriów komputerowych.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 1.152.500 zł, realizując plan roczny w wysokości 100%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano zgodnie z planem kwotę 1.000.000 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 152.500 zł.

Wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy obejmowały kwotę 
w wysokości 995.000 zł, tj. 100% planu i były przeznaczone dla Zakładu Komunalnego 
sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania. Wydatki realizowano w formie dopłat i były wnoszone zaliczkowo w okresach miesięcznych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku i czystości na 15-tu cmentarzach komunalnych, czynnych jak 
i zamkniętych. W okresie zimowym usuwano z alejek śnieg, a w okresie wiosenno – letnim na wszystkich cmentarzach wykaszano trawy i chwasty. Wydatkowano również kwotę 50.000 zł na wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej na cmentarzu komunalnym w Opolu – Półwsi.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania na podstawie porozumienia 
z organami administracji rządowej oraz zadanie inwestycyjne, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 
3.767.809,53 zł, tj. 87,6% planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- Realizacja projektu „Via Regia plus” – wydatkowano kwotę 61.102,43 zł, tj. 83,2% planu, a najwięcej, bo 83,5% całej kwoty, tj. 50.999,99 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Projekt był realizowany 
w ramach Programu dla Europy Środkowej i jego celem było wdrożenie kluczowych postanowień strategii rozwoju przestrzennego obszarów leżących w paśmie 
III korytarza komunikacyjnego - od Berlina, poprzez obszar południowej Polski 
do zachodnich krańców Ukrainy.

Projekt „Via Regia plus” realizowany był przez 14 Partnerów z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Liderem przedsięwzięcia jest miasto Wrocław. Projekt wdrażany będzie w latach 2009-2011.

Każdy z partnerów – we współpracy i w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami projektu - realizował własne cele wynikające z lokalnych bądź regionalnych potrzeb. Dla miasta Opola jest wypracowanie koncepcji rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego uwzględniającej potrzeby i oczekiwania wszystkich uczestników ruchu komunikacyjnego oraz analiza demograficzna miasta Opola w latach 1989-2009, prognozą zmian ludnościowych do 2020r. oraz uwarunkowaniami demograficznymi przemian społeczno – gospodarczych w Opolu.

Studium pn. „Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz 
z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.” zostało wykonane, natomiast opracowanie pn. „Zintegrowany transport miejski w Opolu” zlecono do wykonania 
w dniu 2 października 2009 r.

Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

- Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 82.045 zł, tj. 13,7% planu. Środki finansowe tej pozycji zostały zaplanowane na doradztwo prawne oraz techniczne w celu przygotowania przedsięwzięć dotyczących remontu Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak” oraz budowy parkingu podziemnego na placu Kopernika, w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.

Wykonano „Program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Kopernika w Opolu”, 
a także „Charakterystykę i wymagania w zakresie funkcjonalności dla zadania 
– Rewitalizacja, remont, przebudowa i rozbudowa budynku Hali Widowiskowo 
– Sportowej „Okrąglak” wraz z przylegającymi nieruchomościami oraz zarządzanie 
i utrzymanie Hali i przedmiotowych nieruchomości poprzez zawarcie umowy 
o partnerstwie publiczno – prywatnym”.

Ze względu na konieczność dokonania niezbędnej zmiany w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, termin wykonania tej umowy został przesunięty na sierpień 2010 r.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 39.412.491,11 zł, co stanowiło 90,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 38.081.104,09 zł, tj. 91,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.331.387,02 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 3.404.775,66 zł, tj. 98,4% planu rocznego, przy czym w poz. „wydatki bieżące” związane 
z realizacją zadań wydziałów UM Opola, wydatkowano kwotę 2.429.960,66 zł, tj. 97,8% planu, a na zadania zlecone wydatkowano łącznie kwotę 974.815 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta najwięcej wydatkowano 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.847.270,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 582.690,54 zł obejmowały m.in.:

- zakup usług pozostałych – kwota 208.714,71 zł, tj. 35,8% pozostałych wydatków (największe wydatki to: opłaty pocztowe – 127.000 zł  i ochrona obiektów – kwota 40.767,67 zł, a także usługi poligraficzne, oprawy introligatorskie, wywóz śmieci, wyrób pieczątek i wizytówek i inne),

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 161.884,75 zł, tj. odpowiednio 27,8% (największe wydatki to: zakup sprzętu i mebli – kwota 48.900,94 zł, zakup druków 
– kwota 17.078,05 zł i art. spożywcze – kwota 20.315,50 zł, a także materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, materiały do remontów, prasa, książki 
i inne),

- opłaty za pobór energii – kwota 97.675,11 zł, tj. odpowiednio 16,8% (dot. wydatków 
za energię cieplnej, energię elektryczną i wodę).

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 5.927.865,18 zł, realizując plan roczny w 89,6%, przeznaczając najwięcej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo obejmującą 61,7%, tj. kwotę 3.655.791,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące dot. kwoty 2.272.073,89 zł obejmowały m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.097.032,44 zł, tj. 48,3% pozostałych wydatków (największe wydatki to zakup druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwota 874.728,92 zł oraz zakupy sprzętu i mebli – kwota 77.479,86 zł),

- zakup usług pozostałych – kwota 779.922,38 zł, tj. odpowiednio 34,3%, obejmujące głównie zakupy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwota 396.909,22 zł, 
a także wydatki na ochronę – kwota 209.843,97 zł oraz na opłaty pocztowe – kwota 114.898,22 zł,

- zakup usług remontowych – kwota 164.249,82 zł, tj. odpowiednio 7,2% (najwięcej wydatkowano na remonty pomieszczeń biurowych, wymianę instalacji elektrycznej oraz innych prac remontowych w obiekcie biurowym na Pl. Wolności).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.140.134,82 zł, tj. 87,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- działalność jednostek pomocniczych – wydatkowano kwotę 47.255,27 zł, tj. 67,8% planu, a najwięcej na „zakup usług pozostałych” – kwotę 22.226,84 zł, w tym Gosławice – 4.962,26 zł, Grudzice – 7.962,25 zł, Nowa Wieś Królewska – 9.270 zł 
i Zakrzów – 32,33 zł (m.in. na wykonanie odpowiednich pieczątek, na usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie tablic informacyjnych oraz wynajem sali). Drugą pozycję zajmują wydatki dot. pozycji „zakup materiałów i wyposażenia” – kwota 20.016,24 z, w tym Gosławice – 975,84 zł, Grudzice – 2.445,44 zł, Nowa Wieś Królewska – 11.277,34 zł i Zakrzów – 5.317,62 zł (m.in. na zakupy materiałów biurowych i drobnego sprzętu oraz wody mineralnej),

- wybory do rad jednostek pomocniczych - wydatkowano kwotę 4.920,41 zł, tj. 20,9% planu, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyborami do rad jednostek pomocniczych, które przeprowadzono w dniu 18 października  2009 r.

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 1.078.549,18 zł, tj. 89,5% planu. W ramach 
tej pozycji  przeznaczono na  wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Rady Miasta kwotę 422.324,67 zł, tj. 94,6% planu, a pozostałą kwotę 656.224,51 zł, 
na bieżące funkcjonowanie tego Biura. Dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 543.400,01 zł, tj. 82,8% pozostałych wydatków dot. funkcjonowania Biura. W następnej kolejności przeznaczono na „zakup usług pozostałych” kwotę 26.724,50 zł (obejmującą m.in. wydatki na usługi gastronomiczne, ogłoszenia prasowe, usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, fotograficzne) oraz na „zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 26.667,81 zł (w tym m.in. na materiały biurowe, zakupy książek i kalendarzy, kwiatów, na napoje i inne art. spożywcze na sesje i spotkania).

Wydatki na bieżącą obsługę Biura realizował także wydział Administracyjno 
– Gospodarczy, który wydatkował kwotę 58.456,60 zł, tj. 93,5% planu, przeznaczając najwięcej na zakup energii – kwota 18.505 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 
– kwota 9.996 zł, a także na zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 8.693,96 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
22.921.596,80 zł, tj. 95,2% planu rocznego. Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Opola przeznaczono kwotę 22.550.624,36 zł, realizując plan roczny w 95,7%, a w ramach tych wydatków, największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, gdyż obejmowały kwotę 18.806.636 zł, tj. 97,6% planu.

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły kwoty 3.743.988,36 zł  i obejmowały następujące największe pozycje:

- zakup usług pozostałych – kwota 597.630,99 zł, co stanowiło 16% pozostałych wydatków bieżących – w grupie tej największe pozycje dotyczące funkcjonowania urzędu to ochrona obiektów – kwota 350.487,57 zł, co stanowiło 58,6% tych zakupów usług, opłaty pocztowe – kwota 81.088,89 zł (odpowiednio 13,6%), prowizje bankowe – kwota 43.911,07 zł (odpowiednio 7,3%) oraz „inne pozycje” – dot. m.in. usług komunalnych, usług transportowych, usług poligraficznych, usług introligatorskich, ogłoszeń, wyrobu pieczątek i wizytówek,

- zakup usług remontowych – kwota 842.202,89 zł, co stanowiło 22,5% pozostałych wydatków bieżących, a główną pozycją stanowiły remonty bieżące budynków Urzędu Miasta – 538.563,46 zł, co stanowiło 63,9% tych zakupów usług oraz naprawy 
i konserwacje sprzętu – 303.639,43 zł (odpowiednio 36,1%),

- zakup energii – kwota 541.409,22 zł, co stanowiło to 14,5% pozostałych wydatków bieżących – obejmują przede wszystkim wydatki za wykorzystaną energię cieplną 
– kwota 234.209,53 zł (tj. 43,3% tych zakupów) oraz energię elektryczną 
– kwota 271.815,45 zł (odpowiednio 50,2%),

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 405.514,26 zł, co stanowiło 10,8% pozostałych wydatków bieżących – w grupie tej największe wydatki obejmowały materiały do drukarek i kserokopiarek – kwota 93.949,97 zł (co stanowiło 23,2% tych zakupów materiałów), zakup prasy i książek – kwota 93.702,87 zł (odpowiednio 23,1%), zakup paliwa – 55.344,38 zł (odpowiednio 13,6%) zakup materiałów biurowych - kwota 40.000 zł (odpowiednio 9,9%) oraz „inne pozycje” dot. m.in. zakupu środków czystości i higieny, części do samochodów służbowych, kwiatów, materiałów 
do remontu, druków czy wydatków na BHP.

W 2009 r. prowadzono oszczędną gospodarkę finansową Urzędu Miasta Opola, wykorzystując środki finansowe w mniejszym wymiarze niż zaplanowano. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 95,2% planu rocznego, a więc oszczędzając 4,3% planowanych wydatków, co stanowi kwotę 1.163.026,20 zł.

W poszczególnych pozycjach wydatków bieżących Urzędu Miasta Opola, 
nie odnotowano w okresie sprawozdawczym realizacji na poziomie 100% planu, a najwięcej zaoszczędzono w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne (wykonanie planu 97,6%) 
i dotyczyło to kwoty 455.764 zł, a w dalszej kolejności na zużyciu energii – 97.290,78 zł, 
na usługach remontowych – 107.797,11 zł, na pozostałych usługach – 97.269,01 zł, 
na zakupach usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 44.127,13 zł, a na telefonii komórkowej – 65.708,89 zł .

Powyższe zadania realizował Wydział Administracyjno – Gospodarczy i Wydział Organizacyjny.

W rozdziale tym realizowano również zadanie zaliczone do wydatków bieżących, 
a dot. realizacji projektu „Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola” którego celem było podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez realizację studiów podyplomowych, szkoleń eksperckich oraz kursów grupowych dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 370.972,44 zł realizując plan w 70,4%, a najwięcej, bo kwotę 327.495,55 zł przeznaczono 
na „zakup usług pozostałych”.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację studiów podyplomowych (zapłacono czesne dla 106 osób), na organizację szkoleń eksperckich, na zakupy materiałów promocyjno-informacyjnych oraz na wynagrodzenie koordynatora projektu zatrudnionego 
na umowę na czas określony i składki należne od jego wynagrodzenia.

Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 45.663,07 zł, 
tj. 83,9% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 12.261,27 zł, tj. 58,4% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na przygotowanie i przeprowadzenie poboru, najwięcej przeznaczono na zakupy usług oraz opłaty telefoniczne (kwota
7.849,06 zł), a następnie na zakupy materiałów wykorzystywanych przy pracach komisji (kwota 4.412,21 zł). Niższe wykonanie planu wynikało ze zmian, jakie nastąpiły w systemie powszechnego obowiązku obrony – rejestracja przedpoborowych w 2009r. odbywała się bez obowiązku osobistego uczestnictwa obywateli.

Pozostałe wydatki, realizowane jako zadanie zlecone i wg porozumienia z organami administracji rządowej, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w zgodnie z planem w wysokości 10.000 zł, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z przeznaczeniem 
na dotację na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Rozdział 75060 – Pomoc zagraniczna

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 373.989,08 zł, 
tj. 89,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania:

- pomoc rzeczowa dla powodzian dla ukraińskiego miasta partnerskiego Ivano 
– Frankivsk – kwota 304.589,59 zł, tj. 95,8% planu. Pomoc przeznaczona została dla ukraińskiego miasta partnerskiego Ivano-Frankivsk, które w lipcu 2008 r. zostało nawiedzone przez powódź. W ramach tej pozycji zakupiono sprzęt i materiały pomocowe z przeznaczeniem dla powodzian, mieszkańców ukraińskiego miasta partnerskiego, a dostawa nastąpiła transportem w dniach 5-7 kwietnia 2009 r. Zadanie realizowało Biuro Spaw Międzynarodowych.

- pomoc humanitarna dla miast partnerskich – kwota 69.399,49 zł, tj. 69,4% planu. Wobec potrzeby zwiększenia pomocy dla ukraińskiego miasta partnerskiego Ivano 
– Frankivsk, zakupiono w IV kwartale 2009 r. sprzęt medyczny dla szpitala w tym mieście na kwotę 64.874,10 zł oraz pokryto koszty transportu tego sprzętu.
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta w okresie 2009 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 1.140.599,19 zł, tj. 90,2% planu rocznego, a największe wydatki, stanowiące 77% tej kwoty, zrealizowano w pozycji – zakup usług pozostałych (kwota 878.095,31 zł), a w następnej kolejności wydatkowo środki z przeznaczeniem jako dotacje dla stowarzyszeń (kwota 117.325,28 zł) i fundacjom (kwota 67.500 zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 31.940,93 zł.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.:

- przygotowanie wydawnictw i broszur – wykonano m.in. 10.000 egz. planów „Atrakcje Opola” w wersji języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i czeskiego, 3.000 egz. plakatów „Odkryj Opole” i „Opole – miasto z perspektywami”, 1.000 egz. książki „Ludzie 
i lalki opowieści o teatrze” w wersji języka angielskiego. Dokupiono także 200 egz. planów Opola, 80 egz. albumów „Opole – 150 lat fotografii” oraz 80 egz. albumów „Architektura Opola”, a także 10 szt. „Opole w liczbach 2009”.

- przygotowanie prezentacji miasta w czasopismach (m.in.):

  - Polish Business Report – magazyn dystrybuowany wśród biznesu, jak również przeznaczony do sprzedaży w salonach EMPiK,

  - Forbes – wydanie z dnia 19.04.2009 r.,

  - Polish Market i Wiadomości Turystyczne – wydanie specjalne przygotowane m.in. 
na targi turystyczne ITB Berlin 2009 r.

  - Opolskim Magazynie Targowym i Mój Dom wydanym z okazji 34 Opolskich Targów Budownictwa,

  - Opolskiej Gazecie Festiwalowej przygotowanej z okazji 46 KFPP,

  - „Opolski Dom” oraz „Opolski Magazyn Targowy”, które przygotowane zostały 
na 34. Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” 2009 r.,

  - Magazyn „Świat – podróże, kultura”, kolportowany podczas 20. Międzynarodowych Targów Turystycznych „Tour Salon” Poznań w dniach 21-24.10.2009 r.

- udziału w targach:

    - Międzynarodowe Targi Turystyczne Brno 15-18 stycznia 2009 r.

    - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 11– 15 marca 2009 r.

    - Międzynarodowe Targi Dovolena a Region Ostrawa, 13-15 marca 2009 r.

    - 34 Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” 3-5 kwietnia 2009 r.

    - IX Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” 7-9 maja 2009 r.

- Real Vienna, 26-27 maja 2009 r.

- Real Expo Monachium, 5-7 października 2009 r.

- 35. Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” , 9-11 października 2009 r.

- Tour Salon Poznań 21-24 października 2009 r.

- Inne działania związane z promocją miasta m.in.:

- Współpraca z inwestorami (przygotowanie materiałów promocyjnych miasta, udzielanie odpowiedzi na złożone zapytania, prowadzenie korespondencji itp.), 
a także (m.in.):

- prowadzono działania bezpośredniego marketingu (tzw. direct mailing) 
– przedstawiane były następujące oferty inwestycyjne: oferta terenów pod zakłady produkcyjne, logistyczne, usługi hotelarskie, projekty PPP (Okrąglak, 
Pl. Kopernika), obiekty usług wielkopowierzchniowe, powierzchnie magazynowe, usługi rekreacyjno-sportowe oraz pod browar,

- kontynuowano rozmowy z inwestorami zakwalifikowanymi do Indywidualnej Obsługi,

- nawiązano kontakt z Konsulatem RP w Szanghaju w celu promocji gospodarczej Opola oraz organizacji misji gospodarczych,

- uaktualniono i poszerzono bazę ofert w Opolskiej Giełdzie Nieruchomości,

- nawiązano współpracę z PAIIZ w celu wspólnego wyjazdu na misje zagraniczne,

- wykonano aktualizację prezentacji gospodarczej na płycie CD,

- Prowadzenie promocji miasta Opola m.in. podczas Konferencji „Miasta XXI wieku - Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju” zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski 
w dniach 24-26 maja 2009 r., Eurofestiwalu Odysei Umysłu w Patince na Słowacji, Zlotu młodzieży z krajów Unii Europejskiej „Opole w oczach europejczyków”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów II LO w Opolu w dniach 
11-16 maja 2009 r., konferencji Perspektywy współpracy naukowo – gospodarczej Unia Europejska – Chiny w XXI wieku zorganizowanej przez Instytut Konfucjusza 
w dniach 14-16 października 2009r.

- Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów na wspieranie, realizowanych przez  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

a) w zakresie organizacji wydarzeń promujących Opole i nawiązujących 
do 46 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W ramach konkursu zrealizowano następujące zadania:

- XVI „Press Show” przygotowany przez Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe

- Festiwalowe Grand Prix Polski Opole Silesiana 2009 przygotowane przez Stowarzyszenie Silesiana

- Młode Opole – przegląd zespołów młodzieżowych regionu opolskiego przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne

- Schron Sztuki 2 –BuFest- multimedialna wystawa studentów Instytutu Sztuki przygotowana przez Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych

- Opolski Festiwal Motocykli Dawnych przygotowany przez Opolski Klub Motocykli Dawnych „SM”

b) w zakresie organizacji wydarzeń muzycznych promujących Opole o zasięgu ponadlokalnym. W ramach konkursu zrealizowano następujące zadania:

- XVIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne

- Rozśpiewane Opole Karaoke Maxxx Festiwal zorganizowany przez Fundację „Flota Świętego Mikołaja”

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wydatkowanie kwoty 184.825,28 zł jako dotacje na realizacje następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie „Silesiana | Festiwalowe Grand Prix Polski Opole Silesiana 2009 | 14.000 |
| 2 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu | Młode Opole – przegląd zespołów młodzieżowych regionu opolskiego | 8.000 |
| 3 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | XVI PRESS SHOW w Opolskiej Alei Gwiazd | 3.000 |
| 4 | 2820 | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych | Schron Sztuki 2-„BuFest – multimedialna wystawa studentów Instytutu sztuki | 3.000 |
| 5 | 2820 | Opolski Klub Motocykli Dawnych „SM” | Opolski Festiwal Motocykli Dawnych w Opolu | 2.000 |
| 6 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu | XVIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny – Opole Drum Fest | 72.500 |
| 7 | 2820 | Izba Gospodarcza ”Śląsk” w Opolu | Organizacja szkoleń i warsztatów oraz wspieranie inicjatyw dot. rozwoju lokalnej przedsiębiorczości | 9.825,28 |
| 8 | 2820 | Opolska Izba Gospodarcza w Opolu | Organizacja szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie / prowadzenie działalności | 5.000 |
| 9 | 2810 | Fundacja „Flota Świętego Mikołaja” | Rozśpiewane Opole Karaoke Maxxx Festiwal | 67.500 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
4.447.867,31 zł, tj. 69,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.125.890,25 zł, tj. 70,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.321.977,06 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki finansowe przeznaczono 
na następujące zadania:

1) Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 1.545.425,34 zł, tj. 83,6% planu rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez:

a) Wydział  Administracyjno – Gospodarczy – kwota 1.443.145,34  zł, tj. 83,7% planu, 
a najwięcej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – kwota 745.087,12 zł, tj. 51,6% tych wydatków (dot. m.in. współpracy z zagranicą (141.760,10 zł), opłat pocztowych (73.430,95 zł), sprzątania obiektów Urzędu (287.021,15 zł), wydatków związanych z opracowaniem ratingu krajowego miasta Opola (35.990 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 383.879,80 zł (najwięcej przeznaczono 
na zakup sprzętu i mebli – 260.773,07 zł, a także na zakup art. spożywczych 
i na współpracę z zagranicą),

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 179.515,61 zł.

b) Biuro Spraw Międzynarodowych – kwota 97.280 zł, tj. 81,1% planu, przeznaczając 
na realizację zadań publicznych zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej:

- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wydatkowano kwotę 16.780 zł, na następujące zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu | Kontynuacja wymiany kulturalno-artystycznej studentów konserwatorium z miasta partnerskiego Dijon i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu | 3.780 |
| 2 | 2800 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu | Wymiana doświadczeń zawodowych strażaków oraz ratowników medycznych miast partnerskich Muelheim a.d. Ruhr i Opola | 8.200 |
| 3 | 2800 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu | Udział strażaków z miast partnerskich Muelheim a.d. Ruhr, Ingolstadt i Ivano-Frankivska w obchodach Dnia Strażaka | 4.800 |

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji fundacjom – wydatkowano kwotę 5.000 zł, na następujące zadanie:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | „Piastun” Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży | „Europejski Rok Twórczości i Innowacji”: spotkanie edukacyjne uczniów PSP Nr 16 w Opolu oraz Oberschule Nr 51 w Potsdamie | 5.000 |

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 75.500 zł, na następujące zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” Opole | Udział zawodników MKS „Zryw” w Międzynarodowych Zawodach Pływackich w partnerskim mieście Potsdam | 1.500 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Chabry” | „Tenis Łączy Ludzi”: międzynarodowy mecz tenisowy Opole-Bruntal | 5.000 |
| 3 | 2820 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA. Region III Korona w Opolu | Wizyta delegacji zagranicznych z miast partnerskich Ivano-Frankivsk, Alytus i Carrara oraz z Rumunii i Węgier, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA | 6.000 |
| 4 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” Okręg w Opolu | Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Odra 2009” | 3.000 |
| 5 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | VIII Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich Juniorów i Juniorek w Judo | 10.000 |
| 6 | 2820 | Społeczne Towarzystwo Artystyczne | Międzynarodowe Spotkania Taneczne i organizacja Międzynarodowych Warsztatów Tanecznych Opole 2009 | 8.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Terenowy Oddział w Opolu | Litewsko-polskie warsztaty artystyczne w mieście partnerskim Alytus | 5.000 |
| 8 | 2820 | Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Terenowy Oddział w Opolu | Polsko-litewskie warsztaty historyczne „Śląsk Opolski – średniowiecze a teraźniejszość” | 6.700 |
| 9 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” Okręg w Opolu | Międzynarodowy Plener Malarski „Moszna – Zamek 2009” | 4.000 |
| 10 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | IX Plener Ceramiczno-Malarski „Paczków 2009” | 3.000 |
| 11 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | XII Międzynarodowy Plener Malarski „Głuchołazy 2009” | 4.000 |
| 12 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Ceramiczny „Dylaki 2009” | 6.000 |
| 13 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start” | Udział zawodników UKS „Start” w Pucharze Europy Kadetów w Budapeszcie | 4.300 |
| 14 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” Opole | Udział zawodników MKS „Zryw” w Międzynarodowych Zawodach Pływackich w partnerskim mieście Szekesfehervar | 1.500 |
| 15 | 2820 | Społeczne Towarzystwo Artystyczne | Międzynarodowe Warsztaty Teatralne | 4.500 |
| 16 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” Opole | Udział zawodników MKS „Zryw” w Międzynarodowych Zawodach Pływackich w partnerskim mieście Ivano-Frankivsku | 3.000 |

c) Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – wydatkowano kwotę
5.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczając ją na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie „Educo” | „Jesteśmy widoczni – portal internetowy organizacji pozarządowych Miasta Opola, zdobywamy wiedzę o środkach na naszą działalność” | 5.000 |

2) Obsługa Urzędu Miasta – wydatkowano kwotę w wysokości 701.170,97 zł, tj. 97,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola (wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, a także wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydziałem realizującym był Wydział Organizacyjny i wydział Administracyjno – Gospodarczy.

3) Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) – wydatkowano kwotę 125.142,46 zł, tj. 69,6% planu rocznego, w tym kwotę 124.498,46 zł na należne składki członkowskie dla organizacji do których należy miasto Opole, w tym: Międzygminny Związek „Trias Opolski” 24.519 zł, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 
– 28.518,30 zł, Związek Powiatów Polskich – 12.638,20 zł, Związek Miast Polskich 
– 23.886,20 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 23.557 zł, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – 600 zł, Stowarzyszenie na Kupieckim Szlaku – 7.000 zł i Stowarzyszenie Szlak Staropolski – 3.779,76 zł, a także kwotę 644 zł w ramach pozycji „zakup usług pozostałych” (udział przedstawicieli miasta w zebraniu Zarządu Stowarzyszenia „Na kupieckim szlaku”).

Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

4) Zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 298.554,58 zł, 
tj. 96,7% planu rocznego, na zakupy akcesorii komputerowych  i nowego oprogramowania oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.

Pozostałe wydatki, dot. realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki 
z budżetu miasta w wysokości łącznej 17.962.216,41 zł, realizując plan w 98,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 17.464.791,41 zł, tj. 98,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 497.425 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału  wydatkowano kwotę zgodnie z planem w łącznej wysokości 1.677.999,17 zł, przeznaczając ją dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu:

- kwotę 363.000  zł na wzmocnienie służb patrolowych na terenie miasta Opola. 
W dodatkowych patrolach wzięło udział 1.996 funkcjonariuszy Policji, którzy przepracowali w czasie ponadnormatywnym 14.520 godzin,

- kwotę 1.299.999,99 zł na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb tej Komendy (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane oraz zakup wyposażenia),

- kwotę 14.999,18 zł na zakup wyposażenia do pokoju przesłuchań tzw. „Niebieskiego Pokoju”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 11.878.299,74 zł, tj. 99,8% planu rocznego, przy czym ze środków własnych i wg porozumień, wydatkowano kwotę
74.021,58 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 11.804.278,16 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 445.000 zł.

W ramach środków własnych realizowano następujące zadania:

- pobór wody przez Komendę Miejską PSP w Opolu do celów gaśniczych 
– wydatkowano 3.521,58 zł, tj. 35,2% planu,

- wydatki bieżące – 8.000 zł, tj. 100% na pokrycie kosztów uroczystości Dnia Strażaka połączonego z nadaniem sztandaru dla Komendy.

- wydatki wg porozumień – kwota 17.500 zł, tj. 100% planu, na zakup ubrań specjalnych niezbędnych dla strażaków do prowadzenia akcji ratowniczych oraz 
na remont sali dydaktyczno – szkoleniowej  w JRG nr 3 w Niemodlinie na podstawie porozumienia pomiędzy gminą Niemodlin, a miastem Opole.

Komenda Miejską PSP w Opolu pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 59.126,98 zł, w tym z BO kwotą 3.132,91 zł oraz z uzyskanych przychodów własnych kwotę 55.994,07 zł (przede wszystkim jako darowizny i odszkodowania z firm ubezpieczeniowych). W omawianym okresie wydatkowano kwotę 49.339,33 zł, przeznaczając ją na zorganizowanie uroczystości obchodów Dnia Strażaka 2009 połączonego z nadaniem sztandaru dla Komendy, a także na remont sali dydaktyczno 
– szkoleniowej  w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w  Niemodlinie.

Pozostałe wydatki realizowano tym rozdziale jako zadania zlecone oraz zadania inwestycyjne, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 401.174,49 zł, realizując plan roczny w wysokości 89,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 362.174,49 zł, tj. 88,7% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 39.000 zł.

Wydatki bieżące związane były z bieżącymi potrzebami czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego. Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na realizację następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 63.581,18 zł, tj. 17,6% ogółu wydatków bieżących 
– dot. wypłat wynagrodzeń z tyt. umów zleceń podpisanych z gospodarzami strażnic 
i mechanikami samochodowymi,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 93.380,49 zł, tj. odpowiednio 25,8%. 
W ramach tej kwoty najwięcej wydatkowano na zakup paliwa do samochodów 
i sprzętu – 32.087,20 zł, na ubrania ochronne specjalne – 24.372 zł oraz na węże tłoczne i środki pianotwórcze – 13.054 zł. Pozostałe wydatki obejmowały różne zakupy wyposażenia i materiałów do posiadanego sprzętu pożarniczego,

- zakup energii – kwota 72.967,93 zł, tj. odpowiednio 20,1%. W ramach tej kwoty dominuje wydatek związany z zużyciem gazu – kwota 55.021,39 zł, co stanowiło 75,4% całej kwoty w tej pozycji oraz z energią elektryczną - kwota 14.434,89 zł,

- zakup usług remontowych - kwota 40.207,67 zł, tj. odpowiednio 11,1%. W ramach 
tej kwoty najwięcej wydatkowano na remonty i naprawy samochodów – 11.550,69 zł, na przeglądy i konserwacje sprzętu hydraulicznego i ratowniczego oraz aparatów powietrznych i masek – 12.189,82 zł, a także na naprawę autopompy – 6.222 zł,

- różne opłaty i składki – kwota 39.280,57 zł, tj. odpowiednio 10,8%. Pozycja 
ta obejmuje zapłacone ubezpieczenia, a dominują składki ubezpieczenia pojazdów 
– 25.954 zł, ubezpieczenia strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków 
– 7.112 zł oraz ubezpieczenia łodzi – 3.043 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 22.140,36 zł, tj. odpowiednio 6,1%. Pozycja ta obejmuje ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach pożarniczych.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych łącznie z jednostką ratownictwa wodnego, 
na koniec 2009 r. czynnych strażaków było 186, członków wspierających 26, a członków honorowych 23. Najwięcej, bo 58 czynnych strażaków, tj. 31,2% ogólnego stanu osobowego było w OSP Grudzice, a w następnej kolejności w OSP Szczepanowice – 39 osób, 
tj. odpowiednio 21%, natomiast w jednostce ratownictwa wodnego czynnych członków było 24.

W okresie sprawozdawczym wyjazdów do pożarów było 141, do podtopień 20, do wypadków drogowych 16 oraz 51 do zabezpieczeń i różnych zagrożeń. Strażacy uczestniczyli 
w 39 szkoleniach z udziałem sprzętu, w różnych pokazach – 28, ćwiczeniach 
– 39 i zawodach – 5.

Zadania Ochotniczych Strażach Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na bieżące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej wysokości 29.618,59 zł, realizując plan roczny w 93,7%, przy czym z budżetu państwa zrealizowano kwotę 6.999,99 zł, a pozostała kwota 22.618,60 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu miasta.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę, realizując plan w wysokości 91,9%, przeznaczając ją przede wszystkim na wydatki związane z zakupami usług remontowych – 13.100 zł (najwięcej, bo 4.854,12 zł przeznaczono na naprawę punktów alarmowych, na wymianę instalacji alarmowej w punkcie łączności na ul. Głogowskiej 
– 3.925,47 zł oraz na pomiary parametrów technicznych instalacji antenowych – 3.893,41 zł), na zakupy materiałów i wyposażenia – 7.000 zł oraz na zakupy usług pozostałych 
– 2.518,60 zł (przede wszystkim na wykonanie demontażu urządzeń w budowlach ochronnych skreślonych z ewidencji).

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano zgodnie z planem kwotę 154.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na ten cel, jako podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na potrzeby Straży Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki z budżetu w łącznej wysokości 3.709.708,64 zł, tj. 94,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.706.283,64 zł, tj. 94,7% planu, a na wydatki majątkowe pozostałą kwotę, 
tj. 3.425 zł.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne	3.090.654,24 zł, tj. 96,5 % planu,

- pozostałe wydatki		   615.629,40 zł, tj. 86,4 % planu.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatków przeznaczono na materiały 
i wyposażenie – kwota 126.071,77 zł, co stanowiło 20,5% tych wydatków (dominują 
tu wydatki na paliwo – 39.923 zł, na uzbrojenie i odzież – 31.497 zł oraz na środki czystości 
– 10.029 zł), na wydatki nie  zaliczane do wynagrodzeń – kwota 125.262,42 zł, 
tj. odpowiednio 20,3% (ekwiwalenty za odzież i za jej pranie), na zakup usług pozostałych 
– kwota 69.376 zł, tj. odpowiednio 11,3% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 63.439,19 zł, 
tj. odpowiednio 10,3%.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu wykonywali zadania służbowe wynikające 
z potrzeb i uprawnień ustawowych oraz z wydanych na ich podstawie rozporządzeń oraz prawa miejscowego, w formie patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pełnili służbę dyżurną i obsługę monitoringu. W okresie sprawozdawczym koncentrowano się głównie 
na zapewnieniu porządku i spokoju oraz czystości w miejscach publicznych.

Wykonując swoje obowiązki służbowe funkcjonariusze Straży podejmowali następujące działania:

- usunięto 56 pojazdów z drogi w trybie art. 50a i 130a prawa o ruch drogowym,

- 939 razy stosowano urządzenie blokujące koła samochodu w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów,

- doprowadzono 173 osób do wytrzeźwienia, lub do miejsca zamieszkania,

- ujawniono 41 przestępstw oraz ujęto i przekazano Policji 23 osoby,

- zabezpieczono 83 miejsc różnych zdarzeń,

- ukarano mandatami karnymi 2.004 osób na łączną kwotę 173.370 zł,

- udzielono 32.498 pouczeń osobom, które popełniły wykroczenia (głównie w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, porządku publicznego, bezpieczeństwa osób i mienia),

- skierowano 93 wnioski o wszczęcie postępowania przez Sąd Grodzki.

W 2009 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli na terenie miasta Opola 
16.179 interwencji oraz przeprowadzili 281.344 kontroli, w tym dotyczących m.in. porządków – 82.878, parkingów niestrzeżonych – 49.627, obiektów handlowych pod katem spożywania alkoholu, ciągów komunikacyjnych – 35.927 oraz terenów zieleni – 27.176.

Główne zadania wykonywane przez Straż Miejską związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej miasta Opola. Realizowane one były we współpracy przede wszystkim z Policją, a także z wydziałami Urzędu Miasta Opola, z jednostkami podległymi temu Urzędowi, administratorami i zarządcami nieruchomości oraz z osobami fizycznymi.

W ramach współpracy z Policją przeprowadzono 950 wspólnych patroli, a także wykonywano wspólne akcje prewencyjne w patrolach pieszych i zmotoryzowanych 
(m.in., odbyto 9.913 kontroli obiektów i 8.936 kontroli porządkowych, zabezpieczono 
67 miejsc zdarzeń, jak również wylegitymowano 3.715 osób, a 1.873 osób pouczono).

Do bieżącej pracy wykorzystywano także prowadzony monitoring miasta, ujawniając wielu sprawców dewastacji mienia, pobicia i kradzieży.

W 2009 r. jednostka prowadziła rachunek dochodów własnych, w  ramach którego uzyskano przychody w wysokości 52.180,41 zł, realizując plan w 79,1% (dotyczyły odszkodowań za uszkodzone mienie). Wydatki zrealizowano w tej samej wysokości, przeznaczając je na naprawę uszkodzonego systemu monitoringu miasta Opola.

- Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na bieżące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej wysokości 81.415,78 zł, realizując plan roczny w 97,5%, przy czym z budżetu państwa zrealizowano kwotę 60.000 zł,  a pozostała kwota stanowiła dofinansowanie z budżetu miasta.

Wydatki ze środków budżetu miasta zrealizowano w kwocie 21.415,78 zł, tj. 91,1% planu rocznego, przeznaczając najwięcej, bo 18.632,82 zł, tj. 87% powyższej kwoty, na zakupy materiałów i wyposażenia koniecznego na wypadek klęsk żywiołowych (m.in. zakupiono łóżka polowe i śpiwory), a pozostałą kwotę przeznaczono przede wszystkim na przeglądy i konserwacje urządzeń.

Pozostałe wydatki realizowano tym rozdziale jako zadanie zlecone oraz zadanie inwestycyjne, stąd zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano zgodnie z planem kwotę 30.000 zł, przeznaczając ją (w formie dotacji), dla następujących organizacji:

- Fundacja PROLEGE („Halowy turniej piłki nożnej gimnazjalistów Opole” – kwota 3.700 zł oraz „Bezpieczna droga do szkoły”- kwota 13.500 zł) – kwota 17.200 zł,

- Stowarzyszenie IMMACULATA w Opolu („Nieobozowe lato, czyli wakacje w mieście”) – kwota 7.000 zł,

- Radio PLUS w Opolu („Bezpiecznie nad wodą”) – kwota 5.800 zł.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
453.936,97 zł, tj. 60,2% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych w wysokości 366.040,56 zł, tj. 59,1% planu. Kwota ta obejmuje przede wszystkim wydatki na opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych – kwota 225.208,74 zł, a także na wynagrodzenia 
i prowizje (wraz pochodnymi) dla poborców podatkowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących prace zlecone związane z poborem podatków 
i opłat – kwota 130.646,43 zł.

Zadanie realizował Wydział Administracyjno – Gospodarczy i Wydział Finansowo 
– Księgowy.

  - na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej i opłaty skarbowej w kwocie 
87.896,41 zł, co stanowiło 65,1% planu rocznego.

Wysokość tej prowizji była uzależniona od wielkości zebranych opłat. Na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej wydatkowano kwotę 61.047,41 zł dla Zakładu Komunalnego (z tego: targowisko „Cytrusek” – kwota 15.056,30 zł, „Centrum” – kwota 3.439,80 zł i „Centruś” – kwota 7.506,20 zł, giełda samochodowa – kwota 3.388 zł, giełda warzywna – kwota 171,30 zł, z różnych miejsc na terenie miasta Opola kwota 23.631,40 zł oraz uregulowano zobowiązania za 2008 r. w wysokości 7.854,41 zł).

Na opłacenie prowizji z tyt. opłaty skarbowej wydatkowano kwotę 26.849 zł, 
dla następujących realizatorów: Urząd Pocztowy w Opolu (1.581 zł), MZD w Opolu
(343 zł), Starostwo Powiatowe w Opolu (8.359 zł) i Woj. Bank Danych Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (16.566 zł).

Zadanie realizował Wydział Finansowo – Księgowy.

- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 5.155.550,67 zł, realizując plan roczny w 77,9%, z przeznaczeniem na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – kwota 1.265.268,20 zł,

- odsetki od posiadanych krajowych kredytów i pożyczek – kwota 3.724.681,94 zł.

- odsetki od posiadanych zagranicznych kredytów (Europejski Bank Inwestycyjny) 
– kwota 164.547,95 zł.

- prowizje od kredytu termomodernizacyjnego – kwota 1.052,58 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2009 r. wydatkowano zgodnie z planem kwotę 7.984.291 zł, jako należną wpłatę środków do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające 
na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  oraz  DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta Opola realizowane są w dwóch działach:

- 801 – Oświata i wychowanie,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Część opisowa sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych na zadania oświatowe w budżecie miasta Opola za 2009 rok traktować będzie wydatki w oświacie jako całość, bez podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych kosztów oświaty w poszczególnych jednostkach oświatowych w mieście Opolu.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,

- zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). W myśl zapisu dotyczącego wysokości udzielanych dotacji dokonano podziału szkół na placówki:

- realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- pozostałe jednostki tzn: szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr XXLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. wraz 
z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych w 2009 roku ostatecznie zaplanowano wydatki w wysokości 194.974.841 zł.

Źródłem finansowania tych zadań były:

- subwencja oświatowa	115.810.497 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin	582.628 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu	85.632 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 	8.622 zł

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu

terytorialnego	179.800 zł

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej	1.318.558 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 	989.489 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami	19.247 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat	2.440 zł

- środki własne budżetu miasta	75.977.928 zł

Jak wynika z powyższych danych, subwencja oświatowa stanowi 59,4% planowanych 
w dziale 801 i 854 wydatków ogółem, środki pozabudżetowe 1,6%, a środki budżetowe miasta stanowią 39,0% wydatków ogółem.

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę	190.815.837,46 zł,

co stanowi 97,9% planu rocznego,

w tym:

- Wydatki bieżące	185.897.161,27 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	136.501.307,09 zł

- remonty 	927.821,36 zł

- dotacje do szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych	19.122.202,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	29.345.830,82 zł

- Wydatki inwestycyjne z załączników nr 8 i 9	4.918.676,19 zł

W ramach planu wydatków zrealizowano ponadto:

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	534.810,59 zł

- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85.074,87 zł

- Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych powiatu	8.622,00 zł

- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	226.817,90 zł

- Wydatki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw

ze środków pozyskanych z innych źródeł	1.025.684,46 zł

- Wydatki ze środków dotacji rozwojowych	1.251.315,72 zł

- Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami	18.753,67 zł

- Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.440,00 zł

Biorąc pod uwagę wykonanie ogółem w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, udział subwencji oświatowej wyniósł 60,7%, środków pozabudżetowych 1,6%, a środków budżetowych 37,7%.

Realizacja zadań zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 18 szkół podstawowych 
i 18 świetlic szkolnych, które są integralną częścią tych szkół. W roku szkolnym 2008/2009 
w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 5.359 uczniów w 242 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 w  238 oddziałach uczy się 5.273 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie oddziałów i liczby uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok szkolny 2008/2009 |  | Rok szkolny 2009/2010 |  | Przeciętna liczba uczniów w 2009 r. | Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PSP Nr 1 | 466 | 18 | 443 | 17 | 458 | 25,9 |
| 2. | PSP Nr 2 | 496 | 20 | 471 | 19 | 488 | 24,8 |
| 3. | PSP Nr 5 | 498 | 23 | 509 | 23 | 502 | 21,8 |
| 4. | PSP Nr 7 | 97 | 6 | 91 | 6 | 95 | 15,8 |
| 5. | PSP Nr 8 | 183 | 9 | 182 | 9 | 183 | 20,3 |
| 6. | PSP Nr 9 | 138 | 6 | 155 | 6 | 144 | 24,0 |
| 7. | PSP Nr 10 | 115 | 6 | 98 | 6 | 109 | 18,2 |
| 8. | PSP Nr 11 | 371 | 15 | 366 | 15 | 369 | 24,6 |
| 9. | PSP Nr 14 | 601 | 27 | 588 | 26 | 597 | 22,4 |
| 10. | PSP Nr 15 | 553 | 25 | 569 | 25 | 558 | 22,3 |
| 11. | PSP Nr 16 | 208 | 12 | 220 | 12 | 212 | 17,7 |
| 12. | PSP Nr 20 | 271 | 14 | 276 | 14 | 273 | 19,5 |
| 13. | PSP Nr 21 | 452 | 17 | 436 | 16 | 447 | 26,8 |
| 14. | PSP Nr 24 | 301 | 14 | 267 | 13 | 290 | 21,2 |
| 15. | PSP Nr 25 | 100 | 6 | 94 | 6 | 98 | 16,3 |
| 16. | PSP Nr 26 | 111 | 6 | 108 | 6 | 110 | 18,3 |
| 17. | ZSP Nr 1-PSP Nr 28 | 139 | 6 | 148 | 7 | 142 | 22,4 |
| 18. | PSP Nr 29 | 259 | 12 | 252 | 12 | 257 | 21,4 |
|  | R A Z E M | 5.359 | 242 | 5.273 | 238 | 5.332 | 22,2 |

Dane powyższe odzwierciedlają spadek liczebności uczniów w oddziale w stosunku do standardowej wielkości, tj. 26 uczniów na oddział. Zdecydowanie niższa liczba uczniów        w oddziale występuje w szkołach na obrzeżach miasta Opola, natomiast średnia liczba dzieci w oddziale w wysokości powyżej 25 występuje tylko w dwóch szkołach podstawowych.

Uchwałą Nr XXLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.2008 r. z późniejszymi zmianami na działalność szkół podstawowych i świetlic szkolnych w 2009 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 44.672.539 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	34.027.855 zł

- zadania remontowe	323.000 zł

- wydatki majątkowe	618.253 zł

- dotacje do szkół niepublicznych	1.493.074 zł

- dotacje do szkół publicznych	326.000 zł

- dotacja na zadania bieżące własne gmin (związków gmin)	131.993 zł

- dotacja na zadanie zlecone gminie (związkom gmin)	9.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące	7.743.364 zł

Na realizację tych zadań w roku budżetowym 2009 wydatkowano 43.869.275,64 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące ogółem	 41.608.154,32 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	 33.762.607,33 zł

- zadania remontowe	321.831,20 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	1.624.140,00 zł

- wydatki rzeczowe	5.758.658,11 zł

- dotacja na zadania bieżące własne gmin (związków gmin)	   131.917,68 zł

- dotacja na zadania zlecone gminie (związkom gmin)	       9.000,00 zł

2. dotacje do szkół podstawowych niepublicznych i publicznych	1.817.779,00 zł

3. na wydatki majątkowe	   443.342,32 zł

W ramach otrzymanych dotacji w szkołach podstawowych realizowano Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”. Plan ogółem tego zadania wynosił kwotę 131.993 zł a wykonanie wynosiło kwotę 131.917,68 zł.

Poniższa tabela prezentuje szkoły podstawowe biorące udział w realizacji zadania „RADOSNA SZKOŁA”

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 rok | Wykonanie za 2009r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 12.000 | 12.000,00 |
| 2. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 12.000 | 12.000,00 |
| 3. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 | 12.000 | 12.000,00 |
| 4. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 12.000 | 12.000,00 |
| 5. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 | 12.000 | 12.000,00 |
| 6. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 | 11.993 | 11.992,10 |
| 7. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 12.000 | 12.000,00 |
| 8. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 | 12.000 | 12.000,00 |
| 9. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 | 12.000 | 12.000,00 |
| 10. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 | 6.000 | 6.000,00 |
| 11. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 | 6.000 | 5.954,43 |
| 12. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 12.000 | 11.971,15 |
|  | Razem: | 131.993 | 131.917,68 |

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Opolu realizowała zadanie finansowane z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotyczące zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Plan wynosił 9.000 zł i wykonany został w 100%.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- zakup energii	2.685.813,97 zł

- pozostałe usługi remontowe	1.192.234,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	   813.634,49 zł

- usługi pozostałe 	   369.415,43 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	   300.573,81 zł

- opłaty za telefony i Internet	     96.034,17 zł

- zakup akcesoriów komputerowych	     97.700,27 zł

Jak wynika z powyższych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 81,1% wydatków bieżących ogółem. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2009 r., po wyłączeniu wydatków remontowych oraz dotacji celowych, wyniósł 645,26 zł. Różnice w koszcie utrzymania jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych wynikają między innymi z małej liczby uczniów w oddziale. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia 
w publicznych szkołach podstawowych w 2009 roku przedstawiono w załączniku nr 24.

W okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtował się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 565,58 550,70 | 253,95 259,69 | 819,53 810,39 |
| 3. | R ó ż n i c a (poz. 2-1) | - 14,88 | + 5,74 | - 9,14 |
| 4. | Przeciętnie w roku 2009 | 548,42 | 255,57 | 803,99 |

Zmiana zatrudnienia w szkołach podstawowych w roku budżetowym wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2009/2010.

Zmiany zatrudnienia w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiono w załączniku nr 21.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych w 2009 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	308,21 etatu

nauczyciele mianowani	130,03 etatu

nauczyciele kontraktowi	  90,07 etatu

nauczyciele stażyści	  20,11 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, 
w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  70,94 etatu

- pracownicy obsługi				184,63 etatu

Publiczne szkoły podstawowe w oparciu o uchwałę Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola         z dnia 17.03.2005 r. gromadziły dochody własne, dysponentami których są dyrektorzy jednostek. W okresie sprawozdawczym z  tego tytułu w szkołach podstawowych uzyskano kwotę 875.162,81 zł, natomiast wydatkowano 865.379,14 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakupy materiałów i wyposażenia	242.336,25 zł

- remonty i konserwacje	230.492,77 zł

- zakup usług pozostałych	100.951,97 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	  36.254,64 zł

- zakup energii	  92.392,30 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	    7.579,05 zł

- różne opłaty i składki	    6.129,55 zł

- podatek od nieruchomości	  13.915,20 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	    9.514,83 zł

- zakup akcesoriów komputerowych	  29.055,26 zł

- wydatki inwestycyjne	  32.183,32 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne:

1. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Specjalnych;

2.   Publiczną Szkołę Podstawową w Pogotowiu Opiekuńczym.

- W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2008/2009 do szkół specjalnych uczęszczało 128 uczniów, tworząc 
17 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 w 16 oddziałach uczy się 130 uczniów.

Dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok szkolny 2008/2009 |  | Rok szkolny 2009/2010 |  | Przeciętna liczba uczniów w 2009 r. | Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PSP Nr 13 – Specjalna | 105 | 11 | 117 | 11 | 109 | 9,9 |
| 2. | PSP w Pogotowiu Opiekuńczym | 23 | 6 | 13 | 5 | 20 | 3,5 |
|  | R a z e m | 128 | 17 | 130 | 16 | 129 | 7,7 |

- Na realizację zadań w tych placówkach w 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 4.764.048 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	3.995.448 zł

- wydatki inwestycyjne	   145.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące	623.600 zł

W roku budżetowym 2009 wydatkowano 4.555.015,51 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.941.212,58 zł

- pozostałe wydatki bieżące	600.855,93 zł

- wydatki inwestycyjne	  12.947,00 zł

Miesięczny koszt utrzymania ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieżących w roku 2009 wyniósł:

- w PSP Nr 13	2.881,51 zł

- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym	3.221,06 zł

i znacznie przewyższa miesięczny koszt utrzymania ucznia w publicznych szkołach podstawowych. Wysoki koszt wynika z bardzo niskiej liczby uczniów w oddziale oraz ze specyfiki placówek. Zespół Szkół Specjalnych obejmuje kształceniem dzieci i młodzież 
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w zależności od rodzaju oraz stopnia zaburzeń i odchyleń u dzieci 
i młodzieży.

Realizację planu wydatków budżetowych oraz miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia przedstawiono w załączniku nr 24.

W celu realizacji zadań statutowych szkoły zatrudniały:

| Szkoła | Stan na 1.01.2009 r. |  |  |  | Stan na 31.12.2009 r. |  |  | Przeciętnie za rok 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prac. Pedag. | Prac. Niepedag | Razem | Prac. Pedag. |  | Prac. Niepedag | Razem | Prac. Pedag. | Prac. Niepedag | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ZSS– PSPNr13 PSPwPO | 38,5 11,48 | 31,25 - | 69,75 11,48 | 42,13 11,78 |  | 34,25 - | 76,38 11,78 | 41,38 11,92 | 30,75 - | 72,13 11,92 |

- Zmiana zatrudnienia w trakcie roku budżetowego wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2009/2010.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2009 według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	19,12 etatu

nauczyciel mianowany	23,97 etatu

nauczyciel kontraktowy	  9,11 etatu

nauczyciel stażysta	  1,10 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych specjalnych  w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  9,25 etatu

- pracownicy obsługi				21,50 etatu

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w ramach dochodów własnych w wysokości 104.920,78 zł, natomiast wydatkowała 94.265,60 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności			84.031,16 zł

- zakup energii				  6.600,49 zł

Rozdział  80104 – Przedszkola

W roku 2009 w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych. Na rok szkolny 2008/2009 w przedszkolach publicznych przygotowano 132 oddziały z 3.096 miejscami, natomiast na rok szkolny 2009/2010 zaplanowano 3.176 miejsc w 134 oddziałach. Przeciętna liczba dzieci zapisanych w roku 2009 wyniosła 3.156, co daje wykorzystanie miejsc w 99,4%. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w omawianym okresie wynikający z wydatków bieżących bez remontów wyniósł 630,46 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 223,06 zł. Łączny przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 853,52 zł. Najwyższe koszty utrzymania dziecka występują w przedszkolach integracyjnych. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go dziecka w przedszkolach przedstawia załącznik nr 30.

Przedszkola realizują swoją działalność w ramach środków budżetowych miasta oraz dochodów własnych.

W roku sprawozdawczym na działalność przedszkoli z budżetu miasta wydatkowano

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Wydatki inwestycyjne Dotacje do przedszkoli niepublicznych Pozostałe wydatki bieżące | 22.680.790 176.000 1.342 1.956.800 1.303.575 | 22.575.329,45 160.402,69 1.342,00 1.938.425,00 1.301.342,91 | 99,5 91,1 100 99,1 99,8 |
| 6. | R a z e m | 26.118.507 | 25.976.842,05 | 99,5 |

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.078.030,00 zł

- energia								     73.867,65 zł

- usługi remontowe							     83.229,76 zł

- zakup usług pozostałych						     27.299,09 zł

Wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów własnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola głównym źródłem przychodów w przedszkolach jest odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i tzw. „wsad do kotła”.

W roku 2009 z tytułu odpłatności za przedszkola uzyskano kwotę 6.412.727,41 zł, natomiast z tytułu wsadu do kotła kwotę 2.080.764,22 zł.

W okresie sprawozdawczym ogólnie z dochodów własnych przedszkola uzyskały przychody w wysokości 8.648.775,86 zł, a wydatkowały 8.447.786,07 zł.

Większe pozycje wydatków to:

- wyżywienie							2.023.173,48 zł

- opłata za energię						1.397.727,97 zł

- usługi remontowe						1.750.683,80 zł

- zakup usług pozostałych					   936.462,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia				1.384.328,41 zł

- różne opłaty i składki					     15.399,88 zł

- usługi telekomunikacyjne					     80.656,49 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			     24.347,85 zł

- wydatki na szkolenia pracowników				     48.280,36 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		   337.604,01 zł

- wpłaty na PFRON						     21.661,00 zł

- opłaty za usługi internetowe				     22.891,52 zł

- wynagrodzenia bezosobowe				     38.860,03 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		     33.466,49 zł

- zakup usług zdrowotnych					     19.367,97 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				     82.893,39 zł

- wydatki majątkowe						   221.695,53 zł

W celu realizacji zadań statutowych w przedszkolach zatrudnionych było:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 299,50 306,08 | 317,62 321,04 | 617,12 627,12 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 6,58 | + 3,42 | + 10,0 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 301,13 | 317,01 | 618,14 |

W okresie sprawozdawczym wystąpiły ruchy kadrowe, które wynikały ze zmian organizacyjnych roku szkolnego. Szczegółowe informacje w zakresie zatrudnienia w rozbiciu na numeratywnie wymienione przedszkola przedstawia załącznik nr 31.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2009 według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		166,01 etatu

- nauczyciel mianowany		  57,33 etatu

- nauczyciel kontraktowy		  52,43 etatu

- nauczyciel stażysta		  25,36 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w przedszkolach, w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  59,67 etatu

- pracownicy obsługi				257,34 etatu

Rozdział  80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przedszkole dysponuje 18 miejscami, prowadząc zajęcia 
w 3 oddziałach. W 2009 roku średnia liczba zapisanych dzieci wyniosła 19 .

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynikający z wydatków bieżących gminy wyniósł 3.119,64 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 51,38 zł. Łączny przeciętny koszt utrzymania 1-go dziecka wyniósł 3.171,02 zł.

Z uwagi na specyfikę placówki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka     w pozostałych przedszkolach publicznych.

Na realizację zadań statutowych placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 619.530 98.900 | 617.216,34 94.060,46 | 99,6 95,1 |
| 3. | R a z e m | 718.430 | 711.276,80 | 99,0 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia								14.430,51 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30.730,00 zł

- usługi pozostałe							  6.642,94 zł

- zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych					27.234,28 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					  5.330,00 zł

W okresie sprawozdawczym placówka osiągnęła przychody w ramach dochodów własnych w wysokości 19.111,54 zł, głównie z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci 
w przedszkolu oraz z wynajmu powierzchni reklamowej. Na przestrzeni roku wydatkowano kwotę 11.715,13 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci.

W celu realizacji swoich zadań jednostka zatrudniała przeciętnie w roku:

- pracowników pedagogicznych		9,16 etatu

- pracowników administracji		    	0,75 etatu

- pracowników obsługi			6,25 etatu

W grupie pracowników pedagogicznych struktura przeciętnego zatrudnienia według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			2,37 etatu

- nauczyciel mianowany			0,33 etatu

- nauczyciel kontraktowy			4,83 etatu

- nauczyciel stażysta				1,63 etatu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku budżetowym 2009 do 31 sierpnia 2009 r., w gminie Opole funkcjonowało 
11 gimnazjów, z czego 7 w obiektach szkół podstawowych, 3 w Zespołach Szkół, 
tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Specjalnych i w Zespole Szkół 
im. Prymasa Tysiąclecia i 1 przy Szkole Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu.

W dniu 29 stycznia 2009 r. Rada Miasta Opola przyjęła uchwałę Nr XLIV/446/09 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Opolu, przy 
ul. Joachima Lelewela 9, natomiast w dniu 23 kwietnia 2009 r. Rada Miasta Opola przyjęła uchwałę nr XLVIII/508/09 w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Opolu z dniem 31 sierpnia 2009 r. Uczniowie zlikwidowanego gimnazjum zostali przejęci przez Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Opolu.

W roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjach (bez gimnazjum specjalnego) uczyło się 3.307 uczniów w 121 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 do 116 oddziałów uczęszcza 3.171 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok szkolny 2008/2009 |  | Rok szkolny 2009/2010 |  | Przeciętna liczba uczniów w 2009 r. | Średnia Liczba uczniów w oddziale w roku 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PG Nr 1 | 423 | 16 | 396 | 15 | 414 | 26,4 |
| 2. | PG Nr 2 | 293 | 10 | 292 | 10 | 293 | 29,3 |
| 3. | PG Nr 3 | 209 | 8 | - | - | 139 | 26,0 |
| 4. | PG Nr 4 | 305 | 12 | 245 | 10 | 285 | 25,2 |
| 5. | PG Nr 5 | 538 | 20 | 528 | 19 | 535 | 27,2 |
| 6. | PG Nr 6 | 252 | 9 | 251 | 9 | 252 | 28,0 |
| 7. | PG Nr 7 | 523 | 18 | 515 | 18 | 520 | 28,9 |
| 8. | PG Nr 8 | 338 | 12 | 511 | 19 | 396 | 27,6 |
| 9. | ZSO - PG Nr 9 | 174 | 6 | 172 | 6 | 173 | 28,8 |
| 10. | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Gimnazjum dla Dorosłych | 252 | 10 | 261 | 10 | 255 | 25,5 |
|  | R A Z E M | 3.307 | 121 | 3.171 | 116 | 3.262 | 27,3 |
| 11. | Zespół Szkół Specjalnych – Publiczne Gimnazjum Specjalne | 97 | 10 | 95 | 10 | 96 | 9,6 |

- Na funkcjonowanie gimnazjów w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 27.357.212 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						18.902.115 zł

- wydatki remontowe							     294.000 zł

- wydatki majątkowe							  2.741.000 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych				  1.005.100 zł

- dotacje na zadania zlecone gminie (związkom gmin)		       10.247 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  4.404.750 zł

W okresie sprawozdawczym  wydatkowano kwotę			26.814.024,77 zł,

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem					23.105.110,30 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					18.682.163,83 zł

- usługi remontowe						     	     129.175,38 zł

- fundusz świadczeń socjalnych					     883.600,00 zł

- dotacje na zadania zlecone gminie (związkom gmin)		         9.753,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  3.400.417,42 zł

2. na dotacje do gimnazjów niepublicznych				  1.004.952,00 zł

3. wydatki majątkowe							  2.703.962,47 zł

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia								1.684.826,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					   358.097,54 zł

- zakup usług pozostałych						   294.999,06 zł

- zakup pomocy dydaktycznych					     72.120,57 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe			     67.370,41 zł

- pozostałe usługi remontowe					   535.673,77 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					     53.664,39 zł

Jak wynika z powyższych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 80,9% wydatków bieżących ogółem. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Opolu oraz Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu realizowały zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotyczące zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, finansowane z dotacji. Plan w roku 2009 wynosił kwotę 10.247 zł, a wykonanie wyniosło kwotę 9.753,67 zł. W ramach wydatków bieżących Publiczne Gimnazja w Opolu realizowały zadania finansowane ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan i wykonanie w roku 2009 prezentuje poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 rok | Wykonanie za 2009r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Publiczne Gimnazjum Nr 1 | 6.500 | 6.488,84 |
| 2. | Publiczne Gimnazjum Nr 2 | 1.500 | 1.500,00 |
| 3. | Publiczne Gimnazjum Nr 4 | 6.580 | 6.580,00 |
| 4. | Publiczne Gimnazjum Nr 5 | 2.500 | 2.500,00 |
| 5. | Publiczne Gimnazjum Nr 6 | 1.500 | 1.500,00 |
| 6. | Publiczne Gimnazjum Nr 7 | 2.600 | 2.600,00 |
| 7. | Publiczne Gimnazjum Nr 8 | 1.830 | 1.590,00 |
| 8. | Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9 | 2.500 | 2.500,00 |
|  | Razem: | 25.510 | 25.258,84 |

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach z wydatków bieżących bez remontów oraz bez środków z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  roku 2009 wyniósł 538,24 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale koszt ten wyniósł 1.633,42 zł i znacznie odbiega od kosztów w pozostałych gimnazjach.

Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go ucznia w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik nr 26.

Zatrudnienie w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 334,15 336,16 | 91,29 97,04 | 425,44 433,20 |
| 3. | R ó ż n i c a poz. 2-1 | + 2,01 | + 5,75 | + 7,76 |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 | 328,84 | 92,76 | 421,60 |

Zmiana zatrudnienia w gimnazjach w 2009 r. wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2009/2010 oraz z wprowadzonej standaryzacji zatrudnienia w gimnazjach publicznych. Strukturę i zmiany zatrudnienia w poszczególnych gimnazjach przedstawiono w załączniku nr 27.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2009 według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		170,23 etatu

nauczyciel mianowany		  80,38 etatu

nauczyciel kontraktowy		  68,20 etatu

nauczyciel stażysta			  10,03 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w gimnazjach, w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			36,63 etatu

- pracownicy obsługi				56,13 etatu

Gimnazja z dniem 1 stycznia 2001 r. stały się zarządcami obiektów i tym samym osiągają  przychody w dochodach własnych. W roku 2009 uzyskano przychody w wysokości 320.459,50 zł, a wydatkowano 376.314,88 zł, angażując środki obrotowe z 2008 r.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych		168.844,89 zł

- drobne remonty, konserwacje						  85.428,63 zł

- zakup usług pozostałych							  79.357,33 zł

- zakup akcesoriów komputerowych						  11.679,27 zł

- wydatki majątkowe							                4.248,00 zł

Rozdział  80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art.14a oraz 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, miasto Opole zadaniem tym objęło 8 gimnazjów i 1 szkołę podstawową:

- Publiczne Gimnazjum Nr 2,

- Publiczne Gimnazjum Nr 3 – do końca roku szkolnego 2008/2009

- Publiczne Gimnazjum Nr 4,

- Publiczne Gimnazjum Nr 5,

- Publiczne Gimnazjum Nr 6,

- Publiczne Gimnazjum Nr 7,

- Publiczne Gimnazjum Nr 8 – od początku roku szkolnego 2009/2010

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24.

Na realizację tych wydatków w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości  420.060 zł, a wydatkowano kwotę 338.327,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						138.894,41 zł

- zakup usług pozostałych						191.582,82 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			    	    7.850,00 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół w roku 2009 objętych było w skali miesiąca 
337 uczniów.

Zestawienie średniomiesięcznej liczby dowożonych uczniów w poszczególnych szkołach poniżej:

1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	159 uczniów

2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	  2 uczniów

3. Publiczne Gimnazjum Nr 4 	47 uczniów

4. Publiczne Gimnazjum Nr 5	 70 uczniów

5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	  16 uczniów

6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	  28 uczniów

7. Publiczne Gimnazjum Nr 8	1 uczeń

7. ZSO – Publiczne Gimnazjum Nr 9	11 uczniów

8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	      14 uczniów

- Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół realizowały dwa gimnazja: PG Nr 2 i PG Nr 7, zatrudniając nauczycieli – przeciętnie 3,19 etatu.

W rozdziale tym w  usługach pozostałych zabezpieczono również środki finansowe w kwocie 
141.500 zł do dyspozycji Wydziału Oświaty.

W planie tym zabezpieczone były środki finansowe na pokrycie wydatków związanych 
ze zorganizowanym, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, dowożeniem uczniów z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w wysokości 137.500 zł. Zgodnie z umową w sprawie dowożenia uczniów do Kup, wysokość opłaty miesięcznej za usługę dowożenia, zależała od liczby dni dowożenia uczniów do szkoły w Kup w rozliczanym miesiącu. Dodatkowo, na niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych wpłynęło to, że w miesiącu lipcu nie wystąpiło dowożenie dziecka do Kup, objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Ponadto, zabezpieczono także  środki finansowe w wysokości 4.000 zł na zwrot kosztów związanych z dowożeniem  niepełnosprawnych uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza miastem Opole – wydatkowano kwotę w wysokości 987,96 zł na zwrot kosztów dowożenia dwóch niepełnosprawnych uczniów i ich opiekuna do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych we Wrocławiu.

Łącznie z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w wysokości 67.759,17 zł, co stanowi 47,9% wykonania planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 liceów ogólnokształcących, 3 z nich funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 3 w ramach Zespołów Szkół.

W 2009 r. na realizację zadań statutowych w tych jednostkach zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.138.745 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						18.946.732 zł

- zadania remontowe							     300.000 zł

- zadania inwestycyjne						  1.428.913 zł

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		  3.362.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  3.100.600 zł

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 	26.668.485,74 zł,

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem	 		         		21.949.027,14 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	                                		18.678.569,20 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		              	     860.750,00 zł

- zadania remontowe				              	     230.216,05 zł

- pozostałe wydatki bieżące			           		  2.179.491,89 zł

2. na dotacje do liceów niepublicznych	                       		  3.343.157,00 zł

3. na wydatki majątkowe				              	  1.376.301,60 zł

Z powyższych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,1% wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia								1.203.349,21 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych		   289.845,76 zł

- pozostałe usługi							   163.671,28 zł

- pozostałe usługi remontowo-konserwacyjne			   257.460,62 zł

- wpłaty na PFRON							     79.269,72 zł

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe				     61.952,66 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					     38.609,43 zł

W roku szkolnym 2008/2009 w liceach ogólnokształcących kształciło się 4.168 uczniów         w 138 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 do 134 oddziałów uczęszcza 4.024  uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok szkolny 2008/2009 |  | Rok szkolny 2009/2010 |  | Przeciętna liczba uczniów w roku 2009 | Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PLO Nr I | 643 | 21 | 626 | 21 | 637 | 30,3 |
| 2. | PLO Nr II | 1.119 | 34 | 1.076 | 33 | 1.105 | 32,8 |
| 3. | ZSO – PLO Nr III | 419 | 13 | 389 | 12 | 409 | 32,3 |
| 4. | ZSTiO – PLO Nr IV | 367 | 15 | 301 | 13 | 345 | 24,1 |
| 5. | ZS im. Prymasa Tysiąclecia – PLO Nr V | 1.122 | 37 | 1.152 | 37 | 1.132 | 30,6 |
| 6. | PLO Nr VI | 498 | 18 | 480 | 18 | 492 | 27,3 |
|  | R A Z E M | 4.168 | 138 | 4.024 | 134 | 4.120 | 30,2 |

Miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia w liceach wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2009 r., bez wydatków  remontowych wyniósł 434,64 zł. Wykonanie planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawiono w załączniku nr 28.

Realizacja zadań planowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika

W roku szkolnym 2008/2009 w placówce uczyło się  643 uczniów w 21 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 do 21 oddziałów uczęszcza 626 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2009 roku szkołę ukończyło 217 absolwentów.

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie realizują program nauczania w następujących klasach:

- klasa uniwersytecka i autorska pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, szczególnie matematyką;

- klasa matematyczno-geograficzna;

- klasa biologiczno-chemiczna;

- klasa humanistyczno-dziennikarska;

- klasa humanistyczno-biologiczna;

- klasa lingwistyczna;

- klasa społeczno-prawna.

Oprócz zajęć przedmiotowych szkoła prowadzi również koła zainteresowań:

- koło matematyczne,

- koło biologiczne,

- koło chemiczne,

- koło dziennikarskie,

- koło języka polskiego,

- koło ekologiczne,

- koło teatralne,

- koło historyczne,

- koło informatyczne,

- koło języka angielskiego,

- koło geograficzne,

- DKF.

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Opolu młodzież uczy się w siedmiu oddziałach dostosowanych do oczekiwań uczniów w  rozszerzeniach programowych. 
Od kilku lat realizujemy projekt międzyoddziałowy nauczania języka, co umożliwia uczniom uczęszczanie do odpowiedniej grupy zaawansowania. Takie nauczanie języka angielskiego pozwala na osiągnięcie dużego postępu w znajomości języka .

Dużym sukcesem szkoły jest bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

Szkoła oferuje swoim uczniom szeroką gamę kół zainteresowań i klubów tematycznych .

W szkole funkcjonuje kilka sekcji:

- Szkolny Klub Sportowy,

- Wolontariat „Teraz Jedynka” we współpracy z Opolskim Centrum Wolontariatu,

- zajęcia z tańca towarzyskiego,

Młodzież ma szansę poznawania kultury naszego kraju i Europy w ramach wymian międzynarodowych , zielonych szkół i wycieczek przedmiotowych .

Osiągnięcia uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Opolu:

- uzyskanie przez uczennicę szkoły prestiżowego stypendium Prezesa Rady Ministrów,

- zakwalifikowanie się uczniów szkoły do II etapu Wojewódzkiego Turnieju Języków Obcych,

- zajęcie I miejsca w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców. W  zawodach tych uczeń szkoły uznany został najlepszym zawodnikiem turnieju,

- zajęcie III miejsca w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Prawie, zakwalifikowanie się do zawodów na szczeblu centralnym uczennicy szkoły,

- zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Opola w narciarstwie alpejskim,

- dwóch uczniów zakwalifikowało się do II etapu krytyki filmowej „Licealiści w kinie” II etap w Louhas w Burgundii,

- zdobycie wicemistrzostwa Województwa w sztafecie w  biegach przełajowych,

- dwóch uczniów zostało laureatami Konkursu Wojewódzkiego Plastycznego „Sport w wyobraźni ucznia”,

- zajęcie I miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach dla Szkół Ponadgimnazjalnych w skoku  wzwyż,

- zajęcie II miejsca w skoku w dal,

- zajęcie III miejsca w biegu na 100 m,

- zajęcie I miejsca w biegu na 400 m,

- zajęcie I miejsca w biegu na 100 m,

- uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Opolu reprezentowali nasz kraj

na międzynarodowej wymianie kulturowej Diving Deep w Judenburgu (Austria),

- zajęcie II miejsca w Konkursie Potyczki Informatyczno-Matematyczne,

- zajęcie I miejsca w Konkursie „Światowy Dzień bez Papierosa”,

- zakwalifikowanie się do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

- uczennica szkoły została laureatką ogólnopolskiego konkursu Detschfrend 2009 zajmując

II miejsce w województwie opolskim, a V miejsce w kraju,

- zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Opola szkół ponadgimnazjalnych w Koszykówce, w kategorii chłopców,

– udział w XXXVI Olimpiadzie Historycznej w Opolu zorganizowanej na Uniwersytecie Opolskim,

- zakwalifikowanie się czterech uczniów do etapu wojewódzkiego „Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej” Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,

- uzyskanie przez uczennicę szkoły tytułu laureata Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Uczennica Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Opolu będzie reprezentować Polskę na finałach  europejskich w Lizbonie.

Ponadto uczennica szkoły została wybrana Młodzieżowym Prezydentem Opola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 3.047.904 442.250 | 3.025.500,38 433.918,23 | 99,3 98,1 |
| 3. | R a z e m | 3.490.154 | 3.459.418,61 | 99,1 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia								161.728,77 zł

- drobne remonty						  	  31.780,80 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych				136.100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	  57.494,64 zł

- zakup usług pozostałych						  13.835,77 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					    6.181,02 zł

W roku budżetowym placówka osiągnęła przychody w dochodach własnych w wysokości 27.267,15 zł, a wydatkowała19.817,63 zł. Główne kierunki wydatków to:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		5.974,60 zł

- zakup usług pozostałych					2.448,28 zł

- usługi remontowe						8.991,60 zł

- podróże służbowe krajowe					1.656,18 zł

Jednostka na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 52,01 51,58 | 13,38 13,38 | 65,39 64,96 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 0,43 | - | - 0,43 |
| 5. | Przeciętne za rok 2009 | 50,56 | 13,38 | 63,94 |

Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2009/2010.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego w roku 2009 kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		30,28 etatu

nauczyciel mianowany	   	  9,13 etatu

nauczyciel kontraktowy		10,49 etatu

nauczyciel stażysta			  0,66 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			5,38 etatu

- pracownicy obsługi				8,00 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Marii Konopnickiej

Do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 1.119 uczniów tworząc 34 oddziały. Od września roku szkolnego 2009/2010 naukę rozpoczęło 1.076 uczniów w  33 oddziałach. W czerwcu 2009 r. szkołę ukończyło 373 absolwentów.

Szkoła prowadzi nauczanie w klasach o różnych profilach, gdzie zintegrowany system proeuropejskiego nauczania w duchu otwartości, tolerancji oraz szacunku dla wielokulturowości i prawa zapewnia uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II prowadzi nauczanie w klasach o kierunkach:

- matematyczno-fizycznym,

- biologicznym z rozszerzonym programem języka angielskiego,

- biologiczno-chemicznym,

- dyplomatycznym,

- informatyczno-matematycznym,

- matematycznym,

- politologiczno-językowym z rozszerzonym językiem angielskim i językiem niemieckim,

- społeczno-prawnym,

- europejskim z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i francuskiego,

- dwujęzyczny z językiem niemieckim,

- geograficzno-matematycznym.

Szkoła zatrudnia profesjonalną kadrę nauczycielską, w tym pracowników Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, do pracy w klasach dwujęzycznych zatrudniono nauczycieli narodowości niemieckiej, która zapewnia wysoki poziom i efektywne metody nauczania.

W celu udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego / etat/ i psychologa /etat/ oraz szkolnego doradcę zawodu /etat/.

Poprzez prowadzenie możliwie pełnego zakresu profilów kształcenia, prowadzenie kół zainteresowań i indywidualną pracę z uczniami uczestniczącymi w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i turniejach, szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów wykraczających poza programy nauczania.

Na wysokim poziomie stoi również sport szkolny. Szkoła zajmuje IV miejsce 
w regionie. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu zajęło pierwsze miejsce w województwie opolskim i 19 w kraju w XII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2010 roku przeprowadzonym przez czasopisma Rzeczpospolita i Perspektywy.

W roku 2009 uczniowie szkoły brali udział w wielu olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym, ogólnopolskim, międzynarodowym.

Osiągnięcia w olimpiadach na szczeblu centralnym:

- czterech uczniów zostało finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

- pięciu uczniów zdobyło tytuły laureatów w Olimpiadzie Języka Niemieckiego, zajmując I, III, XI, XII i XIV miejsce w kraju,

- dwóch uczniów klasy III d uzyskało tytuł finalistów w Olimpiadzie Biologicznej,

- jeden uczeń klasy II e zdobył tytuł finalisty w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu,

- jeden uczeń klasy III d został finalistą Olimpiady Chemicznej,

- jeden uczeń klasy III h uzyskał tytuł laureata a jeden klasy II e tytuł finalisty w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,

- jeden z uczniów klasy III h został finalistą Olimpiady Przedsiębiorczości,

- dwóch uczniów uzyskało tytuł finalistów Olimpiady Filozoficznej, klasa III h i klasa I h,

- jedna uczennica klasy III g została finalistą Olimpiady Geograficznej,

- jeden uczeń klasy III h uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Historycznej,

- jeden uczeń klasy I b został finalistą Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”,

- jeden uczeń uzyskał tytuł laureata a jedna uczennica tytuł uczestnika w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej – uczniowie klasy III c,

- jeden z uczniów klasy III e zdobył tytuł finalisty w Olimpiadzie Informatycznej,

- jeden uczeń klasy III e został finalistą Olimpiady Matematycznej,

- jedna uczennica klasy I c uzyskała tytuł finalistki w Olimpiadzie Wiedzy o Afryce,

- jedna uczennica klasy II h została finalistką Olimpiady Teologii Katolickiej,

Szkoła posiada 41 sal lekcyjnych, w tym 37 pracowni przedmiotowych, 2 sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym, bibliotekę i czytelnię. Ponadto dysponuje szatnią szkolną i sportową, stołówką z zapleczem kuchennym wydającą do 300 obiadów dziennie oraz gabinetem stomatologicznym i pełną obsługą medyczną. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III w Opolu posiada również tereny zielone, w tym ogrodzony teren sportowy: boisko z płytą asfaltową i bieżnią.

Również - Olimpiadzie o Prawach Człowieka – 1 uczeń uzyskał tytuł laureata, a 1 tytuł finalisty

- Olimpiadzie Chemicznej – 1 uczeń uzyskał tytuł finalisty

- Olimpiadzie Filozoficznej – 2 uczennice uzyskały tytuł finalistek

- Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego – 1 uczennica uzyskała tytuł finalistki

- Olimpiadzie Biologicznej – 1 uczennica uzyskała tytuł finalistki

- Olimpiadzie Wiedzy Religijnej – 1 uczennica uzyskała tytuł finalistki

Na realizację zadań planowych w 2009 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki remontowe Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 5.147.500 300.000 15.900 787.800 | 5.067.373,54 230.216,05 15.841,48 773.672,46 | 98,4 76,7 99,6 98,2 |
| 5. | R a z e m | 6.251.200 | 6.087.103,53 | 97,4 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia							299.175,17 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.300,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	  54.883,42 zł

- usługi pozostałe						  29.028,04 zł

- usługi remontowe						  77.238,41 zł

- wpłaty na PFRON						  35.315,72 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe			  18.077,29 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła oprócz środków budżetowych dysponowała przychodami i realizowała wydatki w ramach dochodów własnych. Z tego tytułu osiągnęła przychody w wysokości  527.116,15 zł, głównie ze sprzedaży obiadów w stołówce i wynajmu sal lekcyjnych.

Wydatki wykonano w wysokości 537.201,21 zł, angażując środki obrotowe pozostałe z roku 2008, z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup produktów żywnościowych do stołówki	    	 	164.584,43 zł

- remonty i konserwację sprzętu					  26.792,56 zł

- zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych	156.223,28 zł

- podatek od towarów i usług                                       	   	  43.009,94 zł

- usługi pozostałe							  70.467,30 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne				    4.476,96 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					    4.267,58 zł

- wynagrodzenia bezosobowe					    7.385,07 zł

- wydatki inwestycyjne						  52.307,06 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 86,23 84,96 | 27,25 27,25 | 113,48 112,21 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 1,27 | - | - 1,27 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 84,94 | 27,14 | 112,08 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		43,87 etatu

nauczyciel mianowany		17,97 etatu

nauczyciel kontraktowy		21,23 etatu

nauczyciel stażysta			  1,87 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  6,04 etatu

- pracownicy obsługi				21,10 etatu

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie

W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszczało 419 uczniów w ramach 13 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 naukę pobiera 389 uczniów, tworząc 12 oddziałów.

W miesiącu czerwcu 2009 roku 158 uczniów dołączyło do grona absolwentów opolskich szkół średnich.

Szkoła prowadzi następujące profile kształcenia:

- społeczno-prawny,

- biologiczno-społeczno-prawny, dwujęzyczny,

- biologiczno-chemiczny,

- matematyczno-informatyczny.

Rozpoczęcie roku 2009 dla PLO Nr III w Opolu było sympatycznym okresem zbierania laurów za osiągnięcia roku szkolnego -  28 miejsce w Polsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” oraz  jednocześnie pierwsze w Województwie Opolskim. Tradycyjnie zimą zorganizowany został przez uczniów i rodziców Bal Studniówkowy, uświetniony wspólnymi występami artystycznymi młodzieży i nauczycieli.

Klasyfikację,  zarówno I jak i II semestru wszystkie klasy zakończyły średnimi ponad 
4, kilkunastu uczniów uzyskało stypendia motywacyjne za wyniki powyżej 5,1 średniej ocen.
W trakcie ferii  i wakacji zorganizowane zostały zajęcia sportowe , wszystkie klasy wyjechały w ciągu zajęć szkolnych na warsztaty naukowe połączone z turystyką i rekreacją.    Samorząd szkolny zorganizował kilka imprez naukowych i rozrywkowych (np. Kabareton, Dni Kultury Anglojęzycznej, Dni Krajów Niemieckojęzycznych) , akcji charytatywnych na rzecz opolskiego Hospicjum dla Dzieci  oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zawodów sportowych oraz Dni Otwarte Szkoły - Festiwal Talentów - promujące PLO Nr III dla przyszłych kandydatów do klas pierwszych (również udział w Targach Edukacyjnych). Wielu uczniów z powodzeniem wzięło udział w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych i pozaprzedmiotowych – od eliminacji miejskich do szczebla ogólnopolskiego  - 11 laureatów i finalistów olimpiad oraz ogólnopolskich konkursów tematycznych (m.in. Konkurs Reportażu,). 10   uczniów zostało wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Opola tytułem Opolskiego Orła.  Zrealizowane zostały programy edukacyjno – wychowawcze, (mi.n. zajęcia matematyczno 
– przyrodnicze w ramach projektu Via ad Artes dla klas II, , otwarta sesja popularnonaukowa z okazji 20 – lecia wyborów w 1989 roku – we współpracy z PTH, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Opola, oraz Uniwersytetem Opolskim, podsumowana publikacją naukową, Śpiewająca Polska).

Uczniowie PLO Nr III – jako reprezentanci Polski – wzięli udział np. w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych w Grasse oraz Sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego w Helsinkach.

Przeprowadzona została rekrutacja dla  kandydatów do klas I – utworzone zostały 4 klasy o ukierunkowaniu społeczno – prawnym, biologiczno – chemicznym, matematyczno – informatycznym i dwujęzycznym z wykładowym językiem angielskim.

Przygotowani przez okres egzaminów próbnych w maju absolwenci klas III przystąpili do egzaminów maturalnych, a ich wyniki uplasowały PLO Nr III w Opolu w czołówce   najlepszych szkół w kraju (100% zdawalności i wysokie wyniki na poziomie rozszerzonym, pozwalające na podjęcie studiów na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą). Bardzo wysokie wyniki uzyskali uczniowie z języka angielskiego, zdawanego w szkole aż na trzech poziomach – podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Absolwenci klas III na uroczystości pożegnania uhonorowani zostali za swe osiągnięcia pamiątkowymi medalami „Primus Inter Pares”.

Dzięki wsparciu Rady Rodziców oraz Urzędowi Miasta – organowi prowadzącemu szkołę 
– w salach został uzupełniony sprzęt multimedialny, wyposażenie niezbędne do przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz pomoce naukowe do nauk przyrodniczych. Szkoła stale współpracuje w ogólnopolskim Towarzystwie Szkół Twórczych oraz Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego i Stowarzyszeniu Szkół Dwujęzycznych Bilinguis.

Na bieżąco prowadzone były programy profilaktyczne i wychowawcze, mające na względzie min. przeciwdziałanie uzależnieniom, doradztwo zawodowe, umiejętności przedsiębiorcze. W ramach programu ETOH przeprowadzono również cykl szkoleń dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

W ciągu roku kolejni nauczyciele uzyskali wyższe stopnie awansu zawodowego, a za swe osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze otrzymali nagrody:

- dwa medale Komisji Edukacji Narodowej,

- jedną nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty,

- jedną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Biorąc pod uwagę, że w trakcie roku szkolnego (od I do IX 2009r.) prowadzone były w budynku szkolnym prace termomodernizacyjne i remontowe, co zdecydowanie nie ułatwiało organizacji zajęć dydaktycznych. Osiągnięcia szkolnej społeczności PLO Nr III w Opolu  zasługują w tym okresie na szczególną ocenę.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki bieżące | 2.399.053 1.021.513 503.100 | 2.371.430,28 1.020.460,12 494.601,95 | 98,8 99,9 98,3 |
| 4. | R a z e m | 3.923.666 | 3.886.492,35 | 99,1 |

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia					 	167.709,50 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	 	113.100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz

pomocy naukowych                                       	  44.686,62 zł

- zakup usług pozostałych		               	  47.203,88 zł

- zakup usług remontowych				  83.365,78 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła pozyskała przychody w ramach dochodów własnych     w wysokości 107.468,63 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, auli szkolnej i sali gimnastycznej. Wykonanie wydatków wyniosło 97.039,53 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia		15.036,53 zł

- remonty sal dydaktycznych i naprawa sprzętu		46.226,14 zł

- usługi pozostałe						18.938,97 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				  3.660,21 zł

- wydatki inwestycyjne					  7.320,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 41,04 36,89 | 16,25 16,25 | 57,29 53,14 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 4,15 | - | - 4,15 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 39,95 | 16,25 | 56,20 |

Zmiany zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2009/2010.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	20,78 etatu

nauczyciel mianowany	12,03 etatu

nauczyciel kontraktowy	  6,12 etatu

nauczyciel stażysta		  1,02 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, 
w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  5,25 etatu

- pracownicy obsługi				11,00 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Opolu. W roku szkolnym 2008/2009 w 15 oddziałach uczyło się 367 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 kształci się 345 uczniów w 13 oddziałach.

W czerwcu 2009 roku 133 uczniów uzyskało status absolwenta.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV kształci młodzież w klasach o profilach:

- matematyczno-informatycznym z językiem angielskim i niemieckim,

- geograficzno-ekonomicznym z językiem angielskim i niemieckim,

- dziennikarsko-medialnym z językiem angielskim i francuskim,

- społeczno-prawnym z językiem angielskim i francuskim,

- językowa z językiem angielskim i niemieckim,

- przyrodniczo-prawnym z językiem angielskim i francuskim,

- biologiczno-sportowym z językiem angielskim i niemieckim,

- matematyczno-geograficznym z językiem angielskim i niemieckim,

- biologiczno-geograficzno-językowym,

- dziennikarsko-językowym.

Na realizację zadań statutowych szkoły w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 1.629.450 272.950 | 1.623.193,53 271.678,74 | 99,6 99,5 |
| 3. | R a z e m | 1.902.400 | 1.894.872,27 | 99,6 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia						90.400,41 zł

- usługi pozostałe					21.500,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy

naukowych, dydaktycznych				40.500,00 zł

- drobne naprawy, konserwacje	          		15.000,00 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		78.050,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych			  6.000,00 zł

Liceum na realizację swoich zadań zatrudniało:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 32,70 29,60 | 6,0 6,0 | 38,70 35,60 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 3,10 | - | -3,10 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 29,76 | 6,0 | 35,76 |

W roku 2009 przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		13,00 etatu

nauczyciel mianowany		  6,00 etatu

nauczyciel kontraktowy		  9,76 etatu

nauczyciel stażysta			  1,00 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			2,0 etatu

- pracownicy obsługi				4,0 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V funkcjonuje w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. W roku szkolnym 2008/2009 do liceum uczęszczało 1.122 uczniów tworząc 37 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 w 37 oddziałach uczy się 1.152 uczniów. W miesiącu czerwcu 2009 roku szkołę ukończyło 322 absolwentów.

Funkcjonuje tutaj:

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V;

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009 prowadzonym przez miesięczniki „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V znalazło się na liście najlepszych szkół w kraju na 244 miejscu, co uplasowało szkołę na 
8 miejscu wśród wszystkich szkół województwa opolskiego.

Podczas egzaminu maturalnego w maju 2009 roku Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Opolu osiągnęło 100% zdawalności, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 72,7%,

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 58,3%,

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 47,8%.

Zdawalność w PLO Nr V była ponad 4% wyższa od średniej zdawalności liceów ogólnokształcących w mieście, a w stosunku do średniej województwa o 8,5% wyższa.

W Liceum Uzupełniającym, które jest szkołą tylko dla dorosłych, wynik zdawalności przekracza o 4,5% średnią miasta Opola i o około 3% średnią województwa 
– z zastrzeżeniem, że w wynikach miasta i województwa ujęto również szkoły młodzieżowe.

Wyniki uzyskane przez uczniów PLO Nr V świadczą o dobrym i bardzo dobrym przygotowaniu do egzaminu zewnętrznego. Wyniki te przedstawiają się następująco:

-poziom podstawowy:

- język polski – kategoria 7 – wysoka (tylko 11% absolwentów uzyskało wynik lepszy, 12% taki jak my, a 77% wynik gorszy),

- język angielski – kategoria 6 – powyżej średniej,

- język niemiecki – kategoria  8 – bardzo wysoka (tylko 4% absolwentów w kraju uzyskało wynik wyższy),

- chemia – kategoria  6 – powyżej średniej,

- geografia – kategoria 8 – bardzo wysoka (tylko 4% absolwentów uzyskało wyższy wynik. Wynik ten jest szczególnie satysfakcjonujący, ponieważ egzamin z geografii w tym roku był bardzo trudny i był to najpopularniejszy przedmiot do wyboru w Polsce. Aż 32% uczniów  PLO Nr V w Opolu uzyskało wynik z kategorii najwyższej – w kraju tylko 4 %),

- historia – kategoria 6 – powyżej średniej,

- matematyka – kategoria 7 – wysoka,

- wiedza o społeczeństwie – kategoria 8 – bardzo wysoka (należy uznać egzamin z WOS-u za trudny, ponieważ kategoria najwyższa mieściła się w przedziale 69-100%),

- biologia – kategoria 8 – bardzo wysoka (wynik z biologii utrzymuje się od kilku lat na bardzo wysokim poziomie).

Najlepsze wyniki w poziomie rozszerzonym zostały uzyskane z:

- języka niemieckiego – kategoria 7 (wysoka),

- informatyki – kategoria 7 (wysoka),

- geografii – powyżej średniej i biologii – powyżej średniej krajowej.

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów przystępowały osoby zainteresowane podjęciem studiów na dobrych kierunkach i uczelniach.

W roku 2009 należy wymienić indywidualne osiągnięcia uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu, takie jak uzyskanie przez ucznia tytułu finalisty XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej czy też udział uczniów PLO Nr V  w etapie okręgowym olimpiad przedmiotowych:

- Olimpiada Filozoficzna,

- Olimpiada Języka Niemieckiego,

- Olimpiada Historyczna,

- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka,

- Ogólnopolski Konkurs wiedzy Biblijnej.

Uczniowie brali również udział w konkursie krytyki filmowej „Licealiści w kinie” oraz uczestniczyli w I Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej, który odbył się w Warszawie.

Ponadto uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu odnotowali również osiągnięcia sportowe:

- IV miejsce w Finale Wojewódzkim Koszykówki Dziewcząt,

- I miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola Koszykówki Dziewcząt,

- IV miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola w Siatkówce Dziewcząt,

-  uczennica PLO Nr V zdobyła Mistrzostwo Opola w Tenisie Stołowym,

- I miejsce w Opolskiej Lidze SKS Koszykówki Dziewcząt,

- I miejsce w Opolskiej Lidze SKS Koszykówki Chłopców,

- II miejsce w Mistrzostwach Europy w konkurencji kata drużynowo,

- I i III miejsce w Mistrzostwach Polski Karate WKT w konkurencji kata indywidualne juniorek i kadetek.

Młodzież PLO Nr V  odnotowuje stałą działalność wolontariuszy współpracujących z PCK, 
a 28 uczniów szkoły uzyskało certyfikat ratowników medycznych.

Podczas VI Opolskiej Jesieni Literackiej uczniowie przygotowali i zaprezentowali program artystyczny „W oparach absurdu”, a także przygotowali i zaprezentowali program artystyczny z okazji uroczystości wojewódzkiej wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 4.344.967 391.500 423.500 | 4.277.898,87 340.000,00 421.877,03 | 98,5 86,8 99,6 |
| 4. | R a z e m | 5.159.967 | 5.039.775,90 | 97,7 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia							130.225,58 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			178.300,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych				  24.797,32 zł

- drobne remonty, konserwacje 				  13.544,15 zł

- usługi pozostałe						  12.612,38 zł

- wpłaty na PFRON						  26.175,00 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe			  13.083,65 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				    6.964,97 zł

W roku sprawozdawczym jednostka oprócz otrzymanych środków budżetowych dysponowała pozyskanymi przychodami w ramach dochodów własnych. Osiągnięte przychody to kwota 28.972,53 zł, głównie z opłat za egzaminy eksternistyczne, z darowizn     i za wynajem pomieszczeń szkolnych. W omawianym okresie wydatkowano 25.766,44 zł. Większe kierunki wydatków to:

- usługi pozostałe						3.772,80 zł

- opłaty za energię				              	6.455,46 zł

- podatek VAT                                                            	5.159,00 zł

- drobne usługi remontowe					2.974,01 zł

- wykonanie ekspertyz i analiz				4.026,00 zł

Stan zatrudnienia na przestrzeni roku 2009 obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 69,42 62,66 | 24,41 24,41 | 93,83 87,07 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 6,76 | - | - 6,76 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 65,73 | 24,41 | 90,14 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		45,56 etatu

nauczyciel mianowany		12,67 etatu

nauczyciel kontraktowy	  	  6,73 etatu

nauczyciel stażysta		  	  0,77 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			11,91 etatu

- pracownicy obsługi				12,50 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI ma swoją siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Opolu. W roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowało w szkole 
18 oddziałów o łącznej liczbie 498 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 naukę pobiera 480 uczniów w 18 oddziałach. W czerwcu 2009 roku szkołę ukończyło 
169 absolwentów. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI kształci się uczniów w klasach o następujących profilach:

- humanistyczno-prawnym,

- humanistyczno-socjologicznym,

- matematyczno-ekonomicznym,

- biologiczno-sportowym,

- językowo-turystycznym,

- europejskim.

Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI przyczyniają się do sławienia dobrego imienia szkoły swoimi osiągnięciami sportowymi:

- I i II miejsce w piłce plażowej siatkowej dziewcząt,

- IV miejsce w piłce siatkowej plażowej chłopców,

- I miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola w Piłce Siatkowej,

- IV miejsce w Mistrzostwach Województwa w Piłce Siatkowej,

- I miejsce w kategorii dziewcząt w współzawodnictwie sportowym Szkół Ponadgimnazjalnych,

- IV miejsce w kategorii chłopce w współzawodnictwie sportowym Szkół Ponadgimnazjalnych,

Od kilku już lat nauczyciele Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI współpracują 
z wieloma instytucjami:

- Uniwersytetem Opolskim, Jagiellońskim, Wrocławskim,

- Wojewódzkim Centrum Edukacji Ekologicznej,

- Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym,

- Muzeum Śląska Opolskiego,

- PTTK,

- Instytucjami, którym bliskie są problemy kształcenia ekologicznego,

- PCK,

- Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej,

- Biblioteką Pedagogiczną i Wojewódzką.

Na realizację zadań planowych w roku 2009 jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.377.858 671.000 | 2.313.172,60 644.493,48 | 97,3 96,0 |
| 3. | R a z e m | 3.048.858 | 2.957.666,08 | 97,0 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia								354.109,78 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118.900,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych					  67.483,76 zł

- drobne remonty, konserwacje					  36.531,48 zł

- usługi pozostałe							  39.491,21 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					    9.995,90 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w dochodach własnych 
w łącznej wysokości 9.701,89 zł, a wydatkowała środki w wysokości 9.974,60 zł, angażując środki obrotowe z roku poprzedniego. Wydatki ukierunkowano głównie na:

- zakupy materiałów i pomocy naukowych 			2.676,27 zł

- zakup usług pozostałych					1.786,04 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				5.157,29 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 44,0 44,44 | 6,25 6,25 | 50,25 50,69 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 0,44 | - | + 0,44 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 44,22 | 6,25 | 50,47 |

Zmiana zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynika ze zmian organizacji roku szkolnego 2009/2010.

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w 2009 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		17,83 etatu

nauczyciel mianowany		  9,71 etatu

nauczyciel kontraktowy		15,29 etatu

nauczyciel stażysta			  1,39 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			5,00 etatu

- pracownicy obsługi				1,25 etatu

Rozdział  80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział  80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wyżej wymienione rozdziały budżetowe obejmują 9 Zespołów Szkół Zawodowych różnego typu. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań budżetowych w tych rozdziałach  zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.082.578 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					25.055.690 zł

- wydatki majątkowe						         2.196 zł

- zadania remontowe						     135.000 zł

- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych		10.608.751 zł

- dotacja na zadania bieżące zlecone gminie		         2.440 zł

- pozostałe wydatki bieżące					       4.278.501 zł

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę 			39.495.678,88 zł,

z tego na:

1. wydatki bieżące						28.917.886,88 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne				24.637.955,75 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	  1.138.797,00 zł

- wydatki remontowe					       86.196,04 zł

- dotacja na zadania bieżące zlecone gminie		         2.440,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące				  3.052.498,09 zł

2. dotacje do szkół niepublicznych i publicznych		10.575.596,00 zł

3. wydatki majątkowe						         2.196,00 zł

Z przedstawionych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,2% wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia							1.284.977,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia				   353.393,38 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		   204.414,96 zł

- remonty, naprawy i konserwacje				   453.969,72 zł

- zakup usług pozostałych					   378.470,22 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe			     81.012,44 zł

- wpłaty na PFRON						     57.731,00 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			     24.088,67 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				     63.051,86 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu realizował zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotyczące zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Plan dotacji w wysokości 2.440 zł został wykonany w 100%.

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 5.210 uczniów       w  199 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 w 199 oddziałach naukę pobiera 5.075  uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  | Rok szkolny 2008/2009 |  |  |  | Rok szkolny 2009/2010 |  |  |  | Przeciętna liczba uczniów w roku 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T r e ś ć |  | Liczba uczniów ogółem |  | W tym: uczniów oddz. specjal. | Liczba oddz. ogółem | W tym: oddz. specjal. | Liczba uczniów ogółem | W tym: uczniów oddz. specjal. | Liczba oddz. ogółem | W tym: oddz. specjal. |  |
| 1 | Zespół Szkół Elektrycznych | 1.045 |  |  | 36 |  | 1.012 |  | 36 |  | 1.034 |
| 2 | Zespół Szkół Mechan. | 889 |  |  | 34 |  | 856 |  | 32 |  | 878 |
| 3 | Zespół Szkół Ekonom. | 603 |  |  | 22 |  | 584 |  | 22 |  | 597 |
| 4 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ. | 290 |  |  | 12 |  | 306 |  | 14 |  | 295 |
| 5 | Zespół Szkół Zawod. Nr 4 | 845 |  |  | 32 |  | 781 |  | 31 |  | 824 |
| 7 | Zespół Szkół Budowlanych | 619 |  | 132 | 24 | 5 | 544 | 53 | 23 | 3 | 594 |
| 8 | Zespół Szkół im.Staszica | 866 |  |  | 33 |  | 932 |  | 35 |  | 888 |
| 9 | Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia | 31 |  |  | 3 |  | 37 |  | 3 |  | 33 |
|  | Zespół Szkół Specjalnych – Szkoła Przysp do Pracy | 22 |  | 22 | 3 | 3 | 23 | 23 | 3 | 3 | 22 |
|  | RAZEM: | 5.210 |  | 154 | 199 | 8 | 5.075 | 76 | 199 | 6 | 5.165 |

Miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający          z poniesionych wydatków bieżących bez remontów w 2009 roku wyniósł 	464,03 zł, natomiast w Zespole Szkół Specjalnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy ze względu na specyfikę szkoły i małą liczbę uczniów przeciętny miesięczny koszt wynosi 1.601,82 zł.

Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go ucznia w poszczególnych zespołach szkół przedstawia załącznik nr 29.

Wykonanie planowych zadań w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkól Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w roku 2009 obejmującym lata szkolne 2008/2009 i 2009/2010 prowadził działalność dydaktyczno-wychowawczą 
i opiekuńczą w następujących szkołach:

1. Publiczne Technikum Nr 5 o specjalizacjach:

- elektronik,

- elektryk,

- telekomunikacja,

- mechatronik,

- teleinformatyk,

- informatyk.

2. Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w zawodach:

- monter elektronik,

- elektromechanik,

- elektryk.

3. Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych w zawodach:

-    elektryk i elektronik.

W roku szkolnym 2008/2009 kształciło się w  36 oddziałach 1.045 uczniów. W czerwcu   2009 r. szkołę opuściło 219 absolwentów, z czego:

– technikum					165

– szkoła zasadnicza			  	  34

– uzupełniające technikum dla dorosłych	  20

W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Elektrycznych kształci się 1.012 uczniów          i słuchaczy w 36 oddziałach.

Zajęcia praktyczne dla uczniów są organizowane w oparciu o bazę szkoleniową Zespołu Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego (działy obróbka ręczna 
i maszynowa, elektryczny, mechatroniczny i elektroniczny) w Opolu przy ul. Torowej,     Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej w Opolu przy ul. Struga oraz Energetykę Cieplną Opolszczyzny  S.A., w której są realizowane zajęcia programowe dla jednej grupy uczniów. Zajęcia laboratoryjne są realizowane w oparciu o własną bazę szkoły (10 pracowni specjalistycznych) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. 57 uczniów szkoły zasadniczej to  młodociani pracownicy z nieuspołecznionych zakładów pracy branży elektrycznej 
i elektronicznej. Zespół Szkół Elektrycznych jako jedna z trzech jednostek oświatowych tego typu w województwie opolskim w pełni zaspokaja potrzeby regionu na wykwalifikowaną kadrę zawodową i  techniczną, która jest poszukiwana na rynku pracy i znajduje pełne zatrudnienie zgodnie z wyuczoną specjalnością. Absolwenci Zespołu Szkół Elektrycznych z powodzeniem realizują dalsze kształcenie i doskonalenie zawodowe w uczelniach wyższych w kraju i za granicą.

Absolwenci   technikum o   specjalności  technik  elektryk i   elektronik są mobilni zawodowo        i znajdują zatrudnienie w różnego rodzaju zakładach branży elektrycznej i elektronicznej naszego miasta, powiatu i województwa. Szczególne potrzeby przygotowania kadr odnotowuje się dla potrzeb teleinformatyki – ta specjalność rozwija się bardzo szybko 
i wymaga ciągle wysoko wykwalifikowanej kadry, którą szkoła kształci na poziomie technika jako jedyna w województwie opolskim. Wszyscy absolwenci technikum i liceum profilowanego mają możliwość podjęcia studiów w szkołach wyższych, w tym na Politechnice Opolskiej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowuje uczniów do wykonania prac remontowych, modernizacyjnych naprawczych i eksploatacyjnych w zakresie instalacji   sieci,   i maszyn elektrycznych oraz urządzeń elektronicznych. Absolwenci szkoły są zatrudniani w różnych zakładach branży elektrycznej oraz elektronicznej i mogą łączyć pracę zawodową z dalszym kształceniem w Uzupełniającym Technikum Elektrycznym dla Dorosłych, które funkcjonuje w Zespole Szkół. Absolwenci szkoły zawodowej znajdują pełne zatrudnienie na rynku pracy a pracodawcy nieustannie poszukują wykwalifikowanej kadry branży elektrycznej i elektronicznej rekrutującej się z absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych.

W Zespole Szkół Elektrycznych zorganizowano doskonalenie kursowe na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych typu „E” dla 76 uczniów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich – te uprawnienia są niezbędne w realizacji zadań objętych pracą zawodową. Dużą rolę uzupełniającą w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i poszerzaniu zainteresowań uczniów spełnia bogaty program zajęć realizowanych w ramach „Programu rozwojowego szkół zawodowych Miasta Opola”. Dodatkowe zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w  2009 roku   mogą poszczycić się indywidualnymi osiągnięciami takimi jak:

- stypendium Prezesa Rady Ministrów,

- nagroda Prezydenta Miasta Opola „Opolskie Orły”.

Ponadto w roku 2009 uczniowie uczestniczyli w wojewódzkich konkursach przedmiotowych:

w wojewódzkich konkursach przedmiotowych uzyskując:

- II miejsce w Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu,

- wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie na esej „Od cierpienia do Boga”,

- I miejsce w lidze strzeleckiej,

- IV miejsce w Turnieju Marynistycznym

- I, II i III miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

- IV miejsce w Turnieju Motoryzacyjnym,

- I miejsce w Konkursie dotyczącym misji pokojowych

Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych brali udział w Wielkim Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie;

Znaczące sukcesy odniesiono również w sporcie:

- I miejsce we współzawodnictwie sportowym w kategorii chłopców,

- zdobycie Mistrzostwa Opola w Lekkoatletyce,

- IV miejsce w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych,

- zdobycie Mistrzostwa Opola w badmintonie,

- IX i XII miejsce w finale wojewódzkim tenisa stołowego

- srebrny medal drużyny na Eurofestiwalu na Słowacji.

Młodzież Zespołu Szkół Elektrycznych zdobyła również:

- certyfikat „Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu”,

- certyfikat udziału w Dniu Wiosny w Europie 2009,

- I miejsce w konkursie „Bliżej świata” organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej,

- wyróżnienie w Konkursie Plastycznym dotyczącym misji pokojowych.

W celu wykonania planowych zadań w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 . | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 4.583.263 712.300 | 4.533.529,08 703.477,92 | 98,9 98,8 |
| 3. | R a z e m | 5.295.563 | 5.237.007,00 | 98,9 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia						203.175,48 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		224.800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			  64.139,60 zł

- drobne remonty i konserwacje			  65.700,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	  72.471,74 zł

W roku budżetowym jednostka realizowała przychody i wydatki w ramach dochodów własnych. Osiągnięte przychody łącznie wyniosły 127.063,77 zł, w szczególności z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Wydatki wykonano w wysokości 112.906,63 zł, z przeznaczeniem na:

- doposażenie pomieszczeń szkolnych i materiały biurowe		31.528,93 zł

- zakup usług pozostałych						18.517,06 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne				  2.856,62 zł

- wydatki remontowe							26.916,53 zł

- wynagrodzenia bezosobowe					  6.320,49 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					15.511,25 zł

Szkoła na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 81,35 79,13 | 28,75 27,50 | 110,10 106,63 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 2,22 | - 1,25 | - 3,47 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 80,57 | 27,30 | 107,87 |

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w roku 2009 według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany			33,88 etatu

nauczyciel mianowany			24,51 etatu

nauczyciel kontraktowy			18,94 etatu

nauczyciel stażysta				  3,24 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			10,55 etatu

- pracownicy obsługi				16,75 etatu

Zespół Szkół Mechanicznych

W roku szkolnym 2008/2009 kształciło się 889 uczniów w 34 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 naukę pobiera 	856 uczniów tworząc 	32 oddziały. Zespół kształci młodzież i dorosłych w następujących typach szkół:

- Publiczne Technikum Nr 4 w zawodach:

- technik mechanik,

- technik mechatronik,

- technik pojazdów samochodowych.

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2:

- mechanik pojazdów samochodowych,

- elektromechanik pojazdów samochodowych,

- blacharz samochodowy,

- ślusarz,

- monter mechatronik.

- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych

(na podbudowie programowej szkoły zasadniczej):

- technik mechanik,

- technik pojazdów samochodowych.

W miesiącu czerwcu 2009 r. szkołę ukończyło 204 absolwentów.

Przedmiotem działania jednostki jest kształcenie młodzieży na poziomie średnim zawodowym. Młodzież uzyskuje pełne średnie wykształcenie z możliwością zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu z przygotowania zawodowego a w przypadku szkoły zasadniczej egzaminu czeladniczego.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, 
17 zakładach produkcyjnych  oraz 102 warsztatach oraz zakładach samochodowych na terenie miasta Opola i województwa opolskiego.

Kształcenie młodzieży na poziomie średnim technicznym w branżach mechanicznych w pełni

pokrywa zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników średniego personelu technicznego.

Ilość absolwentów ubiegająca się o statut bezrobotnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły jest na poziomie kilku osób rocznie, co wskazuje na dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych.

Oferta kształcenia przedstawiona przez Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu skierowana jest zarówno do młodzieży z terenu miasta Opola, gminy i powiatu opolskiego.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (egzamin z przygotowania zawodowego)  przystąpiło 89 absolwentów Publicznego Technikum Nr 4 oraz 5 absolwentów Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, natomiast do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu  w miesiącu wrześniu i październiku 2009 r. przystąpiło prawdopodobnie 69 absolwentów Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Opolu.

Na działalność Zespołu w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 3.965.667 759.170 | 3.922.430,98 730.929,83 | 98,9 96,3 |
| 3. | R a z e m | 4.724.837 | 4.653.360,81 | 98,5 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia						240.306,93 zł

- drobne naprawy					  23.951,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			  64.226,48 zł

- usługi pozostałe					  93.927,48 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		166.500,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	  72.450,36 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe		  18.686,21 zł

- zakup akcesoriów komputerowych			    9.986,17 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła osiągnęła również przychody w ramach dochodów własnych w wysokości 198.632,00 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i pracowni komputerowej.

Na przestrzeni roku wydatkowano 237.453,65 zł, angażując środki obrotowe pozostałe 
z roku 2008.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup artykułów gospodarczych,

materiałów do remontu i wyposażenia		116.602,19 zł

-     usługi remontowe					  31.071,37 zł

-     podatek VAT					  39.962,00 zł

-     wynagrodzenia bezosobowe			    6.452,00 zł

-     zakup usług pozostałych				  33.301,21 zł

-     wydatki inwestycyjne				    8.821,82 zł

Stan zatrudnienia w omawianym okresie obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 58,61 56,66 | 23,25 22,88 | 81,86 79,54 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 1,95 | - 0,37 | - 2,32 |
| 4. | Przeciętne za 2009 rok | 58,13 | 22,18 | 80,31 |

W roku 2009 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		24,02 etatu

nauczyciel mianowany		23,96 etatu

nauczyciel kontraktowy	  	  8,48 etatu

nauczyciel stażysta		  	  1,67 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			11,72 etatu

- pracownicy obsługi				10,46 etatu

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2008/2009 prowadził naukę w 22 oddziałach dla 603 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010  w 22 oddziałach uczy się 584 uczniów. W miesiącu czerwcu 2009 r. szkołę ukończyło 170 absolwentów. Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi:

- Publiczne Liceum Profilowane Nr IV o profilach:

- zarządzanie informacją,

- ekonomiczno-administracyjny,

- socjalny,

- Publiczne Technikum Nr 3 (kształci w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec i technik logistyk).

Najważniejsze osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w 2009 r.

- złoty medal w Mistrzostwach Miasta Opola w siatkówce plażowej,

- brązowy medal w finałach miejskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej chłopców,

- złoty medal na dystansie 2000 m w Indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mistrzostw Opola Szkół Ponadgimnazjalnych,

- brązowy medal w Mistrzostwach Miasta Opola w tenisie stołowym,

- brązowy medal w finałach Mistrzostw Miasta Opola w siatkówce,

- III miejsce w konkursie szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznych pn. „Prezentacje multimedialne w języku niemieckim”,

- zdobycie tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Finansach – „Banki w Akcji”,

- zakwalifikowanie się do okręgowych eliminacji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał logo „eLearning Awards Top 50”, dzięki platformie 
e-Ekonomik szkoła zakwalifikowała się na listę 50 szkół z całej Unii Europejskiej, które wykorzystują eLearning.

W okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki bieżące | 3.520.785 2.196 648.854 | 3.448.445,02 2.196,00 639.847,38 | 97,9 100 98,6 |
| 4. | R a z e m | 4.171.835 | 4.090.488,40 | 98,1 |

Większymi pozycjami  w wydatkach bieżących są:

- energia (w obiekcie szkolnym i sali gimnastycznej

Klubu Sportowego „Budowlani” z porozumienia)		255.408,58 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.620,00 zł

- zakup usług remontowych					  67.971,88 zł

- zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	  56.692,55 zł

- zakup usług pozostałych					  52.094,47 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe			  13.031,17 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				    7.337,87 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w dochodach własnych 
w wysokości 31.433,42 zł, a wydatkowała 28.574,81 zł, głównie na:

- zakup materiałów biurowych				14.877,56 zł

- zakup usług pozostałych			           		  3.432,12 zł

- zakup energii				           		  5.631,63 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			  2.912,50 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 58,22 56,15 | 23,0 24,0 | 81,22 80,15 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 2,07 | + 1,0 | - 1,07 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 57,20 | 23,5 | 80,70 |

Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku, w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		27,25 etatu

nauczyciel mianowany		18,40 etatu

nauczyciel kontraktowy		10,80 etatu

nauczyciel stażysta			  0,75 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  9,50 etatu

- pracownicy obsługi				14,00 etatu

Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w roku szkolnym 2008/2009 prowadził naukę w 12 oddziałach dla 290 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 uczy się w 14 oddziałach 306 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2009 r. szkołę ukończyło 55 absolwentów.

Zespół prowadzi następujące typy szkół:

- Publiczne Liceum Profilowane Nr 1 – 3-letnie, 1 oddział o profilu zarządzenie informacją   (język angielski, język niemiecki), 1 oddział dla dzieci niesłyszących.

- Publiczne Technikum Nr 1 – 4-letnie, 11 oddziałów o specjalnościach:

- budownictwo ogólne z językiem niemieckim i angielskim,

- pomiary geodezyjne z językiem niemieckim i angielskim,

- architektura krajobrazu z językiem niemieckim i angielskim,

- budowa dróg i mostów z językiem angielskim i niemieckim.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uczestniczyła w olimpiadach i konkursach, niektóre z osiągnięć to:

- dwóch uczniów otrzymało tytuł laureata etapu centralnego XXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- III miejsce w konkursie na najlepszą stronę internetową w kategorii szkoły ponadgimnazjalne

- zdobycie Krajowej Odznaki Jakości oraz wyróżnienie w programie eTwinning za realizację projektu „Świat jest czymś więcej niż to co widzimy”

- uczennica zdobyła II miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Tęcza”

- dwóch uczniów wzięło udział w zawodach centralnych  XXXI  Olimpiady Wiedzy  Geodezyjnej  i  Kartograficznej

- udział dwóch uczniów  w II  etapie  IV  Edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

- dwóch uczniów ZSTiO otrzymało tytuł  Opolskiego Orła  2009

Ponadto młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących brała liczny udział w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim uzyskując:

- I miejsce w etapie okręgowym  VI edycji Turnieju Szkół  Ponadgimnazjalnych,  Policealnych  i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w  Honorowym Krwiodawstwie  „ Młoda Krew Ratuje Życie „

- II miejsce i tytuł laureata w ogólnej klasyfikacji Szkolnej Ligii Krwiodawstwa zorganizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

- II miejsce na Regionalnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy  PCK  w Opolu

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących również z sukcesami brali udział w licznych turniejach i zawodach sportowych.

Na realizację zadań planowych jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.140.110 293.200 | 2.134.735,49 290.297,40 | 99,7 99,0 |
| 3. | R a z e m | 2.433.310 | 2.425.032,89 | 99,7 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia							84.000,25 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          94.600,00 zł

- wydatki remontowe					            36.023,81 zł

- zakupy artykułów biurowych, środków czystości,

pomocy naukowych i dydaktycznych			35.364,61 zł

- usługi pozostałe						17.996,51 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				  5.464,64 zł

Zespół w 2009 roku pozyskał przychody w ramach dochodów własnych w łącznej  wysokości 15.187,68 zł, natomiast wydatkował 4.969,04 zł, angażując środki obrotowe z roku 2008. Wydatki w większości skierowano na:

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych		1.097,72 zł

- zakup usług pozostałych						1.179,95 zł

- podróże służbowe krajowe						1.485,37 zł

- różne opłaty i składki						1.113,00 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 34,53 30,10 | 18,5 18,5 | 53,03 48,60 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 4,43 | - | - 4,43 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 30,10 | 18,5 | 48,60 |

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2009 roku, według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		13,09 etatu

nauczyciel mianowany		  6,08 etatu

nauczyciel kontraktowy		10,05 etatu

nauczyciel stażysta			  0,88 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			9,00 etatu

- pracownicy obsługi				9,50 etatu

Zespół Szkół  Zawodowych Nr 4

Przedmiotem działania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 jest działalność edukacyjna 
w 31 oddziałach o profilach:

- gastronomicznym,

- spożywczym,

- handlowym,

- hotelarskim,

- turystycznym.

W skład Zespołu wchodzą:

- Szkoły ponadgimnazjalne:

- Publiczne Technikum Nr 2 o specjalności:

- organizator usług gastronomicznych,

- technologia odzieży,

- technik hotelarstwa.

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1:

- sprzedawca,

- kucharz małej gastronomii,

- cukiernik,

- piekarz.

- Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych:

- technik żywienia i gospodarstwa domowego,

- technik handlowiec.

- Szkoła Policealna Nr I.

W roku szkolnym 2008/2009 do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu uczęszczało 845 uczniów do 32 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 kształci się 781 uczniów    w  31 oddziałach. W miesiącu czerwcu 2009 roku szkołę ukończyło 238 absolwentów.

Obok zajęć przedmiotowych  Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 proponuje uczniom udział w kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w pracy samorządu szkolnego i wolontariacie. Zespół współpracuje także ze szkołami w Niemczech i Czechach. Młodzież ZSZ Nr 4 rozwija swoje zainteresowania w kole biologicznym, informatycznym, polonistycznym, teatralno-recytatorskim, europejskim, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy ekonomicznej, chórze i kole filmowym.

Młodzież ZSZ Nr 4 brała udział w wielu imprezach o charakterze kulturalnym m.in.: 
w konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Opolski „Zbigniew Herbert – poeta kultury”, w przeglądzie filmów Andrzeja Wajdy, w konkursach recytatorskich (wyróżnienie), konkursach na recenzję teatralną i esej literacki. Uczennica ZSZ Nr 4 zdobyła II miejsce w konkursie fotograficznym „Sam nie palę i innym odradzam” organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanepidu.

Zespoły przedmiotowe podejmują wiele działań związanych z organizacją imprez szkolnych i pozaszkolnych, m.in. takich jak: organizacja wycieczki przedmiotowej do Agencji Reklamowej „Profil” w Opolu, udział uczniów w pokazie kulinarnym firmy Knorr, zorganizowanie warsztatów dla uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej „Nasza szkoła” dotyczących zasad nakrywania do stołu, obsługa przyjęć w Jednostce Wojskowej, organizacja konferencji podsumowującej Projekt „Program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” (nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i ekonomicznych). Organizacja cyklu warsztatów gastronomicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Opola i województwa W ramach uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym organizowane są: wyjścia klas do teatru, kina, muzeum, galerii, do Sądu Rejonowego w Opolu w celu obserwacji rozpraw z zakresu prawa karnego i prawa pracy.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu realizuje wiele projektów i programów, m.in.: Common Connection z młodzieżą, z Oregon w USA, projekt z zakresu edukacji ekonomicznej „Oszczędzaj i inwestuj” współfinansowany przez NBP, projekt z zakresu wiedzy ekonomicznej „Jestem przedsiębiorczy. Wiem, jak się wzbogacić” współfinansowany przez Fundacje Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, projekt unijny realizowany wspólnie z Uniwersytetem Śląskim „Partnerzy w nauce”, projekt innowacyjny „Szkoła Pisania”, program edukacyjny Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości oraz program „Moje finanse”.

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w roku 2009 brała udział w konkursach i olimpiadach uzyskując:

- wyróżnienie w Konkursie na logo Tygodnia Kina Niemieckiego,

- VI miejsce w Konkursie Wojewódzkim  „Pokaż nam język”,

- I miejsce w Konkursie  Wojewódzkim Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem”,

- III i IV miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej – etap okręgowy,

- tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej - etap centralny,

- IV miejsce w Konkursie  Wiedzy Hotelarskiej,

- wyróżnienie – ½ Finału Konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej,

- I miejsce w Konkursie Wiedzy VIII Festiwalu Zupy,

- IV miejsce w ćwierćfinałach w zawodach Mistrzów Miasta Opola -  piłka nożna dziewcząt,

- V miejsce (w województwie) w tenisie stołowym indywidualnie,

- V - VI miejsce Liga w piłce siatkowej dziewcząt ,

- V miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola -  drużyny w tenisie stołowym,

- III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Miasta  – piłka nożna na trawie,

- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w Lekkiej Atletyce dziewcząt - bieg na 1500 m,

- II miejsce w Mistrzostwach Miasta w Lekkiej Atletyce chłopców - bieg na 400 m,

- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w Lekkiej Atletyce – rzut oszczepem,

- V miejsce w ćwierćfinałach – piłka plażowa dziewcząt,

- I miejsce na 60 m dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- III miejsce na 60 m chłopców w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- I miejsce skok w dal dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- II i III miejsce w pchnięciu kulą dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- I i III miejsce 800 m  dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- I  miejsce w sztafecie  dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- I miejsce w piłce nożnej  dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- I miejsce w piłce koszykowej  dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- II miejsce w piłce siatkowej  dziewcząt w Igrzyskach Szkół Zawodowych,

- I miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola Szkół Zawodowych w Kategorii Dziewcząt,

- IV miejsce w piłce nożnej chłopców,

- ćwierćfinały piłki plażowej chłopców,

- IV miejsce w biegach przełajowych dziewcząt,

- ćwierćfinały piłki nożnej chłopców,

- ćwierćfinały piłki siatkowej chłopców,

- II miejsce w tenisie stołowym dziewcząt,

- IV miejsce w tenisie stołowym debel dziewcząt.

Na działalność Zespołu w 2009 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Pozostałe wydatki bieżące | 3.815.491 135.000 649.377 | 3.685.495,90 86.196,04 636.349,14 | 96,6 63,8 98,0 |
| 4. | R a z e m | 4.599.868 | 4.408.041,08 | 95,8 |

Największymi pozycjami w wydatkach bieżących są:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178.177,00 zł

- energia								179.519,40 zł

- drobne naprawy, konserwacje sprzętu				  58.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych    	  59.499,06 zł

- zakup usług pozostałych						  76.000,00 zł

- wpłaty na PFRON							  25.067,00 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe				  13.617,08 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					  14.000,00 zł

Ponadto Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu realizował zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotyczące zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Plan dotacji w wysokości 2.440 zł został wykonany w 100%.

W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała przychody w dochodach własnych            w wysokości 19.785,47 zł, a wydatkowała 13.806,43 zł. Środki te przeznaczyła  głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych    		6.777,66 zł

- usługi pozostałe						        		1.569,96 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne					   968,68 zł

- wpłaty na PFRON								2.992,00 zł

- szkolenia pracowników							   946,00 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 66,48 60,87 | 23,13 21,13 | 89,61 82,00 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 5,61 | - 2,00 | - 7,61 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 63,92 | 21,20 | 85,12 |

W roku 2009 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		24,73 etatu

- nauczyciel mianowany		15,05 etatu

- nauczyciel kontraktowy		22,42 etatu

- nauczyciel stażysta		  1,72 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  7,21 etatu

- pracownicy obsługi				13,99 etatu

Zespół Szkół Budowlanych

W skład Zespołu wchodzą:

- Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych:

- budownictwo ogólne,

- technik technologii drewna.

- Publiczne Technikum Nr 6:

- technik architektury krajobrazu,

- technik budownictwa,

- technik technologii drewna,

- technik urządzeń sanitarnych.

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5:

- stolarz,

- murarz,

- elektryk,

- wielozawodowa,

- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:

- malarz,

- stolarz,

- wielozawodowa,

- piekarz,

- cukiernik.

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole kształciło się 619 uczniów w 24 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010, 544 uczniów uczy się w 	23 oddziałach, z czego 
53 uczniów tworzy 3 oddziały klas specjalnych.

W roku 2009 szkołę opuściło 161 absolwentów.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyli w zawodach sportowych, olimpiadach i turniejach zajmując następujące miejsca:

- I miejsce w Finale Centralnym XXXVII Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”,

- I miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola w piłce ręcznej,

- II miejsce w Mistrzostwach Opola w biegach przełajowych chłopców,

- III miejsce w Mistrzostwach Opola w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,

- II miejsce w XI Wojewódzkiej Sztafecie Olimpijskiej Niepodległości,

- III miejsce w Mistrzostwach Opola w koszykówce chłopców,

- II miejsce w Mistrzostwach Opola w Badmintonie,

- II miejsce w Igrzyskach Szkół Zawodowych w Grach Zespołowych – streetball,

- III miejsce w Igrzyskach Szkół Zawodowych w Grach Zespołowych - park volley,

- III miejsce w Mistrzostwach Opola w Lekkoatletyce – klasyfikacja drużynowa,

- I miejsce w Mistrzostwach Opola w piłce nożnej,

- I miejsce w Mistrzostwach Opola w piłce ręcznej,

- II miejsce w mistrzostwach Opola w piłce nożnej,

- III miejsce w mistrzostwach Opola w koszykówce,

- VII miejsce w Zawodach okręgowych XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Nysie,

- tytuł laureata finału II Międzynarodowego Konkursu Historycznego” Śląskie Zamki i Pałace”,

- IV miejsce w piłce ręcznej chłopców w mistrzostwach Opola,

- III miejsce w finale wojewódzkim w piłce nożnej.

- III miejsce w klasyfikacji ogólnej chłopców we współzawodnictwie Szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.637.760 474.500 | 2.595.461,79 458.595,54 | 98,4 96,6 |
| 4. | R a z e m | 3.112.260 | 3.054.057,33 | 98,1 |

W wydatkach bieżących większymi pozycjami są:

- energia						128.680,61 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		125.200,00 zł

- drobne remonty 					  40.518,69 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			  66.172,76 zł

- zakup pomocy naukowych				  15.854,00 zł

- usługi pozostałe					  46.427,02 zł

- zakup akcesoriów komputerowych			  13.074,50 zł

W roku budżetowym 2009 szkoła pozyskała przychody w ramach dochodów własnych         w wysokości 11.588,12 zł.

Wydatkowano kwotę 25.383,64 zł, angażując środki obrotowe z roku poprzedniego.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia			  2.198,83 zł

- usługi pozostałe					16.842,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe			  2.946,58 zł

- podróże służbowe krajowe				  1.499,43 zł

- szkolenia pracowników				  1.151,00 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 48,20 45,23 | 13,75 14,00 | 61,95 59,23 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 2,97 | + 0,25 | - 2,72 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 47,14 | 13,95 | 61,09 |

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		20,24 etatu

nauczyciel mianowany		10,16 etatu

nauczyciel kontraktowy		15,70 etatu

nauczyciel stażysta			  1,04 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			6,04 etatu

- pracownicy obsługi				7,91 etatu

Zespół  Szkół  Zawodowych  im. St. Staszica

W skład Zespołu wchodzą:

- Publiczne Liceum Profilowane Nr VII o następujących kierunkach:

- usługowo-gospodarczy,

- socjalny,

- zarządzanie informacją.

- Publiczne Technikum Nr 7 o profilu:

- technik ochrony środowiska,

- technik logistyk,

- technik technologii ceramicznej,

- technik analityk,

- technik agrobiznesu.

- Publiczna Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa Nr 4:

oddziały sprofilowane:

- fryzjer,

- stolarz,

- wielozawodowe.

- Szkoła Policealna Nr IV dla Dorosłych o profilu:

- opiekunka środowiskowa,

- technik usług kosmetycznych.

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole kształciło się 866 uczniów w 33 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 naukę pobiera 932 uczniów w 35 oddziałach.

W miesiącu czerwcu 2009 r. szkołę ukończyło 263 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przygotowuje do wykonywania wyuczonego zawodu i umożliwia świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, wykorzystując doświadczenie wychowawców klasowych, wszystkich nauczycieli , pedagoga szkolnego, oraz psychologa. Ponadto sprawuje opiekę nad uczniami, uwzględniając ich potrzeby oraz możliwości szkoły przygotowując ucznia do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowaną jednostkę wychowaną w duchu pokoju, godności, wolności, tolerancji oraz poszanowania drugiego człowieka.

Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez umożliwianie i zapewnienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, poprzez udzielanie uczniom z problemami szkolnymi pomocy psychologicznej i pedagogicznej, organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły oraz umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez m.in. realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

Do realizacji zamierzonych celów i zadań wychowawczych i opiekuńczych  szkoła posiada programy wychowawcze i profilaktyczne.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica współpracuje z Politechniką Opolska, Uniwersytetem Opolskim, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Naukowym Kołem Terapeutów, Arką Noego, Ochotniczym Hufcem Pracy, Ligą Ochrony Kraju, Domem Dziecka w Opolu, Świetlicą Środowiskową, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, Policją, Opolskim Centrum Doradztwa i Edukacji przeciw Przemocy wobec dzieci, Pogotowiem Opiekuńczym , Zakładem Lecznictwa Otwartego.

W roku 2009 młodzież ZSZ im. Staszica może pochwalić się następującymi osiągnięciami:

- I miejsce w konkursie pod hasłem „Szkolna liga krwiodawców” na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola,

- Realizacja Narodowego Programu Zdrowia – działanie antynikotynowe, antynarkotykowe i promujące zdrowe odżywianie,

- w roku 2009 odbyły się dwa wyjazdy  w ramach programu Socrates--Comenius  do Hiszpanii i Włoch oraz do Reunion (Francja),

- udział i organizacja olimpiad, konkursów, wycieczek z różnych dziedzin edukacji,

- uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica pełnią stałą opiekę nad mogiłami zmarłych pracowników,

W okresie sprawozdawczym uczniowie uzyskali również osiągnięcia w sporcie:

- w lekkoatletyce – pchnięcie kulą, biegi krótkie i średnie,

- zespołowo uczniowie zajęli II miejsce w piłce siatkowej chłopców na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych  Miasta Opola.

Na zadania statutowe jednostki w 2009 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 3.879.424 684.300 | 3.811.050,75 679.013,38 | 98,2 99,2 |
| 3. | R a z e m | 4.563.724 | 4.490.064,13 | 98,4 |

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- energia								177.601,05 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169.400,00 zł

- zakup usług remontowych						160.935,49 zł

- zakup usług pozostałych	       	 			 	  63.465,71 zł

- zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych	  42.468,64 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe				  13.247,60 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					    6.840,30 zł

W okresie sprawozdawczym pozyskano również przychody w ramach dochodów własnych  w wysokości 136.579,78 zł, a wydatkowano 143.866,39 zł, angażując w wydatki środki obrotowe pozostałe z roku 2008.

Ze środków tych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia			53.000,69 zł

- wynagrodzenia bezosobowe			21.066,14 zł

- usługi pozostałe					15.825,95 zł

- usługi remontowe					16.160,00 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		  1.576,94 zł

- szkolenia pracowników				  1.208,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych			11.593,36 zł

- wydatki inwestycyjne				18.735,73 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 68,46 68,43 | 15,50 16,75 | 83,96 85,18 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 0,03 | + 1,25 | + 1,22 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 63,84 | 16,15 | 79,99 |

W 2009 roku przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		31,56 etatu

- nauczyciel mianowany		  5,79 etatu

- nauczyciel kontraktowy		19,09 etatu

- nauczyciel stażysta		  7,40 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			6,90 etatu

- pracownicy obsługi				9,25 etatu

Zespół  Szkół  im. Prymasa  Tysiąclecia

W skład tego rozdziału budżetowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum.

W roku szkolnym 2008/2009 w  3 oddziałach uczyło się 31 uczniów, obecnie naukę pobiera 37 uczniów w 3 oddziałach.

Na działalność tej szkoły w 2009 r. wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 115.890 24.500 | 112.821,72 23.888,61 | 97,4 97,5 |
| 3. | R a z e m | 140.390 | 136.710,33 | 97,4 |

W celu realizacji zadań statutowych w szkole obsadzano przeciętnie w 2009 roku 
2,68 etatów pedagogicznych.

Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego 
w 2009 roku przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		1,41 etatu

- nauczyciel mianowany		0,25 etatu

- nauczyciel kontraktowy		1,02 etatu

Zespół  Szkół Specjalnych – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XLIV/453/05 z dnia 17.03.2005 r. powołano Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która funkcjonuje od dnia 1 września 2005 r. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.

Uczęszczają do niej absolwenci gimnazjum specjalnego posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z upośledzeniami sprzężonymi.

Nauka w szkole trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zadaniem szkoły jest przysposobienie do samodzielnego wykonywania prostych prac w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, m.in. sporządzanie i podawanie posiłków, prace      w ogrodzie, szycie ręczne i maszynowe.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli pracujących z uczniami.

Zajęcia odbywają się w budynku przy ulicy Bytnara Rudego 7 w Opolu.

W szkole funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza 23 uczniów.

Na działalność tej szkoły w 2009 r. wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 397.300 32.300 | 393.985,02 28.895,89 | 99,2 89,5 |
| 3. | R a z e m | 429.600 | 422.880,91 | 98,4 |

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół Specjalnych w roku 2009 wyniosło 4,72 etatu pracowników pedagogicznych. Wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni według stopni awansu zawodowego mają stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rozdział  80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 1 czerwca 1999 r. został przyjęty do prowadzenia jako zadanie własne miasta Opola na mocy porozumienia zawartego 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W skład Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego wchodzą:

- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych – 6 letnia

- Publiczne Liceum Plastyczne – 4 letnie

- Ognisko Plastyczne

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2008/2009 w szkole kształciło się 255 uczniów w 10 oddziałach. Aktualnie  do szkoły uczęszcza 	252 uczniów, tworząc 10 oddziałów. W miesiącu czerwcu 2009 roku szkołę ukończyło 52 absolwentów. Obowiązkowy program edukacyjny w szkole wzbogaca się poprzez organizowanie wielu imprez.

W roku 2009 oprócz działalności podstawowej dodatkowo zorganizowano:

- Jubileusz 50-lecia szkoły – wystawy towarzyszące,

- wystawę w teatrze Eko Studio „Zimowy las sztuki”,

- wystawę „Dyplom 2009” ze specjalizacji,

- wystawę prac dyplomowych z rysunku i malarstwa 2009,

- wystawę prac malarskich „Toskania 2008” w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego,

- malowanie dekoracji na ścianach Przedszkoli w Jaryszowie i Balcarzowicach,

- wernisaż „Zderzenia”,

- spotkanie z autorką książki „Dzieci Ireny Sendlerowej”,

- konkurs na kartkę świąteczną,

Uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w roku 2009 brali udział:

- w Ogólnopolskim Przeglądzie Wyróżnionych Prac Dyplomowych „Dyplom 2009” w Częstochowie,

- Targach Edukacyjnych w Opolu,

- w warsztatach artystycznych „Multimedia w sztuce. Oko kamery” w Katowicach,

- w Olimpiadzie Języka Niemieckiego w Opolu (zakwalifikowanie się do dalszego etapu),

- w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Opolu (zakwalifikowanie się do dalszego etapu),

- w Projekcie Młodzież 55+ - „Seniorzy w Akcji” w Opolu,

- w konkursie fotograficznym „Moje gimnazjum” w Opolu (I miejsce),

- w Międzynarodowym konkursie „Muzealne spotkania z fotografią” w Koszalinie (III miejsce),

- w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu,

- w II Ogólnopolskim Biennale Autoportretu Uczniów Szkół Plastycznych w Radomiu 
(III miejsce),

- w warsztatach edukacyjnych „Polska bez uprzedzeń” w Istebnej,

- w VI Ogólnopolskim Konkursie na Literackie Wspomnienia „Listopadowa melancholia” 
– (I miejsce),

Kontakty zagraniczne Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu realizowane są w ramach szkolnych wymian ze szkołami w Niemczech (Mulheim) i Francji (Montbard). W znaczący sposób wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły co ma przełożenie na osiągane wyniki w nauce języków obcych.

W okresie sprawozdawczym uczniom ZPPKP przyznano następujące stypendia:

- Prezesa Rady Ministrów - 4 uczniów,

- Prezydenta Miasta Opola - 5 uczniów,

- za wyniki w nauce - 50 uczniów.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.376.094 406.550 | 2.355.666,20 401.827,95 | 99,1 98,8 |
| 3. | R a z e m | 2.782.644 | 2.757.494,15 | 99,1 |

Pozostałe wydatki bieżące to głównie:

- zakup energii							  62.500,00 zł

- usługi pozostałe							  18.134,10 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116.250,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 					  80.861,84 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			  59.694,96 zł

- zakup usług remontowych						  39.730,71 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia z wydatków bieżących w 2009 roku wyniósł 911,87 zł.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego pozyskano w ramach dochodów własnych łączną kwotę 26.663,53 zł, głównie za wynajem sali gimnastycznej i ze sprzedaży prac uczniowskich, a wydatkowano 25.244,15 zł.

Wydatki dotyczyły miedzy innymi:

- opłaty za energię cieplną i elektryczną			 	10.469,68 zł

- zakup usług pozostałych						12.340,00 zł

- zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych		  2.283,47 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 43,42 39,95 | 16,0 16,0 | 59,42 55,95 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 3,47 | - | - 3,47 |
| 4. | Przeciętne za rok 200 | 40,40 | 16,0 | 56,40 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			13,28 etatu

- nauczyciel mianowany			13,03 etatu

- nauczyciel kontraktowy			11,10 etatu

- nauczyciel stażysta			  2,99 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			  5,0 etatu

- pracownicy obsługi				11,0 etatu

SZKOŁY – PLACÓWKI  NIEPUBLICZNE

W 2009 roku do otrzymywania dotacji z budżetu miasta uprawnione były cztery przedszkola niepubliczne: „Skrzat”, „Przed-szkółka”, „Kubuś” i „Bajka” oraz trzy punkty przedszkolne: „Nemo”, „Bajkowo” oraz punkt przedszkolny im. Bł. Matki Teresy.

Kolejne jednostki, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole, uprawnione do otrzymywania dotacji, to szkoły różnego typu i rodzaju:

- Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, które prowadziło:

społeczne językowe gimnazjum dla młodzieży,

społeczne językowe liceum dla młodzieży,

uzupełniające dwuletnie liceum dla dorosłych,

trzyletnie zaoczne liceum ogólnokształcące,

policealne studium administracyjno-politologiczne dla młodzieży i dorosłych;

- Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia prowadzące

Liceum Ogólnokształcące „Tak”, szkołę podstawową i gimnazjum „TAK”;

- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, które prowadziło w 2009 roku policealne studium ekonomiczne oraz policealne studium zawodowe BHP dla dorosłych,

- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, który prowadził publiczne gimnazjum dla dorosłych, publiczne liceum uzupełniające dla dorosłych, liceum profilowane dla  dorosłych, publiczne policealne studium zawodowe dla dorosłych oraz sześć szkół zawodowych i internat;

- Towarzystwo Edukacji Bankowej, prowadzące pięć szkół zawodowych dla dorosłych oraz

jedną dla młodzieży;

- Lidia Cipior, prowadząca Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

„SUKCES” ;

- Bożena Heller, która prowadziła Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych;

- Barbara Barcz-Berdak, która prowadziła Policealne Studium Kosmetyki dla Dorosłych;

- Tomasz Kubala, prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

- Małgorzata Jendrysik, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową „NASZA SZKOŁA”,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadziło Katolicką Szkołę Podstawową i Gimnazjum;

- Zespół Szkół „SOCRATES” Adriana Chromik obejmujące Liceum Ogólnokształcące oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

- Anna i Paweł Ciurzyńscy – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony;

- Centrum Kształcenia Kadr  „PROFESJA”, prowadzące zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające liceum oraz policealną szkołę rozwoju zawodowego;

- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadziło w 2009 roku cztery policealne szkoły dla Dorosłych;

- Edwarda-Ligia Pawelec, która prowadzi szkołę „AWANGARDA”;

- Profesjonalna Agencja Ochrony „COBRA-POŁUDNIE”, która prowadziła elitarną szkołę służb ochrony i biznesu;

- Instytut Postępowania Twórczego – w roku 2009 prowadził dwie szkoły edukacji innowacyjnej: Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Wyżej wymienione jednostki jako organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymywały dotacje przyznane w oparciu o:

- art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty,

- Rozporządzenie MEN z dnia 29.12.2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1330),

- Uchwały Rady Miasta Opola.

Wielkość dotacji udzielonych organom prowadzącym w rozbiciu na poszczególne typy szkół przedstawiają poniższe tabele:

WOLNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE REGIONU OPOLSKIEGO

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gimnazjum | 80 | 333.600 | 333.541 |
| Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące | 63 | 247.300 | 246.033 |
| Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 9 | 19.500 | 18.225 |
| Policealne Studium Administracyjno-Politologiczne dla Dorosłych | 17 | 24.700 | 23.202 |
| Trzyletnie zaoczne liceum ogólnokształcące | 22 | 57.800 | 56.497 |
| R A Z E M | 191 | 682.900 | 677.498 |

TOWARZYSTWO ALTERNATYWNEGO KSZTAŁCENIA  „TAK”

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa TAK | 152 | 768.000 | 767.470 |
| Niepubliczne Gimnazjum TAK | 63 | 243.700 | 243.677 |
| Liceum Ogólnokształcące TAK | 38 | 130.900 | 129.579 |
| R A Z E M | 253 | 1.142.600 | 1.140.726 |

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Technikum Zawodowe dla Dorosłych Uzupełniające | 109 | 159.000 | 157.388 |
| Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych | 41 | 89.300 | 87.820 |
| Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych | 3 | 9.290 | 9.284 |
| Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 333 | 1.605.570 | 1.605.569 |
| Internat przy ZSZ WZDZ | 114 | 442.300 | 442.293 |
| Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych | 26 | 95.500 | 95.461 |
| Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające | 135 | 327.900 | 325.531 |
| Liceum Profilowane dla Dorosłych | 5 | 4.000 | 2.491 |
| Publiczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych | 109 | 241.330 | 241.329 |
| Publiczne Technikum Zawodowe | 463 | 2.299.050 | 2.299.044 |
| Publiczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych | 174 | 884.260 | 884.253 |
| R A Z E M | 1.512 | 6.157.500 | 6.150.463 |

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH

OPOLSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych | 9 | 14.100 | 12.577 |
| Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych | 52 | 73.200 | 71.774 |
| R A Z E M | 61 | 87.300 | 84.351 |

TOWARZYSTWO  EDUKACJI  BANKOWEJ

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Informatyki i Internetu | 72 | 153.500 | 152.005 |
| Szkoła Turystyki | 87 | 146.000 | 144.415 |
| Szkoła Europejska Eurocollege | 251 | 455.500 | 454.063 |
| Studium Edukacji Społecznej | 14 | 16.100 | 14.528 |
| Studium Zdrowia i Urody | 290 | 693.800 | 692.370 |
| Studium Zdrowia i Urody dla młodzieży | 16 | 122.000 | 120.492 |
| R A Z E M | 730 | 1.586.900 | 1.577.873 |

LIDIA  CIPIOR

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SUKCES” | 45 | 62.500 | 61.155 |
| R A Z E M | 45 | 62.500 | 61.155 |

TOMASZ  KUBALA

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 110 | 240.900 | 239.557 |
| Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | 127 | 406.900 | 405.607 |
| R A Z E M | 237 | 647.800 | 645.164 |

BOŻENA  HELLER

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych | 25 | 22.351 | 20.817 |
| R A Z E M | 25 | 22.351 | 20.817 |

BARBARA  BARCZ-BERDAK

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Kosmetyki dla Dorosłych | 79 | 206.000 | 204.480 |
| R A Z E M | 79 | 206.000 | 204.480 |

MAŁGORZATA  JENDRYSIK

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NASZA SZKOŁA” | 240 | 725.074 | 724.635 |
| R A Z E M | 240 | 725.074 | 724.635 |

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa | 44 | 326.000 | 325.674 |
| Katolickie Gimnazjum | 49 | 332.300 | 332.273 |
| R A Z E M | 93 | 658.300 | 657.947 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ SOCRATES – ADRIANA CHROMIK

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Liceum Ogólnokształcące | 307 | 840.900 | 839.565 |
| Liceum Uzupełniające | 294 | 719.100 | 717.862 |
| R A Z E M | 601 | 1.560.000 | 1.557.427 |

ANNA  I  PAWEŁ  CIURZYŃSCY

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony | 36 | 92.600 | 91.073 |
| R A Z E M | 36 | 92.600 | 91.073 |

CENTRUM NAUKI I BIZNESU  ŻAK

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła | 77 | 382.000 | 380.554 |
| Policealna Szkoła Administracji | 338 | 915.500 | 913.960 |
| Policealna Szkoła Informatyki | 59 | 278.600 | 277.121 |
| Policealna Szkoła Rachunkowości | 22 | 371.300 | 369.712 |
| R A Z E M | 496 | 1.947.400 | 1.941.347 |

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR  PROFESJA

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego | 690 | 1.169.800 | 1.168.334 |
| Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | 41 | 92.800 | 91.530 |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące | 49 | 91.500 | 90.112 |
| R A Z E M | 780 | 1.354.100 | 1.349.976 |

PROFESJONALNA AGENCJA OCHRONY  COBRA-POŁUDNIE

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu COBRA | 40 | 92.300 | 90.856 |
| R A Z E M | 40 | 92.300 | 90.856 |

EDWARDA – LIGIA  PAWELEC

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA | 33 | 87.600 | 86.085 |
| R A Z E M | 33 | 87.600 | 86.085 |

INSTYTUT   POSTĘPOWANIA  TWÓRCZEGO

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Edukacja Innowacyjna – Liceum Ogólnokształcące | 7 | 60.600 | 59.332 |
| Edukacja Innowacyjna – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | 8 | 63.900 | 62.572 |
| R A Z E M | 15 | 124.500 | 121.904 |

P R Z E D S Z K O L A     N I E P U B L I C Z N E

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe PRZED-SZKÓŁKA | 119 | 634.500 | 631.502 |
| Przedszkole Niepubliczne SKRZAT | 36 | 196.500 | 193.756 |
| Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ | 72 | 377.500 | 374.954 |
| Przedszkole Niepubliczne BAJKA | 100 | 529.500 | 526.999 |
| R A Z E M | 327 | 1.738.000 | 1.727.211 |

PUNKTY PRZEDSZKOLNE NIEPUBLICZNE

|  | Liczba uczniów wg SIO | Plan dotacji na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka „NEMO” | 25 | 59.700 | 57.169 |
| Punkt Przedszkolny im. Bł.Matki Teresy | 25 | 74.300 | 71.760 |
| Punkt Przedszkolny „BAJKOWO” | 50 | 84.800 | 82.285 |
| R A Z E M | 100 | 218.800 | 211.214 |

Ogółem w roku 2009 zaplanowano na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego kwotę 19.194.525 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 19.122.202 zł. Kwota przekazanych dotacji w roku 2009 obejmuje łącznie liczbę 
64.619 dzieci, uczniów i słuchaczy, co daje średniomiesięczną liczbę 5.385 dzieci, uczniów i słuchaczy objętych dotacją.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego powołano uchwałą Rady Miasta Opola Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002 r. Jednostka jest  placówką publiczną  realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zawodowego.

Natomiast uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.11.2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:

- Centrum Kształcenia Praktycznego ,

- Bursa,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w roku szkolnym 2008/2009 organizowało zajęcia praktyczne dla 1.337 uczniów – 37 oddziałów 
– 171 grup. Zajęcia praktyczne odbywały się w grupach, liczebność grupy uzależniona jest od liczby stanowisk pracy i możliwości objęcia uczniów nadzorem pedagogicznym.

Zajęcia (praktyczne lub pracowniane, specjalizacyjne, przedmiotowe-teoretyczne) odbywały się dla uczniów z niżej wymienionych szkół:

- Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 5 – 7 oddziałów – 36 grup – 337 uczniów,

w zawodzie –specjalności: elektronik, elektryk, mechatronik.

- Publiczna Szkoła Zawodowa Nr 3 – 5 oddziałów – 22 grupy – 158 uczniów

w zawodzie –specjalności: monter elektronik, elektryk, elektromechanik.

- Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 4 – 7 oddziałów – 41 grup – 375 uczniów,

w zawodzie–specjalności: konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń precyzyjnych, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, mechatronik

- Publiczna Szkoła Zawodowa Nr 2 – 5 oddziałów –22 grupy – 132 uczniów

w zawodzie– specjalności: elektromechanik, ślusarz, monter mechatronik.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu

- Publiczne Technikum Nr 1 – 2 oddziały  – 8 grup – 62  uczniów

w zawodzie -  technik budownictwa, technik architektury  krajobrazu

- Zespół Szkół Budowlanych w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 6 – 4 oddziały – 12 grup – 97 uczniów

w zawodzie: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 2 – 4 oddziały – 14 grup – 93 uczniów

w zawodzie: technik hotelarstwa

- Szkoła Policealna Nr 1 – 1 oddział – 2 grupy – 6  uczniów

w zawodzie: technik hotelarstwa

- Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu

- Szkoła Policealna Nr IV – 1 oddział – 6 grup – 22  uczniów

w zawodzie: technik opieki środowiskowej

- Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu:

- Kółka Techniczne – 5 grup – 30 uczniów

Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w roku szkolnym 2009/2010 organizowało zajęcia praktyczne dla 1.121 uczniów – 34 oddziałów 
– 138 grup (zajęcia praktyczne odbywały się w grupach, liczebność grupy uwarunkowana jest programem nauczania i organizacyjnym dostosowaniem się do wymaganych w tym względzie standardów, zależna od liczby stanowisk pracy, wymogów bhp i możliwości objęcia uczniów nadzorem pedagogicznym.

Zajęcia (praktyczne lub pracowniane, specjalizacyjne, przedmiotowe-teoretyczne) odbywały  uczniów z niżej wymienionych szkół:

- Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 5 – 8 oddziałów - 44 grupy – 398  uczniów,

w zawodzie:  technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik

- Publiczna Szkoła Zawodowa Nr 3 – 5 oddziałów - 20 grup – 142 uczniów

w zawodzie:  monter elektronik, elektryk, elektromechanik

- Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 4 – 5 oddziałów – 22 grup – 178 uczniów,

w zawodzie:  technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych,

technik mechatronik

- Publiczna Szkoła Zawodowa Nr 2 – 5 oddziałów – 20  grup – 156 uczniów

w zawodzie: ślusarz, monter mechatronik

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu

- Publiczne Technikum Nr 1 – 2 oddziały  – 8 grup – 64  uczniów

w zawodzie :  technik budownictwa

- Zespół Szkół Budowlanych w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 6 – 1 oddział – 4 grupy – 36  uczniów

w zawodzie: technik architektury krajobrazu

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu:

- Publiczne Technikum Nr 2 – 2 oddziały – 7 grup – 47 uczniów

w zawodzie: technik hotelarstwa

- Szkoła Policealna Nr 1 – 1 oddział – 1 grupa – 6 uczniów

w zawodzie: technik hotelarstwa

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu

- Technikum Nr 1 – 3 oddziały  – 8 grup – 58  uczniów

w zawodzie: technik mechanik, technik elektryk

- Liceum Ogólnokształcące Nr VI w Opolu

- 1 oddział – 3 grupy – 24  uczniów

klasa sportowa z przygotowaniem przedmedycznym

- Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu:

- Kółka Techniczne – 1 grupa – 12 uczniów

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 1.915.888 365.000 550.270 | 1.909.359,02 357.171,71 549.450,37 | 99,7 97,9 99,9 |
| 4. | R a z e m | 2.831.158 | 2.815.981,10 | 99,5 |

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące głównie wydatkowano na:

- zakup energii							142.500,00 zł

- usługi remontowe					 		  18.470,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		  80.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 					  95.999,09 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		  45.357,20 zł

- usługi pozostałe							  94.391,45 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					  20.663,39 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w 2009 roku wyniósł 153,25 zł.

W roku 2009 Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało w ramach dochodów własnych  przychody w wysokości 38.813,74 zł, a wydatkowało kwotę 26.985,64 zł.

Najpoważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, wyposażenia					5.328,82 zł

- wynagrodzenia bezosobowe					6.250,20 zł

- usług pozostałych							3.377,35 zł

- wydatków inwestycyjnych						8.000,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 28,10 24,97 | 16,50 15,50 | 44,60 40,47 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 3,13 | - 1,00 | - 4,13 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 26,77 | 15,45 | 42,22 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			  7,27 etatu

- nauczyciel mianowany			  4,32 etatu

- nauczyciel kontraktowy			11,38 etatu

- nauczyciel stażysta			  3,80 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			12,45 etatu

- pracownicy obsługi				  3,00 etatu

Rozdział  80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach omawianego rozdziału budżetowego funkcjonuje powołany przez Radę Miasta Opola uchwałą Nr LVIII/700/02 z dnia 21 marca 2002 r. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Do głównych obszarów działalności Ośrodka należą:

- doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych,

- inspirowanie, organizowanie,  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola, 
a także zainteresowanych jednostek samorządowych,

- prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej, opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach, przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia.

W Ośrodku działają pracownie:

- edukacji przedszkolnej i podstawowej,

- edukacji gimnazjalnej,

- edukacji ponadgimnazjalnej,

- promocji kadry kierowniczej.

Celem lepszej organizacji pracy doradców metodycznych powołano zespoły doradcze:

- edukacji humanistycznej,

- edukacji matematyczno – przyrodniczej i zawodowej,

- edukacji wczesnoszkolnej, promocji zdrowia i kultury fizycznej.

W  2009 roku z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli współpracowało 22 doradców metodycznych posiadających etaty w szkołach i placówkach oświatowych miasta Opola oraz jedna osoba z Gminy Turawa.

Zadania doradców metodycznych powierzono nauczycielom szkół miasta Opola 
na okres trzech lat w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce z prawem do zróżnicowanego obniżenia wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Doradztwem metodycznym objęto: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze miasta Opola i wszystkich gmin, z którymi Gmina Opole zawarła porozumienia (Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubiany, Murów, Niemodlin, Olszanka, Ozimek, Tułowice, Turawa). W tym roku podpisano porozumienie o współpracy z gminą Pokój.

Do zadań statutowych MODN należy w szczególności inspirowanie, organizowanie 
i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz wyżej wymienionych gmin.

Realizacja zadań statutowych MODN dotyczyła następujących zagadnień :

- prowadzenie regularnej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli i kadry kierowniczej w oświacie,

- popularyzowanie działalności edukacyjnej MODN poprzez kolportaż „oferty edukacyjnej dla nauczycieli w roku szkolnym 200/2010”,

- organizacja 66 konferencji przedmiotowo-metodycznych - 1470 uczestników,

- organizacja konferencji problemowej „Sześciolatek w szkole” – 91 uczestników,

- organizacja 114 konsultacji zbiorowych - 1309 uczestników,

- organizacja 37 płatnych form doskonalenia zawodowego,  671 uczestników,

- organizacja 35 bezpłatnych form doskonalenia zawodowego,  449 uczestników,

- przeprowadzenie 108 szkoleń rad pedagogicznych dla szkół i placówek w formie spotkań 
2-godzinnych oraz w formach warsztatowych, w których uczestniczyło 1982 osoby,

- przeprowadzenie 35 lekcji pokazowych dla 279 osób,

- przeprowadzenie 43 lekcji otwartych dla 310 osób,

- zakończenie 2 kursów kwalifikacyjnych dla 39 osób,

- zarządzanie oświatą,

- oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,

- rozpoczęcie 2 kursów kwalifikacyjnych dla 38 osób,

- pedagogika lecznicza,

- organizacja 3 seminariów dla 51 osób,

- Bezpieczeństwo elektryczne w środowisku pracy,

- organizacja pracy szkół w kontekście nowej podstawy programowej,

- organizacja pracy nowego roku szkolnego w świetle zmian w prawie oświatowym,

- organizacja Akademii Młodego Dyrektora,

- organizacja Akademii Umiejętności Wychowawczych,

- przeprowadzenie 2 szkoleń dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego  gmin, z którymi podpisano porozumienie nt. „Zmiany w zakresie prawa oświatowego”,

- doskonalenie konsultantów i doradców metodycznych w zakresie diagnostyki edukacyjnej i tematów związanych z wdrażaniem II etapu reformy.

Działalność popularyzatorską i wydawniczą Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu realizował poprzez:

- współpracę z wydawnictwami edukacyjnymi w celu promowania wartościowych nowości wydawniczych (Forum, Stentor i inne),

- wydawanie kwartalnika „Modelowe Nauczanie”,

- publikację kolejnego, trzeciego numeru zeszytu Edukacja w ruchu pt. „10 – lecie opolskich gimnazjów”,

- publikację zeszytu metodycznego zawierającego scenariusze zajęć, projektów i prac „Spotkajmy się w zoo”.

W roku 2009 kontynuowana była również szeroka działalność promocyjna Ośrodka poprzez:

- konferencję prasową z konferencji „Sześciolatek w szkole”;

- przygotowanie nagrań na konferencję „Oświata jutra”,

- ogłoszenia prasowe przedstawiające ofertę edukacyjną MODN,

- ogłoszenie prasowe promujące projekt europejski „Oświata jutra”,

- regularne aktualizowanie strony internetowej wraz z ofertą edukacyjną,

- prezentację dorobku i oferty na corocznych Targach Edukacyjnych,

- uczestnictwo przedstawicieli MODN na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich,

- uczestnictwo w imprezach i jubileuszach szkolnych i oświatowych w Opolu i powiecie,

- stawanie do konkursów na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym,

- promocję materiałów i działalności MODN na spotkaniach kuratoryjnych.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był:

- realizatorem projektów:

- opracowanie i wygranie w postępowaniu konkursowym projektu do realizacji – Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Oświata jutra – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu”,

- opracowanie i złożenie do postępowania konkursowego w Agencji Narodowej Programu Comenius projektu w obszarze Comenius Regio pt. „Odkrywanie świata w drodze do nowoczesnego nauczania uczenia się matematyki i przedmiotów przyrodniczych”,

- przyznawanie tytułu w ramach programu „Bezpieczne przedszkole”.

- Koordynatorem programów edukacyjnych:

- Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci sześcioletnich „Przyjaciele Zippiego”

- Realizacja projektu „Przedsiębiorczość w gimnazjum” z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości;

- Kontynuacja projektu „Od grosika do złotówki”.

Ponadto w roku 2009 zorganizował konferencję „Sześciolatek w szkole” oraz konferencje historyczne wpisujące się w kształcenie patriotyczne we współpracy z IPN-em  „Stosunki polsko – ukraińskie”, „Jak uczyć o Holokauście”, „Losy Polaków ZSRR w czasie II wojny światowej”;

Realizował również granty Opolskiego Kuratora Oświaty:

- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z dysfunkcjami;

- Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych;

- Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród młodzieży szkolnej;

- Innowacyjne metody nauczania – wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia uczącego celowego i rozsądnego korzystania z zasobów wirtualnego świata;

- Zajęcia komputerowa w edukacji elementarnej;

- Rozwijanie zdolności twórczych i kształcenie poprzez formy teatralne.

Zintensyfikowane zostały działania doradcze tzw. „przy tablicy” – zanotowano wzrost konsultacji indywidualnych i ilości lekcji otwartych, które prowadzone sa przez doradców metodycznych. Zorganizowano ważne przedsięwzięcie jakim jest „Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego”, w ramach  której prowadzone są zajęcia otwarte i pokazowe dla nauczycieli wszystkich typów szkół i wszystkich przedmiotów. Zadania Szkoły realizowane są w następujących placówkach miasta Opola: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, Publiczne Gimnazjum nr 6 oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II.

Pozostałe przedsięwzięcia podejmowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli to:

- prowadzenie cyklicznych szkoleń wg programu opracowanego w MODN „Akademia Młodego Dyrektora” oraz „Akademia Umiejętności Wychowawczych”,

- kontynuacja kursu „Bliżej sztuki” – moduł rzeźba,

- współpraca z OKE we Wrocławiu w zakresie egzaminów zewnętrznych – obserwacja egzaminów z przedmiotów zawodowych,

- współpraca z WOM w Opolu w realizacji programu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli realizowanego z inicjatywy MEN „Promowanie reformy programowej”,

- współpraca z Izbą Rzemieślniczą w Opolu w zakresie współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych,

- współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W roku 2009 Miejski Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Opolu był również realizatorem następujących konkursów:

- Konkurs edukacyjny III Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem”,

- Konkurs edukacyjny III Festiwal Piosenki „Mikrofon i Ty”,

- Akademia Młodych Matematyków,

- Akademia Najmłodszych Matematyków,

- Konkurs Modna strona,

- Konkurs Lux ex Silesia Oppolienis,

- Konkurs „Śląsk Opolski – dzieje, kultura, sztuka” – konkurs na komiks,

- Konkurs I Turniej Wiedzy o Sztuce.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 510.630 73.160 | 504.734,93 69.955,21 | 98,8 95,6 |
| 3. | R a z e m | 583.790 | 574.690,14 | 98,4 |

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące środki głównie wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych		 				  8.292,70 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.160,00 zł

- zakup energii							11.410,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					18.784,77 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					  5.309,11 zł

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest również realizatorem projektu pn. „Oświata jutra – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu” finansowanego ze środków unijnych.

Na realizację powyższego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki bieżące | 81.420 12.800 193.514 | 69.919,42 12.791,09 152.591,66 | 85,9 99,9 78,9 |
| 4. | R a z e m | 287.734 | 235.302,17 | 81,8 |

W roku 2009 jednostka uzyskała w ramach dochodów własnych przychody w wysokości 295.572,30 zł, a wydatkowała kwotę 331.219,30 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	  68.696,32 zł

- umowy zlecenia i umowy o dzieło					129.504,26 zł

- zakup usług pozostałych			  	       		111.388,47 zł

- usługi internetowe i telekomunikacyjne				    4.397,34 zł

- podróże służbowe krajowe						    6.082,72 zł

- zakup akcesoriów komputerowych					   7.848,22 zł

Przeciętny stan zatrudnienia w etatach w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

- pracownicy pedagogiczni		5,17 etatów

- pracownicy administracji		4,33 etatu

- pracownicy obsługi			0,25 etatu

W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		4,94 etatu

- nauczyciel mianowany		0,23 etatu

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2009 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 784.800 zł.

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-1188/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2009 roku oraz niżej wymienionym pismami Wydziału Oświaty w sprawie dodatkowego przydzielenia środków pozostających w dyspozycji UM Opole dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola publiczne			108.935 zł

- publiczne szkoły podstawowe		217.695 zł

- publiczne gimnazja				102.531 zł

- szkoły ponadgimnazjalne			282.920 zł

- placówki oświatowe				  18.043 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  54.676 zł

Wykonanie w roku 2009 wynosi 727.020,41 zł, co stanowi 92,6% wykonania planu, 
z tego:

-     przedszkola publiczne			106.081,40 zł

- publiczne szkoły podstawowe		210.454,45 zł

- publiczne gimnazja			  98.939,69 zł

- szkoły ponadgimnazjalne			272.238,40 zł

- placówki oświatowe			  18.043,00 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  21.263,47 zł

Ze środków finansowych przyznanych szkole lub placówce dofinansowywano w części lub w całości:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia  zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki w różnych formach doskonalenia zawodowego uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 ujmuje się środki finansowe, które w miarę realizacji poszczególnych zadań są wydatkowane w Urzędzie Miasta, względnie przekazywane w ramach korekty budżetowej jednostkom, w których następuje realizacja wydatku. Dotyczy to zadań typu: fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates 
– Comenius, a ponadto koordynowane przez Wydział Oświaty dodatkowe zadania dotyczące ogólnie oświaty i wychowania.

W roku 2009 plan wydatków w tym rozdziale, po zmianach, wynosił 4.428.865 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.960.521,12 zł, w tym na:

Kontakty zagraniczne placówek oświatowych – w planie budżetu miasta Opola na 2009 r. na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 119.000 zł, a wydatkowano środki w wysokości 116.242,42 zł, co stanowi 97,7% wykonania planu.

Bezpośrednimi realizatorami tego zadania były jednostki i placówki oświatowe kontynuujące

nawiązane kontakty zagraniczne. Rozszerzały dotychczasową współpracę i podejmowały kolejne działania związane z realizacją programów edukacyjnych. Współpraca zagraniczna szkół i placówek oświatowych była realizowana w ramach wymiany międzyszkolnej oraz realizacji programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

Współpracę zagraniczną prowadziły 32 jednostki oświatowe, w tym:

-  13 w ramach wymiany międzyszkolnej,

-  11 w ramach wymiany międzyszkolnej oraz w ramach realizacji różnych programów

edukacyjnych UE,

-  8 wyłącznie w ramach realizacji różnych programów edukacyjnych UE.

Ponadto 33 szkoły prowadziły szkolne kluby europejskie.

Szkoły realizujące ciekawe przedsięwzięcia edukacyjne były wspierane finansowo 
w zakresie:

- realizacji projektów edukacyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

(dotyczy podprogramów: Comenius, Leonardo da Vinici, E-Twinning),

- różnych form współpracy zagranicznej szkół,

- wyjazdów i udziału uczniów w różnego rodzaju przedsięwzięciach w kraju i za granicą,

- organizacji przez MDK kolonii letnich dla dzieci z Ukrainy ((Ivanofrankivsk),

- organizacji przez MDK dziesięciodniowego pobytu dzieci z Białorusi w Polsce.

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – zgodnie z przepisami art.71 ust.1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2004 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami ujmowane są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W roku 2009 na ten cel zaplanowano środki na poziomie 1.208.000 zł, przy czym wykonano 1.200.724,46 zł, obejmując świadczeniami  1.361 uprawnionych osoby.

Komisje egzaminacyjne - na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji biorą udział dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Za pracę w komisjach egzaminacyjnych ekspert otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50 zł za jedno posiedzenie komisji, zgodnie z Uchwałą Nr 5801/2001 Zarządu Miasta Opola z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2009 roku przeprowadzono 75 komisji egzaminacyjnych.

Na realizację tego zadania w roku 2009 otrzymano dotację na zadania bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 9.372 zł , przy czym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.571,54 zł, co stanowi 80,8% wykonania planu dotacji. Kwotę niewykorzystaną zwrócono. Ponadto w budżecie miasta Opola na 2009 rok zabezpieczono na ten cel również środki budżetowe w wysokości 8.500 zł, które nie zostały wykorzystane. Niskie wykonanie może tłumaczyć fakt, iż prognozowane ilości komisji egzaminacyjnych ustalane są na podstawie arkuszy organizacyjnych,  w których dyrektorzy szkoły corocznie podają przewidywaną liczbę nauczycieli kontraktowych zamierzających przystąpić do postępowania egzaminacyjnego w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazują przybliżone terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. Ustalenie w danym roku dokładnej liczby komisji jest niemożliwe, ponieważ nauczyciele kontraktowi z powodów różnych nieplanowanych nieobecności, innych niż urlop wypoczynkowy, trwających od miesiąca do roku, mogą mieć przedłużony staż  o okres tej nieobecności. Ponadto wniosek o postępowanie egzaminacyjne są zobowiązani złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Z tych przyczyn złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego jest przesunięte w czasie i różne od złożonych wcześniej deklaracji.

Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych - w planie zabezpieczono środki finansowe w kwocie   4.100 zł na pokrycie kosztów dotyczących przechowywania dokumentacji po zlikwidowanych  szkołach oraz innych  jednostkach oświatowych.

Zgodnie z zawartymi umowami, przechowawcą ww. dokumentacji są  Archiwa Opolskie 
Sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie. W 2009 r. wydatkowano na ww. cel kwotę  wysokości 3.793,32 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania – plan na 2009 rok wynosił kwotę 20.000 zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2009 roku dofinansowano realizację 5 zadań na kwotę ogółem 20.000,00 zł.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone. Dotacje przyznano na druk niskonakładowych wydawnictw naukowych związanych z edukacją. Wsparto realizację następujących zadań : przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Wrzesień 1939. Dwu frontowa wojna Polska”, przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Rola opozycji młodzieżowej w walce o niepodległość w latach 1945 – 1989 w Opolu”, przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Rok 1989 z perspektywy polskiej i opolskiej w edukacji historycznej”, przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji edukacyjnej – komiksu historycznego „LEO BAECK – RABIN Z OPOLA”, przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Primus vivere – deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej na przestrzeni wieków”.

Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych – Prezydent Miasta Opola, Marszałek Województwa Opolskiego oraz Starosta Powiatu Opolskiego zorganizowali po raz kolejny Regionalne Targi Edukacyjne i Rynku Pracy. Były one adresowane przede wszystkim do przyszłych absolwentów gimnazjów. Targi stanowiły jedno z ważnych przedsięwzięć na rzecz promocji opolskiej edukacji, umożliwiły zaprezentowanie i popularyzację kierunków kształcenia w opolskich szkołach ponadgimnazjalnych wśród młodzieży z całego województwa opolskiego. Na imprezie tej prezentowane były także oferty edukacyjne niepublicznych szkół oraz uczelni, oświata pozaszkolna, wydawnictwa szkolne i książkowe oraz pomoce naukowe. Zainteresowanie odwiedzających stoiska szkolne potwierdziło potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia, z jednoczesnym poszerzeniem tej formy prezentacji oferty edukacyjnej w przyszłych latach. Plan finansowy na realizację ww. zadania w 2009 r. w wysokości 16.000 zł zrealizowano w 100%.

Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy 
i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne – w ramach tego zadania w 2009 roku placówki oświatowe zrealizowały  wydatki związane z:

- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego – dofinansowanie wydawnictwa jubileuszowego – almanachu z okazji jubileuszu 50 – lecia działalności szkoły,

- Młodzieżowy Dom Kultury - dofinansowanie konferencji pt. „Rola rodziny w rozwoju osobowym i społecznym dziecka, organizowanej z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia, jak również dwóch konkursów nawiązujących do ogólnopolskiego hasła tegorocznych obchodów „Stawiam na rodzinę”,

- Młodzieżowy Dom Kultury – dofinansowanie przygotowania wystawy jubileuszowej prezentującej dorobek i dzień dzisiejszy placówki z okazji jubileuszu 55 – lecia działalności,

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI – dofinansowanie organizacji sesji popularnonaukowej poświęconej sytuacji Polski i Polaków po II wojnie światowej,

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu – dofinansowanie turnieju ulicznej piłki nożnej organizowanego w ramach obchodów 10 – lecia działalności gimnazjów,

- Młodzieżowy Dom Kultury – dofinansowanie koncertu – Festiwal Talentów oraz konkursu fotograficznego „Moje gimnazjum” dla uczniów opolskich gimnazjów, w ramach działań programowych związanych z obchodami jubileuszu 10 – lecia gimnazjów,

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – dofinansowanie wydawnictwa z serii „Edukacja w Ruchu” poświęconego gimnazjom miasta Opola, w ramach działań programowych związanych z obchodami jubileuszu 10 – lecia gimnazjów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 – zakup nagrody rzeczowej dla szkoły w związku z jubileuszem 40 – lecia działalności,

- Młodzieżowy Dom Kultury – dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat międzykulturowości, organizowanej wspólnie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – dofinansowanie konferencji pt. „Sześciolatek w szkole”,

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – dofinansowanie międzynarodowej konferencji „Nauczyciele europejscy w przestrzeni edukacji wielokulturowej”,

- Młodzieżowy Dom Kultury – dofinansowanie Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego organizowanego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego.

Plan na rok 2009 wynosił kwotę 49.000 zł, a wykonanie wyniosło kwotę 44.248,54 zł, 
co stanowi 90,3% wykonania planu.

Ogłoszenia prasowe – w roku 2009 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 
12.000  zł. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. zamieszczono 
po 2 ogłoszenia  o konkursach: w Nowej Trybunie Opolskiej i w Gazecie Wyborczej, na łączną kwotę 2.220,20 zł oraz w Nowej Trybunie Opolskiej  ogłoszenie – kondolencje, na wartość 331,84 zł. Łącznie wydatki na ogłoszenia prasowe wyniosły 2.552,04 zł, co stanowi 21,3% wykonania planu. Plan na 2009 r. zakładał przeprowadzenie 10 konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych (Rozporządzenie MENIS z dnia 23 października 2003 r. w tej sprawie, nakazuje zamieszczać ogłoszenie o przewidzianym konkursie w co najmniej dwóch dziennikach), 
a ze względu na zastosowanie innego trybu powierzenia stanowisk dyrektorom jednostek oświatowych, nie było potrzeby ponoszenia opłat za ogłoszenia prasowe. W związku z powyższym kwota 9.447,96 zł nie została wykorzystana.

Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe – plan na 2009 rok wynosił 123.140 zł, natomiast wykonanie wyniosło kwotę 118.653,31 zł, co stanowi 96,4% wykonania planu. Bezpośrednimi realizatorami zadania były poszczególne jednostki i placówki oświatowe.

Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji różnorodnych przedsięwzięć edukacyjno – wychowawczych. Wydatkowano je na zakup nagród w konkursach, turniejach, przeglądach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Ponadto zrealizowano duże przedsięwzięcia edukacyjne m.in. festiwal filmów dla dzieci „Zero Nudy”, Międzynarodowe Spotkania Taneczne, Miejski Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych SYNKOPA, Przegląd Teatrów Szkolnych SCENA, Konferencję Samorządów Uczniowskich, Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY, kolejną edycję „Opolskich Orłów”.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zgodnie z art.70 b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli 
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach, a młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia powyższych warunków.

Do 31 stycznia 2009 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywało się w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżet wojewody (wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin). Z zaplanowanej kwoty 18.631 zł na ten cel wydatkowano 18.630,63 zł .

Od 1 lutego 2009 r. zmieniło się źródło finansowania powyższego zadania i obecnie dofinansowanie odbywa się ze środków Funduszu Pracy. W tym celu na podstawie umowy określającej wysokość środków finansowych i ich tryb przekazywania, Wojewoda Opolski przekazał w 2009 roku Prezydentowi Miasta Opola środki w wysokości 580.121 zł, z czego wydatkowano kwotę 580.120,60 zł.

Zaplanowana na 2009 r. kwota 30.000 zł jako zabezpieczenie płynności wypłat dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie zastała wykorzystana, gdyż na  realizację tego zadania  w pełni wystarczyła kwota przekazana z Urzędu Wojewódzkiego  w ramach dotacji celowej oraz środki z Funduszu Pracy.

Realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius – w roku 2009 dziewięć jednostek oświatowych realizowało projekty edukacyjne pilotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Socrates. Łączna kwota przekazanych szkołom środków wyniosła 445.563,86 zł.

Realizacja akcji „Pij mleko codziennie” – zadanie w 2009 roku realizowane było w gimnazjach. Planowana w roku 2009 kwota w wysokości 59.706 zł wykorzystana została w 41,1%. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło w okresie sprawozdawczym kwotę 24.538,89 zł.

Stypendia motywacyjne dla uczniów – z dniem 1 stycznia 2005 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów. Oprócz pomocy o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne), udzielanej przez poszczególne gminy uczniom zamieszkałym na ich terenie ze środków pochodzących z budżetu państwa (dotacja celowa), uzupełnianych środkami z budżetów gmin, wprowadzono pomoc o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe), którą szkoły udzielają wyłącznie w oparciu o środki własne gminy. Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w ciągu roku, (po zakończeniu semestru) po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym listy stypendystów oraz kwoty stypendium. Na realizację tego zadania na rok 2009 przeznaczona była w budżecie kwota 50.160 zł, którą zrealizowano w 100%.

W 2009 roku pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało łącznie 498 uczniów opolskich szkół (za I semestr – 103, za II semestr – 395), w tym:

- 98 uczniów publicznych szkół podstawowych	kwota   7.460 zł

- 180 uczniów publicznych gimnazjów		kwota 17.660 zł

- 220 uczniów szkół ponadgimnazjalnych		kwota 25.040 zł

Realizacja projektu pn. „Elastyczne przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej 
w mieście Opolu” – w roku 2009 realizowano nadal zadanie dotyczące projektu dofinansowywanego ze środków UE. W zadaniu tym plan na rok 2009 wynosił 270.387 zł. Wykonanie planu wyniosło na koniec roku budżetowego 96,8% czyli wydano na to zadanie 261.753,58 zł.

Realizacja projektu pn. „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej 
w mieście Opolu” – w roku 2009 rozpoczęto realizację powyższego projektu współfinansowanego ze środków UE. W zadaniu tym plan na rok 2009 wynosił 111.003 zł. Wykonanie planu wyniosło na koniec roku budżetowego 67,2% czyli wydano na to zadanie 74.546,63 zł. Realizację projektu prowadziło osiem Przedszkoli Publicznych w Opolu.

Realizacja projektu pn. „Program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola” 
– w roku 2009 kwota ogółem przeznaczona na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła 267.013 zł.

W programie wzięło udział 7 szkół zawodowych. Wykonanie na koniec roku 2009 wyniosło kwotę 230.037,09 zł, co stanowi 86,2% wykonania planu.

Realizacja projektu pn. „Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola” – w roku 2009 na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych zaplanowano kwotę 194.839 zł.

Realizatorami zadania było sześć liceów ogólnokształcących. Wykonanie na koniec roku 2009 wyniosło kwotę 182.350,47 zł, co stanowi 93,6% wykonania planu.

Realizacja projektu pn. „Młodzi zawodowcy - program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola” – w roku 2009 rozpoczęto realizację tego projektu. Kwota ogółem przeznaczona na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła 278.465 zł.

W programie wzięło udział 7 szkół zawodowych. Wykonanie na koniec roku 2009 wyniosło kwotę 267.325,78 zł, co stanowi 96,0% wykonania planu.

Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć – w roku 2009 otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa w wysokości 85.632 zł, przeznaczoną na realizację powyższego zadania. Szkoły wykorzystały dotację w 99,3%, wysokość dokonanych przez szkoły wypłat z tytułu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć wyniosła kwotę 85.074,87 zł.

Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Opolu – w związku z wydanym przez Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 08 maja 2007 roku z tytułu wypadku jakiemu uległa uczennica w dniu 21 stycznia 2002 roku na lekcji wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, zasądzono od Gminy Opole na rzecz małoletniej powódki rentę w kwocie po 300 zł miesięcznie, poczynając od dnia 17 stycznia 2007 roku.

Ponadto Sąd Okręgowy w Opolu udzielił zabezpieczenia powództwa od dnia 1 października 2009 r. w kwocie 3.000 zł miesięcznie w związku z toczącą się sprawą sądową z powództwa Oskara Langnera, który w 2004 r. uległ wypadkowi w szkole,

W roku 2009 plan na realizację tego zdania wynosił kwotę 12.600 zł, która w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Wypłacono rentę za okres styczeń - grudzień 2009 roku w wysokości 3.600 zł oraz za okres od października do grudnia 2009 roku kwotę 9.000 zł na zabezpieczenie powództwa.

Wdrożenie bonu organizacyjnego w szkołach podstawowych –zgodnie z umową zawartą pomiędzy spółką z o.o. Vulcan, a Miastem Opole, przeprowadzono szkolenia dyrektorów szkół podstawowych w posługiwaniu się programem Arkusz Optivum,. Została wykonana analiza porównawcza organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Opole oraz na podstawie tej analizy opracowano propozycję standaryzacji zatrudnienia w szkołach podstawowych. Przygotowano kalkulator ułatwiający wyznaczanie parametrów standaryzacyjnych, które zostały zastosowane przy opracowywaniu przez dyrektorów szkół podstawowych arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2009/10.

Plan finansowy w roku 2009 na realizację tego zadania wynosił kwotę 51.300 zł i został wykonany w 99,9%. Wydatkowane środki wyniosły kwotę 51.240 zł.

Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta – Prezydent, działając na podstawie § 8 i § 9, w związku z § 3 ust. 2 Uchwały    Nr X/96/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze, wyodrębnionego w budżecie Miasta Opola oraz sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół, przyznał w 2009 roku łącznie 
36 nagród po 3.500 zł każda,  dla 17 dyrektorów i 19 nauczycieli na łączną wartość 
147.919 zł. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta składano do 10 września 2008 r. Nagrody zostały przyznane i wypłacone nauczycielom i dyrektorom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach(m.in. z tytułu jubileuszu szkoły, zakończenia pełnienia funkcji dyrektora itp.) Zadanie realizowane było przez poszczególne jednostki oświatowe. Plan na początek roku 2009 wynosił kwotę w wysokości 175.000 zł a kwota planu na koniec roku 2009 w wysokości 27.081 zł stanowi środki niewykorzystane.

Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych 
w roku szkolnym 2008/2009 – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie 2009 roku kwotę w wysokości 81.470 zł, którą Wydział Oświaty rozdysponował pomiędzy poszczególne szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły ponadgimnazjalne dokonały zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych, służących lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Łączne wykonanie tego zadania przez jednostki oświatowe wyniosło kwotę 81.199,09 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu.

Zakup i wdrożenie informatycznego systemu dostępu do baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych – zgodnie z umową zawartą pomiędzy spółką z o.o. Vulcan, 
a Miastem Opole, uzyskano prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet przez pracowników Wydziału Oświaty, Wydziału Budżetu oraz wszystkie jednostki i placówki oświatowe miasta Opola. Jednocześnie pracownicy spółki z o.o. Vulcan zgodnie z umową przeprowadzili szkolenia dla pracowników Wydziału Oświaty, Wydziału Budżetu oraz dla wszystkich dyrektorów szkół i głównych księgowych miejskich jednostek i placówek oświatowych w zakresie posługiwania się programem Arkusz Optivum oraz Sigma Optivum. Wdrożenie programu pozwoli na gromadzenie i analizę danych dotyczących Systemu Informacji Oświatowej, danych arkuszy organizacji oraz danych dotyczących planów finansowych i sprawozdawczości miejskich jednostek i placówek oświatowych.

Na zadanie powyższe w budżecie miasta Opola na rok 2009 zaplanowano kwotę 57.000 zł, a wydatkowano kwotę 56.972 zł.

- Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 
– realizacja Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 
– zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w roku 2009 uzyskano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 8.622 zł.

- Realizatorem powyższego zadania był Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu wykorzystując otrzymaną dotację w 100%.

Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty – z zadania tego sukcesywnie w trakcie roku przenoszono zarządzeniem bądź uchwałą Rady Miasta Opola środki do jednostek realizujących bezpośrednio wydatki po złożeniu przez nie wniosku o dokonanie korekty zabezpieczającej wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych. Kwota na koniec roku w wysokości 82.368 zł stanowi środki niewykorzystane, przy czym na początku roku plan wynosił  2.783.200 zł.

Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego 2008/2009 – podobnie traktowane jak zadanie dotyczące odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty, w trakcie roku sukcesywnie w uzasadnionych przypadkach zarządzeniem bądź uchwałą Rady Miasta środki przenoszono bezpośrednio do poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie złożonych przez nie wniosków o dokonanie korekty bądź w przypadku podwyżek płac pracowników pedagogicznych po wyliczeniu przez jednostki skutku zmian rozporządzenia. Kwota na koniec roku w wysokości 139.987 zł stanowi środki niewykorzystane, przy czym na początku roku plan wynosił 4.321.705 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje jedna Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku 0-24 lat. Celem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Specjaliści Poradni udzielają  dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i rehabilitacyjnej. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez pracę zespołów funkcjonujących w poradni:

- wczesnego wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i terapii zachowań dysfunkcyjnych,

- rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wspomagania wczesnego rozwoju dzieci i młodzieży,

- profilaktyki i innych problemów dostosowawczych,

- pomocy uczniom w wyborze kierunków kształcenia i planowania kariery zawodowej,

- wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz budowania systemu wsparcia dla rodziców i nauczycieli.

W roku 2009 ogółem przyjęto 3.500 uczniów, w tym odbyło się :

-   2.326       badań psychologicznych

-   1.081       badań pedagogicznych

-      388       badań logopedycznych

10 osobom udzielono porad lekarskich, wydano 359 orzeczeń do kształcenia specjalnego oraz 193 orzeczenia do nauczania indywidualnego

W 2009 roku poradnia udzieliła pomocy bezpośredniej dzieciom  i młodzieży, która dotyczyła problematyki i specyficznych trudności w nauce, pomocy dziecku ze specyficznymi problemami rozwojowymi (w tym dzieci chore oraz niepełnosprawne), z zaburzeniami w zachowaniu, doradztwa zawodowego, interwencji psychologa w sytuacji kryzysowej (próby samobójcze, depresje, incydenty z narkotykami), przemocy w rodzinie, ciąży nieletnich uczennic, urazów emocjonalnych, śmiercią jednego z rodziców, przemocy seksualnej.

Udzielono również pomocy grupowej w zakresie :

- problematyki okresu dorastania,

- umiejętności rozwiązywania konfliktów,

- planowania kariery edukacyjnej,

- mediacji, przemocy i agresji,

- skuteczności komunikacji,

- znajomości prawa i odpowiedzialności dzieci i młodzieży wobec prawa,

- integracji uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi,

- problemów w nauce, rodzinie,

- radzenia sobie ze stresem.

Nauczyciele i rodzice uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach, które dotyczyły następującej tematyki:

- diagnoza trudności uczniów i pośrednictwo trudności nauczycieli (ankieta, warsztaty metodą mateplanu),

- sytuacja wychowawcza w klasie,

- wsparcie i rozwijanie umiejętności wychowawczych w pracy z dzieckiem chorym (warsztaty psychoedukacyjne dla wychowawców i nauczycieli w szpitalach),

- warsztaty  „Eurosieroctwo”,

- jak pomóc dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce skutecznie się uczyć,

- szkoła dla rodziców i wychowawców,

- pogłębianie świadomości i wychowania i rozwijanie umiejętności wychowawczych 
– prowadzone przez lidera programu,

- warsztat psychoedukacyjny na temat rozwoju dziecka od 0 – 3 lat ,

- procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,

- kary i nagrody,

- abc kariery szkolnej.

Odbyły się także spotkania w ramach rad pedagogicznych dotyczących tematów takich jak:

- „Trudności w elementarnej nauce czytania, pisania i liczenia”,

- „Praca domowa z dzieckiem rozpoczynającym naukę w kl. I”,

- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizyki ucznia”,

- współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych,

- dziecko 6 – letnie – dojrzałość szkolna,

- praca korekcyjno – kompensacyjna z niedokształceniem mowy typu afazja,

- szkolenia szkolnych doradców zawodowych,

- warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka,

- problemy dziecka autystycznego – (teren woj. opolskiego), specyfika funkcjonowania, metody i techniki pracy.

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.474.321 245.000 | 2.451.541,61 239.476,90 | 99,1 97,7 |
|  | R a z e m | 2.719.321 | 2.691.018,51 | 99,0 |

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych		  	  18.324,07 zł

- energia cieplna, elektryczna				  		  31.559,33 zł

- drobne naprawy								  11.835,70 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			117.500,00 zł

- zakup usług pozostałych							  18.464,64 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe					  11.768,03 zł

- wpłaty na PFRON								  17.987,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych						    3.977,06 zł

Oprócz środków budżetowych jednostka osiągnęła w ramach dochodów własnych przychody z odsetek w wysokości  17,91 zł.

Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 43,50 44,00 | 11,51 11,51 | 55,01 55,51 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 0,50 | - | + 0,50 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 43,67 | 11,87 | 55,54 |

W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie w 2009 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	 		31,17 etatu

- nauczyciel mianowany		 	  7,67 etatu

- nauczyciel kontraktowy		 	  4,16 etatu

- nauczyciel stażysta                                   0,67 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			9,01 etatu

- pracownicy obsługi				2,86 etatu

Rozdział  85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu w 2008 roku działały:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu,

- Młodzieżowy  Dom Kultury w Opolu,

- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 
w Opolu.

Na działalność placówek w tym rozdziale budżetowym w 2009 roku zaplanowano środki 
w wysokości  5.157.328 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne		 	3.877.928 zł

- dotację do Ogniska Plastycznego	 	   215.000 zł

- wydatki majątkowe				   178.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące		 	   886.400 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 		4.845.250,00 zł,

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem				4.630.250,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne				3.757.896,75 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	   196.300,00 zł

- wydatki rzeczowe						   676.053,25 zł

2. na dotacje do Państwowego Ogniska Plastycznego	   215.000,00 zł

Realizację zadań statutowych i finansowych poszczególnych placówek przedstawiono poniżej:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu jest placówką wychowania pozaszkolnego, która od 1997 roku służy dzieciom i młodzieży miasta Opola. Celem jej jest wspomaganie szkoły w edukacji sportowej poprzez realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w kierunku alternatywnego uczestnictwa w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych.

Wspierając szkoły w edukacji sportowej m.in. poprzez koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych w 17 dyscyplinach sportowych Międzyszkolny Osrodek Sportowy realizuje program, który jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego i ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz zatwierdzanym przez MEiN systemem zawodów w sporcie szkolnym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Odbywają się one w kategoriach:

- szkół podstawowych – IGRZYSKA (18 zgłoszonych szkół),

- szkół gimnazjalnych – GIMNAZJADA (9 zgłoszonych szkół),

- szkół ponadgimnazjalnych – LICEALIADA (13 zgłoszonych szkół).

Działając w obszarze szkolnej kultury fizycznej wspólnie ze szkołami Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wypracował dobry i zbieżny ze standardami edukacyjno-wychowawczymi system rozgrywek, który skierowany jest do wszystkich uczniów niezależnie od ich poziomu umiejętności i możliwości ruchowych w danych dyscyplinach sportowych.

W ramach koordynacji pozaszkolnej działalności sportowej w roku 2009 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy był organizatorem około 300 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział około 6.000 dzieci i młodzieży z miasta Opola.

Stałą forma działania i podstawową jednostką organizacyjną w trakcie trwania roku szkolnego są sekcje, które pracują w oparciu o stały, tygodniowy plan zajęć oraz własne programy i plany pracy. Obecnie działa 38 sekcji skupiających 818 wychowanków w następujących dyscyplinach:

- piła siatkowa,

- piłka ręczna,

- koszykówka,

- lekkoatletyka,

- tenis stołowy,

- kajakarstwo,

- pływanie,

- gry i zabawy.

Zajęcia te odbywają się poza placówką w 16 salach gimnastycznych szkół miasta Opola oraz w placówce przy ul. Katowickiej 14.

Ponadto Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu zajmuje się także realizacją okresowych i okazjonalnych form działalności obejmujących organizację obozów sportowych i kolonii, akcję „Lato w mieście”, Biała zima w mieście”, udział sekcji w zawodach, szkolną ligę SKS oraz okazjonalne imprezy rekreacyjno-sportowe. Działaniami tymi w roku 2009 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu objął około 13.500 dzieci i młodzieży miasta Opola.

Na realizację zadań statutowych jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 865.640 141.000 | 864.478,73 138.671,27 | 99,9 98,3 |
|  | R a z e m | 1.006.640 | 1.003.150,00 | 99,7 |

Wydatki przebiegały zgodnie z planem, a największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 86,2% wydatków ogółem.

Z pozostałych wydatków bieżących większymi pozycjami były:

- wydatki eksploatacyjne – energia, remonty, usługi pozostałe		71.828,10 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43.300,00 zł

Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała przychody w dochodach własnych w wysokości 89.795,05 zł, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń oraz sprzedaży biletów na siłownię. Wydatkowano kwotę 92.124,10 zł, angażując środki obrotowe z roku poprzedniego.

Z pozyskanych kwot głównymi kierunkami wydatków były:

- zakup materiałów i wyposażenia				10.290,05 zł

- opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne		  2.746,51 zł

- usługi pozostałe						64.773,87 zł

- podróże służbowe krajowe					  1.924,42 zł

- szkolenia pracowników					  1.350,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe				  4.822,48 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				  4.079,61 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnienie przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 15,72 16,15 | 7,25 7,25 | 22,97 23,40 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 0,43 | - | + 0,43 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 15,02 | 7,25 | 22,27 |

W roku 2009 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		5,43 etatu

nauczyciel mianowany 		4,86 etatu

nauczyciel kontraktowy		4,44 etatu

nauczyciel stażysta			0,29 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			5,25 etatu

- pracownicy obsługi				2,00 etatu

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, jednostką budżetową miasta Opola, która od 55 lat istnieje w mieście i działa na mocy Ustawy  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami, ustawy 
o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 roku w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo wychowawczych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz realizuje zadania określone w przyjętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003 - 2012.

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje zadania określone w statucie placówki i w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

- wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju,

- kształtuje u uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

- inspiruje do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola,

- rozwija zainteresowania i uzdolnienia, doskonali umiejętności oraz pogłębia wiedzę prowadząc działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne,

- wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka,

- kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,

- organizuje rekreację i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez bogatą ofertę zajęć w czasie letniej i zimowej przerwy wakacyjnej oraz kształtuje pozytywny model spędzania czasu wolnego,

- koordynuje pozaszkolną działalność artystyczną dzieci i młodzieży miasta Opola,

- prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą.

Zadaniem i ambicją Młodzieżowego Domu Kultury jest zapewnienie młodym mieszkańcom Opola możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej ale także rozszerzanie obszarów pracy z młodzieżą poszukującą swego miejsca, młodzieżą trudną, zagubioną.

Od 1996 roku placówka aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego działającej w Krakowie, której wiceprzewodniczącą trzecią kadencję jest dyrektorka MDK oraz Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w następujących obszarach:

1. Obszar edukacyjny

Placówka prowadzi edukację w dziedzinie literatury, teatru, filmu, muzyki, tańca, plastyki i sztuki. Rozwija zainteresowania intelektualne, historyczne, regionalne, politechniczne. Prowadzi edukację przez różne dziedziny sztuki, przygotowując uczestników zajęć do aktywnego odbioru  sztuki i uczestnictwa w kulturze. Poprzez realizowane projekty edukacyjne kształtuje umiejętności pracy zespołowej, rzetelności w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialności za siebie i innych, samodzielności, umiejętności poszukiwań, aktywności oraz dążenia do osiągania sukcesu zarówno w pracy pozaszkolnej, jak i w realizowaniu obowiązków szkolnych. Realizuje autorskie programy z zakresu edukacji regionalnej pn.: Mały Opolanin, Opolski Elementarz skierowane do przedszkolaków i do dzieci z klas I-III opolskich szkół podstawowych. Prowadzi eliminacje gminne i wojewódzkie 15 konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w których uczestniczy blisko 2500 uczniów. Jest organizatorem bądź współorganizatorem projektów promujących wiedzę o Unii Europejskiej. Jest organizatorem i koordynatorem  na terenie Opola Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” dofinansowywanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

2. Obszar artystyczny

W ramach upowszechniania sztuki, placówka organizuje bądź współuczestniczy w organizacji wielu działań programowych o zasięgu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Ważnym celem działalności jest szeroko pojęta edukacja z zakresu teatru, historii sztuki i dramaturgii, adresowana do dzieci i młodzieży Opola. Przygotowując do odbioru sztuki teatralnej, placówka umożliwia dzieciom i młodzieży kontakt z teatrem i jego twórcami. Popularyzuje twórczość dramaturgów polskich i światowych dla dzieci i młodzieży. Umożliwia uczestnikom zajęć tworzenie spektaklu teatralnego, muzycznego i tanecznego od scenariusza, poprzez projekt i wykonanie kostiumów, scenografii, dobór muzyki, tworzenie postaci aż po realizację gotowego spektaklu. W ramach upowszechniania tańca placówka prowadzi edukację taneczną w różnych technikach i stylach według opracowanych przez instruktorów programów autorskich. Realizuje następujące działania programowe: koncerty i występy zespołów tanecznych, letnie i zimowe warsztaty taneczne organizowane dla uczestników zajęć, kursy tańca towarzyskiego i dyskotekowego organizowane w różnych grupach wiekowych, zabawy andrzejkowe i karnawałowe dla opolskich szkół, warsztaty taneczne dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych, warsztaty taneczne z różnych technik dla nauczycieli szkół i instruktorów tańca. W dziedzinie upowszechniania plastyki placówka przygotowuje do odbioru dzieła sztuki i do samodzielnego tworzenia sztuki. Przybliża pracę w różnorodnych technikach plastycznych od najprostszych do skomplikowanych instalacji plastycznych. Realizuje następujące działania programowe: warsztaty plastyczne, konkursy plastyczne dla uczniów opolskich szkół, wystawy prac plastycznych wykonanych w szkolnych kołach plastycznych w utworzonej GALERII FORMA w Filii MDK na ul. Targowej, warsztaty plastyczne dla młodzieży i dla nauczycieli, plenery malarskie, przygotowuje prace na ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy plastyczne

3. Obszar animacji kulturalnej

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu organizuje imprezy otwarte dla mieszkańców Opola, konkursy, festiwale, przeglądy, koncerty, wycieczki, zajęcia kulturalne i wypoczynkowe w okresie letnich, świątecznych i zimowych wakacji. Gromadzi, organizuje i upowszechnia materiały metodyczne i programowe służące wzbogacaniu pracy pozaszkolnej MDK i opolskich szkół. Organizuje warsztaty dla nauczycieli z zakresu reżyserii teatralnej, recytacji, plastyki i choreografii. Prowadzi okresowe analizy zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu jest inicjatorem, organizatorem i realizatorem blisko 150 imprez rocznie o charakterze gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wśród najważniejszych wymienić należy:

- Festiwal Filmów dla Dzieci ZERO NUDY z udziałem popularnych aktorów filmowych

- Prezentacje Teatrów Szkolnych SCENA, w których uczestniczą teatry działające 
w szkołach Opola

- Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych przygotowanych w opolskich przedszkolach

- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski SŁOWO dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów

- Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY - spotkania teatrów dziecięcych działających w Polsce

- Zimowe Spotkania Teatralne - prezentacje spektakli teatralnych i warsztaty teatralne dla młodzieży

- Świętojańska Noc Teatralna

- PIOSENKOBRANIE – festiwal dla młodzieży śpiewającej o zasięgu ogólnopolskim,

- „Mikołajkowy Festiwal Piosenki” – festiwal dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat

- „Festiwal Przedszkolaka” – impreza, która na stałe weszła do kalendarza placówki z finałowym koncertem w Dniu Dziecka.

- MUZYKA Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych - eliminacje miejskie i wojewódzkie

- „Wojewódzkie Święto Pieśni” – eliminacje do ogólnopolskiego konkursu chórów szkolnych a’cappella

- FAN TAN – przegląd dziecięcej twórczości tanecznej

- Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego EXPRESSION

- Międzynarodowe Spotkania Taneczne z udziałem zespołów tanecznych z Europy

- Konkurs Wiedzy o Opolu - „Opole moje miasto”

- Festyny Rodzinne „Żegnaj lato na rok”, „Majówka Rodzinna”, turnieje osiedlowe: tenis stołowy, szachy, scrable.

4. Obszar profilaktyczny

Placówka prowadzi działalność profilaktyczną związaną z problemami narkomanii, alkoholizmu, zapewnia informację w sprawach nauki i wypoczynku. Poprzez realizowanie projektów wynikających z Miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, upowszechnia wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli informacje na temat szkodliwości środków lub substancji uzależniających, zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, jakie łączy się z ich używaniem, dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Preferuje tzw.: Bezpieczne wychowanie, wolne od negatywnych zachowań i uzależnień. Organizuje warsztaty i treningi dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z zakresu umiejętności alternatywnego wobec zachowań ryzykownych zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych. Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności dokonywania świadomych, pozytywnych wyborów. Współdziałając z Poradnią psychologiczno pedagogiczną, Ośrodkiem MONAR, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i pedagogami szkolnymi organizuje cykle spotkań połączonych z projekcjami filmowymi bądź spektaklami teatralnymi dla grup zorganizowanych z opolskich szkół na temat bezpiecznego i wolnego od uzależnień sposobu życia. Organizuje otwarte imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będące alternatywą dla młodych ludzi na spędzenie czasu wolnego od nauki w sposób chroniący przed marginalizacją. Jest współorganizatorem konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn.: Twoje zdrowie w Twoich rękach.

5. Obszar opiekuńczy

Wspomagając rodzinę w procesie wychowania placówka z roku na rok rozszerza obszar działań  opiekuńczych. W filii MDK na ul. Targowej działa Klub TAMA pełniący funkcję świetlicy środowiskowej dla dzieci młodszych z rodzin zagrożonych marginalizacją. 
W świetlicy, prócz zajęć o charakterze artystycznym, dzieci pod okiem pedagoga mają możliwość odrobienia lekcji, wyrównania braków szkolnych czy bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia czasu. W listopadzie 2006 roku w filii MDK na ul. Targowej powołano Centrum Informacji Młodzieżowej, punkt konsultacyjny dla młodzieży szkolnej i rodziców, w którym organizowane są zajęcia wyrównawcze, porady pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, pomoc przy wyborze szkoły. W oparciu o pracę wolontariuszy (studentów i nauczycieli) działa Pogotowie Naukowe oferujące nieodpłatne korepetycje uczniom potrzebującym pomocy i wsparcia edukacyjnego. Realizując funkcje opiekuńcze placówka przygotowuje w okresie letnich i zimowych wakacji bogatą ofertę zajęć warsztatowych dla stałych uczestników kół i pracowni oraz rekreacyjnych dla pozostałych dzieci z miasta. Są to propozycje stacjonarne i wyjazdowe. Rokrocznie z letnich form wypoczynku z Młodzieżowym Domem Kultury korzysta blisko 1000 uczestników. Placówka uczestniczy w organizowaniu akcji wypoczynkowej dla dzieci z rodzin zagrożonych oddziaływaniem negatywnych zjawisk – alkoholizmu i narkomanii, niewydolnych wychowawczo, w tym objętych opieką  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Akcja  finansowana jest ze środków budżetu gminy Opole zarówno poprzez organizowanie wyjazdowych kolonii artystyczno profilaktycznych, jak i stacjonarnych form połączonych z dożywianiem. Propozycje cieszą się dużym zainteresowaniem. W trakcie ich trwania realizowany jest bogaty program działań artystyczno – profilaktycznych.

6. Obszar wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży

Uznając, że uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym i społecznym jest konieczne dla rozwoju państwa obywatelskiego, placówka podejmuje szereg działań wspierających inicjatywy młodzieżowe oraz przygotowujących młodzież do pełnienia aktywnych ról w społeczności ludzi dorosłych.

W 2002 roku powstał w MDK zrzeszający młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną Młodzieżowy Wolontariat Klubu Ośmiu. Blisko 40 osobowa grupa wolontariuszy współpracuje z domami dziennego pobytu w Opolu, Domem Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, domami dziecka, szpitalami. Podejmuje inicjatywy ogólnopolskie w ramach Fundacji Świat na TAK zrzeszającej Kluby Ośmiu z całej Polski, jak na przykład przedświąteczne dzielenie się chlebem z ludźmi na ulicach, czy akcja happeningów i imprez plenerowych, bale mikołajkowe dla dzieci z rodzin objętych opieką Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie.

Placówka siedemnasty raz włączyła się do ogólnopolskiej akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dając możliwość 30 osobowej grupie młodzieży, wywodzącej się z różnych środowisk szkolnych, utworzenia w MDK sztabu WOŚP i przygotowania XVIII już Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu. Zarówno kwesty ulicznej, w której uczestniczy 300 wolontariuszy, organizacji pracy sztabu w MDK, jak i imprezy plenerowej na opolskim Rynku i trzeci raz w parku na Osiedlu ZWM. Podczas kilkumiesięcznej pracy młodzież doskonali umiejętności pracy zespołowej, samodzielności, odpowiedzialności i rzetelności w działaniach. Uczy się umiejętności organizowania pracy zespołu, prowadzenia rozmów i poszukiwania sponsorów, pracy administracyjno biurowej, współpracy z mediami.

Wspierając samorządność uczniowską powołana została w MDK pracownia samorządowa, która uczestniczy w przygotowaniach Konferencji Samorządów Uczniowskich dla wszystkich szkół w Opolu połączoną z warsztatami na temat pracy samorządu uczniowskiego, przeciwdziałania agresji w szkole, współpracy międzynarodowej młodzieży. Od listopada 2004 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Opola działa aktywnie w MDK Młodzieżowa Rada Miasta skupiająca  reprezentantów opolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych.

- formy stałe prowadzone są bezpośrednio z uczestnikami przez cały rok szkolny. Są to zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby.

- formy okresowe prowadzone są bezpośrednio z uczestnikami przez określoną część roku szkolnego. Są to realizowane projekty profilaktyczne, edukacyjne, proeuropejskie, warsztaty artystyczne i rekreacyjne.

- formy okazjonalne (imprezy, przeglądy, konkursy, festyny, festiwale) organizowane zgodnie z potrzebami środowiska.

Młodzieżowy Dom Kultury zakresem działalności obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie wszystkich typów z terenu Opola, jak i również młodzież studencką i dorosłych mieszkańców Opola.

Młodzieżowy Dom Kultury jest również organizatorem zajęć pozalekcyjnych w opolskich szkołach. Obecnie realizowane jest 208 godzin w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach. Pozwoliło to na utworzenie 133 kół dla około 1700 uczestników o następujących specjalnościach: koła plastyczne, wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, dziennikarskie, regionalne, turystyczno-ekologiczne, informatyczne, europejskie, animacji artystycznej, wspinaczki wysokogórskiej, przedsiębiorczości a także udział w współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury programie rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska.

Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury jest obiekt na ul. Strzelców Bytomskich 1. 
Na podstawie Uchwały Nr  XXXVIII/356/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 1997 roku, od 1 września 1997 w obiekcie Przedszkola Publicznego Nr 58 na ul. Skautów Opolskich 10 powstała Filia MDK, a  na podstawie Uchwały Nr XIX/307/99 Rady Miasta Opola z dnia 
30 grudnia 1999 roku  od 1 stycznia 2000  roku w obiekcie po Miejskim Ośrodku Kultury na ul. Targowej 12 powstała dodatkowa Filia MDK . Od 1 lutego 2009 roku uruchomiony został kolejny obiekt MDK na ul. Piastowskiej 22 – dawna pracownia fotograficzna Fryderyka Kremsera.

Na działalność placówki w 2009 r. zaplanowano i wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 3.012.288 178.000 745.400 | 2.893.418,02 0,00 733.681,98 | 96,1 0 98,4 |
|  | R a z e m | 3.935.688 | 3.627.100,00 | 92,2 |

Z powyższej tabeli wynika, iż największą pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 79,8% w wydatkach bieżących. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia								166.388,95 zł

- usługi remontowe					    		  52.000,00 zł

- usługi pozostałe					  		149.929,24 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153.000,00 zł

- wpłaty na PFRON							  80.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					  60.764,80 zł

- usługi telekomunikacyjne i internetowe				  24.552,34 zł

Placówka jako jednostka budżetowa w 2009 r. pozyskała na swą działalność dochody własne w wysokości 1.142.433,81 zł, głównie z opłat rodziców oraz organizacji imprez.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z dochodów własnych kwotę 	1.032.662,89 zł.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia			136.907,33 zł

- usługi telekomunikacyjne				    3.499,42 zł

- zakup usług pozostałych				696.041,86 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		    8.885,95 zł

- wynagrodzenia bezosobowe			131.185,08 zł

- usługi remontowe					    9.673,19 zł

- różne opłaty i składki				    5.942,55 zł

W omawianym okresie zatrudnienie przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 53,38 51,83 | 20,75 21,25 | 74,13 73,08 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - 1,55 | + 0,50 | - 1,05 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 52,61 | 21,00 | 73,61 |

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych w roku 2009 według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

nauczyciel dyplomowany		23,12 etatu

nauczyciel mianowany		14,49 etatu

nauczyciel kontraktowy		10,39 etatu

nauczyciel stażysta			  4,61 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			10,0 etatu

- pracownicy obsługi				11,0 etatu

Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

Ognisko to działa przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, a na jego działalność zaplanowano dotację w wysokości 215.000 zł, którą wydatkowano w 100%.

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży obejmuje rysunek, malarstwo, modelarstwo, rzeźbę oraz historię sztuki. Od lat nie słabnie zainteresowanie zajęciami prowadzonymi w pracowniach: ceramicznej, fotograficznej, snycerskiej, grafiki użytkowej i komputerowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na realizację zadań w tym rozdziale budżetowym zaplanowano środki w wysokości 2.419.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						1.462.680 zł

- dotacja do Internatu przy PZSZ WZDZ				   442.300 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   514.720 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			2.376.305,63 zł

- wynagrodzenia i pochodne						1.442.506,63 zł

- dotacja do Internatu przy PZSZ WZDZ				   442.293,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   491.506,00 zł

Realizacja zadań statutowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

Internat jest placówką, która oferuje kwaterunek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach. Dysponuje 150 miejscami. Przeciętnie w skali miesiąca wykorzystywano 126 miejsc. Odpłatność za pobyt w internacie wynosi miesięcznie:

- dla uczniów szkół średnich		    100 zł

- dla studentów		                200 zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła     12 zł

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich Internat funkcjonuje jako Szkolne Schronisko Młodzieżowe, w którym ceny za nocleg kształtują się od 25 zł do 75 zł za dobę.

W roku budżetowym 2009 na działalność placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 1.080.500 324.340 | 1.064.554,08 301.710,88 | 98,5 93,0 |
|  | R a z e m | 1.404.840 | 1.366.264,96 | 97,3 |

Pozostałe większe wydatki to:

- energia								153.108,81 zł

- zakup materiałów i doposażenie placówki				  30.376,80 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		  38.700,00 zł

- usługi remontowe							  12.858,72 zł

- zakup usług pozostałych						  58.543,77 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach uzyskanych dochodów własnych placówka osiągnęła przychody w wysokości 542.421,51 zł, głównie z odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie oraz za wynajem pomieszczeń, a także z wpłat za korzystanie ze Schroniska Młodzieżowego w czasie wakacji i ferii. Wydatkowano w omawianym okresie kwotę 563.068,53 zł, angażując środki obrotowe z roku poprzedniego, z przeznaczeniem między innymi na:

- wyżywienie mieszkańców internatu	296.267,92 zł

- doposażenie placówki			  81.504,37 zł

- usługi remontowe				108.299,70 zł

- zakup usług pozostałych			  59.820,74 zł

- wynagrodzenia bezosobowe		    5.300,00 zł

- podatek od towarów i usług			  10.615,00 zł

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 25,83 etatu, w tym:

7,50 etatów pedagogicznych

2,08 etatu pracowników administracji

16,25 etatu pracowników obsługi

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		4,59 etatu

- nauczyciel mianowany		2,33 etatu

- nauczyciel kontraktowy		0,08 etatu

- nauczyciel stażysta			0,50 etatu

Bursa

Bursa jest placówką przeznaczoną dla słuchaczy szkół pomaturalnych w wieku do 24 lat, uczących się poza miejscem zamieszkania. Bursa dysponowała 120 miejscami, a wykorzystanie miejsc kształtowało się na poziomie 61,7%. Odpłatność za pobyt w Bursie wynosiła:

190 zł w pokoju 3 osobowym

210 zł w pokoju 2 osobowym

250 zł w pokoju 1 osobowym

Od 2006 roku Bursa funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych utworzonego uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.11.2005 r.

Na funkcjonowanie placówki w 2009 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 382.180 190.380 | 377.952,55 189.795,12 | 98,9 99,7 |
|  | R a z e m | 572.560 | 567.747,67 | 99,2 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			15.400,00 zł

- zakup energii						84.780,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	25.667,81 zł

- zakup usług remontowych		               		29.700,00 zł

- usługi pozostałe						21.300,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych				  4.295,57 zł

Na przestrzeni roku budżetowego placówka pozyskała dochody własne w wysokości 163.422,27 zł, głównie za korzystanie z noclegów w bursie. W omawianym okresie wydatkowano 174.393,92 zł, angażując środki obrotowe z roku 2008.

Główne kierunki wydatków to:

- doposażenie placówki					49.210,35 zł

- opłata za energię					 	23.202,36 zł

- remonty							45.699,51 zł

- usługi pozostałe						11.342,99 zł

- wydatki inwestycyjne					40.319,32 zł

Placówka na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2009 r. Stan na 31.12.2009 r. | 1,82 1,86 | 8,10 9,10 | 9,92 10,96 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | + 0,04 | + 1,00 | + 1,04 |
| 4. | Przeciętne za rok 2009 | 1,83 | 8,54 | 10,37 |

Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym są wynikiem zmian organizacyjnych placówki.

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		0,13 etatu

- nauczyciel mianowany		1,13 etatu

- nauczyciel kontraktowy		0,57 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy administracji			1,90 etatu

- pracownicy obsługi				6,64 etatu

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydział Oświaty jak co roku koordynował organizację przez placówki wychowania pozaszkolnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych, patologicznych z terenu miasta Opola oraz różnorodnych form wypoczynku uczniów w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych.

W roku 2009 zaplanowano na ten cel w budżecie miasta Opola kwotę 356.100 zł.

Bezpośrednimi realizatorami zadania był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podczas ferii zorganizował gry i zabawy, turnieje, zespołowe gry sportowe, zaproponował grupom zorganizowanym i indywidualnym osobom bezpłatne korzystanie z krytej pływalni „Akwarium”, lodowiska „Toropol”. We wszystkich zajęciach rekreacyjno – sportowych zorganizowanych przez MOS udział wzięło 3.144 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Młodzieżowy Dom Kultury podczas zimowych ferii zorganizował zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne, taneczne, piosenkarskie, gry i zabawy oraz konkursy, w których udział wzięło 2.801 osób.

W ramach akcji wypoczynku letniego „LATO`2009” dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu był organizatorem 4 turnusów kolonii w Zieleńcu dla 280 dzieci, natomiast Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zorganizował 4 turnusy kolonijne w Polanicy Zdroju dla 244 dzieci.

Wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 356.099,13 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W planie budżetu miasta Opola na 2009 rok na pomoc materialną dla uczniów łącznie zapisano kwotę 1.049.632 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 761.309,54 zł.

W ramach tego rozdziału budżetowego realizowano następujące zadania:

1. Na podstawie art. 90  f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola, wprowadzonym Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. Nr XIII/108/07
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 4 lipca 2007 r. Nr 51, poz. 1656  oraz  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r. Nr 57, poz.1797) jest udzielana  pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek szkolny). Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy.

Wydział Świadczeń Socjalnych realizuje wypłaty o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uprawnionych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 327.160 zł, którą przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 324.785 zł oraz na zasiłki szkolne w wysokości 2.375 zł. Ponadto na wypłaty stypendiów szkolnych miasto dołożyło dodatkowe środki  w wysokości 227.618,80 zł. 
W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęto ogółem 729 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola. Ogółem planowano na realizację tego zadania kwotę 797.160 zł, 
a wydano na ten cel 554.778,80 zł.

2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

W roku 2009 kwota otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 95.472 zł, z czego wykorzystano na tzw. wyprawkę szkolną dla dzieci kwotę 49.530,74 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu   (Uchwała Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie utworzenia Zespołu z dniem 1 stycznia 2006r.). Prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również turystom zagranicznym, należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

Placówka dysponuje 48 miejscami noclegowymi wykorzystanymi w 2009 roku na poziomie 54,8%. Odpłatność za dobowy pobyt w schronisku wynosi:

- dla młodzieży:

20 zł w pokoju dwuosobowym,

15 zł w pokoju trzyosobowym,

12 zł w pokoju czteroosobowym

- dla dorosłych:

25 zł w pokoju dwuosobowym,

20 zł w pokoju trzyosobowym,

17 zł w pokoju czteroosobowym.

Członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przysługuje ulga 20%.

W 2009 roku udzielono 9.598 noclegów dla 4.405 osób.

W okresie sprawozdawczym na działalność placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie w 2009 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 90.890 62.000 | 88.670,86 61.659,78 | 97,6 99,5 |
|  | R a z e m | 152.890 | 150.330,64 | 98,3 |

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki jednostka realizuje w ramach dochodów własnych.

W 2009 roku placówka osiągnęła przychody w dochodach własnych w wysokości 186.896,50 
zł, a wydatkowała 167.684,71 zł. Wydatki przeznaczono na:

- doposażenie placówki		19.548,85 zł

- energię				60.429,04 zł

- zakup usług pozostałych		21.116,63 zł

- usługi remontowe			43.999,31 zł

- wydatki inwestycyjne		21.000,00 zł

Jednostka swoje zadania statutowe realizowała zatrudniając jednego pracownika pedagogicznego – mianowanego (przeciętnie 0,20 etatu) oraz trzech pracowników niepedagogicznych (przeciętnie w roku 2,40 etatu).

Rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2009 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 65.500 zł.

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-1188/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2009 roku dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne				20.524 zł

- placówki oświatowe				41.704 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  3.272 zł

Wykonanie w wysokości 60.637 zł  stanowi 92,6% wykonania planu, z tego:

- świetlice szkolne				19.019,00 zł

- placówki oświatowe			41.618,00 zł

Ze środków finansowych przyznanych szkole lub placówce dofinansowywano w części lub w całości:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki w różnych formach doskonalenia zawodowego uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki  w wysokości  zł, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	79.600 zł

- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty			  3.660 zł

W roku 2009, w zakresie realizacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z przepisami art.71 ust.1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2004 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami ujmowane są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W roku 2009 na ten cel zaplanowano środki na poziomie 79.600 zł, przy czym wykonano 74.951,30 zł, obejmując świadczeniami  85 uprawnionych osób.

Z pozycji odprawy i nagrody jubileuszowe w trakcie roku przenoszono środki do poszczególnych jednostek oświatowych w zależności od ich potrzeb. Kwota 3.660 zł to kwota niewykorzystana.

Rok budżetowy 2009 w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza był kolejnym rokiem bez wystarczającego wsparcia finansowego ze strony państwa. W związku z powyższym gmina Opole, by wypełnić ustawowo zapisane jej zadania w obszarze oświaty i edukacji, musiała zaangażować znaczące środki własne. W roku sprawozdawczym tzw. „bon oświatowy” przekazywany gminie za pośrednictwem subwencji na jednego ucznia wyniósł 4.038,8121 zł, wobec tego w rozliczeniu miesięcznym na jednego opolskiego ucznia przypadło średnio 336,57 zł. Natomiast niezbędne wydatki poniesione przez gminę na oświatę i edukację znacznie podniosły ten wskaźnik i przeciętny koszt kształcenia jednego ucznia osiągnął poziom:

- szkoły podstawowe			646,26 zł

- gimnazja				538,24 zł

- licea					434,64 zł

- zespoły szkół zawodowych		464,03 zł

Podany przeciętny koszt kształcenia w poszczególnych typach szkół podawany jest bez uwzględnienia wydatków remontowych i inwestycyjnych ponoszonych w roku 2009.

Przedstawione dane dowodzą, że budżet państwa tylko w części finansuje oświatę i wychowanie oraz  edukacyjną opiekę wychowawczą.

Porównując średnie koszty utrzymania uczniów w poszczególnych typach szkół do roku poprzedniego można zauważyć najwyższy wzrost kosztów w liceach ogólnokształcących 
(o około 8,1%).W szkołach podstawowych i w gimnazjach wzrost ten kształtuje się na podobnym poziomie ( w szkołach podstawowych 7,2% i w gimnazjach 7,5%). Najniższy wzrost kosztu utrzymania w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano w szkołach zawodowych (około 2,5%). Należy jednak zauważyć, że wzrost kosztu utrzymania w poszczególnych typach szkół w stosunku do roku 2008 jest niższy niż wzrost kosztów utrzymania odnotowany w roku 2008, w stosunku do roku 2007.

W strukturze wykonania wydatków ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,5%.

Znaczny udział środków budżetowych w finansowaniu zadań oświatowych spowodowany jest wieloma czynnikami. Jednym z najbardziej istotnych jest niewielka liczba dzieci w oddziałach, co podnosi jednostkowy koszt utrzymania. W stosunku do wysokości przyjętych standardów dotyczących liczby dzieci w oddziale określonych w uchwale nr LXIX/797/06 Rady Miasta Opola z dnia 31.08.2006r. w sprawie przyjęcia kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata 2006-2010 przeciętna liczba dzieci w oddziale w poszczególnych typach wynosi :

- w szkołach podstawowych 	22,2 uczniów w oddziale, podczas gdy w przyjętych standardach liczba ta wynosi 25-28 uczniów w oddziale,

- w gimnazjach 27,3 uczniów w oddziale, podczas gdy w przyjętych standardach liczba ta wynosi 28-30 uczniów w oddziale,

- w szkołach ponadgimnazjalnych 30,2 uczniów na oddział, podczas gdy w przyjętych standardach wynosi 28-32 uczniów w oddziale.

Następnym czynnikiem są potrzeby remontowo-inwestycyjne jednostek i placówek oświatowych, które  również mają duży wpływ na udział środków budżetowych w wydatkach oświatowych.

Ponadto niebagatelny wpływ na duży udział środków gminy w finansowaniu oświaty ogółem mają zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Gwarantuje ona pracownikom pedagogicznym, oprócz podstawowych składników ich wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia pozostające poza wpływem prawa lokalnego, a stanowiące dla gminy poważne wydatki. Należą do nich głównie urlopy dla poratowania zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie i sporadycznie stany nieczynne. W roku 2009 na zasiłki na zagospodarowanie przeznaczono kwotę 103.797,34 zł, a dodatkowe koszty związane z urlopami zdrowotnymi wyniosły 1.601.495,74 zł. Natomiast na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 1.699.117,03 zł.

Znaczny wzrost ponoszonych na oświatę nakładów związany jest także z rosnącą z roku na rok liczbą godzin nauczania indywidualnego, o których orzeka Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Dodatkowe godziny nauczania indywidualnego nie są uwzględniane w subwencji oświatowej.

Ponadto nauczyciele mają prawo domagać się od gminy partycypacji w kosztach dokształcania i doskonalenia zawodowego, na które gmina w swoim budżecie ma obowiązek zabezpieczyć 1% planowanych wynagrodzeń. W roku 2009 wykorzystana na to zadanie kwota wyniosła ogółem 787.657,41 zł. Wykorzystanie tych środków zostało przedstawione w opisie do rozdziałów 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Znaczącą kwotą wydatków jest też odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów, który w roku 2009 wyniósł kwotę 1.275.675,76 zł.

Brak ustalonych przez MEN standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na jeden oddział w sposób istotny utrudnia racjonalizację wydatków w oświacie. W roku 2009 doszły do skutku działania  zmierzające do zmiany organizacji sieci szkół poprzez likwidację Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Opolu, o której mowa w części opisowej rozdziału 80110 – Gimnazja. Wdrożono też bon organizacyjny w szkołach podstawowych opracowany przez spółkę z o.o. Vulcan. Realizację tego zadania opisano w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Reasumując można stwierdzić, że nadal należy racjonalizować standaryzację zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz podejmować systematyczne działania zmierzające do optymalizacji  organizacji sieci szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta 
w wysokości łącznej 6.239.745 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 93,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.905.905 zł, tj. 99,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 333.840 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły zadań remontowych i inwestycyjnych w SP ZOZ Centrum i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 702.151,64 zł, 
tj. 73,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zagadnienia:

- Badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych –  zaplanowano kwotę 2.000 zł, 
z przeznaczeniem na wykonanie badań uczniów i studentów, przy podejrzeniu o istnieniu chorób zakaźnych i zakażeniach oraz zaistnieniu możliwości przenoszenia zakażenia na inne osoby. W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono potrzeby przeprowadzenia takich badań, stąd środki na przedmiotowy cel nie zostały wydatkowane,

- Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci  w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” 
– wydatkowano zgodnie z planem kwotę 19.500 zł na wykonanie programu 
ot. profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Programem zostało objętych 1.449 dzieci uczęszczających do 30 przedszkoli w mieście Opolu,

- Realizacja programu pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej pn. „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka” – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 10,000 zł. Celem programu było zmniejszenie liczby urodzeń dzieci z wadami wrodzonymi układu nerwowego. Program był skierowany do młodych kobiet 
z rocznika 1992 i realizowany był poprzez promocję zdrowia, edukację zdrowotną 
w zakresie profilaktyki wad cewy nerwowej. Programem zostały objęte wszystkie szkoły ponadgimnazjalne na terenie miasta Opola (1.335 uczennic z 15 szkół ponadgimnazjalnych),

- Realizacja programu profilaktyki chorób płuc – RTG klatki piersiowej AP + BOK 
– dotacja dla SP ZOZ Śródmieście – kwota 14.000 zł, tj. 93,3% planu. 
W omawianym okresie przebadano 280 osób w wieku 35-70 lat. Celem programu było zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu raka płuc poprzez wczesne jego wykrywanie oraz redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka powodujących wystąpienie tej choroby,

- Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia – dotacja dla 
SP ZOZ Centrum – wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 100% planu. Celem programu było zmniejszenie zachorowalności i umieralności mieszkańców miasta Opola 
z powodu chorób układu krążenia poprzez wykonanie badań przesiewowych określających ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego, wczesną diagnostykę oraz edukację zdrowotną. Programem objęto łącznie 400 osób w wieku 30 – 65 lat,

- Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia – dotacja dla 
SP ZOZ Śródmieście – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 27.900 zł. Programem objęto łącznie 558 osób w wieku 30 – 65 lat,

- Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy – dotacja dla 
SP ZOZ Śródmieście – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 5.000 zł. Celem programu było wczesne zdiagnozowanie osób z podwyższonym poziomem cukru 
we krwi, zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę oraz redukcja występowania czynników ryzyka, a także prowadzenie działań mających na celu zmianę stylu życia poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz stosowanie odpowiedniej diety. 
W ramach tego programu przebadano 100 osób w wieku 30-65 lat, zamieszkałych 
na terenie miasta Opola,

- Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
– dotacja dla SP ZOZ Zaodrze – wydatkowano kwotę 7.600 zł, tj. 100% planu. 
W omawianym okresie wykonano 80 badań,

- Realizacja programu promocji i profilaktyki zdrowia – badania mammograficzne 
– dotacja dla SP ZOZ Centrum – wydatkowano kwotę 50.960 zł, tj. 99,9% planu. Celem programu było obniżenie umieralności kobiet z powodu raka piersi. 
Realizując ten program, wykonano badania mammograficzne u 637 kobiet w wieku 40-49 lat, zamieszkałych na terenie miasta Opola,

- Realizacja programu profilaktyki onkologicznej – kolposkopia - dotacja dla 
SP ZOZ Śródmieście – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 20.000 zł. 
W omawianym okresie przebadano 400 kobiet w wieku 25-50 lat. Celem programu było zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet z terenu miasta Opola 
z powodu raka szyjki macicy poprzez wczesne jego wykrywanie oraz redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka powodujących wystąpienie tej choroby.

- Realizacja programu profilaktyki onkologicznej – USG piersi - dotacja dla 
P ZOZ Śródmieście – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 20.000 zł. 
W omawianym okresie przebadano 400 kobiet zamieszkałych na terenie miasta Opola w wieku 30 – 45 lat. Celem programu było zmniejszenie zachorowalności 
i umieralności kobiet z terenu miasta Opola z powodu raka piersi poprzez wczesne jego wykrywanie oraz redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka powodujących wystąpienie choroby, a także zwiększenie świadomości wśród kobiet na temat raka piersi, diagnostyki i metod leczenia,

- Realizacja programu profilaktyki raka prostaty dla mężczyzn – udzielono dotacji dla:

- SP ZOZ Centrum – wydatkowano kwotę 10.200 zł, tj. 100% planu, a wykonano 
204 badań mężczyzn w wieku 40-70 lat,

- SP ZOZ Zaodrze – wydatkowano kwotę 5.000 zł, tj. 100% planu, a wykonano 
100 badań,

- SP ZOZ Śródmieście – wydatkowano kwotę 10.200 zł, tj. 100% planu, 
a wykonano 204 badań.

Celem programu było zmniejszenie zachorowalności i umieralności mężczyzn 
z terenu miasta Opola z powodu raka prostaty, poprzez wczesne jego wykrywanie oraz redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka powodujących wystąpienie choroby, a także zwiększenie świadomości wśród mężczyzn na temat raka prostaty, diagnostyki i metod leczenia,

- Realizacja programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani 
– dotacja dla SP ZOZ Centrum – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 11.000 zł, na wykonanie badań przesiewowych określających ocenę ryzyka zachorowalności 
na raka krtani, wczesną diagnostykę oraz edukację zdrowotną. Przebadano 298 osób w wieku od 40 do 75 lat,

- Realizacja programu samobadania piersi „Badaj swoje piersi”” – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 10.200 zł. Celem programu była wczesna wykrywalność raka gruczołu piersiowego, nauka samokontroli badania piersi i utrwalenie nawyku badania piersi poprzez edukację młodych kobiet. Program był skierowany do młodych kobiet z rocznika 1991 i realizowany był poprzez  promocję zdrowia, edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki raka piersi oraz prowadzenie nauki samobadania piersi. Programem objęto 1.459 uczennic, z 15 szkół ponadgimnazjalnych w Opolu,

- Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko HPV wywołującemu raka szyjki macicy – dotacja dla SP ZOZ „Centrum” – wydatkowano kwotę 445.291,64 zł, tj. 63,6% planu. W ramach tego programu wykonywano szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt urodzonych 
w 1997 r. – pierwszą dawkę szczepionki przyjęły 483 dziewczęta, drugą dawkę 
477 dziewcząt, natomiast trzecią dawkę 465 dziewcząt. Odnotowano niższe wykonanie, ponieważ koszty realizacji ww. zadania okazały się mniejsze 
niż przewidziano oraz niektórzy rodzice rezygnowali z aplikowania swoim dzieciom kolejnych dawek szczepionki,

- Realizacja programu zapobiegania otyłości wśród dzieci „ABC zdrowego żywienia” 
– wydatkowano zgodnie z planem kwotę 15.300 zł. Celem programu była wczesna diagnostyka i zapobieganie otyłości wśród dzieci poprzez edukację zdrowotną dzieci 
 rodziców, wykonanie badań przesiewowych, diagnostykę oraz poradnictwo dla dzieci zagrożonych otyłością i otyłych. W ramach realizacji programu zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne dla dzieci urodzonych w 1998 r. oraz 
ich rodziców na temat zdrowej żywności oraz prawidłowego odżywiania się, a także wykonano badania przesiewowe. Programem objęto łącznie 937 dzieci z 21 szkół podstawowych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki zgodnie z planem, w wysokości 
244.000 zł, na realizację następujących zadań:

- Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę zgodnie z planem w wysokości 64.000 zł, 
z przeznaczeniem na prowadzenie programów profilaktycznych ukierunkowanych 
na działania o charakterze informacyjno-edukacyjnych w różnych środowiskach dzieci i młodzieży, na prowadzenie programów postrehabilitacyjnych oraz wsparcia terapeutycznego, a także na realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, które stanowią alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-ruchowych.

Po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wybrano następujących realizatorów programów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR | Dziś – jutro – pojutrze | 15.000 |
| 2 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR | Program profilaktyki narkomanii ukierunkowany na działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym realizowany w środowisku akademickim | 20.000 |
| 3 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR | Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, które przerwały leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież) | 15.000 |
| 4 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR | Hipoterapie alternatywa wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych Opola | 12.000 |
| 5 | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA | Wolny czas – wolni od używek | 2.000 |

Zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.

- Przeciwdziałanie narkomanii – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę zgodnie z planem 
w wysokości 180.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie programów profilaktycznych, promocję zdrowia i edukację w zakresie przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS w środowisku dzieci, młodzieży oraz dorosłych oraz 
na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, terapeutycznego 
i psychologicznego dla rodzin, w których występują problemy narkomanii.

Po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wybrano następujących realizatorów programów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży | 20.000 |
| 2 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego | Internetowy Punkt Konsultacyjny | 40.000 |
| 3 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy START | Szermierka alternatywą dla patologii – prowadzenie otwartej sekcji szermierki jako pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży | 16.000 |
| 4 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego | Szkolenie kompetencyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych | 10.000 |
| 5 | 2820 | Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych | WYZWANIE – sport alternatywa dla narkomanów | 25.000 |
| 6 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Zbicka | Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi (porady terapeutyczne, prawne i psychologiczne) | 10.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA | Wolny czas – wolni od używek | 19.000 |
| 8 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA | Wakacje w siodle | 10.000 |
| 9 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego | Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole | 10.000 |
| 10 | 2830 | Radio Plus Opole | Narkomania – nie uwierzysz dopóki nie usłyszysz – audycje Danuty Starzec | 20.000 |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 847.128,22 zł, 
tj. 98% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na 2009 r. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte 
w następujących  paragrafach:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 73.344,48 zł

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 65 posiedzeń, podczas których motywowano osoby uzależnione 
od alkoholu do podjęcia terapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, a ich rodziny do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniu Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 12% obowiązującego w 2009 r. najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Radę Ministrów, tj. 135,12 zł. Stopień wykonania planu 
– 98,5%.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.999,64 zł

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała kwotę
999,64 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności, a ponadto wydatkowano 5.000 zł na zakup broszur profilaktycznych, niezbędnych do pracy Straży Miejskiej w opolskich szkołach i przedszkolach. Stopień wykonania planu - 100%.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 33.785,05 zł

W tej pozycji najwięcej wydatkowano na następujące zadania:

- na współorganizację „IV Opolskich Dni Trzeźwości” – kwota 1.640,25 zł,

- na organizację dwóch konferencji szkoleniowo-informacyjnych dla dyrektorów, pedagogów i psychologów szkół – kwota 17.491,60 zł,

- na szkolenia członków Komisji – kwota 2.940 zł,

- na opracowanie opinii biegłego –kwota 4.865,20 zł

- na opłaty za złożenie wniosków w Sądzie Rejonowym – kwota 4.640 zł.

Stopień wykonania planu rocznego wyniósł 75,3%.

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 303.476,39 zł

Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na realizację dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym problemem alkoholowym w rodzinie, 
na prowadzenie działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem FAS/FAE wśród kobiet w ciąży, na realizację programów profilaktycznych o charakterze edukacyjno – sportowym oraz poradnictwie prawnym.

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Opola, wywodzących się z rodzin alkoholowych (DDA) | 33.000 |
| 2 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | Prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy PARASOL | 65.396,39 |
| 3 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | Prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy PROMYK | 50.680 |
| 4 | 2810 | Fundacja PRO LEGE | Policyjna Izba Dziecka – pierwszy i ostatni raz | 5.000 |
| 5 | 2810 | Fundacja PRO LEGE | Wolny od uzależnień – myślący rozsądnie | 9.000 |
| 6 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | Poradnictwo prawne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc | 16.600 |
| 7 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Na scenie życia bez alkoholu. Program kompleksowej Pomocy psychologiczn0-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | 10.000 |
| 8 | 2810 | Fundacja PRO LEGE | Ogólnokrajowa Kampania pn. „Prowadzę-jestem trzeźwy” | 40.000 |
| 9 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | FAScynujący świat dziecka – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz ograniczenia zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży | 12.000 |
| 10 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | Programy edukacyjne dla rodziców mające na celu zaangażowanie ich w oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców | 8.800 |
| 11 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Przyszłość dziecka w naszych rękach – Program Szkoleniowy dla specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno – terapeutycznego | 48.000 |
| 12 | 2810 | Fundacja PRO LEGE | W Opolu chcę żyć bezpiecznie | 5.000 |

Wykorzystano środki w wysokości 303.476,39 zł, a stopień wykonania planu 99,9%.

2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 364.922,66 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały spożytkowane na prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i niewydolnych wychowawczo, na poradnictwo prawne, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz programy psychoedukacyjne dla przyszłych kierowców. Środki finansowe wydatkowano 
na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Opolski Klub Karate Kyokushin | Sport i budowanie grup środowiskowych alternatywą dla uzależnień | 23.000 |
| 2 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA | Szkółka jeździecka w LKJ OSTROGA Opole jako profilaktyka uzależnienia od alkoholu | 9.720 |
| 3 | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA | Żyj kolorowo to znaczy zdrowo | 45.770 |
| 4 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA | Jestem i mam do tego prawo | 49.700 |
| 5 | 2820 | Stowarzyszenie “Zagubieni w świecie” | Poradnictwo prawne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc | 8.500 |
| 6 | 2820 | Stowarzyszenie “Zagubieni w świecie” | Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w zakresie współuzależnienia i syndromu DDA (umowa nr 7) | 10.000 |
| 7 | 2820 | Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zawsze Razem” | Prowadzenie Klubu Abstynenckiego | 10.000 |
| 8 | 2820 | Stowarzyszenie “Zagubieni w świecie” | Piłeś - nie jedź ! program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców | 10.000 |
| 9 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego | 7 sekretów udanego ojcostwa | 1.800 |
| 10 | 2820 | Stowarzyszenie “Zagubieni w świecie” | Szkoła dla rodziców – profilaktyka mechanizmów warunkujących uzależnienia o zaburzenia zachowania u dzieci z rodzin alkoholowych | 9.400 |
| 11 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS | PRZYSTAŃ – prowadzenie świetlicy środowiskowej | 36.200 |
| 12 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego | Twórczy samorozwój | 11.300 |
| 13 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Drapacz chmur – program działań profilaktyczno – terapeutycznych oraz wychowawczo – edukacyjnych dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska - świetlica Fabryka Marzeń | 43.040 |
| 14 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Oceany – program oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych, socjoterapeutycznych i rpfilaktycznych dla dzieci z osiedla ZWM - świetlica Iskierka | 43.040 |
| 15 | 2820 | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć” | Program Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej SŁONECZNA ŚWIETLICA | 48.612,66 |
| 16 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Iustuts – porady prawne | 4.840 |

Wykorzystane środki 364.922,66 zł, a stopień wykonania planu 98,6%.

§ 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 65.600 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych problemem alkoholowym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów, nw. podmiot realizował zadania, na które wydatkowano następujące środki finansowe:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2830 | Chrześcijańska Służba Charytatywna | Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży, organizowanie happeningów dla opolskich szkół | 65.600 |

Wykorzystano środki w wysokości 65.600 zł, a stopień wykonania planu 100%.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62.128,54 zł, tj. 28,5% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” – wydatkowano kwotę 
14.482,66 zł, tj. 77,9% planu. W ramach prowadzonych licznych akcji promujących zdrowy tryb życia, konferencji oraz konkursów dotyczących problematyki promocji zdrowia, wręczano różne nagrody laureatom konkursu m.in.: XVII Ogólnopolskich Mistrzostw I Pomocy PCK, związanego z tematyką antynikotynową podczas obchodów „Światowego Dnia Bez Tytoniu”, pn. Szkolna liga krwiodawców, Spartakiady zdrowego trybu życia pn. „Być zdrowym – to modne!”.

- Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją: konferencji szkoleniowej 
pn. „Zakażenia HPV i ich znaczenie w zachorowalności na raka szyjki macicy”, czterech spotkań informacyjno – edukacyjnych dla diabetyków będących mieszkańcami miasta Opola, Spartakiady zdrowego trybu życia pn. „Być zdrowym – 
to modne!” skierowaną do dzieci z IV klas – reprezentantów  szkół podstawowych, imprezy pn. „Rekord osób gimnastykujących się na świeżym powietrzu” towarzyszącej XVIII Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zakupem „Biuletynu Informacyjnego OCO”- poradnika służącego profilaktyce chorób nowotworowych,

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym 
i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 29.974,58 zł, 
tj. 99,9%. Celem tego zadania było wsparcie dzieci niepełnosprawnych, 
a w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego, w osiąganiu optymalnej sprawności fizycznej i umysłowej. Zadanie 
to było nakierowane na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym placówek zajmujących się kompleksową opieką w tym zakresie.

- W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert, zadanie to realizowała Fundacja 
„Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”, 
ul. K. Szymanowskiego 1 w Opolu. W zajęciach prowadzonych w ramach tego zadania uczestniczyło miesięcznie  ośmioro dzieci z terenu miasta Opola,

- „Świadczenia zdrowotne w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem 
w wieku do 3 lat” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

- Ogłoszone konkursy ofert skierowane do prywatnych podmiotów posiadających gotowość lokalową oraz organizacyjną na prowadzenia na terenie miasta Opola niepublicznego żłobka nie zostały rozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta,

- „Wydatki bieżące” – wydatkowano kwotę 9.585,62 zł, tj. 58,4% planu, na cztery ogłoszenia prasowe dotyczące otwartych konkursów ofert, a ponadto pokryto koszty spotkania zorganizowanego w dniu 7 kwietnia 2009 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz spartakiady zdrowego trybu życia pn. „Być zdrowym - to modne!” 
dla dzieci z opolskich szkół podstawowych. Ponadto zorganizowano szkolenie 
dla personelu opiekuńczo - wychowawczego publicznych żłobków w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym naciskiem na udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom w wieku do 3 lat (łącznie przeszkolono 43 osoby).

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z opieką społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 
48.373.537,09 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 96,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 47.430.976,90 zł, tj. 96,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 942.560,19 zł.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 5.031.482,03 zł, 
tj. 94,7% planu rocznego na realizację następujących zadań:

1. Dom Dziecka

Dom Dziecka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą na terenie miasta Opola, w której przebywają dzieci w wieku 3 - 18 lat pozbawione całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono opieki zastępczej. W placówce stale przebywa 30 wychowanków, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości łącznej 1.311.334,36 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 99%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.031.472,03 zł, tj. 98,7% planu,

- pozostałe wydatki		   279.862,33 zł, tj. 99,7% planu.

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem środków żywności – kwota 66.583,49 zł, tj. 23,8% tych wydatków, z poborem energii - kwota 58.947,82 zł, tj. odpowiednio 21,1%, z zakupem usług pozostałych – kwota 
35.875,23 zł, tj. odpowiednio 12,8%, z odpisem na ZFŚS – kwota 33.435,77 zł, 
tj. odpowiednio 11,9% oraz z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 29.572,74 zł, 
tj. odpowiednio 10,6%.

Placówka prowadziła również rachunek dochodów własnych. W ramach przychodów dysponowano kwotą łączną 39.208,10 zł, przy czym przychody pozyskano w kwocie 26.262,67 zł, tj. 116,7% planu (najwięcej w formie darowizny od sponsorów na kwotę
24.116,57 zł), a z BO stanowiła kwota 12.945,43 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 18.803,53 zł, w tym przede wszystkim na zakupy usług pozostałych – kwota 9.147,01 zł, tj. 48,6% całej kwoty 
(na opłacenie wyjazdu na zieloną szkołę, opłacenie zimowiska dla dzieci, przejazdy wychowanków w ramach wycieczki oraz na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wychowanka), na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.180 zł (za prowadzenie korepetycji z języków obcych) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 3.338,41 zł (na zakup materiałów dekoracyjnych, prezentów dla wychowanków, drobnego sprzętu 
dla wychowanków zgodnie z umowami darowizny).

Wydatki realizowane w ramach zadania inwestycyjnego, zostały omówione oddzielnie.

2. Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wielofunkcyjną, łącząc działania interwencyjne, specjalizacyjne i inne, na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Zapewnia one dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego 
i socjalizacyjnego, a także całodobowe działanie terapeutyczne, interwencyjne 
i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

Pogotowie posiada miejsca interwencyjne i miejsca socjalizacyjne. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci przebywające w placówce, 
w większości wywodzą się z rodzin patologicznych, w których doszło do zaniedbań obowiązków rodzicielskich. Są też po konfliktach z prawem: kradzieże, ucieczki z domów, spożycie alkoholu, czy stosowanie środków odurzających.

Pogotowie zgodnie z przepisami, zaspokaja wszechstronne potrzeby dziecka 
co najmniej na poziomie obowiązującego standardu, prowadząc zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego.

W skład Pogotowia Opiekuńczego wchodzą także Publiczna szkoła Podstawowa 
i Publiczne Gimnazjum.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki w wysokości
2.787.801,29 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 98%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	 2.225.356,64 zł, tj. 98,9% planu,

- pozostałe wydatki		    562.444,65 zł, tj. 94,7% planu.

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami energii – kwota 136.408,94 zł, tj. 24,3% tych wydatków, środków żywności – kwota 128.633,97 zł, tj. odpowiednio 22,9%, materiałów i wyposażenia – kwota 78.294,02 zł, 
tj. odpowiednio 13,9% oraz odpisu na ZFŚS – kwota 70.841,12 zł, tj. odpowiednio 12,6%.

- Placówka prowadziła również rachunek dochodów własnych W okresie sprawozdawczym pozyskano kwotę łączną w wysokości 13.307,81 zł, tj. 95,1% planu, 
a najwięcej za wynajem garaży - 5.966,34 zł oraz z tyt. innych usług – 3.549,91 zł. Z bilans
u otwarcia dysponowano kwotą 14.668,53 zł.

- W ramach wydatków wykonanych w kwocie 9.752,56 zł, tj. 34% planu, najwięcej przeznaczono na zakup usług remontowych– kwota 5.282,84 zł oraz na zakup materiałów 
i wyposażenia – kwota 2.886 zł.

W okresie sprawozdawczym Pogotowie Opiekuńcze wydatkowało również dodatkowe środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu resocjalizacji wychowanków Pogotowia podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci 
i młodzieży – wydatkowano łącznie 54.996,09 zł na dwa turnusy wakacyjne.

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne zostały omówione oddzielnie.

3. Inne realizowane wydatki

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na następujące zadania:

- kwota 624.542,60 zł, tj. 82,2% planu, na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 21 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (obowiązywało 14 porozumień z  powiatami), a także na sfinansowanie pobytu 4 dzieci 
w placówce rodzinnej,

- kwota 110.804,38 zł, tj. 61,6% planu, jako pomoc przy usamodzielnianiu, czy też 
na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
W omawianym okresie 18 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywało miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki (63.244,80 zł), a pomocy finansowej otrzymało – czterech na usamodzielnienie (23.058 zł) i pięciu 
na zagospodarowanie (24.501,58 zł). Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano, wynikało ze zmniejszenia się liczby wychowanków kontynuujących naukę, podjęcia przez nich zatrudnienia oraz mniejszą, niż zaplanowano, ilość przekazanych mieszkań 
z zasobów gminy dla wychowanków.

Zadania powyższe realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 5.698.448,04 zł, tj. 93,6% planu, 
przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.155.533,44 zł, tj. 94,8% planu, 
a na wydatki majątkowe kwotę 542.914,60 zł.

Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

1. Domy Dziennego Pobytu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch domów dziennego pobytu, tj. DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria, których zadaniem jest zapewnienie osobom w wieku emerytalnym oraz rencistom pomocy w organizacji 
i aktywizacji życia.

- Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały środki w wysokości 1.262.569,85 zł,
 tj. 97,1% planu rocznego, z tego:

- - wynagrodzenia i pochodne	945.338,34 zł, tj. 98,5% planu,

- - pozostałe wydatki		317.231,51 zł, tj. 93,0% planu.

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami energii - kwota 182.456,26 zł, tj. 57,5% tych wydatków, materiałów i wyposażenia – kwota 33.183,54 zł, tj. odpowiednio 10,5%, odpis na ZFŚS – kwota 25.361,01 zł, tj. odpowiednio 8% oraz usług pozostałych – kwota 23.369 zł, tj. odpowiednio 7,4%.

Domy Dziennego Pobytu  są  ośrodkiem wsparcia dla ludzi starszych, służącym utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Wprawdzie świadczą one pomoc tylko w określonym czasie, niemniej umożliwiają osobom starszym zaspokojenie wielu potrzeb nie tylko podstawowych, jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakie usługi wspomagające, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne.

Seniorzy najbardziej akceptują w tych placówkach racjonalne żywienie, zabawy przy śpiewie i muzyce, spacery, codzienną gimnastykę, rehabilitację, pogadanki na temat profilaktyki starości. Osoby korzystające z usług Domów Dziennego Pobytu mogą także w większym stopniu korzystać z różnych imprez artystycznych i wycieczek.

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały na terenie Opola dwa domy dziennego pobytu: DDP Magda – Maria przy ul. Barlickiego oraz DDP „Złota Jesień”	i przeciętna liczba osób korzystających dziennie z posiłków wynosiła:

- 110 osób w DDP Magda- Maria,

- 165 osób w DDP Złota Jesień.

W okresie sprawozdawczym realizowano w DDP „Magda- Maria” stałe formy  pracy:

  - muzyczna terapia zajęciowa – na zajęcia chóru uczęszczały 42 osoby,

  - zajęcia rytmiczno-taneczne 28 osób,

  - Klub Seniora 21 osób,

  - zajęcia plastyczne 12 osób,

  - gimnastyka (różne formy) 33 osoby,

  - Klub Szachowy i Brydżowy 27 osób,

  - Towarzystwo Kanapowe 33 osoby,

  - Stowarzyszenie Seniora – Koło Seniora 62 osoby,

  - Grupa teatralno-kabaretowa 16 osób.

Oferta drugiego DDP „Złota Jesień” była również bogata, gdyż były to m.in.:

- zajęcia gimnastyczne,

- spotkania z zaprzyjaźnionymi seniorami z Głubczyc, Kędzierzyna – Koźla 
i Opola,

- prowadzenie zajęć w pracowni terapii zajęciowej,

- kursy języków obcych,

- możliwość korzystania bogato wyposażonej biblioteki,

- udział w zajęciach chóru „Złoty Liść”,

- udział w grupie tanecznej,

- zajęcia w kole plastycznym.

- spotkań świetlicowych.

Od początku istnienia Domy pracują na rzecz środowiska lokalnego, a także 
w ostatnich latach nawiązały współpracę z seniorami niemieckimi. W 2009 r. były organizatorami lub współgospodarzami szeregu imprez, m.in. Dni Seniora, Światowy Dzień Inwalidy, Dni Niepełnosprawnych, występy chóru „Złoty Liść” w kościołach opolskich.

- W swojej bieżącej działalności DDP wykorzystywały także środki finansowe zgromadzone na koncie rachunku dochodów własnych.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano łączne przychody w wysokości 353.348,67 zł, 
tj. 91,5% planu, na co składały się przede wszystkim wpłaty podopiecznych za posiłki 
w wysokości 342.590,10 zł.

- Wydatki zrealizowano w kwocie 381.864,22 zł, tj. 98,9% planu, w tym najwięcej przeznaczono na zakup środków żywności do przygotowywanych posiłków (kwota 270.804,79 zł, tj. 70,9% łącznych wydatków), a następnie na usługi remontowe – kwota 49.204,70 zł oraz na materiały i wyposażenie – kwota 40.002,49 zł.

- 2. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku 
(lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (przeciętny wiek 81 lat) i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności.

- Dom dysponował 138 miejscami - na koniec 2009 r. liczba mieszkańców wyniosła 130 osób, z tego 54 osoby pokrywały odpłatność na tzw. „starych zasadach”, a 76 osób 
wg „nowych” zasad. Przeciętne wykorzystanie miejsc w okresie sprawozdawczym wynosiło 134,3.

- Jednostka pozyskuje własne dochody jako odpłatność mieszkańców. Środki te, 
po odprowadzeniu do budżetu miasta, placówka otrzymuje na bieżące funkcjonowanie Domu, wspierane dodatkowo dotacją z budżetu państwa.

- Za okres sprawozdawczy wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy zrealizowano w wysokości łącznej 3.509.065,43 zł, tj. 94,3.% planu, wykorzystując środki miasta (2.395.590,34 zł – udział 68,3%) oraz wsparcie w formie dotacji z budżetu państwa (1.113.475,09 zł - udział 31,7%).

Ze środków miasta, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.395.590,34 zł, 
tj. 91,9% planu rocznego, w tym na

- wynagrodzenia i pochodne	1.062.080,63 zł, tj. 85,9% planu,

- pozostałe wydatki		1.333.509,71 zł, tj. 97,3% planu.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej przeznaczono na zakup energii 
– 406.502,28 zł (stanowi to 30,5% tych wydatków), na zakup żywności – kwota 402.684,77 zł (odpowiednio 30,2%), na zakup usług pozostałych – kwota 137.072,64 zł (odpowiednio 10,3%) oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 123.625,14 zł, tj. odpowiednio 9,3%.

- Wydatki związane z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji zostały omówione oddzielnie.

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów prowadził również rachunek dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym pozyskano przychody na kwotę łączną 12.742,44 zł, a najwięcej uzyskano za obiady – 6.170 zł, z czynszów za lokal – 1.825,20 zł oraz z opłat 
za noclegi - 1.520 zł. W omawianym okresie dysponowano łączne przychodami w wysokości
22.677,16 zł, gdyż z bilansu otwarcia dysponowano kwotą 9.934,72 zł.

- W wydatkach zrealizowano kwotę łączną 17.949,86 zł, tj. 89,7% planu, przeznaczając 
na zakup energii kwotę 16.449,83 zł oraz na zakupy środków żywności kwotę 1.500,03 zł 
(z przeznaczeniem na paczki świąteczne).

- Realizowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

3. Dom Pomocy Społecznej w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa, stąd realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę łączną 1.243.001,16 zł, tj. 98,1% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego oraz 
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, a także na ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy.

Realizują one zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawnych intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Stoińskiego. W omawianym okresie na bieżące wydatki tego Domu wydatkowano kwotę 23.953,04 zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego, przeznaczając całą kwotę na zakup energii.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe związane z Ośrodkiem wsparcia 
dla ofiar przemocy, wydatkowano w ramach realizacji zadań zleconych, stąd zostały omówione oddzielnie.

Wydatki dot. zakupów inwestycyjnych zostały omówione oddzielnie.

##### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.315.858,89 zł, tj. 92,6% planu rocznego 
i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Łącznie przebywało w  rodzinach  211 dzieci, w tym w rodzinach spokrewnionych 
z dziećmi - 163.

W omawianym okresie wypłacono rodzinom zastępczym na:

- finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – w ilości 57dzieci – wydatkowano 461.119 zł,

- udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki – 60 dzieci – 267.768,29 zł,

- zasiłki dla rodzin (za dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej) – 211 dzieci 
– 1.475.163,49 zł,

- wynagrodzenie dla osoby pełniącej rolę pogotowia rodzinnego – 73.142,16 zł,

- pomoc na zagospodarowanie – 8 dzieci - 38.180,76 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 485,19 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

Wydatki na powyższe świadczenia były realizowane jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Ze środków miasta wykorzystano na wydatki bieżące łącznie kwotę 1.452.445,03 zł, 
tj. 90,6% planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 82,3% całej kwoty, 
tj. 1.194.835,16 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizujących zadania dot. świadczeń rodzinnych. 
W pozostałych wydatkach najwięcej przeznaczono na zakup usług pozostałych – kwota 155.999,05 zł (m.in. opłaty pocztowe - 72.704,48 zł, wydatki na ochronę – 39.882 zł, sprzątanie – 36.300 zł), na energię – 23.398 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 23.135,36 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych oraz własnych, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 6.990.338,10 zł, realizując plan w 97,7%, przy czym na wydatki dot. zadań realizowanych ze środków własnych miasta, przeznaczono kwotę 4.129.491,63 zł, tj. 97,7% planu, wydając je na następujące zadania:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych – wydatkowano na ten cel kwotę 820.719,52 zł – z tej formy pomocy skorzystało ogółem 1.214 osób,               w tym z zasiłku specjalnego celowego 567 osób,

- przyznawanie i finansowanie obiadów w szkole – wydatkowano na ten cel kwotę                 86.617,89 zł – z tej formy pomocy skorzystało miesięcznie 309 dzieci,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków na zakup żywności – wydatkowano na ten cel kwotę 352.844,87 zł – z tej formy pomocy skorzystało 2.399 osób,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych – wydatkowano na ten cel kwotę                    402.819,67 zł – z tej formy pomocy skorzystało 893 osób miesięcznie,

- sprawienie  pogrzebu 17 osobom – wydatkowano na ten cel kwotę 52.332,93 zł,

- ponoszenie odpłatności za 168 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej 
– wydatkowano na ten cel kwotę 2.318.316,83 zł,

- zapewnienie posiłku – zgodnie z umową dziennie około 140 osób mogło korzystać przez 7 dni w tygodniu z gorącego posiłku, a koszt 1 posiłku wynosił 7 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę 95.839,92 zł – realizatorem zadania był PCK.

W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 761.622,28 zł, tj. 94% planu, na realizację projektu systemowego Program aktywizacji społeczno -zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu pn. „Moja praca-moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej wskazanej wyżej grupy docelowej, będącej klientami pomocy społecznej. Cele szczegółowe 
to m.in.: podniesienie  kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności pozwalających 
na podjęcie zatrudnienia.

Działania przewidziane w projekcie realizowane były w ramach 5 zadań (m.in. praca socjalna, wsparcie dochodowe i aktywna integracja), a aktywną integracją objęto 80 osób, 
w wieku aktywności zawodowej, które podjęły odpowiednie kursy i szkolenia. 
Dla uczestników projektu wypłacano zasiłki celowe (65 osób) i celowe specjalne (32 osoby) na pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie oraz prowadzono treningi kompetencji, różnego rodzaju poradnictwa jak również kursy zawodowe.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych oraz własnych zostały omówione oddzielnie.

##### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.163.004,32 zł, tj. 97,1.% planu rocznego, przy czym na  wydatki osobowe dot. pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizujących powyższe zadanie przeznaczono zgodnie z planem kwotę 157.000 zł, a pozostałą kwotę, 
tj. 2.006.004,32 zł, (realizacja planu rocznego w 96,9%), wydatkowano na dodatki mieszkaniowe.

Kwotę wypłaconych dodatków przeznaczono na:

- mieszkaniowy zasób gminy  kwota	1.023,6 tys. zł

- lokale spółdzielcze	     kwota	   547,7 tys. zł

- lokale pozostałe		     kwota	   434,7 tys. zł

W 2009 r. wypłaconych zostało 11.898 dodatków mieszkaniowych, z tego dla użytkowników mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy		5.320 dodatków

- lokali spółdzielczych			            3.829 dodatków

- lokali pozostałych 				2.749 dodatków

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 91.964,23 zł, tj. 80,1% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 89.089,23 zł, tj. 79,7% planu, 
z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 89% całej kwoty, tj. 79.294,26 zł, na wynagrodzenie i pochodne dot. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów samorządowych. Pozostałą kwotę przeznaczono na odpis na ZFŚS (2.000,08 zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia (3.949,29 zł).

Wydatki realizowane jako zadania własne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 5.731.218,49 zł, tj. 97,6% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Miasta Opola, a zakres i wielkość wykonywanych zadań przez ten Ośrodek, został szczegółowo omówiony w poszczególnych rozdziałach tego działu.

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego Ośrodka było zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (przyznawanie 
i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna).

W ramach zadań własnych, na bieżące utrzymanie MOPR wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 3.402.325,84 zł, tj. 96,6% planu rocznego, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne		2.820.113,54 zł, tj. 97,5% planu,

- pozostałe wydatki bieżące			   582.212,30 zł, tj. 92,5% planu.

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 129.463,02 zł, tj. 22,2% tych wydatków (najwięcej na zestawy komputerowe – 32.941,82 zł, na bilety MZK dla pracowników socjalnych – 37.827,30 zł oraz na meble – 14.181,88 zł), z zakupem usług pozostałych 
– kwota 94.827,88 zł, tj. odpowiednio 16,3% (najwięcej na usługi pocztowe – 47.955,56 zł 
i ochrona obiektów – 17.860,80 zł), z odpisem na ZFŚS – kwota 96.273,85 zł, 
tj. odpowiednio 16,5% oraz z zakupem energii – kwota 88.254,77 zł, tj. 15,2%.

Ponadto Ośrodek otrzymał w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w wysokości 30.000 zł na wsparcie rodzin z problemem alkoholowym. Wykorzystano tą kwotę  w wysokości  27.392 zł, tj. 91,3% planu, na  pokrycie kosztów wyjazdu na zajęcia terapeutyczne dla 35 osób do Koniakowa. 
W trakcie 10 dniowego pobytu w miesiącu sierpniu 2009 r. w Ośrodku w Koniakowie zrealizowano zaplanowany program, który zakładał objęcie działaniami edukacyjnymi, terapeutycznymi i rekreacyjno – wypoczynkowymi grupę osób dysfunkcyjnych z powodu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Na utrzymanie Ośrodka przeznaczane były także środki otrzymane z budżetu państwa, 
na realizację bieżących zadań własnych gminy, co zostało omówione oddzielnie.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionym w Opolu

Realizuje on zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, 
a także prowadzi profilaktyczno – terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną 
i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta.

Za okres sprawozdawczy Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 2.675 osób (w porównaniu 
do 2008 r. zwiększenie o 51 osób) oraz zrealizował 15.458 osobodni pobytów w noclegowni (zwiększenie o 4.661).

Za świadczone usługi Ośrodek odprowadził na dochody budżetu miasta środki z tytułu uzyskanych wpływów z usług w kwocie 225.170 zł (tj. 136% planu), a także pozostałe dochody na kwotę 9.926,88 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnych 
i Uzależnionym w Opolu przeznaczono kwotę 912.729,78 zł, co stanowiło 97,7% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 628.188,36 zł, tj. 96,7% planu,

- pozostałe wydatki		kwota 284.541,42 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 157.459,88 zł, tj. 55,3% tych wydatków (z dominującymi pozycjami wypłat za usługi medyczne – 92.768,68 zł, za usługi porządkowe – 23.753,40 zł, za usługi pralnicze – 11.763,24 zł oraz za opłaty pocztowe – 10.060,21 zł), na zakup energii – kwota 64.297,08 zł (odpowiednio 22,6%) oraz na zakup materiałów i wyposażenia  – kwota 20.191,14 zł (odpowiednio 7,1%).

W Miejskim Ośrodku prowadzony był rachunek dochodów własnych – źródłem przychodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz za lokalizację stacji bazowej 
i urządzeń telekomunikacyjnych na nieruchomości Ośrodka, które w omawianym okresie wyniosły kwotę łączną 22.524,84 zł, tj. 163,2% planu.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 22.393,53 zł, tj. 56,1% planu, przeznaczając najwięcej na montaż systemu telewizji przemysłowej (kwota 11.524,07 zł), na zakup materiałów do przeprowadzanych remontów (kwota 5.095,14 zł) oraz na zakup usług remontowych (kwota 4.898,49 zł).

- W planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym 
i Uzależnionym w Opolu, zaplanowana została również kwota 4.000 zł ze środków 
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie zrealizowano w m-cu czerwcu 2009 r. wydatkowując całość zaplanowanej kwoty.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 717.068 zł, czyli 94,2% planu rocznego, 
na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i pochodne	   650.857,65 zł, tj. 95,8% planu,

- pozostałe wydatki		     66.210,35 zł, tj. 82,5% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem sług pozostałych – kwota 23.350,11 zł, tj. 35,3% tych wydatków, odpisami 
na ZFŚS – kwota 17.520,70 zł, tj. odpowiednio 26,5% oraz opłatami z tyt. telefonii stacjonarnej 
– kwota 11.000,52 zł, tj. odpowiednio 16,6%.

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był poprzez całodobową, interdyscyplinarną formułę działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej – siedem dni w tygodniu, przez cały rok, z pełnym wachlarzem form pomocowych zawierających
m. in.:

- interwencję wobec przemocy,

- całodobową interwencję wobec nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych w miejscu zdarzenia, we współpracy ze służbami ratowniczymi, Policją i Strażą Miejską,

- całodobowym telefonem zaufania,

- codzienną dostępnością bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

W okresie sprawozdawczym udzielono 4.942 specjalistycznych porad indywidualnych
2.491 osobom, w tym:

- 1.489 porad dotyczyło poradnictwa i pomocy socjalnej dla 683 osób,

- 1.007  porad prawnych dla 959 osób,

- 1.931 porad poradnictwa psychologicznego.

W trakcie pełnienia dyżurów interwencyjnych nocnych i weekendowych udzielono 
243 osobom porad zakresu pracy socjalnej, psychologicznej, prawnej i pedagogicznej.

Swoja działalność kontynuowało Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy. Podpisano 176 umów, współpracując z 250 wolontariuszami, których przeszkolono 
i na bieżąco monitorowano ich pracę. Wolontariusze pracowali indywidualnie w domach 
z osobami potrzebującymi pomocy, a będącymi pod opieką Ośrodka.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy jest specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno – konsultacyjnym, którego przedmiotem działania jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego zapobiegających sieroctwu społecznemu. Ponadto jego zadaniem jest prowadzenie pracy 
ze środowiskiem naturalnym dziecka, tworzenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego oraz pełnienie roli placówki merytoryczno – edukacyjnej.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki z budżetu miasta 
w wysokości 370.614,01 zł, co stanowiło 98,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	310.706,08 zł, tj. 99,8% planu,

- pozostałe wydatki		  59.907,93 zł, tj. 92,9% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem energii – 19.712,58 zł, tj. 32,9% tych wydatków, z zakupami materiałów 
i wyposażenia – kwota 13.972,94 zł, tj. odpowiednio 23,3%, z odpisem na ZFŚS – kwota 10.853,76 zł, tj. odpowiednio 18,1% oraz z zakupami usług pozostałych – kwota 6.327,80 zł, tj. odpowiednio 10,6%.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek m.in.: udzielił 720 porad, przeszkolił 218 osób 
–  kandydatów na rodziców adopcyjnych, 91 osób otrzymało pełną kwalifikację na rodzinę adopcyjną, 35 osób otrzymało kwalifikację do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, 
a 88 nowych małżeństw zarejestrowało się, jako kandydaci na rodziców adopcyjnych, 
zastępczych.

W 2009 r. Ośrodek umieścił w rodzinach adopcyjnych 43 dzieci, a 28 dzieci w zastępczym środowisku rodzinnym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 1.486.881 zł, tj. 97,8% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano kwotę 1.266.840 zł, tj. 97,4% planu.

Powyższe zadanie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta. Ośrodek realizował powyższe usługi zlecając ich wykonanie 
do Polskiego Czerwonego Krzyża (4.444 godzin miesięcznie) oraz do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (2.778 godzin miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 82.917 godzin, a z usług opiekuńczych korzystało przeciętnie w miesiącu 163 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.984 zł, czyli 97,6% planu rocznego, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczego (kwota 1.564 zł), w Pogotowiu Opiekuńczym (8.030 zł) i Domu Dziecka (3.390 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.099.994,90 zł, realizując plan roczny w 92,7% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta – fundusz przeznaczony dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych; przyznana została nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorowi Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Opolu 
– wydatkowano kwotę 4.143,30 zł, tj. 98,7% planu,

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – na to zadanie wydatkowano kwotę 21.206 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem 
dla 23 emerytów i rencistów nauczycieli z Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka 
i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

- Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczna – wydatkowano kwotę 3.579,70 zł, 
tj. 71,6% planu za 6 ogłoszeń w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz pomocy społecznej,

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” - funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy utracili mieszkania. Środki finansowe w kwocie 528.822,99 zł, tj. 89,3% planu rocznego, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka, z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i pochodne	228.198,28 zł,	tj. 90,3% planu,

- - pozostałe wydatki		300.624,71 zł,	tj. 88,6% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem energii, gdyż wydatkowano kwotę 192.792,99 zł, czyli 64,1% tych wydatków, a w następnej kolejności z zakupem usług pozostałych – kwota 59.576,51 zł, tj. 19,8% oraz z zakupem usług remontowych, bo kwotę 12.539,73 zł, tj. odpowiednio 4,2%.

Realizując założenia programowe Ośrodka, udzielano w 2009 r. schronienia bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi i pełnym rodzinom.  Przeciętnie w miesiącu korzystało pobytu 
w ORS „Szansa" 98 osób.

Oprócz realizacji tego podstawowego zadania, prowadzono także działania motywacyjno 
– readaptacyjne, polegającą na  prowadzeniu pracy socjalnej w Ośrodku skierowanej 
na pomoc rodzinom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie i w realizowaniu indywidualnego programu wychodzenia 
z bezdomności.

- W ośrodki realizowano także program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin 
z problemami alkoholowymi w świetlicy środowiskowej. W wyniku realizacji tego zadania m.in. 6 dzieci objęto indywidualnym wsparciem, 11 dzieci uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych, a 25 dzieci brało udział w grupowych zajęciach prowadzonych przez pedagoga.

- Wzorem lat ubiegłych prowadzona była współpraca z Galerią Sztuki Współczesnej oraz 
z  wolontariuszami z Uniwersytetu Opolskiego i Liceum Plastycznego. Wspólnie zorganizowano 10 dużych imprez dla dzieci i ich rodzin m.in.  Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Mikołajki.

- Pomoc finansowa dla Gminy Głuchołazy z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń spowodowanych przez powódź – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 100.000 zł, 
na usuwanie szkód spowodowanych przez powódź w czerwcu 2009 r. - środki finansowe wykorzystano na odbudowę mostu w miejscowości Gierałcice.

- Pomoc finansowa dla Gminy Paczków z przeznaczeniem na usuwanie  zniszczeń spowodowanych przez powódź – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 100.000 zł, 
na usuwanie szkód spowodowanych przez powódź w czerwcu 2009 r. - środki finansowe wykorzystano na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Dziewiętlice.

- Prace społecznie użyteczne – wydatkowano kwotę 64.873,73 zł, tj. 92,7% na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 25 osób, wykonując na rzecz miasta prace społecznie użytecznych (w Pogotowiu Opiekuńczym, Straży Miejskiej, Ogrodzie Zoologicznym, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Zakładzie Komunalnym, w Przedszkolu Publicznym nr 25 oraz w komórkach organizacyjnych Ośrodka). Rodzaje wykonywanych prac to: porządkowanie terenów miejskich, opieka nad terenami zieleni, prace porządkowe, remontowe, konserwatorskie, a także pomoc 
w obsłudze imprez okolicznościowych m.in. „Dni Seniora”, „Dni Niepełnosprawnych”.

- Punkt Konsultacyjny – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 46.731,48 zł, 
tj. 91,3% planu, przeznaczając 91,7% tej kwoty, tj. 42.850,89 zł na wynagrodzenia 
i pochodne, a pozostałą kwotę 3.880,59 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych.

Główną ideą pracy Punktu jest profilaktyka II stopnia – program adresowany do osób, które mają inicjację narkotykową i alkoholową za sobą. Punkt służy również pomocą adresowaną 
do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem.

Pomoc ta realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje 
ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie 
do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. W okresie sprawozdawczym udzielono 
478 porad, w tym 251 osobom uzależnionym od alkoholu.

Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym, z dotacjami na zadania zlecone i własne oraz wg porozumień, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 8.488.576,66 zł, realizując plan roczny w 95,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.280.857,24 zł, tj. 95,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.300,01 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na potrzeby żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej 
i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano łącznie kwotę 3.861.360,23 zł, 
tj. 96,8% planu rocznego.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych przestawiało się następująco:

Żłobek Nr 2

Na bieżące funkcjonowanie żłobka, wydatkowana została łącznie kwota 617.912,79 zł 
(co stanowiło 95,3% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota	538.988,93 zł, tj. 97,7% planu,

- pozostałe wydatki		kwota	  78.923,86 zł, tj. 81,3% planu.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 33.431,77 zł, co stanowi 42,5% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwota 16.000,64 zł, tj. odpowiednio 20,3%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.910,87 zł, tj. odpowiednio 13,8% oraz na zakup usług remontowych – kwota 8.329,93 zł, tj. odpowiednio 10,6%.

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 55 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Opola Nr XXI/218/07 z dnia 29.11.2007 r.) i wyniosło kwotę łączną 171.551,19 zł, tj. 126,1% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach rachunku dochodów własnych, uzyskano przychody w wysokości 
35.573,61 zł, realizując plan w 107,1% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 35.483,23 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 32.253,51 zł, tj. 97,1% planu, przeznaczając całą kwotę na zakupy art. spożywczych.

Żłobek Nr 4

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 1.312.733,79 zł (co stanowiło 98,5% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 1.133.473,66 zł, tj. 99,2% planu,

- pozostałe wydatki		kwota    179.260,13 zł, tj. 93,6% planu.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota
71.173,11 zł, co stanowiło 39,7% tych wydatków, na zakup usług remontowych – kwota 59.536 zł, tj. odpowiednio 33,2%, na odpis na ZFŚS – kwota 28.501,14 zł, tj. odpowiednio 15,9%, wpłaty na PFRON – kwota 25.714,19 zł, tj. odpowiednio 14,3% oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.928,65 zł, tj. odpowiednio 9,4%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 87 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku 
i wyniosło kwotę łączną 270.497,18 zł, co stanowiło 124,3% planu rocznego. 
Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach rachunku dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 49.810,20 zł, realizując plan w 93,9% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 49.700,14 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 43.975,65 zł, tj. 82,9% planu, przeznaczając całą kwotę na zakupy art. spożywczych.

Wydatki związane z remontem, zostały omówione oddzielnie.

Żłobek Nr 9

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 860.377,65 zł (co stanowiło 94,5% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 714.611,44 zł, tj. 96,5% planu,

- pozostałe wydatki		kwota 145.766,21 zł, tj. 85,9% planu.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 60.553,65 zł, co stanowiło 41,5% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 
31.003,08 zł, tj. odpowiednio 21,3%, na odpis na ZFŚS – kwota 22.500,90 zł, tj. odpowiednio 15,4% oraz na zakup usług remontowych – kwota 9.347,43 zł, tj. odpowiednio 6,4%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 80 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku 
i wyniosło kwotę łączną 250.447,38 zł, co stanowiło 122,8% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 65.902,17 zł, realizując plan w 97,6% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 46.459,79 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 68.187,61 zł, tj. 87,8% planu (wykorzystując środki 
z BO), przeznaczając najwięcej, bo kwotę 44.728,98 zł na zakupy art. spożywczych.

Żłobek Pomnik Matki Polki

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 1.010.800 zł (co stanowiło 97,4% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 819.870,85 zł, tj. 98,5% planu,

- pozostałe wydatki		kwota 190.929,15 zł, tj. 95,0% planu.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 88.648,40 zł, co stanowi 46,4% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwota 23.500,94 zł, tj. odpowiednio 12,3%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20.934,21 zł, tj. odpowiednio 11% oraz na zakup usług remontowych – kwota 19.317,68 zł, tj. odpowiednio 10,1%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 79 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku 
i wyniosło kwotę łączną 248.455,10 zł, co stanowiło 121,8% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 41.601,13 zł, realizując plan w 83,7% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 41.520,52 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 43.245,18 zł, tj. 87% planu (wykorzystując środki z BO), przeznaczając najwięcej, bo kwotę 43.175,66 zł na zakupy art. spożywczych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 49.320 zł, tj. 79,1% planu rocznego, 
jako dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Na terenie miasta Opola, 
przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w zajęciach którego bierze udział 30 osób niepełnosprawnych (w tym 
22 osoby mieszkały na terenie miasta Opola, a 8 osób na terenie Powiatu Opolskiego).

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrywania pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny, stąd dofinansowanie Warsztatu z budżetu miasta Opola przeznaczone było 
dla 22 uczestników – mieszkańców Opola i wyniosło kwotę 36.168,00 zł, a pozostałą kwotę dofinansował Powiat Opolski.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Opolu kwotę łączną 203.837,47 zł, tj. 86,2% planu rocznego, 
przy czym ze środków miasta w kwocie 78.338,08 zł, tj. 70,5% planu, a z budżetu państwa zgodnie z planem w kwocie 125.499,39 zł.

Podstawowe wydatki związane z działalnością tego Zespołu, realizowano jako zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa, co zostało omówione oddzielnie.

Realizację zadań wspierano środkami własnymi miasta. Wydatkowano je na pokrycie kosztów funkcjonowania tego Zespołu, przeznaczając 68,9% całej kwoty, tj. 53.899,08 zł, 
na wynagrodzenia i pochodne, a w następnej kolejności na wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń – kwota 16.823,40 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 3.749 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół przyjął 1.282 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, względnie o stopniu niepełnosprawności. Po rozpatrzeniu posiadanych wniosków wydał 1.210 odpowiednich orzeczeń, a także wystawił 
238 legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym 44 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Na bieżące funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej wydatkowane zostały  środki w wysokości 102.567,28 zł, tj. 95,6% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących ten Klub przeznaczono kwotę 95.422,03zł, co stanowiło 93% całej kwoty wydatków. Z pozostałej kwoty, najwięcej przeznaczono na zakup materiałów 
i usług – 3.086,49 zł, a następnie na odpis ZFŚS – 2.330,09 zł oraz na podróże służbowe 
i szkolenia – 1.728,67 zł.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

W okresie sprawozdawczym przyjęto w Klubie 228 osób bezrobotnych, korzystających 
z pomocy Ośrodka, które w trakcie 548 indywidualnych spotkań mieli możliwość skorzystać z:

- poradnictwa dot. metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy,

- pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych,

- przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Współpracując z KIZ 57 osób podjęło zatrudnienie.

Pracownicy Klubu zajmowali się również organizowaniem i nadzorowaniem prac społecznie użytecznych, wykonywanych przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności oraz skierowanych przez Sąd Rejonowy w Opolu do wykonywania kary w Ośrodku. 
W 2009 r. pod nadzorem wykonywało karę 48 osób.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 30.868,40 zł, tj. 99,6% planu rocznego, stanowiące 2,5% wykorzystanych środków PFRON, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wydział Polityki Społecznej w ramach wydatków bieżących wydatkował kwotę 15.454,90 zł, co stanowiło 99,5% planu, przeznaczając je na potrzeby wynikające z realizacji zadań dot. PFRON, tj. na wynagrodzenia i pochodne – kwotę 6.741,96 zł, na zakup usług 
– kwotę 5.900 zł (opłata inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych) oraz na zakup materiałów biurowych – kwotę 2.812,94 zł.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału Wydział Administracyjno-Gospodarczy wydatkował kwotę 15.413,50 zł, co stanowiło 99,6% planu, przeznaczając je na zakupy materiałów biurowych i sprzętu dla Wydziału Polityki Społecznej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 3.992.235,09 zł, realizując plan roczny
w 98% i była ona przeznaczona na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano kwotę 3.197.962,74 zł, tj. 99,2% planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.855.670,61 zł, tj. 99,5% planu,

- pozostałe wydatki		   342.292,13 zł, tj. 96,4% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane 
z odpisami na ZFŚS kwota – 89.591,22 zł, tj. 26,2% tych wydatków, z zakupami materiałów
i wyposażenia – kwota 72.070,62 zł, tj. odpowiednio 21,1%, z zakupami usług pozostałych – kwota 58.984,99 zł, tj. odpowiednio 17,2% oraz z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 54.539,27 zł, tj. odpowiednio 15,9%.

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, wydawanie różnych decyzji, udzielanie pomocy bezrobotnym, podejmowanie 
i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizacje zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola
i powiatu opolskiego, z wyjątkiem miasta i gminy Ozimek i Niemodlin oraz gminy Tułowice, które są obsługiwane przez filie Urzędu, zlokalizowane  w Ozimku i Niemodlinie.

Na koniec m-ca grudnia 2009 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 
5,8 (powiat Opole - 11,6), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 8.924 osób, w tym 1.494 osób z prawem do zasiłku, 7.269 osób bez prawa do zasiłku oraz 161 osób poszukujących pracy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej oraz pozyskiwał środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MPiPS na finansowanie programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, na szkolenia oraz finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, staży itp.). W okresie sprawozdawczym środki  Funduszu Pracy przekazywane były bez opóźnień
i realizacja wypłat świadczeń oraz refundacji poniesionych kosztów odbywała się 
na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym PUP realizował cztery projekty:

- „Lepsza perspektywa” – w ramach ZPORR Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”. W ramach tego projektu 99 osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy lub zagrożonych zwolnieniem, zostało skierowanych na różnorodne szkolenia. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 325.209,90 zł, realizując 89,1% planu rocznego,

- „Opolska Fundacja Pracy. Partnerstwo w dobie kryzysu” – w ramach PO KL Działanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. W ramach tego projektu pomagano 40 osobom (zwalnianym przez pracodawców) w znalezieniu nowej pracy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pośrednictwo pracy).Służyć temu ma powołanie Opolskiej Fundacji Pracy. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 19.910,52 zł, realizując 91,7% planu rocznego.

- „Postaw na siebie” – w ramach PO KL Działanie 8.1.1 „Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie”. W ramach tego projektu urząd kierował osoby pracujące, (posiadające maksimum średnie wykształcenie), na różnorodne szkolenia. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 258.994,11 zł, realizując 95,6% planu rocznego,

- „Pośredniaczek” – w ramach PO KL Działanie 6.1.2 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. W ramach tego projektu zatrudniono pośredników pracy i doradców zawodowych, którzy po uprzednim przeszkoleniu,  stanowią służbę zatrudnienia aktywizującą osoby bezrobotne. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 187.857,81 zł, realizując 100% planu rocznego,

Realizacja wydatków inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 248.388,19 zł, realizując plan roczny w 63,2%.

Powyższą kwotę przeznaczono na następujące zadania:

      - Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert:

- w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
– wydatkowano kwotę 25.484,06 zł, tj. 99,5% planu.

Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna różnych środowisk, a w szczególności osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Dotacje otrzymały oraz zadania realizowane były przez:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejski w Opolu - kwota 6.000 zł na organizację zajęć rekreacji wodnej i nauki pływania,

- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Opolu - kwota 5.484,75 zł na wykłady 
i zajęcia,

- Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu - kwota 3.980 zł 
na zorganizowanie zajęć komputerowych w Klubie e-seniora,

- Klubowi Suterena – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Opolu - kwota 5.769,31 zł na projekt pn. „Architektura ciał – kreacja społeczna”,

- Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu - kwota 4.250 zł 
na organizację zawodów wędkarskich.

- w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 65.115,35 zł, tj. 97,2% planu.

Celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w życiu miasta, poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie rodzin z osobą niepełnosprawną poprzez organizowanie poradnictwa oraz działań o charakterze doradczym.

Zadania  w tym zakresie realizowane były przez:

- Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie – Dzieciom” w Opolu - kwota 4.500 zł na prowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w rozwoju fizycznym i psychicznym,

- Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu - kwota 32.600 zł na organizację IX Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i XI Opolskich Dni Seniora,

- Stowarzyszenie Na  Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu - kwota 3.590 zł na prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieży autystycznej,

- Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu - kwota 3.155 zł na organizacje Festynu z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy  „My też potrafimy”,

- Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu - kwota 15.025,47 zł na zorganizowanie festynu i II Warsztatów integracyjno – uspołeczniających „Podróż historyczna”,

- Polski Związek  Niewidomych Oddział w Opolu - kwota 6.244,88 zł na realizację projektu pn. „Poznaj świat przez zmysły”.

- w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  – wydatkowano kwotę 50.000 zł, tj. 100% planu.

Celem tego zadania było organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób ubogich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
z terenu miasta Opola.

Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu – kwota 35.100 zł na zorganizowanie doraźnej pomocy rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom ubogim, chorym, poprzez zakup żywności odzieży itp.,

- Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź dobroczyńcą” – kwota 10.500 zł 
na przygotowanie 44 paczek dla dzieci zamieszkałych przy ul. Odrzańskiej 4 oraz 
28 paczek dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Promyk”,

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu - kwota 4.400 zł na zakup paczek żywnościowych dla członków stowarzyszenia wymagających doraźnej pomocy.

- w zakresie promocji i organizacji wolontariatu – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 15.500 zł.

Celem tego zadania było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Opola 
w działania społeczne o charakterze samopomocowym. W ramach zadania prowadzono szkolenia wolontariuszy. Zadanie realizował Polski Czerwony Krzyż, Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu (kwota 6.248 zł), Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu (kwota 4.626 zł) oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu (kwota 4.626 zł).

      - Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej:

- dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych 
– wydatkowano kwotę 90.390 zł, tj. 48,9% planu. Z usług transportowych wykonywanych codziennie pojazdem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich) skorzystało w okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. 241 osób (wykonano ponad 3.292 kursy),

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 1.898,78 zł, tj. 3,8% planu, przeznaczając 
ją dla żołnierzy rezerwy jako rekompensata za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (kwota 57,75 zł) oraz na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (1.841,03 zł). Niższe wykonanie planu wynikało z braku wniosków o wypłaty rekompensat związanych z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale zostały omówione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta w 2009 r. kwotę łączną w wysokości 30.770.859,75 zł, realizując plan roczny w 66,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.801.213,28 zł, tj. 93,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 7.969.646,47 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 5.799.867,69 zł, tj. 60,4% planu 
na realizację zadań związanych z Projektu Funduszu Spójności/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Oprócz zadań inwestycyjnych zaplanowano w tym rozdziale, także środki finansowe jako wydatki bieżące niekwalifikowane, wynikające z realizacji tego Projektu. 
W 2009 r. wydatkowano z tej pozycji kwotę łączną 56.354,97 zł, tj. 19,9% planu, w tym na:

- pokrycie zużycia energii przez przepompownie ścieków (do momentu przekazania tych przepompowni do użytku do eksploatatora, gmina jest zobowiązana ponosić koszty eksploatacji) – kwota 74,07 zł,

- opracowanie operatów odszkodowawczych, na podstawie których gmina wypłaca odszkodowania właścicielom nieruchomości, w związku ze stratami jakie ponoszą 
z tytułu inwestycji w ramach projektu Funduszu Spójności. Zapłacono także za analizę ścieków i wody na potrzeby raportu końcowego – kwota 10.661,40 zł

- wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji robót związanych z realizacją projektu – łączna kwota 41.851,50 zł,

- wypłatę kosztów postępowania sądowego dot. spraw spornych pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą oraz koszty depozytów sądowych należnych odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody powstałe w wyniku realizacji Projektu – kwota 3.768 zł.

W rozdziale tym ujęte zostało także zadanie pn. „Rozliczanie z gminami uczestniczącymi w realizacji Programu Funduszu Spójności/ISPA pn. Poprawa jakości wody w Opolu”. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota, tj. 5.633.778,72 zł, tj. 100% planu, jako refundacja wydatków kwalifikowanych, wcześniej poniesionych przez gminy ościenne na realizację Projektu FS/ISPA po otrzymaniu decyzji KE akceptującej rozszerzony zakres robót. Dokonano również rozliczenia odsetek od środków Funduszu Spójności.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 85.978,78 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczając 
ją na pokrycie wydatków związanych z wywozem selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym przez spółką Remondis Opole Sp. z o.o.

Zadanie realizował Wydział Inżynierii Miejskiej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 6.104.542,74 zł, 
tj. 97,1% planu, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych oczyszczaniem zimowym i letnim miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty na łącznej powierzchni 113.360 tys.m2 
(z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania), przy czym:

- na oczyszczanie zimowe	przeznaczono łącznie		2.913.004,44 zł,

- na oczyszczanie letnie przeznaczono łącznie		3.191.538,30 zł.

Powyższe zadania wykonywał Miejski Zarząd Dróg, który zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

Oczyszczanie zimowe – wydatki związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały kwotę 2.913 tys. zł, tj. 94% planu i dotyczyły zimowego oczyszczania jezdni, chodników i placów, montażu i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

Prace wykonywano na drogach o łącznej pow. 26.181,2 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności), ponosząc następujące nakłady na drogach:

- krajowych		o pow.	13.649,7 tys. m2 	 kwota	807,2 tys. zł

- wojewódzkich	o pow.	  2.164,3 tys. m2 	     „      701,8 tys. zł

- powiatowych	o pow.   2.051,4 tys. m2 	     „      774,5 tys. zł

- gminnych		o pow.   8.315,8 tys. m2 	     „      629,5 tys. zł

Wykonane roboty związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały następujący zakres rzeczowy:

- w okresie zimowym śnieżnym – długość jezdni 152,5 km, ilość ulic – 149,

- powierzchnie chodników – 145,5 tys. m2 (ilość – 134 i wielokrotność oczyszczania).

Oczyszczanie letnie – wydatki na oczyszczanie letnie obejmujące wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i placów, dotyczyły łącznej kwoty 3.191,5 tys. zł, tj. 100% planu.

Prace wykonywano na łącznej powierzchni 88.575,5 tys. m2 (przy uwzględnieniu wielokrotności), ponosząc nakłady na następujących drogach:

- krajowych		pow.  21.598,5 tys. m2 	kwota 	 796,1 tys. zł

- wojewódzkich	pow.  21.903,5 tys. m2    	kwota 	 575,9 tys. zł

- powiatowych		pow.  22.332,3 tys. m2  	kwota  	 618,4 tys. zł

- gminnych		pow.  22.741,2 tys. m2 	kwota 1.201,1 tys. zł

Zakres rzeczowy wykonanego oczyszczania letniego obejmował:

- zamiatanie – ilość ulic 206, powierzchnia ulic – 845,4 tys. m2 i jej wielokrotność,

- zmywanie mechaniczne – ilość ulic 85, powierzchnia ulic – 476,5 tys. m2 i jej wielokrotność,

- opróżniane koszy ulicznych – ilość 981 szt. i wielokrotność opróżniania, natomiast ilość 
ulic i placów – 112,

- opróżnianie pojemników (PA – 1.100 litrów) – 8 szt.,

- powierzchnia chodników 145,2 tys. m2 i jej wielokrotność, ilość ciągów 151 szt.

- oczyszczanie przystanków  autobusowych  – ilość 287 szt. o łącznej pow. 14,4 tys.m2

(oczyszczanie latem –średnio 3 razy w tygodniu, zimą – codziennie).

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Opolu zrealizowano 
w łącznej kwocie 1.957.438,34 zł, tj. 68,6% planu.

- Wydatki bieżące związane z utrzymywaniem w należytym porządku terenów zieleni 
w mieście (park na osiedlu Armii Krajowej z terenami przyległymi, skwer przy ul. Brzozowej, parki zabytkowe na Wyspie Bolko, Park Pasieka oraz pozostałe parki, skwery i zieleńce)  zrealizowano w wysokości 1.616.763,62 zł, tj. 89,8% planu. Wykonywano prace związane 
z pielęgnacją drzew, odmładzaniem krzewów, usuwaniem samosiejów, wygrabianiem trawników, koszenie traw na zieleńcach, skwerach i w parkach na obszarze około 150 ha. Ponadto naprawiano ławki, zbierano wszelkie nagromadzone odpady, opróżniano kosze, oczyszczano alejki parkowe, ścinano uschnięte drzewa i krzewy, odmładzano krzewy 
i żywopłoty. Przygotowywano rabaty kwiatowe i wazony oraz obsadzano je kwiatami.

Pokrywano z tej pozycji także koszty eksploatacji czynnych fontann (woda i energia elektryczna), a także wykupiono polisę odpowiedzialności cywilnej OC z tyt. posiadania 
i administrowania terenami zieleni, terenami cmentarzy i terenami placów zabaw na terenie Gminy Opole.

- W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe, przeznaczając je na zadania związane z:

- interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni – wydatkowano kwotę
149.594,92 zł, tj. 97,8% planu. Prace te wykonywane są na terenach zieleni miejskiej i pozostałych terenach  komunalnych w Opolu, nie objętych stałym utrzymaniem, 
z wyłączeniem pasów drogowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zakładem Karnym, przy tych pracach zatrudniani byli nieodpłatnie skazani. W ramach powyższej kwoty, zakupiono także odzież roboczą i narzędzia do prac porządkowych przeznaczone dla osadzonych wykonujących prace porządkowe oraz wykupiono 
dla nich ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia NNW oraz OC,

- konserwacją placów zabaw na terenie gminy – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 70.000 zł, tj. 100% planu na prace związane z konserwacją następujących placów zabaw: przy ul. Dambonia, ul. Wojska Polskiego, ul. Niemodlińskiej, 
ul. Waryńskiego/Luboszyckiej, ul. Bielskiej/Cieszyńskiej, w parku Zaodrze przy 
ul. Wrocławskiej, w parku osiedlowym im. Armii Krajowej (a także koło Reala) oraz 
na ścieżce zdrowia na Wyspie Bolko,

- zakupami i montażem małej architektury, w tym koszy i ławek – wydatkowano kwotę 14.640 zł, tj. 48,8% planu, na zakup 6 szt. pokryw że stali nierdzewnej z otworem odpowietrzającym, z przeznaczeniem do fontanny na terenie zieleni na Placu 
I. Daszyńskiego.

Realizowane w tym rozdziale wydatki dot. zadania remontowego i inwestycyjnego zostały omówione oddzielnie.

Powyższe zadania wykonywał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano łączną kwotę 
406.433,20 zł, tj. 87% planu przy czym na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 350.636,80 zł, tj. 95,5% planu, a na wdrożenie systemu znakowania psów kwotę 
55.796,40 zł.

- Ogród Zoologiczny, który prowadził to schronisko, przeznaczył w ramach wydatków bieżących kwotę 195.504,26 zł, tj. 98,3% planu rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne zatrudnionych w tym schronisku, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczył kwotę 155.132,54 zł, tj. 92,2% planu.

- W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowiły wydatki związane 
z zakupem usług pozostałych – kwota 87.824,27 zł, co stanowiło 56,6% tych wydatków (najwięcej, bo kwotę 27.989,82 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne, a następnie 
na sterylizacje – 22.927,86 zł, szczepienia – 20.722,27 zł i usługi komunalne – 10.574,85 zł), z zakupem energii – kwota 40.293,63 zł, tj. odpowiednio 26% oraz z zakupem materiałów 
i wyposażenia – kwota 8.074,94 zł, tj. odpowiednio 5,2% (najwięcej, bo 2.904,05 zł przeznaczono na zakupy karmy dla zwierząt oraz na narzędzia pracy – 2.004,33 zł).

- W omawianym okresie kontynuowana była akcja oznaczania psów przez implantację mikroczipa. Na to zadanie wydatkowano kwotę 55.796,40 z, tj. 55,8% planu znakując 
1.409 psów.

- Schronisko pozyskiwało także dodatkowe dochody, które gromadzone były 
na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną
97.015,31 zł, w tym z BO kwotą 46.803,73 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 50.211,58 zł (w tym m.in. za przechowywanie zwierząt domowych i szczepienia 
– 29.484,17 zł, a także darowizny – 11.829,80 zł).

W wydatkach wynoszących ogółem kwotę 30.171,13 zł, najwięcej przeznaczono 
na zakup energii – kwota 15.176,14 zł, zakup usług pozostałych – kwota 8.257,51 zł oraz 
na zakup materiałów  i wyposażenia – kwota 5.253,70 zł.

Do zadań Schroniska należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych 
do schroniska. Zwierzęta były objęte opieką weterynaryjną, szczepiono je szczepionką przeciwko wściekliźnie oraz poddawano zabiegowi sterylizacji.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 387 kotów, 519 psów dorosłych 
i 142 szczenięta. Do adopcji oddano 232 psy, 123 szczenięta i 268 kotów. Na koniec 2009 r. stan zwierząt wyniósł – psy 93 szt., szczenięta 20 szt. i koty 108 szt.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 4.737.025,99 zł, 
tj. 89% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 
4.068.206,27 zł, tj. 88,3% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 668.819,72 zł.

- Wydatki bieżące przeznaczono na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużytej 
na oświetlenie uliczne i iluminacyjne, na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, na oznakowanie latarń będących własnością miasta Opola oraz 
na ubezpieczenie tych latarń. Miasto Opole finansuje utrzymanie 9.720 punktów świetlnych, w tym 6.900 szt. stanowi majątek przedsiębiorstwa Energia Pro S.A., a pozostałe 
2.820 punktów, stanowi własność miasta.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 
3.238.680,67 zł, tj. 98% planu rocznego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, który realizował swoje zadania rzeczowe związane z oczyszczaniem miasta, bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta 
na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, a także inne zadania dot. utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola.

- Wydatki związane z powyższym zakresem, realizowane były w określonych rozdziałach wydatków budżetowych i zostały omówione odrębnie.

- Na bieżące utrzymanie MZD wydatkowano z budżetu miasta kwotę 3.228.544,10 zł, 
tj. 99,2%  planu rocznego, przy czym wydatkowano:

- - na wynagrodzenia i pochodne	2.513.169,08 zł, tj. 98,9% planu,

- - na pozostałe wydatki		   715.375,02 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem usług pozostałych – kwota 380.235,81 zł, tj. 53,2% tych wydatków (m.in. opłaty pocztowe – 144.128,55 zł, obsługa prawna – 68.166,76 zł, usługi informatyczne 
– 64.037,80 zł), z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 50.628,56 zł, tj. odpowiednio 7,1%, z czynszem za pomieszczenia biurowe – kwota 65.642,19 zł, tj. odpowiednio 9,2% oraz z odpisem na ZFŚS – kwota 43.455,03 zł, tj. odpowiednio 6,1%.

- Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 6.807,60 zł, tj. 45,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup 8 szt. pojemników typu „puszkojad” 
do opolskich placówek oświatowych oraz na pokrycie kosztów odbioru przeterminowanych leków w ramach prowadzonej akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”.

Niższe wykonanie planu wynikało z przekazania II transzy środków z WFOŚ i GW w m-cu grudniu 2009 r., stąd brak możliwości wykorzystania tych środków na poziomie planowanym.

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 8.434.084,74 zł, realizując plan roczny w 46,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.300.934,55 zł, tj. 80,3% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 7.133.150,19 zł.

- W ramach wydatków bieżących realizowano:

- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni 
– wydatkowano kwotę 38.695,60 zł, tj. 62,9% planu, za administrowanie terenem 
po rekultywacji tego składowiska,

- administrowanie ujęciem wód  powierzchniowych z rzeki Odry – wydatkowano kwotę 6.050 zł, tj. 86,4% planu, za administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry,

- analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – wydatkowano kwotę 36.076,71 zł, tj. 69,4% planu, przeznaczając ją m.in.: na zapłatę opłat przyłączeniowych, za kopie map, a także za projekty tymczasowej organizacji ruchu, za opinię techniczną stanu konstrukcji i izolacji przepompowni Metalchem, za analizę i weryfikację kosztów poniesionych przez WiK w 2008 r. oraz za inwentaryzację 
14 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry, Kanału Ulgi i Kanału Młynówka,

- dokumentacja przyszłościowa – wydatkowano kwotę 34.200 zł, tj. 95% planu, 
za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Bierkowickiej na północ od  Obwodnicy Północnej – pozostałe zaplanowane środki wydatkowano na zadania inwestycyjne,

- dopłaty związane z odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych 
– wydatkowano na te dopłaty kwotę 25.393,34 zł, realizując plan roczny w 56,4%. Dopłatę w wysokości 2,11 zł netto za 1m3 ścieków bytowych z gospodarstw domowych reguluje uchwała Nr XLII/429/08 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.2008 r. w sprawie dopłaty do VI grupy taryfowej cen i stawek za odprowadzane ścieki,

- eksploatacja rowów komunalnych-ochrona przed powodzią – wydatkowano kwotę 74.808,98 zł, tj. 99,7% planu, za wykonane roboty dot. rowów komunalnych 
w dzielnicach: Bierkowice, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice Wójtowa Wieś, Zakrzów i Kolonia Gosławicka, o łącznej długości 17.396 mb.,

- odkomarzanie i odszczurzanie – wydatkowano kwotę 5.734,40 zł, tj. 63,7% planu 
za akcję odkomarzania rejonu Amfiteatru wraz z terenami przyległymi oraz skarp kanału Młynówka przeprowadzoną przed Festiwalem,

- odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – wydatkowano kwotę 338,15 zł, tj. 4,2% planu, jako opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w ul. Domańskiego oraz w ul. Miłej. Dalszych wniosków o wypłatę odszkodowań nie złożono,

- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę 3.707,45 zł, tj. 21,8% planu, na pokrycie kosztów związanych z publikacją 
23 ogłoszeń prasowych dot. możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, 
w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.,

- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – wydatkowano kwotę 26.000 zł, tj. 86,7% planu, na wykonanie ekspertyzy, polegającej na zbadaniu wpływu na środowisko inwestycji pn. „Budowa hali z linią 
do sortowania odpadów zbieranych selektywnie” zlokalizowanego na terenie bazy REMONDIS Sp. z o. o. przy Al. Przyjaźni w Opolu. Wykonana została również opinia hydrologiczna do wykonanej dokumentacji pn. „Warunki korzystania z wód zbiornika SILESIA, zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej na potrzeby miejskiego kąpieliska oraz poboru wód do podlewania ogródków działkowych CHABRY, zlokalizowanych przy ul. Luboszyckiej”, a także wykonano opinię dendrologiczną w zakresie 10 drzew pomnikowych, zlokalizowanych na terenie miasta Opola,

- remont kanalizacji deszczowej – wydatkowano kwotę 133.655,44 zł, tj. 89,1% planu na remonty: m.in. studzienek kanalizacji deszczowej (dot. 16 ulic), wpustów deszczowych (dot. 18 ulic) oraz kanalizacji deszczowej na 4 ulicach,

- usługi weterynaryjne dla zwierząt – w pozycji tej wydatkowano kwotę 15.000 zł, 
tj. 100% planu, za wykonanie zabiegu sterylizacji samic i kastracji samców bezdomnych kotów z terenu miasta Opola, wraz z ich znakowaniem, odpchleniem 
i leczeniem,

- usuwanie odpadów z terenów gminy – wydatkowano kwotę 18.000 zł, tj. 90% planu, na opłacenie odbioru przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych wykonywanych w ramach interwencyjnego porządkowania terenów zieleni,

- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – wydatkowano kwotę 4.920,26 zł, 
tj. 98,4% planu, za parkowanie 5 wraków pojazdów, a także za wydaną ocenę stanu technicznego tych pojazdów,

- utrzymanie szaletów – wydatkowano kwotę 122.096,92 zł, tj. 84,2% planu, najwięcej za zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi (kwota 109.866,96 zł), za zużytą energię eklektyczną (kwota 8.272,45 zł), a także za konserwację wentylacji nawietrzno-powietrznej (kwota 2.125,72 zł),

- wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska – w pozycji tej wydatkowano kwotę 107,28 zł, tj. 1% planu, za wydaną decyzję administracyjną (wykonanie wypisu 
z ewidencji gruntów).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki przeznaczone na utrzymanie Biura Projektu FS/ISPA, do zadań, którego należało m.in. koordynowanie realizacji Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności/ISPA, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej tego Projektu, opracowywanie sprawozdań 
i raportów miesięcznych, a także współpraca z gminami uczestniczącymi w realizacji Projektu.

- W okresie sprawozdawczym koszty utrzymania Biura ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach tego Projektu, stąd określone wpłaty w dochodach budżetowych miasta. Wpłaty gmin wyniosły kwotę 292.372,23 zł, co stanowiło 80,3% planu, a wkład miasta Opola obejmował kwotę 463.777,79 zł (81,5% planu).

- Wydatki na utrzymanie Biura za 2009 r. zrealizowano w kwocie łącznej 756.150,02 zł, 
tj. 81% planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 654.394,01 zł, tj. 83,4% planu,

- pozostałe wydatki		kwota 101.756,01 zł, tj. 68,6% planu.

W pozycji pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 57.708,13 zł, co stanowiło 56,7% tych wydatków, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 10.736 zł, tj. odpowiednio 10,6%, oraz na odpis na ZFŚS – kwota 10.473,80 zł, tj. odpowiednio 10,3%.

Pozostałe wydatki majątkowe i remonty, realizowane w tym rozdziale, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 25.976.054,44 zł, realizując plan roczny w 83,%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.337.633,37 zł, tj. 92,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 13.638.421,07 zł.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92106 – Teatry

W okresie sprawozdawczym Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, funkcjonował jako instytucja kultury, którego podstawowym zadaniem było zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację 
i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja kulturalna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej.

Powyższe zadania Opolski Teatr Lalki i Aktora realizował poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru i jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej). Prezentowanie tych przedstawień odbywało się we własnej siedzibie oraz 
na terenie całego kraju. Teatr prowadził także wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami w kraju i zagranicą.

W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował: 5 premier oraz wystawił 383 przedstawienia, które obejrzało 36.723 widzów, 172 Lekcje Teatralne dla 4.203 widzów, 18 Baśniowych Saloników dla 481 widzów oraz 9 Bali Karnawałowych dla 531 widzów. Zorganizował także 
23 przedstawienia teatrów gościnnych i koncert podczas XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek, w których uczestniczyło 3.129 widzów, dwa gościnne przedstawienia chińskiego zespołu Zhangzhou Puppet Troupe, które obejrzało 360 widzów, a także spektakl autorski Leszka Kantora (120 widzów).

Łącznie w 2009 r. odbyło się  w Opolskim Teatrze 609 imprez, w których uczestniczyło 45.547 widzów.

Na realizację swoich zadań statutowych Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymywał dotację z budżetu miasta. Na potrzeby Teatru w 2009 r. wydatkowano środki budżetowe 
w wysokości 3.678.400 zł, tj. 97,8% planu, a na realizację zadania inwestycyjnego kwotę 63.899,70 zł.

Teatr dysponował w okresie sprawozdawczym środkami finansowymi w wysokości łącznej 4.894.849,09 zł, przy czym dotacje przekazywane z budżetu na działalność oraz 
na  inwestycje, były dominującymi pozycjami w przychodach, gdyż stanowiły one kwotę 3.742.299,70 zł, czyli 76,5% łącznych przychodów.

W ramach osiągniętych przychodów własnych stanowiących kwotę 1.072.549,39 zł  (111,6% planu), najwięcej, bo 57,5% tych przychodów, tj. kwotę 616.212,08 zł, uzyskano 
ze sprzedaży usług, a w następnej kolejności pozostałe przychody operacyjne (przede wszystkim amortyzacja), które stanowiły kwotę 436.217,23 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Teatru, wyniosły w 2009 r. kwotę 
4.770.709,08 zł, co stanowiło 99,3% planu rocznego i były one wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.123.829,60 zł, tj. 99,6% planu

- pozostałe koszty		1.646.879,48 zł, tj. 98,9% planu

W pozostałych kosztach, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 642.267,67 zł, tj. 39% tych kosztów, na materiały i wyposażenie kwotę 589.466,06 zł, 
tj. odpowiednio 35,8% oraz na zakup energii – kwotę 155.426,05 zł, tj. odpowiednio 9,4%.

W dniach 19-23 października 2009 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Spektakle i imprezy towarzyszące Festiwalowi odbywały się nie tylko w Teatrze, ale także w różnych miejscach na terenie miasta 
(m.in. w Teatrze Eko Studio, w Teatrze im. J. Kochanowskiego i w Młodzieżowym Domu Kultury).

W trakcie trwania Festiwalu udział wzięło dziewięć teatrów polskich, dwa teatry zagraniczne  oraz wydziały lalkarskie szkół teatralnych z Białegostoku i Wrocławia. Spośród zgłoszonych przez poszczególne teatry 30 spektakli, Rada Artystyczna zakwalifikowała 
do udziału w konkursie 11 spektakli. Poza spektaklami konkursowymi zostało zaprezentowanych 5 przedstawień towarzyszących (zaproszonych teatrów z Niemiec 
i Włoch oraz trzech krajowych).

- W okresie sprawozdawczym Opolski Teatr Lalki i Aktora uczestniczył także w festiwalach 
i przeglądach teatrów lalek m.in. prezentując przedstawienia;

- „Drums – 4 dance/s/” podczas międzynarodowych festiwali teatralnych w Jerozolimie oraz w Ostrawie,

- „Iwona, księżniczka Burgunda” podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Spotkania” w Toruniu,

- „O mniejszych braciszkach św. Franciszka” podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Katowice Dzieciom 2009” oraz 4. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Współczesnych  dla Dzieci i Młodzieży „Kon-Teksty” w Poznaniu.

Realizując swoje zadania statutowe, teatr współpracował także z amatorskim ruchem teatralnym. W 2009 r. współorganizowano „XIII Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych 2009”, Przegląd Teatrów Szkolnych „SCENA 2009”, I Festiwal Teatrów Studenckich im. J. Grotowskiego oraz VII  Festiwal Filmowy „Opolskie Lamy 2009”.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano akcje organizowane w teatrze:

- lekcje teatralne – 45 minutowe spotkania prowadzone przez aktorów, przeznaczone 
dla różnych grup wiekowych, a omawiające różne zagadnienia z zakresu sztuki teatru,

- baśniowy balonik – aktorzy czytali baśnie młodym widzom,

- dzień otwarty teatru – pokazywano tajniki sztuki teatralnej, umożliwiono dzieciom zwiedzanie zaplecza teatralnego. Można było także nabyć książki dla dzieci, plakaty 
i programy teatralne.

Wydatki dot. zadania inwestycyjnego zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Ośrodek Kultury realizował swoje zadania programowe związane 
z upowszechnianiem kultury, wykorzystując pozyskane środki finansowe oraz otrzymane dotacje z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym MOK dysponował przychodami w wysokości łącznej 3.843.451,67 zł, co stanowiło 97,9% planu rocznego, przy czym przychody własne wyniosły kwotę 1.312.436,66 zł, tj. 98,3% planu (stanowiło to 34,2% tych przychodów), dotacja  uzyskana z budżetu miasta stanowiła kwotę 2.344.700 zł, tj. 98% planu oraz środki z BO 
w wysokości 186.315,01 zł.

W ramach przychodów własnych dominującą pozycją stanowiły wpływy z usług 
– kwota 1.266.257,51 zł, tj. 96,5% tych przychodów, a najwięcej pozyskano z organizacji imprez – kwota 769.439,34 zł, ze współorganizacji imprez – kwota 120.560,75 zł, z reklam i innych usług – kwota 162.011,60 zł oraz z wynajmu i wypożyczania sprzętu – kwota 82.231,21 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty bieżące działalności podstawowej MOK wyniosły łącznie kwotę 3.684.850,91 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 93,8%, przy czym poniesiono je na:

- wynagrodzenia i pochodne		  1.497.243,65 zł, tj. 95,1% planu,

- pozostałe koszty			  2.187.607,26 zł, tj. 93,0% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych 
– kwotę 1.724.494,09 zł, co stanowiło 78,8% tych kosztów, a w dalszej kolejności 
na materiały i wyposażenie – kwota 119.103,03 zł, tj. odpowiednio 5,4% oraz na zakup energii – kwota 143.842,84 zł, tj. odpowiednio 6,6%. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 44.128,01 zł.

W okresie sprawozdawczym MOK realizował przyjęty program działania w 2009 r., wykonując swoją misję dla mieszkańców Opola i wszystkich chętnych do skorzystania 
z oferty MOK. Przedkładane propozycje zawierały bogaty repertuar imprez i przedsięwzięć kulturalnych, obejmujących niemal wszystkie formy upowszechniania kultury, z których korzysta szeroko pojęta publiczność o dużym przekroju wiekowym, rozpiętości gustów, wymagań i upodobań.

Niezmiennym powodzeniem cieszyły się koncerty niemal wszystkich gatunków muzycznych, zarówno imprezy z udziałem artystów i gwiazd o dużym dorobku artystycznym 
i wyrobionej renomie na rynku muzycznym, jak i te kameralne dla węższego grona widzów. Opolanie uczestniczyli też w imprezach tematycznie cyklicznych, prezentacjach różnych rodzajów muzyki, wystawach i projekcjach filmowych.

Zgodnie ze swoją specyfiką działalności, współpracowano z innymi instytucjami miejskimi, środowiskami studenckimi, mediami, firmami i organizacjami. Służąc szerokiej publiczności MOK stał się współorganizatorem wielu ważnych imprez miejskich i masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników. Były to: Miejski Sylwester pod Ratuszem, 
Dni Opola, Jarmark Franciszkański, czy też różne obchody rocznicowe. Ośrodek miał też, jak co roku, swój znaczny udział przy realizacji Debiutów i Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Ważne miejsce w działalności MOK zajmowała Piwnica Artystyczna czyli galeria działająca przez cały rok. Służyła rozwojowi artystycznych talentów młodzieży i dorosłych 
– wernisaże, wystawy fotografii, malarstwa, plakatów i innych prac plastycznych. Od lat też 
w pomieszczeniach MOK-u rezydują młodzi artyści muzycy – Opolskie Studio Piosenki, Studio Piosenki 4MATON, jak też zespoły muzyczne, które w 2009 roku odbywały tam swoje próby.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury funkcjonują kluby i zespoły artystyczne, które działały zgodnie z harmonogramem na dany rok, realizując program warsztatowo-artystyczny, również koncertowy, prezentując i przybliżając kulturę (pieśni, tańce, stroje, zwyczaje) różnych regionów folklorystycznych Polski (Zespół Pieśni i Tańca „Opole”), jak też pielęgnując i upowszechniając kulturę muzyczną mniejszości niemieckiej (Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej). Jednostki MOK spełniły swoją rolę w zakresie opieki artystycznej oraz w dużej mierze dydaktyczno-wychowawczej nad uczestnikami zajęć (Klub Osiedlowy Metalchem). Wszystkie jednostki MOK aktywnie współpracowały ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami.

Przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Miejskiego Ośrodka Kultury, 
w 2009 r. odbyło się łącznie 100 przedsięwzięć, w których uczestniczyło około 85.000 osób. Ze stałych form działalności w Amfiteatrze – próby zespołów muzycznych, zajęcia grupy, spotkania grup młodzieżowych – comiesięcznie korzystało około 50 osób. Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło blisko 7.900 osób uczestnicząc w 700 zajęciach i innych przedsięwzięciach, jak również około 4.600 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe). Chóry Mniejszości Niemieckiej wystąpiły dla 5.050 osób podczas 34 występów, a Zespół Pieśni i Tańca OPOLE dla ok. 9.300 widzów podczas 13 prezentacji.

Realizowane zadania inwestycyjne zostały omówienie oddzielnie.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej przeznaczono z budżetu miasta dotację w kwocie 1.725.150 zł, tj. 99,3% planu, a na inwestycje kwotę 702.748,61 zł, stąd łącznie w wysokości 2.427.898,61 zł, co stanowiło 84,4% środków będących do dyspozycji, tj. 2.876.922,95 zł (BO i przychody własne).

Wykonując swoje zadania statutowe, uzyskano przychody własne w wysokości 397.318,17 zł, tj. 102,7% planu, a najwięcej, bo 46,7% tych przychodów, tj. 185.404,78 zł stanowią wpływy ze sprzedaży usług (najwięcej za bilety i katalogi – 61.728 zł, za reklamę 
w katalogach – 59.356 zł oraz za przygotowanie wystaw dla Urzędu Marszałkowskiego 
– 36.320 zł). W następnej kolejności znajdują się wpływy z różnych dochodów – 97.275,67 zł (najwięcej na dofinansowania do projektów artystycznych – 39.500 zł, na dofinansowanie wystaw – 9.961 zł oraz sponsorowanie warsztatów artystycznych – 12.000 zł) oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 114.305,85 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 2.116.093,37 zł, 
co stanowiło 99,7% planu, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	   872.891,99 zł, tj. 99,9% planu,

- pozostałe koszty			1.243.201,38 zł, tj. 99,4% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych 
– kwota 765.935,18 zł, co stanowiło 61,6% tych kosztów (dominują pozycje – ochrona mienia – kwota 252.472 zł, druk katalogów – kwota 61.753 zł, druk zaproszeń, plakatów, plansz 
i biletów – kwota 43.468 zł, opłaty za druki cyfrowe – kwota 47.490 zł oraz wypożyczenie wystawy „World Press Photo” – kwota 62.753 zł), na zakup materiałów i wyposażenia 
– kwota 165.430,85 zł (odpowiednio 13,3%) oraz na zakup energii – kwota 73.043,45 zł (odpowiednio 5,9%). Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 114.305,85 zł.

Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonowała jako instytucja kultury, propagująca wiedzę o sztuce, organizująca wystawy i pokazy środowiska plastycznego, a także prowadząca działalność edukacyjną. W okresie sprawozdawczym Galeria była organizatorem 37 wystaw, w tym: 11 dużych ekspozycji w głównych salach Galerii, 
w kameralnej Galerii „Aneks” -11, w innych miejscach na terenie miasta Opola – 3, wystaw zagranicznych – 2 oraz wystaw plenerowych - 10. Szacuje się, że frekwencja na wystawach organizowanych przez Galerię wyniosła około 400 tys. osób.

- W ramach działalności wystawowej Galeria realizując swoje zadania statutowe, zorganizowała w swojej siedzibie m.in. wystawy jubileuszowe opolskich twórców J. Beskiego i M. Molendy, prezentujące ich malarstwo, rysunek i rzeźbę, wystawę „Ekspresja lat 80” prezentując ponad 100 prac – obrazów, rysunków, grafiki, filmów i fotografii artystów aktywnie zaangażowanych społecznie latach 80 –tych, wystawę prac Związku Polskich Artystów Plastyków, Polska Sztuka Użytkowa - Okręg Opolski, prezentując prace ponad 
70 twórców należących do tego związku. Prezentowane było malarstwo, grafika, fotografia oraz różne formy sztuki użytkowej – tkanina artystyczna i metaloplastyka.

- W m-cu kwietniu 2009r. zaprezentowano wystawę twórczości artystów związanych 
z Instytutem Plastyki z Częstochowy – prezentowane były prace 22 artystów obejmujące malarstwo, grafikę, fotografię, rzeźbę, a także instalacja. W dalszej kolejności zorganizowano wystawy malarstwa J. Kołacza i E. Kołacz , ekspozycję „Nauczyciele – twórcy wczoraj i dziś” z okazji 50-lecia Liceum Plastycznego w Opolu, prezentując prace obecnych i byłych pedagogów tego Liceum dot. malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby i instalacje, wystawę prac abstrakcyjnych P. Kucik zatytułowaną „Zmienność”, wystawę dyplomową absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w ramach „Dyplom 2009”, wystawę „Grafika, 
czy już fotografia” na której 42 artystów z wielu krajów świata zaprezentowało 79 prac, jako ekspozycję równorzędną w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz wystawę „Salon Jesienny” obejmującą twórczość ponad 40 artystów środowiska opolskiego, twórców uznanych jaki i niedawnych absolwentów kierunków artystycznych, prezentując swoje najnowsze prace w najróżniejszych technikach plastycznych: od rzeźby, przez malarstwo po instalacje i filmy video.

W okresie od 27 listopada 2009 r. eksponowana była światowa wystawa fotografii prasowej World Press Photo 2009, na której przedstawiono zdjęcia wykonane przez wybitnych fotoreporterów z całego świata, a obejmujące ważne wydarzenia z poprzedniego roku w artystycznym ujęciu. W tej edycji wzięło udział 5.600 fotoreporterów ze 124 krajów, 
w tym 104 autorów z Polski, a jury uhonorowało w sumie 64 fotografów z 27 krajów (w tym 5 -ciu Polaków). Wystawie tej towarzyszyły odpowiednie materiały promocyjne.

Galeria Sztuki Współczesnej z dużym powodzeniem prezentowała ekspozycje plenerowe w ramach cyklu pt. „Galeria Pod Chmurką”. Na opolskim Rynku prezentowano wielkoformatowe wystawy m.in.: w ramach jubileuszu 15-lecia Uniwersytetu Opolskiego 
i 55 - lecia WSP zaprezentowano fotografie i teksty ukazujące dzieje opolskiej uczelni, fotografie najciekawszych wydarzeń kulturalnych w mieście Opolu w ramach „Kulturalne Opole 2009”, zdjęcia z różnych zakątków świata w ramach „Świat z bliska”, ważne wydarzenia w woj. opolskim w cyklu „Kwitnące Opolskie”, zdjęcia z fonoteki 
R. Kwaśniewskiego – znanego fotoreportera z Opola w cyklu „Zbiorowy Portret Opolan” 
czy fotografie ukazujące skutki kataklizmu, który dotknął Opolszczyznę i odbudowę zniszczonych miejscowości, w ramach wystawy „Tornado”.

W 2009 r. Galeria Sztuki Współczesnej realizowała bogaty program edukacyjny przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców sztuki. Zajęcia kierowane były do najmłodszych (przedszkolaków), dzieci, młodzieży jak również do osób dorosłych. W ramach działań edukacyjnych odbywały się m.in. spotkania autorskie, prelekcje, zajęcia plastyczne, różne konkursy plastyczne i fotograficzne dla młodych twórców, czy też akcje plenerowe.

Realizowane zadania obejmowały m. in.: zajęcia z cyklu „W krainie sztuki” (warsztaty dla grup zorganizowanych z przedszkoli), „Warsztaty rodzinne” (dla dzieci i dorosłych, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin), „Mój kolorowy świat” (dla dzieci ze szkół specjalnych), „Stop: wystawa” (dla dzieci z różnych szkół woj. opolskiego). Zwiedzając aktualne wystawy w GSW, dzieci uczyły się interpretować prezentowane dzieła sztuki, 
a po zapoznaniu się z podstawowymi zagadnieniami technik z dziedziny plastyki i malarstwa, wykonywały określone prace: rzeźbiąc, malując, czy też rysując.

W trakcie trwania wystaw, przygotowywano do druku i wydawano określone wydawnictwa, tj. katalogi, albumy, zaproszenia na imprezy, różne składanki, wielkoformatowe banery, foldery, pocztówki oraz plakaty.

Realizowane przez Galerię zadanie inwestycyjne zostało omówienie oddzielnie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na realizację swoich zadań statutowych Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta na bieżącą działalność w wysokości 2.768.100 zł, tj. 96,4% planu, a na inwestycje kwotę 30.000 zł, co stanowiło 90,3% środków będących do dyspozycji, 
tj. 3.096.928,02 zł (BO i przychody własne).

W ramach osiągniętych przychodów własnych, stanowiących kwotę 234.895,64 zł (167,8% planu), najwięcej wpływów uzyskano z kar pieniężnych od ludności – kwota 123.684,18 zł (za przetrzymanie książek), z różnych dochodów – kwota 84.100,61 zł (najwięcej za usługi informacyjne – 43.303 zł) oraz z wpływów że sprzedaży składników majątkowych – kwota 18.341,63 zł (sprzedaż książek).

Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowane zostały w wysokości 2.938.855,94 zł, tj. 99,7% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.032.284,10 zł, tj. 99,8% planu,

- pozostałe koszty		   906.571,84 zł, tj. 99,6% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na opłaty czynszowe 
za pomieszczenia biurowe – kwota 254.392,52 zł, co stanowiło 28,1% tych kosztów, 
w następnej kolejności na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 150.134 zł, 
tj. odpowiednio 16,6%, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 129.887,41 zł, tj. odpowiednio 14,3% oraz na zakupy usług pozostałych – kwota 
80.120,45 zł, tj. odpowiednio 8,8%.

Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonowała jako instytucja kultury, której zadaniem buło rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta Opola, gromadzenie i opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu 
i wypożyczanie ich do domu, a także prowadzenie działalności informacyjno 
– bibliograficznej. Zadania te realizowane były poprzez sieć 18 placówek rozlokowanych 
w różnych częściach miasta.

W okresie sprawozdawczym Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziło 196.010 osób, wypożyczając 611.139 jednostek tj. książek i czasopism. Na miejscu w bibliotekach udostępniono 41.822 jednostek zbiorów oraz udzielono 79.229 informacji. Na koniec 2009 r. czytelników było 15.338 osób.

Niezależnie od wypożyczeń i udostępniania zbiorów, Miejska Biblioteka Publiczna organizowała liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach zadań dot. popularyzacji książek, czytelnictwa i biblioteki m.in. „Festiwal 4 Pory Książki” – w trzech odsłonach, uczestników 982 osoby, „Dni Literatury Dziecięcej” – wzięło udział 946 osób, 
„IV opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami” – uczestniczyło w 6 spotkaniach 
289 osób „VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – uczestniczyło 789 osób, 
„VII Opolska Jesień Literacka”, w której uczestniczyło 1.793 osoby oraz „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie na 229 spotkaniach uczestniczyło 2.545 osób.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono 500 lekcji bibliotecznych 
dla 10.820 uczniów i przedszkolaków, odbyto 57 spotkań autorskich – dla 3.260 osób, zorganizowano 152 spotkań bibliotecznych dla 2.765 dzieci. Zrealizowano także 9 różnych wystaw w Galerii na Cyplu i w filiach, które obejrzało łącznie 7.990 osób.

Realizowane przez Bibliotekę zadanie inwestycyjne zostało omówienie oddzielnie.

- Rozdział 92118 – Muzea

Na realizację swoich zadań statutowych Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu otrzymała dotację z budżetu miasta na bieżącą działalność zgodnie z planem w wysokości 550.000 zł.

Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zrealizowane zostały w wysokości 520.840,31 zł, tj. 94,7% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	212.178,97 zł, tj. 94,8% planu,

- pozostałe koszty		308.661,34 zł, tj. 94,6% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na materiały i wyposażenie – kwotę 113.359,60 zł, co stanowi 36,7% tych kosztów, a w dalszej kolejności na zakup usług pozostałych – kwota 97.838,78 zł, tj. odpowiednio 31,7% (największe pozycje stanowią koszty usług prawnych – 27.500 zł oraz usługi reklamy i promocji – 27.362,30 zł) oraz 
na honoraria – kwota 12.476,75 zł, tj. odpowiednio 4%. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 61.909,78 zł.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczęło swoją działalność w dniu 18 maja 2009 r.

Prowadzi prace w następujących dziedzinach:

- działalność archiwalno-dokumentacyjna

- zbiory muzealne - pozyskano ogółem 975 muzealiów,

- zbiory biblioteczne-pozyskano 39 wydawnictw zwartych i 8 wydawnictw ciągłych związanych z historią polskiej piosenki, a także 22 foldery, programy i śpiewniki związane z festiwalami piosenki,

- zakupy – zakupiono 20 eksponatów muzealnych oraz 46 wydawnictw zwartych 
dot. historii polskiej piosenki,

- prace archiwalne – w programie muzealnym MONA opracowano 623 eksponaty oraz prowadzono odpowiednie księgi inwentarzowe,

- prace biblioteczne – wprowadzono rejestr przybytków i księgę inwentarzową oraz rejestry artykułów o Muzeum, o KFPP, o muzyce oraz rejestr wypożyczeń,

- zorganizowano ogólnopolską zbiórkę pamiątek pod hasłem „Piosenka ma swoją historię”, która została ogłoszona w dniu 8 czerwca 2009 r. – zorganizowano zbiórki 
w Warszawie w dniu 28 września 2009 r. i w dniu 23 listopada 2009 r. we Wrocławiu.

- działalność oświatowo- wystawiennicza

- wystawy – rozpoczęto organizację wystawy stałej (przygotowano konkurs na opracowanie koncepcji), przygotowano wystawę czasową pt. „Grunt to bunt. Polska muzyka młodzieżowa w latach 1956-1989” w galerii Wojewódzkiej Biblioteki publicznej w Opolu w dniu 9 grudnia 2009 r.,

- lekcje, odczyty, prelekcje, warsztaty muzealne – wygłoszono prelekcje na wernisażu ww. wystawy,

- koncerty, recitale, spotkania, projekcje filmowe – zorganizowano pierwsze spotkanie z cyklu „Piosenka ma swoje historie”, które celem jest przybliżenie mieszkańcom Opolszczyzny postaci związanych z polską piosenką (piosenkarzy, tekściarzy, kompozytorów, dziennikarzy muzycznych). Spotkanie, którego gościem był Bogusław Mec, zorganizowano w dniu 20 października 2009 r. w kawiarni „Radiowa” 
przy ul. Strzelców Bytomskich.

- działalność promocyjna i  marketing

- wywiady do prasy, radia i telewizji – udzielono 60 wywiadów do mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także korzystano z reklamy prasowej, ze spotów radiowych 
i telewizyjnych oraz eksponowano plakaty na słupach ogłoszeniowych,

- strona internetowa – prowadzono prace związane z administracją strony, rozszerzając zakres podawanych informacji.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 878.265,79 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 53,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 774.565,78 zł, tj. 54,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 103.700 zł.

Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano następujące środki przeznaczając je na zadania:

- konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 387.415,55 zł, tj. 77,5% planu. W wyniku rozstrzygnięć konkursu ofert, zostały wydatkowane dotacje na następujące prace:,

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2720 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | - remont murowanej kapliczki – dzwonnicy wraz z konserwacją drewnianej rzeźby polichromowanej św. Jana Nepomucena zlokalizowanej w Opolu przy ul. Partyzanckiej 60b | 11. 360 |
| 2 | 2720 | Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu | – prace remontowo -konserwatorskich wież katedry opolskiej, wieża B – II etap | 150.000 |
| 3 | 2720 | Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu | - prace konserwatorskie przy rzeźbie – neobarokowego krzyża przydrożnego stojącego przy Katedrze opolskiej od strony wschodniej Placu Katedralnego | 16.000 |
| 4 | 2720 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu | - remont, renowacja i malowanie elewacji kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej św. Wojciecha w Opolu przy pl. Kopernika 12 – II etap | 100.000 |
| 5 | 2720 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 5 w Opolu | - remont konserwatorski elewacji wraz z kolorystyka wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Opolu | 110.055,55 |

- remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 172.646,43 zł, tj. 30,6% planu, na wykonanie m.in. renowacji zabytkowej furty stalowej osadzonej w murze ogrodzeniowym Technikum Mechanicznego, na impregnację powierzchniową 
i kitowanie pęknięć drewnianej balustrady murów i baszty przy ul. Baldego, na prace przy kapliczkach na ul. Św. Jacka, ul. Harcerska, ul. Walecki i ul. Wrocławskiej, 
na konserwację rzeźby św. Jana Nepomucena, konserwacja i remont detali Rynkowej Kamienicy,

- wydatki bieżące – kwota 214.503,81 zł, tj. 59,6% planu, w tym najwięcej 
na wynagrodzenia i pochodne - kwota 105.140,38 zł, za wykonane prace zlecone (dot. wykonania koncepcji zagospodarowania wzgórza zamkowego przy 
ul. Opolczyka w Opolu, wykonania aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków w Opolu i za nadzory archeologiczne) oraz „na zakupy usług pozostałych” – kwota 
108.437,93 zł (m.in. na ogłoszenia prasowe, na inwentaryzację zabytkowych kapliczek, na czyszczenie pomnika na pl. Wolności i pomnika na ul. Strzelców Bytomskich, na wykonanie map do celów projektowych, na program prac konserwatorskich i wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji budynku 
przy ul. Ściegiennego 7, na montaż witraża po konserwacji na budynku przy 
ul. Damrota, na orzeczenie o stanie technicznym pomnika opolskiej Nike).

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 6.041.723,55 zł, 
co stanowi realizację planu rocznego w 79,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 497.717,58 zł, tj. 79,3% planu, na dotacje dla różnych stowarzyszeń kwotę
208.049,53 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 5.544.005,97 zł.

Na upowszechnianie kultury wydatkowano kwotę 497.717,58 zł (łącznie z dotacjami) 
i były one realizowane w następujących paragrafach przez Wydział Kultury, Sportu 
i Turystyki:

| § | PLAN | WYKONANIE | Stopień wykonania planu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2800 | 42.000 | 42.000 | 100,0% |
| 2810 | 11.000 | 11.000 | 100,0% |
| 2820 | 162.000 | 143.049,53 | 88,3% |
| 2830 | 12.000 | 12.000 | 100,0% |
| 3040 | 50.000 | 40.156,00 | 80,3% |
| 3240 | 15.000 | 13.740,00 | 91,6% |
| 4210 | 10.000 | 5.888,11 | 58,9% |
| 4260 | 1.000 | 261,51 | 26,2% |
| 4300 | 222.000 | 218.146,03 | 98,3% |
| 4430 | 13.000 | 11.476,40 | 88,3% |
| RAZEM | 538.000 | 497.717,58 | 92,5% |

§ 2800 – Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 42.000 zł

W 2009 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Filharmonia Opolska | Cykl Koncertów dla dzieci i młodzieży MUSICA VIVA | 15.000 |
| 2 | 2800 | Teatr im. Jana Kochanowskiego | XXXIV Opolskie Konfrontacje Teatralne KLASYKA POLSKA 2009 | 20.000 |
| 3 | 2800 | Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera | „Zaduszki Jazzowe”- Tribute to Fryderyk Chopin” | 7.000 |

§ 2810 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 11.000 zł

W 2009 r. udzielono dotacji dla następującego podmiotu:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki | 19,20 i 21 element Alei Gwiazd Polskiej Piosenki | 11.000 |

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 143.049,53 zł

W 2009 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Klub Suterena | Wystawa studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego – „Dyplomy 2009 | 5.000 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | Między Orientem a Europą. Warsztaty technik orientalnych w pracy scenicznej. Współpraca irańskiego reżysera z polską młodzieżą | 3.000 |
| 3 | 2820 | Opolskie Bractwo Rycerskie | VII Międzynarodowy Festyn Rycerski | 10.000 |
| 4 | 2820 | Społeczne Towarzystwo Artystyczne | Festiwal Filmów dla dzieci „Zero Nudy” | 10.000 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | VII Festiwal Filmowy „Opolskie Lamy 2009” | 32.000 |
| 6 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia - „Kino w mieście” | „Kino w mieście” | 9.000 |
| 7 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne | „Opole miastem Wojciechów” | 2.598,53 |
| 8 | 2820 | Stowarzyszenie Pogodnych Artystów STOPA | I Ogólnopolski Festiwal Teatru Studenckiego w Opolu im. Jerzego Grotowskiego | 9.918,88 |
| 9 | 2820 | Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego | VII Opole Gospel Festiwal | 10.000 |
| 10 | 2820 | Stowarzyszenie Kochanowski | V Międzynarodowe Dni Nowej Dramaturgii Odrama | 5.000 |
| 11 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków | Okręg Opolski „Salon Jesienny 2009” | 8.000 |
| 12 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków | Cykl wystaw opolscy artyści w Galerii ZPAP: „Pierwsze Piętro” | 4.000 |
| 13 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne | VI Opolskie Dni Kultury Średniowiecznej | 3.959,40 |
| 14 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne | Opolanie znani i nie znani | 5.000 |
| 15 | 2820 | Klub Suterena | Krakowski Salon Poezji w Opolu | 3.000 |
| 16 | 2820 | Stowarzyszenie „A-KWADRAT” | Wsparcie przejętej przez Stowarzyszenie jednostki organizacyjnej „BP Atelier” | 4.000 |
| 17 | 2820 | Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich | Mistrzostwa Europy Mażoretek IMA | 6.572,72 |
| 18 | 2820 | Społeczne Towarzystwo Artystyczne | Warsztaty Recytatorskie oraz ogólnopolski turniej sztuki recytatorskiej Klubu „Zapalonej Świecy” Opole 2009 | 12.000 |

§ 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. publicznych

– kwota 12.000 zł

W 2009 r. udzielono dotacji dla następującego podmiotu:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2830 | Parafia Ewangelicko –Augsburska w Opolu | XIX Ekumeniczny Wieczór Kolęd | 3.000 |
| 2 | 2830 | Jezuicki Ośrodek Formacji Kultury „Xaverianum” | „Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej -16. Dni Xaverianum” | 9.000 |

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń 
– kwota 40.156 zł

Nagrody Prezydenta Miasta przyznane na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2009 (są to koszty nagród pieniężnych i figur ceramicznych – Karolinki Festiwalowe).

§ 3240 – Stypendia – kwota 13.740 zł

Stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów średnich szkół artystycznych przyznane 
na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – kwota 5.888,11 zł

Zakup kwiatów na premiery teatralne, wernisaże oraz inne okolicznościowe wydarzenia.

§ 4260 – Zakup energii – kwota 261,51 zł

Zakup energii elektrycznej w budynku na pl. Kopernika 1 (I piętro) – wydatek niezbędny podczas remontu pomieszczeń biurowych przygotowywanych dla Muzeum Polskiej Piosenki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 218.146,03 zł

Wydatki związane z kosztami promocji wydarzeń okolicznościowych (plakaty i ich ekspozycja), insert wydawnictwa towarzyszącego DNIOM OPOLA, oraz organizacja wystawy jubileuszowej z działalności ZPAP PSU.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – kwota 11.476,40 zł

Opłata za sporządzenie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania Opolskiemu Teatrowi Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki nakładów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji przez miasto Opole (w latach 2005 – 2008) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza technicznego z salą prób” o wartości 6.601,067,88 zł. Przekazanie odbyło się na podstawie uchwały Nr XLVII/493/09 Rady Miasta Opola z dnia 26.03.2009 r.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 90.000 zł na przygotowanie monografii Opola – Ze względu na trwające opracowania naukowe realizację zadania przesunięto na 2010 rok.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości
7.690.745,74 zł, realizując plan roczny w 88,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.235.674,41 zł, tj. 97,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 455.071,33 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

###### Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13.439,08 zł, tj. 89,6% planu, na pokrycie kosztów pielęgnacji trzech drzew pomnikowych przy ul. Piastowskiej 20 i ul. Korfantego 1, 
na opracowanie dokumentacji projektowej dot. wybranych terenów przyrodniczo-cennych, proponowanych do objęcia ochroną prawną na terenie miasta Opola (Las Grudzicki, Łąki 
w Nowej Wsi Królewskiej i Grudzicki Grąd) oraz na wykonanie pielęgnacji na pomnikowym platanie klonolistnym przy ul. Odrowążów 2.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

##### Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wydatki związane z działalnością Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości łącznej 7.662.306,66 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 88,5%, przy czym 
na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.207.235,33 zł, tj. 97,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 455.071,33 zł.

Realizując swoje zadania statutowe Ogród uzyskał dochody w wysokości 2.128.668,84 zł, tj. 174,2% planu rocznego. Największą pozycję stanowiły wpływy z usług (ze sprzedaży biletów wstępu), bo kwotę 1.344.637,24 zł, co stanowiło 63,2% tych dochodów.

Na bieżące funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego wydatkowano kwotę 7.093.497,32 zł, 
tj. 97% planu z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i pochodne	3.945.171,77 zł, tj. 98,5% planu,

- na pozostałe wydatki			3.148.325,55 zł, tj. 95,3% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem materiałów – kwota 1.234.212,94 zł, tj. 39,2% tych wydatków (m.in. zakupy żywności dla zwierząt – 561.433,65 zł, materiały do remontów – 275.885,03 zł, opał 
– 102.440,95 zł), z poborem energii – kwota 642.491,65 zł, tj. odpowiednio 20,4%, 
z zakupami usług pozostałych – kwota 486.548,39 zł, tj. odpowiednio 15,5% oraz z zakupami usług remontowych – kwota 244.781,70 zł, tj. odpowiednio 7,8%.

W okresie sprawozdawczym Ogród Zoologiczny wykonywał swoje zadania statutowe związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, głównie poprzez hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnicząc w międzynarodowych programach ochrony zwierząt, w pracach naukowo – badawczych oraz w prowadzeniu dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży).

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony w EEP i TAG, w organizacjach międzynarodowych – m.in. WAZA, ISIS, EAZA oraz w krajowych m.in. Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i  Akwariów oraz Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

Dzięki współpracy z ogrodami zoologicznymi w Europie, pojawiły się w 2009 r. takie rzadkie zwierzęta jak m.in.: panda ruda, suseł moręgowaty, chomik europejski, tenrek madagaskarski, traszka hongkońska, drzewołaz trójbarwny, żaba kopiąca i nieświszczuk. 	Sprowadzono również marmozetę białoczelną, kapucynki czubate, kapibarę, uchatki kalifornijskie, owcę czterorogą, bociana czarnego, hełmiatkę, czubacze rude, żurawie koroniaste, amazonki pąsowe, uszatkę, pójdźkę, syczka, sowę jarzębiatą, kameleona jemeńskiego,  drzewołazy złote,  drzewołazy błękitne, drzewołazy żółtopase, rzekotki żabie 
i wiosłonoga latającego do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony 
(EEP, ESB) lub na drodze wymiany zwierząt.

Na koniec 2009 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 1056 szt. zwierząt 
w 266 gatunkach, w tym ssaki – 80 gat. (404 szt.), ptaki – 87 gat. (341 szt.), gady – 13 gat. 
(95 szt.), płazy 22 gat. (216 szt.) i bezkręgowce – 64 gatunki.

Ogród Zoologiczny jest także miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta. 
W 2009 r. odwiedziło Ogród 212.764 osoby, odnotowując wzrost liczby zwiedzających 
w stosunku do 2008 r. o 11.980 osób.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale omówione zostały oddzielnie.

W swojej bieżącej działalności Ogród Zoologiczny wykorzystywał również środki finansowe zgromadzone na koncie dochodów własnych. Źródłem tych przychodów były środki pochodzące m.in. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z najmu pomieszczeń i terenu pod reklamę, darowizn pieniężnych oraz ze sprzedaży zwierząt 
z nadwyżki hodowlanej.

W okresie sprawozdawczym dysponowano kwotą łączną w wysokości 283.067,84 zł, w tym pozyskane przychody stanowiły kwotę 125.763,83 zł (najwięcej za najem powierzchni, terenu 
i sprzętu – 48.735,27 zł oraz za sprzedaż zwierząt z nadwyżki hodowlanej i sprzedaży karmy 59.995,16 zł) oraz kwotę 157.304,01 zł wynikającą z BO.

W wydatkach wynoszących 108.032,72 zł, przeznaczono:

- na wydatki bieżące – kwotę 75.106,72 zł, w tym najwięcej, na zakup usług pozostałych – 52.420,88 zł (dominują wydatki dot. emisji spotów reklamowych 
w telewizji i radiu) oraz na zakup usług remontowych – 19.197,66 zł (obejmują wydatki dot. likwidacji powstałych szkód),

- na zakupy inwestycyjne – kwotę 32.926 zł – m.in. na opracowanie projektu przebudowy budynku antylopiarni oraz na kontynuację zadania „Budowa szałasów dla ptactwa i małp.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

W omawianym okresie wydatkowano zgodnie z planem środki finansowe 
w wysokości 15.000 zł, na zakup i zamontowanie skrzynek lęgowych na budynkach 
i drzewach na terenie miasta Opola, tj. 15 szt. dla sokołów pustułek na blokach mieszkalnych „OSM” Przyszłość i 20 szt. dla jerzyków na bloku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Koszyka 32-40 oraz na drzewach na terenie ZOO i Wyspy Bolko (67 szt. budek lęgowych typu „A” i 100 szt. typu „B” dla sikor, mazurków, szpaków, kopciuszków i wróbli).

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 17.667.236,73 zł, 
co stanowiło 85,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.595.532,52 zł, tj. 99,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 7.792.039,21 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne i remontowe, stąd ich realizacja została omówiona oddzielnie. Przy zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej 
i studium wykonalności do projektu pn. "ODRA uRZEKA” ramach wydatków bieżących, wydatkowano zgodnie z planem kwotę 12.200 zł na wykonanie przez pracownię architektoniczno-urbanistyczną programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów oraz harmonogramem rzeczowym.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym ujęto wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, prowadzącego działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych 
i wystawienniczych, usług hotelarskich oraz innej działalności usługowej, możliwej 
do wykonania w administrowanych obiektach.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzał obiektami sportowo – rekreacyjnymi w mieście, obejmujące Halę Widowiskowo – Sportową „Okrąglak”, Sztuczne Lodowisko i obiekt hotelowo – administracyjny „TOROPOL”, Krytą Pływalnię „Akwarium”, Basen Letni „Błękitna Fala”, tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach, korty do tenisa ziemnego „Katowicka” i przy stadionie na ul. Oleskiej, Stadion Miejski „Odra”, Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków, Stadion Żużlowy, Skate Park oraz kompleks Boisk „Orlik 2012”.

Przy realizacji zadań statutowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody w łącznej wysokości 2.497.611,15 zł, co stanowiło 99,5% planu, przy czym największą pozycję stanowią dochody z usług w wysokości 2.397.364,15 zł, tj. 99,9% planu oraz pozostałe dochody w kwocie 100.247 zł. Pozyskane środki finansowe zostały przekazane 
na dochody miasta.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOSiR wykonane zostały w łącznej wysokości 7.057.360,73 zł, tj. 99,5% planu, przy czym przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.803.755,22 zł, tj. 99,2% planu,

- pozostałe wydatki		3.253.605,51 zł, tj. 99,9% planu.

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowią wydatki na zakup energii wykorzystywanej na obiektach sportowych – kwota 2.167.400 zł, co stanowiło 66,6% tych wydatków, a następnie zakup usług pozostałych – 496.000zł, tj. odpowiednio 15,2%, podatek od nieruchomości – kwota 129.000 zł, tj. odpowiednio 4% oraz odpisy na ZFŚS – kwota 95.500 zł, tj. odpowiednio 2,9%.

Na najważniejszych obiektach w okresie sprawozdawczym, organizowano między innymi następujące imprezy:

Hala Widowiskowo – Sportowa „Okrąglak”

W okresie sprawozdawczym obiekt był czynny od godz. 800 do godz. 2200 siedem dni  w tygodniu (w IV kwartale wydłużono czas działalności) i organizowano w nim różne imprezy sportowo – rekreacyjne, imprezy widowiskowo – artystyczne, targi i wystawy. W godzinach dopołudniowych odbywały się zajęcia wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz szkół wyższych, a po południu hala była wykorzystywana przez różne instytucje, kluby sportowe i osoby fizyczne na zajęcia piłki nożnej, siatkówki, jazdy 
na rolkach, unihokeja i piłki ręcznej oraz gry w badmintona.

W obiekcie zorganizowano 53 imprezy sportowe, 9 imprez artystycznych oraz 
12 imprez targowo – wystawienniczych i były to imprezy nie tylko o wymiarze lokalnym, lecz także ogólnopolskim jak i międzynarodowym, w których  uczestniczyło ok. 61.800 osób. 
W różnych zajęcia sportowo- rekreacyjnych, które trwały ok. 3.050 godzin wzięło udział około 72.000 osób, w tym głównie studenci opolskich uczelni i uczniowie placówek oświatowych.

W okresie letnim parking oraz tereny wokół hali wynajmowane są na działalność różnych imprez (m.in. wesołych miasteczek czy lunaparków). Ponadto obiekt uzyskiwał dochody 
z wynajmu lokali użytkowych i miejsc reklamowych.

- Ogółem w 2009 roku z obiektu hali skorzystało około 133,8 tys. osób.

- Sztuczne Lodowisko „Toropol”

W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają głównie młodzież szkolna 
i studencka w grupach zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia dla pracowników różnych zakładów pracy. W poniedziałki, środy, piątki, soboty 
i niedziele organizowane były przez MOSiR ślizgawki ogólnodostępne. Głównie jednak obiekt był bazą treningową dla klubów młodzieżowych takich jak:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Opole” – hokej na lodzie,

- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze – short-track,

- Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast Opole” – jazda figurowa,

- Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette - Opole” – jazda figurowa,

- Towarzystwo  Hokejowe „Old Boys” Opole – seniorzy hokej,

- amatorski klub hokejowy lekarzy.

- Na obiekcie organizowano różnorodne imprezy i zawody sportowe, w tym m.in.:

- V Opolska Gala Żużlowa na Lodzie,

- Ogólnopolski Turniej Minihokeja,

- Biała Zima w Mieście,

- festyn rekreacyjno-sportowy „Wielkie Ślizganie za 1 zł”,

- Regionalny Mityng w Łyżwiarstwie Szybkim Olimpiad Specjalnych,

- Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w hokeju na lodzie,

- zawody w łyżwiarstwie figurowym „Opolska łyżwa 2009”,

- cykliczne rozgrywki młodzieżowych drużyn w hokeju na lodzie,

- Turniej Barażowy do Mistrzostw Polski Juniorów w hokeju na lodzie,

- Mistrzostwa Opola Szkół Gimnazjalnych w short-tracku,

- V Międzynarodowy Memoriał im. Krzysztofa Pawłowskiego i Zdzisława Trojanowskiego,

- Mistrzostwa Polski Juniorów w hokeju na lodzie,

- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short-tracku.

W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało ok. 64,9 tys. osób, w tym najwięcej:

- ze ślizgawek ogólnodostępnych				32,5 tys. osób

- że ślizgawek  w ramach „Białej Zimy”			10,1 tys. osób

- podczas zajęć sportowych dla uczniów i studentów   	21,3 tys. osób

Oprócz imprez w zimowych dyscyplinach halowych, po rozłożeniu specjalistycznej wykładziny do łyżworolek, rozgrywane były zawody turnieju szermierczego, Regionalny Mityng w Jeździe na Rolkach w ramach Olimpiad Specjalnych oraz Mistrzostwa Polski 
w hokeju na łyżworolkach, gdzie drużyna „Marsjanie” zdobyła tytuł mistrzowski.

Na terenie obiektu działała także wypożyczalnia łyżew, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba z niej korzystających, tj. około 36 tys. osób.

Kryta Pływalnia „AKWARIUM”

W okresie sprawozdawczym Pływalnia była czynna codziennie w godz. 600 do 2200, wyjątkiem przerwy technologicznej w okresie od 1.07 – 31.08.2009 r. Udostępniana 
w godzinach przedpołudniowych głównie dzieciom i młodzieży opolskich szkół i wyższych uczelni, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych dla zorganizowanych grup 
z zakładów pracy i instytucji, klubów sportowych oraz osobom indywidualnym.

W ramach własnej działalności dodatkowo w obiekcie krytej pływalni organizowane były przedsięwzięcia dot. nauki pływania, czy tez fitness w wodzie, a także różne zajęcia 
o charakterze rehabilitacyjnym (organizowane przez m.in. Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Klub „Amazonka”, Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej oraz Fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci 
w Opolu).

Poza działalnością podstawową w okresie sprawozdawczym przeprowadzone były imprezy cykliczne m.in.:

- akcja „Biała Zima w Mieście” i nauka pływania dla trzecioklasistów – organizator Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,

- zawody międzyklasowe szkoły TAK,

- sztafeta pływacka „Rekord Guinnesa”.

Kryta Pływalnia uzyskiwała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz miejsc reklamowych. W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało łącznie 
ok. 174,1 tys. osób.

Na pozostałych obiektach realizowano zadania zgodnie z ich przeznaczeniem:

- Basen letni „Błękitna Fala” – w trakcie trwania sezonu (19.06 – 31.08.2009 r.) z obiektu skorzystało 46.976 osób, w tym 32.145 dzieci i młodzieży. Przeprowadzono imprezę sportowo – rekreacyjne pn. „Bezpiecznie pod wodą” promującą zdrowe i bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych oraz finałowe rozgrywki turnieju siatkówki plażowej Silesia CUP 2009,

- Dom Wycieczkowy „Toropol” – czynny jest przez cały rok, dysponuje 39 miejscami noclegowymi. Z usług hotelowych w 2009 r. skorzystało 698 osób, którym udzielono 3.855 noclegów,

- Tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach – wydzierżawione na podstawie umowy najmu Opolskiej Izbie Rolniczej w Opolu i LKJ „Ostroga”,

- Korty tenisowe „Katowicka” – wydzierżawione są osobie fizycznej, która odpowiada 
za właściwe utrzymanie tych obiektów. Korty udostępnia się wszystkim chętnym 
do uprawiania tenisa ziemnego,

- Korty tenisowe przy ul. Oleskiej – prowadzone były przez MOSiR i skorzystało z nich ok. 1,2 tys. osób,

- Stadion miejski „Odra” – do 15 czerwca 2009 r. użytkowany przez  Opolski Klub Sportowy „Odra” Opole, a następnie przez  Opolski Klub Sportowy „Oderka”. 
W sezonie sportowym odbywały się na tym stadionie treningi i mecze „Odry” i „Oderki”, a ponadto organizowano różne mecze m.in. rozgrywali swoje spotkania juniorzy 
i trampkarze oraz piłkarki Unii Opole,

- Stadion żużlowy przy ul. Wschodniej – obiekt użyczony klubowi żużlowemu „Kolejarz”, na którym spoczywają wszelkie czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu. Obiekt administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w zakresie wieży sędziowskiej i trybuny,

- Skate park – obiekt w 2009 r. nie był użytkowany ze względu na zły stan techniczny. We własnym zakresie zdemontowano i zabezpieczono część elementów konstrukcyjnych, które składowane są na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej w Opolu,

- Miejski stadion lekkoatletyczny – W pierwszej połowie 2009 r. na stadionie 
nie odbywały się zajęcia i nie organizowano imprez sportowych z powodu prac budowlanych. Budowa nowej widowni wraz z zapleczem socjalnym została zakończona w lipcu 2009 r. Aktualnie obiekt spełnia wszystkie wymogi dotyczące organizacji zawodów lekkoatletycznych rangi mistrzostw Polski. Uroczystego otwarcia dokonano 12 września 2009 r., a do końca roku zorganizowano wiele imprez sportowych, m.in.: Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych, IV Opolski Festiwal Skoków, Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce – Licealiada, Otwarte Mistrzostwa Województwa w Wieloboju LA, Otwarte Akademickie Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce.

W IV kwartale na stadionie swoje zajęcia dla studentów prowadzili Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytet Opolski. Codziennie z obiektu korzystały opolskie kluby lekkoatletyczne (AZS, MOS) oraz 
w okresie września i października pobliskie szkoły. Sprawdziany sprawnościowe przeprowadziły Komenda Wojewódzka i Miejska Policji. Z bieżni stadionu korzystali również indywidualnie mieszkańcy Opola,

- Kompleks Boisk „Orlik 2012” – Obiekt został oddany do użytku 1 czerwca 2009 r. 
i w jego skład wchodzi boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz tartanowe boisko wielofunkcyjne. Zgodnie z podpisaną trójstronną umową przez: ministerstwo sportu, urząd marszałkowski i miasto Opole obiekt ten udostępniany jest mieszkańcom Opola bezpłatnie. Z boisk korzystają opolskie kluby piłkarskie i drużyny niezrzeszone, zajęcia prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W m-cu wrześniu zorganizowano turniej piłkarski klas czwartych z udziałem 8 drużyn.

Przy realizacji swoich zadań Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rachunek dochodów własnych, zasilając go wpływami pozyskanymi z wynajmu lokali użytkowych 
na prowadzenie różnej działalności m.in. usługowej, handlowej i biurowej.

Na koncie dochodów własnych odnotowano wpływy w wysokości łącznej 
722.865,47 zł, tj. 97,7% planu, a dominującą pozycję stanowiły „wpływy z usług”, bo kwotę 699.781,31 zł  (najwięcej pozyskano z najmu wolnych pomieszczeń i wpływy z reklam 
w administrowanych budynkach), a przy uwzględnieniu BO w kwocie 37.608,09 zł, dysponowano środkami w łącznej wysokości 760.473,56 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na działalność jednostki, uzupełniając  wydatki realizowane w oparciu o środki budżetu miasta. Wydatki bieżące realizowano 
na poszczególnych obiektach i wykonano je w wysokości łącznej 728.080,44 zł, a najwięcej przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 235.386,18 zł (32,3% łącznych wydatków), a w następnej kolejności na zakup usług pozostałych – kwota 203.819,39 zł  (odpowiednio 28%), na zakup energii – kwota 86.609,29 zł (odpowiednio 11,9%) oraz 
na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 45.094,58 zł (odpowiednio 6,2%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe zgodnie z planem rocznym 
w wysokości 650.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na dotacje dla jednostek 
nie należących do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie. | 10.000 |
| 2 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym. | 20.000 |
| 3 | 2820 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie. | 37.000 |
| 4 | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 28.000 |
| 5 | 2820 | Opolski Klub Taekwondo | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo | 45.000 |
| 6 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 23.500 |
| 7 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu | 40.000 |
| 8 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 45.000 |
| 9 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym | 13.000 |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce | 18.000 |
| 11 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie | 8.000 |
| 12 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie | 30.000 |
| 13 | 2820 | Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym | 13.000 |
| 14 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 30.000 |
| 15 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 17.000 |
| 16 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 11.500 |
| 17 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie | 16.000 |
| 18 | 2820 | Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku | 25.000 |
| 19 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym | 4.000 |
| 20 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach | 10.000 |
| 21 | 2820 | Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate | 5.000 |
| 22 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt | 12.000 |
| 23 | 2820 | Akademicki Klub Szermierczy | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce | 8.000 |
| 24 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „24” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 3.500 |
| 25 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 15.000 |
| 26 | 2820 | Ludowy Zespół Sportowy Grudzice | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 3.500 |
| 27 | 2820 | Akademia Karate Tradycyjnego | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate | 3.000 |
| 28 | 2820 | Opolski Klub Karate Kyokushin | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate | 14.500 |
| 29 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Piątka-Kangur” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w akrobatyce sportowej | 8.000 |
| 30 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców | 10.000 |
| 31 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 7.000 |
| 32 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” | Organizacja obozu sportowego | 9.000 |
| 33 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Groszmal” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 3.000 |
| 34 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” | Organizacja obozu narciarskiego | 10.000 |
| 35 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie | 20.000 |
| 36 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w czasie ferii | 3.200 |
| 37 | 2820 | Automobilklub Opolski | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na torze kartingowym | 8.000 |
| 38 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt | 10.000 |
| 39 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 15.000 |
| 40 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce | 14.000 |
| 41 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ju-jitsu | 5.000 |
| 42 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie ogólnodostępnych pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie w okresie wakacji | 4.300 |
| 43 | 2820 | Klub Judo AZS Opole | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 15.000 |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 2.155.636,79 zł, realizując plan roczny w 99,2%, przy czym na upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2.012.739,24 zł, tj. 99,2% planu, a pozostałą kwotę 
w wysokości 142.897,55 zł, tj. 99,3% planu na stypendia sportowe.

Na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej przeznaczono następujące środki finansowe:

| § | PLAN | WYKONANIE | stopień wykonania planu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2820 | 1.630.000 | 1.629.665 | 100,0% |
| 3040 | 320.000 | 319.000 | 99,7% |
| 4210 | 4.000 | 3.919,07 | 98,0% |
| 4270 | 15.000 | 14.025 | 93,5% |
| 4300 | 58.000 | 46.130,17 | 79,5% |
| 4430 | 1.096 | 0 | 0 |
| RAZEM | 2.028.096 | 2.012.739,24 | 99,2% |

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 1.629.665 zł

W 2009 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „24” | Organizacja turnieju judo „Biała Zima” | 3.000 |
| 2 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Organizacja ogólnopolskiego halowego turnieju piłki nożnej młodzików.. | 1.600 |
| 3 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Organizacja zawodów Grand Prix Polski w pływaniu | 25.000 |
| 4 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Organizacja Wojewódzkiego Konkursu w skoku wzwyż | 2.000 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Oldboys” | Organizacja IV memoriału Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie | 3.325 |
| 6 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek w judo | 14.000 |
| 7 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja Memoriału Gerarda Stacha | 15.000 |
| 8 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja IV Memoriału Jerzego Klempela w piłce ręcznej | 4.000 |
| 9 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz’ | Organizacja 1/2 Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu | 5.000 |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start” | Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w szermierce | 20.000 |
| 11 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Organizacja półfinału akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce | 6.000 |
| 12 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja zawodów z cyklu Pucharu Polski seniorów i seniorek w judo | 7.000 |
| 13 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Organizacja regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody | 4.000 |
| 14 | 2820 | Stowarzyszenie „Bieg Opolski” | Organizacja VII Biegu Opolskiego | 13.000 |
| 15 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Organizacja XI Mistrzostw Opola w koszykówce ulicznej | 4.000 |
| 16 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja półfinału Młodzieżowych Mistrzostw Polski par klubowych | 6.000 |
| 17 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Wspieranie sportu kwalifikowanego - judo | 40.000 |
| 18 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Wspieranie sportu kwalifikowanego – piłka ręczna | 190.000 |
| 19 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 220.000 |
| 20 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Old Boys” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 10.000 |
| 21 | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 110.000 |
| 22 | 2820 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 220.000 |
| 23 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego - lekkoatletyka | 50.000 |
| 24 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – koszykówka mężczyzn | 160.000 |
| 25 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – siatkówka mężczyzn | 60.000 |
| 26 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – short-track | 30.000 |
| 27 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Pucharu Polski Młodzieży w judo | 10.000 |
| 28 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w piłce ręcznej | 2.000 |
| 29 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Organizacja regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody | 4.500 |
| 30 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Organizacja Biegu św. Huberta | 1.000 |
| 31 | 2820 | Towarzystwo Pływackie „Masters” | XII Otwarte Mistrzostwa Opola w pływaniu mastersów | 6.000 |
| 32 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki | 4.000 |
| 33 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Organizacja eliminacji do OOM i MPJ w short-tracku | 2.300 |
| 34 | 2820 | Automobilklub Opolski | Organizacja rajdu „Enduro Cross Country” | 3.200 |
| 35 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Activ” | Organizacja turnieju badmintona | 3.000 |
| 36 | 2820 | Opolski Klub Taekwon-do | Organizacja otwartego Pucharu Polski w taekwon-do | 14.000 |
| 37 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Organizacja zawodów miast partnerskich w pływaniu | 20.000 |
| 38 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start’ | Organizacja IV Ogólnopolskich zawodów szermierczych | 4.740 |
| 39 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja Międzynarodowego Turnieju Żużlowego | 22.000 |
| 40 | 2820 | Klub Sportowy „Oderka” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 300.000 |
| 41 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – siatkówka kobiet | 10.000 |

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym – kwota 319.000 zł

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zdobywających czołowe lokaty w mistrzostwach świata i Europy w kategorii seniorów i juniorów i mistrzostw Polski seniorów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.919,07 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup pucharów, upominków i nagród rzeczowych na galę żużlową na lodzie, Memoriał W. Sarneckiego w tenisie stołowym oraz poczęstunku na spotkaniu Prezydenta Miasta ze stypendystami sportowymi.

§ 4270 – zakup usług remontowych – kwota 14.025 zł

Powyższe środki wydatkowano na remont ogrodzenia boiska przy ul. Dambonia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 46.130,17 zł

Powyższe wydatki związane były z organizacją zawodów w ramach Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach enduro, organizacją Biegu Europejskiego oraz Memoriału 
W. Sarneckiego w tenisie stołowym, Mistrzostwami Polski w judo, a także z ogłoszeniami 
w prasie dot. konkursów na dotacje.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 
– wypłacono kwotę 142.897,55 zł, tj. 99,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 46-ciu zawodników zarekomendowanych Prezydentowi Miasta Opola przez powołaną przez niego odpowiednią komisję.

# 5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały 
w załączniku nr 3.

Za okres 2009 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 
13.870.002,81 zł, co stanowiło 99,7% planu rocznego i obejmują one następujące pozycje:

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu
 i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata 113.118,40 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Budowę II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu 
– 1 etap” – spłata 1.200.000 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III – termomodernizacja” – spłata 4.828,75 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata 6.331.600 zł,

- PKO BP S.A.,  kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata 1.560.000 zł,

- PKO BP S.A, kredyt na zadanie pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata 900.000 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – spłata 180.000 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu" – spłata 
432.000 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „PSP Nr 20 
– termomodernizacja obiektów” – spłata 86.928 zł,

- PKO BP S.A.,  kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej 
– ul. Północnej w Opolu” – spłata 1.116.000 zł,

- Bank Handlowy w Warszawie, kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów 
na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata 480.000 zł,

- Dexia Kommunalkredit S.Bank Polska, kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata 
582.540 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „PLO Nr II 
– termomodernizacja obiektów” – spłata 335.052 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „Przebudowa 
i termomodernizacja budynku Żłobka nr 4, Opole ul. Barlickiego 2” – spłata 26.196 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa 
i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata 520.425,45 zł,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata 1.314,21 zł.

# 6. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W 2009 roku uchwałą Rady Miasta Opola nr XLII/425/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 2009 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 138.233.144 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu 2009 roku (według stanu na dzień 31.12.2009 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowano kwotę 140.776.044 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
– wykorzystana została kwota 67.393.183,50 zł, tj. 72,5% (na plan 92.977.409 zł),

- pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 26.464.167,68 zł, 
tj. 63,7% (na plan 41.519.326 zł),

- zadania remontowe – wykorzystana została kwota 3.816.509,73 zł, tj. 60,8% (na plan 6.279.309 zł).

Uwzględniając łączne wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych stopień realizacji planu wynosi 97.673.860,91 zł, tj. 69,4%, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę  zł, tj. 69,8%. Kwota wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi 18,2% wykonania wydatków ogółem budżetu miasta Opola w 2009 roku.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 12 miesięcy 2009 roku w załącznikach nr 8, 9 i 10 przedstawia się następująco:

I. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.285.751 zł wykorzystano w kwocie 48.481.521,19 zł, na realizację następujących zadań:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zlecenie wykonania studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup taboru autobusowego”.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 33.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 32.940,00 zł na opracowanie studium wykonalności do ww. projektu.

DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA   PRAWACH  POWIATU

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego 
w ciągu ul. Reymonta.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 39.066.165 zł wykorzystano w kwocie 35.411.084,49 zł. Środki wydatkowano na wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, rozbiórkę wiaduktu, przełożenie mediów spod płyt wiaduktu na konstrukcję wsporczą, przebudowę kolidujących sieci w ul. Armii Krajowej (TP SA, Netia SA, Exatel, PKO, ZG, ZE), przebudowę sieci energetycznej, trakcyjnej i telekomunikacyjnej PKP, przebudowę sieci gazowej, przebudowę kanalizacji deszczowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem konstrukcji estakady najazdowej i zjazdowej. Wiadukt nr 1 – wykonano fundamenty, przyczółki, pylon do poziomu płyty wiaduktu; wiadukt nr 2 – wykonano roboty naprawcze konstrukcji nośnej. Zadanie ujęte jest w WPI i będzie kontynuowane w roku 2010.

Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej 
do ul. Krapkowickiej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna, której wykonanie planowane jest 
na lipiec 2010 r. Zadanie ujęte jest w WPI z terminem realizacji do 2015 r.

Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.096.413 zł wykorzystano w kwocie 1.096.412,13 zł. Inwestycja została zakończona. Wykonano deptak z płyt kamiennych 
i kamiennej kostki brukowej o powierzchni 1.580 m2 oraz oświetlenie uliczne.

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.008.500 zł wykorzystano w kwocie 1.799.278,14 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano podział geodezyjny działek (złożono wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział), dokonano wykupu garażu kolidującego z budową, opracowano projekt wykonawczy. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2010 roku i zakończona zostanie w 2011 roku.

Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 
nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) z obwodnicą północną.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł wykorzystano w kwocie 301.989,00 zł. W 2009 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie koncepcji budowy węzła, 
z których wybrano jedną stanowiącą podstawę do dalszych prac projektowych. Ponadto wykonano badania geotechniczne gruntu i złożono raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniem. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 
to 30.06.2010 r.

Przebudowa mostu nad rzeką Maliną w ciągu ul. Częstochowskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 597.750,64 zł. W ramach realizacji zadania wykonano rozbiórkę obiektów kubaturowych, fundament pod przepust, opracowanie organizacji ruchu na czas remontu, przepust stalowy z blachy karbowanej, żelbetowe ściany czołowe, wyposażenie przepustu 
w postaci barieroporęczy, bariery i nawierzchni chodnika. Na poszerzeniu jezdni wykonano warstwy konstrukcyjne, umocnienie skarp i dna cieku na wlocie i wylocie oraz odmulono 
i pogłębiono ciek.

Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu – etap II – odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 980.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 6.100,00 zł na opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz kosztorysy inwestorskie. Zadanie będzie realizowane w roku 2010.

Budowa zatoki autobusowej i korekta szerokości jezdni ul. Niemodlińskiej w Opolu 
na odcinku od ul. Hallera do granicy miasta – droga wojewódzka 435.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 4.270,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2009 r. z uwagi na wysoki koszt inwestycji, przewyższający zaplanowane na ten cel środki.

Przebudowa przepustu na rzece Olszance w ciągu drogi powiatowej nr 1766 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 149.324,95 zł. Wykonano rozbiórkę istniejącego przepustu oraz nowy przepust 
z blachy falistej stalowej o długości 16,3 m.

Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich (Obwodnica Północna) 
z ul. Sobieskiego w Opolu – w zakresie korekty geometrii.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 525.865,30 zł. Wykonano korektę geometrii skrzyżowania, poszerzono drogę 
o powierzchnię 461 m2, chodniki o powierzchni 227 m2, roboty elektryczne wraz z nadzorem tych robót oraz namiary geodezyjne.

Remont ul. 1-go Maja w Opolu na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Plebiscytowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.021.795 zł (w tym kwota 601.795 zł, stanowiąca dotację z budżetu państwa) zostały wykorzystane w kwocie 1.214.298,15 zł. Wykonano remont ul. 1-go Maja od ul. Katowickiej do ul. Plebiscytowej o długości 430,0 mb. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o pow. 3.520 m2, chodniki z kostki „polbruk” i chodniki z płyt betonowych o pow. 3.372 m2, przebrukowanie chodników o pow. 281,0 m2, wjazdy z koski granitowej o pow. 289,0 m2, a także zatoki autobusowe z kostki granitowej 
o pow. 120 m2.

Remont mostu nad rzeką Odrą w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu – droga wojewódzka nr 435.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 295.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 119.791,07 zł. Wykonano zabezpieczenie stateczności przęsła skrajnego mostu. Planowany zakres rzeczowy robót wykonano w całości.

Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wlocie do skrzyżowania 
z ul. Luboszycką od strony Wrocławia z Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 384.157,80 zł. Wykonano remont nawierzchni jezdni o długości 155,50 mb 
i pow. 3.415 m2.

DROGI  PUBLICZNE  GMINNE

Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.250.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 81,00 zł. Wyłoniono wykonawcę robót, przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. Środki wydatkowano na wykonanie kserokopii niezbędnych dokumentów. Zadaniu ujęte jest w WPI z terminem realizacji w 2010 r.

Budowa parkingu na międzywalu rzeki Odry w rejonie mostu Piastowskiego w Opolu 
– opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w 2009 r. nie zostały wykorzystane. Ze względu na liczne protesty mieszkańców, radnego, SARP O/Opole, Koalicji Przeciw Budowie Parkingu nad Odrą, realizacja zadania została wstrzymana.

Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej wraz 
z rozbudową oświetlenia ulicznego i budową kanalizacji deszczowej – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.844.176 zł (w tym środki w kwocie 1.844.176 zł stanowiące dotację z budżetu państwa) wykorzystano w kwocie 
4.668.826,53 zł. Wykonano roboty drogowe, jezdnię z mieszanki bitumicznej SMA o pow. 8.435,6 m2, ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej o pow. 946,0 m2, wjazdy z koski brukowej betonowej o pow. 1.247 m2, wjazdy z frezowiny o pow. 423,6 m2, chodniki i ciągi pieszo – rowerowe z kostki brukowej betonowej o pow. 5.668 m2, zatoki autobusowe z kostki kamiennej o pow. 348 m2, oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wykonano kanalizację deszczową: kanał z rur WIPRO ø 0,3÷0,4m o długości 1.139 m, z rur PCV ø 02m o długości 536 m, studnie rewizyjne ø 1000 mm i ø 1500 mm – szt. 39, studzienki ściekowe ø 500mm 
– 70 szt. Wykonano oświetlenie uliczne - 62 szt. słupów oświetleniowych, a także zieleń: wycinkę 25 szt. drzew, nasadzenia 25 szt. drzew.

Rozbudowa ul. Rybackiej i ul. Poświatowskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ul. Poświatowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.680.702 zł (w tym środki w kwocie 615.702 zł stanowiące dotację z budżetu państwa) wykorzystano w kwocie 1.452.616,87 zł. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej brukowej o powierzchni 2.583 m2, zatoki postojowe z kostki kamiennej o pow. 523 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej 
o pow. 1.236 m2, chodniki z koski bazaltowej o pow. 154 m2, chodniki z płyt o pow. 100 m2, wjazdy o pow. 99 m2, a także oznakowanie poziome i pionowe. Wykonano również przykanaliki kanalizacji deszczowej ø 0,2 m o długości 105 mb, studnie rewizyjne – 6 szt., wpusty uliczne – 32 szt. Zamontowano 16 szt. słupów oświetleniowych i przełożono 695 mb sieci teletechnicznych.

Remont chodnika przy ul. Karpackiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł wykorzystano w wysokości 1.220,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu na remont chodnika, gospodarkę drzewostanem i organizację ruchu ul. Karpackiej. Złożono wniosek o zgodę na wycinkę drzew. Ze względu na nienależyte i nieterminowe wykonywanie robót zerwano umowę 
z wykonawcą. Roboty zostaną wznowione po wybraniu nowego wykonawcy w roku 2010.

DROGI WEWNĘTRZNE

Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w 2009 r. nie zostały wykorzystane. Do Towarzystwa Budownictwa Społecznego przekazane zostały dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia możliwe będzie rozpoczęcie procedury na wykonywanie robót.

Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej wraz z budową oświetlenia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 84.180,00 zł. Wykonano chodnik z koski „Polbruk” na odcinku pomiędzy 
ul. Łódzką i Rzeszowską o długości 76 mb i pow. 199 m2, a także obsługę geodezyjną 
i nadzór nad robotami elektrycznymi. Planowany zakres rzeczowy został wykonany.

Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w m. Opole-Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane 
w 2009 roku. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o pow. 435 m2, chodniki z kostki „Polbruk” o pow. 218 m2, wraz z wpustami kanalizacji deszczowej. Ze względu na brak niezbędnych dokumentów nie dokonano odbioru końcowego w 2009 roku, a płatności 
za wykonane prace dokonane zostały z wydatków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Opola na 2010 rok.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola „OSTO”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł wykorzystano w kwocie 108.609,82 zł. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową sieci OSTO wraz 
z opracowaniem dokumentacji technicznej umożliwiającej rozpoczęcie minimalnego zakresu robót budowlanych. Zlecono wykonanie koncepcji rozbudowy dotychczasowego projektu OSTO w zakresie sieci światłowodowych oraz sieci bezprzewodowych wraz z doborem urządzeń oraz oprogramowania do zarządzania siecią, a także studium wykonalności 
i program funkcjonalno-użytkowy, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR. Wykonano także roboty budowlane na terenie miasta na wszystkich trasach sieci OSTO (zakres minimalny).

Budowa systemu usług elektronicznych „E-Opole”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W dniu	22.10.2009 r. Miasto Opole podpisało umowę partnerstwa z Fundacją Informatyki 
i Zarządzania w Łodzi na realizację wspólnego projektu pn. „E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych”. Miasto Opole nie ponosi bezpośrednich kosztów związanych z realizacją ww. projektu z wyjątkiem zapewnienia odpowiedniej platformy teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu. W dniu 5.01.2010 r. została podpisana umowa 
o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
FIiZ zobowiązuje się do przekazania miastu całego majątku uzyskanego w ramach realizacji projektu. W związku z powyższym nie było konieczności wydatkowania środków miasta zaplanowanych w budżecie na rok 2009.

Objęcie udziałów w „Port Lotniczy Opole – Kamień Śląski” Sp. z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wykorzystane. Koordynatorem projektu utworzenia Spółki z o.o. Port Lotniczy – Kamień Śląski jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, który podjął decyzję o przesunięciu terminu utworzenia spółki na lata następne. W związku z powyższym nie było konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie miasta Opola na rok 2009.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 800.000 zł wykorzystane zostały w kwocie 522.725,30 zł na następujące dokumentacje:

- Budowa Al. Solidarności w Opolu – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę;

- Przebudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej 423 w Opolu – odc. od ulicy Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę;

- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Opolu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego 
i budową kanalizacji deszczowej – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę;

- Opracowanie koncepcji budowy Trasy Średnicowej w Opolu na odcinku 
od ul. Piastowskiej do ul. Prószkowskiej;

- Przebudowa mostu nad Kanałem Ulgi – ul. Niemodlińska – opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę;

- Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. ”Budowa ekranów akustycznych na Obwodnicy Północnej w rejonie ul. Gminnej w Opolu”;

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przepustu 
w ciągu ul. Czogały w Opolu – wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę;

- Opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stanowiska 
do ważenia pojazdów na działkach Nr 73/2, 75/2 i 75/6 wraz z przebudową zjazdu 
z ul. Obrońców Stalingradu w Opolu – wykonano dokumentację projektowo 
– kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę;

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Opolu wraz z oświetleniem” z dostosowaniem do obowiązujących przepisów – częściowo zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Bielskiej w Opolu na odc. od Al. Solidarności do działki nr 139 wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicy”;

- Budowa drogi L1/2 do Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego 
w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego i odwodnienia 
– wykonano projekt budowlany, wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej, wykonano projekt podziału działki i projekt organizacji ruchu na czas budowy 
i docelowej organizacji ruchu;

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Dalekiej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej – wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji, wykonano aktualizację map do celów projektowych, badania geotechniiczne gruntu, inwentaryzacje zieleni. W trakcie opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy oraz projekt podziału działek;

- Opracowanie dokumentacji na Przebudowę skrzyżowania i sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ul. Katowicka – Ozimska – wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych wraz z informacją terenowo – prawną, pomiary ruchu wraz z analizą przepustowości. Opracowano koncepcję przebudowy;

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej 
– wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, badania geotechniczne gruntu, inwentaryzację zieleni 
z opinią dendrologiczną, koncepcję, projekt organizacji ruchu na czas budowy 
i projekt docelowej organizacji ruchu;

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Przebudowę ul. Jana Cybisa w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej 
– wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, badania geotechniczne gruntu, inwentaryzację zieleni.

II. TURYSTYKA

OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Aranżacja nowej siedziby Miejskiej i Regionalnej Informacji Turystycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.510.454 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 5.651.613,45 zł na niżej wymienione zadania:

ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki 5-7 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.770.454 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.770.453,88 zł. Wykonano budynek mieszkalny wielorodzinny, niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Powierzchnia zabudowy 598 m2, kubatura 5.159 m2. Budynek wyposażony jest w kotłownię gazową. Powstało w nim 40 lokali mieszkalnych z pokojem dziennym, łazienką z wc i kabiną prysznicową oraz aneksem kuchennym z kuchenką elektryczną. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja była realizowana w ramach WPI.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykupy gruntów i nieruchomości.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.141.314,54 zł. na nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości 
o powierzchni 17,7111 ha, wykup lokalu użytkowego w budynku „Cieplak”, wykup mieszkania w budynku położnym przy ul. Andersa 8, zniesienie współwłasności oraz zamianę nieruchomości.

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł, zostały wykorzystane w całości na podniesienie kapitału zakładowego Spółki, której jedynym udziałowcem jest Gmina Opole. Dokonany transfer środków był niezbędny celem kontynuowania działalności Spółki związanej z budową budynku mieszkalnego dla 59 rodzin przy ul. Gen. Józefa Hallera.

RÓŻNE JEDNOSTKIOBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Remonty placów zabaw.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, zostały wykorzystane 
w wysokości 39.887,90 zł. Wykonano prace remontowe na placach zabaw: przy 
ul. Katowickiej 2-22 – naprawa zestawu zabawowego, dostawa i montaż huśtawki łańcuchowej; przy ul. Szczeszyńskiego – dostawa i montaż czterech urządzeń zabawowych oraz dwóch ławek; przy ul. Srebrnej – naprawa urządzenia zabawowego i huśtawki; przy 
ul. Katowickiej 40 – demontaż i utylizacja starego oraz dostawa i montaż nowego zestawu zabawowego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Remonty terenów zewnętrznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 199.957,13 zł. Wykonano remont nawierzchni chodników i podwórek przy 
ul. Robotniczej 1-31, 2-12 i 26-36. Wykonano również utwardzenie nawierzchni dojścia 
do budynków przy ul. Ligudy 118-120.

IV. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.780.700 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 3.777.162,10 zł, na niżej wymienione zadania:

CMENTARZE

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – II etap – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 152.500 zł zostały wykorzystane 
w całości. Wykonano projekt budowlany wielobranżowy, projekt wykonawczy, przedmiar robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie, projekt podziału kwater grzebalnych oraz projekt organizacji ruchu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.415.200 zł zostały wykorzystane 
w całości. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
ww. zadania.

Budowa Targowiska Miejskiego „Centrum” w Opolu przy ul. Targowej-Dubois.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.213.000 zł wykorzystano w kwocie 2.209.462,10 zł. Środki wydatkowano na dokumentację techniczną oraz wykonanie fundamentów pod 107 kiosków, budowę kontenera sanitarnego, drogi, placów jezdnych 
i parkingów z kostki betonowej o łącznej powierzchni 4.180 m², chodników i pasaży handlowych z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2.720 m², krawężników i obrzeży 
o długości 700 mb oraz na instalacje wodne, kanalizacyjne i elektryczne.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.350.400 zł wykorzystano w kwocie 1.789.983,92 zł na niżej wymienione zadania:

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Zakup sprzętu informatycznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.409,96 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla właściwej organizacji pracy Rad Dzielnic: Gosławice, Grudzice i Nowa Wieś Królewska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 513.900 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 512.886,35 zł na zakup oprogramowania do audytu sprzętu i oprogramowania oraz zdalnej administracji stacji roboczych, a także na zakup komputerów z monitorami 
i oprogramowaniem, drukarek i skanerów oraz na rozbudowę istniejącego środowiska serwerowego Urzędu.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz 
z przebudową serwerowni – Ratusz, Pl. Wolności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 560.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 63.027,28 zł. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną wraz z inwentaryzacją w celu usytuowania stacji roboczych (komputerowych) w budynku przy Pl. Wolności, dokumentację techniczną wraz z ekspertyzą nośności stropu pomieszczenia serwerowni w pok. nr 61 (Ratusz) i pok. nr 126 (Pl. Wolności), dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy instalacji elektrycznej dedykowanej pod potrzeby zasilania sprzętu komputerowego w budynku Ratusza, dokumentację projektowo 
– kosztorysową przebudowy serwerowni (Ratusz pok. nr 61), rozpoczęto roboty budowlane związane z remontem serwerowi oraz remontem instalacji elektrycznej dedykowanej pod sprzęt komputerowy w Ratuszu. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2010 roku.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 488.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 459.469,13 zł. Zakupiono 4 kserokopiarki do dyspozycji wydziałów, powielacz 
na potrzeby Małej Poligrafii, prasę z celownicą, niszczarkę przemysłową do Archiwum Zakładowego. Zakupiono również zawór zwrotny z pompą w celu zabezpieczenia przed zalaniem piwnic budynku przy Pl. Wolności podczas opadów atmosferycznych, zamontowano klimatyzację do części pomieszczeń na II i III piętrze budynku przy 
Pl. Wolności oraz zakupiono sprzęt telekomunikacyjny i komputerowy do obsługi telefonii VoIP.

Wykonanie instalacji elektrycznej w Ratuszu – II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.626,50 zł na ułożenie przewodów instalacji sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach 
na V piętrze budynku Ratusza.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.200 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 2.196,00 zł na wykonanie czynności związanych z przeniesieniem do nowego systemu danych dotyczących lokali gminnych. Realizacja zadania jest kontynuowana w roku 2010.

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze budynku Ratusza.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 266.771,80 zł. W ramach realizacji zadania wykonano wentylokonwektory kanałowe pod sufitem korytarza, kanały nawiewne i wywiewne, zamontowano centralę 
w wydzielonym pomieszczeniu na strychu budynku oraz agregat wody lodowej 
z uzbrojeniem. Wykonano także niezbędne roboty budowlano-konstrukcyjne i elektryczne związane z wykonaniem klimatyzacji.

Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Pl. Wolności 7-8, osuszenie budynku – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 108.824,00 zł na wykonanie I etapu iniekcji (izolacji poziomej) ścian i piwnic. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z konieczności uzyskania deklaracji o partycypacji w kosztach pozostałych współwłaścicieli budynku, tj. Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego. Dalsze opóźnienie spowodowane było złożeniem protestu na etapie postępowania przetargowego. Odrzucenie protestu przez Urząd Zamówień Publicznych umożliwiło zawarcie umowy z wykonawcą dopiero w dniu 12.11.2009 r. Realizacja zadania jest kontynuowana w roku 2010.

Remont wieży w Ratuszu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł wykorzystano w kwocie 200.467,43 zł. Wykonano m.in. remont galerii, warstw posadzki na tarasach widokowych, ścian wewnętrznych, sufitu i posadzki w pomieszczeniach wieży, wzmocniono ściany ceglane na poziomie 6 poprzez wprowadzenie metalowych spinaczy, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne belki nośnej dzwonu wraz z zawiesiami, dokonano naprawy uszkodzeń i usunięto naloty pleśni na ścianach, wymieniono część okien wraz z futrynami, dokonano naprawy murków attykowych i parapetów.

Osuszenie budynku Ratusza.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł wykorzystano w kwocie 146.305,47 zł na rozebranie nawierzchni kamiennej schodów zewnętrznych, częściowe skucie tynków oraz oczyszczenie murów i stropów, naprawę rurociągów kanalizacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fragmentów ścian i stropów oraz odtworzenie tynków, posadzek i warstw podłogowych.

Remont korytarzy w Ratuszu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wykorzystane. Prace remontowe można będzie rozpocząć po wykonaniu instalacji klimatyzacji i instalacji dedykowanej, które zakończono w styczniu 2010 r. Remont korytarzy będzie realizowany 
w roku 2010.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane środki finansowe w wysokości 497.500 zł wykorzystano 
w kwocie 497.425,00 zł na realizację następujących zadań:

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł, stanowiące dotację celową 
z budżetu państwa zostały wykorzystane w całości. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 z siedzibą 
w Niemodlinie do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych związanych z ochroną środowiska podczas pożarów i klęsk żywiołowych.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł stanowiące dotacje celowe 
z gmin Ozimej i Łubniany zostały wykorzystane w całości na zakup sprężarki wysokociśnieniowej.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Łódź pontonowa z silnikiem zaburtowym dla OSP ORW.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup łodzi pontonowej z silnikiem zaburtowym.

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.425,00 zł na zakup komputera.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat „Zakup systemu zabezpieczającego sieć komputerową Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł, stanowiące dotację celową 
z budżetu państwa, zostały wykorzystane w całości na zakup systemu zabezpieczającego sieć komputerową KM PSP w Opolu.

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.551.126 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 5.846,497,55 zł na realizację następujących zadań:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.453 zł zostały wykorzystane w całości na aktualizację audytu energetycznego. Realizacja termomodernizacji szkoły przewidziana jest w latach 2010-2012.

PSP Nr 2 – wykonanie i montaż piłkochwytów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.800 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 12.684,58 zł. Zamontowano 2 szt. piłkochwytów za bramkami boiska szkolnego.

PSP Nr 2 – budowa placu zabaw.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł, zostały wykorzystane 
w całości. W ramach zadania wykonano plac zabaw na podłożu piaskowym, co umożliwi organizację zajęć ruchowych m.in. dla sześciolatków. Środki wydatkowano również 
na wyposażenie placu w zestawy zabawowe oraz ławki.

PSP Nr 9 – wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 117.120,00 zł na wykonanie 350 mb przyłącza c.o. oraz na budowę węzła cieplnego w pomieszczeniu byłej kotłowni szkoły.

PSP Nr 14 – opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację segmentu budynku dla potrzeb Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł, nie zostały wykorzystane. 
Po przygotowaniu i opracowaniu danych wyjściowych do projektu technicznego rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, która zakończyła się w styczniu 2010 r., w związku z czym środki przyznane na 2009 r. zostały przesunięte na rok 2010.

PSP Nr 15 – budowa szybu windy.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 186.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 172.142,00 zł. W ramach zadania zamontowano trzyprzystankowy dźwig 
do przewozu osób niepełnosprawnych o nośności 300 kg i wysokości podnoszenia 15 m.

PSP Nr 20 – oświetlenie boisk szkolnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 76.942,74 zł. W ramach zadania ułożono kable energetyczne ze stacji trafo 
do szafek licznikowych oraz zamontowano 8 stalowych słupów oświetleniowych 
z reflektorami.

PSP Nr 5 – wymiana zaworów, elektrody w Ecomatiku, wymiana stolarki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł, zostały wykorzystane 
w całości na opracowanie dokumentacji technicznej sterowania pracą automatycznego płukania filtrów, wymianę pompy wody i zaworów oraz na adaptację istniejącej szafy AKPiA dla instalacji wody basenowej.

PSP Nr 24 – remont dachu Sali gimnastycznej i schodów wewnętrznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 193.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 192.840,15 zł. Wykonano ekspertyzę techniczną, wymieniono warstwy izolacji termicznej oraz warstwę wierzchnią w postaci papy termozgrzewalnej. Wymieniono również obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – PSP Nr 28 – częściowe docieplenie budynku szkoły.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 58.991,05 zł na docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego oraz malowanie elewacji budynku.

Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych – zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł, nie zostały wykorzystane. Przetarg na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych ogłaszany był dwukrotnie. 
W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim złożona oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie, w związku z czym postępowanie unieważniono. Prowadzone od połowy 2009 r. starania o dofinansowanie zakupu busa 
ze środków PFRON zakończyły się dopiero w grudniu decyzją funduszu o dofinansowanie zadania do kwoty 55.000 zł, w związku z czym realizacja zadania nastąpi w roku 2010.

Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – zakup wózka Jolly.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 12.947,00 zł na zakup wózka elektrycznego, gąsienicowego, z przeznaczeniem 
do przemieszczania osób niepełnosprawnych po schodach.

PRZEDSZKOLA

PP Nr 20 – termomodernizacja obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.342 zł, zostały wykorzystane 
w całości na aktualizację audytu energetycznego.

PP Nr 5 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 58.480,05 zł. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe o powierzchni 352,6 m² z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową.

PP Nr 16 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 66.159,76 zł na wymianę pokrycia dachowego ceramicznego na powierzchni  204,5 m² dachu oraz na wykonanie obróbek blacharskich.

PP Nr 30 – remont c.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 35.762,88 zł na wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola.

GIMNAZJA

PG Nr 2 – opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 69.784,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej sali gimnastycznej.

PG Nr 4 – przebudowa boiska.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 558.500 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 547.649,48 zł. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 22 m, które wyposażono w sprzęt do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz oświetlenie (2 maszty oświetleniowe z reflektorami).

PG Nr 7 – budowa hali namiotowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.052.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 2.039.230,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano halę namiotową 
o powierzchni 770 m² i wysokości 8,14 m, w której wykonano boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni tartanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa. Hala została wyposażona w instalację oświetleniową, cieplną oraz wentylacyjną. W ramach zadania wykonano również murowane zaplecze sanitarne oraz szatnie.

PG Nr 7 – wyposażenie hali namiotowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 44.999,99 zł m.in. na zakup ławeczek i materacy gimnastycznych, wózków na piłki, stojaków do skoku wzwyż, a także tablic wyników, krzeseł na korytarz i mebli do pokoju nauczycielskiego.

PG Nr 8 – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.299,00 zł. Zakupiono komputer na potrzeby pracowników administracyjnych szkoły.

PG Nr 2 – wykonanie wentylacji zaplecza sportowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.300 zł nie zostały wykorzystane. 
W związku z planowaną rozbudową sali gimnastycznej, która obejmuje również przebudowę zaplecza szatniowego, zastosowano jedynie doraźne rozwiązanie poprawy wentylacji pomieszczeń. Koszt tych robót sfinansowano z dochodów własnych szkoły.

Adaptacja pomieszczeń w PG nr 2 na potrzeby biblioteki szkolnej oraz siedzibę związków zawodowych nauczycieli.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 128.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 11.590,00 zł na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy sali lekcyjnej na bibliotekę szkolną. Zadanie będzie realizowane w roku 2010.

PG Nr 3 – remont zaplecza sanitarno-szatniowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.850 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 46.815,86 zł na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, pomalowanie pomieszczeń i wymianę płytek podłogowych.

PG Nr 3 – remont i adaptacja Sali dydaktycznej na pracownię chemii.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.850 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 30.824,28 zł na wymianę instalacji elektrycznej, położenie posadzki gresowej, wykafelkowanie stanowiska i pomalowanie pomieszczenia.

PG Nr 3 – remont instalacji elektrycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 39.945,24 zł na modernizację linii zasilającej i tablic piętrowych oraz na montaż zewnętrznego oświetlenia nocnego.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III – termomodernizacja.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.021.513 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.020.460,12 zł. W ramach zadania wykonano polegające na dociepleniu ścian budynku i stropu, wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej. Ponadto wykonano wentylację grawitacyjną i odgromową oraz izolację pionową murów zewnętrznych, a także wykonano nową elewację budynku.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – rozbudowa pomieszczeń na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 391.500 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 340.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej 
i nagłośnieniowej, remont sceny, podłóg oraz wykonanie sztukaterii sufitu i gzymsów. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2010.

PLO Nr II – wykonanie oświetlenia zewnętrznego szkoły.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.841,48 zł na zakup i montaż pięciu lamp zmierzchowych w celu oświetlenia otoczenia budynku i uzyskania lepszego obrazu rejestrowanego przez kamery monitoringu wizyjnego.

PLO Nr II – wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 230.216,05 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wymianę oświetlenia we wszystkich salach dydaktycznych segmentu A i B oraz wymianę tablic rozdzielczych piętrowych. Ponadto wykonano nową instalację elektryczną gniazd wtykowych oraz zasilanie obwodów oświetleniowych i dzwonków szkolnych. Wykonano także oświetlenie awaryjne na korytarzach i klatkach schodowych segmentów A i B.

SZKOŁY  ZAWODOWE

Zespół Szkół Ekonomicznych – termomodernizacja obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.196 zł, zostały wykorzystane w całości na aktualizację audytu energetycznego.

ZSZ Nr 4 – remont instalacji grzewczej i wodociągowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 86.196,04 zł na wymianę grzejników w części gastronomicznej szkoły oraz 
na doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w sanitariatach uczniowskich.

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA  ZAWODOWEGO

Zespół Placówek Oświatowych – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 245.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 243.299,05 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt pneumatyczny, sterowniczy 
i hydrauliczny do pracowni mechatroniki oraz wiertarki i przecinarki do pracowni mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych.

Zespół Placówek Oświatowych – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej 
– opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 102.545,96 zł na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji sali gimnastycznej przy ul. Torowej.

Zespół Placówek Oświatowych – CKP – wykonanie instalacji pneumatycznej 
do pracowni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.326,70 zł. W ramach zadania wykonano instalację pneumatyczną sprężonego powietrza oraz podłączono narzędzia pneumatyczne w pracowniach.

OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR

Realizacja projektu pn. „Oświata jutra – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.791,09 zł. W ramach zadania zakupiono kopiarko-drukarkę oraz tablicę interaktywną 
do wykorzystania przy organizacji kursów i szkoleń prowadzonych przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 
– realizacja Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 
– Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.622 zł, stanowiące dotację celową 
z budżetu państwa, zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania dokonano zakupu kamer, urządzenia rejestrującego oraz monitora.

VIII. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 350.000 zł na wykonanie:

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

SP ZOZ Centrum – zakup sprzętu medycznego – aparat mammograficzny.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 333.840,00 zł na zakup aparatu mammograficznego.

IX. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.229.094 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.050.776,35 zł na realizację następujących zadań:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Dom Dziecka – dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.000 zł (w tym w kwocie 50.000 zł środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa), zostały wykorzystane w wysokości 137.003,31 zł z przeznaczeniem na: wydzielenie klatki schodowej, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, instalacji hydrantowej i oświetlenia awaryjnego, montaż stalowych ścianek z drzwiami o odporności ogniowej, zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych w piwnicy oraz na roboty murarskie, tynkarskie, malarskie 
i elektryczne.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Przebudowa budynku DPS dla Kombatantów z dostosowaniem do wymogów p.pożarowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 507.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 396.516,29 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty murowe, tynkarskie 
i malarskie oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

DPS dla Kombatantów – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.954,00 zł na zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem.

DPS dla Kombatantów – budowa drogi pożarowej wzdłuż lewej części budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 142.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 141.444,31 zł z przeznaczeniem na: budowę drogi z kostki betonowej łączącej dojazd główny do budynku z drogą gospodarczą, opłatę za wycinkę krzewów, wymianę dwóch lamp oświetlenia zewnętrznego oraz na wymianę nawierzchni przed wejściem głównym do budynku.

DPS dla Kombatantów – naprawa tynków i powłok malarskich w pokojach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.992 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.992,00 zł. Wykonano roboty tynkarskie i malarskie w 20 pokojach i na korytarzu, 
na II piętrze budynku DPS.

DPS dla Kombatantów – wymiana uchwytów na korytarzach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.664 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.508,09 zł na demontaż zużytych uchwytów na korytarzu w starej części budynku oraz zakup i montaż nowych uchwytów.

DPS dla Kombatantów – remont wentylacji w pralni i sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 107.858 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 79.716,07 zł na projekt i montaż wentylacji mechanicznej w pralni, suszarni, sali gimnastycznej i palarni.

OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu ul. Stoińskiego 8 – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł, stanowiące dotację celową 
z budżetu państwa zostały wykorzystane w wysokości 9.974,71 zł na zakup zestawów komputerowych, robota do przygotowywania warzyw oraz grilla elektrycznego.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500 zł, stanowiące dotację celową 
z budżetu państwa zostały wykorzystane w wysokości 4.499,99 zł na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla celów administracyjnych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 78.080 zł zostały wykorzystane w kwocie 77.946,40 zł na zakup sprzętu komputerowego (serwera) wraz z systemem operacyjnym 
i oprogramowaniem, zakup licencji oraz szkolenie pracownika z zakresu obsługi serwera.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dostosowanie budynku ORS „Szansa” do warunków bezpiecznej ewakuacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 198.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 170.221,18 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz roboty budowlane polegające na przebudowie (dostosowaniu) budynku do warunków bezpiecznej ewakuacji.

X. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 63.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.836,01 zł na realizację następujących zadań:

POWIATOWE URZĘDY PRACY

Wykonanie kosztorysu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.300,01 zł na wykonanie kosztorysu wyodrębnienia i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu.

ŻŁOBKI

Remont dachu Żłobka Nr 4.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.536,00 zł. Wykonano naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną oraz pomalowano tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

XI. EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Przebudowa pomieszczeń sali teatralno-tanecznej w budynku filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Targowej 12 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 178.000 zł nie zostały wykorzystane 
w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania przewidziane do realizacji w roku 2009 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.976.897 zł wykorzystano środki w kwocie 8.161.935,72 zł na realizację następujących zadań:

GOSPODARKA  ŚCIEKOWA  I  OCHRONA  WÓD

Program Funduszu Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu".

Zaplanowane środki w wysokości 3.392.904 zł nie zostały wykorzystane. Ujęta kwota przeznaczona była na zabezpieczenie nie zakończonych spraw związanych z roszczeniami wykonawców, nie zakończonej przez NFOŚiGW pełnej kwalifikacji i akceptacji wszystkich wydatków w części finansowanej ze środków Funduszu Spójności. W 2009 r. środki te nie zostały wydatkowane, gdyż sprawa sporna została skierowana przez wykonawcę do Sądu Arbitrażowego.

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Zaplanowane środki w wysokości 293.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 109.734,00 zł. Poniesiono wydatki na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym oraz za opracowanie analizy środowiskowej porealizacyjnej na obszarze Projektu i analizy finansowo – ekonomicznej na potrzeby Raportu Końcowego.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Przebudowa fontann wraz z dokumentacją.

Zaplanowane środki w wysokości 740.000 zł wykorzystano w kwocie 47.805,99 zł. Wykonano opracowanie dotyczące oszacowania kosztów rekonstrukcji oraz rozbiórki fontanny przy Pl. Piłsudskiego w Opolu, koncepcję zagospodarowania terenu wraz 
z fontanną przy Pl. Piłsudskiego, opracowano dokumentację techniczną na remont fontanny przy Pl. Wolności oraz dokumentację techniczną na przebudowę fontanny przy 
Pl. Kazimierza w Opolu. Wykonawca przebudowy fontanny przy Pl. Piłsudskiego i remontu fontanny przy Pl. Wolności został wybrany w drugim przetargu, a umowę z wykonawcą zawarto w dniu 27.10.2009 r. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w roku 2010. Remontu fontanny na Pl. Kazimierza nie zrealizowano ze względu na fakt, iż wysokość środków określona w kosztorysie inwestorskim przewyższała środki, które były do dyspozycji na realizację tego zadania.

Remont nadziemnej części zabytkowej fontanny Ceres.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł wykorzystano w kwocie 58.633,81 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonane zostały roboty przy wzmocnieniu podłoża niecki wodnej oraz systemowa izolacja.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 208.000 zł wykorzystano w kwocie 204.367,17 zł. Wykonano doświetlenie ulic: Ceglanej, Jaśminów, Przytulnej – Rodzinnej - Ciekawej, Biegasa, Mikołaja, Teligi – bocznej, Chmielowickiej - Tęczowej, Przelotowej, Telesfora, Świerzego i Arki Bożka.

Budowa oświetlenia ul. Torowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 157.411,00 zł na montaż latarni, instalacji zasilania i sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia ul. Budowlanych odc. od ul. Prudnickiej do skrzyżowania 
z Obwodnicą Północną.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 307.041,55 zł na montaż latarni, instalacji zasilania i sterowania oświetleniem.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł wykorzystano w kwocie 10.136,57 zł. Zakupiono drukarkę kolorową z faksem oraz centralę telefoniczną.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł, stanowiące przychody 
z tytułu emisji obligacji komunalnych, zostały wykorzystane w łącznej kwocie 1.263.047,93 zł. Realizatorami zadania był Wydział Inwestycji Miejskich oraz Miejski Zarząd Dróg. 
Do Wydziału Inwestycji Miejskich należało wykonanie uzbrojenia wod.-kan. etap I, zadanie II i etap II, zadnie III. Wartość kosztorysu inwestorskiego na powyższe zadania wynosiła 6.461.317 zł, a oferta wykonawcy, który został wybrany w postępowaniu przetargowym wyniosła 2.770.640 zł. Umowa na wykonanie całego zakresu została zawarta na okres dwóch lat. W pierwszej kolejności zostało wykonane uzbrojenie obejmujące zakres etapu II, zadania III na kwotę 1.045.399,93 zł, w ramach którego wybudowano sieć wodociągową 
o długości 322 mb wraz z przyłączami wodociągowymi o łącznej długości 230 mb, kanalizację sanitarną o długości 324 mb, przykanaliki kanalizacji sanitarnej o długości 
219 mb, sieć kanalizacji deszczowej o długości 333 mb, przykanaliki kanalizacji deszczowej o długości 245 mb. Po wykonaniu prac kanalizacyjnych, w październiku 2009 r. teren został przekazany Miejskiemu Zarządowi Dróg pod wykonanie dróg i oświetlenia ulicznego. Rozpoczęte zostały prace przygotowawcze i prace ziemne, na które wydatkowano kwotę 217.648,00 zł. Zadanie ujęte jest w WPI z okresem realizacji do 2012 r.

Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 622.339 zł wykorzystano w kwocie 622.338,46 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 2008 r., odbiór końcowy odbył się w dniu 2.01.2009 r. Zapłacono fakturę końcową. Wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz drogę (sięgacz nr 1) 
o powierzchni 3.249 m2. Zadanie ujęte jest w WPI z terminem realizacji na 2012 r.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Arki Bożka w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.554 zł wykorzystano w całości. Wykonano dokumentację techniczną wod. - kan. i koncepcję drogową w celu rozmieszczenia sieci w pasie drogowym, ze względu na brak projektu drogowego. Zadanie ujęte jest w WPI 
z okresem realizacji w latach 2008 – 2014.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.215.000 zł wykorzystano w kwocie 402.478,00. Wykonano dokumentację techniczną branży wodno-kanalizacyjnej oraz koncepcję drogową w celu rozmieszczenia sieci w pasie drogowym (ze względu na brak projektu drogowego) na łączną kwotę 186.660,00 zł, wydatkowaną przez Wydział Inżynierii Miejskiej. W roku 2009 Wydział Inwestycji Miejskich rozpoczął budowę sieci wodociągowej, na co wydatkował kwotę 49.898,00 zł, a Miejski Zarząd Dróg wydatkował kwotę 165.920,00 zł na częściowe wykonanie dokumentacji drogowej. Zadanie ujęte jest w WPI z okresem realizacji w latach 2009–2011.

Objęcie udziałów w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu Spółce z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 2.975.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na objęcie udziałów w Spółce 
z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja w Opolu”, w której głównym udziałowcem jest Gmina Opole. Podwyższenie kapitału Spółki nastąpiło w związku z realizacją przez Spółkę projektu 
pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” współfinansowanego środkami Funduszu Spójności. Środki z podwyższenia kapitału będą stanowiły krajowy wkład publiczny budowy kanalizacji w ul. Żerkowickiej i ul. Sobótki.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Wyspy Pasieka 
w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.900 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 18.544,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego parkingu przy ul. Barlickiego. Wykonawca dokumentacji przebudowy ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego przekazał badania geotechniczne gruntu, projekt budowlany wielobranżowy, projekt wykonawczy branży drogowej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Środki przeznaczone na tę dokumentację nie zostały wydatkowane ze względu na fakt, 
iż pomimo upływu terminu wykonania zadania wykonawca nie przekazał całości dokumentacji. Za nie terminowe wykonanie zadania będą naliczane kary umowne.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 374.000 zł wykorzystano w kwocie 292.078,98 zł na opracowanie następujących dokumentacji:

- Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kanału deszczowego ø 1,0 m 
na terenie Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu;

- Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej oraz dróg z odwodnieniem w dzielnicy Bierkowice w zakresie drogowym i kanalizacji deszczowej ulicy Bierkowickiej, ulicy D1/2 łączącej ul. Bierkowicką z ul. Golachowskiego i ulicy D1/2 łączącej 
ul. Bierkowicką i ul. Pisankową  o łącznej długości 1.734 m;

- Podział  przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie drogowym 
i kanalizacji deszczowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej”  na następujące zakresy: ulica Bierkowicka, ulica D1/2 łącząca ul. Bierkowicką z ul. Goluchowskiego, ulica D1/2 łącząca ul. Bierkowicką z ul. Pisankową;

- Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 
do budynków mieszkalnych przy ul. Kaszubskiej 4, 6, 8 w Opolu;

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Ludowej 32 w Opolu;

- Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Grudzickiej 41, 50, 52 w Opolu;

- Projekt odwodnienia terenu w rejonie posesji przy u. Teligi 52 w Opolu (aktualizacja map do celów projektowych);

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wiejskiej 21 w Opolu;

- Projekt zamienny kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Opolu;

- Projekt odcinka przewodu kanalizacyjnego łączącego istniejącą sieć zewnętrzną 
do granicy nieruchomości przy ul. Hallera 1a w Opolu;

- Projekt kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Domańskiego 81 w Opolu;

- Projekt zamienny tras sieci wod-kan w rejonie ulic Wrocławska-Kokota w Opolu oraz podział inwestycji na dwa etapy;

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla budowy separatora w ul. Sobieskiego;

- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Jagiellonów 2 i 22 w Opolu;

- Projekt odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej łączącego istniejącą sieć zewnętrzną do granicy nieruchomości przy ul. Frankiewicza 29a w Opolu;

- Projekt odprowadzania wód deszczowych z terenu położonego w rejonie 
ul. Z. Szendzielarza w Opolu;

- Projekt odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej łączącego istniejącą sieć zewnętrzną do granicy nieruchomości przy ul. Broniewskiego 33, 33a w Opolu;

- Projekt zmiany do projektu kanalizacji deszczowej oraz dróg z odwodnieniem 
w dzielnicy Bierkowice w Opolu;

- Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót – ul. Jagiellonów 2 i ul. Hallera 1a w Opolu;

- Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem ulicy Tarnopolskiej w Opolu;

- Aktualizacja map do celów projektowych ul. Bassego 9a w Opolu;

- Aktualizacja map do celów projektowych ul. Partyzancka 74, 74a, 76a w Opolu;

- Projekt remontu rowu R-12 na odcinku pomiędzy wylotem kanalizacji deszczowej 
a osadnikiem w Opolu;

- Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 1 w Opolu;

- Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości przy ul. Sobieskiego 50 i ul. Mikołaja 2a w Opolu;

- Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w rejonie ul. Witosa 
i ul. Częstochowskiej w Opolu;

- Projekt przebudowy drogi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu;

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji  przy Al. Przyjaźni 10 w Opolu;

- Projekt oświetlenia ulicy Przytulnej, Rodzinnej, Ciekawej w Opolu;

- Projekt oświetlenia ulicy Mikołaja w Opolu;

- Projekt oświetlenia ul. Teligi - bocznej w Opolu;

- Projekt oświetlenia ul. Chmielowickiej w Opolu;

- Projekt oświetlenia ul. Biegasa do skrzyżowania z ul. Cybisa w Opolu;

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oświetlenia ul. Budowlanych odcinek 
od ul. Harcerskiej do Obwodnicy Północnej w Opolu;

- Projekt oświetlenia ul. Oleskiej od Chabrów do ul. Pużaka w Opolu;

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oświetlenia ul. Jakuba Kani, Telesfora, Kolejowa, Rejtana w Opolu – zadanie II;

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oświetlenia ul. Torowej w Opolu;

- Projekt oświetlenia ul. Oświęcimskiej – bocznej 166a w Opolu;

- Projekt oświetlenia ul. Arki Bożka 6-9 w Opolu.

Inwestycje z udziałem ludności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 591.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 449.646,74 zł. W ramach inwestycji z udziałem ludności wykonano:

- sieć wodociągową o długości 113,35 m wraz z przyłączami do granic posesji 
w ul. Oświęcimskiej (bocznej);

- kanalizację deszczową z rur PCV o długości 384,95 m w ul. K. Przerwy-Tetmajera, przełożono słup elektryczny linii napowietrznej niskiego napięcia oraz odtworzono podbudowę nawierzchni ulicy po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej;

- sieć kablową elektroenergetyczną niskiego napięcia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Szaniec” o łącznej długości 7.505 m wraz z szafką pomiarową 
i 13 kompletami szafek rozdzielczych.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł w zostały wykorzystane 
w kwocie 211.174,43 zł. W ramach realizacji zadania wybudowano sieć wodociągową 
o długości 111 m wraz z przyłączami wodociągowymi o łącznej długości 26 m, kanalizację sanitarną o długości 126 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 92 m, sieć kanalizacji deszczowej o długości 101 m oraz przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 38 m.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 491.348,23 zł. Na ul. Dunikowskiego wykonano jezdnię asfaltową, chodniki 
z kostki betonowej, krawężniki i obrzeża a na ul. Rzecznej kanalizację deszczową 
ze studniami rewizyjnymi i wylotem do rzeki oraz odtworzono jezdnię asfaltową. Planowany zakres rzeczowy został wykonany w całości, a niższe wykonanie finansowe niż założone w planie wynika z oszczędności po przetargu.

Budowa urządzeń podczyszczających i przebudowa istniejącego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z ul. Sobieskiego 
do rowu opaskowego istniejącego stawu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 157.513,42 zł na wybudowanie separatora wraz z osadnikiem ścieków 
i orurowaniem.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 145.426,00 zł na wykonanie kanału głównego w ul. Armii Krajowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2010.

Remont kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 133.655,44 zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano wpusty deszczowe w ulicach: Rzeszowska, Hubala, Pl. Kazimierza, Koszyka, Ozimska, Górna, Wrzosowa, Sosnkowskiego, Luboszycka, Norwida, Fieldorfa, Staromiejska, Frankiewicza, Prószkowska, Klimasa, Krapkowicka, Kępska i Batalionów Chłopskich. Wyremontowano także studzienki kanalizacyjne deszczowe w ulicach: Rzeszowska, Kępska, Prószkowska, Chodowieckiego, Jagiellonów, Z. Szendzielarza „Łupaszki”, Oświęcimska, Górna i Goroszkiewicza oraz wykonano remont przykanalików wpustu ulicznego w ulicy Osmańczyka i Składowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach: Piotrkowska, Torowa, Zwycięstwa i Licealna.

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.795.658 zł wykorzystano w kwocie 13.638.421,07 zł na realizację poniższych zadań:

TEATRY

Wykonanie projektu na przebudowę budynku głównego teatru.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 63.899,70 zł. Wykonano inwentaryzację budynku głównego niezbędną do zlecenia projektu na przebudowę budynku głównego, z jego dostosowaniem do nowego budynku zaplecza technicznego. Rozpisano i rozstrzygnięto również konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego teatru.

DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY,  ŚWIETLICE  I  KLUBY

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki  poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.370.129 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 5.835.063,22 zł. Środki wydatkowano na opłatę za wycinkę drzew, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji deszczowej w ul. Barlickiego. 
W obrębie sceny, podscenia i widowni wykonano ratownicze badania archeologiczne, wylano płyty z chudego betonu, wykonano płytę żelbetową wraz z izolacją poziomą oraz rozpoczęto budowę ściany podscenia. W obrębie budynku obsługi widzów wykonano prace ziemne, częściową wymianę gruntu oraz szalowanie i montaż zbrojenia płyty. W zakresie robót elektrycznych przełożono kabel w obrębie ul. Barlickiego, i stacji trafo – rozdzielczej, przełożono sieć niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego powiązaną ze stacją trafo 
– rozdzielczą, a w zakresie robót sanitarnych wykonano wszystkie roboty kolektora deszczowego w ul. Barlickiego, wykonano częściowo sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Barlickiego, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
z budynku obsługi widzów, sieć kanalizacji deszczowej, w celu włączenia istniejącej kanalizacji deszczowej do przepompowni wód opadowych oraz częściowo wykonano poziomy kanalizacji sanitarnej pod płytą żelbetową w rejonie budynku obsługi widzów. Zadanie ujęte jest w WPI na lata 2008-2011.

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” przy Al. Przyjaźni w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.156.658 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.156.504,31 zł. W ramach realizacji zadania wykonano m.in. roboty konstrukcyjne, sufity podwieszane, położono nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, położono podkłady betonowe pod posadzki, tynki renowacyjne w piwnicy, izolację pionową i poziomą ścian piwnic, instalację centralnego ogrzewania i elektryczną podtynkową. Zadanie ujęte jest w WPI na lata 2009-2010.

GALERIE  I  BIURA  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH

Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy 
ul. Kośnego 32a.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 625.000 zł zostały wykorzystane 
w całości. Środki wydatkowano na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
– finansowym, tj. m.in. na prace rozbiórkowe, przesklepienia i zamurowania, izolacje murów fundamentowych i ścian oporowych, ściany farmacel z dociepleniem, ścianki i obudowy kartonowo – gipsowe, gładzie, wykonanie części podłóg, wymianę części instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, cieplnej, części instalacji wewnętrznej elektrycznej 
i zasilania. Zadanie ujęte jest w WPI i będzie kontynuowane w roku 2010.

Digitalizacja zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.773,93 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do ewidencji wszystkich zbiorów będących w posiadaniu Galerii.

Wyposażenie kina letniego.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.974,68 zł na zakup projektora do pracy na zewnątrz, kamery oraz monitora.

BIBLIOTEKA

Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 30.000 zł wykorzystano w całości na zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

MUZEA

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł. zostały wykorzystane 
w wysokości 152.500,00 zł na wykonanie części dokumentacji projektowej. Pozostała część dokumentacji będzie możliwa do wykonania po ogłoszeniu wyników konkursu na wystawę stałą Muzeum w roku 2010.

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,26 zł na zakup 5 komputerów  z monitorami i oprogramowaniem, laptopa, drukarki, oraz serwera.

OCHRONA ZABYTKÓW

Iluminacja murów obronnych przy ul. Ks. S. Baldego.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 225.000 zł wykorzystano w kwocie 103.700,00 na częściowe wykonanie iluminacji zabytkowych murów obronnych. Ze względu na trudne warunki pogodowe pod koniec roku realizacja inwestycji będzie kontynuowana 
w roku 2010.

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 6.958.871 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.544.005,97 zł. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, konstrukcję wzmacniającą ścianę frontową, bloki fundamentowe, montaż stolarki okiennej i witryn szklanych. Zakończono stan surowy zamknięty budynku. Wykonano poziomy i piony kanalizacji sanitarnej, przewody centralnego ogrzewania na piętrach, rozpoczęto wykonywanie przyłączy kanalizacji deszczowej i instalacji wentylacji. Zadanie ujęte jest w WPI na lata 2008-2011.

XIII. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.349.600 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 568.809,34 zł na realizację poniższego zakresu rzeczowego:

OGRODY  BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie badania hodowli i opieki nad zwierzętami zagrożonymi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 50.693,39 zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Żyrafiarni oraz na opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej Ogrodu Zoologicznego 
w Opolu.

Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 3.999,16 zł na wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu oraz 
na aktualizacje kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót branży budowlanej, wodno 
– kanalizacyjnej i elektrycznej.

Wykonanie stropu poddasza nad ambulatorium i klatki schodowej zewnętrznej 
– na terenie ZOO.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 309.999,99 zł na roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne w celu adaptacji nieużytkowego poddasza nad ambulatorium i klatki schodowej zewnętrznej 
na pomieszczenia dla Działu Hodowlanego.

Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 62.220,00 zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wszystkich branż, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Zadanie będzie realizowane w roku 2010.

Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 341.600 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 10.000,00 zł na projekt budowlano – wykonawczy wszystkich branż dla schroniska fok, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania 
i odbioru robót. Inwestycja będzie realizowana w roku 2010.

Zakup kotła elektrycznego do kuchni zwierzęcej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.874,99 zł na zakup i montaż elektrycznego kotła warzelnego.

Zakup piły rozbiorowej do mięsa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.283,80 zł na zakup piły do rozbioru półtusz wołowych – karmy dla zwierząt.

Remont ciągów pieszo jezdnych na nowym terenie ZOO w Opolu II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 113.738,01 zł na wyremontowanie 1.493 m² ciągów pieszo – jezdnych, 297 m² chodników i tarasów oraz zagospodarowanie 90 m² wokół sanitariatów.

XIV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.832.364 zł wykorzystano 
w kwocie 7.792.039,21 zł na realizację następujących zadań:

OBIEKTY SPORTOWE

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 478.214,81 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy trybuny północnej oraz modernizację płyty stadionu polegającej na wykonaniu odwodnienia, podgrzewania i automatycznego podlewania. Zadanie ujęte jest w WPI z okresem realizacji w latach 2009 – 2011.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów – II etap.

Zaplanowane środki w wysokości 4.955.064 zł wykorzystano w kwocie 
4.922.842,02 zł. Zakończono budowę stadionu, w zakres której weszła: rozbiórka istniejącej trybuny drewnianej, wykonanie nowoczesnej trybuny dla 1000 widzów wraz z zapleczem socjalno – administracyjnym i sportowym, wykonanie małej architektury oraz infrastruktury dla potrzeb obiektu (m. in. drogi dojazdowe, parkingi).

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy 
ul. Prószkowskiej.

Zaplanowane środki w wysokości 80.000 zł wykorzystano w kwocie 47.440,70 zł. Wykonano wstępną koncepcję programowo – przestrzenną, na podstawie której zostanie opracowany program funkcjonalno- użytkowy oraz mapy. Zadanie ujęte jest w WPI okresem realizacji w latach 2009 – 2012.

Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.022.500 zł wykorzystano w kwocie 6.071,94 zł. Wykonano aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego oraz wykonano tablice promocyjne. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 października 2009 r. wyłoniono wykonawcę zadania. Ze względu na czas niezbędny na uzyskanie akceptacji koncepcji przez Urząd Marszałkowski – jako Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym – oraz niekorzystne warunki pogodowe, środki przeznaczone na 2009 r. nie zostały wykorzystane. Roboty planowane do wykonania pod koniec roku 2009 r. rozpoczęły się w styczniu 2010 r. Zadanie ujęte w WPI z okresem realizacji w latach 2009 – 2010.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.

Zaplanowane środki w wysokości 800.000 zł wykorzystano w kwocie 512.766,83 zł. Wykonano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o pow. 1.479,76 m2, chodnik z kostki betonowej brukowej o pow. 1.258,44 m2, kanał kanalizacji deszczowej o dł. 43,5 m, 4 wpusty deszczowe, oświetlenie uliczne oraz nasadzenia drzew i krzewów, w ramach zadania „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej”. Planowany zakres rzeczowy zadania został wykonany.

Stadion lekkoatletyczny w Opolu ul. Szarych Szeregów – zakup wyposażenia nowego obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 707.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 706.991,29 zł na wyposażenie stadionu lekkoatletycznego obejmujące: meble, sprzęt biurowy, sprzęt sportowy oraz samochód dostawczy.

Basen letni Plac Róż – zakup odkurzacza do czyszczenia niecek basenowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 42.700,00 zł na zakup odkurzacza na potrzeby basenu przy Placu Róż.

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu 
pn. „ODRA uRZEKA w Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 849.800 zł, wykorzystano łącznie 
w kwocie 645.634,17 zł.

Część realizowana przez Miejski Zarząd Dróg (plan 200.000 zł, wykonanie 196.420,00 zł). Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę dwóch odcinków bulwarów: odc. I od kolektora przy ul. Barlickiego do mostu w ciągu ul. 11 Listopada, 
odc. II od ul. Św. Jacka do wyrobiska Bolko I. Złożono zgłoszenie dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Część realizowana przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (plan 90.000 zł, wykonanie 89.914,00 zł). Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oraz wykonano kompletną dokumentację techniczną dotyczącą „Przebudowy kąpieliska BOLKO I”.

Część realizowana przez Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju (plan 22.800 zł, wykonanie 18.300,00 zł). Wykonano studium wykonalności na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”.

Część realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (plan 247.000 zł, wykonanie 60.400,17 zł). Środki wydatkowano na wykonanie prac przedprojektowych 
i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewaloryzacji Parku Pasieka. Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
na przebudowę Stawu Zamkowego nie zostały wydatkowane ze względu na fakt, iż pomimo dwukrotnego przeprowadzenia procedury przetargowej nie udało się wyłonić realizatora zadania.

Część realizowana przez Wydział Inżynierii Miejskiej (plan 290.000 zł, wykonanie 
280.600,00 zł). Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i projekty wykonawcze zagospodarowania nabrzeży Kanału Młynówka. Zadanie ujęte w WPI z okresem realizacji 
w latach 2009 – 2011.

Opracowanie dokumentacji technicznej pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej 
ze sztucznej nawierzchni przy ul. Gajowej/Grudzickiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.000 zł wykorzystano w kwocie 60.473,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz kompleksowej dokumentacji technicznej.

Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 80.648,60 zł na opłatę przyłączeniową, roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kompleksu sportowego oraz za baner informacyjny, a także na wydatki związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2010.

Wymiana band i nawierzchni toru stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł wykorzystano w kwocie 175.256,39 zł na wymianę zbutwiałych band, wykonanie odwodnienia toru oraz naprawę nawierzchni toru.

Przebudowa Miejskich Kortów Tenisowych przy ul. Oleskiej 51 w Opolu w ramach programu pn. „Zagrajmy razem” – opracowanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł wykorzystano w kwocie 19.999,46 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację wraz z kosztorysem przebudowy budynku zaplecza i kortu głównego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup samochodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.000 zł wykorzystano w całości 
na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

# 7. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotacje na zadania własne dla miasta Opola 
w kwocie 9.045.215 zł, które zostały wykonane w wysokości 8.911.402,17 zł, co stanowi 98,5% planu.

Największe dofinansowanie odnotowano w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwota 
5.221.223,04 zł, co stanowiło 58,6% ogółu. Najmniejsze dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i obejmowało kwotę 251.816,72 zł.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie dotacji podano w załączniku nr 4 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 601.794,49 zł i stanowiły dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Remont ul.1-go Maja 
w Opolu na odcinku od ul. Katowickiej do Plebiscytowej”.

Wydatki dotyczące realizacji tego zadania zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 2.459.877,18 zł i stanowiły dofinansowanie do realizacji następujących zadań:

- „Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej wraz 
z rozbudową oświetlenia ulicznego i budową kanalizacji deszczowej – etap II” 
– kwota 1.844.175,43 zł

- „Rozbudowa ulicy Rybackiej i ulicy Poświatowskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ulicy Poświatowskiej” – kwota 615.701,75 zł.

Wydatki dotyczące realizacji tych zadań zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym środki dotacji przeznaczono na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Program ten realizowany był przez 12 szkół podstawowych. Otrzymana dotacja w wysokości 131.993 zł wydatkowana została w kwocie 131.917,68 zł.

###### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych 
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 
– na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji biorą udział dwaj eksperci z listy ekspertów. Za pracę  
w komisjach egzaminacyjnych dla ekspertów ustalono wynagrodzenie w wysokości 50 zł za jedno posiedzenie komisji, zgodnie z Uchwałą nr 5801/2001 Zarządu Miasta Opola z dnia 
25 lipca 2001 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2009 r. przeprowadzono 75 komisji egzaminacyjnych. Kwota otrzymanej dotacji wynosiła 9.372 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 7.571,54 zł.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
– zgodnie z art.70 b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach, a młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia powyższych warunków. Do 31 stycznia 2009 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywało się w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżet wojewody (wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin). Z zaplanowanej kwoty 18.631 zł na ten cel wydatkowano 18.630,63 zł.

Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – w roku 2009 otrzymano dotację na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć 
w wysokości 85.632 zł. Dotację wykorzystano w 99,3%, realizując wydatki w wysokości 85.074,87 zł. Realizatorami zadania były poszczególne szkoły ponadgimnazjalne.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w kwocie 55.000 zł, w tym kwotę 5.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę 50.000 zł na wydatki majątkowe. 
W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów przez Pogotowie Opiekuńcze.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.534.015,09 zł, w tym na wydatki bieżące kwota – 1.429.015,09 zł, a na wydatki inwestycyjne kwota – 105.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności:

- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 1.153.333,09 zł, które przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne – kwota 1.041.003,64 zł, tj. 90,3% ogólnej kwoty, a w ramach pozostałej kwoty wydatków, 
tj. 112.329,45 zł, najwięcej przeznaczono na zakup usług remontowych – kwota 39.858 zł, zakup energii – kwota 39.656 zł.

- Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek 
III Reguły Św. Franciszka jako dotację w kwocie 275.682 zł. Środki te głównie przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym środki dotacji przeznaczono na wypłatę pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Dodatek ten przysługuje tylko jeżeli były spełnione równocześnie dwa warunki – musiał to być pracownik socjalny, który jednocześnie spędza 50% czasu 
w terenie. Dotacja powyższa nie obejmowała środków finansowych potrzebnych na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację przyznano dotację 
w wysokości 1.500  zł., która została wykorzystana w kwocie 1.350 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od miesiąca sierpnia zostało włączone do katalogu zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym. W roku 2009 na realizację ww. zadania otrzymano dotację w kwocie 49.051 zł, która została wykorzystana w wysokości 46.781,22 zł. W okresie sprawozdawczym bezpośrednio 227 świadczeniobiorcom oraz pośrednio – refundując  właściwym ośrodkom pomocy – 4 osobom  w miesiącu opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od 1 maja 2004 r. należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Od 2008 roku gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust. 
3 ustawy o pomocy, tj. 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,

- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Ponadto w  ramach tego zadania od miesiąca sierpnia przyznawane i wypłacane były zasiłki stałe. Plan wydatków na realizację tych zadań wyniósł po zmianach 1.492.165 zł, został  zrealizowany w wysokości 1.471.783,17 zł, tj. w 98,6%, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych dla  229  osób przeciętnie w miesiącu – 444. 646,54 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych dla 893 osób przeciętnie w miesiącu – 1.027.136,63 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Dodatek przysługiwał tylko jeżeli były spełnione równocześnie dwa warunki – musiał to być pracownik socjalny, który jednocześnie spędza 50% czasu w terenie. Zapewnienie środków na wynagrodzenia ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gmin i powiatów. Dotacja powyższa nie obejmowała środków finansowych potrzebnych na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację ww. zadania otrzymano środki 
w wysokości 3.000  zł, które zostały wykorzystane w wysokości 2.875 zł, tj. w 95,8%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące funkcjonowanie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu otrzymał dotację, którą wydatkował w wysokości 1.306.824,47 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

Na mocy art. 121 ust. 3a  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64  poz. 593 z późn. zm.) pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Dodatek przysługiwał tylko jeżeli były spełnione równocześnie dwa warunki – musiał to być pracownik socjalny i spędza 50% czasu w terenie. Na realizację 
ww. zadania Ośrodek otrzymał środki w wysokości 1.500 zł. Nie została ona wykorzystana ponieważ uprawniony do dodatku pracownik socjalny rozwiązał umowę o pracę, pozostali zatrudnieni nie spełniali  jednocześnie ww. warunków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotację w wysokości 863.000 zł, która została wykorzystana 
w kwocie 802.594,09 zł, tj. w 93,0%.Pomocą w formie dożywiania w 2009r. objęto ogółem 2.692 osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z liczby 2.692  – ogółem osób objętych programem:

- 512 osób korzystały z gorących posiłków (309 dzieci w szkołach oraz 203 osoby  dorosłe – w Punkcie Socjalnym IKAR),

- 2.399 osób otrzymywało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2009 w ramach rozdziału dotyczącego pomocy materialnej dla uczniów otrzymano następujące dotacje celowe:

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 
lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. W roku 2009 kwota otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 95.472 zł, z czego wykorzystano na tzw. wyprawkę szkolną dla dzieci kwotę 49.530,74 zł.

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty gmina Opole otrzymała w 2009 roku dotację celową przeznaczoną na pomoc materialną o charakterze socjalnym w wysokości 327.160 zł, która w całości została wykorzystana.

# 8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W 2009 r. miasto Opole zaplanowało środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 33.148.429 zł, a ich wykonywanie zrealizowano w kwocie 32.999.123,81 zł tj. 99,5% planu.

W realizowanych zadaniach podanych w załączniku nr 5, największą pozycję stanowią wydatki ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynoszące 15.043.469,30 zł, tj. odpowiednio 45,6% ogółu tych wydatków, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 11.871.278,15 zł, tj. odpowiednio 36% oraz w dziale 
851 – Ochrona zdrowia kwota 3.998.582,28 zł, tj. odpowiednio 12,1%.

Najniższe wydatki odnotowano w działach: 752 – Obronna narodowa – kwota 3.000 zł, 
801 – Oświata i Wychowanie – kwota 21.193,67 zł (udział 0,1%w łącznych wydatkach),     010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 132.661,88 zł (udział 0,4% w łącznych wydatkach),    853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 125.499,39 zł (odpowiednio 0,4%), 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 173.553,28 zł (udział 0,5% w łącznych wydatkach) oraz w dziale 700 
– Gospodarka mieszkaniowa – kwota 206.630,46 zł (udział 0,6% w łącznych wydatkach).

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 132.661,88 zł, tj. 89% planu rocznego, która przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 142 szt.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane przez Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 206.630,46 zł, tj. 99,8% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- aktualizację opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – kwota 51.106,10 zł,

- udostępnienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa – kwota 8.581,60 zł,

- przyjęcie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa – kwota 13.143,70 zł,

- zbywanie nieruchomości – kwota 26.322,39 zł,

- regulację stanów prawnych nieruchomości – 28.579,35 zł,

- ustalenie wysokości odszkodowań za przyjęte drogi na rzecz jednostek samorządowych i Skarbu państwa, zwroty wywłaszczonych gruntów – 7.244,58 zł,

- zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, utrzymanie porządku – kwota 71.652,74 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 45.000 zł, tj. 100% planu. 
Ze środków tych zrealizowano szczegółową osnowę wysokościową III klasy dla miasta Opola. Prace te współfinansowane były z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2009 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 388.172,60 zł, tj. 99,7% planu rocznego, przy czym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydatkowano 355.181,51 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu w wysokości 355.333 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 91,5% całości wydatków.

Pozostałą kwotę na wydatki bieżące Inspektoratu w wysokości 32.991,09 zł przeznaczono na:

- różne opłaty i składki dotyczące przede wszystkim ubezpieczenia,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- podróże służbowe krajowe,

- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty telefoniczne,

- opłaty za energię elektryczną i cieplną,

- zakup usług pozostałych,

- szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym Inspektorat przeprowadził 269 kontroli budów i obiektów budowlanych, terenowych, rozpatrzono 146 wniesionych skarg i wniosków, wydał 337 decyzji i postanowień wynikających z prowadzonych postępowań. Ponadto Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego współpracuje z Wydziałem Urbanistyki, Architektury 
i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz współdziała z organami samorządu wojewódzkiego i innymi urzędami, instytucjami 
i stowarzyszeniami.

###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 974.815,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 15.267,80 zł, tj. 100% planu 
z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 12.835 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 1.690,04 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 248,85 zł, na zakup usług pozostałych – kwota 294,02 zł,  na zakup leków i materiałów medycznych - kwota 99,97 zł oraz na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 99,92 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 20.308 zł na pokrycie kosztów prowadzenia 
i aktualizowania stałego rejestrów wyborców miasta Opola, a 91% tej kwoty 
tj. 18.500 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania. Pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych potrzebnych 
do realizacji ww. zadań.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 153.245,28 zł, tj. 100% planu 
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W wydatkowanej kwocie największy udział mają diety członków obwodowych komisji wyborczych, tj. 78.975,00 zł, co stanowi 51,5% tej kwoty. Pozostałe środki w łącznej kwocie 74.270,28 zł (48,4%) zostały przeznaczone na obsługę obwodowych komisji wyborczych, w tym na obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport, łączność oraz materiały biurowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.000 zł, tj. 100% planu, która przeznaczona została na pokrycie kosztów szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Opola.

###### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

###### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizuje swoje zadania statutowe m. in. rozpoznanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych 
w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego (KSRG) mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

W 2009 r. na  funkcjonowanie jednostki wydatkowano łączną kwotę 11.804.278,16 zł, 
co stanowi 99,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.404.278,16 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 400.000 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne		9.418.986,44 zł	tj. 82,6% wydatków;

- pozostałe wydatki			1.985.291,72 zł	tj. 17,4% wydatków.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 440.655,07 zł, co stanowi 22,2% pozostałych wydatków, 
a w następnej kolejności wydatki związane z zakupem energii – kwota 325.687 zł, 
tj. odpowiednio 16,4% oraz z zakupem usług pozostałych – kwota 98.273,30 zł, 
tj. odpowiednio 4,9%.

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2.472 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi spadek o 168 zdarzeń. Najwięcej zdarzeń powstało w m-cu kwietniu (386), a najmniej w m-cu lutym (109). Jednostki ochrony ppoż. wyjeżdżały do zdarzeń średnio co 3 godz. i 30 min. W ogólnej liczbie zdarzeń, pożary stanowiły 39% (964 pożary), a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 63. Najwięcej pożarów (374) powstało w godzinach od 15 – 20 godz., stanowi to około 39%.

W 2009 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w usuwaniu 1.168 miejscowych zagrożeń. W ogólnej liczbie zdarzeń, miejscowe zagrożenia stanowiły 47,2% wszystkich zdarzeń. 
Podczas miejscowych zagrożeń zginęło 38 osób, a 424 zostało rannych.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną realizowaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, wydatkowano kwotę łączną w wysokości 6.999,99 zł, realizując plan roczny w 100% z przeznaczeniem 
na pokrycie wydatków związanych z zakupem anten do systemu powiadamiania (kwota 
3.000 zł) oraz na wydatki związane z montażem radiotelefonów, przeglądem sieci, a także modernizacją sieci powiadamiania (kwota 3.999,99 zł).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 60.000 zł, tj. 100% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 50.000 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 10.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez jednostki KMPSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w 2009 r.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

###### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Realizatorem zadania była Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 5 w Opolu. Przyznaną w wysokości 9.000 zł dotację wykorzystano w 100% 
na zapewnienie korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Realizatorem zadania było Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Opolu oraz Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu. Przyznaną dotację w wysokości 10.247 zł wykorzystano w kwocie 9.753,67 zł tj. 95,2%. Przeznaczona została na zapewnienie korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Realizatorem zadania był Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu. Przyznaną w wysokości 2.440 zł dotację wykorzystano w 100% na zapewnienie korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

###### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 3.990.496,60 zł, tj. 100% planu.

Na zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkowano kwotę  3.970.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na opłaty składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Natomiast za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
tj. Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka opłacono składki zdrowotne w wysokości 
20.496,60 zł (99,5% planu).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 8.085,68 zł, tj. 99,8% z przeznaczeniem 
na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nie ubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych.

###### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 
dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, których zadaniem jest objęcie opieką 
i udzielanie pomocy tym mieszkańcom miasta, którzy z powodu choroby psychicznej bądź niepełnosprawności umysłowej, samodzielnie nie radzą sobie w życiu codziennym.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego realizuje zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie 
z typowymi zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. Praca w oparciu 
o amerykański system, który realizowany jest w formie niezależności uczestnika, jego indywidualnych zdolności, integracji społecznej w grupie i poza nią oraz najważniejszą 
z realizowanych form w tym systemie to produktywność osób niepełnosprawnych.

Na bieżące funkcjonowanie Domu wydatkowano ogółem kwotę 566.902,01 zł, tj. 100% planu rocznego i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		  442.362,78 zł, tj. 78% ogólnej kwoty wydatków

- pozostałe wydatki			  124.539,23 zł,  tj. 22% ogólnej kwoty wydatków

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z:

- zakupem usług remontowych – kwota 29.399,93 zł, tj. odpowiednio 21,8%,

- zakupem środków żywności – kwota 26.490,74zł, tj. 19,7% pozostałych wydatków,

- zakupem usług pozostałych – kwota 19.638,98 zł, tj. odpowiednio 14,6%,

- zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 18.311,88 zł, tj. odpowiednio 13,6%.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego otrzymał dotację 
w wysokości 341.500 zł, przeznaczoną na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie realizowała Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym”, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie treningu umiejętności samoobsługi, treningu zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych 
i interpersonalnych. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych.

Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy

W 2009 r. na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 318.500 zł.

Kwota wydatkowana ogółem wyniosła 294.821,41 zł, tj. 92,6% planu, w tym:

- opłaty stałe telekomunikacyjne – kwota 1.361,13 zł,

- zakup wyposażenia – kwota 6.338,49 zł,

- zakup środków żywności – kwota 5.996,85 zł,

- zakup środków czystości – kwota 4.080,04zł,

- zakup leków – kwota 67,56 zł,

- płace dla personelu oraz pochodne od płac – kwota 249.651,87 zł,

- szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji – kwota 1.715,00 zł,

- inne wydatki służące realizacji zadania (delegacje, ryczałty samochodowe, ulotki, odpis na FŚS – kwota 25.610,47 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, realizując ustawowe zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 
29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz.1493), a także z planu pracy na rok 2009, w okresie sprawozdawczym wypełniał standardy podstawowych usług:

- w zakresie interwencyjnym, polegających na ochronie ofiar przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia,

- w zakresie potrzeb bytowych – ośrodek posiada 15 miejsc całodobowego schronienia.

W roku 2009 ze schronienia całodobowego skorzystało 40 osób, w tym 18 kobiet i 22 dzieci, a w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęto 
535 klientów – ofiar przemocy, świadków przemocy oraz sprawców przemocy 
– mieszkańców miasta Opola oraz województwa opolskiego. W okresie sprawozdawczym udzielono 3.006 porad m.in. z zakresu: poradnictwa psychologicznego (628), prawnego (499) oraz konsultacji pedagogiczno – wychowawczych (115), psychiatrycznych (85), pedagogiczno – terapeutycznych (686). Przeprowadzono 535 działań o charakterze interwencji kryzysowej wobec ofiar przemocy i ich rodzin. Pracownicy Ośrodka współpracują na co dzień z kuratorami sądowymi, wychowawcami i pedagogami szkół i przedszkoli, Miejską Komendą Policji w Opolu, dzielnicowymi policji miasta Opola (w 2009 roku odbyły się w opolskich Komisariatach Policji 2 szkolenia dla policjantów dzielnicowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i na temat „Niebieskiej Karty”). Ścisła współpraca policji z Ośrodkiem skutkuje m.in. systematycznym informowaniem o przeprowadzonych interwencjach związanych z przemocą domową. W 2009 roku pracownik socjalny przeprowadził 129 interwencji w środowisku.

Specjalista pracy socjalnej Ośrodka wykonuje na rzecz klientów również zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i wnioskuje o pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych oraz celowych na żywność, a także sporządza tzw. „niebieskie karty” (w roku 2009 sporządzono 67 Niebieskich Kart).

W Ośrodku prowadzone były indywidualne oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy. Najczęstszymi klientami-sprawcami, którzy zgłosili się dobrowolnie do pracy nad swoją agresją byli mężczyźni – często po incydentach przemocy, interwencji policji lub w sytuacji zagrożenia związku z powodu złożenia przez ich partnerki w sądzie pozwu rozwodowego.

W okresie sprawozdawczym do Ośrodka zgłosiło się 24 sprawców przemocy, w tym 
3 kobiety i 21 mężczyzn. Korzystali z indywidualnej pomocy tj. pracy korekcyjno-edukacyjnej.

W roku 2009 zrealizowane były trzy programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia:

- Grupa Korekcyjno – Edukacyjna dla kobiet Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 2 
– 12 osób.

- Grupa Korekcyjno – Edukacyjna dla mężczyzn Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 2 – 12 osób.

- Grupa Korekcyjno – Edukacyjna dla mężczyzn Zakład Karny ul. Partyzancka 72 
– 10 osób.

W zakresie oddziaływań profilaktycznych w roku 2009 pracownicy Ośrodka realizowali:

- zajęcia tzw. ”niebieskie godziny” – które przeprowadzono w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Opolu na oddziale psychiatrii dziecięcej oraz w Szkole Podstawowej „Nasza szkoła” w Opolu.

- na terenie szkół oraz dla dzieci klientów Ośrodka realizowano grupy korekcyjno-edukacyjne ART dla dzieci i młodzieży agresywnej i nie radzącej sobie ze złością. 
W okresie sprawozdawczym odbyły się 34 spotkania 45 dzieci.

Na terenie miasta Opola i województwa stale prowadzone są akcje informacyjne na temat przemocy i form pomocy ofiarom, a także sprawcom.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 12.851.016,51 zł, co stanowi 99,3% realizacji planu rocznego. W ramach tych wydatków środki przeznaczone zostały na wypłatę następujących świadczeń:

- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

- opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny),

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

- zaliczki alimentacyjnej,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostała kwota w wysokości 388.140 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych (3% od wykorzystanej dotacji), wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 70.437,16 zł, realizując plan w 98,6%, przeznaczając je na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- za podopiecznych MOPR wydatkowano kwotę 47.148,76 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym miesięcznie opłacano składki na ubezpieczenia bezpośrednio 
231 świadczenibiorcom oraz pośrednio 4 osobom, refundując właściwym ośrodkom pomocy,

- za podopiecznych Wydziału Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 23.288,40 zł, tj. 95,8%, opłacając składki za średnio 52 świadczeniobiorców miesięcznie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe

Na realizację zadania tj. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, wydatkowano kwotę           w wysokości 627.441,02 zł, co stanowiło 100% planu wydatków, wypłacając zasiłek  przeciętnie w miesiącu 244 osobom. Począwszy od miesiąca sierpnia zadanie zostało przekwalifikowane na zadanie własne gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, które zlecone zostało Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z podziałem na:

- usługi specjalistyczne w liczbie około  939 h miesięcznie, tj. 11.272  h rocznie.

- usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych  w liczbie około 154 h miesięcznie, 
tj. 1 850 h rocznie.

Na realizację zadania zabezpieczone były środki w wysokości 220.041 zł, przyjmując koszt 
1 h usług w wysokości 15,50 zł, a w przypadku dzieci autystycznych – 24,50 zł. Plan ten został wykonany w 100 %. W okresie sprawozdawczym przeciętnie w m-cu z usług korzystało 25 osób, w tym 7 dzieci autystycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły kwotę 56.835,49 zł, tj. 94,7% planu i przeznaczono je na:

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

W okresie sprawozdawczym na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 59.000 zł.

Kwota wydatkowana ogółem wyniosła 55.835,49 zł (94,6% planu), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 42.699,31 zł,

- szkolenie pracowników – kwota 1.820 zł,

- inne wydatki służące realizacji zadania (delegacje, materiały biurowe, ulotki, odpis na FŚS) – kwota 11.316,18 zł.

W ramach realizacji zadań prowadzono:

- program edukacyjno – korekcyjny dla kobiet sprawców przemocy w warunkach odosobnienia – grupa korekcyjno-edukacyjna Areszt Śledczy ul. Sądowa 2 w Opolu 12 osób,

- program edukacyjno – korekcyjny dla mężczyzn sprawców przemocy w warunkach odosobnienia – Areszt Śledczy ul. Sądowa 2 w Opolu – 12 osób i Zakład Karny 
ul. Partyzancka 72 – 10 osób,

- grupę korekcyjno-edukacyjną dla dzieci wykazujących zachowania agresywne.

Programem objęto 79 osób, w tym:

- kobiet – 12,

- mężczyzn – 22,

- dzieci – 45.

Wypłata zasiłków celowych producentom rolnym

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 1.000 zł, która została wykorzystana w 100%.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla 1 producenta rolnego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 125.499,39 zł, tj. 100% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 
111.414 zł, tj. 88,8%, a na pozostałe wydatki kwotę 14.085,39 zł, tj. 11,2% (najwięcej 89,9% tych pozostałych wydatków przeznaczono na zakup usług pozostałych – 12.667 zł, 
a następnej kolejności kwotę 832,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia).

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Zespołu 1.282 wnioski. Po ich rozpatrzeniu składy orzekające wydały 1.210 orzeczeń i postanowień, w tym:

- 412 orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności,

- 295 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- 132 orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 202 orzeczenia o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,

- 58 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- 93 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawności,

- 17 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,

- 1 orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zespół wydał także 238 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 44 legitymacje osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

# 9. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2009 r. otrzymano łącznie dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej w kwocie łącznej 224.134 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 224.120,94 zł. Wielkości zrealizowanych wydatków podano w załączniku 
nr 6 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 5.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na potrzeby funkcjonowania komisji poborowych wydatkowano środki w kwocie 
18.134 zł. W ramach realizowanego zadania najwięcej, bo 95,5% tej kwoty, tj. 17.325 zł, przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 200.986,94 zł, tj. 100% planu 
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Realizacja projektu "Program opieki nad dzieckiem i rodziną" – kwota 170.996,57 zł. 
W ramach zawartego w dniu 29 czerwca 2009 roku Porozumienia z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej w Warszawie zrealizowano program „Opieki nad dzieckiem i rodziną”, 
w skład którego wchodziły 4 nw. zadania:

„SUKCES CZY PORAŻKA – uzupełniające szkolenie dla funkcjonujących niespokrewnionych rodzin zastępczych, zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka” 
– kwota 55.998,44 zł.

Szkolenie zorganizował Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu. Uzupełniający program szkolenia dla funkcjonujących 30 rodzin zastępczych przygotował rodziny do efektywniejszej pracy z dziećmi z problemami i alkoholowym zespołem płodowym. W ramach szkolenia uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące skutecznych działań stosując właściwe metody pracy. Program szkolenia bogaty w wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się językiem prawnym współdziałając 
z instytucjami zajmującymi się dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym jak i dziećmi 
z problemami wychowawczymi. Zainteresowane rodziny przygotowane zostały do własnej pracy, szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, właściwego postępowania z dzieckiem z FAS (alkoholowym zespołem płodowym) oraz z dzieckiem 
z problemami wychowawczymi.

„Zespół interdyscyplinarny wspierający działania zastępczego środowiska rodzinnego przy Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym” – kwota 49.499,23 zł.

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego wspierającego działania zastępczego środowiska rodzinnego przy Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Opolu było odpowiedzią na potrzebę podejmowania wspólnych działań instytucji mających na celu pomoc dziecku i rodzinie. 
W ramach Zespołu podjęte zostały działania dotyczące opracowania wspólnej diagnozy pracy z indywidualnym przypadkiem. Zainteresowanie pracą w zespole przedstawicieli różnych instytucji było duże. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, psycholog i pedagodzy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu. Zespół dokładnie zapoznał się z celami oraz planem pracy. Zespół pełnił rolę mediatora oraz doradców a także koordynatorów współpracy międzyinstytucjonalnej. Spotkania zespołu odbywały się cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

„Rodzinna piecza zastępcza jako najlepszy sposób pomocy dzieciom okresowo pozbawionym pieczy rodziny własnej – Ogólnopolska konferencja” – kwota 16.498,90 zł.

Konferencja, którą zorganizował Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu odbyła się, zgodnie z planem, w dniu 21 października 2009 roku. Program konferencji obejmował prezentacje krakowskich praktyk w organizacji środowisk zastępczych, jak również, socjalno-opiekuńcze aspekty pracy z rodzinami zastępczymi na przykładzie województwa opolskiego. Seminarium dyskusyjne obaliło błędne mity i stereotypy dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych. Zorganizowanie konferencji było podstawą kontaktu ze środowiskiem lokalnym, regionalnym jak i krajowym w celu głębszego zrozumienia problemu dziecka osieroconego w zastępczym środowisku rodzinnym. Uczestnikami szkolenia była grupa 80 – osobowa, w tym studenci IV roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Uniwersytetu Opolskiego, studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu, dyrektorzy centrów pomocy rodzinie, kierownicy ośrodków pomocy rodzinie, dyrektorzy domów dziecka.

„Rodzicielstwo zastępcze szansą na szczęśliwe dzieciństwo” – kwota 49.000 zł.

Realizatorem zadania była Diecezjalna Fundacja Obrony Życia Realizacja zadania miała na celu zwiększenie warunków dla integralnego i harmonijnego rozwoju dzieci osamotnionych poprzez działania promujące ideę rodzicielstwa zastępczego, przygotowanie małżonków do przysposobienia dziecka oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne już istniejących rodzin zastępczych. Zgodnie z oczekiwaniami działania realizowane w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno osób pełniących już funkcję rodzin zastępczych, jak również osób pragnących się do tej funkcji przygotować. Opracowano i rozpowszechniono (do wszystkich parafii diecezji opolskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji prowadzących działania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie) plakaty i ulotki promujące program i stanowiące jednocześnie element kampanii pozyskującej kolejne rodziny, które przyjęłyby do swojego domu osamotnione dzieci. Również film – reportaż edukacyjno-informacyjny „To jest teraz nasz dom…” pokazujący misję  bycia rodziną adopcyjną lub zastępczą przyczynił się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat sprawowania tej formy opieki rodzicielskiej, co zaowocowało m.in. zwiększeniem liczby osób wyrażających chęć pozostania rodziną zastępczą lub adopcyjną. Dzięki rozpowszechnionym informacjom oraz bezpośrednim kontaktom pracowników Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu zgłosiło się do projektu 7 rodzin pragnących uczestniczyć w turnusie socjoterapeutycznym dla rodzin zastępczych. Wszystkie zgłoszone rodziny wzięły udział w turnusie, który odbywał się w dniach 01-07 sierpnia w Turawie. Celami turnusu były: integracja rodzin zastępczych, wsparcie rodzin zastępczych w rozwiązywaniu trudności wychowawczych w życiu codziennym, wskazanie sposobów pracy i zabawy z dzieckiem przysposobionym, otwarcie na relacje z innymi. Dzięki przeprowadzonej akcji informacyjnej do Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego zgłosiło się również 10 małżeństw 
(20 osób) pragnących pełnić funkcję rodziny zastępczej lub adopcyjnej. Realizacja programu pozwoliła zwiększyć warunki dla integralnego i harmonijnego rozwoju dzieci osamotnionych poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych znajdujących się pod opieką Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu. Pozyskanie 9 par małżonków chętnych do przysposobienia dziecka oraz promocja rodzicielstwa zastępczego pokazują, że możliwe będzie zapewnienie prawidłowej i profesjonalnej opieki kolejnym osamotnionym, często zaniedbanym dzieciom.

Realizacja projektu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu". 
Na realizację zadania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację 
w wysokości 30.000 zł, która została wykorzystana w wysokości 29.990,37 zł, tj. w 99,97%,  z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi administracyjnej zadania					  2.800,00 zł

- koszty organizacji zajęć o charakterze szkoleniowo edukacyjnym 	17.100,00 zł

- koszty organizacji programów rynku pracy				 	  5.099,65 zł

- koszty działań samopomocowych						  3.590,72 zł

- koszty działań zmierzających do tworzenia lokalnych podmiotów 
przedsiębiorczości społecznej			 			  1.400,00 zł

Działaniami w ramach projektu objęto grupę 9 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Założeniem projektu była realizacja działań w dwóch podstawowych obszarach. Pierwszy 
to reintegracja społeczna, której celem było odbudowanie i podtrzymywanie w uczestnikach projektu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i pełnienia ról społecznych. 
Drugim obszarem działań była reintegracja zawodowa, której celem była pomoc uczestnikom 
w odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- warsztaty psychologiczne diagnozujące  osobowość uczestników,

- zajęcia warsztatowe dotyczące inteligencji emocjonalnej,

- warsztaty dyskusyjne,

- spotkanie ze specjalistami z zakresu działania i prowadzenia spółdzielni socjalnej,

- spotkania integracyjne uczestników projektu, w ramach, których propagowano aktywne formy spędzania wolnego czasu.

# 10. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK KULTURY

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie dotacji dla określonych jednostek organizacyjnych funkcjonujących jako instytucje kultury. W 2009 roku instytucje kultury otrzymały dotacje w łącznej wysokości 11.065.350,00 zł, co stanowiło 97,8% planu.

Realizacja dotacji w 2009 r. została omówiona przy przedstawianiu wykonania wydatków budżetowych poszczególnych jednostek kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

# 11. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W załączniku nr 13 przedstawiono wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych funkcjonujących przy określonych jednostkach budżetowych miasta Opola.

Z załącznika tego wynika, że dochody własne wykonano w kwocie 15.426.803,73 zł, realizując plan w 95,6%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 15.100.076,81 zł, tj. 85,2% planu. Pozyskiwane kwoty wspierały jednostki budżetowe przy realizacji ich bieżących zadań, a tym samym powiększały ich możliwości finansowe. Wykorzystanie tych dochodów własnych w 2009 r. zostało omówione przy przedstawianiu wykonania wydatków budżetowych każdej z jednostek budżetowych, która dysponowała tymi środkami.

# 12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

W załączniku nr 14 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola, funkcjonującego jako gospodarstwo pomocnicze, którego przedmiotem działalności jest odpłatna obsługa techniczna tego Ośrodka, obejmująca m.in.:

- przygotowanie danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych 
i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z Zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, zwanego dalej Zasobem;

- ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych 
do Zasobu;

- tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego;

- modernizacja i aktualizacja Zasobu oraz sporządzenie dokumentów lustrujących Zasób;

- obsługa Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD);

- sprawdzanie przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branżowymi, a także wytycznymi wydanymi przez MODGiK;

- przygotowanie informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola;

- świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych;

- informatyzacji Zasobu;

- prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów dla MODGiK.

Realizując swoje zadania statutowe, pozyskano kwotę przychodów w wysokości łącznej 376.404,68 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%, przy czym wpływy z usług wyniosły 376.400,04 zł, a pozostała kwota w wysokości 4,64 zł to uzyskane odsetki.

Koszty zrealizowano w kwocie łącznej 362.596,01 zł (co stanowiło 96,3% planu), 
w tym przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w Ośrodku, pracowników kwotę 341.785,53 zł, tj. 94,3% poniesionych kosztów. W pozostałej kwocie wydatków, tj. 20.810,48 zł, wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 1.990,57 zł), na zakup usług pozostałych  (kwota 4.058,96 zł), na opłacenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 6.250,25 zł), na różne opłaty i składki (kwota 2.108 zł), na szkolenia pracowników (kwota 3.875 zł) oraz na zakup akcesoriów komputerowych (kwota 1.526 zł).

# 13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 19 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2009 r. wyniosło łącznie 4.999.463,58 zł, co stanowiło 117,2% planu rocznego. Powyższe zadania realizowały cztery jednostki organizacyjne, a najwięcej uzyskał do budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola, bo kwotę 4.263.975,70 zł i stanowi ona 85,3% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

# 14. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ

W uchwale budżetowej na 2009 r. została ustalona rezerwa celowa w wysokości 
710.000 zł i była zmniejszona łącznie o kwotę 206.923 zł. Szczegółowe rozliczenie tej rezerwy podano w załączniku nr 22. Wielkość rezerwy celowej po zmianach wyniosła kwotę 503.077 zł.

Rezerwa ogólna wynosząca na początku 2009 r. kwotę 700.000 zł, była zmniejszana uchwałami Rady Miasta Opola oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola, łącznie 
o kwotę 593.050 zł. Zmniejszenia obejmowały pozycje wyszczególnione w załączniku nr 23. Wielkość rezerwy ogólnej po zmianach wyniosła kwotę 106.950 zł.

# 15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu za 2009 r. (zał. nr 15) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2009 r. | 3.574.653,42 zł |
| --- | --- |
| Wpływy z różnych opłat | 6.141.808,92 zł |
| Ogółem | 9.716.462,34 zł |

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. zamknęły się kwotą 6.141.808,92 zł, co stanowi 149,8% założonego planu przychodów GFOŚiGW. Stan funduszu na początek 2009 r. wyniósł 3.574.653,42 zł, co łącznie z wpływami daje kwotę 9.716.462,34 zł.

Wpływy na konto funduszu pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska (3.181.405,16 zł), opłat za usuwanie drzew (2.960.403,76 zł).

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju | 125.599,80 zł |
| --- | --- |
| Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | 27.667,00 zł |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 69.628,00 zł |
| Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 297.939,74 zł |
| Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 524.901,54 zł |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 360.457,75 zł |
| Wspieranie wykorzystywania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii | 199.982,49 |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza | 274.916,00 zł |
| Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym programy ochrony środowiska | 89.062,89 zł |
| Ogółem | 1.970.155,21 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2009 r. | 7.746.307,13 zł |

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęły się          w roku 2009 kwotą 1.970.155,21 zł, co stanowi 25,6% założonego planu wydatków GFOŚiGW.

Środki finansowe funduszu przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – wykonanie: 125.599,80 zł (66,1% planu wydatków). 
W ramach tego zadania dofinansowano na kwotę 5.924,31 zł działalność ekologiczną placówek oświatowych, na kwotę 8.689,21 pokryto koszty organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć ekologicznych (w tym: „Światowy Dzień Monitoringu Wód”, przedstawienie teatralne dla uczniów, konkurs „Zielone Opole”). Kwotę  23.666,04 zł  przeznaczono na wykonanie ulotek, naklejek, plakatów dot.: gospodarki odpadami, organizacji konkursu „Zielone Opole”, „Europejskiego Dnia bez Samochodu” oraz związanych z obowiązkami właścicieli psów, a także 
na zamieszczenie broszury informacyjnej w prasie (NTO, Polish Market). Ponadto, wykonane zostały materiały informacyjno-edukacyjne dla Ogrodu Zoologicznego 
w Opolu, koszt: 4.599,40 zł oraz zakupiono pomoce naukowe-książki dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, koszt: 543,84 zł. Pozostałą kwotę 21.577,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów udziału pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Inżynierii Miejskiej, Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w szkoleniach i konferencjach o tematyce ochrony środowiska. W 2009 roku przekazano także dotacje w łącznej kwocie 60.600,00 zł na realizację zadań w ramach „Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawionymi podmiotami na rok 2009”.

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – wykonanie: 27.667,00 zł (98,8% planu wydatków). W I kwartale 2009 roku rozliczona została 
na kwotę 4.902,00 zł ostatnia transza przekazanej w 2008 roku dotacji dla WIOŚ 
w Opolu na badanie stanu zanieczyszczenia powietrza. W dniu 15.01.2009 r. zawarto umowę na wykonanie badań zanieczyszczenia powietrza na terenie Opola 
w 2009 roku oraz w dniu 23.03.2009 r. podpisano umowy na wykonanie pomiarów hałasu i pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie powiatu grodzkiego. 
W terminie do 31.12.2009 r. rozliczono ww. umowy na łączną kwotę 22.765,00 zł.

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – wykonanie: 69.628,00 zł (63,3% planu wydatków). Środki finansowe w łącznej kwocie 
10.370,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego z terenu przy ul. Ozimskiej, ul. Częstochowskiej, ul. A. Osieckiej.  Zgodnie z zawartą w dniu 20.02.2009 r. umową wykonano monitoring jakości gleb na terenie miasta Opola, wartość prac: 44.618,00 zł. Ponadto, w dniu 26.02.2009 r. została zawarta umowa na prowadzenie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów przy 
Al. Przyjaźni w Opolu, zgodnie z którą wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 14.640,00 zł.

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych 
z dostępem do informacji o środowisku – wykonanie:297.939,74 zł (90,3% planu wydatków). W ramach tej pozycji zaplanowano środki dla potrzeb stworzenia „Systemu informacji Przestrzennej Miasta Opola”. W I półroczu 2009 r.  wydatkowano środki na zakup oprogramowania komputerowego, koszt: 72.736,40 zł 
oraz zakupiono arkusze Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski, koszt: 102,60 zł. 
W II półroczu 2009 r. zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 196.869,94 zł. Ponadto, wykonano transformację cyfrowej Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski - miasto Opole, koszt: 1.390,80 zł oraz wykonano inwentaryzację zieleni miasta Opola, koszt: 26.840,00 zł.

- zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej –  wykonanie: 524.901,54 zł (11,8% planu wydatków). W I półroczu 2009 r. przeprowadzono rekultywację części składowiska przy Al. Przyjaźni w Opolu – wartość prac: 130.283,56 zł. W  II półroczu 2009 r. opracowano projekt wykonawczy i budowlany pn. „Odwodnienie użytków rolnych przyległych 
do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej” – koszt: 28.670,00 zł oraz opracowano koncepcję warunków korzystania z wód zbiornika Silesia – koszt: 39.999,99 zł. Ponadto, wykonano kanalizację sanitarną w części 
ul. Sobieskiego – koszt: 243.654,30 zł, kanalizację sanitarną oraz deszczową w ulicy bocznej do ul. Środkowej – koszt: 80.461,69 zł. W planie GFOŚiGW na rok 2009 ujęto zadanie pn. „Ochrona akustyczna dróg publicznych w mieście Opolu”. 
W ramach tego zadania Miejski Zarząd Dróg w Opolu, przystąpił do realizacji inwestycji w zakresie budowy  ekranów akustycznych przy ul. Gminnej – plan 
na 2009: 2.300.000,00 zł.  W miesiącu grudniu 2009 r. zawarto umowy na wykonanie inwestycji wraz z nadzorem. Na wniosek MZD zadanie zostało przeniesione 
do realizacji w 2010 roku. Podobnie, w przypadku zadania realizowanego przez Ogród Zoologiczny w Opolu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni 
na ekspozycję płazów (żab)” – plan na 2009: 600.000,00 zł. W roku 2009 opłacono wykonanie aktualizacji kosztorysów na wykonanie ww. inwestycji – koszt 1.832,00 zł.  Zadanie również zostało przeniesione do realizacji w 2010 roku. W dniu 2 marca 2009 r. Urząd Miasta otrzymał opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą dotacja ze środków Funduszu dla ZK Sp. z o. o. w Opolu 
na realizację inwestycji dot. budowy instalacji do odzysku odpadów ulegających biodegradacji stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, konieczne jest przeprowadzenie procedury notyfikacyjnej. Do momentu podjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zgodności notyfikowanego wsparcia z prawem wspólnotowym, należało wstrzymać udzielenia dofinansowania ww. zadania. Przed złożeniem wniosku o notyfikację niezbędne jest opracowanie stosownej dokumentacji. Procedura notyfikacyjna jest złożona i długotrwała, dlatego zabezpieczono środki w kwocie 300.000,00 zł w planie budżetu miasta na rok 2010.

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków – wykonanie: 360.457,75 zł (18,6% planu wydatków). W 2009 roku kwotę 49.416,76 zł przeznaczono na zakup materiału roślinnego i wyposażenia terenów zieleni, kwotę 101.527,31 zł na wykonanie usług na terenach zieleni nie objętych bieżącym utrzymaniem, kwotę 10.656,75 zł 
na realizację programu ochrony kasztanowców, kwotę 16.500,00 zł 
na zagospodarowanie terenu zieleni przy Żłobku nr 4 w Opolu (ul. Barlickiego), kwotę 12.401,30 zł na zagospodarowanie zieleni na terenie MDK w Opolu (ul. Strzelców Bytomskich), kwotę 65.721,68 zł na zagospodarowanie terenu zieleni przy 
ul. Dambonia/Kasprzaka, kwotę 28.000,00 zł na uzupełnienie krzewostanu na terenie Ogrodu Zoologicznego. Ponadto, wykonano projekt oceny dendrologicznej stanu drzew na potrzeby MZD – koszt: 25.999,42 zł, koncepcję zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Parkowej – koszt: 1.830,00 zł, opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla rewitalizacji zabytkowego parku na Wyspie Bolko – koszt: 14.640,00 zł. Pozostałą kwotę środków w wysokości 33.764,53 zł wydatkowano na opracowanie projektu wraz z wykonaniem 2 szt. psich toalet na terenie Parku Osiedlowego przy 
ul. Pużaka.

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza –  wykonanie: 274.916,00 zł (91,6% planu wydatków). W 2009 r. dofinansowano na łączną kwotę 254.916,00 zł likwidację niskiej emisji na terenie miasta Opola, przeprowadzoną podczas modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynków lub lokali mieszkalnych przez 
139 wnioskodawców – osoby fizyczne. Ponadto, w miesiącu kwietniu 2009 r.  przekazano Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Jaronia 6 w Opolu dotację w kwocie 20.000,00 zł, w związku z likwidacją kotłowni węglowo-koksowej i wykonaniem kotłowni gazowej.

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – wykonanie: 199.982,49 zł (99,9% planu wydatków). W związku z zamontowaniem kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Opola, w 2009 roku udzielono dotacji 34 wnioskodawcom (os. fizyczne), natomiast w przypadku montażu pomp ciepła dotację otrzymało 2 wnioskodawców (os. fizyczne).

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska         
i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym programy ochrony środowiska –  wykonanie: 89.062,89 zł (76,1% planu wydatków). W I półroczu 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 205,33 zł na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu aktualizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola. 
W II połowie roku opracowano aktualizację programu ochrony środowiska wraz 
z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola oraz wykonano sprawozdanie 
z jego realizacji, łączny koszt: 59.780,00 zł. Ponadto, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu otrzymała dotację w wysokości 24.673,74 zł  tytułem częściowej refundacji kosztów poniesionych na zakup środków do likwidacji skażeń chemiczno-ekologicznych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń środowiska. Opłaty dot. prowizji bankowych wyniosły 4.403,82 zł.

Po realizacji ww. zadań, stan tego funduszu na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 7.746.307,13 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu za 2009 r. (zał. nr 16) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2008 r. | 344.435,75 zł |
| --- | --- |
| Wpływy z różnych opłat | 750.607,83 zł |
| Ogółem | 1.095.043,58 zł |

Przychody  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. wyniosły 750.607,83 zł,  co stanowiło 166,8% założonego planu. Stan funduszu na początek 2009 r. wyniósł 344.435,75 zł, co łącznie z wpływami dało kwotę 1.095.043,58 zł. Wpływy 
na konto funduszu w całości pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 49.026,59 zł |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 409.084,64 zł |
| Ogółem | 458.111,23 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2009 r. | 636.932,35 zł |

W roku 2009 wydatkowano ze środków funduszu kwotę 458.111,23 zł, która została przeznaczona na następujące zadania:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – wykonanie: 49.026,59 zł (51,9% planu wydatków), 
z czego kwotę 24.456,00 zł przeznaczono na prowadzenie edukacji ekologicznej 
w opolskich placówkach oświatowych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, kwotę 8.546,09 zł na zakup map-folderów „OPOLE – OBIEKTY PRZYRODNICZE” oraz „OPOLE – GOSPODARKA ODPADAMI” oraz kwotę 400,00 zł na opłacenie składki członkowskiej Urzędu Miasta Opola w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy 
i Ochrony Drzew. Ponadto, Zakład Komunalny Sp. z o. o. otrzymał dotację w kwocie 15.624,50 zł na realizację edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami.

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 
– wykonanie: 409.084,64 zł (58,4% planu wydatków), z tego 59.994,72 zł przekazano na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „puszkojad”,  pojemników  kuchennych na odpady ulegające biodegradacji, koszy na psie odchody oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów. Kwotę 56.513,28 zł wydatkowano na usuwanie 
i utylizację odpadów zwierzęcych (padliny), kwotę 75.295,18 zł na usuwanie 
i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Opola (w tym: termometrów i leków), kwotę 6.099,69 zł na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych (świetlówki, odczynniki chemiczne). Ponadto, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przekazano dotację w kwocie 150.000,00 zł na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do wykorzystania podczas skażeń chemiczno-ekologicznych. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu uzyskał dotację w kwocie 10.000,00 zł na usunięcie azbestu z budynku wiaty magazynowej na terenie MZK Sp. z o. o. w Opolu. Kwota 42.557,17 zł stanowi łączną wysokość udzielonych dotacji do usunięcia azbestu dla Wspólnot Mieszkaniowych: przy ul. Sieradzkiej 9, ul. Grunwaldzkiej 16, ul. Niemodlińskiej 44 i ul. Piotrkowskiej 3A-E. Ponadto, w związku z usunięciem azbestu udzielono dotacji 6 osobom fizycznym w łącznej kwocie 6.218,40 zł oraz zrefundowano w łącznej kwocie 2.406,20 zakup kompostownika do ogrodu przydomowego dla 11 właścicieli prywatnych posesji z terenu Gminy Opole.

Po realizacji ww. zadań, stan tego funduszu na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 636.932,35 zł.

# 16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Opolu za 2009 r. (zał. nr 17) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2009 r. | 256.171,59 zł |
| --- | --- |
| Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu koszty upomnienia, odsetki bankowe, kary | 597.517,80 zł |
| Ogółem | 853.689,39 zł |

W 2009 r. przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym zamknęły się kwotą 597.517,80 zł, a po uwzględnieniu kwoty bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2009 r. wynoszącej 256.171,59 zł, do dyspozycji była kwota 853.689,39 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
w Opolu za 2009 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Zakup materiałów i wyposażenia | 6.849,13 zł |
| --- | --- |
| Zakup usług pozostałych | 463.382,16 zł |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.272,66 zł |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 49.608,04 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 40.474,72 zł |
| Przelewy redystrybucyjne na fundusz centralny i wojewódzki | 118.205,28 zł |
| Ogółem | 682.791,99 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2009 r. | 170.897,40 zł |

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zamknęły się w 2009 r. kwotą 682.791,99 zł, która obejmuje m.in.:

- zakup usług technicznych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego od Zakładu Obsługi Technicznej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 376.400,04 zł;

- wykonanie mapy zasadniczej obręb ewidencyjny Wróblin – kwota 15.136 zł,

- zakup usług reprodukcyjnych, map wielkoformatowych oraz innych materiałów – kwota 3.409,92 zł;

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 10% zgromadzonych środków – kwota 
118.205,28 zł;

- zakup papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego – kwota 4.272,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej obsługi zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego – kwota 6.849,13 zł;

- serwis i nadzór informatyczny nad bazami ewidencji gruntów i budynków oraz programami informatycznymi służącymi do prowadzenia tych baz – kwota 26.791,20 zł;

- zmiana sposobu użytkowania gruntów, obręb ewidencyjny Wróblin – kwota 2.379 zł;

- założenia do projektu szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla miasta Opola oraz kontrola opracowań geodezyjnych, kontrola opracowań geodezyjnych – kwota 9.620 zł;

- wznowienie punktów osnowy wysokościowej III klasy – kwota 9.516 zł;

- konwersja danych ewidencji gruntów i budynków do programu Integraf – kwota     20.130 zł;

- zakup subskrypcji do modułów programu Geo – Info V, zakup modułu Integraf, oprogramowania serwerowego, licencji do przeglądarki graficznej, zakup akcesoriów komputerowych – kwota 49.608,04 zł;

- zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 40.474,72 zł.

# 17. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Saldo zadłużenie miasta Opola na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 144.384.560,96 zł, z czego:

- 101.580.100,30 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których celem jest współfinansowanie:

  - krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych środkami z funduszy UE,

  - realizacji zadań, które są wykonywane bez dofinansowania środkami pochodzącymi z funduszy UE;

- 19.004.460,66 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wyprzedzających („prefinansowanie”) podlegających refundacji z funduszy UE. Zobowiązania te są spłacane ze środków stanowiących refinansowanie z tych funduszy uprzednio poniesionych wydatków;

- 23.800.000,00 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 31.12.2009 r. (z wyłączeniem zaciągniętych kredytów 
i pożyczek na sfinansowanie wydatków wyprzedzających – „prefinansowanie”) w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2009 r., wyniosło 25,94%. Tym samym zachowana została norma zawarta w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2009 r. nie przekracza 60% wykonanych w 2009 r. dochodów budżetu miasta.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na koniec 2009 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na 1.01.2009 r. przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Saldo zadłużenia Bilans otwarcia wg stanu na 1.01.2009r. | Saldo zadłużenia na 31.12.2009r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 0,00 | 5.886.881,60 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu |  |  |
| 2. | Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | 3.819.439,67 | 2.619.439,67 |
|  | Cel pożyczki: współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu – 1 etap” |  |  |
| 3. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 0,00 | 521.459,00 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie termomodernizacji PLO Nr III |  |  |
| 4. | Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | 37.692.424,67 | 31.360.824,67 |
|  | Cel pożyczki: współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu |  |  |
| 5. | Kredytodawca: PKO BP S.A. | 25.531.362,67 | 23.971.362,67 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" |  |  |
| 6. | Kredytodawca: PKO BP S.A. | 1.248.145,00 | 348.145,00 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola" |  |  |
| 7. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 689.321,79 | 509.321,79 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej |  |  |
| 8. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 3.237.484,82 | 3.267.708,82 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu" |  |  |
| 9. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 493.365,35 | 406.437,35 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie termomodernizacji PSP Nr 20 |  |  |
| 10. | Kredytodawca: PKO BP S.A. | 8.247.898,72 | 7.131.898,72 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie budowa dróg , oświetlenia ulicznego ul. Północna w Opolu |  |  |
| 11. | Kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 4.457.903,74 | 3.977.903,74 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie budowy separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej |  |  |
| 12. | Kredytodawca: Dexia Kommunalkredit S.A. | 4.800.971,35 | 4.218.431,35 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry |  |  |
| 13. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 3.043.372,00 | 1.947.477,00 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie termomodernizacji budynku II PLO |  |  |
| 14. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 185.000,25 | 158.804,25 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie termomodernizacji Żłobka Nr 4 |  |  |
| 15. | Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. | 0,00 | 1.850.000,00 |
|  | Cel kredytu: współfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu" |  |  |
| 16. | Kredytodawca: EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | 0,00 | 15.000.000 ,00 |
|  | Cel kredytu: zachowanie płynności inwestycyjnej miasta Opola - rozwój infrastruktury (współfinansowanie 17 zadań inwestycyjnych) |  |  |
|  | z czego zadłużenie z tytułu „prefinansowania” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE | 0,00 | 1.595.995,33 |
| 17. | Pożyczkodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 17.409.779,54 | 17.408.465,33 |
|  | Cel pożyczki: Zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności "Poprawa jakości wody w Opolu" |  |  |
|  | z czego zadłużenie z tytułu „prefinansowania” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE | 17.409.779,54 | 17.408.465,33 |
| 18. | Obligacje - I program emisji | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 |
|  | Agent emisji: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie |  |  |
|  | Cel emisji: dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. w celu zakupu taboru autobusowego oraz współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z małą architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” |  |  |
| 19. | Obligacje - II program emisji | 7.000.000,00 | 12.000.000,00 |
|  | Agent emisji: Bank Ochrony Środowiska S.A. |  |  |
|  | Cel emisji: sfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Opola związanych z budową oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w Opolu (zadanie pn. Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej) |  |  |
|  | RAZEM ZADŁUŻENIE | 129.656.469,57 | 144.384.560,96 |
|  | z czego |  |  |
|  | - z tytułu obligacji | 18.800.000,00 | 23.800.000,00 |
|  | - w części „prefinansowania” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE | 17.409.779,54 | 19.004.460,66 |
|  | - z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek | 93.446.690,03 | 101.580.100,30 |

Ponadto w ciągu 2009 r. łączna – wartościowa – suma zdarzeń wpływających 
na zmniejszenie długu wyniosła łącznie 14.806.275,06 zł, z czego:

- spłata kredytów i pożyczek, których celem było współfinansowanie krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych środkami z funduszy UE oraz zadań realizowanych bez dofinansowania środkami pochodzącymi z funduszy 
UE – 13.386.458,96 zł,

- spłata kredytów ze środków otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE (kredyty „na prefinansowanie”) – 483.543,85 zł,

- zmniejszenie zadłużenia z tytułu otrzymanych premii termomodernizacyjnych 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa – 936.272,25 zł.

# 18. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) 
o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W mieście Opolu funkcjonują trzy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej jak również pięć instytucji kultury, które otrzymują dotacje z budżetu miasta.

Wykonanie planów finansowych tych jednostek przedstawione jest poniżej:

1) Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 34. Plan przychodów został zrealizowany w 97,9%, natomiast udział dotacji 
z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 61%. Koszty zrealizowano na poziomie 93,8% planu (dane liczbowe dotyczą MOK łącznie z Zespołem Pieśni i Tańca „Opole”).

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Ośrodek Kultury wykazał należności na kwotę 9.319 zł, zobowiązań wymagalnych nie wykazano.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Kultury został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 
– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Miejska Biblioteka Publiczna – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 35. Plan przychodów został zrealizowany w 101,8%, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 89,4%.

Koszty zrealizowano na poziomie 99,7% planu. Jednostka nie wykazała na koniec okresu sprawozdawczego należności oraz zobowiązań.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Galeria Sztuki Współczesnej – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 36. Plan przychodów został zrealizowany w 99,9% natomiast udział dotacji 
z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 84,4%. Koszty zrealizowano na poziomie 99,7% planu. Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego należności 
na poziomie 52.219,55 zł (wymagalne nie wystąpiły), zobowiązań nie wykazano.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Galerię Sztuki Współczesnej został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych.

Muzeum Polskiej Piosenki – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 37. Plan przychodów został zrealizowany w 100%, udział dotacji 
z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 100%. Koszty zrealizowano na poziomie 95,1% planu Jednostka nie wykazała na koniec okresu sprawozdawczego należności oraz zobowiązań.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Muzeum Polskiej Piosenki został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki – plan przychodów i kosztów wraz 
z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 38. Przychody zrealizowano w wysokości 99,8%, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach ogółem stanowił 75,1%.

Koszty zrealizowano na poziomie 98,6% planu. Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego należności na poziomie 33.633,91 zł, zobowiązań nie wykazano.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań statutowych przez Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki został omówiony w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
w rozdziale 92106 – Teatry.

2) Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Zaodrze – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik 
Nr 39. Wykonanie przychodów na dzień koniec 2009 roku ukształtował się na poziomie 107%, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 104% planu. Rok 2009 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 204.000,99 zł. Wykazane zostały należności na kwotę 226.784,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wykazano na kwotę 275.432,21 zł.

SP ZOZ Centrum – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 40. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykonano 101,8% planowanych przychodów, koszty zrealizowano w wysokości 99,2% planu. Jednocześnie jednostka wykazała należności na poziomie 692.045,00 zł (w tym wymagalne 14.730,00 zł). 
W sprawozdaniu Rb-N podano wartość należności na kwotę ogółem: 550.108,00 zł, tj. bez korekty o odpis aktualizacyjny oraz bez należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 
w kwocie 144.270,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wykazano na kwotę 275.432,21 zł.

SP ZOZ Śródmieście – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik Nr 41. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonano 100,4% planu przychodów oraz 98,7% planu wydatków na rok 2009. Rok 2009 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym 
w wysokości 205.696,41 zł. Jednocześnie wykazano należności w wysokości 430.246,00 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 9.293,00. Zobowiązania nie wystąpiły.

# 19. DODATKOWE INFORMACJE

A. Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola

W załączniku nr 32 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia 
w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2009 r. W zestawieniu ujęto łącznie w jednej pozycji zatrudnienie w jednostkach oświatowych, a ich uszczegółowienie znajduje się 
w części opisowej i w pozostałych załącznikach.

W 2009 r. w jednostkach organizacyjnych miasta Opola średnie zatrudnienie wyniosło 4.905,75 etatów, co stanowiło 99,4% planowanego zatrudnienia.

B. Informacja w zakresie dokonanych umorzeń wierzytelności oraz o udzielonych ulgach przez jednostki organizacyjne miasta Opola

Na podstawie uchwały nr LXXI/838/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października  2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych miasta Opola z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych dokonano umorzeń na łączną kwotę 1.645.223,51 zł, odroczono należności na łączną kwotę 14.766,04 zł, a także rozłożono na raty kwotę 38.843,10 zł. Ogółem umorzenia oraz ulgi zastosowano w stosunku do 36.727 podmiotów.

Najwięcej umorzeń i ulg dokonano w Miejskim Zarządzie Dróg – kwota 936.704,40 zł, w tym umorzono na łączną kwotę 933.084,40 zł i rozłożono na raty 3.620 zł. Umorzenia dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu nieopłaconych opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, w związku z brakiem danych osobowych właścicieli pojazdów lub w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wierzytelność. Drugą pozycję pod względem wysokości należności stanowi Miejski Ośrodek Pomocy Bezdomnym 
i Uzależnionym. Z kwoty 446.688,10 zł umorzono kwotę 430.858,10 zł, a 15.830 zł rozłożono na raty. Umorzeń dokonano na podstawie protokołów wystawionych przez działy egzekucji urzędów skarbowych z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności od dłużników. W wyniku podjętych decyzji skorzystało 1.807 podmiotów. Trzecią pozycję pod względem wielkości umorzeń zajmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w którym podjęto decyzję wobec 3 dłużników i umorzono należności na łączną kwotę 220.861,08 zł.

Szczegółowe dane dotyczące udzielonych umorzeń i ulg znajdują się w załączniku nr 33.

C. Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2009 r.

Zobowiązania miasta Opola na koniec 2009 roku według tytułów dłużnych wyniosły ogółem 144.384.560,96 zł, z tego:

- długoterminowe papiery wartościowe – kwota 23.800.000,00 zł,

- kredyty i pożyczki – kwota 120.584.560,96 zł (w tym na realizację programów 
i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – kwota 90.693.143,00 zł),

Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.