INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu 
miasta Opola za I półrocze 2010 r.

Spis treści:

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2010 R.	3

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6

2. 1. Podatek od nieruchomości	7

2.2. Opłata skarbowa	8

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych	8

2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9

2. 5. Podatek od środków transportowych	9

2. 6. Opłata targowa	9

2. 7. Podatek od spadków i darowizn	10

2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10

2.9. Dochody z majątku gminy	11

2.10. Pozostałe  dochody	12

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola	14

2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych	14

2.13. Subwencje z budżetu państwa i dotacje celowe	14

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH	15

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	16

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH	74

6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	76

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	99

8. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103

9. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	104

10. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO	104

11. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2010 R.	105

12. PODSUMOWANIE	107

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2010 R.

Budżet Miasta Opola na 2010 rok przyjęty został uchwałą Rady Miasta Opola 
Nr LX/619/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 495.653.956 zł oraz przychodów w wysokości 107.675.823 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 603.329.779 zł.	Ustalony plan wydatków wynosił 583.747.542 zł, a plan rozchodów wynosił 19.582.237 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 603.329.779 zł, a  tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie I półrocza 2010 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 7) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola 
(w łącznej ilości 37). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w ilości 12;

- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2009 rok 
– w ilości 8;

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2009 rok w ramach tego samego działu – w ilości 17.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1757/10 Prezydenta Miasta Opola | 26 stycznia 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 2 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1770/10 Prezydenta Miasta Opola | 28 stycznia 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 3 | Uchwała Nr LXII/639/10 Rady Miasta Opola | 28 stycznia 2010 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 4 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1779/10 Prezydenta Miasta Opola | 3 lutego 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 5 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1789/10 Prezydenta Miasta Opola | 10 lutego 2010 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 6 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1796/10 Prezydenta Miasta Opola | 15 lutego 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne |
| 7 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1797/10 Prezydenta Miasta Opola | 17 lutego 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 8 | Uchwała Nr LXIII/647/10 Rady Miasta Opola | 25 lutego 2010 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 9 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1823/10 Prezydenta Miasta Opola | 25 lutego 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 10 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1843/10 Prezydenta Miasta Opola | 8 marca 2010 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 11 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1844/10 Prezydenta Miasta Opola | 9 marca 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 12 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1851/10 Prezydenta Miasta Opola | 15 marca 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. |
| 13 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1853/10 Prezydenta Miasta Opola | 16 marca 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego działu |
| 14 | Uchwała Nr LXIV/663/10 Rady Miasta Opola | 25 marca 2010 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 15 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1869/10 Prezydenta Miasta Opola | 26 marca 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. |
| 16 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1870/10 Prezydenta Miasta Opola | 26 marca 2010 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 17 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1871/10 Prezydenta Miasta Opola | 26 marca 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego działu |
| 18 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1874/10 Prezydenta Miasta Opola | 31 marca 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. |
| 19 | Uchwała Nr LXV/678/10 Rady Miasta Opola | 7 kwietnia 2010 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 20 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1889/10 Prezydenta Miasta Opola | 14 kwietnia 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową. |
| 21 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1918/10 Prezydenta Miasta Opola | 20 kwietnia 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 22 | Uchwała Nr LXVI/679/10 Rady Miasta Opola | 22 kwietnia 2010 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 23 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1926/10 Prezydenta Miasta Opola | 28 kwietnia 2010 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 24 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1927/10 Prezydenta Miasta Opola | 28 kwietnia 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 25 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1929/10 Prezydenta Miasta Opola | 30 kwietnia 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 26 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1948/10 Prezydenta Miasta Opola | 17 maja 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 27 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1949/10 Prezydenta Miasta Opola | 17 maja 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. |
| 28 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1953/10 Prezydenta Miasta Opola | 19 maja 2010 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 29 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1954/10 Prezydenta Miasta Opola | 21 maja 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. |
| 30 | Uchwała Nr LXVIII/691/10 Rady Miasta Opola | 27 maja 2010 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 31 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1958/10 Prezydenta Miasta Opola | 26 maja 2010 r. | dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową. |
| 32 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1964/10 Prezydenta Miasta Opola | 31 maja 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 33 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1967/10 Prezydenta Miasta Opola | 2 czerwca 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 34 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1968/10 Prezydenta Miasta Opola | 2 czerwca 2010 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 35 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1976/10 Prezydenta Miasta Opola | 8 czerwca 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 36 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1977/10 Prezydenta Miasta Opola | 11 czerwca 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 37 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1986/10 Prezydenta Miasta Opola | 16 czerwca 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne. |
| 38 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1987/10 Prezydenta Miasta Opola | 16 czerwca 2010 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 39 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1990/10 Prezydenta Miasta Opola | 21 czerwca 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 40 | Uchwała Nr LXIX/708/10 Rady Miasta Opola | 24 czerwca 2010 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 41 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1998/10 Prezydenta Miasta Opola | 28 czerwca 2010 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2010 r. |
| 42 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-1999/10 Prezydenta Miasta Opola | 28 czerwca 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 43 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-2001/10 Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2010 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego działu |
| 44 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-2002/10 Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2010 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie I półrocza 2010 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 24.618.367 zł i na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 
520.272.323 zł. Plan przychodów budżetu został zwiększony o kwotę 13.220.675 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 30.06.2010 r. wyniosły kwotę 641.168.821 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 1.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 
42.171.367 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 625.918.909 zł. Plan rozchodów  został zmniejszony o kwotę 4.332.325 zł i na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł  15.249.912 zł. Tym samym łączna kwota wydatków i rozchodów wyniosła 641.168.821 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 2.

# 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2010 rok, po zmianach wyniósł 520.272.323 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2010 r. ukształtowało się na poziomie 268.324.609,22 zł, tj.51,6 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 253.284.423,69 zł, tj. 53,4% planu;

- dochody majątkowe w wysokości 15.040.185,53 zł, tj. 32,5% planu.

W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego plan został przekroczony 
o 1,6%, tj. o kwotę 8.188.447,72 zł (w analogicznym okresie 2009 r. plan dochodów wykonano w wysokości 242.293.615,25 zł, tj. w 47,3 %).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2010 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
– 114.038.933,62 zł, tj. 47% planu, co stanowi 42,5% ogółu dochodów. 
W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 81.272.358,64 zł, tj. 59,5% planu, 
co stanowi 30,3% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od lokat bankowych).

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 22.639.546,04 zł, tj. 53% planu, 
co stanowi 8,4% ogółu dochodów. W dziale tym ujęte zostały dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta oraz wpływy z opłat czynszowych.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 700 obejmują kwotę łączną dochodów 
w wysokości 217.950.838,30 zł, co stanowi 81,2% ogólnej kwoty dochodów pozyskanych 
w I półroczu 2010 r.

W załączniku nr 1a przedstawiono dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, że 61,8% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 38,2% stanowią subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2010 roku wyniosło łącznie          165.865.110,68 zł, tj. 48,6% planu i było ono w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego niższe o kwotę 4.705.454,82 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 38,9% ogółu dochodów,

- pozostałe dochody – 19,2% ogółu dochodów,

- dochody z majątku gminy – 3,8% ogółu dochodów.

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 21.669.896,54 zł, tj. 49% planu, przy czym dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 18.251.612,54 zł, co stanowiło 6,8% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne 
w wysokości 3.418.284 zł, tj. odpowiednio 1,3%.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynosiły 80.789.602 zł, 
tj. 59,9% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 75.912.664 zł, tj. 61,5% planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.876.938 zł, tj. 50% planu.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	52.934.971 zł

- podatek od nieruchomości 	34.697.697,77 zł

- wpływy z opłat czynszowych	10.352.150,41 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2010 r., przekraczający wskaźnik upływu czasu kalendarzowego, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów:

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 	90,9% wykonania planu

- podatek od środków transportowych 	61,2% wykonania planu

- podatek od spadków i darowizn	61,0% wykonania planu

Najniższe uzyskane kwoty dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny 	    5.089,02 zł

- wpływy z opłaty produktowej	9.650,21 zł

- opłata eksploatacyjna	  127.110,08 zł

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	  123.473,33 zł

## 2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2010 r. stanowi 20,9% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 12,9%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 
34.697.697,77 zł, tj. 53,8% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego plan dochodów został przekroczony o 3,8%.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 31.862.592,01 | - 64.500.000 | - 34.697.697,77 | - 53,8 | - 108,9 |

- Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2009 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o 2.835.105,76 zł, a więc o 8,9%.

- W okresie I półrocza 2010 r.:

- dla osób fizycznych – wydano 29.427 decyzji wymiarowych (na kwotę 9.278.267 zł),  148 decyzji przypisowych (na kwotę 135.056 zł) oraz 559 decyzji odpisowych 
(na kwotę 154.756 zł),

- dla osób prawnych – objęto tym podatkiem 966 podmiotów gospodarczych (na kwotę 56.731.771 zł). Dokonano 50 korekt podatku na przypis ( na kwotę 349.929 zł) oraz 79 korekt podatku na odpis (na kwotę 426.077 zł).

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej.

- Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. poparte sprawozdaniami finansowymi) wydano:

- dla osób fizycznych – 33 decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 16.947,10 zł, a także 7 decyzji na odroczenie terminu płatności oraz rozłożenia na raty na łączną kwotę 11.331,10 zł.

- dla osób prawnych – 30 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 1.399.963,44 zł, 
a także 4 decyzje dot. odroczenia terminu płatności na kwotę 56.653,35 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- dla osób fizycznych wystawiono wysłano 2.420 upomnień, a także wystawiono
656 tytułów wykonawczych,

- dla osób prawnych – wystawiono 177 tytułów wykonawczych.

W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości – dla osób prawnych kwotę 814.191,01 zł, dla osób fizycznych kwotę 420.064 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2010 r. wynosi łącznie 16.809.785,31 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynosił 18.211.723,70 zł).

## 2.2. Opłata skarbowa

- W okresie I półrocza 2010 r. uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.702.910,73 | - 3.700.000 | - 1.764.264,11 | - 47,7 | - 103,6 |

- Wykonanie ww. opłaty wyniosło 1.764.264,11 zł, co stanowi 47,7% planu. 
W porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 r. było ono wyższe o kwotę 61.353,38 zł, 
tj. o 3,6%.

- W omawianym okresie wydanych zostało 16 decyzji na jej umorzenie (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce oraz podatku VAT) na łączną kwotę 5.144 zł.

## 2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.385.426,87 | - 7.000.000 | - 3.658.648,19 | - 52,3 | - 108,1 |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku były wyższe  w  porównaniu 
do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 158.648,19 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 r. pozyskanie tego podatku było wyższe o kwotę 
273.221,32 zł. Wysokość  pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

- Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

## 2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 131.657,67 | - 270.000 | - 123.473,33 | - 45,7 | - 93,8 |

- W okresie I półrocza 2010 r. wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 11.526,67 zł. Również były one niższe 
w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2009 r. o kwotę 8.184,34 zł.

- Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.

## 2. 5. Podatek od środków transportowych

- Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.614.590,60 | - 4.500.000 | - 2.752.501,86 | - 61,2 | - 105,3 |

- Wykonanie podatku od środków transportowych było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 502.501,86 zł, również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 137.911,26 zł, a więc o 5,3%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 postanowień, 53 upomnienia oraz 13 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku. Równocześnie, na złożone wnioski podatników, wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości na kwotę 508 zł oraz 4 decyzje dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty na kwotę 27.016 zł. Podatkiem od środków transportowych objętych jest 3.560 pojazdów.

## 2. 6. Opłata targowa

- W okresie I półrocza 2010 r. uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 263.542 | - 600.000 | - 202.690 | - 33,8 | - 76,9 |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tej opłaty były niższe w porównaniu 
do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do pełnego wykonania zaplanowanych dochodów zabrakło 16,2%, tj. kwoty 97.310 zł. Również w porównaniu do wykonania za 
I półrocze 2009 r. nastąpił spadek poboru tej opłaty o 60.852 zł, a więc o 23,1%.

- W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał zgodnie z podpisaną umową jeden zarządca targowisk, a za jej zbiórkę otrzymuje prowizje.

## 2. 7. Podatek od spadków i darowizn

- W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 331.906,15 | - 800.000 | - 487.805,53 | - 61,0 | - 147,0 |

- Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn 
i przeprowadzonych spraw spadkowych. W okresie I półrocza 2010 r. wpływy z ww. podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 
87.805,53 zł i były one również wyższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2009 r. o kwotę 155.899,38 zł. Uzyskany wskaźnik wykonania świadczy o zwiększającej się ilości zawartych umów darowizny oraz spraw spadkowych.

- Na złożone wnioski podatników, wydano 32 postanowienia w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty ww. podatku na łączną kwotę 30.408 zł.

- Podatek ten inkasowany jest przez urzędy skarbowe.

## 2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 57.478.354,85 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych	  4.543.383,85 zł,

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	52.934.971 zł.

- W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.501.341,20 | - 14.000.000 | - 4.543.383,85 | - 32,5 | - 69,9 |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe w porównaniu 
do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 2.456.616,15 zł, tj. 17,5%. W stosunku do wykonania za I półrocze 2009 r. również nastąpił spadek  poboru tego podatku 
o 1.957.957,35 zł, a więc o 30,1%. W okresie I półrocza 2010 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 57.570.735 | - 131.194.661 | - 52.934.971 | - 40,3 | - 91,9 |

- Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana  przez Ministerstwo Finansów 
i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST4/4820/53/2010 
i ST3/4820/2/10.

- Wykonanie ww. podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 12.662.359,50 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2009 r., a także spowolnienie gospodarcze wywołane światowym kryzysem.

## 2.9. Dochody z majątku gminy

- W okresie I półrocza 2010 r. uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 10.067.204,85 zł, co stanowi realizację planu w 52,4%. Oznacza to, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego plan dochodów został przekroczony o 2,4%. Wyższe wykonanie tych dochodów związane jest przede wszystkim ze wzrostem zainteresowania potencjalnych inwestorów nabywaniem nieruchomości gruntowych 
i lokalowych. Szczególnie na wysokim poziomie utrzymuje się sprzedaż lokali mieszkalnych. Stopień realizacji dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- Dochody z wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu

- W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania 
i dzierżawy w następujących wielkościach:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.759.234,93 | - 3.720.000 | - 2.622.905,08 | - 70,5 | - 95,1 |

- Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano 
w wysokości 2.622.905,08 zł, co stanowi 70,5% planu. W porównaniu do wykonania 
za I półrocze 2009 r. nastąpił spadek tych wpływów o kwotę 136.329,85 zł, tj. o 4,9%. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody z dzierżawy i najmu

- Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 537.786,09 zł, 
co  stanowi 44,1% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wpływy z tego tytułu były niższe 5,9%, tj. o kwotę 72.213,91 zł.

- Dochody z najmu lokali użytkowych uzyskano w wysokości 300.969,95 zł, 
|co stanowiło 49% łącznych wpływów w tej pozycji. Na koniec omawianego okresu odnotowano zaległości w zapłatach za najem w kwocie 21.930,14 zł.

- Za dzierżawę uzyskano w I półroczu br. kwotę 236.320,90 zł, w tym: kwota 234.549,18 zł dotyczyła kiosków (pozycja dominująca, bo stanowiąca 99,3% tej kwoty) oraz kwota 1.771,72 zł, która dotyczy gruntów, jako czynsz dzierżawny. Na koniec I półrocza br. zaległości w zapłatach za dzierżawę kiosków wynosiły w kwocie 185.033,90 zł, a za uprawy w kwocie 165,15 zł.

- W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 61 wezwań na kwotę 68.445,33 zł, z czego uzyskano kwotę 23.453,74 zł.

- Pozostała kwota, tj. 495,24 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu najmu garaży  przy ul. Reymonta 47 oficyna.

- Dochody z wieczystego użytkowania

- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań, zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. W I półroczu 2010 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.085.118,99 zł, co daje 83,4% wykonania planu rocznego. Wykonanie tych dochodów w tak wysokim stopniu wynika z faktu dokonywania tych opłat raz w roku, tj. w terminie do dnia 31 marca. W II półroczu br. planowane są tylko niewielkie wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie.   Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły ogółem 2.099.848,36 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 373 wezwania do zapłaty na kwotę 1.247.896,69 zł, z czego uzyskano kwotę 150.943,96 zł. Zastosowano również w stosunku do 1 podmiotu system ratalny na kwotę 84.984,13 zł wraz z należnymi odsetkami i umorzono 1 podmiotowi 50% opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 14.694,48 zł oraz odsetki ustawowe w kwocie 8.428,09 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

- Następnym, istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. 
W okresie I półrocza 2010 r. osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.284.746,20 | - 15.500.000 | - 7.444.299,77 | - 48,0 | - 173,7 |

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 7.444.299,77 zł, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego oznacza,  
iż dochody z tego źródła nie zostały wykonane o 2%, tj. o kwotę 305.700,33 zł. Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w I półroczu 2010 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. przedstawia się następująco:

| - Wyszczególnienie | - I półrocze 2009 r. | - I półrocze 2010 r. | - Różnica | - Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych | - 61 | - 99 | - 38 | - 162,3 |
| - Sprzedaż lokali użytkowych | - 2 | - 5 | - 3 | - 250 |
| - Sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych | - 5 | - 8 | - 3 | - 160 |

Ponadto w omawianym okresie przyjęto w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole nieruchomości gruntowe położone w Wójtowej Wsi – droga dojazdowa do mostu gospodarczego wzdłuż rzeki Olszynka o pow. 0,9895 ha, ul. Świerzego 
o pow. 0,3501 ha, przy ul. Bassego o pow. 0,0411 ha oraz przy ul. Parkowej 
o pow. 0,5973 ha. Łączna wartość przyjętych gruntów wynosi 877.848 zł.

## 2.10. Pozostałe  dochody

- W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| - Wykonanie za - I półrocze 2009 r. | - Plan - na 2010 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2010 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2010 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2010r./ - I półr. 2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 33.093.607,67 | - 89.580.770 | - 51.433.897,75 | - 57,4 | - 155,4 |

- Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów były wyższe  w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 6.643.512,75 zł. Również w porównaniu 
do analogicznego okresu 2009 r. były one wyższe o kwotę 18.340.290,08 zł.

- Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe  	        10.352.150,41 zł, (I półr. 2009 r. 9.142.527,85 zł)

- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu 	2.501.044,92 zł, (I półr. 2009 r. 2.130.531,08 zł)

- opłaty komunikacyjne  	1.284.220,17 zł, (I półr. 2009 r. 1.169.553,69 zł)

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 9.892.115,18 zł, 
w tym:

  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego 
w ciągu ul. Reymonta”, kwota 5.130.816,21 zł;

  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu" – kwota 2.104.734,79 zł;

  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów „Pośredniaczek” – kwota 150.362,56 zł, „Postaw na siebie” – kwota 63.801,75 zł, „Partnerstwo w dobie kryzysu” – kwota 28.299,48 zł oraz 
„Od zależności do samodzielności” – kwota 600.000 zł;

  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację projektu „Moja praca – moja przyszłość” - kwota 800.000 zł;

  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 
z przeznaczeniem na realizację projektów: „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola” – kwota 290.231,76 zł, „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu" – kwota 320.561,72 zł, „Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola" – kwota 217.649,13 zł, „Społeczny portret opolskich nastolatków dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym – ich postawy, marzenia i zachowania oraz środowisko, 
w którym dorastają – program badawczy” – kwota 20.200 zł oraz „Oświata jutra – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu" – kwota 165.265,27 zł;

  - środki z Programu dla Europy Środkowej na realizację projektu 
pn. „Via Regia Plus” kwota 192,51 zł.

W I półroczu 2010 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 737.998,61 zł wykonując plan w 36%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 618.552,34 zł, tj. 35,4% planu, 
a z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 119.446,27 zł (39,8% planu).

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 129.454,34 zł, tj. 32,4% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy tego podatku były niższe 
o kwotę 70.545,66 zł.

W okresie I półrocza 2010 r. wydano dla osób fizycznych 3.378 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne, tj. podatek rolny, podatek od nieruchomości podatek leśny,  na łączną  kwotę 1.433.627 zł, w tym 957 decyzji dla osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne (grunty powyżej 1 ha) oraz 2.421 decyzji dla osób posiadających grunty rolne do 1 ha fizycznego. Ponadto wydano 7 decyzji na umorzenie tego podatku na kwotę 1.361 zł oraz 1 decyzje na rozłożenie na raty na kwotę 11.249,85 zł.

Podatkiem rolnym w I półroczu 2010 r. objęto 41 osób prawnych, określając jego wymiar 
na kwotę 26.470 zł.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 127.110,08 zł, tj. 50,8% planu. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 5.089,02 zł, tj. 47,6% rocznego, 
co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 260,98 zł.

Dla osób fizycznych wydano 2 decyzje ustalające ten podatek, a 4 osoby prawne objęto tym podatkiem

## 2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych

- Podejmowaniem działań związanych z egzekwowaniem należnych podatków 
w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu.

- W okresie I półrocza 2010 r. Referat ten otrzymał łącznie 6.414 tytułów wykonawczych dotyczących: opłaty parkingowej – 5.494 tytuły (dominująca pozycja, gdyż dot. 85,6% ogółu), podatek od nieruchomości – 822 tytuły, podatek od środków transportowych 
– 12 tytułów, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 10 tytułów, opłatę za zajęcie pasa drogowego – 10 tytułów, podatek rolny – 61 tytułów, koncesje alkoholowe – 5 tytułów.

- Zrealizowano całkowicie 1.574 tytuły (w tym: 436 dot. podatku od nieruchomości, 21 podatku od środków transportowych, 3 opłaty za zajęcie pasa drogowego, 3 nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 1.073 opłaty parkingowej, 1 koncesji alkoholowej oraz 37 podatku rolnego), ściągając od zobowiązanych kwotę łączną 809.609,04 zł.

## 2.13. Subwencje z budżetu państwa i dotacje celowe

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 80.789.602 zł, 
co stanowiło wykonanie planu rocznego w 59,9% i były one wyższe o 5.373.438 zł 
w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2009 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 75.912.664 zł, tj.61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2009 r. była ona wyższa o 5.057.280 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 4.876.938 zł i zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu 
do I półrocza 2009 roku była ona wyższa o kwotę 316.158 zł.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 21.669.896,54 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 49% i były one wyższe o 1.652.046,35 zł w porównaniu 
do wykonania w analogicznym czasie 2009 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano 
w wysokości łącznej 18.251.612,54 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 3.418.284 zł.

Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszej informacji.

# 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2010 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 38.399.151,21 zł, co stanowi 31,8% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

W okresie I półrocza 2010 r. nie została uruchomiona emisja obligacji miasta Opola. Planuje się, iż całość planowanych środków w wysokości 5.000.000 zł uruchomiona zostanie 
w II półroczu 2010 r.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 1.890.553,20 zł. Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie następujących umów:

- umowa kredytu Nr 153/07/2008/1229/F/INW z 14.07.2008 r. (kredytodawca: 
BOŚ S.A.). Kredyt uruchamiany w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”. 
W I półroczu 2010 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1.799.354,98 zł.

- umowa kredytu Nr 11/09/2009/TM/1229 z 08.09.2009 r. (kredytodawca: BOŚ S.A.). Kredyt uruchamiany w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 w Opolu. W I półroczu 2010 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 91.198,22 zł.

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – łączna kwota 20.000.000 zł. Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie umowy kredytu 
Nr FI 25.107 (PL) z 11.08.2009 r. (kredytodawca: Europejski Bank Inwestycyjny 
w Luksemburgu). Kredyt uruchamiany w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012. W I półroczu 2010 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 20.000.000 zł. Uruchomienie nastąpiło 17 maja 2010 r. i do końca czerwca 2010 r. wykorzystano 3.832.595,13 zł. Pozostała część w kwocie 16.167.404,87 zł zostanie wykorzystana w przyszłych okresach.

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2009 r. – uzyskane zostały w wysokości 16.508.598,01 zł, 
co stanowi realizację planu w 100%. Wolne środki z 2009 r. przeznaczone zostały na realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 r.

# 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2010 roku, został wykonany 
w wysokości 241.498.970,10 zł, co stanowi 38,6% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 210.645.744,63 zł, tj. 48% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 30.853.225,47 zł, czyli 16,5% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w okresie I półrocza 2010 r. najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 96.472.599,16 zł, co stanowiło 39,9% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 88.225.008,33 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 
8.247.590,83 zł).  W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 
852 – Pomoc społeczna– kwota 23.402.601,50 zł, tj. 9,7% ogółu wydatków oraz dział 
600 – Transport i łączność – kwota 21.935.252,84 zł, tj. 9,1% ogółu wydatków.

Zrealizowane w I półroczu 2010 r. wydatki z budżetu miasta Opola obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 89.072,20 zł, tj. 30,5% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 12.869,92 zł, tj. 25,2% planu rocznego, na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym w dzielnicach: Groszowice i Półwieś, natomiast w pozostałych 4 dzielnicach zakończenie prac zaplanowano na koniec m-ca października br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego. W I półroczu 2010 r. przekazano kwotę 556,74 zł, tj. 6,2% planu rocznego, jako wpłatę za I kwartał br., natomiast w m-cu lipcu br. zostaną przekazane środki za II kwartał br. w wysokości 1.145,71 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 75.645,54 zł, tj. 32,6% planu, 
z przeznaczeniem na zadania ujęte w poz. wydatki bieżące, na zadanie zlecone oraz wydatki majątkowe.

W pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 500 zł, tj. 100% planu, na szkolenie rolników z terenu gminy Opole, natomiast pozostałe wydatki zrealizowane jako zadanie zlecone oraz wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 516,15 zł, 
tj. 4% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następującego zadania:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 516,15 zł z przeznaczeniem na opłacenie za okres I półrocza 2010 r. nadzoru przez Nadleśnictwo Opole nad lasem komunalnym w Opolu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 21.935.252,84 zł, co stanowiło 21,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.450.197,59 zł, 
tj. 34,5% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 11.485.055,25 zł, tj. 16,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zakład Komunikacyjny realizował swoją działalność przewozową jako spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością i otrzymał w I półroczu 2010 r. środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 4.950.000 zł, tj. 50% planu rocznego, stanowiące dopłatę do kapitału rezerwowego tej spółki. Przekazywane środki finansowe, a także uzyskane inne przychody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział  60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki w łącznej wysokości 13.104.393,66 zł, realizując plan roczny w wysokości 18%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.648.674,28 zł, tj. 24,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 10.455.719,38 zł, tj. 16,8% planu. Niższe wykonanie wydatków, wynikało z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 
2.541.052,90 zł, tj. 29,7% planu, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy dot. utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmował w większym zakresie wartościowym, bo w wysokości łącznej 3.666.679,16 zł i powierzchni 422.709 m2.

Wykonany zakres robót dot. remontów i bieżącego utrzymania dróg przez Miejski Zarząd Dróg obejmował w ujęciu wartościowym kwoty 3.194.333,49 zł  (o pow. 418.747 m2) 
i dotyczył:

- drogi krajowe		   756.612,36 zł, tj. 47,3% planu	powierzchnia	131.888 m2

- drogi wojewódzkie	1.383.500,18 zł, tj. 51,2% planu	powierzchnia	171.173 m2

- drogi powiatowe	1.054.220,95 zł, tj. 56,5% planu	powierzchnia	115.686 m2

- W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano również środki finansowe na: zakup usług dot. pozostałych remontów dróg - kwota 296.172,78 zł (3.962 m2), pomiary ruchu komunikacyjnego na terenie miasta – kwota 65.682,85 zł, energię elektryczną konieczną do utrzymania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic - kwota 
101.963,79 zł, na opłaty na rzecz budżetu Państwa – kwota 1.360 zł, koszty postępowania sądowego – kwota 4.500,25 zł oraz za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów – kwota 2.666 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 65.682,85 zł, tj. 26,3% planu na pomiary ruchu komunikacyjnego na terenie miasta.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale, a także wydatki związane 
z remontami, omówione zostały oddzielnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 3.213.957,64 zł, realizując plan roczny w wysokości 25,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.430.948,45 zł, tj. 28,3% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę
783.009,19 zł, tj. 19% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale, wynikało 
z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na drogach gminnych.

- Na zadania dotyczące remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu w I półroczu 2010 r. kwotę 1.282.503,29 zł, wykonując plan roczny w 25,5%, natomiast faktycznie wykonanie zadań obejmowało większy wymiar wartościowy, bo w wysokości 1.641.965,42 zł, na powierzchni 209.139 m2 dróg gminnych.

Wykonano roboty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg na kwotę 1.468.137,59 zł, na powierzchni 206.993 m2 wykonując plan w 44,5%, a ponadto wydatkowano środki finansowe na: zakup usług dot. pozostałych remontów dróg – kwota 83.791,66 zł (2.146 m2),  pomiary ruchu komunikacyjnego na terenie miasta – kwota 15.094,82 zł, zakup energii elektrycznej koniecznej do utrzymania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic - kwota 574,95 zł, ubezpieczenie dróg – kwota 59.000 zł, na opłaty na rzecz budżetu Państwa – kwota 12.730 zł oraz za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów – kwota 2.636,40 zł.

Wydatkowano również kwotę 15.094,82 zł, tj. 6% planu na pomiary ruchu komunikacyjnego wykonane na drogach gminnych.

W okresie I półrocza 2010 r. w rozdziale tym realizowano również wydatki związane 
z administrowaniem strefą płatnego parkowania w Opolu i na ten cel z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 520.575,45 zł, realizując plan w 40%. Administrowaniem tej strefy zajmowała się firma Projekt & Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Pozyskiwane dochody z opłat przekazywano na konto dochodów budżetowych miasta. Prowadzącym to zagadnienie był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

- W rozdziale tym ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji kanalizacji deszczowej.

- W okresie I półrocza 2010 r. z budżetu wydatkowano kwotę łączną 612.774,89 zł, realizując plan roczny w 37,1% przeznaczając na eksploatację przepompowni wód deszczowych kwotę 120.599,84 zł, na eksploatację kanalizacji deszczowej kwotę 305.081,56 zł oraz na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i ubezpieczenie kanalizacji deszczowej kwotę 187.093,49 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale, a także wydatki związane 
z remontami, omówione zostały oddzielnie.

- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 521.078,20 zł, tj. 41% planu rocznego. Zrealizowane wydatki przeznaczono na następujące zadania:

  - na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja wydatkowano kwotę 45.414,50 zł, realizując plan roczny w 39,3%. Administratorem tego parkingu była firma APCOA Parking Polska w Warszawie, a nadzorującym Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,

  - na odszkodowania z tyt. szkód powstałych na drogach wewnętrznych - w I półroczu 2010 r. nie wydatkowano środków w tej pozycji,

  - na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – wydatkowano kwotę
341.897,02 zł, realizując plan roczny w 42,7%. Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo w kwocie 344.029,74 zł. Kwota ta obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, remonty chodników i utrzymanie obiektów inżynierskich.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 145.823,34 zł, 
tj. 3,6% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 33.263,34 zł, 
tj. 23,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 112.560 zł, tj. 2,8% planu.

Wydatkowane środki przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu w ramach pozycji „dokumentacja pozostała” w wysokości 33.263,34 zł, tj. 23,7% planu, przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji w zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego na ulicach miasta, a także różnych prac remontowych na  nawierzchni jezdni i pobocza.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 15.146,42 zł, co stanowiło 2,5% planu rocznego, realizując w poszczególnych rozdziałach następujący zakres rzeczowy:

- Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.936,42 zł, tj. 2% planu, na bieżące potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej, natomiast pozostałe środki związane z bieżącym funkcjonowaniem Informacji oraz z planowanym remontem, przewiduje się wydatkować 
w II półroczu 2010 r.

Realizowane w tym rozdziale wydatki dot. zakupów inwestycyjnych i remontu Ośrodka zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.210 zł, realizując plan roczny w 61,1%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji dla Opolskiego Klubu Turystyki Rowerowej „Rajder” na rowerowe wycieczki po Opolu (w ramach „Krajoznawcze uroki Opola” – kwota 5.000 zł),  na III Zlot Turystów Kolarzy („Uroki Jesieni” – kwota 2.900 zł), na folder reklamowy „Promocja walorów Opola do uprawiania turystyki rowerowej” – kwota 2.000 zł oraz 
na prelekcje krajoznawcze „Rowerem dookoła świata” – kwota 2.310 zł.

Prowadzącym to zagadnienie był Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 12.470.609,10 zł, tj. 46,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.811.812,10 zł, 
tj. 48,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 658.797 zł, tj. 29,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 11.551.019,59 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 50,3%.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale, obejmowały pozycje związane z kosztami funkcjonowania mieszkań w budynkach komunalnych miasta oraz z przeprowadzanymi remontami tych budynków. Poniesione wydatki pokrywane były przede wszystkim 
z bieżących wpływów czynszowych z tytułu najmu lokali komunalnych, jakie uwzględniono 
w dochodach budżetowych.

W okresie I półrocza 2010 r. wydatki zrealizowane z budżetu miasta Opola kształtowały się 
w poszczególnych pozycjach następująco:

- Eksploatacja - wydatkowano kwotę 2.103.353,17 zł, realizując plan roczny w 39,3%,

- Remonty – wydatkowano kwotę 2.439.215,91 zł, realizując plan roczny w 54,2%,

- Zarządzanie – wydatkowano kwotę 1.845.733,55 zł, realizując plan roczny w 76,9%,

- Media – wydatkowano łącznie kwotę 4.985.889,96 zł, realizując plan roczny w 56,3%,

- Podatek od nieruchomości – wydatkowano kwotę 176.827 zł, realizując plan roczny 
w 56,1%.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu budowy placów zabaw ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te przeznaczono na realizację placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 23 i nr 54. W omawianym okresie przeprowadzano postępowania przetargowe, a wykonanie tych zadań przewidziano w II półroczu 2010 r.

- W rozdziale ujęte zostały również środki w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie mienia komunalnego. Wydział Lokalowy przewiduje ich wydatkowane w II półroczu br. na dodatkowe zadania związane z eksploatacją bieżącą w poszczególnych rejonach jako uzupełnienie zadania podstawowego – „Eksploatacja”.

Realizowane w tym rozdziale wydatki remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano na wydatki bieżące kwotę łączną 867.193,20 zł, 
co stanowi realizację planu rocznego w 36,8%. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – w okresie I półrocza 2010 r. na ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie wpłynęła żadna oferta, stąd w pozycji tej nie wydatkowano środków. Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 164.368,79 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 23,5% i było to związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia 
i nabycia, w tym zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe nieruchomości, a także opłaty notarialne i opłaty sadowe oraz opłaty 
z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii,

- wydatki na ogłoszenia prasowe – kwota 4.749,74 zł, tj. 19% planu, przeznaczona została na ogłoszenia prasowe związane z publikacją ogłoszeń o przetargach dot. najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności. Ogłoszenia zamawiane były przez Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich.

Realizowane w I półroczu 2010 r. zadania inwestycyjne i zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wydatków majątkowych i realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział  70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 52.396,31 zł, realizując plan roczny w 15,4%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- pokrycie kosztów eksmisji – nie wydatkowano środków w tej pozycji, gdyż Wydział Lokalowy nie realizował żadnej eksmisji w I półroczu 2010 r.,

- remont i odtworzenie placów zabaw – nie wydatkowano środków – zaplanowaną kwotę 60.000 zł przeznaczy się w II półroczu br. na realizację remontów urządzeń zabawowych na 11 placach zabaw. W omawianym okresie wykonywano dokumentację na wyłonienie wykonawcy tych remontów,

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – w I półroczu 2010 r. nie wydatkowano środków w tej pozycji – w przygotowaniu jest dokumentacja techniczna wykonania rozbiórki przybudówki budynku przy ul. Sienkiewicza 2 oraz komórek przy ul. Budowlanych 20,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 49.164,22 zł, tj. 24,6% planu, przeznaczając ją przede wszystkim na różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe), a także na pokrycie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych,

- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 3.232,09 zł, tj. 10,8% planu (zwrócono 4 kaucje mieszkaniowe).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 
1.255.752,27 zł, tj. 20,6% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 15.901,32 zł realizując plan roczny w 19,9%, na następujące zadania:

Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

W okresie I półrocza 2010 roku wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.212,34 zł, tj. 14% planu, które przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe – kwota 224,38 zł,

- opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do projektu mpzp Wyspy Bolko – kwota 3.987,96 zł.

W okresie I półrocza 2010 r. zakończono 4 mpzp, a w opracowaniu pozostaje jeszcze 
17 planów miejscowych, których procedura sporządzenia rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Niskie wykorzystanie środków finansowych wynikało głównie z charakteru wykonywanych zadań przez Biuro Urbanistyczne. Realizacja pozostałych wydatków przeznaczonych na opracowania projektowe nastąpi  w II półroczu br.

Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Wydział ten wydatkował środki budżetowe w wysokości 11.688,98 zł, tj. 23,4% planu, w tym najwięcej, bo kwotę 8.576,06 zł na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie podkładów mapowych dla potrzeb opracowań urbanistycznych oraz niezbędnych ogłoszeń prasowych. Pozostałe środki budżetowe wykorzystano w wysokości 3.112,92 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez MKUA oraz operatów szacunkowych dot. wzrostu wartości nieruchomości.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację zaplanowanych zadań.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.381,84 zł, tj. 4,6% planu na oprawę zmian 
z operatu ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe środki zostaną wydatkowane 
w II półroczu br. po odbiorze prac geodezyjnych, obejmujących operaty prawne z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonywany zakres prac dotyczący zadań zleconych został omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
246.781,81 zł, realizując plan roczny w 51,4%.

Ze środków miasta wydatkowano kwotę 38.912,32 zł, tj. 43,2% planu, 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - najwięcej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 29.923,16 zł, tj.  68% planu rocznego oraz na zakup energii – kwota 5.293,77 zł.

Pozostałe wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczyły zadań zleconych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 910.059,42 zł, tj. 42,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 415.000 zł, tj. 41,5% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 495.059,42 zł, tj. 42,6% planu.

Na bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 415.000 zł, realizując plan roczny w 41,7%, przeznaczając je dla Zakładu Komunalnego sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 5.000 zł w ramach dotacji 
z budżetu Wojewody Opolskiego, na wykonanie wraz z montażem kamiennej tablicy informacyjnej i wysypanie grysem mogił na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej, usytuowanej na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi. Środki na te prace remontowe wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Realizowane w I półroczu 2010 r. zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 79.627,88 zł, tj. 2,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13.747,88 zł, tj. 1,5% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 65.880 zł, tj. 2,7% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- realizacja programu pn. „Via Regia plus”- wydatkowano kwotę 10.074,92 zł, 
tj. 2% planu, która obejmuje jedynie wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w projekt. Pozostała kwota tego programu dotyczy wykonania dwóch analiz (studium pn. „„Uwarunkowania demograficzne przemian społeczno – gospodarczych w Opolu – rekomendacje dla polityki rozwoju miasta 
w latach 2010-2020” oraz pn. „Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu – zarządzanie ruchliwością)”, stąd płatności nastąpią 
w II półroczu 2010 r.”.

Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 3.672,96 zł, tj. 0,9% planu, na różne odpisy, wypisy i kopie map ewidencyjnych oraz na ubezpieczenie nieruchomości. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone w II półroczu 2010 r. na doradztwo prawne 
i przygotowanie przedsięwzięć dotyczących remontu Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak” oraz budowy parkingu podziemnego na placu Kopernika. Zadania realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 20.339.601,44 zł, co stanowiło 47% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 19.928.447,45 zł, 
tj. 47,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 411.153,99 zł, tj. 34,6% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.739.111,21 zł, tj. 50,1% planu rocznego, przy czym w poz. „wydatki bieżące” związane 
z realizacją zadań wydziałów UM Opola, wydatkowano kwotę 1.241.587,21 zł, tj. 49,8% planu, a na zadania zlecone wydatkowano łącznie kwotę 497.524 zł, tj. 50,9% planu.

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 982.479,26 zł, tj. 52,1% planu. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 259.107,95 zł obejmowały m.in.:

- zakup usług pozostałych – kwota 98.601,43 zł, tj. 42,9% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 35.582,36 zł, tj. 29,4% planu,

- opłaty za pobór energii – kwota 57.146,46 zł, tj. 48,9% planu.

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.849.708,43 zł, realizując plan roczny w 44,1% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 1.913.788,96 zł tj. 51,6% planu

- pozostałe wydatki				    935.919,47 zł tj. 33,9% planu

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych obejmują pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu. W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na materiały, gdyż przeznaczono kwotę 416.477,40 zł, (najwięcej na zakupy druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwotę 349.809,41 zł), a także na zakupy usług pozostałych – kwotę 357.937,65 zł (najwięcej na zakup tablic rejestracyjnych – kwotę 197.419,35 zł).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 575.973,29 zł, tj. 45,2% planu rocznego.

Na potrzeby Rady Miasta Opola i pracowników Biura Rady Miasta wydatkowano kwotę 563.533,36 zł, tj. 47,2% planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 266.182,20 zł, 
a w następnej kolejności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura – kwota 242.327,37 zł, tj. 51,3% planu.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek pomocniczych - Rad Dzielnic. W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę
12.439,93 zł, w tym dla poszczególnych dzielnic: Gosławice – 1.396,01 zł, tj. 12,9% planu, Grudzice – 1.200 zł, tj. 5,2% planu, Nowa Wieś Królewska– 8.843,92 zł, tj. 24,2% planu 
i Zakrzów– 1.000 zł, tj. 10,8% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 12.561.539,56 zł, tj. 51,8% planu rocznego, w tym kwotę 12.201.681,32 zł, tj.52% planu, 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 10.233.249,51 zł tj. 53,1% planu

- pozostałe wydatki				   1.968.431,81 zł tj. 46,8% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z:

- z poborem energii – kwota 441.767,50 zł, tj. 22,4% pozostałych wydatków,

- zakupami usług pozostałych – kwota 366.763,54 zł, tj. odpowiednio 18,6% (największe wydatki to ochrona obiektów – kwota 142.781,84 zł i opłaty pocztowe 
– 50.266,97 zł),

- z odpisem na ZFŚS – kwota 295.626,36 zł, tj. odpowiednio 15%,

- z zakupem usług remontowych – na remonty bieżące budynków Urzędu Miasta przeznaczono kwota 229.018,35 zł, tj. odpowiednio 11,6%,

- z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 139.764,41 zł, tj. odpowiednio 7,1% (największe wydatki to: prasa i książki – 29.070,24 zł, paliwo do samochodów służbowych – 24.417,15 zł i materiały biurowe – 17.541 zł).

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie zaliczone do wydatków bieżących, dot. realizacji projektu „Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola”. W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano kwotę 359.858,24 zł realizując plan w 46,8%, w tym najwięcej, bo kwotę 338.602 zł na zakup usług pozostałych (m.in. na opłaty czesnego za studia podyplomowe dla 90 osób oraz opłaty za szkolenia grupowe dla 181 osób). Wydatki obejmują także wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla koordynatora Projektu oraz zakup materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów pomocniczych do sprzętu biurowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 41.066,64 zł, 
tj. 79,9% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.855,35 zł, tj. 64,9% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono najwięcej, bo 7.529,27 zł na zakupy usług (m.in. obwieszczenia o poborze i opłaty pocztowe). Realizacja tego zadania została wsparta środkami budżetu państwa.

Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej, na prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej przeznaczono kwotę 17.945 zł, 
tj. 75,4% planu, a najwięcej wydatkowano na wypłaty dla członków komisji lekarskiej – kwotę 17.400 zł.

Realizacja zadania zleconego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości  9.000 zł, tj. 90% planu, 
z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Opolskiego na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta w okresie I półrocza 2010 r. wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 615.013,44 zł, tj. 57,2% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.: opracowanie i zamieszczenie prezentacji Opola w różnych wydawnictwach, udział w targach, współpraca z inwestorami (przygotowanie materiałów promocyjnych miasta, udzielanie odpowiedzi na złożone zapytania, prowadzenie korespondencji itp.), a także prowadzenie promocja miasta Opola podczas różnych imprez.

Przeprowadzono również konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji miasta Opola, udzielając dotacje w wysokości łącznej 202.500 zł dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu | XIX Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny - Opole Drum Fest | 100.000 |
| 2 | 2820 | Fundacja „Flota Świętego Mikołaja” | Rozśpiewane Opole Karaoke Maxxx Festiwal | 65.000 |
| 3 | 2820 | Stowarzyszenie „Silesiana” | Festiwalowe Grand Prix Polski Opole Silesiana 2010 | 15.000 |
| 4 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne | Przegląd twórczości Artystycznej Młode Opole 2010 | 15.000 |
| 5 | 2820 | Opolska Izba Gospodarcza Opole | Organizacja szkoleń i warsztatów (w tym specjalistycznych) wspomagających zakładanie/ prowadzenie działalności gospodarczej | 7.500 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.948.188,87 zł, tj. 29% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.537.034,88 zł, tj. 27,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 411.153,99 zł, tj. 34,6% planu. W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe na następujące zadania:

1) Obsługa Urzędu Miasta – w wysokości 359.049,31 zł, tj. 53,5% planu rocznego, 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od tych wynagrodzeń (kwota 339.755,23 zł) oraz odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola.

Wydziałem realizującym był Wydział Organizacyjny i Administracyjno – Gospodarczy.

2) Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) – wydatkowano kwotę 74.774,30 zł, tj. 41,5% planu rocznego, na należne składki członkowskie dla organizacji do których należy miasto Opole.

Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

3) Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 600.195,62 zł, tj. 33,1% planu rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez:

a) Wydział  Administracyjno – Gospodarczy – kwota 548.793,49 zł, tj. 32,8% planu, 
a najwięcej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – kwota 345.619,49 zł, tj. 51,7% tych wydatków (najwięcej na współpracę z zagranicą – 84.102,48 zł, na sprzątanie obiektów UM – 74.820,50 zł, oraz na naprawy i konserwacje – 71.844,94 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 70.973,65 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 68.811,70 zł.

b)  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota 1.610 zł, 
tj. 4%planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miasta z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz na wykonanie baneru i druk ulotek.

c) Biuro Spraw Międzynarodowych – kwota 49.792,13 zł, tj. 47,4% planu, przeznaczając na realizację zadań publicznych zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej:

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 6.783,23 zł;

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 43.008,90 zł, na następujące zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | Wizyta programowa delegacji Zarządu Klubu Przyjaciół Opola z Potsdamu – obchody pięciolecia współpracy | 1 584 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu | "W hołdzie Chopinowi" - młodzi opolscy pianiści mieszkańcom partnerskiego Roanoke | 8 000 |
| 3 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Opole-Bierkowice | Wymiana doświadczeń ratowniczych strażaków miast partnerskich Opola i Ingolstadt | 5 000 |
| 4 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | Klubowe warsztaty twórcze artystów plastyków z Poczdamu i Opola | 3 024,90 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | Świat dziecka : polsko-francuskie impresje plastyczne | 5 600 |
| 6 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu | Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Kędzierzyn-Koźle 2010” | 2 000 |
| 7 | 2820 | Opolski Klub Motocykli Dawnych „SM” | Międzynarodowy i Ogólnopolski Festiwal Motocykli Dawnych w Opolu | 3 800 |
| 8 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna. Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu | Wymiana doświadczeń ratowniczych strażaków miast partnerskich Opola i Mülheim an der Ruhr | 8 000 |
| 9 | 2820 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Region III Korona w Opolu | Międzynarodowe spotkanie delegacji zagranicznych z Węgier, Rumunii, Niemiec, Ukrainy, Francji, Słowacji, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji | 6 000 |

4) Zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 163.986,37 zł, 
tj. 38,1% planu rocznego, na zakupy akcesorii komputerowych  i nowego oprogramowania oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.

Zadanie realizował Wydział Informatyki.

Pozostałe wydatki, dot. realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano kwotę 43.528,10 zł, tj. 14,9% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75107 – Wybory  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym wydatkowano kwotę 8.898.798,87 zł, realizując plan roczny w 48,8%. W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej wysokości 98.600 zł, tj. 49,3% planu rocznego, przeznaczając je na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu i prowadzone na terenie miasta. 
W okresie I półrocza 2010 r. w ramach dodatkowych służb patrolowych brało udział 533 funkcjonariuszy, którzy prowadzili patrole w czasie 3.962 godzin.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.025.533,29 zł, tj. 52,6% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 6.024.354,47 zł, 
tj. 53,6% planu.

W ramach środków własnych realizowano zadanie dot. poboru wody przez Komendę Miejską PSP w Opolu do celów gaśniczych – wydatkowano 1.178,82 zł, tj. 11,8% planu.

- Komendę Miejską PSP w Opolu pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 30.992,72 zł, w tym z BO kwotą 9.788,65 zł oraz z dochodów własnych pozyskano kwotę 21.204,07 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 19.323,35 zł, przeznaczając najwięcej na zakup usług - 9.937,51 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 5.534,99 zł.

Realizowane w I półroczu 2010 r. zadania inwestycyjne i zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W okresie I półrocza 2010 r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 186.251,25 zł, tj. 46,3% planu rocznego z przeznaczeniem na funkcjonowanie czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

W omawianym okresie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 178 razy, w tym m.in. 63 razy do pożarów, 69 razy do podtopień oraz 26 razy do zabezpieczeń. Członków czynnych na dzień 30 czerwca 2010 r. było 186 oraz 26 członków wspierających.

- Wydatki inwestycyjne dot. zakupu sprzętu zostały omówione oddzielnie.

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilna w ramach pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę   3.414,41 zł, czyli 17,1% planu rocznego

W ramach tych wydatków dokonano montażu radiotelefonu, naprawy zasilaczy oraz zakupiono folder o postępowaniu w przypadkach zagrożeń. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano kwotę 75.000 zł, tj. 48,2% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników, trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I).

Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego 
w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na powyższy cel. Nadzór sprawował Wydział kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście. Środki finansowe wydatkowane zostały w wysokości 2.113.984,09 zł, tj. 52,8% planu rocznego 
i przeznaczone zostały na podstawową działalność jednostki oraz na utrzymanie Komendy 
i posterunków lokalnych. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.704.972,78 zł tj. 52,5 %  planu

- pozostałe wydatki				   409.011,31 zł tj. 53,4 %  planu

W okresie I półrocza 2010 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej realizując swoje zadania statutowe podjęli 12.725 interwencji i przeprowadzili 188.695 kontroli, wykonując m.in. następujące czynności: nałożono 1.592 mandaty karne na łączną kwotę 122.844 zł, przewieziono 96 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania oraz zastosowano 569 blokad na pojazdy samochodowe w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.

Ponadto współpracując z Policją wystawiono 278 wspólnych patroli, jak również podjęto 1.085 interwencji w różnych sprawach. Straż Miejska uczestniczyła również 
w zabezpieczeniu imprez masowych oraz uroczystości kościelnych i państwowych.

- W planie wydatków zaplanowana została również kwota 10.000 zł w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona na przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. „Bezpieczna kobieta”. Zadanie będzie realizowane 
w miesiącach od września do listopada 2010 r.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości łącznej 366.015,83 zł, realizując plan roczny w 76,2%. W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- inwentaryzacja terenowa linii zasięgu powodzi z maja 2010 r. na terenie miasta Opola – zadanie wykonano, a odbiór prac nastąpił w dniu 28.06.2010 r., stąd wydatek nastąpi w całości w II półroczu br. Zadanie realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 166.108,46 zł, tj. 60,9% planu, na potrzeby  usuwania skutków powodzi, tj. na zakup materiałów – kwota 89.272,55 zł (dominuje zakup worków i piasku) oraz zakup usług pozostałych – kwota 76.806,63 zł (najwięcej na usługi transportowe),

- Dotacja na zadania własne – wykorzystano kwotę 199.907,37 zł, tj. 100% planu, 
z przeznaczeniem również na potrzeby usuwania skutków powodzi, a najwięcej na zakup materiałów – kwota 179.999,41 zł (dominuje zakup worków, piasku i sznurka).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano zgodnie z planem kwotę 30.000 zł, przeznaczając ją dla następujących organizacji:

- Stowarzyszenie IMMACULATA w Opolu – kwota 5.700 zł,

- Polski Czerwony Krzyż – kwota 4.300 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 5 – kwota 10.000 zł,

- Fundacja PROLEGE – kwota 10.000 zł.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
311.819,06 zł, tj. 43,7% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej i opłaty skarbowej w łącznej kwocie 30.508,50 zł, co stanowiło 27,7% planu rocznego (w tym z tytułu opłaty targowej kwota 19.133,50 zł i z tytułu opłaty skarbowej kwota 11.375 zł),

- na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych (m.in. wynagrodzenia osobowe i prowizje dla poborców podatkowych wraz że składkami od nich naliczanymi oraz opłaty pocztowe) wydatkowano kwotę 281.310,56 zł, tj. 46,6% planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano kwotę 2.231.089,84 zł, realizując plan roczny w 31,1%, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 
i pożyczek oraz od papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.347.607 zł, tj. 50% planu rocznego, jako należną wpłatę środków miasta Opola do budżetu państwa, a wynika to z faktu, 
iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2010 r. informuje o wysokości planu i wydatkach oświatowych w zestawianych działach i rozdziałach w celu wykazania faktycznych kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w Opolu, w których udział biorą również wydatki w ramach rachunku dochodów własnych – uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola 
z dnia 17.03.2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 222 poz. 1756) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,

- zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych nadal obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty określający wysokość udzielanych dotacji szkołom:

- realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- pozostałym: szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr LX/619/09 Rady Miasta Opola z dnia  15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2010 r. (z późniejszymi zmianami), na  realizację  zadań  oświatowych w 2010 r. zaplanowano  wydatki  w wysokości 186.987.167 zł.

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa						123.358.078 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin			       251.198 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł				       452.732 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego							       215.000 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich						       988.665 zł

- środki budżetowe na realizację zadań remontowych		       996.000 zł

- środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych		    3.669.171 zł

- środki budżetowe na wydatki bieżące				  57.056.323 zł

W I półroczu 2010 r. plan wydatków budżetowych w oświacie ogółem wykonano w 51,6% planu rocznego w wysokości					96.472.599,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70.421.139,98 zł

co stanowi 51,5% planu rocznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz

z innych źródeł  na realizację własnych zadań

bieżących gmin, a także w ramach programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich			  1.098.822,78 zł

- wydatki majątkowe						     345.123,20 zł

- co stanowi 9,4% planu rocznego

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

sytemu oświaty						  9.076.833,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					15.530.680,20 zł

Realizacja zadań planowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 18 publicznych szkół podstawowych 
i 18 świetlic będących integralną częścią jednostki.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach tych uczyło się 5.273 uczniów w 238 oddziałach, 
a średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła 22,2, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 7 – 15,2 oraz w PSP Nr 25 
– 15,7 i PSP Nr 10 – 16,3. Natomiast najwyższa liczebność uczniów w oddziale występuje 
w PSP Nr 21 – 27,2  oraz w PSP Nr 1 – 26,1 i PSP Nr 9 – 25,8.

W I półroczu 2010 r. na działalność publicznych szkół podstawowych i świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości:		41.856.702 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31.640.441 zł

- zadania remontowe						       80.000 zł

- wydatki majątkowe						  1.745.471 zł

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

systemu oświaty						  1.407.000 zł

- środki na realizację Rządowego programu „Radosna

Szkoła”							       60.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  6.923.790 zł

Na realizację tych zadań wydatkowano 22.329.533,59 zł co stanowi 53,3% planu rocznego,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17.445.392,58 zł

- 55,1% planu rocznego

- - wydatki majątkowe						              30,00 zł

- dotacje do szkół podstawowych niepublicznych		     923.581,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  3.960.530,01 zł

Brak realizacji zadań remontowych oraz niskie wykonanie zadań inwestycyjnych 
w placówkach oświatowych wynika z faktu, iż przeprowadzane są one zazwyczaj w okresie wakacyjnym, a więc wykonanie wystąpi dopiero w III kwartale br.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, w okresie sprawozdawczym wyniósł 676,59 zł.

Przeciętne  zatrudnienie  w  rozbiciu  na  dwie  grupy  zawodowe tj. pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych wyniosło:

1. pracownicy pedagogiczni			546,96 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		262,82 etatu

W oparciu o uchwałę Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. z późniejszymi zmianami, publiczne szkoły podstawowe gromadzą dochody własne, których są dysponentami.

W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości  557.705,58 zł, na plan roczny 977.800 zł, natomiast wydatkowano 449.510,68 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia					140.215,24 zł

- zakup energii							  81.601,87 zł

- zakup usług remontowych						  85.027,34 zł

- zakup usług pozostałych						  48.890,62 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w  ramach Zespołu  Szkół  Specjalnych  oraz  Publiczną  Szkołę  Podstawową

w Pogotowiu Opiekuńczym.

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2009/2010 do szkół specjalnych uczęszczało 130 uczniów, w ramach 
16 oddziałów.

- Plan wydatków w tych placówkach wynosi:				4.624.700 zł

- w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3.826.800 zł

- wydatki majątkowe							   190.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   607.100 zł

W okresie sprawozdawczym szkoły wydatkowały:			2.706.268,91 zł

co daje 58,5% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2.181.966,73 zł

- wydatki majątkowe							   184.495,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   339.807,18 zł

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wynosi w okresie sprawozdawczym:

- w PSP Nr 13				            	2.968,18 zł

- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym	            	5.616,86 zł

i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a co za tym idzie bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 72.327,04 zł, a wydatkowano 77.197,30 zł angażując środki obrotowe z roku 2009.

Główne pozycje wydatków stanowią:

- zakup środków żywności							66.082,16 zł

- zakup energii								  7.940,45 zł

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło:

1. pracownicy pedagogiczni			53,76 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		35,00 etatów

Przeciętne zatrudnienie nie odbiega od założeń planowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych, które swoją działalność prowadzą w formie jednostek budżetowych.

Na rok szkolny 2009/2010 przygotowano 134 oddziały na 3.176 miejsc. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.172, co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający 
z wydatków bieżących wyniósł 675,06 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 226,47 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł  901,53 zł.

Na rok budżetowy 2010 zaplanowano wydatki w wysokości:	25.001.939 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21.491.647 zł

- zadania remontowe							     100.000 zł

- dotacje do przedszkoli niepublicznych				  1.723.600 zł

- wydatki majątkowe							     356.400 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  1.330.292 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			14.057.136,59 zł

co stanowi 56,2% planu rocznego

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11.860.762,50 zł

co daje 55,2% planu rocznego

- wydatki majątkowe							       90.798,21 zł

- dotacje do przedszkoli niepublicznych				  1.118.665,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						     986.910,88 zł

Aktualny brak wykonania planowanych zadań remontowych wynika z organizacji pracy przedszkoli. Ich realizacja nastąpi w III kwartale. Natomiast wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów własnych.

Plan przychodów rachunku dochodów własnych przedszkoli w 2010 r. wynosi 9.880.700 zł, 
a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 4.867.723,92 zł, co stanowi 49,3% planu rocznego. Natomiast wydatkowano kwotę 4.310.193,16 zł.

Głównym źródłem przychodów przedszkoli publicznych są wpływy z usług, w szczególności z tytułu:

- opłat za wyżywienie		   		                     1.140.301,60 zł

- opłaty stałej					                     3.640.678,04 zł

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności					1.182.216,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia				   601.681,21 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		   153.186,27 zł

- zakup energii						   917.200,05 zł

- zakup usług remontowych					   633.441,13 zł

- zakup usług pozostałych					   522.347,63 zł

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			305,03 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		321,70 etatu

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 
18 miejsc w trzech oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 20, 
co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  dziecka w przedszkolu w I półroczu 2010 r. wyniósł 3.146,84 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

W 2010 r. plan wydatków przedszkola wynosi			689.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				593.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  96.200 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			377.620,24 zł

co stanowi 54,8% planu rocznego

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				324.192,43 zł

i daje to 54,6% planu rocznego

- pozostałe wydatki bieżące						  53.427,81 zł

W analizowanym  okresie, w  ramach  dochodów  własnych, jednostka  osiągnęła  przychody w wysokości 12.897,23 zł, głównie z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci oraz wpływów z usług, a wydatkowała kwotę 7.827,00 zł, głównie z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci (7.550 zł) oraz na zakup materiałów.

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudnia:

1. pracowników pedagogicznych		10,15 etatu

2. pracowników niepedagogicznych	  	  7,00 etatów

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku 2010 w Opolu nadal funkcjonuje 10 gimnazjów, z czego 3 w zespołach szkół, tj. w Zespole Szkół Specjalnych, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia i w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach tych uczy się 3.266 uczniów w  126 oddziałach, 
a średnia  liczba  uczniów  przypadających  na  oddział w gimnazjum (bez uwzględnienia gimnazjum specjalnego) wyniosła 27,3, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PG dla dorosłych oraz w PG Nr 4, a najwyższa w PG Nr 2 oraz w PG Nr 9 
i PG Nr 7.

- Na funkcjonowanie  gimnazjów  w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 21.496.967 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16.963.780 zł

- zadania remontowe						     296.000 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych			     944.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  3.257.490 zł

- środki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii							       34.997 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 56,9% planu rocznego w wysokości					12.227.861,28 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			  9.497.511,78 zł

co daje 56,0% planu rocznego

- zadania remontowe						       96.000,00 zł

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

systemu oświaty						     542.547,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  2.091.802,50 zł

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  gimnazjach  wyniósł 559,20 zł, natomiast w gimnazjum   specjalnym   z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale (średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 9,5) koszt ten znacznie odbiega od wszystkich pozostałych i wynosi 1.666,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2010 r. kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			312,52 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		  86,30 etatu

W okresie sprawozdawczym gimnazja uzyskały przychody z tytułu dochodów własnych 
w wysokości 183.466,00 zł, co stanowi 52,8% planu, a wydatkowały 104.254,95 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia 			54.719,30 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje			14.908,83 zł

- zakup usług pozostałych					17.784,85 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych powyżej 3 km lub gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 8 szkół.

Plan na realizację powyższego zadania w roku 2010 wynosi 383.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 127.100 zł.

W analizowanym okresie szkoły wydały			156.309,43 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			  64.673,54 zł

- zakup biletów dla uczniów					  61.692,43 zł

- fundusz świadczeń socjalnych				    5.550,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków

szkolno-wychowawczych					  24.393,46 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół objętych zostało (w skali miesiąca) 345 uczniów.

Średnio miesięcznie w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- Publiczne Gimnazjum Nr 2			151 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 4			  43 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 5			  72 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 6			  20 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 7			  32 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 8			    1 uczeń

- Publiczne Gimnazjum Nr 9			    9 uczniów

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	  17 uczniów

W ramach omawianego rozdziału budżetowego realizowano dowożenie dzieci z autyzmem. Przewoźnik, wybrany w drodze przetargu, przewozi dzieci autystyczne z Opola do Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup (kwota 23.807,50 zł) oraz refundowano zwrot kosztów dowożenia dwóch uczniów i ich opiekunów do ośrodków we Wrocławiu (kwota 585,96 zł).

- Na potrzeby tego zadania gimnazja zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
– ogółem 2,71 etatu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 publicznych liceów ogólnokształcących, 3 z nich funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 3 w ramach Zespołów Szkół.

W 2010 roku na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano wydatki 
w wysokości								24.578.521 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18.074.621 zł

- zadania remontowe							     240.000 zł

- wydatki majątkowe							       51.500 zł

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek

sytemu oświaty							  3.246.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  2.966.200 zł

- W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 52,3% planu rocznego w kwocie					12.843.752,33 zł

- z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		  9.622.512,24 zł

co daje 53,2% planu rocznego

- wydatki majątkowe					       51.499,99 zł

- dotacje do szkół niepublicznych			  1.358.496,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące				  1.811.244,10 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2010 r. przebiega prawidłowo, proporcjonalnie do upływu czasu. Wykonanie zadań remontowych przypadnie na II półrocze br.

W roku szkolnym 2009/2010 w liceach ogólnokształcących, w 134 oddziałach, kształciło się 4.024 uczniów, przy czym najniższa liczebność uczniów przypadających na jeden oddział występuje w PLO Nr IV oraz PLO Nr VI, a najwyższa w PLO Nr II oraz w PLO Nr V.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  liceach  ogólnokształcących,  wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 473,57 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			310,31 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		  98,44 etatu

Licea oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi.

Osiągnęły przychody w wysokości					372.483,55 zł

natomiast wydatkowały kwotę					336.797,20 zł

Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Z osiągniętych przychodów sfinansowały głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia					  75.547,02 zł

- zakup środków żywności						107.663,74 zł

- zakup usług pozostałych						  62.954,09 zł

- remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu		   		  21.359,28 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)				  	28.632,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w zespołach szkół. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki w wysokości:	38.425.111 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24.236.095 zł

- wydatki remontowe							     280.000 zł

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

systemu oświaty							  9.959.550 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  3.949.466 zł

W I półroczu 2010 r. wykonano 51,9% planu rocznego w kwocie:	19.936.909,47 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12.565.838,45 zł

co daje 51,8% planu rocznego

- dotacje do szkół niepublicznych					  4.875.841,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  2.495.230,02 zł

W roku szkolnym 2009/2010 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 5.075 uczniów 
w 199 oddziałach, a średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 25,9 . Natomiast w szkołach zawodowych specjalnych średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 12,7.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących za I półrocze 2010 r. wyniósł 491,18 zł, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych specjalnych kształtował się następująco :

- w Zespole Szkół Budowlanych						   366,45 zł

- w Zespole Szkół Specjalnych – Szkoła Przysposabiająca do Pracy	1.537,23 zł

Przeciętny stan zatrudnienia kształtował się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			407,03 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		137,95 etatu

W okresie sprawozdawczym Zespoły Szkół Zawodowych oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi i osiągnęły dochody w wysokości 218.041,54 zł, natomiast wydatkowały 167.495,20 zł.

Głównymi kierunkami przychodów były:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń,

- odpłatność za egzaminy eksternistyczne i kursy kwalifikacyjne.

Osiągnięte przychody wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia					47.204,35 zł

- zakup usług remontowych						21.146,80 zł

- zakup usług pozostałych						48.757,20 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego z dniem 1 czerwca 1999 r. został przyjęty przez Urząd Miasta Opola do prowadzenia jako zadanie własne na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2009/2010 w zespole kształciło się  241 uczniów  w 10 oddziałach. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 972,70 zł.

Na realizację zadań planowanych wydatkowano kwotę 1.406.523,87 zł, tj. 53,5% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.209.326,89 zł, 
tj. 53,4% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 197.196,98 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła również przychody w dochodach własnych w wysokości 16.467,85 zł, a wydatkowała 3.175,77 zł głównie na zakup usług pozostałych oraz materiały.

Przeciętne zatrudnienie, w okresie sprawozdawczym, kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			40,03 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		16,00 etatów

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Uchwałą Rady Miasta Opola Nr III/19/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. powołano Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:

- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Bursa,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego organizowało zajęcia praktyczne dla 1.121 uczniów z  Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.300.436,55 zł, 
tj. 44,1% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 974.989,24 zł – 51,2% planu, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 307.147,31 zł 
– 62,7% planu, a na wydatki majątkowe 18.300 zł.

W ramach dochodów własnych osiągnięto przychody w kwocie 12.848,90 zł, a wydatkowano kwotę 5.248,32 zł. Środki te przeznaczone zostały głównie na zakup energii i zakup usług pozostałych.

Centrum Kształcenia Praktycznego swoje zadania statutowe realizowało w oparciu 
o zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni			24,39etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		15,50 etatu

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach rozdziału budżetowego 80142 funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli ościennych gmin na podstawie zawartych porozumień.

Na realizację zdań Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaplanował wydatki w kwocie 709.065 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			480.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  54.593 zł

- realizację projektu pn. „Oświata jutra – kursy doskonalące

dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą

w mieście Opolu”						174.472 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano		462.062,15 zł

co stanowi  65,2% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264.011,01 zł

- pozostałe wydatki bieżące				  36.874,96 zł

- realizację projektu pn. „Oświata jutra – kursy doskonalące

dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą

w mieście Opolu”					161.176,18 zł

Przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni		5,62 etatów

2. pracownicy niepedagogiczni	4,75 etatu

Wykazana realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu.

W ramach dochodów własnych na plan 232.000 zł osiągnięto przychody w wysokości 124.120,52 zł, a wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 
111.856,60 zł.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia				  7.225,65 zł

- zakup usług pozostałych					39.033,89 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		58.255,99 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. 
z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W  roku  2010  zaplanowano  w  tym  rozdziale  środki  finansowe  w wysokości 762.500 zł, 
a Zarządzeniem Nr OR.I -0151-1758/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26.01.2010r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola						110.226 zł

- publiczne szkoły podstawowe			232.472 zł

- publiczne gimnazja					  83.416 zł

- szkoły ponadgimnazjalne				269.202 zł

- placówki oświatowe					  15.993 zł

- środki do dyspozycji UM Opola	  		  51.191 zł

Wykonanie w I półroczu 2010 r. wyniosło 276.802,15 zł, co stanowi 36,3% wykonania planu, z tego:

- przedszkola					  33.698,78 zł

- publiczne szkoły podstawowe		  63.554,50 zł

- publiczne gimnazja				  39.800,00 zł

- szkoły ponadgimnazjalne			119.962,36 zł

- placówki oświatowe				    4.900,00 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  14.886,51 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80195 w swych założeniach obejmuje wydatki zadaniowe kierowane na realizację przez Urząd Miasta Opola oraz Wydział Oświaty w powiązaniu z jednostkami organizacyjnymi. Po stronie urzędu wydatki dotyczą m.in. dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, funduszu nagród do dyspozycji Prezydenta, odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty oraz awansów zawodowych nauczycieli. Po stronie jednostek oświatowych, we współpracy z Wydziałem Oświaty, w budżecie miasta Opola zabezpieczono środki m.in. na kontakty zagraniczne placówek oświatowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, środki na zmiany organizacyjne roku szkolnego, na realizację projektów finansowanych ze środków UE oraz inne zadania.

Plan wydatków na 2010 rok wynosi					11.027.036 zł

Wykonanie za I półrocze 						  2.070.351,11 zł

w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

i rencistów								     950.509,80 zł

- kontakty zagraniczne placówek oświatowych			       47.237,47 zł

- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po

zlikwidowanych jednostkach oświatowych				         3.053,88 zł

- organizację Regionalnych Targów Edukacyjnych			         2.995,10 zł

- wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady,

spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane

z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne

zadania edukacyjne							       17.929,63 zł

- wydatki na ogłoszenia prasowe					         3.044,69 zł

- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów

oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez

jednostki oświatowe						       38.704,64 zł

- stypendia motywacyjne dla uczniów				       11.590,00 zł

- wypłata renty z tytułu realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Opolu   62.800,00 zł

- realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji

Socrates-Comenius							       11.157,00 zł

- komisje egzaminacyjne						            415,19 zł

- dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia

młodocianych pracowników						     148.733,87 zł

- realizacja projektu pn. „Przyjazne przedszkola – wsparcie

edukacji przedszkolnej w mieście Opolu”				     215.010,24 zł

- realizacja projektu pn. „Młodzi zawodowcy - pogram rozwojowy

szkół zawodowych  miasta Opola”					     319.002,80 zł

- realizacja projektu pn. „Via ad Artes – program rozwojowy liceów

ogólnokształcących miasta Opola”					     201.278,56 zł

- realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków

Unii Europejskiej							       16.888,24 zł

- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie

nauki, edukacji, oświaty i wychowania				       20.000,00 zł

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2580 | Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu | Wydanie publikacji niskonakładowej „Dwie rocznice – 1920/1940. Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej w historiografii i edukacji historycznej”. | 5.000 |
| 2 | 2580 | Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu | Wydanie publikacji niskonakładowej „Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku. Problemy historyczne i edukacyjne”. | 5.000 |
| 3 | 2580 | Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu | Wydanie publikacji niskonakładowej „Losy ludności ukraińskiej i polskiej na kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1947 w historiografii i edukacji historycznej”. | 5.000 |
| 4 | 2580 | Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu | Wydanie publikacji niskonakładowej „Otworzył się dla mnie nowy świat” – antologia prac, wydawnictwo przygotowane przez uczestników artystycznych zajęć pozaszkolnych organizowanych przez MDK w Opolu. | 5.000 |

Niski stopień wykonania ogółem rozdziału 80195 – Pozostała działalność wynika z faktu, 
iż dopiero w drugim półroczu zostaną uruchomiane większe pozycje wydatków zarówno poprzez zakończenie realizacji zadań uwzględnionych w tym rozdziale jak i również poprzez sukcesywne przesunięcia środków do jednostek  na zmiany organizacyjne roku szkolnego oraz nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną.

Na  realizację w/w zadań, w  okresie  sprawozdawczym, wydatkowano łącznie kwotę 1.404.112,17 zł, tj. 53,9% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.256.769,18 zł , tj. 53,2% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 147.342,99 zł  tj. 61,0% planu.

Wykonywanie zadań statutowych opierało się o podane poniżej przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni	  		44,00 etaty

2. pracownicy niepedagogiczni		11,59 etatu

W ramach dochodów własnych Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych. Na założony plan dochodów 
w wysokości 100 zł osiągnęła jedynie przychód w wysokości 6,38 zł z tytułu naliczonych odsetek.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym ujęte są wydatki na:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu,

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu,

- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

Na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości	5.722.300 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.034.468 zł

- wydatki majątkowe						   400.000 zł

- dotację do Ogniska Plastycznego				   216.100 zł

- pozostałe wydatki bieżące					1.071.732 zł

Plan wydatków wykonano w 55,1% i wydatkowano		3.152.724,88 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.264.762,99 zł

co daje 56,1% planu rocznego

- dotację do Ogniska Plastycznego				   108.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					   779.961,89 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	  	63,78 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	31,31 etatu

W I półroczu 2010 r., w ramach dochodów własnych, placówki dysponowały środkami 
w wysokości 604.848,76 zł, z tego wydatkowały 437.480,03 zł. Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z organizacji imprez, darowizny, opłaty za wynajem pomieszczeń.

Z osiągniętych przychodów wydatki skierowano przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia				  48.805,17 zł

- zakup usług pozostałych					309.270,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe				  43.266,71 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału budżetowego działają:

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych,

- Bursa, funkcjonująca w Zespole Placówek Oświatowych.

Plan wydatków tych jednostek na 2010 r. wynosi:			2.077.300 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1.356.700 zł

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				   502.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   218.100 zł

Wykonane wydatki stanowią 49,7% planu i wynoszą		1.033.099,10 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				   744.546,20 zł

co daje 54,9% planu rocznego

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				   149.703,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   138.849,90 zł

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu jest prawidłowa.

Zadania statutowe wykonywano w oparciu o przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni		9,68 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	27,10 etatu

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem wynikającym z arkuszy organizacyjnych.

Internat i Bursa  łącznie w I półroczu 2010 r.  osiągnęły  przychody  w dochodach własnych, w kwocie 398.148,74 zł, natomiast wydatkowały 365.548,33 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia			  35.417,22 zł

- wyżywienie mieszkańców internatu		149.068,50 zł

- zakup usług pozostałych				  70.068,15 zł

- zakup energii					  84.391,79 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W 2010 r. gmina Opole zdecydowała wydać na wypoczynek dzieci i młodzieży 
357.600 zł. Dotychczas, w ramach akcji „Biała Zima w mieście – Opole 2010” oraz rozpoczętej akcji  „Lato –2010” wydatkowano 38.675,62 zł. Realizatorzy wypoczynku 
– Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury rozliczą całość wydatków we wrześniu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale na 2010 r. wynosi 825.998 zł z przeznaczeniem na pokrycie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów wymagających tego typu pomocy (kwota 667.198 zł), przy czym otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne wynosi 191.198 zł oraz kwotę 158.800 zł na wydatki bieżące.

W I półroczu 2010 r. odnotowano wykonanie w wysokości 566.876,91 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki szkolne (kwota 469.419,20 zł), przy czym dotację w wysokości 191.198 zł wykorzystano w całości oraz wykonanie wydatków bieżących w wysokości 97.457,71 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, z siedzibą w Bursie, od 1 stycznia 2006 roku, funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje  48 miejscami noclegowymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystanie miejsc wyniosło 45%.

Odpłatność za jedną dobę w schronisku wynosi:

- dla uczniów			od 12 zł do 20 zł

- dla pozostałych		od 19 zł do 27 zł

W roku bieżącym plan placówki wynosi 91.100 zł, a wydatki 46.910,11 zł stanowią 51,5% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 44.211,32 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.698,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2,60 etatu,

w tym:

1. pracownicy pedagogiczni			0,20 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		2,40 etatu

Wydatki rzeczowe placówka zrealizowała w ramach dochodów własnych. Wypracowane przychody wyniosły: 74.431,56 zł, natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 81.177,24 zł przy zaangażowaniu środków obrotowych z roku poprzedniego.

Główne kierunki wydatków to:

- zakupy materiałów i wyposażenia			12.372,78 zł

- zakup energii					53.810,78 zł

- zakup usług pozostałych				12.390,12 zł

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. 
z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W  roku  2010  zaplanowano  w  tym  rozdziale  środki  finansowe  w wysokości 67.300 zł, 
a Zarządzeniem Nr OR.I-0151-1758/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26.01.2010r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne						24.736 zł

- placówki oświatowe					42.564 zł

Wykonanie w kwocie 20.508 zł stanowi  30,5% planu, z tego:

- świetlice szkolne						  5.553,00 zł

- placówki oświatowe					14.955,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Opola na 2010 rok, w rozdziale 85495 – pozostała działalność zaplanowano kwotę  113.200 zł, w tym:

- na wydatki związane z wypłatami świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

i rencistów								81.300 zł

- na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	31.900 zł

Do połowy br. odnotowano wykonanie planu w 51,3% tj.– 58.124,70 zł.

Przedstawione informacje z realizacji budżetu miasta Opola za I półrocze 2010 r. 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza świadczą o prawidłowym przebiegu wydatków w stosunku  do  upływu  czasu.  Wydatki  ogółem zostały  wykonane  w  51,6%, w  tym  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
w  51,5% planu rocznego.

Po analizie kosztów utrzymania jednego ucznia, na podstawie poniesionych wydatków, za I półrocze 2010 r. badana wielkość kształtuje się następująco:

- szkoły podstawowe		 	676,59 zł

- gimnazja				559,20 zł

- licea					473,57 zł

- zespoły szkół zawodowych		491,18 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia nadal utrzymuje się w szkołach podstawowych, a w odniesieniu 
do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 3%. W gimnazjach koszt utrzymania ucznia w stosunku do poprzedniego półrocza utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast odnotowuje się znaczny wzrost kosztu utrzymania ucznia w liceach i szkołach zawodowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (licea – wzrost o 7,5%, szkoły zawodowe – wzrost o 5,5%).

Planowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2010 w kwocie 123.358.078 zł stanowi 66% udziału w planowanych wydatkach na rok 2010 w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 1% udziału w wydatkach ogółem, a środki budżetowe 33%. Poniższa tabela prezentuje natomiast strukturę wykonania wydatków na oświatę 
i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za okres I półrocza 2010 roku 
w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania oraz w stosunku do wykonania ogółem budżetu miasta Opola.

| L.p. | Wydatki: | Plan po zmianach na 2010 r. | Wykonanie za I pł. 2010 r. | % wykonania do planu 4:3 | struktura wykonania wydatków na oświatę | struktura wykonania wydatków ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki na oświatę (działy 801 i 854), w tym: | 186 987 167 | 96 472 599,16 | 51,6% | 39,9% | 39,9% |
|  | a) subwencja oświatowa | 123 358 078 | 61 998 950,00 | 50,3% | 64,3% | 25,7% |
|  | b) środki własne | 61 721 494 | 33 374 826,38 | 54,1% | 34,6% | 13,8% |
|  | c) środki pozabudżetowe | 1 907 595 | 1 098 822,78 | 57,6% | 1,1% | 0,5% |
| 2 | Wydatki pozaoświatowe | 438 931 742 | 145 026 370,94 | 33,0% | 60,1% | 60,1% |
| 1+2 | Wydatki ogółem budżetu | 625 918 909 | 241 498 970,10 | 38,6% | 100,0% | 100,0% |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta 
w wysokości łącznej 5.139.422,94 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 58,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.639.422,94 zł, tj. 51,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.500.000 zł, tj. 83,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe omówione oddzielnie.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 489.440 zł, tj. 73,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych oraz programu szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Na realizację programów profilaktycznych wydatkowano kwotę 169.440 zł, tj.89,3% planu, przekazując środki w formie dotacji dla następujących realizatorów:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”:

- na zadanie „Badania mammograficzne” wydatkowano kwotę 24.640 zł - wykonano 308 badań mammograficznych u kobiet w wieku 40-49 lat,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia” wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 90 osób,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 10.000 zł - przebadano 76 osób,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani” wydatkowano kwotę 8.000 zł – przebadano 39 osób,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki raka prostaty dla mężczyzn” wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 46 osób,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”:

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 19.000 zł - przebadano 110 osób,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki raka prostaty dla mężczyzn” wydatkowano kwotę 9.000 zł – przebadano 74 osoby,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki onkologicznej – USG piersi” wydatkowano kwotę 10.000 zł - wykonano 80 badań u kobiet w wieku 30-45 lat,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki onkologicznej – kolposkopia” 
–wydatkowano kwotę 15.000 zł - przebadano 174 osoby,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy” 
–  wydatkowano kwotę 10.000 zł - przebadano 77 osób,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”:

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - wydatkowano kwotę 11.800 zł - przebadano 62 osoby,

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, zawarto także trzy umowy:

- na zadanie „Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym "Biały ząbek” – dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Opolskiego - Zarząd Okręgowy Opole - kwota 10.000 zł,

- na zadanie „Realizacja programu zapobiegania otyłości wśród  dzieci „ABC zdrowego odżywiania” - dotacja dla realizatora programu -  Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” sp. p. z Opola – kwota 12.000 zł,

- na zadanie „Realizacja programu samobadania piersi  "Badaj swoje piersi” –  dotacja dla realizatora programu – Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” sp. p. z Opola - kwota 10.000 zł.

Na zadanie „Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy” – przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” wysokości 320.000 zł, tj. 66,8% planu. W ramach tego programu wykonywano szczepienia profilaktyczne u dziewcząt - pierwszą dawkę szczepionki podano 352 dziewczętom, natomiast drugą dawkę 307 dziewczętom. Trzecia dawka szczepionki zostanie aplikowana na przełomie października i listopada br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 114.615 zł, 
tj. 58,3% planu rocznego.

W ramach poz. „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 12.000 zł, tj. 46,2% planu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłaszając otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje przekazano fundacjom na prowadzenie programów profilaktycznych oraz edukację:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Fundacja PRO LEGE Opole | „Policyjna Izba Dziecka- pierwszy i ostatni raz” | 2.000 |
| 2 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole | „Utworzenie Młodzieżowego Klubu MKP (Młodzieżowy Klub Parasol) w budynku socjalnym na ul. Odrzańskiej” | 10.000 |

W ramach pozycji dot. środków uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano kwotę 102.615 zł, tj. 60,1% planu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie przez stowarzyszenia programów terapeutycznych, edukacyjno - informacyjnych, psychoedukacyjnych i poradnictwo prawne:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego Opole | „Internetowy Punkt Konsultacyjny” | 20.000 |
| 2 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego Opole | „Szkolenie kompetencyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych” | 5.000 |
| 3 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opole | „VERSUS- porady prawne” | 5.000 |
| 4 | 2820 | Akademickie Stowarzyszenie VERUM Wrocław | „Rzeczywistość jest ciekawsza- edukacyjno-informacyjny program w zakresie profilaktyki narkomanii realizowany w środowisku akademickim Opola” | 7.500 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Zbicka Opole | „Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi (porady terapeutyczne, prawne i psychologiczne) | 5.000 |
| 6 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Zbicka Opole | „Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież)” | 8.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa | „Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni” | 6.500 |
| 8 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa | „Dziś – jutro – pojutrze” | 7.500 |
| 9 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Zbicka Opole | „Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych Opola” | 8.000 |
| 10 | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA Opole | „Saperzy pokoju II ” | 19.000 |
| 11 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży JÓZEF Opole | „Razem przeciw patologii – projekt profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży” | 11.115 |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 463.354,44 zł, 
tj. 47,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na
2010 r. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotyczyły realizacji różnych programów, zajęć, warsztatów 
i różnorodnego poradnictwa.

Wydatki dot. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie I półrocza 2010 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 26 posiedzeń, za które jej członkom wypłacono kwotę 29.710,44 zł. 
W ramach pozostałych wydatków, na potrzeby Komisji przeznaczono kwotę 4.904 zł, 
a  najwięcej na opłaty sądowe i broszury oraz ulotki profilaktyczne.

Dokonane wydatki z budżetu miasta w okresie I półrocza 2010 r. przekazano 
w formie dotacji celowych podmiotom wybranym w wyniku rozstrzygnięć konkursów:

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Wydatkowano kwotę 169.000 zł, tj. 55% planu, na realizację programów profilaktyki FAS, kompleksowej pomocy psychologiczno – terapeutycznej, prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicach. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia Opole | „Fascynujące rodzicielstwo- program edukacyjno-profilaktyczny na rzecz ograniczenia zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży” | 5.000 |
| 2 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia Opole | „Przyszłość dziecka w naszych rękach – program interdyscyplinarnej diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” | 50.000 |
| 3 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia Opole | „Zrozumieć siebie – bez alkoholu. Program kompleksowej pomocy psychologiczno- terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” | 5.000 |
| 4 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole | „Prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy PARASOL na ul. Odrzańskiej 4 | 30.000 |
| 5 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole | „Prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy PROMYK” | 25.000 |
| 6 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole | „Zwiększanie dostępności do pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc poprzez prowadzenie poradnictwa prawnego” | 4.000 |
| 7 | 2810 | Fundacja PRP LEGE Opole | „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro” | 12.000 |
| 8 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole | „Wsparcie rodziny z problemem alkoholowym pt. MAMA, TATA i JA. | 10.000 |
| 9 | 2810 | Fundacja PRP LEGE Opole | „Ogólnokrajowa Kampania pn. PROWADZĘ JESTEM TRZEŹWY” | 28.000 |

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowano kwotę 222.740 zł, tj. 51% planu, na prowadzenie świetlic, poradnictwo prawne, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, programy psychoedukacyjne dla przyszłych kierowców oraz prowadzenie klubu abstynenta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe dotacje na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS Opole | „Nuda jest nudna – prowadzenie świetlicy środowiskowej Przystań” | 25.000 |
| 2 | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA Opole | „Dobre Cegiełki – profilaktyka uzależnień oraz zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w świetlicy Cegiełka Stowarzyszenia IMMACULATA” | 30.000 |
| 3 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA Opole | „Jazda konna w LKJ OSTROGA Opole jako profilaktyka uzależnienia od alkoholu” | 15.000 |
| 4 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opole | „T.R.O.P.- Trening Rozwój Opieka Profilaktyka- program rozwoju osobistego i oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska – świetlica FABRYKA MARZEŃ” | 25.000 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opole | „P.O.R.T.- Profilaktyka Opieka Rozwój Terapia – program opiekuńczo-wychowawczy i socjoterapeutyczny dla dzieci z byłego osiedla ZWM- świetlica ISKIERKA” | 25.000 |
| 6 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” Opole | „Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w zakresie współuzależnienia i syndromu DDA” | 5.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” Opole | „Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin i ofiar przemocy” | 4.000 |
| 8 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” Opole | „Piłeś nie jedź! – program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców” | 6.000 |
| 9 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” Opole | „Szkoła dla rodziców- profilaktyka mechanizmów warunkujących uzależnienia i zaburzenia zachowania u dzieci z rodzin alkoholowych” | 6.000 |
| 10 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole | „Nie jesteś sam- program zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy SERCE DLA SERCA” | 25.000 |
| 11 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole | „Dziękuję, NIE- profilaktyka integralna promująca dojrzałe postawy” | 7.500 |
| 12 | 2820 | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji środowiska Lokalnego „CHCIEJ CHCIEĆ” Opole | „Program Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej SŁONECZNA ŚWIETLICA - warto dobrym być” | 25.000 |
| 13 | 2820 | Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” Opole | „MAMOWO” | 6.360 |
| 14 | 2820 | Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” Opole | „Cykl zajęć edukacyjno-praktycznych pt. ENERGICZNI LIDERZY dla młodzieży i jej rodziców” | 6.480 |
| 15 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ARKA W MIEŚCIE Opole | „Alternatywa dla uzależnień- twórczy rozwój” | 8.000 |
| 16 | 2820 | Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie „ZAWSZE RAZEM” Opole | „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego” | 3.400 |

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Środki finansowe w kwocie 37.000 zł, tj. 46,7% planu,  przeznaczone zostały na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin problemowych oraz prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotację na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2830 | Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu | „Prowadzenie warsztatów ogólnorozwojowych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat w świetlicy środowiskowej GARAŻ” | 30.000 |
| 2 | 2830 | Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu | „Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w świetlicy środowiskowej GARAŻ” | 7.000 |

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym ujęto kwotę 37.000 zł pozyskanej w ramach dotacji rządowych na usuwanie skutków powodzi - odkomarzanie obszarów zalanych na terenie miasta Opola. 
Po majowej powodzi rozpoczęto procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy tego zadania, stąd zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28.721,83 zł, tj. 20,9% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” – wydatkowano kwotę     6.983,15 zł, tj. 46,6% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród, które wręczone zostały laureatom różnych konkursów organizowanych w I półroczu 2010 r., a także na pokrycie kosztów organizowanych dwóch spotkań informacyjno – edukacyjnych dla diabetyków,

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym 
i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 15.000 zł, tj. 50% planu rocznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę z Fundacją „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” z siedzibą w Opolu.

Obecnie w zajęciach prowadzonych przez ww. podmiot, uczestniczy 
5 niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta Opola,

- „Realizacja projektu pn. "Społeczny portret opolskich nastolatków dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym - ich postawy, marzenia 
i zachowania oraz środowisko, w którym dorastają  - program badawczy" w okresie 
I półrocza 2010 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, aktualnie trwa procedura wyłaniania realizatora tego zadania, a termin zakończenia realizacji – m-c listopad 2010 r.

W budżecie miasta zaplanowano dodatkowe środki finansowe na pokrycie wkładu własnego Gminy Opole, które stanowią 10 %  wartości tego projektu – łącznie 
w kwocie 15.040 zł, w tym 9.540 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- „Wydatki bieżące” – wydatkowano kwotę 3.687,01 zł, tj. 18,4% planu, za trzy ogłoszenia prasowe dot. ogłoszenia otwartych konkursów ofert, na pokrycia kosztów spotkania zorganizowanego w dniu 7 kwietnia 2010 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz wydania w formie książkowej cykl wykładów na I Ogólnopolskiej Konferencji - Opieka paliatywno-hospicyjna „Żyć godnie do końca”.

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 23.402.601,50 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 45,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 23.231.434,27 zł, tj. 46,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 171.167,23 zł, tj. 12% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.447.103,64 zł, 
tj. 48,4% planu rocznego, dla następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dom Dziecka

- Dom Dziecka jest placówką dla dzieci w wieku 3 -18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono opieki zastępczej. Placówka przeznaczona jest dla 30 wychowanków, którym zapewnia się całodobową opiekę 
i wychowanie.

- Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę łączną 715.851,73 zł, co stanowiło 50,2% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.337,89 zł	tj. 49,8% planu

- - pozostałe wydatki				161.513,84 zł	tj. 51,3% planu

- Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 
28.907,41 zł, w tym z BO kwotą 20.404,57 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 8.502,84 zł. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 13.900,41 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 6.008,56 zł na zakup usług pozostałych.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie zapewnia dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także dzienne i całodobowe działanie terapeutyczne. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat z miasta Opola, z województwa opolskiego, a także dzieci i młodzież zatrzymana przez policję z innych województw.

W skład Pogotowia Opiekuńczego wchodzą także Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Publiczne Gimnazjum.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 1.434.649,12 zł, tj. 51,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.074.904,86 zł, tj. 54,9% planu

- pozostałe wydatki		   		   359.744,26 zł, tj. 52,7% planu

Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 
25.161,94 zł, w tym z BO kwotą 18.223,78 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 6.938,16 zł. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 5.537,83 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 4.311,78 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W I półroczu 2010 r. Pogotowia Opiekuńczego uzyskało również  dodatkowe środki 
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację:

- programu resocjalizacji wychowanków Pogotowia podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w kwocie 50.000 zł,

- programu profilaktycznego Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu w kwocie 10.000 zł.

- Powyższe zadania zostaną całkowicie zrealizowane w II półroczu br., z tym, że w zakresie narkomanii wydatkowano w I półroczu kwotę 2.499 zł, tj. 25% zaplanowanej kwoty.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na realizację następujących zadań:

- kwotę 248.447,85 zł, tj. 35,5% planu, na finansowanie pobytu 15 dzieciom z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,

- kwotę 39.155,95 zł, tj. 43,5% planu, jako pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (zasiłki na kontynuowanie nauki kwota 34.273,01 zł, na zagospodarowanie kwota 4.882,94 zł).

Zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 2.728.734,24 zł, co stanowi 39% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

Domy Dziennego Pobytu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Realizowano wydatki budżetowe dotyczące funkcjonowania dwóch domów dziennego pobytu (DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria), których zadaniem jest zapewnienie emerytom i osobom niepełnosprawnym pomocy w organizacji i aktywizacji życia.

Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały w okresie I półrocza 2010 r. środki w wysokości 646.259,87 zł, tj. 50,1% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500.571,82 zł	tj. 52,6% planu

- pozostałe  wydatki					 145.688,05 zł tj. 42,8% planu

W omawianym okresie w Domu „Złota Jesień” przeciętnie dziennie korzystało z posiłków 
175 osób, a w Domu „Magda-Maria” 105 osób, a ponadto korzystano z prowadzonych przez te Domy różnorodnych form terapii zajęciowej.

W swojej bieżącej działalności DDP wykorzystywały także środki finansowe zgromadzone na koncie rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 261.044,91 zł, w tym z BO kwotą 70.431,42 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 190.613,49 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 167.261,95 zł, w tym 
150.254,58 zł na zakup żywności.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Dom Pomocy Społecznej  dla Kombatantów

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla emerytów i rencistów. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 63 do 96 lat) i stan zdrowia. W omawianym okresie Dom dysponował 138 miejscami.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki przekazywane są środki z budżetu miasta oraz pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Za I półrocze 2010 r. wydatkowano kwotę łącznie 1.794.807,13 zł, tj. 45% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano 
w kwocie 1.189.835,13 zł, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 604.972 zł),
z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.139.385,63 zł, tj. 44,7% planu

- - pozostałe wydatki				   655.421,50 zł, tj. 45,6% planu

- Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną
11.722,71 zł, w tym z BO kwotą 4.727,30 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 6.995,41 zł. 
W omawianym okresie nie zrealizowano wydatków.

Dom Pomocy Społecznej  w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka, przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 123.000 zł, tj. 50% planu rocznego, na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tego Domu przed 1.01.2004 r. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących placówki.

- Zrealizowane wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2010 r. wyniosły kwotę łączną 462.375,64 zł, tj. 48,6% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego oraz na realizację wydatków w ramach dotacji celowych na zadania zlecone. Środowiskowe Domy Samopomocy realizują zadania związane z terapią zajęciową, 
z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób 
z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Stoińskiego. W omawianym okresie na bieżące wydatki tego Domu  wydatkowano kwotę 7.650,28 zł, co stanowiło 31,9% planu rocznego, przeznaczając całą kwotę na zakup energii.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2010 r. wyniosły kwotę 1.145.915,72 zł, tj. 49,8% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 7.181.929,24 zł, realizując plan roczny 
w 47,3%. W ramach powyższych środków wydatkowano ze środków własnych kwotę 497.476,43 zł (tj. 41,4% planu), z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 80,7% całej kwoty, tj. 401.666,55 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizujących zadania dot. świadczeń rodzinnych.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkując ją w wysokości 46.052,41 zł, tj. 39% planu, 
z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego. W omawianym okresie opłacano składki 222 osobom.

Pozostałe wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.318.631,29 zł, czyli 35,9% planu rocznego, przy czym na wydatki dot. zadań realizowanych ze środków własnych  miasta przeznaczono kwotę 1.555.845,92 zł, tj. 40,4% planu przeznaczając najwięcej na ponoszenie odpłatności za osoby umieszczone w DPS (1.173.055,79 zł) oraz na różne zasiłki celowe i specjalne (300.080,22 zł).

Ponadto dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkowano w wysokości 509.856,09 zł, tj. 48,8% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, mając na względzie kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy korzystało miesięcznie 626 osób.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 252.929,28 zł, tj. 16,2% planu, na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki. W I półroczu 2010 r. aktywną integracją objęto łącznie 130 osób, które nie pracowały i korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia. Dla uczestników projektu wypłacano także zasiłki celowe i celowe specjalne, na pokrycie kosztów związanych z udziałem w tym projekcie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 1.159.894,82 zł, realizując plan roczny w 54%. Za okres I półrocza 2010 r. wypłaconych zostało 6.062 dodatków mieszkaniowych (najwięcej dla mieszkaniowego zasobu gminy 
– 2.635 oraz dla lokali spółdzielczych – 1.974).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 516.971,71 zł, czyli 47,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (przeciętnie w miesiącu 
243 osobom). Zasiłek  ten przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód (jak również dochód na osobę w rodzinie) jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 52.847,46 zł, tj. 51,6% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 51.347,46 zł, tj. 50,8% planu, 
z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (kwota 45.466,20 zł). Również na dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych przeznaczono zgodnie z planem kwotę 1.500 zł, będącą dotacją na zadania własne otrzymaną z budżetu państwa.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.977.418,39 zł, tj. 51,5% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na bieżące funkcjonowanie tego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańców miasta Opola, wydatkowano w I półroczu 2010 r. środki finansowe w łącznej wysokości 2.501.558,25 zł, tj. 52% planu rocznego.

W ramach zadań realizowanych ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.799.910,25 zł, 
tj. 50,6% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.539.637,06 zł    tj. 52,4% planu

- pozostałe wydatki					   260.273,19 zł    tj. 42,1% planu

Otrzymaną dotację z budżetu państwa na zadania własne, stanowiące wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, wykorzystano w kwocie 701.648 zł, tj. 56,2% planu i przeznaczono w całości na wynagrodzenia oraz i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników.

W planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka, zaplanowana została również kwota 36.380 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wsparcie rodzin z problemami alkoholowymi i współuzależnienia. Wykorzystanie tej kwoty przewidziano w II półroczu br. na  pokrycie kosztów wyjazdu na zajęcia terapeutyczne dla 35 osób do Koniakowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

W rozdziale tym realizowano również wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, który m.in. przyjmował osoby do wytrzeźwienia oraz udzielał schronienia w noclegowni osobom bezdomnym.

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 475.860,14 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 50,6% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.093,36 zł	tj. 49,7% planu

- pozostałe wydatki				157.766,78 zł	tj. 52,6% planu

- Miejski Ośrodek pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 49.749,32 zł, w tym z BO kwotą 33.801,82 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 15.947,50 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 10.691,43 zł, w tym 8.294,83 zł na materiały i wyposażenie.

W omawianym okresie przyjęto do wytrzeźwienia 1.502 osoby, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 10.943 osobodni.

- W planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym 
i Uzależnionym w Opolu, zaplanowana została również kwota 4.000 zł ze środków 
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie to będzie realizowane w okresie II półrocza br.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 367.422,34 zł, tj. 50,3% planu rocznego, 
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W ramach powyższej kwoty, najwięcej środków zostało wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bo kwotę 338.803,51 zł, tj. 51,9% planu, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 28.618,83 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał specjalistycznych porad w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy socjalnej dla osób, które zgłaszały się do Ośrodka. W omawianym okresie udzielono łącznie 2.919 specjalistycznych porad indywidualnych 1.293 osobom.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wydatkowano budżetu kwotę 211.820,90 zł, co stanowiło 53,7% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.181,15 zł,	tj. 52,6% planu

- pozostałe wydatki		 		  38.639,75 zł, tj. 59,4% planu

Przedmiotem działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do zastępczych form opieki.

W okresie I półrocza 2010 r. Ośrodek ten m.in. zarejestrował 360 spraw dotyczących problemów związanych z tworzeniem zastępczego środowiska rodzinnego, udzielił 
215 porad dla dzieci i rodzin, a także zarejestrował 319 spraw dotyczących adopcji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 711.518,46 zł, czyli 44,1% planu rocznego, przy czym na wykonywane usługi realizowane ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 600.000 zł, tj. 43,8%, planu rocznego, a na zadania zlecone kwotę 111.518,46 zł, tj. 46,1% planu.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznych w ich miejscu zamieszkania i Ośrodek realizował je zlecając wykonanie tego zadania do PCK 
i PKPS. W omawianym okresie z tej formy pomocy korzystało przeciętnie w miesiącu
163 osoby. Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.600 zł, czyli 19,5% planu rocznego, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym (1.040 zł) i Domu Dziecka (1.560 zł).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 227.200 zł, czyli 66,1% planu rocznego, przy czym ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 99.200 zł, tj. 49,6%, planu rocznego, a na zadania zlecone kwotę 128.000 zł, tj. 88,9% planu.

Zadania własne dotyczyły udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom miasta poszkodowanych w wyniku powodzi w formie zakupu środków czystości (dla 54 osób) oraz wypłaty zasiłków celowych (dla 37 osób). Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 647.283 zł, realizując plan roczny w 43,4% i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- Fundusz nagród będący w dyspozycji Prezydenta - dla placówek opiekuńczo 
– wychowawczych; w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu,

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – na te zadanie wydatkowano kwotę 15.727,86 zł, tj. 73,8% planu rocznego z przeznaczeniem dla 
23 emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną – na ogłoszenia w prasie lokalnej dwóch otwartych konkursów ofert wydatkowano kwotę 767,31 zł, tj. 15,4% planu,

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym (bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi i pełnym rodzinom), które utraciły mieszkania. W omawianym okresie przeciętnie w m-cu przebywały w Ośrodku 104 osoby. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie 264.970,27 zł, tj. 44,6% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia dla personelu Ośrodka i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 107.025,63 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 157.944,64 zł,

- Prace społeczne użyteczne – wydatkowano kwotę 21.079,56 zł, tj. 35,1% na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 20 osób, wykonując na rzecz miasta prace społecznie użyteczne w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych miasta Opola,

- Punkt Konsultacyjny – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 24.449,66 zł, 
tj. 48,9% planu, przeznaczając 95,4% tej kwoty, tj. 23.315,17 zł na wynagrodzenie 
i składki od nich naliczane. W omawianym okresie Punkt Konsultacyjny udzielił 
305 osobom różnorodnych porad (m.in. z zakresu uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia oraz z zakresu uzależnienia od narkotyków i współuzależnienia),

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i obejmowało zapewnienie gorącego posiłku, względnie wypłatę zasiłku na zakup żywności. Wykorzystano środki finansowe w wysokości 320.288,34 zł, realizując plan roczny w 42,3%. W omawianym okresie 480 osób korzystało z gorących posiłków, a 1.409 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano kwotę łączną w wysokości 
4.338.142,93 zł, realizując plan roczny w 45,7%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano z budżetu miasta 
w łączną kwotę 2.046.873,67 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 51,1%.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek nr 2

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 328.586,79 zł, tj. 51,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwota  272.349,84 zł, tj. 50,0% planu

- pozostałe wydatki				kwota    56.236,95 zł, tj. 62,5% planu

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia) w wysokości 102.958,41 zł, tj. 56% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 25.561,20 zł, głównie z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając kwotę 24.918,89 zł na zakup artykułów żywnościowych.

#### Żłobek nr 4

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 700.224,50 zł, tj. 51,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwota 584.733,04 zł, tj. 50,1% planu

- pozostałe wydatki				kwota 115.491,46 zł, tj. 64,2% planu

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 164.819,39 zł, tj. 56,5% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 34.552,09 zł, głównie z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając kwotę 35.376,95 zł na zakup artykułów żywnościowych (wykorzystując także środki z BO).

Żłobek nr 9

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 457.612,32 zł, tj. 50% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwota 376.074,68 zł, tj. 49,3% planu

- pozostałe wydatki				kwota   81.537,64 zł, tj. 53,7% planu

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 147.780,57 zł, tj. 59,8% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 40.554,75 zł, głównie z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając najwięcej na zakup artykułów żywnościowych (kwotę 
29.068,65 zł).

Żłobek – Pomnik Matki Polki

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 560.450,06 zł, tj. 50,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwota 418.669,38 zł, tj. 49,5% planu

- pozostałe wydatki				kwota 141.780,68 zł, tj. 54,4% planu

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 136.965,35 zł, tj. 54% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 30.456,09 zł, głównie z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając kwotę 27.303,85 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 21.372 zł, tj. 43,2% planu rocznego, jako dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 
z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w zajęciach którego bierze udział 30 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PFRON pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, a do pokrywania pozostałych 10% kosztów zobowiązany jest samorząd terytorialny, stąd wydatkowanie środków finansowych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności kwotę łączną 75.586,80 zł, tj. 44,7% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 26.094,80 zł, tj. 36,2% planu, a z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 49.492 zł, tj. 51% planu.

W ramach wydatków bieżących stanowiących środki miasta, najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników – kwotę 18.102,80 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwotę 6.192 zł.

W okresie I półrocza 2010 r. Miejski Zespół przyjął 681 wniosków o wydanie orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, a po ich rozpatrzeniu wydał m.in. 626 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wielkość środków finansowych wydatkowanych w ramach zadań zleconych oraz ich przeznaczenie zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 45.662,86 zł, realizując plan roczny w 49,5%, przeznaczając 92,8% tej kwoty, tj. 42.387,60 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących Klub Integracji Społecznej.

W pierwszym półroczu 2010 r. w KIS przyjęto 225 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR, które w trakcie 416 indywidualnych spotkań skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Współpracując z KIS 24 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na koszty obsługi środków PFRON wydatkowano kwotę 3.424 zł, tj. 28,7% planu 
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zrealizowano w I półroczu 2010 r. 
w łącznej wysokości 2.018.980,77 zł, tj. 41,9% planu rocznego.

Powiatowy Urząd Pracy realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy, czy też wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wydatkowano kwotę 
w wysokości 1.823.474,03 zł, tj. 53,6% planu rocznego, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.632.750,72 zł, tj. 53,4% planu

- pozostałe wydatki				   190.723,31 zł, tj. 55,3% planu

Powiatowy Urząd Pracy posiada dwie filie, które funkcjonują w Ozimku i Niemodlinie 
i realizują one zadania w zakresie lokalnych rynków pracy.

Na koniec m-ca czerwca br. ilość osób obsługiwanych przez PUP wyniosła ogółem 
9.283 osoby, w tym m.in. 1.555 osób z prawem do zasiłku oraz 7.547 osób bez prawa do zasiłku.

W okresie I półrocza 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował także trzy projekty, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- „Opolska Fundacja Pracy. Partnerstwo w dobie kryzysu” – w ramach tego projektu pomagano 40 osobom (zwalnianym przez pracodawców) w znalezieniu nowej pracy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pośrednictwo pracy). Na powyższy cel wydatkowano kwotę 22.220,02 zł, realizując 47,6% planu rocznego.

- „Postaw na siebie” – w ramach tego zadania PUP kierował osoby pracujące, posiadające maksimum średnie wykształcenie, na różnorodne szkolenia.

Projekt został zakończony w m-cu maju br. – wydatkowano łącznie kwotę 
63.801,75 zł, tj. 79,4% planu.

- „Pośredniaczek” – w ramach tego projektu zostało zatrudnionych 6 osób (pośredników i doradców zawodowych), które stanowią służbę zatrudnienia aktywizującą osoby bezrobotne. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 109.484,97 zł, realizując 50,3% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 126.242,83 zł, realizując plan roczny w 36,6% i przeznaczając je na:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 48.919,83 zł, tj. 36,2% planu. Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mogły korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznym pojazdem. W omawianym okresie z tych usług skorzystało 
167 osób, a kursów wykonano 2.358;

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota
15.000 zł, tj. 75% planu, przeznaczając dotacje dla:

- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejski w Opolu – 2.500 zł,

- Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu – 10.500 zł,

- Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych w Opolu – 2.000 zł,

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 34.613 zł, tj. 49,5% planu, przeznaczając dotacje dla:

  - Fundacji na rzecz rozwoju hipoterapii „Konie–Dzieciom”  w Opolu – 6.000 zł,

  - Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
w Warszawie – 4.510 zł,

- Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych w Opolu – 4.200 zł,

  - Stowarzyszenia Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym „Babie lato”- 3.183 zł,

  - Stowarzyszenia na rzecz autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu- 4.000 zł,

  - Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu – 10.000 zł,

  - Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy - 2.720 zł.

- Pomoc finansowa otrzymana od Województwa Opolskiego z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Opole poszkodowanych w czasie powodzi – w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu. Realizacja zadania nastąpi 
w II półroczu br.,

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 20.100 zł, 
tj. 40,2% planu przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy – 15.900 zł oraz dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejski w Opolu – 4.200 zł,

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 7.000 zł, tj. 70% planu, przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy – 3.893 zł oraz dla Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych w Opolu – 3.107 zł,

- Wydatki bieżące – kwota 610 zł, tj. 2,8% planu, z przeznaczeniem na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale, zostały omówione w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 12.892.079,57 zł, realizując plan roczny w 28,2%.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż wydatkowano na te zadania kwotę 4.180.211,28 zł, tj. 18% planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.711.868,29 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 38,8%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym oprócz wydatków inwestycyjnych, realizowane były wydatki bieżące niekwalifikowane, związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. W okresie I półrocza 2010 roku wydatkowano na nie kwotę 17.537 zł, realizując plan roczny w 0,7%. Środki te zostały wydatkowane na:

- opracowanie dodatkowej analizy finansowej dot. gminy Opole niezbędnej do „Raportu Końcowego” – kwota 5.000 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 5.244 zł,

- wypłatę odszkodowań, w tym z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji robót związanych z realizacją projektu – łączna kwota 7.293 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 83.058,86 zł, realizując plan 
w 11,5%, w tym z przeznaczeniem na:

- wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym - kwota 22.946,22 zł, tj. 22,3% planu. Zadanie to realizuje firma Remondis sp. z o.o. -nadzoruje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,

- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 
60.112,60 zł, tj. 18,8% planu. Prowadzącym to zagadnienie był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2010 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 3.599.420,09 zł, realizując plan roczny w wysokości 58,1%, przy czym faktycznie wykonano zakres rzeczowy robót na łączna wartość 3.632.072,06 zł o pow. 46.239.122 m2. Powyższe środki przeznaczono na:

- Oczyszczanie zimowe – koszt zimowego oczyszczania obejmował kwotę 2.494.153,93 zł o powierzchni 10.967.940 m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i dotyczył oczyszczania jezdni, placów i chodników, a także montażu 
i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

- Oczyszczanie letnie – łączny koszt tego zadania wyniósł 1.137.918,13 zł, 
o powierzchni 35.271.182 m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) 
i obejmował zamiatanie ulic, zmywanie mechaniczne, opróżniane koszy ulicznych 
i pojemników, oczyszczenie chodników oraz przystanków  autobusowych.

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 732.335,23 zł, realizując plan roczny 
w 24,6%, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 447.137,96 zł, tj.17,5% planu, realizując następujące zadania związane z:

- konserwacją placów zabaw na terenie gminy – wydatkowano kwotę 22.079,05 zł, 
tj. 31,5% planu, na prace związane z konserwacją 7 placów zabaw oraz urządzeń na ścieżce zdrowia na Wyspie Bolko,

- urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w mieście – wydatkowano kwotę 425.058,91 zł, tj. 17,2% planu. Wydatki związane były z utrzymywaniem porządku 
i czystości na terenach zieleni miejskiej: park na osiedlu im. Armii Krajowej z terenami przyległymi oraz skwerem przy ul. Brzozowej, parki zabytkowe na Wyspie Bolko, Park Pasieka, a także pozostałe parki, skwery i zieleńce. W ramach tych wydatków wykonywano prace wiązane z interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni, 
a także zapłacono ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni oraz terenami placów zabaw na terenie miasta. W pozycji tej ujmowane były także koszty eksploatacji wszystkich czynnych fontann na terenie miasta Opola.

- Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano łączną kwotę 
189.763,86 zł, tj. 40,6% planu, przy czym na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 184.363,86 zł, tj. 44,2% planu, a na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów kwotę  5.400 zł, tj. 10,8% planu.

- W ramach zrealizowanych wydatków bieżących najwięcej, bo 94.929,05 zł, tj. 43% planu rocznego, wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych 
w schronisku pracowników, a na pozostałe wydatki kwotę 89.434,81 zł, tj. 45,5% planu.

- Schronisko pozyskiwało także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 
86.316,23 zł, w tym z BO kwotą 66.844,18 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 
19.472,05 zł, tj. 97,4% planu. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 5.046,21 zł, tj. 5,9% planu, przeznaczając ją na zakup usług pozostałych.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.312.893,48 zł, tj. 44,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.270.347,18 zł, tj. 46,3% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 42.546,30 zł, 
tj. 14,2% planu.

Wydatki na oświetlenie ulic obejmowały zakup energii elektrycznej, konserwację 
i eksploatację urządzeń oświetleniowych, oznakowanie latarń będących własnością miasta oraz ubezpieczenie.

- Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został omówiony oddzielnie.

- Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- W rozdziale tym realizowane są wydatki budżetowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, którego zadaniem jest sprawowanie zarządu 
i nadzoru nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz obiektów inżynieryjnych, a także dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta.

- W I półroczu 2010 r. na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg wydatkowano środki w wysokości 1.739.294,78 zł, realizując plan roczny w 51,9%, przeznaczając je na:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.349.338,56 zł tj. 50,7% planu

- - pozostałe wydatki bieżące		  	   389.956,22 zł tj. 56,4% planu

- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W dniu 24.06.2010 r. na rachunek Urzędu Miasta Opola przekazano środki 
w wysokości 9.560,21 zł (jako pierwszą transzę), stąd wydatki w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz będzie kontynuowana zbiórka leków w ramach akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3.988.934,62 zł, realizując plan roczny 
w 21,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 365.308,56 zł, tj. 18,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3.623.626,06 zł, tj. 21,7% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych.

- W ramach wydatków bieżących realizowano:

- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni 
– wydatkowano kwotę 19.347,80 zł, tj. 41,6% planu, za administrowanie terenem po rekultywacji tego składowiska,

- administrowanie ujęciem wód  powierzchniowych z rzeki Odry – wydatkowano kwotę 2.750 zł, tj. 39,3% planu, za administrowanie brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry 
w km 149+210,

- analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – wydatkowano kwotę 12.928,80 zł, tj. 11,1% planu, na m.in. zapłatę za projekty tymczasowych organizacji ruchu, za wypisy z rejestru gruntów i kopie map, a także za analizy i oceny rozwiązań technicznych kanałów deszczowych,

- dopłaty związane z odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych 
– wydatkowano na te dopłaty kwotę 11.369,28 zł, realizując plan roczny w 36,7%,

- eksploatacja rowów komunalnych - w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 21 maja 2010 r. została zawarta umowa na eksploatację rowów komunalnych w 7 dzielnicach o łącznej długości 13.502 mb. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

- odkomarzanie i odszczurzanie – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

- odławianie dzikich zwierząt – wydatkowano kwotę 500 zł, tj. 2,5% planu,

- odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – wydatkowano kwotę 
20 zł, tj. 0,3% planu, za umieszczenie urządzeń w ul. Oświęcimskiej i ul. Sobieskiego,

- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę 2.357,14 zł, tj. 33,7% planu, za publikacje ogłoszeń prasowych w związku 
z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta Opola możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport 
o oddziaływaniu na środowisko lub wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.,

- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – w pozycji tej wydatkowano kwotę 244 zł, tj. 0,8% planu. Pozostałe środki ujęte w tej pozycji, wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

- opracowania urbanistyczne w zakresie ochrony środowiska – nie było wydatków w tej pozycji (przygotowano umowę z konsorcjum w celu opracowania odpowiednich badań geologiczno – gruntowych pod nowy cmentarz). Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

- opracowanie planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola – 
w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

- opracowanie planu likwidacji niskiej emisji dla miasta Opola – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Środki na ten cel wydatkowane zostaną 
w II półroczu br.,

- realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – w pozycji tej wydatkowano kwotę 49.576,76 zł, tj. 16,7% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji – kwota 19.940 zł (dla „OFF – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”, „Azyl Nadziei – dla zwierząt potrzebujących pomocy i „Fioletowy pies”), na dotacje dla stowarzyszeń – kwota 10.550 zł (dla „Opolski Czerwony Krzyż” i „Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami”), na publikacje książkowe, szkolenia i konferencje z zakresu ochrony środowiska oraz na przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w opolskich placówkach oświatowych,

- realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska - wydatkowano kwotę 6.313,50 zł, tj. 5,9% planu, na badania jakości powietrza atmosferycznego w mieście Opolu. Pozostałe środki ujęte w tej pozycji, wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

- Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Środki na ten cel wydatkowane zostaną 
w II półroczu br.,

- usługi weterynaryjne – wydatkowano kwotę 8.170 zł, tj. 54,5% planu, za wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,

- usuwanie odpadów z terenów gminy – wydatkowano kwotę 12.969,39 zł, tj. 64,9% planu, na opłacenie odbioru przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych wykonywanych w ramach interwencyjnego porządkowania terenów zieleni,

- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – wydatkowano kwotę 6.431,84 zł, 
tj. 71,5% planu,

- utrzymanie szaletów – wydatkowano kwotę 63.038,25 zł, tj. 45,2% planu, obejmującą zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi oraz za zużytą energie eklektyczną, wodę i ścieki,

- wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska – w pozycji tej wydatkowano kwotę 526,42 zł, tj. 4,8% planu, za wydane decyzje administracyjne (wykonanie 6 wypisów 
z ewidencji gruntów).

- W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt 
pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji tego Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach projektu, stąd określone wpłaty tych gmin w dochodach budżetowych miasta.

- W I półroczu 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 168.765,38 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 67,5%, przy czym najwięcej, bo 86,5%, tj. 146.061,40 zł
(tj. 66,6% planu rocznego) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

- Zrealizowane w tym rozdziale wydatki remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 13.212.066,30 zł, realizując plan roczny w 27,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.657.953,21 zł, tj. 43,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 6.554.113,09 zł, tj. 19,6% planu.

- W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

- Rozdział 92106 – Teatry

- Opolski Teatr Lalki i Aktora jest instytucją kultury powołaną do zaspakajania potrzeb 
i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego. Realizuje on swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami 
z zagranicy.

- W I półroczu 2010 r. Teatr zrealizował dwie premiery („Tygrysek Pietrek” i „Piotruś Pan”) oraz wystawił 234 przedstawień, które obejrzało 23.282 widzów.

- W omawianym okresie Teatr realizując swoje zadania statutowe, osiągnął przychody własne w wysokości łącznej 2.644.425,94 zł, tj. 56,6% planu rocznego, przy czym dotacja podstawowa z budżetu miasta, stanowiła 74% tych przychodów i obejmowała kwotę 1.956.850 zł (wykonanie 54% planu rocznego), a przychody ogółem 687.757,94 zł.

- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Teatru, wyniosły kwotę łączną 
2.352.194,90 zł, tj. 50,3% planu rocznego i obejmowały:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.539.771,55 zł

- - pozostałe koszty bieżące				   812.423,35 zł

- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- W okresie I półrocza 2010 r. Miejski Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury w mieście, organizując szereg przedsięwzięć muzycznych i artystycznych.

- Realizując swoje bieżące zadania MOK osiągnął dochody własne w wysokości 161.270,47 zł (12% planu) i otrzymał dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą 
w kwocie 1.290.000 zł (38,8% planu) oraz poniósł koszty bieżące w wysokości 
1.446.961,58 zł, tj. 29,9% planu rocznego, przy czym wydatkowano je na:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		651.994,12 zł

- - pozostałe koszty bieżące		   		794.967,46 zł

- W omawianym okresie Miejski Ośrodek Kultury osiągnął niższe niż planowano przychody własne, a także poniósł niższe koszty, z uwagi na przełożenie terminu realizacji najważniejszej imprezy, czyli Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, z m-ca czerwca na m-c wrzesień 2010 r.

- W różnych imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury (względnie współorganizowanych) uczestniczyło ok. 24,5 tys. osób. Pozostałe jednostki MOK, tj.  Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej i Klub Osiedlowy Opole – Metalchem, pracowały na rzecz społeczności lokalnej, organizując czas dzieciom i młodzieży oraz rozwijając ich zainteresowania artystyczne i muzyczne.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

- Galeria Sztuki Współczesnej w okresie I półrocza 2010 r. prowadziła działalność wystawienniczą (organizowane były wystawy w siedzibie Galerii i w innych miejscach miasta oraz w plenerze), a także różnorodną działalność edukacyjną. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 20 wystaw, w tym 7 w głównym budynku Galerii.

- Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonując jako instytucja kultury i realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła dochody własne w wysokości 93.784,93 zł (25% planu) 
i otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1.044.500 zł (51% planu) oraz poniosła koszty bieżące w wysokości 988.501,43 zł, tj. 40,8% planu rocznego, przy czym wydatkowano je na:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.538,30 zł

- - pozostałe koszty bieżące		   	541.963,13 zł

- Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

- Rozdział 92116 – Biblioteki

- Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje swoje cele statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola, poprzez działalność 19 placówek rozlokowanych w różnych rejonach miasta.

- W okresie I półrocza 2010 r. ze wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych  skorzystało 12.213 czytelników, którzy odwiedzili poszczególne placówki 100.198 razy 
i wypożyczyli 299.746 zbiorów.

- Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2010 r. realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła dochody własne w wysokości 134.857,93 zł (140,5% planu) i otrzymała dotację 
z budżetu miasta w kwocie 1.425.000 zł (49,2% planu) oraz poniosła koszty bieżące 
w wysokości 1.513.424,26 zł, tj. 50,6% planu rocznego, przy czym wydatkowano je na:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.042.761,20 zł

- - pozostałe koszty bieżące		   	   470.663,06 zł

- Rozdział 92118 – Muzea

- W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 519.400 zł, tj. 19% planu rocznego, przy czym dla Muzeum Polskiej Piosenki na bieżącą działalność przeznaczono dotację 
w wysokości 513.300 zł tj. 58,3% planu.

- W I półroczu 2010 r. koszty funkcjonowania Muzeum wynosiły kwotę 349.857,09 zł, w tym na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przeznaczono kwotę 162.136,43 zł, tj. 43,4% planu oraz na pozostały koszty kwotę 187.720,66 zł.

- W ramach swojej działalności Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu kontynuowało odpowiednie prace związane z ogólnopolską zbiórką pn. „Piosenka ma swoje historie”, polegającej na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu., a także organizowało imprezy kulturalne.

- Wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości 141.879,19 zł, tj. 11% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – nie wydatkowano środków finansowych. Przyznano cztery dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na remonty elewacji – prace te będą wykonywane 
w II półroczu br.,

- remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 366 zł, tj. 0,1% planu, na wykonanie impregnacji i kitowanie pęknięć drewnianego pomostu na murach. Podjęto  prace przy: odbudowie spalonej kaplicy cmentarnej na ul. Zielonej, czyszczeniu muru  na wysokości Grabówki, izolacji poziomej kapliczki przy ul Św. Jacka oraz przy rzeźbie Madonny na budynku przy Pl. Św. Sebastiana,

- wydatki bieżące – kwota 25.735,19 zł, tj. 7,8% planu (m.in. na wynagrodzenie bezosobowe, czyszczenie pomnika o Wolność Śląska Opolskiego, badania konserwatorskie, skanowanie map i dokumentacji konserwatorskich do celów projektowych).

- Pozostałe zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3.633.010,89 zł, tj. 34,1% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące kwotę 396.102,02 zł, tj. 36,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3.236.908,87 zł, tj. 33,9% planu.

W ramach wydatków bieżących Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizował następujące zadania związane z upowszechnianiem kultury:

- kwota 294.692,43 zł, tj. 76,9% planu – na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek nie naliczanych do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Filharmonia Opolska | Inauguracja Roku Chopinowskiego w Filharmonii Opolskiej. Uroczysty Koncert Symfoniczny w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina | 7.000 |
| 2 | 2800 | Teatr im. Jana Kochanowskiego | XXXV Opolskie Konfrontacje Teatralne – Klasyka Polska 2010 | 25.000 |
| 3 | 2800 | Filharmonia Opolska | Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży MUSICA VIVA | 18.000 |
| 4 | 2810 | Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego | XX Zimowa Giełda Piosenki | 8.528 |
| 5 | 2810 | Fundacja Forum Artis | Koncert Oratoryjny | 12.500 |
| 6 | 2810 | Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki | 23, 24, 25 i 26 element w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki | 20.000 |
| 7 | 2810 | Fundacja Mieczysława Dumnickiego | Wsparcie zadania „XXX lat niezależnego zrzeszenia studentów w Opolu” | 4.000 |
| 8 | 2820 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 2010 | 45.000 |
| 9 | 2820 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Kino w mieście | 20.000 |
| 10 | 2820 | Opolskie Bractwo Rycerskie | Obchody Dni Opola | 15.000 |
| 11 | 2820 | Opolskie Bractwo Rycerskie | Stała wystawa uzbrojenia średniowiecznego w Baszcie Artyleryjskiej | 5.000 |
| 12 | 2820 | Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorem i Cheerleaderek Polskich | XII Mistrzostwa Polski Mażoretek X Międzynarodowe Spotkania Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek z poprzedzającymi je warsztatami artystycznymi | 13.000 |
| 13 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu | II Opolska Giełda Staroci | 2.664,43 |
| 14 | 2820 | Stowarzyszenie „ARTSFERA” | „Aneks fotografii” Opracowanie i druk katalogu, organizacja cyklu wystaw i spotkań autorskich. | 6.000 |
| 15 | 2820 | Stowarzyszenie “Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” | Festiwal Ulica Kultury | 5.000 |
| 16 | 2820 | Klub Suterena – stowarzyszenie | Fabryka inspiracji – cykl niebanalnych spotkań autorskich | 13.000 |
| 17 | 2830 | Związek Polskich Artystów Plastyków | Cykl wystaw Artyści Plastycy w Galerii ZPAP pierwsze piętro | 5.000 |
| 18 | 2820 | Stowarzyszenie A-kwadrat | Wsparcie 24 wystaw i spotkań poetyckich w galerii BP Atelier | 8.000 |
| 19 | 2820 | Stowarzyszenie Pamięci 19 pułku | Wykłady historyczne na temat historii oręża Polskiego | 3.000 |
| 20 | 2820 | Klub Suterena – stowarzyszenie | Krakowski Salon Poezji w Opolu | 3.000 |
| 21 | 2820 | Pro Lusatia Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie | Dywersyjna operacja polskiego wywiadu wojskowego na Łużycach w latach 1933-39 | 5.000 |
| 22 | 2820 | Stowarzyszenie Instytut Śląski | Wsparcie zadnia: wydawnictwo popularnonaukowe Ludzie i Historia w nazwach ulic | 5.000 |
| 23 | 2820 | Opolskie Bractwo Rycerskie | Wymarsz na Grunwald | 5.500 |
| 24 | 2820 | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych | Schron Sztuki 3 | 4.000 |
| 25 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków | Wymienna wystawa | 3.000 |
| 26 | 2820 | Klub Suterena – stowarzyszenie | Opole akustyczne – letnia muzyczna scena Opola | 20.000 |
| 27 | 2820 | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych | Wystawa Studentów Instytut Sztuki UO Dyplomy 2010 | 6.000 |
| 28 | 2820 | Klub Suterena – stowarzyszenie | Chcemy Tańczyć | 3.500 |
| 29 | 2820 | Społeczne Towarzystwo Artystyczne | Świętojańska Noc Teatralna | 4.000 |

- kwota 95.409,59 zł, tj. 17,3% planu – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją wydarzeń okolicznościowych, z organizacją cyklu imprez 
w ramach DNI OPOLA i uroczystości 3-cio majowych, a także z organizacją różnych koncertów.  Wydatkowano także środki finansowe na stypendia dla uczniów szkół artystycznych oraz na kwiaty na premiery teatralne, wernisaże oraz inne okolicznościowe wydarzenia.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 100.000 zł na przygotowanie i wydanie monografii Opola. W omawianym okresie wydatkowana została kwota 6.000 zł, tj. 6% planu, na recenzje naukowe przygotowanego opracowania „Monografia Opola”, natomiast druk wydawnictwa przewidziano w drugiej połowie 2010 r.

Stopień realizacji zadania inwestycyjnego został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE oraz NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
3.802.149,46 zł, tj. 30,5% planu rocznego, przy czym w poszczególnych rozdziałach tego działu, wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 2.439,60 zł, tj. 12,2% na pokrycie kosztów pielęgnacji dwóch drzew pomnikowych: na terenie MDK oraz przy 
ul. Barlickiego. Pozostałe środki ujęte w tej pozycji, wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W okresie I półrocza 2010 r. wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości 3.412.741,31 zł, tj. 45,7% planu, przeznaczając:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.879.052,58 zł, tj. 45,3% planu

- na pozostałe wydatki			1.533.688,73 zł, tj. 46,3% planu

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny wykonywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz uczestniczył w pracach naukowo – badawczych i w programach ochrony zwierząt. Ogród odwiedziło 67.354 osób, a wpływy ze sprzedaży biletów wstępu uzyskane 
w kwocie 418.999,08 zł, tj. 32,2% planu rocznego, zasiliły dochody budżetu miasta.

- Ogród Zoologiczny pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 218.184,24 zł, w tym z BO kwotą 175.035,12 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 
43.149,12 zł, tj. 52,2% planu.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 57.328,73 zł, tj. 22,5% planu, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 19.953,78 zł na zakup usług pozostałych oraz kwotę 31.687,57 zł na wydatki inwestycyjne.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
10.301.114,95 zł, co stanowiło 21,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.701.418,49 zł, tj. 52,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 4.599.696,46 zł, tj. 12,1% planu. Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano, wynikało przede wszystkim z niskiej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w obiektach sportowych.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Za okres I półrocza 2010 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki 
w wysokości 3.545.871,45 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi wykonanie w 47,1%, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.141.881,42 zł tj. 48,9% planu

- pozostałe wydatki				1.403.990,03 zł tj. 44,6% planu

W okresie I półrocza 2010 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizował działalność sportowo – rekreacyjną, widowiskowo – artystyczną, a także udostępniał swoje obiekty na działalność targową i wystawienniczą. W najważniejszych obiektach MOSiR-u uczestniczyło łącznie 194,7 tys. osób, w tym „Okrąglak” – 56,5 tys. osób, „Toropol” 
– 34,8 tys. osób, „Akwarium” – 93,4 tys. osób, „Stadion Miejski” 10 tys. osób.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 496.638,74 zł, w tym z BO kwotą 32.393,12 zł oraz pozyskano kwotę 
w wysokości 464.245,62 zł, tj. 52,9% planu.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 396.267,97 zł, tj. 43,6% planu, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 185.500,44 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 
67.329,05 zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 539.000 zł realizując plan roczny w 82,9% z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie | 10.000 |
| 2 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym | 23.000 |
| 3 | 2820 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie | 20.000 |
| 4 | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 23.000 |
| 5 | 2820 | Opolski Klub Taekwondo | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo | 30.000 |
| 6 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 22.000 |
| 7 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu | 20.000 |
| 8 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 18.000 |
| 9 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym | 13.000 |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce | 9.000 |
| 11 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie | 7.000 |
| 12 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie | 17.200 |
| 13 | 2820 | Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym | 6.000 |
| 14 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 30.000 |
| 15 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 20.000 |
| 16 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 8.000 |
| 17 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie | 16.000 |
| 18 | 2820 | Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku | 15.000 |
| 19 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym | 4.000 |
| 20 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Gór i Sportów Górskich | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych we wspinaczce sportowej | 5.000 |
| 21 | 2820 | Opolski Klub Karate Kyokushin | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate | 10.000 |
| 22 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt | 10.000 |
| 23 | 2820 | Akademicki Klub Szermierczy | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce | 5.000 |
| 24 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „24” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 2.300 |
| 25 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 20.000 |
| 26 | 2820 | Ludowy Zespół Sportowy Grudzice | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 3.500 |
| 27 | 2820 | Akademia Karate Tradycyjnego | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate | 5.000 |
| 28 | 2820 | Opolski Klub Sportowy „Oderka” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 20.000 |
| 29 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Piątka-Kangur” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w akrobatyce sportowej | 8.000 |
| 30 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców | 10.000 |
| 31 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 5.000 |
| 32 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 10.000 |
| 33 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Groszmal” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 3.500 |
| 34 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Kajakowe | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie | 10.000 |
| 35 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie | 20.000 |
| 36 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w czasie ferii | 3.500 |
| 37 | 2820 | Automobilklub Opolski | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na torze kartingowym | 8.000 |
| 38 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt | 15.000 |
| 39 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 5.000 |
| 40 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce | 15.000 |
| 41 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ju-jitsu | 4.000 |
| 42 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w modelarstwie | 5.000 |
| 43 | 2820 | Klub Judo AZS Opole | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 15.000 |
| 44 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Okay” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 5.000 |
| 44 | 2810 | Fundacja „SPIN” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w tańcu sportowym | 5.000 |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 1.616.547,04 zł realizując plan roczny w 63,7%.

Na upowszechnianie kultury fizycznej Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości 1.543.349,70 zł, tj. 66,7% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- kwota 1.366.137,51 zł – na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia):

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Wykorzystana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „24” | Organizacja turnieju judo „Biała Zima” | 6.438,77 |
| 2 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Organizacja ogólnopolskiego halowego turnieju piłki nożnej młodzików | 2.000 |
| 3 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Organizacja zawodów Grand Prix Polski w pływaniu | 19.700 |
| 4 | 2820 | Stowarzyszenie Hawi Racing Team | Organizacja VI Opolskiej Gali Żużlowej na Lodzie | 14.998,74 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Oldboys” | Organizacja V memoriału Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie | 3.000 |
| 6 | 2820 | Klub Sportowy AZS Politechniki Opolskiej | Organizacja Półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu | 3.500 |
| 7 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w jeździe figurowej | 6.000 |
| 8 | 2820 | Klub Sportowy „Oderka” | Organizacja obchodów 65-lecia piłki nożnej w Opolu. | 10.000 |
| 9 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz’ | Organizacja 1/2 Finału Krajowych Eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy | 5.000 |
| 10 | 2820 | Klub Sportowy AZS Politechniki Opolskiej | Organizacja półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w judo | 3.500 |
| 11 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Pucharu Polski seniorów i seniorek w judo | 10.000 |
| 12 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja otwartego Pucharu Polski juniorów i juniorek w judo | 5.000 |
| 13 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja eliminacji Mistrzostw Polski par klubowych | 5.000 |
| 14 | 2820 | Stowarzyszenie „Bieg Opolski” | Organizacja VIII Biegu Opolskiego | 13.000 |
| 15 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w wielobojach lekkoatletycznych | 20.000 |
| 16 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja półfinału Mistrzostw Europy par | 25.000 |
| 17 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Wspieranie sportu kwalifikowanego - judo | 50.000 |
| 18 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Wspieranie sportu kwalifikowanego – piłka ręczna | 190.000 |
| 19 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 220.000 |
| 20 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 19.000 |
| 21 | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 55.000 |
| 22 | 2820 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | Wspieranie sportu kwalifikowanego | 110.000 |
| 23 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego - lekkoatletyka | 50.000 |
| 24 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – koszykówka mężczyzn II liga | 160.000 |
| 25 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – siatkówka mężczyzn | 30.000 |
| 26 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – short-track | 20.000 |
| 27 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Wspieranie sportu kwalifikowanego – koszykówka mężczyzn – III liga | 10.000 |
| 28 | 2820 | Klub Sportowy „Oderka” | Wspieranie sportu kwalifikowanego – piłka nożna | 280.000 |
| 29 | 2820 | Klub Judo AZS Opole | Wspieranie sportu kwalifikowanego - judo | 20.000 |

- kwota 160.875 zł – na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zdobywających czołowe lokaty w mistrzostwach świata i Europy w kategorii seniorów i juniorów i mistrzostwach Polski seniorów zgodnie z obowiązującą uchwalą Rady Miasta Opola,

- kwota 16.337,19 zł – na wydatki związane z organizacją różnych imprez sportowych (m.in. zakup pucharów, upominków i nagród rzeczowych, ubezpieczenie turniejów).

W rozdziale tym realizowano również:

- wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym - wypłacono kwotę 60.189 zł, 
tj. 38,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 58-miu zawodników zarekomendowanych Prezydentowi Miasta Opola przez powołaną przez niego odpowiednią komisję.

- wydatki związane z organizacją konkursu architektonicznego na koncepcję budowy krytej pływalni – wydatkowano kwotę 13.008,34 zł, tj. 18,6% planu, na zakup usług. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. Realizatorem tego zadania był MOSiR.

# 5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie I półrocza 2010 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 6.974.277 zł, tj. 45,7% planu rocznego i stanowiły je rozchody z tytułu spłat pożyczek 
i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i na rynku zagranicznym (§ 992 i § 993). Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów 
w Opolu” – spłata kapitału 600.000 zł (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 3.165.800 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału 
900.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata kapitału 348.145 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej

w Opolu” – spłata kapitału 558.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” 
– spłata kapitału  300.000 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 291.270 zł (kredytodawca: Dexia Kommunalkredit S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 
120.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – spłata kapitału 90.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej,        ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 198.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 150.000 zł, (kredytodawca: 
BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej      Nr 20 w Opolu” – spłata kapitału 43.464 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego       w Opolu” – spłata kapitału 167.526 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka nr 4, Opole    ul. Barlickiego 2” –  spłata kapitału 13.098 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois” –  spłata kapitału 28.974 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

Zaplanowana kwota spłaty kredytu zagranicznego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w wysokości 1.595.995 zł zaciągniętego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa 
i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, nastąpi w II półroczu 2010 roku.

# 6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Uchwałą Rady Miasta Opola nr LX/6119/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2010 r. na realizację zadań inwestycyjnych 
i remontowych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 162.238.503 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu 2010 roku (według stanu na dzień 30.06.2010 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowano kwotę 194.380.537 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
– wykorzystana została kwota 22.843.948,68  zł, tj. 15,4% (na plan 148.100.650 zł),

- pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 8.009.276,79 zł, 
tj. 20,8% (na plan 38.548.248 zł),

- zadania remontowe – wykorzystana została kwota 483.067,81 zł, tj. 6,2% (na plan 7.731.639 zł).

Uwzględniając łączne wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych stopień realizacji planu wynosi 31.336.293,28 zł, tj. 16,1%, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę 30.853.225,47 zł, tj. 16,5%.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 6 miesięcy 2010 roku 
w załącznikach nr 9, 10 i 11 przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku 
od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 155.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W II półroczu br. wszczęta zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy. Zadanie o łącznej wartości 630.000 zł, realizowane będzie w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach 2010-2011.

II. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 72.813.284 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 24.025.644 zł i pozabudżetowe w wysokości 48.787.640 zł) wykorzystano w kwocie 11.526.993,78 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 6.081.092,50 zł i pozabudżetowe w wysokości 5.445.901,28 zł), na realizację następujących zadań:

DROGI  PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego 
w ciągu ul. Reymonta

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 29.573.860 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 4.204.187 zł i pozabudżetowe w wysokości 25.369.673 zł)  wykorzystano 
w kwocie 5.464.050,44 zł (w tym: środki budżetowe w wysokości 199.351,18 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 5.264.699,26 zł). Środki wydatkowano na: zakończenie prac fundamentowych; realizację prac wykończeniowych na estakadzie najazdowej i zjazdowej. Trwają prace konstrukcyjne przy ustroju nośnym wiaduktu wantowego (wykonano rusztowanie i deskowanie płyty wiaduktu, zazbrojono i zabetonowano płytę wiaduktu wraz 
z I etapem pylonu ponad mostem). Kontynuowane są prace remontowe na żelbetowym wiadukcie łukowym oraz trwają prace renowacyjne przyczółków. Wykonano przebudowę nawierzchni ul. Armii Krajowej w zakresie podbudowy wraz z warstwą wiążącą. Zadanie ujęte jest w WPI.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej 
do ul. Krapkowickiej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.400.000 zł wykorzystano w kwocie 148.402,02 zł na opracowanie trzech wariantów Programu funkcjonalno – użytkowego dla całego odcinka obwodnicy wraz z drogami zbiorczymi. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Zadanie ujęte jest w WPI z terminem realizacji do 2015 r.

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.250.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 3.750.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 12.500.000 zł), wykorzystano w kwocie 1.547.280,92 zł. Wykonano: wycinkę drzew i krzewów, sieć kanalizacji deszczowej w ul. Kani; rozbiórkę i wybudowano podporę technologiczną z dźwigarów stalowych i bali drewnianych na podbudowie z płyt drogowych prefabrykowanych, rozbiórkę wiaduktu południowego, zdemontowano betonowe części podpór ciepłociągu, konstrukcję żelbetową muru oporowego nr 3 i nr 4, demontaż sieci trakcyjnej i montaż nowe, kable obejściowe 
i ochronę kabli sterujących odłącznikami sieci trakcyjnej. Zadanie ujęte jest w WPI 
 terminem realizacji do 2011 r.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 19 lipca br. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi łączącej ulicę Bończyka z ulicą Zamkniętą wraz z przebudową ulicy Zamkniętej oraz z budową oświetlenia ulicznego 
i kanalizacji deszczowej. W ramach tego zadania wydatkowane zostaną również środki na opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic: Wrocławska, Niemodlińska, Nysy Łużyckiej w Opolu (przeprowadzenie konkursu).

Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.101.800 zł wykorzystano w kwocie 25.000,00 zł. Uzyskano decyzję środowiskową; złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego; wykonano dokumentację branży drogowej. Ze względu na brak akceptacji Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na budowę przejścia dla pieszych 
w poziomie jezdni, zlecono opracowanie dokumentacji budowy przejścia podziemnego; trwają prace projektowe w tym zakresie.

Przebudowa ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.300.000 zł  (w tym środki budżetowe 
w wysokości 4.300.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 3.000.000 zł), zostały wykorzystane w kwocie 2.009.390,05 zł (w całości środki budżetowe). Wykonano na odcinku ok. 250 metrów prace rozbiórkowe, podbudowę pod jezdnię, chodniki, zatoki, słupy oświetleniowe.

Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu – etap II – odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 973.900 zł nie zostały wykorzystane. Wykonano kanalizację deszczową, nasadzenia zieleni. Ścieżka wykonana w ok. 80%; fakturowanie robót nastąpi po zakończeniu całości zadania.

Budowa ekranów akustycznych przy Obwodnicy Północnej od ul. Gminnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.245.173,84 zł. Wykonano ekrany akustyczne o łącznej długości 477,50 mb, ściek przykrawężnikowy, bariery drogowe oraz oznakowanie poziome na jezdni.

Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odc. 
od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.718.300 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 1.905.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 1.813.300 zł), zostały wykorzystane w kwocie 14.958,11 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów oraz opłatę za zezwolenie na wycinkę drzew. Została rozstrzygnięta procedura przetargowa, a w dniu 22.06.2010 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Głogowskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 170.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.464,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Ponadto wykonano maszty wysięgnikowe wraz z instalacją zasilająco – sterującą. Zakres rzeczowy zadania został wykonany, a fakturowanie nastąpi po odbiorze końcowym zadania.

Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wlocie do skrzyżowania 
z ul. Luboszycką od strony Wrocławia z Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.939 zł w I półroczu zostały wykorzystane w kwocie 41.938,53 zł. Wykonano oznakowanie poziome jezdni, wyremontowanej w roku 2009, o powierzchni 3.415 m2.

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Obwodnicy Północnej na odcinku 
od ul. Partyzanckiej do mostu n/rz. Odrą

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.880.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 29.07.2010 r. nastąpiło podpisane umowy z wykonawcą zadania. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu br.

DROGI  PUBLICZNE  GMINNE

Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.458.033 zł, (w tym środki budżetowe 
w wysokości 248.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 3.210.033 zł), zostały wykorzystane w kwocie 783.009,19 zł, (w tym środki budżetowe w kwocie 601.807,17 zł, środki pozabudżetowe w kwocie 181.202,02 zł). Wykonano roboty ziemne, roboty rozbiórkowe; wykonano podbudowę jezdni o długości 806,0 mb; wykonano chodniki wraz 
z krawężnikami o długości 250,0 mb, kanalizację deszczową o długości 870,0 mb; przekładkę sieci telefonicznej; przebudowę linii energetycznej n/n; wykonano separator; wykonano odmulenie (konserwację) Potoku Prószkowskiego; przewiert pod obwodnicą północną kanalizacją deszczową.

Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bielską z ul. Lwowską.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 430.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane W trakcie są opracowywane materiały do wszczęcia procedury przetargowej. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Budowa parkingów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu; po otrzymaniu dokumentacji będzie możliwe wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe przy 
ul. Piotrkowskiej.

Opracowanie dokumentacji budowy ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Remont drogi na odcinku łączącym ul. Piotrkowską z ul. Sieradzką.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 370.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę z wykonawcą. Wykonana została kanalizacja deszczowa. Pozostałe roboty będą wykonywane w drugim półroczu.

DROGI WEWNĘTRZNE

Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały w I półroczu wykorzystane. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po uprawomocnieniu decyzji zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w m. Opole-Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 133.766,68 zł. Zakres zadania został wykonany w 2009 r., a odbiór 
i zafakturowanie nastąpiło  w 2010 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola „OSTO”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.405.452 zł  (w tym środki budżetowe w wysokości 510.818 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 2.894.634 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Podstawowym celem projektu budowy optycznej sieci teleinformatycznej na terenie miasta Opola jest stworzenie infrastruktury (sieci NGN/NGA) umożliwiającej powszechne wykorzystanie narzędzi ICT w życiu publicznym, prywatnym 
i gospodarczym regionu opolskiego. Projekt pozwoli na implementację nowych usług 
i poprawę jakości dotychczasowych świadczonych dla dobra publicznego jak również usług komercyjnych. Jest kolejnym krokiem w procesie tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II „Społeczeństwo Informacyjne”, działanie 
2.1 „Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT”. Wniosek do RPO został złożony 
15 kwietnia 2010 r. i do chwili obecnej Urząd Miasta Opola czeka na ogłoszenie wyników konkursu. Termin oceny złożonych wniosków został już dwukrotnie przesunięty.

W związku z rozpoczęciem przez MZD remontu ul. Piastowskiej, przystąpiono do wykonania sieci OSTO na odcinku objętym remontem. Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Strzelców Bytomskich.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 560.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 112.560 zł. Powyższe środki wydatkowano na następujące dokumentacje:

  - Budowa Al. Solidarności w Opolu – dostosowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
– dokumentację wykonano;

  - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa 
ul. Kościuszki w Opolu wraz z oświetleniem” z dostosowaniem do obowiązujących przepisów – zgłoszono do WUAiB w zakresie robót niewymagających pozwolenia 
na budowę;

  - Rozbudowa ul. Bielskiej w Opolu na odc. od Al. Solidarności do dz. nr 139 wraz 
z oświetleniem i odwodnieniem ulicy – uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej;

- Budowa drogi L1/2 do Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w rejonie 
ul. Wrocławskiej wraz z budowa oświetlenia ulicznego i odwodnieniem – uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dalekiej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej – złożono wniosek o uzyskanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy krzyżowania 
i sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ul. Katowicka-Ozimska – trwają prace projektowe;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe budowy dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej 
– przygotowane do złożenia o uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Jana Cybisa wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – trwają prace projektowe;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bolka II 
i ul. Tuwima na odcinku od ul. Obrońców Stalingradu do ul. Bolka II wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – w przygotowaniu procedura przetargowa;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu pod 
ul. Etnografów w Opolu – w przygotowaniu procedura przetargowa;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu 
ul. Groszowickiej w Opolu na odc. od skrzyżowania z ul. Podlesie do Szkoły Podstawowej Nr 28 – w przygotowaniu procedura przetargowa;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zatoki postojowej przy Przedszkolu Publicznym Nr 22 przy ul. Strzeleckiej – w przygotowaniu procedura przetargowa;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Placu Kazimierza wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej – w przygotowaniu procedura przetargowa.

III. TURYSTYKA

OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Miejska Informacja Turystyczna – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W trakcie rozstrzygania jest procedura przetargowa. Dostawa sprzętu  komputerowego 
i oprogramowania nastąpi w II półroczu br.

Remont Miejskiej Informacji Turystycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W dniu 21.06.2010 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową. W miesiącu lipcu została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie robót. Zadanie będzie realizowane 
w II półroczu.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.110.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 658.797 zł na niżej wymienione zadania:

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Wymiana stolarki okiennej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W miesiącu sierpniu br. podpisane zostały umowy z wykonawcami zadania. Wymiana okien przeprowadzona będzie w lokalach gminnych, w których stolarka okienna została zakwalifikowana do wymiany, zgodnie z kolejnością kwalifikacji.

Remonty dachów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł nie zostały wykorzystane. Aktualnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawców zadania.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykupy gruntów i nieruchomości.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.250.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 658.797 zł. Środki wydatkowano na nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 1,1529 ha oraz wykup lokali użytkowych w budynku „Cieplak” 
– 2 boksy.

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł, nie zostały wykorzystane. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w IV kwartale 2010 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Remont i odtworzenie placów zabaw.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W przygotowaniu jest dokumentacja celem wyłonienia wykonawców remontów placów zabaw przy ulicach: Koraszewskiego 21-25, Katedralnej 5-7, Łąkowej 3-3a, Wrocławskiej 20C, Nysy Łużyckiej 3-5, Katowickiej 2-14, i 40-42, Mikołaja 4, Dekabrystów 15-21, Dubois 8-14, Srebrnej 23-29.

V. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.570.834 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 2.407.084 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 1.163.750 zł) zostały wykorzystane w kwocie 560.939,42 zł, na niżej wymienione zadania:

CMENTARZE

Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 163.334 zł nie zostały wykorzystane. 
Ze względu na przesunięcie naboru wniosków o dofinansowanie na miesiąc wrzesień br. realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2011 roku. Zadanie ujęte jest w WPI.

.

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – II etap – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 495.059,42 zł. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Zawarto umowę z wykonawcą, a w dniu 24.05.2010 r. przekazano plac budowy. Dokonano zapłaty za decyzję o wycince drzew. Planowana w bieżącym roku wycinka drzew została przesunięta na miesiąc październik ze względu na okres ochronny gniazd ptaków, które znajdują się na drzewach przeznaczonych do wycinki.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.327.500 zł (w tym całości środki budżetowe w wysokości 1.163.750 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 1.163.750 zł), zostały wykorzystane w kwocie 65.880 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Zadanie jest ujęte w WPI na lata 2009-2012.

Objęcie udziałów w „Opolskim Parku Naukowo – Technologicznym” Sp. z o. o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wykorzystane. Objęcie udziałów w OPN -T Sp. z o.o.  czyli realizacja wydatku nastąpi w IV kwartale 2010 r.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.622.900 zł wykorzystano w kwocie 750.183,27 zł na niżej wymienione zadania:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 106.628 zł. Wykonano instalację automatycznego systemu wykrywania 
i gaszenia pożaru w pomieszczeniu serwerowni w Ratuszu; zakup oprogramowania ArcEditor w licencji pływającej w ilości 2 sztuk wraz z usługą wsparcia technicznego oraz integracją klucza licencyjnego dla wszystkich aplikacji ArcEditor (oprogramowanie jest częścią systemy GIS); zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na zadanie polegające na rozbudowie istniejącej infrastruktury informatycznej Urzędu dla potrzeb realizacji projektu „E-OPOLE”.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 25.933,54 zł. Zakupiono elektryczną maszynę czyszcząco - zbierającą do utrzymania czystości posadzek, kserokopiarki oraz klimatyzator do serwerowni.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz 
z przebudową serwerowni – Ratusz, Pl. Wolności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 279.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 278.592,45 zł. Wykonano w budynku Ratusza remont instalacji elektrycznej dedykowanej pod zasilanie sprzętu komputerowego; przeprowadzono roboty budowlane związane z przebudową serwerowni w budynku Ratusza (wykonanie podłogi technologicznej, instalacji elektrycznej i logicznej oraz systemu kontroli dostępu i systemu monitoringu).

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.200 zł nie zostały wykorzystane. Zakupiono sprzęt, jednak ze względu na rozbieżności ze SIWZ nie można przystąpić do odbioru; po wyjaśnieniu rozbieżności zostanie dokonany odbiór i wydatkowanie środków.

Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Pl. Wolności 7-8, osuszenie budynku – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 433.700 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 333.629,28 zł. Wykonano renowację murów fundamentowych I segmentu budynku (WSO); izolację poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej przy użyciu lanc iniekcyjnych i środka iniekcyjnego; izolację pionową od wewnątrz materiałem izolacyjnym mineralno-polimerowym szlamem uszczelniającym. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu.

Remont korytarzy w Ratuszu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 5.400 zł. Dokonano zapłaty za aktualizację dokumentacji. Obecnie zakończona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłonieni zostali wykonawcy dwóch części zadania i trwają prace nad zawarciem umów.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.681.500 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu.

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego przeznaczonego do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakupiono fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy do rozpoznania skażeń chemiczno – ekologicznych. Sfinansowanie zadania nastąpi w II półroczu.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł otrzymane od Gminy Niemodlin nie zostały wykorzystane. Wykonano system antywłamaniowy ikon roli dostępu dla obiektów JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie. Sfinansowanie zadania nastąpi 
w II półroczu.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł nie zostały wykorzystane. Zakup sprzętu zostanie zrealizowany w II półroczu.

STRAŻ MIEJSKA

Adaptacja i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł nie zostały wykorzystane. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji z terminem lipiec 2010r. 
Po otrzymaniu dokumentacji zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie adaptacji i remontu na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu bezdomnych zwierząt.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 64.500 zł nie zostały wykorzystane. 
W m-cu lipcu br. zakupiono samochód przystosowany do przewozu bezdomnych zwierząt.

Straż miejska – zakup samochodów służbowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na zakup dwóch samochodów służbowych przeznaczonych na potrzeby Straży Miejskiej.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.259.371 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 3.275.559 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 983.812 zł), zostały wykorzystane w kwocie 435.458,20 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 289.659,99 zł 
i pozabudżetowe w kwocie 145.798,21 zł) na realizację następujących zadań:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.595.471 zł (w tym środki budżetowe 
w kwocie 1.000.000 zł i środki pozabudżetowe w kwocie 595.471 zł) zostały wykorzystane 
w kwocie 30 zł. Dokonano opłaty za odpis z księgi wieczystej. W dniu 3.08.2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji z NFOŚiGW ze środków Unii Europejskiej.

PSP Nr 14 – opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację segmentu budynku dla potrzeb Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wykorzystane. Została opracowana dokumentacja techniczna i złożony wniosek o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

PSP Nr 9 – wykonanie wentylacji grawitacyjnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie jest na etapie zbierania ofert na wykonanie wentylacji w 4 salach dydaktycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – adaptacja strychu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wykorzystane. Środki finansowe na realizację zadania zostały przyznane w miesiącu maju. Zadanie 
na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych – zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 185.000 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 130.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 55.000 zł) zostały wykorzystane w kwocie 178.830 zł, (w tym środki budżetowe w kwocie 123.830 zł, środki pozabudżetowe w kwocie 55.000 zł. Zakupiono w pełni wyposażony autobus 16 osobowy do przewozu osób dla niepełnosprawnych, również dla 3 osób na wózkach inwalidzkich marki Renault.

PRZEDSZKOLA

PP Nr 20 – termomodernizacja obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 356.400 zł, (w tym środki budżetowe 
w wysokości 23.059 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 333.341 zł) zostały wykorzystane w kwocie 90.798,21 zł (środki pozabudżetowe). Wykonano termoizolację stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę okienną we wszystkich pomieszczeniach ocieplono 75% ścian zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę drzwiową.

PP Nr 24 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, nie zostały wykorzystane. Środki finansowe na realizację zadania zostały przyznane w miesiącu maju. Przygotowano kosztorys inwestorski; w lipcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

GIMNAZJA

PG Nr 5 – remont instalacji elektrycznej i c. o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W miesiącu czerwcu zostały rozpoczęte roboty polegające na wymianie instalacji oświetleniowej oraz montażu nowych opraw oświetleniowych w salach dydaktycznych oraz ciągach komunikacyjnych parteru, I i II piętra a także wymianie zaworów w węźle cieplnym.

Adaptacja pomieszczeń w PG Nr 2 na potrzeby biblioteki szkolnej oraz siedzibę związków zawodowych nauczycieli.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 96.000 zł. Adaptacja pomieszczeń polegała na przebudowie sali lekcyjnej na bibliotekę szkolną. Wzmocniono stropy belkami stalowymi i płytą żelbetową, wykonano instalację elektryczną i komputerową. Wymalowano remontowane sale.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – rozbudowa pomieszczeń na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.499,99 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na rozbudowę pomieszczeń auli 
i sali nr 15 na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki. Wymieniono strop nad aulą, wykonano sztukaterię ścian i sufitu; wymieniono oświetlenie, instalację elektryczną i cieplną; wykonano nową instalację nagłośnieniową.

PLO Nr II – malowanie korytarzy.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie zostanie rozpoczęte w miesiącu lipcu, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

PLO Nr V – remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania została rozpoczęta w miesiącu czerwcu. Remont polega na ułożeniu nowej podłogi sportowej, malowaniu ścian sali gimnastycznej oraz wykonaniu nowego układu wentylacyjnego.

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOI PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO.

Zespół Placówek Oświatowych – wydzielenie przeciwpożarowych klatek schodowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 18.300 zł. Wykonano dokumentację projektową na wydzielenie ppoż. klatek schodowych w budynku bursy ZPO. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

SZKOŁY  ZAWODOWE

Zespół Szkół Elektrycznych – remont sanitariatów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł nie zostały wykorzystane. Umowa z wykonawcą zawarta została w miesiącu lipcu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, instalacji wentylacji, zmianę układu ścianek działowych, kafelkowanie ścian i posadzek.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Realizacja projektu pn. „Opolska Szkoła szkołą ku przyszłości”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 375.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie jest realizowane w ramach RPOWO na lata 2007-2013. Zakres realizacji obejmuje PSP nr 21, PG nr 5, PG nr 8, II LO, ZSE. Realizacja projektu polegać będzie m.in. na dostarczeniu i instalacji Portalu e-usług, zakupie, instalacji i wdrożeniu oprogramowania 
i instalacji GPD, instalacji terminali, wykonaniu sieci bezprzewodowej z dostępem do internetu.

IX. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł na realizację następujących zadań:

SZPITALE OGÓLNE

Pomoc finansowa na przebudowę Oddziału i Poradni Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.500.000 zł. Kwota ta stanowi pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Oddziału i Poradni Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W dniu 7 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy miastem Opole a Województwem Opolskim w powyższej sprawie.

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

SP ZOZ Centrum – zakup sprzętu medycznego – aparat densytometryczny.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wykorzystane. Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i zawarta umowa z wykonawcą. Termin zakończenia zadania ustalony jest na sierpień 2010r.

X. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.482.500 zł na realizację następującego zadań:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Dom Dziecka – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.500 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 6.499,99 zł na zakup zmywarki do naczyń wraz z wyposażeniem.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Przebudowa lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 w Opolu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 164.667,24 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakup zestawu kociołków.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W miesiącu czerwcu została zawarta umowa z wykonawcą na dostawę kociołków wraz 
z montażem zestawu urządzeń. Jeden z zestawów został dostarczony, zamontowany 
i uruchomiony. Następny zestaw oraz finansowanie zostanie wykonane w II półroczu.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – remont mroźni i chłodni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W miesiącu lipcu zostanie zakończone postępowanie wyboru wykonawcy na wykonanie zadania. Przygotowano szczegółowy opis zamówienia i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

XI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 663.174 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 172.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 491.174 zł) na realizację następujących zadań:

POWIATOWE URZĘDY PRACY

Centrum Aktywizacji Zawodowej – adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 343.174 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 172.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 171.174 zł) nie zostały wykorzystane. W dniu 21.06.2010 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Realizacja projektu pn. „Od zależności do samodzielności”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł (w całości środki pozabudżetowe) nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane uchwałą Rady Miasta z dnia 24.06.2010 r. Środki będą przeznaczone na wypłaty jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym, zwolnionym z pracy w hucie; projekt realizowany wspólnie z Hutą „Małapanew”.

XII. EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 405.800 zł na realizację następujących zadań:

ŚWIETLICE SZKOLNE

ZSS – zakup zmywarki z wyparzaczem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.665 zł na zakup zmywarki z wyparzaczem do kuchni w Zespole Szkół Specjalnych.

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Wyposażenie wnętrz i zakup sprzętu do obiektu przy Alei Przyjaźni 12 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wykorzystane. Zlecono wykonanie projektu aranżacji wystroju i wyposażenia wnętrz budynku Zespołu Pieśni i Tańca. W II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.713.848 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 10.921.896 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 12.791.952 zł), wykorzystano środki w kwocie 4.180.211,28 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 908.646,81 zł i środki pozabudżetowe w kwocie 3.271.564,47 zł):

GOSPODARKA  ŚCIEKOWA  I  OCHRONA  WÓD

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 35.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 15.000 zł), zostały wykorzystane w kwocie 16.470 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 8.992,26 zł, środki pozabudżetowe w kwocie 7.477,74 zł). Poniesiono wydatki na nadzór Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu FS 
w okresie gwarancyjnym na zakończonych kontraktach.

Program Funduszu Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu".

Zaplanowane środki w wysokości 2.040.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 1.800.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 240.000.000 zł), nie zostały wykorzystane. Ujęta kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie niezakończonych spraw związanych 
z roszczeniami wykonawców, niezakończonej przez NFOŚiGW pełnej kwalifikacji i akceptacji wszystkich wydatków w części finansowanej ze środków Funduszów Spójności. Sprawa sporna została skierowana przez wykonawcę do Sądu Arbitrażowego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej wraz z rozwiązaniem kolizji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej do ul. Partyzanckiej.

Zaplanowane środki w wysokości 1.600.000 zł wykorzystano w kwocie 96.113,86 zł. Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Został wykonany kolektor grawitacyjny. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br.

Przebudowa rowu R-3 pomiędzy ul. Pszeniczną a rowem przydrożnym Obwodnicy Północnej.

Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł wykorzystano w kwocie 116.257,79 zł. Wykonano przebudowę rowu na długości 608,0 mb, przebudowę 7 szt. przepustów Ø600 mm L=6 m; usunięto zbędne zadrzewienie i zakrzaczenie; umocniono dno i skarpy rowu.

Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wykorzystane. W dniu 
30 lipca br. dokonano odbioru prac dotyczących przyłączy do budynków w ulicach: Grudzickiej 50, 41, Ludowej 32, Hallera 1a, Jagiellonów 2, 22, Frankiewicza 29a.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonijnej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 650.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu była opracowywana dokumentacja projektowa w ramach „Dokumentacji przyszłościowej”. 
W dniu 16.07.2010 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej będzie możliwe po uzyskaniu ww. pozwolenia.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napieralskiego w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 420.000 zł nie zostały wykorzystane. Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, zawarta umowa z wykonawcą zadania. W dniu 8.06.2010 r. przekazano plac budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie planowane jest w II półroczu br.

Przebudowa drogi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Zaplanowane środki w wysokości 210.000 zł nie zostały wykorzystane. Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, zawarta umowa z wykonawcą zadania. W dniu 31.05.2010 r. przekazano plac budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie planowane jest w II półroczu br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych 
w ul. Wiejskiej 2 i ul. Pużaka 1.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu. Dokumentacja, która przewidywała wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych przed wykonaniem nawierzchni została opracowana 
w 2008 r. jednak na wykonanie zadania nie zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Nawierzchnia została wykonana w 2009 r., w związku z czym wyniknęła potrzeba przeprojektowania sposobu wykonania przyłączy na metodę bezwykopową, aby nie naruszyć nowej nawierzchni.

GOSPODARKA ODPADAMI

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji do utylizacji odpadów ulegających biodegradacji na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów.

Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł nie zostały wykorzystane. W dniu 07.06.2010 r. została zawarta umowa na opracowane „Koncepcji techniczno – technologicznej budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów przy Miejski Składowisku Odpadów w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów”. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Przebudowa fontanny na Pl. Wolności.

Zaplanowane środki w wysokości 285.200 zł wykorzystano w kwocie 285.197,27 zł. Wykonano przebudowę fontanny. Zakres robót obejmował wykonanie nowych płytek, nowej cembrowiny kamiennej, oświetlenia fontanny, zmodernizowano instalację wodociągową; przełożono nawierzchnię placu z kostki kamiennej wokół fontanny, a także wykonano dodatkową studzienkę i korektę nawierzchni w celu odwodnienia nawierzchni chodników. Zadanie zostało zakończone.

Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 144.800 zł nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny oraz zagospodarowanie skweru przy Pl. Piłsudskiego. Dokumentacja zostanie opracowana do końca 2010 r.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł wykorzystano w kwocie 42.546,30 zł. Wykonano doświetlenie ulic: ul. Kolejowej, ul. Walecki, ul. Marka z Jemielnicy, ul. Granicznej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.736.952 zł (w całości środki pozabudżetowe) zostały wykorzystane w kwocie 1.766.385,80 zł. W ramach realizacji zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 914,0 mb wraz z przyłączami, kanalizację sanitarną o długości 705,09 mb wraz z przyłączami, kanalizację deszczową 
o długości 302,0 mb wraz z przyłączami. Ponadto wykonano przewiertem metodą mikrotunelingu 43,0 mb kanalizacji deszczowej Ø315 mm PCV. Zadanie w trakcie realizacji 
– zakres wykonany przez WIM. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego drogowego i aktualizację projektu organizacji ruchu; przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy i w dniu 14.06.2010 r. zawarto umowę na wykonanie drogi 
– zakres MZD. Zadanie ujęte jest w WPI z realizacją do 2012 r.

Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania została wstrzymana do czasu podjęcia decyzji co do dalszej budowy uzbrojenia.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.640.102 zł  (w tym środki budżetowe 
w wysokości 840.102 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 3.800.000 zł)  wykorzystano 
w kwocie 1.635.723,04 zł, (w tym środki budżetowe w kwocie 138.022,11 zł, środki pozabudżetowe w kwocie 1.497.700,93 zł). Wykonano sieć wodociągową o długości 
960,0 mb, kanalizację sanitarną o długości 1.340,0 mb, kanalizację deszczową o długości 768,0 mb – zakres WIM. Zakończono prace projektowe przy dokumentacji branży drogowej – zakres MZD.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł wykorzystano w kwocie 68.403,60 zł na opracowanie następujących dokumentacji:

- Projekt budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ul. Kolonijnej;

- Zamienna dokumentacja projektowa obejmująca zmianę trasy kanału deszczowego oraz zmianę lokalizacji urządzeń podczyszczających na dz. Nr 1034/43, km 5 obręb Bierkowice;

- Wydruk dodatkowych egzemplarz Projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Arki Bożka;

- Projekt podczyszczania ścieków opadowych z ul. Piastowskiej w Opolu z elementami renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej, w związku z przebudową drogi i remontem kanalizacji deszczowej w tej ulicy;

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 74, 74a przy 
ul. Partyzanckiej w Opolu;

- Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Bussego 9-9a 
w Opolu;

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej 18 w Opolu;

- Projekt oświetlenia ul. Hutnicza w Opolu;

- Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Walecki, Marka z Jemielnicy i Granicznej w Opolu”;

- Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Rejtana, Kolejowa  w Opolu”.

Inwestycje z udziałem ludności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W ramach „Inwestycji z udziałem ludności” zarejestrowany jest tylko jeden komitet, tzn. Społeczny Komitet rozbudowy i przebudowy OSP Gosławice. Komitet uaktualnia dokumentację projektową.

Środki na przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie centrum handlowego przy ul. Wrocławskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.360.000 zł nie zostały wykorzystane. Ze względu na potrzeby Gminy w zakresie budowy większych parametrów sieci niż potrzeba CH „Karolinka”, w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych do centrum handlowego, zawierane jest porozumienie pomiędzy gminą Opole a Spółką ESPACE Warszawa Sp. z o.o. w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie kanalizacji o zwiększonej przepustowości. Porozumienie zostanie zawarte w II połowie roku i zostaną wydatkowane środki.

Przebudowa kanalizacji deszczowej zlewni wylotu W-4P w ul. Koszyka.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. 
Ze względu na obfite opady deszczu i wysoki, w rejonie robót, poziom wód gruntowych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót, został przesunięty termin ich zakończenia na dzień do 30.07.2010 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 
w m-cu lipcu br. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz 
z przykanalikami o długości 304,0 mb.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 316.600 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 148.721,62 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano planowany zakres obejmujący budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi.

Zaplanowane środki w wysokości 3.294 zł wykorzystano w całości na opłatę pomiaru geodezyjnego powykonawczego i przestawienia punktu poligonowego.

Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. W miesiącu lipcu br. rozpoczęta została budowa separatora wraz z osadnikiem w ul. Piastowskiej. 
Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania ogródków działkowych „Chabry” oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej.

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł nie zostały wykorzystane. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Umowa została w dniu 15 lipca br. 
Termin opracowania dokumentacji w II półroczu.

Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł nie zostały wykorzystane. W II połowie roku zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska
 i Rolnictwa do pracy w terenie.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi – etap II.

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł wykorzystano w kwocie 1.098 zł. Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski branży drogowej. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i w dniu 25.06.2010 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zabezpieczenie skarpy lewobrzeżnej rowu VIII b poniżej ul. Lawendowej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 21.900 zł nie zostały wykorzystane. W dniu 31.05.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 31.08.2010 r. Po wykonaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego będzie możliwe przystąpienie do realizacji robót.

Remonty sieci kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcą na wyremontowanie kanałów deszczowych w ul. Piastowskiej metodą bezwykopową „troliningu”. Zadanie jest w trakcie realizacji i zakończone zostanie w miesiącu wrześniu br.

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.516.293  zł (w tym środki budżetowe w wysokości 7.696.358 zł i pozabudżetowe w wysokości 25.819.935 zł) wykorzystano 
w kwocie 6.560.213,09 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 2.094.620,07 zł, środki pozabudżetowe w kwocie 4.465.593,02 zł) na realizację następującego zakresu rzeczowego:

DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY,  ŚWIETLICE  I  KLUBY

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki  poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.327.012 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 2.077.389 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 16.249.623 zł) zostały wykorzystane w kwocie 1.228.854,72 zł (środki pozabudżetowe). Wykonano: na scenie - żelbetowe ściany wewnętrzne i zewnętrzne podscenia, żelbetowy strop podscenia, izolację przeciw wodną oraz cieplna ścian zewnętrznych podscenia, częściowe obsypanie ścian zewnętrznych podscenia; na widowni - wymianę gruntu pod ławy fundamentowe widowni na poziomie sceny, podkłady z chudego bet. pod ławy fundamentowe na poziomie sceny, izolacje poziomą na chudym betonie j.w., zazbrojono i wylano część ław fundamentowych na poziomie sceny; na placu manewrowym zakończono ratunkowe badania archeologiczne na stanowisku nr 2 i teren badań przekazano wykonawcy robót; drogi i chodniki - rozpoczęto prace związane z odtworzeniem nawierzchni w rejonie ul. Barlickiego; Budynek Obsługi Widzów (BOW) – rejon płyty P-III - wykonano żelbetową płytę P-III, żelbetowe słupy i ściany zewnętrzne i wewnętrzne do poziomu +4,18, strop żelbetowy oraz podciągi na poziomie +4,18, żelbetowe ściany i słupy zewnętrzne i wewnętrzne  do poziomu +8,0; rejon płyty P-II - wykonano wymianę gruntu, podkład z chudego betonu oraz izolację poziomą płyty P-II, żelbetową płytę P-II, w osi III żelbetową ścianę zewnętrzną oraz słupy do poziomu +4,18; rejon płyty P-I - wykonano wymianę gruntu, podkład z chudego betonu oraz izolację poziomą płyty P-I, żelbetową płytę P-I, żelbetowe ściany i słupy zewnętrzne w osi I i III do poziomu +4,18;  Roboty elektryczne - wykonano uziomy Budynku Obsługi Widzów, przełożono kable NN w rejonie placu manewrowego, wykonano prace związane z zasilaniem przepompowni ścieków, ułożono kable NN w rejonie sceny. Zadanie ujęte jest w WPI z realizacją na lata 2009-2011.

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” przy Al. Przyjaźni w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.643.496 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 913.214,72 zł. Wykonano roboty konstrukcyjne w istniejącym budynku, roboty konstrukcyjne dobudowywanej klatki schodowej; nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi na istniejącym budynku; zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną na istniejącym budynku; podkłady betonowe pod posadzki; wykonano tynki renowacyjne w piwnicy; izolację pionową i poziomą ścian piwnic; wykonano sufity podwieszone, rozpoczęto wykonywanie tynków wewnętrznych; wykonano elewacje zewnętrzne na istniejącym budynku; wykonano instalację c.o. z próbą na gorąco, instalację wod.-kan. i instalację elektryczną podtynkową. Zadanie ujęte jest w WPI na lata 2009-2010.

Budowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Piastowskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W przygotowaniu jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidziana jest na II połowę roku.

GALERIE  I  BIURA  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH

Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy 
ul. Kośnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.875.000 zł, (w tym budżetowe 
w wysokości 1.075.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 800.000 zł), zostały wykorzystane w kwocie 1.059.356,78 zł (środki budżetowe). Roboty polegające na wykonaniu przebudowy z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne zostały zakończone. Środki wydatkowano również na pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorstwo zastępcze, a także na doświetlenie zewnętrzne budynku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone w II półroczu na zakup wyposażenia budynku. Zadanie ujęte jest w WPI na lata 2009/2010.

MUZEA

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.707.500 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie realizowane w ramach budowy „Narodowego Centrum Polskiej Piosenki” i jego realizacja uzależniona jest od postępów budowy Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

Remont pomieszczeń Muzeum Polskiej Piosenki przeznaczonych na magazyn 
i pracownię do udostępniania zbiorów.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 140.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.100 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe 
i wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę. Remont jest w trakcie realizacji.

OCHRONA ZABYTKÓW

Iluminacja murów obronnych przy ul. Ks. S. Baldego.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 120.000 zł wykorzystano w kwocie 
115.778 zł na dokończenie iluminacji zabytkowych murów obronnych.

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 9.553.285 zł (w tym budżetowe w wysokości 782.973 zł i pozabudżetowe w wysokości 8.770.312 zł) zostały wykorzystane w kwocie 3.236.908,87 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 170,57  zł i pozabudżetowe w kwocie 3.236.738,30 zł). Wykonano: w zakresie robót budowlanych - stan surowy zamknięty ze stolarką okienną, witrynami szklanymi, klapami dymowymi; montaż elewacji z okładziną 
z płyt euro nitowych,  napisy na elewacji euro nitowej  metodą „graffiti”; elewację ze styropianu; zakończono montaż balustrad schodowych stalowych bez wypełnienia szkłem; zakończono roboty renowacyjne ściany frontowej wewnątrz budynku; tynki wewnętrzne 
w całym budynku; podkłady betonowe pod posadzki w budynku; montaż ścianek działowych Farmacell w budynku; zakończono roboty płytkarskie w budynku; trwają roboty malarskie pomieszczeń budynku; zakończono morowanie ścian z kamienia przy schodach zewnętrznych do Kanału Młynówka; zakończono montaż obu wind w budynku; zakończono układanie posadzki z kostki granitowej w holu; montaż siatki aluminiowej na elewacji od strony Kanału Młynówka; wykonano obudowy z płyt k-g.; zakończono montaż stolarki drzwiowej w budynku; rozpoczęto montaż wykładzin posadzkowych w pomieszczeniach.

XV. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.001.940 zł (w tym środki budżetowe 
w kwocie 3.001.940 zł, środki pozabudżetowe w kwocie 2.000.000 zł), zostały wykorzystane w kwocie 386.968,55 zł, na realizację poniższego zakresu rzeczowego:

OGRODY  BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE

Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.100.000 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 100.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 2.000.000 zł), nie zostały wykorzystane. W dniu 25.06.2010 r. została zawarta umowa z wykonawcą. Zadanie ujęte jest w WPI na lata 2010-2011.

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.009.340 zł nie zostały wykorzystane. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Republika Polska i objęty będzie dofinansowaniem ze środków UE. Planuje się, iż podpisanie umowy dofinansowania zadania nastąpi w okresie wrzesień-październik 2010 r. Wówczas rozpoczęta zostanie procedura przetargowa i możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie ujęte jest w WPI na lata 2009-2013.

Zakup piły tarczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.000 zł na zakup wielofunkcyjnej piły tarczowej do warsztatu stolarskiego.

Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 431.600 zł, zostały wykorzystane 
w kwocie 6.700,20 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Roboty zostaną rozpoczęte po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 437.700 zł nie zostały wykorzystane. Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac na terenie zabytkowej nieruchomości. W trakcie jest uzyskiwanie pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni na ekspozycję płazów (żab).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 370.268,35 zł. Zostały wykonane roboty ogólnobudowlane, instalacyjne 
i elektryczne. Zadanie w trakcie realizacji.

Ogród Zoologiczny – zakup samochodu dostawczego do przewozu towarów zaopatrzeniowych oraz transportu zwierząt.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 213.300 zł nie zostały wykorzystane. 
W dniu 28.05.2010 r. została zawarta umowa na zakup samochodu, który zostanie dostarczony został w m-cu lipcu br.

Ogród Zoologiczny – opracowanie dokumentacji modernizacji schroniska dla zwierząt – nosorożec biały.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane. Dokumentacja jest w trakcie opracowania.

Ogród Zoologiczny – przebudowa dachów antylopiarni i ambulatorium.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 240.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.

Ogród Zoologiczny – opracowanie dokumentacji modernizacji dachu w budynku pelikanów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W dniu 07.06.2010 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W miesiącu lipcu br. zakupione zostały motopompy szlamowe. Pozostałe zakupy inwestycyjne dokonane zostaną w II półroczu br.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.147.093 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 9.825.863 zł i pozabudżetowe w wysokości 28.321.230 zł) wykorzystano 
w kwocie 4.599.696,46 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 131.738,26 zł 
i pozabudżetowe w wysokości 4.467.958,20 zł) na realizację następujących zadań:

OBIEKTY SPORTOWE

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentacje projektową, jednak ze względu na odwołania mieszkańców nie uzyskano decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Aktualnie spełniono wszystkie warunki nałożone przez Sąd Administracyjny. Została opracowana nowa decyzja 
o uwarunkowaniach środowiskowych, do której mogą się ustosunkować mieszkańcy 
w terminie do 19.07.2010 r. Dopiero brak odwołań pozwoli na możliwość złożenia wniosku 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie ujęte jest w WPI z realizacją na lata 2009 – 2012.

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy 
ul. Prószkowskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 800.000 zł nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji budowy krytej pływalni na terenie 
II kampusu Politechniki Opolskiej. W dniu 30 lipca br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatki na ten cel będą ponoszone 
w II półroczu.

Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.452.513 zł, (w tym środki budżetowe w wysokości 3.551.283 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 12.901.230 zł) wykorzystano w kwocie 4.164.096,86 zł, (w tym środki budżetowe w kwocie 6.224,56 zł, środki pozabudżetowe w kwocie 4.157.872,30 zł). Wykonano prace związane z robotami drenarskimi, warstwy konstrukcyjne i podbudowy pod boiskami; wykonano fundamenty pod masztami oraz zamontowano maszty oświetleniowe; wykonano studnię głębinową; wykonano ogrodzenie z otworami technologicznymi dla terenu treningowego nr 1 i nr 2; konstrukcję I kondygnacji budynku zaplecza ze stropem i II kondygnacji budynku zaplecza 
z więźbą dachową. Zadanie ujęte jest w WPI z realizacją na lata 2009 – 2010.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.

Zaplanowane środki w wysokości 17.500.000 zł (w tym środki budżetowe 
w wysokości 2.080.000 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 15.420.000 zł), wykorzystano w kwocie 310.695,90 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 610,zł, środki pozabudżetowe 
w kwocie 310.085,90 zł). Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na dwa spośród sześciu zadań które wchodzą w zakres inwestycji.

1. Rewaloryzacja Parku Pasieka (Nadodrzańskiego) w Opolu – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 70,3% prac rozbiórkowych i przygotowawczych; 28,3% przebudowy alejek parkowych; 58,5 % oświetlenia alejek i linii energetycznych; 5,3% zakładanie zieleni; 74,1% gospodarki drzewostanem.

2. Remont i przebudowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzeki Odry – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 44% odcinka II od ul. Św. Jacka, wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry do plaży miejskiej przy zbiorniku wodnym (wyrobisko cementowni Bolko I).

Na pozostałe zadania przygotowywane są procedury przetargowe.

Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wykorzystane. W dniu 27 lipca br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania. Podpisana została również umowa między Marszałkiem Województwa Opolskiego 
a Prezydentem Miasta Opola na dofinansowanie budowy boiska w ramach rządowego programu pn. „Moje boisko – Orlik 2012”. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w 2010 r.

Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 169.580 zł nie zostały wykorzystane. 
W związku z tym, iż na pierwsze postępowanie przetargowe nie wpłynęła ani jedna oferta, zaszła konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu. Po jego rozstrzygnięciu w dniu 
21 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Wykonanie modernizacji telewizji przemysłowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł wykorzystano w kwocie 59.999,60 zł. Środki wydatkowano na zwiększenie ilości kamer w celu podniesienia bezpieczeństwa obiektów w związku z powtarzającymi się kradzieżami i dewastacją. Zadanie zostało zakończone.

Adaptacja budynku magazynowego na szatnię zawodników na stadionie żużlowym przy ul. Wschodniej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł wykorzystano w kwocie 64.904,10 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano adaptację pomieszczeń na szatnię dla zawodników na stadionie żużlowym.

Tereny rekreacyjne Opole – Bierkowice – wymiana stolarki okiennej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PCV w hali aukcyjnej. Termin zakończenia robót wg umowy koniec sierpnia 2010 r.

# 7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano łącznie 17.074.379,77 zł, tj. 50,3% planu, realizując następujący zakres zadań zleconych:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 75.145,54 zł, tj. 98,4% planu rocznego na realizację ww. zadania. Zwrot podatku akcyzowego wypłacono 
134 osobom.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane  przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 39.277,67 zł, 
tj. 48,8% planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wykonanie niezbędnych operatów szacunkowych, wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej, wycenę nieruchomości, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za akty notarialne w sprawach przejęcia nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, a także na zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. W II półroczu nastąpi odbiór prac geodezyjnych, które są obecnie w trakcie realizacji, tj. skanowanie dokumentów stanowiących operaty prawne z zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wrysowaniem zasięgów tych operatów w programie GEO – INFO mapa, wtedy to przewiduje się wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 207.869,49 zł, tj. 53,3% planu rocznego, przy czym najwięcej, bo 88,4% tej kwoty, tj. 183.671,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników, a pozostałą kwotę tj. 24.198,07 zł na wydatki rzeczowe tego Inspektoratu.

W I półroczu 2010 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał 114 decyzji 
i 57 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu współpracuje z Wydziałem Urbanistyki Architektury 
i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz współdziała z organami samorządu wojewódzkiego oraz z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 497.524 zł, 
tj. 50,0% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na bieżące potrzeby funkcjonującej w okresie I półrocza 2010 r. komisji poborowej wydatkowano środki w wysokości 15.266,29 zł, tj. 98,5% planu, a najwięcej, bo 97,6% całej kwoty, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (kwota 14.907,02 zł) osób zakładających ewidencję wojskową.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 9.942 zł, tj. 48,7% planu, przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestrów wyborców miasta Opola.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W I półroczu 2010 r. na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 33.586 zł, tj. 12,4% planu. W tej kwocie największy udział mają wydatki na zakup materiałów dla 70 obwodowych komisji wyborczych i wyposażenia siedzib tych komisji (kwota 24.009,22 zł) oraz zakup usług związanych z organizacją wyborów. Pozostała kwota przeznaczona na realizację ww. zadania, w tym przede wszystkim wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowana zostanie w III kw. br.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 7.500 zł. Realizacja wydatków przeznaczonych na szkolenie z zakresu zadań obronnych nastąpi 
w miesiącu wrześniu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2010 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizowała swoje zadania statutowe związane z walką z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i innymi miejscowymi zagrożeniami. Terenem działania KM PSP jest obszar powiatu opolskiego grodzkiego i obszaru powiatu ziemskiego.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy wydatkowano łączną kwotę 6.024.354,47 zł, 
co stanowi 53,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		4.817.887,06 zł	tj. 50,8% planu

- pozostałe wydatki			1.206.467,41 zł	tj. 68,1% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 217.786,80 zł, tj. 18,0% tych wydatków, 
z wypłatą równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – kwota 
315.922,32 zł, tj. odpowiednio 26,2%, z wydatkami osobowymi nie zaliczonymi 
do uposażeń – kwota 249.585,30 zł, tj. odpowiednio 20,7%, a także z zakupem energii 
– kwota 216.784,88 zł, tj. odpowiednio 18,0%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.543.291,67 zł, co stanowiło 50,9% planu rocznego, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 2.531.264,07 zł, tj. 50,8% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych,

- Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 12.027,60 zł, tj. 57,3% planu, 
z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, przy czym na opłacenie składki zdrowotnej  dzieci 
z Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono 8.704,80 zł, a Domu Dziecka kwotę 
3.322,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji             w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  zgodnie  
z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.051,67 zł tj. 37,7% planu rocznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu „Magnolia” przy 
ul. Stoińskiego 8, którego zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie lub mających niepełnosprawność umysłową.

Wydatki w I półroczu 2010 r. wyniosły ogółem kwotę 296.865,36 zł, tj. 48,6% planu rocznego, przy czym 81,4% tej kwoty tj. 241.657,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. W pozostałej kwocie najwięcej wydatkowano na zakup środków żywności – kwota 15.401,63 zł, na odpisy na zakładowy FŚS – kwota 
10.500 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 9.315,20 zł.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, który 
w wyniku konkursu ofert otrzymał zadanie prowadzenia środowiskowego domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualne.

Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, która otrzymywała dotację w miesięcznych ratach,  łącznie 
w wysokości 157.860 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 50%. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, który realizuje ustawowe zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U. 
Nr 180, poz 1493) a także z planu pracy na rok 2010. W okresie sprawozdawczym  wypełniał on standardy podstawowych usług oraz kierunki prowadzenia oddziaływań terapeutycznych, socjalnych, korekcyjno-edukacyjnych:

- w zakresie interwencyjnym - ochrona ofiar przed osobą stosującą przemoc 
w rodzinie udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia,

- w zakresie potrzeb bytowych - ośrodek posiada 15 miejsc całodobowego schronienia.

W I półroczu roku 2010 ze schronienia całodobowego skorzystało 23 osoby, 
tj. 13 rodzin, w tym: 12 kobiet, 1 mężczyzna i 10 dzieci.

Wszyscy pracownicy Ośrodka Wsparcia jednocześnie pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu.

Ośrodek realizując ustawowe zadania wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające takie jak: diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające.

W I półroczu 2010r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie przyjęto 279 osób.

W zakresie oddziaływań profilaktycznych w pierwszym półroczu 2010 roku pracownicy SOW kontynuując cykl zajęć tzw. „Niebieskie Godziny”, które prowadzone są 
w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym na Oddziale Psychiatrii 
i Neurologii Dzięcięcej oraz m.in. w „Naszej Szkole” ul. Chabrów w Opolu. Z tego typu zajęć skorzystało 631 dzieci (38 spotkań) oraz 1 grupa dla rodziców (4 osoby).

Plan wydatków na rok 2010 w wysokości 392.000 zł został zrealizowany w kwocie  184.573,84 zł, tj.  47,0%, przy czym 91,9% tej kwoty tj. 169.571,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 6.684.452,81 zł, 
co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 47,8% na zadania realizowane przez Wydział Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 6.427.031,63 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 236.421,18 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 55.176,18 zł),

- odpisy na ZFŚS – kwota 21.000 zł.

W okresie I półrocza wypłacono łącznie 38.788 świadczeń, w tym:

- zasiłków  rodzinnych –  						 19.164 świadczeń,

- dodatków do zasiłków rodzinnych – 				   6.668 świadczeń,

- świadczeń opiekuńczych – 					   7.486 świadczeń,

- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 		      526 świadczeń,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 			   4.944 świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 12.308,40 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 34,7%.

Wydział Świadczeń Socjalnych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (średnio 54 osoby m-cznie) pobierające niektóre świadczenia (od dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, zlecając PCK wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również usług dla dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania. W okresie sprawozdawczym przeciętnie 
w m-cu z usług opiekuńczych korzystało 28 osób, w tym 7 dzieci autystycznych. Wydatkowano łączną kwotę 111.518,46 zł, tj. 46,1% planu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości 144.000 zł został wykorzystany w wysokości 128.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do kwoty 6.000 zł) osobom poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w m-cu maju. W Opolu liczba rodzin 
w różnym stopniu poszkodowanym przez powódź wynosiła 101, w tym 23 rodziny uprawnione były do zasiłku celowego ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 49.492 zł, tj. 51% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niesprawności. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników.

W okresie I półrocza 2010 r. Miejski Zespół wydał 50 orzeczeń o niepełnosprawności 
i 626 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 85 legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym 11 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 
16 roku życia.

# 8. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stopień realizacji przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych prowadzonych przez poszczególne jednostki budżetowe, przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki budżetowe pozyskały przychody w łącznej wysokości 8.440.787,66 zł, tj. 50,6% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 7.264.336,08 zł, realizując plan roczny w 40,2%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r. każdej jednostki budżetowej posiadającej ten rachunek.

# 9. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w I półroczu 2010 r. w wysokości 256.933,33 zł (tj. 47,6% planu). 
Po uwzględnieniu stanu środków na początek roku w kwocie 170.897,40 zł, fundusz ten posiadał do dyspozycji łącznie 427.830,73 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 356.147,94 zł, tj. 50,2% planu rocznego, przy czym przeznaczono je na:

- zakupy usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego       od gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Technicznej przy MODGiK 
– kwota 190.300,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.036,25 zł,

- szkolenia pracowników – kwota 1.350 zł,

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota 51.762,98 zł,

- oprawa dowodów zmian z operatu ewidencji gruntów i budynków – kwota 3.074,40 zł,

- serwis i nadzór informatyczny nad bazami ewidencji gruntów i budynków, oraz programami informatycznymi służącymi do prowadzenia tych baz – kwota 7.320 zł,

- zakup usług reprodukcyjnych map wielkoformatowych – kwota 1.890,16 zł,

- konwersja bazy do modułu Ośrodek GRO-INFO z wizytą powdrożeniową – kwota 13.786 zł,

- kontrola opracowań geodezyjnych – kwota 630 zł

- zakup subskrypcji do programu GEO-INFO V, modułu Ośrodek GEO-Info, programu C-Geo, oraz zakup akcesoriów komputerowych – kwota 19.728,13 zł,

- zakup urządzenia do wielkoformatowego kopiowania i skanowania dokumentów 
– kwota 65.270 zł.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 71.682,79 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawione zostało w załączniku nr 18.

# 10. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej

Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca na:

- przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych
i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z Zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zwanego dalej Zasobem,

- ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów  przyjętych do Zasobu,

- sprawdzaniu przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branżowymi, a także wytycznymi wydanymi przez MODGiK,

- bieżącej modernizacji i aktualizacji zasobu oraz sporządzaniu dokumentów lustrujących Zasób,

- informatyzacji Zasobu,

- tworzeniu i aktualizacji zasobu zabezpieczającego,

- prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów dla MODGiK,

- obsłudze Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

- świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych,

- przygotowaniu informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
UM Opola.

W załączniku nr 15 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego w I półroczu 2010 r.

Realizując swoje zadania, pozyskano kwotę przychodu w wysokości 190.302,05 zł, co stanowiło wykonanie planu w 50%, przy czym wpływy z usług wyniosły 190.300,02 zł 
a pozostała kwota w wysokości 2,03 zł, to uzyskane odsetki.

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2010 r. w kwocie 166.823,61 zł, tj. 43,8% planu, 
w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 155.171,06 zł. Pozostałą kwotę, 
tj. 11.652,55 zł przeznaczono m.in. na: szkolenia pracowników, materiały biurowe oraz 
na ZFŚS.

# 11. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

Saldo zadłużenie miasta Opola na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 159.300.837,16 zł, z czego:

- 113.099.283,96 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których celem jest współfinansowanie:

  - krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych środkami z funduszy UE,

  - realizacji zadań, które są wykonywane bez dofinansowania środkami pochodzącymi z funduszy UE;

- 22.401.553,20 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wyprzedzających („prefinansowanie”) podlegających refundacji z funduszy UE. Zobowiązania te są spłacane ze środków stanowiących refinansowanie z tych funduszy uprzednio poniesionych wydatków;

- 23.800.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2010 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2010 r., wynosi 26,3%. Tym samym zachowana została norma zawarta 
w art. 170 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2010 r. nie przekracza 60% planowanych w 2010 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 113.099.283,96 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów 
w Opolu” – saldo zadłużenia 2.019.439,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody 
w Opolu” – saldo zadłużenia 28.195.024,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia  23.071.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej” – saldo zadłużenia 6.573.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia  3.677.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 3.927.161,35 zł (wierzyciel: Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu 
i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” –  saldo zadłużenia 5.766.881,60 (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu -  saldo zadłużenia 492.485 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów 
w rejonie ul. Lwowskiej” – saldo zadłużenia 419.321,79 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 3.069.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – saldo zadłużenia  362.973,35 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 
1.779.951 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego w budynku Żłobka nr 4      w Opolu – saldo zadłużenia 145.706,25 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 ” – saldo zadłużenia 91.198,22 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa           i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 3.499.354,98 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 30.006.912,13 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu).

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 22.401.553,20 zł, w podziale 
na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 17.408.465,33 zł (wierzyciel: NFOŚiGW w Warszawie). Spłata pożyczki nastąpi z wpływów uzyskanych 
na zasadzie refinansowania z Funduszu Spójności UE.

- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 4.993.087,87 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu). Kredyt na prefinansowanie zadań inwestycyjnych, którego spłata nastąpi z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 23.800.000 zł:

- Obligacje serii A z przeznaczeniem na dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. 
z przeznaczeniem na zakup autobusów – saldo zadłużenia 4.000.000 zł.

- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.

- Obligacje serii C z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 5.800.000 zł.

- Obligacje serii A2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.

- Obligacje serii B2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.

- Obligacje serii C2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”– saldo zadłużenia 1.000.000 zł.

- Obligacje serii D2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.

- Obligacje serii E2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.

- Obligacje serii F2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.

- Obligacje serii G2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.

- Obligacje serii H2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.

Agentem, depozytariuszem, gwarantem dojścia emisji do skutku w przypadku obligacji serii od „A” do „C” jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a obligacji od serii A2 do H2 jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

# 12. PODSUMOWANIE

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2010 r. została opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w uchwale Nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze. Dokument ten zawiera informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Opola za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 r., zgodnie z wymogami zawartymi w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Opola pozyskanych w okresie I półrocza 2010 roku i osiągnięte wielkości w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego uzyskano przekroczenie zaplanowanych wielkości tych dochodów, gdyż były one wyższe o 1,6%, uzyskując ponad plan kwotę 8.188.447,72 zł. Wyższe wykonanie (powyżej wskaźnika upływu czasu kalendarzowego) odnotowano m.in. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek 
od czynności cywilnoprawnych. Pomimo, iż plan dochodów w  stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego został przekroczony to mniejsze wykonanie zanotowano 
w dochodach stanowiących udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 
i udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wykonanie ww. podatkach było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 15.118.975,65 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2009 r., 
a także spowolnienie gospodarcze wywołane światowym kryzysem. Zgodnie z przekazanymi informacjami Ministerstwa Finansów nie ulegną zmianie wielkości przekazywanych środków w ramach wszystkich części subwencji ogólnej i będą one wpływały do budżetu miasta, zgodnie z przyjętym planem.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych miasta Opola w okresie
I półrocza 2010 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 241.498.970,10 zł, stanowiące 38,6% realizacji planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów (w wysokości 268.321.609,22 zł) na dzień 30.06.2010 r., wskazuje na prawidłowe relacje dochodów i wydatków. Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższego 
w stosunku do wskaźnika upływu czasu, zaawansowania wydatków majątkowych, gdyż wykonanie ich wyniosło 16,5% planu (wydatkowano kwotę 30.853.225,47 zł), a wydatki bieżące zrealizowano w 47,9% planu rocznego (wydatkowano kwotę 210.645.744,63 zł).

Niższe niż planowano wykonanie za I półrocze 2010 r. planu inwestycji i remontów wynikało przede wszystkim z wydłużenia się czasu na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów. Wyłonienie poszczególnych wykonawców przewidzianych do realizacji zadań, nastąpiło głównie w miesiącach maj – czerwiec – lipiec br., stąd też duża część zadań ujętych w budżecie miasta, będzie realizowana w II półroczu br.

W zakresie wydatków budżetowych przewiduje się wykonanie w II półroczu 2010 r. zaplanowanych podstawowych zadań, tak w grupie zadań bieżących jak i majątkowych. Równocześnie zakłada się przyspieszenie prac przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych 
i remontowych, w celu pełnej realizacji przyjętych harmonogramów realizacyjnych.

W dniu 13 sierpnia 2010 r. Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła krajowy rating długoterminowy dla Miasta Opola na dobrym poziomie BBB (pol) z długoterminową stabilną perspektywą ratingu. Rating odzwierciedla ostrożną politykę zadłużania Miasta, umiarkowany poziom zadłużenia oraz wskaźniki jego obsługi, jak również niskie ryzyko pośrednie. Rating bierze również pod uwagę pogorszenie się wyników operacyjnych w 2009r., oczekiwany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego oraz stosunkowo silną presję na wzrost wydatków operacyjnych. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że pomimo pogorszenia się wyników operacyjnych pozostaną one w dalszym ciągu odpowiednie dla tego poziomu ratingu.