KWiA.I.1712.00008.2011                            Opole,     grudnia 2011 r.

Pani

Agnieszka Maślak

Naczelnik Wydziału                                Infrastruktury Technicznej

i Gospodarki Komunalnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 18 do 29 lipca 2011 r. na podstawie Zarządzenia  Nr OR-I.120.1.5/2011 z dnia 14 lipca 2011 r., w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 26/11.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz ustalenie czy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z realizacją zadań pn.:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wrzoski - Chróścina, Karczów, Chróścina - Mechnice, Dąbrowa -Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś i Bierkowice”.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Zawada, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicy Opola Wróblin i Magistrali Wodociągowej „Południe” w Opolu”.

Łączna wartość obu kontraktów wyniosła 182.167.136,67 zł. Natomiast faktyczny koszt realizacji tych dwóch kontraktów wyniósł 157.846.415,02 zł. tj. o 24.320.721,65 zł mniej od kwot wynikających z zawartych kontraktów. Ogółem na rzecz lidera konsorcjum realizującego kontrakty w latach 2006-2008 przekazano kwotę 162.279.394,85 zł, w tym:

- 157.846.415,02 zł z tytułu realizacji obu kontraktów,

- 4.432.979,83 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z zawarcia umów uzupełniających.

Z wykonanych czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli, który został Pani doręczony w dniu 13 grudnia 2011 r. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono.

W wyniku kontroli ustalono, że w trakcie realizacji kontraktów wszystkie faktury regulowane były w terminach i nie stwierdzono zapłaty odsetek, kar lub opłat. Pozostałe wydatki nie wynikały z zobowiązań umownych lecz były realizacją wyroków Sądu Polubownego. Brak jest podstaw do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Ponadto w związku z tym, iż w wyniku kontroli nie stwierdzono innych nieprawidłowości postanowiłem nie wydawać zaleceń pokontrolnych.