Załącznik nr 1  do Umowy –  Szczegółowy opis przedmiotu umowy

- Przedmiotem umowy jest opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej infrastruktury telekomunikacyjnej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej „OSTA”.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:

    - ustalenia szacunkowej wartości zamówienia;

    - oznaczenia przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV;

    - oszacowania terminu wykonania zamówienia (liczba tygodni);

    - opisania warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

    - udzielania odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury telekomunikacyjnej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej (OSTA) (do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty);

    - uczestnictwa w pracach komisji przetargowej z głosem doradczym.

Ogólne wymagania formalne jakie należy uwzględnić przy opracowaniu SOPZ na dokumentację projektowo–kosztorysową infrastruktury telekomunikacyjnej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej „OSTA”:

- uzyskanie niezbędnych map do celów projektowych;

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz szczegółowych warunków technicznych od wszystkich właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia przedmiotowej kanalizacji teletechnicznej, uzgodnień branżowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, opinii i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- uzyskanie od właścicieli nieruchomości prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, poprzez przygotowanie odpowiednich umów i przedstawienie ich Zamawiającemu do podpisu;

- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wersją elektroniczną, tożsamą                z wersją papierową;

- wykonanie projektu budowlanego z uwzględnieniem struktury i zawartości oraz podziałem na poszczególne gminy należące do Aglomeracji Opolskiej, które są zainteresowane budową Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej „OSTA”, m. im. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego        (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),

- wykonanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem szczegółowego ich zakresu   i formy; sporządzonych m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury        z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

- wykonanie przedmiarów robót sporządzonych m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu              i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r.,        Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

- wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji opracowanych m. in. zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                   w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) – metoda kalkulacji uproszczonej. Kalkulacja nakładów rzeczowych na budowę kanałów technologicznych sporządzana jest na podstawie odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych. Natomiast przy braku stosownych nakładów w tych katalogach należy stosować do kosztorysowania kalkulacje indywidualne                      z wykorzystaniem np. Zakładowych Katalogów Nakładów Rzeczowych lub analiz indywidualnych;

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego;

- wskazanie obowiązujących aktów prawnych, norm technicznych oraz innych dokumentów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo– kosztorysowej infrastruktury telekomunikacyjnej;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ;

- wskazanie katalogów producentów sprzętu i osprzętu,

- wykonanie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego za pierwsze 100m (lub 1km) oraz każde następne rozpoczęte 100m (lub 1km) trasy kanału technologicznego w ramach budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej „OSTA” stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie projektanta;

- przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowo– kosztorysowej infrastruktury telekomunikacyjnej.