| Lp. | Harmonogram prac na miesiąc |  |  | Protokół odbioru robót |  | Zgodność kosztorysu ze stawkami umownymi | Kontrola zgodności cen i stawek z umową | Faktura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność robót z Harmonogramem | Podpisy osób wskazanych w umowie |  |  | Termin zapłaty |  | Kwota | Kontrola naczelni-ka |
| 2004r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VII |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 5.09.04 | 14.062,77 | Brak |
| 2 | VIII |  |  | + | - | + | Brak dowodu* |  | 30.09.04 | 23.587,09 | Brak |
| 3 | IX |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 4.11.04 | 36.029,43 | Brak |
| 4 |  |  |  | Brak protokołu-prace rozliczone w październiku |  | + | Brak dowodu* |  | 18.11.04 | 1.205,377 | Brak |
| 5 | X |  |  | + | + | + | + |  | 5.12.04 | 52.424,68 | + |
| 6 | XI |  |  | + | - | + | + |  | 2.01.05 | 59.915,42 | + |
|  |  |  |  | + | - | + | + |  | 5.01.05 | 5.027,95 | + |
|  |  |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 14.01.05 | 3.404,97 | Brak |
|  |  |  |  | + | + | + | + |  | 16.01.05 | 54.155,70 | + |
| 7 | XII |  |  | + | - | + | + |  | 27.01.05 | 61.530,28 | + |
|  | Razem 2004r. |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.343,66 |  |
| 2005 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | I |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 14.02.05 | 60.228,30 | Brak |
| 9 | II |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 30.03.05 | 63.454,11 | Brak |
| 10 | III |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 30.04.05 | 80.529,04 | Brak |
| 11 | IV |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 30.05.05 | 80.058,73 | Brak |
| 12 | V |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 30.06.05 | 72.598,75 | Brak |
| 13 | VI |  |  | + | + | + | Brak dowodu* |  | 3.08.05 | 60.437,83 | Brak |
|  | Razem 2005r. |  |  |  |  |  |  |  |  | 417.366,76 |  |

Tab. 3.  Analiza umowy z dnia 19 lipca 2004r.

* Brak notatek służbowych stwierdzających przeprowadzenie kontroli zgodności stawek wskazanych w kosztorysie ze stawkami określonymi w umowie. Brak informacji,                         czy kontrolowano prawidłowość obmiaru podanego w kosztorysie