Tab.   4. Analiza umowy z dnia 22 lipca 2004r.

| Lp. | Harmonogram prac na miesiąc | Protokół odbioru robót | Zgodność kosztorysu ze stawkami umownymi | Kontrola rachunkowa i merytoryczna kosztorysów | Faktura | Kontrola naczelnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zgodność robót z Harmonogramem | Podpisy osób wskazanych w umowie |  |  | Termin płatności | Kwota |  |
| 2004r. |
| 1 | VII VIII | ZWM | + | - | + | Brak dowodu* | 7.10.04 | 34.457,21 | Brak |
| 2 |  | BOLKO | + | - | + | Brak dowodu* | 7.10.04 | 48.714,75 | Brak |
| 3 | IX | ZWM | + | - | + | Brak dowodu* | 5.11.04 | 22.819,30 | Brak |
| 4 |  | BOLKO | + | + | + | Brak dowodu* | 5.11.04 | 10.891,81 | Brak |
| 5 | X | ZWM | + | + | + | Brak dowodu* | 2.12,04 | 31.382,61 | Brak |
| 6 |  | BOLKO | + | + | + | Brak dowodu* | 2.12,04 | 22.412,59 | Brak |
| 7 | XI | ZWM | + | - | + | + | 30.12.04 | 21.113,05 | + |
| 8 |  | BOLKO | + | - | + | + | 30.12.04 | 16.616,01 | + |
| 9 | XII | ZWM | + | - | + | + | 25.01.05 | 3.115,60 | + |
| 10 |  | BOLKO | + | - | + | + | 25.01.05 | 101.818,11 | + |
|  | Razem 2004r. | 313.341,04 |  |
| 2005 r. |
| 11 | I | ZWM | + | + | + | Brak dowodu* | 1.03.05 | 9.219,00 | Brak |
| 12 |  | BOLKO | brak | brak | + | Brak dowodu* | 1.03.05 | 10.076,79 | Brak |
| 13 | II | ZWM | + | + | + | Brak dowodu* | 29.03.05 | 12.084,00 | Brak |
| 14 |  | BOLKO | + | + | + | Brak dowodu* | 29.03.05 | 14.963,36 | Brak |
| 15 | III | ZWM | + | + | + | Brak dowodu* | 29.04.05 | 42.539,60 | Brak |
| 16 |  | BOLKO | + | + | + | Brak dowodu* | 29.04.05 | 10.746,51 | Brak |
| 17 | IV | ZWM | + | + | + | Brak dowodu* | 1.06.05 | 10.059,20 | Brak |
| 18 |  | BOLKO | + | + | + | Brak dowodu* | 1.06.05 | 15.360,57 | Brak |
| 19 | V | ZWM | + | + | + | Brak dowodu* | 30.06.05 | 26.413,52 | Brak |
| 20 |  | BOLKO | + | + | + | Brak dowodu* | 30.06.05 | 25.350,05 | Brak |
| 21 | VI | ZWM | + | + | +- | Brak dowodu* | 3.08.05 | 26.723,27 | Brak |
| 22 |  | BOLKO | + | + | + | Brak dowodu* | 3.08.05 | 23.514,05 | Brak |
|  | Razem 2005r. | 227.049,92 |  |

* Brak notatek służbowych stwierdzających przeprowadzenie kontroli zgodności stawek wskazanych w kosztorysie ze stawkami określonymi w umowie. Brak informacji, czy kontrolowano prawidłowość obmiaru podanego w kosztorysie.