Tab. 5. Analiza umów

| L.p. | Protokół typowania robót |  | Termin robót | Kosztorys powykonawczy |  | Protokół odbioru robót |  |  | Faktura |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Podpisy |  | Data | Kontrola Wydziału pod względem zgodności zakresu i stawek z umową | Data | Podpisy osób uprawnionych | Uwagi dot. wykonania | Termin płatności | Wartość robót |  |
| 1 | 15.04.05 | + | 16.04.-16.05.05 | Brak | 30.04.05 | 28.04.05 10.05.05 | + | Wycięcie drzew odłożono do czasu uzyskania zgody | 8.822,63 |  | Brak w aktach informacji wykonaniu zaległych prac |
| 2 | 19.04.05 | + | 17.05.-7.06.05 | Brak | 13.06.05 | 27.05.05 | + | Bez uwag | 30.06.05 | 5.570,40 | - |
| 3 | Brak | Brak | Brak | Brak | 7.05.05 | 30.06.05 | + | Bez uwag | 3.08.05 | 21.557,86 | - |
| 4 | 10.0505 27.05.05 | + | 7.06-15.07.05 | Brak | 3.08.05 | 18.07.05 | + | Bez uwag | 2.09.05 | 20.565,03 | - |
| 5 | Brak | Brak | Brak | Brak | 3.08.05 | 1.08.05 | + | Bez uwag | 2.09.05 | 24.087,38 | - |
| Razem wypłacone środki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.603,30 |  |