#### Tab.  5  Realizacja umów na wykonanie projektu likwidacji zbiornika przeciwpożarowego

| Lp. | Nr i data umowy | Strony umowy | Czas trwania umowy |  | Przedmiot umowy | Wynagrodzenie |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wg umowy | rozwiązanie |  | Wg umowy | Wg faktury | Faktyczna wypłata |  |
| 1 | RB/1371/2004 6.12.2004r. | UM Opole Akta Kontroli 05/15/I/s.168 | Termin dostarczenia dokumentacji: 30.04.2005r. | Data nieznana | Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego likwidacji otwartego zbiornika p. poż. przy ul. Wiejskiej w Opolu oraz remontu uzbrojenia na odpływowym rurociągu kanalizacji deszczowej | 5.758 zł brutto | 1.642,53 zł brutto 28.06.2005r. | 1.642,53 zł brutto | Umowa częściowo zapłacona. Rozwiązanie umowy* |
| 2 | RB/637/2005 29.04.2005r. aneks do umowy pod poz. 1 | UM Opole Akta Kontroli 05/15/I/s.168 | 20.05.2005r. |  | Zmiany terminu | - | - | - |  |
| 3 | RB/1004/2005 27.06.2005r. | UM Opole Akta Kontroli 05/15/I/s.168 | 31.07.2005r. | ** | Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego likwidacji otwartego zbiornika p. poż. przy ul. Wiejskiej w Opolu wraz z przebudową kanału deszczowego odprowadzającego wody drenażowe z tego zbiornika. | 8.440,23 zł brutto | * | * | Umowa nie rozliczona |

*   - Na podstawie akt sprawy nie można ustalić terminu rozwiązania umowy. Pisma z dnia 17.06.2005r. oraz 22.06.20005r. nie zawierają żadnych informacji w tym względzie.

** - umowa  niezakończona