CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA

#### Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OPOLA

za 2005 r.

Spis treści:

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2005 ROKU.	3

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU	4

2. 1. Podatek od nieruchomości	6

2. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7

2. 3. Dochody z majątku gminy	8

2. 4. Opłata skarbowa	10

2. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	10

2. 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11

2. 7. Podatek od środków transportowych	11

2. 8. Opłata targowa	12

2. 9. Podatek od spadków i darowizn	12

2.10. Pozostałe  dochody	13

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu miasta Opola	13

2.12. Windykacja należności z tytułu  dochodów budżetowych	14

2.13. Subwencje i dotacje z budżetu państwa	15

3. PRZYCHODY BUDŻETOWE	15

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK	16

5. ROZCHODY BUDŻETOWE	152

6. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	153

6a. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ISPA	187

7. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE	187

8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE	193

9. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	195

10. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	196

11. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK KULTURY	197

12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	197

13. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH	197

14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO	198

15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	198

16. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ	199

17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	199

18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	203

19. DODATKOWE INFORMACJE	204

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2005 ROKU.

Budżet Miasta Opola na 2005 rok uchwalony został w dniu 16 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XL/413/04 Rady Miasta Opola. Zakładał on wysokość dochodów ogółem w kwocie 439.788.145 zł. W ciągu 2005 roku dochody skorygowano o kwotę 76.005.120 zł,  stąd też na koniec roku wyniosły 363.783.025 zł.

Powyższe zmiany dokonane były określonymi uchwałami Rady Miasta Opola oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola, co obrazuje załącznik nr 19. Zmiany wielkości dochodów budżetu miasta dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola dotyczyły wprowadzenia do planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z przedstawionych w załączniku danych wynika, że największego zmniejszenia planu dochodów dokonano uchwałami Nr XLVI/468/05 z dnia 28.04.2005 r. i Nr LII/579/05 z dnia 20.10.2005 r. Rady Miasta Opola i związane były z korektami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Dokonywane zmiany w planie budżetu miasta po stronie dochodów, powodowały odpowiednie korekty w wielkościach planowanych wydatków.

Uchwalony budżet na 2005 rok zakładał wydatki w wysokości 554.199.978 zł, a po łącznych korektach budżetu w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 134.593.406 zł. W ten sposób planowana wielkość wydatków na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 419.606.572 zł. Szczegółowe zmiany wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w załączniku      nr 20. Z danych zawartych w tym załączniku wynika, że w ciągu roku największe zmniejszenia planu wydatków nastąpiły uchwałami Nr XLVI/468/05 z dnia 28.04.2005 r. 
i Nr LII/579/05 z dnia 20.10.2005 r. Rady Miasta Opola i związane były z korektami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta, dotyczyły korekt w ramach tego samego działu, jak również rozdysponowania rezerw budżetowych, których rozliczenie podano w załącznikach nr 21 i nr 22.

Uchwalony budżet Miasta Opola na 2005 rok, ustalał wielkość przychodów na poziomie 118.647.833 zł (obejmując wolne środki wynikające z rozliczeń za 2004 rok w kwocie 9.554.900 zł, pożyczki w kwocie 73.320.705 zł, pożyczki na prefinansowanie wydatków z funduszy UE w kwocie 27.972.228 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.800.000 zł), co przy planowanych dochodach w kwocie 439.788.145 zł, dawało wielkość środków finansowych będących do dyspozycji w wysokości 558.435.978 zł.

W ciągu 2005 roku zwiększeniu uległy wolne środki wynikające z rozliczeń za 
2004 rok o kwotę 11.073.449 zł. Zmniejszeniu uległy przychody w pozycji „pożyczki krajowe” o kwotę 51.474.696 zł oraz pożyczki na prefinansowanie wydatków z funduszy UE o kwotę 18.187.039 zł. Tym samym na koniec 2005 roku plan przychodów wyniósł 60.059.547 zł.

Środki finansowe będące do dyspozycji miasta na początku 2005 r. sfinansowały  łączne wydatki budżetowe w kwocie 554.199.978 zł oraz rozchody przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 4.236.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku sprawozdawczego, planowane wydatki na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 419.606.572 zł, a razem z rozchodami w kwocie 4.236.000 zł (spłaty pożyczek i kredytów) dały łączną kwotę                                 423.842.572 zł. Wyszczególnione wielkości dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wskazują, że budżet miasta Opola był zrównoważony.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych przez miasto dochodów budżetowych w 2005 r. ujęto w załączniku nr 1 (w podziale na gminę i powiat w załącznikach 1a i 1b), natomiast dochody uzyskane wg poszczególnych źródeł, przedstawiono w załączniku nr 1c.

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych miasta Opola, podano w załączniku nr 2, omawiając w części informacyjnej oddzielnie wydatki bieżące, wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe, wydatki w ramach zadań zleconych, a także inne wydatki. Dane liczbowe przedstawiono w oddzielnych zestawieniach tabelarycznych.

# 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2005 rok ustalony został na podstawie  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r.).

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2005 rok, po zmianach wyniósł 363.783.025 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie
375.712.556 zł, co stanowi 103,3% wykonania planu. Plan dochodów został przekroczony o kwotę 11.929.531 zł. Dla porównania w 2004 r. plan dochodów wykonano w 101 %, zaś przekroczona kwota dochodów wyniosła 3.178.418 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2005 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 173.635.119 zł, co stanowi 46,2% ogółu dochodów.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 93.275.175 zł, tj. 24,8% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).

- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 38.546.603 zł, tj. 10,3% ogółem dochodów. W dziale tym grupowane są czynsze wpłacane przez najemców oraz dochody ze sprzedaży majątku, dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 700 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 305.456.897 zł, co stanowi 81,3% ogółem dochodów pozyskanych w roku budżetowym 2005.

W załączniku nr 1a przedstawiono dochody wg działów osiągnięte przez gminę, natomiast w załączniku nr 1b – dochody osiągnięte przez powiat. Wykonanie dochodów gminy ukształtowało się na poziomie 276.868.549 zł, co daje 73,7% ogółem dochodów miasta. Najważniejsze pozycje tych dochodów,  bo stanowiące 54,3%, to dochody w dziale 756, a więc zawierające pobierane podatki i opłaty. Dochody powiatu uzyskano w wysokości łącznej 98.844.007 zł, co stanowi 26,3% wszystkich dochodów miasta. Najistotniejszą pozycję dochodów  powiatu, bo stanowiącą 55%, to dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, które ujęto w dziale 758.

Załącznik nr 1c przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, że 91,2% uzyskanych dochodów to dochody własne a 8,8% stanowią otrzymane dotacje.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2005 roku wyniosło łącznie          342.500.184 zł, tj. 104,1% planu i było ono wyższe od planowanych o kwotę 13.393.211 zł. 
W porównaniu do wykonania 2004 r. było wyższe  o kwotę 41.192.309 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 45,6% ogółu dochodów;

- subwencje z budżetu państwa – 24,3% ogółu dochodów;

- pozostałe dochody – 16,5% ogółu dochodów;

- dochody z majątku gminy – 4,8% ogółu dochodów.

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 33.212.372 zł, tj. 95,8% planu, przy czym dotacje z tytułu zadań zleconych i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 27.943.006 zł, co stanowiło 7,4% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 5.269.366 zł, tj. odpowiednio 1,4%.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	92.671.400 zł

- subwencja oświatowa	 					85.222.624 zł

- podatek od nieruchomości 					53.014.489 zł

- dochody ze sprzedaży majątku gminy				14.828.515 zł

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych 	10.667.487 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 			  4.794.073 zł

- opłata skarbowa  							  4.319.831 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2005 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- podatek od czynności cywilnoprawnych			184,4% wykonania planu

- podatek od spadków i darowizn				157,9% wykonania planu

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób

prawnych							152,4% wykonania planu

- opłata targowa					 	141,5% wykonania planu

- opłata skarbowa						108,0% wykonania planu

Najniższy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe 							  2,9% wykonania planu

podatek od środków transportowych				89,0% wykonania planu

podatki opłacane w formie karty podatkowej		95,7% wykonania planu

Najniższe pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach:

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 	    4.308 zł

- podatek leśny					 		    7.209 zł

- podatek od posiadania psów			  		  17.618 zł

- opłata eksploatacyjna						204.742 zł

## 2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w 2005 r. stanowi 15,5%, a w stosunku do dochodów ogółem, jest to 14,1%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 53.014.489 zł, tj. 98,2% planu, co oznacza niewykonanie zaplanowanych dochodów o kwotę 985.511 zł.

Struktura  podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 47.100.000 zł, wykonanie wyniosło 45.861.317 zł 
– tj. 97,4% planu,

- od osób fizycznych, na plan 6.900.000 zł, wykonanie wyniosło 7.153.172 zł 
– tj. 103,7%.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 47.042.585 | - 47.100.000 | - 45.861.317 | - 97,4% | - 97,5% |

- Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że do pełnego wykonania   zaplanowanych dochodów zabrakło kwoty 1.238.683 zł, co stanowi 2,6 punktów procentowych. W stosunku do wykonania w 2004 r. również występuje spadek poboru tego podatku, bo o 1.181.268 zł, a więc o 2,5%. Na wykonanie podatku wpływ miało m.in.: utrzymanie stawki od gruntów pozostałych na tym samym poziomie co w 2004 r., przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe, a także zwolnienia ustawowe zakładów pracy chronionej.

- W 2005 r. podatek od nieruchomości płacony był przez 686 podmioty gospodarcze, co stanowiło wzrost o 37 podmioty, w porównaniu do ich liczby w 2004 r. W trakcie roku budżetowego wydano 188 decyzje przypisowe (na kwotę 1.064.708 zł) oraz 202 decyzje odpisowe (na kwotę 2.026.698 zł).

- Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano 46 decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 508.141 zł, natomiast 13 podmiotom odroczono termin płatności, względnie rozłożono na raty, na łączną kwotę 54.988 zł.

- W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złożono 204 tytułów wykonawczych oraz wysłano 165 upomnienia. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę 1.046.016 zł wpłat na poczet zaległości.

- Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2005 r. wynosi łącznie 14.657.924 zł, a u największych dłużników, zadłużenie zamyka się kwotą 12.310.276 zł, przy czym 71,6% całkowitej kwoty zadłużenia, tj. 8.813.743 zł obejmuje trzy podmioty: Peters S.A. w upadłości, ZACH „Metalchem” S.A.,  APC „Metchem” S.A w upadłości oraz „Polmozbyt”.

- Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.668.794 | - 6.900.000 | - 7.153.172 | - 103,7% | - 107,3% |

- Jak wynika z powyższych danych – przekroczono zaplanowane dochody o kwotę 253.172 zł. W stosunku do wykonania 2004 r. nastąpił wzrost jego poboru o 484.378 zł, co stanowi 7,3% wzrostu.

- W 2005 r. wydano 20.159 decyzji ustalających podatek (jest to wzrost w stosunku do roku 2004 r. o 1.170 decyzji), wydano 356 decyzji przypisowych (dot. kwoty 187.328 zł) i 
663 decyzji odpisowych (dot. kwoty 333.898 zł). Na wnioski zainteresowanych, wydano 86 decyzji na umorzenie i zaniechanie poboru tego podatku (dot. kwoty 37.530 zł) oraz 11 decyzji związanych z odroczeniem terminu płatności, względnie rozłożenia na raty (dot. kwoty 27.833 zł).

- W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 4.541 upomnień oraz złożono do realizacji 374 tytułów wykonawczych, przez co ściągnięto zaległości w kwocie 464.894 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 
2005 r. wyniosły 2.019.023 zł.

## 2. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 103.338.887 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych		10.667.487 zł

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	92.671.400 zł

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.506.996 | - 7.000.000 | - 10.667.487 | - 152,4% | - 163,9% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były wyższe od zaplanowanych o kwotę 3.667.487 zł, co stanowi 152,4% wykonania planu. Planowane wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2003 r. oraz pozyskanych środkach za trzy kwartały 2004 r. Pomimo założonego przyrostu w 2005 r. o 67%, nie przewidziano tak istotnego wzrostu wpływów z tego tytułu. Wykonanie w porównaniu do realizacji za 2004 r. było  większe o 63,9%, tj. o kwotę 4.160.491 zł. Znacznie wyższe niż planowano wykonanie CIT związane jest z poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstw. Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł: gmina – 6,71%, powiat – 1,40%.

- Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizyczna została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/1/2005 z dnia 06.01.2005 r. i  wynosiła: gmina (35,61%) – kwota 69.394.243 zł, powiat (10,25%) – kwota 19.974.473 zł. W okresie sprawozdawczym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 77.073.508 | - 89.368.716 | - 92.671.400 | - 103,7% | - 120,2% |

- Wykonanie ww. podatku stanowiło 103,7% kwoty planowanej (nastąpiło przekroczenie  zaplanowanej kwoty o 3.302.684 zł), również  w porównaniu do wykonania za 2004 r. wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 15.597.892 zł. Wysokie wykonanie planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów należy wiązać z obserwowanym w trakcie roku 2005 ożywieniem gospodarczym.

## 2. 3. Dochody z majątku gminy

- W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 18.099.018 zł, co stanowi realizację planu w 99,8%.  Do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 43.982 zł.

- Dochody z majątku gminy stanowią istotną pozycją w dochodach budżetu miasta Opola, gdyż ich udział w planie dochodów ustalono w wysokości 4,8%. Wykonanie tej pozycji w budżecie 2004 r. wyniosło 5,3%, zajmując czwarte miejsce w grupie dochodów własnych, po podatkach i opłatach, subwencjach oraz pozostałych dochodach.

- Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego użytkowania i dzierżawy oraz z jego sprzedaży. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- Dochody z wieczystego użytkowania i dzierżawy

- W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania i dzierżawy w następujących wielkościach:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.899.331 | - 3.300.000 | - 3.270.503 | - 99,1% | - 83,9% |

- Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości niższej od planu o 29.497 zł, co daje 99,1% planu. Również w porównaniu do wykonania za 2004 r. nastąpił spadek tych wpływów o kwotę 628.828 zł.

- Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody z dzierżawy

- Dochody z dzierżawy zostały zrealizowane w wysokości 1.214.960 zł, co przy planie rocznym wynoszącym 1.200.000 zł, stanowi wykonanie w 101,2%. Jest to natomiast  o 
7.936 zł mniej w porównaniu do wykonania za 2004 r.

- Dzierżawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne. Obejmuje ona kioski, lokale użytkowe i czynsz dzierżawny. Na koniec roku odnotowano zaległości w zapłatach, w tym:  za dzierżawę kiosków w kwocie 49.110 zł, za lokale użytkowe w kwocie 246.797 zł, a za czynsz dzierżawny w kwocie 1.157 zł. Najwięksi dłużnicy w grupie kiosków, to 6 osób fizycznych i 5 firm, a ich łączne zadłużenie wynosiło 145.614 zł. W grupie lokali użytkowych  największe zadłużenie posiada 1 osoba fizyczna i 3 osoby prawne na kwotę łączną 
110.423 zł, a z tytułu czynszu dzierżawnego łączne zadłużenie wynosiło 651 zł i dotyczyło 3 osób fizycznych.

- W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano łącznie 252 wezwania na łączną kwotę 183.403 zł, z tego uzyskana kwota to 136.476 zł. Wydano również 
2 postanowienia na odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty.

- Dochody z wieczystego użytkowania

- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii dla poszczególnych płatników.

- W 2005 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.055.543 zł, co daje 97,9% wykonania planu przy planie wynoszącym 2.100.000 zł. Wykonanie 2005 r. jest o 620.893 zł niższe w porównaniu do wykonania za 2004 r.

- Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 1.033.471 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 542.976 zł, a osoby prawne na kwotę 490.495 zł. Najwięksi dłużnicy w grupie osób fizycznych, to 5 osób a ich zadłużenia to kwota 135.839 zł, a w grupie osób prawnych to 6 firm, których zaległości wynoszą 308.928 zł.

- Mimo, iż opłatę tą wnosi się bez wezwania, w  celu zwiększenia windykacji ww. należności wysłano 333 wezwania do zapłaty na kwotę 817.606 zł. Uwzględniając określoną sytuację finansową zainteresowanych, odroczono im termin płatności, względnie rozłożono na raty należności łącznie na  kwotę  547.247 zł. Dotyczyło to 7 płatników tej opłaty.

- Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

- Istotnym źródłem dochodów są dochody z majątku komunalnego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 24.261.964 | - 14.843.000 | - 14.828.515 | - 99,9% | - 61,1% |

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtowały na poziomie nieznacznie niższym od wielkości planowanej i wynosiły 14.828.515 zł.

- Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w 2005 r. w porównaniu do wykonania w 2004 r. przedstawia się następująco:

| - Sprzedaż, zwrot lub nabycie nieruchomości | - 2004 r. | - 2005 r. | - Różnica | - Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych | - 425 | - 186 | - -239 | - 43,7% |
| - Sprzedaż lokali użytkowych | - 45 | - 31 | - -14 | - 68,9% |
| - Sprzedaż budynków - (wraz z gruntem) | - 2 | - 5 | - 3 | - 250% |
| - Garaże zwrócone | - 12 | - 14 | - 2 | - 116,7% |
| - Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych | - 13 | - 15 | - 2 | - 115,4% |

## 2. 4. Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.369.248 | - 4.000.000 | - 4.319.831 | - 108% | - 98,9% |

- Wykonanie ww. opłaty stanowiło 108% kwoty planowanej (większe było od zaplanowanej kwoty o 319.831 zł), natomiast w porównaniu do wykonania za 2004 r. było niższe o kwotę 49.417 zł i stanowiło 98,9% wykonania 2004 r. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 270 decyzji w sprawie opłaty skarbowej, w tym 82 decyzji umorzeniowych (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) na łączną kwotę 31.268 zł, a także wydano 188 decyzji na zwrot tej opłaty na łączną kwotę 45.707 zł.

## 2. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.). Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miały ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.487.449 | - 2.600.000 | - 4.794.073 | - 184,4% | - 137,5% |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku znacznie przekroczyły planowane wielkości i były wyższe od planu o kwotę 2.194.073 zł. Również w porównaniu do wykonania za 2004 r. wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 1.306.624 zł. Przyjęcie wielkości planu na poziomie 2,6 mln zł wynikało z oparcia prognozy na wielkościach pozyskanych środków za III kwartały 2004 r., które wynosiły 1,8 mln zł, stąd przy braku określonej rytmiczności wpływów uniemożliwiło precyzyjne określenie poziomu tego podatku.

- Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

## 2. 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 350.178 | - 350.000 | - 334.949 | - 95,7% | - 95,6% |

- W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były mniejsze od kwoty zaplanowanej o 15.051 zł i były one również niższe w porównaniu do wykonania za 2004 r. o kwotę 15.229 zł. Niższe wykonanie tego podatku od zaplanowanego, wynika nie tylko z gorszej koniunktury gospodarczej, ale także z przejścia w ciągu roku przez część podatników na inny system podatkowy. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

- Na wniosek podatników wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1.892 zł.

## 2. 7. Podatek od środków transportowych

- Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2005 r. przedstawia się następująco:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.243.022 | - 2.500.000 | - 2.224.981 | - 89% | - 99,2% |

- Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 89% kwoty zaplanowanej (zabrakło do zaplanowanej kwoty 275.019 zł), również w porównaniu do wykonania za 
2004 r. uzyskano mniej o kwotę 18.041 zł.

- Jak wynika z powyższej tabeli, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 2.224.981 zł, z tego:

- od osób fizycznych na plan 756.000 zł wykonano 649.441 zł, tj. 85,9% planu,

- od osób prawnych na plan 1.744.000 zł wykonano 1.575.540 zł, tj. 90,3% planu.

- W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym, wystawiono łącznie 218 wezwań i postanowień określających wysokość zobowiązań, 269 upomnień  oraz  119 tytułów wykonawczych, w tym:

- od osób fizycznych 166 wezwań i postanowień, 225 upomnień oraz 113 tytułów wykonawczych,

- od osób prawnych 52 wezwań i postanowień, 44 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

- W wyniku podjętych działań, ściągnięto zaległości w łącznej kwocie 89.105 zł, w tym:

- od osób fizycznych 82.260 zł,

- od osób prawnych 6.845 zł.

Równocześnie, na złożone wnioski podatników, umorzono, odroczono termin płatności lub rozłożono na raty, łącznie zaległości tego podatku na kwotę 47.975 zł w tym :

- osoby fizyczne – wydano 7 decyzji na umorzenie zaległości na kwotę 16.250 zł oraz 12 decyzje dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, na kwotę 6.552 zł,

- osoby prawne – wydano 1 decyzje dot. rozłożenia płatności na raty na kwotę 25.173 zł.

## 2. 8. Opłata targowa

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.606.774 | - 1.100.000 | - 1.556.432 | - 141,5% | - 96,9% |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z opłaty targowej przekroczyły wielkości planowane i były wyższe o kwotę 456.432 zł. Wykonanie to w porównaniu do wykonania za 2004 r. było również większe, o kwotę 50.342 zł.

- Przyjęty, zaniżony plan dochodów opłaty targowej w wysokości 1.100.000 zł w roku 2005 spowodowany był między innymi; perspektywą zmiany sposobu opodatkowania straganów na targowisku „Cytrusek” z opłaty targowej na podatek od nieruchomości, niższą stawką opłaty targowej na targowiskach zorganizowanych z 4,50 zł na 4,20 zł oraz wprowadzeniem nowej stawki opłaty targowej w wysokości 2 zł za tereny przyległe do trwałych punktów handlowych (kioski, pawilony).

- W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierało dwóch zarządców targowisk, którzy zgodnie z podpisanymi umowami, za jej zbiórkę otrzymują określone prowizje. Wielkość zebranej opłaty na targowiskach przez poszczególnych poborców wynosiła:  „Zakład Komunalny” – kwota 1.542.984 zł, Euro Silesia spółka z o.o. – kwota 8.147 zł oraz wpłaty indywidualne – kwota 5.301 zł. W trakcie roku 2005 wydano 83 decyzje na umorzenie opłaty targowej na kwotę 5.628 zł.

- W 2005 r. dłużnikom opłaty targowe wystawiono 156 postanowień, 10 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.

## 2. 9. Podatek od spadków i darowizn

- O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 784.197 | - 700.000 | - 1.105.611 | - 157,9% | - 141% |

- W 2005 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej o kwotę 405.611 zł i były one również wyższe w porównaniu do wykonania za 2004 r. o kwotę 321.414 zł.

- W trakcie roku budżetowego wydano 36 postanowień w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia podatku na raty na kwotę 73.681 zł. Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2.10. Pozostałe  dochody

- W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| - Wykonanie 2004 r. | - Plan - 2005 r. | - Wykonanie 2005 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2005 r. | - Dynamika wykonania - 2005r./ 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 37.824.191 | - 57.638.905 | - 62.073.482 | - 107,7% | - 164,1% |

- Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach wyższej niż zakładał plan o kwotę 4.434.577 zł. Były one również wyższe o 24.249.291 zł w porównaniu do wykonania w 2004 roku.

- Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu w 2005 r. obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty spółek (czynsze)	17.494.971 zł, (za 2004 r.–20.280.858 zł)

- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu	  2.553.997 zł, (za 2004 r.–2.526.835 zł)

- opłaty komunikacyjne (tablice rejestracyjne) 	3.607.242 zł, (za 2004 r.–3.497.354 zł)

- dywidenda ECO	  1.308.368 zł, (za 2004 r.–523.720 zł)

W 2005 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 3.268.686 zł, wykonując plan w 170%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 2.855.435 zł tj.193,9% planu, a z pozostałych odsetek 413.251 zł (91,8% planu). Wyższe wykonanie było wynikiem opóźnień w realizacji niektórych inwestycji oraz ponadplanowym wpływem dochodów do budżetu co spowodowało utrzymanie się znacznej ilości środków finansowych na rachunkach bankowych. Kolejną przyczyną było wdrożenie sprawnego systemu negocjacji lokat bankowych.

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu miasta Opola

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 271.702 zł, tj. na poziomie 108,7 % planu 
(w porównaniu do wykonania za 2004 r. nastąpił wzrost o 18.806 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę 236.885 zł, a osoby prawne 34.817 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano dla osób fizycznych 3.349 decyzji określających jego wymiar, a także 90 decyzji przypisowych na kwotę 14.868 zł i 196 decyzji odpisowych na kwotę 32.307 zł. Ponadto wydano 15 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 
4.993 zł.

W roku 2005 podatkiem rolnym objęto 38 osób prawnych. W trakcie roku wydano 
5 decyzji przypisowych na kwotę 2.391 zł i 6 decyzji odpisowych na kwotę 2.434 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych w zakresie podatku rolnego wystawiono 474 upomnień oraz 87 tytułów wykonawczy, ściągnięto zaległości na kwotę 23.469 zł.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 204.742 zł, tj. 136,5% planu i była ona wyższa o 46.922 zł od uzyskanej opłaty w 2004 roku. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż. Wnosi ją Cementownia „Odra” i Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych „Groszowice II”

Podatek od posiadania psów – wykonany został w wysokości 17.618 zł, tj. 103,6 % planu i w  stosunku do wykonania za 2004 r. nastąpił spadek dochodów w tym źródle o 266 zł.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 7.209 zł, tj. 110,9% planu i był on wyższy o kwotę 844 zł od uzyskanego w 2004 r. Dla osób fizycznych wydano 27 decyzji ustalających ten podatek, a dla osób prawnych trzy decyzje.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – wpływy realizowane są na podstawie uchwały  Nr XXXIX/ 399/04 Rady Miasta z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie miasta Opola, za niżej wymienione czynności urzędowe, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, tj. m.in. za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.

Opłata ta została zrealizowana w wysokości 4.308 zł, tj. 2,9% planu, w tym od osób prawnych w kwocie 2.265 zł, a od osób fizycznych w kwocie 2.043 zł i były znacznie niższe niż założona prognoza poziomu wpływu. Niskie wykonanie planu wynika z nieprawidłowo ustalonej (zawyżonej) wysokości planu, będącej skutkiem skorygowania niektórych księgowań w 2005 roku.

## 2.12. Windykacja należności z tytułu  dochodów budżetowych

- Oprócz służb finansowo-księgowych egzekwowaniem należnych podatków w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości. W okresie sprawozdawczym Referat ten otrzymał łącznie 853 tytułów wykonawczych obejmujących: podatek od nieruchomości – 605 tytułów (dominująca pozycja, gdyż dot. 74,6% ogółu), podatek od środków transportu – 120 tytuły (14,8%),  podatek rolny – 72 tytuły, opłatę targowa – 1 tytuł, opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego – 42 tytułów, opłatę za usunięcie drzew i krzewów – 3 tytuły oraz nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe – 10 tytułów.  Zrealizowano całkowicie 678 tytułów (475 tytułów dot. podatku od nieruchomości, 104 tytuły podatku od środków transportu, 58 tytułów podatku rolnego, 35 tytułów opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego, 2 tytuły opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz 4 tytuły opłaty targowej), ściągając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną 838.984 zł.

- Ponadto poborcy dokonali egzekucji:

- z wynagrodzenia za pracę 57 zajęć – uzyskano kwotę 8.673 zł,

- z rachunków bankowych 122 zajęć – uzyskano 1.169.151 zł,

- ze świadczeń dot. emerytur i rent 42 zajęcia – uzyskano 15.660 zł.

W trakcie wykonywanej pracy poborcy egzekucyjni sporządzili 4.101 raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, ze względu na nieobecność zobowiązanego w miejscu zamieszkania lub z innych przyczyn.

## 2.13. Subwencje i dotacje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 91.132.852 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100% i były one wyższe 6.378.179 zł w porównaniu do wykonania w 2004 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 5.910.228 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 85.222.624 zł i w porównaniu do wykonania w 2004 r. była ona wyższa o 6.009.525 zł.

Otrzymywane środki finansowe, jako dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i ich wykorzystanie, oraz na dofinansowanie zadań własnych, omówione zostały w dalszej części niniejszego sprawozdania.

# 3. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały 
w załączniku nr 1.

Za okres sprawozdawczy przychody budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości  42.878.231 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 71,4%. Dotyczyły one następujących pozycji:

- pożyczki krajowe – wykonanie 6.772.830 zł tj. 31% planu. W 2005 r. zostały uruchomione następujące transze kredytów  i pożyczek:

  - umowa pożyczki Nr 69/2004/G-4/OZ-SK/P z dnia 20.12.2004 r. zawartej z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu - 1 etap” – kwota 6.000.000 zł,

  - umowa o kredyt Nr 10003499/113/JST/TM/04 z dnia 03.12.2004 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 2 – kwota 154.716 zł,

  - umowa o kredyt Nr 01/W08/TM/2005/229  z dnia 20.04.2005 r. zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych – Centrum Kształcenia Specjalnego – kwota 309.724 zł,

  - umowa o kredyt Nr 310-13/1/lI/30/x2x/2005 z dnia 23.12.2005 r. zawartej 
z PKO Bank Polski S.A. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym odc. od 
ul. Częstochowskiej do Strzeleckiej” – kwota 308.390 zł.

- pożyczki krajowe na prefinansowanie  wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – wykonanie 7.677.052 zł tj. 78,5% planu. W 2005 r. zostały uruchomione następujące transze pożyczek:

  - umowa pożyczki Nr ZPORR-351.008252 z dnia 26.09.2005 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu” – kwota 770.250 zł,

  - umowa pożyczki Nr ZPORR-111.008242.16 z dnia 26.09.2005 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Budowa węzła komunikacyjnego - ul. Niemodlińska w Opolu” – kwota 4.173.767 zł,

  - umowa pożyczki Nr SPOT 220.000092.16 z dnia 07.07.2005 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej” – kwota 2.733.035 zł,

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – wykonanie 
7.800.000 zł, tj. 100% planu. W 2005 r. miasto Opole w ramach drugiej i trzeciej transzy wyemitowało papiery wartościowe (obligacje) o nominalnej wartości 7.800.000 zł z terminem wykupu w latach 2013 i 2014. Celem emisji jest sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu przy Placu Róż”.

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wykonanie 20.628.349 zł, tj. 100% planu.

# 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Plan wydatków budżetu Miasta Opola za 2005 r. został wykonany w wysokości 377.495.823 zł, co stanowiło 90% planu rocznego. Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 2.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości łącznej 148.975.840 zł, 
tj. 39,5% ogółu wydatków. W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy 
o zbliżonych kwotach, tj. dział 852 – Poomoc społeczna z kwotą 40.395.845 zł, tj. 10,7% ogółu wydatków, dział 600 – Transport i łączność z kwotą 39.111.600 zł, tj. 10,4% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 37.522.243 zł, tj. 9,9% ogółu wydatków oraz dział 750 – Administracja publiczna z kwotą 29.681.656 zł, tj. 7,8% ogółu wydatków. Powyższe cztery działy zrealizowały łącznie 146.711.344 zł, tj. 38,9% ogółu wydatków, a po dodaniu wydatków działów dot. oświaty stanowi to 78,3% ogółu wydatków, zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Opola.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2005 r. występowały w dziale – 803 Szkolnictwo wyższe, w kwocie 4.368 zł, tj. 0,001% ogółu wydatków, w dziale – 630 Turystyka, w kwocie 7.596 zł, tj. 0,002% ogółu wydatków i w dziale 020 – Leśnictwo, bo w kwocie 9.721 zł, co stanowiło odpowiednio 0,002%.

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu miasta Opola realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe, podano przyczyny tego stanu. W wydatkach tych uwzględniono także wielkości, ujęte w załączniku do Uchwały Nr LVII/645/05 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki z budżetu Miasta Opola realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 152.357 zł, tj. 98,7% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 46.381 zł, tj. 100% planu przeprowadzając konserwację rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym w następujących dzielnicach miasta Opola: Grotowice, Półwieś, Bierkowice, Malina, Wójtowa Wieś i Gosławice, o łącznej długości 15.319 mb.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2005 r. wydatkowano kwotę 5.800 zł, realizując plan w 100% (I kw. –1.800zł, II kw. –1.300zł, III kw. –1.200zł, IV kw. –1.500zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 100.176 zł,
 tj. 98% planu rocznego, które przeznaczono na:

- utrzymanie dróg rolnych - kwota 99.976 zł, tj. 98% planu na bieżące utrzymywanie i konserwowanie dróg transportu rolnego w dzielnicach: Grudzice, Gosławice, Groszowice i  Wójtowa Wieś o łącznej długości około 1,9 km. Zapłacono opłatę roczną za grunty pokryte wodami oraz wykonano dwa przeglądy szczegółowe i dziewięć podstawowych mostów, znajdujących się w ciągu  dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- pozostałe wydatki – zgodnie z planem kwota 200 zł, na pokrycie kosztów szkolenia dwóch pracowników Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ODR Łosiów z zakresu programów rolnych Unii Europejskiej nt. Sektorowego Programu Operacyjnego oraz Programu Obszarów Wiejskich.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 9.721 zł,
 tj. 97,2% planu rocznego.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zakupem preparatu Cervacol Extra w celu zabezpieczenia upraw leśnych położonych na gruntach gminy Opole (Grudzice) przed zwierzyną (kwota wydatku 986 zł) oraz na wykonanie poprawek w uprawie leśnej na gruntach porolnych w Opolu – Grudzicach o łącznej powierzchni 3,04ha (kwota 8.735 zł).

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 39.111.600 zł, co stanowiło 82% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 23.640.503 zł, tj. 99,4% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem lokalnym i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, a na wydatki inwestycyjne kwotę 15.471.097 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W okresie sprawozdawczym Miejski Zakład Komunikacyjny realizował swoją działalność statutową jako spółka miasta, otrzymując środki z budżetu miasta na dopłatę do przejazdów pasażerskich w wysokości 6.447.810 zł, tj. 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na działalność eksploatacyjną. Z otrzymanych środków najwięcej, bo 88,9%, tj. 5.731.466 zł przeznaczono na zakupy paliwa, a pozostałą kwotę, tj. 716.344 zł na zakupy części zamiennych do autobusów.

Przekazywana dopłata, a także uzyskane inne dochody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego mieszkańców miasta Opola, a także obsługę sąsiednich gmin.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 25.964.857 zł, realizując plan roczny w wysokości 93,1%, przy czym na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 11.594.835 zł, tj. 99,4% planu, a na inwestycje kwotę 14.370.022 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zrealizowano w wysokości 8.512.900 zł, tj. 99,4% planu i obejmowały wykonanie  robót o powierzchni 1.020,9 tys. m2.

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało:

drogi krajowe		3.065,3 tys. zł		powierzchnia	662,6 tys. m2

drogi wojewódzkie	2.102,3 tys. zł		powierzchnia	127,3 tys. m2

drogi powiatowe		3.345,3 tys. zł		powierzchnia	231,0 tys. m2

Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy:

Drogi krajowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 23,3 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła 1.359,4 tys. zł. Położono cienki dywanik na ul. Wrocławskiej (wartość 491,4 tys. zł o pow. 11,8 tys. m2) oraz wykonano remonty cząstkowe jezdni, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych. Remonty wykonywano na 30 ulicach.

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty na ulicy i dwóch skrzyżowaniach na wartość 38,8 tys. zł, na pow. 0,3 tys. m2.,

- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne o pow. łącznej 19,7 tys. m2, wartość wykonanych robót 307,1 tys. zł,

- oznakowanie pionowe – wykonano prace na wartość 122,3 tys. zł, dot. m.in. montażu tablic – 34 szt., ustawienia słupków drogowych – 155 szt., demontaż tarcz – 159 szt., wymiany łańcucha – 87 mb, wymiany znaków – 9 szt., demontażu tablic – 22 szt., mycie barier – 671 mb,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – łącznie wydatkowano 423,2 tys. zł, w tym na bieżące utrzymanie i konserwację, a także na naprawy uszkodzeń wydatkowano kwotę 339,4 tys. zł, co stanowi 80,2% łącznych wydatków oraz kwotę 83,8 tys. zł za energię elektryczną do utrzymania tej sygnalizacji,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac 146,9 tys. zł, a zakres wykonanych robót obejmował m.in. wycinkę i pielęgnację drzew, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg o pow. 619,3 m2,

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 350,0 tys. zł, obejmując zakresem m. in. wykonanie przeglądu szczegółowego 12 obiektów mostowych, wymiana barier energochłonnych – most w Bierkowicach, naprawa przegubu na estakadzie n/Rondem, czyszczenie dylatacji estakady n/Pl. Konstytucji 3 Maja, n/Rondem ul. N. Łużyckiej, A. Krajowej, Obwodnica, Obr. Stalingradu, naprawa poręczy na murze oporowym przy wiadukcie ul. A. Krajowej, naprawa chodnika i osłon trakcyjnych na wiadukcie ul. Ozimska, wymiana dylatacji bitumicznej na estakadzie – Pl. Konstytucji 3 Maja,

- opłaty za użytkowanie gruntów – wydatkowano kwotę 179,2 tys. zł,

- usługi geodezyjne – kwota 9,9 tys. zł,

- pomiary ruchu – kwota 109,5 tys. zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – wydatkowano kwotę 19 tys. zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła 3.065,3 tys. zł, na powierzchni 662,6 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 99,4%.

W 2005 r. otrzymano na drogi krajowe dodatkowe środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadania związane z pielęgnacją i odnowę żywopłotów w pasach drogowych. Wykorzystano środki w wysokości 35,2 tys. zł, tj. 87,9% planu.

Drogi wojewódzkie

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 24,7 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 1.570,7 tys. zł. W ramach tych prac położono cienki dywanik na ul. Niemodlińskiej (wartość 856,8 tys. zł o pow. 14,1 tys. m2), wykonano remont nawierzchni ul. Popiełuszki (wartość 130,6 tys. zł o pow. 2,7 tys. m2) oraz remonty cząstkowe jezdni mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych - wykonano je na 17 ulicach o pow. 7,9 tys. m2, wartość robót 583,3 tys. zł,

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano je na skrzyżowaniu i 7 ulicach o łącznej 
pow. 0,1 tys. m2 na wartość 3,6 tys. zł,

- oznakowanie poziome – wartość robót 65,1 tys. zł – powierzchnia 4,2 tys. m2,

- oznakowanie pionowe – wartość robót 138,6 tys. zł, dot. m.in. montażu tarcz – 121 szt., ustawienia słupków – 20 szt., montaż separatorów kubaturowych – 400 szt., prostowania słupków – 87 szt., prostowania tarcz – 22 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 121,7 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwacje 93 tys. zł, tj. 76,4% oraz kwotę 28,7 tys. zł za energię elektryczną,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 37,5 tys. zł (obejmowało koszenie traw i chwastów na poboczach dróg o pow. 98,3 tys. m2),

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na wartość 118,8 tys. zł, obejmując zakresem m.in. naprawę przepompowni w przejściu podziemnym, naprawę muru oporowego pod wiaduktem ul. Prószkowska, mycie poręczy i osłon trakcyjnych na wiadukcie n/PKP (żelbetowy) w ciągu ul. Reymonta, naprawa barier stalowych przy wiadukcie ul. Popiełuszki,

- użytkowanie  i wykup gruntów – kwota 0,6 tys. zł,

- usługi geodezyjne – kwota 1,8 tys. zł,

- pomiary ruchu – kwota 38,6 tys. zł,

- opłaty za korzystanie że środowiska – kwota 5,3 tys. zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła 2.102,3 tys. zł na powierzchni 127,3 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 99,3%.

W okresie sprawozdawczym na drogi wojewódzkie otrzymano dodatkowe środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie łącznej 30,2 tys. zł, które wykorzystano następująco: kwotę 20,9 tys. zł przeznaczono na pielęgnację i odnowę żywopłotów, a pozostałą kwotę 9,3 tys. zł na nasadzenia żywopłotów i krzewów.

Drogi powiatowe

- nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wyniosła 2.698,5 tys. zł, o 
pow. 36,2 tys. m2. Kwota ta obejmuje położenie nowej nawierzchni na ul. Mieszka I o pow. 4,2 tys. m2, na wartość 733,6 tys. zł, na ul. Sosnkowskiego o 
pow. 5,7 tys. m2, na wartość 286,4 tys. zł oraz na ul. Teligi (od ul. Strzeleckiej do petli autobusowej) o pow. 12,5 tys. m2, na wartość 793 tys. zł, a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 34 ulicach na wartość 885,6 tys. zł o pow. 13,9 tys. m2,

- nawierzchnie chodnikowe - wykonano je na 9 ulicach o łącznej pow. 0,5 tys. m2, wartość robót wyniosła 31,9 tys. zł.

- oznakowanie poziome - wykonano prace o pow. 9,6 tys.m2 na wartość 149,6 tys. zł,

- oznakowanie pionowe - wartość wykonanych robót wyniosła 80,9 tys. zł, a dot. m.in. montażu tarcz – 315 szt., ustawienia słupków drogowych – 102 szt., prostowania słupków – 253 szt., demontażu tarcz – 83 szt., mycia barier z łańcuchem – 2.797 mb,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 115,5 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwacje 70 tys. zł, tj. 60,6% oraz kwotę 45,5 tys. zł za energię elektryczną,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu - wartość robót 60,7 tys. zł (dot. wycinki i pielęgnacji drzew oraz koszenia trawy i chwastów na poboczach dróg o pow. 184,7 tys. m2)

- utrzymanie obiektów inżynierskich - wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 90 tys. zł, obejmując m.in. naprawę dylatacji na moście Zaodrzańskim, naprawa osłon trakcyjnych na wiadukcie nr 1 n/PKP w ciągu ul. Wschodniej, czyszczenie dylatacji i wpustów mostowych – na moście Piastowskim i Zaodrzańskim, wymiana dylatacji bitumicznej na wiadukcie n/ PKP w ciągu ul. Mieszka I, czyszczenie skarp – most ul. Korfantego,

- użytkowanie i wykup gruntów - kwota 24,9 tys. zł,

- usługi geodezyjne – kwota 3,2 tys. zł,

- pomiary ruchu – kwota 76,8 tys. zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 13,3 tys. zł.

Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła 3.345,3 tys. zł na powierzchni 231 tys. m2 realizując plan wartościowy w wysokości 99,5%.

W 2005 r. otrzymano na drogi powiatowe dodatkowe środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie łącznej 4 tys. zł, które wykorzystano następująco: kwotę 3,6 tys. zł przeznaczono na pielęgnację i odnowę żywopłotów, a pozostałą kwotę 0,4 tys. zł na nasadzenia żywopłotów i krzewów.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, a także wydatki związane z remontami, omówione zostały oddzielnie.

###### Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 6.309.007 zł, realizując plan roczny w .48,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę
5.367.213 zł, tj. 98,6% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 941.794 zł.

Na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu kwotę 3.289.006 zł, tj. 99,7% planu, obejmując następujący zakres rzeczowy:

nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wynosiła 1.906,1 tys. zł o 
pow. całkowitej 29,6 tys. m2. Kwota ta obejmuje wymianę nawierzchni w obrębie skrzyżowania na ul. Tysiąclecia o pow. 0,7 tys. m2, na wartość 125,7 tys. zł oraz na ul. Koszyka o pow. 6,4 tys.m2 na wartość 388 tys. zł, a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 174 ulicach na wartość 1.392,3 tys. zł o pow. 22,5 tys. m2, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych,

nawierzchnie chodnikowe – wykonano prace o łącznej pow. 3,3 tys. m2 o wartości  254,9 tys. zł, w tym przebudowa chodnika w ul. Tatrzańskiej (pow. 0,4 tys. m2 o wartości 81, 2 tys. zł), a także wykonano remonty chodników na 19 ulicach,

utrzymanie dróg gruntowych – na wykonane remonty dróg gruntowych (mechaniczne rozplanowanie frezowiny) oraz nawierzchnie tymczasowe (mechaniczne profilowanie gruntu z utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysem) na pow. 8,5 tys. m2 przeznaczono kwotę 299,9 tys. zł i wykonano je na 6 ulicach,

oznakowanie poziome - wykonano prace o pow. 6,6 tys.m2 na wartość 113,3 tys. zł,

oznakowanie pionowe jezdni - koszt tego oznakowania wyniósł 189,8 tys. zł i dotyczył m.in.: montażu znaków drogowych - 183 szt., prostowania słupków – 325 szt., ustawienia słupków – 272 szt., montażu tarcz – 647 szt., mycia barier z łańcuchem – 1.591 mb, prostowania tarcz znaków – 13 szt.

utrzymanie sygnalizacji świetlnej - wydatkowano kwotę 10 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwacje 7,5 tys. zł, tj. 75% oraz kwotę 2,5 tys. zł za energię elektryczną,

utrzymywanie zieleni i drzewostanu - wartość wykonanych robót 116,7 tys. zł 
(dot. m. in. wycinki i pielęgnacji drzew, koszenia chwastów i traw na poboczach o 
pow. 222,7 tys. m2 oraz nasadzenia uzupełniające),

utrzymanie obiektów inżynierskich - wartość wykonanych robót 320 tys. zł, dot. m.in. wzmocnienie konstrukcji i podpora tymczasowa - Most Zamkowy, spoinowanie i naprawa podpór mostu – ul. Katedralna, naprawy poręczy na przepustach ul. Kwoczka, spoinowanie podpór mostów - Zamkowy, Mozarta, ul. Katedralna, czyszczenie dylatacji na kładce dla pieszych w ciągu ul. Mozarta.

opłaty za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 26,9 tys. zł,

użytkowanie i wykup gruntów – kwota 0,7 tys. zł.

usługi geodezyjne – kwota 14,1 tys. zł,

pomiary ruchu – kwota 12,3 tys. zł,

opłaty za przyjęcie dróg pod tzw. „trwały zarząd” – kwota 24,3 tys. zł.

W 2005 r. wykonane zostały roboty na powierzchni łącznej 270,7 tys. m2 dróg gminnych, 
a wartości tych robót wyniosła 3.289 tys. zł, realizując plan wartościowy w wysokości 99,7%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano także dodatkowe środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 37,8 tys. zł, które wykorzystano następująco: kwotę 27,5 tys. zł przeznaczono na pielęgnację i odnowę żywopłotów, a pozostałą kwotę 10,3 tys. zł na nasadzenia żywopłotów i krzewów liściastych w pasach drogowych.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano na ten cel środki w wysokości 738.698 zł, realizując plan w 92,3%.

Administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu zajmowała się firma Projekt & Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w podpisanej umowie. Z firmą tą zawarto umowę na administrowanie tej strefy do
14 października 2007 roku. Wpływy z tyt. pobieranych opłat za parkowanie w okresie sprawozdawczym ujmowane były w MZD na rachunku środków specjalnych, a po zmianie przepisów, na rachunku dochodów własnych, by po likwidacji tego rachunku, od 1 czerwca 2005r., przekazywać wszystkie wpływy na dochody Urzędu Miasta Opola. Do końca 2005 r. przekazano kwotę łączną 1.363.019 zł

Zadanie prowadzone było przez Miejski Zarząd Dróg.

W rozdziale tym, ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej z przeznaczeniem na eksploatację kanalizacji deszczowej. W 2005 r. wydatkowano na to zadanie kwotę łączną 1.204.762 zł, tj. 100% planu, realizując następujący zakres:

- eksploatacja przepompowni wód deszczowych

  - eksploatacja przepompowni wielofunkcyjnej „Metalchem”- kwota łączna 78,4 tys. zł, w tym 53,0 tys. zł, tj. 67,6% ogółu, to koszt zużytej energii elektrycznej, a pozostała kwota 25,4 tys. zł dot. kosztu obsługi i prac konserwacyjno- remontowych,

  - eksploatacja przepompowni wód deszczowych w centrum miasta – kwota łączna 
57,1 tys. zł, w tym 56,2 tys. zł, tj. 98,4% ogółu, to koszt obsługi, natomiast kwota 
1,0 tys. zł dotyczy kosztu poboru energii elektrycznej.

- eksploatacja kanalizacji deszczowych, kwota łączna 929,9 tys. zł, z czego najważniejsze pozycje obejmują następujące zadania:

  - mechaniczne czyszczenia wpustów				kwota 312,3 tys. zł

  - oczyszczanie wód opadowych i roztopowych		kwota 166,2 tys. zł

  - ręczne czyszczenia wpustów					kwota 101,5 tys. zł

  - czyszczenie  separatorów					kwota   96,6 tys. zł

  - uzupełnianie wpustów i włazów				kwota   85,0 tys. zł

  - remont, wymiana i regulacja wpustów  deszczowych	kwota   59,8 tys. zł

- różne opłaty i składki

- opłaty za korzystanie ze środowiska ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych od odbiornika			kwota 119,9 tys. zł

- inne wpłaty

  - opłaty za naruszenie warunków decyzji (kanał Xj.)		kwota    4,6 tys. zł

  - odsetki za podwyższone opłaty za korzystanie

ze środowiska							kwota  14,9 tys. zł

Zadania związane z eksploatacją rowów komunalnych realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który wydatkował kwotę 69.513 zł, tj. 99,3% planu, na konserwację tych rowów o łącznej długości 14.627 mb w dzielnicach: Kolonia Gosławicka, Gosławice, Bierkowice, Groszowice, Półwieś, Wróblin, Nowa Wieś Królewska, Szczepanowice i Wójtowa Wieś.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, a także wydatki związane z remontami, omówione zostały oddzielnie.

###### Rozdział  60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 361.482 zł, tj. 87,5% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1. Bieżące utrzymanie - zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg, który wydatkował środki finansowe zgodnie z planem w kwocie 102.000 zł na wykonanie:

- remontów nawierzchni bitumicznych (ul. Spychalskiego, na Placu Teatralnym i na  ul. Zapłocie),

- mechanicznego profilowania  gruntu oraz rozplantowanie frezowiny (ul. Bronicza, Wygonowej i ul. Stryjska),

- remontu ul. Wiejskiej (ścinanie poboczy).

- 2. Prowizje z tyt. administrowania parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja – realizatorem zadania był Wydział Inżynierii Miejskiej. Administrowaniem zajmował się Zakład Komunalny, który pobrane wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych i abonamentów przekazywał na dochody miasta (wyniosły one 139.897 zł), a za administrowanie tym parkingiem otrzymywał odpowiednią prowizję. Za okres sprawozdawczy kwota prowizji wyniosła zgodnie z planem 118.645 zł.

Zadanie dot. budowy parkingu na Wyspie Bolko realizowano jako wydatek majątkowy, stąd omówione zostało oddzielnie.

- Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 28.444 zł, tj. 99,8% planu, w tym  wydatki bieżące dotyczyły kwoty 10.000 zł,. a wydatki majątkowe kwoty 18.444 zł.

- W ramach wydatków bieżące wydatkowano środki zgodnie z planem na opracowanie „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT OPOLSKI” będące wspólnym przedsięwzięciem, które miasto współfinansowało w wysokości 10% wartości tego zadania.

- Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- Rozdział  63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 7.596 zł (realizując plan w 43,4%), przeznaczając ją przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego pracownika w Miejskiej Informacji Turystycznej  (kwota 3.936 zł, co stanowiło 51,8% całej kwoty), a pozostałą kwotę w wysokości 3.660 zł wykorzystano na zakupy wydawnictw informacyjnych o placówkach kulturalnych, zabytkach i atrakcjach miasta Opola.

Zadaniem Miejskiej Informacji Turystycznej jest udzielanie informacji o Opolu, wykorzystując posiadaną bazę danych o miejscach i adresach przydatnych turystom. Udostępniane są tam różne wydawnictwa informacyjno-promocyjne, mapy i foldery przeznaczone dla turystów krajowych i zagranicznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 27.052.497 zł, tj. 85,7% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 24.497.103 zł, tj. 84,4% planu, a wydatki majątkowe kwotę 2.555.394 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej kwocie 984.266 zł, tj. 98,1% planu, przy czym na wydatki bieżące kwotę 88.872 zł, tj. 88,9% planu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych”.

W ramach tego zadania dokonano rozbiórki:

- budynku mieszkalnego ul. 1-go Maja 51 of,

- budynku gospodarczego ul. 1-go Maja 57 of,

- pomieszczenia gospodarczego ul. Stalmacha 5-7,

- budynku o charakterze użytkowym ul. Nadbrzeżna – Rybacka,

- pomieszczeń gospodarczych ul. Katowicka 26,

- budynków użytkowych ul. Torowa 9,

- pomieszczeń gospodarczych ul. Alei Przyjaźni 13.

Pozostałe realizowane wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych i tematyka ta została omówiona oddzielnie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 20.401.355 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 86,8%. Wydatki obejmowały pozycje związane z kosztami eksploatacji i zarządu dwóch spółek zarządzających mieniem komunalnym miasta oraz z kosztami remontów i modernizacji budynków komunalnych. Wielkości tych wydatków związane były z wpływami z czynszów, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych.

Wpływy czynszowe stanowią źródło finansowania wynagrodzenia zarządców za powierzony zarząd. Wysokość tego wynagrodzenia ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do zarządzanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych budynków, budowli oraz terenów zewnętrznych.

Pozyskane wpływy czynszowe pomniejszone o wynagrodzenie zarządcy finansują dwa tytuły wydatków, tj.:

- eksploatację bieżącą,

- remonty bieżące i konserwację budynków oraz lokali stanowiących własność gminy.

Przedmiotem działania spółek jest administrowanie powierzonymi w zarządzanie zasobami gminy. Podstawowe zadania realizowane są przez spółki zgodnie z umowami o zarządzanie zasobem gminy oraz umowami zawartymi ze wspólnotami mieszkaniowymi.

1. Wielkość zasobów znajdujących się w poszczególnych rejonach

Zasoby stanowiące własność gminy znajdujące się w poszczególnych rejonach, a pozostające w zarządach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r. obejmowały następujące wielkości:

Rejon I

W zarządzie „Turhand-Ret ” Spółka z o.o. pozostaje:

1608 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej				  77.788 m2

97 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej			 	    9.317 m2

216 garaży i 17 komórek o powierzchni użytkowej			  	    4.034 m2

tereny zewnętrzne (w tym: chodniki, drogi, podwórza)			229.264 m2

Rejon II

W zarządzie „TURHAND-RET” Spółka z o.o. pozostaje:

1728 lokali mieszkalnych  o powierzchni użytkowej				  87.731 m2

236 lokali użytkowych							  24.193 m2

269 garaży i 17 komórek							    6.059 m2

tereny zewnętrzne (w tym: chodniki, drogi, podwórza)			279.810 m2

Rejon III

W zarządzie „FEROMA” Spółka z o.o. pozostaje:

2662 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej				138.322 m2

203 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej				  24.711 m2

272 garaże o powierzchni użytkowej						    4.367 m2

tereny zewnętrzne (w tym: chodniki, drogi, podwórza)			303.259 m2

2. Realizacja wydatków budżetowych

W poszczególnych rejonach wydatki w zakresie wynagrodzeń zarządcy i na bieżącą eksploatację nie odbiegały w sposób istotny od planowanej wielkości. Niższe wykonanie planu wydatków odnotowane w realizacji zadań remontowych w poszczególnych rejonach, co wynikało przede wszystkim z konieczność przygotowania dokumentacji technicznej, a także z przestrzegania procedury przetargowej.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach, wykonując określony zakres rzeczowy:

Rejon I - Turhand- Ret  Sp.  z o.o.

Na wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 658.343 zł, tj. 94,1% planu rocznego.

Na eksploatację bieżącą spółka wydatkowała kwotę 1.948.654 zł, co stanowiło wykonanie planu w 71,7%. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

- uregulowaniem należności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych na kwotę 32.209 zł,

- utrzymanie terenów zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnację drzew i krzewów) na kwotę 72.789 zł,

- utrzymanie terenów zewnętrznych (remont lub montaż ławek, remont chodników i dróg wewnątrzosiedlowych)  na kwotę 43.451 zł,

- sprzątanie budynków (klatek schodowych, strychów, piwnic) na kwotę 13.176 zł,

- sprzątanie terenów zewnętrznych (zamiatanie, odśnieżanie itp.) na kwotę 207.756 zł,

- zapłatę  podatku od nieruchomości na kwotę 240.890 zł,

- zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem gminy Opole na kwotę 690.818 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 3.222.653 zł, co stanowiło 87%  planu, wykonując m.in.:

- remonty kompleksowe  dachów w  9 budynkach na kwotę 289.996 zł oraz prace konserwacyjne i drobne naprawy pokryć dachowych na kwotę 15.745 zł,

- prace elewacyjne w 12  budynkach na kwotę  648.197 zł,

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych  obejmujące wymianę instalacji  elektrycznej w  3 lokalach mieszkalnych, montaż AZARTU w 1 budynku oraz remont lub wymianę  wewnętrznych linii zasilania w 5 budynkach na łączną kwotę 46.565 zł  oraz drobne naprawy i  usuwanie awarii  instalacji elektrycznej  na kwotę 13.123 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujące wymianę instalacji kanalizacyjnej w 2 lokalach mieszkalnych, wymianę instalacji kanalizacyjnej                     w budynku mieszkalnym, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do                         2 budynków, remont kanalizacji deszczowej z 2 budynków, udrożnienie studzienek kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacji sanitarnych, kanalizacji sanitarnych w 13 budynkach, montaż, legalizację i wymianę wodomierzy (szt. 1390), remont sanitariatów w budynku socjalnym na łączną kwotę 213.680 zł oraz inne drobne naprawy  i  usuwanie awarii na kwotę 21.133 zł,

- roboty w zakresie instalacji gazowych obejmujące wymianę instalacji gazowej                         w 2 budynkach i opracowanie PT wymiany instalacji dla 2 budynków na kwotę 
37.005 zł  oraz usuwanie awarii instalacji gazowej na kwotę 4.095 zł,

- roboty  instalacyjne w zakresie instalacji CO obejmujące remont poziomów, wymianę pionów i zaworów grzejnikowych w 1 budynku oraz remont instalacji w lokalu mieszkalnym na kwotę  23.028 zł,

- roboty malarskie obejmujące malowanie klatki schodowej w budynku oraz malowanie 2 lokali mieszkalnych na kwotę 15.212 zł,

- roboty murarskie w zakresie przemurowania i przebudowy kominów w budynkach, wykonanie wentylacji w budynku, wykonanie izolacji ścian w 4 budynkach, wymianę tynków wewnętrznych w 7 lokalach mieszkalnych, wykonanie posadzek w 2 lokalach mieszkalnych, odgrzybianie ścian w 2 mieszkaniach i inne prace budowlane na  kwotę  155.435 zł,

- w ramach robót stolarskich wymieniono 324 szt. okien, drzwi wejściowych                        do 9 budynków oraz drzwi wejściowych do 29 lokali mieszkalnych, podłogi                    w  4 mieszkaniach na kwotę 810.696 zł,

- roboty zduńskie obejmujące przestawienie 30 piecy kaflowych, pokojowych oraz postawiono 6 piecy na kwotę 37.996 zł.

Na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy z tytułu zaliczek i jednorazowych dopłat wydatkowano  łączną kwotę 559.093 zł.

W ramach tej pozycji wydatkowano także środki na dokumentację techniczną (projekty techniczne, opinie mykologiczne i kominiarskie, opinie i orzeczenia techniczne, uproszczone inwentaryzacje), usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej, CO, roboty ślusarskie,  drobne roboty stolarskie, ogólnobudowlane oraz obsługę pogotowia technicznego.

Rejon II - Turhand- Ret  Sp.  z o.o.

Wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych wyniosło 577.915 zł, co stanowiło 97,4% planu. Na bieżącą eksploatację zasobów gminnych spółka wydatkowała kwotę 2.875.691 zł, co stanowiło 84,8% planu. Przeznaczono także środki na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

- ubezpieczeniem budynków 8.800 zł,

- uregulowaniem należności za energię elektryczną  na klatkach schodowych  na kwotę 35.002 zł,

- utrzymanie terenów zewnętrznych (remont lub montaż ławek, remont chodników i dróg wewnątrzosiedlowych) na kwotę 72.918 zł,

- kosztami postępowania sądowego i za nie odliczony VAT na kwotę 125.259 zł,

- sprzątaniem budynków (klatek schodowych, strychów, piwnic) na kwotę 8.041 zł,

- zaliczkami na koszty utrzymania nieruchomości z udziałem gminy na kwotę 1.019.764 zł,

- sprzątaniem terenów zewnętrznych (zamiatanie, odśnieżanie itp.) na kwotę 225.198 zł,

- zapłatą  podatku od nieruchomości na kwotę 444.073 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 2.575.016 zł, co stanowiło 83,1% planu, wykonując między innymi:

- remont kompleksowy dachu w budynku na kwotę 47.412 zł oraz prace konserwacyjne i drobne naprawy pokryć dachowych na kwotę 10.126 zł,

- prace elewacyjne w 8 budynkach na kwotę  694.111 zł,

- prace instalacyjne obejmujące wymianę  instalacji c.o. w  lokalu, wykonanie instalacji  c.o. w 1 lokalu , modernizację kotłowni w 2 lokalach na kwotę 32.295 zł,

- roboty w zakresie instalacji gazowych obejmujące zmianę sposobu ogrzewania 2 lokali na kwotę 23.000 zł oraz usuwanie awarii instalacji gazowej na kwotę 11.218 zł,

- roboty malarskie obejmujące malowanie klatki schodowej w 3 budynkach oraz malowanie 4 lokali mieszkalnych na kwotę 64.969 zł,

- roboty murarskie w zakresie wymiany tynków wewnętrznych w 2 lokalach mieszkalnych, wykonanie posadzek w 1 lokalu oraz inne roboty budowlane związane z przygotowaniem lokalu do zasiedlenia na łączną kwotę 20.840 zł,

- w ramach robót stolarskich wymieniono 443 szt. okien, drzwi wejściowe do                                        5 budynków oraz drzwi wejściowe do 34 lokali mieszkalnych oraz podłogi w mieszkaniach na kwotę  445.565 zł,

- roboty zduńskie obejmujące przestawienie 30 piecy kaflowych, pokojowych oraz postawiono 2 piece kaflowe, na kwotę 49.863 zł.

Na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy z tytułu zaliczek i jednorazowych dopłat wydatkowano łączną kwotę 1.118.354 zł.

W ramach tej pozycji wydatkowano także środki na dokumentację techniczną (projekty techniczne, opinie mykologiczne i kominiarskie, opinie i orzeczenia techniczne, uproszczone inwentaryzacje) usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej, c.o., roboty ślusarskie,  drobne roboty stolarskie, ogólnobudowlane  oraz obsługę pogotowia technicznego.

Rejon III - Feroma  Sp.  z o.o.

Wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych wyniosło kwotę 1.393.868 zł, co stanowiło 95,8% planu. Na eksploatację spółka wydatkowała kwotę 4.520.091 zł, realizując plan w 98,3%. Oprócz podstawowych wydatków, obejmujących zapłatę za dostawy podstawowych mediów i innych usług, przeznaczono także środki na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

- ubezpieczeniem budynków  na kwotę 11.750 zł,

- uregulowaniem należności za energię elektryczną  na klatkach schodowych na kwotę 61.896 zł,

- utrzymanie terenów zewnętrznych ( koszenie  zieleńców, pielęgnację drzew                          i krzewów) 99.254 zł,

- utrzymanie terenów zewnętrznych (  remont lub montaż ławek, remont chodników                i  dróg wewnątrzosiedlowych) na  kwotę 74.231 zł,

- sprzątanie budynków ( klatek schodowych, strychów, piwnic) na kwotę 12.514 zł,

- sprzątanie terenów zewnętrznych ( zamiatanie, odśnieżanie itp.) na kwotę 363.916 zł,

- zapłatę  podatku od nieruchomości  na kwotę  384.185 zł,

Na remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 2 556.971 zł, co stanowiło 80,6% planu, wykonując między innymi:

- remonty kompleksowe  dachów w  9 budynkach na kwotę 303.896 zł,

- prace elewacyjne polegające na dociepleniu ściany szczytowej w budynku na kwotę  10.432 zł,

- prace instalacyjne obejmujące wykonanie ogrzewania c.o. gazowego lokalu na kwotę 14.422 zł,

- roboty instalacyjne obejmujące wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku, remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i burzowej do budynku, remont kanalizacji burzowej do budynku,  montaż 30 szt. wodomierzy w lokalach komunalnych na kwotę  49.126zł,

- prace w zakresie instalacji elektrycznych, obejmujące wymianę instalacji  elektrycznej w  3 lokalach mieszkalnych, wymianę  wlz w 10 budynkach na kwotę  66.143 zł,

- roboty malarskie obejmujące malowanie klatki schodowej w 3 budynkach na kwotę 12.922 zł,

- roboty ogólnobudowlane w zakresie wykonania remontów balkonów w 5 lokalach gminnych, uszczelnienia przewodów kominowych w 2 budynkach, wykonania izolacji ścian fundamentowych w 2 budynkach, wykonanie kabin wc w 6 lokalach mieszkalnych, remont wejścia do budynku oraz klamrowanie ścian klatki schodowej na kwotę 96.336 zł,

- roboty zduńskie obejmujące przestawienie 98 piecy kaflowych na kwotę 98.715 zł.

Na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy z tytułu zaliczek i jednorazowych dopłat wydatkowano łączną kwotę 1.402.233 zł.

W ramach tej pozycji wydatkowano także środki na dokumentację techniczną (projekty techniczne, opinie mykologiczne i kominiarskie, opinie i orzeczenia techniczne, uproszczone inwentaryzacje) usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej, c.o., roboty ślusarskie,  drobne roboty stolarskie, ogólnobudowlane  oraz obsługę pogotowia technicznego.

W rozdziale tym zaplanowano także środki przeznaczone na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 72.154 zł. Zrealizowano je planowanej wysokości, przeznaczając je na wymianę 53 szt. okien drewnianych (w tym 3 szt. drzwi balkonowych) w lokalach komunalnych Rejonu III, zarządzanego przez „Feromę” sp. z o.o.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowana została kwota łączna 3.948.920 zł, co stanowi 77% realizacji planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

W ramach pozycji „wydatki bieżące” zrealizowano wydatki w kwocie 3.841.339 zł, tj. 80% planu i  były one związane:

- z wykupami gruntów do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 6,9609 ha (kwota 2.303.082 zł),

- z zamianą nieruchomości komunalnych na nieruchomości stanowiące własność prywatną za dopłatą na rzecz osób fizycznych wysokości 256.925 zł,

- zniesieniem współwłasności nieruchomości przy ul. Niedurnego 2 i ul. Ścigiennego 7 pomiędzy osobami fizycznymi a gminą, za dopłatą na rzecz osób fizycznych wysokości 609.225 zł,

- z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży (wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia itp.) oraz różnymi opłatami, przede wszystkim sądowymi i notarialnymi.

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z wykupami gruntów (koszty wykonania operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej) spowodowane było brakiem miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego, co wiązało się ze zmniejszoną ilością podziałów geodezyjnych na tereny wyznaczone do sprzedaży oraz ich wyceną.

Ponadto przystąpiono do kompleksowej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i w wyniku przetargu na wykonanie wycen nieruchomości, ustalona została na bardzo niska odpłatność, dająca oszczędności w przewidzianych wydatkach.

W ramach pozycji „Wykupy gruntów na potrzeby realizacji projektu ISPA” zrealizowano wydatki na te wykupy w kwocie 27.803 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 11,1%. Wszystkie wykupy nieruchomości przeznaczone były pod przepompownie i większość tych gruntów przejęto do gminnego zasobu w formie darowizny.

Zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Powyższe zadania realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.660.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego dla Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Opolu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano zgodnie z planem kwotę 1.660.000 zł, realizując uchwałę zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału, podjętą w dniu
30 czerwca 2005 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 57.956 zł, tj. 20,2% planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- wydatki związane z eksmisjami - ich wykorzystanie uzależniona jest od liczby sprawy związanych z eksmisjami z mieszkań. Wydział Lokalowy nie realizował żadnej eksmisji w 2005 r.,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 14.902 zł, tj. 46,6% planu, przeznaczając ją na pokrycie kosztów opłat czynszowych lokali w zasobach spółdzielczych będących własnością gminy.

- zwrot kaucji mieszkaniowych – wydatkowano kwotę 43.054 zł, tj. 17,2% planu. Obejmowała ona zwroty 40 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, w tym 11 kaucji w oparciu o ugody lub wyrok sądowy – kwota 20.932 zł oraz 29 kaucji w oparciu o porozumienie stron – kwota 22.122 zł. Zwrotów dokonywano w oparciu o zasady ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 7.01.2004 r. nr OR.I-0151-4/2004, które regulują tryb postępowania administracyjnego przy załatwianiu wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale rzutowało przede wszystkim dużo niższe niż zaplanowano, wypłaty związane ze zwrotami kaucji mieszkaniowych, gdyż zrealizowano je tylko na poziomie 17,2% planu rocznego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 2.085.031 zł, tj. 87,2% planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 105.334 zł,
tj. 42,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na opracowania projektowe.

Na zadania związane z opracowaniami projektowymi wykorzystane zostały przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa środki finansowe w kwocie 25.194 zł, tj. 36% planu, a przez Biuro Urbanistyczne w kwocie 80.140 zł (44,5% planu).

Kwoty te były przeznaczone na:

a) Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

- Kontynuacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnica północna – ul. Północna (faza II) - kwota 8.906 zł,

- Dokumentacja geodezyjna dla potrzeb:

- zmiana MPZP w rejonie ul. Ludowej – 10 S. D . Zmech. – kwota 2.500 zł,

- zmiana MPZP w rejonie ul. Strzeleckiej - Cybisa – kwota 8.000 zł,

- mapy dla analiz dot. wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowanie terenu – kwota 1.952 zł,

- Pozostałe prace dot. reprodukcji dokumentacji planistycznej i archiwizacji – kwota
3.836 zł.

Niższe wykorzystanie środków niż zaplanowano w budżecie wynikało z braku opracowań związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej i nie sporządzenia MPZP terenów górniczych położonych w obszarze Groszowice – Południe w Opolu oraz braku kontynuacji

(faza III do V –uchwalenie) MPZP w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północnej w Opolu, z uwagi na termin uchwalenia  przez Radę Miasta Opola „Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola” w dniu 17 listopada 2005 r.

b) Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

- Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (koreferat i MKUA) – kwota 10.645 zł,

- Miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu – kwota 2.523 zł,

- Miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Arki Bożka – obwodnica w Opolu – kwota 3.445 zł,

- Miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej w Opolu – kwota 1.200 zł,

- Miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu – kwota 1.723 zł,

- Miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu – (dokumentacja  geodezyjna dla potrzeb projektu mpzp) - kwota 18.300 zł,

- Miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowe Wsi w Opolu – (dokumentacja  geodezyjna dla potrzeb projektu mpzp) - kwota 23.790 zł,

- Kopie mapy zasadniczej oraz kopia mapy ewidencyjnej dla tematów mpzp w rejonie Wójtowej Wsi, Szczepanowic, Groszowic – Metalchem, Przedmieście Odrzańskie, ul. K. Sosnkowskiego, ul. Przetok i ul. Górnej – torów kolejowych w Opolu - kwota 1.312 zł,

- Analiza wpływu lokalizacji WOH w Opolu – kwota 17.202 zł,

Niższe wykorzystanie środków spowodowane było zmianami w planowanych zadaniach w trakcie roku budżetowego, natomiast część przewidzianych zadań została przeniesiona do realizacji w 2006 r.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych Szczepanowice, Półwieś oraz Opole, stanowiące realizację zadań zleconych (kwota 75.980 zł), przy których zaangażowano także środki własne miasta (kwota 100.000 zł).Zaplanowane prace zostały zakończone i środki miasta wykorzystano zgodnie z planem.

Wydatki realizowane w tym rozdziale, a dotyczące zadań zleconych, zostały omówione oddzielnie.

##### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano środki w wysokości łącznej 321.095 zł, realizując plan roczny w 98,4%, przy czym z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wydatkowano 267.431 zł, natomiast kwotę 53.664 zł, przeznaczono z dochodów własnych miasta.

Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów biurowych (kwota 16.414 zł), na uiszczenie opłat pocztowych (kwota 10.571 zł) oraz na opłaty za media (kwota 4.923 zł).

Wydatki realizowane jako zadania zlecone, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 1.482.622 zł, realizując plan roczny w wysokości 90,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.008.012 zł, tj. 90,5% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 474.610 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy obejmowały kwotę łączną 801.358 zł, 
tj. 92,4% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku i czystości na 15 - tu cmentarzach komunalnych, czynnych jak i zamkniętych. W okresie zimowym usuwano z alejek śnieg, a w okresie wiosenno - letnim na wszystkich cmentarzach wykoszono trawy i chwasty. Opłacono również wywóz odpadów pochodzących z prac porządkowych na cmentarzach komunalnych.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 116.817 zł, tj. 87,5% planu, na pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi, m.in. kosztów energii elektrycznej, poboru wody, zakupu oleju opałowego w okresie zimowym, a także napraw oświetlenia, instalacji grzewczej i sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym Opole - Półwieś.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz zadania inwestycyjne i remontowe, co zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 29.681.656 zł, co stanowiło 87,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 28.540.645 zł, tj. 88,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę
1.141.011 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki realizowano w tym rozdziale jako zadania zlecone i zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na prowadzenie zadań otrzymanych w ramach realizowanej reformy ustrojowej państwa, wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.081.933 zł, tj. 91,5% planu, z przeznaczeniem przede wszystkim, na zakupy druków na prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych (kwota 975.587zł) oraz na zakupy tablic rejestracyjnych (430.846 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących te zadania (660.000 zł, tj. 31,7% ogółu) oraz na odpisy ZFŚS  - kwota 15.500 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na potrzeby Rady Miasta Opola wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 548.143 zł, co stanowiło 86,3% planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach, bo stanowiącą 83,7% powyższej kwoty, tj. 458.706 zł, stanowiły diety wypłacane radnym. W pozostałych pozycjach największe wydatki dotyczą „zakupu usług pozostałych” – kwota 42.142 zł, tj. 7,7% ogólnych wydatków oraz „zakupu materiałów i wyposażenia” – kwota 40.064 zł (odpowiednio 7,3%).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 24.050.911 zł, tj. 87,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.909.900 zł, tj. 88,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.141.011 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miasta Opola, największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, gdyż obejmują one kwotę 17.437.160 zł, tj. 78% planu tych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczą kwoty 4.929.894 zł  i obejmują następujące  pozycje:

- zakup usług pozostałych - kwota 2.155.933 zł, co stanowi 43,7% pozostałych wydatków bieżących – w grupie tej największe pozycje dotyczące funkcjonowania urzędu to ochrona obiektów - kwota 235.679 zł, co stanowi 10,9% tych zakupów usług, opłaty telefoniczne - kwota 579.421 zł (odpowiednio 26,9% tych usług), opłaty pocztowe - kwota 505.478 zł (odpowiednio 23,4%), współpraca z zagranicą - kwota 162.424 zł (odpowiednio 7,5%), szkolenia - kwota 111.183 zł (odpowiednio 5,2%),aktualizacja programów komputerowych – kwota 41.758 zł (odpowiednio 1,9%), oraz „inne pozycje” - 519.990 zł (odpowiednio 24,1%), w tym m.in. wywóz śmieci, ochrona, usługi poligraficzne, prace porządkowe, badania lekarskie, ogłoszenia, transport, obsługa prawna, wyrób pieczątek, wyrób wizytówek, prowizje bankowe, opłaty RTV, ogłoszenia, dopłaty do studiów.

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1.117.593 zł, co stanowi 22,7% pozostałych wydatków bieżących - w grupie tej najwyższe kwoty to zakupy mebli - kwota 237.168 zł, co stanowi 21,2% tych zakupów materiałów, materiały biurowe - kwota 87.891 zł (odpowiednio 7,8%), materiały do drukarek i ksero - kwota 138.123 zł (odpowiednio 12,3%), zakupy prasy i książek - kwota 98.040 zł (odpowiednio 8,8%), zakup sprzętu - kwota 98.383 zł (odpowiednio 8,8%) oraz „inne pozycje” - 457.988 zł (odpowiednio 41%), w tym m.in. zakup środków higieny, środków czystości, zakup książek, kwiatów, paliwa, art. spożywczych, papieru, materiałów do remontu.

- zakup energii - kwota 578.357 zł, tj. 72,3% planu, i stanowi to 11,7% pozostałych wydatków bieżących - obejmują przede wszystkim wydatki za wykorzystaną  energię cieplną - kwota 294.863 zł (tj. 51% tych zakupów) oraz energię elektryczną - kwota 240.876 zł (odpowiednio 41,7 %).

- zakup usług remontowych - kwota 719.703 zł, tj. 78,6% planu i stanowi to 14,6% pozostałych wydatków bieżących (w tym wydatki niewygasajace dot. wymiany głównej tablicy pomiarowo rozdzielczej oraz remont 8 pokoi w budynku Ratusza na wartość 223.888 zł), a także dot. rozbiórki wiaty murowanej i blaszanej – 16.979 zł (tj. 2,4% tych usług), projektu zagospodarowania terenu przy WSO Pl. Wolności – 14.640 zł (odpowiednio 2%), remontów budynków Urzędu Miasta – 223.341 zł (odpowiednio 31%) oraz naprawy i konserwacje – 240.855zł (odpowiednio 33,5%)

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej Urzędu Miasta, wykorzystując środki finansowe w mniejszym wymiarze niż zaplanowano. Wydatki ogółem zrealizowano w tym rozdziale w wysokości 87,4% planu rocznego, a więc oszczędzając kwotę 3.463.826 zł, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 88,3% planu, co oznacza oszczędności w wysokości 3.040.600 zł.

W poszczególnych pozycjach wydatków bieżących, nie odnotowano realizacji na poziomie 100% planu, a najwięcej zaoszczędzono w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne (wykonanie planu 89,6%) i dotyczy to kwoty 2.032.840 zł, a w dalszej kolejności na zakupach materiałów i wyposażeniu - 245.907 zł, na zużyciu energii – 221.643 zł, na usługach remontowych – 196.097 zł i na pozostałych usługach – 181.017 zł.

W 2005 roku Miasto Opole udzieliło dotacji na łączną kwotę 80.000 zł na dofinansowanie realizacji 20 zadań w zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej, dla 15 realizatorów, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, co obrazuje poniższa tabela:

| L.p. | Podmiot realizujący zadanie | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Opola – Koło Przyjaciół Potsdamu | Wizyta programowa trzyosobowej delegacji Prezydium Klubu Przyjaciół Opola z Potsdamu. | 750 zł |
| 2. | Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Opolu | Program współpracy międzynarodowej i wymiany młodzieży z Opola i partnerskiego miasta Mülheim w Niemczech. | 5.000 zł |
| 3. | Zespół Szkół Specjalnych w Opolu | Międzynarodowa wymiana szkolna młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich Opole -Mülheim. | 3.554 zł |
| 4. | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu | Udział szkolnej grupy teatralnej w XVI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych „DIDASKALIA”. | 7.000 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Współ-pracy Polska-Wschód. Opolski Oddział Wojewódzki | Wydawanie biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”. | 1.500 zł |
| 6. | Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP-41” w Opolu | Światowe Dni Młodzieży – Kolonia 2005. | 8.000 zł |
| 7. | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia w Opolu | V Międzynarodowe Forum Teatrów Młodych – „Czas Teatru 2005”. | 7.000 zł |
| 8. | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu | Organizacja koncertu chóru Bautzener Domkantorei z Bautzen. | 800 zł |
| 9. | Stowarzyszenie OHP –Terenowy Oddział w Opolu | Międzynarodowe warsztaty ekologiczne dla młodzieży z miast partnerskich Opole – Bruntal – Alytus. | 6.000 zł |
| 10. | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | II Międzynarodowe Sympozjum Twórców „Góra Św. Anny 2005”. | 2.500 zł |
| 11. | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | VIII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Warsztaty Twórcze „Głuchołazy 2005”. | 3.000 zł |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” przy PSP Nr 5 w Opolu | Letni obóz integracyjny w Czechach członków UKS „Trolik” z udziałem młodzieży z partnerskiego miasta Bruntal. | 1.650 zł |
| 13. | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | XVI Międzynarodowy Festiwal „ Jazz Rock Meeting 2005”. | 8.000 zł |
| 14. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 w Opolu | „Niech pokój łączy narody” – 60 rocznica zakończenia II wojny światowej z udziałem młodzieży Theodor Fontane Schule z Pots-damu. | 2.268 zł |
| 15. | Towarzystwo Przyjaciół Opola – Klub Przyjaciół Potsdamu | Prezentacja twórczości artystycznej Opolan pn. „Mistrz –Uczeń -Plastyka” oraz popularyzacja polskiej piosenki. | 3.000 zł |
| 16. | Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu | Przyjazd zespołu tanecznego „Radość” z Sewastopola (Ukraina) | 2.500 zł |
| 17. | Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu | Organizacja IV Międzynarodowych Spotkań Tanecznych – Opole 2005 | 4.850 zł |
| 18. | Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu | Wyjazd Teatru Jednego Wiersza na Między-narodowy Festiwal Teatralny UNIDRAM ’05 w Potsdamie | 1.800 zł |
| 19. | Miejski Ośrodek Kultury w Opolu | Międzynarodowa wymiana artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” ze Szkołą Tańca Klasycznego z Blois i Zespołem Folklorystycznym „Talcy” (Francja) | 2.828 zł |
| 20. | Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu | Poetycki Most Dijon - Opole | 8.000 zł |

Prowadzono również rachunek środków specjalnych. Przychody na tym koncie wyniosły kwotę1.654 zł i pochodziły one w całości z odsetek bankowych. Wydatki zrealizowano w kwocie łącznej 114.146 zł, przeznaczając kwotę 105.326 zł na dochody gminy w związku z likwidacją tego rachunku, a pozostałą kwotę na zasilenie dochodów własnych.

Z dniem 31 marca 2005 r. zlikwidowano ten rachunek i na utworzony rachunek dochodów własnych przekazano kwotę 8.820 zł. Do końca 2005 r. pozyskano jedynie 308 zł stanowiące odsetki bankowe. Wydatków z tego rachunku nie realizowano.

Realizowane zadania inwestycyjne i remontowe w Urzędzie Miasta Opola zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Wydatki realizowano jako zadanie zlecone oraz w ramach porozumień i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.048.133 zł, tj. 79% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

1) Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 653.982 zł, tj. 80,9% planu rocznego, obejmując następujące najważniejsze wydatki:

- koszty postępowania sądowego – kwota 197.777 zł, co stanowi 30,2% łącznych wydatków (dot. opłat sądowych, wpisów sądowych, koszty postępowania sądowego itp.),

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 203.330 zł, tj. odpowiednio 30,1% (m.in. dot. umów zleceń dla portierów, sprzątaczek, pracowników fizycznych, hejnalisty, osoby grającej na ślubach),

- kary i odszkodowania - kwota 101.405 zł, tj. odpowiednio 15,5% (m.in. zapłata części roszczeń dot. poniesionych nakładów na nieruchomości dzierżawionej od miasta),

- zakup usług pozostałych – kwota 106.597 zł, tj. 16,3% tych wydatków (m.in. opłata za przegląd zasad finansowania i gospodarki zasobami mieszkaniowymi, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wynajmy, różne usługi).

2) Obsługa Urzędu Miasta - w wysokości 966.330 zł, tj. 76,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola (wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Niższe wykonanie tych wydatków wynikało z braku zatrudnienia dwóch sprzątaczek.

Wydziałem realizującym był Wydział Administracyjno – Gospodarczy.

3) Promocja miasta – na zadania związane z promocją miasta, wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 388.169 zł, realizując plan roczny w 96,9%.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.:

- przygotowanie wydawnictw i broszur – dodrukowano wkładkę Opola ujętej w albumie „Pradziad kraina wielu możliwości”, mapki dla MIT, informację dot. zabytków architektury oraz obiektów zabytkowych i kulturalnych Opola, a także drukowano album „Pradziad kraina wielu możliwości”, informator kulturalny i insert „Legendy o pobycie Świętego Wojciecha w Opolu” dołączony do Gazety Wyborczej w czasie trwania Dni Opola, broszury o Opolu, albumu „Opole niegdyś i dzisiaj”,

- przygotowanie prezentacji miasta w czasopismach m.in. w Dzienniku Zachodnim, w miesięczniku Panorama Polskich Miast, TTG Poland, w magazynie targowym wydanym na XXVI Międzynarodowe Targi Budownictwa „Mój Dom” w Opolu, w katalogu XXIV  Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Opolu, w piśmie samorządowym „Wspólnota”, VII edycji katalogu inwestycyjnego „Cepif Real Estate Review 2005” w Barcelonie, w wydawnictwach na Targi Turystyczne Tour Salon Poznań 2005,

- uczestnictwo w targach i wystawach – przygotowano stoiska na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2005 w Berlinie, Międzynarodowe Targi Turystyczne GO-REGION TOUR w Brnie, Targi Turystyczne „Salon des Vacanses w Brukseli, V Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Wypoczynku w Opolu, wystawa „Region  i Urlop” w Ostrawie,  Targi Turystyczne w Kijowie,

- organizowanie lub współorganizowanie różnych form związanych z promocją miasta  m.in.:

Koordynowanie prac związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi m.in. prowadzenie prac zespołu opracowującego program współpracy miasta z tymi organizacjami,

Opracowanie strategii promocji miasta,

Przygotowanie kampanii promocyjnej terenów leżących przy obwodnicy północnej,

Współpraca przy opracowaniu scenariusza  filmu o Opolu dla stacji TV4,

Opracowanie prezentacji gospodarki Opola dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

Przedstawienie prezentacji gospodarki Opola na spotkaniu z przedstawicielami firmy dokonującej ratingu  miasta Opola,

Wspólnie z Euro Info Centre zorganizowanie dwóch seminariów dla przedsiębiorców pt. „Możliwości pozyskania dotacji z programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty”,

Prezentacja Opola i spacer po mieście, zorganizowany dla dziennikarzy uczestniczących w II Dziennikarskiej Sesji Stowarzyszenia Polskich Mediów na Opolszczyźnie.

- przygotowanie osiem wystawek w holu ratusza (zdjęcia, rysunki, prace plastyczne),

- przygotowano zestaw gadżetów z logo miasta (długopisy, notesy, znaczki, kubki itp.).

Realizując przypisane zadania w 2005 r.  Wydział Gospodarki i Promocji Miasta opłacał także należne składki członkowskie dla organizacji do których należy miasto Opole. Łącznie za te składki zapłacono kwotę 151.939 zł, w tym: Związek Powiatów Polskich – 6.434 zł, Związek Gmin śląska Opolskiego – 19.791 zł, Międzygminny Związek „Trias Opolski”- 64.400 zł, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 24.477 zł, Stowarzyszenie Samorządowe A-4 – 7.000 zł, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – 600 zł, Związek Miast Polskich – 22.237 zł, Stowarzyszenie na kupieckim Szlaku – 7.000 zł.

4) Udział w konkursie „Europrodukt” – inicjatywa samorządowa – w okresie sprawozdawczym Wydział Gospodarki i Promocji Miasta podjął prace związane z udziałem miasta w VIII edycji tego konkursu. Udział w tym konkursie miało za zadanie promowanie działań Urzędu Miasta Opola na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Przesłano zgłoszenie uczestnictwa oraz niezbędne dokumentacje i opracowania. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 15.372 zł, tj. 96,1% planu.

W kategorii „Inicjatywa” za uchwalony „Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla miasta Opola na lata 2005-2006” miasta otrzymało statuetkę, dyplom oraz certyfikat.

5) Informator dla mieszkańców  – w rozdziale tym zaplanowano także zadanie dotyczące wykonania „Informatora dla mieszkańców miasta”, zawierającego podstawowe informacje o uchwalonym budżecie miasta Opola na 2006 r. Zadanie zrealizowano wydatkowując kwotę 24.280 zł, tj. 24,3% planu (poziom wydatku wynikał z poczynionych oszczędności przy opracowywaniu tego informatora).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 12.197.714 zł, realizując plan w 99,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.230.644 zł, tj. 99,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 967.070 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie łącznej 182.990 zł, tj. 87,1% planu rocznego, które obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem posterunku w Rewirze Dzielnicowych ZWM – III KP Opole. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne dla pięciu funkcjonariuszy Policji zatrudnionych na tym posterunku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału realizowano zadania zlecone oraz zadania inwestycyjne i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 721.494 zł, realizując plan roczny w wysokości 96,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 255.994 zł, tj. 91% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 465.500 zł.

Wydatki bieżące realizowano na bieżące potrzeby czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, przeznaczając je przede wszystkim na realizację następujących wydatków:

- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 56.880 zł, tj. 22,2% ogółu – dot. wypłat wynagrodzeń z tyt. umów i zleceń podpisanych z gospodarzami strażnic i kierowcami samochodów gaśniczych,

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 55.653 zł, tj. 21,7% ogółu. W ramach tej kwoty najwięcej wydatkowano na zakup paliwa do samochodów i sprzętu – 24.126 zł, na umundurowania strażackie – 10.496 zł,  na opony, oleje, filtry i inne części do wymiany – 8.698 zł oraz na materiały remontowo-budowlane – 1.487 zł. Pozostałe wydatki obejmowały różne zakupy wyposażenia i  materiałów do posiadanego sprzętu pożarniczego,

- zakup energii - kwota 36.579 zł, tj. 14,3% ogółu. W ramach tej kwoty dominuje wydatek związany z zużyciem gazu – kwota 27.653 zł, co stanowiło 75,6% całej kwoty w tej pozycji,

- różne opłaty i składki - kwota 30.604 zł, tj. 12% ogółu. Pozycja ta obejmuje zapłacone ubezpieczenia, a dominują składki z ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów – 11.144 zł, ubezpieczenia NW członków OSP i drużyn młodzieżowych – 4.000 zł oraz ubezpieczenia łodzi – 3.890 zł,

- zakup usług remontowych - kwota 24.401 zł, tj. 9,5% ogółu. W ramach tej kwoty najwięcej wydatkowano na remonty i naprawy samochodów – 8.809 zł oraz na przeglądy i konserwacje posiadanego sprzętu pożarniczego – 8.583 zł,

Pozostałe wydatki obejmowały zakup pozostałych usług, ekwiwalenty dla członków OSP wraz z pochodnymi za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, podatek od nieruchomości  i odszkodowania.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych łącznie z jednostką ratownictwa wodnego, na koniec 2005 r. czynnych strażaków było 182, a członków wspierających 24. Najwięcej, bo 47 czynnych strażaków, tj. 25,8% ogólnego stanu osobowego było w OSP Grudzice, a w następnej kolejności w OSP Gosławice - 36 osób, tj. odpowiednio 19,8%, natomiast w  jednostce ratownictwa wodnego czynnych członków było 33.

W okresie sprawozdawczym wyjeżdżano do pożarów 86 razy (o 16 więcej niż w
2004 r.), do zabezpieczeń i różnych zagrożeń 38 razy. Strażacy uczestniczyli w 55 szkoleniach z udziałem sprzętu, w różnych pokazach, ćwiczeniach i zawodach.

Zadania Ochotniczych Strażach Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Pozostałe wydatki w kwocie 465.500 zł, realizowano jako zadania inwestycyjne i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na bieżące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej wysokości 65.382 zł, realizując plan roczny w 90,2%, przy czym z budżetu państwa zrealizowano kwotę 6.999 zł,  a pozostała kwota 58.383 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu miasta.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10.383 zł (59,3% planu), przeznaczając ją przede wszystkim na wydatki związane z zakupami materiałów – 7.492 zł (najwięcej, bo 5.994 zł przeznaczono na radiotelefony i materiały do ich instalacji) oraz na zakupy usług remontowych – 2.891 zł (montaż radiotelefonów i koszty wymiany syren alarmowych). Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 48.000 zł dotyczyły zakupów i montażu syren alarmowych.

Wydatki realizowano jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano zgodnie z planem kwotę 107.000 zł, tj. 93% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na ten cel jako podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na potrzeby Straży Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki z budżetu w łącznej wysokości 2.759.732 zł, tj. 99,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.624.691 zł, tj. 99,3% planu, a na wydatki majątkowe pozostałą kwotę 135.041 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.215.810 zł, tj. 99,9 % planu

- pozostałe wydatki		   390.881 zł, tj. 95,8 % planu

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej, bo 25,4% tych wydatków, tj. 99.400 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych (dominują tu wydatki na usługi telefoniczne – 39.200 zł, czynsz – 10.155 zł, obsługa prawna – 12.444 zł, szkolenia 8.134 zł, a także na naprawy i przeglądy samochodów – 6.839 zł), na materiały i wyposażenie kwota 98.056 zł, tj. odpowiednio 25,1% (dominują wydatki na paliwo – kwota 44.916 zł, na umundurowanie i uzbrojenie – kwota 14.430 zł oraz na środki czystości – kwota 6.529 zł), na wydatki nie  zaliczane do wynagrodzeń - kwota 92.089 zł, tj. odpowiednio 23,6% (ekwiwalent za odzież – 46.413, a za pranie odzieży – 45.677 zł) oraz na odpis na ZFŚS – kwota 44.264 zł, tj. odpowiednio 11,3%.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu wykonywali zadania służbowe w formie patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pełnili służbę dyżurną i obsługę monitoringu. Koncentrowano się głównie na zapewnieniu porządku i spokoju oraz czystości w miejscach publicznych. Realizując powyższe formy pracy uzyskali m.in. następujące rezultaty:

- 794 razy stosowano urządzenie blokujące koła samochodu w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów (w porównaniu do 2004 r. wzrost o 93,2%, 
tj. o 383 szt.),

- usunięto 35 pojazdów z drogi w trybie art. 50a i 13a prawa o ruch drogowym,

- udzielono 2.850 pouczeń osobom, które popełniły wykroczenia (głównie w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, porządku publicznego, bezpieczeństwa osób i mienia oraz urządzeniom publicznym),

- ukarano mandatami karnymi 1.464 osoby na łączną kwotę 140.850 zł,

- skierowano 76 wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu na sprawców wykroczeń,

- doprowadzono 422 osoby do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania,

- ujęto i przekazano Policji 220 osób, w tym 204 sprawców przestępstw,

- zabezpieczono 163 miejsc różnych zdarzeń,

- Pomocnym w bieżącej pracy Straży, było stosowanie systemu monitoringu miasta, wykorzystując obraz z 10 kamer zainstalowanych w wytypowanych miejscach miasta.

Współpraca z Policją odbywała się głównie w formie wspólnych patroli pieszych i zmotoryzowanych (łacznie odbyto 2.020 patroli), a także przekazywania niezbędnych informacji, czy też udostępnianiu zapisów obrazu z monitoringu miasta.

- Zadania inwestycyjne i remontowe omówiono oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki ze środków budżetu miasta w kwocie 40.645 zł, tj. 82,4 % planu rocznego, przeznaczając najwięcej, bo 39.300 zł, tj. 96,7% powyższej kwoty na zakupy materiałów i wyposażenia koniecznego na wypadek klęsk żywiołowych (m.in. zakupiono radiotelefony i osuszacze), a pozostałą kwotę w wysokości 1.345 zł przeznaczono przede wszystkim na przeglądy i konserwacje urządzeń, a także na opłatę za wynajem magazynu w Luboszycach.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
411.960 zł, tj. 92,3% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych wydatkowano kwotę 256.379 zł, tj. 96,2% planu. Obejmuje ona wynagrodzenia oraz prowizje (wraz pochodnymi) dla poborców podatkowych – kwota 79.226 zł, co stanowi 30,9% łącznych wydatków w tej pozycji a także opłaty pocztowe dot. poboru podatków kwota 177.153 zł, co stanowi odpowiednio 69,1%,

- na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej w kwocie 155.581 zł, co stanowiło 86,4% planu rocznego. Wysokość tej prowizji uzależniona jest od wielkości zebranych opłat targowych i wypłaty za zbieranie tej opłaty obejmowały następujących realizatorów: Zakład Komunalny otrzymał łącznie kwotę 111.997 zł, tj. 72% łącznej kwoty wydatku 
(w tym targowisko „Cytrusek” - kwota 80.526 zł, „Centrum” - kwota 14.758 zł i „Centruś” – kwota 16.713 zł), Giełda samochodowa – kwotę 1.330 zł, Euro SILESIA sp. z o.o. – kwotę 777 zł oraz z różnych miejsc targowych na terenie miasta Opola – kwotę 26.882 zł.

Równocześnie uregulowano zobowiązania za 2004 r. w wysokości 14.595 zł.

- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łącznią 553.867 zł, realizując plan roczny w 42,7%, z przeznaczeniem na:

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 275.655 zł,

- na odsetki od obligacji komunalnych -  kwota 278.212 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W omawianym okresie wydatkowano zgodnie z planem kwotę 4.298.619 zł, jako należną wpłatę środków do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, za 
2003 rok, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  oraz  DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Od 1 stycznia 2001r. Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz.688) podzielił zadania oświatowe do realizacji w dwóch działach:

801 – Oświata i wychowanie,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Uwzględniając powyższe (jak również zmianę jaka została wprowadzona do tego rozporządzenia przez Ministra Finansów w dniu 9 maja 2001r. – Dz. U. Nr 47, poz. 501) część opisowa sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych za 2005 rok  traktować będzie wydatki w oświacie jako jednej, bez podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych kosztów oświaty w poszczególnych jednostkach oświatowych w mieście Opolu. Ponadto w związku z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola zmieniającą uchwałę w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola przychody i wydatki przedstawiono w poszczególnych rozdziałach ogółem ze środków specjalnych funkcjonujących do dnia 31.03.2005r. oraz dochodów własnych, funkcjonujących od 1.04.2005r.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 122, poz. 1330), podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

zadania szkolne,

zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych obowiązuje zapis art.90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1966r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami). W myśl tego zapisu co do wysokości udzielania dotacji, dokonano podziału szkół na placówki:

- realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- pozostałe szkoły tzn.: szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr XL/413/04 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.2004r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych w 2005 roku zaplanowano wydatki w wysokości  159.503.821 zł.

Źródłem finansowania tych zadań były:

subwencja oświatowa	85.222.624 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin	437.953 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu	9.800 zł

dotacja celowa przeznaczona na współfinansowanie Działania

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego – projekt „Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu	155.327 zł

środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego dotyczące projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego

młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne	682.501 zł

środki na realizację programu Wspólnoty Europejskiej

Socrates-Comenius	177.922 zł

środki budżetowe	72.817.694 zł

w tym :

na zadania remontowe	1.828.409 zł

na zadania inwestycyjne	 4.216.741 zł

Jak wynika z powyższych danych subwencja oświatowa stanowi 53,4% planowanych w dziale 801 i 854 wydatków ogółem, środki pozabudżetowe 0,9% a środki budżetowe miasta stanowią 45,7% wydatków ogółem.

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę	148.975.840 zł

co stanowi 93,4 %  planu rocznego

w tym:

- Wydatki bieżące	144.846.594 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	112.848.118 zł

- remonty 	1.683.662 zł

- dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych	9.742.296 zł

- pozostałe wydatki bieżące	20.572.518 zł

- Wydatki inwestycyjne z załącznika	2.862.075 zł

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	414.046 zł

- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.020 zł

Wydatki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego dotyczące projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego

młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne	667.183 zł

Wydatki na realizację programu Wspólnoty Europejskiej

Socrates-Comenius	177.922 zł

Biorąc pod uwagę wykonanie ogółem w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, udział subwencji oświatowej wyniósł 57,2 %, środków pozabudżetowych 0,9% a środków budżetowych 41,9%.

Realizacja zadań planowych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 18 szkół podstawowych,17 świetlic szkolnych, które są integralną częścią szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2004/2005 w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 6.434 uczniów w  280 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 uczy się w  270 oddziałach  6.154 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie oddziałów i liczby uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

|  |  | Rok szkolny 2004/2005 |  | Rok szkolny 2005/2006 |  |  | Średnia liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Przeciętna liczba uczniów w 2005 r. | uczniów w oddziale w roku 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PSP Nr 1 | 511 | 20 | 484 | 19 | 502 | 25,5 |
| 2. | PSP Nr 2 | 767 | 29 | 709 | 27 | 748 | 26,4 |
| 3. | PSP Nr 5 | 587 | 27 | 580 | 27 | 585 | 21,7 |
| 4. | PSP Nr 7 | 111 | 7 | 101 | 6 | 108 | 16,1 |
| 5. | PSP Nr 8 | 270 | 12 | 239 | 11 | 260 | 22,2 |
| 6. | PSP Nr 9 | 129 | 7 | 133 | 7 | 130 | 18,6 |
| 7. | PSP Nr 10 | 139 | 6 | 133 | 6 | 137 | 22,8 |
| 8. | PSP Nr 11 | 386 | 17 | 369 | 16 | 380 | 22,8 |
| 9. | PSP Nr 14 | 687 | 32 | 666 | 31 | 680 | 21,5 |
| 10. | PSP Nr 15 | 551 | 23 | 581 | 24 | 561 | 24,1 |
| 11. | PSP Nr 16 | 244 | 12 | 233 | 12 | 240 | 20,0 |
| 12. | PSP Nr 20 | 362 | 17 | 339 | 15 | 354 | 21,7 |
| 13. | PSP Nr 21 | 604 | 23 | 564 | 23 | 591 | 25,7 |
| 14. | PSP Nr 24 | 387 | 17 | 360 | 16 | 378 | 22,6 |
| 15. | PSP Nr 25 | 99 | 6 | 100 | 6 | 99 | 16,5 |
| 16. | PSP Nr 26 | 112 | 6 | 110 | 6 | 111 | 18,5 |
| 17. | ZSPNr 1-PSP Nr 28 | 129 | 6 | 126 | 6 | 128 | 21,3 |
| 18. | PSP Nr 29 | 359 | 13 | 327 | 12 | 348 | 27,4 |
|  | R A Z E M | 6.434 | 280 | 6.154 | 270 | 6.340 | 22,9 |

Dane powyższe odzwierciedlają spadek liczebności uczniów w oddziale w stosunku do standardowej wielkości tj. 26 uczniów na oddział. Zdecydowanie niższa liczba uczniów w oddziale występuje w szkołach na obrzeżach miasta Opola.

Uchwałą Nr XL/413/04 2004 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.2004r. z późniejszymi zmianami na działalność szkół podstawowych i świetlic szkolnych w 2005 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 39.367.696 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	30.685.590 zł

- zadania remontowe	764.209 zł

- wydatki majątkowe	731.820 zł

- dotacje do szkół niepublicznych	770.300 zł

- dotacje do szkół publicznych	323.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące	6.080.365 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa – wyprawka szkolna	11.612 zł

Na realizację tych zadań w roku budżetowym 2005  wydatkowano 37.726.678 zł

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem						36.039.875 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						29.620.020 zł

- zadania remontowe							     727.145 zł

- fundusz świadczeń socjalnych						  1.413.100 zł

- wydatki rzeczowe							 	  4.279.610 zł

2. dotacje do szkół podstawowych niepublicznych

i publicznych			 					  1.000.417 zł

3. na wydatki majątkowe							     674.921 zł

4. dotacje celowe z budżetu państwa – wyprawka szkolna			       11.465 zł

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią :

- zakup materiałów i wyposażenia					    677.460 zł

- energia									 2.282.210 zł

- drobne remonty								    573.576 zł

- usługi pozostałe 								    370.541 zł

Jak wynika z powyższych danych  wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 82,2 % wydatków bieżących ogółem. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia  wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2005r., po wyłączeniu wydatków remontowych wyniósł  463,86 zł. Różnice w koszcie utrzymania jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych wynikają między z innymi z małej liczby uczniów w oddziale, w stosunku do standardu przyjętego przez MEN (26 uczniów).

Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych w 2005 roku przedstawiono w załączniku Nr 20.

W szkołach podstawowych zrealizowano zadanie dotyczące Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w roku szkolnym 2005/2006 „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z programem uprawnionymi do skorzystania z pomocy w formie bezpłatnego kompletu podręczników szkolnych do klasy pierwszej, były osoby które spełniały określone kryterium dochodowe. W roku 2005 132 pierwszoklasistów otrzymało podręczniki szkolne do klasy pierwszej w ramach programu. Zadanie sfinansowano otrzymaną dotacją celową w wysokości 11.465 zł.

W okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtował się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 626,37 607,32 | 287,81 288,53 | 914,18 895,85 |
| 3. | R ó ż n i c a poz. 2-1 | -19,05 | +0,72 | -18,33 |
| 4. | Przeciętne w roku 2005 | 621,93 | 287,11 | 909,04 |

Zmiana zatrudnienia w szkołach podstawowych w roku budżetowym wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2005/2006 oraz zaznaczającym się niżem demograficznym.

Zmiany zatrudnienia w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiono w załączniku Nr 21.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych w 2005 roku według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	 	261,51 etatu

nauczyciele mianowani		253,25 etatu

nauczyciele kontraktowi	 	  80,76 etatu

nauczyciele stażyści			  26,41 etatu

Publiczne Szkoły Podstawowe w oparciu o uchwałę Nr XVIII/285/99 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.1999r. gromadziły środki specjalne do dnia 31.03.2005r. a od dnia 1.04.2005r. w związku z uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005r., dochody własne, dysponentami których są dyrektorzy jednostek. W okresie sprawozdawczym z tytułu różnych przychodów w szkołach podstawowych uzyskano kwotę  1.100.330 zł, natomiast wydatkowano 814.029  zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakupy materiałów i doposażenia placówek 				219.992 zł

- drobne remonty i konserwacje						277.968 zł

- zakup usług pozostałych							  59.561 zł

- zakup pomocy dydaktycznych						  31.772 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne						  65.450 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne:

1. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół     Specjalnych;

2. Publiczną Szkołę Podstawową w Pogotowiu Opiekuńczym.

- W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2004/2005 do szkół specjalnych uczęszczało 173 uczniów tworząc 
19 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 uczy się 178 uczniów w  21 oddziałach.

Dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

|  |  | Rok szkolny 2004/2005 |  | Rok szkolny 2005/2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Przeciętna liczba uczniów W 2005r. | Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PSP Nr 13 – Specjalna | 121 | 12 | 142 | 14 | 128 | 10,1 |
| 2. | PSP w Pogotowiu Opiekuńczym | 52 | 7 | 36 | 7 | 22 | 6,7 |
|  | R a z e m : | 173 | 19 | 178 | 21 | 150 | 8,9 |

- Na realizację zadań w tych placówkach w 2005 r. zaplanowano środki w wysokości 4.291.219 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne							3.064.290 zł

- wydatki majątkowe								   724.129 zł

- pozostałe wydatki bieżące							   502.800 zł

W roku budżetowym 2005 wydatkowano					4.147.812 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne							2.998.034 zł

- wydatki majątkowe								   695.230 zł

- pozostałe wydatki bieżące							   454.548 zł

W tym rozdziale budżetowym, w ramach wydatków majątkowych przeprowadzono adaptację obiektu przy ul. Bytnara Rudego dla Centrum Kształcenia Specjalnego na kwotę 627.489 zł

oraz zakupiono wyposażenie  na kwotę 67.741 zł

Miesięczny koszt utrzymania ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieżących w  roku 2005  wyniósł:

- w PSP Nr 13				 1.916,72zł

- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym	 1.926,16 zł

i znacznie przewyższa miesięczny koszt utrzymania ucznia w  publicznych szkołach podstawowych. Wysoki koszt  wynika z bardzo niskiej liczby uczniów w oddziale oraz specyfiki placówek.

Realizację planu wydatków budżetowych oraz miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia przedstawiono w załączniku Nr 20.

Na realizację zadań statutowych szkoły zatrudniały:

|  | Stan na 1.01.2005r. |  |  |  | Stan na 31.12.2005r. |  |  | Przeciętne za rok 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła | Prac. Pedag. | Prac. Niepedag | Razem | Prac. Pedag. |  | Prac. Niepedag | Razem | Prac. Pedag. | Prac. Niepedag | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ZSS – PSP Nr 13 PSP w PO | 43,62 10,11 | 28,25 - | 72,37 10,11 | 48,62 10,42 |  | 30,25 - | 78,87 10,42 | 44,96 10,18 | 28,42 - | 73,38 10,18 |

- Zmiana zatrudnienia w trakcie roku budżetowego wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2005/2006.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2005 według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		10,71 etatu

nauczyciel mianowany		27,16 etatu

nauczyciel kontraktowy		15,11 etatu

nauczyciel stażysta			  2,16 etatu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w ramach środków specjalnych i dochodów  własnych w wysokości 13.375 zł, a wydatkowano 7.926 zł. Główne kierunki wydatków to zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty wynikające z bieżącej eksploatacji obiektu.

Rozdział  80104 – Przedszkola

W roku 2005, w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych. Na rok szkolny 2004/2005 w przedszkolach publicznych było przygotowanych 126 oddziałów z  2.969 miejscami, natomiast na rok szkolny 2005/2006 zaplanowano 2.984 miejsc w 127 oddziałach. Przeciętna liczba dzieci zapisanych w roku 2005  wyniosła  2.899 co daje wykorzystanie miejsc w  97,2 %. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w omawianym okresie wynikający z wydatków bieżących wyniósł  512,72 zł, natomiast z wydatków w środkach specjalnych i dochodów własnych 145,29 zł. Łączny przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 658,01 zł. Najwyższe koszty utrzymania dziecka występują w przedszkolach integracyjnych. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go dziecka w przedszkolu przedstawia załącznik  Nr 26.

Przedszkola realizują swoją działalność w ramach środków budżetowych miasta oraz środków specjalnych.

W roku sprawozdawczym na działalność przedszkoli z budżetu miasta wydatkowano

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Wydatki majątkowe Dotacje do przedszkoli niepublicznych Pozostałe wydatki bieżące | 17.051.200 60.000 4.200 1.423.000 1.035.870 | 16.808.834 59.835 4.200 1.419.010 1.027.682 | 98,6 99,7 100 99,7 99,2 |
| 6. | R a z e m : | 19.574.270 | 19.319.561 | 98,7 |

W wydatkach bieżących  największe pozycje stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 756.253 zł

- energia								   60.992 zł

- usługi remontowe							   58.000 zł

- zakup usług pozostałych						   82.005 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					     6.999 zł

Wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są w ramach uzyskiwanych wcześniej środków specjalnych a aktualnie dochodów własnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/285/99 Rady Miasta Opola z 16.12.1999r. w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola oraz uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola głównym źródłem przychodów w przedszkolach jest odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i wsad do kotła.

W roku 2005 z tytułu odpłatności za przedszkola uzyskano kwotę 3.608.168 zł natomiast z tytułu wsadu do kotła kwotę 1.484.690 zł.

W okresie sprawozdawczym ogólnie ze środków specjalnych oraz dochodów własnych przedszkola uzyskały przychody w wysokości 5.620.569 zł , a wydatkowano 5.137.842 zł.

Większe pozycje wydatków to:

- wyżywienie							 1.495.322 zł

- opłata za energię						 1.052.726 zł

- usługi remontowe						    612.529 zł

- pozostałe usługi						    640.896 zł

- zakup materiałów i doposażenie placówek	   		    930.176 zł

- zakup pomocy dydaktycznych				    215.267 zł

- różne opłaty i składki		  			      33.207 zł

- wydatki majątkowe 						      83.622 zł

Na realizację zadań statutowych w przedszkolach zatrudnionych było:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 278,27 278,28 | 300,45 301,96 | 578,72 580,24 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +0,01 | +1,51 | +1,52 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 278,57 | 296,81 | 575,38 |

W okresie sprawozdawczym wystąpiły ruchy kadrowe, które wynikały ze zmian organizacyjnych roku szkolnego. Szczegółowe informacje w zakresie zatrudnienia w rozbiciu na numeratywnie wymienione przedszkola przedstawia załącznik Nr  27.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2005 według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco :

- nauczyciel dyplomowany	               110,69 etatu

- nauczyciel mianowany		   138,15 etatu

- nauczyciel kontraktowy		     21,08 etatu

- nauczyciel stażysta		       8,65 etatu

Rozdział  80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przedszkole dysponuje 18 miejscami, prowadząc zajęcia w 3  oddziałach. W  2005 roku  średnia liczba zapisanych dzieci wyniosła 16.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynikający z wydatków bieżących gminy wyniósł 2.492,71 zł  natomiast z wydatków w środkach specjalnych oraz dochodach własnych 69,34 zł. Łączny przeciętny koszt utrzymania 1-go dziecka wyniósł kwotę  2.562,05 zł.

Z uwagi na specyfikę placówki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Na realizację zadań statutowych placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 427.300 64.700 | 418.449 60.151 | 97.9 93,0 |
| 3. | R a z e m : | 492.000 | 478.600 | 97,3 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia								 12.013 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 19.700 zł

- opłaty eksploatacyjno-remontowe			  		 11.066 zł

- zakup materiałów , wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych					 16.772 zł

W okresie sprawozdawczym placówka osiągnęła przychody w ramach środków specjalnych oraz dochodach własnych w wysokości 12.289 zł głównie z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz z wynajmu powierzchni reklamowej. Na przestrzeni roku wydatkowano kwotę  13.313 zł, angażując środki obrotowe z roku 2004; z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci oraz w nieznacznej mierze na zakup materiałów i wyposażenia.

Na realizację swoich zadań jednostka zatrudniała przeciętnie w roku:

- pracowników pedagogicznych	         	7,98 etatu

- pracowników administracji		    	0,63 etatu

- pracowników obsługi			5,25 etatu

W grupie pracowników pedagogicznych struktura przeciętnego zatrudnienia według szczebli awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			2,48 etatu

- nauczyciel mianowany			2,0 etatu

- nauczyciel kontraktowy			1,5 etatu

- nauczyciel stażysta				2,0 etatu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku budżetowym 2005  w gminie Opole funkcjonowało 11 gimnazjów, z czego 8 w obiektach szkół podstawowych, 3 w Zespołach Szkół tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Specjalnych i w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, ponadto 1 w ramach funkcjonującego Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole i 1 przy Szkole Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu.

W roku szkolnym 2004/2005 w gimnazjach (bez gimnazjum specjalnego) uczyło się 4.493 uczniów w 174 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 do 153 oddziałów uczęszcza 4.142 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  | Rok szkolny 2004/2005 |  | Rok szkolny 2005/2006 |  |  | Średnia Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Przeciętna liczba uczniów w 2005 r. | Uczniów W oddziale W roku 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PG Nr 1 | 684 | 29 | 630 | 23 | 666 | 24,7 |
| 2. | PG Nr 2 | 508 | 21 | 428 | 15 | 481 | 25,3 |
| 3. | PG Nr 3 | 358 | 14 | 324 | 13 | 347 | 25,3 |
| 4. | PG Nr 4 | 368 | 15 | 346 | 14 | 361 | 24,6 |
| 5. | PG Nr 5 | 602 | 23 | 573 | 22 | 592 | 26,1 |
| 6. | PG Nr 6 | 451 | 17 | 388 | 14 | 430 | 26,9 |
| 7. | PG Nr 7 | 537 | 19 | 572 | 20 | 549 | 28,4 |
| 8. | PG Nr 8 | 475 | 19 | 426 | 17 | 459 | 25,1 |
| 9. | ZSO - PG Nr 9 | 215 | 6 | 178 | 5 | 203 | 35,6 |
| 10. | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Gimnazjum dla Dorosłych | 295 | 11 | 277 | 10 | 289 | 27,0 |
|  | R A Z E M: | 4.493 | 174 | 4.142 | 153 | 4.377 | 26,2 |
| 11. | Zespół Szkół Specjalnych – Publiczne Gimnazjum Specjalne | 112 | 13 | 84 | 9 | 103 | 8,8 |

- Na funkcjonowanie gimnazjów w 2005 roku zaplanowano środki w wysokości 22.377.126 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						 18.444.150 zł

- wydatki majątkowe							        29.836 zł

- zadania remontowe							      184.900 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych				      267.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   3.450.540 zł

W okresie sprawozdawczym  wydatkowano kwotę			 21.675.902 zł

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem					 21.394.219 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					 17.941.814 zł

- zadania remontowe						      183.778 zł

- fundusz świadczeń socjalnych					      849.440 zł

- pozostałe wydatki bieżące					   2.419.187 zł

2. na dotacje do gimnazjów niepublicznych				      252.521 zł

3. wydatki majątkowe							        29.162 zł

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia								 1.304.682 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					    331.268 zł

- drobne remonty i konserwacje					    338.344 zł

- zakup usług pozostałych						    220.357 zł

- zakup pomocy dydaktycznych					      92.701 zł

Jak wynika z powyższych danych wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 83,9 % wydatków bieżących ogółem.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach w  roku 2005  wyniósł           375,53 zł , natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale koszt ten wynosi 1.202,24 zł i znacznie odbiega od kosztów w  pozostałych gimnazjach.

Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go ucznia w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 22.

Zatrudnienie w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r Stan na 31.12.2005r. | 401,41 384,83 | 112,20 115,20 | 513,61 500,03 |
| 3. | R ó ż n i c a poz.2-1 | -16,58 | +3,0 | -13,58 |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 | 392,06 | 112,85 | 504,91 |

Zmiana zatrudnienia w gimnazjach w 2005r. wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2005/2006. Strukturę i zmiany zatrudnienia w poszczególnych gimnazjach przedstawiono w załączniku Nr 23.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2005 według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		 150,41 etatu

nauczyciel mianowany		 158,41 etatu

nauczyciel kontraktowy		   64,86 etatu

nauczyciel stażysta			   18,38 etatu

Gimnazja z dniem 1 stycznia 2001r. stały się zarządcami obiektów i tym samym osiągają  przychody w środkach specjalnych, a od 1.04.2005r. dochody własne. W  roku 2005 uzyskano przychody w wysokości  392.505 zł, a wydatkowano 287.076 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych		158.543 zł

- drobne remonty, konserwacje						  46.561 zł

- zakup usług pozostałych							  50.678 zł

Rozdział  80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do gimnazjum , w mieście Opolu zadaniem tym było objętych 7 gimnazjów:

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Publiczne Gimnazjum Nr 3

Publiczne Gimnazjum Nr 4

Publiczne Gimnazjum Nr 5

Publiczne Gimnazjum Nr 6

Publiczne Gimnazjum Nr 7

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9

Na realizację tych wydatków w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości  318.800 zł, a wydatkowano kwotę 257.618 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					   90.219 zł

- zakup biletów MZK						 157.698 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			     6.000 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do gimnazjów w roku 2005 objętych było w skali miesiąca  514 uczniów.

Zestawienie średniomiesięcznej liczby dowożonych uczniów w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższe zestawienie:

1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	 260 uczniów

2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	    5 uczniów

3. publiczne Gimnazjum Nr 4 	 53 uczniów

4. Publiczne Gimnazjum Nr 5	     73 uczniów

5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	     40 uczniów

6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	     59 uczniów

7. ZSO – Publiczne Gimnazjum Nr 9	     24 uczniów

- Do realizacji tego zadania przeciętne zatrudnienie w gimnazjach w roku 2005 wyniosło 3,13 etatów pedagogicznych.

Rozdział  80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 liceów ogólnokształcących, 3 z nich funkcjonuje jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 3 w ramach Zespołów Szkół.

W 2005 r. na  realizację zadań statutowych w tych jednostkach zaplanowano środki finansowe w kwocie   						 21.438.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						 15.831.700 zł

- zadania remontowe							      413.700 zł

- zadania inwestycyjne						      961.400 zł

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		   1.529.300 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   2.702.400 zł

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 			 19.830.708 zł

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem					 18.262.646 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					 15.336.149 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych				      720.800 zł

- zadania remontowe						      316.755 zł

- pozostałe wydatki bieżące					   1.888.942 zł

2. na dotacje do liceów niepublicznych				   1.465.747 zł

3. na wydatki majątkowe						      102.315 zł

Z powyższych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,0 % wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia								      1.084.689 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					         287.331 zł

- pozostałe opłaty eksploatacyjne					         209.158 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		           49.249 zł

W roku szkolnym 2004/2005 w liceach ogólnokształcących kształciło się 4.729 uczniów w 154 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 do 149 oddziałów uczęszcza 4.570 uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia poniższa tabela:

|  |  | Rok szkolny 2004/2005 |  | Rok szkolny 2005/2006 |  |  | Średnia liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Przeciętna liczba uczniów w roku 2005 | Uczniów w oddziale w roku 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PLO Nr I | 668 | 21 | 681 | 21 | 672 | 32,0 |
| 2. | PLO Nr II | 1.062 | 33 | 1.099 | 33 | 1.074 | 32,5 |
| 3. | ZSO – PLO Nr III | 432 | 14 | 411 | 13 | 425 | 31,0 |
| 4. | ZSTiO – PLO Nr IV | 336 | 12 | 387 | 13 | 353 | 28,7 |
| 5. | ZS im. Prymasa Tysiąclecia – PLO Nr V | 1.610 | 53 | 1.432 | 49 | 1.551 | 30,0 |
| 6. | PLO Nr VI | 621 | 21 | 560 | 20 | 601 | 29,0 |
|  | R A Z E M : | 4.729 | 154 | 4.570 | 149 | 4.676 | 30,7 |

Miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia w liceach wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2005 r.,  bez wydatków  remontowych, wyniósł  319,82 zł. Wykonanie planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawiono w załączniku Nr 24.

Realizacja zadań planowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika

W roku szkolnym 2004/2005 w placówce uczyło się  668 uczniów w 21 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 do  21 oddziałów uczęszczało 681 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2005 roku szkołę ukończyło 228 absolwentów.

W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie realizują program nauczania w następujących klasach :

Klasa uniwersytecka; klasa autorska pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi szczególnie matematyką

Klasa matematyczno-informatyczna dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi o rozszerzonym programie fizyki i matematyki

Klasa biologiczno - chemiczna

Klasa humanistyczno - dziennikarska

Klasa lingwistyczna z poszerzonym językiem angielskim

Klasa lingwistyczna z poszerzonym językiem niemieckim

Klasa społeczno-prawna

Oprócz zajęć przedmiotowych szkoła prowadzi również koła zainteresowań:

Koło Europejskie

Koło Matematyczne

Koło Informatyczne

Koło Filozoficzne

Koło Chemiczne

Koło Fizyczne

Koło Ekologiczne

Koła językowe – języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego

Koło Brydżowe

Dyskusyjny Klub Filmowy

Szkolny Klub Sportowy

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I współpracuje i prowadzi wymianę młodzieży z francuskim Liceum Cournota w Gray oraz szkołami niemieckimi i belgijskimi. Wszystkie klasy I i II mają zajęcia z podstaw informatyki. Liceum  jest szkołą mającą dostęp do światowej sieci komputerowej Internet w ramach programu „Internet dla szkół”.

Szkoła prowadzi program Integracji Europejskiej poprzez:

udział w seminariach zagranicznych

zajęcia między-oddziałowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 2.406.800 367.800 | 2.341.866 367.108 | 97,3 99,8 |
| 3. | R a z e m : | 2.774.600 | 2.708.974 | 97,6 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia								 	 122.499 zł

- drobne remonty i opłaty eksploatacyjne				   	   29.101 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych					 115.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych		   47.529 zł

- zakup usług pozostałych							   30.732 zł

W roku budżetowym placówka osiągnęła przychody w środkach specjalnych oraz dochodach własnych w wysokości  20.073 zł a wydatkowała 15.691 zł. Główne kierunki wydatków to:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych				 10.313 zł

- usługi pozostałe							 	   4.654 zł

Jednostka na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 54,67 50,26 | 13,50 13,50 | 68,17 63,76 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -4,41 | - | -4,41 |
| 5. | Przeciętne za rok 2005 | 53,23 | 13,50 | 66,73 |

Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2005/2006.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego, w roku 2005 kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		 28,57 etatu

nauczyciel mianowany		 15,81 etatu

nauczyciel kontraktowy		   7,85 etatu

nauczyciel stażysta		   1 etat

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Marii Konopnickiej

Do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 1.062 uczniów tworząc  33 oddziały. Od września roku szkolnego 2005/2006 naukę rozpoczęło 1.099 uczniów w  33 oddziałach. W czerwcu 2005r. szkołę ukończyło 345 absolwentów. Liceum prowadzi nauczanie w klasach o profilach :

matematyczno-fizycznym z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

matematyczno-informatycznym

ogólny – klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

ogólny – klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim

humanistyczny z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego

biologiczno-chemiczny

ogólny z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

ogólny z ojczystym  językiem niemieckim

europejski

Szkoła zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską, w tym pracowników Uniwersytetu Opolskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, zapewniając wysoki poziom  i efektywne metody nauczania oparte na twórczej inspiracji i kreatywności młodzieży.

W celu udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego i psychologa.

Poprzez prowadzenie możliwie pełnego zakresu profilów kształcenia, prowadzenie kół zainteresowań i indywidualna pracę z uczniami uczestniczącymi w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i turniejach szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów wykraczających poza programy nauczania.

Szkoła posiada 41 sal lekcyjnych w tym 37 pracowni przedmiotowych, 2 sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym, siłownię, bibliotekę , czytelnię a także stołówkę z zapleczem kuchennym, wydającą do 300 obiadów dziennie.

W roku 2005 uczniowie PLO Nr II brali udział w wielu olimpiadach i konkursach zarówno na szczeblu okręgowym jak i ogólnopolskim uzyskując wysokie lokaty. Uczestniczyli w:

- XXXV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego – uczennica uzyskała tytuł finalisty

- XXVIII Olimpiadzie Języka niemieckiego –  uczennica uzyskała tytuł finalisty a 4 uczniów  uzyskało tytuł laureata

- XXX Olimpiadzie Historycznej – 1 uczeń uzyskał tytuł finalisty a 1 laureata

- LVI Olimpiadzie matematycznej – uczeń uzyskał tytuł finalisty i wyróżnienie

- XVII Olimpiadzie Filozoficznej –1uczeń uzyskał tytuł finalisty i wyróżnienie

- XXX Olimpiadzie Geograficznej – uczeń uzyskał tytuł finalisty

- XII Olimpiadzie Nautologicznej na szczeblu centralnym – uczeń uzyskał tytuł laureata

- Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej – I miejsce

- Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic” – klasa I E zajęła III miejsce

- Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur – 2 uczniów zdobyło tytuł laureata a 3 uczniów wyróżnienie

- Małej Olimpiadzie Matematycznej – I miejsce drużyna

- XXIX Olimpiadzie Języka Angielskiego – uczennica uzyskała tytuł finalisty

- XII Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka – 2 uczniów uzyskało tytuł laureata a 1 uczeń tytuł finalisty

- XXVIII Olimpiadzie Języka Francuskiego – uczennica zdobyła tytuł finalisty

- XVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej – 2 uczniów zdobyło tytuł finalisty

- III Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki – zdobyto tytuł finalisty

- Turnieju Fizycznym o Puchar Rektora UO – II miejsce w województwie

- Międzynarodowym Konkursie Matematycznym OXFORD – drużyna uzyskała 100% punktów

- IX Opolskim Turnieju Informatycznym – 2 uczniów zdobyło tytuł laureata

- Konkursie Recytatorskim Poezji Jenieckiej – II miejsce

- Wojewódzkich Zawodach Marynistycznych „Polska leży nad Bałtykiem” – II miejsce

Na realizację zadań planowych w 2005 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 3.849.600 33.062 619.800 | 3.825.345 33.062 603.927 | 99,4 100 97,4 |
| 5. | R a z e m : | 4.502.462 | 4.462.334 | 99,1 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia								 312.677 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 174.800 zł

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych	  	   30.313 zł

- usługi pozostałe							   39.302 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła oprócz środków budżetowych dysponowała przychodami i realizowała wydatki w ramach środków specjalnych, a od dnia 1.04.2005r. dochodów własnych. Z tego tytułu osiągnęła przychody w wysokości 347.264 zł, głównie ze sprzedaży obiadów w stołówce i wynajmu sal lekcyjnych.

Wydatki wykonano w wysokości 327.203 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup produktów żywnościowych do stołówki			 108.175 zł

- remonty i konserwację sprzętu					   35.570 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					   93.629 zł

- umowy-zlecenia oraz inne usługi pozostałe			   35.752 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 78,75 81,59 | 26,75 26,75 | 105,50 108,34 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +2,84 | - | +2,84 |
| 4. | Przeciętne za rok 2004 | 80,22 | 24,72 | 104,94 |

Wahania zatrudnienia głównie w grupie pracowników pedagogicznych, wynikają ze zmian organizacji roku szkolnego 2005/2006.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 pracowników pedagogicznych , według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		37,21 etatu

nauczyciel mianowany		23,93 etatu

nauczyciel kontraktowy		15,36 etatu

nauczyciel stażysta			  3,72 etatu

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III  im. Marii Skłodowskiej-Curie

W roku szkolnym 2004/2005 do szkoły uczęszczało 432 uczniów w ramach 14 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 naukę pobiera  411 uczniów tworząc 13 oddziałów.

W miesiącu czerwcu 2005 roku 151 uczniów dołączyło do grona absolwentów opolskich szkół średnich. Szkoła prowadzi następujące profile kształcenia :

społeczno-prawny

społeczno-prawny , dwujęzyczny

matematyczno-przyrodniczy, dwujęzyczny

biologiczno-chemiczny

matematyczno-fizyczny

dyplomacja europejska - dwujęzyczny

W okresie sprawozdawczym liceum kontynuowało proces dydaktyczno-wychowawczy, zgodny z planem pracy. Poza ramowym planem nauczania uczniowie pracowali w 12 grupach zajęć fakultatywnych poszerzających pasję i zainteresowania m.in. fakultet teatralny, mini przedsiębiorstwo, języki obce, kółko informatyczne, literackie, dziennikarskie.

Wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów biorących udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych dały odzwierciedlenie w rankingu szkół średnich zorganizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. Szkoła zajęła w nim 29 miejsce w Polsce.

Większość klas zorganizowała wyjazdowe formy warsztatów, wycieczek i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 2.011.000 13.700 906.938 322.300 | 1.992.153 13.525 47.860 311.817 | 99,1 98,7 5,3 96,7 |
| 5. | R a z e m : | 3.253.938 | 2.365.355 | 72,7 |

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia						 124.928 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		   88.600 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz

pomocy naukowych, dydaktycznych	 	   33.060 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła pozyskała środki specjalne i dochody własne w wysokości 115.909 zł głównie z wynajmu sal lekcyjnych, auli szkolnej i sali gimnastycznej. Wykonanie wydatków wyniosło 99.249 zł. Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów biurowych i doposażenie placówki	   28.899 zł

- remonty sal dydaktycznych i naprawa sprzętu		   24.834 zł

- opłaty i usługi pozostałe					   33.714 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r.. Stan na 31.12.200r. | 40,56 40,77 | 14,25 16,25 | 54,81 57,02 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +0,21 | +2,0 | +2,21 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 40,45 | 14,67 | 55,12 |

Zmiany zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2005/2006.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 	14,66 etatu

nauczyciel mianowany		18,16 etatu

nauczyciel kontraktowy		  7,0 etatów

nauczyciel stażysta		 	  0,63 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu. W roku szkolnym 2004/2005 w 12 oddziałach uczyło się  336 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 kształci się 387 uczniów w 13 oddziałach.

W czerwcu 2005 roku 102 uczniów uzyskało status absolwenta. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV kształci młodzież w klasach o profilach :

matematyczno-informatyczny z językiem angielskim i niemieckim

dziennikarsko-medialny z językiem angielskim i niemieckim

humanistyczny z językiem angielskim i francuskim

społeczno-prawny z językiem angielskim i francuskim

geograficzno-ekonomiczny z językiem angielskim i niemieckim

językowy

W Publicznym Liceum Profilowanym Nr 1 kształci młodzież w klasach o profilach:

- kształtowanie środowiska z językiem angielskim i niemieckim

- usługowo-gospodarczym z językiem angielskim i niemieckim

- zarządzanie informacją  z językiem angielskim i niemieckim

W Opolskim Rankingu Szkół Średnich organizowanym przez Perspektywy i Rzeczypospolitą szkoła w 2005 roku została sklasyfikowana na 221 miejscu w kraju, 9 miejscu w województwie i 3 miejscu w Opolu.

Na realizację zadań statutowych szkoły w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 1.484.100 4.200 250.700 | 1.425.302 4.198 244.927 | 96,0 99,9 97,7 |
| 4. | R a z e m : | 1.739.000 | 1.674.427 | 96,3 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia							   80.200 zł

- opłaty i usługi pozostałe					   32.485 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy

naukowych, dydaktycznych					   49.200 zł

- drobne naprawy, konserwacje				   12.942 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			   67.300 zł

Liceum na realizację swoich zadań zatrudniało:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 31,73 31,73 | 6 6 | 37,73 37,73 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - | - | - |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 31,73 | 6 | 37,73 |

Zmiany w zatrudnieniu wiążą się  ze zmianami organizacyjnymi roku szkolnego 2005/2006.

W roku 2005 przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych, według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		 10,50 etatu

nauczyciel mianowany		 12,57 etatu

nauczyciel kontraktowy		   6,52 etatu

nauczyciel stażysta			   2,14 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V funkcjonuje w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. W roku szkolnym 2004/2005 do liceum uczęszczało 1.610 uczniów tworząc 53 oddziały, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 w  49 oddziałach uczy się 1.432 uczniów. W miesiącu czerwcu 2005 roku szkołę ukończyło 467 absolwentów.

Funkcjonuje tutaj :

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Publiczne Liceum Profilowane Nr II

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła kształci młodzież i dorosłych w systemie dziennym i zaocznym o profilach :

matematyczno-informatycznym

humanistycznym

ogólnym

W Publicznym Liceum Profilowanym Nr II szkoła prowadzi profil socjalny.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V uzyskało w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” certyfikat „Szkoły z klasą”, a w rankingu NTO zajęła III miejsce wśród liceów ogólnokształcących Opolszczyzny.

W szkole prowadzi się zajęcia w klasie fundacyjnej z uczniami niepełnosprawnymi ruchowo po porażeniu mózgowym. Od wielu lat prowadzone są klasy, których uczniowie są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Sukcesem szkoły jest najlepszy wynik zdawalności matury w 2005 roku w województwie opolskim uzyskany przez uczniów Liceum Profilowanego.

W roku 2005 uczniowie brali udział w wielu olimpiadach przedmiotowych i konkursach.

- XXIX Olimpiada Języka Angielskiego – IV miejsce

- XVIII Olimpiada Języka Niemieckiego – 14 i 17 miejsce w okręgu

- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – uczennica uzyskała tytuł finalisty

- XXXI Olimpiada Historyczna

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

- XXXIV Olimpiada Biologiczna

- Wojewódzki Turniej Języka Angielskiego i Niemieckiego –dwa I miejsca oraz jedno II miejsce

- XIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK – zespół szkoły zajął II miejsce

Ponadto uczniowie osiągali tez sukcesy sportowe w koszykówce chłopców, siatkówce dziewcząt oraz tenisie stołowym.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Wydatki remontowe Pozostałe wydatki bieżące | 4.127.000 4.200 400.000 511.100 | 3.934.211 4.197 303.230 497.263 | 95,3 99,9 75,8 97,3 |
| 5. | R a z e m : | 5.042.300 | 4.738.901 | 93,9 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia							   122.898 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			   179.400 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych				     75.352 zł

- drobne remonty, konserwacje oraz usługi pozostałe	     66.310 zł

W roku sprawozdawczym jednostka oprócz otrzymanych środków budżetowych dysponowała pozyskanymi środkami specjalnymi i dochodami własnymi. Osiągnięte przychody to kwota 85.019 zł głównie z opłat za egzaminy eksternistyczne i wynajem pomieszczeń szkolnych. W omawianym  okresie wydatkowano 73.993 zł. Większe kierunki wydatków to :

- usługi pozostałe						29.884 zł

- drobne remonty i konserwacje				  3.325 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych				25.360 zł

- opłaty eksploatacyjne					  6.120 zł

Stan zatrudnienia na przestrzeni roku 2005  obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005 Stan na 31.12.2005r. | 86,21 82,84 | 21,16 21,16 | 107,37 104,0 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -3,37 | - | -3,37 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 83,61 | 21,16 | 104,77 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2005, w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

-    nauczyciel dyplomowany	 	 31,95 etatu

nauczyciel mianowany		 39,66 etatu

nauczyciel kontraktowy		 11,97 etatu

nauczyciel stażysta		   0,03 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI ma swoją siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Opolu. W roku szkolnym 2004/2005 funkcjonowało w szkole 21 oddziałów o łącznej liczbie 621 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 naukę pobiera 560 uczniów również w 20  oddziałach. W  czerwcu 2005 roku  szkołę ukończyło 467 absolwentów. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI kształci się uczniów w klasach o następujących profilach:

humanistyczno-prawnym

humanistyczno-socjologicznym

matematyczno-ekonomicznym

biologiczno-sportowym

językowo-turystycznym

Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI przyczyniają się do sławienia dobrego imienia szkoły swoimi osiągnięciami, a mianowicie :

- I miejsce w Mistrzostwach Opola w piłce ręcznej dziewcząt

- I miejsce w Mistrzostwach Opola w siatkówce dziewcząt

- I miejsce w Licealiadzie w piłce ręcznej dziewcząt

- II miejsce w kategorii chłopców w Współzawodnictwie Sportowym

Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Opola

Od kilku lat nauczyciele szkoły współpracują z wieloma instytucjami takimi jak:

Uniwersytety: Opolski, Jagielloński, Wrocławski

Wojewódzkim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz instytucjami, którym bliskie są problemy kształcenia ekologicznego czyli : Oczyszczalnia ścieków, Wysypisko śmieci, Elektrownia Opole, Wodociągi i Kanalizacja, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej

Muzeum Śląska Opolskiego

Służby porządkowe – Policja, Straż Miejska

Teatry i kina

Biblioteka Pedagogiczna i Wojewódzka

oraz wieloma innymi instytucjami wspomagającymi samokształcenie nauczycieli i uczniów.

Na realizację zadań planowych w roku 2005 jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 1.953.200 13.000 630.700 | 1.817.272 12.998 584.700 | 93,0 99,9 92,7 |
| 4. | R a z e m : | 2.596.900 | 2.414.970 | 93,0 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia							   341.538 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	     95.700 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy

naukowych i dydaktycznych				   101.122 zł

- drobne remonty, konserwacje oraz usługi pozostałe	     55.098 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w środkach specjalnych oraz dochodach własnych w łącznej wysokości 28.611 zł ,a  wydatkowano środki w wysokości 7.310 zł na drobne zakupy materiałów, pomocy naukowych oraz usług pozostałych.

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 45,78 44,01 | 5,25 5,75 | 51,03 49,76 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -1,77 | +0,50 | -1,27 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 45,78 | 5,40 | 51,18 |

Zmiana zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynika ze zmian organizacji roku szkolnego 2005/2006.

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w 2005 roku według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		 14,55 etatu

nauczyciel mianowany		 15,83 etatu

nauczyciel kontraktowy		 12,83 etatu

nauczyciel stażysta			   2,57 etatu

Rozdział  80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział  80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wyżej wymienione rozdziały budżetowe obejmują 9 Zespołów Szkół Zawodowych różnego typu. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki finansowe w wysokości				32.251.630 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne							 21.759.130 zł

- zadania remontowe								      380.000 zł

- wydatki majątkowe								        29.100 zł

- dotacje do szkół niepublicznych						   4.286.250 zł

- dotacje do szkół publicznych						   1.938.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące							   3.858.650 zł

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę 					 29.579.335 zł

z tego na :

1. wydatki bieżące								 24.550.648 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne						 20.553.660 zł

- zadania remontowe							      375.289 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			      951.700 zł

- wydatki rzeczowe								   2.669.999 zł

2. dotacje do szkół niepublicznych i publicznych				   5.001.808 zł

3. wydatki majątkowe								        26.879 zł

Z przedstawionych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,7 % wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia							 1.011.364 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	   		 	    518.898 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		    234.908 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje			    380.196 zł

- opłaty eksploatacyjne i zakup usług pozostałych	 	    332.781 zł

W roku szkolnym 2004/2005 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 5.895    uczniów w  221 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 w 215 oddziałach naukę pobiera 5.689 uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  | Rok szkolny 2004/2005 |  |  |  | Rok szkolny 2005/2006 |  |  |  | Przeciętna liczba uczniów w roku 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T r e ś ć |  | Liczba uczniów ogółem |  | W tym: Uczniów Oddz. Specjal. | Liczba oddz. Ogółem | W tym : Oddz. Specjal. | Liczba uczniów ogółem | W tym : Uczniów Oddz. Specjal. | Liczba oddz. Ogółem | W tym : Oddz. Specjal. |  |
| 1 | Zespół Szkół Elektrycznych | 1.081 |  |  | 39 |  | 1.041 |  | 39 |  | 1.068 |
| 2 | Zespół Szkół Mechan. | 781 |  |  | 27 |  | 815 |  | 29 |  | 792 |
| 3 | Zespół Szkół Ekonom. | 844 |  |  | 30 |  | 691 |  | 24 |  | 793 |
| 4 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ. | 362 |  |  | 16 |  | 304 |  | 14 |  | 343 |
| 5 | Zespół Szkół Zawod. Nr 4 | 959 |  |  | 37 |  | 1.020 |  | 38 |  | 979 |
| 7 | Zespół Szkół Budowlanych | 538 |  | 96 | 25 | 7 | 530 | 93 | 25 | 6 | 440 |
| 8 | Zespół Szkół im.Staszica | 1.147 |  |  | 41 |  | 1.098 |  | 39 |  | 1.131 |
| 9 | Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia | 183 |  |  | 6 |  | 182 |  | 6 |  | 183 |
|  | Zespół Szkół Specjalnych – Szkoła Przysposabiająca do Pracy |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 |
|  | RAZEM: | 5.895 |  | 96 | 221 | 7 | 5.689 | 101 | 215 | 7 | 5.737 |

Miesięczny koszt utrzymania 1-go ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2005 roku  wyniósł 351,16 zł. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania 1-go ucznia w poszczególnych zespołach szkół przedstawia załącznik  Nr 25.

Wykonanie planowych zadań w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkól Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w roku 2005 obejmującym lata szkolne 2004/2005 i 2005/2006 prowadził działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w następujących szkołach:

1. Technikum elektryczne o specjalnościach:

- automatyka przemysłowa

- maszyny elektryczne i instalacje elektryczne

- systemy i sieci komputerowa

- elektroenergetyka

2. Technikum dla Dorosłych o specjalnościach:

- maszyny elektryczne

- instalacje elektryczne

- maszyny i aparaty elektryczne

3. Publiczne Technikum nr 5 o specjalizacjach:

- elektronik

- elektryk

- teleinformatyk

- mechatronik

- teleinformatyk

- informatyk

4. Publiczne Liceum Profilowane nr VI o profilach:

- elektronicznym

- zarządzania informacją

5. Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w zawodach:

- monter elektronik

- elektromechanik

6. Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych

W roku szkolnym 2004/2005 kształciło się w 39 oddziałach 1.081 uczniów. W czerwcu 2005r. szkołę opuściło 268 absolwentów z czego:

– technikum				152

– liceum		  		  52

– szkoła zasadnicza			  27

– technikum dla dorosłych		  37

W roku szkolnym 2005/2006 w Zespole Szkół Elektrycznych kształci się 1.041 uczniów i słuchaczy w 39 oddziałach. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych mogą szczycić się osiągnięciami z tytułu uczestnictwa i zajęcia wysokich lokat w:

- Turnieju Młodych Mistrzów Techniki; I i II miejsce na szczeblu wojewódzkim i I miejsce na szczeblu centralnym

- Technik 2005; jedno I miejsce na szczeblu wojewódzkim i jedno I miejsce na szczeblu centralnym

- Olimpiada Języka Niemieckiego – VII miejsce na szczeblu wojewódzkim

- I Ogólnopolski Przegląd Sztuk Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o AIDS” – II miejsce na szczeblu wojewódzkim

Młodzież Zespołu Szkół Elektrycznych odnosiła również sukcesy w sporcie, w piłce siatkowej, koszykowej, lekkoatletyce oraz tenisie stołowym.

Trzech uczniów otrzymało tytuł „Opolskiego Orła” nadawany przez Prezydenta Miasta Opola, natomiast jeden tytuł „Prymusa Opolszczyzny” przyznawany przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto uczniowie z powodzeniem uczestniczyli również w Konkursie Młodych Fizyków, Turnieju Marynistycznym, Lidze Strzeleckiej Szkół Ponadpodstawowych, Sportach Obronnych oraz Mistrzostwie Polski juniorów w strzelectwie Sportowym zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce.

W szkole działa też Dęta Orkiestra Zespołu Szkół Elektrycznych dając koncerty na licznych imprezach organizowanych w szkołach a także na V Opolskich Dniach Ludzi Niepełnosprawnych.

W celu wykonania planowych zadań w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 3.956.200 640.300 | 3.781.089 629.388 | 95,6 98,3 |
| 3. | R a z e m : | 4.596.500 | 4.410.477 | 96,0 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia							 155.530 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			 184.100 zł

- zakup materiałów i wyposażenia		 		 120.268 zł

- drobne remonty i opłaty eksploatacyjne			   59.977 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		   36.100 zł

W roku budżetowym jednostka realizowała przychody i wydatki w ramach środków specjalnych, a od 1.04.2005r. w ramach dochodów własnych Osiągnięte przychody łącznie wyniosły 116.726zł, w szczególności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wydatki wykonano w wysokości 77.216 zł , z przeznaczeniem na :

- doposażenie pomieszczeń szkolnych		 28.809 zł

- opłaty eksploatacyjne			  	   7.286 zł

- drobne naprawy, konserwacje sprzętu		 33.626 zł

Szkoła na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 85,23 83,86 | 27,5 27,75 | 112,73 111,61 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -1,37 | +0,25 | -1,12 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 84,0 | 27,75 | 111,75 |

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w roku 2005 według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 	 25,24 etatu

nauczyciel mianowany		 38,02 etatu

nauczyciel kontraktowy		 16,17 etatu

nauczyciel stażysta		   4,57 etatu

Zespół Szkół Mechanicznych

W roku szkolnym 2004/2005 kształciło się 781 uczniów w 27 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 naukę pobiera 815 uczniów tworząc 29 oddziałów. W miesiącu czerwcu 2005r. szkołę ukończyło 228  absolwentów. Zespół  kształci młodzież i dorosłych w następujących typach szkół :

Publiczne Technikum Nr 4 o specjalnościach:

obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych oraz ochrony środowiska

konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń precyzyjnych

Publiczne Liceum Profilowane Nr V o profilach

transportowo-spedycyjny

mechatroniczny

zarządzanie informacją

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- ślusarz-spawacz

Technikum Zawodowe dla Dorosłych:

- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych :

- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów odbywa się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, zakładach produkcyjnych oraz warsztatach i zakładach samochodowych na terenie miasta Opola i województwa opolskiego.

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w roku 2005:

- Mistrzostwa miasta Opola w Streetbool’u – laureat

- Wojewódzki konkurs z języka niemieckiego – laureat

Dwóch uczniów szkoły jest stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

Na działalność Zespołu w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 3.184.930 191.700 4.100 734.400 | 3.043.082 186.989 4.100 614.134 | 95,5 97,5 100 83,6 |
| 5. | R a z e m : | 4.115.130 | 3.848.305 | 93,5 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią :

- energia						 172.887 zł

- drobne naprawy i opłaty eksploatacyjne		 191.049 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			   87.995 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		 129.000 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	   53.387 zł

W okresie sprawozdawczym szkoła osiągnęła również łączne przychody w ramach środków specjalnych i dochodów własnych w wysokości 94.786 zł głównie z wynajmu sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i pracowni komputerowej.

Na przestrzeni roku wydatkowano 80.903 zł .

Główne kierunki wydatków to:

- zakup artykułów gospodarczych,

materiałów do remontu i wyposażenia			 53.256 zł

- drobne remonty oraz konserwacje

sprzętu szkolnego				  	 14.518 zł

- zakup usług pozostałych					 11.468 zł

Stan zatrudnienia w omawianym okresie obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 55,97 56,0 | 23,25 24,25 | 79,22 80,25 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +0,03 | +1,0 | +1,03 |
| 4. | Przeciętne za 2005 rok | 55,29 | 23,75 | 79,04 |

W roku 2005 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 	17,31 etatu

nauczyciel mianowany		29,76 etatu

nauczyciel kontraktowy		  7,03 etatu

nauczyciel stażysta		 	  1,19 etatu

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2004/2005 prowadził naukę w 30 oddziałach dla 844 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 w  24 oddziałach uczy się  691uczniów. W miesiącu czerwcu 2005r. szkołę ukończyło 345 absolwentów.  Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi:

- Publiczne Liceum Profilowane nr IV o profilach:

zarządzanie informacją

ekonomiczno-administracyjny

socjalny

usługowo-gospodarczy

- Publiczne Technikum Nr 3 kształci w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec

- Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych

- Szkołę Policealną Nr III dla Dorosłych

W roku 2005 uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych brali udział w  zawodach sportowych Mistrzostwa miasta Opola oraz w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Licealiada 2005”. Ponadto uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych – dwóch uczniów zakwalifikowało się do okręgowej olimpiady języka rosyjskiego a 8 osób do okręgowej olimpiady języka niemieckiego. Dwie uczennice szkoły zostały liderkami programu „Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej a trzech uczniów zakwalifikowało się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Szkoła prowadzi współpracę ze szkołami z Czech, Niemiec i Ukrainy. Współpracuje

również na bieżąco z wyższymi uczelniami z Opola, Wrocławia i Gliwic.

Uczniowie brali udział w prowadzonych w szkole zajęciach pozalekcyjnych tj.:

SKS, Koła zainteresowań – internetowe, ekonomiczne, rachunkowości, teatralne, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło PCK. Realizowano również program wolontariatu oraz program „Banki w Akcji Droga do Sukcesu”.

W okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Pozostałe wydatki bieżące | 3.139.200 78.300 687.000 | 2.989.544 78.300 664.278 | 95,2 100 96,7 |
| 4. | R a z e m : | 3.904.500 | 3.732.122 | 95,6 |

Większymi pozycjami  w wydatkach bieżących są:

- energia (w obiekcie szkolnym i sali gimnastycznej

Klubu Sportowego „Budowlani” z porozumienia)			 178.419 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 146.900 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia					   28.447 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			   80.347 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w środkach specjalnych i dochodach własnych  w wysokości 44.185 zł, a wydatkowała 38.712 zł głównie na:

- zakup materiałów biurowych

oraz  pomocy naukowych i dydaktycznych				 15.488 zł

- zakup usług pozostałych						 16.436 zł

- różne opłaty i składki						   2.045 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 67,83 64,01 | 22,5 22,5 | 90,33 86,51 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -3,82 | - | -3,82 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 67,14 | 22,44 | 89,58 |

Przeciętne zatrudnienie w 2005 roku, w grupie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 	14,36 etatu

nauczyciel mianowany		33,30 etatu

nauczyciel kontraktowy		14,49 etatu

nauczyciel stażysta		 	  4,99 etatu

Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w roku szkolnym 2004/2005 prowadził naukę w 16 oddziałach dla 362 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 uczy się w 14 oddziałach 304 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2005r. szkołę ukończyło 78 absolwentów.

Zespół prowadzi następujące typy szkół:

Publiczne Liceum Profilowane nr 1 – 3 letnie , 4 oddziały o profilach:

kształtowanie środowiska

usługowo-gospodarczy

zarządzenie informacją

Publiczne Technikum Nr 1 – 4 letnie, 4 oddziały o specjalnościach:

- budownictwo ogólne z językiem niemieckim i angielskim

- pomiary geodezyjne z językiem niemieckim i angielskim

- architektura krajobrazu z językiem niemieckim i angielskim

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uczestniczyła w olimpiadach i konkursach, między innymi  w:

- XVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – jeden finalista , trzech laureatów oraz jeden uczestnik finału centralnego.

Szkoła została sklasyfikowana na IV miejscu w kraju wśród 39 szkół startujących w finale. Natomiast w zawodach okręgowych II stopnia była najlepszą szkołą a uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących najlepszym uczestnikiem tych zawodów.

- XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej –   dwóch uczestników finału centralnego oraz I miejsce dla uczennicy, która może ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne o kierunku „Geodezja i kartografia” bez egzaminu wstępnego.

- TECHNIK 2005 szczebel wojewódzki – konkurs na najlepszą pracę dyplomową

szkół średnich; I oraz III miejsce i dwa wyróżnienia

- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA – sześć wyróżnień

Ponadto 3-ch uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów a 5-ciu otrzymało tytuł Opolskiego Orła 2005 nadawany przez Prezydenta Miasta Opola, jeden  uczeń otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, jeden stypendium dla najlepszego ucznia szkół budowlanych uczestniczących w programie Edukacji Budowlanej i jeden uczeń szkoły został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” za szczególne osiągnięcia służące promocji regionu.

Szkoła zajęła II miejsce w rankingu NTO szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny w kategorii zespoły szkół zawodowych.

Na realizację zadań planowych jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 1.960.200 228.000 | 1.890.356 224.795 | 96,4 98,6 |
| 3. | R a z e m : | 2.188.200 | 2.115.151 | 96,7 |

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia								53.840 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82.700 zł

- opłaty remontowo-eksploatacyjne			    		25.738 zł

- zakupy artykułów biurowych, środków czystości,

pomocy naukowych i dydaktycznych			           55.789 zł

Zespół w 2005 roku pozyskał środki specjalne oraz dochody własne w łącznej  wysokości 14.149 zł , natomiast wydatkował  9.554 zł, w większości na:

- materiały i wyposażenie						 8.445 zł

- zakup usług pozostałych						   849 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 35,14 33,40 | 18,0 18,5 | 53,14 51,9 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -1,74 | +0,5 | -1,24 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 33,74 | 18,2 | 51,94 |

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2005 roku, według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	 	10,20 etatu

nauczyciel mianowany		11,78 etatu

nauczyciel kontraktowy		  9,66 etatu

nauczyciel stażysta		 	  2,10 etatu

Zespół Szkół  Zawodowych  Nr 4

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoły ponadgimnazjalne:

Publiczne Liceum Profilowane nr III o profilu usługowo-gospodarczym

Publiczne Technikum nr 2 o specjalności:

- organizator usług gastronomicznych

- technologia odzieży

- technik hotelarstwa

Publiczna Szkoła Zawodowa nr 1

- sprzedawca

- kucharz małej gastronomii

- cukiernik

- piekarz

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

Szkoły ponadpodstawowe

Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej

- technik technologii żywności

Liceum Handlowe na podbudowie szkoły zawodowej dla młodzieży

- technik handlowiec

Technikum dla Dorosłych

Liceum Handlowe dla Dorosłych

- technik handlowiec

Szkoła Policealna

-    technik hotelarstwa

W roku szkolnym 2004/2005 do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu uczęszczało 959 uczniów do 37 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 kształci się  1.020 uczniów w 38 oddziałach. W miesiącu czerwcu 2005 roku szkołę ukończyło 202 absolwentów.

Uczniowie szkoły w roku 2005 uczestniczyli w rywalizacji sportowej w ramach Licealiady oraz Mistrzostwach Miasta Opola w piłce  nożnej, siatkowej oraz tenisie stołowym oraz zawodach lekkoatletycznych zajmując wysokie pozycje.

Szkoła jest organizatorem konkursów gastronomicznych a także uczestniczy w takich konkursach w kraju, gdzie uczniowie znajdują się w gronie laureatów. Organizowane są również pokazy mody, na których uczniowie reprezentują zaprojektowane i wykonane przez nich kreacje.

Uczniowie klas gastronomicznych organizują także pokazy stołów okolicznościowych, bankietowych a także obsługują wiele imprez masowych w Opolu takich jak : Festiwal Piosenki Polskiej, wigilie dla samotnych oraz inne imprezy charytatywne.

Ponadto szkoła jest organizatorem konferencji naukowych i imprez o randze wojewódzkiej np. olimpiada „Polska w NATO” czy konferencja naukowa „Tradycje i kultura Śląska Opolskiego.

Na działalność Zespołu w 2005 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 3.337.000 483.500 | 3.173.412 457.549 | 95,1 94,6 |
| 3. | R a z e m : | 3.820.500 | 3.630.961 | 95,0 |

Największymi pozycjami w wydatkach bieżących są:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 143.200 zł

- energia								 130.812 zł

- drobne naprawy, konserwacje sprzętu				   30.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 	   74.600 zł

- zakup usług pozostałych						   48.500 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała przychody w środkach  specjalnych oraz dochodach własnych w wysokości 16.953 zł, a wydatkowano 13.515 zł, głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych   	  11.908 zł

- usługi remontowo- konserwacyjne				 	    1.605 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 65,66 69,51 | 22,22 22,00 | 87,88 91,51 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +3,85 | -0,22 | +3,63 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 65,27 | 21,16 | 86,43 |

W roku 2005 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według szczebla awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	 	 25,36 etatu

- nauczyciel mianowany		 23,41 etatu

- nauczyciel kontraktowy		 12,89 etatu

- nauczyciel stażysta		   3,61 etatu

Zespół  Szkół  Budowlanych

W skład Zespołu wchodzą:

Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych

- budownictwo ogólne

- technik technologii drewna

Technikum Zawodowe dla Dorosłych

- technik technolog drewna

- technik budownictwa

Publiczne Liceum Profilowane nr VIII

- kształtowanie środowiska

Publiczne Technikum nr 6

- technik architektury krajobrazu

- technik budownictwa

- technik technologii drewna

- technik urządzeń sanitarnych

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

- stolarz

- murarz

- wielozawodowa

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

- malarz

- stolarz

- wielozawodowa

- piekarz

- cukiernik

W roku szkolnym 2004/2005 w Zespole kształciło się 538 uczniów w 25 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006  530 uczniów uczy się  w  25 oddziałach, z czego 93 uczniów tworzy 6 oddziałów klas specjalnych.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyli w organizowanych zawodach lekkoatletycznych, otrzymali nagrody w konkursie plastycznym „Majówka w skansenie Mistrz-Uczeń 2005” a także zajęli drugie miejsce w XXXIV Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia „ w Toruniu.

W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 2.329.500 380.400 | 2.067.316 370.065 | 88,7 97,3 |
| 4. | R a z e m : | 2.709.900 | 2.437.381 | 89,9 |

W wydatkach bieżących większymi pozycjami są:

- energia							 105.800 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			 101.600 zł

- drobne remonty i usługi pozostałe				   44.000 zł

- zakup materiałów , wyposażenia

i pomocy naukowych					 101.338 zł

W roku budżetowym 2005 szkoła pozyskała środki specjalne oraz dochody własne w wysokości  27.179 zł.

Wydatkowano kwotę 11.126zł , głównie na zakup materiałów i wyposażenia.

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 47,13 46,72 | 14,0 14,0 | 61,13 60,72 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -0,41 | - | -0,41 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 47,0 | 14,0 | 61,0 |

Przeciętna zatrudnienie pracowników pedagogicznych, według szczebli awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		 18,73 etatu

- nauczyciel mianowany		 13,69 etatu

- nauczyciel kontraktowy		   9,03 etatu

- nauczyciel stażysta		   5,55 etatu

Zespół  Szkół  Zawodowych  im. St. Staszica

W skład Zespołu wchodzą:

1. Publiczne Liceum Profilowane Nr VII o następujących kierunkach:

- usługowo-gospodarczy

- socjalny

- zarządzanie informacją

- kształtowanie środowiska

- chemiczne badanie środowiska

2. Publiczne Technikum Nr VII o profilu:

- technik ochrony i kształtowania środowiska

3. Publiczna Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa Nr 4:

oddziały sprofilowane

- fryzjer

- malarz

- stolarz

- wielozawodowe

4. Szkoła Policealna Nr 4 dla Dorosłych o profilu:

- opiekunka środowiskowa

W roku szkolnym 2004/2005 w Zespole kształciło się  1.147 uczniów w 41  oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 naukę pobiera 1.098 uczniów w  39 oddziałach.

W miesiącu czerwcu 2005r. szkołę ukończyło 378 uczniów.

Uczniowie szkoły w roku 2005 brali udział w olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, a także poszerzali wiedze z zakresu własnych zainteresowań korzystając z pracowni informatycznych i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie szkoły.

Szkoła współpracowała ze szkoła z Hiszpanii IES Alonso de Madrigal a także ze szkołami średnimi w Stanach Zjednoczonych.

Bierze również udział w programie ENO realizowanym przez iEARN koordynowanym przez szkołę w Finlandii. Jest to internetowy projekt związany z ekologią. Ponadto nawiązała współpracę ze szkoła w Niemczech.

W Opolskim Ekologicznym Forum Uczniowskim uczniowie zdobyli wyróżnienie a szkoła otrzymała odznakę za współpracę zagraniczną w projekcie e Twinning.

Na zadania statutowe jednostki w 2005 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Zadania remontowe Pozostałe wydatki bieżące | 3.659.950 110.000 25.000 493.550 | 3.425.313 110.000 22,.779 490.909 | 93,6 100 91,1 99,5 |
| 5. | R a z e m : | 4.288.500 | 4.049.001 | 94,4 |

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- energia								 120.843 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 154.600 zł

- usługi remontowo-konserwacyjne					   60.380 zł

- usługi pozostałe			 				   46.400 zł

- zakup materiałów , wyposażenia

oraz pomocy dydaktycznych						   73.401 zł

W okresie sprawozdawczym pozyskano również środki specjalne oraz dochody własne w wysokości 104.329 zł, a wydatkowano  100.565  zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia				 73.324 zł

- drobne remonty, naprawy					 13.008 zł

- usługi pozostałe						 12.143 zł

Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 73,74 71,78 | 15,50 16,25 | 89,24 88,03 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -1,96 | +,075 | -1,21 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 73,4 | 16,00 | 89,40 |

W 2005 roku przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		28,82 etatu

- nauczyciel mianowany		13,26 etatu

- nauczyciel kontraktowy		19,52 etatu

- nauczyciel stażysta		11,80 etatu

Zespół  Szkół  im. Prymasa  Tysiąclecia

W skład tego rozdziału budżetowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia wchodzi:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej o profilu kształcenia  murarz-sprzedawca

W roku szkolnym 2004/2005 w  6 oddziałach uczyło się 183 uczniów, obecnie naukę pobiera  182 uczniów w  6 oddziałach.

Na działalność tej szkoły w 2005r. wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 156.700 199.600 | 154.852 161.997 | 98,8 81,2 |
| 3. | R a z e m : | 356.300 | 316.849 | 88,9 |

W  celu realizacji zadań statutowych w szkole zatrudniano przeciętnie w 2005 roku 4,04 etatów pedagogicznych.

Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych według szczebli awansu zawodowego w 2005 roku przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		 1,97 etatu

- nauczyciel mianowany		 1,37 etatu

- nauczyciel kontraktowy		 0,70 etatu

Zespół  Szkół Specjalnych – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XLIV/453/05 z dnia 17.03.2005r. powołano nową jednostkę oświatową – Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która funkcjonuje od dnia 1 września 2005 r. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.

Uczęszczają do niej absolwenci gimnazjum specjalnego posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz upośledzeniami sprzężonymi.

Nauka w szkole trwa 3 lata. Zadaniem szkoły jest przysposobienie do samodzielnego wykonywania prostych prac w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego m.in. sporządzanie i podawanie posiłków, prace w ogrodzie, szycie ręczne i maszynowe.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się :

- zajęcia edukacyjne

- funkcjonowanie osobiste i społeczne

- wychowanie fizyczne

- przysposobienie do pracy

- religia

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia sportowe

- zajęcia kształtujące kreatywność.

W szkole funkcjonuje 1 oddział, do którego uczęszcza 8 uczniów.

Na działalność tej szkoły w 2005r. wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 35.450 11.900 | 28.696 8.584 | 80,9 72,1 |
| 3. | R a z e m : | 47.350 | 37.280 | 78,7 |

Na realizacje tego zadania  dodatkowo zwiększono zatrudnienie w Zespole Szkół Specjalnych o 1,79 etatu pracownika pedagogicznego.

Rozdział  80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 1 czerwca 1999r. został przyjęty  do prowadzenia jako zadanie własne miasta Opola na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego funkcjonuje:

- Publiczne Liceum Plastyczne  4 letnie

- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 6 letnia

- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych  5 letnie - wygasające

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2004/2005 w szkole kształciło się 246 uczniów w  9 oddziałach , Aktualnie  do szkoły  uczęszcza 265 uczniów tworząc 10 oddziałów. W miesiącu czerwcu 2005 roku szkołę ukończyło 28 absolwentów. Obowiązkowy program edukacyjny w szkole wzbogaca się poprzez organizowanie wielu imprez.

W roku 2005 oprócz działalności podstawowej dodatkowo zorganizowano :

- I Plener Plastyczny „Miejsca pamięci w Łambinowicach 2005”

- Dni Kultury Francuskiej

- wystawy poplenerowe

- wystawę prac stypendystów Prezydenta Miasta Opola i Prezesa Rady Ministrów

- pomoc charytatywna dla osób niepełnosprawnych

Uczniowie szkoły biorą także udział w :

- projekcie „Historii ulicy – Barlickiego”

- projekcie edukacyjnym „Biblia w każdej szkole”  okładka i rysunki w nowowydanej Biblii są dziełem uczniów szkoły

- olimpiadzie języka francuskiego

Uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego otrzymali także wyróżnienia oraz nagrody w konkursach plastycznych realizowanych przez :

- Towarzystwo Ubezpieczeń „Hestia”

- Kurie Diecezjalną w Opolu

- Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

- Ambasadę Francji.

W ramach szkolnych projektów edukacyjnych realizowane są kontakty zagraniczne, które w znaczący sposób wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły co ma przełożenie na osiągane wyniki w nauce języków obcych, historii sztuki i kultury – 100% zdanej matury.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wynagrodzenia i pochodne Zadania remontowe Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 1.863.100 11.100 8.500 332.600 | 1.836.779 11.100 8.500 327.274 | 98,6 100 100 98,4 |
| 5. | R a z e m : | 2.215.300 | 2.183.653 | 98,6 |

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące głównie wydatkowano na:

- zakup energii							 51.789 zł

- opłaty eksploatacyjne i usługi pozostałe				 26.165 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 85.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 					 51.127 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			 49.990 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia z wydatków bieżących w 2005 roku wyniósł  722,11 zł.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego  pozyskano w ramach środków specjalnych i dochodów własnych łączną kwotę 48.381 zł, głównie za wynajem sali gimnastycznej i ze sprzedaży prac uczniowskich, a wydatkowano 24.082 zł .

Wydatki dotyczyły miedzy innymi:

- opłaty za energię cieplną i elektryczną			 	13.738 zł

- zakup usług pozostałych						  5.747 zł

- zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych		  3.602 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 37,39 38,44 | 16,0 16,0 | 53,39 54,44 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +1,05 | - | +1,05 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 37,76 | 16,0 | 53,76 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			    6,94 etatu

- nauczyciel mianowany			  22,67 etatu

- nauczyciel kontraktowy			    5,29 etatu

- nauczyciel stażysta			    2,86 etatu

SZKOŁY – PLACÓWKI  NIEPUBLICZNE

W 2005 roku na terenie miasta Opola działały cztery przedszkola niepubliczne uprawnione do otrzymywania dotacji z budżetu miasta:

„Skrzat”, Przed-szkółka”, „Kubuś” oraz „Bajka”

Kolejne jednostki, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole, które uprawnione były do otrzymywania dotacji to :

Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, w ramach tego organu prowadzono 2 Licea Ogólnokształcące, 2 Szkoły Policealne oraz gimnazjum uprawnione do otrzymywania dotacji w 2005r.

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia – prowadziło Liceum Ogólnokształcące „Tak”, szkołę podstawową i gimnazjum „TAK”

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich – prowadziło w 2005 roku 6 Szkół Policealnych

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego – prowadził 5 Szkół Zawodowych, 2 Licea,1 Policealną Szkołę Zawodową, 2 Publiczne Technika Zawodowe, Publiczną Szkołę Zawodową z internatem oraz gimnazjum dla dorosłych

Towarzystwo Edukacji Bankowej – prowadziło Policealną Szkołę Informatyki i Internetu, Niepubliczne Studium Finansów, Szkołę Zarządzania i Finansów, Studium Projektowania i Reklamy, Szkołę Turystyki , Szkołę Europejską Eurocollege, Studium Zdrowia i Urody oraz Studium Edukacji Społecznej

Benedykt Raczyński – prowadził Liceum Ogólnokształcące „BETA”

Jan Cipior – prowadził Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SUKCES” oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „SUKCES”

Leokadia Czyżyńska – prowadziła Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych

Bożena Heller – prowadziła 2 szkoły policealne ( Policealne Studium Kosmetyczne dla młodzieży i dorosłych )

Barbara Barcz-Berdak – prowadziła 2 szkoły policealne (Policealne Studium Kosmetyki dla młodzieży i dla dorosłych)

PROGRESS Tadeusz Jacek Rogoża – prowadził 1 Liceum , 1 Szkołę Zawodową oraz 2 Szkoły Policealne.

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu – prowadzi Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony

Tomasz Kubala – w roku 2005 prowadził Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

TOP EDUCATION – prowadzi Dwuletnie Studium Policealne Biznesu, Administracji Języków Obcych

Małgorzata Jendrysik – prowadziła Niepubliczną Szkołę Podstawową „NASZA SZKOŁA”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – prowadziło Katolicką Szkołę Podstawową

Zespół Szkół „SOCRATES” Adriana Chromik – Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Uzupełniające

Anna i Paweł Ciurzyńscy – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – Policealne Studium oraz Policealne Studium Prawa i Administracji

Wyżej wymienione jednostki jako organy prowadzące szkoły niepubliczne otrzymywały dotacje przyznane w oparciu o:

- art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty

- Rozporządzenie MEN z dnia 29.12.2000r. (Dz.U. Nr 122 poz. 1330)

- Uchwały Rady Miasta Opola

Wielkość udzielonych dotacji organom prowadzącym w rozbiciu na poszczególne typy szkół przedstawiają poniższe tabele:

WOLNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE REGIONU OPOLSKIEGO

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gimnazjum | 46 | 127.700 | 127.191 |
| Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące | 98 | 271.500 | 271.444 |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 74 | 100.000 | 91.095 |
| Policealne Studium Administracyjno-Politologiczne | 30 | 66.000 | 46.240 |
| Policealne Studium Administracyjno-Politologiczne dla Dorosłych | 56 | 86.100 | 69.247 |
| R A Z E M | 304 | 651.300 | 575.217 |

TOWARZYSTWO ALTERNATYWNEGO KSZTAŁCENIA  „TAK”

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa TAK | 117 | 324.100 | 324.071 |
| Niepubliczne Gimnazjum TAK | 37 | 103.000 | 102.484 |
| Liceum Ogólnokształcące TAK | 36 | 99.800 | 99.714 |
| R A Z E M | 190 | 526.900 | 526.269 |

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005 r. | Wykonanie w 2005r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Technikum Handlowe | 34 | 95.000 | 62.783 |
| Technikum Fryzjerskie | 65 | 180.200 | 165.747 |
| Liceum Profilowane | 46 | 128.000 | 127.413 |
| Technikum Zawodowe dla Dorosłych Uzupełniające | 223 | 343.000 | 285.529 |
| Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych | 156 | 240.000 | 209.892 |
| Liceum Ogólnokształcące | 11 | 30.500 | 20.312 |
| Publiczna Szkoła Zawodowa | 412 | 1.938.500 | 1.731.305 |
| Internat przy ZSZ WZDZ | 90 | 574.500 | 449.593 |
| Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych | 15 | 30.000 | 22.846 |
| Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające | 128 | 258.000 | 257.172 |
| Liceum Ogólnokształcące Profilowane dla Dorosłych | 157 | 242.000 | 197.099 |
| Publiczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych | 33 | 101.400 | 33.785 |
| Publiczne Technikum Zawodowe | 125 | 506.150 | 172.625 |
| R A Z E M | 1.495 | 4.667.250 | 3.736.101 |

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH

OPOLSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Ekonomiczne | 9 | 20.000 | 19.502 |
| Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych | 43 | 66.100 | 42.878 |
| Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie | 65 | 142.000 | 119.545 |
| Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie dla Dorosłych | 30 | 46.100 | 34.939 |
| Policealne Studium Zawodowe Pracowników Służb Społecznych dla Dorosłych | 38 | 58.400 | 29.318 |
| Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych | 20 | 43.500 | 30.715 |
| R A Z E M | 205 | 376.100 | 276.897 |

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PRYWATNYCH  „PROGRESS”

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 35 | 70.600 | 69.497 |
| Technikum Hotelarsko-Turystyczne | 8 | 22.200 | 14.771 |
| Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych | 3 | 5.000 | 3.072 |
| Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie dla Dorosłych | 13 | 20.000 | 12.040 |
| R A Z E M | 59 | 117.800 | 99.380 |

TOWARZYSTWO  EDUKACJI  BANKOWEJ

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Zarządzania i Finansów | 18 | 28.000 | 14.335 |
| Policealna Szkoła Informatyki i Internetu | 181 | 278.100 | 261.586 |
| Studium Projektowania i Reklamy | 88 | 136.000 | 96.246 |
| Szkoła Turystyki | 194 | 298.000 | 237.413 |
| Szkoła Europejska Eurocollege | 100 | 154.000 | 150.121 |
| Studium Edukacji Społecznej | 27 | 42.000 | 41.220 |
| Studium Zdrowia i Urody | 34 | 53.000 | 52.216 |
| R A Z E M | 642 | 989.100 | 853.137 |

BENEDYKT  RACZYŃSKI

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „BETA” | 95 | 191.600 | 190.870 |
| R A Z E M | 95 | 191.600 | 190.870 |

JAN  CIPIOR

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SUKCES” | 24 | 48.400 | 47.396 |
| Prywatne Liceum Uzupełniające „SUKCES” | 73 | 147.200 | 129.430 |
| R A Z E M | 97 | 195.600 | 176.826 |

TOMASZ  KUBALA

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 135 | 272.200 | 271.237 |
| R A Z E M | 135 | 272.200 | 271.237 |

LEOKADIA  CZYŻYŃSKA

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych | 54 | 83.000 | 82.931 |
| R A Z E M | 54 | 83.000 | 82.931 |

BOŻENA  HELLER

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Kosmetyczne | 33 | 52.000 | 43.886 |
| Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych | 16 | 44.600 | 41.466 |
| R A Z E M | 49 | 96.600 | 85.352 |

BARBARA  BARCZ-BERDAK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium Kosmetyki | 81 | 136.000 | 104.558 |
| Policealne Studium Kosmetyki dla Dorosłych | 79 | 161.400 | 152.545 |
| R A Z E M | 160 | 297.400 | 257.103 |

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA MODERN JU- JITSU

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony | 59 | 91.000 | 69.370 |
| R A Z E M | 59 | 91.000 | 69.370 |

TOP EDUCATION

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwuletnie Studium Policealne Biznesu, Administracji Języków Obcych | 26 | 40.000 | 29.824 |
| R A Z E M | 26 | 40.000 | 29.824 |

MAŁGORZATA  JENDRYSIK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NASZA SZKOŁA” | 165 | 446.200 | 380.853 |
| R A Z E M | 165 | 446.200 | 380.853 |

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa | 63 | 323.800 | 295.493 |
| R A Z E M | 63 | 323.800 | 295.493 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ SOCRATES – ADRIANA CHROMIK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Liceum Ogólnokształcące | 35 | 39.500 | 17.580 |
| Technikum Uzupełniające | 45 | 70.000 | 13.310 |
| R A Z E M | 80 | 109.500 | 30.890 |

ANNA  I  PAWEŁ  CIURZYŃSCY

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony | 40 | 62.000 | 61.430 |
| R A Z E M | 40 | 62.000 | 61.430 |

CENTRUM NAUKI I BIZNESU  ŻAK

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Policealne Studium | 51 | 79.000 | 78.324 |
| Policealne Studium Prawa i Administracji | 48 | 74.000 | 62.582 |
| R A Z E M | 99 | 153.000 | 140.906 |

P R Z E D S Z K O L A     N I E P U B L I C Z N E

|  | Liczba uczniów wg S | Plan dotacji na 2005r. | Wykonanie w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe PRZED-SZKÓŁKA | 115 | 502.000 | 499.322 |
| Przedszkole Niepubliczne SKRZAT | 38 | 168.000 | 167.844 |
| Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ | 71 | 305.000 | 304.015 |
| Przedszkole Niepubliczne BAJKA | 100 | 448.000 | 447.829 |
| R A Z E M | 324 | 1.423.000 | 1.419.010 |

Różnice pomiędzy planowaną dotacją a wykonaną wynikają ze zmian faktycznej liczby uczniów w trakcie roku budżetowego tzn. mniejszej liczby uczniów niż planowano.

Kolejnym powodem jest także zakończenie działalności w trakcie roku przez poszczególne jednostki bądź rozpoczęcie działalności w okresie późniejszym niż planowano z tytułu braku naboru.

Rozdział  80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego  oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego powołano uchwałą Rady Miasta Opola Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002r. Jest  placówką publiczną  realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zawodowego.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w roku szkolnym 2004/2005  praktyczną naukę zawodu pobierało średnio 531 uczniów. Zajęcia praktyczne odbywały się dla uczniów następujących szkół:

Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu – 306 uczniów w zawodach – specjalności:

elektronik

elektryk

telekomunikacja

monter – elektronik

elektromechanik

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu – 175 uczniów

w zawodach – specjalności:

konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń precyzyjnych

naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

ślusarz

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu – 50 uczniów

w zawodzie technik budownictwa

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie W 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 885.630 1.692.556 326.820 | 854.762 1.312.438 319.672 | 96,5 77,5 97,8 |
| 4. | R a z e m | 2.905.006 | 2.486.872 | 85,6 |

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące głównie wydatkowano na:

- zakup energii							  83.595 zł

- usługi remontowe i usługi pozostałe		 		  96.498 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		  37.450 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 					  71.901 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		  11.986 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w 2005 roku wyniósł 184,31 zł.

W roku 2005 Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało w ramach środków specjalnych funkcjonujących do 31.03.2005r. oraz dochodów własnych od 1.04.2005r. przychody w wysokości  23.052 zł, a wydatkowała kwotę 930 zł głównie na zakup materiałów.

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 13,18 16,32 | 10,25 13,25 | 23,43 29,57 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +3,14 | +3,0 | +6,14 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 14,72 | 11,66 | 26,38 |

Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany			3,37 etatu

- nauczyciel mianowany			5,26 etatu

- nauczyciel kontraktowy			5,76 etatu

- nauczyciel stażysta			0,33 etatu

Rozdział  80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach omawianego rozdziału budżetowego funkcjonuje powołany przez Radę Miasta Opola uchwałą Nr LVIII/700/02 z dnia 21 marca 2002 r., Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Do zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy w szczególności inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz  na podstawie zawartych porozumień realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ościennych gmin.

W roku szkolnym 2004/2005 zorganizowano 111 konferencji przedmiotowo-metodycznych i problemowych, w których udział wzięło 2.724 osoby,  1.326 nauczycieli i dyrektorów objęto konsultacjami zbiorowymi oraz przeprowadzono 79 szkoleń rad pedagogicznych, w których uczestniczyły 1.174 osoby. Z katalogu ofert składanych przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z różnych form doskonalenia zawodowego skorzystało 6.915 osób.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi, a także sam prowadzi edycję kwartalnika metodycznego „Modelowe Nauczanie”.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 313.900 28.600 | 284.281 26.990 | 90,6 94,4 |
| 3. | R a z e m | 342.500 | 311.271 | 90,9 |

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące głównie wydatkowano na:

- zakup energii							   1.394 zł

- zakup usług pozostałych		 				   6.707 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 11.300 zł

- krajowe podróże służbowe 						   4.209 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					   2.397 zł

W roku 2005 jednostka uzyskała przychody własne w ramach środków specjalnych oraz dochodów własnych w wysokości 220.265 zł, a wydatkowała kwotę  205.577 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	     41.364 zł

- umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz usługi pozostałe		   156.504 zł

- podróże służbowe krajowe   				  	       1.814 zł

Stan zatrudnienia w etatach w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco

- pracownicy pedagogiczni		 4,67 etatów

- pracownicy administracji		 3 etaty

W grupie pracowników pedagogicznych zatrudnienie według szczebla awansu zawodowego kształtuje się następująco :

- nauczyciel dyplomowany			3,67 etatu

- nauczyciel mianowany			0,33 etatu

- nauczyciel kontraktowy			0,67 etatu

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem.

Rozdział  80145 – Komisje egzaminacyjne

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2005 w oparciu o art.9g pkt.1 znowelizowanej Karty Nauczyciela w wysokości 17.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z działalnością Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Brak wykonania wydatków w tym rozdziale tłumaczy fakt poniesienia ich w rozdziale 80195 Pozostała działalność w pozycji: komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powoływane do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli wykorzystując otrzymaną na ten cel dotację.

Rozdział  80146 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2005 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 658.400 zł.

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-142/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 marca 2005 r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola publiczne			   73.838 zł

- publiczne szkoły podstawowe		 166.256 zł

- publiczne gimnazja				   92.102 zł

- szkoły ponadgimnazjalne			 214.620 zł

- placówki oświatowe				     8.505 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		 103.079 zł

Wykonanie w roku 2005 wynosi kwotę  514.346 zł  co stanowi  78,1 % wykonania planu, 
z tego:

-     przedszkola publiczne			   68.901 zł

- publiczne szkoły podstawowe		 149.628 zł

- publiczne gimnazja			   86.217 zł

- szkoły ponadgimnazjalne			 186.801 zł

- placówki oświatowe			     5.899 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		   16.900 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ten rozdział budżetowy w swych założeniach planowych ujmuje środki finansowe, które w miarę realizacji poszczególnych zadań są wydatkowane w Urzędzie Miasta, względnie przekazywane w ramach korekty budżetowej jednostce, w której następuje realizacja wydatku. W roku 2005 plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił kwotę 3.536.242 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.236.247 zł, w tym na:

- współpracę zagraniczną placówek oświatowych			   55.360 zł

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		 827.533 zł

- komisje egzaminacyjne – dotacja					     8.620 zł

- zakup oprogramowania dla systemu zbiorczego arkusza

organizacji dla szkół i naboru					     4.235 zł

- wdrożenie oprogramowania dla systemu zbiorczego arkusza

organizacji dla szkół i naboru					    18.381 zł

- remonty szkolnych boisk sportowych				      9.760 zł

- wydatki bieżące 							  130.836 zł

(dotyczyły organizacji Regionalnych Targów Edukacyjnych

oraz wydatków związanych z organizacją imprez i konkursów

szkolnych)

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników – dotacja				     3.600 zł

- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates-

Comenius								  177.922 zł

W wydatkach bieżących wykonanie w kwocie 130.836 zł odnosi się do wydatków związanych z organizacją Regionalnych Targów Edukacyjnych oraz organizacją imprez i konkursów szkolnych zgodnie z przygotowanym planem zadań edukacyjno-wychowawczych upowszechniających kulturę, sport i rekreację wśród dzieci i młodzieży, promujących uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Zrealizowano ogółem 90 zadań w tym :

- w szkołach podstawowych 13 zadań

- w gimnazjach 13 zadań

- w szkołach ponadgimnazjalnych 4 zadania

- w Młodzieżowym Domu Kultury 23 zadania

- w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 29 zadań

oraz 8 zadań edukacyjno-wychowawczych, promujących uzdolnienia uczniów.

W rozdziale tym wykazano również wykonanie dotacji celowych związanych z :

1. Komisjami egzaminacyjnymi – przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla 88 nauczycieli powołując do udziału w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne 176 ekspertów – wykonanie wyniosło kwotę 8.620 zł.

2. Dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zgodnie z art.2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 145, POZ. 1532) dofinansowanie przysługuje pracodawcom z tytułu kształcenia młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31.12.2003r. oraz tych z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte przed dniem 1.01.2004r., ale kształcenie rozpoczęło się w roku szkolnym 2004/2005.

W roku 2005 jeden pracodawca, u którego dwóch młodocianych realizowało przyuczenie do zawodu, otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.600 zł.

Część zadań planowanych w tym rozdziale budżetowym w roku 2005 nie została zrealizowana  bądź została zrealizowana tylko w części. w związku z czym pozostały częściowo nie wykorzystane planowane środki dotyczące np. odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty czy awansu zawodowego nauczycieli .

Rozdział  85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje jedna Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 0-24 lat. Celem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Specjaliści poradni udzielają  dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i rehabilitacyjnej. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym,

w  szczególności:

- w zakresie diagnozy prowadząc badania dzieci i kwalifikując do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji

- w zakresie terapii poprzez prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i społecznej

- w zakresie doradztwa kształtując u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu

- w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych wspierając rodzinę i szkołę oraz inicjując różnorodne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i przedszkolnym

- w zakresie rehabilitacji poprzez  różnego rodzaju formy usprawniania rozwoju ruchowego dziecka.

W roku 2005 pracownicy poradni przyjęli blisko 6.000 uczniów. W ramach działalności 5diagnostycznej  wykonano 1.501 badań psychologicznych, 1.404 badań pedagogicznych, 320 logopedycznych oraz 26 lekarskich.

W celu efektywnej i prawidłowej realizacji zadań w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudnia się:

- psychologów

- pedagogów

- logopedów

- rehabilitanta

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 1.934.800 198.100 | 1.873.525 178.692 | 96,8 90,2 |
|  | R a z e m | 2.132.900 | 2.052.217 | 96,2 |

Z powyższej tabeli wynika, że udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących ogółem wynosi 91,3 %.

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- zakupy materiałów i wyposażenia				 19.532 zł

- energia cieplna, elektryczna				 25.406 zł

- drobne naprawy, usługi pozostałe				 30.033 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 93.400 zł

Oprócz środków budżetowych jednostka prowadziła również gospodarkę środkami specjalnymi oraz dochodami własnymi. W roku sprawozdawczym Poradnia osiągnęła przychody w wysokości 852 zł, a wydatkowała 3.307  zł, angażując przy tym środki obrotowe z roku 2004.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	  2.407 zł

- zakup materiałów						     360 zł

Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 43,5 43,0 | 10,86 11,11 | 54,36 54,11 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -,05 | +0,25 | -0,25 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 43,0 | 11,0 | 54,0 |

W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie w 2005 roku według szczebli awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	 		26,0 etatów

- nauczyciel mianowany		 	13,2 etatu

- nauczyciel kontraktowy		 	  3,3 etatu

- nauczyciel stażysta		 	  0,5 etatu

Rozdział  85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w mieście Opolu w 2005 roku działały następujące placówki:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu

Młodzieżowy  Dom Kultury w Opolu

Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu

Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu

Na działalność placówek w tym rozdziale budżetowym, w 2005 roku zaplanowano środki w wysokości 3.861.200  zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne		 	3.020.750 zł

- dotację do Ogniska Plastycznego	 	   153.200 zł

- wydatki majątkowe				       4.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące		 	   683.050 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  3.759.063 zł

z tego :

1. na wydatki bieżące ogółem				 3.601.668 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne				 2.945.392 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	    150.700 zł

- wydatki rzeczowe						    505.576 zł

2. na dotacje do Państwowego Ogniska Plastycznego	    153.200 zł

3. wydatki majątkowe						        4.195 zł

Realizację zadań statutowych i finansowych poszczególnych placówek przedstawiono poniżej:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w zakresie wychowania fizycznego, rozwijając i zaspokajając zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem.

Stałą formą działania i podstawową jednostką organizacyjną w trakcie trwania roku szkolnego są sekcje, które pracują w oparciu o stały tygodniowy plan zajęć oraz własne programy i plany pracy. Obecnie działa 41 sekcji w następujących dyscyplinach:

piłka siatkowa

piłka koszykowa

piłka ręczna

lekkoatletyka

kajakarstwo

tenis stołowy

strzelectwo

podnoszenie ciężarów

pływanie

gry i zabawy

W sekcjach  ćwiczy regularnie średnio 87 osób, tworząc zespoły  reprezentujące nasze miasto w rozgrywkach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich .

W okresie ferii i wakacji organizowane są różne formy aktywnego wypoczynku, w tym: obozy sportowe, kolonie, półkolonie oraz okazjonalne imprezy rekreacyjno-sportowe.

W 2005 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy był organizatorem około 390 imprez sportowych, w których brało udział  5.955  dzieci i młodzieży z miasta Opola, w tym:

z publicznych szkół podstawowych		2.262 uczniów

z publicznych gimnazjów			2.037 uczniów

ze szkół ponadgimnazjalnych		1.656 uczniów

Oferta programowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego adresowana jest do wszystkich młodych ludzi począwszy od 10 roku życia, a zajęcia odbywają się w różnych grupach wiekowych.

Na realizację zadań statutowych jednostka wydatkowała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 675.200 120.300 | 638.672 118.569 | 94,6 98,6 |
|  | R a z e m : | 795.500 | 757.241 | 95,2 |

Tabela powyższa obrazuje, iż wydatki przebiegały zgodnie z planem, natomiast największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 84,3 % wydatków ogółem.

Z pozostałych wydatków bieżących większymi pozycjami były:

- wydatki eksploatacyjne obiektu - energia, remonty, usługi pozostałe	 85.270 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			 29.500 zł

Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała przychody w środkach specjalnych oraz dochodach własnych w wysokości 118.722 zł, głównie z wynajmu  sal i pomieszczeń oraz sprzedaży biletów na siłownię. Wydatkowano kwotę 111.992  zł.

Z pozyskanych kwot głównymi kierunkami wydatków były:

- zakup materiałów i wyposażenia				 20.070 zł

- opłata za energię						   9.838 zł

- usługi pozostałe						 78.257 zł

- różne opłaty i składki					   1.138 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnienie przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 15,33 15,33 | 6,25 6,25 | 21,58 21,58 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - | - | - |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 13,8 | 6,25 | 20,05 |

W roku 2005 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych,  według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

nauczyciel dyplomowany		 5,2 etatu

nauczyciel mianowany 		 4,7 etatu

nauczyciel kontraktowy		 2,5 etatu

nauczyciel stażysta		 1,4 etatu

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka wychowania pozaszkolnego wspiera szkoły w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży. Zadaniem Młodzieżowego Domu Kultury jest oferowanie młodym mieszkańcom Opola zajęć dla wszechstronnego ich rozwoju. Tworzenie opcji programowych dla rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej, jak również rozszerzanie pracy z młodzieżą trudną, zagubioną oraz poszukującą swojego miejsca w codziennym życiu. Swoje cele i zadania realizuje w obszarze edukacyjnym, artystycznym, animacji kulturalnej. Organizuje imprezy otwarte dla mieszkańców Opola, konkursy, festiwale, przeglądy, koncerty oraz zajęcia kulturalne i wypoczynkowe w okresie letnich, świątecznych i zimowych przerw w nauce. Prowadzi działalność profilaktyczną związaną z problemami narkomanii i alkoholizmu. Czynnie uczestniczy w szeroko rozumianym procesie wychowania rozszerzając obszar działań opiekuńczych – funkcjonują dwie świetlice środowiskowe dla dzieci młodszych zagrożonych marginalizacją. Ponadto placówka podejmuje szereg działań wspierających inicjatywy młodzieżowe, w swoich założeniach przygotowujące ją do pełnienia aktywnych ról w społeczności ludzi dorosłych.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadził swoją działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Był również organizatorem 137 godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i 80 godzin w gimnazjach. Utworzono 133 koła przedmiotowe dla około 1.700 uczestników. Zainteresowania dzieci i młodzieży realizowane są stale w pracowniach i zespołach działających w Młodzieżowym Domu Kultury, i tak:

w dziedzinie rozpowszechniania sztuki teatralnej – tworzy 11 teatrów

w dziedzinie upowszechniania muzyki – 7 sekcji muzycznych oraz 12 wokalnych

w dziedzinie upowszechniania tańca – 6 zespołów

w dziedzinie upowszechniania plastyki – 3 pracownie

w dziedzinie upowszechniania filmu – 2 kluby

w dziedzinie upowszechniania edukacji humanistycznej – 8 pracowni

w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji – 1 pracownia, 3 sekcje

w dziedzinie promocji i organizacji imprez – 2 pracownie

Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu jest obiekt przy ul. Strzelców Bytomskich oraz dwie filie – po zlikwidowanym Przedszkolu Nr 58 na osiedlu ZWM, jak również przy ul. Targowej. Młodzieżowy Dom Kultury swym zakresem działania obejmuje przedszkola i wszystkie rodzaje szkół z terenu miasta Opola. Ponadto jest organizatorem imprez

o zasięgu  wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Na działalność placówki w 2005r. zaplanowano środki w wysokości 2.752.850 zł, a wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki bieżące | 2.263.800 4.200 484.850 | 2.225.313 4.195 465.852 | 98,3 99,9 96,1 |
|  | R a z e m | 2.752.850 | 2.695.360 | 97,9 |

Z powyższej tabeli wynika, iż największą pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią  82,6  % w wydatkach ogółem. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia								116.316 zł

- usługi remontowe					    		  49.928 zł

- usługi pozostałe					  		128.485 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117.800 zł

- różne opłaty i składki						    5.491 zł

Placówka jako jednostka budżetowa w 2005r. pozyskała na swą działalność środki specjalne oraz dochody własne w wysokości 292.307 zł, głównie z opłat rodziców oraz organizacji imprez.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ze środków specjalnych oraz dochodów własnych kwotę 227.629 zł.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia			  66.931 zł

- organizacja imprez		   			146.408 zł

- usługi remontowe					  10.749 zł

W omawianym okresie zatrudnienie przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 52,23 52,25 | 17,0 21,25 | 69,23 73,5 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | +0,02 | +4,25 | +4,27 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 49,35 | 17,99 | 67,34 |

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych w roku 2005 według szczebli awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

nauczyciel dyplomowany		19,88 etatów

nauczyciel mianowany		18,76 etatu

nauczyciel kontraktowy		  6,97 etatu

nauczyciel stażysta		  3,74 etatu

Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Zieleńcu

Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy jako placówka wychowania pozaszkolnego służy dzieciom i młodzieży szkolnej z jednostek oświatowych miasta Opola. Realizacja zadań statutowych tej placówki jest niepełna, z powodu nie zakończonych prac remontowo-modernizacyjnych, a co za tym idzie ograniczonej ilości miejsc noclegowych. W związku z powyższym Ośrodek dysponuje tylko 16-toma miejscami noclegowymi, nie oferując żywienia z uwagi na brak profesjonalnie przygotowanych do tego pomieszczeń oraz wyposażenia.

W roku 2005 z bazy noclegowej Szkolnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego skorzystało 207 osób. Liczba udzielonych noclegów wyniosła: 898.

W 2005 roku na działalność jednostki zaplanowano kwotę  159.650 zł, a wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 81.750 77.900 | 81.407 71.855 | 99,6 92,2 |
|  | R a z e m : | 159.650 | 153.262 | 96,0 |

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- energia						 37.487 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			 17.770 zł

- drobne remonty, naprawy, konserwacje

oraz zakup usług pozostałych			 10.711 zł

W 2005r. jednostka pozyskała na swą działalność przychody w środkach specjalnych oraz dochodach własnych w wysokości 56.989 zł. Główne źródła przychodów stanowiła odpłatność za zakwaterowanie oraz opłaty czynszu za mieszkanie służbowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  37.790 zł, gdzie głównymi kierunkami wydatków było:

- zakup materiałów i wyposażenia				 27.166 zł

- usługi pozostałe						   7.047 zł

- drobne usługi remontowe					   2.079 zł

W celu realizacji zadań placówka zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 1,0 1,0 | 2,0 2,0 | 3,0 3,0 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | - | - | - |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 1,0 | 1,79 | 2,79 |

Pracownik pedagogiczny – dyrektor ośrodka jest nauczycielem mianowanym.

Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

Ognisko to działa przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, na jego działalność zaplanowano dotację w wysokości 153.200 zł, którą wydatkowano w 100%.

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży obejmuje rysunek, malarstwo, modelarstwo, rzeźbę oraz historię sztuki. Od lat nie słabnie zainteresowanie zajęciami prowadzonymi w pracowniach: ceramicznej, fotograficznej, snycerskiej, grafiki użytkowej i komputerowej.

Rozdział  85410 – Internaty i bursy szkolne

Na realizację zadań w tym rozdziale budżetowym zaplanowano środki w wysokości  2.144.750 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						1.201.750 zł

- dotacja do Internatu przy PZSZ WZDZ				   574.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   368.500 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			1.978.163 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						1.198.376 zł

- dotacja do Internatu przy PZSZ WZDZ				   449.593 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   330.194 zł

Realizacja zadań statutowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

Jest placówką, która oferuje kwaterunek, poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach. Dysponuje 150 miejscami. Przeciętnie w skali miesiąca  wykorzystywano 128 miejsc. Odpłatność za pobyt w internacie wynosi miesięcznie:

- dla uczniów szkół średnich		  100 zł

- dla uczniów z wadą słuchu		    50 zł

- dla pozostałych			  200 zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła  9 zł

W sezonie letnim w   internacie funkcjonuje  Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

W roku budżetowym 2005 na działalność placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 891.700 288.100 | 889.505 269.459 | 99,8 93,5 |
|  | R a z e m | 1.179.800 | 1.158.964 | 98,2 |

Pozostałe większe wydatki to:

- energia							 135.346 zł

- zakup materiałów i doposażenie placówki	  		   45.100 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	   30.500 zł

- usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych		   50.897 zł

- różne opłaty i składki					     5.137 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach środków specjalnych oraz uzyskanych dochodów własnych placówka osiągnęła przychody w wysokości 382.224 zł, głównie z odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie, wynajem pomieszczeń oraz wpłat za korzystanie ze Schroniska Młodzieżowego w czasie wakacji i ferii. Wydatkowano w omawianym okresie kwotę  317.351 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- wyżywienie mieszkańców internatu		   95.685 zł

- doposażenie placówki				 123.886 zł

- usługi remontowe					   69.841 zł

- zakup usług pozostałych				     7.987 zł

Przeciętne zatrudnienie w roku wyniosło 27,0 etatów, w tym:

-     9,0 etatów pedagogicznych

18,0 etatów niepedagogicznych

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według szczebla awansu zawodowego w roku 2005 przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany		 2,17 etatu

- nauczyciel mianowany		 3,67 etatu

- nauczyciel kontraktowy		   3,0 etatu

- nauczyciel stażysta			 0,16 etatu

Bursa  Szkół  Pomaturalnych

Bursa Szkół Pomaturalnych w Opolu jest placówką przeznaczoną dla słuchaczy szkół pomaturalnych uczących się poza miejscem zamieszkania w wieku do 24 lat. Bursa dysponowała 141 miejscami. W roku 2005 wykorzystanie miejsc kształtowało się na poziomie 32,6 %. Odpłatność za pobyt w Bursie wynosiła :

- od stycznia do czerwca 2005 r.		190 zł

- od września 2005r.				200 zł

Na funkcjonowanie placówki w 2005 roku wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie W 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 310.050 80.400 | 308.871 60.735 | 99,6 75,5 |
|  | R a z e m : | 390.450 | 369.606 | 94,7 |

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			 12.200 zł

- pozostałe usługi						   6.700 zł

- zakup energii						 40.978 zł

Na przestrzeni roku budżetowego placówka pozyskała środki specjalne oraz dochody własne w wysokości  115.680 zł, głównie za korzystanie z noclegów w bursie. W omawianym okresie wydatkowano  77.361 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- doposażenie placówki					18.936 zł

- opłata za energię					 	38.870 zł

- pozostałe usługi					 	19.460 zł

Placówka na realizację zadań statutowych zatrudniała:

| Lp. | Wyszczególnienie | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Stan na 1.01.2005r. Stan na 31.12.2005r. | 1,83 1,5 | 11,25 11,36 | 13,08 12,86 |
| 3. | Różnica poz. 2-1 | -0,33 | +0,11 | -0,22 |
| 4. | Przeciętne za rok 2005 | 1,9 | 11,41 | 13,31 |

Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym są wynikiem zmian organizacyjnych placówki. W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie 1,9 etatu dotyczy wyłącznie nauczycieli mianowanych.

Rozdział  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

W 2005 roku w tym rozdziale budżetowym zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł, z tego 18.200 zł na akcję „Biała Zima” i 131.800 zł na akcję „Lato 2004”.

Urząd Miasta Opola corocznie zapewnia dzieciom i młodzieży atrakcyjny, bezpieczny i zdrowy wypoczynek w czasie ferii zimowych i letnich przygotowując ofertę programową w tej dziedzinie. Wypoczynek zorganizowano dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonym.

Organizatorem placówek wypoczynku zimowego był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy natomiast wypoczynku letniego Młodzieżowy Dom Kultury . Nabór dzieci na zaproponowane formy wypoczynku prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

W okresie ferii zimowych udostępniono obiekty sportowe organizując zajęcia sportowo-rekreacyjne.

W ramach akcji letniej zorganizowano:

- kolonie – warsztaty artystyczne w Pokrzywnej, 4 turnusy dla 231 osób

- półkolonie w filii MDK na ZWM – 2 turnusy dla 60 osób.

Na organizację wypoczynku  zimowego i letniego wydatkowano ogółem kwotę 149.998 zł, realizując plan w 100%.

Rozdział  85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano w roku 2005 łączną kwotę w wysokości  1.099.803 zł.

Na podstawie art.90p ust.1 i 90r ust.1 ustawy o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na podstawie ustawy z dnia 16.12.2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2005r. (Dz.U. Nr 281, poz.2781) oraz uchwały Rady Miasta Opola Nr XLIV/457/05 z dnia 17 marca 2005r. Wydział Świadczeń Socjalnych realizuje wypłaty o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uprawnionych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 398.381 zł. Ponadto miasto Opole zabezpieczyło dodatkowo na pomoc materialną dla uczniów 100.000 zł. Ogółem plan na realizację tego zadania wynosił 498.381 zł a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 432.620 zł.

Dotację celową z budżetu państwa wykorzystano w 100%.

Stypendia szkolne wypłacono dla 888 uczniów. Wykonanie planu finansowego wyniosło 86,8%.

Ponadto w rozdziale tym realizowano projekt „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W roku 2005 zaplanowano kwotę 682.501 zł a, wydatkowano zł kwotę 667.183 zł, obejmując programem 746 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział  85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Bursie Szkół Pomaturalnych w Opolu jest schroniskiem całorocznym. Placówka dysponuje 48 miejscami noclegowymi wykorzystanymi w 2005 roku na poziomie 28,1 %. Odpłatność za pobyt w  schronisku wynosi od 15 zł do 20 zł za dobę, przy czym członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przysługuje ulga 20%..

W okresie sprawozdawczym na działalność placówki wydatkowano:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005r. | Wykonanie w 2005r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące | 89.800 6.000 | 87.805 5.995 | 97,8 99,9 |
|  | R a z e m : | 95.800 | 93.800 | 97,9 |

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki jednostka realizuje w ramach środków specjalnych a aktualnie dochodów własnych..

W 2005 roku placówka osiągnęła przychody w środkach specjalnych oraz dochodach własnych w wysokości 174.134 zł, a wydatkowano  129.631 zł, w tym na:

- doposażenie placówki		 37.363 zł

- energię				 58.985 zł

- usługi remontowe			 14.337 zł

- zakup usług pozostałych		 18.945 zł

Jednostka swoje zadania statutowe realizowała zatrudniając 0,5 etatu pracownika pedagogicznego. Pracownik ten ma status nauczyciela mianowanego.

Rozdział  85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2005 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 50.300 zł. Zarządzeniem Nr  OR.I-0151- 142/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 marca 2005r. dokonano podziału tych środków między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne				 14.770 zł

- placówki oświatowe				 32.752 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		   2.778 zł

Wykonanie w wysokości 40.854 zł  stanowi  81,2  % wykonania planu, z tego:

- świetlice szkolne				 11.118 zł

- placówki oświatowe			 29.736 zł

Rozdział  85495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale budżetowym zaplanowano wydatki  w wysokości  102.300 zł, w tym na:

- odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy nauczycieli		  25.950 zł

- odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli			  23.000 zł

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	 	  53.350 zł

W roku 2005 wykonano jedynie wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości  53.339 zł.

Rok budżetowy 2005 w działach 801 – Oświata i Wychowanie oraz 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza był kolejnym rokiem bez wystarczającego wsparcia finansowego ze strony państwa. W związku z powyższym gmina Opole, by wypełnić ustawowo zapisane jej zadania w obszarze oświaty i edukacji, po raz kolejny musiała zaangażować znaczące środki własne. W roku sprawozdawczym tzw. „bon oświatowy” przekazywany gminie za pośrednictwem subwencji, na jednego ucznia wyniósł 2.769,795 zł.  W rozliczeniu miesięcznym na jednego opolskiego ucznia przypadło średnio 230,82 zł. Natomiast niezbędne wydatki poniesione przez gminę na oświatę i edukację znacznie podniosły ten wskaźnik i przeciętny koszt kształcenia jednego ucznia osiągnął poziom:

- szkoły podstawowe			463,86 zł

- gimnazja				375,53 zł

- licea					319,82 zł

- zespoły szkół zawodowych		351,16 zł

Przedstawione dane dowodzą, że budżet państwa tylko w części finansuje oświatę i wychowanie oraz  edukacyjną opiekę wychowawczą.

W roku 2005, w strukturze wykonania wydatków ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 75,7%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w obu działach bez uwzględnienia przedszkoli, na które gmina nie otrzymuje subwencji wyniosło w roku 2005 kwotę 96.039.284 zł, podczas gdy subwencję oświatową otrzymano w wysokości 
85.222.624 zł. Fakt ten świadczy o tym, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza nawet w pełnej wysokości poniesionych kosztów osobowych.

Zwiększenie udziału środków budżetowych spowodowane jest wieloma czynnikami. Jednym z najbardziej istotnych jest pogłębiający się niż demograficzny, który decyduje o liczbie dzieci w oddziałach, a ich ilość poniżej obowiązującej liczby wynikającej ze standardów podnosi jednostkowy koszt utrzymania, stąd  też średnio najwyższy koszt utrzymania ucznia odnotowuje się w szkołach podstawowych, szczególnie tych usytuowanych na obrzeżach miasta.

Naliczana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu subwencja oświatowa jest w dużej mierze uzależniona od standardów przyjętych przez MEN, co do liczby  dzieci przypadających na 1 oddział w szkołach różnego typu, a brak standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych na 1 oddział, w sposób istotny ogranicza racjonalizację wydatków w oświacie.

Ponadto niebagatelny wpływ na zwiększający się z roku na rok, udział środków gminy w finansowaniu oświaty ogółem mają zapisy ustawy – Karta Nauczyciela. Gwarantuje ona pracownikom pedagogicznym, oprócz podstawowych składników ich wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia pozostające poza wpływem prawa lokalnego, a stanowiące dla gminy poważne wydatki. Należą do nich np. urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, czy też zasiłki na zagospodarowanie.

Zaznaczyć należy także spory wzrost ponoszonych nakładów związanych ze zwiększoną liczbą godzin nauczania indywidualnego na podstawie orzeczeń Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nauczyciele mają też prawo domagać się od gminy partycypacji w kosztach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt ten finansowany był w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25 % przez budżet państwa.

Miasto Opole przystąpiło do tego projektu w dniu 1 czerwca 2005 r. i dokonywało wypłat stypendiów dla studentów w roku akademickim 2005/2006 zameldowanych na obszarach objętych „Uproszczonym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Opola”, tj. Zakrzowa i Nowej Wsi Królewskiej.

Wypłacono zgodnie z planem kwotę 4.368 zł, w tym 3.276 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1.092 zł z budżetu państwa.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 5.372.276 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 86%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.167.956 zł, tj. 86% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 204.320 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły zadań remontowych i inwestycyjnych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 437.458 zł, tj. 95,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zagadnienia:

- Realizacja programu promocji i profilaktyki zdrowia – badania mammograficzne - dotacja dla SP ZOZ Centrum – wydatkowano kwotę 349.959 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację ”Programu profilaktyki nowotworowej kobiet w mieście Opolu na rok 2005”, którego celem jest wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu piersiowego. Realizując ten program, wykonano badania mammograficzne u 4.929 kobiet z roczników 1939 -1967. Realizatorem programu był SP ZOZ „Centrum”,

- Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia - wydatkowano kwotę 35.316 zł, tj. 66,9% planu, na realizację następujących programów:

  - Biały ząbek – przeznaczono kwotę zgodnie z planem 12.000 zł, na profilaktykę próchnicy zębów wśród dzieci. Programem tym objęto 2.950 dzieci w wieku przedszkolnym. Realizatorem programu był NZOZ „PRAXI-DENTI” i „PPRODENT” Gabinet Dentystyczny,

  - Badaj swoje piersi - przeznaczono kwotę 9.084 zł, na badania których celem było wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu piersiowego. Programem objęto 1.102 kobiet, z rocznika 1987 r. uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych w Opolu. Realizatorem programu był Prywatny Gabinet Lekarski M. Pamucka oraz Poradnia Przedmałżeńska  i Rodzinna Tow. Rozwoju Rodziny NZOZ w Opolu,

  - ABC zdrowego żywienia - przeznaczono kwotę 14.232 zł, na edukację zdrowotną oraz wczesną diagnostykę i zapobiegania otyłości. Programem objęto 1.050 dzieci z rocznika 1994 uczęszczające do szkół podstawowych w Opolu. Realizatorem programu był NZOZ ZWM – Malinka.

  - Niższe wykonanie wydatków w tej pozycji, wynikało z odstąpienia od realizacji programu „szkoła rodzenia” (z uwagi na brak ofert), a także z niższej liczby uczestników tych programów.

- Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” - wydatkowano na ten program zgodnie z planem kwotę 11.683 zł, Zaszczepiono 464 dzieci z rocznika 1993. Realizatorem programu był Niepubliczny ZOZ „Medycyna Rodzinna”.

- Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia – udzielono dotacji z przeznaczeniem na wykonanie badań przesiewowych określających ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego, wczesną diagnostykę oraz edukację zdrowotną osób w wieku 35-55 lat, dla:

  - NZOZ ZWM – Malinka - wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 100% planu. Ogółem przebadano 500 osób,

  - SP ZOZ „Centrum” - wydatkowano kwotę 8.541 zł, tj. 100% planu. Ogółem przebadano 244 osób,

  - SP ZOZ „Zaodrze” - wydatkowano kwotę 1.709 zł, tj. 100% planu. Ogółem przebadano 38 osób,

  - SP ZOZ „Śródmieście” - wydatkowano kwotę 10.250 zł, tj. 100% planu. Ogółem przebadano 308 osób,

- Badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych –  zaplanowano kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań uczniów i studentów, przy podejrzeniu o istnieniu chorób zakaźnych  i zakażeniach oraz zaistnieniu możliwości przenoszenia zakażenia na inne osoby. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano takich badań.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 49.730 zł, tj. 82,9% planu rocznego, które jako dotacje, przekazano (po rozstrzygnięciu konkursu) na następujące zadania:

„Prowadzenie punktu Konsultacyjnego”- którego zadaniem jest niesienie pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, względnie zagrożonych uzależnieniem:

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” 		kwota 13.760 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu	kwota   5.970 zł

„ Realizacja programów psychoedukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii”-

Stowarzyszenie „Monar”	kwota 10.000 zł

„Prowadzenie programów postrehabilitacyjnych”-

Stowarzyszenie „Monar”	kwota 20.000 zł

Zadanie realizował Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.265.821 zł, 
tj. 84,9% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na
2005 r. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte w njważniejszych paragrafach:

§ 2580 – dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.056.839 zł

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 56 umów i przyznano dotacje, a największe środki finansowe wykorzystano przy realizacji następujących zadań:

| Nazwa organizacji/podmiotu |  | Nazwa zadania |  |  | Kwota dotacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opolski Klub Sportowy „Odra" |  | Piłka nożna alternatywą dla uzależnień |  |  | 71.521 zł |  |
| Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum |  | Świetlica Środowiskowa Promyk |  |  | 26.830 zł |  |
| Klub Sportowy „Gwardia" |  | Sport alternatywą uzależnień |  |  | 49.552 zł |  |
| Parafia Ewangelicko-Augsburska |  | Twoje życie w Twoich rękach- wstańcie i stawcie opór |  |  | 25.747 zł |  |
| Opolski Klub Karate Kyokushin |  | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży |  |  | 35.000 zł |  |
| Chrześcijańska Służba Charytatywna |  | Prowadzenie świetlicy środowiskowej Garaż |  |  | 34.462 zł |  |
| Towarzystwo Rozwoju Rodziny |  | Opolskie Centrum Przeciw Przemocy w Rodzinie |  |  | 29.862 zł |  |
| Opolski Klub Teakwon-do, |  | Teakwondo alternatywą uzależnień |  |  | 20.975 zł |  |
| Stowarzyszenie „Chciej Chcieć" |  | Program środowiskowej świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Jesteśmy Razem |  |  | 26.207 zł |  |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |  | Organizacja i dofinansowanie do wyjazdów wypoczynkowych o charakterze terapeutycznym dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe |  |  | 23.455 zł |  |
| Opolski Klub Międzyszkolny Łyżwiarstwa Szybkiego |  | Sport alternatywą uzależnienia |  |  | 35.000 zł |  |
| Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowego |  | Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy środowiskowej Arka Noego |  |  | 29.420 zł |  |
| Uczniowski Klub Sportowy MOS |  | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, zakończone obozem sportowym w lecie |  |  | 26.000 zł |  |
| Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych |  | Opolska szkoła pływania Delfin |  |  | 50.000 zł |  |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, | Świetlica Iskierka- program socjoterapeutyczny i profilaktyczno. -wychowawczy dla dzieci z osiedla ZWM |  |  | 41.111 zł |  |  |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Świetlica Fabryka Marzeń-program socj oterapeutyczny i profilaktyczno-wychowawczy dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska |  |  | 42.270 zł |  |  |
| Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Potrzebujesz pomocy-poszukajmy razem |  |  | 20.410 zł |  |  |
| Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło" | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna |  |  | 22.800 zł |  |  |
| Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast" | Wychowanie przez sport jako forma prewencji uzależnień |  |  | 20.000 zł |  |  |
| Polskie Towarzystwo Psychologiczne | Ambulatorium Wczesnej Terapii |  |  | 30.000 zł |  |  |
| Klub Żużlowy „Kolejarz", | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży |  |  | 59.863 zł |  |  |
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik" |  | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie przygotowawczym do sezonu | 20.000 zł |  |  |  |
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik" |  | Uczestnictwo w rozgrywkach Śląskiej Ligi Hokeja na lodzie w okresie od 1.09.2005 r. -31.12.2005 r. | 30.000 zł |  |  |  |

§ 3110 – świadczenia społeczne - kwota 144.851 zł

Zaplanowane środki finansowe wykorzystano w wysokości 94,5% planu
i były przeznaczone na dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach realizacji tego zadania objęto dożywianiem dzieci w dziewięciu świetlicach profilaktyczno-wychowawczych działających na terenie szkół podstawowych i w siedmiu świetlicach socjoterapeutycznych, funkcjonujących na terenie Publicznych Gimnazjów. Ogółem dożywiono 750 dzieci.

§ 4170  - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 31.158 zł

W tym paragrafie ujęto środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku, członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 10% obowiązującego w 2005 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów, tj. 84,90 zł. W 2005 roku odbyło się 57 posiedzeń Komisji. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Komisji zostały wykorzystane w 88%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 896.959 zł

Wykorzystano środki w wysokości 84,7% planu, przeznaczając je m.in. na realizację następujących zadań:

kolonie letnie - wydatkowano 200.000 zł na organizację wypoczynku o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonym w ramach akcji „Lato 2005”.  Zorganizowano kolonie w Zieleńcu (27.06-27.07) oraz kolonie w Ustroniu-Jaszowcu (28.07-17.08), w których uczestniczyło 392 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

dofinansowanie realizacji kompleksowych programów profilaktycznych
i psychoedukacyjnych – przeznaczano środki w łącznej wysokości 281.347zł, na realizację programów, które prowadzone były przez miejskie jednostki organizacyjne, w tym na kontynuację działalności Szkolnych Pracowni Profilaktyczno-Wychowawczych. Rodzaj wykonywanego zadania oraz wysokość wykorzystanej dotacji przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Wysokość wykorzystanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publiczne Przedszkole nr 14 | Środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna | 34.948 zł |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 | Świetlica socjoterapeutyczna „Świetliki” | 6.992 zł |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Pokój serdecznych spotkań | 6.979 zł |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | Świetlica środowiskowo-terapeutyczna | 5.176 zł |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza „Kubuś” | 6.000 zł |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 | Świetlica środowiskowo-szkolna | 7.000 zł |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza | 6.999 zł |
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza | 6.000 zł |
| 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza | 6.000 zł |
| 10 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 | Szkolna Pracownia profilaktyczno-Wychowawcza | 7.000 zł |
| 11 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Pracownia profilaktyczna | 7.000 zł |
| 12 | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza „Dziupla” | 7.000 zł |
| 13 | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Szkolna Pracownia Socjoterapeutyczna | 7.000 zł |
| 14 | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza | 6.000 zł |
| 15 | Publiczne Gimnazjum nr 4 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza | 7.000 zł |
| 16 | Publiczne Gimnazjum nr 5 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza „Przystań” | 7.000 zł |
| 17 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza | 7.000 zł |
| 18 | Publiczne Gimnazjum nr 7 | Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza | 2.883 zł |
| 19 | Publiczne Przedszkole nr 44 | Świetlica środowiskowa „Promyk” | 19.732 zł |
| 20 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Program profilaktyki uzależnień | 2.328 zł |
| 21 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Program profilaktyczny „Przeciwko agresji” | 5.993 zł |
| 22 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 | „Nałóg szkodzi zdrowiu – Ty dokonujesz wyboru” | 1.600 zł |
| 23 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 | „Szkoła dla rodziców” | 3.360 zł |
| 24 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 | Program profilaktyki uzależnień | 2.580 zł |
| 25 | Publiczne Gimnazjum nr 7 | Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy | 1.400 zł |
| 26 | Publiczne Gimnazjum nr 8 | Program profilaktyki uzależnień | 6.626 zł |
| 27 | I Liceum Ogólnokształcące | Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 2.430 zł |
| 28 | II Liceum Ogólnokształcące | Program „NOE” | 2.000 zł |
|  |  | Spektakl „Powróciłem do życia” | 1.600 zł |
|  |  | Warsztaty profilaktyki uzależnień | 500 zł |
|  |  | Program psychoedukacyjny „Nasz samorząd inspiruje i wspiera” | 900 zł |
| 29 | VI Liceum Ogólnokształcące | Program „NOE” | 900 zł |
| 30 | Zespół Szkół im. Prymasa 1000-lecia | Warsztaty komunikacji interpersonalnej | 3.000 zł |
| 31 | Zespół Szkół Mechanicznych | Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków | 3.680 zł |
| 32 | Zespół Szkół Elektrycznych | Program profilaktyki uzależnień | 3.865 zł |
| 33 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | Program profilaktyki uzależnień | 4.980 zł |
| 34 | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | „Jestem Ci potrzebny” | 4.199 zł |
| 35 | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | „Nasz samorząd inspiruje i wspiera” | 6.000 zł |
| 36 | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | „Moje emocje pomagają mi” | 4.400 zł |
| 37 | Pogotowie Opiekuńcze | Program profilaktyczno-edukacyjny | 11.800 zł |
| 38 | Młodzieżowy Dom Kultury | „Bezpieczne Wychowanie” | 8.900 zł |
| 39 | Młodzieżowy Dom Kultury | „Przemoc w szkole. Ten problem nie rozwiąże się sam.” | 6.000 zł |
| 40 | Młodzieżowy Dom Kultury | „Taniec kraina wielu możliwości w profilaktyce i terapii” | 8.100 zł |
| 41 | Młodzieżowy Dom Kultury | „Nie przegraj życia” | 6.000 zł |
| 42 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | „Naszym sportowym logiem – walka z nałogiem” | 14.497 zł |

- budowa placów zabaw - wydatkowano środki finansowe w wysokości 318.620 zł                             (w tym na dokumentację 152 zł) na realizację programu budowy placów zabaw, jako alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego. Wykonano następujące place zabaw, przeznaczając środki finansowe:

  - ul. Jodłowa – teren przedszkola „Elemelek”					51.013 zł

  - ul. Wyszomirskiego – teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	39.550 zł

  - ul. Zwycięstwa 15-29								71.346 zł

  - ul. Tatrzańska-Podhalańska oraz ul. Oleska 63-87				69.040 zł

  - ul. Orląt Lwowskich (2 place zabaw)						56.815 zł

  - ul. Chabrów 13-19								30.704 zł

Realizację tych zadań koordynował Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola.

Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na 2005 r., finansowano działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Wydatkowano łacznie kwotę 136.014 zł, realizując plan roczny w wysokości 55,7%.

Od marca 2005 roku Ośrodek zaczął działalność w trybie 24-godzinnym, poprzez całodobową, interdyscyplinarną formułę działania Ośrodka, siedem dni w tygodniu, przez cały rok, z pełnym wachlarzem form pomocowych, łącznie z całodobową: dostępnością interdyscyplinarnej pomocy w sytuacjach kryzysowych i problemach społecznych, interwencją wobec przemocy wraz z systemem indywidualnym i grupowym sposobem rozwiązywania problemów, interwencją wobec nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych w miejscu zdarzenia, we współpracy ze służbami ratowniczymi – Policją i Strażą Miejską, dostępnością bezpłatnej pomocy prawnej oraz całodobowym telefonem zaufania.

W okresie od marca do grudnia 2005 r. specjaliści zatrudnieni w Ośrodku udzielili 3852 porady, dotyczących różnorodnych problemów, a w tym:

- 1093 porady dotyczące poradnictwa socjalnego i pomocy w załatwianiu spraw  w urzędach,

- 510 porad prawnych, szczególnie z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

- 1981 porad psychologicznych

- 262 porady dotyczące spraw związanych z organizacją pracy wolontariatu.

W trakcie nocnych i weekendowych dyżurów za pośrednictwem telefonu zaufania dyżurni specjaliści udzielili 509 porad. Interwencyjnego schronienia Ośrodek udzielił 14 razy dla 30 osób.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 61.312 zł, tj. 13,3% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- w pozycji „dofinansowanie zadań z zakresu opieki paliatywno - hospicyjnej”, nie wydatkowano środków, gdyż uzyskano opinie prawne, które wskazują na brak możliwości finansowania zadania inwestycyjnego, które będzie realizować organizacja pozarządowa,

- wydatkowano kwotę 59.563 zł, tj. 99,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego”. Celem zadania jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego, w osiąganiu optymalnej sprawności fizycznej i umysłowej.

W wyniku przeprowadzonych konkursów, dotacje otrzymały:

- Fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”, ul. K. Szymanowskiego nr 1 w Opolu - kwota 33.782 zł. Programem objęto 10 niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta Opola,

- Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna nr 5 w Opolu - kwota 25.781 zł. Programem objęto 20 niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta Opola.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 1.750 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie, co zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z opiekę społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 
40.395.845 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 92,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 40.212.336 zł, tj. 93,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę
183.509 zł.

Wydatki w tym dziale, realizowane były przede wszystkim przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 3.846.791 zł, 
tj. 90,7% planu rocznego na realizację następujących zadań:

1. Dom Dziecka

Dom Dziecka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą na terenie miasta Opola, w której przebywają dzieci w wieku 3 - 18 lat pozbawione całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej. W placówce stale przebywa 30 wychowanków, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie.

Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 992.223 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 97,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 985.623 zł, tj. 97,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 6.600 zł.

W ramach wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tej placówki,  przeznaczano na:

- wynagrodzenia i pochodne	756.168 zł, tj. 97,5% planu

- pozostałe wydatki		229.455 zł, tj. 96,8% planu

W grupie pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z zakupem środków żywności – kwota 64.773 zł, tj. 28,2 % tych wydatków, z poborem energii - kwota 42.846 zł, tj. odpowiednio 18,7 %, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 
35.672 zł, tj. odpowiednio 15,5% oraz z zakupem usług pozostałych - kwota 23.425 zł, tj. odpowiednio 10,2 %.

Placówka prowadziła również rachunek środków specjalnych. W ramach przychodów dysponowano kwotą łączną 12.522 zł, przy czym najwięcej pozyskano za wynajem mieszkania i za dopłaty do żywienia - kwotę 5.723 zł oraz różne darowizny od sponsorów na kwotę 1.972 zł. Z bilansu otwarcia dysponowano kwotą 4.720 zł.

W tym okresie wydatkowano kwotę łączną 12.522 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.657 zł, tj. 61,1% całej kwoty (na zakupy upominków i pomocy dla wychowanków, zakupy wyposażenia i drobnego sprzętu) oraz na zasilenie kwotą 3.328 zł rachunku dochodów własnych.

Rachunek środków specjalnych został zlikwidowany i zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r., utworzono z dniem 1 kwietnia 2005 r. rachunek dochodów własnych.

Na koncie dochodów własnych odnotowano przychody w wysokości 25.154 zł, w tym najwięcej z wpływów za usługi – kwota 17.138 zł (za wynajem mieszkania i za dopłaty do żywienia) oraz z darowizn pieniężnych  - kwota 4.422 zł.

W wydatkach zrealizowano kwotę łączną 16.711 zł, w tym z przeznaczeniem przede wszystkim na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 13.684 zł, tj. 81,9% całej kwoty (na zakupy artykułów dekoracyjnych, prezentów i upominków dla wychowanków, zakupy wyposażenia i drobnego sprzętu), na zakupy środków żywności - kwota 2.899 zł, tj. odpowiednio 17,3% (zakup artykułów spożywczych na różne uroczystości z wychowankami) oraz na zakupy usług pozostałych - kwota 2.683 zł, tj. odpowiednio 16,1% (na opłacenie biletów wstępu do kina, wydatków w trakcie wycieczek, przejazdów dzieci, pokrycie kosztów obozu, czyszczenie wykładzin i inne drobne usługi).

2. Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wielofunkcyjną, łącząc działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne, na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Zapewnia ona dzienną i całodobową opiekę  i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki  opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także dzienne i całodobowe działanie terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 18 lat z miasta Opola oraz z województwa opolskiego, a podstawą ich umieszczenia są postanowienia Sądów Rodzinnych.

Dzieci przebywające w placówce, w większości wywodzą się z rodzin patologicznych, w których doszło do zaniedbań obowiązków rodzicielskich. Są też po konfliktach z prawem: kradzieże, ucieczki z domów, spożycie alkoholu, czy stosowanie środków odurzających.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki na kwotę łączną 2.018.347 zł, co stanowiło 97,5% planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne	 1.561.272 zł tj. 96,9% planu

- pozostałe wydatki		    457.075 zł tj. 99,4% planu

W grupie pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z zakupami energii - kwota 108.000 zł, tj. 23,6% tych wydatków, materiałów i wyposażenia – kwota 82.656 zł, tj. odpowiednio 18,1%, usług pozostałych – kwota 65.929 zł, tj. odpowiednio 14,4% oraz środków żywności – kwota 60.097 zł, tj. odpowiednio 13,1 %.

- Placówka prowadziła również rachunek środków specjalnych W tym okresie pozyskano kwotę łączną w wysokości 2.707 zł, a najwięcej za wynajem garaży (1.322 zł) oraz z tyt. różnych odsetek (1.152 zł). Z bilansu otwarcia dysponowano kwotą 7.179 zł.

W ramach wydatków wykonanych w kwocie 9.886 zł, zrealizowano tylko kwotę 350 zł, przeznaczając ją na opłatę za występ teatralny dla dzieci, a następnie rachunek ten został zlikwidowany i zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r i przekształcono go w rachunek dochodów własnych, zasilając niewykorzystanymi środkami w wysokości 9.537 zł.

- Na koncie dochodów własnych odnotowano przychody w wysokości 17.869 zł, w tym oprócz zasilenia kwotą ze zlikwidowanych środków specjalnych, najwięcej za wynajem garaży (3.999 zł) oraz z tyt. innych usług (2.673 zł).

W wydatkach zrealizowano kwotę łączną 10.171 zł, w tym z przeznaczeniem przede wszystkim na zakupy usług remontowych – kwota 6.698 zł, tj. 65,9% całej kwoty (na wykonanie wylewki w internacie) oraz na zakup energii - kwota 2.673 zł, tj. odpowiednio 26,5%.

3. Inne realizowane wydatki

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na następujące zadania:

kwota 99.711 zł, tj. 99,7% planu, jako pomoc przy usamodzielnianiu, czy też na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W omawianym okresie 21 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywało zasiłki na kontynuowanie nauki (82.804 zł), a czterech na zagospodarowanie (16.907 zł).

kwota 736.510 zł, tj.70,1% planu, na realizację 20 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących refundacji kosztów pobytu 35 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Zadania te realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 4.696.478 zł, tj. 90,8% planu, 
z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Domy Dziennego Pobytu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch domów dziennego pobytu tj. DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria, których zadaniem jest zapewnienie osobom w wieku emerytalnym oraz rencistom pomocy w organizacji i aktywizacji życia.

- Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały środki w wysokości 946.673 zł,
 tj. 99% planu rocznego, z tego:

- - wynagrodzenia i pochodne		717.912 zł tj. 99,4% planu

- - pozostałe wydatki			228.761 zł tj. 97,7% planu

- Domy Dziennego Pobytu realizowały swoje zadania statutowe zapewniając podopiecznym możliwości spędzenia czasu opartego o rozwój zainteresowań kulturalnych, turystycznych i promujących czynny wypoczynek.

Ważną rolę w tych Domach  spełniają zajęcia w Pracowniach Terapii Zajęciowej, które są zróżnicowane, zależne od właściwości psychofizycznych, pozycji społecznej, zdolności i umiejętności podopiecznych. Zajęcia te prowadzone są pięć razy w tygodniu.

Organizowane były także wspólne zabawy taneczne, wernisaże malarskie, imprezy integracyjne, wczasy lecznicze i rehabilitacyjne, występu chóru „Złoty Liść" kabaretu „Albo-Albo", wycieczki itp., poprzez aktywność ruchową poprawia się stan zdrowia pensjonariuszy. Zdobywają umiejętność w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich, łatwiej odnajdują swoje miejsca w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych. Od dwóch lat prowadzona jest muzykoterapia, dużym też zainteresowaniem cieszą się zajęcia w pracowni plastycznej.

Podopieczni tych Domów wzięli udział w imprezie integracyjnej pt. „Plastyczne Klimaty-Jesienny Collage 2005" zorganizowanej przez Domy Dziennego Pobytu w Kędzierzynie-Koźlu. Na trwale w kalendarz  imprez integracyjnych wpisała się pielgrzymka do Gościęcina - Bryksy, podczas której seniorzy Opola spotykają się z seniorami Kędzierzyna-Koźla i Głubczyc.

Z ważniejszych imprezy, w których brali udział podopieczni Domów dziennego Pobytu Magda Maria i Złota Jesień, zaliczyć należy:

- zabawa karnawałowa,

- zorganizowanie projektu socjalnego studentów UO z okazji Dnia Babci i Dziadka
z udziałem dzieci ze żłobka nr 4 w Opolu,

- „Seniorzy dzieciom" - Spotkanie Walentynkowe z wychowankami Domu Dziecka",

- spotkanie biesiadne z okazji Dnia Kobiet,

- zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla samotnych,

- współorganizowanie Opolskich Dni Seniora - przygotowanie Biesiady Słowiańskiej dla seniorów z Müelheim,

- spotkanie w ramach „Wieczoru Wspomnień" osób urodzonych na Ukrainie,

- zabawa rocznicowa DDP 'Magda-Maria",

- turniej brydżowy dla seniorów Miasta Opola,

- zabawa Andrzejkowa.

- Domy Dziennego Pobytu oferują podopiecznym również posiłki. Przeciętnie w każdym dniu miesiąca wydawano w DDP Złota Jesień 167 posiłków dla podopiecznych osób, natomiast w DDP Magda – Maria 99 osób.

- W swojej bieżącej działalności DDP wykorzystywały także środki finansowe zgromadzone na koncie środków specjalnych.

- W okresie I kw. 2005 r. uzyskano łączne przychody w wysokości 114.391 zł, 
na co składały się przede wszystkim wpłaty podopiecznych za posiłki – 82.264 zł oraz kwota 30.501 zł z bilansu otwarcia. Wydatki zrealizowano w kwocie 114.391 zł, tj. 30,7% planu, w tym najwięcej przeznaczono na zakup środków żywności do przygotowywanych posiłków (kwota 63.576 zł, tj. 55,6% łącznych wydatków), a następnie na energię - kwota 17.876 zł, oraz na materiały i wyposażenie - kwota 10.040 zł.

- Rachunek ten został zlikwidowany w dniu 31.03.2005 r. i zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z 17.03.2005 r., z dniem 1 kwietnia br. utworzono rachunek dochodów własnych zasilając go środkami ze zlikwidowanego rachunku kwotą 15.408 zł.

Na koncie dochodów własnych, odnotowano przychody w wysokości łącznej
260.935 zł, z dominującą kwotą 241.995 zł (92,7% całej kwoty) jako wpłatę odpłatności za posiłki. W wydatki zrealizowano łącznej kwocie 229.309 zł, tj. 61,5% planu, w tym najwięcej, bo 75,3% tej kwoty, tj. 172.561 zł przeznaczono na zakup środków żywności do przygotowywanych posiłków, a następnie na zakupy usług pozostałych - kwota 25.738 zł oraz na materiały i wyposażenie - kwota 19.216 zł.

- 2. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku (lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (przeciętnie 86 lat) i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności.

- Dom dysponował 138 miejscami, a przeciętne ich wykorzystanie w okresie sprawozdawczym wynosiło 133,6.

- Jednostka pozyskuje własne dochody jako odpłatność mieszkańców. Środki te, po odprowadzeniu do budżetu miasta, placówka otrzymuje na bieżące funkcjonowanie Domu, wspierane dodatkowo dotacją z budżetu państwa.

- Za okres sprawozdawczy wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy zrealizowano w wysokości łącznej 3.076.504 zł, tj. 100% planu, wykorzystując środki miasta (1.304.166 zł - udział 42,4%) oraz wsparcie w formie dotacji z budżetu państwa (1.772.338 zł - udział 57,6%).

Ze środków miasta na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano zgodnie z planem kwotę 220.163 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.084.003 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących, najwięcej przeznaczono na zakup żywności – 367.246 zł (stanowi to 33,9% tych pozostałych wydatków), na zakup energii – kwota 242.984 zł (odpowiednio 22,8), na zakup usług pozostałych – kwota 201.973 zł (odpowiednio 18,6%) oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 134.071 zł (odpowiednio 12,4%).

- Wydatki związane z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji zostały omówione oddzielnie.

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów prowadził również rachunek środków specjalnych. W omawianym okresie uzyskano łączne przychody w wysokości 5.498 zł, 
w tym z czynszów, z opłaty za garaż oraz z innych wpłat w łącznej kwocie 3.027 zł, a z bilansu otwarcia kwotę 2.471 zł. Po stronie wydatków nie było realizacji zadań rzeczowych. Rachunek ten został zlikwidowany w dniu 31.03.2005 r. i zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z 17.03.2005 r., z dniem 1 kwietnia br. utworzono rachunek dochodów własnych zasilając go środkami ze zlikwidowanego rachunku kwotą 5.498 zł.

Na koncie dochodów własnych odnotowano przychody w wysokości łącznej 18.491 zł, w tym oprócz zasilenia z likwidacji śr. specjalnych kwotą 5.498 zł, a także z  wpływów za usługi – kwota 12.993 zł (najwięcej za obiady – 9.525 zł, za noclegi – 1.260 zł i darowizny – 700 zł).

- W wydatkach zrealizowano kwotę łączną 14.481 zł, w tym najwięcej na zakupy środków żywności (5.032 zł), na zakupy leków i materiałów  medycznych (3.862 zł) oraz na zakupy usług pozostałych (2.934 zł).

- Realizowane zadanie inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

3. Dom Pomocy Społecznej  w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka przekazano z budżetu miasta dotację zgodnie z planem w wysokości 513.386 zł. Realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na bieżące potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy 
ul. Stoińskiego 8 wydatkowano środki w wysokości łącznej 338.655 zł, realizując plan roczny w 100%, przy czym z budżetu państwa zrealizowano kwotę 314.655 zł, a pozostała kwota 24.000 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu miasta.

Środki miasta przeznaczono przede wszystkim na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 23.440 zł. tj. 97,7% tych wydatków, a pozostałą kwotę
560 zł na zakup energii.

Pozostałe wydatki ŚDS w Opolu przy ul. Stoińskiego, jak i wydatki ŚDS w Opolu przy 
ul. Mielęckiego, realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.188.564 zł, tj. 98,8% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na dzieci umieszczonych w tych rodzinach.

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta prowadzone były 186 rodzin zastępczych, w których przebywało 229 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci w rodzinach, przyznana pomoc obejmowała:

-    pogotowie rodzinne – 2 rodziny w m-cu pełnią rolę tego pogotowia	  59.560 zł,

-    na kontynuowanie nauki – w m-cu 66 wychowanków			269.677 zł,

-    na zagospodarowanie – 2 wychowanków				    4.426 zł,

-    pomoc pieniężna - w m-cu 229 wychowanków 	     	         1.681.102 zł,

Ponadto z budżetu miasta przekazywano, za pośrednictwem Ośrodka, środki finansowe na zadanie dotyczące finansowania pobytu dla 19 dzieci z terenu miasta Opola, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatkowano na ten cel kwotę 173 798 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 4.706.528 zł, realizując plan w 96,4%, przy czym na wydatki dot. zadań własnych przeznaczono kwotę 2.709.198 zł, tj. 96% planu, wydając je na następujące zadania:

- na zasiłki celowe 			kwota	   564.725 zł

- na zasiłki okresowe			kwota	1.255.439 zł

- na sprawianie pogrzebów		kwota	     44.484 zł

- obiady w szkole         		kwota	   105.412 zł

- ponoszenie odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - umieszczono 48 osób, a wydatkowano na ten cel kwotę 553.004 zł. Osoby umieszczone w domach ponosiły odpłatność przeciętnie w wysokości 37,3% kosztu.

Ponadto Ośrodek zlecił PCK w formie dotacji kwotę 186.134 zł, z przeznaczeniem na gorące posiłki wydawane od poniedziałku do piątku – z tych posiłków korzystało do 300 osób dziennie.

Wydatki dotyczące kwoty 1.997.330 zł i realizowany zakres, zostały omówione oddzielnie, w ramach zadań zleconych oraz własnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki  w wysokości 4.014.196 zł, realizując plan roczny w 81,9 %, w tym na:

- mieszkaniowy zasób gminy  kwota 1.741.908 zł,		43,4% całej kwoty

- lokale spółdzielcze 		  kwota 1.353.044 zł,		33,7% całej kwoty

- lokale pozostałe 		  kwota    919.244 zł,		22,9% całej kwoty

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 26.891 dodatków mieszkaniowych (jest to o 3.376 mniej niż za 2004 r.), z tego dla użytkowników mieszkań:

tworzących mieszkaniowy zasób gminy		10.515

lokali spółdzielczych			            10.450

lokali pozostałych 				   5.926

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 75.608 zł, 
tj. 96,1% planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo w 91%, tj. 68.773 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników MOPR realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów samorządowych. Pozostałe wydatki w kwocie 6.835 zł dotyczyły zakupu materiałów, zakupu usług oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Miasta Opola, w ramach zadań własnych gminy jak i w ramach zadań zleconych administracji rządowej.

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego Ośrodka  jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób  i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna).

Zakres i wielkość realizowanych zadań Ośrodka, zostały szczegółowo omówione w poszczególnych rozdziałach tego działu.

W ramach zadań własnych, na bieżące utrzymanie MOPR wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 2.195.441 zł, tj. 98,3% planu rocznego (udział w łącznych wydatkach – 65,4%), z tego:

na wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.724.437 zł, tj. 98,8% planu

pozostałe wydatki bieżące			   471.004 zł, tj. 96,4% planu.

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 226.840 zł, tj. 48,2% tych wydatków (najwięcej usługi telefoniczne – 67.422 zł, usługi pocztowe – 37.493 zł, usługi informatyczne – 29.917 zł), z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 94.475 zł, tj. odpowiednio 20,1% (najwięcej na zakupy wyposażenia – 25.405 zł, na bilety MZK dla pracowników socjalnych - 19.673 zł, na materiały biurowe – 16.410 zł), z odpisem na ZFŚS – kwota 59.393 zł, tj. odpowiednio 12,6% oraz z zakupem energii – kwota 41.815 zł, tj. 8,9%.

Na utrzymanie Ośrodka przeznaczane były także środki otrzymane w budżetu państwa, na realizację bieżących zadań własnych gminy, co zostało omówione oddzielnie.

Dokonane wydatki majatkowe zostały przedstawione oddzielnie.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionym w Opolu

Realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno – terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta .

Za okres sprawozdawczy Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 2.174 osób oraz zrealizował 12.023 osobodni pobytów w noclegowni.

Za świadczone usługi Miejski Ośrodek odprowadził na dochody budżetu miasta środki z tytułu wpływów z usług w kwocie 176.347 zł (116,2% planu), a także pozostałe dochody na kwotę 11.036 zł .

Za 2004 r. uzyskano  wpłaty za pobyt w Ośrodku stanowiące 34% przypisów, co wynika z faktu, iż dominujący klienci, to osoby niepracujące, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia oraz nałogowi alkoholicy, od których nie ma możliwości wyegzekwowania należności za pobyt. Powodowało to równocześnie narastanie zobowiązań, gdyż zaległości za pobyt na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 1.479.817 zł (nastąpił więc wzrost w stosunku do zaległości na początek roku o kwotę 168.204 zł, przy równoczesnej wpłacie należności wynoszącej 176.346 zł i umorzeniu niektórych zobowiązań  wynoszących 174.809 zł).

W okresie sprawozdawczym podejmowano działania w kierunku poprawy istniejącego stanu wielkości zobowiązań - wystawiono 1.071 tytułów wykonawczych do I i II Urzędu Skarbowego w Opolu na kwotę 362.087 zł oraz do urzędów pozamiejscowych - 322 tytułów na kwotę 117.326 zł.

W 2005 r. umarzano należności za pobyt, na podstawie protokołów wystawionych przez działy egzekucji urzędów skarbowych z powodu złej sytuacji finansowej dłużników lub z przyczyny bezskuteczności egzekucji (brak składników majątkowych, brak pracy, zgony, niemożność ustalenia adresu, wyjazd za granicę itp.).

Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka wydatkowano z budżetu kwotę 717.644 zł, 
tj. 99,6% planu, przy czym:

- na wynagrodzenia i pochodne	475.870 zł tj.	99,9% planu

- na pozostałe wydatki 		241.774 zł tj.	99,4% planu

W ramach pozostałych wydatków bieżących, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 129.881 zł, tj. 53,7% tych wydatków (z dominującymi pozycjami wypłat za usługi medyczne – 88.267 zł, za usługi pralnicze – 12.110 zł oraz za opłaty telekomunikacyjne – 13.126 zł), na zakup energii - kwota 48.173 zł (odpowiednio 19,9%) oraz na materiały i wyposażenie – kwota 22.890 zł (odpowiednio 9,5%).

W Miejskim Ośrodku prowadzony był rachunek środków specjalnych – źródłem przychodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń, które w omawianym okresie wyniosły kwotę 2.417 zł. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 17.959 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 12.722 zł na zakup usług remontowych (na zakupy drzwi i położenie glazury) oraz na materiałów do przeprowadzanych remontów – kwota 5.233 zł.

Rachunek środków specjalnych został zlikwidowany w dniu 31.03.2005 r i zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z 17.03.2005 r., z dniem 1 kwietnia br. utworzono rachunek dochodów własnych zasilając go środkami ze zlikwidowanego rachunku (stanowiące bilans otwarcia) kwotą 10.076 zł.

- Na koncie dochodów własnych odnotowano przychody w wysokości 21.299 zł, w tym oprócz zasilenia kwotą ze zlikwidowanych środków specjalnych, także różne dochody na kwotę 11.223 zł, uzyskując najwięcej za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie.

W wydatkach zrealizowano kwotę łączną 12.745 zł, w tym z przeznaczeniem przede wszystkim na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 8.639 zł, tj. 67,8% całej kwoty (zakupy farb i wykładzin) oraz na zakupy usług remontowych – kwota 3.532 zł, tj. odpowiednio 27,7% (położenie glazury, wymiana okna).

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 432.144 zł, 
tj. 96,4% planu rocznego, przy czym 6,7% tj. kwotę 28.795 zł stanowiły środki z budżetu państwa, a pozostałe środki z budżetu miasta.

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono kwotę 403.349 zł, co stanowiło 96,4% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	353.345 zł, tj. 99,5% planu

- pozostałe wydatki		  50.004 zł, tj. 78,7% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z zakupami usług pozostałych – kwota 17.482 zł, tj. 35% tych wydatków oraz z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 11.982 zł, tj. odpowiednio 24%.

W okresie  sprawozdawczym udzielono 5.150 specjalistycznych porad indywidualnych, m.in. z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego	2.699 porad

- poradnictwa prawnego		   681 porad

- poradnictwa i pomocy socjalnej	1.438 porad

W 2005 r. z pomocy OIK skorzystało 2.239 osób, z czego pod stałą opieką Ośrodka pozostaje 890  klientów.

Prowadzono także cztery grupy psychoedukacyjne:

- dla ofiar przemocy domowej - odbyło się 29 spotkań, w których uczestniczyło średnio 6 osób,

- grupa wsparcia dla kobiet - odbyło się 34 spotkania, uczestniczyło średnio 6 kobiet,

- dla osób, które doświadczyły straty kogoś bliskiego - odbyło się 15 spotkań, uczestniczyło w nich średnio 6 osób.

Prowadzona była grupa wsparcia dla rodziców dzieci z przedszkola integracyjnego w Opolu nr 53 (średnio uczestniczyło w niej 5 osób), a także realizowano program pomocy więźniom na terenie Aresztu Śledczego (na podstawie porozumienia), udzielając 51 specjalistycznych porad.

Kontynuowano działalność biura pracy dla wolontariuszy

- od stycznia do grudnia 2005 r. z biurem współpracowało 398 wolontariuszy (podpisano 341 umów ),

- w okresie od września do grudnia, przyjęto 4 wolontariuszy z zagranicy (Niemcy, Łotwa, Hiszpania oraz Togo).

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był poprzez całodobową, interdyscyplinarną formułę działania Ośrodka, Interwencji Kryzysowej, siedem dni w tygodniu, przez cały rok, z pełnym wachlarzem form pomocowych:

- całodobową dostępnością interdyscyplinarnej pomocy w sytuacjach kryzysowych i problemach społecznych

- całodobową interwencją wobec przemocy wraz z systemowym , indywidualnym i grupowym sposobem rozwiązywania problemów

- całodobową interwencję wobec nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych w miejscu zdarzenia, we współpracy ze służbami ratowniczymi, Policją i Strażą Miejską,

- całodobowym telefonem zaufania,

- codzienną dostępnością bezpłatnej pomocy prawnej,

Działania zmierzające do zapobiegania negatywnym skutkom bezdomności polegały na  systematycznych  działaniach  rozpoznawczych  oraz kampanii informacyjnej  wśród bezdomnych zamieszkujących opolskie działki ogrodowe i inne miejsca ich przebywania, powiadamiając ich i zachęcając do skorzystania z pomocy oraz udzielaniu im, pomocy rzeczowej (koce).

Na utrzymanie tego Ośrodka przeznaczane były także środki otrzymane w budżetu państwa, na realizację zadań własnych powiatów, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy jest specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno – konsultacyjnym, którego przedmiotem działania jest inicjowanie, szkolenie, kwalifikowanie i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego zapobiegających sieroctwu społecznemu. Ponadto jego zadaniem jest prowadzenie pracy ze środowiskiem naturalnym dziecka, tworzenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego oraz pełnienie roli placówki merytoryczno – edukacyjnej.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 279.430 zł, co stanowiło 97,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	229.052 zł tj. 99,8% planu

- pozostałe wydatki		  50.378 zł tj. 88,9% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 17.087 zł, tj. 33,9% tych wydatków, z zakupami usług pozostałych - kwota 12.845 zł, tj. odpowiednio 25,5 % oraz z odpisem na ZFŚS –  10.220 zł, tj. odpowiednio 20,3%.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek przeprowadził 67 adopcji, udzielił 671 porad, dokonano oceny 862 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych, zarejestrowano 76 nowych małżeństw ubiegających się o przysposobienie dziecka, zarejestrowano 1.709 spraw dot. problemów związanych z tworzeniem zastępczego środowiska rodzinnego, a także zarejestrowano 32 małżeństwa, które zgłosiły się do prowadzenia rodzin zastępczych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 938.846 zł, tj. 90,1% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano zgodnie z planem kwotę 849.850 zł, tj. 89,2% planu.

Powyższe zadanie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych w miejscu zamieszkania pacjenta. Ośrodek realizował powyższe usługi zlecając ich wykonanie do Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz do Stacji Socjalnej Caritas.

W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało przeciętnie w miesiącu 
332 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8.160 zł, czyli 66,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczego (kwota 2.650 zł), Pogotowiu Opiekuńczym (kwota 1.600 zł) i Domu Dziecka (3.910 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.021.110 zł, realizując plan roczny w 97,3% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” - funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy utracili mieszkania. Środki finansowe w kwocie 587.910 zł, tj. 97,1% planu rocznego, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka, z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i pochodne	196.933 zł	tj. 99,7% planu

- - pozostałe wydatki		390.977 zł	tj. 95,9% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z zakupem usług remontowych, gdyż wydatkowano kwotę 176.834 zł, czyli 45,2% tych wydatków, a w następnej kolejności z zakupem energii, bo kwotę 161.784 zł, tj. odpowiednio 41,4%.

Realizując założenia programowe Ośrodka na 2005 r. udzielono schronienia w ORS „Szansa" 208 osobom bezdomnym (dotyczyło to 90 rodzin)

W okresie sprawozdawczym do Ośrodka przyjęto:

- decyzją MOPR - 78   rodzin ( 189 osób w rodzinach),

- osoby przyjęte interwencyjnie - 12 rodzin (19 osób w rodzinach)

- Oprócz realizacji podstawowego zadania, prowadzono także działania motywacyjno – readaptacyjne, m.in.:

we współpracy z wolontariuszami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzono świetlicę dla dzieci,

przy współpracy z Fundacją „Ostoja”, Towarzystwem Walki z Kalectwem, Galerią Sztuki Współczesnej oraz z wolontariuszami z OIK, zorganizowano 14 imprez dla dzieci i rodzin (konkurs fotograficzny i malarski „Moja wycieczka", Walentynki, wycieczki: do Ośrodka Sportu i Hipoterapii w Zawadzie i do Ośrodka w Suchym Borze (ferie zimowe), spotkanie wielkanocne połączone z poczęstunkiem i teatrzykiem, zorganizowano Dzień Matki, Dzień Dziecka (konkursy, nagrody, dyskoteka), projekcje filmów, zwiedzanie wystawy National Geographic, zajęcia plastyczne - muzyczne, imprezę Mikołajkową i Gwiazdkę (spotkanie wigilijne).

Bieżące sprawy dotyczące problemów mieszkańców rozwiązywane były na cyklicznych zebraniach. Od stycznia do czerwca 2005 r. odbyło się 12 zebrań.

W 2005 r. kolejna grupa mieszkańców (17 rodzin, co dotyczyło 36 osób) osiągnęła samodzielność życiową i mogła opuścić Ośrodek (uzyskali mieszkanie z zasobów gminy Opole lub podjęli pracę i wynajęli mieszkania).

- Wydatki inwestycyjne zostały  omówione oddzielnie.

- Przeciwdziałanie narkomanii – na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę 37.566 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczając 91,8% tej kwoty, 
tj. 34.493 zł na wynagrodzenia i pochodne, a pozostałą kwotę 3.073 zł na pozostałe wydatki bieżące.

- Działający Punkt Konsultacyjny udzielał pomocy i porad osobom uzależnionym w zakresie: pierwsze poradnictwo, udział w terapii indywidualnej i grupowej, pomoc w znalezieniu miejsca leczenia, konsultacje ze specjalistami, wsparcie dla osób uzależnionych lub eksperymentujących.

- W okresie sprawozdawczym zgłosiło się do Punktu po porady i konsultacje 755 osób, którym udzielono 2.503 porad, przy czym zdecydowaną większość w tej grupie, bo 553 osób, tj. 73,2% to mężczyźni. W ogólnej liczbie przyjętych osób, 18,2% stanowili ludzie młodzi (w wieku do 19 lat), 36,2% stanowili ludzie w wieku do 29 lat, a pozostała grupa, stanowiąca 45,6% to ludzie w wieku powyżej 29 lat,

- Posiłek dla potrzebujących – na to zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne, co omówiono oddzielnie,

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - na te zadanie wydatkowano kwotę
14.478 zł, tj. 99,8% planu rocznego z przeznaczeniem dla 19 emerytów i rencistów nauczycieli z Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka,

- Fundusz nagród będący w dyspozycji Prezydenta – fundusz przeznaczony dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych; wydatkowano zgodnie z planem kwotę 3.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 5.046.935 zł, realizując plan roczny w 97,8%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano łącznie kwotę 2.472.561 zł, co stanowiło 98,3% planu rocznego, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.923.285 zł, tj. .99,8% całej kwoty.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek nr 2

Na bieżące funkcjonowanie żłobka, wydatkowana została łącznie kwota 347.871 zł 
(co stanowi 98,2% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 281.567 zł, tj. 99,7% planu

- pozostałe wydatki		kwota   66.304 zł, tj. 92,1% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 30.529 zł, co stanowi 46% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.964 zł, co stanowi odpowiednio 16,5%, na zakup usług remontowych – kwota 8.175 zł, tj. odpowiednio 12,3% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 8.066 zł, tj. odpowiednio 12,2%.

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 550 miejsc, wykorzystanych było 552 miejsc, tj. 100,3%, co wskazuje, że średnio w m – cu, do żłobka uczęszczało 50 dzieci.

Wykonanie dochodów wyniosło 91.430 zł, tj. 105,6% planu rocznego i dotyczyło wpłat  opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (w 2005 r. opłata ta wyniosła 169,80 zł od jednego dziecka – opłata stanowi 20% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Opola nr XXXV/479/00 z dnia 28.12.2000 r.). Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach środków specjalnych uzyskano przychody w wysokości 4.878 zł (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 4.847 zł, a 31 zł to odsetki), a po zmianie przepisów, na koncie dochodów własnych odnotowano wpływy w wysokości 18.199 zł (w tym opłaty za wyżywienie – 18.114 zł oraz odsetki - 85 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 22.700 zł, w tym ze środków specjalnych 5.886 zł, a z dochodów własnych 16.814 zł, przeznaczając w całości na zakupy produktów żywnościowych.

Żłobek nr 4

Wydatkowano łącznie kwotę 911.575 zł (co stanowi 99,1% planu rocznego), z tego na wydatki bieżące kwotę 901.682 zł oraz na zakupy inwestycyjne 9.893 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 759.782 zł, tj. 99,9% planu

- pozostałe wydatki		kwota 141.900 zł, tj. 95,1% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 59.330 zł, co stanowi 41,8% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 23.094 zł, 
tj. odpowiednio 16,3%, na odpis na ZFŚS – kwota 20.164 zł, co stanowi odpowiednio 14,2% oraz na zakup usług remontowych – kwota 18.903 zł, tj. odpowiednio 13,3%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Na planowanych 880 miejsc, wykorzystanych było 946, tj. 107,5%, co wskazuje, że średnio w m – cu, do żłobka uczęszczało 86 dzieci.

Wykonanie dochodów wyniosło 156.135 zł, co stanowiło 112,7% planu rocznego
i dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach środków specjalnych uzyskano przychody w wysokości 10.636 zł (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 10.606 zł, natomiast 30 zł to odsetki), a po zmianie przepisów, na koncie dochodów własnych odnotowano wpływy w wysokości 
36.008 zł (w tym opłaty za wyżywienie – 35.948 zł oraz odsetki - 60 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 47.582 zł, w tym ze środków specjalnych 13.391 zł, a z dochodów własnych 34.191 zł, które wykorzystano przede wszystkim na zakupy produktów żywnościowych, przeznaczając na ten cel kwotę 45.174 zł (94,9% całej kwoty wydatków) a pozostałe środki przeznaczono na zakupy niezbędnego sprzętu oraz na wykonanie niewielkich remontów bieżących.

Żłobek nr 9

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 528.170 zł (co stanowi 97,5% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 408.591 zł, tj. 99,6% planu

- pozostałe wydatki		kwota 119.579 zł, tj. 91,1% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 54.094 zł, co stanowi 45,2% pozostałych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 
22.789 zł, tj. odpowiednio 19,1%, na zakup usług remontowych – kwota 18.851 zł, tj. odpowiednio 15,8% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 13.565 zł, co stanowi odpowiednio 11,3%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Na planowanych 825 miejsc, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 770, co stanowiło 93,3%. Oznacza to, że średnio w m – cu, do żłobka uczęszczało 70 dzieci.

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 127.717 zł, co stanowiło 98,3% planu rocznego i dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach środków specjalnych uzyskano przychody w wysokości 10.477 zł (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 8.457 zł oraz wpływy z usług – kwota 1.956 zł), a po zmianie przepisów, na koncie dochodów własnych odnotowano wpływy w wysokości 33.952 zł (w tym opłaty za wyżywienie – 28.447 zł oraz wpływy z usług – kwota 5.395 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 40.758 zł, w tym ze środków specjalnych 13.839 zł, a z dochodów własnych 26.919 zł, które wykorzystano przede wszystkim na zakupy produktów żywnościowych, przeznaczając na ten cel kwotę 36.258 zł (94,9% całej kwoty wydatków) a pozostałe środki w wysokości 4.500 zł przeznaczono na zakupy niezbędnego sprzętu oraz na wykonanie niewielkich remontów bieżących.

Żłobek Pomnik Matki Polki

Wydatkowano na działalność bieżącą kwotę 628.586 zł, tj. 97,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 473.345 zł, tj. 99,6% planu

- pozostałe wydatki		kwota 155.241 zł, tj. 93,2% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 82.126 zł, co stanowi 52,9% tych wydatków, na zakup usług pozostałych – kwota 28.595 zł, tj. odpowiednio 18,4%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 19.980 zł, tj. odpowiednio 12,9% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 15.032 zł, tj. odpowiednio 9,7%.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Na planowanych 825 miejsc, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 767, co stanowiło 92,9%. Oznacza to, że średnio w m – cu, do żłobka uczęszczało 70 dzieci.

Wykonanie dochodów wyniosło 126.953 zł, co stanowiło 97,7% planu rocznego 
i dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

W ramach środków specjalnych uzyskano przychody w wysokości 9.201 zł (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyżywienie, bo kwotę 9.177 zł), a po zmianie przepisów, na koncie dochodów własnych odnotowano wpływy w wysokości 32.857 zł (w tym opłaty za wyżywienie – 28.991 zł oraz wpływy z usług – kwota 3.791 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 38.974 zł, w tym ze środków specjalnych 9.927 zł, a z dochodów własnych 29.047 zł, które wykorzystano przede wszystkim na zakupy produktów żywnościowych, przeznaczając na ten cel kwotę 37.839 zł (97,1% całej kwoty wydatków) a pozostałe środki w wysokości 1.135 zł przeznaczono na zakupy niezbędnego sprzętu oraz na wykonanie niewielkich remontów bieżących.

W rozdziale tym realizowano zadania remontowe oraz zakupy inwestycyjne, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności realizowano jako zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa, co zostało omówione oddzielnie.

Realizację zadań wspierano środkami własnymi miasta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano je na pokrycie kosztów funkcjonowania tego Zespołu w wysokości 30.376 zł, tj. 47,5% planu, przeznaczając 83,5% całej kwoty, tj. 25.376 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałą kwotę 5.000 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowanie tego Zespołu.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane na utrzymanie Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy i wyniosły kwotę 41.992 zł, tj. 97,9% planu rocznego. Najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, bo kwotę 35.030 zł, co stanowiło 83,4% całej kwoty wydatków. Pozostałą kwotę przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów – 4.999 zł oraz na podróże służbowe – 1.110 zł.

Przedmiotem działań Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz pomoc w tych działaniach.

W 2005r w Klubie przyjętych zostało 381 osób bezrobotnych - podopiecznych Ośrodka, którzy w trakcie 720 indywidualnych sesji skorzystali z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, z analizy rynku pracy, z pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgodnie z decyzją z dnia 28 lutego 2005 roku Prezydenta Miasta Opola, Ośrodek został  wskazany jako zakład pracy do wykonywania kary ograniczenia wolności, przez niektórych skazanych. Lider tego Klubu został wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i nadzór nad tymi pracami w Ośrodku. Do końca 2005 roku sąd skierował do Ośrodka 18 skazanych.

W ramach wykonywanych prac zlikwidowano m.in. nielegalny tor rowerowy, a także oczyszczono część kortu tenisowego znajdującego się na wyspie Bolko.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 37.229 zł, realizując plan roczny w 95,2% i była ona przeznaczona na zadania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową, w ramach pokrycia kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 19.939 zł, co stanowi 91,9% planu rocznego, przeznaczając ją na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia biurowego potrzebnego przy realizacji zadań PFRON, na zakupy usług pozostałych oraz na inne wydatki osobowe i związane z tym pochodne.

Wydatki majątkowych omówiono oddzielenie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, wydawanie różnych decyzji, udzielanie pomocy bezrobotnym, podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizacje zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Obejmuje on obsługę bezrobotnych z terenu miasta  i powiatu opolskiego, z wyjątkiem miasta i gminy Ozimek i Niemodlin oraz gminy Tułowice, które są obsługiwane przez filie Urzędu, zlokalizowane  w Ozimku i Niemodlinie.

Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, realizowano w wysokości 2.009.327 zł, tj. 99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.749.583 zł	tj. 99,7% planu

- pozostałe wydatki			   259.744 zł	tj. 94,3% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowiły wydatki związane z odpisami na ZFŚS kwota – 62.003 zł, tj. 23,9% tych wydatków, zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 60.550 zł, tj. odpowiednio 23,3% (najwięcej na zakupy wyposażenia – 24.060 zł, na paliwo - 9.618 zł, na materiały biurowe – 6.484 zł), z zakupem usług pozostałych – kwota 48.466 zł, tj. odpowiednio 18,7% (najwięcej za usługi telefoniczne – 21.759 zł, badania i pomiary – 4.725 zł, usługi komunalne – 2.797 zł,),  oraz z opłatami za wykorzystaną energię - kwota 40.321 zł, tj. odpowiednio 15,5%.

W okresie sprawozdawczym PUP realizował dwa programy:

Działanie 1.2 SKOK - Sam Kształtujesz Obraz Kariery – dla osób do 25-go roku życia, z przeznaczeniem na staże oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Działanie 1.3 SOK - dla osób powyżej 25-go roku życia i będących bezrobotnymi bez prawa do zasiłku od 12 do 24 miesięcy, z przeznaczeniem na szkolenie i przekwalifikowania

Projekty te realizowane były ze środków Funduszu Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. Ze względów na wartość projektów, konieczne było przeprowadzenie audytu, których koszty (2% wartości projektu) musiały być sfinansowane ze środków budżetowych. Wkład ten, po ostatecznym rozliczeniu, zostanie zwrócony do budżetu przez EFS.

W budżecie miasta zaplanowano kwotę łączną w wysokości 32.000 zł, a wykorzystano kwotę 18.480 zł,  w tym kwotę 12.480 zł, tj. 48% planu w ramach SKOK oraz zgodnie z planem kwotę 6.000 zł (SOS).

Na koniec m-ca grudnia 2005 r. ilość osób obsługiwanych przez PUP wyniosła ogółem 12.695 osób, w tym 1.329 osób z prawem do zasiłku, 11.108 osób bez prawa do zasiłku oraz 258 osób poszukujących pracy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej oraz pozyskiwał środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MPiPS na finansowanie programów.

Przeznaczone są one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, na szkolenia oraz finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, staży itp.).

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki realizowano jako zadanie zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 208.729 zł, realizując plan roczny w 94,2%.

Powyższą kwotę przeznaczono na dotacje na realizację następujących zadań oraz dla organizacji wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert:

Realizacja zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu – wydatkowano kwotę 14.370 zł, tj. 95,8% planu. Celem tego zadania był rozwój samopomocy wśród mieszkańców miasta Opola. Zadanie skierowane do bezrobotnych z terenu miasta Opola, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizowało Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu,

Realizacja zadania w zakresie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy                i zagrożonych zwolnieniem z pracy, reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie – wydatkowano zgodnie z planem kwotę 69.012 zł. Celem tego zadania było odbudowanie i utrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, prowadzenie działań o charakterze samopomocowym mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym oraz zdolności do samodzielnego świadczenia na rynku pracy. Zadanie skierowane było do bezrobotnych i społecznie nieprzystosowanych mieszkańców Opola. Realizowane było przez Stowarzyszenie Opolski Ruch Obrony Bezrobotnych,

Realizacja zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych– wydatkowano kwotę 30.868 zł, tj. 98,4% planu. Celem zadania było zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zadanie to realizowały: Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii (kwota wydatków 13.781 zł), Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu (kwota wydatków 11.910 zł) oraz Polski Związek Niewidomych (kwota wydatków 5.177 zł).

Realizacja zadania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie – wydatkowano kwotę 83.670 zł, tj. 88,4% planu. Zadanie to obejmujące problematykę odbudowania zaufania u osób pozostających bez pracy i utrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, a także pomaganie w rozwijaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (kwota wydatków 19.872 zł) oraz przez Diecezjalną Fundację Obrony Życia (kwota wydatków 43.798 zł).

W ramach tego zadania prowadzono poradnictwo prawne, którego celem było zwiększenie świadomości o przysługujących prawach oraz sposobach dochodzenia swoich praw. Zadanie skierowane było do bezrobotnych z terenu miasta Opola, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizowane było przez  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (kwota wydatków 5.000 zł) - w szczególności w zakresie praw dziecka oraz przez Stowarzyszenie Opolski Ruch Obrony Bezrobotnych (kwota wydatków 15.000 zł) na udzielanie porad prawnych osobom bezrobotnym i podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Realizacja zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wydatkowano kwotę 10.809 zł, tj. 94% planu. Celem zadania było umożliwienie rozwoju poprzez edukację oraz działania poszerzające zainteresowania we wszystkich dziedzinach życia i było skierowane do osób starszych zamieszkałych w mieście Opolu. Realizowane było przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale, zostały omówione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta w 2005 r. kwotę łączną w wysokości 37.522.243 zł, realizując plan roczny w 88,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.873.613 zł, tj. 96,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 25.648.630 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oprócz zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu Funduszu Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu” zaplanowano w tym rozdziale, także środki finansowe w wysokości 50.000 zł, jako wydatki bieżące niekwalifikowane, wynikające z realizacji tego Projektu. Wydatki te dotyczyły ewentualnych kar i odszkodowań osobom fizycznym – właścicielom terenów, na których były wykonywane roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej. W 2005 roku wydatki takie nie zostały poniesione.

Realizowane w tym rozdziale zaplanowane zadania inwestycyjne, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta, zgodnie z planem kwotę łączną 3.356.112 zł, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych oczyszczaniem zimowym i letnim miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty o łącznej powierzchni 124.323.072 m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) oraz przy czym:

- na oczyszczanie zimowe	przeznaczono łącznie		1.603.095 zł,

- na oczyszczanie letnie przeznaczono łącznie		1.753.017 zł,

Powyższe zadania wykonywał Miejski Zarząd Dróg, który zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

Oczyszczanie zimowe – wydatki związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały kwotę 1.603,1 tys. zł i dotyczyły zimowego oczyszczania jezdni, chodników i placów, montażu i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

Prace wykonywano na drogach o łącznej pow. 7.882,0 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności), ponosząc następujące nakłady na drogach:

- krajowych		o pow.	  1.429,7 tys. m2 	kwota	 406,1 tys. zł,

- wojewódzkich	o pow.	  1.056,8 tys. m2 	     „      268,2 tys. zł,

- powiatowych	o pow.   2.603,2 tys. m2 	     „     	 388,4 tys. zł,

- gminnych		o pow.   2.792,3 tys. m2 	     „       540,4 tys. zł,

Wykonane roboty związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały następujący zakres rzeczowy:

- w okresie zimowym śnieżnym – długość jezdni 152,5 km, ilość ulic – 149,

- powierzchnie chodników – 145,5 tys. m2 (ilość – 134 szt. i wielokrotność oczyszczania).

Oczyszczanie letnie – wydatki na oczyszczanie letnie obejmujące wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i placów, dotyczyły łącznej kwoty 1.753,0 tys. zł.

Prace wykonywano na łącznej powierzchni 116.441,1 tys. m2 (przy uwzględnieniu wielokrotności), ponosząc nakłady na następujących drogach:

- krajowych		pow.  32.574,0 tys. m2 	kwota 447,7 tys. zł

- wojewódzkich	pow.  18.337,3 tys. m2    	kwota 280,3 tys. zł

- powiatowych		pow.  23.056,8 tys. m2  	kwota 329,6 tys. zł

- gminnych		pow.  42.473,0 tys. m2 	kwota 695,4 tys. zł

Zakres rzeczowy wykonanego oczyszczania letniego obejmował:

- zamiatanie - ilość ulic 206, powierzchnia ulic – 845,4 tys. m2 i jej wielokrotność,

- zmywanie mechaniczne - ilość ulic 85, powierzchnia ulic – 476,5 tys. m2 i jej wielokrotność,

- opróżniane koszy ulicznych - ilość 873 szt. i wielokrotność opróżniania, natomiast ilość ulic i

placów – 112,

- opróżnianie pojemników (PA –1100 litrów) – 8 szt.,

- powierzchnia chodników 145,2 tys. m2 i jej wielokrotność, ilość ciągów 151 szt.

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Opolu zrealizowano w łącznej kwocie 1.817.550 zł, tj. 99,5% planu.

- Wydatki bieżące związane z utrzymywaniem w należytym porządku terenów zieleni w mieście zrealizowano w wysokości 969.996 zł, tj. 100% planu. Utrzymywano porządek i czystość poprzez usuwanie odpadów, koszenie traw na zieleńcach, skwerach i w parkach na obszarze około 150 ha. Ponadto ścinano uschnięte drzewa i krzewy, odmładzano krzewy i żywopłoty. Likwidowano przedepty na trawnikach. Przygotowywano rabaty kwiatowe i wazony oraz obsadzano je kwiatami.

- Pokryto koszty eksploatacji wszystkich pięciu czynnych fontann (woda i energia elektryczna), a także zamontowano nowe ławki i kosze na gminnych terenach zieleni.

Na utrzymanie porządku i czystości na tereniach zielonych Wyspy Bolko i Parku ZWM, wydatkowano środki w wysokości 471.464 zł, tj.  99,2% planu. Wykoszono w całości tereny zieleni w parku ZWM o powierzchni 1.500 ha. Na terenie Wyspy „Bolko” i parku ZWM zmiatano alejki asfaltowe, naprawiano zniszczone ławki parkowe, pielono rabaty bylinowe. W okresie zimowym odśnieżano alejki parkowe.

W rozdziale tym wydatkowano również:

kwotę 20.018 zł, tj. 99,8% planu, na zakupienie 51 szt. betonowych koszy na śmieci oraz 32 szt. koszy metalowych, które zostały zamontowane na gminnych terenach zieleni,

kwotę 24.941 zł, tj. 100% planu, na zakupienie 40 szt. ławek parkowych z oparciem oraz 36 sztuk bez oparcia, które zostały zamontowane na gminnych terenach zieleni.

kwotę 71.987 zł, tj. 100% planu, na przeprowadzenie konserwacji placów zabaw przy ul. Dambonia, ul. Luboszyckiej-Waryńskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Wrocławskiej, Osiedlu ZWM i na terenie wyspy Bolko,

kwotę 244.504 zł, tj. 97,8% planu, na interwencyjne porządkowanie terenów zieleni. Wykonywane były interwencyjne prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej i pozostałych terenach komunalnych w Opolu, nie objętych stałym utrzymaniem, z wyłączeniem pasów drogowych. Przy tych pracach zatrudniani byli więźniowie, którzy nieodpłatnie wykonywali te prace, a jedynie wydatkowano środki (1.259 zł) na wykupienia przez Urząd Miasta Opola ubezpieczenia z tytułu NNW oraz OC dla wykonawców tych prac,

kwotę 14.640 zł, tj. 97,6% planu, na opracowanie dokumentacji dot. remontu podziemnej części fontanny Ceres, mieszczącej się na pl. Daszyńskiego.

Powyższe zadania wykonywał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 212.473 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczając ją na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 197.488 zł, realizując plan roczny w 99,9%. Ogród Zoologiczny, który prowadził to schronisko, przeznaczył w ramach tych wydatków kwotę 106.546 zł, tj. 99,9% planu rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczył kwotę 90.942 zł, tj. 100% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 39.590 zł, co stanowi 43,5% tych wydatków (najwięcej, bo kwotę 16.800 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne oraz kwotę 12.000 zł na sterylizację), z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 20.518 zł, tj. odpowiednio 22,6% oraz z zakupem energii – kwota 14.999 zł, tj. odpowiednio 16,5%.

- Wydatki bieżące wspierano także środkami zgromadzonymi na koncie środków specjalnych, które funkcjonowało do 16.03.2005r. uzyskując przychody w kwocie 2.499 zł (za szczepienia i za przetrzymywanie zwierząt domowych), natomiast nie dokonano wydatków.

- Po likwidacji rachunku środków specjalnych (zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z 17.03.2005 r.), z dniem tym otworzono rachunek dochodów własnych, który został zasilony środkami ze zlikwidowanego rachunku kwotą 18.553 zł.

Przychody dochodów własnych pozyskano w wysokości 14.258 zł (najwięcej (za szczepienia i za przetrzymywanie zwierząt domowych – 5.629 zł, darowizny – 5.375 zł oraz za adopcję zwierząt – psów i kotów). Łacznie dysponowano kwotą 32.811 zł.

W wydatkach wynoszących ogółem kwotę 18.223 zł, najwięcej przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15.805 zł (materiały do remontów) oraz na zakup usług pozostałych - kwota 1.678 zł (usługi transportowe).

Do zadań Schroniska należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych, a także wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie miasta Opola i ich transport do schroniska.

Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania. W 2005 r. przyjęto 381 psów dorosłych, 86 szczeniąt i 222 koty. Zwierzęta te były objęte opieką weterynaryjną oraz poddawano je zabiegowi sterylizacji.

W okresie sprawozdawczym propagowano adopcję zwierząt – oddano do adopcji 225 psów, 75 szczeniąt i 143 koty, stąd też stan zwierząt w Schronisku na koniec 2005 r. wyniósł - psy 95 szt., szczenięta 2 szt. i koty 37 szt.

Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe łącznej kwocie 3.446.092 zł, 
tj. 98,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.039.507 zł, 
tj. 99,6% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 406.585 zł.

- W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki budżetowe z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, przy czym na opłaty za energię elektryczną wydano kwotę 2.427.807 zł, co stanowiło 79,9% tych wydatków, a na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego przeznaczono pozostałą kwotę 611.700 zł, tj. odpowiednio 20,1%.

- Oświetlenie miasta Opola, wg stanu na koniec 2005 r. charakteryzują następujące wielkości:

moc zainstalowanych urządzeń oświetleniowych	1.804,08 kW,

łączna ilość źródeł światła (opraw oświetleniowych)	8.304 sztuk.

- Wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe łącznie w  wysokości 2.019.965 zł, tj. 95,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, który realizował swoje zadania rzeczowe związane z oczyszczaniem miasta, bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, a także inne zadania dot. utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola.

- Wydatki związane z powyższym zakresem, realizowane były w określonych rozdziałach wydatków budżetowych i zostały omówione odrębnie.

- Na bieżące utrzymanie MZD wydatkowano z budżetu miasta kwotę 1.946.723 zł, 
tj. 98,2% planu rocznego, przy czym wydatkowano:

- - na wynagrodzenia i pochodne	1.555.780 zł	tj. 99,3% planu

- - na pozostałe wydatki		   390.943 zł	tj. 93,9% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 227.768 zł, tj. 58,3% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 76.648 zł, tj. odpowiednio 19,6%, podróże służbowe – kwota 22.771 zł, tj. odpowiednio 5,8% oraz z odpisem na ZFŚS – kwota 21.311 zł, tj. odpowiednio 5,5%.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zarząd Dróg osiągnął także dodatkowe przychody gromadzone na rachunku środków specjalnych, który funkcjonował do 31.03.2005r. W tym okresie pozyskano kwotę łączną w wysokości 759.489 zł, w tym najwięcej ze strefy płatnego parkowania – kwota 512.310 zł oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 186.712 zł.

- Z tego rachunku wydatkowano łącznie kwotę 2.083.093 zł, w tym najwięcej przeznaczając na zakup usług pozostałych - kwotę 399.499 zł (przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg – 134.027 zł, zimowe utrzymanie - 113.514 zł i f-ry korygujące dot. parkingów) kwotę 1.651.117 zł, jako zasilenie rachunek dochodów własnych, po likwidacji rachunku środków specjalnych.

- Z dniem 1 kwietnia 2005 r. zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z 17.03.2005 r. został utworzony rachunek dochodów własnych, który został zasilony środkami ze zlikwidowanego rachunku, a ponadto pozyskano inne przychody w wysokości łącznej 540.141 zł, stąd dysponowano kwotą 2.191.258 zł. Rachunek dochodów własnych funkcjonował w MZD tylko do dnia 31.05.2005 r. stąd wydatkowano jedynie kwotę 3.807 zł (na zakup usług pozostałych kwotę 3.360 zł i na różne składki i opłaty kwotę 447 zł) i został zlikwidowany na podstawie uchwały nr XLVII/491/05 Rady Miasta Opola z 19.05.2005 r. a pozostałe na koncie środki pieniężne w wysokości 2.187.451 zł, zostały przekazane na dochody miasta.

- Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 31.526 zł. tj. 90,9% planu rocznego przeznaczone na selektywną zbiórkę i utylizację odpadów.

W ramach prowadzonej akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”, zakupiono specjalne pojemniki do zbiórki przeterminowanych, bezużytecznych leków w opolskich aptekach, oraz zakupiono worki i rękawice w ramach prowadzonej akcji selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych pn. „Sprzątanie świata”. Ponadto zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych oraz na białe szkło. Na te zadania wydatkowano kwotę 23.000 zł.

W ramach prowadzonej akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” (wydatkowano kwotę 8.526 zł) zlecono uprawnionej firmie odbiór przeterminowanych, bezużytecznych leków z opolskich aptek.

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 10.220.839 zł, realizując plan roczny w 84,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.484.707 zł, tj. 84,6% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 8.736.132 zł.

- W ramach wydatków bieżących realizowano:

utrzymanie szaletu - wydatkowano kwotę 75.657 zł, tj. 97,5% planu, na pokrycie kosztów remontu szaletu na pl. M. Kopernika (remont dachu – kwota 3.050 zł), a pozostałe środki w wysokości 72.607 zł na zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi dla firmy „ABC Service” (57.841 zł), za zużytą energie eklektyczną
(3.352 zł) oraz za wodę i ścieki (595 zł). Ponadto wydatkowano kwotę 10.819 zł za ustawione kabiny TOI-TOI na Pl. Mickiewicza i Pl. Daszyńskiego,

remont szaletu przy pl. Daszyńskiego - wydatkowano kwotę 146 zł, jako przedpłatę przyłączeniową za wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Roboty nie rozpoczęto, wobec odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego. Dokonano zlecenia na opracowanie odpowiedniej ekspertyzy w zakresie spełnienia warunków technicznych budynku. Przewidziano uzupełnienia oraz zmiany w opracowanej dokumentacji. Zadanie ujęto do realizacji w budżecie miasta na 2006 r.

usługi weterynaryjne dla zwierząt – w pozycji tej wydatkowano zgodnie z planem 5.000 zł, na wykonanie zbiegu sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,

odkomarzanie i odszczurzanie - wydatkowano zgodnie z planem kwotę 1.025 zł,
 tj. 25,6% planu na akcję odkomarzania rejonu Amfiteatru, przeprowadzoną w okresie poprzedzającym rozpoczęcie KFPP (nie wystąpiła potrzeba powtórnego odkomarzania, stąd niższe wykonanie),

usuwanie odpadów z terenów gminy - wydatkowano kwotę 26.234 zł, tj. 99% planu, na pokrycie kosztów likwidacji nielegalnych składowisk odpadów przy ul. Koszyka, ul. Reymonta, 1 Maja – Dubois, Sieradzkiej – Piotrkowskiej i Wiejskiej. Usunięto także odpady z cieku melioracyjnego – rowu o charakterze komunalnym Kanał – Półwieś oraz z działki gminnej w dzielnicy Kolonia Gosławicka. Usuwano rozlaną farbę wykazującą właściwości niebezpieczne, rtęć rozlaną na terenie parkingu w ilości 0,7kg, 4 kg chemikaliów oraz odpady azbestowe w ilości 1.914 kg. Pozostała kwotę w wysokości 15.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wywozu odpadów pochodzących z prac porządkowych, w ramach akcji interwencyjnego porządkowania terenów zieleni,

usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – nie było wydatków w tej pozycji z uwagi na brak zgłoszeń,

operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska- wydatkowano kwotę 6.660 zł, tj. 95,1% planu za wykonanie opinii dot. prowadzonych prac rekultywacyjnych na terenie gruntów rolnych obrębu Nowa Wieś Królewska w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz wykonano opracowanie w zakresie stanu podziemnej części fontanny Ceres przy Pl. Daszyńskiego w Opolu,

badania dotyczące ochrony środowiska - wydatkowano kwotę 16.580 zł, tj. 89,6% planu na wykonanie pomiarów poziomu hałasu środowiskowego przenikającego z trasy nr 4 do nieruchomości przy ul. Bończyka, emitowanego z drogi nr 94 do budynku przy ul. Nysy Łużyckiej oraz pomiary hałasu pochodzącego z instalacji przy ul. Powstańców Śl. i ul. Niedziałkowskiego,

administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni – wydatkowano kwotę 59.780 zł, tj. 96,4% planu,

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki przeznaczone na utrzymanie biura PIU, do zadań, którego należało m.in. koordynowanie realizacji Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności / ISPA, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej tego Projektu, opracowywanie sprawozdań i raportów miesięcznych, a także współpraca z gminami uczestniczącymi w realizacji Projektu.

- W okresie sprawozdawczym koszty utrzymania PIU ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach tego Projektu, stąd określone wpłaty w dochodach budżetowych miasta. Wpłaty gmin wyniosły kwotę 210.951 zł co stanowiło 39,2% ogólnych kosztów utrzymania Biura JRP, a udział ten dla gminy Opole wyniósł 60,8% i kwotę 659.259 zł.

- Za 2005 r. wydatki ogółem zrealizowano w kwocie łącznej 870.210 zł, przy czym wydatki

- bieżące wyniosły kwotę 813.114 zł, tj. 87% planu rocznego, a wydatki majątkowe w wysokości 57.096 zł, tj. 87,8% planu.

- W ramach wydatków bieżących, najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, bo kwotę 580.950 zł, tj. 86,9% planu rocznego, a na pozostałe wydatki kwotę 232.164 zł.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej bo stanowiące 78,4% tych wydatków, tj. 181.979 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, a następnie kwotę 19.314 zł, tj. odpowiednio 8,3%, na zakup materiałów i wyposażenia.

- W rozdziale tym ujęto także wydatki stanowiące dopłaty związane z odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych, co wynika z postanowień uchwały nr XXXVII/371/04 Rady Miasta Opola z dnia 21.10.2004 r. Za okres sprawozdawczy wydatkowano na te dopłaty kwotę 135.410 zł, realizując plan roczny w 85,1%.

Pozostałe wydatki majątkowe i remonty, realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 9.423.492 zł, realizując plan roczny w 86,1%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.474.185 zł, tj. 88,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.949.307 zł.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna

W rozdziale tym wydatkowano zgodnie z planem kwotę 322.408 zł, z przeznaczeniem przeznacza się na wniesienie dopłat w celu pokrycia strat Spółki z o.o. Miejska Telewizja Opole, powstałych na przestrzeni lat 1999 – 2004.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

Na realizację swoich zadań statutowych Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymywał dotację z budżetu miasta. Za 2005 r. na potrzeby Teatru wydatkowano środki w wysokości łącznej 3.020.632 zł, przy czym kwota 2.070.680 zł dotyczyła działalności bieżącej, na organizację XXII OFTL przekazano kwotę 250.000 zł, natomiast kwota 699.952 zł dotyczyła zadań inwestycyjnych. Dotacja przekazywana z budżetu jest dominującą pozycją w przychodach działalności podstawowej, gdyż stanowiła ona 80,5% łącznych przychodów.

W ramach osiągniętych przychodów własnych stanowiących kwotę 492.581 zł, najwięcej, bo 97,7% tych przychodów, tj. kwotę 481.276 zł, uzyskano ze sprzedaży usług, natomiast pozostałe przychody stanowiły kwotę 11.305 zł, tj. 2,3%.

Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Teatru, wyniosły w 2005 r. kwotę 2.530.676 zł, co stanowiło 99,6% planu rocznego i były one wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.841.656 zł tj. 99,6% planu

- pozostałe koszty			   689.020 zł tj. 99,6% planu

W pozostałych kosztach, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 232.485 zł, tj. 33,7% tych wydatków, na materiały i wyposażenie kwotę 253.148 zł, 
tj. odpowiednio 36,7% oraz na zakup energii – kwotę 79.616 zł, tj. 11,6%.

Podstawowym zadaniem Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, funkcjonującego jako instytucja kultury, było zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci
i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej oraz współpraca
z amatorskim ruchem teatralnym.

Opolski Teatr Lalki i Aktora realizuje powyższe zadania poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru i jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej). Prezentowanie tych przedstawień odbywa się we własnej siedzibie oraz na terenie całego kraju, a także za granicą.

W okresie sprawozdawczym Teatr wystawił 293 przedstawień, które obejrzało 
46.256 widzów. Zrealizował cztery premiery: „Kopciuszek”, „Słowik”, „Mr Scrooge” oraz „Koziołek Matołek”.

W dniach 10-15 października 2005 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował XXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, w ramach, którego, udział wzięło 12 teatrów, w tym 2 teatry z zagranicy oraz wydziały lalkarskie szkół teatralnych z Białegostoku i Wrosławia prezentując łacznie 20 przedstawień, w tym 11 konkursowych, 4 przedstawień towarzyszących oraz 6 studenckich prezentacji z cyklu pt. „Pierwszy Lot”.

W 2005 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora miał także okazję zaprezentować swoje przedstawienia w Teatrze „Ateneum” w Katowicach, na scenach w Warszawie, w Gliwicach, we Wrocławiu, w Andrychowie, w Tychach oraz w Olsztynie. We Włoszech przedstawiono „Pastorałki” w ramach projektu ‘Europa Europie”.

Teatr zorganizował cykliczną akcję w ramach sceny familijnej w domach kultury w Nysie, w Brzegu, w Kędzierzynie-Koźlu i w Strzelcach Opolskich, dając możliwość wspólnego spędzenia z dziećmi sobotniego lub niedzielnego popołudnia.

Realizując swoje zadania statutowe, opolski teatr współpracuje także z amatorskim ruchem teatralnym. W 2005 r. współorganizowano Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych, Przegląd Teatrów Szkolnych „SCENA 2005”, Ogólnopolskie Forum Teatrów „Miniatury 2005”- Przegląd Teatrów Szkół Podstawowych oraz Przegląd Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS”, konkurs na realizację sztuki teatralnej dot. tematyki HIV/AIDS i uzależnień, a także wystawę pokonkursową prac dzieci niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym Teatr współpracował także z innymi instytucjami kultury działającymi na terenie miasta Opola. Wspólnie z Uniwersytetem Opolskim i Galerią Sztuki Współczesnej wydany zostano pierwszy numer czasopisma kulturalnego „TeatrLal” oraz zorganizowano wystawę plakatów do przedstawienia „Mr Scrooge”.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury realizował swoje zadania programowe związane z upowszechnianiem kultury, zaspakajając potrzeby lokalnej społeczności w tym zakresie, współpracując z różnymi instytucjami.

W 2005 r. dysponował przychodami ogółem w wysokości łącznej 2.578.955 zł, co stanowiło 108,% planu rocznego, przy czym przychody własne wyniosły kwotę 1.211.155 zł, tj. 102,7% planu (co stanowiło 47% tych przychodów), dotacja podstawowa uzyskana z budżetu miasta w wysokości 1.185.900 zł (odpowiednio 46%) oraz środki z BO wysokości 181.900 zł (odpowiednio 7%).

W ramach przychodów własnych największe pozycje stanowiły wpływy z usług – kwota 1.178.930 zł (wykonanie 105,2% planu), co stanowi 97,3% tych przychodów (najwięcej pozyskano z organizacji imprez – kwota 691.740 zł, ze współorganizacji imprez – kwota 142.687 zł, z reklam, marketingu i innych usług – kwota 244.364 zł, oraz z wynajmu i wypożyczania sprzętu – kwota 92.245 zł), a także z różnych przychodów – kwota 25.925 zł, co stanowiło odpowiednio 2,1% i odsetek – kwota 6.300 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty bieżące działalności podstawowej MOK wyniosły łącznie kwotę 2.257.810 zł, co stanowiły 95,1% planu rocznego, przy czym poniesiono je na:

- wynagrodzenia i pochodne		     785.279 zł, tj. 89,8% planu

- pozostałe koszty			  1.472.531 zł, tj. 98,1% planu

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 1.222.506 zł, co stanowi 83% tych kosztów (dominują koszty związane z zakupami biletów na imprezy KFPP oraz usługi wydawnicze - kwota 631.920 zł, z koncertami i występami artystycznymi - kwota 221.170 zł, z umowami o dzieło z wykonawcami koncertów - kwota 60.850 zł i ochroną imprez – kwota 60.055 zł), a w dalszej kolejności na materiały i wyposażenie – kwota 76.070 zł, tj. odpowiednio 5,2% oraz na zakup energii – kwota 
66.014 zł, tj. odpowiednio 4,4%.

W okresie sprawozdawczym MOK realizował założony program działania oferując różnorodne formy kulturalne począwszy od oferty koncertowej dla młodzieży, poprzez jazz i inne gatunki muzyczne dla bardziej wymagającego słuchacza, wystawy fotografii, malarstwa i innych prac plastycznych, do poezji śpiewanej. Standardem stały się imprezy z udziałem artystów z Polski i zagranicy, gwiazd o dużym dorobku artystycznym i wyrobionej renomie na rynku muzycznym.

Realizowano również imprezy cykliczne, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców (tematyczne, prezentacje różnych rodzajów muzyki, spotkania z podróżnikami, z kuchnią i z tradycyjnym tańcem danego regionu, filmy twórców danego kraju, czy kontynentu, wystawy, prelekcje itp.), a dla miłośników grania na bębnach i przyszłych Dj-ów  organizowano zajęcia warsztatowe pod nadzorem uznanych muzyków.

W okresie sprawozdawczym z oferty działu Organizacji Imprez MOK skorzystało około 109 tysięcy osób w organizowanych lub też współorganizowanych 137 różnych imprezach, przy czym największym zainteresowaniem mieszkańców miasta cieszyły się tradycyjnie koncerty 42 KFPP OPOLE 2005 oraz imprezy towarzyszące i koncerty „Sisters” i Eweliny Flinty w ramach „Święta Europy”, koncert Krzysztofa Krawczyka, a także imprezy rekreacyjno-rozrywkowe m.in. „Dni Opola”, Ogólnopolskie Imieniny Krystyny, występy zespołu „Lombard” i „Pod Egidą” w ramach uroczystości 25-lecia Solidarności, „V Jarmark Franciszkański”, transmisja koncertu JM Jarre’a z Gdańska oraz seanse w ramach „Kino pod gwiazdami”.

Miejski Ośrodek Kultury organizował lub współorganizował Opolskie Eliminacje do Debiutów na KFPP, Opolską Jesień Literacką, czy też konkursy w ramach Opolskiej Zimowej Giełdy Piosenki. Aktywnie współpracował ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami, firmami i organizacjami, poprzez udzielenie pomocy przy organizacji różnych imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych. Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło ok. 5.700 osób, uczestnicząc w 390 zajęciach, jak również ok. 6.500 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe).

Pomieszczenia MOK służyły przez cały okres sprawozdawczy rozwojowi artystycznemu talentów i uczestników wernisaży, wystaw, prób różnych zespołów, a także prób Opolskiego Studia Piosenki oraz Studia Piosenki 4TON.

Zespół Pieśni i Tańca „OPOLE” prowadził działalność artystyczną, warsztatową, edukacyjną i koncertową z godnie z przyjętym planem rocznym. Zajęcia  szkoleniowe prowadzone były w trzech grupach: ogniskowa (dzieci w wieku 6-8 lat), ZPiT” Małe Opole” (dzieci do lat 15) oraz ZPiT „OPOLE” (młodzież i dorośli).

W okresie sprawozdawczym grupa reprezentacyjna „OPOLE” i grupa koncertowa 
„Małe Opole” zaprezentowała się dla 3.800 osób,  na 21 na różnorodnych imprezach. Zorganizowano także wiele imprez stałych dla członków zespołu, rodziców i mieszkańców dzielnicy Nowa Wieś Królewska. W ramach międzynarodowej wymiany artystycznej przyjęto w Opolu grupy francuskie z Blois – szkoła tańca klasycznego i z Talcy - zespół folklorystyczny,  organizując warsztaty taneczne, a także program turystyczny, edukacyjny i promocyjny. Poza granicami kraju, wystąpiono z koncertami w Ostrawie podczas Jarmarku Polskiego, a także w mieście partnerskim Bruntalu z okazji „Dni Opola”.

W okresie sprawozdawczym Zespół ten otrzymał z budżetu miasta dotację podstawową zgodnie z planem w kwocie 160.000 zł i stanowiła ona dominującą pozycję, bo 79,4% w przychodach ogółem. Następną pozycją były przychody własne osiągnięte w wysokości 36.230 zł (najwięcej stanowi odpłatność za zajęcia - 20.890 zł oraz za koncerty -  10.652 zł) oraz kwota 5.394 zł stanowiąca stan środków obrotowych na początek roku.

Koszty związane z działalnością tego Zespołu w 2005 r. wyniosły łącznie 195.163 zł, tj. 81,7% planu rocznego, przy czym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, wydatkowano kwotę 164.888 zł, tj. 90% planu rocznego, a na pozostałe koszty kwotę
30.275 zł, tj. 54,3% planu. W pozostałych kosztach najwięcej wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 14.822 zł, co stanowi 49% tej pozycji oraz na zakupy usług pozostałych - kwota 7.893 zł, tj. odpowiednio 26,1%.

Zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej przeznaczono z budżetu miasta zgodnie z planem dotację w łącznej wysokości 684.945 zł i stanowiła 35,4% wykonania planu, w tym dotacja na działalność podstawową w kwocie 653.000 zł , tj. 100% planu, a na wydatki inwestycyjne w kwocie 31.945 zł.

Wykonując swoje zadania statutowe, uzyskano przychody własne w wysokości 198.977 zł, a najwięcej, bo 80,1% tych przychodów, stanowią wpływy ze sprzedaży usług - 159.426 zł, a w następnej kolejności znajdują się wpływy z różnych dochodów - kwota 
39.551 zł, tj. 19,9 % tych przychodów.

W ramach pozycji „wpływy z usług”, najwięcej stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i katalogów - kwota 85.188 zł, a w następnej kolejności wpływy za reklamę w katalogach - kwota 45.658 zł.

W pozycji „różne dochody”, najwięcej stanowiła opłata za dzierżawę parkingu (kwota 11.000 zł), a następnie dofinansowania sponsorów: do warsztatów artystycznych (kwota 8.918 zł), do druków katalogów (kwota 8.869 zł) oraz do wystaw (kwota 6.500 zł).

Koszty związane z funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 843.836 zł, co stanowiło 99% planu, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		382.866 zł tj. 99,4% planu

- pozostałe koszty			460.970 zł tj. 98,8% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych –kwota 245.813 zł, co stanowiło 53,3% tych wydatków (dominują pozycje – ochrona mienia - kwota 77.080 zł, koszty związane z wystawą „World Press Photo” – kwota 47.152 zł oraz druk zaproszeń i katalogów - kwota 43.454 zł, usługi telekomunikacyjne   - kwota 15.385 zł), na materiały i wyposażenie – kwota 123.096 zł (co stanowi odpowiednio 26,7%) oraz na energię – kwota 33.247 zł (co stanowi odpowiednio 7,2%).

Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonowała jako instytucja kultury, propagująca wiedzę o sztuce, organizująca wystawy i pokazy środowiska plastycznego, a także aukcje i kiermasze dzieł sztuki. W okresie sprawozdawczym Galeria była organizatorem 36 premierowych wystaw i ekspozycji, w tym 13 w  dużych salach wystawowych, 11 w innych miejscach wystawienniczych na terenie miasta, w kraju i za granicą oraz 12 we własnych kameralnych galeriach „Aneks” i „Intermedia”.

- W ramach działalności wystawowej Galeria realizując swoje zadania statutowe, kontynuowała wielką światową wystawę fotografii „World Press Photo 2004”, a także zorganizowała m. in. wystawę malarstwa V. Ossifa, wystawę fotografii „Świat w obiektywie National Geographic”, wystawę malarstwa B.Trzosa i B. Posackiego, fotografii R. Hlawacza, wystawę dyplomową 26 absolwentów Instytutu Sztuki UO, wystawę 12 artystów holenderskich z cyklu „Sztuka bez granic – Holendrzy w Opolu II”, wystawę malarstwa E. Szołomiak, ekspozycję malarstwa i rysunku pt. „Sztuka Polska XX i XXI wieku”, a także wystawę pokonkursową „Sztuka w przestrzeni miejskiej”.

- W Galerii Aneks zaprezentowano m.in. - wystawę rysunków I. Michalik, wystawę malarstwa B. Jaskólskiej, akwarele U. Ganserta, prace malarskie i rzeźby A. Dymitrowicza, studenckie świąteczne targi sztuki „Artystyczne pierniki” oraz wystawę komiku chorwackiego D. Matakovića.

Ostatnią w okresie sprawozdawczym dużą prezentacją w głównych salach wystawowych Galerii, była pokazywana po raz piąty światowa wystawa fotografii prasowej World Press Photo 2005, na której przedstawiono ponad 200 fotografii prasowych nagrodzonych i wyróżnionych przez międzynarodowe jury. W sumie jurorzy oceniali 69.190 prac, nadesłanych przez 4.266 fotografów, ze 123 krajów świata.

Galeria Sztuki Współczesnej zajmuje się również szeroko zakrojoną działalnością edukacyjną. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie grupy wiekowe i społeczne. W ramach tych działań kontynuowano stałe cykle spotkań m.in. „ABC plastyki” – dla przedszkolaków, „Ze sztuką na ty”, „Europejskie spotkania”, „Aktualności warsztatowe”, a także warsztaty artystyczne, spotkania z twórcami, aktorami i muzykami, czy też wykłady z historii sztuki współczesnej.  Powstałe podczas zajęć i warsztatów artystycznych prace plastyczne autorstwa dzieci i młodzieży pokazywane są na specjalnie przygotowanych wystawach w małych kameralnych galeriach, czy też w innych wybranych miejscach. Organizowane są także różne konkursy plastyczne i fotograficzne dla młodych twórców, czy też akcje plenerowe.

W trakcie trwania wystaw, przygotowywano do druku i wydawano określone wydawnictwa, tj. katalogi, albumy, zaproszenia na imprezy, różne składanki, reklamy wielkoformatowe, foldery, pocztówki oraz plakaty.

Ocenia się, że frekwencja publiczności na organizowanych przez Galerę Sztuki Współczesnej różnych wystawach i pokazach, wyniosła ponad 19.000 osób.

Realizowane przez Galerię zadania inwestycyjne zostało omówienie oddzielnie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 410.918 zł, tj. 91,3% planu, na pokrycie zobowiązań Estrady Opolskiej, instytucji kultury będącej w likwidacji.

W ramach powyższej kwoty, najwięcej przeznaczono na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego (podatek VAT) – kwota 352.338 zł (85,7% całości wydatków), a pozostałe wydatki dotyczyły spłaty zobowiązań wobec różnych firm, instytucji i przedsiębiorstw.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na realizację swoich zadań statutowych Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta na bieżącą działalność w wysokości 2.183.400 zł, tj. 99,9% planu rocznego i jest to dominująca pozycja w przychodach własnych, gdyż stanowiła ona 
94,1% łącznych przychodów.

W ramach osiągniętych przychodów własnych, stanowiących kwotę 125.531 zł, najwięcej wpływów uzyskano z różnych dochodów – kwota 72.594 zł (najwięcej za usługi informacyjne – 47.533 zł), z wpływów z usług - kwota 13.494 zł (za usługi kserograficzne) oraz kary za przetrzymanie książek – kwota 19.104 zł. Za sprzedaż książek osiągnięto kwotę 20.194 zł.

Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowane zostały w wysokości 2.313.631 zł, tj. 99% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.609.583 zł, tj. 99,6% planu

- pozostałe koszty			   704.048 zł, tj. 97,8% planu

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych - kwota 291.149 zł, co stanowiło 41,4% tych wydatków (w tym najważniejsze są czynsze - kwota 238.173 zł oraz opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - kwota 29.802 zł), w następnej kolejności na zakupy pomocy naukowej, dydaktycznych i książek - kwota 168.950 zł, 
tj. odpowiednio 24% oraz na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 102.747 zł, tj. 14,6%.

Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako instytucja kultury, której zadaniem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta Opola, gromadzenie i opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich do domu, a także prowadzenie działalności informacyjne. Zadania te realizowane są poprzez sieć 19 placówek rozlokowanych w różnych częściach miasta

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakupy zbiorów kwotę 136.719 zł otrzymując na potrzeby swoich placówek 8.106 woluminów.

Ze wszystkich rodzajów zasobów skorzystało 15.444 czytelników (jest to o 331 mniej niż w 2004 r.), wypożyczając 620.741 jednostek tj. książek, czasopism i kaset video (jest to mniej o 559 niż w 2004r.). Na miejscu w bibliotekach udostępniono 83.056 jednostek zbioru (tj. więcej o 4.327) i były to informacje bibliograficzne, biblioteczne i faktograficzne .

Niezależnie od wypożyczeń i udostępniania zbiorów, Miejska Biblioteka Publiczna organizowała liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. „III Opolską Jesień Literacką”, w której uczestniczyło 655 osób, „Dni Książki Dziecięcej” w spotkaniach uczestniczyło 558 osób, przygotowano i przeprowadzono 391 lekcji bibliotecznych dla 
8.591 osób, odbyło się 45 spotkań autorskich - uczestniczyło 2.188 osób, a w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  odbyto 321 spotkań - uczestniczyło w nich 3.974 dzieci. Zrealizowano także 7 różnych wystaw w Galerii na Cyplu, które odwiedziło 3.522 osób.

Organizowano też różne zajęcia oraz zabawy dla dzieci i młodzieży w czasie trwania ferii, a także w czasie wakacji.

- Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości łącznej 535.664 zł, realizując plan roczny w 75,3%, przeznaczając je na:

zakupy usług remontowo-konserwatorskich – kwota 315.636 zł, tj. 58,9% tych wydatków (na remonty konserwacyjne m.in. pomnika Żołnierzy Polskich ul. Gorzołki, kapliczki przy ul. Osmańczyka, auli Zespołu szkół Mechanicznych, średniowiecznych murów obronnych przy ul. Opolczyka, rzeźby św. Franciszka ul. Krakowska),

zakupy usług pozostałych – kwota 131.028 zł, tj. odpowiednio 24,5% (m.in. na opracowanie projektów i ekspertyz – rewaloryzacji odcinka murów i baszty przy ul. ks. S. Baldiego, przebudowy placu Daszyńskiego, iluminacji zabudowy kanału Młynówka, stanu technicznego konstrukcji murów zamku Górnego),

wynagrodzenia bezosobowe - kwota 89.000 zł, tj. odpowiednio 16,6 % (m.in. na opracowanie części ewidencji zabytków, koniecznej do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta, na wykonanie dwóch badań archeologicznych),

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 355.215 zł, co stanowi 91,8% realizacji planu rocznego.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na następujące zadania:

| § | PLAN | WYKONANIE | Stopień wykonania planu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2330 | 29.000 | 29.000 | 100,0% |
| 2580 | 170.000 | 165.194 | 97,2% |
| 3040 | 25.000 | 18.595 | 74,4% |
| 3240 | 12.000 | 12.000 | 100,0% |
| 4210 | 7.000 | 4.322 | 61,7% |
| 4300 | 144.000 | 126.104 | 98,5% |
| RAZEM | 387.000 | 355.215 | 91,8% |

§ 2330 – dotacje – kwota 29.000 zł

Przekazano dotacje dla teatru im. J. Kochanowskiego na Opolskie Konfrontacje Teatralne oraz dla Filharmonii Opolskiej na realizację Koncertów „Musica Viva”. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia podpisanego z władzami samorządowymi województwa opolskiego.

§ 2580 – Dotacje – kwota 165.194 zł

W 2005 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Zarząd Główny w Opolu

XIV Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny  	29.000 zł

- Stowarzyszenie Wspierania Kultury Akademickiej,Talentów

i Promocji Ludzi Młodych "START" w Opolu                                                                                                                     Przegląd Kabaretów "Zlewy 2005"	 3.000 zł

- Stowarzyszenie Wspierania Kultury Akademickiej,

Talentów i Promocji Ludzi Młodych "START"w Opolu                                                                                                                                   Studencka Wiosna Kulturalna "Piastonalia 2005" 	8.000 zł

- Stowarzyszenie Teatru Otwartego  Dziecięce Teatralia	 1.500 zł

- Stowarzyszenie Teatru Otwartego                                                                                           V Międzynarodowe Forum Teatrów Młodych "Czas Teatru 2005" 	 4.450 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Udział Zespołu Artystycznego Pech w Międzynarodowym

Dziecięcym Festiwalu Tańca-Mikołajki 2005   	1.500 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Udział Zespołu Tańca Nowoczesnego Adena w XXVI

Międzynarodowym Diecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca-Konin 2005	1.500 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Udział Zespołu Artystycznego Pech w   XXVI Międzynarodowym

Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca-Konin	1.500 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Organizacja Mistrzostw  Polski IDO Show Dance-Opole 2005	 3.000 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Warsztaty Recytatorskie oraz Ogólnopolski Turniej Sztuki

Recytatorskiej Klubu "Zapalonej Świecy" Opole 2005 	10.500 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

"Swiętojańska Noc Teatralna" Opolskie Spotkania Teatralne

24-25.06.2005 r. 	1.500 zł

- Młodzieżowy Dom Kulturyw Opolu

"BAW SIĘ RAZEM Z NAMI" cykl imprez dla mieszkańców

Opola 12,17,19.06.2005 r. 	2.000 zł

- Stowarzysznie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek

Polskich II Mistrzostwa Europy Mażoretek-IMA 9-11.09.2005 r. 	18.000 zł

- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Zorganizowanie konferencji nt."Skutki II Wojny Światowej z

perspektywy 60-lecia. Aspekty humanitarne" 27.04.2005 r. 	2.397 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

"Kochajmy Dzieci" festyn rekreacyjno-artystyczny z okazji

Dnia Dziecka  stadion Gwardii w Opolu przy ul. Sosnkowskiego

1.06.2005 r. 	 2.500 zł

- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu

Organizacja Spotkań Literackich "Znani i Mniej Znani Pisarze

i Poeci Ewangelicy" 1.04-10.12.2005 r.	1.000 zł

- Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe,"Serce Dzieciom"

w Opolu Festyn kulturalny z okazji Dnia Dziecka 4.06.2005 r.    	   500 zł

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

III Ogolnopolski Festiwal Piosenki ZHR "Za dalą dal" 21-23.10.2005 r. 	4.000 zł

- Towarzystwo Śpiewacze "Harfa"z siedzibą w Warszawie

koncert towarzyszący Uroczystej Mszy Św w Katedrze Opolskiej

w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja  3.05.2005 r.	 2.500 zł

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski

Cykl wystaw: Opolscy Artyści w Galerii "Pierwsze Piętro"

do 31.11.2005 r. 	3.000 zł

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski

Salon Jesienny 2005 8.12.2005-16.01.2006 r. 	2.000 zł

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski

Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski "Dylaki 2005" 4.07-16.07.2005 r. 	1.500 zł

- Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury 'Xaverianum"w Opolu

"Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej-12 Dni Xaverianum"

27.11.-3.12.2005 r. 	3.000 zł

- Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

III Opolska Jesień Literacka 21-24.11.2005 r. 	24.000 zł

- Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

II Ogólnopolski Konkurs na Esej "Pochwała Światu w Poezji

Czesława Miłosza" 1.06.2005-30.10.2005 r. 	  1.650 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Opola

Wystawa “Opole 60 lat temu- z materiałów archiwalnych TPO”

7-18.03.2005 r. 	     400 zł

- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu

II Opolskie Dni Kultury Średniowiecznej 24-28.10.2005 r. 	1.997zł

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Serce dla Serca"

w Opolu "Opole XXI wieku widziane oczami dzieci-co chciałbyś zmienić

w swoim mieście"-konkurs plastyczny 28-29.05.2005 r 	   500 zł

- Stowarzyszenie Młodych Poetów w Opolu

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Gałązkę Oliwną"

10.03-10.12.2005 r.                                                       	   500 zł

- Stowarzyszenie Młodych Poetów w Opolu

Krakowski Salon Poezji w Opolu 15.02-20.12.2005 r. 	10.000 zł

- Stowarzyszenie"Kochanowski" w Opolu

Organizacja    "IV Opole Gospel Festiwal" 7.05-8.05.2005 r. 	3.000 zł

32. Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu

Warsztaty Teatralne, Podstawy Gry Scenicznej

(Elementarne Zadania Aktorskie) 2.04-30.11.2005 r. 	4.450 zł

- Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu

Lekcje Teatralne 1.03-15.12.2005 r.	5.000 zł

- Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego

"Chciej Chcieć" w Opolu   "Niepełnosprawni w  Srodowisku"

1.06.2005 r. 	   850 zł

- Opolskie Bractwo Rycerskie

V Festyn Rycerski 6.08-7.08.2005 r.     	           5.000 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 18.595 zł

Nagrody Prezydenta Miasta Opola przyznane na KFPP, na Salonie Jesiennym –2005, w konkursie zręcznego zdobienia porcelany i kroszonkarskim.

§ 3240 – Stypendia – kwota 12.000 zł

Obejmuje stypendia dla uczniów średnich szkół artystycznych przyznane na podstawie uchwały Rady Miasta.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – kwota 4.322 zł

Realizowano wydatki związane z zakupami drobnych upominków w konkursach i festynach, kwiatów na premiery teatralne, wernisaże oraz druk zaproszeń.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 126.104 zł

Pokrywano wszelkie koszty związane z organizacją cyklu imprez około festiwalowych, prezentacją kulturalną Opola w Berlinie, wykonaniem projektu plakatu oraz koncertu organizowanego w 22 rocznicę koronacji cudownego wizerunku MB Opolskiej, koszty Koncertów Promenadowych, koszty organizacji miejskiego „Dnia Solidarności” oraz organizacji konferencji naukowej.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 5.158.619 zł, realizując plan roczny w 99,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.573.327 zł, tj. 100% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 585.292 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

###### Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 32.267 zł, realizując plan roczny w 97,8% na  tablice informacyjne parków miejskich oraz za ich montaż, a także oznakowano drzewa tablicami „pomnik przyrody”. Ponadto wykonano pielęgnację korony platanu pomnikowego i dębu burgundzkiego.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

##### Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Realizując swoje zadania statutowe Ogród uzyskał dochody w wysokości łącznej 904.243 zł, tj. 139,5% planu rocznego, przy czym największą pozycję stanowiły wpływy z usług, bo kwotę 894.213 zł, (139,7% planu), co stanowiło 98,9% tych dochodów. Dochody te, które uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu, a także pozostałe wpływy (10.030 zł) zostały przekazane do budżetu miasta.

Wydatki związane z działalnością Ogrodu Zoologicznego, zrealizowano w kwocie łącznej 5.126.352 zł, tj. 99,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.541.060 zł, tj. 100% planu, a na wydatki majątkowe pozostałą kwotę 585.292 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwoty:

- na wynagrodzenia i pochodne	2.622.838 zł	tj. 100,0% planu

- na pozostałe wydatki			1.918.222 zł	tj. 100,0% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów – kwota 957.420 zł, tj. 49,9% tych wydatków (m.in. zakupy żywności dla zwierząt - 423.082 zł, materiały do remontów - 208.607 zł, wyposażenie – 117.620 zł), z poborem energii - kwota 360.314 zł, tj. odpowiednio 18,8% oraz z zakupami usług pozostałych – kwota 168.900 zł, tj. odpowiednio 8,8%.

W okresie sprawozdawczym Ogród Zoologiczny wykonywał swoje zadania statutowe związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, głównie poprzez hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnicząc w międzynarodowych programach ochrony zwierząt, w prowadzeniu dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), a także uczestnicząc w pracach naukowo – badawczych.

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, w europejskich programach ochrony – EEP i TAG, w organizacjach międzynarodowych –ISIS, EAZA oraz w krajowych - Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Dzięki tej współpracy pojawiły się jedynie w Polsce goryle nizinne oraz inne rzadkie zwierzęta: kułan, miko czarne, drzewołaz złoty i drzewołaz skoczny. Sprowadzono także walabie Benetta, tenreka, jelenia milu, mary patagońskie, rożeńce, żako, gekona madagaskarskiego, rzekotkę czerwonooką i inne zwierzęta do uzupełnienia stad lub par hodowlanych.

Na koniec 2005 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 975 szt. zwierząt w 220 gatunkach, w tym ssaki - 76 gat. (329 szt.), ptaki – 89 gat. (529 szt.), gady – 11 gat.(63 szt.), płazy 8 gat. (54 szt.) i bezkręgowce 36 gatunków.

Ogród Zoologiczny jest także miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta i w 2005 r. odwiedziło go 172.824 osoby, odnotowując istotny wzrost liczby zwiedzających w stosunku do 2004 r. o 51.348 osób.

W swojej bieżącej działalności Ogród Zoologiczny wykorzystywał również środki finansowe zgromadzone na koncie środków specjalnych, a po zmianie przepisów, z dochodów własnych.

W ramach środków specjalnych, przychody pozyskano w łącznej kwocie 4.621 zł, w tym najwięcej z tytułu sprzedaży usług – kwota 2.977 zł; (za najem powierzchni i terenu) oraz za odsetki – 1.303 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 1.855 zł, z przeznaczeniem na podatek VAT (1.330 zł) oraz na zakupy materiałów (525 zł).

Po zlikwidowaniu środków specjalnych, od dnia 17.03.2005 r. zostały utworzone dochody własne, a środki finansowe z rachunku środków specjalnych zostały przeksięgowane na rachunek dochodów własnych.

Przychody dochodów własnych pozyskano w łącznej wysokości 103.032 zł (najwięcej za najem powierzchni i terenu – 65.401 zł oraz za sprzedaż zwierząt i odszkodowania 
27.877 zł), co przy kwocie 86.737 zł wynikającej z BO, dysponowano kwotą 189.769 zł.

W wydatkach wynoszących 122.624 zł, przeznaczono:

na wydatki i zakupy inwestycyjne - kwota 80.756 zł – m.in. na prace w budynku dla goryli i rozbudowa schroniska dla kangurów oraz wyposażenie pomieszczeń dla goryli,

w wydatkach bieżących – kwota 41.868 zł- w tym najwięcej, na zakup usług remontowych - kwota 27.515 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – kwota
12.035 zł

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 9.540.564 zł, co stanowiło 97,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.495.085 zł, tj. 97,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 7.045.479 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne i remontowe, stąd ich realizacja została omówiona oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W tym rozdziale ujęte są dotacje dla Miejskiego Zarządu Obiektów Rekreacyjnych, który administruje obiektami sportowo - rekreacyjnymi w mieście. Obiekty te obejmują Halę Widowiskowo – Sportową „Okrąglak”, Sztuczne Lodowisko i obiekt hotelowo – administracyjny „TOROPOL”, Krytą Pływalnię „Akwarium”, Basen Letni, tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach, korty do tenisa ziemnego na Pl. Teatralnym i przy stadionie na 
ul. Oleskiej, Stadion Miejski przy ul. Oleskiej, Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Sosnkowskiego – szarych Szeregów oraz Skate Park.

Zadania statutowe MZOR to świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, dzierżawę i wynajem obiektów na działalność sportowo - rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową i handlową, Ponadto organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz wystaw i targów, a także prowadzenie działalności hotelarsko - gastronomicznej.

W 2005 roku Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych prowadził gospodarkę finansową jako zakład budżetowy, stąd otrzymywał dotację z budżetu miasta. W okresie sprawozdawczym otrzymał ją w zgodnie z planem w wysokości 2.036.000 zł

Przy realizacji zadań statutowych MZOR uzyskał przychody łącznie w wysokości
4.882.074 zł, co stanowiło 103,6% planu rocznego, w tym przychody własne w wysokości 2.846.074 zł, tj. 106,4% planu rocznego i stanowiły one 58,3% tych przychodów, a pozostałe przychody to dotacja z budżetu miasta, która stanowiła odpowiednio 41,7%.

Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania MZOR wykonane zostały w wysokości łącznej 4.415.331zł, tj. 98,2% planu, przy czym przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.527.253 zł, tj.   97,0% planu

- pozostałe koszty		1.888.078 zł, tj. 100,0% planu

W pozostałych kosztach, największe pozycje stanowią wydatki na zakup energii wykorzystywanej na obiektach sportowych - kwota łączna 1.216.838 zł (stanowi to 64,4% pozostałych kosztów), a następnie na zakup usług pozostałych - kwota 257.819 zł (odpowiednio 13,7%) oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwota - 151.191 zł (odpowiednio 8%).

Na najważniejszych obiektach MZOR w okresie sprawozdawczym, organizowano między innymi następujące imprezy:

Hala Widowiskowo – Sportowa „Okrąglak”

W obiekcie organizowano różne imprezy sportowo - rekreacyjne, imprezy widowiskowo – artystyczne oraz targi i wystawy. Były to imprezy nie tylko o wymiarze lokalnym, lecz także ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Na uwagę zasługują następujące, m.in.:

- XX Jubileuszowe Halowe Mistrzostwa Województwa Opolskiego Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Opole 2005”,

- Halowy Turniej FUTSAL FIFA z udziałem drużyn amatorskich zakładów pracy z terenu kraju,

- „Biała zima” – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży,

- Targi Ślubne,

- Koncert „Serduszka Dwa czyli Śląskie Szlagiery 2005”,

- I Regionalne Targi Edukacyjne,

- Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych,

- Wiosenne XXVI Targi Budownictwa „Mój Dom”,

- Jesienne XXVII Targi Budownictwa „Mój Dom

- Targi Turystyczne,

- Mistrzostwa Polski Seniorów i Kadetów Taekwon-do,

- XXIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych,

- Targi Ogrodnicze,

- Wielka Gala Moskiewskiego Teatru Balszoj,

- Koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,

- „Skarby Ziemi” XXV Ogólnopolska Wystawa i Giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich,

- Kiermasz odzieży skórzanej,

- Telewizyjna Biesiada Śląska,

- Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i Targi Mebli,

- Wielka Gala Verdiego,

- Mikołajkowa Gala dla Oskara – zabawa dla dzieci,

- Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Teakwon-do,

- Finały Ligi Halowej Województwa Opolskiego Piłki Nożnej Pięcioosobowej,

- Turniej półfinałowy Halowych Mistrzostw Polski Kobiet,

- Międzyszkolne Zawody w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Miasta Opola.

W okresie letnim parking oraz tereny wokół hali wynajmowane są na działalność wesołych miasteczek, lunaparków oraz na organizację imprez, tj.:

- 36 Samochodowy Rajd Festiwalowy - start,

- Start i meta Rajdu Samochodowego będącego eliminacją Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów.

Na terenie hali organizowane są zajęcia jazdy na łyżworolkach dla osób indywidualnych oraz instytucji. W ramach własnej działalności prowadzona jest siłownia Ponadto obiekt uzyskuje dochody z wynajmu lokali użytkowych, miejsc reklamowych oraz z wypożyczania krzeseł i sceny na imprezy odbywające się w mieście.

Ogółem w 2005 roku z obiektu hali skorzystało około 58.000 osób.

- Sztuczne Lodowisko „Toropol”

- W okresie sprawozdawczym obiekt był udostępniany przez cały rok, przy czym w przerwie letniej, po wyłożeniu specjalnej wykładziny, wykorzystano go na zajęcia treningowe klubów sportowych, do jazdy na łyżworolkach, na zajęcia ogólnorozwojowe oraz na imprezy rekreacyjne.

- Codziennie z obiektu korzystała młodzież szkolna, pracownicy i studenci wyższych uczelni, członkowie klubów sportowych jak również pracownicy różnych firm i instytucji. W soboty i niedziele lodowisko udostępnia się mieszkańcom miasta na otwarte ślizgawki. Na lodowisku organizowane są zawody sportowe i turnieje w halowych sportach zimowych w randze mistrzostw Polski, imprezy o zasiegu regionalnym oraz regularne rozgrywki sportowe w poszczególnych dyscyplinach. Sztuczne lodowisko jest też bazą sportową dla klubów sportowych dla następujących dyscyplin: hokej na lodzie, jazda figurowa, short –track oraz hokej na łyżworolkach.

- Na obiekcie organizowano różnorodne imprezy i zawody sportowe, w tym m.in.:

„Biała Zima” (w przerwie zimowej szkół),

Mistrzostwa Polski w short-tracku,

I Gala Żużlowa na Lodzie,

Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie amatorów,

Zgrupowanie kadry Polski w hokeju na lodzie,

Ogólnopolskie Zawody w jeździe figurowej,

Mistrzostwa Opola w short-tracku

Mistrzostwa Makroregionu w short-tracku,

Turniej hokeja na lodzie drużyn opolskich,

Szkolne Mistrzostwa Opola w jeździe szybkiej,

rozgrywki ligowe drużyn hokeja na lodzie MUKS Orlik Opole,

Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski drużyn hokeja na łyżworolkach,

Ogólnopolski Turniej Unihokeja,

Finałowy Turniej Mistrzostw Polski w hokeju na łyżworolkach,

Zgrupowania kadry Polski w hokeju na lodzie U18 i U20,

Ogólnopolski Turniej mini hokeja,

Ogólnopolskie Zawody Rankingowe oraz Puchar Polski w short-tracku,

Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy hokeja na lodzie w kategorii żaków.

Dodatkową działalnością prowadzoną w obiekcie są szkółki nauki jazdy i gry w hokeja dla dzieci i młodzieży organizowane przez kluby korzystające ze sztucznego lodowiska. Na obiekcie funkcjonuje profesjonalna siłownia z instruktorami oraz klub bilardowy. Corocznie w przerwie letniej organizowana jest letnia szkoła jazdy na rowerach połączona ze zdobywaniem przez młodzież karty rowerowej

Obiekt sztucznego lodowiska uzyskuje również dochody z najmu lokali użytkowych, z wynajmu „salki lustrzanej” na prowadzenie zajęć aerobiku, wypożyczania specjalistycznej wykładziny do jazdy na łyżworolkach oraz sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe.

W ramach treningów i zajęć prowadzonych w obiekcie Sztucznego Lodowiska systematycznie korzysta grupa około 300 sportowców zrzeszonych w młodzieżowych klubach. Miesięcznie w ramach zajęć wychowania fizycznego organizowanych na obiekcie uczestniczy grupa około 3.000 uczniów i studentów oraz około 6.000 osób z ogólnodostępnych ślizgawek organizowanych przez MZOR.

Kryta Pływalnia „AKWARIUM”

Pływalnia udostępniana jest w godzinach przedpołudniowych głównie dzieciom i młodzieży opolskich szkół i wyższych uczelni, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych dla zorganizowanych grup z zakładów pracy i instytucji, klubów sportowych oraz osobom indywidualnym.

W ramach własnej działalności dodatkowo w obiekcie krytej pływalni prowadzona jest sauna, a także organizowane są przez różne instytucje zajęcia, tj.:

- nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- nauka pływania dla niemowląt,

- gimnastyka korekcyjna z nauką pływania,

- aqua aerobik,

- kurs nurkowania.

W okresie sprawozdawczym odbyły się imprezy zorganizowane przez MZOR w Opolu tj.:

- zawody pływackie dla nie zrzeszonych o Puchar Prezydenta Miasta Opola,

- I Rodzinna Sztafeta Pływacka,

- szkoła pływania „DELFIN” - bezpłatna nauka pływania dla dzieci klas III,

- międzyszkolne zawody sztafet klas III szkół podstawowych,

- „Biała zima” w szkolnej przerwie zimowej zorganizowana przez MOS w Opolu.

Kryta Pływalnia uzyskuje dodatkowe dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz miejsc reklamowych. W ramach umów najmu prowadzona jest działalność takich instytucji jak: zakład leczniczy, salon masaży, salon urody i salon fryzjerski, restauracja chińska oraz siłownia dla kobiet i mężczyzn.

W miesiącach lipiec-sierpień obiekt był zamknięty w celu przeprowadzenia corocznej przerwy technologicznej.

W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało ok. 100 tys. osób.

Na pozostałych obiektach realizowano zadania zgodnie z ich przeznaczeniem:

basen letni - nie funkcjonował w 2005 r. z uwagi na podjęte prace modernizacyjne obiektu,

Dom Wycieczkowy „Toropol” – czynny jest przez cały rok, dysponuje 39 miejscami noclegowymi w 13, trzy-osobowych pokojach. Korzystają z niego przede wszystkim studenci opolskich uczelni, uczestnicy zgrupowań sportowych a także zakłady pracy i osoby prywatne. Co roku w hotelu zakwaterowana jest ekipa techniczna Telewizji Polskiej realizująca Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Z usług hotelowych w 2005 r. skorzystało 981 osób,

tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach - wydzierżawione na podstawie umowy najmu Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu „Ostroga”. Który prowadzi szkółki jeździeckie  i organizuje zawody hipiczne. Część budynku zajmuje Izba Rolnicza w Opolu,

korty tenisowe - wydzierżawione są osobom prywatnym, które odpowiadają za właściwe utrzymanie tych obiektów. Korty udostępnia się wszystkim chętnym do uprawiania tenisa ziemnego, prowadzone są równie szkółki tenisowe.

stadion miejski „Odra” - oddany w dzierżawę Klubowi Sportowemu „Odra” Opole. 
W sezonie letnim i jesiennym 2005 r. odbywały się rozgrywki w ramach III ligi piłki nożnej, rozgrywki trampkarzy i juniorów,

skate park – na terenie szkoły PG nr 17 przy HWS „Okrąglak” zorganizowano park jazdy na rolkach. Teren został przekazany w dzierżawę Stowarzyszeniu Skate Park.

stadion lekkoatletyczny – obiekt przekazany MZOR w trwały zarząd w m-cu czerwcu 2005 r. Jego stan techniczny uniemożliwia korzystanie ze stadionu. W drugim półroczu 2005r. rozpoczęto prace I etapu modernizacji w zakresie wyłożenia bieżni stadionu tartanem. Termin zakończenia prac planuje się na koniec maja 2006r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości łącznej 496.183 zł, tj. 89,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej oraz na zagospodarowanie trenów akwenów Silesia i Malina.

Na wydatki bieżące przeznaczono następujące środki finansowe:

| § | PLAN | WYKONANIE | % stopień wykonania planu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2580 | 242.000 | 234.588 | 96,4 |
| 3040 | 68.000 | 62.991 | 92,6 |
| 4210 | 32.000 | 29.424 | 83,6 |
| 4270 | 65.000 | 41.924 | 85,6 |
| 4300 | 104.000 | 89.016 | 85,6 |
| 4430 | 4.000 | 1.142 | 28,6 |
| RAZEM | 515.000 | 459.085 | 89,1 |

§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 234.588 zł

W 2005 r. przyznano dotację następującym podmiotom:

- Klub Sportowy "Budowlani" (organizacja dochodzących obozów

Szkoleniowo – kondycyjno - technicznych młodzieży)	4.725 zł

- Klub Sportowy "Budowlani"

(zakup sprzętu sportowego do przeprowadzania zawodów)	5.250 zł

- UKS WILK, 	2.180 zł

- TKKF „Szóstka” (Miejska Liga Halowa Piłki Nożnej Pięcioosobowej

XXII edycja, sezon rozgrywkowy 2005/2006)	     3.000 zł

- Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym,

(zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

skupionych przy Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z

Porażeniem  Mózgowym w Opolu)	3.000 zł

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (organizacja II Dnia Sportu) 	 1.000 zł

- Aeroklub Opolski

(X Zawody Spadochronowe o Puchar Prezydenta Miasta Opola )	   10.000 zł

- UKS Impet Opole

(organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci

i młodzieży w zakresie gry w hokeja na lodzie i hokeja na rolkach

dziewczyn i kobiet, w oparciu zapisy statutowe klubu) 	5.000 zł

- Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niedowidzących i Słabowidzących "Cross"

(Mistrzostwa Miasta Opola w warcabach osób niepełnosprawnych) 	1.980 zł

- Politechnika Opolska (I Akademickie Mistrzostwa Opola w pływaniu o

Puchar Rektora Politechniki Opolskiej) 	1.000 zł

- Akademicki Związek Sportowy

(szkolenie sportowe dzieci i młodzieżowy w judo) 	5.000 zł

- Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny

(III Regionalny Miting w łyżwiarstwie szybkim Olimpiad Specjalnych )  	   720 zł

- Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny

(IV Ogólnopolski Miting w jeździe na wrotkach i rolkach Olimpiad

Specjalnych)  	2.000 zł

- Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan”

(udział dzieci i młodzieży zrzeszonej w OKKT „Budokan” w zgrupowaniach i

obozach szkoleniowych)	 3.000 zł

- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze

(Wyposażenie sprzętowe czołowych zawodników klubu) 	 4.000 zł

- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze

(zakwaterowanie i transport na zawody w Bormio)  	3.000 zł

- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze

(wyjazd na obóz ogólnorozwojowy do Belmeken) 	 5.000 zł

- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze,

(transport na zawody OZR i Pucharu Polski) 	1.125 zł

- Klub Sportowy "Gwardia" (organizacja Turnieju im. Jerzego Klempela

w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych miasta Opola) 	3.000 zł

- Klub Sportowy "Gwardia" (szkolenie sportowe młodzieży-prowadzenie

zajęć treningowych sekcja strzelecka) 	5.500 zł

- UKS "Piątka"

(dofinansowanie imprez szermierczych UKS "Piątka" Opole)	1.500 zł

- LKS Wikidng Opole (szkolenie dzieci i młodzieży przygotowanie

do rozgrywek ligowych i udział w rozgrywkach) 	 2.500 zł

- Towarzystwo Pływackie Masters Opole

(Mistrzostwa Polski "Masters" w pływaniu) 	5.000 zł

- Automobilklub Opolski (eliminacja Pucharu Polski automobilklubów

i klubów w popularnych rajdach samochodowych)  	2.100 zł

- Automobilklub Opolski (runda rajdowego samochodowego pucharu

Polskiego Związku Motorowego)  	5.600 zł

- Opolski Klub Taekwondo (Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików

Taekwondo WTF) 	 800 zł

- UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (udział sekcji

kajakowej we współzawodnictwie sportowym regatach rangi

mistrzostw Polski) 	 2.160 zł

- UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

(udział we współzawodnictwie sportowym w LA) 	5.000 zł

- UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

(szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej) 	 3.000 zł

- Towarzystwo Hokejowe "Old Boys" (I Międzynarodowy Turniej hokeja

na lodzie im. Krzysztofa Pawłowskiego) 	3.650 zł

- Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Piast",

(Międzynarodowy Turniej Radości w łyżwiarstwie figurowym) 	 4.000 zł

- Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Piast",

(przygotowanie letnie do sezonu głównego -zgrupowanie

specjalistyczne w Opolu) 	2.500 zł

- Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Piast",

(eliminacje do Mistrzostw Polski młodzików) 	 2.500 zł

- Towarzystwo Miłośników Koszykówki „Basket Opole”,

(organizacja miejskiej ligi koszykówki amatorów) 	 4.700 zł

- Klub Sportowy "Gwardia" (organizacja ogólnopolskiego turnieju

klasyfikacyjnego juniorek/ów młodszych w judo) 	 6.200 zł

- Klub Sportowy "Gwardia",

(organizacja Mistrzostw Polski seniorek i seniorów w judo ) 	9.600 zł

- Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych

(Halowa Liga Miejska trampkarzy)  	2.100 zł

- Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych (I Zawody Pływackie dla

nie zrzeszonych o puchar Prezydenta Miasta Opola) 	2.500 zł

- Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych (I Zawody Rodzinnej Sztafety

Pływackiej o Puchar Prezydenta Miasta Opola) 	2.000 zł

- Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,

(organizacja wakacyjnych zawodów sportowych szóstek piłkarskich)  	1.500 zł

- Opolski i Klub Karate Kyokushin,

(organizacja zawodów sportowych karate "Challenger Opole 2005") 	 2.000 zł

- Akademicki Związek Sportowy,

(szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo -zakup sprzętu sportowego)  2.750 zł

- LKS Ziemia Opolska,

(poszukiwanie i szkolenie talentów kolarstwa) 	 5.850 zł

- Klub Żużlowy "Kolejarz Opole",

(szkolenie młodzieży- wychowanie przez sport)  	5.000 zł

- Klub Żużlowy "Kolejarz Opole",

(współzawodnictwo sportowe młodzieży) 	5.000 zł

- Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole,

(udział MKS Zryw Opole w letnich mistrzostwach w pływaniu) 	 2.578 zł

- Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole,

(organizacja XXI Międzynarodowych Mistrzostw Opola w pływaniu)  	12.000 zł

- LKS "Groszmal" Opole,

(szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć

treningowych)  	1.350 zł

- LKS "Groszmal" Opole,

(szkolenie sportowe młodzieży obejmujące udział we współzawodnictwie

sportowym) 	 1.500 zł

- Klub Sportowy Tempo (wspieranie sportu w dzielnicy Zakrzów) 	2.500 zł

- Opolski Klub Taekwon-do,

(Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i seniorów Taekwon-do -10-lecie

Opolskiego Klubu Taekwon-do )	7.200 zł

- Opolski Klub Taekwon-do (Otwarte Mistrzostwa Opola Taekwon-do) 	3.800 zł

- UKS "Dwójka" (Olimpijski Festyn Integracyjny)  	1.000 zł

- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Rodło" Opole,

(upowszechnianie kultury fizycznej szkolenie sportowe dzieci młodzieży –

sekcja L.A.)  	1.000 zł

- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Rodło" Opole,

(szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja piłki nożnej) 	 4.000 zł

- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Rodło" Opole,

(udział drużyny PUKS "Rodło w rozgrywkach szachowej II ligi juniorów)	2.000 zł

- UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

(mistrzostwa województwa młodziczek, kadetek, turnieje

ogólnopolskie, międzynarodowe w piłce siatkowe)	 3.000 zł

- UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

(międzynarodowe i ogólnopolskie turnieje piłki siatkowej Mistrzostwa

Województwa juniorek) 	3.000 zł

- UKS "Trolik" (organizacja bezpłatnych festynów rekreacyjno-

sportowych unihokejowych i pokazów cheerleaders UKS "Trolik" oraz

innych organizacji pozarządowych na pl. Wolności w Opolu) 	3.700 zł

- UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

(szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące udział

we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym) 	 620 zł

- UKS "Okay." (prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży

w UKS "Okay") 	 5.850 zł

- "Skate Park Opole" Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych,

(organizacja zawodów w jeździe na deskorolce, Bmx, Trialu,MTB26) 	5.000 zł

- Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "Chabry" (organizacja imprez

rekreacyjno-sportowych dla młodzieży i osób starszych) 	 2.000 zł

- Opolski Klub Sportowy „Odra”,

(monitorowanie meczy na stadionie przy ul. Oleskiej) 	 13.500 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym – kwota 62.991 zł

Nagrody dla zawodników i trenerów z Opola, którzy zajęli czołowe lokaty w plebiscycie czytelników Nowej Trybuny Opolskiej, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zgodnie z uchwałą 471/99 Zarządu Miasta Opola. Nagrody rzeczowe dla czołowych zawodników AZS Opole i KS Gwardia Opole za osiągnięcia sportowe w Drużynowych Mistrzostwach Polski w judo.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29.424 zł

Zakup pucharów, medali upominków oraz drobnego sprzętu sportowego na imprezy sportowe i sportowo rekreacyjne organizowane i współorganizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki. Zakup koszulek okolicznościowych dla uczestników młodzieżowych międzynarodowych zawodów sportowych (Igrzyska Sportowe Miast Partnerskich)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – kwota 41.924 zł

Powyższe środki wydatkowano na zagospodarowanie terenu akwenu „BOLKO I”, które zostało zakończone w dniu 30 czerwca 2005 r., a otwarcie sezonowego kąpieliska nastąpiło w dniu 2 lipca 2005 r. Dokonano remontu drogi dojazdowej do tego kąpieliska.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 89.016 zł

Powyższe wydatki przeznaczone były na: delegacje sędziowskie, opiekę medyczną, nagłośnienie, transport, wynajem obiektów sportowych w związku z imprezami sportowymi organizowanymi i współorganizowanymi przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, w tym: m.in. imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Obejmowały także koszty transportu reprezentacji Opola na zawody organizowane przez miasta partnerskie.

Pokrywano także koszty związane z działalnością kąpielisk sezonowych „Silesia”, „Malina”, „Bolko I” (zakup piasku na plaże, sprzątanie i wywóz śmieci, wywóz nieczystości przez Firmę TOI –TOI).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – kwota 1.142 zł

Ubezpieczenie imprez organizowanych przez Wydział, ubezpieczenie osób wyjeżdżających na zawody zagraniczne.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

# 5. ROZCHODY BUDŻETOWE

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 2.

Za okres sprawozdawczy, rozchody budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości  4.221.002 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99,6%.

Dotyczyły one spłat zaciągniętych pożyczek przez miasta Opole w poprzednich latach oraz w okresie sprawozdawczym.

Kwoty spłat obejmowały następujące wielkości:

- na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 2.405.000 zł,

- na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 520.000 zł,

- na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – kwota 1.281.819 zł,

- na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Opole – kwota 4.868 zł,

- na rzecz Banku Ochrony Środowiska  S.A. O/Opole – kwota 9.315 zł,

Na koniec 2005 r. stan zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł kwotę łączną 31.504.389 zł, z czego 11.800.000 zł to wartość obligacji wyemitowanych w latach 2004-2005.

Tym samym zadłużenie miasta Opola wyniosło 8,3% wykonanych dochodów budżetowych za 2005 r., a po wyłączeniach zadłużenia na podstawie art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych wyniosło 6,3%.

W okresie sprawozdawczym miasto Opole nie udzieliło pożyczek, ani też poręczeń.

# 6. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W 2005 roku uchwałą Rady Miasta Opola nr XL/413/04 z dnia 16.12.2005 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz realizowanych w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” w 2005 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 216.478.648 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu roku (według stanu na dzień 31.12.
2005 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe oraz inwestycje realizowane w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” zaplanowano kwotę 79.883.151 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” – wykorzystana została kwota 16.417.686 zł, tj. 88,6% (na plan 18.532.086 zł),

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań – wykorzystana została kwota 27.603.278 zł, tj. 92,2% (na plan 29.942.156 zł),

- pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 12.902.782 zł, 
tj. 51,6% (na plan 25.008.295 zł),

- zadania remontowe – wykorzystana została kwota 5.863.655 zł, tj. 91,6% (na plan 6.400.614 zł).

Uwzględniając łączne wykonanie zadań inwestycyjnych, remontowych oraz inwestycji realizowanych w ramach programu Fundusz Spójności/ISPA stopień realizacji planu wynosi 62.787.401 zł, tj. 78,6%, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę 
56.923.746 zł, tj. 77,5%.

W związku z tym, że części wydatków inwestycyjnych i remontowych na ogólną kwotę 3.639.017 zł ujętych na rok 2005 w budżecie miasta Opola nie można było zrealizować z przyczyn, których nie dało się przewidzieć, ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego i przechodzących na rok 2006. Tematyka ta została omówiona w punkcie 19 - Dodatkowe Informacje.

Wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” przedstawiono w załączniku nr 7, wykonanie pozostałych inwestycji realizowanych w ramach WPI przedstawiono w załączniku nr 8, wykonanie pozostałych inwestycji przedstawiono w załączniku nr 9, natomiast wykonanie wydatków na remonty przedstawiono w załączniku nr 10.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych (poza programem Fundusz Spójności/ISPA) za 2005 rok na ogólną kwotę 46.369.715 zł składają się:

- środki finansowe poniesione na zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe wg zapłaconych faktur na dzień 31 grudnia 2005 r. w wysokości 42.730.698 zł;

- środki finansowe nie wykorzystane w 2005 r. i przechodzące na 2006 r., jako niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 3.639.017 zł.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Funduszu Spójności/ISPA za rok 2005 na ogólną kwotę 16.417.686 zł składają się wyłącznie środki poniesione na zrealizowane zadania inwestycyjne wg zapłaconych faktur na dzień 
31 grudnia 2005 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych miasta (bez wydatków w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA) w wysokości 54.950.451 zł wykorzystane zostały w wysokości 40.506.060 zł (w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 1.944.769 zł), co stanowi 73,7 % wykonania planu.

Na realizację remontów miasta przeznaczono środki finansowe na ogólną kwotę 
6.400.614 zł, które wykorzystane zostały w wysokości 5.863.655 zł (w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 1.694.248 zł), co stanowi 91,6 % wykonania planu.

Wykonanie planu inwestycji realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody 
w Opolu” przedstawiono w punkcie 6a części opisowej niniejszego sprawozdania.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2005 rok w załącznikach nr 8, 9 i 10 przedstawia się następująco:

- I. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu środki finansowe w wysokości 26.568.737 zł wykorzystano w kwocie 18.095.918 zł (w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 1.850.181 zł),
a mianowicie:

- Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego 
w ciągu ul. Reymonta.

- Zaplanowane środki finansowe na kwotę 575.000 zł w tym: środki własne gminy w wysokości 575.000 zł, zostały wykorzystane środki gminy w wysokości 570.664 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 248.881 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w opracowaniu projekt wykonawczy, opracowano projekt budowlany przebudowy układu komunikacyjnego, przebudowy wiaduktu z budową estakad wraz z budową ekranów akustycznych od strony zabudowy, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Budowa węzła komunikacyjnego ul. Niemodlińskiej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.420.149 zł, w tym: środki własne gminy w wysokości 2.399.893 zł oraz środki funduszu strukturalnego EFRR w wysokości 6.020.256 zł, zostały wykorzystane środki w wysokości 6.706.198 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 1.970.639 zł oraz środki funduszu strukturalnego EFRR w kwocie 4.735.559 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano wypisów z rejestru gruntów, uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz za wycinkę drzew (II rata), w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót, rozpoczęto realizację zadania – prowadzono roboty ziemne, drogowe, mostowe.

- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji).

- Zaplanowane środki finansowe w kwocie 255.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 202.017 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 161.822 zł. W opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna, wydłużenie terminu wykonania projektu nastąpiło w wyniku długotrwałej procedury pozyskania wymaganych uzgodnień i decyzji.

- Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym: odcinek 
od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.990.278 zł, w tym: środki gminy w wysokości 782.930 zł, pożyczka w wysokości 308.390 zł oraz środki funduszu strukturalnego EFRR w wysokości 2.898.958 zł, zostały wykorzystane w wysokości 3.900.782 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 760.359 zł, pożyczka w wysokości 308.390 zł oraz środki funduszu strukturalnego EFRR w wysokości 2.832.033 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano wypisów z rejestru gruntów, uregulowano opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne wyłączonych z produkcji leśnej, w przetargu wybrano:

Inżyniera Kontraktu – DHV POLSKA Sp. z o.o. Warszawa;

Wykonawcę budowy obwodnicy północnej na odcinku od ul. Częstochowskiej do
ul. Strzeleckiej.

Rozpoczęto realizację zadania w IV kw. 2005 r.

- Przebudowa ul. Krapkowicka – etap I.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.280.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.275.317 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 252.106 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokończono opracowanie dokumentacji technicznej, wykonano nawierzchnię jezdni o pow. 5.658,8 m2, chodnik ze ścieżką rowerową o pow. 2.720,1 m2, oświetlenie uliczne, rowy i wycięto drzewa w ilości 33 szt. Do zakończenia pozostały roboty wykończeniowo-porządkowe, a mianowicie zakończenie prace pielęgnacyjne rowów przydrożnych oraz oznakowanie poziome z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zakończenie zadania planowane na dzień 31.05.2006 r.

- Przebudowa skrzyżowania ulic: Spychalskiego-Piłsudskiego-Wrocławskiej w Opolu wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

- Zaplanowane środki finansowe wysokości 1.715.044 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, regulację urządzeń, chodniki, nawierzchnie jezdni, wyspy azylowe. Zadanie zakończono i odebrano.

- Remont mostu Piastowskiego.

- Zaplanowane środki finansowe wysokości 1.766.805 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakończono remont mostu w ciągu ul. Katedralnej o dł. 200 mb tj. wykonano płytę pomostową, poszerzono wsporniki chodnikowe, przebudowano schody i murki, wykonano oświetlenie i odwodnienie terenu. Zadanie zakończono i odebrano.

- Remont wspornika mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej.

- Zaplanowane środki finansowe w kwocie 798.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 792.782, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 788.683 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w drodze przetargu wybrano Wykonawcę robót, wykonano roboty przygotowawcze, w trakcie realizacji remont wspornika, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, wykonanie nowej izolacji dylatacji, oświetlenie mostu oraz odwodnienie. Zakończenie zadania planowane na dzień 31.05.
2006 r.

- Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przebudowy wiaduktu na ulicy Wschodniej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 61.778 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 31.110 zł. W opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna. Wydłużenie terminu wykonania projektu nastąpiło w wyniku długotrwałej procedury pozyskania wymaganych uzgodnień i decyzji. Zakończenie zadania planowane na dzień 31.05.2006 r.

- Modernizacja ul. Styki wraz  z budową kanalizacji deszczowej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.460 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano kanalizację deszczową o długości
240,5 m, nawierzchnię jezdni ogółem o pow. 1.552 m2. Zadanie zakończono i odebrano.

- Przebudowa jezdni ul.Partyzanckiej i Kurpiowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.526.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 29.280 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: przygotowano dokumentację przetargową. Zaplanowane środki niekwalifikowane związane z realizacją kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Funduszu Spójności/ISPA nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. W 2006 r zadanie będzie realizowane równolegle z budową kanalizacji.

- Budowa pętli autobusowej MZK przy ul.Częstochowskiej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.201 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano zatokę o pow. 449 m2, chodnik z kostki betonowej o pow.71 m2, zieleń i odwodnienie. Zadanie zakończono i odebrano.

- Budowa ścieżki rowerowej na ul.Luboszyckiej – odc. od ul. Chabrów do ronda.

- Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 67.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.234 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 12.932 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano wypisów z rejestru gruntów, opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2006 r po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę zostanie wypłacone 20% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji zgodnie z zawartą umową.

- Przebudowa ul. Rzeszowskiej (opracowanie dokumentacji technicznej).

- Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.981 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 9.150 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, opracowano i złożono wniosek o wydanie „decyzji środowiskowej”. W 2006 r po uzyskaniu „decyzji środowiskowej” złożony zostanie wniosek na uzyskanie pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie wypłacone Wykonawcy 20% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji zgodnie z zawartą umową.

- Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej (opracowanie dokumentacji technicznej).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 97.919 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 86.132 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w trakcie opracowanie dokumentacji technicznej, opracowano i złożono wniosek o wydanie „decyzji środowiskowej”. W 2006 r. dokończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie „decyzji środowiskowej” pozwoli na złożenie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Po wykonaniu zakresu umownego Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie.

- Dokumentacja przyszłościowa (przygotowywana przez Miejski Zarząd Dróg).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 624.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 581.175 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 135.901 zł. Wykorzystane środki przeznaczono na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na zadania przewidziane do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

- Wykonano następujące dokumentacje:

- dokończono dokumentację przebudowy skrzyżowania ulic Spychalskiego – Piłsudskiego – Wrocławskiej w Opolu wraz z budową sygnalizacji świetlnej;

- projektową przebudowy ul. Damrota;

- aktualizację „Studium wykonalności na etapie koncepcji dla przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta;

- dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową na „Budowę węzła komunikacyjnego przy ul. Niemodlińskiej” do obowiązujących przepisów;

- koncepcję pętli autobusowej MZK przy skrzyżowaniu ulic Oleska-Żytnia;

- projekt budowlano – wykonawczy przebudowy przepustu pod ul. Partyzancką w Opolu;

- budowy zatoki autobusowej wraz z poszerzeniem odcinka drogi krajowej nr 94 w Opolu – Bierkowicach;

- koncepcję przebudowy drogi krajowej nr 45 w Opolu o długości ok. 2,2 km
ul. Prószkowskiej (na odcinku od ul. Parkowej do skrzyżowania z ul. Krapkowicką)
i ul. Krapkowickiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Prószkowską do południowej granicy miasta).

- budowy Al. Solidarności w Opolu;

- przebudowy ulicy Kościuszki w Opolu wraz z modernizacją oświetlenia;

- projektową oznakowania poziomego ul. Budowlanych odc. od ul. Harcerskiej do skrzyżowania z obwodnicą Płn. i ul. Sobieskiego odc. od obwodnicy Płn. do granic miasta, skrzyżowania ul.1-go Maja z ul. Armii Krajowej oraz pionowego ścieżki rowerowej przy ul.Budowlanych;

- W opracowaniu znajduje się dokumentacja:

- projektowo-kosztorysowa przebudowy chodników na całej długości ul. Kośnego;

- projektowo-kosztorysowa budowy zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego;

- projektowo-kosztorysowa budowy ulic: Borysławskiej, Grodzieńskiej, Lwowskiej, Nowogródzkiej i Stanisławowskiej w Opolu;

- projektowa dylatacji stalowych mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej;

- projektowo-kosztorysowa rozbiórki budynku jednorodzinnego wolnostojącego w pasie drogowym Alei Witosa;

- przebudowy skrzyżowania ul. Ozimskiej z ulicą Plebiscytową w Opolu;

- budowy przepustów w ul. Bierkowickiej i ul. Golachowskiego;

- przebudowę ul. Wyczółkowskiego i ul. Chełmońskiego w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej;

- przebudowy skrzyżowania ul. Szarych Szeregów z ul. Sosnkowskiego w Opolu.

- W 2006 r przewiduje się wykorzystanie środków niewygasających na dokończenie zleconych opracowań projektowo-kosztorysowych, uzyskanie „decyzji środowiskowych” dla 
4 zadań, opracowanie i złożenie wniosków oraz uzyskanie pozwoleń na budowę. Zakończenie projektów planowane na dzień 31.05.2006 r.

- Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 192.300 zł zostały wykorzystane na kwotę 140.837 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 123.464 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano Wykonawcę opracowania dokumentacji technicznej, wykonano prace przedprojektowe. W 2006 r dokończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie „decyzji środowiskowej” pozwoli na złożenie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Po wykonaniu zakresu umownego Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie.

- Budowa kanalizacji teleinformatycznej na odcinku ul.Kołłątaja.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 18.444 zł na realizację kanalizacji teleinformatycznej. Zadanie zakończono i odebrano.

- II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 903.080 zł zostały wykorzystane w wysokości 895.394 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 138.824 zł na niżej wymienione zadania:

- ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

- Przebudowa sali wielofunkcyjnej w budynku przy ul. Odrzańskiej 4 na lokale socjalne.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 112.477 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, wykonano roboty murarsko-tynkarskie, instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizację. W wyniku przebudowy Gmina Opole pozyskała
6 lokali socjalnych. Zadanie zakończono i odebrano.

- Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z miejscami postojowymi i droga wewnętrzną przy ul.Srebrnej 
w Opolu.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 700.000 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 60.744 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano wykonawcę robót, wykonano roboty murarsko-tynkarskich, dekarskie, instalację elektryczną, wodociągową, c.o. i kanalizację oraz roboty drogowe. W wyniku przebudowy Gmina Opole pozyska 16 samodzielnych lokali socjalnych.

- Budowa lokali socjalnych przy ul.Walecki.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.080 zł zostały wykorzystane na kwotę 82.917 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 78.080 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano koncepcję architektoniczną, w trakcie  opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania planowane na dzień 31.05.2006 r.

- III. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 684.700 zł zostały wykorzystane w wysokości 610.840 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 150.000 zł, a mianowicie:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 49.893 zł na zakup samochodu oraz laptopp’a na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zadanie zrealizowane w 100%.

- Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 64.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 64.453 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, roboty remontowe zostały wykonane w pełnym zakresie. Zadanie zakończono i odebrano.

- Przebudowa przepompowni wód drenażowych na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi.

- Zaplanowane własne środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 65.033 zł. Ponadto na realizację zadania wykorzystano środki z GFOŚ i GW  w wysokości 65.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, dokonano przebudowy istniejącej przepompowni wraz z wymianą pomp i technologii, wykonano drogę dojazdową, ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu przepompowni. Zadanie zakończono i odebrano.

- Budowa alejki wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul.Tysiąclecia (opracowanie dokumentacji).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 159.864 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 150.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót. W 2006 r.  realizowane będą roboty związane z budową alejek wraz z odwodnieniem i przebudową ogrodzenia cmentarza. Zakończenie zadania planowane jest w czerwcu 2006 r.

- Remont sanitariatów na cmentarzu komunalnym Opole-Półwieś.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 21.884 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano remont pokrycia dachowego, stolarki okiennej, schodów zewnętrznych, wymieniono płytki ścienne i urządzenia sanitarne. Zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Zadanie zakończono i odebrano.

- Przebudowa wejścia do kaplicy przy ul.Cmentarnej i remont elewacji wraz 
z dokumentacją.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 7.808 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację techniczną na przebudowę wejścia i remont elewacji kaplicy na cmentarzu komunalnym. Zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Zadanie zakończono i odebrano.

- Rozbudowa cmentarza komunalnego – Półwieś I etap.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 268.200 zł zostały wykorzystane w wysokości 241.905 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, wykonano kwaterę przy Alei Zasłużonych o pow. 1,15 ha, ścieżki grysowe o szer. 2 m o pow. 864 m2, ścieżki asfaltowe o szer. 3 m o pow. 1.985,10 m2. Zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Zadanie zakończono i odebrano.

- IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.237.237 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.619.859 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 223.888 zł  na zrealizowanie następującego zakresu rzeczowego:

- Komputeryzacja Urzędu Miasta.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 794.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 385.445 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono serwery sieciowe, routery, sprzęt komputerowy (14 sztuk drukarek i 35 sztuk komputerów), notebook w ilości 2 szt, oprogramowania oraz nowe programy.

- Zakupy inwestycyjne sprzętu.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 69.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 57.158 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono na potrzeby urzędu kserokopiarki w ilości 4 szt., klimatyzatory w ilości 4 szt. oraz wideoprojektor w ilości 
1 szt.

- Rozbiórka wiaty murowanej i blaszanej oraz portierni przy ul. Budowlanych 4.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 16.979 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w drodze przetargu wybrano wykonawcę, wykonano rozbiórkę wiaty murowanej i blaszanej oraz portierni. Zadanie zakończono i odebrano.

- Realizacja projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.837 zł zostały wykorzystane w 100% na dofinansowanie realizowanego przez Urząd Marszałkowski zadania, jako udział Gminy Opole w kosztach administracyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego. Ośrodek ten jest jednostką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego wyznaczoną do zarządzania i obsługi Projektu.

- Projekt zagospodarowania terenu przy WSO – Pl. Wolności.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.300 zł zostały wykorzystane w wysokości 14.640 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu. Zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Zadanie zakończono i odebrano.

- Remont budynków Urzędu Miasta.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 626.700 zł zostały wykorzystane w wysokości 447.229 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 223.888 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont instalacji elektrycznej, ośmiu pokoi po WSO w Ratuszu, ekspertyzę stanu technicznego placu przy Ratuszu, wykonano remont toalety w budynku na Pl. Wolności. Rozpoczęto remont instalacji elektrycznej oraz ośmiu pokoi po WSO w Ratuszu. Zakończenie planowane jest w kwietniu 2006 r.

- Zakup samochodu osobowego.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 78.820 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta.

- Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych na archiwum zakładowe – etap II.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 613.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 612.751 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na II etap adaptacji budynku na archiwum, wybrano wykonawcę robót, wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Zadanie zakończono i odebrano.

- V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 986.130 zł wykorzystano w wysokości 985.070 zł na zrealizowanie następującego zakresu rzeczowego:

- KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWYCH STRAŻY POŻARNYCH

- Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w 100% na dofinansowanie budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano projekt budowlano-wykonawczy zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego obiektów Centrum Powiadamiania Ratunkowego i KM PSP w Opolu ul.Głogowska 24, zakupiono agregat prądotwórczy, wykonano modernizację rozdzielnicy głównej w KM PSP, zasilanie awaryjne dla CPR oraz systemów alarmowania, łączności i informatycznych funkcjonujących w KM PSP w Opolu. Zadanie zakończono i odebrano.

- Modernizacja obiektu KMPSP.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.170 zł zostały wykorzystane w wysokości 12.169 zł, jako partycypacja w kosztach malowania elewacji budynków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zawartym w dniu 31.03.2003 r. porozumieniem w sprawie zasad wspólnego użytkowania nieruchomości przy ul.Budowlanych 1 w Opolu. Zadanie zakończono i odebrano.

- Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.360 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano modernizację pomieszczeń kotłowni – naprawę tynków, posadzki, malowanie ścian i sufitu, przerobiono część wew. instalacji grzewczej kotłowni, montaż technologii kotłowni w układzie kaskady 2 kotłów kondensacyjnych Viessmann typ VITODENS 300, wew. instalację gazu od układu regulacyjno-pomiarowego do kotła. Zadanie zakończono i odebrano.

- Zakupy inwestycyjne sprzętu

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł zostały wykorzystane w 100% Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt hydrauliczny, aparaty oddechowe i skokochron.

- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- Zakup urządzenia do wytwarzania mieszanek tlenowych dla płetwonurków.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup urządzenia do wytwarzania mieszanek tlenowych dla płetwonurków. Zadanie zrealizowano.

- Modernizacja nadwozia samochodu na potrzeby OSP Szczepanowice.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w 100% na modernizację nadwozia pożarniczego samochodu STAR 244. Zadanie zrealizowano.

- Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Grudzice.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Opole-Grudzice. Zadanie zrealizowano.

- Obrona cywilna (zakup syren alarmowych).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup 2 kpl syren alarmowych. Zadanie zrealizowano.

- STRAŻ MIEJSKA

- Zakup samochodu specjalistycznego.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 88.954 zł na zakup w drodze przetargu samochodu do przewozu osób zatrzymanych. Zadanie zrealizowano.

- Komputeryzacja Straży Miejskiej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.100 zł zostały wykorzystane w wysokości 46.087 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie zrealizowano.

- Adaptacja pomieszczeń na posterunek Straży Miejskiej przy ul. Niemodlińskiej.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w 100% na opracowanie projektu budowlanego i sanitarnego adaptacji pomieszczeń na potrzeby posterunku Straży Miejskiej oraz instalację elektryczną i ogrzewanie. Zadanie zrealizowano.

- VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.040.950 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.541.542 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 768.496 zł na realizację następujących zadań:

- SZKOŁY PODSTAWOWE

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.496.029 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.402.066 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 69.861 zł na niżej wymienione zadania:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (remont basenu wraz z zapleczem).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.926 zł zostały wykorzystane na kwotę 54.852 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej wykonano remont magazynu chemii z zamontowaniem drzwi niepalnych oraz zakupiono wózek dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (termomodernizacja obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 82.500 zł zostały wykorzystane na kwotę 52.156 zł na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektu. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%. Zadanie zrealizowano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (przebudowa pomieszczenia biblioteki na salę ćwiczeń).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 69.861 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 69.861 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w drodze przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych, rozpoczęto realizację zadania polegającego na adaptowaniu sali wraz z 
2 kantorkami o pow. 308 m2 na salę ćwiczeń, zakres robót do wykonania: instalacja nawiewna i wywiewna, wymiana wykładzin posadzki, malowanie oraz oświetlenie i instalacja elektryczna. Zakończenie zadania planowane jest w kwietniu 2006 r.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (remont sali gimnastycznej).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.957 zł zostały wykorzystane na kwotę 53.956 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót, dokonano wymiany podłogi sportowej w technologii typu Taraflex Action Sport oraz podłogi korytarza w technologii typu Poliflor, zakupiono i zamontowano wyposażenie boisk do koszykówki i siatkówki oraz przeprowadzono remont byłego mieszkania wymieniając okna, podłogi, instalację c.o. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (termomodernizacja obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 237.894 zł, w tym: środki własne w wysokości 83.178 zł oraz środki z pożyczki w wysokości 154.716 zł, zostały wykorzystane na kwotę 237.549 zł, w tym: środki własne w wysokości 82.833 zł oraz środki z pożyczki w wysokości 154.716 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót, wykonano ocieplenie ścian i stropodachu wraz z ułożeniem nowej instalacji odgromowej, wymieniono okna i drzwi sali gimnastycznej, instalacje c.o. oraz wentylację mechaniczną. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 (remont sanitariatów przy sali gimnastycznej).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.300 zł zostały wykorzystane na kwotę 38.288 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano wykonawcę robót, wykonano nowe ścianki działowe, 3 kabiny natryskowe z kotarą zasłonową, izolację poziomą, wymieniono kanalizację, instalację zimnej i ciepłej wody, montaż urządzeń sanitarnych, instalację elektryczną wraz z osprzętem, zamontowano nową tablicę rozdzielczą. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 (budowa chwytaków boiskowych).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.000 zł zostały wykorzystane w 100% na wykonanie dwóch chwytaków na boisku do piłki nożnej. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 (termomodernizacja obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.731 zł na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektu. Zakończono opracowanie audytu i dokumentacji.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 (remont dachu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w 100% na wykonanie remontu dachu nad łącznikiem i salą gimnastyczną. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 (wykonanie wjazdu do szkoły i boiska).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.900 zł zostały wykorzystane w wysokości 73.002 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano projekt budowlany i wykonawczy, wybrano wykonawcę, wykonano wjazd do szkoły i boiska o pow. 
241 m2, ogrodzenie, kanalizację deszczową o dł. 33 m, zasilanie kablem energetycznym o dł. 40 m oraz 2 pkt świetlne. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 (dokumentacja zagospodarowania terenu 
i rozbiórki obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 19.032 zł na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu oraz budowy boisk sportowych na terenie szkoły. Zadanie zrealizowano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 (rozbiórka byłego zakładu remontowo-budowlanego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł na wykonanie rozbiórki byłego zakładu remontowo-budowlanego zostały przesunięte do planu budżetu miasta na 2006 r.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 (remont dachu segmentu sportowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.852 zł zostały wykorzystane w wysokości 89.352 na remont dachu segmentu sportowego, a mianowicie wykonano ocieplenie dachu styropianem i położono 2-krotnie papę termozgrzewalną. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 (adaptacja sali na pracownię komputerową dla PLO Nr VI na potrzeby „Nowej Matury”).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.900 zł zostały wykorzystane w wysokości 21.894 zł na wykonanie adaptacji sali na pracownię komputerową. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.100 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.099 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 (remont dachu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 239.700 zł zostały wykorzystane w wysokości 239.602 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano wykonawcę robót, ułożono nowa dachówkę ceramiczną karpiówkę, przemurowano kominy, wykonano obróbki blacharskie oraz instalację odgromową. Zadanie zakończono i odebrano.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 (remont dachu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 129.981 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano wykonawcę robót, ułożono nowa dachówkę ceramiczną, wykonano obróbki blacharskie oraz instalację odgromową. Zadanie zakończono i odebrano.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 (termomodernizacja obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 220.000 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano audyt energetyczny i dokumentację techniczną termomodernizacji obiektu, wybrano wykonawcę robót, wymieniono drzwi wejściowe i stolarkę okienną, ocieplono stropodach oraz wykonano izolację cieplną przyziemia budynku. W 2006 r realizacja zadania będzie kontynuowana. Termin zakończenia zadania planowany w sierpniu 2006 r.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 (remont szkolnego boiska sportowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 45.211 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: ułożono nowy dywanik asfaltowy o pow.990 m2, wykonano skocznie w dal. Zadanie zakończono i odebrano.

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 724.129 zł wykorzystano w wysokości 695.230 zł na realizację następujących zadań:

- Centrum Kształcenia Specjalnego (zakup wyposażenia).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 67.741 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono maszyny, urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego, meble szkolne, sprzęt i aparaturę radiowo-telewizyjną. Zadanie zrealizowano.

- Centrum Kształcenia Specjalnego (adaptacja obiektu żłobka przy ul. Bytnara Rudego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 654.129 zł zostały wykorzystane w wysokości 627.489 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót na II etap adaptacji i termomodernizacji obiektu, adaptowano 2 sale zajęć przedszkolnych o pow.38,95 m2 i pow. 35,28 m2, pomieszczenie na wózki, holl, szatnię, sanitariaty, zmywalnię i kredens-wydawalnię oraz wykonano elewację budynku z ociepleniem. Zadanie zakończono i odebrano.

- PRZEDSZKOLA

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 64.200 zł wykorzystano w wysokości 64.035 zł na realizację następujących zadań:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Przedszkole Nr 36 (remont dachu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 59.835 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 59.835 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano wykonawcę robót, rozpoczęto realizację zadania. Zadanie realizuje bezpośrednio jednostka oświatowa. Termin zakończenia zadania planowany w kwietniu 2006 r.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Przedszkole Nr 36 (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.200 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- GIMNAZJA

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 214.736 zł wykorzystano w wysokości 212.940 zł na realizację następujących zadań:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 (zakup komputera).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.650 zł zostały wykorzystane w wysokości 14.326 zł na zakup komputerów. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Gimnazjum Nr 6 (zakup komputera).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup komputera. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 (zakup komputera).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup komputera. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 (termomodernizacja obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.186 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano audyt energetyczny i dokumentację techniczną termomodernizacji obiektu. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 (remont kanalizacji).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.800 zł zostały wykorzystane w 100% na wymianę przyłącza kanalizacyjnego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Gimnazjum Nr 3 (wymiana i zabezpieczenie okien).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 91.862 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymieniono w sali gimnastycznej stolarkę okienną wraz z parapetami oraz zdemontowano okna w 11 kwaterach najniższego poziomu i zamurowano otwory okienne. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Gimnazjum Nr 8 (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.650 zł na zakup komputera. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Gimnazjum Nr 4 (remont sanitariatów).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 73.100 zł zostały wykorzystane w wysokości 72.116 zł na remont sanitariatów. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano wykonawcę robót, wymieniono w sanitariatach na 3 kondygnacjach posadzki, izolacje pozioną, stolarkę okienną i drzwiową, instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Zadanie zrealizowano.

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.375.100 zł wykorzystano w wysokości 419.070 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 288.029 zł na realizację następujących zadań:

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II (termomodernizacja obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.062 zł zostały wykorzystane w 100% na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektu. Zadanie zrealizowano.

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 12.998 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących-PLO Nr IV (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.200 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.198 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Zespól Szkół im.Prymasa Tysiąclecia – PLO Nr V (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.200 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.197 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (hala namiotowa).

- Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 800.000 zł na budowę i montaż hali namiotowej. Realizacja zadania została przesunięta na 2006 r.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (opracowanie dokumentacji technicznej hali namiotowej).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 41.358 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali namiotowej. Zadanie zrealizowano.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (termomodernizacja obiektu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.938 zł zostały wykorzystane w wysokości 6.502 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano audyt energetyczny i dokumentację techniczną termomodernizacji obiektu. Zakres rzeczowy wykonano w 100%.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (wykonanie nowego sufitu w sali gimnastycznej).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.700 zł zostały wykorzystane w wysokości 13.525 zł na wykonanie nowego sufitu w sali gimnastycznej. Zadanie zakończono i odebrano.

- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia (remont dachu).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 303.230 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 288.029 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację techniczną na remont dachu, wybrano wykonawcę robót, rozpoczęto remont dachu. Termin zakończenia zadania planowany w maju 2006 r.

- SZKOŁY ZAWODOWE

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 409.100 zł wykorzystane zostały w wysokości 402.168 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 78.300 zł na realizację następujących zadań:

- Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica (remont sali gimnastycznej).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł zostały wykorzystane w 100%. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano remont sali gimnastycznej w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i wentylacji oraz nową nawierzchnię sportową z wykładziny Taraflex. Zadanie zakończono i odebrano.

- Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica (zakup sprzętu na potrzeby „Nowej Matury”).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.479 zł na zakup sprzętu. Zadanie zrealizowano.

- Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica (opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację hangaru).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 18.300 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację hangaru. Zadanie zrealizowano.

- Zespół Szkół Ekonomicznych (wymiana i przebudowa okien bocznych klatek schodowych oraz wymiana wykładzin).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 78.300 zł zostały wykorzystane w wysokości 78.300 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 78.300 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w trakcie wymiany wykładziny w
8 salach dydaktycznych oraz stolarka okienna na ścianie fasadowej budynku szkoły na witryny aluminiowe o pow. 44,5 m2.

- Zespół Szkół Mechanicznych (odcięcie loggi).

- Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w 100% na odcięcie logii. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Zespół Szkół Mechanicznych (zakup sprzętu komputerowego).

- Zaplanowane środki w wysokości 4.100 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Zespół Szkół Mechanicznych (remont dachu budynku głównego).

- Zaplanowane środki w wysokości 151.700 zł zostały wykorzystane w wysokości 146.989 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymieniono pokrycie dachowe o pow.
758,38 m2, obróbki blacharskie, przemurowano kominy oraz ułożono nową instalację odgromową. Zadanie zakończono i odebrano.

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.600 zł wykorzystane zostały w 100% na realizację następujących zadań:

- Zespól Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego (remont dachu)

- Zaplanowane środki w wysokości 11.100 zł zostały wykorzystane w 100% na remont dachu. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego (zakup sprzętu komputerowego)

- Zaplanowane środki w wysokości 8.500 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka oświatowa. Zadanie zrealizowano.

- CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.692.556 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.312.438 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 268.236 zł na realizację następujących zadań:

- Centrum Kształcenia Praktycznego (zakup wyposażenia).

- Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 208.000 zł na zakup wyposażenia. Realizacja zadania została przesunięta na 2006 r.

- Centrum Kształcenia Praktycznego (zakup wyposażenia pracowni mechatroniki i nauki  technik CNC - II etap).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.029.631 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.027.000 zł, w tym: środki własne gminy 102.700 zł, dotacja celowa M.F. 154.050 zł oraz środki unijne – 770.250 zł na zakup wyposażenia do pracowni mechatroniki i nauki techniki CNC wraz z podłączeniem i uruchomieniem oraz oprogramowaniem i przeszkoleniem obsługi na zakupionym wyposażeniu w pracowniach. Zadanie zrealizowano.

- Centrum Kształcenia Praktycznego (adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni spawalniczej).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 338.200 zł zostały wykorzystane w wysokości 285.438 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 268.236 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano wykonawcę robót, rozpoczęto adaptację parteru budynku B na pracownię spawalniczą, obróbki mechanicznej, salę wykładową, zaplecze higieniczno-sanitarne dla uczniów, pokój nauczycielski i jadalnię. Zakończenie zadania planuje się na kwiecień 2006 r.

- Centrum Kształcenia Praktycznego (adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni mechatroniki i nauki  technik CNC).

- Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 116.725 zł na wykonanie remontu segmentu B. Środki pozostawiono do czasu rozliczenia środków unijnych.

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 13.995 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą
4.235 zł na realizację następujących zadań:

- Zakup oprogramowania dla systemu zbiorczego arkusza organizacji dla szkół i naboru.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.235 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą
4.235 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybrano dostawcę oprogramowania dla systemu zbiorczego arkusza organizacji dla szkół i naboru oraz dokonano zakupu. Zadanie zrealizowano w styczniu 2006 r.

- Remonty szkolnych boisk sportowych.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 9.760 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano renowację płyty boiska sportowego o pow. 800 m2 na terenie PG Nr 7 oraz renowację płyty boiska sportowego o pow. 920 m2 na terenie PSP Nr 11. Zadanie zrealizowano.

VII. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 363.597 zł zostały wykorzystane na kwotę 330.717 zł na realizację zadań:

Modernizacja budynku SP ZOZ „ Śródmieście”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.041 zł zostały wykorzystane na kwotę 90.306 zł na wykonanie wymiany drzwi wejściowych i okien III półpiętra oraz remont sanitariatów. Zadanie zrealizowano.

Remont SP ZOZ „ Śródmieście” – II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 126.400 zł zostały wykorzystane na kwotę 126.397 zł na dokonanie wymiany pionów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, remont dachu oraz pomieszczenia rejestracji, wymianę drzwi wejściowych do Poradni Dziecięcej. Zadanie zrealizowano.

SP ZOZ „ Śródmieście” (zakup urządzeń medycznych).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.156 zł zostały wykorzystane w wysokości 114.014 zł na zakup następującego sprzętu: audiometru, Holtera EKG, aparatu ultrasonograficznego oraz analizatora hematologicznego. Zadanie zrealizowano.

SP ZOZ „ Śródmieście” (zakup sprzętu medycznego).

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 20.000 zł na zakup sprzętu medycznego. Realizacja zadania została przesunięta na 2006 r, ze względu na nie uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

VIII. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 814.041 zł zostały wykorzystane na kwotę 311.857 zł na realizację następujących zadań:

- Dom Dziecka (zakup sprzętu komputerowego).

Zaplanowane środki w wysokości 6.600 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup 
2 zestawów komputerowych. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka. Zadanie zrealizowano.

Wymiana stolarki okiennej w Domu Dziennego Pobytu „Złota jesień”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 95.995 zł na wymianę stolarki okiennej. Zadanie zrealizowano.

Domy Dziennego Pobytu (zakupy inwestycyjne sprzętu)

Zaplanowane środki w wysokości 11.800 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu kuchennego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka. Zadanie zrealizowano

Zakup kotła warzelnego gazowego dla Domu Dziennego Pobytu „Złota jesień”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.800 zł zostały wykorzystane na kwotę 8.799 zł na zakup kotła warzelnego. Zadanie zrealizowano.

Modernizacja infrastruktury technicznej – kuchni Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 475.400 zł zostały wykorzystane na kwotę 10.968 zł na opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń kuchennych. Uzyskano środki o dofinansowanie realizacji zadania z Kontraktu Wojewódzkiego. Wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zmiana lokalizacji ogrodzenia)

Zaplanowane środki finansowe w kwocie zostały 32.500 zł zostały wykorzystane na kwotę 32.353 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację techniczną, wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż w nowym miejscu. Zadanie zrealizowano.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne (zakupy inwestycyjne)

Zaplanowane środki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w wysokości 7.221 zł zostały wykorzystane w 100% na pokrycie w części wydatku na zakup serwera FUJITSU SIEMENS PRIMERG. Zadanie zrealizowano.

Adaptacja lokalu przy ul. Armii Krajowej w Opolu na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (opracowanie dokumentacji).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 84.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 49.410 zł na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji lokalu przy ul. Armii Krajowej w Opolu na nową siedzibę. Zadanie zrealizowano.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnymi Uzależnionym (montaż instalacji przywoławczej typu szpitalnego).

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 9.999 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano montaż okablowania, włączników i wyłączników, jednostki PC. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka. Zadanie zrealizowano.

.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnymi Uzależnionym (zakup sprzętu komputerowego).

Zaplanowane środki w wysokości 3.400 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka. Zadanie zrealizowano.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zakup sprzętu komputerowego).

Zaplanowane środki w wysokości 9.000 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka. Zadanie zrealizowano.

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (wymiana instalacji elektrycznej).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.220 zł zostały wykorzystane na kwotę 66.312 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymianę instalacji elektrycznej. Zadanie zrealizowano.

IX. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 156.297 zł zostały wykorzystane na kwotę 155.418 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

ŻŁOBKI

Żłobek – Pomnik Matki Polki (remont dachu).

Zaplanowane środki w wysokości 36.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 35.952 zł na wykonanie remontu dachu. Zadanie zrealizowano.

Żłobek – Pomnik Matki Polki (naprawa elewacji budynku).

Zaplanowane środki w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 13.407 zł na wykonanie naprawy elewacji. Zadanie zrealizowano.

Żłobek Nr 4 ( zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem).

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 9.893 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zadanie realizowała bezpośrednio jednostka. Zadanie zrealizowano.

Żłobek Nr 9 (remont zewnętrznych schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków).

Zaplanowane środki w wysokości 7.000 zł zostały wykorzystane 100% na wykonanie remontu zewnętrznych schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków. Zadanie zrealizowano.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zakup sprzętu komputerowego).

Zaplanowane środki w wysokości 17.397 zł zostały wykorzystane na kwotę 17.290 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie zrealizowano.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe.

Zaplanowane środki w wysokości 71.900 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 41.900 zł oraz środki Starostwa Powiatowego w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 71.876 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 41.876 zł oraz środki Starostwa Powiatowego w wysokości 30.000 zł na wykonanie wentylacji oraz robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń na archiwum zakładowe. Zadanie zrealizowano.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.200 zł zostały wykorzystane na kwotę 4.195 zł na realizację:

Młodzieżowy Dom Kultury (zakup sprzętu komputerowego).

Zaplanowane środki w wysokości 4.200 zł zostały wykorzystane na kwotę 4.195 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie zrealizowano.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania przewidziane do realizacji w roku 2006 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.849.154 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 9.576.191, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 334.908 zł na realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA –„Poprawa jakości wody w Opolu.

Zaplanowane zostały środki w wysokości 450.000 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Funduszu Spójności. Wydatki na ten cel będą ponoszone w razie potrzeby w trakcie realizacji kanalizacji. W 2005 r nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (zakup urządzeń grzewczych wraz z instalacją sterującą)

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 9.992 zł na zakup urządzeń grzewczych. Zadanie zrealizowano.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (zakup sprzętu oświetleniowego z instalacją zasilającą w energię elektryczną)

Zaplanowane środki w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 4.993 zł na zakup sprzętu oświetleniowego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej w energię elektryczną. Zadanie zrealizowano.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 406.585 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 28.590 zł na realizację:

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 268.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 256.019 zł na przebudowę oświetlenia w ul. Mozarta – wybudowano linię kablową  o dł.50 m oraz wybudowano oświetlenie w ulicach:

ul. Tarnopolskiej – Lwowskiej – Samborskiej – Witosa – etap I – linię kablową o dł.785 m oraz zamontowano 13 latarń;

ul. Czarnowąskiej od słupa 233 do ul. Krzanowickiej – linię napowietrzną o dł.300 m;

ul. Limanowskiego linię napowietrzną o dł.204 m oraz zamontowano 4 oprawy oświetleniowe;

ul. Szkolarnej, Tysiąclecia i Grudzickiej – zamontowano 3 oprawy oświetleniowe;

ul. Wróblewskiego – boczna – linię napowietrzną o dł. 90 m i zamontowano 1 oprawę oświetleniową;

ul. Szczeszyńskiego – pętla autobusowa – linię napowietrzną o dł. 135 m oraz zamontowano 4 oprawy oświetleniowe;

ul. Ks. J. Popiełuszki – przejście dla pieszych w rejonie kościoła – linię napowietrzną o dł. 30 m i zamontowano 1 oprawę oświetleniową;

ul. Traugutta – linię napowietrzną o dł.204 m oraz zamontowano 6 oprawy oświetleniowe;

ul. Małej – linię napowietrzną o dł.80 m oraz zamontowano 2 oprawy oświetleniowe;

ul. Tuwima – rejon ul. Rodzinnej - zamontowano 1 oprawę oświetleniową;

ul, Strzeleckiej – odc. od ul. Doroszewskiego do Groszowickiej – linię kablową o dł.331 m, sterowniczą o dł.179 m oraz zamontowano 11 latarń;

ul. Częstochowskiej odcinek od ul. Wilsona do rzeki Malina – linię kablową o dł.459 m oraz zamontowano 8 latarń.

Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza, etap I – odc. od ul. Oleskiej do ul. Dzierżona

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 31.964 zł na wybudowanie po stronie parzystej oświetlenia w ramach „Przebudowy układu komunikacyjnego ulic: Kominka, Sienkiewicza, Oleskiej, Kośnego, Żeromskiego i 
Pl. Kopernika w Opolu”. Zadanie zrealizowano.

Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza, etap II – odc. od ul. Dzierżona do ul. Batalionów Chłopskich

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 118.602 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 28.590 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybudowano oświetleniową linię kablową o dł. 950 m oraz zamontowano 22 latarnie, do wykonania pozostały roboty kablowe związane ze zmianą sposobu zasilania. Planowany termin zakończenia zadania kwiecień
2006 r.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 73.242 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

Miejski Zarząd Dróg (zakup samochodu).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 59.884 zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb MZD w Opolu. Zadanie zrealizowano.

Miejski Zarząd Dróg (zakupy inwestycyjne).

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 50.000 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD w Opolu. Jednostka złożyła rezygnację z realizacji zadania.

Miejski Zarząd Dróg (zakup sprzętu komputerowego).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 13.358 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie zrealizowano.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.809.154 zł wykorzystano w kwocie 9.081.379 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 306.318 zł na realizację następujących zadań:

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura PIU.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 5.000 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie zrealizowano ze środków dział 750, rozdział 75023 § 6060.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Biura PIU.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 57.096 zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb PIU.

Dokumentacja przyszłościowa (przygotowywana przez Wydział Inżynierii Miejskiej).

Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 813.000 zł wykorzystano kwotę 
696.006 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 91.500 zł. 
W zakresie rzeczowym wykonano następujące dokumentacje:

- projekt organizacji ruchu w ciągu ulic Powolnego, Żwirki i Wigury oraz Mozarta w Opolu;

- koncepcję drogową wraz z oświetleniem ulic: Broniewskiego, Cisowej i Kwiatkowskiego;

- aktualizację projektu drogowego ul. Miła;

- projekt techniczny odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni ul. Oświęcimskiej do wylotu w ul. Gabriela;

- analizę zasadności budowy sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych na ul. Grudzickiej, 
na istniejącym przejściu dla pieszych, w rejonie Publicznej Przedszkola Nr 20 w Opolu.

- projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Szkolnej;

- projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia placu Daszyńskiego;

- projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Sienkiewicza (odc. od ul. Dzierżona 
do ul. Batalionów Chłopskich);

- projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Traugutta;

- projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Szczeszyńskiego;

- projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Brzechwy;

- projekt przebudowy oświetlenia wraz z przebudową ciągów pieszo-jezdnych i małej architektury bulwaru im. Karola Musioła, ul. Spacerowej i ul. Parkowej;

- projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Wapiennej i Rodziwiczówny;

- projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Bierkowickiej i Obwodnicy Północnej;

- projekt oświetlenia ul. Osiedle;

- projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Wróblewskiego;

- doprojektowanie przykanalików kanalizacji sanitarnej w dzielnicach objętych programem ISPA;

- projekt przebudowy bulwarów kanału Młynówka;

- projekt odwodnienia ul. Wilsona;

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Oświęcimskiej;

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Budowlanych;

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Odrzańskiej;

- projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Podmiejskiej;

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Żelaznej;

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Adama;

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Bierkowickiej;

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Teligi;

- projekt budowlano-wykonawczy zakrycia otwartego zbiornika ppoż. przy ul. Wiejskiej;

- projekt budowy sieci wodociągowej na obiekcie terenów rekreacyjnych w Opolu 
- Bierkowicach;

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Groszowicach;

- aktualizacja projektu przebudowy Rowu Szczepanowickiego;

- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Sobótki i Żerkowickiej;

- projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Łanowej;

- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu     R-12;

- projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy
ul. Wiejskiej;

- aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Robotniczej;

- aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy nawierzchni ul.Partyzanckiej;

W trakcie opracowania znajduje się aktualizacja projektu kanalizacji deszczowej projektu drogowego ul. Borysławska.

Inwestycje z udziałem ludności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 427.000 zł zostały wykorzystane 
w wysokości 301.901 zł, w tym:

- Na zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej przy ul. Wrocławskiej 190 w Opolu – Bierkowicach zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 26.352 zł  na roboty przygotowawcze i rozpoczęcie realizacji zadania.

- Na pozostałe zadania realizowane z udziałem środków ludności zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 275.549 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- przebudowano plac manewrowy na terenie OSP Grudzice o nawierzchni z kostki „Polbruk” o pow. 720 m2, chodnik z kostki „Polbruk” o pow. 54 m2, ogrodzenie 
z elementów betonowych o wys. 1,5 m oraz dł. 85,9 m ;

- wykonano sieć wodociągową o dł. 131,5 mb wraz z przyłączami do granic posesji o dł. 41.45 mb oraz kanalizację sanitarną o dł. 164,0 mb w ul. Tęczowej;

- wybudowano kanalizację sanitarną o dł. 449,8 mb wraz z przyłączami do granic posesji o dł. 96,0 mb w ul. Wawrzynka – Stara Droga.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podlesie – etap II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.200 zł zostały wykorzystane w wysokości 58.141 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, wykonano kanalizację deszczową o długości 87,55 mb i przykanaliki o długości 14,39 mb. Zadanie zakończono i odebrano.

Rozbudowa II kwatery składowiska odpadów komunalnych, składowiska – etap II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.833.014 zł, w tym: środki własne w wysokości 460.490 zł, środki pożyczki WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 6.000.000 zł i środki Zakładu Komunalnego w wysokości 372.524 zł, zostały wykorzystane w wysokości 
6.460.490 zł, w tym: środki własne w wysokości 460.490  zł, środki pożyczki WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 6.000.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano niwelację terenu o pow. 53.066,3 m2, drenaż podfoliowy o dł. 3.578 m, regulację rowu R-1 i R-2 o dł. 193,5 m, wykonano rów R-3 o dł. 326,7 m, drenaż odcieków  o dł. 2.361,3 m, studnię zbiorczą odcieków z pompą PO-1,00, rurociąg tłoczny odcieków o dł.30,0 m, sieć hydrantową o dł. 200 m, ogrodzenie, drogę tymczasową o pow. 1.980,0 m2, studnie odgazowujące w ilości 
28 szt. oraz  uszczelnienie kwatery wraz z monitoringiem sensorowym o pow. 74.649 m2. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe odprowadzane ze zlewni ul.Katowickiej i „dzielnicy generalskiej”.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 344.740 zł na budowę urządzeń podczyszczających, w tym: własne środki finansowe gminy w wysokości 44.740 zł oraz środki z GFOŚ i GW w wysokości 300.000 zł. W 2005 r na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości 339.882 r w tym: środki budżetu w wysokości 39.882 zł oraz środki GFOŚ i GW w wysokości 300.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano komory żelbetowe: rozdzielczą i zbiorczą wraz z ułożeniem rurociągów połączeniowych, zamontowano osadnik wirowy typu V2B1 Nr 17 – dwukomorowy firmy EKOL-UNIKON o średnicy zbiornika D1w=3.000 mm i D2w=2.000 mm. Planowany zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z dzielnicy „ZWM” i „Chabry”.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 700.000 zł na budowę urządzeń podczyszczających, w tym: własne środki finansowe gminy w wysokości 140.000 zł oraz środki z GFOŚ i GW w wysokości 460.000 zł i PFOŚ i GW w wysokości 100.000 zł. W roku 2005 na realizację zadania wykorzystano środki z GFOŚ i GW w wysokości 364.337 r. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano komory żelbetowe: rozdzielczą i zbiorczą wraz z ułożeniem rurociągów połączeniowych, zamontowano osadnik szlamowy (odstojnik) typ AWAS-S o objętości 14 m3 (zbiornik o średnicy Dw=3.000 mm) i separator koalescencyjno -cyrkulacyjny typ AWAS-SK-1.300 (zbiornik o średnicy Dw=3.000 mm). Planowany zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Zadanie zakończono i odebrano.

Remont kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 99.786 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- remont kanalizacji deszczowej w ulicach: Piotrkowskiej, Powstańców Śląskich nr 5 i 19, Mieszka I, Chmielowickiej;

- remont studzienek kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej;

- regulacje wpustów w ulicach: Oleska-Sadowa, Jankowskiego nr 8, Biasa nr 1,17,36, Wróblewskiego 69, Szczecińska 12;

- remont wpustów ulicznych w ulicach: Jagiellonów 64, Św. Anny, Harcerska 
- Budowlanych, Kusocińskiego 13, Irysów, Ludowa – Domańskiego, Zamiejska 43, Głogowska (wiadukt), ul.Niemodlińska/Grittgera;

- uzupełnienie pokryw na separatorach na obwodnicy płn.

Budowa seperatorów na wylotach kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 835.000 zł na budowę separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej, w tym: własne środki finansowe gminy w wysokości 235.000 zł, środki z GFOŚ i GW w wysokości 600.000 zł. W 2005 r na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości 830.351 zł, w tym: środki budżetu w wysokości 230.351 zł oraz środki GFOŚ i GW w wysokości 600.000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2013”. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- „A” - „Budowa urządzeń podczyszczających dla istniejącego kolektora deszczowego d=1600 mm odprowadzającego wody opadowe do rzeki Odry w km 154+985 przy ul.Ligudy w Opolu” – wykonano komory żelbetowe: rozdzielczą i zbiorczą wraz z ułożeniem rurociągów połączeniowych, zamontowano osadnik szlamowy (odstojnik) typ AWAS-S o objętości 10 m3 (zbiornik o średnicy Dw=2.500 mm) i separator koalescencyjno-cyrkulacyjny typ AWAS-SK-1.000 (zbiornik o średnicy Dw=3.000 mm).

- „B” – „Budowa urządzeń podczyszczających dla istniejącego kolektora deszczowego d=1400 mm odprowadzającego wody opadowe do rzeki Odry w km 155+390 przy ul.Ligudy w Opolu” – wykonano komory żelbetowe: rozdzielczą i zbiorczą wraz z ułożeniem rurociągów połączeniowych, zamontowano osadnik szlamowy (odstojnik) typ AWAS-S o objętości 10 m3 (zbiornik o średnicy Dw=2.500 mm) i separator koalescencyjno-cyrkulacyjny typ AWAS-SK-1.300 (zbiornik o średnicy Dw=3.000 mm).

Planowany zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Powyższe zadania realizowane 
w ramach „Budowy separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” zakończono i odebrano.

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 197.274 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 142.618 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano koncepcję budowy dróg z oświetleniem, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią gazową, elektroenergetyczną i ciepłowniczą w rejonie ulic: Aleja Solidarności i Wygonowa etap I, natomiast ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego realizowany będzie projekt budowlany i wykonawczy dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Aleja Solidarności i Wygonowa etap I. Planowany termin zakończenia zadania kwiecień 2006 r.

Remont kanału deszczowego w ul. Kusocińskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 245.315 zł na przeprowadzenie remontu kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową. Zadanie zakończono i odebrano.

Remont szaletu przy ul. Daszyńskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 146 zł na przedpłatę przyłączeniową za wydane warunki energetyczne. Roboty nie zostały rozpoczęte z uwagi na odmowę zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wniesienie sprzeciwu Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa na realizację tego projektu w ramach zgłoszenia robót. Wymagane jest dodatkowe opracowanie ekspertyzy technicznej budynku. Realizacja zadania została przewidziana na 2006 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kwiatkowskiego i Broniewskiego

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 510.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: własne środki finansowe gminy w wysokości 300.000 zł oraz środki z GFOŚ i GW w wysokości 210.000 zł. W 2005 r na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości 495.688 zł, w tym: środki budżetu w wysokości 285.688 zł oraz środki GFOŚ i GW w wysokości 210.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w ulicy Kwiatkowskiego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych KERAMO d=0,2 m o dł. 243,84 mb wraz z przykanalikami o dł. 77,77 mb oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych WIPRO d=0,3 m o dł. 261,75 mb wraz z przykanalikami o dł. 14,38 mb; w ulicy Broniewskiego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych KERAMO d=0,2 m o dł. 188,30 mb wraz z przykanalikami o dł. 82,18 mb oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych WIPRO d=0,2-0,3 m o dł. 193,46 mb wraz z przykanalikami o dł. 8,39 mb; poniesiono opłatę administracyjną za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej. Planowany zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Zadanie zakończono i odebrano.

Zakup kontenera sanitarno-socjalnego na targowisko „Centruś”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 25.010 zł na zakup kontenera sanitarno-socjalnego. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie instalacji p.pożarowej na potrzeby  targowiska „Centruś”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 24.058 zł na wykonanie instalacji p.pożarowej. Zadanie zrealizowano.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnowąskiej i Mikołaja

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 999.807 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, w tym: środki własne 3.800 zł, środki finansowe gminy Dobrzeń Wielki w wysokości 158.000 zł oraz środki z GFOŚ i GW w wysokości 838.007 zł. W 2005 r na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości 701.405, w tym: środki własne 3.717 zł, środki finansowe gminy Dobrzeń Wielki w wysokości 126.259 zł oraz środki z GFOŚ i GW w wysokości 
571.429 zł. W dniu 06.06.2005 r zawarte zostało porozumienie w sprawie współfinansowania przez gminę Dobrzeń Wielki budowy wspólnej kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnowąskiej. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w ul. Czanowąskiej wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych KERAMO d=0,2 m o dł. 782,80 mb wraz z przykanalikami o dł.217,70 mb oraz w ul. Mikołaja wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych KERAMO d=0,2 m o dł. 192,80 mb wraz z przykanalikami o dł.58,60 mb. Ze względów technologicznych związanych z warunkami atmosferycznymi do zakończenia zadania pozostało w 2006 r wykonanie dywanika asfaltowego. Zadanie zostanie zakończone i odebrane w I kw. 2006 r.

Zbiornik retencyjny ścieków ZR-2 przy ul. Żwirki i Wigury w Opolu (usunięcie wady ukrytej zbiornika).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 161.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 161.496 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 72.200 zł na opracowanie projektu wykonawczego oraz usunięcie wady ukrytej zbiornika retencyjnego ścieków  ZR-2. Realizacja zadania została przewidziana na marzec 2006 r.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Robotnicza

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 700.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej. W 2005 r. zadanie zostało wprowadzone korektą na sesji sierpniowej. Dokumentacji techniczna została opracowana w grudniu 2005 r. Realizacja zadania została przewidziana w 2006 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej i Suchoborskiej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 68.900 zł zostały wykorzystane w wysokości 68.763 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, wykonano sieć wodociągową o długości 299,30 mb i przyłącza o długości 114,45 mb. Zadanie zakończono i odebrano.

- XI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.902.802 zł wykorzystano kwotę 1.611.943 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 172.720 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

- Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolski Teatr Lalki i Aktora 
im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego zaplecza technicznego w Opolu.

- Zaplanowane środki finansowe w kwocie 700.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 699.952 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano opłaty za usunięcie drzew na placu budowy, w drodze przetargu wybrano Wykonawcę robót, wykonano rozbiórkę istniejącego zaplecza technicznego, roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, część stropu nad piwnicą, część ścian żelbetowych parteru. Zadanie jest realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

- Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 574.802 zł zostały wykorzystane w wysokości 564.410 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności i architekturę wyposażenia. Zadanie jest realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

- Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.225.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 24.997 zł na opracowanie projektu przebudowy elewacji oraz remont wnętrza budynku. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z Kontraktu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Kultury. Realizację zadania przesunięto na 2006 r., w związku z brakiem pełnego zabezpieczenia finansowego.

- Galeria Sztuki Współczesnej (zakup oprogramowania).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł wykorzystano w 100 % na zakup oprogramowania ADOBE Creative Suite 1.0 i Bitstream Euro Plus. Zadanie zrealizowano.

- Remonty interwencyjne obiektów zabytkowych.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 396.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 315.636 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego wynoszą 172.720 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: prowadzone były remonty interwencyjne tablic i pomników, wykonano prace konserwatorsko-renowacyjne auli w Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka oraz rozpoczęto prace konserwatorsko-renowacyjne murów i bramy zamku górnego w Opolu. Termin zakończenia prac planowany jest w m-cu maju 2006 r.

- XI OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 621.700 zł zostały wykorzystane w wysokości 585.292 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

- Ogród Zoologiczny (zakup ciągnika z przyczepą).

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 87.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 84.690 zł na zakup ciągnika z przyczepą. Zadanie zrealizowano.

- Utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym.

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł, w tym środki własne w wysokości 25.600 zł oraz środki NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 414.400 zł na dofinansowanie zadania, zostały wykorzystane w wysokości 406.085 zł, w tym środki własne w wysokości 25.600 zł oraz środki NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 380.485 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono samochód ciężarowy oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie. Zadanie jest realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

- Ogród Zoologiczny (remont komina i kotła wodnego kotłowni węglowej wraz z dokumentacją techniczną)

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 91.317 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu istniejącego komina, zakupiono kocioł węglowy wodny  i dokonano jego montażu. Zadanie zrealizowano.

- Ogród Zoologiczny (aktualizacja projektu technologicznego basenu dla fok wraz z kosztorysem)

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.200 zł zostały wykorzystane w 100% na aktualizację projektu technologicznego basenu dla fok. Zadanie zrealizowano.

XII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.217.540 zł zostały wykorzystane w wysokości 7.045.479 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

OBIEKTY SPORTOWE

Kryta pływalnia „AKWARIUM” (przebudowa przyłącza wod.-kan.).

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Ze względu na brak pełnego zabezpieczenia finansowego zadania zrezygnowano z jego realizacji w 2005 r.

Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu 
– Plac Róż.

Zaplanowane środki finansowe z obligacji komunalnych w wysokości 5.525.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.519.271 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty rozbiórkowe istniejących obiektów, wykonano stan surowy zamknięty zaplecza socjalno-administracyjnego, zewnętrzną sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną oraz remont budynku magazynowego. Zadanie jest realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej (wieża sędziowska).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.890 zł zostały wykorzystane w 100% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zrealizowano.

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Metalchem, ul.Złota.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 116.650 zł zostały wykorzystane w wysokości 37.567 zł na rozpoczęcie budowy boiska do koszykówki przy ul. Złotej. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano roboty ziemne – wykorytowano pod boisko i chodnik, wykonano i zagęszczono warstwę odsączającą, podbudowę z kruszywa warstwę dolną i górną. Wspólnota Mieszkaniowa opracowała dokumentację techniczną na budowę tego boiska.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul.Szarych Szeregów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł, w tym środki własne w wysokości 1.000.000 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.199.672 zł, w tym środki własne w wysokości 999.672 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę płyty boiska, rozmieszczenie i dostosowanie urządzeń lekkoatletycznych do obecnych wymagań PZLA, ułożenie powierzchni poliuretanowej. Zadanie jest realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie rekreacyjnym w Opolu 
– Bierkowicach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 236.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 183.126 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację techniczną, wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami. Zadanie zrealizowano.

Sztuczne lodowiska „TOROPOL” (remont 2 szt. sprężarek chłodniczych).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 38.855 zł na remont dwóch sprężarek chłodniczych. Zadanie zrealizowano.

Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej na terenie akwenu Silesia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 29.314 zł na budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej na terenie akwenu Silesia (zakupy inwestycyjne).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 7.784 zł na zakup wyposażenia boisk (słupki, siatki, krzyżaki mocujące słupki, liny). Zadanie zostało zrealizowane.

# 6a. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ISPA

Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W załączniku nr 7 przedstawiono wykonanie wydatków dotyczących zadań  inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu ISPA.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano łącznie w wysokości 16.417.686 zł, co stanowiło 88,6% planu, a na poszczególne zadania wydatkowano następujące środki:

Kontrakt nr 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice - Osiny i Polska Nowa Wieś –  wydatkowano kwotę 11.559.308 zł, tj. 86,2% planu,

kontrakty usługowe nr 5, nr 6a i 6b – pomoc techniczna: przygotowanie dokumentacji przetargowej – wydatkowano łączną kwotę 1.089.219 zł, tj. 82,6% planu, w tym: kontrakt nr 5 – kwota 795.801 zł,  kontrakt nr 6a – kwota 156.338 zł i kontrakt nr 6b – kwota 137.080 zł,

Kontrakt nr 7 – nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu;  wydatkowano kwotę 3.769.159 zł, tj. 99% planu.

# 7. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W 2005 r. miasto Opole uzyskało środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.657.871 zł i ich wykonywanie zrealizowano wykonując roczny plan wydatków w wysokości 96,2%.

W realizowanych zadaniach podanych w załączniku nr 4, największą pozycję stanowią wydatki ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna wynoszące 15.175.778 zł, tj. odpowiednio 54,9% ogółu tych wydatków, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 8.227.470 zł, tj. odpowiednio 29,7% oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwota 2.228.987 zł, tj. odpowiednio 8,1%.

Najniższe wydatki odnotowano w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 
79.778 zł (udział 0,3 % w łącznych wydatkach) oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 174.845 zł (odpowiednio 0,6%).

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane przez Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 79.778 zł, tj. 99,7% planu rocznego. Z powyższej kwoty 39.898 zł wydatkowano na wykonanie operatorów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi na rzecz Gminy Opole.

Pozostała kwota 39.880 zł, przeznaczona została na sfinansowanie innych prac niezbędnych do realizacji przypisanych zadań, m. in. na:

- zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych,

- zlecanie opracowania projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,

- koszty wycinki drzew, sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, opinii.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na zadania związane z dokonaniem modernizacji ewidencji gruntów oraz na założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Szczepanowice, Półwieś, Opole wydatkowano  środki finansowe zgodnie z planem w wysokości 75.980 zł.

Prace te współfinansowane były z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 267.431 zł, tj. 99,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano zgodnie z planem kwotę 217.538 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę 49.893zł.

W ramach wydatków bieżących, 89,5% tej kwoty, tj. 188.719 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, a pozostałą kwotę na wydatki bieżące tego Inspektoratu. Wydatek inwestycyjny dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz samochodu służbowego.

W okresie sprawozdawczym Inspektorat wydał łącznie 361 decyzji i postanowień (w tym pozwolenie na użytkowanie – 64, postanowień – 100 oraz 197 decyzji) oraz dokonał 239 kontroli terenowych i oględzin. Inspektorat wszczął 264 postępowań, w tym w zakresie samowoli budowlanej i użytkowej – 24, w zakresie użytkowania obiektów – 195 oraz w sprawach różnych – 45.

###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 920.548 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki te w dominującej pozycji, bo w 98,8% ogółu (kwota 
909.396 zł), dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 14.031 zł, tj. 96,8% planu z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.000 zł,  zakupy usług pozostałych – kwota 2.253 zł, na zakup materiałów biurowych – kwota 2.272 zł oraz na zakup usług remontowych (kwota 1.247 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 20.113 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrów wyborców miasta Opola, a 91,0% tej kwoty 
tj. 18.313 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania. Pozostała kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji w/w zadań.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 289.115 zł, 
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach tej kwoty najwięcej  przeznaczono na  zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 172.485 zł, na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, łączność, diety, podróże i koszty przejazdów) – kwota 29.155 zł oraz na obsługę informatyczną wyborów – kwota 20.410 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 183.795 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W ramach tej kwoty najwięcej  przeznaczono na  zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 103.455 zł, na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, łączność, diety, podróże i koszty przejazdów) – kwota 15.197 zł oraz na obsługę informatyczną wyborów – kwota 17.791 zł.

###### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

###### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizuje swoje zadania statutowe m. in. rozpoznanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż. na terenie miasta Opola jak również powiatu opolskiego obejmując swym zasięgiem dwa miasta (Ozimek i Niemodlin) i 11 gmin.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego (KSRG) mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

W 2005 r. na  funkcjonowanie jednostki wydatkowano łączną kwotę 8.220.471 zł, co stanowi 100% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.001.942 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 218.529 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy, były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne		6.018.064 zł	tj. 75,2%;

- pozostałe wydatki			1.983.878 zł	tj. 24,8%.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 483.389 zł, co stanowi 24,4% pozostałych wydatków a w następnej kolejności wydatki związane z zakupem energii – kwota 270.000 zł, tj. odpowiednio 13,6%, oraz z zakupem usług pozostałych – kwota 152.758 zł, tj. odpowiednio 7,7%.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2.358 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 183 zdarzeń. Najwięcej zdarzeń powstało w m-cu kwietniu (370), a najmniej w m-cu lutym (112). Jednostki ochrony ppoż. wyjeżdżały do zdarzeń średnio co 3 godz. i 43 min. W ogólnej liczbie zdarzeń, pożary stanowiły 46% (1088 pożarów), a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 214.  Najwięcej pożarów zanotowano w m-cu kwietniu (281), a najmniej w grudniu (32).

W 2005 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w usuwaniu 976 miejscowych zagrożeń. W ogólnej liczbie zdarzeń, miejscowe zagrożenia stanowiły 41% zdarzeń. 
W gaszeniu pożarów wzięło udział 1.123 zastępów jednostek PSP (uczestniczyło w nich 4.046 strażaków), 429 zastępy jednostek OSP w KSRG (uczestniczyło 2.102 strażaków) oraz 359 zastępy jednostek OSP nie należących do KSRG (1.970 strażaków). Podczas zdarzeń zginęło 27 osób, a 456 osób zostało rannych, w tym 2 strażaków.

Największą liczbę zdarzeń w 2005 roku zanotowano na terenie gmin:

Opole		1.273 zdarzeń		tj. ok. 54% ogólnej liczby zdarzeń,

Niemodlin	   266 zdarzeń		tj. ok. 11% ogólnej liczby zdarzeń,

Ozimek	   141 zdarzeń		tj. ok.   6% ogólnej liczby zdarzeń.

W okresie sprawozdawczym prowadzono rachunek dochodów własnych. Uzyskano dochody w wysokości 30.444 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 16.315 zł, przeznaczając całą kwotę na inwestycje związane z wykonaniem zasilania rezerwowego w energię elektryczną dla nieprzerwanej pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pozostałe środki zgromadzone na dochodach własnych jednostki wraz z pozyskanymi odsetkami pozostały na rachunku na koniec 2005 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną realizowaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, wydatkowano kwotę łączną w wysokości 6.999 zł, realizując plan roczny w 100% z przeznaczeniem między innymi na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 3.300 zł, na zakup usług remontowych – kwota 3.000 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 584 zł.

###### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 24.959 zł, realizując plan w 99,8% przeznaczając je na doposażenie w sprzęt łączności  Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczącego się przy ul. Głogowskiej 24 w Opolu, w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 2.202.279 zł, tj. 99,7% planu.

Na zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkowano kwotę 2.193.997 zł, tj. 99,7 % planu (z przeznaczeniem dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku), natomiast za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka opłacono składki zdrowotne w wysokości 8.282 zł, tj. 92,0% planu rocznego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.749 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w sprawach świadczeniobiorców uzyskujących pomoc społeczną.

###### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 
2 Środowiskowych Domów Samopomocy, których zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy tym mieszkańcom miasta, którzy z powodu choroby psychicznej bądź niepełnosprawności umysłowej, samodzielnie nie radzą sobie w życiu codziennym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Stoińskiego realizuje zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukację uczestników i ich rodzin oraz psychoterapię. Podstawowa działalność nacechowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej - z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem. Skierowana jest także na pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielaniu wsparcia psychicznego i przełamywanie wszelkich barier.

Uczestnikami Domu są osoby dorosłe w wieku od 19 lat, skierowane przez lekarza psychiatrę i posiadające decyzję o przyznaniu miejsca w placówce, wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Są to osoby z chorobą psychiczną, w większości mężczyźni oraz osoby z różnym stopniem niepełnosprawności umysłowej, które maja poważne trudności w codziennym życiu. W 2005 r. liczba uczestników wynosiła średnio 39 osób. Wielu uczestników to osoby samotne, często opuszczone przez członków rodziny.

Na bieżące funkcjonowanie Domu wydatkowano ogółem kwotę 314.655 zł, 99,9% planu rocznego i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		236.566 zł tj.   75,1% planu

- pozostałe wydatki			  78.089 zł  tj.  24,8% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z  zakupem usług pozostałych – kwota 24.231 zł. tj. 31,0%, z zakupem usług remontowych – kwota 14.245 zł. tj. odpowiednio 18,2% oraz z zakupem energii – kwota 12.697 zł. tj. odpowiednio 16,2%.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego otrzymał dotację w wysokości 223.000 zł, przeznaczoną na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie treningu umiejętności samoobsługi, treningu zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 13.407.244 zł, co stanowi 92,6% realizacji planu rocznego z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Na zadania zrealizowane przez Wydział Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 13.391.644 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 13.384.423 zł oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 7.221 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących, najwięcej, bo 95,6% całej kwoty tj. 12.799.107 zł przeznaczono na świadczenia społeczne, w następnej kolejności kwotę 557.589 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych prowadzących te zagadnienia oraz kwotę 12.000 zł na odpis na ZFŚS.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 7.221 zł przeznaczając ją na zakup serwera komputerowego.

W rozdziale tym ujęto również kwotę 15.600 zł, tj. 100% planu, którą wydatkowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na świadczenia rodzinne oraz składki dla swoich uprawnionych pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 133.197 zł, realizując plan w 98,5%, przeznaczając je na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- podopiecznych MOPR wydatkowano kwotę 82.907 zł, tj. 62,2%, opłacając co miesiąc składki dla 288 rodzin,

- podopiecznych Wydziału Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 50.290 zł, 
tj. 37,8%, opłacając składki dla średnio 117 osób miesięcznie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ogółem w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.008.686 zł, 
tj. 98,3% planu i przeznaczone zostały na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, w tym dla 307 osób (wg wydanych decyzji) na kwotę 983.564 zł oraz dla 7 osób (wg refundacji) na kwotę 25.122 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zlecając PCK wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Łączny koszt usług opiekuńczo – specjalistycznych w 2005 roku wyniósł 88.996 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 169.997 zł, tj. 100% planu rocznego               i dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 133.125 zł, tj. 78,3%, a na pozostałe wydatki kwotę 36.872 zł, tj. 21,7% (najwięcej 61,1% tych pozostałych  wydatków przeznaczono na zakup usług pozostałych – 22.540 zł, a następnej kolejności kwotę 2.900 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tego zespołu 2.014 wniosków. Po ich rozpatrzeniu składy orzekające wydały 1.933 orzeczeń i postanowień (w tym m. in. 208 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 469 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 625 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności).

Zespół wydał także 351 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 87 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4.848 zł, co stanowi 100% realizacji planu rocznego z przeznaczeniem na pomoc 1 osobie ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 387 zł, oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości 4.461 zł.

# 8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE

W okresie sprawozdawczym przyznane zostały łącznie dotacje na zadania własne w kwocie 5.602.416 zł, przy czym ich wykonanie wynosiło 5.269.346 zł, co stanowi 94,1% planu.

Największe dofinansowanie odnotowano w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwota 
4.716.007 zł, co stanowiło 95,8% ogółu. Najmniejsze dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i obejmowało kwotę 73.681 zł.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie dotacji podano w załączniku nr 3 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zrealizowano zadanie dotyczące Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w roku szkolnym 2005/2006 „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z programem uprawnionymi do skorzystania z pomocy w formie bezpłatnego kompletu podręczników szkolnych do klasy pierwszej, były osoby które spełniały określone kryterium dochodowe. W 2005 roku 132 pierwszoklasistów otrzymało podręczniki szkolne do klasy pierwszej w ramach programu. Zadanie sfinansowano otrzymaną dotacją celową w wysokości 11.465 zł.

###### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 12.220 zł związanych z:

- Komisjami egzaminacyjnymi – przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla 
88 nauczycieli powołując do udziału w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne 176 ekspertów – wykonanie wyniosło kwotę 8.620 zł.

- Dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
– zgodnie z art.2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 145, POZ. 1532) dofinansowanie przysługuje pracodawcom z tytułu kształcenia młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31.12.2003 r. oraz tych z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte przed dniem 1.01.2004 r., ale kształcenie rozpoczęło się w roku szkolnym 2004/2005.

W roku 2005 jeden pracodawca, u którego dwóch młodocianych realizowało przyuczenie do zawodu, otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.600 zł.

Część zadań planowanych w tym rozdziale budżetowym w roku 2005 nie została zrealizowana  bądź została zrealizowana tylko w części. w związku z czym pozostały częściowo nie wykorzystane planowane środki dotyczące np. odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty czy awansu zawodowego nauczycieli .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Otrzymane środki finansowe w kwocie 2.285.724 zł przeznaczono dla:

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w kwocie 1.772.338 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.542.169 zł, tj. 87,0% ogólnej kwoty, a w ramach pozostałej kwoty wydatków, tj. 230.169 zł, najwięcej przeznaczono na zakup energii – kwota 116.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 33.000 zł, zakup usług remontowych – kwota 30.386 zł, zakup usług pozostałych – kwota 24.100 zł oraz zakup leków i materiałów medycznych – kwota 10.000 zł.

Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek 
III Reguły Św. Franciszka jako dotację w kwocie 513.386 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pochodne – kwota 489.739 zł, co stanowiło 95,3 % całej kwoty, a pozostała kwota wydatków dotyczy odpisu na ZFŚS – kwota 23.647 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Od 1 maja 2004 r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w minimalnej wysokości tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby  (w przypadku rodziny kryterium stanowi 20%). Na realizację tego zadania MOPR otrzymał dotację celową w wysokości 1.034.000 zł, a wydatkował kwotę 988.644, tj. 95,6% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  otrzymano również dotację, którą wydatkowano zgodnie z planem w wysokości 1.101.000 zł gdzie całość tej kwoty została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 311.844 zł, realizując plan w 97,8% z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku i dożywianie dzieci.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymaną kwotę w wysokości 398.381 zł, wydatkowano w całości na sfinansowanie stypendiów i pomocy ,materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

# 9. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2005 r. otrzymano łącznie dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie łącznej 285.135 zł, co stanowiło 92,4% planu rocznego. Wielkości zrealizowanych wydatków podano w załączniku nr 5 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 3.500 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na prace porządkowe na grobach wojennych, znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu oraz na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej . Na podstawie porozumienia z Wojewodą Opolskim został przeprowadzony remont nagrobków na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Katowickiej oraz wymiana nagrobków za lastryko w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu – Półwsi.

Powyższe zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Otrzymane środki w kwocie 63.998 zł wydatkowano na organizację imprez w mieście związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej (Święto Europy).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na potrzeby funkcjonowania komisji poborowych wydatkowano środki w kwocie  17.957 zł., W ramach realizowanego zadania najwięcej, bo 88,0% tej kwoty, tj. 15.820 zł, przeznaczono dla członków  Powiatowej  Komisji Poborowej i Lekarskiej. Pozostałą kwotę tj. 2.137 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług pozostałych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

Środki finansowe w wysokości 137.680 zł tj. 91,8% planu przeznaczono na XXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Otrzymane środki w wysokości 62.000 zł Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła na zakupy nowości wydawniczych. Zakupiono pozycje z literatury współczesnej polskiej i obcej, literatury  popularnonaukowej, książki dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa regionalne, a także wydawnictwa fachowe.

# 10. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna, która prowadziła gospodarkę finansową jako zakład budżetowy, a mianowicie Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w Opolu.

Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych administruje obiektami sportowo - rekreacyjnymi w mieście. Obiekty te obejmują Halę Widowiskowo – Sportową „Okrąglak”, Sztuczne Lodowisko i obiekt hotelowo – administracyjny „TOROPOL”, Krytą Pływalnię „Akwarium”, Basen Letni, tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach, korty do tenisa ziemnego na Pl. Teatralnym i przy stadionie na ul. Oleskiej, Stadion Miejski przy ul. Oleskiej, Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Sosnkowskiego – szarych Szeregów oraz Skate Park.

Za okres sprawozdawczy MZOR osiągnął przychody własne w kwocie łącznej 4.882.074 zł, tj. 103,6% planu natomiast koszty i inne obciążenia zrealizował w kwocie 4.415.331 zł, tj. 98,2% planu. Z budżetu miasta otrzymał dotację przedmiotową w planowanej wysokości 2.036.000 zł.

Szczegółową informację w zakresie gospodarki finansowej MZOR, omówiono w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej, natomiast wielkości zrealizowanej dotacji dla Miejskiego Zarządu Obiektów Rekreacyjnych w Opolu, przedstawiono w załączniku nr 15.

# 11. INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK KULTURY

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie dotacji dla określonych jednostek organizacyjnych funkcjonujących jako instytucje kultury. W 2005 roku instytucje kultury otrzymały dotacje w łącznej wysokości 6.502.980 zł, co stanowiło 99,0% planu, przy czym tylko Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury otrzymały dotacje w planowanych wielkościach.

Realizacja dotacji w 2005 r. została omówiona przy przedstawianiu wykonania wydatków budżetowych poszczególnych jednostek kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

# 12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W załączniku nr 12 przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych funkcjonujących przy określonych jednostkach budżetowych miasta Opola, a utworzonych zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z 17.03.2005 r.

Z załącznika tego wynika, że dochody własne wykonano w kwocie  7.922.023 zł, realizując plan w 86,1%, natomiast wydatki wykonano w kwocie  6.555.825 zł, tj. 72% planu.

Pozyskiwane kwoty wspierały jednostki budżetowe przy realizacji ich bieżących zadań, a tym samym powiększały ich możliwości finansowe. Wykorzystanie tych dochodów własnych w 2005 r. zostało omówione przy przedstawianiu wykonania wydatków budżetowych każdej z jednostki budżetowej, która dysponowała tymi środkami.

# 13. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

W załączniku nr 13 przedstawiono wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych funkcjonujących przy określonych jednostkach budżetowych miasta Opola. Z załącznika tego wynika, że przychody własne wykonano w kwocie 3.208.274 zł, realizując plan w 24,9%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 6.045.119 zł, tj. 46,4% planu.

Pozyskiwane kwoty w I kw. 2005 r. wspierały jednostki budżetowe przy realizacji ich bieżących zadań, a po zmianie przepisów, środki specjalne zostały zlikwidowane. W ich miejsce utworzono rachunek dochodów własnych.

Wykorzystanie środków specjalnych zostało omówione przy przedstawianiu wykonania wydatków budżetowych każdej z jednostki budżetowej, która dysponowała tymi środkami.

# 14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola, funkcjonującego jako gospodarstwo pomocnicze, którego przedmiotem działalności jest odpłatna obsługa techniczna tego Ośrodka, obejmująca m.in.:

- przygotowanie danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych 
i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z Zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, zwanego dalej Zasobem;

- ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;

- tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego;

- modernizacja i aktualizacja Zasobu oraz sporządzenie dokumentów lustrujących Zasób;

- obsługa Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD);

- sprawdzanie przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branżowymi, a także wytycznymi wydanymi przez MODGiK;

- przygotowanie informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola;

- świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych;

Realizując swoje zadania statutowe, pozyskano kwotę przychodów w wysokości łącznej 265.868 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100,7%, przy czym wpływy z usług wyniosły 264.100 zł, a pozostała kwota w wysokości 18 zł, to uzyskane odsetki, oraz pokrycie amortyzacji w wysokości 1.750 zł.

Koszty zrealizowano w kwocie łącznej 258.912 zł (co stanowiło 98% planu), w tym przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w Ośrodku, pracowników kwotę 233.706 zł, tj. 90,3% poniesionych kosztów. W pozostałej kwocie wydatków tj. 25.206 zł, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych (kwota 8.354 zł), na zakup materiałów i wyposażenia  (kwota 6.384 zł), na opłacenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 3.850 zł) oraz na różne opłaty i składki (kwota 3.500 zł).

W wydatkach majątkowych zrealizowano kwotę 5.000 zł, tj. 97,4% planu, przeznaczając ją na zakup komputera.

# 15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 33 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2005 r. wyniosło łącznie 3.852.051 zł, co stanowiło 151,9% planu rocznego.

Powyższe zadania realizowało siedem jednostek organizacyjnych, a najwięcej uzyskał do budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, bo kwotę 3.368.484 zł i stanowi ona 87,4% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

# 16. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ

Rezerwa ogólna wynosząca na początku 2005 r. kwotę 3.000.000 zł, była zmniejszana uchwałami Rady Miasta Opola oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola, łącznie o kwotę 2.443.545 zł.

Zmniejszenia obejmowały pozycje wyszczególnione w załączniku nr 22. Tak więc wielkość rezerwy ogólnej po zmianach wyniosła kwotę 556.455 zł.

W uchwale budżetowej na 2005 r. została ustalona rezerwa celowa w wysokości 
5.476.650 zł i była zmniejszona zgodnie z przeznaczeniem, łącznie o kwotę 3.791.920 zł. Szczegółowe rozliczenie tej rezerwy podano w załączniku nr 21.

# 17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za 2005 r. (zał. nr 16) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2005 r. | 3.836.212 zł |
| --- | --- |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13.860 zł |
| Wpływy z różnych opłat | 1.703.804 zł |
| R A Z E M | 5.553.876 zł |

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. zamknęły się kwotą 1.717.664 zł, co stanowi 110,8% założonego planu przychodów GFOŚiGW, a po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek roku (kwota 3.836.212 zł), do dyspozycji była kwota 5.553.876 zł.

Największą pozycję przychodów wynoszącą 1.703.804 zł stanowiły wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Przychody w wysokości 13.860 zł dotyczyły kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska naliczanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju | 331.124 zł |
| --- | --- |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 27.784 zł |
| Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska | 16.883 zł |
| Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 2.651.346 zł |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 163.508 zł |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 123.160 zł |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza | 282.099 zł |
| Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym programy ochrony środowiska | 268.185 zł |
| R A Z E M W Y D A T K I | 3.864.089 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2005 r. | 1.689.787 zł |

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęły się          w roku 2005 kwotą 3.864.089 zł.

Środki finansowe funduszu przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w wysokości 331.124 zł, co stanowi 8,6% całości wydatków. W ramach tego zadania edukacji dofinansowano na łączną kwotę
183.838 zł działalność placówek oświatowych w zakresie realizacji programu  edukacji ekologicznej, kwotę 109.626 zł przekazano dla organizacji pozarządowych (EPIN, OCDL, LOP, PCK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Centrum Sakralno- Młodzieżowe, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacja Małych Braci św. Franciszka, NOT, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami) na realizację zadań z obszaru: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dofinansowanych w ramach przeprowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa otwartego konkursu ofert.

Dotację w wysokości 3.000 zł przekazano jako dofinansowanie wydania numeru miesięcznika Fauna&Flora, zawierającego artykuł poświecony Ogrodowi Zoologicznego w Opolu. Pozostałą kwotę  34.660 zł przeznaczono na wydawnictwa, szkolenia i konferencje o tematyce ochrony środowiska, zakup nagród w konkursach i olimpiadach wiedzy ekologicznej oraz zakup 2 zestawów komputerowych i programu ESTIMA do prowadzenia bazy danych o środowisku i prezentacji stanu środowiska.

- zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacje lub urządzenia ochrony przeciwpowodziowej i obiekty małej retencji wodnej – kwotę w wysokości 2.651.346 zł (68,6% całości wydatków) z tego 517.429 zł przeznaczono na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Czarnowąska i Mikołaja oraz kwotę 210.000 zł w ulicach Kwiatkowskiego i Broniewskiego. Środki finansowe w kwocie 664.337 zł przekazano na budowę urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe,.

W ramach realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego sfinansowano w kwocie 600.000 zł budowę separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej. Pozostałą kwotę przeznaczono na wykonanie przepustu łukowego przez rzekę Malinę, wykonanie kładki dla pieszych i rowerzystów pod mostem na obwodnicy Północnej, przebudowę przepompowni wód drenażowych na cmentarzu komunalnym w Opolu – Półwsi, zabezpieczenie krzewu bluszczu przy PG nr 6 w Opolu, modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Nasiennictwa, wykonanie projektu technicznego dot. budowy szklarni – zimowiska dla ptaków w Ogrodzie Zoologicznym.

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – kwota 27.784 zł (0,7% całości wydatków), z tego 12.412 zł przeznaczono na dofinansowanie badań stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, a kwotę 15.372 zł na monitorowanie zagrożeń środowiska na terenie zrekultywowanego wysypiska przy Al.Przyjaźni w Opolu;

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – kwota 163.508 zł (4,2% całości wydatków), z tego 49.715 zł przeznaczono na pielęgnację, wycinki drzew, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej i placówek oświatowych, kwotą 107.098 zł dofinansowano prace nasadzeniowe, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych miasta oraz prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe drzew na terenie ZOZ Centrum przy ul. Kościuszki 2 (kwota 6.695 zł).

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – kwotę 123.160 zł, (stanowiącą 3,2% ogólnej sumy wydatków), z tego 79.850 zł przekazano na likwidację nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Niemodlińskiej oraz zakupiono rębak do gałęzi dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w kwocie
43.310 zł.

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – kwota 282.099 zł (7,3% całości wydatków) dofinansowano likwidację niskiej emisji dla 167 osób fizycznych z terenu miasta Opola;

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska – wydatkowano kwotę 16.884 zł, tj. 0,4% całości wydatków. Kwotę tą w całości przeznaczono na dofinansowanie cykli zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, organizowanych przez opolskie placówki oświatowe.

Pozostałe zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska w kwocie 268.185 zł (6,9% całości wydatków), z czego:

  - kwotę 198.860 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji ekofizjolograficznej dla miasta Opola,

  - kwotę w  wysokości 36.600 zł na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola,

  - kwotę 7.320 zł na wykonanie analizy wpływów lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych na środowisko przyrodnicze w Opolu.

Ponadto kwotę 23.760 zł przeznaczono na prowadzenie działań zapobiegawczych przed „ptasią grypą” w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. Pozostała kwota 1.645 zł to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za 2005 r. (zał. nr 17) przedstawia się następująco:

Przychody:

| Stan na dzień 1.01.2005 r. | 301.530 zł |
| --- | --- |
| Wpływy z różnych opłat | 241.502zł |
| R A Z E M | 543.032 zł |

Przychody  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. wynosiły 241.502 zł,  co stanowiło 65,3% założonego planu, a uwzględniając środki obrotowe na 1.01.2005 r. Fundusz dysponował środkami w wysokości 543.032 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

Wydatki:

| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 14.965 zł |
| --- | --- |
| Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 33.062 zł |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 418.464 zł |
| R A Z E M W Y D A T K I | 466.491 zł |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2005 r. | 76.541 zł |

W roku 2005 wydatkowano ze środków funduszu kwotę 466.491 zł, i została przeznaczona na następujące zadania:

na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 14.965 zł, tj. 3,2% całości wydatków, z czego 14.565 zł przeznaczono na prowadzenie edukacji ekologicznej w opolskich placówkach oświatowych, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz została zapłacona w kwocie 400 zł roczna składka członkowska Urzędu Miasta w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew;

- na zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i  gospodarce wodnej, w tym instalacje lub urządzenia ochrony przeciwpowodziowej i obiekty małej retencji wodnej  - kwota 33.062 zł tj. 7,1% całości wydatków;

- kwotę 418.464 zł, stanowiąca 89,7% ogółu wydatków, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami  i ochroną powierzchni ziemi z tego 200.000 zł przekazano dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu samochodu – hakowca, niezbędnego do usuwania odpadów wielkogabarytowych.

W ramach rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów dla miasta Opola przekazano środki w kwocie 185.048 zł na zakup 190 szt. Pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na szkło białe. Kwotę 27.607 zł wydatkowano na usunięcie i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów. Pozostałą kwotę przeznaczono na usuniecie odpadów azbestowych przez osoby fizyczne Kwota 2.501 zł) oraz na usunięcie i utylizację padłych zwierząt (kwota 3.307 zł).

Po realizacji ww. zadań, stan tego funduszu na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 76.541zł.

# 18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wykonanie planów finansowych za 2005 r. w poszczególnych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przedstawia się następująco:

- SP ZOZ „Centrum” w Opolu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. | Stopień wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzedaż usług medycznych | 3.831.350 | 3.883.349 | 101,4% |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | - w ramach kontraktu z NFZ | 2.771.350 | 2.943.767 | 106,2% |
|  | - inne usługi | 1.060.000 | 939.582 | 88,6% |
| 2 | Pozostałe przychody | 157.000 | 264.802 | 168,7% |
|  | RAZEM PRZYCHODY | 3.988.350 | 4.148.151 | 104,0% |
|  | KOSZTY | 3.742.700 | 3.900.930 | 104,2% |
|  | Różnica (przychody – koszty) | 245.650 | 247.221 | 100,6% |

.

- SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. | Stopień wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzedaż usług medycznych | 2.515.000 | 2.512.046 | 99,9% |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | - w ramach kontraktu z NFZ | 2.155.000 | 2.179.019 | 101,1% |
|  | - inne usługi | 360.000 | 333.027 | 92,5% |
| 2 | Pozostałe przychody | 240.000 | 267.672 | 111,57% |
|  | RAZEM PRZYCHODY | 2.755.000 | 2.779.718 | 100,9% |
|  | KOSZTY | 2.755.000 | 2.724.844 | 98,9% |
|  | Różnica (przychody – koszty) | 0 | 54.874 |  |

- SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. | Stopień wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzedaż usług medycznych | 1.417.220 | 1.417.393 | 100,0% |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | - w ramach kontraktu z NFZ | 1.152.000 | 1.152.078 | 100,0% |
|  | - inne usługi | 265.220 | 265.315 | 100,0% |
| 2 | Pozostałe przychody | 117.100 | 118.871 | 101,5% |
|  | RAZEM PRZYCHODY | 1.534.320 | 1.536.264 | 100,1% |
|  | KOSZTY | 1.442.300 | 1.443.580 | 100,1% |
|  | Różnica (przychody – koszty) | 92.020 | 92.684 | 100,7% |

# 19. DODATKOWE INFORMACJE

A. Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola

W załączniku nr 31 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2005r. W zestawieniu ujęto łącznie w jednej pozycji zatrudnienie w jednostkach oświatowych, a ich uszczegółowienie znajduje się w części opisowej i w pozostałych załącznikach.

W 2005 r. w jednostkach organizacyjnych miasta Opola średnie zatrudnienie wyniosło 4.832,35 etatów, co stanowiło 98,9% planowanego zatrudnienia.

B. Informacja w zakresie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na
2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwałą NR LVII/645/05 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2005 r. ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przechodząc na 2006 rok. Zgodnie z tym wykazem, łączna kwota wydatków niewygasających została ustalona w wysokości 4.935.100 zł, w tym wydatki bieżące 2.990.331 zł oraz majątkowe 1.944.769 zł.

Szczegółowy wykaz zadań, kwot wydatków niewygasających oraz ostateczny termin dokonania wydatku przedstawiono w załączniku nr 34.

C. Informacja w zakresie dokonanych umorzeń wierzytelności oraz o udzielonych ulgach przez jednostki organizacyjne miasta Opola

Na podstawie Uchwały NR XX/316/00 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych miasta Opola z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych dokonano umorzeń na łączną kwotę 223.934 zł, odroczono należności na łączną kwotę 29.958 zł, a także rozłożono na raty kwotę 101.600 zł. Ogółem umorzenia oraz ulgi zastosowano w stosunku do 726 podmiotów.

Najwięcej umorzeń, zarówno jeśli chodzi o liczbę dłużników jak i kwotę należności  dokonano w Miejskim Ośrodku Pomocy Bezdomnym i Uzależnionym. Z łącznej kwoty 186.909 zł umorzono 174.809 zł, a pozostałe 12.100 rozłożono na raty. Umorzeń dokonano na podstawie protokołów wystawionych przez działy egzekucji urzędów skarbowych z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności od dłużników. W wyniku podjętych decyzji skorzystało 571 podmiotów.

Drugą pozycję pod względem należności stanowi  Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych. Z łącznej kwoty 55.215 zł umorzono tylko 459 zł, natomiast pozostałą część 53.912 zł została rozłożona na raty. Są to głównie należności od dwóch opolskich klubów MUKS „Orlik” i OMKŁSZ dla których lodowisko „Toropol” jest bazą treningową. Kluby te nie są w stanie z bieżących dochodów jednorazowo uregulować swych zobowiązań, a żądanie natychmiastowej ich spłaty wiązało by się z zakończeniem ich działalności. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie podjęto decyzję wobec 30 dłużników na łączną kwotę 52.267 zł, z tego 11.035 umorzono, 29.958 odroczono, 11.274 zł rozłożono na raty.

Szczegółowe dane dotyczące udzielonych umorzeń i ulg znajdują się w załączniku nr 32.