SPIS TREŚCI:

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA OPOLA ORAZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA W OKRESIE  I PÓŁROCZA 2006 R.	2

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  I PRZYCHODÓW BUDŻETU  MIASTA  OPOLA  ZA OKRES I PÓŁROCZA  2006 R.	4

2.A  DOCHODY	4

2. 1. Podatek od nieruchomości	5

2. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7

2. 3. Dochody z majątku gminy	8

2. 4. Opłata skarbowa	10

2. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	10

2. 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11

2. 7. Podatek od środków transportowych	11

2. 8. Opłata targowa	12

2. 9. Podatek od spadków i darowizn	12

2.10. Pozostałe  dochody	13

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola	13

2.12. Subwencje z budżetu państwa i dotacje	14

2.B   PRZYCHODY  BUDŻETOWE	15

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  MIASTA  OPOLA  ZA OKRES I PÓŁROCZA  2006 R.	15

3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE	15

3. 2.  ROZCHODY BUDŻETOWE	81

4. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	82

4a. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU FS/ISPA	106

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH	107

6. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO	109

7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH	110

8. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego	114

9. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola	114

10. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych	114

11. Plan  przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wykonanie planu dotacji	115

12. Wykaz wydatków miasta Opola w 2006 roku na programy  i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	115

13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	115

14. Dodatkowe informacje	115

15. Wykonanie zadań ujętych w uchwale NR LVII/645/05 Rady Miasta Opola  z 29 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	116

16. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADAÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	122

17. PODSUMOWANIE	124

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA DOKONANE PRZEZ RADĘ MIASTA OPOLA ORAZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA W OKRESIE 
I PÓŁROCZA 2006 R.

Budżet Miasta Opola na 2006 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miasta Opola Nr LVI/634/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 514.518.805 zł oraz przychodów w wysokości 160.456.088 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 674.974.893 zł.	Ustalony plan wydatków wynosił 642.974.893 zł, a plan rozchodów wynosił 32.000.000 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem wyniosły 674.974.893 zł, a  tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie I półrocza 2006 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 7) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola 
(w łącznej ilości 20).

Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 6;

- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok 
– w ilości 7;

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu – w ilości 7.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższe

| 1 | Uchwała Nr LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-44/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2006 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu |
| 3 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-45/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2006 r. | w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień |
| 4 | Uchwała Nr LX/683/06 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2006 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 5 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-87/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2006 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 6 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-88/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2006 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 7 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-89/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2006 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu |
| 8 | Uchwała Nr LXI/687/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 9 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-133/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2006 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu |
| 10 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-134/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2006 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 11 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-135/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2006 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 12 | Uchwała Nr LXII/703/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 kwietnia 2006 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 13 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-160/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 kwietnia 2006 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 14 | Uchwała Nr LXIII/715/06 Rady Miasta Opola z dnia 27 kwietnia 2006 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 15 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-183/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2006 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 16 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-184/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2006 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu |
| 17 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-185/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2006 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania własne |
| 18 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-214/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2006 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 19 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-225/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 maja 2006 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania własne |
| 20 | Uchwała Nr LXIV/728/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 21 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-244/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 maja 2006 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu |
| 22 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-259/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 czerwca 2006 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 23 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-279/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 czerwca 2006 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu |
| 24 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-280/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 czerwca 2006 r. | w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 25 | Uchwała Nr LXV/757/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006 r. | w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok |
| 26 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-294/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 czerwca 2006 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień |
| 27 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-295/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 czerwca 2006 r. | w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu |

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie I półrocza 2006 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 18.301.719 zł i na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosił 
532.820.524 zł. Plan przychodów budżetu został zmniejszony o kwotę 1.872.648 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 30.06.2006 r. wyniosły kwotę 691.403.964 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 2.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 19.101.666 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 662.076.559 zł. Plan rozchodów zmniejszony został o łączną kwotę 2.672.595 zł, doprowadzając tym samym do zrównoważenia budżetu. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 3.

# 2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW 
I PRZYCHODÓW BUDŻETU  MIASTA  OPOLA  ZA OKRES I PÓŁROCZA  2006 R.

## 2.A  DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2006 rok, po zmianach wyniósł 532.820.524 zł, zaś wykonanie tych dochodów za  okres I półrocza 2006 r. ukształtowało się na poziomie 223.336.977,63 zł, co stanowi 41,9 % wykonania planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego do pełnego wykonania dochodów zabrakło 8,1 punkt. proc. tj. kwoty 43.073.284,37 zł (w analogicznym okresie 2005 r. plan dochodów wykonano w wysokości 188.710.550 zł, tj. w 48,4 %).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2006 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 84.626.644,18 zł, tj. 46,4 % planu, co stanowi 37,9 % ogółu dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 58.234.313,09 zł, tj. 60,5 % planu, co stanowi 26,1 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od lokat bankowych).

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 35.551.432,93 zł tj. 63,6 % planu, co stanowi 15,9 % ogółu dochodów. W dziale tym grupowane są czynsze wpłacane przez najemców oraz dochody ze sprzedaży majątku, dzierżawy i wieczyste użytkowanie.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 700 obejmują kwotę łączną dochodów w wysokości 178.412.390,20 zł, co stanowi 79,9 % ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w 
I półroczu 2006 r.

W załączniku 1c przedstawiono dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, że 92,1% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 7,9 % stanowią otrzymane dotacje.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2006 roku wyniosło łącznie          205.796.632,25 zł, tj. 42,2 % planu i było ono w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego niższe o kwotę 37.997.117,75 zł. W porównaniu do analogicznego okresu wykonania w 2005 r. było ono wyższe o kwotę 34.450.951,25 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty -  36,9 % ogółu dochodów,

- subwencje z budżetu państwa – 25,7% ogółu dochodów,

- pozostałe dochody – 19,1% ogółu dochodów,

- dochody z majątku gminy – 10,5% ogółu dochodów.

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 17.540.345,38 zł, tj. 38,8% planu, przy czym dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 14.494.997,21 zł, co stanowiło 6,5% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 3.045.348,17 zł, tj. odpowiednio 1,4%.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa	54.643158 zł

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	42.377.430 zł

- podatek od nieruchomości 	27.089.250,29 zł

- dochody ze sprzedaży majątku gminy	  20.607.471,21 zł

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	  5.016.029,95 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	  2.770.831,44 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2006 r., przekraczający wskaźnik upływu czasu kalendarzowego, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- dochody z wieczystego użytkowania	128,3% wykonania planu

- dochody ze sprzedaży majątku gminy	77,8% wykonania planu

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 	70,1% wykonania planu

- podatek od środków transportowych	68,6% wykonania planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych	61,6% wykonania planu

Najniższe uzyskane kwoty dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- opłata administracyjna	    3.142,50 zł

- podatek leśny 	    4.801,53 zł

- podatek od posiadania psów  	  16.596,00 zł

- opłata eksploatacyjna	  79.854,36 zł

## 2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2006 r. stanowi 13,2% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 12,1%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 
27.089.250,29 zł, tj. 48,4% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego oznacza niższe wykonanie zaplanowanych dochodów o 1,6 punkt. proc. tj. o kwotę 910.749,71 zł.

Niższe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości za I półrocze 2006 r. spowodowane jest między innymi:

- zmianą podmiotów składających deklarację podatków od nieruchomości będących własności Gminy Opole,

- wprowadzeniem zwolnień w podatku od nieruchomości, nieruchomości będących własnością Gminy – uchwała Rady Miasta Opola Nr LVIII/668/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

- zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na podstawie Uchwały Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i czynszu za najem lokalu użytkowego dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.146.395 | 56.000.000 | 27.089.250,29 | 48,4% | 99,8% |

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2005 r. nastąpił spadek poboru tego podatku o 57.144,71 zł, a więc o 0,2%.

W okresie I półrocza 2006 r.:

- dla osób fizycznych - wydano 20.643 decyzji wymiarowych (na kwotę 6.433.250 zł),  248 decyzji przypisowych (na kwotę 129.835 zł) oraz 273 decyzji odpisowych (na kwotę 150.208 zł),

- dla osób prawnych – wydano: 732 decyzji wymiarowych (na kwotę 48.161.916 zł),  dokonano 108 przypisów (na kwotę 681.689 zł) oraz 92 odpisów (na kwotę 
1.508.514 zł).

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. wsparte sprawozdaniami finansowymi)

wydano:

- dla osób fizycznych - 26 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 39.145 zł, a także 4 decyzje odroczono termin płatności, względnie rozłożono na raty na łączną kwotę 3.381 zł,

- dla osób prawnych - 8 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 40.814 zł oraz 6 podmiotom odroczono termin płatności, względnie rozłożono na raty na łączną kwotę 330.047 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- dla osób fizycznych wystawiono 30 tytułów wykonawczych, 98 postanowień, a także wysłano 1.285 upomnień,

- dla osób prawnych - złożono 65 tytułów wykonawczych, a także wysłano 16 upomnień.

W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości – dla osób prawnych kwotę 1.171.909,70 zł, dla osób fizycznych kwotę 226.187,85 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2006 r. wynosi łącznie 15.356.504,22 zł, a u największych dłużników w grupie 21 osób prawnych zadłużenie zamyka się kwotą
12.147.354 zł, przy czym największe zadłużenie obejmujące łącznie kwotę 8.278.290 zł dotyczy: Peters S.A., ZACH „Metalchem”, APC „Metchem”  w upadłości oraz „Polmozbyt”.

Podejmowaniem działań związanych z egzekwowaniem należnych podatków w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości.

W okresie I półrocza 2006 r. Referat ten otrzymał łącznie 162 tytułów wykonawczych obejmujących: podatek od nieruchomości – 105 tytułów (dominująca pozycja, gdyż dot. 64,8% ogółu), podatek od środków transportu – 27 tytułów, podatek rolny – 25 tytułów, opłatę za zajęcie pasa drogowego – 13 tytułów oraz opłatę targową – 5 tytułów.

Zrealizowano całkowicie 299 tytułów (w tym: 183 dot. podatku od nieruchomości, 66 podatku od środków transportowych, 13 opłaty za zajęcie pasa drogowego, 29 podatku rolnego, 3 opłaty targowej, 1 opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz 4 nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), ściągając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną 691.766,02 zł.

Ponadto poborcy dokonali egzekucji:

- z wynagrodzenia za pracę - 24 zajęcia uzyskano	3.031,97 zł,

- z rachunków bankowych - 51 zajęć uzyskano 84.729,28 zł,

- ze świadczeń dot. emerytur i rent - 17 zajęć uzyskano	 4.130,66 zł,

uzyskując od dłużników kwotę 91.891,91 zł.

W wyniku aktywnych działań poborców pozyskano łącznie kwotę 783.657,93 zł. W trakcie wykonywanej pracy, poborcy egzekucyjni sporządzili 1.365 raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, ze względu na nieobecność zainteresowanej osoby w miejscu zamieszkania lub z innych przyczyn.

## 2. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 47.393.459,95 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych	  5.016.029,95 zł,

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	42.377.430,00 zł.

W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.686.933 | 11.500.000 | 5.016.029,95 | 43,6% | 88,2% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 6,4 punkt. proc. tj. kwota 733.970,05 zł. W stosunku do wykonania za I półrocze 2005 r. również nastąpił spadek  poboru tego podatku o 670.903,05 zł, a więc o 11,8%.

W okresie I półrocza 2006 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.240.994 | 100.165.942 | 42.377.430 | 42,3% | 110,8% |

Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana  przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST4 -4820-163/2006 i 
ST3-4820-5/2006.

Wykonanie w/w podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 7.705.541 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2005 r.

W analogicznym okresie I półrocza 2005 r. do realizacji planu zabrakło 6.443.364 zł. Wzrost poboru tego podatku w  2006 r. w porównaniu do 2005 r., związany jest z wprowadzeniem dalszych zmian, które wynikają  ze zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, gdyż:

- plan na 2005 r. wyniósł	89.368.716 zł

- plan na 2006 r. wyniósł	100.165.942 zł

różnica w planie	10.797.226 zł

dynamika w planie	     112,1%

## 2. 3. Dochody z majątku gminy

W okresie I półrocza 2006 r. uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 23.516.129,78 zł, co stanowi realizację planu w 80,3%. Wyższe  wykonanie tych dochodów w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wynika z wyższej realizacji zadań związanych ze sprzedażą majątku.

Stopień realizacji dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

Dochody z wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania i dzierżawy w następujących wielkościach:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.175.563 | 2.800.000 | 2.908.658,57 | 103,9% | 133,7% |

Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości  2.908.658,57 zł, co stanowi 103,9% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2005 r. nastąpił wzrost tych wpływów o kwotę 733.095,57 zł, tj. o 33,7%. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody z dzierżawy i najmu

Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 600.116,70 zł, co  stanowi 60% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego przekroczenie pozyskanych dochodów nastąpiło o 10 punkt. proc. tj. o kwotę 100.116,70 zł.

Dochody z najmu lokali użytkowych uzyskano w wysokości 320.528,01 zł, co stanowiło 53,4% łącznych wpływów w tej pozycji. Na koniec omawianego okresu odnotowano zaległości w zapłatach za najem w kwocie 114.273,50 zł, a najwięksi dłużnicy to 1 osoba fizyczne i 3 firmy, a ich łączne zadłużenie wynosiło 110.051,54 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 5 wezwań na kwotę 31.351,58 zł, uzyskując kwotę 28.410,48 zł.

Za dzierżawę uzyskano w I półroczu br. kwotę 275.955,97 zł, w tym: kwota 272.471,84 zł dotyczyła kiosków (pozycja dominująca, bo stanowiąca 98,7% tej kwoty) oraz kwota 3.484,13 zł, która dotyczy gruntów, jako czynsz dzierżawny. Na koniec I półrocza br. zaległości w zapłatach za dzierżawę kiosków wynosiły w kwocie 208.710,24 zł, a za uprawy w kwocie 914,11 zł. Najwięksi dłużnicy w grupie kiosków, to 7 firm, których łączne zadłużenie wynosi 53.439,94 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano łącznie 67 wezwań na kwotę 72.204,65 zł, a uzyskano 16.185,17 zł.

Kwota 3.632,72 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego po zlikwidowanych SP ZOZ.

Dochody z wieczystego użytkowania

Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań, zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

W I półroczu 2006 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.308.541,87 zł, co daje 128,3% wykonania planu rocznego. Wykonanie tych dochodów w tak wysokim stopniu wynika z faktu dokonywania tych opłat raz w roku tj. w terminie do dnia 31 marca oraz, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i  Kartografii UM w 2005 r. zaktualizował 6.000 opłat z tytułu tej opłaty. W II półroczu br. planowane są tylko niewielkie wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie.

Mimo, iż opłatę wieczystego użytkowania wnosi się bez wezwania do zapłaty, Referat Księgowości Dochodów Budżetowych w celu usystematyzowania i terminowego windykowania należności opracował procedurę windykacji, zgodnie z którą, windykacja należności z tytułu tej opłaty będzie przeprowadzana w II półroczu 2006 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 1.756.736,46 zł, a najwięksi dłużnicy to 4 osoby fizyczne
(43.480,39 zł)  i 7 firm (570.234,27 zł), a ich łączne zadłużenie wynosiło 613.714,66 zł. 
Na wniosek zainteresowanych rozłożono na raty 3 podmiotom gospodarczym należności na  łączną kwotę 41.180,26 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

Następnym, istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie I półrocza 2006 r. osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.432.435 | 26.500.000 | 20.607.471,21 | 77,8% | 379,3% |

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 20.607.471,21 zł co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego oznacza przekroczenie pozyskanych dochodów z tego źródła o 27,8 punkt. proc. tj. o kwotę 7.357.471,21 zł. Wyższe wykonanie tych dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania kwoty 13.000.000 zł ze sprzedaży działki przy ul. Wrocławskiej, z przeznaczeniem na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w I półroczu 2006 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2005 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | I półrocze 2005 r. | I półrocze 2006 r. | Różnica | Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych | 80 | 115 | + 35 | 143,8% |
| Sprzedaż lokali użytkowych | 10 | 9 | -1 | 90,0% |
| Sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych | 3 | 7 | + 4 | 233,3% |

Ponadto w omawianym okresie przyjęto w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole nieruchomości gruntowe przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Jana Augustyna, 
ul. Piotrkowskiej, ul. Mickiewicza oraz ul. Srebrnej o łącznej  pow. 0,4248 ha i wartości 436.711 zł oraz darowiznę od Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu na rzecz Gminy Opole nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Lelewela o pow. 0,1296 ha i wartości 298.400 zł, a także darowiznę od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole nieruchomości gruntowe przy ul. Rejtana o łącznej  pow. 19,5158 ha i wartości 1.115.723 zł na poczet zamiany za nieruchomość przy ul. Szpitalnej.

## 2. 4. Opłata skarbowa

W okresie I półrocza 2006 r. uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.216.148 | 5.000.000 | 2.085.550,01 | 41,7% | 94,1% |

Wykonanie w/w opłaty wyniosło 2.085.550,01 zł, co stanowi 41,7% planu. Również w porównaniu do wykonania  za I półrocze 2005 r. było niższe o kwotę 130.597,99 zł, tj. o 5,9%.

W omawianym okresie wydanych zostało ogółem 144 decyzje, w tym 32 decyzje na jej umorzenie (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) na łączną kwotę 12.185,50 zł oraz 112 decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty.

## 2. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.579.821 | 4.500.000 | 2.770.831,44 | 61,6% | 107,4% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z w/w podatku przekroczyły planowane wielkości, a w  porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, przekroczenie zaplanowanych dochodów nastąpiło o kwotę 520.831,44 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2005 r. pozyskanie tego podatku było wyższe o kwotę 
191.010,44 zł.

Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

## 2. 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155.155 | 320.000 | 130.100,45 | 40,7% | 83,9% |

W okresie I półrocza 2006 r. wpływy z ww. podatku były mniejsze w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 29.899,55 zł i były one również niższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2005 r. o kwotę 25.054,55 zł.

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2. 7. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.216.568 | 2.100.000 | 1.440.339,23 | 68,6% | 118,4% |

Wykonanie podatku od środków transportowych było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 390.339,23 zł, również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2005 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 223.771,23 zł, a więc o 18,4%.

W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych, wystawiono 185 wezwań i postanowień, 27 tytułów wykonawczych, 130 upomnień.

Równocześnie, na złożone wnioski podatników, wydano 6 decyzji na umorzenie zaległości na kwotę 42.882,30 zł oraz 8 decyzji dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, na kwotę 25.557 zł.

## 2. 8. Opłata targowa

W okresie I półrocza 2006 r. uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 681.549 | 730.000 | 477.508,60 | 65,4% | 70,1% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tej opłaty były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a przekroczenie zaplanowanych dochodów nastąpiło o 15,4 punkt. proc. tj. o kwotę 112.508,60 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania za I półrocze 2005 r. nastąpił spadek poboru tej opłaty o 204.040,40 zł, a więc o 29,9%.

W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierało dwóch zarządców targowisk, którzy zgodnie z podpisanymi umowami, za jej zbiórkę otrzymują prowizje. Wielkość zebranej opłaty na targowiskach przez poszczególnych poborców wynosiła: 
„Zakład Komunalny sp. z o.o. ” – kwota 471.490,10 zł, Euro Silesia sp. z o.o. – kwota 2.314,20 zł oraz wpłaty indywidualne – kwota 3.704,30 zł.

Dłużnikom wystawiono 4 postanowienia, 5 decyzji określających zaległość, 1 upomnienie oraz 5 tytułów wykonawczych  i ściągnięto zaległości w kwocie 3.433,70 zł.

## 2. 9. Podatek od spadków i darowizn

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z w/w podatku:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 617.681 | 1.160.000 | 703.800,85 | 60,7% | 113,9% |

Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych.

W okresie I półrocza 2006 r. wpływy z ww. podatku były większe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 123.800,85 zł i były one również wyższe  w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2005 r. o kwotę 86.119,85 zł. Uzyskany wskaźnik wykonania świadczy o dużej ilości zawartych umów darowizny oraz spraw spadkowych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników, wydano 11 postanowień w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty ww. podatku na łączną kwotę 26.707,75 zł.

Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2.10. Pozostałe  dochody

W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| Wykonanie za I półrocze 2005 r. | Plan 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania w stosunku do planu 2006 r. | Dynamika wyk. I półr. 2006r./ I półr. 2005r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.975.083 | 180.769.709 | 42.613.968,26 | 23,6% | 142,2% |

Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów były niższe  w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 47.770.886,24 zł. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2005 r. były one wyższe o kwotę 12.638.885,26 zł.

Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe -  	10.427.160,86 zł,(I półr. 2005 r. 8.619.426 zł)

- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu - 	1.751.993,28 zł, (I półr. 2005 r 1.800.211 zł)

- opłaty komunikacyjne – 	1.712.081,43 zł, (I półr. 2005 r. 1.915.965 zł)

- dywidenda ECO -   	1.879.743,87 zł, (I półr. 2005 r.      51.308.368 zł)

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ze Strefy Płatnego Parkowania        1.625.434,76 zł, (I półr. 2005 r. 2.189.460 zł)

- dofinansowanie na programy i projekty Unii Europejskiej - 13.929.859,84 zł, w tym:

- środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na budowę węzła komunikacyjnego ul. Niemodlińska, kwota 4.763.134,15 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów  poprzez programy stypendialne, kwota 22.220,25 zł,

- środki z Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej, kwota 9.144.505,44 zł.

Niskie wykonanie w tym źródle dochodów wynika przede wszystkim ze stopnia zaawansowania inwestycji finansowanych z tych środków oraz ze sposobu rozliczeń – w formie refundacji wydatków (ZPORR, SPOT). Jedynie w przypadku Funduszu Spójności i EFS – stypendia dla studentów, środki przekazywane są  zaliczkowo.

W I półroczu 2006 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 1.351.066,16 zł, wykonując plan w 107,2%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 1.210.446,06 zł, tj. 149,3% planu, a z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 140.620,10 zł (31,2% planu).

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 122.032 zł, tj. 46,6 % planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy tego podatku były mniejsze o kwotę 8.968 zł.

W okresie I półrocza 2006 r. wydano dla osób fizycznych 3.297 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne tj. podatek rolny, podatek od nieruchomości podatek leśny,  na łączną  kwotę 1.039.524 zł, w tym 865 decyzji dla osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne (grunty powyżej 1 ha) oraz 2.432 decyzje dla osób posiadających grunty rolne do 1 ha fizycznego, a także 38 decyzji przypisowych na kwotę 14.174 zł i 66 decyzji odpisowych na kwotę 45.373 zł. Ponadto wydano 6 decyzji na umorzenie tego podatku na kwotę 417 zł.

Podatkiem rolnym w I półroczu 2006 r. objęto 43 osoby prawne, określając jego wymiar na kwotę 21.644 zł. W omawianym okresie wydano 2 decyzje przypisowe na kwotę 207 zł i 
6 decyzji odpisowych na kwotę 107 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych, wystawiono 125 upomnień i 
25 tytułów wykonawczych.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 79.854,36 zł, tj. 55,1% planu. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż. Najwięcej, bo 69.795 zł, tj. 87,4% tej kwoty wpłaciła Cementownia „Odra”.

Podatek od posiadania psów – wykonany został w wysokości 16.596 zł, tj. 97,6% planu rocznego.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 4.801,53 zł, tj. 64,0% rocznego, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy z tego podatku były większe o kwotę 1.051,53 zł.

Dla osób fizycznych wydano 26 decyzji ustalających ten podatek, a dla osób prawnych 
2 decyzje.

## 2.12. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 57.349.267 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,0% i były one wyższe o 2.393.758 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2005 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 54.643.158 zł, tj.61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2005 r. była ona wyższa o 2.642.763 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 2.706.109 zł i zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu do I półrocza 2005 roku była ona niższa o kwotę 249.005 zł.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 17.540.345,38 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 38,8% i były one wyższe o 175.476,38 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym czasie 2005 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 14.494.997,21 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 3.045.348,17 zł.

Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszej informacji.

## 2.B   PRZYCHODY  BUDŻETOWE

Za okres I półrocza 2006 r. przychody budżetowe zrealizowano w wysokości łącznej w kwocie 45.508.628,09 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 28,7%. Dotyczyły one następujących pozycji:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie 6.758.407,71 zł, co stanowi realizację planu w 13,6%. Środki te stanowią uzyskane pożyczki na prefinansowanie celem zapewnienia płynności projektów: „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego - ulica Niemodlińska w Opolu”.

- Pożyczki krajowe – wykonanie 1.890.375,38 zł, co stanowi realizację planu w 2,6%. Środki w tej pozycji przychodów uzyskane zostały na realizację zadań: „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” (kwota kredytu 677.591,39 zł), „Poprawa jakości wody w Opolu” (kwota kredytu 240.242,61 zł), „PSP Nr 21 
– termomodernizacja obiektu” (kwota kredytu 299.839,03 zł), „PG Nr 2 
– termomodernizacja obiektu” (kwota kredytu 240.007,10 zł), „Poprawa jakości wody w Opolu” (kwota pożyczki z WFOŚiGW w Opolu 432.695,25 zł).

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2005 r. – przy planie wynoszącym kwotę 35.379.347 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. wyniosło kwotę 36.859.845,00 zł, co stanowi realizację planu w 104,2%. Wolne środki z 2005 r. przeznaczone zostały realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 r.

# 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  MIASTA  OPOLA  ZA OKRES I PÓŁROCZA  2006 R.

## 3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2006 roku, został wykonany w wysokości 190.950.994,35 zł, co stanowi 28,8% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 162.284.234,21 zł, tj. 43,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 28.666.760,14 zł, czyli 10% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w okresie I półrocza 2006 r. najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 
81.025.121,81 zł, co stanowiło 42,4% ogółu wydatków (w dziale 801 - Oświata i Wychowanie, w wysokości 74.416.821,45 zł, co stanowiło 39% ogółu wydatków i w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - kwota 6.608.300,36 zł, tj. 3,5% ogółu wydatków).

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc Społeczna - z kwotą 20.989.842,87 zł, tj. 11% ogółu wydatków, dział 600 – Transport i Łączność - kwota 17.485.773,64 zł, tj. 9,2% ogółu wydatków, dział 750 - Administracja Publiczna - kwota 15.347.927,08 zł, tj. 8% ogółu wydatków oraz dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 14.985.145,62 zł, tj. 7,8% ogółu wydatków.

W ww. działach wydatkowano środki w wysokości łącznej 149.833.811,02 zł, co stanowiło 78,5% ogółu wydatków z budżetu miasta Opola w I półroczu 2006 r.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w I półroczu
2006 r. zrealizowano w dziale 020 - Leśnictwo - kwota 505,80 zł, co stanowiło 0,0003% ogółu wydatków i w dziale 630 - Turystyka - kwota 811,30 zł, stanowiąc odpowiednio 0,0004%.

Wydatki z budżetu miasta Opola realizowano w I półroczu 2006 r. zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 1.000 zł, tj. 0,6% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W okresie I półrocza 2006 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie wydatkował żadnych środków finansowych przeznaczonych na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym znajdujących się na terenie miasta Opola.  Podpisana umowa w dniu 17 maja 2006 r. (nr RB/555/2006) na konserwację 
i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym w dzielnicach: Opole 
– Półwieś, Bierkowice, Malina, Wójtowa Wieś, Gosławice o łącznej długości 16.010 mb., obejmowała wartość prac w wysokości 28.090zł, a termin zakończenia prac ustalono na  dzień 31.10.2006r. W m-cu czerwcu br. dokonano odbioru prac wykonanych w dzielnicy Bierkowice – zapłata dla wykonawcy za te prace w wysokości 3.990 zł nastąpiła w II półroczu br.

W dniu 14.07.br nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ww. robót w pozostałych dzielnicach, w związku z czym całość zaplanowanych w tej pozycji środków finansowych, zostanie wykorzystana w III i IV kw. 2006 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych  wpływów z należnego podatku rolnego. W I półroczu 2006 r. przekazano kwotę 1.000 zł, tj. 18,9% planu rocznego, a za drugi kwartał br. w wysokości 
1.500 zł w m-cu lipcu, co zostało zaliczone do realizacji II-go półrocza br.

Rozdział  01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym nie zostały wydatkowane środki finansowe. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podjął następujące prace:

- utrzymanie dróg dojazdowych - w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych, gdyż w dniu 10 lipca 2006r. zostało zlecone (zgodnie z umową RB/915/2006) wykonanie specyfikacji technicznej dla zadania: „Utrzymanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych (5 dróg) oraz remont 1 przepustu drogowego w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Po otrzymaniu tej  dokumentacji, złożono wniosek o ogłoszenie przetargu, a termin wykonania zadania określono na dzień 31.10.2006 r.

- wydatki bieżące – w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych - w miesiącu lipcu br. zlecono dostarczenie 500 szt. druków „karta wędkarska” na łączną kwotę 150 zł.

- Zakupy inwestycyjne sprzętu – stopień realizacji omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę 505,80 zł, tj. 2,5% planu, za zakupione znaczniki do drewna oraz za prowadzenie przez nadleśnictwo nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.  Pozostałe zaplanowane zadania w tym rozdziale obejmujące także sporządzenie dokumentacji, materiałów edukacyjnych i informacyjnych oraz pielęgnację upraw leśnych będą realizowane przez Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 17.485.773,64 zł, co stanowiło 15,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.102.915,97 zł, tj. 34,4% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 9.382.857,67 zł, tj. 10,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zakład Komunikacyjny realizował swoją działalność przewozową jako spółka z o. o. i otrzymał w I półroczu 2006 r. dopłaty z budżetu miasta w wysokości 3.385.998 zł, tj. 44,7% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakupy paliwa (kwota 3.087.994 zł) oraz części zamiennych do autobusów (kwota 298.004 zł). Przekazywana dopłata, a także uzyskane inne przychody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział  60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 11.477.080,59 zł, realizując plan roczny w wysokości 14,3%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż wydatkowano na te zadania kwotę 9.070.102,50 zł, co stanowiło 12,6% wykonania planu rocznego. Na wydatki bieżące przeznaczono łączną kwotę 2.406.978,09 zł, realizując plan w 27,3%.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 2.406.978,09 zł, tj. 28,5% planu, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy dot. utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmował roboty w większym zakresie wartościowym, bo w wysokości 3.342.207 zł i powierzchni 621,5 tys. m2.

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało:

- drogi krajowe		   978,6 tys. zł		powierzchnia	407,8 tys. m2

- drogi wojewódzkie	1.044,4 tys. zł		powierzchnia	  82,8 tys. m2

- drogi powiatowe		1.319,2 tys. zł		powierzchnia	130,9 tys. m2

Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy:

Drogi krajowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je o pow. 2,7 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła kwotę 221,6 tys. zł. Były to remonty cząstkowe jezdni, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych. Prace te wykonywano na 21 drogach i skrzyżowaniach,

- nawierzchnie chodnikowe – usunięto miejsce zagrażające pieszym o pow. 4m2
(0,1 tys. zł),

- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne o pow. łącznej 4,2 tys.m2, wartość wykonanych robót 279,3 tys. zł,

- oznakowanie pionowe – wykonano prace na wartość 32,5 tys. zł, dot. m.in. ustawienia słupków drogowych – 25szt., prostowania słupków – 65 szt., demontaż tarcz – 15 szt., mycie barier – 280 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano łącznie 103,7 tys. zł, w tym na jej bieżące utrzymanie i konserwację wydatkowano kwotę 73,3 tys. zł oraz na energię elektryczną kwotę 30,4 tys. zł,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac 81,2 tys. zł, a zakres wykonanych robót obejmował m.in. wycinkę i pielęgnację drzew oraz krzewów, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg na powierzchni 400,9 tys. m2,

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 110,2 tys. zł, obejmując m.in. czyszczenie przejścia podziemnego ul. Nysy Łużyckiej, naprawa przegubu mostu n/k Ulgi ul. Wrocławska, czyszczenie wpustów i dylatacji na mostach Obwodnica, Pl. Konstytucji 3 Maja, A. Krajowej,

- użytkowanie i wykup gruntów – na opłatę za wyłączenie z produkcji grunt rolny - kwota 150 tys. zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła kwotę 978,6 tys. zł, na powierzchni 407,8 tys. m2, realizując plan wartościowy w  wysokości 25,8%.

Drogi wojewódzkie

  - nawierzchnie bitumiczne – wykonano na wartość 791,2 tys. zł, o pow. 10,8 tys. m2. Kwota ta obejmuje wymianę nawierzchni na ul. Niemodlińskiej (o pow. 4,5 tys. m2, na wartość 315,8 tys. zł) oraz ułożenie nawierzchni i regulację wysokości kratek ściekowych (o pow. 1,9 tys. m2, na wartość 138 tys. zł), a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 18 ulicach na wartość 337,4 tys. zł o pow. 4,3 tys. m2,

  - nawierzchnie chodnikowe – wykonano remont na dwóch ulicach o pow. 0,1 tys. m2 na wartość 5,8 tys. zł,

  - oznakowanie poziome – pomalowanie przejścia dla pieszych i linii segregacyjnych na wartość robót 93,6 tys. zł – powierzchnia 5,9 tys. m2,

  - oznakowanie pionowe – wartość robót 33,9 tys. zł, dot. m.in. montażu tarcz – 43 szt., ustawienia słupków – 82 szt., prostowanie słupków – 44 szt., montaż łańcucha – 32m,

  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - wartość 72,8 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwację  47,2 tys. zł oraz za energię 25,7 tys. zł,

  - utrzymanie zieleni i drzewostanu - wartość robót 17,2 tys. zł i dot. koszenia traw i chwastów na łącznej powierzchni 66 tys. m2,

  - utrzymanie obiektów inżynierskich - wykonano roboty na łączną wartość 29,8 tys. zł, obejmując m. in. czyszczenie przepustów ul. Wrocławska, czyszczenie i naprawa przepompowni w przejściu podziemnym ul. Niemodlińska,

  - pozostałe - na opłatę za wyłączenie z produkcji grunt rolny przeznaczono kwotę
0,1 tys. zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła kwotę 1.044,4 tys. zł na powierzchni 82,8 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 42,9%.

Drogi powiatowe

- nawierzchnie bitumiczne – remonty cząstkowe nawierzchni jezdni wykonano na 35 ulicach, a wartość wykonanych robót wyniosła 1.040,3 tys. zł o pow. 12,1 tys. m2,

- nawierzchnie chodnikowe - wykonano je na 3 ulicach o pow. 0,3 tys. m2,  na kwotę 
2,7 tys. zł,

- oznakowanie poziome - wykonano prace o pow. 9,6 tys.m2 na wartość 147,9 tys. zł,

- oznakowanie pionowe - wartość wykonanych robót wyniosła 25,1 tys. zł, dot. m.in. montażu tarcz – 98 szt., ustawienia słupków drogowych – 37 szt., prostowanie słupków – 97 szt., montaż łańcucha – 28m,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej - wartość 49,6 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwację  29,6 tys. zł oraz za energię 20 tys. zł,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – m.in. za koszenie traw na poboczach na łącznej powierzchni 108,9 tys. m2 wartość robót 27,1 tys. zł,

- utrzymanie obiektów inżynierskich - wykonano roboty na wartość 25,2 tys. zł, obejmując m. in. Czyszczenie wpustów i dylatacji na mostach Zaodrzańskim i Piastowskim, naprawa poręczy na moście n/k Młynówka ul. Korfantego,

- pozostałe - na opłatę za wyłączony z produkcji grunt rolny przeznaczono kwotę 
1,3 tys. zł.

Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła łączną kwotę 
1.319,2 tys. zł na powierzchni 130,9 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 59,2%.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.416.517,76 zł, realizując plan roczny w wysokości 10,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.134.595,67 zł, tj. 32,3% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 281.922,09zł, tj. 1,8% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w porównaniu do planu rocznego, wynika z niskiego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na drogach gminnych, a także z opóźnień w podjęciu prac remontowych.

Na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu w I półroczu 2006 r. kwotę 1.315.773,04 zł, wykonując plan roczny w 30,3%.

Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo 2.314,8 tys. zł, obejmując następujący zakres rzeczowy:

- remonty cząstkowe jezdni (nawierzchnie bitumiczne) - pow. 20,3 tys. m2, wartość wykonanych robót 1.648,5 tys. tys. zł. Kwota ta obejmuje wykonanie nawierzchni na ul. Kamińskiego  i łącznik pomiędzy ul. Zielonogórską a ul. Wieluńską (o pow. 2,7 tys. m2, na wartość 139,1 tys. zł), a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 194 ulicach i placach na wartość 1.509,4 tys. zł o pow. 17,6 tys. m2,

- nawierzchnie chodnikowe - wykonano je na 42 ulicach o pow. 0,3 tys. m2 na kwotę 
24,4 tys. zł,

- utrzymanie dróg gruntowych - wykonano nawierzchnie żużlowe na 9 ulicach o pow. 4,7 tys. m2 na kwotę 225,1 tys. zł,

- oznakowanie poziome jezdni - łączna pow. 6 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła 121,9 tys. zł,

- oznakowanie pionowe jezdni - koszt tego oznakowania wyniósł 122,5 tys. zł i obejmował m. in.: ustawienie słupków 65 szt., prostowanie słupków 185 szt., montaż tarcz 331 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej - wartość 2,7 tys. zł,

- utrzymywanie zieleni i drzewostanu - wartość wykonanych robót 52 tys. zł (m.in. koszenie traw na łącznej powierzchni 120,1 tys. m2),

- utrzymanie obiektów inżynierskich - wartość wykonanych robót 70,8 tys. zł obejmując m.in. czyszczenie stożków przy wiadukcie nr 56 ul. Wschodnia, naprawa przyczółka  I filara mostu – ul. Katedralna,

- pozostałe - na opłatę za wyłączony z produkcji grunt rolny przeznaczono kwotę 
6,4 tys. zł, na koszty regulacji prawnych związanych z przyjęciem dróg pod tzw. „trwały zarząd” kwotę 7,2 tys. zł oraz na koszty rozbiórek kwotę 33,3 tyś zł.

W ujęciu łącznym, wykonane zostały roboty na powierzchni 151,4 tys. m2 dróg gminnych, a wartość tych robót wyniosła 2.314,8 tys. zł, realizując plan wartościowy w wysokości 38,8%.

W okresie I półrocza 2006 r. w rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania i na ten cel z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 335.019,40 zł, realizując plan w 41,3%.

Administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu zajmowała się firma Projekt & Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Z firmą tą zawarto umowę na administrowanie tej strefy do
14 października 2007 roku.

Prowadzącym to zagadnienie był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

W rozdziale tym ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji kanalizacji deszczowej.

W okresie I półrocza 2006 r. z budżetu wydatkowano kwotę łączną 483.803,23 zł, realizując plan roczny w 39,6% przeznaczając ją na eksploatację przepompowni wód deszczowych i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Na bieżące funkcjonowanie przepompowni wielofunkcyjnej „Metalchem”, wydatkowano kwotę 33.454,59 zł, natomiast wydatki związane z eksploatacyjną przepompowni wód deszczowych w centrum miasta obejmowały kwotę 22.522,12 zł. Wydatki te dotyczyły zużycia energii elektrycznej, obsługi i prac konserwacyjno – remontowych.

Wydatki na eksploatację tej kanalizacji obejmują kwotę 423.006,91 zł, w tym przede wszystkim wydatki związane z mechanicznym czyszczeniem wpustów - kwota 167.537,43 zł, na ręczne czyszczenie wpustów - kwota 51.181,49 zł, oraz na czyszczenie separatorów – kwota 78.778,32 zł.

Na opłaty za korzystanie ze środowiska, które są wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego – wydatkowano kwotę 4.819,61 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale, a także wydatki związane z remontami, omówione zostały oddzielnie.

Rozdział  60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 206.177,29 zł, tj. 14,4% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

  - na utrzymanie dróg wewnętrznych – wydatkowano kwotę 125.444,21 zł, realizując plan roczny w 27,6%, Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo w kwocie 165,7 tys. zł (36,5% planu) na remonty cząstkowe nawierzchni 6 ulic i 2 placów o łącznej pow. 1,4 tys. m2,

  - na odszkodowania z tyt. szkód powstałych na tych drogach –  w omawianym okresie  wydatkowano kwotę 1.100 zł, tj. 11% planu,

  - na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja wydatkowano kwotę 48.800 zł, realizując plan roczny w 40,5%. Administratorem tego parkingu był Zakład Komunalny, który całość uzyskanych opłat parkingowych i abonamentów przekazuje na dochody miasta.

Zadanie realizowane w tym rozdziale, a dotyczące problematyki inwestycyjnej, zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. budowy optycznej sieci teleinformatycznej Opola (OSTO), stąd realizacja została omówiona oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział  63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Miejskiej Informacji Turystycznej. W omawianym okresie zrealizowano kwotę w wysokości 811,30 zł, tj. 40,6% planu rocznego, przeznaczając ją na wydatki związane z zakupem usług- wykonanie reklamy neonowej siedziby MIT.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 
11.893.542,73 zł, tj. 36,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.615.606,39 zł, tj. 36,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 277.936,34 zł, tj. 27,8% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział  70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej kwocie 
277.936,34 zł, tj. 27,8% planu i dotyczyły problematyki inwestycyjnej, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 11.074.564,15 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 41,1%.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale, obejmowały pozycje związane kosztami funkcjonowania poszczególnych spółek zarządzającymi budynkami komunalnymi miasta oraz z przeprowadzanymi remontami tych budynków. Poniesione wydatki pokrywane były z bieżących wpływów czynszowych z tytułu najmu lokali komunalnych, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych.

W okresie I półrocza 2006 r. wydatki zrealizowane z budżetu miasta Opola przez poszczególne spółki zarządzające kształtowały się następująco:

REJON  Nr I  - TURHAND - RET  Spółka  z o. o.

Wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych wyniosło 256.668,30 zł, co stanowi  41,4%  wykonania planu rocznego.

Na eksploatację bieżącą zasobów gminnych spółka „Turhand-Ret” wydatkowała kwotę 1.370.349,38 zł, co stanowi 67,7% wykonania planu rocznego, na opłaty za media kwotę 380.409,65 zł, tj. 21,5%, a na remonty wydatkowano łącznie kwotę 944.273,48 zł, co stanowi 26,2%  planu.

W ramach prac remontowych  wykonano m.in.:

- roboty dociepleniowe w 4 budynkach – na kwotę 279.252,89 zł,

- prace instalacyjne w zakresie remontu i naprawy wewnętrznej  instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujące wymianę instalacji w 1 lokalu mieszkalnym oraz 3 budynkach, udrożnienie sieci kanalizacyjnej do 5 nieruchomości oraz montaż, lub legalizację urządzeń pomiarowych – na kwotę 71.845,93 zł,

- roboty konserwacyjne instalacji wod. – kan. na kwotę 20.254,65 zł,

- roboty konserwacyjne ogólno budowlane na kwotę 27.056,56 zł,

- roboty stolarskie obejmujące wymianę drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych i budynków oraz drzwi balkonowych w ilości 24 szt. oraz wymianę podłóg drewnianych w 1 lokalu mieszkalnym na kwotę 32.139 zł,

- roboty zduńskie w zakresie przestawienia pieców kaflowych w 16 lokalach mieszkalnych i 3 budynkach na kwotę 26.728,72 zł,

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 188.548,23 zł.

REJON  Nr II -  TURHAND - RET Spółka  z o. o.

Wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych w I półroczu 2006 r. wyniosło 227.501,63 zł, co stanowi 41,4% wykonania planu rocznego. Na eksploatację bieżącą zasobów gminnych spółka „Turhand-Ret” wydatkowała kwotę 1.316.679,15 zł, co stanowi 44,3% wykonania planu, na opłaty za media kwotę 491.725,15 zł, tj. 28,8%, a na remonty bieżące przeznaczono łącznie kwotę  1.312.863,29 zł, co stanowi 42,4% planu rocznego.

W ramach prac remontowych wykonano m.in.:

- roboty dociepleniowe w 1 budynku  kwotę  117.434,63 zł.

-	wymianę instalacji wod. – kan. w 5 lokalach mieszkalnych oraz wymiana wodomierzy

w 23 lokalach mieszkalnych na kwotę 20.471,47 zł.

- roboty zduńskie w  zakresie przestawienia pieców kaflowych w 13 lokalach mieszkalnych na kwotę 16.878,20 zł.

- roboty stolarskie w 26 lokalach mieszkalnych na kwotę 45.480,93 zł.

-	roboty konserwacyjne instalacji elektrycznej na kwotę 28.106,64 zł.

-	roboty konserwacyjne instalacji wod. - kan. na kwotę 7.989,32 zł.

-	roboty konserwacyjne ogólno budowlane na kwotę 80.804,12 zł.

-	roboty konserwacyjne inst. gazowej, inst. c.o., ślusarskie, rem. stolarki na kwotę łączną 9.958,38 zł.

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 557.951,14 zł.

REJON   Nr III -   FEROMA  Spółka z o. o.

Wynagrodzenie dla zarządcy zasobów gminnych za I półrocze 2006 r. wyniosło 552.531,09 zł, co stanowi  42,5% planu rocznego. Na eksploatację spółka „FEROMA” wydatkowała kwotę 1.738.541,15 zł, co stanowi 50,5% planu, na opłaty za media kwotę 731.619,64 zł, tj. 28,6%, a na remonty przeznaczono łączną kwotę 1.500.469,64 zł, tj. 61,2% planu rocznego.

W ramach prac remontowych wykonano m.in.:

- wymianie stolarki okiennej PCV w kwocie 318.503,33 zł,

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych obejmujące wymianę w 11 budynkach mieszkalnych na kwotę 27.578,20 zł,

- roboty zduńskie w zakresie przestawienia i remontu 69 szt. pieców kaflowych na kwotę 76.767,10 zł,

- roboty konserwacyjne (dekarskie instalacyjne, murarskie, elektryczne, ślusarskie, stolarskie) w kwocie 179.180,14 zł,

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 793.610,59 zł.

W Rejonie III zaplanowano także środki budżetowe z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych. W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano kwotę 251.022,60 zł, tj. 50,2% planu, która została przeznaczona na wykonanie następujących prac remontowych:

- roboty dekarskie i ogólnobudowlane - remont kompleksowy dachu budynku na kwotę 79.930,00 zł. oraz remont balkonu na kwotę 1.746,20 zł,

- roboty elektryczne - wymiana w.l.z. w 3 budynkach oraz wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach mieszkalnych na kwotę 27.856 zł,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej w kwocie 141.490,40 zł.

W poszczególnych rejonach zaplanowano także pozycje związane z opłaceniem podatku od nieruchomości. W okresie I półrocza 2006 r. nie dokonano wydatków, gdyż odroczony został termin złożenia przez zarządców deklaracji w sprawie tego podatku, stąd uregulowanie zaległości nastąpi w III kw. 2006 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 513.760,17 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 12,6%. Na niższe wykonanie planu, rzutuje wielkość wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2006 r. z przeznaczeniem na wykupy gruntów i nieruchomości, gdyż stanowią one dominującą pozycję tego planu.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 453.367,93 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 12,3% i było to związane z wykupami gruntów (pod drogi i użytki rolne) do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 3,1819 ha oraz z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Niższe wykupy niż planowano, wynikają z wydłużonego procesu negocjacji i braku porozumienia ze sprzedającymi (żądania w zakresie wysokości cen przewyższają wycenę wg operatów szacunkowych).

Powyższe zadania realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. W ramach tych wydatków wykorzystano także kwotę 47.568,52zł, tj. 26% planu, którą przeznaczono na opłatę ogłoszeń w prasie. Zadanie realizował Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich.

- na wykup gruntów na potrzeby realizacji projektu ISPA – nie odnotowano wydatków w tej pozycji. Wszystkie wykupy nieruchomości przeznaczone pod przepompownie, a wskazane przez Biuro projektu FS i Wydz. Inżynierii Miejskiej, zostały wcześniej realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.392,24 zł realizowano jako zadania zlecone, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział  70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 27.282,07 zł, realizując plan roczny w 11,9%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- pokrycie kosztów eksmisji – wykorzystanie środków uzależnione jest od liczby sprawy związanych z eksmisjami z mieszkań. Wydział Lokalowy nie realizował żadnej eksmisji w I półroczu 2006 r.,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 7.358,50 zł, tj. 29,4% planu, przeznaczając ją na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy,

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych - Wydział Lokalowy nie realizował żadnych wydatków w tej pozycji (podjęto procedurę przetargową na rozbiórkę budynku przy ul. Sienkiewicza 23 ofic),

- zwrot kaucji mieszkaniowych - w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 19.923,57 zł, tj. 12,9% planu. Zwrócono 16 kaucji, a najwięcej, bo 12, wg porozumienia stron.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 609.355,47zł, tj. 28,5% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział  71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 71.371,58 zł realizując plan roczny w 21%. Zrealizowane były następujące zadania:

- Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

Wydatkowano środki budżetowe w wysokości 56.408,04 zł, tj. 26,9% planu, które przeznaczono na wykonanie następujących tematów:

- Dokumentacja geodezyjna dla potrzeb projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w rejonie ul. Górnej, Przeskok, Sosnkowskiego,  „Przedmieście Odrzańskie” i „Śródmieście”– kwota 47.188,40 zł

- Wykonanie kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej dla mpzp – kwota 337,40 zł,

- Uzyskanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektów mpzp w rejonie ul. Głogowska – Rejtana, mpzp „Przedmieście Odrzańskie” mpzp pl. Kopernika, mpzp  Groszowice - Metalchem – kwota 8.882,24 zł,

W II półroczu br. planowane są większe wydatki związane z opracowaniami Biura, stąd wykorzystanie środków budżetowych w tej pozycji ukształtuje się na poziomie planu rocznego.

- Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Wydatkowano środki budżetowe w wysokości 14.963,54 zł, tj. 11,5 planu, które przeznaczono:

- na kontynuowanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy północnej miasta Opola – ul. Północnej – kwota 13.359 zł,

- uzyskanie opinii – kwota 488 zł,

- zakupy map dla potrzeb analiz do decyzji o warunkach nowej zabudowy – kwota 1.116,54 zł.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizacje zadań podjętych w I półroczu br. m.in. na kontynuacje mpzp – Grudzice –Północ (11.720 zł) i rejon ul. 10 S.D.Zm. (7.320 zł), na opracowania podkładów geodezyjnych mpzp Groszowice i ul. Partyzancka (20.000 zł), na sporządzanie niezbędnych opinii o nieruchomościach w związku z uchwaleniem mpzp (30.000zł), na zakupy map (10.000 zł).

Zaplanowane wydatki spowodują wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty na 2006 r.

Rozdział  71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły zadań zleconych zostały omówione oddzielnie.

Rozdział  71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 142.234,55 zł, realizując plan roczny w 43,9%.

Ze środków miasta wydatkowano kwotę 23.915,05 zł. tj. 40,6% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Inspektoratu (najwięcej na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.601,42 zł, na usługi pozostałe – kwota 6.984 zł i zakupy materiałów – kwota 
5643 zł). Pozostałe wydatki realizowane w tym rozdziale w kwocie 118.319,50 zł, a stanowiące 83,2% ogółu wydatków, dotyczyły zadań zleconych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział  71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 395.749,34 zł, realizując plan roczny w 31,1%, przeznaczając na:

- na zabiegi pielęgnacyjne i konserwację terenów na 15 - tu cmentarzach czynnych jak i zamkniętych przeznaczono kwotę 343.599,22 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 39%. W okresie zimowym usuwano z alejek śnieg, a w okresie wiosenno-letnim na wszystkich cmentarzach wykoszono trawy i chwasty. Opłacono  również wywóz odpadów pochodzących z prac porządkowych na cmentarzach komunalnych,

- administrowanie cmentarzami komunalnymi - zrealizowano kwotę w wysokości 52.150,12, zł, tj. w 43,6% planu rocznego, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, poboru wody, zakupu oleju opałowego w okresie zimowym, wywozu nieczystości oraz na należności za administrowanie.

Realizowane w I półroczu 2006 r. zadania remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 15.347.927,08 zł, co stanowiło 41,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 14.722.236,79 zł, tj. 43,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 625.690,29 zł, tj. 20,7% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki realizowano w tym rozdziale jako zadania zlecone i zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 944.627,96 zł, realizując plan roczny w 41,6% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	 330.500,00 zł tj. 49,3% planu

- pozostałe wydatki		 614.127,96 zł tj. 38,3% planu

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na materiały, gdyż przeznaczono kwotę 488.551,87 zł, tj. 79,6% pozostałych wydatków (obejmuje zakupy druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych), a także na zakupy tablic rejestracyjnych kwotę 113.876,09 zł (odpowiednio 18,5%).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych obejmują pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania przyjęte w ramach reformy ustrojowej państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 312.452,39 zł, tj. 40,6% planu rocznego.

Na potrzeby Rady Miasta Opola wydatkowano w I półroczu 2006 r. kwotę
280.229,46 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 42,9%, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 251.400,06 zł, tj. 89,7% ogólnych wydatków, a w następnej kolejności wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 19.662,89 zł, tj. odpowiednio 7%.

W rozdziale tym wydatkowano także środki w wysokości 32.222,93 zł, tj. 27,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie rejestracji, a także na pokrycie kosztów dwukrotnej emisji oraz archiwizację nagrań sesji Rady Miasta Opola.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 12.513.368,84 zł, tj. 42,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.713.158,67 zł, tj. 46,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 625.690,29 zł, tj. 20,7% planu. W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola,  wydatkowano 11.713.158,67 zł, realizując plan roczny w 46,2%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	 9.312.524,22 zł tj. 45,5% planu

- pozostałe wydatki		 2.400.634,45 zł tj. 49,0% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z:

- zakupami usług pozostałych – kwota 997.474,20 zł, tj. 42,6% tych wydatków (obejmują m.in.: usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona, usługi poligraficzne, oprawy introligatorskie, transport, prace porządkowe, wywóz śmieci, prowizje bankowe, ogłoszenia, opłaty RTV, badania lekarskie, wyrób pieczątek i wizytówek, szkolenia, koszty egzekucji, aktualizacja programów komputerowych i inne,

- z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 509.600,08 zł, tj. odpowiednio 21,2% (obejmują m.in.: zakupy materiałów biurowych, druków prasy i książek, paliwa, sprzętu biurowego, mebli, materiałów do remontu, kwiatów, odzieży roboczej, papieru, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i innych,

- z poborem energii - kwota 403.990,70 zł, tj. odpowiednio 16,8 % (dot. wydatków za energię cieplnej, energię elektryczną , wodę i gaz),

- z zakupem usług remontowych - kwota 268.076,74 zł, tj. odpowiednio 11,2% (obejmują przede wszystkim naprawy i konserwacje oraz remonty budynków. Odnotowane niższe wykonanie wydatków niż zakładał plan, wynika z zakończenia prac remontowych w budynku przy ul. Żeromskiego w II półroczu br.),

- z odpisem na ZFŚS – kwota 225.098 zł, tj. odpowiednio 9,4%.

Na rachunku dochodów własnych odnotowano dochody w kwocie 174,58 zł (odsetki bankowe), natomiast nie dokonano wydatków.

Realizowane w Urzędzie Miasta Opola zadania remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 46.634,10 zł, tj. 71,1% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 13.012,97 zł, tj. 44% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono najwięcej, bo 7.913,38 zł na zakupy usług (obwieszczenia o poborze, opłaty pocztowe) oraz kwotę  5.099,59 zł na zakupy materiałów.

Realizacji tego zadania została wsparta środkami budżetu państwa. Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej przeznaczono kwotę 17.798 zł, tj. 91,3% planu, a najwięcej wydatkowano na wypłaty dla członków komisji poborowej - 16.400 zł.

Pozostałe wydatki, w kwocie 15.823,13 zł realizowano jako zadanie zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.063.843,79 zł, tj. 32,3% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

1. Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 349.180,03 zł, tj. 26,1% planu rocznego, obejmując następujące najważniejsze wydatki:

- koszty postępowania sądowego – kwota 137.933 zł, co stanowi 39,5% tych wydatków (dot. opłat sądowych, wpisów sadowych, koszty postępowania sądowego itp.),

- zakup usług pozostałych – kwota 98.508,20 zł, tj. 28,2% tych wydatków (m.in. zakup różnych usług , wynajmy, współpraca z zagranicą)

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 46.397,57 zł, tj. odpowiednio 13,3% (m.in. dot. umów zleceń dla portierów, sprzątaczek, pracowników fizycznych, hejnalisty),

- dotacje dla organizacji pozarządowych - kwota 44.900,20 zł, tj. odpowiednio 12,9%, udzielając dotacje dla 8 realizatorów, na następujące zadania:

| Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Udzielona kwota dotacji wg umowy | Nazwa zadania, na które udzielono dotacji |
| --- | --- | --- |
| Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | 5.000 zł | Udział w międzynarodowym spektaklu „Lifecycle” podsumowującym trzyletnią współpracę ze szkołami z Włoch i Danii |
| Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu | 5.001 zł | Współpraca kulturalna Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu z partnerskim miastem Roanoke (USA) |
| Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu | 7.999,20 zł | Udział szkolnej grupy teatralnej w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych „Didaskalia” w mieście partnerskim Grasse |
| Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne | 1.900 zł | Udział Zespołu Tanecznego „Pech” w Mistrzostwach Świata Disco Dance, Disco Freestyle, Disco Show w Prostejovie (Czechy) |
| Klub Sportowy „Gwardia” | 3.000 zł | Organizacja Międzynarodowego Pucharu Polski Młodzików i Juniorów Młodszych, Obóz treningowy w judo |
| Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | 10.000 zł | Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „Panta Rei” |
| Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Terenowy Oddział w Opolu | 6.000 zł | Międzynarodowe warsztaty historyczne na Litwie dla młodzieży miast partnerskich Opole – Alytus |
| Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Terenowy Oddział w Opolu | 6.000 zł | Międzynarodowe warsztaty historyczne dla młodzieży miast partnerskich Opole -Alytus-Ivano-Frankivsk |

2. Obsługa Urzędu - w wysokości 504.676,64 zł, tj. 36,5% planu rocznego, z przeznaczeniem  na wynagrodzenie i pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola. Zadanie to wykonuje Wydział Administracyjno – Gospodarczy.

3. Promocja miasta – na zadania związane z promocją miasta, wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 125.519,62 zł, realizując plan roczny w 34,9%.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.:

- przygotowanie wydawnictw i broszur – dodrukowano foldery „Opole-na szlaku turysty” i „Opole Stolica Polskiej Piosenki”, zakupiono albumy „Opole 150 lat fotografii” i „Polska – Przewodnik”, drukowano teczki promocyjne z ofertami inwestycyjnymi,

- przygotowanie prezentacji miasta w czasopismach m.in. „Polish Business Magazine- Poland for Investors”, wkładka w TTG Poland, w Opolskim Magazynie Targowym 2006r.,  w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2006 - Business Promotion,

- uczestnictwo w targach i wystawach – przygotowanie stoiska na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2006 w Berlinie, VI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Wypoczynku „W stronę słońca” w Opolu, II Międzynarodowe Forum Rynku Nieruchomości „EMPEX  EUROPE” w Londynie oraz przekazanie materiałów promocyjnych na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Brnie, w Pradze i w Ostrawie,

- przygotowania informacji gospodarczych oraz współpraca z inwestorami,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Wydział Gospodarki i Promocji Miasta opłacał także należne składki członkowskie dla organizacji, do których należy miasto Opole. W I półroczu 2006 r. wydatki na ten cel wyniosły łączną kwotę 84.467,50 zł, co stanowiło 49,7% planu rocznego.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40.000 zł na pokrycie kosztów organizacji kampanii informacyjno- promocyjnej „Opole stolicą regionu w Europie”. Imprezę organizował Miejski Ośrodek Kultury w ramach „Dni Europy”. Poniesione wydatki zostaną ujęte w tej pozycji II półroczu br.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 9.700 zł, tj. 48% planu rocznego. Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 6.197.478,32 zł, realizując plan w 51%, a w poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy wojewódzkie e Policji

Zaplanowane w tym  rozdziale wydatki dotyczą dofinansowania do zadania inwestycyjnego i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie łącznej 134.466,86 zł, tj. 30,5% planu dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, a najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 34.558,85 zł, na różne opłaty i składki – kwota 25 223,30 zł (ubezpieczenia ponoszone na początku danego roku) oraz na na wynagrodzenie i pochodne od tych wynagrodzeń  - kwota 26.205,71 zł (dominują wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z gospodarzami strażnic i kierowcami).

W omawianym okresie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 80 razy, w tym m.in. 33 razy do pożarów, 27 razy do miejscowych zagrożeń oraz 14 razy do zabezpieczeń.  Członków czynnych na dzień 30 czerwca br. było 183 oraz 27 członków wspierających.

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilna wydatkowano łącznie kwotę 3.720,53 zł, czyli 13,8% planu rocznego, przy czym ze środków miasta wydatkowano kwotę 720,53 zł, realizując plan roczny w 3,6%, a na zadania zlecone kwotę 3.000 zł, tj. 42,9%.

W ramach zadań własnych przewidziano wydatki związane utrzymaniem systemu                                                                                                                                                                            łączności i powiadamiania. Niewielkie wydatki wynikają z opóźnienia montażu agregatu, stąd większość kwoty zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Pozostałe wydatki realizowane były jako zadanie zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano kwotę 50.000 zł, tj. 43,1% planu, jako I ratę, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników, trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I).

Zadanie realizowało Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowego w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na powyższy cel.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale  dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście. Środki finansowe wydatkowane zostały w łącznej wysokości 1.568.416,86 zł, tj.50,4% planu rocznego i przeznaczone zostały na podstawową działalność jednostki oraz utrzymanie Komendy i posterunków lokalnych. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.248.387,83 zł tj. 49,2 %  planu

- pozostałe wydatki		   320.029,03 zł tj. 55,6 %  planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatami ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży – kwota 101.178,37 zł, tj. 31,6% tych wydatków, z zakupem usług pozostałych – kwota 79.813,59 zł, tj. odpowiednio 24,9% oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 63.667,35 zł, tj. odpowiednio 19,9%.

Straż Miejska realizując swoje zadania statutowe w okresie I półrocza 2006 r. zastosowała m.in. następujące środki prawne:

- ukarano mandatami karnymi 758 osób na łączną kwotę 73.700 zł,

- pouczono 2.270 osób,

- podjęto 9.687 interwencji oraz przeprowadzili 21.765 kontroli,

- przeprowadzono 3.185 rozmów profilaktycznych z mieszkańcami,

- przewieziono 130 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania,

- zastosowano 564 blokady na pojazdy samochodowe w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów,

- sporządzono 33 wnioski do Sądu rejonowego- Wydział IX Grodzki,

- zabezpieczono miejsca awarii technicznych i innych zdarzeń – 55,

- przekazano 131 spraw Policji oraz 16 osób poszukiwanych,

- zabezpieczono ogółem 64 imprezy i uroczystości.

Straż Miejska prowadziła działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w ramach akcji „Zima 2006” i „Wiosna 2006 ” oraz „patroli ekologicznych”.

Współpracując z Policją wystawiono 1.499 wspólnych patroli, w ramach których podjęto 5.237 interwencji (m.in. osoby legitymowane -7.548, osoby zatrzymane – 167, zabezpieczenie miejsc zdarzeń – 177, konwoje i doprowadzenia - 584).

Wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki ze środków budżetu miasta tylko w kwocie 26,84 zł, tj. 0,1 % planu rocznego, przeznaczając ją na przegląd i konserwacje gaśnic w magazynie przeciwpowodziowym w Luboszycach. Za namioty o wartości 10.455,40 zł dostarczone w dniu 29 czerwca br., uregulowano należność już w m-cu lipcu br.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
242.531,15 zł, tj. 68% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych (wynagrodzenia osobowe oraz prowizje dla poborców podatkowych wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe) wydatkowano kwotę 191.077,65 zł, tj. 70,4% planu,

- na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej w kwocie 51.453,50 zł, co stanowiło 60,5% planu rocznego. Wysokość tej prowizji uzależniona jest od wielkości zebranych opłat targowych i wypłaty za zbieranie tej opłaty w I półroczu 2006 r. obejmowały następujących realizatorów: Zakład Komunalny otrzymał łącznie kwotę 27.143,30 zł, tj. 52,8% łącznej kwoty wydatku (z tego targowisko „Cytrusek” - kwota 14.220,58 zł, „Centrum” - kwota 5.232,28 zł i „Centruś” – kwota 7.690,44zł), Giełda samochodowa – kwota 539 zł, Euro Silesia sp. z o.o. – kwota 178,91 zł, z różnych miejsc na terenie miasta Opola – kwota 9.134,54 zł oraz uregulowanie zobowiązań za 2005 r.– kwota 14.457,75 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano kwotę 344.482,58 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując plan roczny w 7,5%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.192.629,02 zł, tj. 50% planu ocznego, jako należną wpłatę środków do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2006r. obejmuje wydatki w oświacie bez podziału na działy, dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w mieście Opolu. Ponadto w związku z Uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola  z  dnia  17.03.2005 r. w  sprawie  tworzenia  i gospodarowania  dochodami  własnymi

w jednostkach budżetowych miasta Opola dyrektorzy jednostek i placówek oświatowych są dysponentami tych środków.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,

- zadania pozaszkolne.

Zmianie uległ natomiast zapis art.90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) w zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

W myśl tego zapisu określającego wysokości udzielania dotacji, dokonano podziału szkół na:

- realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- pozostałe szkoły, tzn. szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr LVI/634/05 Rady Miasta Opola z dnia 15.12.2005 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 168.816.381 zł.

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa						88.795.131 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących

(związków gmin) 							     347.464 zł

- środki budżetowe na realizację zadań remontowych		  1.934.800 zł

- środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych		  6.246.782 zł

- środki budżetowe na wydatki bieżące				71.492.204 zł

# Subwencja oświatowa zabezpiecza wydatki oświatowe w 52,6 %.

W I półroczu 2006 r. plan wydatków budżetowych w oświacie ogółem wykonano

w wysokości 81.025.121,81 zł co stanowi 48 % planu rocznego,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						60.579.602,01 zł

co stanowi 48,9% planu rocznego

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących

(związków gmin) 							      243.401,00 zł

- wydatki majątkowe					  		   1.439.059,31 zł

# 23% planu rocznego

- zadania remontowe					       		       31.840,00 zł

co daje 1,6% planu rocznego

- dotacje do szkół i placówek niepublicznych		  	  5.736.056,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						12.995.163,49 zł

Realizacja zadań planowych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 18 szkół podstawowych i 17 świetlic szkolnych, które są integralną częścią szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2005/2006 w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 6.154 uczniów w 270 oddziałach, a średnia  liczba  uczniów  przypadających  na  oddział w szkole wynosi 22,8, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w szkołach zlokalizowanych na obrzeżach miasta Opola.

Na działalność szkół podstawowych i świetlic szkolnych zaplanowano w 2006 r. środki finansowe w wysokości 					   40.650.248 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					   30.911.710 zł

- zadania remontowe						        453.700 zł

- wydatki majątkowe						     1.692.000 zł

- dotacje do szkół niepublicznych				     1.198.300 zł

- pozostałe wydatki bieżące					     6.394.538 zł

Na  realizację  tych  zadań  w  okresie  sprawozdawczym  wydatkowano  20.464.963,70 zł

co stanowi 50,3% planu rocznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					16.044.990,66 zł

# 51,9% planu rocznego

# - zadania remontowe						         2.440,00 zł

# - wydatki majątkowe						     553.817,04 zł

# 32,7% planu rocznego

- dotacje do szkół podstawowych niepublicznych		     520.653,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  3.343.063,00 zł

Niski stopień realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych wynika z faktu,                      iż przeprowadzane są one zazwyczaj w okresie wakacyjnym, a więc dopiero w III kwartale wystąpi wykonanie.

Zwiększony wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z pełnej realizacji planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Miesięczny  koszt  utrzymania jednego ucznia wynikający  z poniesionych  wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wynosi 521,43 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 486,89 zł.

Przeciętne  zatrudnienie w etatach w szkołach podstawowych w rozbiciu na grupy zawodowe wynosiło:

- pracownicy pedagogiczni			605,34 etatu

w tym :

- nauczyciel dyplomowany		            268,15 etatu

- nauczyciel mianowany		            241,13 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              78,81 etatu

- nauczyciel stażysta		 	              17,25 etatu

- pracownicy niepedagogiczni		289,47 etatu

w tym:

- administracja			              87,57 etatu

- obsługa				            201,90 etatu

Publiczne  Szkoły  Podstawowe  w oparciu o uchwałę  Nr XLIV/456/05  Rady  Miasta  Opola z dnia 17.03.2005 r. gromadzą dochody własne, których są dysponentami.

W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskano 411.381,00 zł na plan roczny 761.700 zł , natomiast wydatkowano                                 313.193,98 zł.

Największą pozycję wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia					123.912,54 zł

- zakup energii							  31.801,50 zł

- zakup usług remontowych						  20.179,80 zł

- zakup usług pozostałych						  48.999,83 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			  26.610,93 zł

-wydatki na zakupy inwestycyjne					    8.452,60 zł

W rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe ujęte zostały środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 8.996 zł. Ich wykonanie nastąpi w III kwartale roku 2006.

Ponadto w szkołach podstawowych realizowano akcję „Pij mleko codziennie”. Wysokość planu wynosi 146.242 zł, a wydatkowano kwotę 134.599,16 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne tj. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13,  funkcjonującą w ramach  Zespołu  Szkół  Specjalnych  oraz  Publiczną  Szkołę  Podstawową

w Pogotowiu Opiekuńczym.

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest świetlica szkolna.

Ponadto w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne realizuje się inwestycję adaptując obiekt żłobka na Centrum Kształcenia Specjalnego.

W roku szkolnym 2005/2006 do szkół specjalnych uczęszcza 178 uczniów, w ramach 21 oddziałów.

# Na  realizację  zadań  w  tych  placówkach  w  2006 r.  zaplanowano  wydatki  w  wysokości

# 5.072.095 zł

# w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne						     3.469.300 zł

- wydatki majątkowe							     1.041.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące						        561.795 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano				1.995.667,67 zł

co daje 39,3% planu rocznego

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne					           1.732.385,33 zł

- wydatki majątkowe							       1.830,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   261.452,34 zł

Środki przeznaczone na akcję „Pij mleko codziennie” w wysokości 2.395 zł wykorzystano prawie w 100% wydając 2.394,88 zł.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wynosi w okresie sprawozdawczym:

- w PSP Nr 13				        	2.018,25 zł

- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym	          	1.258,76 zł

i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale oraz specyfiki jednostek.

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło:

- pracownicy pedagogiczni			59,14 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            11,58 etatu

- nauczyciel mianowany		            36,34 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              8,61 etatu

- nauczyciel stażysta		  	              2,61 etatu

- pracownicy niepedagogiczni		30,25 etatu

w tym:

- administracja			              9,75 etatu

- obsługa				            20,50 etatu

Przeciętne zatrudnienie nie odbiega od założeń planowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych, które swoją działalność prowadzą w formie jednostek budżetowych.

Na rok szkolny 2005/2006 w przedszkolach publicznych przygotowanych było 127 oddziałów na 2.982 miejsca. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wynosiła 2.888, co daje wykorzystanie miejsc w 96,8%.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  dziecka  w  przedszkolu  w I półroczu br. wynikający z wydatków bieżących wyniósł 566,90 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 155,64 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 722,54 zł. Nastąpił niewielki wzrost kosztu utrzymania w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku 2005.

W roku budżetowym 2006 na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki w wysokości łącznej 20.214.480 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					     17.414.680 zł

- zadania remontowe						          377.600 zł

- dotacje do przedszkoli niepublicznych			       1.438.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące					          984.200 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę		10.570.275,18 zł

co stanowi 52,3% planu rocznego

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne					   9.161.273,00 zł

co daje 52,6% planu rocznego

- dotacje do przedszkoli niepublicznych			      746.994,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					      662.008,18 zł

Aktualny brak wykonania planowanych zadań remontowych wynika z organizacji pracy przedszkoli. Ich realizacja nastąpi w III kwartale. Natomiast wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów własnych.

Na przestrzeni I półrocza br. z planowanych przychodów w kwocie 5.909.000 zł wykonano 3.127.380,23 zł, co stanowi 52,9% planu rocznego, a wydatkowano 2.720.205,18 zł.

Głównym źródłem przychodów przedszkoli publicznych są wpływy z usług, w szczególności z tytułu:

- opłat za wyżywienie		   		                     857.605,03 zł

- opłaty stałej					                  2.236.624,42 zł

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności				          853.869,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			          456.206,20 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	          107.417,67 zł

- zakup energii					          689.768,00 zł

- zakup usług remontowych				          208.002,14 zł

- zakup usług pozostałych				          331.352,07 zł

- różne opłaty i składki				            25.219,50 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne			            23.271,77 zł

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni			283,02 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            124,91 etatu

- nauczyciel mianowany		            124,41 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              18,44 etatu

- nauczyciel stażysta		   	              15,26 etatu

- pracownicy niepedagogiczni		299,64 etatu

w tym:

- administracja			              60,66 etatu

- obsługa				            238,98 etatu

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne na 18 miejsc w trzech oddziałach, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W omawianym okresie średnia dzieci zapisanych wyniosła 18, co daje 100% wykorzystania miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wyniósł 2.467,35 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

W planie na 2006 r. zaplanowano wydatki w kwocie 484.400 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne						     417.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące						       66.700 zł

W omawianym okresie wydatkowano kwotę				261.748,50 zł

co stanowi 54,0% planu rocznego

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						 231.946,86 zł

i daje to 55,5% planu rocznego

- pozostałe wydatki bieżące						   29.801,64 zł

W ramach dochodów własnych w okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w  wysokości  6.669,11 zł, głównie  z  odpłatności  za  wyżywienie  dzieci i wpływów  z  usług

a wydatkowano kwotę 4.725,82 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci.

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudnia :

- pracowników pedagogicznych		8,12 etatu

w tym :

- nauczyciel dyplomowany		            2,48 etatu

- nauczyciel mianowany		            2,00 etaty

- nauczyciel kontraktowy		            2,58 etatu

- nauczyciel stażysta		                       1,06 etatu

- pracowników niepedagogicznych	  	5,88 etatu

w tym :

- administracja			            0,63 etatu

- obsługa				            5,25 etatu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku 2006 w mieście Opolu funkcjonuje 11 gimnazjów, z czego 8 w obiektach szkół podstawowych, 3 w Zespołach Szkół, tj. w Zespole Szkół Specjalnych, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia i w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2005/2006 w gimnazjach uczy się 4 226 uczniów w 162 oddziałach, a średnia  liczba  uczniów  przypadających  na  oddział w gimnazjum wyniosła 27,1 przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PG 4 -24,7 i PG 3 – 24,9, a najwyższa w PG 9 - 35,6.

# Na funkcjonowanie gimnazjów w 2006 roku zaplanowano środki w wysokości 24.391.877 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					  19.200.600 zł

- zadania remontowe						       160.000 zł

- wydatki majątkowe						    1.122.314 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych			       368.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące					    3.540.163 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 12.683.683,74 zł, co stanowi 52% planu rocznego,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					9.734.292,65 zł

co daje 50,7% planu rocznego

- wydatki majątkowe						   770.817,97 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych			   153.417,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					2.025.156,38 zł

W ramach akcji „Pij mleko codziennie” na planowaną wysokość 99.000 zł wydatkowano 69.774,94 zł.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  gimnazjach  wyniósł  441,16 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale koszt ten znacznie odbiega od wszystkich pozostałych i wynosi 1.435,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2006 r. kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni			386,49 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            153,64 etatu

- nauczyciel mianowany		            154,68 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              58,81 etatu

- nauczyciel stażysta		                          19,36 etatu

- pracownicy niepedagogiczni		 114,94 etatu

w tym:

- administracja			               46,70 etatu

- obsługa				               68,24 etatu

Gimnazja z dniem 1 stycznia 2001 r. stały się zarządcami obiektów, a tym samym w związku z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. mogły osiągać dochody własne.

W okresie sprawozdawczym uzyskały dochody w wysokości 128.446,29 zł, co stanowi 45,6% planu, a wydatkowały 84.990,05 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia 		         41.438,72 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje		           8.165,00 zł

-     zakup usług pozostałych				         11.435,22 zł

-     zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	         12.227,31 zł

-     wydatki inwestycyjne				           8.499,99 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do gimnazjum powyżej 4 km miasto Opole zadaniem tym obejmuje 7 szkół.

Na realizację tych wydatków w 2006 roku zaplanowano 359.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 118.800 zł.

W omawianym okresie wydatkowano                                128.599,42 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					 54.592,94 zł

- zakup biletów dla uczniów					 67.352,80 zł

- fundusz świadczeń socjalnych				   5.100,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków

szkolno-wychowawczych					   1.553,68 zł

W I półroczu br. obowiązkiem dowożenia uczniów do gimnazjów objętych było w skali miesiąca 485 uczniów.

W poszczególnych gimnazjach przedstawia się to następująco:

- Publiczne Gimnazjum Nr 2		      248 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 3		          5 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 4                     48 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 5		        70 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 6		        30 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 7		        63 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 9                     21 uczniów

W III kwartale br. w ramach omawianego rozdziału budżetowego realizowane będzie dowożenie dzieci z autyzmem. Przewoźnik, wybrany w drodze przetargu, będzie przewoził dzieci autystyczne z Opola do Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup.

# Na potrzeby tego zadania gimnazja zatrudnią wykwalifikowaną kadrę - ogółem 2,48 etatów

# w tym:

# - nauczyciele dyplomowani		         0,35 etatu

# - nauczyciel mianowany		           0,4 etatu

# - nauczyciele kontraktowi		         1,56 etatu

# - nauczyciel stażysta			         0,17 etatu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 publicznych liceów ogólnokształcących, 4 z nich funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 2 w ramach Zespołów Szkół.

W 2006 r. w rozdziale budżetowym 80120 zaplanowano wydatki w wysokości 23.358.560 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					            16.554.800 zł

- zadania remontowe							     883.800 zł

- wydatki majątkowe							  1.438.000 zł

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		  1.708.900 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  2.773.060 zł

# W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 46,0% planu rocznego w kwocie10.744.231,36 zł

# z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne					         7.977.260,25 zł

co daje 48,2% planu rocznego

- zadania remontowe						              29.400,00 zł

- wydatki majątkowe						              73.736,33 zł

- dotacje do szkół niepublicznych				         1.036.873,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					         1.626.961,78 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2006 r. przebiegła prawidłowo do upływu czasu. Wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych omówiono oddzielnie.

W roku  szkolnym  2005/2006  w  liceach  ogólnokształcących  kształciło  się  4.570  uczniów

w 149 oddziałach, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PLO nr VI - 28,0, a najwyższa w PLO nr II - 33,3.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  liceach  ogólnokształcących  wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu br., bez remontów, wyniósł 350,26 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni			328,48 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            140,22 etatu

- nauczyciel mianowany		            119,72 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              56,94 etatu

- nauczyciel stażysta		                          11,60 etatu

- pracownicy niepedagogiczni		  88,82 etatu

w tym:

- administracja			              37,40 etatu

- obsługa				              51,42 etatu

Realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu. Jest zgodna z arkuszami organizacyjnymi roku szkolnego.

Licea oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi.

Osiągnęły dochody w wysokości					335.451,05 zł

natomiast wydatkowały						276.478,08 zł

Głównymi kierunkami przychodów były:

- wpływy z różnych opłat                                                                16.988,02 zł

- wpływy z usług                                                                           311.814,73 zł

Z osiągniętych przychodów sfinansowały głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia					   80.063,33 zł

- zakup usług pozostałych						   34.420,19 zł

- drobne remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu		   53.262,16 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)			     9.519,39 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Opolu szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w zespołach szkół zawodowych. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki w wysokości 33.691.570 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne						    22.624.700 zł

- wydatki majątkowe							           12.000 zł

- dotacje do szkół niepublicznych					      7.050.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące						      4.004.870 zł

W I półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę 15.715.742,73 zł, co stanowi 46,6% planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						10.532.228,06 zł

co daje 46,6 % planu rocznego

- wydatki majątkowe							       11.970,03 zł

- dotacje do szkół niepublicznych					  2.929.801,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  2.241.743,64 zł

Realizacja wydatków za I półrocze 2006 r. jest nieznacznie zaniżona w stosunku do upływu czasu. Na niższy procent wykonania wpływ ma niskie wykonanie dotacji dla szkół niepublicznych.

W roku szkolnym 2005/2006 w Zespołach Szkół Zawodowych uczy się 5.689 uczniów w  216 oddziałach, a średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 26,3. Najwyższa liczba w oddziale, bo 30,3 dotyczy Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, natomiast niska liczba uczniów w Zespole Szkół Budowlanych (21,2), to wynik niewielkiej liczby uczniów w oddziałach specjalnych.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących za I półrocze 2006 r. wyniósł 413,40 zł podczas, gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wynosił 347,88 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia w I półroczu 2006 r. kształtował się następująco:

- pracownicy pedagogiczni			429,05 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            147,41 etatu

- nauczyciel mianowany		            158,98 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              87,90 etatu

- nauczyciel stażysta		                          34,76 etatu

- pracownicy niepedagogiczni		 146,99 etatu

w tym:

- administracja			              62,32 etatu

- obsługa				              84,67 etatu

W okresie sprawozdawczym Zespoły Szkół Zawodowych oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi. W I półroczu br. osiągnęły dochody w wysokości 211.221,20 zł, natomiast wydatkowały 165.224,19 zł.

Głównymi kierunkami przychodów były:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń,

- odpłatność za egzaminy eksternistyczne i kursy kwalifikacyjne.

Osiągnięte przychody wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia					 125.709,77 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			     3.153,90 zł

- zakup usług pozostałych						   12.224,23 zł

- drobne remonty, konserwację urządzeń i sprzętu		     7.523,94 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne					     3.999,00 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w tych rozdziałach zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego z dniem 1 czerwca 1999 r. został przyjęty przez Urząd Miasta Opola do prowadzenia jako zadanie własne na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2005/2006 w szkole kształci się  265 uczniów  w  10  oddziałach. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 748,60  zł.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łączną w wysokości 1.190.278,72 zł, tj. 50,9% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.007.515,93 zł , tj. 50,6% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 182.762,79 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła również dochody własne w wysokości 15.340,82 zł, a wydatkowała 1.270,00 zł, z przeznaczeniem głównie na zakup usług pozostałych.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym kształtuje się następująco:

- pracownicy pedagogiczni			39,23 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            10,96 etatu

- nauczyciel mianowany		            20,16 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              4,72 etatu

- nauczyciel stażysta		                          3,39 etatu

- pracownicy niepedagogiczni		16,0 etatów

w tym:

- administracja			                4,5 etatu

- obsługa				              11,5 etatu

Rozdział  80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego.

W ramach tego rozdziału budżetowego uchwałą Rady Miasta Opola Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002 r. powołano Centrum Kształcenia Praktycznego. Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.11.2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:

- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Bursa,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2005/2006  praktyczną naukę zawodu pobiera 530 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łączną w wysokości 882.097,76 zł, tj. 42,8% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę  499.170,47 zł , tj. 46,8% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 175.718,47 zł, tj. 40,2% planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 207.208,82 zł, a wykonany zakres  rzeczowy omówiono oddzielnie.

Na planowane w roku 2006 dochody własne w kwocie 5.200 zł jednostka uzyskała kwotę 3.583,20 zł. Wykonanie w kwocie 241,35 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia.

W omawianym okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w Centrum Kształcenia Praktycznego przedstawiało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni			16,32 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		             4,10 etatu

- nauczyciel mianowany		             5,36 etatu

- nauczyciel kontraktowy		             5,86 etatu

- nauczyciel stażysta			               1,00 etat

- pracownicy niepedagogiczni		12,96 etatu

w tym:

- administracja			              8,63 etatu

- obsługa				              4,33 etatu

Rozdział  80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału budżetowego funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy w szczególności organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ościennych gmin na podstawie zawartych porozumień.

Na realizację zdań  zaplanowano wydatki w wysokości 384.700 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne					306.200 zł

- wydatki majątkowe						  45.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  33.500 zł

W okresie sprawozdawczym  plan wydatków wykonano w wysokości  169.743,25 zł  co stanowi 44,0 % planu rocznego, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne					150.541,21 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  19.202,04 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2006 r. przebiega zgodnie z upływem czasu.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 		5 etatów

w tym :

- nauczyciele dyplomowani		3 etaty

- nauczyciele mianowani		1 etat

- nauczyciel kontraktowy		1 etat

- pracownicy niepedagogiczni	3,5 etatu

w tym :

- administracja			3,5 etatu

Wykazana realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu.

W okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli dysponował również dochodami własnymi.

W I półroczu br. osiągnięto dochody w wysokości 105.520,18 zł na planowane 193.000 zł, co stanowi 54,7 % planu, a wydatkowano kwotę 98.388,36 zł.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia			    9.214,23zł

- zakup usług pozostałych				  20.508,43 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	  66.550,87 zł

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział  80145 – Komisje egzaminacyjne

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2006 w oparciu o art.9g znowelizowanej Karty Nauczyciela w wysokości  17.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z działalnością Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  292 zł.

Rozdział  80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2006 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości  725.500 zł

Zarządzeniem Nr OR.-I-0151-123/2006  Prezydenta Miasta Opola z dnia  21.03.2006 r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola					  76.921 zł

- publiczne szkoły podstawowe			169.502 zł

- publiczne gimnazja				103.340 zł

- szkoły ponadgimnazjalne				225.337 zł

- placówki oświatowe				    8.699 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  	141.701 zł

Wykonanie w I półroczu 2006 r. wynosi 236.678,99 zł, co stanowi  32,6 % wykonania planu, z tego:

- przedszkola					22.207,50 zł

- publiczne szkoły podstawowe			65.190,00 zł

- publiczne gimnazja				48.688,30 zł

- szkoły ponadgimnazjalne				79.555,66 zł

- placówki oświatowe				  1.910,00 zł

-     środki do dyspozycji UM Opola			19.127,53 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ten rozdział budżetowy w swych założeniach planowych obejmuje środki finansowe, które w miarę realizacji poszczególnych zadań są wydatkowane w Urzędzie Miasta, względnie przekazywane w ramach korekty budżetowej jednostce, w której następuje realizacja wydatku. Dotyczy to przede wszystkim pozycji dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, funduszu nagród do dyspozycji Prezydenta, odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty oraz awansów zawodowych.

Natomiast pozycje zakupu sprzętu dla szkół na potrzeby „Nowej matury” oraz potrzeby przygotowania uczniów do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostały zrealizowane w poszczególnych jednostkach poprzez korekty ich planu finansowego.

Na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości			4.477.452,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano				   815.832,42 zł

w tym :

- na kontakty zagraniczne placówek oświatowych			    19.747,94 zł

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów					  663.424,00 zł

- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po

zlikwidowanych jednostkach oświatowych				         743,75 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie

nauki, edukacji, oświaty i wychowania				    35.000,00 zł

- organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych			    12.000,00 zł

- wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady,

spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane

z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne

zadania edukacyjne							    22.623,39 zł

- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów

oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez

jednostki oświatowe							    60.133,34 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników						      2.160,00 zł

Rozdział  85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łączną w wysokości 1.179.716,27 zł, tj. 54,1% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.070.099,01 zł , tj. 57,4% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 109.617,26 zł, tj. 57,4% planu.

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w jednostce za okres I półrocza 2006 r. przedstawia się następująco :

- pracownicy pedagogiczni	  	43,0 etatów

w tym :

- nauczyciel dyplomowany		26 etatów

- nauczyciel mianowany		13 etatów

- nauczyciel kontraktowy		4 etaty

- pracownicy niepedagogiczni	11,11 etatu

w tym :

- administracja			  8,61 etatu

- obsługa				  2,50 etatu

W omawianym okresie jednostka osiągnęła  dochody własne w wysokości  8,62 zł  na planowane 3.100 zł, co stanowi 0,3 % planu – w związku z powyższym brak jest wykonania wydatków.

Rozdział  85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w mieście Opolu w 2006 roku działają:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu

- Młodzieżowy  Dom Kultury w Opolu

- Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu

- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

Na działalność tych placówek w 2006 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4.332.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne					3.302.200 zł

- zadania remontowe						     60.000 zł

- wydatki majątkowe						   100.000 zł

- dotacja do Ogniska Plastycznego				   158.600 zł

- pozostałe wydatki bieżące					   711.400 zł

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.223.749,41 zł, co stanowi 51,3 % planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne					1.709.279,83 zł

co daje 51,8  % planu rocznego

- dotacja do Ogniska Plastycznego				     79.200,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					   435.269,58 zł

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w placówkach wychowania pozaszkolnego kształtowało się następująco :

- pracownicy pedagogiczni	  	68,45 etatu

w tym :

- nauczyciel dyplomowany		28,86 etatu

- nauczyciel mianowany		25,60 etatu

- nauczyciel kontraktowy		10,87 etatu

- nauczyciel stażysta		  	  5,12 etatu

- pracownicy niepedagogiczni	29,08 etatu

w tym :

- administracja			14,21 etatu

- obsługa				14,87 etatu

Zatrudnienie było zgodne z planem wynikającym z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym placówki oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi. Osiągnięto dochody w wysokości 217.313,44 zł, natomiast wydatkowano kwotę 141.943,80 zł.

Głównymi kierunkami przychodów były:

- wpływy z organizacji imprez,

- darowizny,

- opłaty za wynajem pomieszczeń.

Z osiągniętych dochodów wydatki skierowano przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia		  39.598,10 zł

- zakup energii				    7.446,60 zł

- zakup usług pozostałych			  81.222,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe		  10.287,75 zł

Rozdział  85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału budżetowego działają :

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

- Bursa  funkcjonująca w ramach Zespołu Placówek Oświatowych.

W obu tych placówkach przygotowanych jest  270 miejsc noclegowych, które w I półroczu br. zostały wykorzystane w :

- Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w  93,3%

- Bursie  w 32,9 %

Na realizację zadań statutowych tych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 2.059.700 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						1.206.000 zł

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				   470.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   383.500 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			1.113.701,17 zł

co stanowi 54,1  % planu rocznego

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne						   634.963,08 zł

i daje to 52,7 % planu rocznego

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				   269.118,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   209.620,09 zł

Realizacja wydatków budżetowych jest prawidłowa w stosunku do upływu czasu.

Wykonując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco :

- pracownicy pedagogiczni		10,4 etatu

w tym :

- nauczyciel dyplomowany		2,5 etatu

- nauczyciel mianowany		5,4 etatu

- nauczyciel kontraktowy		2,0 etaty

- nauczyciel stażysta		  	0,5 etatu

- pracownicy niepedagogiczni	27,49 etatu

w tym :

- administracja			  5,07 etatu

- obsługa				22,42 etatu

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem wynikającym z arkuszy organizacyjnych.

Placówki wychowania pozaszkolnego w I półroczu 2006r. osiągnęły dochody własne w wysokości 243.866,60 zł, natomiast wydatkowały 247.321,85 zł, angażując środki obrotowe z roku 2005.

Głównymi kierunkami wydatków były:

- zakup materiałów i wyposażenia			83.284,15 zł

- opłaty za energię,					44.913,15 zł

- drobne remonty , naprawy i konserwacje	25.453,90 zł

- wyżywienie mieszkańców internatu.		67.939,21 zł

- zakup usług pozostałych				12.933,76 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne			  6.397,68 zł

Rozdział  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Na rok 2006 w tym rozdziale budżetowym zaplanowano środki w wysokości
152.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  86.398,62 zł na organizację wypoczynku w ramach akcji „ Biała Zima w mieście – Opole 2006” oraz na rozpoczętą akcję  „Lato –2006”

Organizatorem wypoczynku jest Wydział Oświaty, natomiast bezpośrednio realizującymi  są  jednostki oświatowe, tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury.

Rozdział  85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na pokrycie stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów szkół i gimnazjów w wysokości 1.430.284 zł, przy czym otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne wynosi 243.401 zł, na aktywizację i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w wysokości 95.067 zł środki budżetowe 479.720 zł, a kwota 612.096 zł wynika z realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne”.

W okresie sprawozdawczym wykonanie odnotowano w zakresie stypendiów socjalnych w wysokości 462.141 zł, przy czym dotację w wysokości 243.401 zł wykorzystano w całości, natomiast środków budżetowych wykorzystano w kwocie 218.740 zł.

Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu.

Rozdział  85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ma swoją siedzibę w Bursie i jest schroniskiem całorocznym. Od 1 stycznia 2006 roku funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych utworzonego uchwałą Nr LIV/607/05 z dnia 17.11.2005 r.

Placówka dysponuje 48 miejscami noclegowymi. Przeciętne wykorzystanie miejsc w omawianym okresie wyniosło  39,7 %.

Odpłatność za jedną dobę w schronisku wynosi :

- dla uczniów 			  15  zł

- dla dorosłych		   20 zł

Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych mają 20 % zniżkę w opłatach za nocleg.

W okresie sprawozdawczym na działalność placówki wydatkowano kwotę łączną w wysokości 40.949,18 zł, tj. 49% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 36.770,73 zł , tj. 47,1% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.178,45 zł, tj. 76% planu.

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło  2,68 etatu, w tym :

- pracowników pedagogicznych		0,1 etatu

- pracowników niepedagogicznych		2,58 etatu

Pracownik pedagogiczny jest nauczycielem mianowanym.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki jednostka realizuje w ramach dochodów własnych. W omawianym okresie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 63.316,00 zł a wydatkowano 50.624,99 zł.

Główne kierunki wydatków to :

- zakupy materiałów i wyposażenia			  7.783,13 zł

- zakup energii, zimna woda i ścieki			37.341,89 zł

- zakup usług pozostałych                                          5.393,48 zł

Rozdział  85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2006 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości  56.600 zł

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-123/2006  Prezydenta Miasta Opola z dnia 21.03.2006 r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne				15.117 zł

- placówki oświatowe			33.718 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  7.765 zł

Wykonanie w I półroczu 2006 r. wynosi kwotę 13.706,26 zł , co stanowi  24,2 % wykonania planu, z tego:

- świetlice szkolne				10.359,26 zł

- placówki oświatowe			  3.347,00 zł

Rozdział  85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2006 rok to :

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów						55.200 zł

W okresie sprawozdawczym odnotowano wykonanie w tej pozycji w wysokości 44.924 zł, tj. 81,4% planu rocznego.

Przedstawione informacje o realizacji planu budżetu za I półrocze 2006 r. świadczą o prawidłowej realizacji wydatków bieżących w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

Przy analizie kosztów utrzymania jednego ucznia należy zauważyć, że wielkość subwencji przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na jednego ucznia wynosi 245,74  zł miesięcznie, natomiast na podstawie poniesionych wydatków za I półrocze 2006 r. kształtuje się następująco:

- szkoły podstawowe		 	521,43 zł

- gimnazja				441,16 zł

- licea					350,26 zł

- zespoły szkół zawodowych		413,40 zł

Jak wynika z powyższego największe koszty nadal występują w szkołach podstawowych. Na taki stan rzeczy mają wpływ przede wszystkim niskie liczebności uczniów w oddziałach. W stosunku do miesięcznych kosztów utrzymania 1-go ucznia w analogicznym okresie roku ubiegłego największy wzrost kosztów odnotowuje się w szkołach zawodowych (o 18,8 %). i gimnazjach (o 11,3 %).

W szkołach zawodowych wzrost ten spowodowany jest faktem powstania nowej Ponadgimnazjalnej Szkoły  Specjalnej – Szkoła Przysposabiająca do Życia.

W szkołach podstawowych wzrost ten wynosi 7,1%, natomiast najniższy wzrost w stosunku do roku ubiegłego, bo o 4,2 % odnotowuje się w liceach ogólnokształcących.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano kwotę 21.053,64 zł, tj. 71,1% planu, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów w ramach realizacji projektu ”Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów poprzez programy stypendialne”. Stypendia otrzymywało 14 studentów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 2.365.421,91zł, co stanowi realizację planu rocznego w 39%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły zadań inwestycyjnych oraz remontowych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 165.122 zł, tj. 35,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zagadnienia:

- kwotę 100.536 zł, tj. 28,7% planu, z przeznaczeniem na badania mammograficzne – w omawianym okresie wykonano badań u 1.416 mieszkanek miasta Opola z roczników 1939-1967. Zadanie realizował SP ZOZ „Centrum”.

- nie było wydatków na realizację zadania „Program profilaktyki chorób układu krążenia” – wybrany w konkursie podmiot odmówił podpisania umowy, stąd też przewiduje się w II półroczu br. zmianę zakresu tego zadania,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia – w tym programu profilaktyki chorób układu krążenia dla diabetyków od 18 roku życia” w I półroczu 2006 r. udzielono dotacji dla SP ZOZ „Centrum” - 14.000 zł, SP ZOZ „Zaodrze” - 4.500 zł oraz SP ZOZ „Śródmieście” - 24.500 zł. Dotacje stanowiły 100% planu i zgodnie z podpisanymi umowami zadanie to będzie realizowane do 15 grudnia br.,

- kwotę 11.586 zł, tj. 96,6% planu, z przeznaczeniem na realizację przez NZ ZOZ „PRAXI-DENT” zadań dotyczących programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”,

- zaplanowaną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania otyłości wśród dzieci „ABC zdrowego żywienia”, przewiduje się wykorzystać w II półroczu br. Przedłużająca się procedura wyłaniania realizatora (odmowa podpisania umowy), spowodowała przekazanie dotacji dla Grupy Specjalistycznej Praktyka Pielęgniarek „Higmed” na początku II półrocza br.

- kwotę 10.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny NZOZ w Opolu programu samobadania piersi  „Badaj swoje piersi”,

- w I półroczu 2006 r. nie wydatkowano środków na „Badania do celów sanitarno-epidemiologiczne”, gdyż nie było potrzeby przeprowadzenia takich badań.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 14.000 zł, tj. 23% planu rocznego, które jako dotacje, przekazano (po rozstrzygnięciu konkursu) dla Stowarzyszenia MONAR kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Blisko Siebie” oraz kwotę 10.000 zł na realizację zadania „Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni”. Na pozostałe zadania ujęte w Miejskim programie przeciwdziałania narkomani, ogłoszono konkurs w m-cu czerwcu br. i będzie on rozstrzygnięty w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania ujęte w tym rozdziale, realizowane były w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został przyjęty Uchwałą LVII/636/05 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2005 r. i za okres I półrocza 2006 r. wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1.083.266,65 zł, tj. 48,9% planu rocznego.

W ramach tej kwoty, najwięcej, bo 85,4%, tj. kwotę  925.105,86 zł przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz kwotę 101.695,40 zł (odpowiednio 9,4%) na zakup usług związanych z realizacją tego Programu.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano „dotacje” dla następujących podmiotów na realizację zadań:

| Lp | Podmiot | Nazwa zadania | Wysokość przekazanej dotacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stowarzyszenie "Zagubieni w świecie" | Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin | 10.000 zł |
| 2 | Stowarzyszenie "Zagubieni w świecie" | "Piłeś nie jedź - program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców" | 10.000 zł |
| 3 | Stowarzyszenie "Zagubieni w świecie" | "Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, abstynentów w procesie zdrowienia" | 10.000 zł |
| 4 | Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe | "Poradnictwo prawno - socjalno -terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie" | 3.200 zł |
| 5 | Młodzieżowy Dom Kultury | "Bezpieczne Wychowanie - program profilaktyczno-wychowawczy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych | 5.000 zł |
| 6 | Młodzieżowy Dom Kultury | "Kraina Marzeń - rozwijanie myślenia i działania twórczego jako propozycja zajęć alternatywnych w pracy profilaktyczno-wychowawczej" | 5.000 zł |
| 7 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Opolski Oddział Regionalny | "Punkt wsparcia - pomoc pierwszego kontaktu" | 10.900 zł |
| 8 | Uczniowski Klub Sportowy TROLIK | Nie piję alkoholu - spędzam wolny czas w Troliku | 10.000 zł |
| 9 | Opolski Klub Karate Kyokushin | "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych" | 10.000 zł |
| 10 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | "Akademia Rodziców" | 7.500 zł |
| 11 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | "Dom bez przemocy" | 10.000 zł |
| 12 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | "Otwarte Drzwi - Kluby Wsparcia Koleżeńskiego w Opolu" | 13.000 zł |
| 13 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | "Przyjazne wsparcie - centrum rozwoju inicjatyw wsparcia koleżeńskiego w Opolu" | 15.000 zł |
| 14 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | "Zwyciężyć niemoc-przełamać przemoc" | 10.900 zł |
| 15 | Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe | "Profilaktyka I stopnia - alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych" | 4.000 zł |
| 16 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Opolski Oddział Regionalny | "Informacyjno-edukacyjny program promocji zdrowia poświęcony przeciwdziałaniu narkomanii oraz HIV/AIDS skierowany do dzieci i młodzieży z osiedli ZWM i Nowa Wieś Królewska - realizowany w świetlicach TPD: Iskierka i Fabryka Marzeń" | 5.600 zł |
| 17 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Opolski Oddział Regionalny | "Co nam w duszy gra - program profilaktyczny i socjoterapeutyczny z elementami sztuki, turystyki i survivalu dla dzieci z osiedla ZWM, uczęszczających do świetlicy TPD Iskierka" | 15.000 zł |
| 18 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Opolski Oddział Regionalny | "Porozmawiajmy ze sobą - program pomocy socjoterapeutycznej i profilaktyczno - wychowawczej dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska, uczęszczających do świetlicy Fabryka Marzeń" | 15.000 zł |
| 19 | Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" Oddział Opole | "Bezpieczna Przystań" | 10.000 zł |
| 20 | Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" Oddział Opole | "Młodość bez narkotyków" | 7.500 zł |
| 21 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | Prowadzenie turniejów sportowych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych pod hasłem "Sportowa mania - bez zażywania" | 4.500 zł |
| 22 | Fundacja Centrum Sakralno -Młodzieżowego | "Kompleksowy program profilaktyczny i edukacyjno - rozwojowy w świetlicy środowiskowej ARKA NOEGO | 15.000 zł |
| 23 | Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego "Chciej Chcieć" | "Program Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej RAZEM ŁATWIEJ | 15.000 zł |
| 24 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | "Organizacja i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej" | 9.000 zł |
| 25 | Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury XAWERIANUM | "Świetlica socjoterapeutyczna PROMYK" | 15.000 zł |
| 26 | Stowarzyszenie "Zagubieni w Świecie" | "Poradnictwo prawno - psychologiczno - medyczne dla członków rodzin z problemem narkotykowym" | 7.150 zł |
| 27 | Stowarzyszenie "Zagubieni w Świecie" | Terapia rodzinna rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków | 10.000 zł |
| 28 | Przedszkole Publiczne Nr 44 | "Świetlica środowiskowa PROMYK" | 15.000 zł |
| 29 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu | "Opolskie Centrum Przeciw Przemocy w rodzinie" | 14.000 zł |
| 30 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu | "Szkoła dla rodziców - kształcenie umiejętności wychowawczych | 7.500 zł |
| 31 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu | "Razem na nowo - psychologiczna pomoc terapeutyczna dla rodzin z problemem alkoholowym" | 10.000 zł |
| 32 | Stowarzyszenie MONAR | "Aktywizacja młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych" | 10.000 zł |
| 33 | Stowarzyszenie MONAR | "Jesteśmy sobie potrzebni" | 5.000 zł |
| 34 | Stowarzyszenie MONAR | "Praca uliczna w środowisku osób uzależnionych" | 4.000 zł |
| 35 | Stowarzyszenie MONAR | "Dziś - jutro - pojutrze" | 10.000 zł |
| 36 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego | Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych" | 3.500 zł |
| 37 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego | "Realizacja programów promocji zdrowia i edukacji na temat narkotyków, HIV, AIDS w środowisku młodzieży ZSTiO i ich rodziców" | 4.615 zł |
| 38 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Zagrożonym Patologią Społeczną ELPIS | "Przystań-my" | 15.000 zł |
| 39 | Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa Garaż | Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej GARAŻ dla dzieci w wieku 9 - 17 lat" | 15.000 zł |
| 40 | Pogotowie Opiekuńcze | Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych | 5.000 zł |
| 41 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA | "Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy środowiskowej SERCE DLA SERCA" | 15.000 zł |
| 42 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 | Świetlica Środowiskowo-Szkolna | 8.000 zł |
| 43 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Przeciw narkotykom i AIDS" | 4.350 zł |
| 44 | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Szkolna Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza | 7.000 zł |
| 45 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Aktywne formy spędzania wolnego czasu dla uczniów PSP nr 5 z OI w Opolu | 3.500 zł |
| 46 | Publiczne Przedszkole nr 44 | "Półkolonia METALECHEM" | 10.000 zł |
| 47 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA | "Jestem i mam do tego prawo - rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży jako propozycja zajęć alternatywnych w profilaktyce uzależnień" | 10.000 zł |

Za zadanie pn. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeznaczono następujące wielkości dotacji:

| 1. | K. Ż. Kolejarz | Uczestnictwo adeptów szkółki żużlowej w zajęciach sportowych | 7.500 zł: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | K. Ż. Kolejarz | Uczestnictwo w zajęciach sportowych w okresie wakacyjnym grupy młodzieży ze szkółki żużlowej Kolejarz Opole | 10.000 zł |
| 3. | TKKF „Szóstka” | Wakacje w mieście z minipiłką nożną – Opole 2006. Impreza dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum miasta Opola | 15.000 zł |
| 4. | K.S. Gwardia Opole | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym organizacja imprez w czasie wakacji z judo | 10.000 zł |
| 5. | UKS Zryw | Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – dresy | 4.500 zł |
| 6. | UKS Start | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie otwartej sekcji szermierki | 7.000 zł |
| 7. | MKS Zryw | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez w czasie wakacji- obóz w Czarnkowie woj. Wielkopolskie | 10.000 zł |
| 8. | LKJ Ostroga | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie dwóch dyscyplin jeździeckich: ujeżdżania i skoków przez przeszkody | 10.000 zł |
| 9. | LKJ Ostroga | Wakacje dla dzieci i młodzieży w LKJ Ostroga | 11.000 zł |
| 10. | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Szkolenie młodzieży Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu w ramach innowacji pedagogicznej przygotowujące do udziału w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego w zakresie short tracku | 4.100 zł |
| 11. | OKS Odra Opole | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym organizacja imprez w czasie wakacji | 15.000 zł |
| 12. | Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym organizacja imprez w czasie wakacji | 7.500 zł |
| 13. | Stowarzyszenie Miłośników Gór i Sportów Górskich „Jetti” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych z elementami wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży. W tym organizacja imprez w czasie wakacji | 5.000 zł |
| 14. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie | 5.000 zł: |
| 15. | Automobilklub Opolski | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez w czasie wakacji | 3.500 zł: |
| 16. | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez w czasie wakacji | 6.175 zł |
| 17. | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez w czasie wakacji | 4.000 zł |
| 18. | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Udział drużyny PUKS „Rodło” w rozgrywkach szachowej II ligi juniorów | 3.500 zł |
| 19. | Fundacja Centrum Sakralno- Młodzieżowe | Młodzi i juniorzy-program obciążeń treningowych drużyny piłkarskiej CSM „Arka” | 4.150 zł |
| 20. | Opolskie Towarzystwo Krzewienia kultury Fizycznej | Organizacja wakacyjnych rozgrywek koszykówki | 3.200 zł |
| 21. | Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych | 2.500 zł |
| 22. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce dziewcząt jako alternatywa uzależnień | 3.750 zł |
| 23. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym jako alternatywa uzależnień | 2.600 zł |
| 24. | LKS Groszmal | Szkolenie Dzieci i Młodzieży Przygotowujące do udziału w zawodach objętych systemem sportu młodzieżowego w piłce nożnej chłopców | 1.040 zł |
| 25. | K.S. Gwardia | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Strzelectwo | 3.500 zł |
| 26. | K.S. Gwardia | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Judo | 22.000 zł |
| 27. | MKS Zryw | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Pływanie | 25.000 zł |
| 28. | K.S. Budowlani | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych podnoszenie ciężarów | 10.000 zł |
| 29. | LOK „Vektrim” Opole | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Strzelectwo | 22.000 zł |
| 30. | UKS GM Tenis Club | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych tenis | 10.000 zł |
| 31. | AZS | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Judo | 10.000 zł |
| 32. | AZS | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dysc. indywidualnych - Lekka atletyka | 3.000 zł |
| 33. | Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Łyżwiarstwo Szybkie | 20.000 zł |
| 34. | Opolski Klub Taekwon-do | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Taekwon-do | 18.000 zł |
| 35. | UKŁF Piast | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Łyżwiarstwo Figurowe | 9.000 zł |
| 36. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Lekka atletyka | 20.000 zł |
| 37. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Podnoszenie ciężarów | 5.000 zł |
| 38. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Kajakarstwo | 4.500 zł |
| 39. | UKS Piątka-Kangur | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych Akrobatyka | 7.000 zł |
| 40. | K.S. Gwardia | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach zespołowych Piłka Ręczna | 19.000 zł |
| 41. | K.S. Unia Opole | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach zespołowych Piłka nożna kobiet | 19.000 zł |
| 42. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach zespołowych Piłka Ręczna | 12.000 zł |
| 43. | MUKS Orlik Opole | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach zespołowych Hokej na lodzie | 15.000 zł |
| 44. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach zespołowych piłka siatkowa chłopców | 9.000 zł |
| 45. | Uczniowski Klub Sportowy „MOS” | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach zespołowych piłka siatkowa juniorek | 6.000 zł |
| 46. | OKS Odra Opole | Szkolenie Dzieci i Młodzieży przygotowujące do udziału w zawodach objętych systemem sportu młodzieżowego w piłce nożnej | 50.000 zł |
| 47. | PUKS Rodło | Szkolenie Dzieci i Młodzieży przygotowujące do udziału w zawodach objętych systemem sportu młodzieżowego w piłce nożnej | 10.000 zł |

W paragrafie tym ujęto również wydatek w wysokości 375,86 zł, wynikający z rozliczenia umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Zagrożonym Patologią Społeczną ELPIS realizacji zadania publicznego pn. „Nie palę, nie piję, sport uprawiam - zdrowo żyję”.

W drugiej najważniejszej pozycji wydatków, w paragrafie „zakup usług”, wydatkowano kwotę łączną 101.695,40 zł, w ramach której 98,3%, tj. kwotę 100.000 zł przeznaczoną jako I transzę na organizację wypoczynku w ramach akcji „Lato 2006”.

Wydział Oświaty UM Opola, we współpracy z Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie i Międzyszkolnym Ośrodkiem  Sportowym, organizuje w lipcu i sierpniu kolonie i obozy o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.812,54 zł, tj. 24,3% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 33,3% planu rocznego na prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego dla dotacji Fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”, która została wybrana w przeprowadzonym konkursie. Fundacji tej przyznano dotację na cały rok w kwocie 40.000 zł, stąd wydatkowano w omawianym okresie I transzę środków. Natomiast na pozostałą kwotę zaplanowaną w tej pozycji w budżecie, wybrano ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, ale z uwagi na przygotowywanie określonej umowy realizacyjnej na przełomie II i III kw. br. nie dokonano wydatku,

- wydatkowano kwotę 4.812,54 zł, tj. 40,1% planu rocznego, za zamieszczenie w lokalnej prasie ogłoszeń o 4 otwartych konkursach ofert związanych z ochroną zdrowia,

- w pozycji „wydatki na planowane ekspertyzy związane z kasacją mienia pozostałego po zlikwidowanych SP ZOZ-ach”, nie wydatkowano środków w omawianym okresie, a rozpoczęcie realizacji tych zadań przesunięto na II półrocze br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 20.989.842,87 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 35,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 20.521.818,19 zł, tj. 36,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 468.024,68 zł, tj. 18,9% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.030.772,76 zł, tj. 41,1% planu rocznego, dla następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Dom Dziecka

Dom Dziecka jest placówką dla dzieci w wieku 3 -18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie. Placówka posiada 30 miejsc i przeciętnie tylu wychowanków mieszkało w omawianym okresie.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę łączną 540.545,32 zł, co stanowiło 48,5% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	423.756,56 zł	tj. 49,6% planu

- pozostałe wydatki		116.788,76 zł	tj. 45,1% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem środków żywności - kwota 32.311,76 zł, tj. 27,7% tych wydatków, z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 26.594,07 zł, tj. odpowiednio 22,8% oraz z odpisem na ZFŚS kwota 22.766,66 zł, tj. odpowiednio 19,5%.

Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 18.567,49 zł, w tym z BO kwotą 8.443,12 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 10.124,37 zł, a najwięcej to opłaty za wynajem mieszkań - kwota 3.680,52 zł, a także różne darowizny od sponsorów - kwota 3.567,16 zł.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 12.166,30 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 10.725,85 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie jest placówką wielofunkcyjną, łącząca działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne, na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, która zapewnia opiekę całodobową dzieciom przyjętych z miasta Opola, z województwa opolskiego, a także dzieciom  zatrzymanym przez policję z innych województw (w wieku od 3 do 18 lat).

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę  1.048.670,95 zł, tj. 43,6% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	810.787,96 zł	tj. 48,5% planu

- pozostałe wydatki		237.882,99 zł	tj. 48,4% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z opłatami za wykorzystaną energię - kwota 64.053,98 zł, tj. 26,9% tych wydatków, odpis na ZFŚS kwota 42.375 zł, tj. odpowiednio 17,8% oraz zakupem środków żywności – kwota 38.119,29 zł, tj. odpowiednio 16%.

Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 13.269,26 zł, w tym z BO kwotą 7.697,94 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 5.571,32 zł, a najwięcej to opłaty za wynajem garaży - kwota 2.546,356 zł, a także z innych usług - kwota 2.402,19 zł.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 10.612,68 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 5.144,71 zł na zakup usług remontowych i kwotę 2.940,70 zł na wpłaty na rzecz PFRON.

Realizowane zadania inwestycyjno – remontowe zostały omówione oddzielnie.

3. Inne realizowane  wydatki

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na następujące zadania:

- kwotę 39.970,80 zł, tj. 28,8% planu, jako pomoc na dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W omawianym okresie, przeciętnie w m-cu, 16 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywało zasiłki na  kontynuowanie nauki,

- kwota 399.597,09 zł, tj. 33,6% planu, na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotycząca finansowania pobytu dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 2.726.216,09 zł, co stanowi 54,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Domy Dziennego Pobytu

Realizowano wydatki budżetowe dotyczące funkcjonowania dwóch domów dziennego pobytu (DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria), których zadaniem jest zapewnienie emerytom i osobom niepełnosprawnym pomocy w organizacji i aktywizacji życia.

Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały w okresie I półrocza 2006 r. środki w wysokości 540.755,50 zł, tj. 51,4% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne		394.474,73 zł	tj. 52,9% planu

- pozostałe  wydatki			  146.280,77 zł tj. 47,7% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z opłatami za wykorzystaną energię - kwota 85.902 zł, tj. 58,7% tych wydatków, z zakupem usług pozostałych – kwota 14.917 zł, tj. odpowiednio 10,2%, oraz z odpisem na ZFŚS – kwota 13.900 zł, tj. odpowiednio 13%.

W omawianym okresie z usług Domu „Złota Jesień” dziennie korzystało 341 osób, a z Domu „Magda-Maria” 190 osób.

W swojej bieżącej działalności DDP wykorzystywały także środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych. W tym okresie dysponowano kwotą łączną 193.443,86 zł, w tym z BO kwotą 31.626,22 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 161.817,64 zł, a najwięcej to za odpłatności korzystających z posiłków (około 99,1%) - kwota 160.371,45 zł. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 126.735,91 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 114.800,55 zł (90,6%) na zakup art. żywnościowych.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

2. Dom Pomocy Społecznej  dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku (lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie).

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki przekazywane są środki z budżetu miasta oraz pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Za I półrocze 2006 r. wydatkowano kwotę łącznie 1.506.476,51 zł, tj. 52,1% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano w kwocie 728.600,24 zł, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 777.876,27 zł),
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	927.801,93 zł	tj. 50,9% planu

- pozostałe wydatki		578.674,58 zł	tj. 55,1% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z  zakupem środków żywności - kwota 173.917,74 zł, tj. odpowiednio 30,1%, z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 165.603,40 zł, tj. 28,6% tych wydatków oraz z zakupem materiałów i wyposażenia - kwota 65.161,11 zł, tj. odpowiednio 11,3%.

Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 13.086,70 zł, w tym z BO kwotą 4.009,71 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 9.076,99 zł, a najwięcej to różne darowizny od sponsorów - kwota 6.218,15 zł oraz opłaty za noclegi - kwota 1.175 zł.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 10.417,51 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 9.549,92 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dom dysponuje 138 miejscami, a przeciętne ich wykorzystanie za omawiany okres
wyniosło 135,2.

Realizowane zadanie inwestycyjne i remontowe zostało omówione oddzielnie.

3. Dom Pomocy Społecznej  w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka, przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 212.948 zł, tj. 53% planu rocznego, na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tego Domu. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków osobowych zatrudnionego tam personelu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2006 r. wyniosły kwotę łączną 284.049,87 zł, tj. 41,4% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego.

Realizują one zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukację oraz psychoterapię osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego. W omawianym okresie na bieżące wydatki tego Domu (przede wszystkim na zakupy energii i środków żywności) wydatkowano kwotę 9.064,16 zł, co stanowiło 37,8% planu.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone omówiono oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2006 r. wyniosły kwotę 1.144.520,59 zł, tj. 42,4% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach (prowadzono 168 rodzin, w których przebywało 211 dzieci).

W omawianym okresie wypłacono rodzinom zastępczym:

- wynagrodzenie dla 2 rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego – 32.474,41 zł,

- zasiłki na kontynuowanie nauki – 133.342,43 zł - przeciętnie w m-cu dla 58 dzieci,

- na zagospodarowanie –  4.823,01 zł - dot. 1 wychowanka,

- zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci – 832.361,50 zł – w m-cu dla 211 dzieci,

- na usamodzielnienie – 4.863 zł – dot. 1 wychowanka,

- finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych  na terenie innych powiatów – w ilości 27 dzieci - wydatkowano 136.657,24 zł.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.386.572,77 zł, czyli 39,5% planu rocznego, przy czym na wydatki dot. zadań własnych przeznaczono kwotę 1.420.586,63 zł, tj. 37,9% planu przeznaczając je:

- na zasiłki celowe i celowe specjalnych (dla 1.055 osób)			224.418,02 zł

- na dofinansowanie obiadów w szkole (dla 584 dzieci)	            	141.187,05 zł

- na sprawianie pogrzebu (liczba świadczeń - 3)				    5.230,09 zł

- na zasiłki okresowe  (dla 1.037 osób)					401.000,10 zł

- na program dożywianie (dla 897 osób)					122.353,05 zł

- ponoszenie odpłatności za osoby umieszczone w DPS			435.990,07 zł

- udzielanie jednodaniowych gorących posiłków

(przeciętnie dziennie do 258 osób- zadanie zlecono PCK)		  90.408,25 zł

Ponadto dotację celową, którą otrzymaną z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkowano w wysokości 466.036 zł, tj. 91,9% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja mogła być przeznaczona na wypłatę zasiłku w minimalnej wysokości tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub w przypadku rodziny – 25 %. Z tej formy pomocy skorzystało 1.655 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Ww. zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 1.785.560,85 zł realizując plan roczny w 39,7%. Za okres I półrocza 2006 r. wypłaconych zostało dodatków mieszkaniowych dla 2.005 osób.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 44.399,34 zł, tj. 47,8% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 42.966 zł, tj. 49,5% planu, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo kwotę 40.432,51 zł, tj. 94,1%  na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników MOPR realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów samorządowych.

Również na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, przeznaczono kwotę 1.433,34 zł, tj. 23,9% planu, będącą dotacją na zadania własne otrzymaną z budżetu państwa.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.289.379,34 zł, tj. 35,1% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

MOPR

Na bieżące funkcjonowanie tego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańców miasta Opola, realizował zadania własne miasta, jak również zadania zlecone, wydatkowano w I półroczu 2006 r. środki finansowe w łącznej wysokości 1.955.743,99 zł, tj. 50,4% planu rocznego.

W ramach zadań własnych wydatkowane zostały środki w wysokości 1.303.430,99 zł, tj. 49,1% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.051.243,04 zł    tj. 48,8% planu

- pozostałe wydatki			   252.187,95 zł    tj. 50,0% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 87.189,23 zł, tj. 34,6% tych wydatków, z opisem na ZFŚS - kwota 56.172,38 zł, tj. odpowiednio 22,3% oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 51.496,51 zł, tj. odpowiednio 20,4%.

Otrzymaną dotację z budżetu państwa na zadania własne, stanowiące wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, wykorzystano w kwocie 652.313 zł, tj. 53,2% planu i przeznaczono w całości na wynagrodzenia oraz pochodne zatrudnionych tam pracowników.

MOPOBiU

W rozdziale tym realizowano również wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który m.in. prowadził profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informatyczną i edukacyjną, przyjmował osoby do wytrzeźwienia oraz udzielał schronienia w noclegowni osobom bezdomnym.

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 333.635,35 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 45,4% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i  pochodne		224.579,11 zł	tj.  49,3% planu

- pozostałe wydatki			109.056,24 zł	tj.  43,9% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 55.614,58 zł, tj. 51% tych wydatków, z zakupem energii – kwota 23.332,17 zł, tj. 21,4% tych wydatków oraz z zakupami materiałów i wyposażenia - kwota 9.510,75 zł, tj. odpowiednio 8,7%.

W omawianym okresie przyjęto do wytrzeźwienia 1.263 osoby, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 5.909 osobodni.

Miejski Ośrodek pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 14.102,35 zł, w tym z BO kwotą 8.554,40 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 5.547,95 zł z wynajmu pomieszczeń. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 316.427,45 zł, tj. 48,2% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 
314.927,45 zł, tj. 48,2% planu, przeznaczając 89,7% tej kwoty, tj. 282.631,54 zł na wynagrodzenia i pochodne. W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych (12.265,43 zł), na odpis ZFŚS (9.600,89 zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia - kwota (8.316,79 zł).

Działalność bieżąca została wsparta środkami budżetu państwa – wydatkowano kwotę 
1.500 zł, tj. 50% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał specjalistycznych porad w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy socjalnej dla osób, które zgłaszały się do Ośrodka. W omawianym okresie udzielono łącznie 3.015 porad indywidualnych.

W okresie sześciu miesięcy br. pod stałą opieką Ośrodka pozostawało 841 podopiecznych.

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był poprzez całodobową, interdyscyplinarną formułę działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, siedem dni w tygodniu, z jednoczesnym zaoferowaniem pełnego wachlarza form pomocowych.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wydatkowano budżetu kwotę 156.141,45 zł, co stanowi 50,4% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	130.531,13 zł	tj. 52,1% planu

- pozostałe wydatki		  25.610,32 zł	tj. 43,4% planu

Przedmiotem działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego zapobiegających sieroctwu społecznemu.

W okresie I półrocza 2006 r. Ośrodek ten m.in. zarejestrował 456 spraw dotyczących problemów związanych z tworzeniem zastępczego środowiska rodzinnego, udzielił 290 porad dla dzieci i rodzin, a także zorganizował 190 spotkań z rodzinami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 438.885 zł, czyli 44,2% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano kwotę 401.800  zł, realizując plan roczny w 44,5%, a na zadania zlecone kwotę 37.085 zł, tj. 41,7%.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznych w ich miejscu zamieszkania i Ośrodek realizował je zlecając wykonanie tego zadania do PCK, i PKPS. W omawianym okresie z tej formy pomocy korzystało przeciętnie w miesiącu
239 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.400 zł, czyli 19,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczego (1.200 zł) i Domu Dziecka (1.200 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 589.883,59 zł, realizując plan roczny w 39,5% i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- Ośrodek Readaptacji Społecznej - funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, które utraciły mieszkania. W omawianym okresie przeciętnie w m-cu przebywało w Ośrodku „Szansa” 187 osób (85 rodzin).

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie
238.330,87 zł, tj. 50% planu rocznego tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 98.760,32 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 139.570,55 zł.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem energii, gdyż wydatkowano kwotę 98.567,90 zł, a w następnej kolejności z zakupem materiałów i wyposażenia - kwotę 17.770,07 zł.

- Przeciwdziałanie narkomanii - na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób  uzależnionych wydatkowano kwotę 19.696,19 zł, tj. 50% planu, przeznaczając 92,2% tej kwoty, tj. 18.167,38 zł na wynagrodzenie i pochodne.

W omawianym okresie z usług Punktu Konsultacyjnego skorzystało około 620 osób, udzielając łącznie 1.356 porad (m.in. w zakresie  propozycji udziału w terapii indywidualnej i grupowej, znalezienie miejsca leczenia,  konsultacje ze specjalistami).

- Fundusz nagród będący w dyspozycji Prezydenta dla placówek opiekuńczo - wychowawczych – w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu.

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - na te zadanie wydatkowano kwotę
11.086,50 zł, tj. 74,9% planu rocznego z przeznaczeniem dla 24 emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczna  - na ogłoszenia w prasie lokalnej otwartych konkursów ofert w I półroczu 2006 r.  wydatkowano kwotę 8.501,83 zł.

- Posiłek dla potrzebujących -  finansowany ze środków własnych  oraz z rezerwy celowej budżetu państwa i obejmował zapewnienie posiłku gorącego i dożywianie dzieci.

Wykorzystano środki w wysokości 302.268,20 zł, tj. 33,3% planu rocznego. Pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego  przyznawana była w zależności od sytuacji dochodowej osoby samotnej  lub rodziny. W omawianym okresie programem tym było objętych 2.016 osób.

- Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy na terenie MTK -  otrzymaną pomoc finansową z miasta Katowice dla rodziny osoby, która poniosła śmierć w wyniku tej katastrofy (w wysokości 10.000 zł), zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w wysokości 5.000 zł oraz Wydział Świadczeń Społecznych również w kwocie 5.000 zł.

- Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy na terenie MTK -  otrzymano kwotę 16.000 zł z miasta Katowic z przeznaczeniem na wsparcie osób poszkodowanych w wyniku tej katastrofy. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2006 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano kwotę łączną w wysokości 2.722.533,20 zł, realizując plan roczny w 47,7%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano z budżetu miasta w okresie I półrocza 2006 r. łączną kwotę 1.294.415,48 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 47,3%.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek nr 2

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 187.415,56 zł (tj. 48,9% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 148.821,82 zł, tj. 49,7% planu

- pozostałe wydatki		kwota   38.593,74 zł, tj. 45,9% planu

Na planowanych 300 miejsc (50 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 314 (104,7%) - średnio w m-cu uczęszczało 52 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek tj. 20% minimalnego wynagrodzenia) w wysokości 55.418 zł, tj. 62,1% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 14.153,12 zł (dominująca pozycja to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 13.289,96 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Żłobek nr 4

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 465.373,63 zł (co stanowi 48,6% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 384.422,70 zł, tj. 49,0% planu

- pozostałe wydatki		kwota   80.950,93 zł, tj. 46,5% planu

Na planowanych 480 miejsc (80 miejsc w miesiącu), wykorzystanych było 531 (110,6%) - średnio w m-cu uczęszczało 89 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 94.253 zł, tj. 66,1% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 24.942,07 zł (dominująca pozycja to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 27.711,43 zł na zakup artykułów żywnościowych (wykorzystując ponadto środki finansowe z BO).

Żłobek nr 9

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 280.145,59 zł (co stanowi 48,1% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 216.566,91 zł, tj. 49,5% planu

- pozostałe wydatki		kwota   63.578,68 zł, tj. 43,8% planu

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 463 - średnio w m-cu uczęszczało 77 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 82.425 zł, tj. 61,6% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 24.978,67 zł (dominująca pozycja to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 22.651,34 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Zadanie remontowe omówiono oddzielnie.

Żłobek – Pomnik Matki Polki

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 355.026,90 zł, co stanowi 51,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 239.720,21 zł, tj. 48,4% planu

- pozostałe wydatki		kwota 115.306,69 zł, tj. 61,0% planu

Wykonanie w pozycji „pozostałe wydatki” wykazuje wyższe wykonanie planu od wskaźnika upływu czasu, co ma związek z wyższymi niż przewidywano wydatkami dot. zakupów usług remontowych i pozostałych usług.

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 506 - średnio w m-cu uczęszczało 84 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek i odsetki bankowe) w wysokości 23.931 zł, tj. 48,2% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 86.673 zł, tj. 64,8% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 23.930,95 zł (dominująca pozycja to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 23.419,53 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Wydatki inwestycyjne omówiono oddzielnie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę łączną 96.588,63 zł, tj. 39,4% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 20.500,94 zł, tj. 31,5% planu, a z budżetu państwa w kwocie 76.087,69 zł, tj. 42,3% planu.

W ramach wydatków bieżących stanowiących środki miasta, najwięcej przeznaczono na zakupy usług pozostałych – kwotę 10.820 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 7.380,94 zł.

Wielkość środki finansowych wydatkowanych w ramach zadań zleconych oraz ich przeznaczenie zostało omówione oddzielnie. Powiatowy Zespół wydał 173 orzeczeń o niepełnosprawności i 854 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 261 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.539,82 zł, realizując plan roczny w 45,2%, przeznaczając 88,5% tej kwoty, tj. 18.173,90 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego Klub Aktywnie Poszukujących Pracy.

W omawianym okresie w Klubie przyjętych zostało 193 osób bezrobotnych, którzy trakcie 437 indywidualnych sesji skorzystali m.in. z metod aktywnego poszukiwania pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.355 zł, stanowiące 2,5% środków PFRON przekazanych w okresie I półrocza 2006 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w ramach PFRON.

W omawianym okresie wydatkowano w tej pozycji kwotę 745 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, a pozostałą kwotę przewiduje się zrealizować w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne omówiono oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, realizowano w I półroczu 2006 r. w wysokości 1.232.454,21 zł, tj. 49,6% planu rocznego.

Powiatowy Urząd Pracy realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy, czy też  wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń tytułu bezrobocia.

W ramach wydatków bieżących, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.087.609,95 zł tj. 49,9% planu

- pozostałe wydatki			   144.844,26 zł tj. 52,5% planu

W grupie pozostałych wydatków, największą pozycje stanowiły wydatki związane z odpisami na ZFŚS kwota – 51.000 zł, tj. 35,2% tych wydatków, z zakupem usług pozostałych – kwota 30.904,20 zł, tj. odpowiednio 21,3%, z opłatami za wykorzystaną energię - kwota 25.340,63 zł, tj. odpowiednio 17,5%, oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota
24.923,50 zł, tj. odpowiednio 17,2%. Powiatowy Urząd Pracy posiada dwie filie, które funkcjonują w Ozimku i Niemodlinie i realizują one zadania w zakresie lokalnych rynków pracy.

Na koniec m-ca czerwca br. ilość osób obsługiwanych przez PUP wyniosła ogółem 12.663 osób, w tym m.in. 1.298 osób z prawem do zasiłku i 11.147 osób bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 77.790,06 zł, realizując plan roczny w 43,9% i przeznaczając dotacje na realizację zadań w zakresie:

- promocji i organizacji wolontariatu – kwota 7.000 zł, tj. 50,8% planu przeznaczając dotacje dla Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych,

- promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - kwota 22.660 zł, tj. 50% planu przeznaczając dotacje dla następujących organizacji:

- kwota 6.120 zł dla Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu,

- kwota 16.540 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- poradnictwo prawne – kwota 10.000 zł, tj. 54,3% planu przeznaczając dotację dla Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu,

- działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 12.500 zł, tj. 33,9% planu przeznaczając dotację dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Hipoterapii w Opolu,

- reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie – kwota 13.660 zł, tj. 100% planu przeznaczając dotację dla następujących organizacji:

- kwota 6.400 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- kwota 7.260 zł dla Fundacji Centrum Sakralno - Młodzieżowe przy parafii Bł. Czesława,

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 11.970,06 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczając dotację dla następujących organizacji:

- kwota 970,06 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- kwota 10.000 zł dla Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Opolu.

- pomoc rodzinom  i osobom  trudnej sytuacji życiowej oraz działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych – na to zadanie ogłoszono konkurs i jest on w trakcie realizacji.

Powyższe podmioty wyłaniane były w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stad też na wykonanie zaplanowanych zadań kierowano środki finansowe w formie określonych transz.

Zadanie realizował Wydział Polityki Społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale, zostały omówione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 14.985.145,62 zł, realizując plan roczny w 8,4%.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż wydatkowano na te zadania kwotę 9.395.159,72 zł, tj. 5,7% planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.589.985,90 zł, co stanowiło realizacje planu rocznego w 40%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w 2006 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 2.066.449,29 zł, realizując plan roczny w wysokości 55,8%.

W omawianym okresie wykonano roboty na wyższą wartość, bo w wysokości łącznej 2.312.129 zł o pow. 42.620 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania), przy czym:

- przy oczyszczaniu zimowym	na kwotę 1.784,0 tys. zł

- przy oczyszczaniu letnim		na kwotę    528,1 tys. zł

Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres:

Oczyszczanie zimowe - koszt zimowego i pozimowego oczyszczania obejmował kwotę 1.784 tys. zł o powierzchni 12.870,6 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności) i dotyczył oczyszczania jezdni, placów i chodników oraz montażu i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

Obejmował on następujący zakres rzeczowy:

- w okresie zimowym śnieżnym – długość jezdni 152,5 km, ilość ulic –149,

- powierzchnie chodników – 145,5 tys. m2, ilość – 134.

Prace wykonywano na następujących drogach:

- krajowych		koszt 473,1 tys. zł,	powierzchnia	  4.116,8 tys. m2

- wojewódzkich	koszt 306,1 tys. zł, 	         ‘’		  1.556,5 tys. m2

- powiatowych	koszt 404,0 tys. zł,	         ”		  3.301,8 tys. m2

- gminnych		koszt 600,8 tys. zł,	         ”		  3.895,5 tys. m2

Oczyszczanie letnie - koszt łączny tego zadania wyniósł kwotę łączną 528,1 tys. zł, o powierzchni 29.749,4 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności) i obejmował  następujący zakres rzeczowy:

- zamiatanie     - ilość ulic -206

- powierzchnia ulic - 845,4 tys. m2 i jej wielokrotność

- zmywanie mechaniczne

- ilość ulic - 85

- powierzchnia ulic – 476,5 tys. m2 i jej wielokrotność

- oczyszczanie chodników

- powierzchnia 145,2 tys. m2 i jej wielokrotność, ilość ciągów – 151

- opróżnianie koszy ulicznych

- liczba - 873 szt.

- ilość ulic i placów - 112

- opróżnianie pojemników ( PA -1100L) - 8 szt.,

Prace związane z oczyszczaniem letnim, wykonywano na następujących drogach (z uwzględnieniem wielokrotności):

- krajowych		koszt 134,5 tys. zł,	powierzchnia	8.107,9 tys. m2

- wojewódzkich	koszt   95,9 tys. zł, 		„	5.826,8 tys. m2

- powiatowych	koszt   99,4 tys. zł, 		„	6.466,5 tys. m2

- gminnych		koszt  198,3 tys. zł, 		„	9.348,2 tys. m2

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 624.403,68 zł, realizując plan roczny w 34,6%, przeznaczając je na następujące zadania związane z:

- utrzymaniem terenów zieleni w mieście - wydatkowano kwotę 393.429,16 zł, tj. 35,2% planu. Wydatki związane były z  utrzymywaniem porządku i czystości na około 150 ha  terenów zielonych miasta. Usuwano odpady, koszono trawy na zieleńcach, skwerach i w parkach, ścinano uschnięte drzewa i krzewy, przygotowywano rabaty kwiatowe i wazony oraz obsadzano je kwiatami. Pokrywano koszty eksploatacji wszystkich pięciu czynnych fontann,

- utrzymaniem porządku i czystości terenów zieleni na Wyspie Bolko i ZWM  -wydatkowano kwotę 123.272,38 zł, tj. 39,2% planu rocznego. Wykoszono w całości tereny zieleni w parku ZWM o powierzchni 85 ha. Na terenie Wyspy „Bolko” i parku ZWM zamiatano alejki asfaltowe, naprawiano zniszczone ławki parkowe, pielono rabaty bylinowe. W okresie zimowym odśnieżano alejki parkowe,

- konserwacją placów zabaw - wydatkowano kwotę 49.999,87 zł, tj. 71,4% planu. Przeprowadzono konserwacje placów zabaw przy ul. Wojska Polskiego ul. Dambonia, ul. Wrocławskiej, na osiedlu ZWM oraz na ul. Luboszyckiej/Waryńskiego,

- zakupami ławek i koszy na śmieci – nie realizowano wydatków, przewidując dokonanie zakupów w II półroczu br.

- interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni  - wydatkowano kwotę 54.424,21 zł, tj. 36,3% planu. Prace te wykonywane są na terenach zieleni miejskiej i pozostałych terenach  komunalnych w Opolu, nie objętych stałym utrzymaniem, z wyłączeniem pasów drogowych. Wydatkowana kwota dotyczy wykonanych prac porządkowych a także wykupienia przez Urząd Miasta Opola ubezpieczenia z tytułu NNW oraz OC dla wykonawców tych prac, gdyż przy tych pracach są nieodpłatne zatrudnieni więźniowie.

- kontynuacja przebudowy dolnego tarasu Pl. Wolności – z zaplanowanych wydatków bieżących, w kwocie 1.000 zł, wydatkowano 351,06 zł z przeznaczeniem na opłacenie nadzoru autorskiego. Pozostałe wydatki zrealizowane w tej pozycji dot. zadania inwestycyjnego, co zostało omówione oddzielnie.

- wypłatę odszkodowań - nie realizowano wydatków. Przewiduje się dokonanie wypłat w II półroczu br. odszkodowań za poniesiony przez osoby fizyczne uszczerbek na zdrowiu,                                                                                       wskutek wypadków na terenach zieleni, będących własnością Gminy Opole.

Powyższe zadania wykonywał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano w I półroczu 2006 r. kwotę 93.843,54 zł, realizując plan roczny w 24%.

W ramach zrealizowanych wydatków najwięcej, bo 56.038,09 zł, tj. 41,7% planu rocznego, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych tam pracowników, a w następnej kolejności na zakupy usług pozostałych – kwotę 15.577,05 zł, na opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę – kwotę 9.693,11 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 8.561,55 zł.

Schronisko pozyskiwało także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 25.125,86 zł, w tym z BO kwotą 14.588,10 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 10.537,68 zł, a najwięcej za przechowywanie zwierząt domowych i szczepienia - kwota 5.621,68 zł. W omawianych okresie nie zrealizowano wydatków z tego rachunku.

Na realizację zadania pn. „Wdrażanie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola” zaplanowano kwotę 145.000 zł. W omawianym okresie w tej pozycji nie realizowano wydatków - przetarg na realizację tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Ww. zadania realizował Ogród Zoologiczny w Opolu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W omawianym okresie wydatki na oświetlenie ulic wyniosły kwotę 1.346.288,02 zł, tj. 43,4% planu rocznego, w ramach której na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic przeznaczono kwotę 1.093.726,89 zł, a na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego kwotę 252.561,13 zł.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został omówiony oddzielnie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym realizowane są wydatki budżetowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, którego zadaniem jest sprawowanie zarządu i nadzoru nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz obiektów inżynieryjnych, a także dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy.

W I półroczu 2006 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 952.711,74 zł, realizując plan roczny w 42,7%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne		kwotę    790.627,83 zł tj. 47,1 %  planu

- pozostałe wydatki bieżące		kwotę    162.083,91 zł tj. 34,4 %  planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami usług pozostałych – kwota 83.883,25 zł, tj. 51,7 % tych wydatków, z zapłatami kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 20.929,70 zł, tj. odpowiednio 12,9% oraz z zakupem materiałów i wyposażenia  – kwota 19.509 zł, tj. odpowiednio 12%.

Rozdział 90020 – Wpływy  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 2.894,65 zł. tj. 8,3% planu rocznego przeznaczone na selektywną zbiórkę i utylizację odpadów. W ramach prowadzonej akcji selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zakupiono worki i rękawice do wykorzystania przy prowadzeniu tej akcji pn. „Sprzątanie świata”. Opłacany był także odbiór przeterminowanych leków w ramach prowadzonej akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia. W II półroczu br. przewiduje się także zakup specjalnych pojemników do zbiórki przeterminowanych, bezużytecznych leków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 776.643,49 zł, realizując plan roczny w 5,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 506.322,98 zł, tj. 18,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 270.320,51 zł, tj. 2,5% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie szaletu – wydatkowano kwotę 26.240,80 zł, tj. 28,2% planu, na zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi oraz za zużytą energie eklektyczną, wodę i ścieki,

- remont szaletu przy ul. Daszyńskiego – zadanie omówiono oddzielnie,.

- usługi weterynaryjne dla zwierząt – wydatkowano kwotę 4.988 zł, tj. 49,9% planu, za wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,

- odkomarzanie i odszczurzanie - wydatkowano kwotę 1.024,80 zł, tj. 25,6% planu,

- usuwanie odpadów z terenów gminy - nie było wydatków w tej pozycji, gdyż całość  środków w tej pozycji będzie wykorzystana w II półroczu 2006 r. w ramach zawartej umowy RB/222/2006 z dnia 06.03.2006 r. dot. odbioru odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych na terenie miasta,

- usuwanie wraków  pojazdów z terenu gminy – nie było wydatków w tej pozycji, gdyż nie zgłoszono wniosków o usuniecie pozostawionych wraków,

- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska - wydatkowano kwotę 1.425,12 zł, tj. 3,4% planu za wykonanie opinii na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie WCM przy Al. Witosa 26 w Opolu,

- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku  -  wydatkowano kwotę 2.356,19 zł, tj. 23,6% planu za publikacje ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.

- badania dotyczące ochrony środowiska  - w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych, gdyż za wykonanie pomiarów poziomu hałasu przy Pl. Daszyńskiego w Opolu – teren Sadu Okręgowego oraz przy ul. Wrocławskiej 3,  wydatek na łączną kwotę 4.290 zł zostanie ujęty w II półroczu br.

- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni -  wydatkowano kwotę 9.973,50 zł, tj. 19,9% planu, za administrowanie terenem po rekultywacji tego składowiska. Do dnia 30.06.br zostało opłacone administrowanie za miesiąc: marzec, kwiecień i maj. Pozostała kwota środków zostanie przeznaczona za administrowanie składowiskiem w okresie czerwiec-grudzień br.

- eksploatacja rowów komunalnych - wydatkowano kwotę 8.588,97 zł, tj. 11,5% planu, za wykonane roboty dot. rowów komunalnych w dzielnicach: Groszowice, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice, Wróblin - Zakrzów o łącznej długości 7.815 mb.

- dopłaty związane z odprowadzeniem  ścieków z gospodarstw domowych - wydatkowano na te dopłaty kwotę 55.397,95 zł, realizując plan roczny w 34,6%,

- rozbiórka budynków handlowo-usługowego na terenie targowiska „Centrum” - wydatkowano kwotę 2.440 zł, tj. 0,3% planu na zapłatę wykonanej oceny stanu technicznego części budynku – segment „C”. Całość zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu br.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji tego Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach projektu, stąd określone wpłaty tych gmin w dochodach budżetowych miasta.

W I półroczu 2006 r. wydatkowano środki w kwocie łącznej 398.620,03 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 39,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 393.887,65  zł, tj. 39,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 4.732,38 zł, tj. 47,3% planu.

W ramach wydatków bieżących najwięcej, bo 82,2%, tj. 323.924,51 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w biurze pracowników, a następnie na zakupy usług kwotę 52.894,71 zł oraz na zakupy materiałów biurowych na potrzeby tego biura w kwocie 7.784,01zł.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 5.398.494,05 zł, realizując plan roczny w 42,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.802.003,11 zł, tj. 46,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.596.490,94 zł, tj. 35,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna

Korektą w m-cu czerwcu br. wprowadzono do budżetu kwotę 40.000 zł, stanowiącą dopłatę na pokrycie strat bilansowych za rok obrotowy 2005 dla spółki miasta „Miejska Telewizja Opole” sp. z o.o.  W omawianym okresie nie dokonano wydatku w tej pozycji.

Rozdział 92106 – Teatry

Opolski Teatr Lalki i Aktora jest instytucją kultury, powołaną do zaspakajania potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego. Realizuje on swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną  wymianę zespołów  i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy.

W I półroczu 2006 r. Teatr zrealizował trzy premiery („Balladyna”, „Krucy-tryk czyli przedziwne śląskie powiarki” „Baśń o rycerzu bez konia” i „O królestwie drzew i traw”) oraz wystawił 170 spektakli, które obejrzało 23.840 widzów.

W omawianym okresie Teatr realizując swoje zadania statutowe, osiągnął przychody własne w wysokości łącznej 1.569.199,07 zł, tj. 55,2% planu rocznego, przy czym dotacja podstawowa z budżetu miasta, stanowiła 73,5% tych przychodów i obejmowała kwotę 1.153.250 zł (wykonanie 49,3% planu rocznego), a wpływy z usług 324.770,81 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Teatru, wyniosły kwotę łączną 1.525.504,74 zł, tj. 53,7% planu rocznego i były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.073.732,35 zł tj. 50,7% planu

- pozostałe koszty			   451.772,39 zł tj. 62,5% planu

W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych - kwota 199.310,15 zł, tj. 44,1% tych wydatków, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 160.287,59 zł, tj. odpowiednio 35,5% oraz zakupem energii - kwota 40.332 zł, tj. odpowiednio 8,9%.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano także środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.000 zł , tj. 50% planu, na realizację zadania „Scena familijna Opolszczyzny”.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie I półrocza 2006 r. Miejski Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury w mieście. Na swoją działalność uzyskał z budżetu miasta dotację łączną w wysokości 893.600 zł, tj. 65,2% planu rocznego, w tym z przeznaczeniem na swoją bieżącą działalność – kwotę 805.500 zł, tj. 70,2% planu i kwotę 88.100 zł, tj. 41,6% planu dla Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”.

Realizując swoje bieżące zadania MOK osiągnął przychody ogółem w wysokości łącznej 2.053.750,69 zł, tj. 70,6% planu rocznego, przy czym udział dotacji w łącznych przychodach stanowił 39,2%, a pozostałe przychody uzyskano w kwocie 1.066.307,72 zł, tj. odpowiednio 58,8%.

W I półroczu 2006 r. koszty MOK wyniosły łącznie kwotę 1.777.229,42 zł i stanowiły 61,1% planu, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		439.101,07 zł   tj. 45,9% planu

- pozostałe koszty		        1.338.128,35 zł    tj. 68,5% planu

W ramach pozostałych kosztów, największą pozycję stanowiły zakupy usług pozostałych - kwota 960.249,47 zł, tj. 71,8% tych wydatków, a następnie amortyzacja – kwota 191.176,24 zł, tj. odpowiednio 14,3% oraz zakup energii – kwota 55.860,53 zł, tj. odpowiednio 4,2%.

W organizowanych imprezach przez MOK (względnie współorganizowanych) uczestniczyło około 51 tys. osób, a największą frekwencję zanotowano na koncertach 43 KFPP (debiuty, premiery gwiazd, Super Jedynki - widzów ok. 18 tys.), sylwester pod ratuszem -– 5 tys. osób i na różne imprezy w ramach „Dni Opola” – 8,3 tys.

W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury działa także Zespół Pieśni i Tańca „Opole”, który prowadził pracę szkoleniowo – warsztatową, realizował działalność koncertową
i obsługę artystyczną  różnych imprez.

Koszty związane z działalnością tego Zespołu wyniosły łączną kwotę 101.704,61 zł, tj. 40,2% planu rocznego, przy czym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, wykorzystano 82.736,66 zł, tj. 45,2% planu rocznego, a na pozostałe koszty w kwocie
18.968 zł, realizując plan w tej pozycji w 27,2% (z dominującą pozycją „zakup materiałów i wyposażenia”, bo w kwocie 8.871,49 zł).

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

Galeria Sztuki Współczesnej otrzymała dotacje z budżetu miasta łącznie w wysokości 1.553.200,44 zł, z tym, że na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 476.530 zł, tj. 60,1% planu oraz kwotę 1.076.670,44 zł na wydatki inwestycyjne.

Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonując jako instytucja kultury i realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości łącznej 25.672,22 zł, tj. 36,7% planu rocznego, przy czym wpływy z usług, uzyskano w wysokości 8.884,37 zł (18,3% planu), a wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.787,85 zł.

Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 389.746,95 zł, co stanowiło 45,1% planu, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		190.351,95 zł tj. 40,9% planu

- pozostałe koszty bieżące		199.395,00 zł tj. 50,1% planu

W ramach pozostałych kosztów wydatków, największe pozycje stanowiły koszty związane z zakupem usług pozostałych – kwota 117.091,02 zł, tj. 58,7% tych kosztów, z zakupami materiałów i wyposażeń - kwota 37.510,75 zł, tj. odpowiednio 18,8% oraz z zakupami energii - kwota 24.280,08 zł, tj. odpowiednio 12,2%.

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych omówiono oddzielnie.

Pomimo remontu głównej siedziby Galeria realizowała program wystawienniczy, wydawniczy i edukacyjny w swojej tymczasowej siedzibie, w innych miejscach wystawienniczych w Opolu i poza granicami kraju. W ramach działalności wystawowej Galeria realizowała m.in. wystawę „Sztuka polska XX w. – wspomnienia – w hołdzie artystom opolskim”, „Współczesna sztuka opolska”, „Film w oczach dziecka”, „Rozmyślania”, „Poznajmy się – architektura sakralna wspólnym dziedzictwem Europy”, czy też wystawy fotografii wielkoformatowych – plenerowych.

W I półroczu 2006 r. GSW zorganizowała wystawę w czeskim Muzeum w Krnovie, gdzie zaprezentowano prace malarskie i rzeźbę ceramiczną A. Gover-Zielińskiej oraz prace plastyczne opolskich artystów w Auxerre, podczas festiwalu CITADIN.

Realizowano także określoną działalność edukacyjną, i wydawniczą.

Frekwencja w I półroczu br. wynosiła ok. 20 tys. zwiedzających.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 14.741,75 zł, tj. 98,3% planu rocznego na pokrycie zobowiązań Estrady Opolskiej, instytucji kultury będącej w likwidacji. W ramach powyższej kwoty, najwięcej, bo 49,7%, tj. kwotę 7.320 zł wydatkowano za archiwizację dokumentacji oraz za opłatę energii cieplnej (kwota 4.403 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z budżetu miasta łącznie w wysokości 1.113.507,04 zł, z tym, że na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.074.000 zł, tj. 47,6% planu oraz kwotę 39.507,04 zł, tj. 98,8% planu, na wydatki inwestycyjne.

Realizując swoje zadania statutowe, Miejska Biblioteka Publiczna w I półrocza 2006 r. uzyskała przychody własne w wysokości łącznej 56.765,63 zł, realizując plan w 42,7%, przy czym wpływy z usług uzyskano w wysokości 6.041,80 zł (30,2% planu), z kar pieniężnych w wysokości 12.705,56 zł (55,2% planu), a z różnych dochodów w wysokości 36.378,74 zł (45,5% planu).

Koszty bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1.130.344,10 zł, tj. 47,3% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		766.950,17 zł	tj. 47,3% planu

- pozostałe koszty bieżące		363.393,93 zł	tj. 47,4% planu

W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 158.570,24 zł, tj. 43,6% tych wydatków (w tym 127.387,20 zł na opłacenie czynszów), z zakupami książek i pomocy dydaktycznych – kwota 88.027,74 zł, tj. odpowiednio 24,2% oraz z zakupami materiałów i wyposażenia - kwota 22.403,11zł, tj. odpowiednio 6,2%.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje swoje cele statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola, poprzez działalność 19 placówek rozlokowanych w różnych rejonach miasta.

W okresie I półrocza 2006 r. ze wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism) skorzystało 12.144 czytelników, którzy odwiedzili poszczególne placówki 104.744 razy i wypożyczyli 338.279 jednostek.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w 8.503,31 zł, tj. 1% planu, przy czym najwięcej, bo kwotę 6.000 zł przeznaczono na opłaty za podjęcie badań architektonicznych. Większość prac konserwatorskich uwarunkowana jest koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy , pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem budowlanym, stąd większość prac wykonywana będzie w sezonie letnim i płatna w II półroczu br. Wydatki remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury, przeznaczono kwotę w wysokości 181.378,05 zł, tj. 35% planu z przeznaczeniem na niżej wymienione ważniejsze pozycje:

- kwota 15.000 zł - na dotacje dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXXI Opolskich Konfrontacji Teatralnych,

- kwota 118.455,05 zł - na dotacje dla jednostek nie naliczanych do sektora finansów publicznych:

- Towarzystwo Śpiewacze Harfa – uroczysty koncert chórów w katedrze opolskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja					4.000 zł

- Klub Inteligencji Katolickiej – XXII tydzień kultury chrześcijańskiej		8.000 zł

- Uniwersytet Opolski – katalog wystawy dyplomowej 2006 studentów

Instytutu Sztuki UO								2.000 zł

- Fundacja Centrum Sakralno – Młodzieżowe – Młodzież Dzieciom

festyn kulturalny z okazji Dnia Dziecka					   600 zł

- Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego Profil – portret miasta

Opole w fotografii								3.660 zł

- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu – druk materiałów

z konferencji zorganizowanych w ramach Dni Opola			6.000 zł

- Galeria Sztuki Współcz. - Ryszard Kowal 1934-2002 Retrospektywa	3.000 zł

- Miejska Biblioteka Publiczna – III Ogólnopolski Konkurs na Esej		1.000 zł

- Uniwersytet Opolski – Piastonalia						3.000 zł

- Uniwersytet Opolski – XVI Zimowa Giełda Piosenki			2.000 zł

- Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki – VI warsztaty muzyczne	2.000 zł

- Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki – Szósty Element			2.800 zł

- Państwowa Szkoła Muzyczna – Kształcenie umiejętności w grze

na instrumencie poprzez udział w konkursach instrumentalnych

w kraju uczniów PSM w Opolu					       1.001,05 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury – Festyn kochajmy dzieci			5.000 zł

- Teatr Lalki i Aktora -  Ryksza Teatralna					5.000 zł

- Teatr Lalki i Aktora – Warsztaty Wyobraźni					3.000 zł

- Teatr Lalki i Aktora – Baśniowy Salonik					1.000 zł

- Teatr Lalki i Aktora – Lekcje Teatralne					8.000 zł

- Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia – Opolskie Lamy		3.300 zł

- Związek Artystów Plastyków – Wystawa w Galerii Pierwsze Piętro	3.000 zł

- Olimpiady Specjalne – Polska – Opolskie Oddział Regionalny

recital poety, piosenkarza i aktora Roberta Janowskiego			4.000 zł

- Miejska Bibliotek Publiczna – konferencja międzynarodowa

„Stosunki Polsko – Slowackie w I połowie XX wieku”		          10.000 zł

- Światowy Związek Żołnierzy AK Zarząd Koła w Opolu wykonanie

tablicy poświęconej Gen. L. Okulickiemu w 60 rocznicę śmierci		1.500 zł

- Polskie Stowarzyszenie Jazzowe O/Wrocław – koncert promocyjny

płyty CD Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego					8.000 zł

- Stowarzyszenie Teatru Otwartego – VI Międzynarodowe Forum

Teatrów Młodych „Czas Teatru 2006”				          16.000 zł

- Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki - Siódmy Element

Gwiazda Alei Gwiazd Polskiej Piosenki					3.594 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury – udział zespołu artystycznego „Pech”

w Międzynarod. Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca – Konin 2006	4.000 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury – udział zespołu artystycznego „Adena”

w Międzynarod. Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca – Konin 2006	4.000 zł

- kwota 2.640 zł - na zakupy różnorodnych upominków  i nagród w dziedzinie kultury oraz kwiatów na premiery teatralne i inne uroczystości kulturalne,

- kwota 16.793 zł - na pokrycie kosztów organizacji koncertu ku czci Jana Pawła II, druk zaproszeń i dyplomów na wręczenie nagród prezydenta Miasta w dziedzinie kultury,

- kwota 21.290 zł - nagrody Prezydenta Miasta przyznane w konkursie zdobienia porcelany i kroszonkarskim, nagroda finansowa i „Karolinki” na KFPP w Opolu, nagrody Prezydenta Miasta dla twórców kultury,

- kwota 7.200 zł – na stypendia dla wyróżniających się uczniów średnich szkół artystycznych, przyznanych na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola,

Zrealizowano niższe wydatki niż wynikałoby to z upływu czasu kalendarzowego, z uwagi na fakt, iż duża cześć imprez organizowanych jest w miesiącach letnich, stąd też płatności za wykonane usługi realizowane będą w II półroczu br.

Stopień realizacji zadania inwestycyjnego został omówiony oddzielnie.

Powyższe wydatki realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE oraz NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
2.455.494,92 zł, tj. 35,8% planu rocznego, przy czym w poszczególnych rozdziałach tego działu, wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Zaplanowane w tym rozdziale środki budżetowe Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeznaczy w II półroczu br. na pielęgnację pomników przyrody oraz na opracowanie i druk folderów opisujących pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano wysokości łącznej 2.455.494,92 zł, co stanowiło 35,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.250.780,46 zł, tj. 43,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 204.714,46 zł, tj. 12,8% planu.

W pozycji wydatki bieżące przeznaczono:

- na wynagrodzenia i pochodne	1.229.065,15 zł tj. 43,0% planu

- na pozostałe wydatki		1.021.715,31 zł tj. 44,7% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem materiałów – kwota 467.179,63 zł, tj. 43,4% tych wydatków (najważniejsze pozycje to zakupy żywności dla zwierząt - kwota 219 tys. zł, materiały do remontów i konserwacji  - 67,1 tys. zł, opał - 57,3 tys. zł), z poborem energii - kwota 223.261,15 zł, tj. odpowiednio 20,2 % oraz z zakupami usług pozostałych – kwota 85.285,36 zł, tj. odpowiednio 9,5%.

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny wykonywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz uczestniczył w pracach naukowo - badawczych i w programach ochrony zwierząt.  Ogród odwiedziło  55.819 osób, a wpływy ze sprzedaży biletów wstępu uzyskane w kwocie 312.562,56 zł, tj. 41,7% planu rocznego, a także pozostałe dochody w kwocie łącznej 6.571,69 zł, zasiliły dochody budżetu miasta.

Ogród Zoologiczny pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 107.519,21 zł, w tym z BO kwotą 67.144,59 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 
40.374,62 zł, a najwięcej to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i terenu – 23.196,06 zł, oraz za sprzedane zwierzęta z nadwyżki hodowlanej - kwota 12.789,92 zł.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 17.999,57 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 15.445,20 zł na zakup usług reklamowych Ogrodu.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
6.662.149,24 zł, co stanowiło 51,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.584.162,41 zł, tj. 53,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 5.077.986,83 zł, tj. 51,5% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dla Miejskiego Zarządu Obiektów Rekreacyjnych, funkcjonującego jako zakład budżetowy, przekazano dotację w wysokości 1.238.300 zł, tj. 53,8% planu.

Za okres I półrocza 2006 r. Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych uzyskał przychody w wysokości łącznej 2.781.764,62 zł tj. 50,6% planu rocznego w tym:

- dochody własne	1.543.464,62 zł – udział w przychodach ogółem - 55,5%

- dotacja		1.238.300,00 zł – 	‘‘	‘’	‘’	‘’      - 44,5%

W ramach dochodów własnych, najwięcej osiągnął MZOR z następujących obiektów - Kryta Pływalnia „Akwarium”	kwota 493.299,81 zł, Sztuczne Lodowisko kwota 416.520,80 zł oraz Hala Widowiskowo – Sportowa kwota 328.886,19 zł.

Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 2.521.382,99 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi wykonanie w 45,8%, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.247.746,35 zł tj. 37,7% planu

- pozostałe koszty			1.273.636,64 zł tj. 59,5% planu

W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowią koszty związane z poborem energii - kwota 689.088,13 zł, tj. 54,1% tych wydatków, z zakupami usług pozostałych - kwota 187.304,44 zł, tj. odpowiednio 14,7 % oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 142.720,56 zł, tj. odpowiednio 11,2%.

W okresie I półrocza 2006 r. Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych, organizował działalność sportowo - rekreacyjną, widowiskowo - artystyczną, a także udostępniał swoje obiekty na działalność targową i wstawienniczą. W najważniejszych obiektach MZOR uczestniczyło łącznie 145,5 tys. osób, w tym ‘‘Okrąglak” - ok. 50 tys. osób, „Toropol” - 30,6 tys. osób, „Akwarium” – 56,7 tys. osób oraz „Błękitna Fala” 8,2 tys. osób (za okres 23.06-30.06.2006r.)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 345.862,41zł realizując plan roczny w 51%. Na upowszechnianie kultury fizycznej Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości 297.178,51 zł, tj. 59,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- kwota 213.750 zł - na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.  Przyznano dotacje dla następujących wnioskodawców:

- Klub Sportowy „Gwardia”	10.000 zł

Organizacja turnieju klasyfikacyjnego Grand Prix Polski w judo.

- Klub Sportowy „Gwardia”	6.800 zł

Organizacja Memoriału Jerzego Klempela w piłce ręcznej.

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”	10.000 zł

Organizacja zawodów Grand Prix Polski w pływaniu

- Towarzystwo Miłośników Turystyki i Rekreacji	2.000 zł

Organizacja Biegu Papieskiego Opole – Rzym

- Opolski Klub Sportowy „Odra”	10.000 zł

Monitoring meczów ligowych

- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego	7.000 zł

Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w short-tracku

- Automobilklub Opolski	3.000 zł

Organizacja rundy Pucharu Polski w sam. rajdach popularnych

- Automobilklub Opolski	5.500 zł

Organizacja 37 samochodowego Rajdu Festiwalowego.

- Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych                                                	7.000 zł

Organizacja IV Biegu Opolskiego

- Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	4.000 zł

Organizacja unihokejowych festynów sportowo-rekreacyjnych

- Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	6.000 zł

Organizacja III Mistrzostw Śląska Domów Dziecka w unihokeju

- Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”	2.500 zł

Organizacja turniejów dziecięcych w piłce nożnej

- Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	600 zł

Organizacja turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka

- Klub Żużlowy „Kolejarz”	35.000 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych.

- Klub Sportowy „Gwardia”	13.000 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych judo

- Klub Sportowy „Gwardia”	25.000 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej

- Klub Sportowy „Budowlani”	4.150 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych podn. ciężarów

- Klub Sportowy „Unia”	5.000 zł

Udział zespołu seniorek w rozgrywkach ligowych piłki nożnej.

- Opolski Klub Sportowy „Odra”	40.000 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej

- Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”	3.600 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej

- Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe	3.500 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej

- Stowarzyszenie sportu, Turystyki i Rekreacji „Tempo”	3.600 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej

- Akademicki Związek Sportowy	6.500 zł

Udział zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych w judo

- kwota 58.800 zł - nagrody dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe (zgodnie z uchwałą 471/99 Zarządu Miasta Opola) oraz dla sportowców i trenerów z Opola, którzy zostali laureatami plebiscytu Nowej Trybuny Opolskiej,

- kwota 10.423,93 zł – zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, upominków na różnorodne imprezy sportowe, zakup nagród rzeczowych na Memoriał W. Sarneckiego w tenisie stołowym,

- kwota 13.604,58 zł – wydatki na organizację imprez, na delegacje sędziowskie, na opiekę medyczną, na obsługę techniczną, wyżywienie i wynajem obiektów,

- kwota 600 zł – wydatkowano na ubezpieczenie imprez sportowych.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z realizacją projektu „Sport bez granic Opole – Brutal”. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 48.683,90 zł, tj. 79,7% planu, przeznaczając kwotę 28.169,76 zł na zakup sprzętu sportowego, koszulek, medali i pucharów oraz kwotę 20.514,14 zł na organizację imprez sportowych,

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie  krajowym i zagranicznym, będą realizowane od II półrocza br., po uprawomocnieniu się w m-cu czerwcu br. uchwały Rady Miasta Opola w tej sprawie.

## 3. 2.  ROZCHODY BUDŻETOWE

Za okres I półrocza 2006 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 6.794.546,55 zł, co stanowiło 23,2% planu rocznego i obejmują one następujące pozycje:

§ 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Środki w kwocie 555.814,65 zł stanowią przekazaną I transzę pożyczki dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, zgodnie z uchwałą nr LXV/754/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie realizacji i finansowania projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Środki w łącznej kwocie 4.173.766,90 zł stanowią spłatę kredytów na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie S.A. Oddział w Opolu z tytułu prefinansowania realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE. Wykonanie rozchodów w tej pozycji kształtuje się na poziomie 17,2% i jest mniejsze od planowanego ze względu na przedłużający się okres zwrotu środków z funduszy strukturalnych i tym samym mniejszą spłatą kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Spłaty zaciągniętych przez miasto Opole pożyczek i kredytów w latach poprzednich w łącznej kwocie 2.064.965 zł, obejmowały następujące wielkości:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 780.000 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 310.000 zł,

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – kwota 640.818 zł,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Opolu – kwota 111.169 zł,

- Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Opolu – kwota 222.978 zł.

Ponadto Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
w Warszawie uchwałą nr B/52/11/2005 z dnia 06 grudnia 2005 r. postanowił 
o umorzeniu 15% pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy Nr 98/2000/Wn-8/OW-KM/P 
z dnia 25.05.2000 r. na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Królewskiej w Opolu - etap I,II,III” w kwocie 510.000 zł.

W dniu 13 marca 2006 r. została zawarta umowa umorzeniowa Nr 11/2006/Wn-8/OW-PO/U w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty ww. pożyczki na realizację przedsięwzięcia ekologicznego pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” w kwocie 510.000 zł.

# 4. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W 2006 roku uchwałą Rady Miasta Opola nr LIV/634/05 z dnia 15.12.2005 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz realizowanych w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” w 2006 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 285.404.676 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu roku (według stanu na dzień 
30.06.2006 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe oraz inwestycje realizowane w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” zaplanowano kwotę 288.941.897 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” – wykorzystana została kwota 8.998.532,20 zł, tj. 6,0% (na plan 150.750.941 zł),

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań – wykorzystana została kwota 16.738.812,60 zł, tj. 17,9% (na plan 93.547.860 zł),

- pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 2.929.415,34 zł, 
tj.7,3% (na plan 40.304.996 zł),

- zadania remontowe – wykorzystana została kwota 207.537,88 zł, tj. 4,8% (na plan 4.338.100 zł).

Uwzględniając łączne wykonanie zadań inwestycyjnych, remontowych oraz inwestycji realizowanych w ramach programu Fundusz Spójności/ISPA stopień realizacji planu wynosi 28.874.298,02 zł, tj. 10,0%, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę 28.666.760,14 zł, tj. 10,1%.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowana kwota w wysokości 3.839 zł stanowi dotację z Terenowego Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. W m-cu czerwcu dokonano zakupu sprzętu, natomiast płatność nastąpi w m-cu lipcu.

II. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie transportu zaplanowano środki finansowe w wysokości 91.397.455 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 9.382.857,67 zł, w tym:

DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA   PRAWACH  POWIATU.

Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.456.043 zł, w tym: środki własne w wysokości 3.521.935 zł oraz środki funduszu strukturalnego EFRR w wysokości 
7.934.108 zł, wykorzystano w wysokości 4.091.058,94 zł, w tym: środki własne w kwocie 1.056.942,08 zł, środki funduszu strukturalnego w kwocie 3.034.116,86 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zamontowano konstrukcję stalową wiaduktu na przyczółkach, scalono elementy montażowe konstrukcji stalowej i zabezpieczono antykorozyjnie, wylano płytę pomostową wiaduktu. W 80 % zaawansowana jest budowa nasypów. Rozpoczęto korytowanie i zagęszczanie podłoża w korycie na odc. C-D, na pętli dojazdowej do węzła ułożono warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rozpoczęto roboty brukarskie – układanie chodników, krawężników i ścieków podłużnych. Układany jest kabel SN, prowadzone są roboty sanitarne.

Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.941.412 zł, w tym: środki gminy w wysokości 14.173.496 zł, środki funduszu strukturalnego EFRR w wysokości 41.767.916 zł, wykorzystano w wysokości 4.977. 579,56 zł, w tym środki gminy w kwocie 575.697,38 zł, środki funduszu strukturalnego w wysokości: 4.401.882,18 zł.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: na drodze głównej wykonano odhumusowanie, trwają prace przy budowie nasypów, odwodnieniu pasa drogowego ( przepusty żelbetowe ) i budowie wałów ziemnych akustycznych, wykonano część warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wiadukt nad linią PKP - wykonano fundamenty pod wszystkie podpory oraz podpory żelbetowe, ciosy podłożyskowe, w trakcie realizacji jest montaż konstrukcji stalowej oraz montaż deskowania pod płytę. Na odc. ul. Częstochowskiej wykonano przepust P-26, trwają prace przygotowawcze do wykonania ścianek czołowych, wykonano separator z osadnikiem, kanalizację deszczową oraz zatokę autobusową ( strona lewa ); trwają prace przy zatoce autobusowej strony prawej. Na odc. ul. Strzeleckiej wykonano odhumusowanie terenu pod rondo, trwają prace przy wykonywaniu nasypów pod rondo, wykonano kanalizację deszczową i przepusty z rur polietylenowych w obrębie zjazdu do punktu gastronomicznego. Wykonano części przelotowe przepustów przy drogach rolniczych i leśnych, w trakcie wykonywania jest przepust P-17. Wykonano przebudowę linii elektrycznej SN 15kV, I etap przebudowy trakcji elektrycznej, zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego PKP, przebudowę napowietrznej linii energet. NN, przebudowę kablowej linii NN, oraz przebudowę linii telekomunikacyjnej przy ul. Strzeleckiej.

Budowa ekranów akustycznych przy Obwodnicy Północnej – od ul. Gminnej.

Na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 800.000 zł.
 W dniu 22.06.2006 r. otwarto oferty wykonawców, jednak najniższa cena oferty przekroczyła zabezpieczone środki w budżecie. Miejski Zarząd Dróg wystąpił o korektę planu budżetu w celu umożliwienia realizacji zadania (podział ze względów technologicznych nie jest 
możliwy).

Budowa zatoki autobusowej i poszerzenie istniejącej jezdni drogi krajowej Nr 94 – ulica Wrocławska w Opolu-Bierkowicach.

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 3.125.000 zł, w tym środki budżetowe w kwocie 1.725.000 zł oraz środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 
1 400 000 zł, wykorzystano środki własne gminy w kwocie 1.464 zł.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano operat szacunkowy działki, dokonano aktualizacji kosztorysów, w dniu 05.06.2006 r. został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie przetargu ograniczonego.

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji).

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 165.000 zł na zakończenie opracowania dokumentacji technicznej (rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji). W związku ze wzrostem nakładów finansowych na realizację ww. zadanie Miejski Zarząd Dróg wystąpił o korektę planu budżetu w celu umożliwienia realizacji zadania.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Szarych Szeregów – Sosnkowskiego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 220.000 zł. Aktualnie trwają przygotowania dot. procedury przetargowej.

Remont wspornika mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 365.000 zł. Z uwagi na przedłużający się okres zimowy niemożliwa była kontynuacja robót budowlano-montażowych na tym zadaniu w ramach wydatków niewygasających. Korektą budżetu w miesiącu maju zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta Opola i podjęto kontynuację robót. Termin zakończenia zadania 15.07.2006 r.

DROGI  PUBLICZNE  GMINNE

Przebudowa jezdni ul. Partyzanckiej i Kurpiowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.526.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 42.700 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót.

Przebudowa ul. Wyczółkowskiego i ul. Chełmońskiego – etap I.

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 700.000 zł. W dniu 23.05.2006 r. złożono wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację I etapu – ul. Wyczółkowskiego. Otwarcie ofert 17.07.2006 r.

Przebudowa ul. Rzeszowskiej.

Zaplanowano środki finansowe na ww. zadanie w wysokości 1.600.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania, przekazano plac budowy 06.05.2006 r. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na listopad br.

Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę na opracowanie i aktualizację dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie realizacji zadania: II półrocze b. r.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Luboszyckiej – odc. od ul. Chabrów do ronda.

Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 750.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 180.994,10 zł. W br. będzie realizowany odcinek od ul. Narcyzów do ul. Nysy Łużyckiej. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano opłaty za usunięcie drzew i krzewów, wykonano wycinkę drzew, wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki Polbruk i betonu asfaltowego.

Przebudowa ulicy Sempołowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.429,80 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, wykonano przebudowę przykanalików kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia oraz kabel zasilający.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 700.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, ponieważ jest ono ściśle związane z budową sieci kanalizacyjnej realizowanej w dzielnicach: Gosławice i Nowa Wieś Królewska w ramach kontraktu nr 4 (jako wydatki niekwalifikowane).

Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót branży kanalizacyjnej i elektrycznej dot. ul. Srebrnej i Irydowej. W miesiącu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Budowa ul. Koszalińskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.67,08 zł. Realizowany będzie odcinek łączący Al. Solidarności z ul. Piotrkowską.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu, przekazanie placu budowy 14.07.2006 r., uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów.

Przebudowa prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami w ul. Partyzanckiej na długości od ul. Wrocławskiej ok. 1 200 m, przebudowa prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami ulicy Pszenicznej od ul. Oleskiej do ul. Rzepakowej, odbudowa krawężników w dzielnicy Gosławice.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 950.000 zł. Zadanie zostało wprowadzone korektą do budżetu miasta Opola na sesji czerwcowej br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dokumentacja przyszłościowa – przygotowywana przez Miejski Zarząd Dróg.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 549.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.031,11 zł na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na zadania przewidziane do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Wykonano następujące dokumentacje:

- Opracowano dokumentacji projektową dot. budowy ulic:   Borysławskiej, Grodzieńskiej,

Lwowskiej, Nowogródzkiej i Stanisławowskiej;

- Opracowano dokumentację projektową dot. budowy 2 przepustów w ul. Bronicza  przy włączeniu w ul. Bierkowicką i Golachowskiego;

- Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodnika na Pl. Kopernika  odc. od ul .Sempołowskiej do stacji trafo;

- Opracowano dokumentację na przebudowę ul. Wrocławskiej;

- Zaktualizowano  dokumentację projektowo - kosztorysową dot. przebudowy chodnika na ul. Domańskiego w Opolu na odc. od ul. Niemodlińskiej do ul. Hallera;

- Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dot. przebudowy ul. Rzeszowskiej

- Zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową dot. budowy ul. Koszalińskiej;

- Zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową dot. budowy ul. Wileńskiej, Grodzieńskiej i Stryjskiej;

- Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę chodników w 
ul. Karpackiej

W opracowaniu znajduje się dokumentacja na:

- przebudowę skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową;

- budowę Alei Solidarności;

- budowę zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego (prace wstrzymane ze względów odwoławczych)

- przebudowę ul. Częstochowskiej, drogi krajowej nr 46;

- przebudowę przepustu na rz. Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr  1766  ”O”   (ulice bez nazwy);

- budowę ul. Cisowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji.

DROGI  WEWNĘTRZNE

Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 850.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.833,08 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokonano opłaty rocznej za dzierżawę działek i opłaty za wyłączenie gruntów rolnych; uzyskano pozwolenie na budowę I etapu – budowę parkingu wraz z budową drogi dojazdowej od jazu do parkingu, złożono wniosek wydanie pozwolenia na budowę II etapu – przebudowę skrzyżowania ul. Krapkowickiej z ul. Odrodzenia i drogą dojazdową do jazu. W dniu 09.05.2006 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej, otwarcie ofert 11.07.2006 r.

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej.

Zaplanowano środki w wysokości 2.400.000 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 600 000 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Podjęto starania o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 277.936,34 zł na niżej wymienione zadania:

ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki w Opolu (działka Nr 12).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z miejscami postojowymi i droga wewnętrzną przy ul. Srebrnej w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 277.937 zł zostały wykorzystane w kwocie 277.936,34 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: roboty murarsko – tynkarskie, dekarskie, wodno – kanalizacyjne, w zakresie instalacji c. o. i elektrycznych oraz drogowe. Wykonano w całości planowany zakres, pozyskano 16 lokali socjalnych.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki 5-7 w Oplu – I etap (opracowanie dokumentacji technicznej).

Zaplanowano zostały środki finansowe w wysokości 122.063 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w wyniku rokowań wybrano wykonawcę opracowania koncepcji architektonicznej.

IV. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 259.000 zł.

CMENTARZE

Budowa alejki wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Tysiąclecia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 259.000,00 zł. Zrealizowano pełny zakres rzeczowy zadania tj. utwardzono nawierzchnię alejki kostką betonową wraz z korektą jej szerokości i utworzeniem placu przedwejściowego, wykonano kanalizację deszczową oraz dokończono budowę ogrodzenia. W dniu 23.06.2006 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zapłata faktury nastąpiła w m-cu lipcu br.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.883.881 zł zostały wykorzystane w wysokości 800.240,17 zł, zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

URZĘDY  GMIN  (MIAST  I  MIAST  NA   PRAWACH  POWIATU)

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 402.595,83 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 63 komputery wraz z oprogramowaniem systemowym i aplikacją biurową, 77 monitorów, serwer wraz z systemem operacyjnym; rozszerzono funkcjonalność Intranetowej Mapy Miasta Opola dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta, opłacono drugą ratę za korzystanie z programów antywirusowych, zakupiono 3 licencje mobilne systemu prawnego LEX.

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I-system finansowo – księgowy, planowania i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł. W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

Realizacja projektu „eurząd” dla mieszkańca Opolszczyzny.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 431.881 zł zostały wykorzystane w wysokości 214.800,88 zł. Kwota ta stanowi udział Gminy Opole w realizacji projektu i jest przekazywana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (jako głównego beneficjenta projektu). W ramach tego projektu Gmina Opole otrzymała 275 szt. sprzętu komputerowego i monitorów oraz 5 szt. skanerów.

Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej budynku Ratusza.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 505.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: uzyskano pozwolenie na budowę instalacji elektrycznej i komputerowej, złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania 
(otwarcie ofert – 10.07.2006 r.).

Wykonanie projektu windy w biurowcu przy Pl. Wolności.

Zaplanowano zostały środki finansowe w wysokości 40.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej ( 29.06.2006 r. – termin składania ofert ).

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane środki w kwocie 8.293,58 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono przenośny zestaw głośnomówiący, kserokopiarki - 2 szt., przełącznicę, napęd DVD, moduł MS Windows.

Remont i konserwacja budynków Urzędów Miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 39.966,43 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano remont budynku na ul. Damrota, wykonano remont dachu budynku garażowego przy 
ul. Budowlanych, remonty pomieszczeń w budynkach, wykonano projekt zagospodarowania placu przy budynku na Placu Wolności, wykonano część bieżących napraw i konserwacji.

Remont instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej i remont  sanitariatów w biurowcu przy ul. Żeromskiego.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 280.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej 
(otwarcie ofert 7.07.2006 r.).

Remont balkonu i schodów na placu przy Ratuszu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 182.000 zł zostały wykorzystane środki w kwocie 134.553,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie rzeczowym tj. wykonano remont balkonu i schodów.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na powyższe zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 340.000 zł.

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Dofinansowanie przebudowy strefy wejściowej w części budynku KWP w Opolu użytkowanej przez Komendę Miejską Policji w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 150.000 zł. W m-cu lipcu Gmina Opole podpisała porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu na finansowanie ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 10.000 zł  na zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowego DSP-50 z terminalem GSM-DTG-52 dla OSP Opole – ORW. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: złożono zapytanie o cenę do producentów

Remont dachu strażnicy OSP Szczepanowie wraz z kominem.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

STRAŻ MIEJSKA

Aktualizacja projektu monitoringu wizyjnego osiedla ZWM – Malinka.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł na aktualizację dokumentacji. Wykonanie zmian do projektu funkcjonowania monitoringu wizyjnego pn. „Monitoring wizyjny osiedla ZWM Malinka”, w którym przedmiotem było: nowa lokalizacja centrum dozoru w siedzibie Straży Miejskiej, ul. Mały Rynek 14, integracja istniejącego systemu monitoringu z projektowanym oraz opracowanie sposobu transmisji sygnałów wizyjnych łączem dzierżawionym z osiedla Malinka zostały wykonane w I półroczu, natomiast płatność nastąpi w m-cu lipcu br.

Remont Centrum Monitorowania i Powiadamiania w Komendzie Straży Miejskiej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł. Realizacja zadania rozpocznie się po wymianie okien przez zarządcę tj. spółkę TURHAND-RET. Przybliżony termin wykonania robót to m-c lipiec- sierpień 2006 r.

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.021.882 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 6.565.995 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.651.220,24 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 1.111.374,11 zł na realizację następujących zadań:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.145.700 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 1.519.678 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 556.257,04 zł w tym środki własne gminy w kwocie: 256.418,01 zł na niżej wymienione zadania:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (podłączenie wentylacji, sali gimnastycznej, magazyn chemii i instalacja p.poż.).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł. W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (zakupy inwestycyjne sprzętu).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż sauny na potrzeby szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 – termomodernizacja obiektu.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 350.000 zł Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w przygotowaniu dokumenty do zawarcia kredytu termomodernizacyjnego obiektu i wniosek przetargowy na wyłonienie wykonawcy robót.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 – termomodernizacja obiektu.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 880 000 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 253. 978 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 553.817,04 zł.   Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymiana instalacji co., stolarki okiennej, docieplenie stropodachu i elewacji zewnętrznej. Planowany termin zakończenia 
31.08.2006 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 (budowa łącznika z zapleczem dla sali gimnastycznej).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 390.000 zł. W związku z unieważnieniem przetargu na realizację zadania ponownie jest przeprowadzana procedura przetargowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (wydzielenie klatki schodowej p. poż.)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 2.440 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano ekspertyzę techniczną dot. warunków bezpiecznej ewakuacji oraz opracowano projekt techniczny. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej, otwarcie ofert 08.2006 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 (remont dachu).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w dniu 02.06.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Planowany termin zakończenia 18.08.2006 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 - likwidacja pęknięć ściany szczytowej oraz ścian zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 58.700 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 – rozbiórka obiektów byłej bazy remontowo-budowlanej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w dniu 22.05.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, planowany termin wykonania robót 31.07.2006 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.041.000 zł wykorzystano w kwocie  1.830 zł na realizację następujących zadań:

Rozbudowa Centrum Kształcenia Specjalnego – III etap.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.041.000 zł wydatkowano w wysokości 1.830 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wystąpiono również z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach  kontraktu wojewódzkiego.

PRZEDSZKOLA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 377.600 zł, na realizację następujących zadań:

Publiczne Przedszkole Nr 3 (remont dachu).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 105 000 zł. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Publiczne Przedszkole Nr 6 (remont dachu).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Publiczne Przedszkole Nr 14 (wymiana stolarki okiennej drzwiowej).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 68.600 zł. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Publiczne Przedszkole Nr 37 (remont dachu).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 37.000 zł. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Publiczne Przedszkole Nr 42 (remont dachu).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 107.000 zł. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

GIMNAZJA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.282.314 zł, w tym środki budżetowe w wysokości 690.917 zł wykorzystano w wysokości 770.817,97 zł na realizację następujących zadań:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 (zakup tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.500 zł zostały wykorzystane kwocie 13.402,55 zł na zakup tablicy i rzutnika.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 - termomodernizacja obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.094.814 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 503. 417 zł, zostały wykorzystane w wysokości 743.424,09 zł, w tym środki własne gminy w kwocie: 503.41,99 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zamontowano stolarkę okienną, ocieplono strop, zrealizowano instalację c.o. planowany termin zakończenia 30.09.2006 r.

Publiczne Gimnazjum Nr 5 (zakup sprzętu komputerowego).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane  w kwocie 3.991,51 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Publiczne Gimnazjum Nr 8 (zakupy inwestycyjne sprzętu).

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.999,82 zł na zakup komputera oraz rzutnika multimedialnego.

Publiczne Gimnazjum Nr 7 (remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym).

Zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w dniu 30.06.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na remont posadzki.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.321.800 zł wykorzystano w wysokości 103.136,33 zł na realizację następujących zadań:

Budowa „hali namiotowej” z zapleczem na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.368.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.736,34 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wycinkę drzew kolidujących z budową, dokonano opłaty przyłączeniowej gazu, w dniu 16.05.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na wykonanie zadania.

Zakup wyposażenia „hali namiotowej” z zapleczem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 58.000 zł. Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na zakup wyposażenia, otwarcie ofert 24.07.2006 r.

PLO Nr VI (zakup kserokopiarki).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 11.999,99 zł na  zakup kserokopiarki.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – remont dachu i elewacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 820.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 12.200 zł na opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku.

PLO Nr I (wymiana rynien, rur spustowych oraz części pokrycia dachu).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.200 zł zostały wykorzystane w 100%. Wykonano pełny zakres rzeczowy zadania tj. dokonano wymiany rynien, rur spustowych części pokrycia dachowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III 
(wymiana rur i rynien deszczowych).

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 46.600 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: w przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

SZKOŁY  ZAWODOWE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł wykorzystane zostały w wysokości 11.970,03 zł na realizację następujących zadań:

Zespół Szkół Budowlanych – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w 100% na zakup komputera.

Zespół Szkół Budowlanych – zakup tablicy multimedialnej.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 6.000 zł na zakup tablicy multimedialnej, wykorzystane zostały w 100%.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica- zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 2.000 zł  wykorzystano  w kwocie 1.170 zł na zakup zabezpieczenia komputerów (UPS)

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 558.000 zł, wykorzystano środki w wysokości: 207.208,87 zł na realizację następujących zadań:

Zakup wyposażenia pracowni spawalniczej dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 180.400 zł wykorzystano  w kwocie 180.320,88 zł na zakup wyposażenie pracowni spawalniczej.

.

Opracowanie dokumentacji „adaptacji części pomieszczeń parteru budynku Bursy dla potrzeb pracowni hotelarskiej” – Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Zawarto umowę z wykonawcą projektu technicznego wyłonionego w przetargu, termin wykonania 31.07.2006 r.

Wykonanie „adaptacji części pomieszczeń parteru budynku Bursy dla potrzeb pracowni hotelarskiej” - Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 260.000 zł na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Bursy. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy robót w przetargu nieograniczonym.

Zakup wyposażenia pracowni hotelarskiej - Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 50.000 zł. Dokumentacja techniczna, która jest w opracowaniu określi wykaz wyposażenia i dopiero wtedy zostanie rozpoczęta procedura wyłonienia dostawcy wyposażenia.

Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego – adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni spawalniczej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.600 zł wykorzystano w kwocie 26.887,99 zł na wymianę tablicy głównej elektrycznej i obudowę belek nośnych w ramach adaptacji pomieszczeń budynku.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 25.000 zł. Rozpoczęto procedurę przetargową. Planowany termin realizacji - miesiąc sierpień.

Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji dwóch segmentów w Pogotowiu Opiekuńczym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 20.000 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej. Trwa wyłonienie biura projektowego, które opracuje ww. dokumentację.

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNE

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 238.468 zł na realizację następujących zadań:

Przebudowa dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 238.468 zł, które stanowią dotację Urzędu Marszałkowskiego jako współwłaściciela budynku. Zakres rzeczowy zadania tj, przebudowa dachu został wykonany w 100%. Natomiast zapłata faktury nastąpi w m-cu lipcu br.

VIII. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 149.066 zł zostały wykorzystane na kwotę 12.065,17 zł na realizację zadań:

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 20.000 zł na zakup sprzętu medycznego do poradni okulistycznej, poradni kardiologicznej i do laboratorium.

Wykonano następujący zakres rzeczowy: w przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej ze względu na rozpatrywanie wniosku dofinansowywanego z EFRR w Urzędzie Wojewódzkim.

Przebudowa budynku SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 50.000 zł na opracowanie dokumentacji, przebudowę elementów dachu, rozbiórkę elementów żelbetowych. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Modernizacja budynku SP ZOZ „ Śródmieście”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.066 zł zostały wykorzystane w wysokości 12.065,17 zł, wykonano zaplanowane roboty (wymianę drzwi wejściowych, wymianę okien, remont posadzki, remont sanitariatów).

Opracowanie projektu instalacji grzewczej w budynku SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 30.000 zł na opracowanie  projektu technicznego dot. instalacji grzewczej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, planowany termin wykonania 31.07.2006 r.

Przebudowa obiektów SP ZOZ „Centrum” w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 37.000 zł na przebudowę obiektu przy ul. Kościuszki 2 oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej na obiekcie przy 
ul. Budowlanych 4. W trakcie przygotowania procedura przetargowa.

IX. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.876.900 zł, w tym: środki własne gminy w wysokości 2.740.800 zł, zostały wykorzystane na kwotę 468.024,68 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 331.924,68 zł na realizację następujących zadań:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Przebudowa pomieszczeń w Pogotowiu Opiekuńczym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł, zostały wykorzystane na kwotę 1.988,60 zł. Wykonano dokumentacja techniczna na planowany zakres robót, który obejmuje remont łazienek i utworzenie aneksów kuchennych. Realizacja zadania nastąpi w 
II półroczu br.

Pogotowie Opiekuńcze – zakup chłodni.

Na zakup chłodni zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000 zł. Planowany termin realizacji zadania to III kwartał br.

Pogotowie Opiekuńcze – remont instalacji elektrycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 241.000 zł. Planowany termin realizacji III kwartał.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Modernizacja infrastruktury technicznej - kuchni Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 468.100 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 332.000 zł oraz środki z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 
136.100 zł na wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchennych. Wykorzystana została kwota w wysokości 466.036,08 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 329.936,08 zł oraz środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 136.100 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano modernizację kuchni polegającą na wymianie instalacji wodociągowej, częściowej wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu pomieszczeń pomocniczych w piwnicy ( wentylatorni, magazynu i obieralni warzyw ), dokonano wymiany wyposażenia oraz wymiany posadzek i ścian.

Remont tarasów i obróbek blacharskich lewej części elewacji południowej budynku  Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

Zaplanowane zostały środki w wysokości: 160.000 zł. Została opracowana dokumentacja techniczna; w trakcie przygotowania wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

OŚRODKI   POMOCY   SPOŁECZNEJ.

Adaptacja lokalu przy ul. Armii Krajowej w Opolu na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.911.800 zł. W dniu
23.05.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Planowany termin zakończenia inwestycji 24.12.2006 r.

X. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 168.640 zł,  na realizację niżej wymienionych zadań:

ŻŁOBKI.

Żłobek – Pomnik Matki Polki – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 6.500 zł na zakup kuchni gazowej, wykorzystano  w kwocie 6.453,80 zł.

Żłobek Nr 9 – wymiana okien.

Zaplanowane zostały środki w wysokości 120.000 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w piwnicy, na parterze i I piętrze. Wykonano następujący zakres rzeczowy: w trakcie opracowywania procedury przetargowej. Planowany termin realizacji III kwartał 
2006 r.

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ  REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowano środki w wysokości 12.140 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy – opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku urzędu.

Zaplanowane zostały środki w wysokości 30.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy budynku urzędu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 160.000 zł na realizację następujących zadań:

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Modernizacja Szkolnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Zieleńcu – aktualizacja dokumentacji technicznej.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40.000 zł. Rozpoczęto procedurę przetargową zmierzającą do wyboru biura projektowego, które zaktualizuje wcześniej opracowaną dokumentację techniczną.

Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Zieleńcu – wykonanie pokrycia dachowego.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie pokrycia dachowego. Planowany termin zakończenia robót: 31.07.2006 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł. Rozpoczęto przygotowania wniosku przetargowego. Planowane rozstrzygnięcie w miesiącu sierpniu.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania przewidziane do realizacji w roku 2006 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 
13.843.940  zł, w tym środki własne gminy w wysokości 7.901.473 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 396.627,52 zł na realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA  – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Zaplanowane zostały środki w wysokości 1.067.000 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 450.000 zł oraz dotacja gmin uczestniczących w realizacji projektu - kwota 617.000 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji Programu Funduszu Spójności/ISPA. Wydatki na ten cel będą ponoszone w razie potrzeby w trakcie realizacji robót. W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano kwotę 123.379,01 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 17.163,18 zł na wykonanie przyłączy, dokonanie opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi, dokonanie opłaty za użytkowanie gruntów leśnych.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Kontynuacja przebudowy dolnego tarasu Placu Wolności.

Zaplanowane środki w wysokości 119.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.928 zł, na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dot. przebudowy tarasu Placu Wolności. Wykonano następujący zakres rzeczowy: wykonano ogrodzenie trawników od strony ul. Mozarta, remont balustrady kamiennej i czyszczenie oraz zabezpieczono antygraffiti. Pozostało do wykonania: cokół tralek, wymiana nakrywy słupa, wykonanie dodatkowego słupka ogrodzenia od strony 
ul. Mozarta.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.310.000 zł na realizację następujących zadań:

Doświetlenie ulic.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000 zł. Realizacja prac związanych z budową oświetlenia ( doświetlenie ) będzie realizowana w II półroczu b.r. Zawarto umowy na wykonanie doświetlenia w ul. Świerzego, ul. Górniczej, ul. Osadniczej, ul. Osiedle, 
ul. Bierkowickiej – skrzyżowanie z Obwodnicą Północną, ul. Wrzosowej, ul. Prószkowskiej, ul. Grodzieńskiej.

Przebudowa oświetlenia miasta Opola – inwentaryzacja istniejącego oświetlenia i koncepcja modernizacji.

Zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: do dnia 31.05.2006 r. opracowano inwentaryzację wskazanego przez Rejon Energetyczny oświetlenia oraz projekt wymiany opraw i wysięgników. Planowany termin zakończenia: 10.12.2006 r.

Przebudowa oświetlenia na ul. Strzeleckiej od wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Batorego do ul. Doroszewskiego i od ul. Groszowickiej do końca zabudowy ulicy.

Zaplanowano środki w wysokości 510.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: w przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

Przebudowa oświetlenia ulic: Drzymały, Telesfora, Jakuba Kani, Kasprowicza, Kolejowa, Warsztatowa, Przemysłowa.

Zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację techniczną, w przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 80.000 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 80.000 zł na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i okablowania sieci komputerowej. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.267.940 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 5.942.473 zł, wykorzystano w kwocie 270.320,51 zł na realizację następujących zadań:

Dokumentacja przyszłościowa przygotowywana przez Wydział Inżynierii Miejskiej.

Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 630.000 zł wykorzystano kwotę: 77.755,29 zł.

W zakresie rzeczowym wykonano następujące dokumentacje:

- projekt zamienny części kanalizacji sanitarnej w ul. Napieralskiego w Opolu – dz. Zakrzów;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sieci wodociągowej w ul. Żelaznej w Opolu;;

- projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania prawostronnego bulwaru kanału Młynówka na odcinku od wlotu do mostu w ciągu ul. Korfantego;

- projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania prawostronnego bulwaru kanału Młynówka na odcinku od wlotu do mostu w ciągu ul. Korfantego;

- projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Stryjskiej, Stanisławowskiej, Nowogródzkiej i Borysławskiej w Opolu z uwzględnieniem zaprojektowania w pasie drogowym przyłączy do budynków położonych przy ww. ulicach;

- projekt budowlany i wykonawczy zmiany trasy sieci kanalizacji deszczowej w Alei Solidarności i przebudowy kanału deszczowego w ul. Bielskiej w Opolu;

- projekt remontu chodnika na dz. Nr 23/32 z k.m. 48 obręb Opole (przy Teatrze im. Jana Kochanowskiego).

- ekspertyza stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wału przeciwpowodziowego w rejonie Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu

- projekt organizacji ruchu porządkujący ruch pieszych na Małym Rynku w Opolu

- projekt korekty oznakowania poziomego na ul. Ozimskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Głogowską w Opolu

- projekt korekty oznakowania poziomego /segregacji/ na ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ozimską w Opolu

- analiza zasadności budowy sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych na ul. Prószkowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wyszomirskiego i Mehla

Inwestycje z udziałem ludności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 107,99 zł i przeznaczone na uiszczenie opłaty uzgodnień.

Do realizacji przewidziany jest następujący zakres rzeczowy:

- Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie domków jednorodzinnych przy ul. Lawendowej – budowa odwodnienia i oświetlenia – w trakcie procedury przetargowej, otwarcie ofert: 18.07.2006 r.

- Budowa nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem ul. Grodzieńska – w trakcie procedury przetargowej otwarcie ofert 20.07.2006 r.;

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej ( bocznej ) wraz z przyłączami do granic posesji – w przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Inwestycje z udziałem ludności – rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej przy ul. Wrocławskiej 190 w Opolu – Bierkowicach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 924.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 156.160,00 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem, ściany I piętra.

Fundusz Spójności / ISPA – utrzymanie biura PIU zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł, w tym środki budżetowe w wysokości 6.098 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.732,38 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono sprzęt komputerowy.

Środki na przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie art. 30 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone są na zwrot kosztów za wybudowanie z własnych środków sieci wodno-kanalizacyjnej przez osoby prywatne i inne podmioty. Spółka Wodociągi i Kanalizacji w Opolu jest w trakcie przygotowywania stosownych umów w tym zakresie.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 700.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: wyłoniono wykonawcę zadania w trybie negocjacji.

Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 100.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: w trakcie opracowania znajdują się projekty dot. rozbudowy urządzeń kanalizacji deszczowej o wpusty. Planowany rozpoczęcie realizacji – wrzesień b.r.

Zakrycie otwartego zbiornika p. poż. przy ul. Wiejskiej w Opolu wraz z przebudową kanału deszczowego odprowadzającego wody drenażowe z tego zbiornika.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 540.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: w trakcie opracowywania procedury przetargowej, otwarcie ofert 07.07.2006 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Żelaznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w dniu 16.06.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, planowany termin zakończenia zadania - 16.07.2006 r.

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji nie objętych programem ISPA w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Proszowice, Grotowice, Malina, Zakrzów, Wróblin, Gosławice, Bierkowice, Półwieś.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł. Wniosek o realizację ww. zadania został złożony przez Wydział Inżynierii Miejskiej z mylną klasyfikacją budżetową. Korekty dokonano w m-cu lipcu  przenosząc ww. środki na zadanie pn. „Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją  Programu Fundusz/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnowąskiej i Mikołaja w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.565 zł stanowiące dofinansowanie gminy Dobrzeń Wielki, zostały wykorzystane w kwocie: 31.564,85 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokończono odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu w 2005 r. kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Opole a gminą Dobrzeń Wielki.

Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej.

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.369.649 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 1.079.649 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: w trakcie procedury przetargowej na wykonanie następujących zadań:

- zadanie 9 - budowa separatora na wylocie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe w Opolu do rzeki Czarnki w km 0 + 029, ul. Augustyna;

- zadanie 10 - budowa separatora na wylocie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe w Opolu do rz. Czarnki w km 0 + 439, ul. Gabriela;

- zadanie11 - budowa separatora na wylocie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na wylocie do rowu R-12;

- zadanie 8 - A. ulica Licealna, B. ulica Niemodlińska - budowa separatora na wylocie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe ze zlewni rejonu ul. Niemodlińskiej i ul. Spychalskiego w dz. Zaodrze do kanału Ulgi w km 1 + 785 w Opolu;

- budowa separatora na kanale w ul. Piastowskiej na wylocie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe do kanału Młynówka w km 0 + 200 – zadanie 13;

- zadanie 4 - budowa separatora na wylocie kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe i roztopowe z wyspy Pasieka do rzeki Odry w km 151+970  przy ul. Barlickiego w Opolu;

- zadanie 6 - budowa separatora na wylocie kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe i roztopowe ze zlewni ulicy Wrocławskiej do kanału Ulgi w  km 0+810 w Opolu.

Realizacja powyższych zadań w II półroczu.

Uzbrojenie terenów rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 102.726 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowany termin zakończenia 30.06.2006 r.

Uzbrojenie terenów w rejonie obwodnicy północnej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł. W trakcie przygotowania  wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie projektu uzbrojenia technicznego w tym rejonie (zmiana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego).

Remont szaletu przy pl. Daszyńskiego.

Zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa, dostosowująca szalet do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Planowany termin wykonania 30.06.2006r.

Remont kanalizacji deszczowej.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na naprawę sieci kanalizacji deszczowej, naprawę i regulację wpustów  ulicznych i studzienek kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.628.526 zł wykorzystano kwotę 1.597.638,94 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

TEATRY

Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego zaplecza technicznego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.804.586 zł zostały wykorzystane w wysokości 480.313,46 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano ściany i strop nad parterem budynku.

DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY,  ŚWIETLICE  I  KLUBY

Audyt energetyczny budynku siedziby Zespołu i Tańca „Opole”.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 10 000 zł na wykonanie audytu energetycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

GALERIE  I  BIURA  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.338.940 zł, wykorzystano środki w kwocie 1.076.670,44 zł na wykonanie następujących zadań:

Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.995.000 zł wykorzystano w wysokości: 1.066.910,44 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: wykonano izolacje murów, roboty żelbetowe przy fosie i schodach konstrukcje wsporcze, rozbiórki i zamurowania, okładziny kartongipsowe z dociepleniem, rozbiórka posadzek kamiennych, wymianę pokrycia dachu z termoizolacją, ocieplenie elewacji, wykonano część przeszkleń systemowych, montaż opraw i osprzętu elektrycznego, dokonano zakupu urządzeń do filtracji fosy. Planowany termin zakończenia robót: 15.08.2006 r.

Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kośnego 32a.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.940 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Poprawa warunków funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 311.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 9.760 zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dot. wentylacji i klimatyzacji oraz projekt budowlany architektury. W trakcie trwania procedura przetargowa na wykonawstwo.

BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem.

Zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na zakup sprzętu komputerowego, które zostały wykorzystane w kwocie 39.507,04 zł.

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu 
(opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej).

Zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł. W dniu 20 kwietnia zawarto umowę z pracownią projektową na przygotowanie niezbędnych dokumentów i materiałów dla przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

OCHRONA  I  KONSERWACJA  ZABYTKÓW

Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Zaplanowane środki w wysokości: 185.000 zł wykorzystano  w kwocie 1.148 zł na remont bieżący płyty pomnika o Wolność Śląska Opolskiego.

XIV OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.595.660 zł, w tym środki pozabudżetowe w wysokości 195.645 zł. Wykorzystane zostały środki w wysokości 9.089 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

OGRODY  BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE

Kontynuacja zadania budowa zimowiska dla fok wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowania wybiegu wokół obiektów.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł wykorzystano w kwocie 9.089 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: wykonano aktualizację projektów budowlanych; w trakcie trwania procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania, termin składania ofert: 07.07.2006 r. Planowany termin wykonania zadania: 15.12.2006 r.

Utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 195.660 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 15 zł oraz środki z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 195.645 zł  na utworzenie azylu dla zwierząt na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Wykorzystano środki w kwocie 195.625,46 zł. Wykonano pełny zakres rzeczowy.

XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.862.167 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 6.367.938 zł, zostały wykorzystane w wysokości 5.077.986,83 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 2.797.257,83 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

OBIEKTY SPORTOWE

Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu – Plac Róż.

Zaplanowane zostały środki finansowe 6.130.729 zł na przebudowę obiektu, wykorzystano środki w wysokości 4.214.780,79 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 1.934.051,79 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: 26.05.2006 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji, w dniu 23.06.2006 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu;  wykonano remont niecek, wybudowano zaplecze socjalno – administracyjne, technologię uzdatniania wody, wykonano sieci wod. – kan. c. o., elektr., całość zaplanowanych robót. Pozostało do realizacji zakupienie wyposażenia.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów.

Zaplanowane środki w wysokości 1.627.328 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 413.828 zł oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zostały wykorzystane  w wysokości 151.576,25 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, planowany termin zakończenia zadania 20.07.2006 r.

Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej - wieża sędziowska.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 902.110 zł, zostały wykorzystane w wysokości 681.739,79 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: wykonano fundamenty i konstrukcję wieży z obudową i częścią instalacji wewnętrznych.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej.

Zaplanowane środki w wysokości 900.000 zł, wykorzystane zostały  w wysokości 29.890 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: opracowano program funkcjonalno – użytkowy i mapy geodezyjne.

Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego wielofunkcyjnego wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Złotej na osiedlu Metalchem.

Zaplanowano środki w wysokości 106.000 zł. W związku z unieważnieniem przetargu ponownie rozpoczęto opracowywanie procedury przetargowej w trybie przetargu ograniczonego.

Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Terenów Rekreacyjnych w Opolu 
– Bierkowicach.

Zaplanowano środki w wysokości 96.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: w dniu 21.06.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, wykonano wymianę kabli, lamp oświetleniowych, tablicę zasilającą, dokonano wymiany tablic bezpiecznikowych oraz renowacji słupów oświetleniowych i uzupełnienia dwóch brakujących słupów. Planowany termin zakończenia zadania: 06.07.2006 r.

Przebudowa wjazdu i parkingu na Tereny Rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach.

Zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł. Wykonano następujący zakres rzeczowy: w dniu 21.06.2006 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, wykonano roboty rozbiórkowe, montaż krawężników i odwodnienia. Planowany termin zakończenia zadania: 06.07.2006 r.

# 4a. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU FS/ISPA

Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W załączniku nr 7 przedstawiono wykonanie wydatków dotyczących zadań  inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Funduszu Spójności /ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Wydatki w okresie I półrocza 2006 r. zrealizowano łącznie w wysokości
8.998.532,20 zł, co stanowiło wykonanie planu w 6%, a na poszczególne zadania wydatkowano następujące środki:

- Kontrakt nr 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś

–  wydatkowano kwotę 5.791.687,79 zł, tj. 26,8% planu,

Do 30.06.2006 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 17 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – ok. 0,3 km

- przepompownie sieciowe - 1 szt.

Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- Kontrakt nr 2 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola – Grotowice; budowa kolektora ściekowego „K” w Opolu oraz ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody Grotowice

–  nie było wydatków w tej pozycji.

Do 30.06.2006 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 1,5 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – ok. 4,5 km

Opóźnienie spowodowane było dłuższą niż zwykle zimą oraz przedłużającą się mobilizacją wykonawcy.

- Kontrakt nr 3 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wrzoski- Chróścina, Karczów, Chróścina-Mechnice, Dąbrowa-Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś, Bierkowice

–  wydatkowano kwotę 1.920.943,79 zł, tj. 6,4% planu,

Do 30.06.2006 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 9,4 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – ok. 29 km

Opóźnienie w realizacji kanalizacji grawitacyjnej powstałe w pierwszych miesiącach budowy kanalizacji - spowodowane długim okresem mobilizacji wykonawcy i trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi – nie zostały nadrobione do końca czerwca br. mimo składanych przez wykonawcę deklaracji.

- Kontrakt nr 4 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów - Wróblin; budowa magistrali wodociągowej „Południe” w Opolu

–  nie było wydatków w tej pozycji.

Do 30.06.2006 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 2 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – ok. 8 km

Opóźnienie spowodowane zostało:

- umowa z wykonawcą podpisana została 21.03.2006 r.

- rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 10.04.2006 r. zgodnie z Poleceniem Inżyniera,

- opóźnienie w stosunku do harmonogramu spowodowane jest przedłużającą się mobilizacją wykonawcy.

- Kontrakt nr 7 – nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu

Do dnia 30.06.2006 r. wydatkowano kwotę 1.285.900,62 zł, tj. 29,1% planu.

# 5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

1) Gminny  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2006 r. wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 828.441,23 zł, co stanowiło 49% planowanych przychodów. Tym samym po uwzględnieniu stanu środków na początek roku w kwocie 1.689.786,45 zł, co łącznie z wpływami dało kwotę 2.518.227,68 zł. Wpływy na konto funduszu pochodziły z tytułu administracyjnych kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w kwocie 725,54 zł, oraz za korzystanie ze środowiska w tym za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 827.715,69 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2006 r. wyniosły łącznie 596.867,72 zł i stanowiły 18% planu, środki finansowane funduszu przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady     zrównoważonego rozwoju – kwota 76.247,61  zł,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – kwota 
10.000 zł,

- zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacje lub urządzenia ochrony przeciwpowodziowej i obiekty małej retencji wodnej – kwota 270.554,90 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – kwota 33.281,93 zł,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 
– kwota 29.201,97 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – kwota 95.200 zł,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym programy ochrony środowiska – kwota 81.753,81 zł.

Pozostała kwota wydatków tj. 627,50 zł to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniósł 1.921.359,96 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione zostało w załączniku nr 15.

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wpłynęła w I półroczu 2006 r. kwota 183.485,74 zł, co stanowi 66% założonego planu przychodów. Stan funduszu na dzień 01.01.2006 r. wyniósł 76.541,28 zł, co łącznie z wpływami dało kwotę 260.027,02 zł. Wpływy na konto funduszu w całości pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2006 r. zrealizowane wydatki Powiatowego Funduszu zamknęły się kwotą 31.293,67 zł i stanowiły 9% założonego planu , wydatkowano je przede wszystkim na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 8.999,22 zł,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – kwota 22.294,45 zł.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniósł 228.733,35 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione zostało w załączniku nr 16.

3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w I półroczu 2006 r. w wysokości 306.456,97 zł (tj. 48% planu). Po uwzględnieniu stanu środków na początek roku w kwocie 208.510,76 zł, fundusz ten posiadał do dyspozycji łącznie 514.967,73 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 255.123,07 zł, tj. 32% planu rocznego, przy czym wydatkowano je na:

- zakupy usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego       od gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Technicznej przy MODGiK 
– kwota 137.400 zł;

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota 56.001,24 zł,

- zakup materiałów – kwota 4.009,46 zł,

- koszty prowadzenia zadań związanych z uzgodnieniem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu dla miasta Opola przez Starostę Opolskiego – kwota 
4.077,60 zł,

- serwis i nadzór informatyczny nad bazami ewidencji gruntów i budynków, oraz programami informatycznymi – kwota 12.810 zł,

- opracowanie warunków technicznych do modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy – kwota 10.000 zł,

- zakup usług reprodukcyjnych, oprawa dokumentów, naprawa sprzętu do reprodukcji, kurs dla pracowników mapy numerycznej w zakresie technik wektorowo-rastrowych 
– kwota 7.130,05 zł,

- zakup drukarek – kwota 2.787,70 zł,

- inne wydatki – kwota 907 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawione zostało w załączniku nr 17.

# 6. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej

Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca na:

- przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych
i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z Zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zwanego dalej zasobem,

- ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów  przyjętych do Zasobu,

- sprawdzaniu przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branżowymi, a także wytycznymi wydanymi przez MODGiK,

- bieżącej modernizacji i aktualizacji zasobu oraz sporządzaniu dokumentów lustrujących Zasób,

- informatyzacji Zasobu

- prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów dla MODGiK

- obsłudze Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

- świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych,

- przygotowaniu informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UM Opola.

W załączniku nr 13 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego w I półroczu 2006 r.

Realizując swoje zadania, pozyskano kwotę przychodu w wysokości 137.401,37 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%, przy czym wpływy z usług wyniosły 137.400 zł a pozostała kwota w wysokości 1,37 zł, to uzyskane odsetki.

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2006 r. w kwocie 110.792,06 zł, tj. 41% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 103.485,66 zł. Pozostałą kwotę tj. 7.306,04 zł przeznaczono m.in. na: szkolenia pracowników, materiały biurowe, opłaty i składki oraz na ZFŚS.

# 7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano łącznie 13.863.979,96 zł, tj. 35,3% planu, realizując następujący zakres zadań zleconych oraz przeznaczając następujące środki finansowe z budżetu miasta Opola:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane  przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 60.392,24 zł, tj. 82,8% planu rocznego. Wyższe wykonanie wynikało ze zwiększonej ilości sprzedaży nieruchomości  na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Z tej kwoty przeznaczono 27.409 zł, na wykonanie niezbędnych operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostała kwota została przeznaczona  na sfinansowanie innych prac niezbędnych do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane  przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. W omawianym okresie podjęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kolonia Gosławicka i Nowa Wieś Królewska oraz z modernizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy. Uwzględniając terminy wykonania tych zadań, przewiduje się wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty w III kw. br. stąd nie poniesiono wydatków z budżetu miasta w okresie
I półrocza br.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 118.319,50 zł, tj. 44,6% planu rocznego, przy czym najwięcej, bo 89% tej kwoty, tj. 106.435,97 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników, a pozostałą kwotę 11.883,53 zł na pozostałe wydatki tego Inspektoratu.

W okresie I półrocza 2006 r. Inspektorat dokonał w terenie 265 kontroli, stwierdzając 181 nieprawidłowości oraz wszczął 181 postępowań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 467.000 zł, tj. 49,9% planu rocznego. Wydatki te w dominującej pozycji, bo w 98,5% ogółu, tj. w wysokości 460.000 zł, dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na bieżące potrzeby funkcjonującej w okresie I półrocza 2006 r. komisji poborowej wydatkowano środki w wysokości 15.823,13 zł, tj. 95,9% planu, a najwięcej, bo 82,3% całej kwoty,  przeznaczono na umowy zlecenia (13.022,85 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

W I półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę 9.700 zł, tj. 48% planu, przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestrów wyborców miasta Opola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2006 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizowała swoje zadania statutowe związane z walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie miasta Opola jak również powiatu Opolskiego, obejmując swym zasięgiem 13 gmin.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy wydatkowano łączną kwotę 4.440.847,23 zł, co stanowi 53,7% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		3.250.501,09 zł	tj. 51,1% planu

- pozostałe wydatki			1.190.346,14 zł	tj. 62,5% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatą równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy– kwota 332.841,64 zł, tj. 28% tych wydatków, wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń – kwota 252.253,78 zł, tj. odpowiednio 21,2%, a następnie z zakupem materiałów – kwota 240.264,03 zł, tj. odpowiednio 20,2%, oraz z zakupami energii – kwota 195.931,65 zł, tj. odpowiednio 16,5%.

W okresie I półrocza 2006 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej KM PSP w Opolu interweniowały podczas 1.094 zdarzeń, w tym: alarmy fałszywe - 175, miejscowe zagrożenie -  536 oraz 383 pożary.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W okresie I półrocza 2006 r. wydatkowano kwotę 3.000 zł, tj. 42,9% planu przeznaczając ją na zakup przenośnego zestawu głośnomówiącego, a pozostałe środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zaplanowane zadania bieżące związane z obroną cywilną.

Wydatki realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.066.155,55 zł, co stanowiło 34,8% planu rocznego.

Na to zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkowano kwotę 1.060.018,30 zł, tj. 34,7% planu, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne  wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 6.137,25 zł, tj. 51,1% planu rocznego, przy czym na opłacenie składki zdrowotnej  dzieci z Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono 1.433,25 zł, a Domu Dziecka kwotę 4.704 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Stoińskiego, którego zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie lub mających niepełnosprawność umysłową. W omawianym okresie w zajęciach uczestniczyło przeciętnie 44 osoby.

Wydatki w I półroczu 2006 r. wyniosły ogółem kwotę 147.240,71 zł, tj. 39,3% planu rocznego, przy czym 84,3% tej kwoty tj. 124.190,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. W pozostałej kwocie najwięcej wydatkowano na zakup środków żywności – kwota 6.274,12 zł, na odpis ZFŚS – kwota 5.617 zł oraz na zakup  usług pozostałych  - kwota 2.976,51.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, który w wyniku konkursu ofert otrzymał zadanie prowadzenia środowiskowego domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualne.

Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, która otrzymywała dotację w miesięcznych ratach,  łącznie w wysokości
127.745 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 44,4%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 6.743.479,67 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 27,6% na zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych - 6.422.872,57 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 307.735,36 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 70.926,07 zł),

- wydatki na materiały, wyposażenie i pozostałe – kwota 12.871,74 zł,

Wypłaty dokonywane w ramach tego rozdziału (średnio miesięcznie) dotyczyły następujących ilości świadczeń: zasiłki rodzinne - 5.753, dodatki do zasiłku rodzinnego – 1.836, świadczenia opiekuńcze – 1.012 oraz zaliczka alimentacyjna 1.042.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 51.154,10 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 36,5%.

Wydział Polityki Społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (średnio 90 osób m-cznie) pobierające niektóre świadczenia (od dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych) i wydatkował kwotę 16.170 zł.

Miejsko Ośrodek Pomocy Rodzinie również opłacał składki na te ubezpieczenie przeciętnie w m-cu dla 258 osób, a wydatek wyniósł 34.984,10 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano  w wysokości 499.950,14 zł, tj. 46,3% planu, przeznaczając je na wypłacanie zasiłków stałych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz refundacja innym osobom - liczba świadczeń przeciętnie w m-cu 277 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, zlecając PCK wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Wydatkowano łączną kwotę 37.085 zł, tj. 41,7% planu.

Przeciętnie w miesiącu 17 podopiecznych korzystało z tej formy pomocy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 76.087,69 zł, tj. 42,3% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niesprawności.

Powyższą kwotę przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe, tj. 75.764,06 zł i stanowiło to 99,6% całej kwoty wydatku.

W okresie  I półrocza 2006 r. składy orzekające Powiatowego Zespołu wydały 173 orzeczeń o niepełnosprawności i 854 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 213 legitymacji osobom niepełnosprawnym i 48 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

# 8. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie w I półroczu 2006 r. planu dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Dla czterech jednostek, funkcjonujących jako instytucje kultury, wydatkowano łącznie 4.713.557,48 zł, tj. 51,6% planu, a dla zakładu budżetowego  w wysokości 1.238.300 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 53,8%.

Wielkości pozyskanych przychodów przez te jednostki, poziom poniesionych kosztów wynikający z ich funkcjonowania oraz zakres wykonanych zadań statutowych w I półroczu 2006 r., został przedstawiony przy omawianiu wielkości przekazanej dotacji dla każdej z tych jednostek.

# 9. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola

Za okres I półrocza 2006 r. wydatkowano z budżetu miasta Opola łączne dotacje w wysokości 8.874.405 zł, realizując plan roczny w 45,4%. Przekazana wysokość tych dotacji dla realizatorów, czy też na wykonanie zadań budżetowych, ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 11a.

Wykorzystanie tych dotacji w okresie I półrocza br. przedstawiono w części opisowej zrealizowanych zadań.

# 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

Stopień realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych prowadzonych przez określone jednostki budżetowe, przedstawiono w załączniku nr 12. Wynika z niego,  iż jednostki budżetowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 5.209.045,63 zł, tj. 51% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 4.394.017,54 zł, realizując plan roczny w 41,2%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2006r. każdej jednostki budżetowej posiadającej ten rachunek.

# 11. Plan  przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wykonanie planu dotacji

W okresie I półrocza 2006 r. łączna dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Obiektów Rekreacyjnych w Opolu wyniosła 1.238.300 zł  i stanowiła ona 49,1% poniesionych kosztów, co oznacza zachowanie wymogu zawartego w ust. 7 art. 24 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych prowadził swoją gospodarkę finansową jako zakład budżetowy, stąd otrzymana dotacja z budżetu miasta, zasilała jego przychody własne, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań statutowych.

Szczegółową informację w zakresie gospodarki finansowej MZOR, omówiono w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej, natomiast wielkości zrealizowanej dotacji dla Miejskiego Zarządu Obiektów Rekreacyjnych w Opolu, przedstawiono w załączniku nr 14.

# 12. Wykaz wydatków miasta Opola w 2006 roku na programy 
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

W załączniku nr 18 przedstawiono wykaz wydatków miasta Opola realizowanych w
I półroczu 2006 r. ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowano kwotę łączną 
18.031.875,78 zł, co stanowi 8,3% planu rocznego. Niski stopień wykonania planu wynika głównie ze stopnia zaawansowania inwestycji finansowanych ze środków UE oraz ze sposobu rozliczeń – w formie refundacji wydatków (ZPORR, SPOT).

# 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

Z załącznika nr 19 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w I półroczu 2006 r. wyniosło łącznie 2.876.791,76 zł, co stanowiło 111,2% planu rocznego. Powyższe zadania realizowało sześć jednostek, a najwięcej uzyskał do budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, bo kwotę 2.599.149,75 zł, co stanowiło 90,3% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

# 14. Dodatkowe informacje

Na koniec czerwca 2006 r. stan zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł kwotę łączną 33.404.440,14 zł, z tego:

- papiery wartościowe

(wartość obligacji wyemitowanych w latach 2004-2005)		11.800.000,00 zł

- kredyty i pożyczki							21.604.440,14 zł

(w tym 10.261.692,49 zł z budżetu państwa na pokrycie wydatków unijnych)

- przyjęte depozyty						       		         0 zł

- wymagalne zobowiązania						                     0 zł

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2006 r. w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2006 r., wyniosło 14,96%. W porównaniu do planowanych dochodów na 2006 r. zadłużenie to wyniosło 6,27%, a po wyłączeniach na podstawie 
art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wyniosło w wysokości 4,34%.

# 15. Wykonanie zadań ujętych w uchwale NR LVII/645/05 Rady Miasta Opola 
z 29 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W tabeli nr 3 przedstawiono wykonanie zadań ujętych w uchwale NR LVII/645/05 Rady Miasta Opola z 29 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z podjętą uchwałą na wydatki niewygasające przeznaczono kwotę 
4.935.100 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 2.990.331 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 1.944.769 zł. Ostatecznie w ramach wydatków niewygasających wydatkowane zostały środki w kwocie 3.937.892,59 zł, co stanowi 79,8% wykonania planu. Pozostałe na rachunku wydatków niewygasających, niewykorzystane środki w kwocie 997.207,41 zł przekazane zostały na rachunek dochodów budżetu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ulicy Reymonta w Opolu.

W ramach tego zadania zakończono opracowanie dokumentacji dla projektu. Zadanie wykonano w 100%

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji).

Zadanie to nie zostało zrealizowane ponieważ pojawiła się konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W miesiącu marcu 2006 r. raport o oddziaływaniu inwestycji został złożony do Wojewody Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola. Do dnia 10.07.2006 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie została wydana. W związku z powyższym z planowanych środków na omawianą inwestycję przekazano na rachunek dochodów budżetowych 161.771,90 zł tj. 99,97%, a poniesione wydatki w kwocie 50,10 zł to opłata za wydanie opinii sanitarnej. Ostatecznie środki w kwocie 165.000 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu na 2006 r. z przeznaczeniem na dokończenie opracowania wymaganej dokumentacji technicznej (uchwała nr LXV/757/06 Rady Miasta Opola z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 r.).

Przebudowa ul. Krapkowickiej – etap I

Wydatkowano całość zaplanowanej kwoty, tj. 252.105,55 zł. Środki te zostały przeznaczone na dokończenie prac wykończeniowych (oznakowanie poziome, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, zieleń).

Remont wspornika mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej

Na ten cel zaplanowano 788.683 zł z czego wydatkowano 454.511,46 zł, tj. 57,63% planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano roboty rozbiórkowe, wykonanie odcinka nowego wspornika, nadzory inwestorskie. Z uwagi na przedłużający się okres zimowy, opóźniło się rozpoczęcie robót, a tym samym niemożność wykonania w całości planu wydatków niewygasających z 2005r. w wyznaczonym terminie, tj. do 31.05.2006r. Środki na dokończenie remontu ujęte zostały w planie wydatków budżetu na 2006 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale z wydatków niewygasających zabezpieczono środki finansowe na następujące zadania:

Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przebudowy wiaduktu na ulicy Wschodniej.

Zakończono opracowanie dokumentacji dla projektu wydatkując kwotę 30.500 zł, tj. 98,04% zaplanowanej kwoty.

Przebudowa ul. Rzeszowskiej  (opracowanie dokumentacji technicznej).

Zadanie wykonano w 100%. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej (opracowanie dokumentacji technicznej).

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej wykorzystując kwotę 66.587,60 zł, tj. 77,31% zaplanowanej kwoty. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

- Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Ozimskiej 
z ul. Plebiscytową w Opolu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia, nie można było wykonać zaplanowanego zakresu prac projektowych, a tym samym w pełni wykorzystać w obowiązującym terminie środków finansowych. Z zaplanowanej kwoty wykorzystano 52,1% środków.

- Opracowanie dokumentacji budowy 2 przepustów w ul. Brodniewicza przy włączeniu w   ul. Bierkowicką i Golachowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wydatkowano całość zaplanowanych środków.

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyczółkowskiego i 
ul. Chełmońskiego w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Wykonano plan w 96,4%. Oszczędności powstały na skutek braku konieczności wykonania pełnego zakresu umowy, tj. opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenia na budowę.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Szarych Szeregów z ul. Sosnkowskiego w Opolu.

Wydatkowano 94,1% zaplanowanej kwoty. Niepełne wykonanie planu wynika z braku konieczności wykonania pełnego zakresu umowy, tj. uzyskania decyzji środowiskowej.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy (tylko branż drogowa) ulic: Borysławskiej, Grodzieńskiej, Lwowskiej, Nowogrodzkiej i Stanisławowskiej w Opolu.

Zadania nie wykonano z powodu zerwania umowy przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Całość środków została przekazana na dochody budżetowe.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dylatacji stalowych mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej w Opolu (obiekt stary, droga krajowa nr 94 i 96) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zadanie wykonano w 100%.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Luboszyckiej – odcinek od ul. Chabrów do ronda.

Dokończono dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę wykorzystując całość zaplanowanych środków.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa parkingu na wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych.

Opracowano dokumentację projektową wykorzystując całość zaplanowanych środków, 
tj. kwotę 123.464 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z miejscami postojowymi i drogą wewnętrzną przy ul. Srebrnej w Opolu.

Zgodnie z zawartą umową prace remontowe zostały zakończone, protokół odbioru wykonanych robót sporządzono dnia 31 stycznia 2006r. Zadanie zrealizowano w 100%.

Budowa lokali socjalnych przy ul. Walecki (działka nr 12).

Całość kwoty zaplanowanej na to zadanie została wydatkowana na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztowej w celu realizacji budowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. Protokólarne przekazanie dokumentacji nastąpiło w dniu 2 maja 2006r.

Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W ramach tego zadania dokonano rozbiórki następujących nieruchomości: ul.1-Maja 57-59 rozbiórka budynku gospodarczego, Katowicka 26, Torowa 6.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Rejon I - koszty remontów bieżących - Spółka "Turhand-Ret"

Z całości kwoty przeznaczonej na to zadanie wydatkowano kwotę 419.934,35 zł, tj. 64,03%, z czego sfinansowane zostało:

- Wykonanie prac dociepleniowych budynku przy ul. Harcerskiej 5 w Opolu,

- Wykonanie prac związanych z wymianą okien drewnianych w lokalach gminy  Opole,

- Remont kompleksowy dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Dobrego 6 w Opolu,

- Wymianę okien drewnianych na okna PCV w lokalach komunalnych zarządzanych przez „Turhand-Red” w rejonie I.

Niepełne wykonanie zadania wynikało z nie wykonania remontu elewacji z dociepleniem, remont sanitariatów budynku przy ul. Kępskiej 6 w Opolu ze względu na przekroczenie terminu zadań niewygasających do 31 marca 2006 r. Zadanie to zostało wykonane w 
I półroczu, a sfinansowane zostało z zaplanowanych wydatków na 2006 r.

Rejon II - koszty remontów bieżących - Spółka "Turhand-Ret"

Z zaplanowanych środków wydano wydatkowano kwotę 448.469, 46 zł, tj. 79,2% planu, 
z czego wykonano:

- Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i fundamentów w budynkach mieszkalnych przy ul. Samborskiej-Wygonowej-Witosa,

- Wymianę okien drewnianych na PCV II etap w mieszkaniach komunalnych zarządzanych przez „Turhand-Red” w rejonie II,

- Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i wymianą stolarki okiennej oraz zabezpieczenie budynku przed pękaniem w budynku mieszkalnym przy 
ul.Stokrotek 1,

- Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 118 w Opolu.

Z planu wydatków niewygasających nie wykonano elewacji z dociepleniem w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 36 w Opolu ze względu na przesunięcie terminu wykonania prac na maj 2006 r. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu i sfinansowane z planu wydatków 
na 2006 r.

DZIAŁ 710 – DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Budowa alejki wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Tysiąclecia

W dniu 6 kwietnia nastąpił odbiór prac na łączną kwotę brutto 150.000 zł, tj. 100% planu. Zakres odebranych prac dotyczył rozebrania części odcinka alejki, częściowej budowy ogrodzenia wraz z utwardzeniem alejki i kanalizacją deszczową. Realizację zadania ostatecznie zakończono z wydatków budżetu na 2006 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Remont budynków Urzędu Miasta

W ramach tego zadania zrealizowano:

Remont instalacji elektrycznej w ratuszu:

Zamontowano tablicę pomiarowo – rozdzielczą na parterze przy głównym wejściu do budynku Ratusza, wykonano wewnętrzną linię zasilającą dla pubu oraz dla ogródków piwnych. Wykonany remont miał za zadanie zapewnić warunki eksploatacyjne odpowiednie do potrzeb Ratusza.

Remont 8 pokoi po Wydziale Spraw Obywatelskich:

Celem remontu było wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych na potrzeby organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Zakres robót do wykonania obejmował roboty budowlane, roboty instalacyjne, roboty elektryczne.

Całość zadania wykonano w miesiącu lutym 2006r. wydatkując całość środków przeznaczonych na ten cel.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PSP Nr 5 – przebudowa pomieszczenia biblioteki na salę ćwiczeń.

Wykonano nową instalację elektryczną wraz z oświetleniem oraz instalację nawiewną i wywiewną, zastosowano sportową wykładzinę podłogowa, pomalowano całą salę. Roboty zakończono wykorzystując całość przeznaczonych na ten cel środków, tj. kwotę 
69.860,82 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36 - remont dachu.

Remont dachu został zakończony przy wykorzystaniu całości środków przeznaczonych na ten cel, tj. kwoty 59.834,55 zł.

Rozdział 80104 – Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – remont dachu.

Remont dachu został zakończony przy wykorzystaniu całości środków przeznaczonych na ten cel, tj. kwoty 288.028,99 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Ekonomicznych – wymiana i przebudowa okien bocznych klatek schodowych oraz wymiana wykładzin.

W ramach tego zadania wykonano wymianę wykładzin w 8 salach oraz wymianę i przebudowę bocznych klatek schodowych polegającą na wymianie na ścianie fasadowej budynku szkoły stolarki drewnianej na witryny aluminiowe. Całość zadania wykonano w 100%, wydatkując środki w wysokości 78.292,51 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego – adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni spawalniczej.

Zgodnie z zawartą umową wykonana została adaptacja całego parteru budynku B na pracownię: spawalniczą, obróbki mechanicznej, salę wykładową, zaplecze higieniczno-sanitarne dla uczniów oraz pokoju nauczycielskiego i jadalni. Dodatkowo wygospodarowano pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie konserwatora oraz pomieszczenie gospodarcze. Roboty zakończono wykorzystując całość środków, tj. kwotę 268.236 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zakup oprogramowania dla systemu zbiorczego arkusza organizacji dla szkół 
i naboru.

Środki w kwocie 4.234,62 zł przeznaczone zostały zgodnie z planem na zakup oprogramowania, a następnie całość zaplanowanej kwoty przeznaczona została w kwocie 9.880,78 zł na jego wdrożenie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach tego zadania wybudowano plac zabaw przy ul. Chabrów 13-17 w Opolu, wydatkując całość kwoty zaplanowanej na ten cel, tj. 30.703,74 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza, etap II – odcinek od ul. Dzierżona 
do ul. Batalionów Chłopskich

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem,  z pełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej

Zadanie zrealizowano w 34,2% z powodu odstąpienia od umowy Konsorcjum wykonującego projekt. W oparciu o wycenę niezależnego specjalistycznego zespołu ekspertów została rozliczona nieukończona dokumentacja projektowa.

Dokumentacja przyszłościowa

Zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia wraz z przebudową ciągów pieszojezdnych i małej architektury bulwaru im. Karola Musioła, ul.Spacerowej i ul. Parkowej w Opolu. Wydatkowano na ten cel kwotę 91.500,00 zł, zgodnie z przyjętym planem.

Zbiornik retencyjny ścieków  ZR – 2 przy ul.Żwirki i Wigury w Opolu (usunięcie wady ukrytej zbiornika)

W ramach tego zadania wykonawca dokonał usunięcia nieszczelności powłoki izolacyjnej. Wykorzystane zostały w całości zaplanowane na ten cel środki w kwocie 72.200 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Remonty interwencyjne obiektów zabytkowych

Z całości zaplanowanej kwoty sfinansowano prace konserwatorsko-renowacyjne średniowiecznych murów miejskich miasta – fragment przy ul. Władysława Opolczyka wraz z bramą zamku Górnego. Wydatkowana została całość zaplanowanych środków w kwocie 172.720 zł.

# 16. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADAÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych w informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze Zarząd jednostki zobowiązany jest podać informację z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W Mieście Opolu funkcjonują trzy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej jak również pięć instytucji kultury, które otrzymują dotacje z budżetu miasta.

1) Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Zaodrze – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 8. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwiec 2006r. ukształtowało się na poziomie 51,0%, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 49,8% planu. Okres pierwszego półrocza zamknięto dodatnim wynikiem finansowym, nie wykazano również żadnych zobowiązań ani należności.

SP ZOZ Centrum – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 9. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2006r. wykonano 54,2% planowanych przychodów, koszty zrealizowano w wysokości 51,2% planu. Jednocześnie jednostka wykazała należności w wysokości 13.698 zł z tytułu dostaw towarów i usług – są to należności wymagalne. Zobowiązań nie wykazano.

SP ZOZ Śródmieście – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 10. Na dzień 30 czerwca 2006r. wykonano 49,6% planu przychodów oraz 49,9% planu wydatków na rok 2006. Omawiany okres został zamknięty ujemnym wynikiem finansowym. Jednocześnie wykazano należności wymagalne w wysokości 9.886,49 zł – są to głównie należności z tytułu dzierżawy lokali oraz za usługi medyczne.  Zobowiązania nie wystąpiły.

2) Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 4. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 68,2% planu, 41,31% zrealizowanych przychodów stanowią dotacje z budżetu miasta. Koszty zostały zrealizowane na poziomie 59,2% planu. Instytucja wykazała należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 38.895zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 21.010 zł, z czego 5.343 zł stanowią zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne to kredyt na samochód służbowy w wysokości 15.667 zł, z czego 3.415 zł stanowi kredyt długoterminowy.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2006r. obejmują zobowiązania wobec:

- REMONDIS Sp. Z o.o. wartość 192 zł, zobowiązanie zostało zapłacone 03.07.2006r.

- Energia Pro Koncern Energetyczny Sp. Z o.o. – wartość 2.491 zł. Zobowiązanie zostało zapłacone 03.07.2006r.

- Urząd Miasta Opola – podatek od nieruchomości:

Klub Metalchem – kwota 338 zł – została zapłacona 04.07.2006r.

ZPiT „Opole” – kwota 2.252 zł i 70 zł odsetek. W dniu został złożony wniosek o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości i odsetek.

Miejska Bibliotek Publiczna – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 5. Stopień realizacji planu przychodów wyniósł 48,4%, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach wykonanych stanowił 94,7%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 48,2% planu. Jednostka nie wykazała na koniec okresu sprawozdawczego żadnych zobowiązań ani należności.

Galeria Sztuki Współczesnej – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 6. Plan przychodów został zrealizowany w 49,9%, natomiast plan wydatków w 45,8%. Największą pozycję w zrealizowanych przychodach stanowią dotacje z budżetu miasta, bo aż 96,5%. Wiąże się to z realizacją inwestycji, którą finansowana jest z budżetu o czym świadczy fakt, że największą pozycją po stronie wydatków są wydatki inwestycyjne tj. 73,4%. Na dzień 30 czerwiec 2006r. jednostka wykazała należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.220 zł. Należność ta została uregulowana 6 lipca 2006r. Zobowiązań nie zanotowano.

Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki - plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 7. Przychody zrealizowano w wysokości 55,2%, największą pozycje stanowiły dotacje z budżetu miasta 74,6%. Koszty zrealizowano w wysokości 53,7% planu, najwięcej przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie nie wystąpiły ani należności ani zobowiązania.

# 17. PODSUMOWANIE

Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Opola pozyskanych w okresie I półrocza 2006 roku i osiągnięte wielkości w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że w stosunku do upływu czasu kalendarzowego nie uzyskano zaplanowanych wielkości tych dochodów, gdyż były one niższe o 8,1 punktu procentowego, a do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 43.073.284 zł.

Na niższe niż planowano wykonanie dochodów budżetowych, najistotniejszy wpływ miało niższe wykonanie następujących pozycji:

- dochodów stanowiących dofinansowanie z UE na realizację Programu FS/ISPA uzyskując 4,1% planu, będące niższe o 39,3 punktu procentowego od wskaźnika upływu czasu, a do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 33.543.380 zł,

- dochodów stanowiących udziały gmin w realizacji Programu FS/ISPA uzyskując 13,5% planu, będące niższe o 36,5 punktu procentowego od wskaźnika upływu czasu, a do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 9.593.899 zł,

- dotacji celowych na zadania zlecone, uzyskując 36,9%, czyli były one niższe od wskaźnika upływu czasu o 13,1 punktu procentowego, a do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 5.157.110 zł.

- dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych, uzyskując 42,3% planu, czyli były one niższe od wskaźnika upływu czasu o 7,7 punktu procentowego, a do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 7.705.541 zł,

Powyższe pozycje stanowią w sumie kwotę 55.999.930 zł, której zabrakło do pełnego wykonania planu, co było rekompensowane w budżecie miasta, wyższym wykonaniem dochodów w innych pozycjach, przede wszystkim dochodów własnych (najwięcej ze sprzedaży majątku gminy, a także z wieczystego użytkowania i subwencji).

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych miasta Opola w okresie
I półrocza 2006 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 190.950.994 zł, stanowiące 28,8% realizacji planu rocznego, co w kontekście  uzyskanych wielkości dochodów (223.336.978 zł), wskazuje na prawidłowe relacje, choć należy uznać za zbyt niskie zaawansowanie planu rocznego wydatków budżetowych.

Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższego niż planowano, zaawansowania wydatków majątkowych, gdyż wykonanie ich wyniosło 10% planu (wydatkowano kwotę 28.666.760 zł), a wydatki bieżące zrealizowano w wymiarze 43,3% planu rocznego (wydatkowano kwotę 162.284.234 zł).

Niskie wykonanie za I półrocze 2006 r. planu inwestycji i remontów wynikało z długotrwałej śnieżnej zimy oraz z wydłużenia się czasu na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów. Wyłonienie poszczególnych wykonawców przewidzianych do realizacji zadań, nastąpiło głównie w miesiącach czerwiec – lipiec br., stąd też większość zadań ujętych w budżecie miasta, będzie  realizowana w II półroczu br.

W wydatkach budżetowych dominują  wydatki związane z oświatą – w omawianym okresie łącznie wydatkowano środki w wysokości 81.025.122 zł, co stanowiło 42,4% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 - Oświata i wychowanie w wysokości 74.416.822 zł, co stanowiło 39% ogółu wydatków (47,8% planu) i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 6.608.300 zł, tj. 3,5% ogółu wydatków 50% planu).

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna - z kwotą 20.989.843 zł, tj. 11% ogółu wydatków (35,9% planu), dział 600 - Transport i łączność - kwota 17.485.774 zł, tj. 9,2% ogółu wydatków (15,3% planu) oraz  dział 750 - Administracja publiczna - kwota 15.347.927,08 zł, tj. 8% ogółu wydatków (41,9% planu).

Wydatki w pozostałych działach realizowano z reguły w wielkościach niższych niż zakładał plan w porównaniu do upływu czasu kalendarzowego.

Z wieloletnich analiz stopnia realizacji dochodów budżetowych wynika, że ich wykonanie jest zawsze wyższe w drugim półroczu danego roku niż w pierwszym, to jednak istnieje niebezpieczeństwo braku osiągnięcia dochodów  w zaplanowanym wymiarze. Bardzo istotny wpływ na wykonanie dochodów będzie miał stopień i terminowość realizacji wpływów z budżetu państwa, a przede wszystkim udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie już w I półroczu br. zanotowano dużo niższe wpływy niż zakładał plan.

Ponieważ w początkowym okresie II półrocza 2006r. utrzymała się tendencja uzyskania niższych dochodów niż zaplanowano w istotnych pozycjach budżetowych, to realizatorzy budżetu muszą się liczyć z określonymi działaniami oszczędnościowymi wymuszającymi ograniczenie wydatków z budżetu dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta, jak też zlecone.

W zakresie wydatków budżetowych przewiduje się wykonanie w II półroczu 2006 r. zaplanowanych podstawowych zadań, tak w grupie zadań bieżących jak i majątkowych. Równocześnie zakłada się przyspieszenie prac przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, w celu pełnej realizacji przyjętych harmonogramów realizacyjnych.

Niniejsza informacja została opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Uchwale nr LXIV/727/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze.

Zawiera ona informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Opola za I półrocze 2006 r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust .1 ustawy o finansach publicznych.