# Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Opola.

| HARMONOGRAM RZECZOWO - FINASOWY DLA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OPOLA |
| --- |
| ZADANIA WPISANE W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ MIASTA OPOLA |
| Nr zadania | Sektor | Nazwa zadania | Rodzaj zadania | Jednostka realizująca | Planowane terminy realizacji | Szacunkowe nakłady finansowe (PLN) | Przewidywane źródło finansowania | Zgodność zadania z przyjętymi celami w strategiach, planach, programach na szczeblu regionalnym i lokalnym | Wskaźniki oraz mierniki monitorowania zadania | Efekt energetyczny [MWh/ rok] | Uzysk z OZE [MWh/ rok] | Efekt ekologiczny [Mg/rok] |
| BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, BUDYNKI MIESZKALNE, KOMUNALNE |  |  | CO2 | CO | Nox | Sox | PM2,5 | PM10 | BaP |
| W.A.01 | Budynki użyteczności publicznej | Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2014-2016 | 5 619 058,26 zł | Budżet Miasta Opola, bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 43,19 |  | 11,66 | 0,10 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| W.A.02 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Oświaty | 2015-2016 | 1 500 000,00 | Budżet Miasta Opola, bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 320,31 |  | 64,37 | 0,54 | 0,07 | 1,41 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| W.A.03 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, UM Opola Wydział Oświaty | 2009-2016 | 1 852 196,00 | Budżet Miasta Opola, bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 395,53 |  | 141,38 | 0,02 | 0,1 | 0,37 | 0,27 | 0,00 |
| W.A.04 | Budynki użyteczności publicznej | Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2012-2016 | 35 122 233,42 | Budżet Miasta Opola, bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 269,94 |  | 72,91 | 0,62 | 0,08 | 1,60 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| W.A.05 | Budynki komunalne | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Lokalowy | 2015-2016 | 3 195 000,00 | Budżet Miasta Opola, bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia realizowanych obiektów, zużycie energii na potrzeby grzewcze | 24,56 |  | 6,63 | 0,06 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORT |  |  | CO2 | CO | Nox | Sox | PM2,5 | PM10 | BaP |
| W.B.01 | Transport | Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi | inwestycyjne / średnioterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2017 | 35 000 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 67,70 |  | 16,99 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| W.B.02 | Transport | Rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera - Koszyka - Szymanowskiego - opracowanie dokumentacji | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 500 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 0,64 |  | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.03 | Transport | Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej) | inwestycyjne / średnioterminowe | Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. | 2015-2018 | 113 110 800,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lat na 2014-2020 | Ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej, liczba zakupionych autobusów, zużycie paliw w pojazdach komunikacji miejskiej | 44,95 |  | 11,44 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| W.B.04 | Transport | Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej (przy stacjach kolejowych: Opole Zachodnie, Opole Główne, Opole Grotowice) | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2019 | 44 000 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość osób korzystających z centrów przesiadkowych, ilość miejsc parkingowych (w przypadku ich utworzenia) | 22,61 |  | 5,60 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| W.B.05 | Transport | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 1 500 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Natężenie ruchu | 1,11 |  | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.06 | Transport | Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2016-2020 | 150 000 000,00 | Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu, natężenie ruchu | 562,59 |  | 141,17 | 1,99 | 0,83 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,25 |
| W.B.07 | Transport | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu | inwestycyjne / krótko-terminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2012-2016 | 8 377 710,02 | Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 605,73 |  | 151,99 | 2,14 | 0,89 | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 0,27 |
| W.B.08 | Transport | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu | inwestycyjne / średnioterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2018 | 14 500 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 338,52 |  | 84,95 | 1,19 | 0,50 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,15 |
| W.B.09 | Transport | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2014-2015 | 2 299 587,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole , Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 413,68 |  | 108,91 | 1,53 | 0,64 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,19 |
| W.B.10 | Transport | Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2014-2015 | 2 586 700,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 464,56 |  | 123,39 | 1,74 | 0,73 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,22 |
| W.B.11 | Transport | Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2013-2015 | 802 301,46 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 32,50 |  | 8,15 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| W.B.12 | Transport | Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" - opracowanie dokumentacji | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 1 200 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 0,69 |  | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.13 | Transport | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód | inwestycyjne / średnioterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2017-2020 | 150 282 800,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 1522, 11 |  | 381,95 | 5,37 | 2,25 | 0,00 | 0,17 | 0,50 | 0,67 |
| W.B.14 | Transport | Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2013-2016 | 600 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej - Plan Rozwoju Systemu Komunikacyjnego, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 0,10 |  | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.15 | Transport | Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2013-2016 | 249 958,50 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej - Plan Rozwoju Systemu Komunikacyjnego, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego | Długość zmodernizowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 0,32 |  | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.16 | Transport | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 1 500 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 1,11 |  | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.17 | Transport | Bezpieczny transport w Opolu (m in. most nad Kanałem Ulgi, budowa ścieżek rowerowych, budowa oświetlenia) | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2018 | 70 588 235,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 138,22 |  | 34,26 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
| W.B.18 | Transport | Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 120 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 270,82 |  | 67,96 | 0,96 | 0,40 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,12 |
| W.B.19 | Transport | Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej oraz terenów PKP w Opolu | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 0,26 |  | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.20 | Transport | Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760) | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 319,18 |  | 80,09 | 1,13 | 0,47 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,14 |
| W.B.21 | Transport | Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka - Prószkowska - Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji | inwestycyjne / krótko-terminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2014-2015 | 120 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 0,03 |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B. 22 | Transport | Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2012-2015 | 355 470,28 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole | Zakres opracowanego dokumentu, zgodność z innymi dokumentami | 0,64 |  | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W.B.23 | Transport | Budowa ścieżek rowerowych etap II | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2016 | 5 000 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 235,74 |  | 58,43 | 0,82 | 0,34 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 |
| OŚWIETLENIE ULICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.C.01 | Oświetlenie uliczne | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego etap II | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | 2015-2018 | 51 956 500,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Ilość wymienionych punktów świetlnych, zużycie energii elektrycznej | 2874, 75 |  | 2564, 28 | 0,34 | 4,37 | 1,84 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.F.01 | Inne | Budowa Centrum Zarządzania Miastem (Data Center Opola) | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Informatyki | 2017-2019 | 11 500 000,00 | Budżet Miasta Opola bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej/zużytej energii, powierzchnia obiektu | 1358, 04 |  | 491,39 | 4,15 | 0,54 | 10, 76 | 0,09 | 0,26 | 0,35 |
| W.F.02 | Inne | Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola | inwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2014-2020 | 2 000 000,00 zł | Budżet Miasta Opola, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program ochrony przed hałasem dla miasta Opola | Długość zmodernizowanego/wybudowanego odcinka drogowego, przepustowość drogi, średnia prędkość ruchu | 0,1 |  | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI , NIEZABEZPIECZONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ |
| --- |
| Nr zadania | Sektor | Nazwa zadania | Rodzaj zadania | Jednostka realizująca | Planowane terminy realizacji | Szacunkowe nakłady finansowe (PLN) | Przewidywane źródło finansowania | Zgodność zadania z przyjętymi strategiami, planami, programami na szczeblu regionalnym i lokalnym | Wskaźniki oraz mierniki monitorowania zadania | Efekt energetyczny [MWh/ rok] | Uzysk z OZE [MWh/ rok] | Efekt ekologiczny [Mg/rok] |
| BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, BUDYNKI MIESZKALNE, KOMUNALNE |  |  | CO2 | CO | Nox | Sox | PM2,5 | PM10 | BaP |
| A.01 | Budynki komunalne | Opole, ul. Bończyka 25 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2018 | 130 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 24,59 |  | 4,94 | 0,04 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.02 | Budynki komunalne | Opole, ul. Budowlanych 20 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 70 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 12,27 |  | 2,47 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.03 | Budynki komunalne | Opole, ul. Harcerska 7 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2018 | 70 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 14,72 |  | 2,96 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.04 | Budynki komunalne | Opole, ul. Spychalskiego 1 termomodernizacja budynku, podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 300 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji, ilość obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej | 36,31 |  | 7,30 | 0,06 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| A.05 | Budynki komunalne | Opole, ul. Luboszycka 28 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 100 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 28,00 |  | 5,63 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.06 | Budynki komunalne | Opole, ul. Wiejska 118 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 100 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 13,37 |  | 2,69 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.07 | Budynki komunalne | Opole, ul. Aleja Przyjaźni 37 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 70 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 15,78 |  | 3,17 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.08 | Budynki komunalne | Opole, ul. Aleja Przyjaźni 38 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 120 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 27,56 |  | 5,54 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.09 | Budynki komunalne | Opole, ul. Aleja Przyjaźni 57 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2018 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 20,98 |  | 4,22 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.10 | Budynki komunalne | Opole, ul. Frankiewicza 12 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 190 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 9,62 |  | 1,93 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.11 | Budynki komunalne | Opole, ul. Fabryczna 27 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 300 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 16,10 |  | 3,23 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.12 | Budynki komunalne | Opole, ul. Jagiellonów 92 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 200 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 15,49 |  | 3,11 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.13 | Budynki komunalne | Opole, ul. Łokietka 7 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla sterfy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 14,22 |  | 2,86 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.14 | Budynki komunalne | Opole, ul. Łokietka 9 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla sterfy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 14,14 |  | 2,84 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.15 | Budynki komunalne | Opole, ul. Mieszka I 9 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 130 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 16,97 |  | 3,41 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.16 | Budynki komunalne | Opole, ul. Obrońców Stalingradu 15 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 95 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 11,34 |  | 2,28 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.17 | Budynki komunalne | Opole, ul. Obrońców Stalingradu 21 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 100 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 15,62 |  | 3,14 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.18 | Budynki komunalne | Opole, ul. Ozimska 8of termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 120 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 38,88 |  | 7,81 | 0,07 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| A.19 | Budynki komunalne | Opole, ul. Ozimska 44of termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 180 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 6,35 |  | 1,28 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.20 | Budynki komunalne | Opole, ul. Reja 2 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 100 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola , Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 11,57 |  | 2,32 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.21 | Budynki komunalne | Opole, ul. Rudzkiego 2 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 100 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 11,00 |  | 2,21 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.22 | Budynki komunalne | Opole, ul. Struga 24 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 25,75 |  | 5,17 | 0,04 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.23 | Budynki komunalne | Opole, ul. Zapolskiej 28 termomodernizacja budynku | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | 80 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 5,09 |  | 1,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.24 | Budynki komunalne | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację pozostałych budynków komunalnych | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2016-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 458,63 |  | 92,16 | 0,78 | 0,10 | 2,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| A.25 | Budynki mieszkalne/ komunalne | Budynki mieszkalne - z mieszkaniami komunalnymi na potrzeby Gminy Opole | inwestycyjne / krótkoterminowe | Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 2015-2016 | 4 169 719.32 | Budżet Miasta Opola, wparcie finansowe z BGK z Funduszu Dopłat, środki Własne Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia realizowanych obiektów, zużycie energii na potrzeby grzewcze | 32,05 |  | 8,66 | 0,07 | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| A.26 | Budynki komunalne | Budowa mieszkań socjalnych - budynki energooszczędne | inwestycyjne / krótkoterminowe | Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, Wydział Lokalowy we współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych | 2014-2015 | 2 588 163,67 | Budżet Miasta Opola, bez instrumentów zwrotnych, Pożyczki / kredyty, Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE); prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi, finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze | 19,89 |  | 5,37 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.27 | Budynki użyteczności publicznej | Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6. | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 2016-2020 | 4 946 227,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 486,97 |  | 97,86 | 0,83 | 0,11 | 2,14 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| A.28 | Budynki użyteczności publicznej | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6. | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 2014-2015 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 54,1 |  | 10,87 | 0,09 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| A.29 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynku przy Pl. Wolności 7-8 | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Administracyjno Gospodarczy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016-2020 | 1 900 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Budżet Powiatu Opolskiego, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 212,34 |  | 42,67 | 0,36 | 0,05 | 0,93 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| A.30 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynku Ratusza oraz budynku przy ul. Żeromskiego 3 | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Administracyjno Gospodarczy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Budżet SP, Budżet UMWO, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla sterfy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 25,54 |  | 5,13 | 0,04 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.31 | Budynki użyteczności publicznej | Wymiana tradycyjnych źródeł światła na energooszczędne w budynkach Urzędu Miasta Opola | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Administracyjno Gospodarczy | 2016-2020 | 35 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 36,22 |  | 32,3 | 0,27 | 0,04 | 0,71 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| A.32 | Budynki użyteczności publicznej | Montaż baterii kondensatorów do kompensowania mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta Opola | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Administracyjno Gospodarczy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015-2017 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Budżet SP, Budżet UMWO, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | niemożliwe do oszacowania |
| A.33 | Budynki użyteczności publicznej | Sztuczne Lodowisko TOROPOL - termomodernizacja obiektu wraz z robotami towarzyszącymi - opracowanie dokumentacji i realizacja | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | 430 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 7656,87 |  | 3424,3 | 28,90 | 3,73 | 74,96 | 0,62 | 1,81 | 2,43 |
| A.34 | Budynki użyteczności publicznej | Wykonanie kompleksowych prac konstrukcyjno - architektonicznych wraz z nadbudową budynku administracyjno - hotelowego SL TOROPOL przy ul. Barlickiego 13 - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | 8 500 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.35 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynku klubowego Stadionu Miejskiego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | 350 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.36 | Budynki użyteczności publicznej | Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium - Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z realizacją | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | 390 000,00 zł | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Ministerstwo Sportu, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.37 | Budynki użyteczności publicznej | Modernizacja węzła cieplnego i instalacji automatycznej regulacji temperatury wody na terenie KP Akwarium | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016-2020 | 500 000,00 zł | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Ministerstwo Sportu, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Zużycie energi po modernizacji węzła cieplnego i instalacji automatycznej regulacji temperatury wody na terenie KP Akwarium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.38 | Budynki użyteczności publicznej | Modernizacja stacji transformatorowej (wymiana wyłącznika) na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | 25 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Ministerstwo Sportu, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Zuzycie energii po modernizacji stacji transformatorowej (wymiana wyłącznika) na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.40 | Budynki użyteczności publicznej | Basen Letni „Błękitna Fala” (budynek pomocniczy) - termomodernizacja | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.41 | Budynki użyteczności publicznej | Stadion Żużlowy – budynek arbitrów, administracji, trybuny oraz toru jezdnego - termomodernizacja | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.42 | Budynki użyteczności publicznej | Tereny Rekreacyjne– Bierkowice - termomodernizacja budynku administracji publicznej | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016 – 2020 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Budżet SP, Budżet UMWO, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.43 | Budynki użyteczności publicznej | Montaż baterii kondensatorów do kompensowania mocy biernej | inwestycyjne / średnioterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2015-2017 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Budżet SP, Budżet UMWO, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Zużycie energii po montażu baterii kondensatorów do kompensowania mocy biernej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.44 | Budynki użyteczności publicznej | Wymiana tradycyjnych źródeł światła na energooszczędne | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Zużycie energii po wymianie źródeł światła na energooszczędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.45 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja Żłobka Matki Polki | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2016-2020 | 2 667 724,05 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 125,89 |  | 25,3 | 0,21 | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| A.45 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynku SP ZOZ "Śródmieście" wraz z wymianą instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.o. | inwestycyjne / długoterminowe | SP ZOZ Śródmieście, UM Opola Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji Miejskich | 2016-2020 | 2 374 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 419,42 |  | 142,91 | 1,21 | 0,16 | 3,13 | 0,03 | 0,08 | 0,10 |
| A.47 | Budynki użyteczności publicznej | Modernizacja oświetlenia w budynku SP ZOZ "Śródmieście" | inwestycyjne / długoterminowe | SP ZOZ Śródmieście, UM Opola Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji Miejskich | 2016-2020 | 180 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 91,66 |  | 81,76 | 0,69 | 0,09 | 1,79 | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
| A.48 | Budynki użyteczności publicznej | Docieplenie stropodachu w budynku SP ZOZ "Centrum" | inwestycyjne / długoterminowe | SP ZOZ Centrum w Opolu, UM Opola Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji Miejskich | 2015-2020 | 40 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 32,79 |  | 6,59 | 0,06 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.49 | Budynki użyteczności publicznej | Wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SP ZOZ "Centrum" | inwestycyjne / długoterminowe | SP ZOZ Centrum w Opolu, UM Opola Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji Miejskich | 2015-2020 | 1 000 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 32,79 |  | 6,59 | 0,06 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.50 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynku SP ZOZ "Zaodrze" | inwestycyjne / długoterminowe | SP ZOZ Centrum w Opolu, UM Opola Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji Miejskich | 2015-2020 | 350 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 74,08 |  | 14,89 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| A.51 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „SZANSA” Opole ul. Małopolska 20A | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu | 2016-2020 | 1 142 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 153,56 |  | 30,86 | 0,26 | 0,03 | 0,68 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| A.52 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Oświaty | 2016 | 2 000 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 58,34 |  | 11,74 | 0,10 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| A.53 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu - Bursa | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Oświaty | 2016-2017 | 3 000 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 142,53 |  | 28,64 | 0,24 | 0,03 | 0,63 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| A.54 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 28 | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Oświaty | 2016-2018 | 800 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 59,39 |  | 11,93 | 0,10 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| A.55 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Oświaty | 2016-2017 | 1 500 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 12,18 |  | 2,45 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.56 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Oświaty | 2016-2020 | 1 500 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 58,34 |  | 11,72 | 0,10 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| A.57 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Oświaty | 2017-2018 | 8 000 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 450,56 |  | 90,54 | 0,76 | 0,10 | 1,98 | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| A.58 | Budynki użyteczności publicznej | Prace termomodernizacyjne Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, ul. Krakowska 51 (I piętro) | inwestycyjne / długoterminowe | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | 2016-2020 (z perspektywą do 2030) | 140 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 104,33 |  | 35,55 | 0,30 | 0,04 | 0,78 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| A.59 | Budynki użyteczności publicznej | Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 z zakresie termomodernizacji, wymiany oświetlenia na energooszczędne, inteligentnego system sterowania oświetleniem, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Lokalowy we współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych | 2015-2018 | 67 000 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 514,94 | 11,5 | 139,09 | 1,17 | 0,15 | 3,04 | 0,03 | 0,07 | 0,10 |
| A.60 | Budynki użyteczności publicznej | Projekt „Nowy Ratusz” | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Administracyjno Gospodarczy | 2015-2020 | 90 000 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 691,71 |  | 186,83 | 1,58 | 0,20 | 4,09 | 0,03 | 0,10 | 0,13 |
| A.61 | Budynki użyteczności publicznej | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację pozostałych budynków użyteczności publicznej | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2016-2020 | b/d | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opolu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 1792,83 |  | 360,27 | 3,04 | 0,39 | 7,89 | 0,06 | 0,19 | 0,26 |
| A.62 | Budynki użyteczności publicznej | Budowa budynku Wysokiej Technologii IT z Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w ramach Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu | inwestycyjne / średnioterminowe | Park Naukowo – Technolo-giczny Sp. z o.o. w Opolu | 2016-2017 | 10 000 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opolu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 76,86 |  | 20,76 | 0,18 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| A.63 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja – przebudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej (jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Szczepanowicach) | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Zarządzania Kryzysowego | 2016-2020 | 3 300 000,00 | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opolu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 6,07 |  | 0,02 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,00 |
| A.64 | Budynki użyteczności publicznej | Termomodernizacja budynków jednostek ochotniczych straży pożarnych miasta Opola oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Zarządzania Kryzysowego | 2016-2020 | b/d | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opolu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 43,27 |  | 11,31 | 0,10 | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| A.65 | Budynki użyteczności publicznej | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację, montaż baterii kondensatorów do kompensowania mocy biernej w pozostałych budynków użyteczności publicznej | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich, Administracyjno Gospodarczy | 2016-2020 | b/d | Budżet miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 1703,19 |  | 342,26 | 2,89 | 0,37 | 7,49 | 0,06 | 0,18 | 0,24 |
| A.66 | Komenda Wojewódzka Policji w Opolu | Termomodernizacja m.in. zespołu administracyjno-garażowego w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1d, budynku administracyjnego Wydziału Transportu w Opolu przy ul. Oleskiej 93, budynku administracyjnego Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP) w Opolu przy ul. Oleskiej 95, budynku administracyjnego KWP w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 20 | inwestycyjne / długoterminowe | Komenda Wojewódzka Policji w Opolu | 2016-2019 | 4 150 000 000 | Budżet Miasta Opola, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 383,85 |  | 77,14 | 0,65 | 0,08 | 1,69 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| A.67 | Budynki użyteczności publicznej | Zintegrowany System Zarzadzania Energią Uniwersytetu Opolskiego - zadanie realizowane etapami | inwestycyjne / długoterminowe | Uniwersytet Opolski | 2015-2020 | 80 000 000,00 | EFRR: Innowacyjna Gospodarka, WFOŚ i GW w Opolu, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | niemożliwe do oszacowania |
| A.68 | Inne | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Opola - działania związane z dofinasowaniem wymiany węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015-2020 | 2 000 000,00 | Budżet Miasta Opola | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ograniczenia Niskiej Emisji da miasta Opola, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Opola - ochrona powietrza, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Liczba i powierzchnia przyłączonych obiektów | 8303,84 |  | 7132,24 | 60,20 | 7,77 | 156, 12 | 1,28 | 3,78 | 5,06 |
| TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.01 | Transport | Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS OPOLE) | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Wydział Informatyki | 2015-2019 | 1 170 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Natężenie ruchu, długość odcinków dróg i ilość skrzyżowań objętych systemem | 1360,88 |  | 375,23 | 5,28 | 2,21 | 0,00 | 0,16 | 0,49 | 0,66 |
| B.02 | Transport | Promocja transportu publicznego | nieinwestycyjne / krótkoterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu we współpracy z Wydziałem Komunikacji i Transportu Zbiorowego oraz Miejskim Zakładem Komunikacyjny Sp. z o.o. | 2015-2016 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej - Plan Rozwoju Systemu Komunikacyjnego, Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej | 2828,89 |  | 701,19 | 9,86 | 4,12 | 0,00 | 0,31 | 0,92 | 1,23 |
| B.03 | Transport | Ecodriving | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym | 2015-2016 | b/d | Budżet Miasta Opola oraz inne środki krajowe i unijne | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole | Ilość osób korzystających ze szkoleń | 707,22 |  | 175,22 | 2,46 | 1,03 | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 0,31 |
| B.04 | Transport | Zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych razem z wyposażeniem (sprzętem ratowniczym) dla dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych miasta Opola | inwestycyjne/ krótkoterminowe | UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego | 2016-2020 | 1 900 000 | Budżet Miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Zużycie paliw pojazdów ratowniczo -gaśniczych | 5,49 |  | 1,44 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.05 | Transport | Promocja transportu rowerowego | nieinwesty-cyjne / krótko-terminowe | UM Opola Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego | 2015-2016 | b/d | Budżet Miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość osób korzystających z infrastruktury rowerowej | 414,65 |  | 102,78 | 1,45 | 0,60 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,18 |
| B.06 | Transport | Budowa nowej przeprawy przez rzekę Odrę dla Miasta Opola | nieinwesty-cyjne/ średnioterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2016-2019 | 100 000 000,00 | Budżet Miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia rozwoju woj. opolskiego w latach 2014-2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Długość wybudowanych dróg | 45,14 |  | 11,33 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| B.07 | Transport | Dostosowanie infrastruktury w Mieście Opolu, obrębie ulic Spychalskiego i Niemodlińskiej, do potrzeb transportu publicznego | nieinwestycyjne / średnioterminowe | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015-2018 | 9 000 000,00 | Budżet Miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia rozwoju woj. opolskiego w latach 2014-2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych/ liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich | 112,84 |  | 56,64 | 0,80 | 0,33 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,10 |
| B.08 | Transport | Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap II | inwestycyjne / długoterminowe | Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. | 2018-2022 | 46 850 700,00 | Budżet Miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia rozwoju woj. opolskiego w latach 2014-2020, Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | Ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej, liczba zakupionych autobusów, zużycie paliw w pojazdach komunikacji miejskiej | 44,95 |  | 11,44 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII |  |  | CO2 | CO | Nox | Sox | PM2,5 | PM10 | BaP |
| D.07 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykorzystanie energii geotermalnej do podgrzewania wody użytkowej w budynku D w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Oświaty | 2017 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 17,64 | 17,64 | 3,54 | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.08 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Produkcja energii elektrycznej zasilającej bud. D w Zespole Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, z farmy fotowoltaicznej z panelami zamontowanymi na terenie ZPO. | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Oświaty | 2017 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 2,30 | 2,05 | 2,30 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.09 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej Bursy i Schroniska Młodzieżowego przy ul. Torowej 7 w Opolu | inwestycyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Oświaty | 2016 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 66,00 | 21,38 | 66,00 | 0,56 | 0,07 | 1,44 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| D.10 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody basenowej i użytkowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Majora Hubala 2 w Opolu | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Oświaty | 2017 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 99,00 | 32,08 | 99,00 | 0,84 | 0,11 | 2,17 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| D.11 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wprowadzenie w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), celem ograniczenia zużycia energii (np. kolektory słoneczne). | inwestycyjne / średnioterminowe | UM Opola Wydział Polityki Społecznej | 2016-2018 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 198,00 | 64,15 | 198,00 | 1,67 | 0,22 | 4,33 | 0,04 | 0,10 | 0,14 |
| D.12 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Montaż ogniw fotowoltaicznych | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 2,30 | 2,05 | 2,30 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.13 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Montaż kolektorów słonecznych | inwestycyjne / długoterminowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2016-2021 | b/d | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 330,00 | 106,92 | 330,00 | 2,79 | 0,36 | 7,22 | 0,06 | 0,17 | 0,23 |
| D.14 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Uzbrojenie obiektów Ogrodu Zoologicznego w Opolu w pompy ciepła | inwestycyjne / długoterminowe | Ogród Zoologiczny w Opolu | 2015-2020 | 900 000,00 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza , Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 307,80 | 307,80 | 61,85 | 0,52 | 0,07 | 1,35 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| INNE SEKTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.01 | Inne | Przygotowanie/uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Plebiscytowej (dawna fabryka FSO) w zakresie rozbudowy: układu drogowego, istniejącej sieci 15 kV, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej i budowy przyłącza gazowego | inwestycyjne / średnioterminowe | Miejski Zarząd Dróg, UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2016-2018 | 7 000 000 | Budżet Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Liczba i powierzchnia przyłączonych obiektów, zużycie ciepła | b/d |  | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
| F.02 | Inne | System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola | 2015-2020 | b/d | Budżetu Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | b/d | Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej | 2874,83 |  | 1199,77 | 10,13 | 1,31 | 26,26 | 0,22 | 0,64 | 0,85 |
| F.03 | Inne | Utworzenie komórki organizacyjnej ds. zarządzania energią i stanowiska Energetyka miejskiego | nieinwesty-cyjne / średnioterminowe | UM Opola | 2016 | b/d | Budżet Miasta Opola | b/d | Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej | 1437,42 |  | 599,89 | 5,06 | 0,65 | 13,13 | 0,11 | 0,32 | 0,43 |
| F.04 | Inne | Zagospodarowanie terenów zieleni i wyrobisk miejskich | inwestycyjne / długoterminowe | UM Opola Biuro Architekta Miejskiego, Wydział Sportu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2016-2020 | b/d | Budżetu Miasta Opola po uwzględnieniu w WPF, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | Zwiększenie terenów zieleni lub biologicznie czynnych na terenie miasta Opola | niemożliwe do oszacowania |
| F.05 | Inne | Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG | nieinwesty-cyjne / krótkoterminowe | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola oraz inne środki unijne i krajowe | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość zamówień udzielonych w trybie zamówień publicznych | 1250,93 |  | 146,72 | 1,24 | 0,16 | 3,21 | 0,03 | 0,08 | 0,10 |
| F.06 | Inne | Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczania niskiej emisji oraz zastosowania OZE | nieinwesty-cyjne / krótkoterminowe | UM Opola | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola oraz inne środki unijne i krajowe | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ograniczenia Emisji Niskiej dla miasta Opola Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość osób korzystających z usług doradczych | 625,47 | 258,75 | 73,36 | 0,62 | 0,08 | 1,61 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| F.07 | Inne | Działania edukacyjne związane z efektywnością energetyczną, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne | nieinwesty-cyjne / długoterminowe | UM Opola | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola oraz inne środki unijne i krajowe | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość opracowanych materiałów promocyjnych, ilość osób do których została skierowana akcja | 500,37 |  | 58,69 | 0,50 | 0,06 | 1,28 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| F.08 | Inne | Szkolenia w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i odnawialnych źródeł energii OZE | nieinwesty-cyjne / krótkoterminowe | UM Opola | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola oraz inne środki unijne i krajowe | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość osób korzystających ze szkoleń | 500,37 | 207 | 58,69 | 0,50 | 0,06 | 1,28 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| F.09 | Inne | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Opola - działania związane z wymianą węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych | inwestycyjne / długoterminowe | Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe | 2015-2020 | 2 000 000,00 zł | Budżet osób prywatnych, spółdzielni, zarządców oraz inne środki unijne i krajowe | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Opola - ochrona powietrza | Ilość zlikwidowanych źródeł niskiej emisji (zmiana źródła ciepła na proekologiczne) | 922,65 |  | 663,1 | 5,60 | 0,72 | 14,52 | 0,12 | 0,35 | 0,47 |

| POZOSTAŁE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI |
| --- |
| Nr zadania | Sektor | Nazwa zadania | Rodzaj zadania | Jednostka realizująca | Planowane terminy realizacji | Szacunkowe nakłady finansowe (PLN) | Przewidywane źródło finansowania | Zgodność zadania z przyjętymi celami w strategiach, planach programach na szczeblu regionalnym i lokalnym | Wskaźniki oraz mierniki monitorowania zadania | Efekt energetyczny [MWh/rok] | Uzysk z OZE [MWh /rok] | Efekt ekologiczny [Mg/rok] |
| MIESZKALNICTWO |  |  | CO2 | CO | Nox | Sox | PM2,5 | PM10 | BaP |
| P.A.01 | Mieszkalnictwo | Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego | inwestycyjne / długoterminowe | Mieszkańcy miasta Opola, inwestorzy prywatni | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola, środki własne, budżet osób prywatnych, pożyczki, kredyty komercyjne | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, | Ilość i powierzchnia z wybudowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | niemożliwe do oszacowania |
| P.A.02 | Mieszkalnictwo, budynki Wspólnoty Mieszkaniowej | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków WM Chmielowicka 32-40 | inwestycyjne / średnio-terminowe | Wspólnota Chmielowicka 32-40 | 2017-2018 | 140 000,00 | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 34,14 |  | 11,06 | 0,09 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| P.A.03 | Mieszkalnictwo, budynki Wspólnoty Mieszkaniowej | Termomodernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej "Na Górce" | inwestycyjne / średnio-terminowe | Wspólnota Mieszkaniowa "Na Górce" ul. Domńskiego 94-94A | 2016-2018 | 230 000, 00 | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 22,76 |  | 7,37 | 0,06 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| P.A.04 | Mieszkalnictwo, budynki Wspólnoty Mieszkaniowej | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie do sieci ECO budynków WM Katowicka 1-3D | inwestycyjne / długo-terminowe | Wspólnota Mieszkaniowa Katowicka 1-3D | 2017-2020 | 150 000,00 | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 15,17 |  | 4,92 | 0,04 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.A.05 | Mieszkalnictwo, budynki Wspólnoty Mieszkaniowej | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków WM "Na Skarpie" | inwestycyjne / średnio-terminowe | Wspólnota Mieszkaniowa "Na Skarpie" ul. Zwycięstwa 49-57 | 2017-2018 | 170 000,00 | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 34,14 |  | 11,06 | 0,09 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| P.A.06 | Mieszkalnictwo, budynki Wspólnoty Mieszkaniowej | Termomodernizacja budynków WM Kołłątaja 8 | inwestycyjne / średnio-terminowe | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 8 | 2015-2017 | 180 000,00 | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 11,38 |  | 3,69 | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.A.07 | Mieszkalnictwo, budynki Wspólnoty Mieszkaniowej | Termomodernizacja budynków WM Oświęcimska 96 A-G | inwestycyjne / długo-terminowe | Wspólnota Mieszkaniowa Oświęcimska 96 A-G | 2016-2020 | 600 000,00 | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 11,38 |  | 3,69 | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.A.08 | Mieszkalnictwo, budynki Wspólnoty Mieszkaniowej | Termomodernizacja budynków WM Plac Kopernika 10 | inwestycyjne / długo-terminowe | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Kopernika 10 | 2017-2020 | 200 000,00 | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 12,5 |  | 4,05 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.A.09 | Mieszkalnictwo, budynki Spółdzielni Mieszkaniowej | Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych | inwestycyjne / długoterminowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Sosnkowskiego 40-42 | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 14848,27 |  | 5122,2 | 43,23 | 5,58 | 112, 12 | 0,92 | 2,71 | 3,64 |
| P.A.10 | Mieszkalnictwo, budynki Spółdzielni Mieszkaniowej | Termomodernizacja budynków usługowych i biurowych spółdzielni mieszkaniowych | inwestycyjne / długoterminowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Sosnkowskiego 40-42 | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.A.11 | Mieszkalnictwo, budynki Spółdzielni Mieszkaniowej | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach SM | inwestycyjne / długoterminowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Sosnkowskiego 40-42 | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Zużycie energii po wymianie oświetlenia na energooszczędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.A.12 | Mieszkalnictwo, budynki Spółdzielni Mieszkaniowej | Modernizacja lub wymiana wind w budynkach SM w celu zmniejszenia zużycia energii | inwestycyjne / długoterminowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Sosnkowskiego 40-42 | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Zużycie energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.A.13 | Mieszkalnictwo, budynki Spółdzielni Mieszkaniowej | Przebudowa niskoparametrowych sieci osiedlowych i węzłów grupowych na indywidualne budynkowe węzły cieplne wraz z rozbudową sieci ciepłowniczych i budową przyłączy sieci ciepłowniczych do tych budynków | inwestycyjne / długoterminowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Sosnkowskiego 40-42 | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.A.14 | Mieszkalnictwo, budynki Spółdzielni Mieszkaniowej | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację, montaż baterii kondensatorów do kompensowania mocy biernej w pozostałych budynków mieszkalnych | inwestycyjne / długoterminowe | Wspólnoty Mieszkaniowe/ Spółdzielnie Mieszkaniowe | 2015-2020 | b/d | Budżet Miasta Opola, środki własne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii na potrzeby grzewcze przed i po modernizacji | 20398,83 |  | 6537,55 | 55,18 | 7,13 | 143, 11 | 1,18 | 3,46 | 4,64 |
| ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.D.01 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje | inwestycyjne / długoterminowe | Przedsiębiorcy | 2015-2020 | b/d | Budżet przedsiębiorstw prywatnych, kredyty, pożyczki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, środki WFOŚiGW oraz inne środki krajowe i unijne | Strategia rozwoju Opola 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, , Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 542,80 | 484,18 | 542,80 | 4,58 | 0,59 | 11,88 | 0,10 | 0,29 | 0,39 |
| P.D.02 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje | inwestycyjne / długoterminowe | Mieszkańcy miasta Opola | 2015-2020 | b/d | Budżet osób prywatnych, pożyczki, kredyty komercyjne, środki WFOSiGW oraz inne środki krajowe i unijne | Strategia rozwoju Opola 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, , Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 7348,50 | 6554,86 | 7348,50 | 62,02 | 8,01 | 160, 86 | 1,32 | 3,89 | 5,22 |
| P.D.03 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Rozwój rozproszonych źródeł energii - pompy ciepła | inwestycyjne / długoterminowe | Mieszkańcy miasta Opola / Przedsiębiorcy | 2015-2020 | b/d | Budżet przedsiębiorstw prywatnych, kredyty, pożyczki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, środki WFOSiGW oraz inne środki krajowe i unijne | Strategia rozwoju Opola 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, , Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 422,92 | 1846,80 | 422,92 | 3,57 | 0,46 | 9,26 | 0,08 | 0,22 | 0,30 |
| P.D.04 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikroturbiny wiatrowe | inwestycyjne / długoterminowe | Mieszkańcy miasta Opola / Przedsiębiorcy | 2015-2020 | b/d | Budżet przedsiębiorstw prywatnych, kredyty, pożyczki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, środki WFOSiGW oraz inne środki krajowe i unijne | Strategia rozwoju Opola 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, , Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 394,20 | 351,63 | 394,20 | 3,33 | 0,43 | 8,63 | 0,07 | 0,21 | 0,28 |
| P.D.05 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne | inwestycyjne / długoterminowe | Mieszkańcy miasta Opola | 2015-2020 | b/d | Budżet osób prywatnych, pożyczki, kredyty komercyjne, środki WFOSiGW oraz inne środki krajowe i unijne | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 542,80 | 484,18 | 542,80 | 4,58 | 0,59 | 11,88 | 0,10 | 0,29 | 0,39 |
| P.D.06 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,2-2MW na części B oczyszczalni ścieków w Opolu przy ul. Ceglanej. | inwestycyjne / długoterminowe | Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. | 2019-2019 | 709 000,00 | Środki własne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola -ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 7348,50 | 6554,86 | 7348,50 | 62,02 | 8,01 | 160, 86 | 1,32 | 3,89 | 5,22 |
| P.D.07 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Zakup dwóch nowych agregatów prądotwórczych (400 kW i 200 kW) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Opolu przy ul. Wrocławskiej 60. | inwestycyjne / średnioterminowe | Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. | 2016-2018 | 2 035 000,00 | Środki własne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 422,92 | 1846,80 | 422,92 | 3,57 | 0,46 | 9,26 | 0,08 | 0,22 | 0,30 |
| P.D.08 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachu Kompostowni Tunelowej na ul. Podmiejskiej. | inwestycyjne / długoterminowe | Remondis Opole Sp. z o.o. | 2016-2020 | 250 000,00 zł | Środki własne, Remondis, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 394,20 | 351,63 | 394,20 | 3,33 | 0,43 | 8,63 | 0,07 | 0,21 | 0,28 |
| P.D.09 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Instalacja ogniw fotowoltaicznych na zrekultywowanych nieckach składowisk odpadów na ul. Podmiejskiej i ul. Alei Przyjaźni | inwestycyjne / długoterminowe | Remondis Opole Sp. z o.o. | 2016-2020 | 250 000,00 zł | Środki własne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 542,80 | 484,18 | 542,80 | 4,58 | 0,59 | 11,88 | 0,10 | 0,29 | 0,39 |
| P.D.10 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Budowa instalacji OZE w zakresie produkcji ciepła i/lub produkcji energii elektrycznej | inwestycyjne / długoterminowe | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 2016-2020 | b/d | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet inwestycyjny 4 III oraz środki własne, oraz inne środki krajowe i unijne | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 13,80 | 12,31 | 13,80 | 0,12 | 0,02 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| P.D.11 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z instalacji elektrowni biogazowej przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu | inwestycyjne / krótkoterminowe | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 2016-2017 | 880 000,00 zł | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 199,12 | 199,12 | 177,62 | 1,50 | 0,19 | 3,89 | 0,03 | 0,09 | 0,13 |
| P.D.12 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Budowa biogazowni wykorzystującej selektywnie zebrane odpady komunalne do produkcji energii elektrycznej | inwestycyjne / długoterminowe | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 2016-2017 | 2 910 000 euro | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii |  | 3170 | 2827,64 | 23,87 | 3,08 | 61,90 | 0,51 | 1,50 | 2,01 |
| P.D.13 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykorzystanie energii słonecznej i energii wiatru do produkcji energii elektrycznej | inwestycyjne / długoterminowe | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 2016-2020 | 2 100 000,00 zł | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii |  | 325 | 289,9 | 2,45 | 0,32 | 6,35 | 0,05 | 0,15 | 0,21 |
| P.D.14 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykorzystanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla potrzeb zasilania i ogrzewania obiektów Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej w Opolu | inwestycyjne / długoterminowe | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 2016-2020 | b/d | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 34 | 34 | 30,33 | 0,26 | 0,03 | 0,66 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| P.D.15 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Budowa instalacji OZE w zakresie produkcji ciepła i/lub produkcji energii elektrycznej | inwestycyjne / długoterminowe | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 2016-2020 | b/d | Środki własne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet inwestycyjny 4 III | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 66,00 | 21,38 | 66,00 | 0,56 | 0,07 | 1,44 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| P.D.16 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykonanie instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła dla Budynku Głównego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ | inwestycyjne / średnioterminowe | Szpital Wojewódzki w Opolu – SP ZOZ | 2016-2018 | 2 500 000,00 | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 501,90 | 162,62 | 501,90 | 4,24 | 0,55 | 10,99 | 0,09 | 0,27 | 0,36 |
| P.D.17 | Odnawialne źródła energii (OZE) | Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii ,wymiana tradycyjnego oświetlenia, na nowoczesne w technologii LED | inwestycyjne / średnioterminowe | Szpital Wojewódzki w Opolu – SP ZOZ | 2016-2017 | 385 268,00 | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | 41,67 | 37,17 | 5,45 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Odnawialne źródła energii (OZE) | Budowa Małej Elektrowni Wodnej "MEW Spacerowa" | inwestycyjne / długoterminowe | Instytut OZE Sp. z o.o. Kielce | 2016-2020 | 19 000 000 | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii |  | 5000 | 4130,2 | 103,3 | 122,3 | 191 | 15,2 | 0,00 | 0,00 |
|  | Odnawialne źródła energii (OZE) | Budowa Małej Elektrowni Wodnej "MEW Kanał Ulgi" | inwestycyjne / długoterminowe | Instytut OZE Sp. z o.o. Kielce | 2016-2021 | 13 000 000 | Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe | Strategia rozwoju Opola na lata 2012 - 2020, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - ochrona powietrza | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii |  | 3750 | 2753,5 | 68,9 | 81,5 | 127,3 | 10,1 | 0,00 | 0,00 |
| INNE OBSZARY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne | ocieplenie termoizolacyjne budynków administracyjno-socjalnych | inwestycyjne / długoterminowe | Cementownia Odra S.A. | 2017 | 200 000,00 | Środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii przed i po modernizacji, | 56 |  | 18,14 | 0,15 | 0,02 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
|  | Inne | wykonanie instalacji zasilania biurowca w ciepło odzyskiwane z procesu technologicznego | inwestycyjne / długoterminowe | Cementownia Odra S.A. | 2017 | 70 000,00 | Środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii przed i po modernizacji, | 56 |  | 18,14 | 0,15 | 0,02 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
|  | Inne | wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektów administracyjnych i technologicznych | inwestycyjne / długoterminowe | Cementownia Odra S.A. | 2016-2018 | 200 000,00 | Środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii przed i po modernizacji, | 190 |  | 169,48 | 1,43 | 0,18 | 3,71 | 0,03 | 0,09 | 0,12 |
|  | Inne | zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez zastosowanie falowników do płynnej regulacji wentylatorów procesowych | inwestycyjne / długoterminowe | Cementownia Odra S.A. | 2017 | 70 000,00 | Środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii przed i po modernizacji, | 130 |  | 115,96 | 0,98 | 0,13 | 2,54 | 0,02 | 0,06 | 0,08 |
|  | Inne | optymalizacja zużycia energii elektrycznej zastosowanie sprężarek hybrydowych oraz regulacja sprężarek za pomocą falowników | inwestycyjne / długoterminowe | Cementownia Odra S.A. | 2016-2019 | 420 000,00 | Środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii przed i po modernizacji, | 347 |  | 309,52 | 2,61 | 0,34 | 6,78 | 0,06 | 0,16 | 0,22 |
|  | Inne | optymalizacja zużycia sprężonego powietrza przez zastosowanie monitoringu i sterowania sieci sprężonego powietrza | inwestycyjne / długoterminowe | Cementownia Odra S.A. | 2016-2018 | 150 000,00 | Środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii przed i po modernizacji, | 250 |  | 223,00 | 1,88 | 0,24 | 4,88 | 0,04 | 0,12 | 0,16 |
|  | Inne | działania związane ze zmniejszeniem wskaźników zużycia energii elektrycznej w procesie technologicznym | inwestycyjne / długoterminowe | Cementownia Odra S.A. | 2016-2019 | 1 600 000,00 | Środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Ilość i powierzchnia zmodernizowanych obiektów, zużycie paliw i energii przed i po modernizacji, | 1700 |  | 1516,40 | 12,80 | 1,65 | 33,19 | 0,27 | 0,80 | 1,08 |
| CIEPŁOWNICTWO / CHŁODNICTWO / GAZOWNICTWO / ENERGETYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.E.01 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole | inwestycyjne / długoterminowe | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 2015-2023 | 14 000 000,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet inwestycyjny 4.v (finansowanie w ramach projektów komplementarnych względem RPO) oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Długość zmodernizowanych sieci, redukcja strat ciepła | 1000,36 |  | 401,4 | 3,39 | 0,44 | 8,79 | 0,07 | 0,21 | 0,28 |
| P.E.02 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w mieście Opole | inwestycyjne / długoterminowe | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 2016-2023 | 73 800 000,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet inwestycyjny 4.v (finansowanie w ramach projektów komplementarnych względem RPO) oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwoju AO | Liczba i powierzchnia przyłączonych obiektów, zużycie ciepła | 1472,06 |  | 1561 | 13,17 | 1,70 | 34,17 | 0,28 | 0,83 | 1,11 |
| P.E.03 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Modernizacja gazowego układu kogeneracji | inwestycyjne / długoterminowe | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 2017-2023 | 40 000 000,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet inwestycyjny 4.v (finansowanie w ramach projektów komplementarnych względem RPO) oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Moc zainstalowanego źródła, ilość wytworzonej energii | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.04 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Modernizacja systemu sieci ciepłowniczej w Opolu | inwestycyjne / długoterminowe | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 2017-2023 | 80 000 000,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet inwestycyjny 4.v (finansowanie w ramach projektów komplementarnych względem RPO) oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Długość zmodernizowanych sieci | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.05 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Likwidacja niskiej emisji wraz z optymalizacją dostawy energii cieplnej do budynków jednorodzinnych w mieście Opole | inwestycyjne / długoterminowe | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | 2016-2023 | 27 100 000,00 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet inwestycyjny 4.v (finansowanie w ramach projektów komplementarnych względem RPO) oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Liczba i powierzchnia przyłączonych obiektów, zużycie ciepła | 248,63 |  | 529 | 4,46 | 0,58 | 11,58 | 0,10 | 0,28 | 0,38 |
| P.E.06 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Przyłączenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu do sieci ciepłowniczej ECO SA – Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | inwestycyjne / długoterminowe | Ogród Zoologiczny w Opolu | 2015-2020 | 2 409 400,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Liczba i powierzchnia przyłączonych obiektów, zużycie ciepła | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.07 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Budowa gazociągu DN 1000 PN 8,4 MPa Zdzieszowice - Wrocław odc. Zdzieszowice - Brzeg wzdłuż istniejącego gazociągu DN 400/350 PN 6,3/4,0 MPa Zdzieszowice - Brzeg Opolski | inwestycyjne / długoterminowe | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM S.A. | 2014-2023 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Długość wybudowanej linii | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.08 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Modernizacja gazociągu DN 150 PN 4,0 Zdzieszowice - Brzeg Opolski odgałęzienie do SG Opole Zachód na parametry DN 150 PN 6,3 MPa | inwestycyjne / długoterminowe | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM S.A. | 2014-2023 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Długość zmodernizowanej linii | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.09 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Przebudowa linii napowietrznej 110kV Groszowice – Ozimek | inwestycyjne / długoterminowe | Tauron Dystrybucja S.A. | 2015-2020 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Długość zmodernizowanej linii | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.10 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Prace modernizacyjne w stacjach 110/15kV: GPZ Sudecka, GPZ Harcerska, GPZ Groszowice, GPZ Zakrzów, GPZ Groszowice, GPZ Grudzicka, GPZ Groszowice Cementownia | inwestycyjne / długoterminowe | Tauron Dystrybucja S.A. | 2015-2020 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Ilość zmodernizowanych stacji oraz ich moc | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.11 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Modernizacja sieci napowietrznej 0,4kV w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Półwieś oraz wzdłuż ulic: Partyzanckiej, Kurpierza, Wyglendy, Nizinnej | inwestycyjne / długoterminowe | Tauron Dystrybucja S.A. | 2015-2020 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Długość zmodernizowanej linii | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.12 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Przebudowa linii kablowych 15kV | inwestycyjne / długoterminowe | Tauron Dystrybucja S.A. | 2015-2020 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Długość zmodernizowanej linii | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.13 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Przebudowa odcinków linii napowietrznych 15 kV na kablową w relacjach: Zakrzów - Gracze, Zakrzów - Turawa | inwestycyjne / długoterminowe | Tauron Dystrybucja S.A. | 2015-2020 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Długość zmodernizowanej linii | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.14 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV Bierkowice Elewatory | inwestycyjne / długoterminowe | Tauron Dystrybucja S.A. | 2015-2020 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, Strategia ZIT AO, Strategia Rozwój AO | Ilość zmodernizowanych stacji oraz ich moc | niemożliwe do oszacowania |
| P.E.15 | Ciepłownictwo, chłodnictwo, gazownictwo, energetyka | Modernizacja sieci gazowej. Wymiana odcinków stalowych rurociągów na polietylenowe (PE HD100 SDR11): - ul. Proszkowska, ul. Chabrów, ul. Chodowieckiego, - ul. Narcyzów -Tulipanów, ul. Kościuszki, ul. Krakowska, ul. Śląska, - ul. Gospodarcza - Chmielowicka, - ul. Niemodlińska | inwestycyjne / długoterminowe | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. | 2015-2021 | b/d | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki unijne i krajowe oraz środki własne | Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole, Program Ochrony Środowiska dla miasta Opola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej | Długość modernizowanej linii | niemożliwe do oszacowania |