# UMOWA NR MZD/TM/......./2009

Zawarta w dniu .............r. w Opolu pomiędzy:

Miejskim Zarządem Dróg w Opolu, 45-573 Opole ul. Aleja Przyjaźni 9, zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż. Stanisława Tykę

a firmą  .....................................................................................................................................................

wpisaną do ........................................................... .................................................w dniu .......................................  w ............................................ pod numerem ...................................................  reprezentowaną przez :

.......................................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.01.2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu nad rzeką Olszynką w ciągu drogi powiatowej nr 1766 O w Opolu (ulica bez nazwy) ,  zgodnie z ofertą.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3.  Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwej organizacji i oznakowania.

4. Na przedmiot umowy określony w pkt. 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i obejmujący między innymi:

- rozbiórkę istniejącego przepustu,

- wykonanie tymczasowej drogi objazdowej z płyt drogowych wraz z tymczasowym przepustem o średnicy 800 mm i oznakowaniem,

- wykonanie grodzy ziemnej wraz z montażem rur tymczasowych dla przeprowadzenia wody,

- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod zaprojektowaną konstrukcję powłokową wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu,

- wykonanie fundamentu pod konstrukcję z podsypki wspierającej ułożonej na warstwie geowłókniny,

- ułożenie na fundamencie konstrukcji z blachy karbowanej,

- zasypanie wykonanego przepustu,

- ułożenie warstwy geowłókniny nad przepustem,

- wykonanie barier energochłonnych na obiekcie i dojazdach,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego nad obiektem,

- wykonanie umocnienia dna i skarp na wlocie i wylocie,

- pogłębienie i odmulenie koryta cieku.

§ 2

1. Za wykonanie zamówienia określonego w § 1 Wykonawca, zgodnie z przyjętą ofertą otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto  ...........................................................................

słownie: ........................................................................

+ obowiązujący podatek VAT  w wysokości  22 % tj. .......................................................,

wartość brutto     ..........................................................,

słownie: ........................................................................

2.  W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  wynagrodzenia.

3.  Podstawę do określenia cen stanowi dokumentacja techniczna i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji technicznej.

4.  Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i ust. 3 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie  protokołu konieczności podpisanego  przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

5. Zamawiający może zlecić wykonanie robót zamiennych w ramach wynagrodzenia ustalonego w przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie  protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów zamiennych przygotowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

7. Roboty dodatkowe i zamienne będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych  przy zastosowaniu:

- cen jednostkowych i składników cenotwórczych w wysokościach takich samych jak podano w ofercie przetargowej dla robót podstawowych.

§ 3

1. Umowę zawiera się na okres:

od dnia ....................... r  do dnia ............................ r

2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: .................................... r

3. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:

.................................................................................................................................................................

W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót /pod względem technicznym i rozliczeniowym/ Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru:

........................................................................

4. Inspektor Nadzoru, Zamawiający, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

1.  Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją projektową oraz przekazać plac budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy :

1) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, projektem organizacji ruchu, z materiałów posiadających aktualne deklaracje zgodności zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r., Nr 92, poz. 881) oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy budowlanej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót przestrzegać „Ustawy o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001r (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206).

2. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Urząd Miasta Opola, oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania, przez cały czas trwania realizacji zadania.

3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej realizowanego zamierzenia.

4. Dokonywanie badań i kontroli wynikających ze Specyfikacji Technicznych.

5. Prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem robót, który stanowi integralną część oferty.

6. W przypadku zaistnienia konieczności przerwania prowadzenia robót, np.  ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, przedłożenie Zamawiającemu nowego, skorygowanego harmonogramu robót uwzględniającego zaistniałe przerwy w prowadzeniu robót.

7. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazanie inwestycji Zamawiającemu 
w terminie odbioru zadania.

8. Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. W przypadku braku umowy ubezpieczenia budowy Zamawiający może w terminie 28 dni od daty podpisania umowy zawrzeć umowę ubezpieczeniową, a jej kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

9. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan pierwotny.

10. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, wpisem do dziennika budowy a także pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.

11. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności wypełnionego dziennika budowy, niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, dokumentów potwierdzających, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane.

12. Pisemne powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad, usterek stwierdzonych w trakcie odbioru bądź w trakcie trwania rękojmi-gwarancji oraz żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

§ 7

1. Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w trybie art. 6471 § 2  k.c.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie robót.

3. W terminie 7 dni, od daty zawarcia  umowy z podwykonawcom, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa,  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do umów z podwykonawcami w zakresie terminów wykonania powierzonych prac oraz zobowiązań finansowych.

5. Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury  Wykonawcy z następującymi załącznikami :

a/ kserokopia faktury podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

b/ protokół odbioru robót.

c/ cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz

numeru konta bankowego podwykonawcy

6. Zapłata faktury, o której mowa w punkcie 5, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy        podwykonawcy.

§ 8

1.  Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczenie finansowe.

Roboty będą opłacane ze środków Zamawiającego z konta:

....................................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny NIP 754-10-13-696.

2.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

....................................................................................................................................................................

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących odbiorów:

a) dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu, poprzez wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, w trakcie ich realizacji bez powodowania przerw w robotach,

b) końcowego, po zakończeniu wszystkich robót,

c) ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, po upływie terminu rękojmi-gwarancji.

2. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

3. Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,   Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
 odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie dokonane ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

6. Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania materiałów, w rezultacie których okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne ze Specyfikacją Techniczną, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

7. Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi-gwarancji, rozpoczynają bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy.

§ 10

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

2. Okres gwarancji trwa 3 lata od dnia odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, w terminach ustalonych przez Strony pod rygorem zapłaty kar przewidzianych w § 12 ust. 1 pkt. c.

§ 11

1. Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane roboty z Zamawiającym fakturami częściowymi i fakturą końcową.

2. Faktury częściowe wystawiane będą za roboty wykonane w danym miesiącu, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego – do wysokości 80 % wartości umownej.

3.  Faktura końcowa wystawiana będzie po komisyjnym odbiorze przedmiotu odbioru.

4. Zamawiający zrealizuje faktury w terminie 28 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy :

............................................................................................................................................................
z zastrzeżeniem § 7 pkt 5.

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.  Za nieterminowe płacenie faktur Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.

7. Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły kredyt na realizację umowy oraz osób fizycznych i prawnych wymienionych w ofercie Wykonawcy na realizację przedmiotu niniejszej Umowy jako podwykonawcy.

§ 12

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

b) za każdą stwierdzoną niezgodność z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas prowadzenie robót w wysokości 100 zł za każdy znak

c) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, licząc za każdy dzień zwłoki,

d) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego netto, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, licząc za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego netto, licząc za każdy dzień zwłoki.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie

14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający może odliczyć kary

umowne od płatności należnych Wykonawcy.

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

5. W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

6. W przypadku nie usunięcia wady, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, w formie...............................................................................
na kwotę ............................................................................................................................
słownie : ............................................................................................................................

2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione :
a) 70 % wartości - w 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót,
b) 30 % wartości - w 14 dni po dokonaniu odbioru ostatecznego, po upływie rękojmi-gwarancji.

§ 14

1. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo
odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

b) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania.

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres przekraczający 1 miesiąc, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

d)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Jeśli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej

ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:

1. Projekt budowlano-wykonawczy

2. Specyfikacje Techniczne

3. Oferta Wykonawcy

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

5. .......................................................

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA