UMOWA  Nr MZD/           /TP2/2010

zawarta w dniu ...........................  r. w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg w Opolu,  
Al. Przyjaźni 9 zwanym dalej „Zamawiającym” , reprezentowanym przez :

Dyrektora  - mgr inż.  Stanisława  Tykę

a firmą  ........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

wpisaną do .................................................................................................................. w dniu ................................. w .................................................................................................................. pod numerem ........................................

reprezentowaną przez:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnioną do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z  Ustawą  z  dnia  29.01.2004 r. Prawo  zamówień publicznych (DzU z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) w ramach procedury przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ...................................... zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowy ekranów akustycznych

Na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

Etap I  - Analiza lokalizacji ekranów i nośności konstrukcji wiaduktu i skarp z uwzględnieniem obciążeń generowanych przez ekrany akustyczne oraz koncepcją budowy ekranów z szacunkowym kosztem realizacji.

Etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii wraz ze złożeniem - w imieniu Zamawiającego - wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla robót wymagających pozwolenia lub zgłoszenia robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w  § 1 - cykl 6 m-cy, w tym:

Etap I -  2 m-ce (licząc od dnia podpisania umowy do dnia przedłożenia Zamawiającemu wyników analizy ruchu, nośności konstrukcji wiaduktu wraz z koncepcją),

Etap II - 4  m-ce (licząc od dnia uzyskania zgody Zamawiającego na realizację II Etapu do dnia złożenia 
– w imieniu zamawiającego - wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  zadania dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim).

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do składania - w terminie do trzeciego dnia każdego miesiąca - comiesięcznych pisemnych informacji o stopniu zaawansowania prac objętych zakresem umowy .

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca dołączy do projektów będących przedmiotem zamówienia: 
a) wykaz projektów,
b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
    budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 
    z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
c) oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową.
Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Przekazanie przedmiot umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w zakresie opracowania dokumentacji w n.w. ilości egzemplarzy:
a) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz.
b) projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz.
c) projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.
d) przedmiary robót zawierające scalone kosztorysy ofertowe - po 2 egz.
e) kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.
f) specyfikacje techniczne - po 3 egz.
g) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) - po 4 kpl  :

- o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- o uzyskanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę,

i) wersja elektroniczna - po 2 szt w formacie - .pdf. oraz po 2 szt w formacie, w którym przedmiotowa dokumentacja została opracowana.

7. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji 
wraz z oświadczeniem o jej kompletności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 4

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: .........................................

§ 5

1. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, określony w ( 1 ust. 1 w zakresie opracowania 
dokumentacji  wynosi  o g ó ł e m  netto ........................ zł  (słownie: ..............................................................)
plus podatek od towarów i usług VAT 22 % - ...................... zł (słownie: ..........................................................), tj.  b r u t t o  ........................ zł (słownie: ....................................................................................),

w   t y m:

1) wynagrodzenie za  Etap I (zakres określony w § 1 ust. 1.1):

wynagrodzenie  n e t t o  ............................ zł  (słownie: ...........................................................) plus podatek
     od towarów i usług VAT 22 % -........................... zł (słownie: .......................................................................),

tj. b r u t t o  ................. zł (słownie: ......................................................................................);

2) wynagrodzenie za  Etap II (zakres określony w § 1 ust.1.2):

wynagrodzenie  n e t t o  ........................... zł  (słownie: ............................................................) plus podatek
     od towarów i usług VAT 22 % - .................... zł (słownie: ............................................................................),  
     tj. b r u t t o ...................... zł (słownie: ......................................................................................).

2. Realizacja II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego nastąpi
    po zagwarantowaniu bezpieczeństwa konstrukcji obiektu oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych
    po wykonaniu ekranów akustycznych.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie z ust.1 uwzględnia koszt niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  wynagrodzenia.

§ 6

- Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczone środki finansowe.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, za wykonane elementy zamówienia wyszczególnione w Formularzu Cenowym, stanowiącym integralną część umowy, do wysokości 80 %
wynagrodzenia przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1.

- Ostateczne rozliczenie prac (pozostałe 20 % wynagrodzenia przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1) nastąpi fakturą końcową zgodnie z § 3 ust. 7 po dostarczeniu kompletu całości dokumentacji oraz uprawo-mocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę i przyjęciu zgłoszenia zadania przez Opolski  Urząd Wojewódzki.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły przekazania poszczególnych elementów Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury na konto Wykonawcy w banku ................ .............................................................................. w terminie do 28 dni od daty jej doręczenia
z zastrzeżeniem § 9 ust. 6.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie, za wyjątkiem banków, które udzieliły kredyt na realizację umowy.

§ 7

- Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac i udziela 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest w okresie rękojmi i gwarancji do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie obustronnie uzgodnionym.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac podanego w § 1 Wykonawca  zapłaci karę umowną w wysokości określonej  w § 8 ust. 1 a nadto Zamawiający może je zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto:

  - za odstąpienie od wykonania umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 %,

  - za zwłokę i opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2%, licząc za każdy dzień od umownego terminu odbioru,

  - za zwłokę i opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% za każdy dzień, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda rzeczywista przewyższa wysokość nakładanych kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów nie objętych karami umownymi.

- W razie przerwania prac projektowych przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac zostanie ustalona wspólnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac, bez naliczania kar z tytułu odstąpienia od umowy.

- Strony oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, mogą odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 
Prawa zamówień publicznych.

§ 9

            - Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
     Zamawiającego.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie 
     robót.

            - W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie 
     umów na prace zlecone do podwykonawstwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 
     umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

            - Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do umów z podwykonawcami w zakresie terminów
     wykonania powierzonych prac oraz zobowiązań finansowych.

            - Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy 
      z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- protokół odbioru prac,

- cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

6. Zapłata faktur, o których mowa w ust. 5, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
    oraz Prawa zamówień publicznych. 
2. W przypadku sporu jego rozstrzygnięcie nastąpi w sądzie właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są zmiany umowy i wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

- Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji.

- Zamawiający będzie miał prawo do używania niniejszej dokumentacji i sporządzania kopii jedynie 
przy robotach objętych niniejszym projektem i w celu, do którego jest on przeznaczony.

- Zamawiający nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do ww. użytku.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik Nr 2 - Oferta z formularzem cenowym

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                                     .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .