UMOWA  Nr MZD/            /TP2/2010

zawarta w dniu .......................... w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg w Opolu,  
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 zwanym dalej „Zamawiającym” , reprezentowanym przez :

Dyrektora  - mgr inż.  Stanisława  Tykę

a firmą  ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

wpisaną do .................................................................................................................. w dniu ................................. w ............................................................................................................... pod numerem ........................................

reprezentowaną przez:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnioną do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z  Ustawą  z  dnia  29.01.2004 r. Prawo  zamówień publicznych (DzU z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) w ramach procedury przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............................... zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia:

„Przebudowa ul. Bolka II i ul. Tuwima na odcinku od ul. Bolka II do ul. Obrońców
Stalingradu w Opolu  wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)”

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

1. Etap I  - Opracowanie koncepcji i złożenie do zaopiniowania w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

2. Etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii wraz ze złożeniem - w imieniu Zamawiającego - wniosku o wydanie:

- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przebudowy ul. Bolka II i Tuwima i zgłoszenie zadania dla robót nie wymagających zezwolenia na realizację inwestycji,

- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przebudowy włączenia ul. Tuwima do ul. Obrońców Stalingradu i zgłoszenie zadania dla robót nie wymagających zezwolenia na realizację inwestycji.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1: - cykl 8 m-cy, w tym:

Etap I -  2 m-ce - licząc od dnia podpisania umowy do dnia złożenia koncepcji do zaopiniowania przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, tj. od dnia ................... do dnia ............................

Etap II - 6 m-cy-  licząc od dnia uzyskania pozytywnej opinii Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola do dnia złożenia – w imieniu Zamawiającego - wniosku:

- o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przebudowy ul. Bolka II i Tuwima i zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających zezwolenia na realizację inwestycji,

- o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przebudowy włączenia ul. Tuwima do ul. Obrońców Stalingradu i zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających zezwolenia na realizację inwestycji.

§ 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do składania - w terminie do trzeciego
dnia każdego miesiąca - comiesięcznych pisemnych informacji o stopniu zaawansowania prac objętych zakresem umowy.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca dołączy do projektów będących przedmiotem zamówienia: 
a) wykaz projektów,
b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-  
    budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi i że zostały wykonane w stanie kompletnym 
    z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
c) oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową.
Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Przekazanie przedmiot umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w zakresie opracowania dokumentacji w ilości egzemplarzy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji 
 wraz z oświadczeniem o jej kompletności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 4

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:...........................................

§ 5

1. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, określony w ( 1 ust. 1 w zakresie opracowania 
dokumentacji  wynosi  o g ó ł e m  netto ........................ zł  (słownie: .............................................................)
plus podatek od towarów i usług VAT 22 % - ...................... zł (słownie: .........................................................), tj.  b r u t t o  ........................ zł (słownie: ....................................................................................),

w   t y m:

1) wynagrodzenie za  Etap I (zakres określony w § 1 ust. 1.1):

wynagrodzenie  n e t t o  ............................ zł  (słownie: ..........................................................) plus podatek
    od towarów i usług VAT 22 % -........................... zł (słownie:.......................................................................),

tj. b r u t t o  ................. zł (słownie: ......................................................................................);

2) wynagrodzenie za  Etap II (zakres określony w § 1 ust.1.2):

wynagrodzenie  n e t t o  ........................... zł  (słownie: ...........................................................) plus podatek
     od towarów i usług VAT 22 % - .................... zł (słownie: ...........................................................................),  
     tj. b r u t t o ...................... zł (słownie: ......................................................................................).

2. Realizacja II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola do zaproponowanego rozwiązania (zakres przedmiotu określony w § 1 pkt 1 dla Etapu I).

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie z ust.1 uwzględnia koszt niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
 wynagrodzenia.

§ 6

- Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczone środki finansowe.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły przekazania poszczególnych elementów Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, za wykonane elementy zamówienia 
do wysokości 80 % wynagrodzenia przedmiotu umowy brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Ostateczne rozliczenie prac (pozostałe 20 % wynagrodzenia przedmiotu umowy brutto określonego
w § 5 ust. 1 nastąpi fakturą końcową zgodnie z § 3 ust. 7 po:

a) dostarczeniu Zamawiającemu kompletu całości dokumentacji,

b) uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przebudowy ul. Bolka II i Tuwima i  zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających zezwolenia na realizację inwestycji,

c) uzyskaniu decyzji zezwolenia realizację inwestycji drogowej przebudowy włączenia ul. Tuwima do ul. Obrońców Stalingradu i zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających zezwolenia na realizację inwestycji.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury na konto Wykonawcy w banku 
........................................................................................................................ w terminie do 28 dni 
od daty jej doręczenia z zastrzeżeniem § 9 ust. 6.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie.

§ 7

- Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac i udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest w okresie rękojmi i gwarancji do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie obustronnie uzgodnionym
pod rygorem kar przewidzianych w § 8 ust. 1 pkt c.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac podanego w § 1 Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości określonej  w § 8 ust. 1 oraz Zamawiający może zlecić wykonanie prac 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

  - za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %,

  - za zwłokę i opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego 
w wysokości 0,2 %, licząc za każdy dzień zwłoki i opóźnienia od umownego terminu odbioru,

  - za zwłokę i opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki i opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.

Wysokości kar umownych nie mogą przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda rzeczywista przewyższa wysokość nakładanych kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów nie objętych karami umownymi.

- W razie przerwania prac projektowych przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac zostanie ustalona wspólnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac, bez naliczania kar z tytułu odstąpienia od umowy.

- Strony oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, mogą odstąpić od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
    Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145   
    Prawa zamówień publicznych. 
b) kary umowne przekraczają 10 % wartości umowy.

§ 9

            - Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie 
robót.

            - W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  
kserokopie umów na prace zlecone do podwykonawstwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osoby umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

            - Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do umów z podwykonawcami w zakresie terminów
wykonania powierzonych prac oraz zobowiązań finansowych.

            - Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy 
z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- protokół odbioru prac;

- cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

            - Zapłata faktury, o której mowa w ust. 5, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy Prawa zamówień publicznych.

2. W przypadku sporu jego rozstrzygnięcie nastąpi w sądzie właściwym miejscowo dla Zmawiającego.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są zmiany umowy i wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

- Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji.

- Zamawiający będzie miał prawo do używania dokumentacji i sporządzania kopii jedynie przy robotach objętych projektem i w celu, do którego jest on przeznaczony.

- Zamawiający nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do ww. użytku.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik Nr 2 - Oferta

- Załącznik Nr 3 - Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                                     .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .