UMOWA  Nr MZD/           /TP2/2011

zawarta w dniu ………..2011 r. w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg w Opolu,  
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………, 
wpisaną do ……………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: ………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową na podstawie zlecenia nr ………………………………………… z dnia …………..2011 r. zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia:

„Budowa drogi łączącej ul. Kołłątaja z ul. Armii Krajowej w Opolu
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i 1 Maja
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)”

1. Etap I  - Opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii dla przedstawionych rozwiązań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

2. Etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii wraz ze złożeniem - w imieniu Zamawiającego - wniosku o wydanie - pozwolenia budowę i zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 – cykl 7 miesięcy, w tym:

1) ust. 1 - Etap I -  1 m-c (licząc od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia koncepcji w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola do zaopiniowania), tj. od dnia ................... do dnia ............................

2) ust. 2 - Etap II – 6 m-cy (licząc od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim).

§ 3

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy zgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca dołączy do projektów będących przedmiotem zamówienia: 
a) wykaz projektów,

b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;

c) oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową.

Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Przekazanie przedmiot umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w zakresie opracowania dokumentacji w n.w. ilości egzemplarzy:

- projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz.

- projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz.

- projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.

- przedmiary robót zawierające scalone kosztorysy ofertowe dla każdego odcinka 
oraz każdej branży - po 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdego odcinka oraz każdej branży- po 2 egz.

- specyfikacje techniczne - 4 egz.

- wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zgłoszenie robót niewymagających zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – po 4 kpl

- wersja elektroniczna - po 2 szt w formacie - .pdf. oraz po 2 szt w formacie, w którym przedmiotowa dokumentacja została opracowana,

7. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji 
wraz z oświadczeniem o jej kompletności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 4

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ……………………

§ 5

1. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, określony w ( 1 ust. 1 w zakresie opracowania dokumentacji  wynosi  ogółem  netto ................. zł  (słownie: ....................................)
plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - ........................... zł (słownie: ..................................), tj.  brutto  ........................ zł (słownie: .......................................),

w   t y m:

1) wynagrodzenie za  Etap I (zakres określony w § 1 ust. 1):

wynagrodzenie  netto  ....................... zł  (słownie: ....................................................) plus podatek
od towarów i usług VAT 23 % -.......................... zł (słownie:........................................................), 
tj. brutto  ................. zł (słownie: .......................................................................);

2) wynagrodzenie za  Etap II (zakres określony w § 1 ust.2):

wynagrodzenie  netto  ........................... zł  (słownie: ...........................................................) plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - .................... zł (słownie: ..............................................), tj. brutto ...................... zł (słownie: ............................................................).

2. Realizacja Etapu II uzależniona jest od uzyskania pozytywnej opinii Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola dla wykonanej w Etapie I koncepcji.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie z ust.1 uwzględnia koszt niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  wynagrodzenia.

§ 6

- Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczone środki finansowe.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły przekazania poszczególnych elementów Zamawiającemu.

- Rozliczenie za zakres Etapu I może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii MZD w Opolu i WITiGK Urzędu Miasta Opola dla przedłożonej koncepcji,

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, za wykonane elementy zamówienia 
do wysokości 80 % wynagrodzenia przedmiotu umowy brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Ostateczne rozliczenie prac (pozostałe 20 % wynagrodzenia przedmiotu umowy brutto określonego
w § 5 ust. 1 nastąpi fakturą końcową zgodnie z § 3 ust. 7 po:

a) dostarczeniu Zamawiającemu kompletu całości dokumentacji,

b) uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury na konto Wykonawcy w terminie do 28 dni od daty jej doręczenia.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie.

§ 7

- Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac i udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest w okresie rękojmi i gwarancji do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie obustronnie uzgodnionym.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac podanego w § 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 oraz Zamawiający może zlecić wykonanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia uznania należytego wykonania usługi, tj od dnia podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji,

- Zwrot pozostałych 30%, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po okresie gwarancji.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

  - za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 10 %,

  - za zwłokę lub opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego 
w wysokości 0,2 %, licząc za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia od umownego terminu odbioru,

  - za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki i opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.

Wysokości kar umownych nie mogą przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda rzeczywista przewyższa wysokość nakładanych kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów nie objętych karami umownymi.

- W razie przerwania prac projektowych przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac zostanie ustalona wspólnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac, bez naliczania kar z tytułu odstąpienia od umowy.

- Strony oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, mogą odstąpić od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

b) jeżeli kary umowne przekraczają 10 % wartości umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku sporu jego rozstrzygnięcie nastąpi w sądzie właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są zmiany umowy i wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

- Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji.

- Zamawiający będzie miał prawo do używania niniejszej dokumentacji i sporządzania kopii jedynie 
przy robotach objętych niniejszym projektem i w celu, do którego jest on przeznaczony.

- Zamawiający nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do ww. użytku.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik Nr 2 – Oferta z formularzem cenowym.

- Załącznik Nr 3 – Zlecenie.

- Załącznik Nr 4 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca