UMOWA Nr MZD/TM/......./2011

zawarta w dniu ………………………….  w Opolu pomiędzy :

Miejskim Zarządem Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez:

Dyrektora  -  ...............................................

a firmą ........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................

wpisaną do .................................................................................................................................  w dniu ...........................w........................................pod numerem ............................................................reprezentowaną przez: ………………………………… ……… …………………………. ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej „Inżynierem”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie Ustawą  z  dnia  29.01.2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Inżynier przyjmuje do wykonania usługę:

Pełnienie funkcji Inżyniera

przy realizacji zadania

„Remont wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Usługa realizowana będzie w oparciu o dokumentację techniczną, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, umowę zawartą z wykonawcą robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 207 z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do jej wykonania.

- Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami branży:

- mostowej,

- drogowej,

- sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Za usługę określoną w § 1  Inżynier otrzyma wynagrodzenie w wysokości :

n e t t o  …………………………..

słownie zł: …………………………………………………………………………..

.     plus podatek od towarów i usług VAT 23 %  ……………………………………..
     słownie zł: ………………………………………………………………………….

tj. b r u t t o  …………………………………….

słownie zł: …………………………………………………………………………

2. Cena za 1 pobyt na budowie w okresie gwarancji wynosi:

netto : ………………………………………

( słownie zł: ………………………………………………………………………)

+ podatek VAT w wys. 23%: ……………………….

tj. brutto : …………………………………….

( słownie zł: ………………………………………………………………………. )

3. Dla zabezpieczenia nadzoru w okresie gwarancji – przyjęto do rozliczenia kwotę

przewidywanego wynagrodzenia (przyjęto 10 pobytów Inżyniera na budowie w okresie

gwarancji): ................................... netto .

4. Pobyt na budowie w okresie gwarancji będzie pełniony każdorazowo na wezwanie (powiadomienie) Zamawiającego. Potwierdzeniem pobytu na budowie będzie każdorazowo protokół podpisany przez obie strony.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia.

§ 3 Termin realizacji

Sprawowanie funkcji Inżyniera ustala się:

- na czas realizacji zadania do jego końcowego rozliczenia  : do dnia ……………

- w okresie gwarancji,  udzielonej przez Wykonawcę zadania, tj. 5 lat, licząc od daty

odbioru końcowego.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Inżynierowi jeden egzemplarz dokumentacji technicznej.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
      a)  zawarcie umowy z wykonawcą robót,
      b) zapewnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

§ 5 Obowiązki Inżyniera

- Kompleksowy nadzór inwestorski, sprawowany będzie zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),na zakres robót objęty dokumentacją techniczną oraz Specyfikacjami technicznymi w zakresie występujących branż.

- Ponadto do obowiązków Inżyniera należy:

    - administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy, w zakresie warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych,

    - zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

    - pełnienie nadzoru nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem  Prawa budowlanego i innych obowiązujących regulacji prawnych,

    - nadzór nad Wykonawcą robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowym oznakowaniem robót na czas prowadzenia budowy,

    - współpraca ze służbami PKP oraz właścicielami urządzeń obcych,

    - współpraca z  osobami pełniącymi nadzór autorski,

    - zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymogami,

    - monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportu, w którym będą ujęte wskaźniki rzeczowo- finansowe,

    - ustalenie i określenie wartości robót zgodnie z umową z Wykonawcą, wystawianie świadectw płatności,

    - szacowanie i weryfikacja wraz ewidencją ewentualnych robót dodatkowych

i zamiennych,  a także nadzór nad ich realizacją,

    - udział w przygotowaniu i ocena niezbędnych opinii, ekspertyz i dokumentacji na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne,

    - wnioskowanie o sporządzenie protokółu konieczności na roboty dodatkowe wraz z niezbędnymi dokumentami i uzasadnieniem,

    - organizowanie, cyklicznych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru ( na placu budowy co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego w innym cyklu). Narady będą prowadzone i protokółowanie przez Inżyniera,

    - uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót

i materiałów,

    - przeprowadzanie odbiorów robót ulegających zakryciu, robót zanikających poprzez wpis do dziennika budowy, odbiorów częściowych, branżowych, końcowego i ostatecznego,

    - przestrzeganie harmonogramu i terminowej realizacji robót,

    - kontrole badań laboratoryjnych,

    - kontrola prawidłowości  prac pomiarowych,

    - prowadzenie dokumentacji budowy wraz z dokumentacją fotograficzną budowy,

    - rozliczenie robót w ramach przydzielonych na ich realizację środków finansowych,

    - stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę,

    - wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane, wykonania planowanych efektów zadania oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

3. Pełnienie funkcji Inżyniera nad zrealizowanymi robotami w okresie gwarancji, tj.

prowadzenie  przy współudziale Zamawiającego odbiorów gwarancyjnych, dokonywanie

corocznych przeglądów robót objętych gwarancją, sporządzenie protokołu.

§ 6

- Potwierdzenie przez Inżyniera,  zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych,  złożonych przez wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego zadania nastąpi w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

§ 7

- Zamawiający,  jako koordynatora w zakresie realizacji umowy wyznacza:

Celinę Grzelak-  Kierownika Działu Mostów MZD w Opolu

- Przedstawicielem Inżyniera w zakresie:

  - koordynatora zadania będzie: …………………………………

b)   nadzoru nad n/w branżami będą dla robót:

  - mostowych: ……………………………….

  - drogowych: ……………………………….

  - sanitarnych (sieci kanalizacyjnych)……………………………….

§ 8 Rozliczenie

- Inżynier rozliczać się będzie za wykonane usługi z Zamawiającym fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym ( procenty w zaokrągleniu do 2-ch miejsc po przecinku), do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, ustalonego

w §2 ust.1.

- Faktura końcowa za prace zgodne z § 1 ust.1 wystawiona będzie po rozliczeniu końcowym zadania.

- Faktura za pobyt na budowie wystawiona będzie w terminie do 7 dni,  po wykonaniu usługi na zasadach określonych w § 2 ust.2.

- Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 28 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Inżyniera: ……………………………………………………………………………..

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły kredytu na realizację umowy.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalają następujące kary umowne,  liczone od wynagrodzenia brutto określonego

w § 2 umowy.

1.   Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości   10 %,

  - w przypadku wydłużania realizacji robót z powodu okoliczności, za które odpowiada  Inżynier,  w wysokości 0,3 % za każdy dzień wydłużenia

  - w przypadku zwłoki i opóźnienia w wykonaniu czynności należących do Inżyniera w wysokości 0,3  %  za każdy dzień zwłoki i opóźnienia

2.   Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,3 % za każdy

dzień zwłoki.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Inżynierowi.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Inżyniera.

- W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 10 Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo

do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Inżynier nie rozpoczął wykonywania obowiązków określonych w § 5 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Inżynier wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo, odstąpienie od umowy może nastąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera.

- Kary umowne przekroczą 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa budowlanego wraz aktami wykonawczymi, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Inżyniera Kontraktu.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

-  Załącznik Nr 1 - Oferta

-  Załącznik Nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający                                                                                                  Inżynier

. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                                     .  . . . . . . . . . . . . . . . . .