UMOWA  Nr MZD /            / TN/2011

W dniu               w Opolu pomiędzy Miastem Opole działającym poprzez Miejski  Zarząd  Dróg  w  Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole reprezentowanym przez :

##### Arkadiusza Karbowiaka – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  firmą ………………………………………………………………………………………………...…..……

………………………………………………………………………………………………………….………..

wpisaną do ……………………………..……………….. w dniu …………….…. w …………………….. pod numerem …………………  reprezentowaną przez : …………………………..…………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące zadanie pn.:

„Wymiana stolarki okiennej i zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych dla pomieszczeń od strony ul. Ozimskiej w budynkach  mieszkalnych

Ozimska 93 i 95”

realizowana w ramach zadania pn.:

„Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimskiej, Rejtana, Kolejowa.”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez

Pracownie Projektową   AKI- Projekt 45-710 Opole, ul. Prószkowska 9/28  oraz Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją  i oznakowaniem.

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy   zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, który obejmuje:

a) wymianę 17 okien w pomieszczeniach i 2 okien dachowych na okna o podwyższonej

izolacyjności akustycznej minimum 37 dB, montowane okna muszą posiadać certyfikat

producenta, że spełniają izolacyjność akustyczną  37 dB;

b) montaż w ścianach zewnętrznych 17 szt specjalistycznych  nawiewników o dużej zdolności

tłumienia hałasu i 2 kpl nawiewów powietrza przewodami elastycznymi z dachu do

pomieszczeń poddasza.

§ 2

- Wartość robót objętych niniejszą umową, zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:

n e t t o : ……………….……..… zł

(słownie: ………………………………………………………………….……………………………)

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………………………………..………. , czyli

b r u t t o: ……………..……. ...zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych wartości robót stanowi dokumentacja projektowa i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z projektu.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej  i ust. 3 niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego  przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.     Roboty te rozliczane będą na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych przy zastosowaniu składników cenotwórczych w wysokościach takich samych jak podano w ofercie przetargowej   dla robót podstawowych.                                                                                                           Zarówno przedmiar jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.                                                                                                                                      W zależności od wielkości wyceny, udzielenie zamówienia dodatkowego odbędzie się przy zastosowaniu odpowiednich procedur.                                                                                                                               Na zamówienia dodatkowe będą zawierane odrębne umowy.

- W przypadku inicjowania zmian przez Wykonawcę konieczne jest przedstawienie wyceny dla robót zamiennych, zgody na wprowadzenie takich zmian ( gdy jest to konieczne) autora projektu, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Powyższe może mieć formę protokołu konieczności.                                                                                                                                                 Do wyceny należy przyjąć składniki cenotwórcze w wysokościach takich samych jak podano w ofercie przetargowej dla robót podstawowych.                                                                                                Zarówno przedmiar, ceny i ceny jednostkowe zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych niezależnych od Wykonawcy  lub Zamawiającego sposób postępowania jak w § 2 ust. 5.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 5 tygodni od daty podpisania umowy

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną oraz przekazać plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

§ 5

. Do obowiązków Zamawiającego należy :

1) przekazanie protokolarne Wykonawcy teren budowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej ,

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  z materiałów posiadających aktualne deklaracje zgodności zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Ze względu na to , że prace będą prowadzone w zamieszkanych lokalach, wszystkie roboty winny być prowadzone z najwyższą starannością i dbałością o czystość pomieszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń przed zniszczeniem i zabrudzeniem ( stosowanie okładzin kartonowych na posadzkach, folii malarskich na meblach itp.).

- Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, i przekazanie potwierdzenia Zamawiającemu do 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo uczynić to na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Informowanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan pierwotny.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, wpisem do dziennika budowy a także pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.

- Uzyskanie od wszystkich właścicieli lokali , w których dokonano wymiany stolarki okiennej i zainstalowano urządzenia wentylacyjne oświadczenia, że nie wnoszą zastrzeżeń do wykonanych prac.

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o gotowości odbioru robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentów potwierdzających, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane.

W razie nie złożenia kompletnych dokumentów, zgłoszenie o gotowości do odbioru robót uznaje się za niezasadne co skutkować będzie możliwością naliczania kar umownych,

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad, usterek stwierdzonych w trakcie odbioru bądź w trakcie trwania rękojmi-gwarancji oraz żądanie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

§ 7

1. Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga  zgody Zamawiającego w

trybie art. 6471 § 2 k.c.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył

wykonywanie robót.

- W terminie 7 dni, od daty podpisania  umowy z podwykonawcą, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu

kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa,  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez

osoby umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

4. Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy

z następującymi załącznikami:

a)  kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę;

b)  protokół odbioru robót;

c)  cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku

oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

5. Zapłata faktury, o której mowa w ustępie 4, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy

podwykonawcy.

§ 8

1. Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczenie finansowe.

2.  Roboty będą płacone ze środków Zamawiającego z konta:

..........................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny NIP 754-10-13-696.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP ………………………………………………………………………………………………

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………………………………………

§ 9

1.  Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących odbiorów:

a) dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu, poprzez wpis do dziennika budowy  dokonany przez Inspektora Nadzoru, w trakcie ich realizacji bez powodowania przerw  w robotach,

b) końcowego, po zakończeniu wszystkich robót,

c) ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, po upływie terminu rękojmi-gwarancji.

2. Potwierdzenie przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru ) zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

3. Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru ) zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

4. Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania materiałów, w rezultacie których okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wchodzącą w skład dokumentacji technicznej , koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

usterek.

§ 10

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy , stanowi ona rozszerzenie

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres  rękojmi trwa 3 lata od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

- Okres gwarancji trwa 5 lat od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, w terminach

ustalonych przez  Strony  pod rygorem  zapłaty kar przewidzianych w § 13 ust. 1.

§ 11

  - W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym ) - Zamawiający wyznacza :

..............................................................................................................

  - Inspektor nadzoru, Zamawiający, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy :

………………………………………………………………………………………………

§ 12

1. Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane roboty z Zamawiającym fakturami częściowymi  i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą za wykonane etapy robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego – do wysokości 80 % wartości umownej.

- Faktura końcowa wystawiana będzie po komisyjnym odbiorze przedmiotu odbioru.

- Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 28 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy  wskazany w § 8 ust.4 z zastrzeżeniem § 7 pkt 5.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności objętych niniejszą umową na osoby trzecie za

wyjątkiem banków, które  udzieliły  kredyt na realizację umowy do wysokości tego kredytu. Nie

dotyczy to cesji objętych postanowieniem § 7.

§ 13

Strony ustalają następujące kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %,

- za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % , za  każdy  dzień zwłoki lub opóźnienia,

- za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,4 %, za każdy dzień

od dnia  wyznaczonego na ich usunięcie.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,2 % ,za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,4 %, ,  za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, może usunąć je  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3 %. wynagrodzenia umownego, w formie ………………………………………….. na kwotę . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . (słownie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości:
a) 70 % wartości - w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót,
b)   30 % wartości - nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 15

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania,

2)  w razie wystąpienia istotnej zmiany, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  o nich wiadomości. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

3)   zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

5)   Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

6)   wysokość kar przekroczy 10% wartości zamówienia brutto.

§ 16

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz aktami wykonawczymi.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							  WYKONAWCA