UMOWA  NR MZD /            / TE/2012                                     WZÓR

zawarta w dniu ...................................  w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg  w  Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez dyrektora Pana  Arkadiusza Karbowiaka  działającego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola nr …………………………………………………………..……….. z dnia ………………..

a  firmą ……...……………………………………………………………………………………...…..……

…………………..………………………………………………………………………………….………..

wpisaną do ……………………………..……………….. w dniu …………….…. w …………………….. pod numerem …………………  reprezentowaną przez : …………………………..……………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadanie pn.:

UTWARDZENIE POBOCZA ULICY TELIGI W OPOLU NA ODCINKU OD WIATY PRZYSTANKOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 923 OBRĘB MALINA DO BUDYNKU NR 37

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową „PROKOM” 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 I p. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją i oznakowaniem.

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, który obejmuje:

- roboty drogowe,

- pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z mapą powykonawczą.

§ 2

  - Wartość robót objętych niniejszą umową, zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:

n e t t o : ……………….……..… zł

(słownie: ………………………………………………………………….……………………………)

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………………………………..………. , czyli

b r u t t o: ……………..……. ...zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

  - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia.

  - Podstawę do określenia wyżej wymienionych wartości robót stanowi dokumentacja projektowa i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z projektu.

  - Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej  i ust. 3 niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego  przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych przy zastosowaniu cen i składników cenotwórczych w wysokościach takich samych jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

  - W przypadku inicjowania zmian przez Wykonawcę konieczne jest przedstawienie wyceny dla robót zamiennych, zgody na wprowadzenie takich zmian, (gdy jest to konieczne) autora projektu, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Powyższe może mieć formę protokołu konieczności. Do wyceny należy przyjąć ceny i składniki cenotwórcze w wysokościach takich samych jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót jak  i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

  - W przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego sposób postępowania jak w § 2 ust. 5.

  - W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca odstępuje od ich wykonania na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Są to tzw. „roboty zaniechane”.   Wyliczenie wartości „robót zaniechanych” odbywać się będzie na takich samych zasadach jak opisano w § 2 ust.4 dotyczącym ustalenia wartości robót dodatkowych.

  - Zarówno roboty dodatkowe, jak i zamienne oraz zaniechane będą wprowadzane aneksem do umowy.

  - Niezbędne do wykonania roboty budowlane wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą rozliczane odrębną umową zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącym zamówień dodatkowych.

  - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 1 miesięcy licząc od daty zatwierdzenie projektu organizacji

ruchu na czas robót.

Termin zatwierdzenia nie może przekroczyć 2 tygodni od daty podpisania umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy zgłoszenie na budowę wraz z dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną oraz przekazać plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

§ 5

  - Do obowiązków Zamawiającego należy :

- przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy,

- przekazanie dokumentacji projektowej z geodezyjną planszą uzbrojenia podziemnego terenu          budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie wykazania na przekazanej planszy uzbrojenia podziemnego, jeżeli pomimo należytej staranności, nie mógł ujawnić tego rodzaju uzbrojenia.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  z materiałów posiadających aktualne deklaracje zgodności zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z opracowanym we własnym zakresie projektem organizacji ruchu, oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania, przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Zlecenie nadzoru nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi (na czas prowadzenia robót) poszczególnym ich użytkownikom.

- Pełna obsługa geodezyjna  budowy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia ponosi koszty ich odtworzenia. Znaki do ochrony wskaże geodeta Zamawiającego.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazanie Zamawiającemu 
w terminie odbioru zadania.

- Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych        wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi       robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i przekazanie potwierdzenia       Zamawiającemu do 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku      Zamawiający ma prawo uczynić to na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Informowanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan pierwotny.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, wpisem do dziennika budowy a także pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o gotowości odbioru robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności wypełnionego dziennika budowy, niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, dokumentów potwierdzających, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane. W razie nie złożenia kompletnych dokumentów, zgłoszenie o gotowości do odbioru robót uznaje się za niezasadne co skutkować będzie możliwością naliczania kar umownych.

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad, usterek stwierdzonych w trakcie odbioru          bądź w trakcie trwania rękojmi-gwarancji oraz żądanie wyznaczenia terminu odbioru         zakwestionowanych robót.

§ 7

- Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga  zgody Zamawiającego w trybie art. 6471 § 2 k.c.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłoszenia wszystkich podwykonawców którzy będą wykonywali przedmiot zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył    wykonywanie robót.

- W terminie 7 dni, od daty podpisania  umowy z podwykonawcą, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa,  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

- Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy  z następującymi załącznikami:

  - kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

  - protokół odbioru robót;

  - cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru  konta bankowego podwykonawcy.

- Zapłata faktury, o której mowa w ustępie 5, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy     podwykonawcy.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które  udzieliły    kredyt na realizację niniejszej umowy oraz podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę.

§ 8

            - Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczenie finansowe.

            - Roboty będą płacone ze środków Zamawiającego z konta:

Bank Millennium S.A. 86 1160 2202 0000 0002 1551 5893

Numer identyfikacyjny NIP 754-10-13-696

            - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP ………………………………

            - Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………………………………………

§ 9

            - Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących odbiorów:

a) dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu, poprzez wpis do dziennika budowy  dokonany przez Inspektora Nadzoru, w trakcie ich realizacji bez powodowania przerw  w robotach,

b) końcowego, po zakończeniu wszystkich robót,

c) ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, po upływie terminu rękojmi-gwarancji.

            - Potwierdzenie przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

            - Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

            - Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania materiałów, w rezultacie których okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wchodzącą w skład dokumentacji technicznej , koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

            - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

            - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek.

§ 10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres  rękojmi trwa 3 lata od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

- Okres gwarancji trwa 5 lat od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, w terminach ustalonych przez  Strony  pod rygorem  zapłaty kar przewidzianych w § 13 ust. 1.

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą minimum raz w roku na wezwanie Zamawiającego.

§ 11

- W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym ) - Zamawiający wyznacza : ………………………….

- Inspektor nadzoru, Zamawiający, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………………………………

§ 12

- Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane roboty z Zamawiającym fakturami częściowymi  i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą za wykonane etapy robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego – do wysokości 80 % wartości umownej.

- Faktura końcowa wystawiana będzie po komisyjnym odbiorze przedmiotu odbioru.

- Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 28 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy  wskazany w § 8 ust.4 z zastrzeżeniem § 7 pkt 5.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płacenie faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.

§ 13

Strony ustalają następujące kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

            - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %,

- za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % , za  każdy  dzień zwłoki lub opóźnienia,

- za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1 %, za każdy dzień od dnia  wyznaczonego na ich usunięcie.

            - Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,1 % ,za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,1 %, ,  za każdy dzień zwłoki.

            - Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

            - Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

            - W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

            - W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, może usunąć je  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w formie ………………………………………….. na kwotę . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . (słownie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . )

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości:
a) 70 % wartości - w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót,
b)   30 % wartości - nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 15

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  o nich wiadomości. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie,

  - wysokość kar przekroczy 10% wartości zamówienia brutto.

§ 16

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

- zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin

- zmiany ceny umownej spowodowanej:

  - zmianą przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmianą podatku VAT,  wprowadzeniem akcyzy,

  - wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych

- zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą

- zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego

- zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

  - przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót

  - udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego

  - koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną

  - koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania

  - wstrzymaniem robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ

  - wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych

- wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót

Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą zgodę.

§ 17

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz aktami wykonawczymi.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							  WYKONAWCA