UMOWA  Nr MZD.022.      .TN.2015

zawarta w dniu ....................................  w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg  w  Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-512 Opole zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora …………………………. działającego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego                         przez Prezydenta Miasta Opola nr .……………………………………………………………….……                   z dnia ……….......….. a  …………………………………………………..……………………….………..

…………………..…………………………………………………………………...……………….………..…………………..………………………………………………………………………………….……….

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.                       Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1  Przedmiot umowy

- Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn.:

Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez      Pracownię Projektową „PARK” s.c., 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 6 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją  i oznakowaniem.

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, który obejmuje:

- roboty drogowe,

- roboty kanalizacyjne – odwodnienie,

- zieleń,

§ 2  Wynagrodzenie za przedmiot umowy

  - Wartość robót objętych niniejszą umową, zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:

n e t t o : ……………….………………………………………………….………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………….……………………………)

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………..…………………………… zł, czyli

b r u t t o: …………………………………………………………………...…….... zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

  - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia.

  - Podstawę do określenia wyżej wymienionych wartości robót stanowi dokumentacja projektowa i ilości robót wynikające z tej dokumentacji z uwzględnieniem uwag zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z projektu.

  - Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej i ust. 3 niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych przy zastosowaniu cen i składników cenotwórczych w wysokościach takich samych jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

  - W przypadku inicjowania zmian przez Wykonawcę konieczne jest przedstawienie wyceny dla robót zamiennych, zgody na wprowadzenie takich zmian (gdy jest to konieczne) autora projektu, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Powyższe może mieć formę protokołu konieczności. Do wyceny należy przyjąć ceny i składniki cenotwórcze w wysokościach takich samych jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

  - W przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych niezależnych od Wykonawcy                            lub Zamawiającego sposób postępowania jak w § 2 ust. 5.

  - W przypadku rezygnacji z  wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca odstępuje od ich wykonania na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Są to tzw. „roboty zaniechane”.   Wyliczenie wartości „robót zaniechanych” odbywać  się będzie na takich samych zasadach jak opisano w § 2 ust.4 dotyczącym ustalenia wartości robót dodatkowych .

  - Zarówno roboty dodatkowe, jak i zamienne oraz zaniechane będą wprowadzane aneksem do umowy.

  - Niezbędne do wykonania roboty budowlane wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia                 określonego w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą rozliczane odrębną umową zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącym  zamówień dodatkowych.

  - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu                       na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 3  Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

§ 4  Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy, dokumentację techniczną oraz przekazać plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

- Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy :

- przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy,

- przekazanie dokumentacji projektowej z geodezyjną planszą uzbrojenia podziemnego terenu          budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

- wskazanie lokalizacji i rzędnych reperów, wyznaczenie punktów głównych osi trasy, wyznaczenie kolizyjnego uzbrojenia i sporządzenie geodezyjnej mapy powykonawczej.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie wykazania                               na przekazanej planszy uzbrojenia podziemnego, jeżeli pomimo należytej staranności, nie mógł ujawnić tego rodzaju uzbrojenia.

§ 5  Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę posiadającą wymagane uprawniania zgodne z ustawą Prawo budowlane.

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z materiałów posiadających aktualne deklaracje zgodności oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania, przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Zlecenie nadzoru nad istniejącymi urządzeniami i sieciami podziemnymi i nadziemnymi                       (na czas prowadzenia robót) poszczególnym ich użytkownikom i dostosowanie się do wymagań zawartych w uzgodnieniach z właścicielami infrastruktury występującej na zadaniu.

- Bieżąca obsługa geodezyjna  budowy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących                       się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia ponosi koszty ich odtworzenia. Znaki do ochrony wskaże geodeta Zamawiającego.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazanie Zamawiającemu 
w terminie odbioru zadania.

- Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych        wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi       robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Przekazanie Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia do 14 dni od daty podpisania umowy. Wykazać Zamawiającemu dowody opłacenia składek za ubezpieczenie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo uczynić to na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Informowanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan pierwotny.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, wpisem do dziennika budowy a także pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o gotowości odbioru robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                                       a w szczególności wypełnionego dziennika budowy, niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, dokumentów potwierdzających, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane.                                    W razie nie złożenia kompletnych dokumentów, zgłoszenie o gotowości do odbioru robót uznaje się za niezasadne co skutkować będzie możliwością naliczania kar umownych.

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad, usterek stwierdzonych w trakcie odbioru          bądź w trakcie trwania rękojmi-gwarancji.

§ 6  Podwykonawcy

- Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców wymaga zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę z Podwykonawcami umów.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                  są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowane, i jej zmian                    w terminie do 7 dni od daty je zawarcia. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

- Zamawiający w terminie do 14 dni ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy z Podwykonawcami i powstaniem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego na mocy art. 6471 Kodeksu cywilnego, jeżeli świadczenie Podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni wykonane.

- Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy  z następującymi załącznikami:

  - kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

  - kserokopia protokołu odbioru robót potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wykonanych w podwykonawstwie;

  - cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru  konta bankowego Podwykonawcy.

- Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy.

- W przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom przez Wykonawcę, Wykonawca                              jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, które potrąci z faktury Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki i zostanie potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i zostanie potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy kary umowne                w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i zostanie potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie przez Podwykonawców kolejnych wykonawców.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy               nie ujawnionemu przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły kredyt na realizacje niniejszej umowy oraz podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę.

§ 7  Zabezpieczenie finansowe

            - Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczenie finansowe.

            - Roboty będą płacone ze środków Zamawiającego z konta:

Bank Millennium S.A. 86 1160 2202 0000 0002 1551 5893

Numer identyfikacyjny NIP 754-10-13-696

            - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP ………………………………………………………

            - Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………….…………………………………

§ 8  Odbiory

            - Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących odbiorów:

  - dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu, poprzez wpis do dziennika budowy  dokonany przez Inspektora Nadzoru, w trakcie ich realizacji bez powodowania przerw w robotach,

  - końcowego, po zakończeniu wszystkich robót,

  - ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, po upływie terminu gwarancji.

            - Potwierdzenie przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

            - Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

            - Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania materiałów, w rezultacie których okaże się,                        że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wchodzącą w skład dokumentacji technicznej, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

            - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

            - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek.

§ 9  Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres  rękojmi trwa 3 lata od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

- Okres gwarancji trwa 5 lat od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad i usterek, w terminach ustalonych przez  Strony  pod rygorem  zapłaty kar przewidzianych w § 12 ust. 1.

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą minimum raz w roku na wezwanie Zamawiającego.

- Czas reakcji na wystąpienie wady i/lub usterki w okresie rękojmi i gwarancji tj. rozpoczęcie przez Wykonawcę czynności związanych z ich usunięciem wynosi …..... dni roboczych od chwili zgłoszenia. Zgłoszenia składane będą faxem lub e-mailem.

§ 10  Uczestnicy procesu budowlanego

- W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym ) - Zamawiający wyznacza : ………………………….

- Inspektor nadzoru, Zamawiający, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………………………………

§ 11  Rozliczanie robót

- Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane roboty z Zamawiającym fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą za wykonane roboty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego – do wysokości 80 % wartości umownej.

- Faktura końcowa wystawiana będzie po komisyjnym odbiorze przedmiotu odbioru.

- Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 28 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy  wskazany w § 7 ust. 4 z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i 6.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płacenie faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.

§ 12  Kary umowne

Strony ustalają następujące kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

            - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %,

- za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % , za  każdy  dzień zwłoki lub opóźnienia,

- za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1 %, za każdy dzień od dnia  wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie.

            - Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,1 % ,za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,1 %, ,  za każdy dzień zwłoki.

            - Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

            - Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

            - W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

            - W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający niezależnie                     od naliczenia kar umownych, może usunąć je  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w formie ………………………………………….. na kwotę ……………………………. (słownie : …………………………………………………………………………….…………………)

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokościach i terminach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14  Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  o nich wiadomości. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

  - wysokość kar przekroczy 10% wartości zamówienia brutto.

§ 15 Zmiany postanowień umowy

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

- zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin

- zmiany ceny umownej spowodowanej:

  - zmianą przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmianą podatku VAT,  wprowadzeniem akcyzy,

  - wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych

- zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą

- zmiany osób przewidzianych do kierowania , nadzorowania robót wymienionych w ofercie,                         za uprzednią zgodą Zamawiającego

- zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

  - przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót

  - udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego

  - koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną

  - koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania

  - wstrzymaniem robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ

  - wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych

- wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ                     na realizację robót

Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą zgodę.

§ 16

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,                                 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							  WYKONAWCA