UMOWA  Nr MZD.022.      .TP2.2016

zawarta w dniu       .     .2016 r. w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg w Opolu,  45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………..

działającym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Opola

a ………………………………………..

reprezentowanym przez ……………..

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania w ramach zadania:

Dokumentacja przyszłościowa

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnicą północną 
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

opracowanie kompletnej dokumentacji zawierającej projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysami oraz uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie w ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz przepisów związanych, w zakresie określonym w SIWZ,

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1:

do dnia 18.03.2016 r. – złożenie skorygowanej koncepcji do zatwierdzenia geometrii,

do dnia 17.06.2016 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i przekazanie projektu budowlanego w wersji elektronicznej,

do dnia 02.09.2016 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji.

§ 3

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy podane SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do składania - w terminie do trzeciego dnia każdego miesiąca - comiesięcznych pisemnych informacji o stopniu zaawansowania prac objętych zakresem umowy. Brak sprawozdania oznacza nie wywiązanie się z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: 
a) wykaz projektów,

b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją

Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w zakresie opracowania dokumentacji w n.w. ilości egzemplarzy:

- aktualna koncepcja z proponowaną geometrią drogi – 2 egz.

- projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz.

- projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej branży - po 2 egz.

- specyfikacje techniczne - 4 egz.

- wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – 4 kpl

- wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty podziału działek) w formacie pdf  oraz rysunek oznakowania docelowego w formacie dwg (AutoCAD do wersji 2010) - 2 egz., pdf

7. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji 
wraz z oświadczeniem o jej kompletności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

§ 4

Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:
……………………

§ 5

  - Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, określony w ( 1 ust. 1 w zakresie opracowania dokumentacji  wynosi  ogółem  netto ................. zł  (słownie: ....................................)
plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - ........................... zł (słownie: ..................................), tj.  brutto  ........................ zł (słownie: .......................................),

w   t y m:

1) wynagrodzenie za  Etap I:

wynagrodzenie  netto  ....................... zł  (słownie: ....................................................) plus podatek
od towarów i usług VAT 23 % -.......................... zł (słownie:........................................................), 
tj. brutto  ................. zł (słownie: .......................................................................);

2) wynagrodzenie za  Etap II:

wynagrodzenie  netto  ........................... zł  (słownie: ...........................................................) plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - .................... zł (słownie: ..............................................), tj. brutto ...................... zł (słownie: ............................................................).

  - Realizacja Etapu II uzależniona jest od uzyskanie kompletu pozytywnych opinii dla przedłożonych koncepcji.

  - Strony ustalają, że wynagrodzenie z ust.1 uwzględnia koszt niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

  - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  wynagrodzenia.

§ 6

- Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczone środki finansowe.

- Rozliczenie za zakres Etapu I nastąpi po uzyskaniu kompletu pozytywnych opinii dla przedłożonej koncepcji

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, za wykonane elementy przedmiotu umowy do 80% wynagrodzenia brutto, za prace stanowiące przedmiot umowy określonego w § 5 ust. 1

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły przekazania poszczególnych elementów (zgodnie z formularzem cenowym)  potwierdzone przez Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie prac (pozostałe 20 % wynagrodzenia przedmiotu umowy brutto określonego
w § 5 ust. 1 nastąpi fakturą końcową zgodnie z § 3 ust. 8 po:

a) dostarczeniu Zamawiającemu kompletu całości dokumentacji,

b) uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (bez wymogu klauzuli prawomocności),

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem § 9 pkt 4 i 5, w terminie do 28 dni od daty jej doręczenia.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie.

§ 7

- Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac i udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest w okresie rękojmi i gwarancji do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie obustronnie uzgodnionym.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac podanego w § 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 oraz Zamawiający może zlecić wykonanie prac innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje błędów projektowych, w tym finansowe, ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty, jakie poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywaniu robót budowlanych i likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

  - za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 10 %,

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia jako całości w wysokości 0,5 %, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego terminu odbioru,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek do dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia,

- W razie przerwania prac projektowych przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac zostanie ustalona wspólnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac, bez naliczania kar z tytułu odstąpienia od umowy.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia ewentualnych strat do pełnej ich wysokości.

§ 9

- Wykonywanie prac przy pomocy podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę z podwykonawcami pisemnych umów. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę pisma w przedmiotowej sprawie wraz z załączonym projektem umowy z podwykonawcą jaką zamierza zawrzeć; wyraża taką zgodę lub sprzeciw na zawarcie umowy z danym podwykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie prawa do wnoszenia uwag do umów z podwykonawcą w zakresie terminów wykonania prac oraz zobowiązań finansowych.

- Brak w powyższym terminie zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie traktowany, jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy z podwykonawcami 
i powstanie odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, jeżeli świadczenie podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni wykonane.

- Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- kserokopia protokołu odbioru prac potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wskazujący wydzielone elementy prac wykonane przez Podwykonawcę,

- cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

- Zapłata faktury podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez podwykonawców kolejnych wykonawców.

- Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego nie rozciąga się na umowy pozostałe zawierane przez Wykonawcę; umowy te nie są umowami z podwykonawcami.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane prace przez Podwykonawcę, który nie został ujawniony Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym powierzył wykonanie prac objętych niniejszą umową.

§ 10

Strony oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, mogą odstąpić od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 2 o okres dłuższy niż 14 dni.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku sporu jego rozstrzygnięcie nastąpi w sądzie właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są zmiany umowy i wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- w zakresie wprowadzania do pamięci komputera,

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty.

- Załącznik Nr 2 – Oferta z formularzem cenowym.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca