Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Polska

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

| DLA |  |
| --- | --- |
| PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO |  |
| Przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.z.p. |  |
| na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu |  |

Niniejsze zadanie dofinansowane jest z:

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Priorytet IV – Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie: 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00.00-0042/16-00

Sporządził:		         Zatwierdził:

…………………………….		…………………………….

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| L.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (SIWZ). |
|  | Część II | Wzór Umowy |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia – Rozdział 4 SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia], załącznik nr 7 Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu” |

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1.	Nazwa i adres Zamawiającego	4

ROZDZIAŁ 2.	Definicje i skróty	4

ROZDZIAŁ 3.	Tryb udzielania zamówienia	5

ROZDZIAŁ 4.	Opis przedmiotu zamówienia	5

ROZDZIAŁ 5.	Zamówienia częściowe	10

ROZDZIAŁ 6.	Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót	11

ROZDZIAŁ 7.	Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej	11

ROZDZIAŁ 8.	Termin wykonania zamówienia	11

ROZDZIAŁ 9.	Wykluczenie – warunki udziału w postępowaniu	11

ROZDZIAŁ 10.	Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 u.p.z.p., dodatkowe przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 u.p.z.p.	18

ROZDZIAŁ 10 a. Wymagania w zakresie przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu	25

ROZDZIAŁ 11.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia	26

ROZDZIAŁ 12.	Wadium	28

ROZDZIAŁ 13.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	30

ROZDZIAŁ 14.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	32

ROZDZIAŁ 15.	Opis sposobu przygotowania oferty	32

ROZDZIAŁ 16.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji	34

ROZDZIAŁ 17.	Porozumiewanie się z Wykonawcami	34

ROZDZIAŁ 18.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	35

ROZDZIAŁ 19.	Miejsce i termin otwarcia ofert	36

ROZDZIAŁ 20.	Termin związania ofertą	36

ROZDZIAŁ 21.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty	36

ROZDZIAŁ 22.	Tryb otwarcia ofert	36

ROZDZIAŁ 23.	Zwrot oferty złożonej po terminie	37

ROZDZIAŁ 24.	Opis sposobu obliczenia ceny	37

ROZDZIAŁ 25.	Kryteria oceny ofert	38

ROZDZIAŁ 26.	Uzupełnienia oferty, złożenie wyjaśnień	44

ROZDZIAŁ 27.	Rażąco niska cena	44

ROZDZIAŁ 28.	Tryb oceny ofert	45

ROZDZIAŁ 29.	Wykluczenie Wykonawcy	46

ROZDZIAŁ 30.	Odrzucenie oferty	46

ROZDZIAŁ 31.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	47

ROZDZIAŁ 32.	Unieważnienie postępowania	47

ROZDZIAŁ 33.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	48

ROZDZIAŁ 34.	Środki ochrony prawnej	48

ROZDZIAŁ 35.	Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ	50

ROZDZIAŁ 36.	Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	50

ROZDZIAŁ 37.	Podwykonawstwo	51

ROZDZIAŁ 38.	Wykaz załączników do niniejszych SIWZ	52

# Nazwa i adres Zamawiającego

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

Adres URL: http://bip.um.opole.pl

# Definicje i skróty

Na potrzeby niniejszej SIWZ wprowadza się następujące definicje i skróty:

Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy.

Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zamówienie publiczne – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Projekt - należy przez to rozumieć Projekt dofinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego np. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej, nr umowy o dofinasowanie POIS.04.02.00-00-0042/16-00

Kontrakt – należy przez to rozumieć zadanie dotyczące realizacji robót budowalnych pn. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej.

POIŚ – należy przez to rozmieć Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2014-2020

Zadanie – należy przez to rozumieć niniejsze przedsięwzięcie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c u.p.z.p. lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.

SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

STWIORB – należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

u.p.z.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Rozwiązanie równoważne – należy przez to rozumieć dostawę i/lub robotę budowlaną oferowaną przez Wykonawcę zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 u.p.z.p. spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego.

Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn.zm.) lub faks.

# Tryb udzielania zamówienia

- Niniejsze zadanie realizowane jest w trybie Przetarg Nieograniczony zgodnie z zapisami art. 39-46 u.p.z.p.

- Wartość zadania przekracza kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 u.p.z.p.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z procedury opisanej w art. 24aa ust. 1 u.p.z.p., tzw. „procedury odwróconej’.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ będą miały zastosowanie przepisy u.p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

  - Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej związanych z budową obwodnicy piastowskiej w Opolu, odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy Północnej, budową drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu, budową dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu, oraz przeniesieniem stanowiska wagowego.

W zakres zadania wchodzi wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego), tj.:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami występujących branż (m.in. drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej),

- koordynacja robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym,

- dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu poprzez pomoc w opracowywaniu przez Zamawiającego wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie umożliwiającym spełnienie warunków dotyczących rozliczeń zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,

- przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych danych do złożenia wniosku o płatność w części sprawozdawczej związanej z postępem robót, zaistnieniem ryzyk związanych z realizacją Projektu, itp.,

- dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportów (początkowego, miesięcznych, kwartalnych, końcowych - dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego),

- wykonywanie badań sprawdzających.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

- wykonywanie czynności określonych w załączniku nr 7 do SIWZ pn. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu”,

- wykonywanie innych nie wymienionych w załączniku nr 7 czynności i prac, które okażą się konieczne  w trakcie trwania zamówienia do prawidłowej realizacji i osiągnięcia planowanych efektów zadania oraz zabezpieczenie  interesów  Zamawiającego.

- Usługa realizowana będzie w oparciu o następujące dokumenty:

- dokumentację pn. „ Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – podetap bez węzła Niemodlińska” – dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  opracowane przez  Biuro Projektowe Ayesa  Ingenieria  Y Arquitectura S.A  Oddział w Polsce, ul. Szyb  Walenty 26a, 41-700 Ruda Śląska,

- dokumentację pn. „Budowa drogi dojazdowej 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu” - dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Pracownię Projektową  „PROKOM”, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole,

- dokumentację pn. „ Budowa drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewnętrznej 3KDW w rejonie ul. Zbożowej  w Opolu” - dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Pracownię Projektową „PROKOM”, ul. Ozimska 8,  45-057 Opole,

- dokumentację pn. Przebudowa drogi krajowej 94c- przeniesienia stacjonarnego punktu ważenia pojazdów - dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Pronako Paweł Musioł, Suchy Bór, ul. Sosnowa 24, 46-053 Chrząstowice,oraz

- dokumentacje opracowane przez wykonawcę Kontraktu zgodnie ze STWIORB.

- Zamierzenie budowlane obejmuje realizację następujących etapów inwestycji:

- Budowa podetapu obwodnicy piastowskiej, odcinek od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

Budowę  podetapu  obwodnicy  piastowskiej, odcinek  od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową,   Specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlanych  opracowaną przez  Biuro Projektowe Ayesa  Ingenieria  Y Arquitectura S.A  Oddział w Polsce, ul. Szyb  Walenty 26a, 41-700 Ruda Śląska

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy:  Opole część południowo-zachodnia miasta,   odcinek od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej,

b) rodzaj prac:   m.in. roboty drogowe, roboty inżynierskie,   mostowe, roboty z zakresu  branży  elektroenergetycznej, teletechnicznej, hydrotechnicznej, sanitarnej  (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa),

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe

- budowa odcinka obwodnicy piastowskiej,

- przebudowa odcinka drogi krajowej (obwodnicy północnej) nr  46 i nr 94  do przekroju dwujezdniowego,

- budowa węzła typu WA na połączeniu drogi krajowej nr 46 i nr 94 z projektowaną obwodnicą,

- budowa węzła typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul. Wrocławska) z projektowaną obwodnicą,

- budowa dróg zbiorczych serwisowych w tym drogi klasy Z – droga zbiorcza nr 7, drogi klasy L – droga zbiorcza nr 4, drogi klasy D – droga zbiorcza nr 5 oraz dróg wewnętrznych nr 1,2,3,6 oraz 8;

- przebudowa drogi  klasy L -ul. 10 sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej .

- Obiekty inżynierskie

- obiekty w ciągu projektowanej obwodnicy piastowskiej,

- most w ciągu przebudowywanej obwodnicy północnej,

- wiadukt w ciągu przebudowywanej ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

- ściany oporowe,

- przepusty,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami,

- gospodarka zielenią

- urządzenia ochrony środowiska (budowa ekranów akustycznych, budowa zbiorników retencyjnych, separatorów, osadników)

- oświetlenie

- budowa kanału technologicznego

- przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

- linie elektroenergetyczne,

- sieci teletechniczne i teleinformatyczne,

- kanalizacji sanitarnej

- sieć wodociągowej,

- sieć gazowej,

- Budowa dróg zbiorczych 1KDW, 3KDL, 3KDW

- Budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

Budowę  drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Pracownię Projektową  „PROKOM”, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy:   Opole część południowo-zachodnia miasta, rejon ul. Wspólnej,

b) rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu branży drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej- kanalizacyjna deszczowa,

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe

- budowa odcinka  drogi dojazdowej od ul. Wspólnej do istniejącej zabudowy

- przebudowa przystanku autobusowego

- budowa kanalizacji deszczowej,

- oświetlenie uliczne

- przebudowa/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej:

- linii elektroenergetycznej,

- sieci teletechniczne

- Budowa dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę drogi 3KDL oraz drogi 3KDW  w rejonie ul. Zbożowej w Opolu.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Pracownię Projektową  „PROKOM”, ul. Ozimska 8,  45-057 Opole

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy:  Opole część południowo-zachodnia miasta, rejon ul. Zbożowej/ ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowane

b) rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu branży drogowej, elektroenergetycznej,  sanitarnej-kanalizacyjna deszczowa, zieleń,

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe

- budowa odcinka  drogi lokalnej 3KDL,

- budowa odcinka  drogi  wewnętrze  3KDW,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa istniejącego oświetlenie terenu

- przebudowa/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej:

- linii elektroenergetycznej,

- gospodarka zielenią.

- Przebudowa drogi krajowej 94c - przeniesienie stanowiska wagowego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przebudowę drogi krajowej 94c – przeniesienie stacjonarnego punktu ważenia pojazdów. Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez ProNaKo Paweł Musioł, Suchy Bór, ul. Sosnowa 24, 46-053 Chrząstowice.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

- lokalizacja budowy:  Opole część południowo-zachodnia miasta, obwodnica północna miasta Opola

- rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu branży drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej.

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe w tym: budowa stacjonarnego punktu ważenia pojazdów, remont nawierzchni drogi

- likwidacja i budowa urządzeń wodnych

- oświetlenie parkingu

- budowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej:

- linii elektroenergetycznej,

- sieci teletechnicznej

- Dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie, dowóz i montaż tablic informacyjnych (2szt.) i pamiątkowych (2szt.), o wymiarach 2x3 m, zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; jak również opracowanie projektu budowlanego lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic.

- UWAGI dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

- Dokładny opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zawiera: SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB), zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Opole, www.bip.um.opole.pl/?przetargi=1&rok=2017&mc=10&eid=4196,  w postępowaniu pn. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej, nr ref. NP.260.37.2017.P

- Dokładny zakres wymagań Zamawiającego w związku z wykonaniem usługi Inżyniera Kontraktu zawiera załącznik nr 7 do SIWZ pn. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu”

- Uwagi dodatkowe:

- Sprawowanie usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) ustala się na czas realizacji zadania tj. od daty zawarcia umowy z wykonawca robót do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów i końcowego rozliczenia zadania (rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu) tj. do 30.12.2019 r.

Czas trwania usługi nadzoru (sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu) może ulec wydłużeniu stosownie do długości trwania robót budowlanych. Inżynier zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia określonego w umowie usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz końcowego rozliczenia zadania. Maksymalny okres wydłużenia umowy może wynieść do 5 miesięcy. W przypadku wydłużenia realizacji umowy o czas podany wyżej Inżynierowi Kontraktu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiający pisemnie poinformuje Inżyniera o zawarciu umowy z wykonawcą robót.

- Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są do oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich   wszystkich dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach zadania zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dotyczy korespondencji z Zamawiającym oraz innych wytworzonych w ramach realizacji zamówienia dokumentów np. rozliczeniowych, raportów, itp.)

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r, poz. 1666, ze zm.).

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności:

- Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu szczegółowego Wykonawcy Kontraktu,

- Sprawdzanie i zatwierdzanie kart obmiarów sporządzonych przez Wykonawcę Kontraktu,

- Potwierdzanie rozliczeń Wykonawcy Kontraktu i przygotowanie dokumentów rozliczeniowych,

- Kontrola kosztów inwestycji oraz udział w sporządzaniu raportów dotyczących kosztów,

- Procedowanie zmian kontraktu oraz zatwierdzanie obmiarów we wszystkich branżach,

- Sporządzanie rozliczeń na Kontrakcie,

- Pomoc w przygotowaniu raportów miesięcznych o postępie z realizacji projektu, oraz wszelkiej dokumentacji sprawozdawczej, wymaganej przez podmioty finansujące.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy §7.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

| 71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego |
| --- | --- |
| 71540000-5 | Usługi zarządzania budową |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |

# Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do               168 510,00 tj.: świadczenie nadzoru inwestorskiego branży: drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, nadzoru geodezyjnego, badań geotechnicznych, badań betonu, badań nawierzchni.

- Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) koniecznej do wykonania w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej.

- Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:

- Zamówienie będzie udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w tym m.in. na wykonywanie usługi Inżyniera kontraktu w przypadku wydłużenia trwania umowy o okres przekraczający 5 miesięcy od pierwotnego terminu zakończenia zadania.

- W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu.

- Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie.

- Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy  do 30.12.2019 r.

# Wykluczenie – warunki udziału w postępowaniu

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu,

o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

    - Opis warunków udziału w postępowaniu:

  - Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

  - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

  - Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

        - osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, tj.:

- Inspektor nadzoru branży drogowej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót drogowych w tym:

  - posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie  lub przebudowie co najmniej jednego węzła komunikacyjnego min. typ WB  oraz

  - posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie  drogi (ulicy) minimum klasy G długości nie mniejszej niż  1 km.

Zamawiający dopuszcza wykazania niniejszego warunku udziału w jednym lub dwóch zadaniach.

- Inspektor nadzoru branży mostowej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót mostowych w tym posiadającą  doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie  lub przebudowie  min 1 obiektu  mostowego – drogowego o długości nie mniejszej niż 30 m i z dopuszczeniem ruchu pojazdów o masie min. 40 ton.

- Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – posiadający:

- uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym posiadającą  doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie ekranów akustycznych.

- Inspektor nadzoru branży sanitarnej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym:

  - co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz

  - co najmniej roczne przy budowie instalacji wodnej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz

  - co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie gazu wykonanego w związku z budowa lub przebudową drogi.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia niniejszego warunku w jednym lub kilku zadaniach (nie więcej niż trzech).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia załącznika nr 3 (zawierającego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych) w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie.

- wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 1 (jednej) usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, której przedmiot zamówienia obejmował:

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę drogi/ulicy min. klasy G, długości nie mniejszej niż 1 km,

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę 1 obiektu mostowego – drogowego (most, wiadukt, estakada) o dł. min 30 m i z dopuszczeniem ruchu pojazdów o masie min. 40 ton,

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę węzła komunikacyjnego min. typ WB,

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej min. ø 400 w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci wodociągowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

- usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudową sieci gazowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi.

Wymienione usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi mogą być wykazane łącznie w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach oddzielnych (nie więcej niż ośmiu).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, wykazu wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca składa dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, zawierały co najmniej:

    - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,

    - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,

    - opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych).

Uwagi do ppkt 3 lit a i b:

- Zespół Inżyniera kontraktu (inspektorów nadzoru inwestorskiego) powinien mieć wyznaczoną osobę mającą pełnić funkcje Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu. Funkcje koordynatora może pełnić wyłącznie inspektor nadzoru branży drogowej lub inspektor nadzoru branży mostowej. Wskazania Koordynatora zespołu Wykonawca dokonuje w zał. nr 3.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji inspektora nadzoru w branżach wymienionych w pkt 2 ppkt 3 lit. a,

- Pod pojęciem „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć pełnienie funkcji kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, związanych z realizacją co najmniej 1 zadania określonego w wymaganiach Zamawiającego w pkt 2 ppkt 3 lit a niniejszego Rozdziału,

- Pod pojęciem „budowa” należy rozumieć roboty budowalne zdefiniowane w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)

- Pod pojęciem „przebudowa” należy rozumieć roboty budowalne zdefiniowane w art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

- Pod pojęciami „Klasa drogi, typ węzła drogowego” rozumie się pojęcia określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 124 z późn. zm.), m.in. w §4, §80, §84.

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania wraz z instrukcją jego wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Wykonawca wypełniając JEDZ może w części IV [Kryteria kwalifikacji] ograniczyć się tylko wypełniania jedynie sekcji  [Ogólne Oświadczenie Dotyczące Wszystkich Kryteriów Kwalifikacji] części IV formularza.

Zamawiający nie wymaga w tym postępowaniu wypełnienia części A, B, C, D w części IV [Kryteria kwalifikacji].

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie odstępuje od żądania dokumentów określonych w niniejszej SIWZ pomimo, że treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, może odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów.

Zasady składania Formularza JEDZ:

- Wykonawca składając ofertę w przetargu będzie zobowiązany w terminie składania ofert złożyć wraz z ofertą sformalizowany druk oświadczeń nazywanego dalej jednolitym dokumentem lub skrótowo JEDZ. Ten obowiązek wynika z art. 25a ust. 2 ustawy pzp (art. 10a ust 1 ustawy pzp). Oświadczenia te mają potwierdzić na termin składania ofert, że wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeni i spełnia warunki udziału w postępowaniu we wskazanych przez zamawiającego przypadkach. Druk ten wykonawca składa wraz z ofertą w formie pisemnej lub innej formie dopuszczonej przepisami u.p.z.p. do terminu składania ofert. Ze względu na to, że w jego treści znajdują się także oświadczenia i deklaracje, które nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu, jego wypełnienie we wszystkich pozycjach nie jest obowiązkowe.

- Zamawiający dla ułatwienia jego wypełnienia dołączył instrukcję jego wypełnienia przygotowaną przez UZP na stronie internetowej www.uzp.gov.pl. Zawarta jest w pliku: Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf. Formularz tego druku znajduje się w załączniku nr 2: ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ.doc

- Jednocześnie informuje się wykonawców, że istnieje możliwość przygotowania i wygenerowanie takiego druku w procedurach zamówień publicznych na stronie internetowej:

- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD:

- https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd

- Instrukcja i sposób pozyskania znajduje się na stronie:

- https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Ze względu na możliwe modyfikacje stron internetowych UZP wymaga się, aby wykonawca sprawdził wymagania w tym zakresie – www.uzp.gov.pl

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 u.p.z.p. (art. 22a ust. 3 u.p.z.p).

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej w pkt 4 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów (oświadczeń), o których mowa w niniejszym punkcie 9.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu:

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – składany wraz z ofertą,

- Załącznik nr 1a Kryteria pozacenowe – Jakość – składany wraz z ofertą,

- Załącznik nr 1b Kryteria pozacenowe – Doświadczenie personelu Wykonawcy – składany wraz z ofertą,

- załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

- załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

- załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a u.p.z.p.) – składany wraz z ofertą.

# Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 u.p.z.p., dodatkowe przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 u.p.z.p.

      - Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 – 8 u.p.z.p z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463),

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

  - skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- art. 24 ust. 5 pkt 1) – Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.)

- art. 24 ust. 5 pkt 2) - Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- art. 24 ust. 5 pkt 4) - Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 u.p.z.p, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

- art. 24 ust. 5 pkt 5) - Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- art. 24 ust. 5 pkt 6) - Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w lit. d;

- art. 24 ust. 5 pkt 7) - Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- art. 24 ust. 5 pkt 8) - Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 u.p.z.p., że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

      - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 – 8 u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i pkt 6 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p. - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie ,

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 u.p.z.p. - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.z.p Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2:

  - ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p.;

  - ppkt 2, 3, 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 u.p.z.p.. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje się.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który:

  - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

  - Zamawiający także żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p.

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 9 lit a i b w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku, gdy publikacja będzie miała miejsce w sobotę uwzględniony zostanie kurs NBP z kolejnego dnia publikacji po tej dacie.

- Do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Definicje:

    - grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

    - przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

      - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

      - osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

      - osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt iv, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

      - związek przedsiębiorców w rozumieniu ppkt. 13.3) – z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.

    - związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji;

    - przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

      - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

      - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

      - członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

      - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

      - prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

      - umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

# ROZDZIAŁ 10 a. Wymagania w zakresie przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

- Wykonawcy wraz z formularzem oferty składają:

  - formularz JEDZ dotyczący wykonawcy lub każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie postępowania (np. w przypadku Konsorcjum),

  - formularz JEDZ dotyczący podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadzie art. 22a ust. 1 u.p.z.p. (tzw. potocznie „podmioty trzecie”),

  - formularz JEDZ dotyczący podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot będący podwykonawcą udostępnia swoje zasoby na podstawie art. 22a będzie jednocześnie wskazany, jako podwykonawca składa formularz JEDZ jednokrotnie.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 u.p.z.p. Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania Zamawiającego, przekazują oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.

- Pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami SIWZ zostaną złożone na wezwanie Zamawiającego zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p.

- Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia do oferty i w trakcie postępowania Wykonawcy składają w formie oświadczenia własnego pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1137, z późn. zm.).

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z procedury opisanej w                art. 24aa u.p.z.p.

- Forma dokumentów

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia

- W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

- Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

- Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziałach 9 (Rozdział 10 - warunki negatywne na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 u.p.z.p. – dokumenty składane oddzielnie). Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie  oraz dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków mogą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

- wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

- oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,

- określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników

- ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum

- Umowa konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

# Wadium

- Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 30 000,00 zł

- Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna realizowana na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od pisemnego żądania kierowanego przez Zamawiającego oraz winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji

- zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

lub, że:

- Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Postanowienia Rozdziału 12 pkt 2 ppkt 2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w Rozdziale 12 pkt 2 ppkt 1 lit. b i e.

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Bank Millenium S.A.

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019

- Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, a dopuszczonej przez Zamawiającego, należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole pok. nr 314 – w formie oryginału, ponadto Wykonawca dołączy kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty i połączy ją z ofertą w sposób trwały.

- Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy data wpływu na rachunek zamawiającego – uznanie rachunku nastąpi przed upływem terminu składnia ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę ma charakter informacyjny, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nastąpi zgodnie z pkt 3 ppkt 3 niniejszego Rozdziału przed upływem terminu składnia ofert.

- Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w u.p.z.p.

- Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w u.p.z.p.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania najpóźniej w dacie podpisania umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Bank Millenium S.A.

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W stosunku do zabezpieczeń wnoszonych w formach określonych w Rozdziale 13 pkt 3 ppkt. 1 lit. b-e należy:

- Wskazać nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

- Wskazać nazwę Beneficjenta (Zamawiającego) zgodnie z zapisem Rozdziału 12 pkt 2 ppkt 2 lit a,

- Wskazać nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

- Określić wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- Zamieścić sformułowanie dotyczące zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta i na jego rzecz jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości .... (kwota gwarancji) w terminie do 14 dni od pisemnego żądania kierowanego przez Zamawiającego.

Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, oświadczeń, pism, itp.

Gwarant nie będzie żądał przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty kwoty przedstawionej Gwarantowi do wypłaty.

Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja postanowień zabezpieczonej umowy w żaden sposób nie będzie podstawą do zwolnienia Gwaranta od odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji, co również oznacza, że Gwarant nie będzie żądał powiadomienia go o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. Gwarancja będzie ważna w terminie określonym w niniejszej SIWZ. Gwarancja będzie nieodwołalna.

W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, oraz po zgłoszeniu przez Zamawiającego uwag do treści gwarancji, które nie zostaną przez Wykonawcę uwzględnione, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w takim przypadku zastosuje zapisy art. 94 ust. 3 u.p.z.p.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ppkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

  - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek (złożony najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem ustawowego terminu archiwizacji*), złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

*Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady archiwizacji jest 
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 ze zm.)

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca jest świadomy, że, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1137, z późn. zm.) art. 297 §1, kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

## Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu w wersji „papierowej” mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ wzorów.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (z wyjątkiem dokumentów / oświadczeń składanych w związku ze spełnieniem warunków udziału w postępowaniu i brakiem podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – patrz Rozdział 10a pkt 7), natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale 15 pkt 1 ppkt 4) SIWZ w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Załączniki nr 1a i 1b dotyczące pozacenowych kryteriów wyboru ofert sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie  formularza JEDZ stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- pozostałe dokumenty, o których mowa w Rozdziale 10a niniejszej SIWZ.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

# Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

# Porozumiewanie się z Wykonawcami

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r.:

  - komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem:

    - operatora pocztowego,

    - osobiście,

    - faksem – nr 77 469 74 02

    - mailem – adres poczty elektronicznej mzd_opole@um.opole.pl; robert.mazurkiewicz@um.opole.pl; sekretariat@mzd.opole.pl

- Osoby odpowiedzialne: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 700-1500.

- Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego na podany w SIWZ numer faksu lub adres (korespondencyjny i/lub poczty elektronicznej).

- W przypadku uzupełniania dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p., wykonawcy stosują zapisy § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. z wyjątkiem wyjaśnień, składają je w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesłania uzupełnienia dokumentów mailem lub faksem, a następnie złożenia rzeczonych dokumentów w formie wskazanej w cytowanym powyżej Rozporządzeniu.

- W przypadku przedkładania wyjaśniania treści dokumentów, oświadczeń załączonych do oferty lub treści oferty, o których mowa w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 lub art. 90 wykonawcy stosują właściwe zapisy Rozdziału 17 pkt 1 ppkt 2).

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole, piętro 2 - Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 25.10.2017 | do godz. | 09.00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

…………………………………………………..

Nazwa i adres oferenta

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu

nr ref. NP.260.38.2017.P

Nie otwierać przed dniem: 25.10.2017 godz. 09.30

# Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole, Sala konferencyjna (2 piętro).

| W dniu | 25.10.2017 | o godz. | 09.30 |
| --- | --- | --- | --- |

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

- Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr…………………	".

- Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Tryb otwarcia ofert

      - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      - Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

      - Podczas otwarcia ofert podaje się:

        - nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,

        - informacje dotyczące ceny,

        - terminu wykonania zamówienia,

        - okresu gwarancji

        - warunków płatności zawartych w ofertach.

      - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Adres strony na której zostaną zamieszczone wymienione w ppkt 1-3 informacje: www.bip.um.opole.pl

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Zwrot oferty złożonej po terminie

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający zwróci ofertę zgodnie z zapisami art. 84 u.p.z.p.

# Opis sposobu obliczenia ceny

      - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z: dokumentacji techniczno-projektowych (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiORB, SIWZ na roboty budowlane wraz ze wzorem umowy) dotyczących robót budowlanych pn. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej oraz zapisów niniejszej SIWZ, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

W szczególności cena oferty musi zawierać koszty wskazane w pkt 1.5. Opis sposobu obliczenia oferty Załącznika nr 7 Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu”

      - Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Cena oferty jest wartością wymienioną w Formularzu Oferty.

      - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

      - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Kryteria oceny ofert

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

      - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Kryteriami oceny ofert są:

- cena – 60%

- jakość – 22%

- doświadczenie personelu wykonawcy – 18%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + J + D

gdzie:

C - 	liczba	punktów	przyznana	ofercie ocenianej	w kryterium „Cena"

J - 	liczba	punktów	przyznana	ofercie ocenianej	w kryterium, „Jakość"

D - 	liczba	punktów	przyznana	ofercie ocenianej	w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy"

- Kryterium „Cena" (C)

Punkty w kryterium cena - maksymalnie 60 pkt (1pkt - 1%) - zostaną obliczone w następujący sposób:

C = (Cmin/Cn)*60 pkt

Gdzie:

C - ilość punktów w kryterium cena uzyskana przez n-tego Wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu,

Cmin – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu,

Cn – cena ofertowa podana przez n-tego Wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony formularz oferty

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy pzp: cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Tam zaś definicja została zakreślona w następujący sposób:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

    - cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;

    - W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Kryterium „Jakość" (J)

W ramach kryterium „Jakość" punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 22 punktów (1pkt - 1%) , na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe" (Załącznik nr 1a).

Załącznik nr 1a stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z tego formularza wymagane jest złożenie podpisu na końcu dokumentu.

Niezłożenie załącznika 1a „Kryteria pozacenowe – Jakość” wraz z formularzem oferty skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryterium „Jakość".

Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów:

- Podkryterium Niezmienność personelu Wykonawcy.

W przypadku zmiany personelu Wykonawcy w trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewni, w ramach obowiązków każdego zatrudnionego inspektora  nadzoru inwestorskiego, sporządzenie szczegółowego Raportu zamknięcia wszystkich spraw prowadzonych przez odchodzącego eksperta w ramach umowy oraz zdublowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego w okresie 2 tygodni. Raport ten będzie miał za zadanie płynne przekazanie obowiązków i wdrożenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez szybsze zorientowanie się w sprawach prowadzonych przez odchodzącego inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz uniknięcie sytuacji związanej z pominięciem spraw przez niego rozpoczętych i niezałatwionych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „TAK" w Formularzu) Wykonawcy przyznane zostanie 10 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje realizacji zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „NIE" w Formularzu) lub nie wypełni załącznika nr 1a (brak deklaracji TAK i NIE) skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów w podkryterium.

- Podkryterium Kontrola jakości.

Inżynier kontraktu będzie uczestniczyć w wykonywanych przez Wykonawcę Robót pomiarach, badaniach oraz czynnościach polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy w ilości o 20% większej niż przewidziana w załączniku nr 7. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „TAK" w Formularzu) Wykonawcy przyznane zostanie 6 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje realizacji zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „NIE" w Formularzu) lub nie wypełni załącznika nr 1a (brak deklaracji TAK i NIE) skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów w podkryterium.

- Podkryterium „Help Desk".

Wykonawca uruchomi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy „system" działający na zasadach „Help Desk", umożliwiający sprawne zarządzanie zgłoszeniami/zapytaniami kierowanymi do Wykonawcy od upoważnionych pracowników Zamawiającego. Zapytania/odpowiedzi kierowane/udzielane mogą być m.in. z wykorzystaniem adresów poczty e-mail Zamawiającego.

Wykonawca w ramach „Help Desk" zapewni sprawną i skuteczną komunikację pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, kategoryzację zapytań/informacji oraz ich przydział do poszczególnych pracowników z zespołu Wykonawcy.

Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, udzieli Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących nadzorowanego Kontraktu chyba, że w umowie przypisane im zostały inne terminy.

Wykonawca zapewni funkcjonowanie „Help Desk" w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00. System będzie działał aż do momentu odbioru końcowego robót, lub do zakończenia świadczenia usługi, jeżeli następuje wcześniej niż wydanie odbiór końcowy robót.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „TAK" w Formularzu) Wykonawcy przyznane zostanie 4 punkty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje realizacji zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „NIE" w Formularzu) lub nie wypełni załącznika nr 1a (brak deklaracji TAK i NIE) skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów w podkryterium.

- Podkryterium Szkolenia.

Wykonawca zorganizuje 2 szkolenia dla Zespołu Inżyniera kontraktu z zakresu znajomości warunków umowy na nadzór i na roboty budowlane, a także:

- projektu budowlanego i wykonawczego (szkolenie pierwsze)

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (szkolenie drugie)

Szkolenia winny odbyć się nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót oraz nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych. Wykonawca umożliwi udział przedstawiciela Zamawiającego w szkoleniach w charakterze obserwatora.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „TAK" w załączniku nr 1a) Wykonawcy przyznane zostanie 2 punkty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje realizacji zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „NIE" w załączniku nr 1) lub nie wypełni załącznika nr 1a (brak deklaracji TAK i NIE) skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów w podkryterium.

- Oferta zawarta w Formularzu „Kryteria pozacenowe" w zakresie kryterium „Jakość" stanowić będzie integralną część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie związany proponowanymi rozwiązaniami i odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zamówienia zgodnie z zaoferowanym zakresem.

- Łączna uzyskana liczba punktów w podkryterium „Jakość" stanowić będzie sumę przyznanych punktów w ramach poszczególnych podkryteriów wymienionych w pkt powyżej.

- Kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" (D)

W ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 18 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe" (załącznik nr 1b).

Formularz „Kryteria pozacenowe" stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z tego formularza wymagane jest złożenie podpisu na końcu dokumentu.

Niezłożenie załącznika nr 1 b „Kryteria pozacenowe – Doświadczenie personelu Wykonawcy” wraz z formularzem oferty skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy".

Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów:

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży drogowej - max. ilość punktów - 5.

Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę węzła komunikacyjnego drogowego; doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi min. klasy G (zgodnie z definicją wskazaną w Rozdziale 9 SIWZ) o wartości robót, co najmniej 20 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 2 punkty.

- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.

- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma  0 punktów.

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży mostowej - max. ilość punktów - 5.

Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania budowę lub przebudowę obiektu mostowego – drogowego, o wartości robót, co najmniej 1 mln PLN netto, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.

- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.

- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - max. ilość punktów - 2.

Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania obejmującego budowę instalacji: kanalizacji deszczowej, wodociągu, gazu o wartości robót, co najmniej 3 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru.

- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.

- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 2 punkty.

- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - max. ilość punktów - 2.

Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania obejmującego budowę ekranów ochronnych o wartości robót, co najmniej 0,5 mln PLN netto, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru.

- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.

- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 2 punkty.

- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży instalacyjnej telekomunikacyjnej  - max. ilość punktów - 2.

Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę instalacji telekomunikacyjnej o wartości robót, co najmniej 1 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru.

- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.

- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 2 punkty.

- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - max. ilość punktów - 2.

Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości robót, co najmniej 1 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru.

- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.

- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 2 punkty.

- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru końcowego roboty lub równoważnego dokumentu.

- Oferta zawarta w Formularzu „Kryteria pozacenowe" w zakresie kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" stanowić będzie integralną część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie związany proponowanymi rozwiązaniami i odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zamówienia zgodnie z zaoferowanym zakresem.

- Zamawiający informuje, że Formularz „Kryteria pozacenowe" w zakresie podkryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p.

- Przepis art. 87 ust. 1 u.p.z.p. może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może uzupełniać Formularza „Kryteria pozacenowe" w zakresie podkryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" o dodatkowe zadania nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich zmiany.

- Jeśli w wyniku zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. w zakresie okoliczności, o których mowa w 25 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca dokona zmiany osoby wskazanej na stanowisko, które podlega ocenie i punktacji w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" - podkryterium od I do VI - wówczas Zamawiający w ramach tego podkryterium nie przyzna punktów.

- Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" może wskazać tylko jedną osobę na stanowiska wskazane w podkryterium od I do VI. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

- Łączna uzyskana liczba punktów w Podkryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" stanowić będzie sumę przyznanych punktów w ramach poszczególnych podkryteriów wymienionych powyżej.

- Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę o największej ilości pkt obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

- W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zostały złożone oferty o takiej samej sumie pkt, lecz różnych ilościach w poszczególnych kryteriach, jako najkorzystniejszą wybierze ofertę zawierającą niższą cenę.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

# Uzupełnienia oferty, złożenie wyjaśnień

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1           (art. 25a ust. 2) u.p.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazany chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p.

# Rażąco niska cena

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 u.p.z.p lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Tryb oceny ofert

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

    - Zamawiający poprawia w ofercie:

      - oczywiste omyłki pisarskie,

      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Sprawdzanie wiarygodności ofert.

          - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

          - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p.

          - Niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) u.p.z.p.:

                - Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

                - Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 1), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z uwzględnieniem uzupełnień oraz wyjaśnień z art. 26 ust. 3 i 3a, art. 26 ust. 4 oraz art. 90 u.p.z.p.

- Zamawiający ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 2 u.p.z.p. poprawi omyłki w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca oceniony najwyżej, w związku z wezwaniem wynikającym z art. 26 ust 1 u.p.z.p nie potwierdzi spełnienia warunków udziału lub braku podstaw do wykluczenia, także po przeprowadzeniu procedury wskazanej w art. 26 ust 3 u.p.z.p. Zamawiający może:

- unieważnić postępowanie zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p., lub

- z pośród ofert wcześniej ocenionych (bez dokonania dodatkowej oceny punktowej) wezwie Wykonawcę, który złożył ofertę ocenionej przez Zamawiającego jako drugą w kolejności (ofertę która uzyskała w rankingu Wykonawców liczbę punktów kwalifikującą Wykonawcę na pozycję 2) i dokona ponownej procedury przewidzianej w art. 26 ust 1, lub

- z pośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, dokona ponownej punktacji ofert według zasad określonych w SIWZ i ponownie przeprowadzi procedury przewidziane zapisami niniejszej SIWZ zapisów u.p.z.p.

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 pkt 1-3 u.p.z.p.

# Wykluczenie Wykonawcy

                - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

                - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 u.p.z.p. (w zakresie zgodnym z zapisami Rozdziału 10 SIWZ).

                - Zgodnie z zapisami u.p.z.p Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

                - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Odrzucenie oferty

                - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz 90 ust. 3 u.p.z.p.

                - Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty zgodnie z zapisami u.p.z.p.

# Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

                - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

                - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

                - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 u.p.z.p., braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu (w przypadku gdy ma zastosowanie w niniejszym postępowaniu),

- dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (w przypadku gdy ma zastosowanie w niniejszym postępowaniu),

- nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (w przypadku gdy ma zastosowanie w niniejszym postępowaniu),

- unieważnieniu postępowania.

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 u.p.z.p, informacja, o której mowa w Rozdziale 31 pkt 3 ppkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w Rozdziale 31 pkt 3 ppkt 1) i 5)–7), na stronie internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w Rozdziale 31 pkt 3, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

                - Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem, lub mailem lub faksem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

                - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# Unieważnienie postępowania

                - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. oraz będzie mógł unieważnić postępowanie w przypadku określonym w art. 93 ust. 1 lit. c u.p.z.p.

                - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert)

- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

    - Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

      - zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

      - mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej;

      - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

      - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 u.p.z.p.;

      - jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;

      - podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- zgodnie z art. 140 u.p.z.p. - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

          - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć dokument, o którym mowa w SIWZ.

          - Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 ustawy - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1577 z późn. zm.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

          - Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy. Zakres oraz warunki zmian reguluje wzór umowy.

          - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.

# Środki ochrony prawnej

            - Informacje ogólne.

              - Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 u.p.z.p.

              - Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. powyżej są:

                - odwołanie,

                - skarga do sądu.

              - Środki ochrony prawnej przysługują ponadto:

- innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.

- Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p.

- Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa 
Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

- Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.

# Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ

- Wyjaśnianie treści SIWZ

              - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z zapisami                   art. 38 u.p.z.p. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

              - Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający opublikuje na stronie internetowej.

- Zmiany w treści SIWZ

                - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ.

                - Jeżeli zmiana treści SlWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

                - Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

                - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

                - O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.

                - Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

# Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Przed podpisaniem umowy, zgodnie z pismem zamawiającego, przedłoży:

- Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami - w przypadku, gdy zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale 36 pkt 2 ppkt 1), Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem, lub mailem, lub faksem.

- W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych/zawodowych, dowody opłacenia składaki do izby inżynierów budownictwa (przynależności do izby) oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - Zespołu Inżyniera kontraktu i personelu pomocniczego, tj. osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

# Podwykonawstwo

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia informacji o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, w zakresie podanym poniżej:

    - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

    - Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia:----

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie korzystał z możliwości określonej w art. 36a ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.z.p., tj. z obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (zamawiający nie ogranicza zakresu podwykonawstwa).

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

    - W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

    - Zamawiający żąda przedstawienia informacji, o których mowa w Rozdziale 38 pkt 2 ppkt1) w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy Rozdziału 37 pkt 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

# Wykaz załączników do niniejszych SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Formularza Oferty |
|  | Załącznik nr 1a | Kryteria pozacenowe – Jakość |
|  | Załącznik nr 1b | Kryteria pozacenowe – Doświadczenie personelu Wykonawcy |
|  | Załącznik nr 2 | Formularz JEDZ |
|  | Załącznik nr 3 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
|  | Załącznik nr 4 | Wykaz wykonanych usług |
|  | Załącznik nr 5 | Oświadczenie Wykonawcy – Grupy Kapitałowe |
|  | Załącznik nr 6 | Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik składany tylko w sytuacji określonej w art. 22a u.p.z.p.) |
|  | Załącznik nr 7 | Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu” |

#### Załącznik nr 1

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na wykonanie zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, załączników do SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,

  - Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i ustalenia wystarczalności ceny wskazanej w Formularzu oferty, Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z zawartością i Wymaganiami Zamawiającego.

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto:

..................................................................................................... PLN

w tym VAT:

..................................................................................................... PLN

23%

  - termin związania ofertą: 60 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią Rozdziału 13 SIWZ,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia wyznaczamy do reprezentowania Konsorcjum Pełnomocnika w osobie ……………..

Stosowne Pełnomocnictwo zostało załączone do oferty,

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - Zamówienie zrealizujemy Sami* / Przy udziale podwykonawców*

(należy wskazać część zamówienia (zakres robót/usług), której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert))

.............................................................................................................................

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający winien uznać, iż Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

  - Oświadczam / Oświadczamy, że realizując zamówienie zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej SIWZ Zatrudnię / zatrudnimy osoby na umowę o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r, poz. 1666, ze zm.).

  - Informuję(emy), że wybór mojej/naszej oferty nie będzie / będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku: …………………………………………………………………………………………

  - Wykonawca składający ofertę jest / nie jest mikro*, małym* lub średnim* przedsiębiorstwem.

  - Wadium w wysokości ........................................PLN, zostało wniesione w dniu .................. w formie ...............................

  - Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w art. 46 u.p.z.p., na następujący rachunek bankowy: …………………………

    - Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1a - Kryteria pozacenowe – kryterium Jakość

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

| Kryterium „Jakość” Maksymalna liczba punktów w kryterium „Jakość" - 22 punkty. |  |
| --- | --- |
| - Podkryterium |  |
| Niezmienność personelu Wykonawcy (10 pkt) |  |
| Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem podkryterium | Deklaracja Wykonawcy |
| zawartym w Rozdziale 25 SIWZ | TAK/NIE |
| - Podkryterium |  |
| Kontrola jakości (6 pkt) ) |  |
| Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem podkryterium | Deklaracja Wykonawcy |
| zawartym w Rozdziale 25 SIWZ | TAK/NIE |
| - Podkryterium |  |
| „Help Desk" (4pkt) |  |
| Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem podkryterium | Deklaracja Wykonawcy |
| zawartym w Rozdziale 25 SIWZ | TAK/NIE |
| - Podkryterium |  |
| Szkolenia (2 pkt) |  |
| Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem podkryterium | Deklaracja Wykonawcy |
| zawartym w Rozdziale 25 SIWZ | TAK/NIE |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1b - Kryteria pozacenowe – kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |  |

Kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy" - 18 punktów.

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży drogowej max – 5pkt

Na potwierdzenie posiadania przez Pana ……………………. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium zawartym w Rozdziale 25 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Zadanie 1: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa węzła komunikacyjnego drogowego; budowa lub przebudowa drogi min. klasy GP): ………………. - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydenta lub Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego): ………………. Zadanie 2: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa węzła komunikacyjnego drogowego; budowa lub przebudowa drogi min. klasy GP): ………………. - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydenta lub Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego): ……………….

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży mostowej max – 5 pkt

Na potwierdzenie posiadania przez Pana ……………………. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium zawartym w Rozdziale 25 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Zadanie 1: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa obiektu mostowego – drogowego): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru lub Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego): ………………. Zadanie 2: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa obiektu mostowego – drogowego): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru lub Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego): ……………….

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych max – 2 pkt

Na potwierdzenie posiadania przez Pana ……………………. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium zawartym w Rozdziale 25 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Zadanie 1: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa instalacji: kanalizacji deszczowej, wodociągu, gazu): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ………………. Zadanie 2: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa instalacji: kanalizacji deszczowej, wodociągu, gazu): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ……………….

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej max – 2 pkt

Na potwierdzenie posiadania przez Pana ……………………. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium zawartym w Rozdziale 25 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Zadanie 1: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa ekranów ochronnych): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ………………. Zadanie 2: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa ekranów ochronnych): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ……………….

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży instalacyjnej telekomunikacyjnej max – 2 pkt

Na potwierdzenie posiadania przez Pana ……………………. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium zawartym w Rozdziale 25 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Zadanie 1: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa instalacji telekomunikacyjnej): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ………………. Zadanie 2: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa instalacji telekomunikacyjnej): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ……………….

- Podkryterium Inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych max – 2 pkt

Na potwierdzenie posiadania przez Pana ……………………. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z opisem podkryterium zawartym w Rozdziale 25 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Zadanie 1: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ………………. Zadanie 2: - nazwa zadania: …………………………….. - rodzaj zadania (budowa lub przebudowa sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych): ………… - wartość robót netto PLN: …………………….. - stanowisko/stanowiska (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru): ……………….

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 2 – Formularz JEDZ

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer 396101, data 07.10.2017, strona

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:396101-2017:TEXT:PL:HTML

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 193-396101

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Polska |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu Rodzaj zamówienia – usługi |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | NP.260.38.2017.P |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez Wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

#### Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Zgodnie z niniejszym wykazem osób w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności, (m.in. dokładne określenie pełnionych funkcji – patrz SIWZ Rozdział 9 pkt 2 ppkt 3) lit a) | Doświadczenie Zawodowe | Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie, rodzaj uprawnień budowlanych, nr uprawnień budowlanych) | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inspektor nadzoru branży drogowej będzie pełnił funkcje Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego TAK/NIE* | co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót drogowych w tym: - posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego węzła komunikacyjnego min. typ WB oraz - posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie drogi (ulicy) minimum klasy G długości nie mniejszej niż 1 km Zamawiający dopuszcza wykazania niniejszego warunku udziału w jednym lub dwóch zadaniach POSIADA/NIE POSIADA* | uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.) nr uprawnień ……….. POSIADA/NIE POSIADA* |  |
|  |  | Inspektor nadzoru branży mostowej będzie pełnił funkcje Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego TAK/NIE* | co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót mostowych w tym posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie min 1 obiektu mostowego – drogowego o długości nie mniejszej niż 30 m i z dopuszczeniem ruchu pojazdów o masie min. 40 ton POSIADA/NIE POSIADA* | uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.) nr uprawnień ……….. POSIADA/NIE POSIADA* |  |
|  |  | Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej | co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie ekranów akustycznych POSIADA/NIE POSIADA* | uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.) nr uprawnień ……….. POSIADA/NIE POSIADA* |  |
|  |  | Inspektor nadzoru branży sanitarnej | co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym: - co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz - co najmniej roczne przy budowie instalacji wodnej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz - co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie gazu wykonanego w związku z budowa lub przebudową drogi Zamawiający dopuszcza wykazania niniejszego warunku udziału w jednym lub kilku zadaniach (nie więcej niż trzech) POSIADA/NIE POSIADA* | uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.) nr uprawnień ……….. POSIADA/NIE POSIADA* |  |

- Stosownie do treści §2 ust. 4 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu

- posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |  |

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ALBO WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

| L.p. | Nazwa usługi | Przedmiot usługi wraz ze wskazaniem informacji o których mowa w SIWZ Rozdział 9 pkt 2 ppkt 3) lit b | Wartość usługi | Data wykonania |  | Podmiot, na rzecz, którego robota została wykonane (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data: dzień/miesiąc/rok) | zakończenie (data: dzień/miesiąc/rok) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca składa dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy – Grupy Kapitałowe

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - art.24 ust.1 pkt 23

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu oświadczam, co następuje

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

      - Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)*

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), co podmioty wymienione poniżej, które to złożyły ofertę w tym postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2.... |  |  |

Uwaga:

Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie tzw. grupy kapitałowej, o której mowa powyżej. Należy wypełnić w/w wykaz tylko wtedy, gdy odrębną ofertę złożył samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca składający tą ofertę.

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia *)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NP.260.38.2017.P |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Polska

Podmiot użyczający zasoby:

| l.p. | Nazwa(y) Podmiotu trzeciego | Adres(y) Podmiotu trzeciego |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |  |

ZOBOWIĄZANIE „PODMIOTU TRZECIEGO”

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w związku z powołaniem się na te zasoby celem spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu

W imieniu:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby)

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie (należy szczegółowo określić):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby w zakresie przewidzianym w art. 22a ust 4 u.p.z.p., wezmę udziału w realizacji niniejszego zamówienia, jako podwykonawca.

W zakresie wskazanym w art. 22a ust 5 u.p.z.p. podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Podmiotu trzeciego | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Podmiotu trzeciego | Podpis Podmiotu trzeciego na zasobach którego Wykonawca polega / osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego | Pieczęć(cie) Podmiotu trzeciego | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 7

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu”

Specyfikacja wykonania usługi nadzoru inwestorskiego – Inżyniera kontraktu

Opis przedmiotu zamówienia:

- Uwagi ogólne

- Obowiązki

- Pozostałe obowiązki Inżyniera kontraktu

- Wymagania

- Kontrola realizacji robót budowlanych

- Raporty

- Płatności

Niniejsze szczegółowe wymagania Zamawiającego zwane są w dalszej treści specyfikacją.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Uwagi ogólne

Niniejsze zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Opole, który ogłasza przetarg nieograniczony dla wykonania zadania pn.:

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu”

Za realizację niniejszej umowy oraz umowy na roboty budowlane odpowiadać będzie:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole

Reprezentowany przez Dyrektora Pana Zbigniewa Bahryj i zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym.

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z nadzorem inwestorskim nad realizacją umowy zawartej w wyniku oddzielnego postępowania na roboty budowlane – zwanej w dalszej treści „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” lub Kontrakt.

Usługa obejmuje:

- koordynację realizacji budowy,

- weryfikację dokumentacji projektowej,

- wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur POIŚ 2014-2020 i współpracę w tym zakresie ze służbami MZD w Opolu

- świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

Inżynier Kontraktu musi zapewnić sprawowanie nadzoru w ramach Zamówienia zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą Prawo Budowlane i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wymaga, aby zadanie był realizowane przez zespół spełniający warunki zawarte w prawie budowlanym, a w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na czele Zespołu inspektorów nadzoru stać będzie Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu (Koordynator zespołu inspektorów nadzoru) zwany w dalszej części „Koordynatorem”. Koordynator będzie przedstawicielem Zamawiającego i będzie działał w zakresie obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego, PZP, aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych w ramach POIŚ 2014-2020 oraz obowiązujących norm technicznych.

  - Cel zamówienia

W zakresie nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego Zamówienia, Inżynier Kontraktu ma zapewnić: płynne wdrożenie umowy na roboty, nieprzekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest koordynacja prac, nadzór inwestorski wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i kontroli robót budowalnych zgodnie z warunkami umowy. Te zadania obejmują także koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót, aż po okres gwarancji i rozliczenia robót budowlanych, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z SIWZ i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

Ponadto Inżynier Kontraktu ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Projektu oraz wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nimi rozliczenia.

  - Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór

Informacje ogólne

Przedmiotem umowy jest nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą: - „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”.

W  zakres ww. zamówienia  na roboty budowlane wchodzi:

- Budowa podetapu obwodnicy piastowskiej, odcinek od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

Budowę  podetapu  obwodnicy  piastowskiej, odcinek  od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową,   Specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlanych  opracowaną przez  Biuro Projektowe Ayesa  Ingenieria  Y Arquitectura S.A  Oddział w Polsce, ul. Szyb  Walenty 26a, 41-700 Ruda Śląska

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy:  Opole część południowo-zachodnia miasta,   odcinek od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej,

b) rodzaj prac:   m.in. roboty drogowe, roboty inżynierskie,   mostowe, roboty z zakresu  branży  elektroenergetycznej, teletechnicznej, hydrotechnicznej, sanitarnej  (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa),

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe

- budowa odcinka obwodnicy piastowskiej,

- przebudowa odcinka drogi krajowej (obwodnicy północnej) nr  46 i nr 94  do przekroju dwujezdniowego,

- budowa węzła typu WA na połączeniu drogi krajowej nr 46 i nr 94 z projektowaną obwodnicą,

- budowa węzła typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul. Wrocławska) z projektowaną obwodnicą,

- budowa dróg zbiorczych serwisowych w tym drogi klasy Z – droga zbiorcza nr 7, drogi klasy L – droga zbiorcza nr 4, drogi klasy D – droga zbiorcza nr 5 oraz dróg wewnętrznych nr 1,2,3,6 oraz 8;

- przebudowa drogi  klasy L -ul. 10 sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej .

- Obiekty inżynierskie

- obiekty w ciągu projektowanej obwodnicy piastowskiej,

- most w ciągu przebudowywanej obwodnicy północnej,

- wiadukt w ciągu przebudowywanej ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

- ściany oporowe,

- przepusty,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami,

- gospodarka zielenią

- urządzenia ochrony środowiska (budowa ekranów akustycznych, budowa zbiorników retencyjnych, separatorów, osadników)

- oświetlenie

- budowa kanału technologicznego

- przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

- linie elektroenergetyczne,

- sieci teletechniczne i teleinformatyczne,

- kanalizacji sanitarnej

- sieć wodociągowej,

- sieć gazowej,

- Budowa dróg zbiorczych 1KDW, 3KDL, 3KDW

- Budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

Budowę  drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Pracownię Projektową  „PROKOM”, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy:   Opole część południowo-zachodnia miasta, rejon ul. Wspólnej,

b) rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu branży drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej- kanalizacyjna deszczowa,

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe

- budowa odcinka  drogi dojazdowej od ul. Wspólnej do istniejącej zabudowy

- przebudowa przystanku autobusowego

- budowa kanalizacji deszczowej,

- oświetlenie uliczne

- przebudowa/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej:

- linii elektroenergetycznej,

- sieci teletechniczne

- Budowa dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę drogi 3KDL oraz drogi 3KDW  w rejonie ul. Zbożowej w Opolu.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Pracownię Projektową  „PROKOM”, ul. Ozimska 8,  45-057 Opole

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy:  Opole część południowo-zachodnia miasta, rejon ul. Zbożowej/ ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowane

b) rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu branży drogowej, elektroenergetycznej,  sanitarnej-kanalizacyjna deszczowa, zieleń,

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe

- budowa odcinka  drogi lokalnej 3KDL,

- budowa odcinka  drogi  wewnętrze  3KDW,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa istniejącego oświetlenie terenu

- przebudowa/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej:

- linii elektroenergetycznej,

- gospodarka zielenią.

- Przebudowa drogi krajowej 94c - przeniesienie stanowiska wagowego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przebudowę drogi krajowej 94c – przeniesienie stacjonarnego punktu ważenia pojazdów. Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez ProNaKo Paweł Musioł, Suchy Bór, ul. Sosnowa 24, 46-053 Chrząstowice.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

- lokalizacja budowy:  Opole część południowo-zachodnia miasta, obwodnica północna miasta Opola

- rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu branży drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej.

Zakres rzeczowy m.in.:

- Roboty drogowe w tym: budowa stacjonarnego punktu ważenia pojazdów, remont nawierzchni drogi

- likwidacja i budowa urządzeń wodnych

- oświetlenie parkingu

- budowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej:

- linii elektroenergetycznej,

- sieci teletechnicznej

- Dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie, dowóz i montaż tablic informacyjnych (2szt.) i pamiątkowych (2szt.), o wymiarach 2x3 m, zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; jak również opracowanie projektu budowlanego lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic.

Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy związanej ze świadczeniem usługi Inżyniera Kontraktu do uzyskania przez Wykonawcę Kontraktu (Wykonawcę robót budowlanych) pozwoleń na użytkowanie obiektów i końcowego rozliczenia zadania (rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu) tj. do 30.12.2019 r.

Czas trwania usługi nadzoru inwestorskiego (sprawowania funkcji inżyniera) może ulec wydłużeniu stosownie do długości trwania robót budowlanych. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia określonego w umowie usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz końcowego rozliczenia zadania. Maksymalny okres wydłużenia umowy to 5 miesięcy. W przypadku wydłużenia realizacji umowy o czas podany wyżej Inżynierowi kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

  - Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- umowę o roboty budowlane z Wykonawcą robót,

- ofertę Wykonawcy Kontraktu wraz z kosztorysem szczegółowym,

- dokumentację projektową - projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz ze STWiORB,

- decyzje administracyjne w tym ZRID.

  - Opis sposobu obliczenia oferty

    - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i zawarta w Formularzu Oferty.

    - Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia np. ryzyka związanego z okresem trwania przerwy zimowej, zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, itp.

    - Cena oferty winna uwzględnić w szczególności.

      - Utrzymanie biura Inżyniera Kontraktu przez cały okres trwania umowy, tj.:

- we własnym zakresie zapewnić (np. wynajęcia) i wyposażyć biuro,

- we własnym zakresie dokonać opłat za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),

- we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu ochrony i utrzymania czystości,

- koszty materiałów biurowych,

- we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu zapewnienia sali na comiesięczne rady budowy,

- we własnym zakresie dokonać opłat wynikających z użytkowania umeblowania i sprzętu,

- we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu kosztów wynikających z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

- we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu kosztów przesyłek pocztowych i kurierskich w ramach projektu.

      - Usługi nadzoru dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty obejmujące w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

- zakwaterowania i delegacji,

- wyposażenia bhp,

- transportu i łączności,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu,

- wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

      - Obsługę Laboratoryjną niezależną od Zamawiającego i Wykonawcy robót

- należy w szczególności uwzględnić koszt wykonania badań kontrolnych w ilości 15% zgodnej z STWiORB,

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

      - Obsługę geodezyjną oraz geologiczną inwestycji – należy w szczególności uwzględnić koszt:

- wykonania pomiarów kontrolnych,

- ewentualnego wypożyczenia sprzętów pomiarowych,

- dojazdu na budowę obsługi geodezyjnej/geotechnicznej,

- sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania pomiarów,

- operatów geodezyjnych/geotechnicznych,

- pracy obsługi geodezyjnej/geotechnicznej,

- ewentualnych pomieszczeń dla obsługi geodezyjnej/geotechnicznej,

- kontroli inwentaryzacji powykonawczej.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia i stanowią koszt Wykonawcy.

      - Obsługę związaną z robotami dot. poszczególnych branż opisanych w SIWZ, m.in.  drogową, mostową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, wodno-kanalizacyjną, konstrukcyjną, gazową, itd. – należy uwzględnić  koszty obejmujące w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

- zakwaterowania i delegacji,

- wyposażenia bhp,

- transportu i łączności,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu,

- wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

      - Obsługę związaną z weryfikacją projektu budowlanego (PB) i wykonawczego (PW) – należy w szczególności uwzględnić koszt:

- wynagrodzenia wraz z narzutami zatrudnionych specjalistów wg wymagań niniejszej specyfikacji,

- urządzenia stanowiska pracy,

oraz

- wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób,

- uzgodnienia i weryfikacji elementów PW w zakresie poszczególnych branż.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

- Pozostałe niewymienione wyżej koszty wynikające z zapisów SIWZ, umowy, dokumentacji techniczno-projektowej.

- Koordynowanie realizacji zadania

  - Obowiązki ogólne

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny m.in. za:

- koordynowanie prac w imieniu Zamawiającego i w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej  w niniejszym opisie) mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania na roboty budowlane w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i decyzjami administracyjnymi postanowieniami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej,

- wykonywanie wszystkich czynności technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  zadania,

- wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszej Specyfikacji.

Inżynier Kontraktu będzie działał w porozumieniu z Zamawiającymi i na ich rzecz w całym okresie realizacji zadania. Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Przedstawiciela Zamawiającego, jako osoby  nadzorujące pracę „Inżyniera Kontraktu”.

Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Przez cały okres realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Inżyniera Kontraktu zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie będzie zadawalający do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego  o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Zespół Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

  - Etap poprzedzający budowę

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Inżynier Kontraktu rozpoczął świadczenie usług z wyprzedzeniem, tj. przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Na początku realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji projektu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej POIŚ 2014-2020.

Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji (sprawdzenia) dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w pkt 1.4, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów.

Inżynier Kontraktu dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego sporządzony na tej podstawie początkowy raport otwarcia zgodnie z pkt 6 niniejszej specyfikacji.

Inżynier Kontraktu zweryfikuje także kompletność dokumentów, pozwoleń i rysunków z punktu widzenia realizacji całości robót za dostarczenie, których odpowiedzialny jest Zamawiający.

W wypadku rozbieżności Inżynier Kontraktu zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów.

Istotne informacje i wnioski z weryfikacji mające kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia i prowadzenia robót, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu bezzwłocznie po ich uzyskaniu.

  - Etap budowy

Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny i zobowiązany m.in. do:

- koordynacji robót będących przedmiotem umowy, w zakresie warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych,

- zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych,

- nadzór nad Wykonawcą Kontraktu w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowym oznakowaniem robót na czas prowadzenia budowy,

- współpraca z właścicielami urządzeń obcych,

- współpraca z  osobami pełniącymi nadzór autorski,

- zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymogami,

- monitorowanie postępu prac, łącznie ze składaniem z nich raportu, w którym będą ujęte wskaźniki rzeczowo- finansowe,

- ustalenie i określenie wartości robót zgodnie z umową z Wykonawcą Kontraktu, sprawdzenie i zatwierdzenie  protokołów odbioru robót częściowych  oraz odbioru końcowego,

- opracowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej na zamówienia dodatkowe zgodnie z Prawem zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba,

- sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu szczegółowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę Kontraktu z uwzględnieniem wytycznych zamawiającego przewidzianych w umowie z wykonawcą robót wraz z ich aktualizacją w trakcie realizacji zamówienia

- udział w przygotowaniu i ocena niezbędnych opinii, ekspertyz i dokumentacji na zamówienia dodatkowe i roboty zamienne,

- sporządzenie  oraz przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji protokołów konieczności na roboty i usługi zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., roboty zaniechane i zamienne wraz z przedstawieniem niezbędnych dokumentów w tym zatwierdzenie kosztorysów oraz przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia,

- zatwierdzenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich zmian dotyczących wartości robót i materiałów,

- przeprowadzanie odbiorów robót: ulegających zakryciu, robót zanikających poprzez wpis do dziennika budowy, odbiorów częściowych, branżowych, końcowego,

- egzekwowanie przestrzegania harmonogramu i terminowej realizacji robót,

- kontrole badań laboratoryjnych na warunkach określonych w Specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót budowlanych oraz niniejszej specyfikacji.

- kontrola prawidłowości prac pomiarowych,

- prowadzenie dokumentacji budowy wraz z dokumentacją fotograficzną budowy,

- rozliczenie robót w ramach przydzielonych na ich realizację środków finansowych, w tym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,

- stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę Kontraktu,

- weryfikacja kompletności i prawidłowości wniosków, wraz z załącznikami, o udzielenie  pozwoleń na użytkowanie  opracowanego przez wykonawcę robót

- udzielanie wyjaśnień odnośnie realizacji zadania w przypadku przeprowadzanych kontroli w okresie budowy zadania oraz gwarancyjnym,

- zapewnienie obecności osób, podczas kontroli lub audytu, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień, związanych z realizacją zadania,

- sporządzenie dokumentów zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, (oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach zadania, dotyczy korespondencji z Zamawiającym/Wykonawcą dokumentów rozliczeniowych itp.), a także:

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami;

- dokonania weryfikacji tabeli elementów scalonych/skończonych, oraz kosztorysów szczegółowych Wykonawcy Kontraktu, złożonych do Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia podpisania Kontraktu pod kątem zgodności z SIWZ na roboty budowalne,

- sporządzania i przekazywania do Zamawiającego w terminie do 5 dnia każdego miesiąca podpisanej oraz zatwierdzonej przez Koordynatora zespołu Inżyniera Kontraktu listy obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz personelu pomocniczego, tj. osób biorących udział w realizacji zamówienia;

- Koordynator Zespołu inżyniera Kontraktu, lub osoba go zastępująca, ma obowiązek być obecny na terenie budowy 5 razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku;

- wykonania przy współudziale Wykonawcy robót budowlanych, inwentaryzacji działek objętych decyzją ZRID i znajdujących się na nich obiektów, drzew, krzewów, zasiewów, ogrodzeń itp.;

- sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającymi protokołów przejęcia nieruchomości objętych ZRID z osobami przekazującymi nieruchomości objęte wywłaszczeniem przed przystąpieniem do robót budowlanych;

- czynnego uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, oraz pozyskania od Wykonawcy robót, przed rozpoczęciem robót, między innymi: zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, opłaconej polisy ubezpieczeniowej placu budowy i robót, inwentaryzacji placu budowy, umów z właścicielami działek na zajęcie czasowe, planu bioz i wszelkich niezbędnych dokumentów dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego nadzoru budowlanego.

- prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych odnośnych regulacji;

- nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

- uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Kontraktu terenu budowy;

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy (nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, tj.: od poniedziałku do piątku) w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

- weryfikowania harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzanego przez Wykonawcę Kontraktu i jego aktualizacji;

- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym robót ;

- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcy Kontraktu zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

- udzielania Wykonawcy Kontraktu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

- odbioru i kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

- podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacji prowadzenia robót niezgodnie z kontraktem i BHP,

- wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy;

- wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Kontraktu, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

- organizowania oraz przewodniczenie/prowadzenie comiesięcznych narad dotyczącym postępu robót (Rad Budowy) oraz narad koordynacyjnych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Kontraktu, Inżynier Kontraktu, Przedstawiciel Zamawiającego oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu w terminie 5 dni od dnia narady. Gdy zajdzie taka potrzeba na pisemne żądanie Zamawiającego ww. narady będą się odbywać także w innych terminach;

- ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawcę w zakresie wykonanego przez autora projektu budowlanego;

- sporządzenia opinii i oklauzulowaniu przekazanej przez wykonawcę kontraktu dokumentacji wykonawczej pod względem zgodności z dokumentacją projektową;

- czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska;

- wydawania po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego poleceń zmian oraz dokonywania ich wyceny;

- nadzorowania wykonywania i obsługi formalnej robót polegających na powtórzeniu podobnych robót lub usług (art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.) zamiennych i dodatkowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- akceptacji oceny przydatności gruntów stosowanych przez Wykonawcę Kontraktu w budowlach ziemnych;

- nadzorowania badań laboratoryjnych polowych;

- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- zlecania Wykonawcy Kontraktu wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

- wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych przy użyciu laboratorium Inżyniera Kontraktu w ilości 15% wymaganych w STWiORB, przygotowanie tabelarycznego zestawienia badań dla poszczególnych asortymentów robót zgodnie z przedmiarem robót wg STWiORB w zakresie przewidzianym niniejszej specyfikacji;

- wykonywania na bieżąco kontrolnych pomiarów geodezyjnych;

- wykonywania na bieżąco kontrolnych badań geotechnicznych;

- sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

- zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

- weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- dokonywania obmiaru wykonanych robót;

- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Kontraktu wad;

- doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktu;

- przedstawiania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;

- wystawianie i wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym;

- sprawowanie specjalistycznego nadzoru geologicznego i geotechnicznego na zadaniu jeśli zachodzi taka potrzeba;

- kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu reguł BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”;

- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Kontraktu o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Kontraktu dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i akceptacja kwoty faktury wraz z podpisaniem protokołów odbiorów częściowych i końcowego;

- poświadczenia terminu zakończenia robót;

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich sporządzanych w cyklu miesięcznym jak i po zakończeniu robót: raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót,

- identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Kontraktu i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Kontraktu oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, których nie ujęto w raporcie otwarcia;

- rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Kontraktu i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Kontraktu;

- rozliczenia umowy z Wykonawcą Kontraktu o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron;

- w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Kontraktu dotyczący realizacji robót budowlanych, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i dowodów materialnych, dokumentów dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu  co do przedmiotu sporu;

- wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz/lub Instytucje Finansujące lub procedury wdrażania projektu;

- przygotowania raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu;

- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych dla potrzeb Kontraktu;

- kontrola wykonawcy robót budowlanych związana z uzyskaniem zezwolenia na czasowe zajęcie terenu oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia;

- udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu;

- informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy Kontraktu na teren sąsiedni nie będący własnością Zamawiajacego;

- prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku płatności końcowej Kontraktu;

- nadzorowanie i rozliczenie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania stanowiących własność Zamawiającego w szczególności kostki kamiennej/granitowej pochodzącej z rozbiórki, destruktu bitumicznego-frezowiny, drewna z wycinki;

- sporządzania wszelkich sprawozdań i rozliczeń wymaganych przez instytucję pośredniczącą i kontrolującą

- ścisłej współpracy z Wykonawcą Kontraktu dotyczącą prowadzenia nadzoru archeologicznego jeżeli zajdzie taka potrzeba;

- kontrola Wykonawcy Kontraktu w zakresie oznakowania projektu – nadzór nad montażem wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą POIŚ 2014-2020 tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz utrzymaniem ich w należytym stanie w okresie trwania zamówienia;

- sporządzania dokumentacji fotograficznej pokazującej postęp robót budowlanych i dołączanie jej do raportów miesięcznych (zdjęcia winny przedkładane w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę wykonania i opis robót).

- sporządzanie wszelkich dokumentów, raportów i opinii wymaganych dla przedmiotowej inwestycji.

- opiniowania w uzgodnieniu z Zamawiającym umów/projektów umów z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami zgłoszonymi przez Wykonawcę Kontraktu.

- ścisła współpraca z Przedstawicielem Zamawiającego przy opracowaniu Wniosków o Płatność i związane z tym niezbędne czynności.

Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny między innymi w poniższym zakresie i  decydować o:

- dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

- zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Kontraktu;

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

- sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o:

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego biegłego;

- zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót i nie jest sprzeczna z warunkami Umowy i PZP;

- wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

- akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Kontraktu),

- przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ww. Ustawy.

- akceptację podwykonawstwa z wystawieniem własnej opinii w tym zakresie;

- powołanie komisji odbiorowych.

Inżynier Kontraktu będzie zatwierdzał w szczególności:

- przedstawione przez Wykonawcę Kontraktu Programy Zapewnienia, Jakości dla poszczególnych asortymentów robót określonych w STWiORB, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, kosztorys szczegółowy oraz BIOZ;

- przedstawione przez Wykonawcę Kontraktu dokumenty związane z płatnościami częściowymi oraz końcową;

- laboratorium Wykonawcy Kontraktu, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych;

- sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Kontraktu o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Kontraktu oraz propozycję Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

- źródła pozyskania materiałów miejscowych.

  - Etap po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy Kontraktu oraz Inżynier Kontraktu po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego dokona zgłoszenia do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego robót.

Inżynier Kontraktu – wyegzekwuje od Wykonawcy Kontraktu:

- Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) i przekaże go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego wraz ze sprawdzeniem,

- zgodny właściwego organu na użytkowanie inwestycji,  oraz

- dokumenty wymienione w §11 ust. 5 Kontraktu, tj:

  - rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanego przedmiotu Umowy, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie przedmiotu Umowy na majątek jako środek trwały w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o rachunkowości;

  - dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy z funduszy europejskich.;

  - wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru wymagane Kontraktem, SIWZ na realizację Kontraktu, normą (pomiary, badania, recepty, atesty itp.), dokumentacją projektową oraz STWiORB.

Ponadto Inżynier Kontraktu sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiających komisyjnego odbioru końcowego.

Inżynier Kontraktu ma obowiązek dokonać stwierdzenia kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez wykonawcę robót.

- Pozostałe obowiązki Inżyniera Kontraktu

- Na każdym etapie realizacji umowy Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania zadaniem na roboty budowlane.

- Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

- Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania umowy związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego finansowanej ze środków publicznych:

        - dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego lub wykonywaniem umowy związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego już zawartej z Zamawiającym.

        - okaże się, iż przyznanie lub wykonanie niniejszego zamówienia powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych;

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w umowie i nie wynikające z umowy, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem obowiązującego prawa.

to zastosowanie będzie miał  § 11 ust. 3 pkt 8 umowy.

- Inżynier Kontraktu ma obowiązek informowania Zamawiającego o stwierdzeniu zachodzenia praktyk korupcyjnych bądź możliwości zachodzenia praktyk korupcyjnych w związku z realizacją niniejszego zadania.

- Inżynier Kontraktu musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót oraz świadczonej usługi nadzoru inwestorskiego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

- Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z niniejszym zadaniem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

- Wymagania

  - Personel

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony personelowi Inżyniera Kontraktu, tj.: inspektorom nadzoru inwestorskiego zwanym w niniejszej specyfikacji Zespołem Inżyniera Kontraktu. Wskazane osoby muszą spełniać określone w tym pkt. minimalne wymagania.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Inżyniera Kontraktu będzie Koordynator, który po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy Kontraktu nie może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień inspektorom nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nieobecności Koordynatora (np. w wyniku choroby) jego funkcję będzie pełnić zastępca. Zgodnie z zapisami SIWZ Koordynatorem może być Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej lub Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej (w zależności, która z osób została wskazana w załączniku nr 3 do SIWZ do pełnienia funkcji Koordynatora), i tak gdy w ofercie Wykonawca wskazał Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej do pełnienia roli Koordynatora to pod jego nieobecność jego funkcję będzie pełnić Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej, itd.

W szczególnym przypadku gdy zarówno Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej nie będą mogli pełnić funkcji Koordynatora Wykonawca do Kierowania Zespołem Inżyniera Kontraktu Wykonawca winien zapewnić inną osobę mogącą pełnić funkcję Koordynatora z zastrzeżeniem, iż  osoba ta powinna spełnić warunki określone w SIWZ (uprawnienia, doświadczenie, itd.).

Powyższe zapisy nie zwalniają Wykonawcy od dysponowania pełnym Zespołem Inżyniera Kontraktu przez cały okres trwania umowy na nadzór inwestorski, tj. osobami wskazanymi w pkt 4.4.1.

Personel Inżyniera Kontraktu niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:

- dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty płatności;

- unikał błędów rachunkowych;

- dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;

- potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Kontraktu wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz PZP;

- nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych (w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają).

Koordynator przed rozpoczęciem robót (nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia) opracuje i przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego, schemat organizacyjny Zespołu Inżyniera Kontraktu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu oraz przedstawi dane teleadresowe tych osób (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej).

Koordynator oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Kontraktu.

    - Zespół Inżyniera Kontraktu (zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego)

Wszyscy inspektorzy nadzoru inwestorskiego odgrywający zasadniczą rolę w realizacji zadania nazwani są Zespołem Inżyniera Kontraktu. Należą do nich:

- Inspektor nadzoru branży drogowej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót drogowych w tym:

  - posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie  lub przebudowie co najmniej jednego węzła komunikacyjnego min. typ WB  oraz

  - posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie  drogi (ulicy) minimum klasy G długości nie mniejszej niż  1 km.

- Inspektor nadzoru branży mostowej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót mostowych w tym posiadającą  doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie  lub przebudowie  min 1 obiektu  mostowego – drogowego klas o długości nie mniejszej niż 30 m i z dopuszczeniem ruchu pojazdów o masie min 40 ton.

- Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – posiadający:

- uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym posiadającą  doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie ekranów akustycznych.

- Inspektor nadzoru branży sanitarnej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym:

  - w tym, co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz

  - w tym, co najmniej roczne przy budowie instalacji wodnej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz

  - w tym, co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie gazu wykonanego w związku z budowa lub przebudową drogi.

- Inspektor nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*.

- Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej – posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*.

Osoby wskazane w pkt 1-4 są inspektorami nadzoru inwestorskiego, których Inżynier Kontraktu wykazuje w celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 9 ust. 2 pkt 3 lit a SIWZ .

Niezależnie od powyższego osoby te wraz z osobami wskazanymi w pkt 5) i 6) (Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w pkt 5) i 6) stanowią Zespół Inżyniera Kontraktu i Wykonawca realizując niniejszą usługę ma obwiązek dysponować tymi osobami przez cały okres trwania umowy pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji Inspektora przez         1 osobę w więcej niż jednej branży nawet, jeśli spełnia warunki zawarte w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany lub zastępstwo na stanowiskach określonych w punkcie 4.1.1., na osoby spełniające wymagania podane w SIWZ, przy czym zmiana taka musi posiadać akceptację Zamawiającego i mieć uzasadnienie merytoryczne.

Zamawiający ma także prawo, pisemnie po przedstawieniu uzasadnienia, żądać zmiany każdego z członków Zespołu Inżyniera Kontraktu bądź personelu pomocniczego w przypadku, gdy stwierdzi rażące naruszenie obowiązków określonych w niniejszych wymaganiach Zamawiającego. W taki wypadku nowe osoby muszą spełniać wymagania podane w SIWZ.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) art.12 ustęp1 ppkt. 2, 4, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r.

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

    - Personel pomocniczy

Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie personelu pomocniczego.

Wykonawca realizując niniejszą usługę ma obwiązek dysponować tymi osobami przez cały okres trwania umowy pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu (dotycz głównie osób wskazanych w pkt 1-3) poniżej)

Do podstawowego personelu pomocniczego należy:

- Inspektor ds. Rozliczeń – posiadający:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie zawodowe w rozliczeniu co najmniej 1 inwestycji liniowej o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł.

Zakres czynności Inspektora ds. Rozliczeń będzie obejmował:

- Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu szczegółowego Wykonawcy Kontraktu,

- Sprawdzanie i zatwierdzanie kart obmiarów sporządzonych przez Wykonawcę Kontraktu,

- Potwierdzanie rozliczeń Wykonawcy Kontraktu i przygotowanie dokumentów rozliczeniowych,

- Kontrola kosztów inwestycji oraz udział w sporządzaniu raportów dotyczących kosztów,

- Procedowanie zmian kontraktu oraz zatwierdzanie obmiarów we wszystkich branżach,

- Sporządzanie rozliczeń na Kontrakcie,

- Udział w przygotowaniu raportów miesięcznych o postępie z realizacji projektu, oraz wszelkiej dokumentacji sprawozdawczej, wymaganej przez podmioty finansujące.

- Geodeta – posiadający:

- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie:

  - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

  - geodezyjnej obsługi inwestycji.

- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji drogowej  - na co najmniej jednym zadaniu.

- Geolog – posiadający:

- kwalifikacje zawodowe w kategorii VII lub VI wydane przez ministra ds. środowiska zgodnie z Rozdziałem 1. [Kwalifikacje w zakresie geologii] art. 50 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1131 z późn zm.).

- doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu obsługi geotechnicznej inwestycji drogowej - na co najmniej jednym zadaniu.

- Dadatkowy/wi Inspektor/rzy nadzoru branży sanitarnej– posiadający:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*.

Zamawiający dopuszcza skierowanie więcej niż jednego inspektora nadzoru branży sanitarnej do realizacji zadania pod warunkiem posiadana przez każdego z nich ww. uprawnień budowlanych.

  - Wyposażenie biura

Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt w ciągu 14 dni od podpisania umowy (o gotowości należy pisemnie powiadomić Zamawiającego):

- zaplecza biurowego wyposażonego w niezbędny sprzęt biurowy zgodnie z punktem 1.5.3.1. (dostęp do Internetu, fax, aparat telefoniczny, komputer, itp.),

- środki transportu dla personelu do wykonywania czynności związanych z nadzorem,

- obsługi administracyjnej i laboratoryjnej.

Biuro należy ubezpieczyć i zapewnić ochronę. Biuro należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy.

Zgodnie z punktem 1.5.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania biura przez okres trwania umowy na wykonanie niniejszego zadania.

Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wyposażenie personelu w taką ilość sprzętu, środków transportu i łączności, która zapewni ich sprawne funkcjonowanie.

- Kontrola realizacji robót budowlanych

Podstawowym zadaniem Zespołu Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Kontraktu z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót, STWiORB i obowiązującymi przepisami prawa.

Zespół Inżyniera Kontraktu, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót.

  - Laboratorium

Przedstawiciele Zespołu Inżyniera Kontraktu uczestniczą w badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych do realizacji robót oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz badania kontrolne wskazane przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez obsługę laboratoryjną Inżyniera Kontraktu.

Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 15% badań określonych w STWiORB będących załącznikiem do umowy o roboty budowlane. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Inżynier Kontraktu.

- Raporty

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.

Raport należy sporządzić w 3 egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Inżyniera kontraktu) w języku polskim.

Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach niniejszego zadania, w tym raporty muszą być akceptowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, raportu.

Brak podpisu Zamawiającego jest równoznaczny z brakiem akceptacji ww. dokumentów.

Raport początkowy:

W okresie 30 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia Koordynator, przedłoży Zamawiającemu Raport Początkowy zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji robót budowlanych, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji robót budowlanych, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowalnych i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.

Raporty miesięczne:

Koordynator, przez cały okres realizacji niniejszej umowy sporządza raporty miesięczne. Koordynator w ciągu 3 dni od daty wystawienia Faktury, a jeśli nie jest ona za dany miesiąc wystawiona to w ciągu 10 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego prace i kontrolne badania laboratoryjne (o ile w danym miesiącu będą wykonywane) oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

- opis postępu robót i powstałych problemów,

- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Kontraktu,

- zaangażowanie finansowe,

- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

- procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót zgodnie z opisem przedmiaru robót,

- plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

- graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

- graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

- zdjęcia dokumentujące postęp robót, w tym robione z charakterystycznych punktów tak aby był widoczny postęp robót,

- listę poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością brutto polecenia zmian,

- listę badań kontrolnych wykonanych przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z wymaganiami STWiORB oraz opinię technologiczną do odebranych poszczególnych asortymentów robót zgodnie z przedmiarem i uwzględnionych w rozliczeniu częściowym,

- aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania Projektu,

- w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych dla Wykonawcy Kontraktu w świetle art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tych procedur (między innymi: kosztorysy inwestorskie, opinie, uzasadnienia),

- wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia,

- wykaz podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

- Raport techniczny:

Koordynator przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiających) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierać:

- założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu,

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Kontraktu, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

- rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych,

- zestawienie wyników badań kontrolnych w zakresie jakości materiałów, wykonywanych robót oraz pomiarów wykonanych robót oraz wnioski i informacje o toku postępowania w przypadku wystąpienia wyników niezgodnych z STWiORB.

Raport dotyczący sporu:

Koordynator przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”:

- w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji któregoś z elementu Kontraktu,

- a także wraz z Odbiorem Końcowym Robót dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

- Raport końcowy:

W terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, Koordynator przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający w szczególności:

- Wstęp

  - Krótki opis projektu

  - Działania przed rozpoczęciem zadania

- Dokumentację Projektową

  - Założenia Projektowe

  - Zmiany projektowe w trakcie realizacji

- Organizację i zarządzanie Kontraktem

  - Struktura Zarządzania Wykonawcy

  - Struktura Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawstwo

  - Postęp robót

  - Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót – zgodnie z kategoriami robót opisanymi w przedmiarze robót

  - Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

  - Przyczyny wystąpienia wad

- Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

  - Czas trwania umowy o roboty budowlane

  - Roszczenia

- Sprawy finansowe

  - Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

  - Analiza płatności

  - Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

- Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące

  - Dokumentacji projektowej

  - Warunków wykonania robót

  - STWiORB

  - Czasu trwania umowy o roboty budowlane

  - Technologii robót

Koordynator jest odpowiedzialny i zobowiązany do sporządzenia raportu zakończenia.

Raport należy sporządzić i przekazać adresatom wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich innych raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą POIŚ.

- Płatności

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji robót budowlanych będzie wypłacane zgodnie z zapisami umowy dla przedmiotowego zadania.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne.

* 	Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne

Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne

Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne

Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne

Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.