Opole, dnia 24.05.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 1

Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia, nr ref. NP.260.39.2018.P

Niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

- Rozdział 37 [Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy]

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Przed podpisaniem umowy, zgodnie z pismem zamawiającego, przedłoży:

- Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami - w przypadku, gdy zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- oświadczenie dotyczące terminów zakończenia etapów:

  - Etap 1 – opracowanie i przekazanie zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

  - Etap 2 - wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Terminy dotyczące zakończenia etapów 1 i 2 muszą być zgodne z terminem ostatecznym podanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie (np. wykonanie całość zadania (tj. wykonanie Etapów 1 i 2) do 150 dni od dnia podpisania umowy).

- O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale 36 pkt 2 ppkt 1), Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem, lub mailem, lub faksem.

- W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu, oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w Rozdziale 9, dowody opłacenia składaki do izby inżynierów budownictwa (przynależności do izby) oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe osób zgodnie z zapisami SIWZ.